招标编号：SZZT-F220801WLX

采 购 人：嵊州市民政局

代理机构：嵊州市中天工程建设招标代理有限公司

日 期：2022年8月

嵊州市2022年困难老年人家庭适老化

改造项目

电子化公开采购文件

目  录

第一章  招标公告	2

第二章 编制和提交采购响应文件须知	5

第三章 技术规范和服务要求	28

第四章 合同格式及合同条款	31

第五章  投标文件格式	38

# 第一章  招标公告

项目概况 嵊州市2022年困难老年人家庭适老化改造项目招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年 9 月 15 日 9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：SZZT-F220801WLX

2.项目名称：嵊州市2022年困难老年人家庭适老化改造项目

3.预算金额（元）：2392000.00

4.最高限价（元）：1304000.00，1088000.00

5.采购需求：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （万元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三界镇等8个乡镇街道困难老人家庭适老化改造项目 | 约163户 | 130.4 | 区域包括三界、鹿山、黄泽、浦口、剡湖、仙岩、金庭、下王 |  |
| 2 | 甘霖镇等6个乡镇街道困难老人家庭适老化改造项目 | 约136户 | 108.8 | 区域包括甘霖、崇仁、石璜、贵门、长乐、谷来、 |  |

- 6.合同履行期限：按照招标文件的规定。

# 7.本项目（否）接受联合体投标。

注：本项目共分2个标项，按照标项一、二依次开标，投标人可选择所有标项投标，但每个投标人只能中一个标项，投标人预中标后，进行下一标项评标，但将不再推荐为中标候选人。

#### 二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2；

¨无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：标项1、2：投标单位具有建筑装修装饰二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

- 三、获取招标文件

1.时间：/至2022年9 月 15日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

3.方式：在线获取

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年 9 月 15 日 9:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应

3.开标时间：2022年9 月 15 日 9:00

4.开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 投诉与质疑

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

- 在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将无法上传。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊州市民政局

地    址：嵊州市惠民街385号

传    真： /

项目联系人（询问）：赵文斌

项目联系方式（询问）：0575-83263551

质疑联系人：梁先生

质疑联系方式：0575-83265025

2.采购代理机构信息

名    称： 嵊州市中天工程建设招标代理有限公司

地    址： 嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼

项目联系人（询问）：王璐幸

项目联系方式（询问）：0575-83018232

质疑联系人：任浙景

质疑联系方式：0575-83018232

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嵊州市采购监管

地    址：嵊州市国资大楼1004室

联  系   人：郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

# 第二章 编制和提交采购响应文件须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嵊州市2022年困难老年人家庭适老化改造项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标限价 | 超过100%的折扣率投标无效。 |
| 4 | 投标文件形式 | 1.电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标 文件编制完成后同时生成。 2.“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标 文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文 形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用）， 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 5 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）（自愿）。 - 每份电子投标文件应包括资格文件、资信技术文件及报价文件三部分内容。 - 3.在领取中标通知书时中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份（一正二副，胶装），递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知书。 |
| 6 | 电子加密投标文件 | 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后 30 分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 备份投标文件（自愿提交） | 备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件（U盘）通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：浙江省嵊州市北直街81号粮食局附楼2楼，接收人：王璐幸， 电话：0575-83018232）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 8 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投 标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法 按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份 投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子 加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 投标文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章；开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 10 | 开标程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密； 3. 3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：479954179@qq.com，联系人：王璐幸，电话：0575-83001626）； 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 11 | 评标程序 | 资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人，其投标作无效标处理。 符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对 采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作 出响应。商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。 商务技术评分汇总商务技术结果公布；代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。代理机构公布开标一览表有关内容，供应商自行确认（不予确认的应说 明理由，否则视为无异议）。报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。得分汇总。 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 12 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天。 |
| 14 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 15 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ☑ 不组织 |
| 16 | 评标办法 | ☑ 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 17 | 是否进口 | □ 允许进口 ☑ 不允许进口 |
| 18 | 环境标志产品、节能产品 | 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。投标人应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。 |
| 19 | 促进中小微企业发展 | - 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 20 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定（有最新中小企业划型标准的以更新后的为准）： （1）标的： 嵊州市2022年困难老年人家庭适老化改造项目 ，属于 其他未列明行业； 说明：声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致，不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定。 |
| 21 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30 日内签订政府采购合同。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。 |
| 22 | 投标文件递交地点及时间 | 按“招标公告”规定。 |
| 23 | 开标 | 按“招标公告”规定。 |
| 24 | 代理服务费 | 按照国家计委计价格[2002]1980号文规定的收费标准计取，中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时支付。汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：嵊州市中天工程建设招标代理有限公司 开 户：交通银行嵊州支行 账 号：291026105012017002449 |
| 25 | 现场组织实施 | 本项目现场组织按照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》浙财采监〔2015〕13号文件执行。 |
| 26 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)，中标公示期1个工作日。 |
| 27 | 供应商信用信息事项 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 28 | 特别说明 | 1、本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。 2、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 29 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 30 | 其他说明 | - 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙财采监〔2013〕24 号文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 - 联合体投标的，只需盖联合体牵头人的CA签章。招标文件中涉及法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章或印章）是指投标单位的法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人签字（或盖章）；联合体投标的，仅需联合体牵头人的法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人签字（或盖章）。 |
| 31 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |  |
| 其他：为提高采购效率，节省采购成本，已获取招标文件的供应商若放弃参加投标的，请在开标前3天之前以书面形式（或加盖单位公章的电子扫描件）通知招标代理机构（格式附后）。 |  |  |

## 一、总则

### 1．项目说明

1.1项目说明见前附表第1项所述。

1.2供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在提疑截止时间前提出。

1.3供应商须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

### 2. 合格供应商

2.1详见编制和提交投标文件须知前附表的“供应商资格要求”。

### 3. 定义

3.1“甲方”系指采购人。

3.2“招标代理”系指嵊州市中天工程建设招标代理有限公司。

3.3“供应商”系指向甲方提供采购文件所叙述的货物及服务的独立法人。

3.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其他义务。

3.5“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字资料。

3.6“书面形式”包括信函、传真等。

3.7“▲”系指实质性要求条款。

### 4．采购方式

公开招标。

### 5．投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标过程和结果如何，供应商需自行承担涉及投标的一切费用。

### 6．联合体投标

不接受联合体投标。

### 7．转包与分包

本项目不允许转包、分包。

### 8．特别说明：

8.1 所称关联供应商,是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及以上的供应商，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司的工作人员）。

8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿甲方。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.4 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5 多家供应商同一品牌参加投标，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优为有效供应商；均相同时，由比选评审小组集体决定。

## 二、采购文件

### 9.采购文件的构成

9.1 采购文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 编制和提交采购响应文件须知

- 第三章 项目技术规范和服务要求

- 第四章 合同主要条款

- 第五章 投标文件格式

9.2  供应商应认真审阅采购文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果供应商编制的投标文件没有从实质上响应采购文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。

### 10.采购文件的解释

10.1供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向甲方和采购代理机构提出质疑。代理公司按法规规定的时间内进行回复。

10.2可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.3不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

### 11.采购文件的修改

11.1 从采购文件发出至投标截止日期，采购人可能会以补充通知的方式修改采购文件。补充通知作为采购文件的组成部分，以书面形式同时发给所有采购文件的收受人。

11.2 若有必要，采购人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

### 12.投标报价

12.1费用

投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用。

12.2投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价。

12.3供应商对在合同执行中，除有关费用及采购文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

12.4投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

## 三、投标文件的编制

13. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 14.投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信技术文件、报价文件三部分组成。以下列出的为投标文件的详细组成部分，请供应商按照以下要求制作投标文件。

14.1资格文件的组成（均需加盖公章）：

| 序号 | 内容（▲以下3-13项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查，责任自负。） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 投标资格声明书 | 格式附后 |
| 4 | 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件 | 格式、内容自拟 |
| 5 | 建筑装修装饰二级及以上资质证书及有效的安全生产许可证复印件 | 格式、内容自拟 |
| 6 | 法定代表人授权委托书及身份证复印件；投标代表是法定代表人不需提供 | 格式附后 |
| 7 | 最近6个月中任意1个月的税务缴纳证明材料复印件 | 格式、内容自拟 |
| 8 | 最近6个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件 | 格式、内容自拟 |
| 9 | 最近6个月中任意1个月的财务报表资料文件(新成立的公司请提供情况说明) | 格式、内容自拟 |
| 10 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 格式、内容自拟 |
| 11 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 格式、内容自拟 |
| 12 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） | 格式、内容自拟 |
| 13 | 中小企业声明函 | 格式附后（可选择性提供） |

14.2资信技术文件的组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 投标声明书 | 格式附后 |
| 4 | 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件 | 格式、内容自拟 |
| 5 | 建筑装修装饰二级及以上资质证书及有效的安全生产许可证复印件 | 格式、内容自拟 |
| 6 | 法定代表人授权委托书及身份证复印件；投标代表是法定代表人不需提供 | 格式附后 |
| 7 | 投标人基本情况表 | 格式附后 |
| 8 | 项目实施人员一览表 | 格式附后 |
| 9 | 项目负责人情况表 | 格式附后 |
| 10 | 资信及商务响应表 | 格式附后 |
| 11 | 技术响应表 | 格式附后 |
| 12 | 类似项目实施情况一览表 | 格式附后 |
| 13 | 可根据评分项所涉及的内容进行编制等详细内容 | 可根据评分项所涉及的内容进行编制 |
| 14 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影 响投标人商务技术文件评分的各类证明材料 | 内容自拟（可选择性提供） |

14.3报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 开标一览表 | 格式附后 |
| 4 | 中小企业声明函 | 格式附后（可选择性提供） |
| 5 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 内容自拟（可选择性提供） |

供应商提供以上资料复印件（加盖单位公章）。供应商应保证以上资料真实有效，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，将取消投标资格，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

### 15. 投标保证金

无。

### 16. 投标文件编制

16.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

16.2供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《资信、技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

16.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

16.4 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.5 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

### 17.投标文件的签章

17.1 《投标文件》的签章：见《前附表》。

17.2 《投标文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖供应商公章。

17.3 参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

### 18.投标文件的形式

18.1投标文件的形式：见《前附表》。

18.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

18.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### 19．投标文件的份数

19.1 投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标文件的递交

### 20. 投标文件的上传、递交

20.1 “投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### 21.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

21.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### 22.投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

22.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 23.投标文件的备选方案

23.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

### 24. 投标截止期

24.1供应商应按前附表第23、24两项规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。

24.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 五、开标

### 25.开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

#### 3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

#### 3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。

（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

4.2供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

## 六、评标

### 26.评标会议

#### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

#### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2 评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

#### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

#### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

#### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

#### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

#### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1 由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2 评标过程中评标委员会对供应商提出质询或要求供应商书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1 《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未

能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）投标报价中出现赠送、免费或返还形式的；

（13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

#### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见“评标办法”。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

#### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

#### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为中标（成交）候选供应商。

#### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### 27.评标细则：

#### （一）总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

#### （二）分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信、技术分=（评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数）

投标人评标综合得分=价格分+商务资信、技术分

#### 评分细则

3.1资信技术分（80分)

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | - 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证，得1分； - 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分； - 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分； 4、投标人具有政府部门颁发的“守合同重信用”证书的得1分； 5、投标人具有第二类医疗器械经营备案凭证得1分。 注：须提供相关证明材料，加盖CA章。 | 5分 |
| 2 | 项目业绩 | 投标人自2019年1月1日起（以合同签订日期为准）具有过县市级及以上民政部门老年人家庭适老化改造项目的，并获得业主满意评价的，每个得1分，最高得2分。 注：须同时提供相关合同业绩、中标通知书、业主的满意评价，提供相关佐证证明材料，否则不得分。 | 2分 |
| 3 | 项目背景及 现状分析 | 根据对本项目的背景及老人的身体健康和生活环境现状、存在的问题和项目的重点、难点进行调查分析，并针对性地提出本项目的合理化建议和解决方案（0-5分）。 | 5分 |
| 4 | 前期入户需求评估 | 根据投标人提供的前期入户需求调查评估、实施方案进行综合评审，方案具体详细、符合实际、切实可行、科学性、合理性、可操作性等（2-8分）。 | 8分 |
| 5 | 对本项目需求的理解、改造实施方案等 | 根据投标人对本项目需求的理解，以及改造实施方案（包括但不限于改造方案、项目工期、确保项目供货和产品质量的措施或方案、项目实施进度安排、安装调试方案、验收方案及对本项目合理化建议等）的完整性、合理性、先进性等进行打分（3-10分）。 | 10分 |
| 6 | 产品技术参数指标情况 | 符合招标文件明确指标参数的得8分。指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。 | 8分 |
| 7 | 产品选型情况 | 根据投标人提供的投标产品或设备的选型情况，包括品牌、规格、型号、质量水平优势等综合评分（要求列出所有设备设施的相应品牌）（0-4分）。 | 4分 |
| 8 | 项目团队 | - 项目负责人：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B证)的得2分。 - 具有住房和城乡建设领域专业技术管理人员施工员职业培训合格证书的，每个得1分，最高得2分。 - 具有康复辅具适配人员、健康管理师、低压电工证的，每个得1分，最高得3分。 注：须提供相关证书或网络查询截图。提供近3个月本单位的社保证明复印件，不提供不得分。 | 7分 |
| 9 | 售后服务 | 根据投标人本土化网点分布情况等的履约能力情况综合打分（内容包括但不限于投标人的售后服务呼叫电话和响应时间长短、网点现场服务支持能力、售后服务点分配数量情况（包括人员配置。提供本本土化网点人员社保证明或最近3个月人员工资发放银行流水，劳动合同或者劳务合同）（0-6分）。 | 6分 |
|  |  | 质量维护期：质量维护期不少于2年，每增加半年，得1分，最高2分。 | 2分 |
| 10 | 项目管理系统 | 供应商具备适老化改造服务管理系统，通过信息化对适老化改造服务全过程进行管理，能实现适老化改造服务对象二维码管理，具备现场信息采集内容存入、项目评估（含家庭定位功能）、项目审核、民政审批、项目施工、改造前后场景照片对比、验收审计、施工比例统计、其他统计、数据储存等功能进行综合打分（0-5分）。 注：提供相应的佐证证明文件。 | 5分 |
| 11 | 应急预案及安全保障措施 | 根据投标人提供的应急预案及安全保障措施的内容详细全面程度、针对性及合理性进行打分（0-4分）。 | 4分 |
| 12 | 项目增值服务 | 投标单位为本项目提供的增值服务是否具有实质性，内容是否详实，由评委打分（0-2分）。 | 2分 |
| 13 | 实物样品 | 根据所提供样品外观、材料、参数要求、功能等进行综合打分（0-12分）。（样品未提交、样品不全及显示投标人信息的按0分处理） | 12分 |

3.2报价分(20分)

3.2.1价格评分采用低价优先法计算，即在有效报价中，满足采购文件要求且投标价格（折扣率）最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分20分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价（折扣率））×20%×100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。

3.2.2根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

28. 评标内容的保密

28.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

28.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

29. 投标文件的澄清

29.1公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

29.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

30. 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

31.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

31.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

31.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

31.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

31.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

32.出现第31款规定以内的情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、定标

### 33. 定标

33.1确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

33.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

33.3在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他供应商。

33.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

## 八、合同签订及其他

### 34．中标通知书

34.1确定中标供应商后，采购人将在发布招标公告的网站上公布中标结果，在发布公告的同时，采购代理机构将通知中标候选供应商按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙江省财政厅文件 浙财采监字[2009]28号）的要求注册并登记加入政府采购供应商库。

34.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

34.3供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

34.4如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，可以考虑与下一次序中标候选人进行签订合同或另行组织采购。

34.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，将按照合同条款处罚。

### 35．合同的签订

35.1中标供应商接到中标通知后30日内，与采购人签订合同，签订后送一份至招标代理机构备案。

- 36.履约保证金

# 36.1 见第三章技术规范和服务要求。

36.2 中标人如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

36.3 履约保证金可以用支票、银行汇票的形式交纳。

### 37.采购方式改变

在符合资格的供应商不足规定数量或供应商提供的服务及其报价等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购人将根据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，重新选择合适的方式进行采购。

### 38.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理机构提出询问，采购人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

### 39．解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和招标代理机构。

# 第三章 技术规范和服务要求

一、项目概况

老年人家庭适老化改造项目为2022年嵊州市政府民生实事工程。适老化改造是指通过安装改造、设施配备、辅具适配等方式，改善老年人的居家生活环境，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适应，增强老年人居家生活的安全性和便利性，从而提升居家生活品质。

二、实施对象

实现“三老”人员和现有失能困难老年人全覆盖。主要对象为：

1、“三老”人员（是指1949年9月30日前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员，老游击队员，老交通员）；

2、困难老年人中失能、部分失能人员；

3、计划生育特殊家庭老年人中失能、部分失能人员；

4、适当考虑困难人员中部分80周岁以上的自理老年人。

注：适老化改造对象家庭应对改造住房拥有产权或者长期使用权，凡是租赁房屋（不含廉租房、公租房）、房屋近2年内需拆迁、确实不具备改造条件和危房的，已列入残联无障碍改造计划或已经实施残联无障碍改造、适老化改造的，不列入此次改造。

- 改造范围

标项一：三界镇等8个乡镇街道区域包括三界、鹿山、黄泽、浦口、剡湖、仙岩、金庭、下王共计约163户，具体清单由采购人中标后提供。

标项二：甘霖镇等6个乡镇街道区域包括甘霖、崇仁、石璜、贵门、长乐、谷来共计约136户，具体清单由采购人中标后提供。

四、改造预算

1、本项目平均每户家庭改造费用为8000元（包含产品设备、改造安装、系统录入、售后服务、税费等所有费用，单户最终结算金额不得超出9000元，超出部分不予支付），上门评估服务及改造设计方案不包含于本次招标内容。

2、按照采购人确定的评估改造方案和预算实施改造。

五、工作要求

1、任务分配。各镇（街道）开展改造名单摸排，由老年人家庭提出改造申请，填写《居家适老化改造申请审批表》，各镇（街道）审核认定对象，将对象进行公示。

2、评估设计与改造实施。中标单位开展适老化改造需求评估，提出改造方案，经老年人家庭确认签字后，报当地镇街审核，按照审核后的方案实施改造。在入户调查时，中标单位须再次核对老年人各类信息，如老年人家庭经中标单位入户调查后，确实不符合改造条件的，放弃该户后，不支付任何费用（包括评估费）。改造过程中，中标单位应广泛听取住户意见，及时发现并修正问题，确保效果。同时，确保工程质量以及改造过程中的安全生产，负责改造结束后场地的卫生清理工作，负责改造项目的质量维护，应尽量缩短改造工期，减少对项目对象正常生活的影响。改造完成后，中标单位要建立完整的改造档案，保留完整的改造信息，并录入信息管理系统，并做好纸质台账。

3、项目验收。改造完成后，中标单位自我初审合格后，由专业机构实地验收评估，经老年人家庭确认后，报当地镇街审核，验收结果作为费用结算和补贴依据。老年人家庭与改造服务机构签署设施维护和安全使用协议，质量维护期不少于2年。

六、采购内容清单及技术要求

（一）改造内容

居家适老化改造聚焦老年人安全、健康等功能性需求，选择适配性产品，组成不同场景居家环境的产品服务包，围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”五个方面功能，设立基础改造服务包和拓展改造服务包。

基础改造服务包8项内容，拓展改造服务包12项内容，根据老年人家庭自愿选择，超出补助标准的费用由个人承担。改造项目应以施工类为主，适量配置康复辅助器具，不得以添置一般性家具、家电产品代替适老化改造，确实需要的通过其他途径进行解决。

具体内容为：

（1）如厕洗澡安全。卫生间、浴室地面防滑处理，配备坐便器、洗澡椅，安装扶手等，降低意外风险。

（2）室内行走便利。实施出入通道无障碍改造，室内墙体安装扶手（抓杆）、加装夜间照明装置等，便于老人行走。

（3）居家环境改善。对锈蚀水管、老化裸露用电线路改造等，改善居住环境。

（4）智能监测跟进。安装物联网门磁监测系统、紧急呼叫系统、燃气监测报警器等，做好老年人安全监护。

（5）辅助器具适配。适配与无障碍改造有关的辅助器材等，适应居家生活。

（表1）居家适老化改造需求表

| 基础改造服务包（共 8 条） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 如厕洗澡安全 | 1.地面（地板）防滑处理 地面（地板）防水处理 |  |
|  | - 蹲坑加装坐便器 更换老旧坐便器 |  |
|  | - 浴室使用洗澡椅 卫生间、浴室安装扶手 |  |
| 室内行走便利 | 4.室内通道、楼梯、台阶安装扶手 加装床边扶手 |  |
|  | 5.地面、门槛消除高低差无障碍改造 |  |
| 居家环境改善 | - 室内老化裸露用电线路（电箱）改造 双控电灯开关、插座位置安装合理，有明显的标识（如：开关外环有荧光贴条） |  |
|  | 7.加装夜间照明装置，提供夜晚行动（如：感应式或触控式小灯） |  |
|  | 8.更换锈蚀的水管 更换适老化水龙头（加长、花洒、抽拉式龙头） |  |
| 拓展改造服务包（共 12 条） |  |  |
| 如厕洗澡安全 | 9.配备移动式坐便器等助厕设备设施 |  |
|  | 10.更换洗脸台盆 |  |
|  | 11、配备助浴设备设施 |  |
| 室内行走便利 | 12.门距宽度满足让老年人轮椅进出（80cm） |  |
| 居家环境改善 | 13.厨房地面防滑处理 |  |
|  | 14.厨房操作台更换 |  |
|  | 15.室内墙面（吊顶）严重脱落，灰暗需要粉刷、亮化 |  |
|  | 16.适老床头柜（放置手电） 适老餐桌 适老扶手椅 |  |
|  | 17.家具及墙壁做特殊防护设计（如：铺设软布、转角处有装上保护装置） |  |
| 智能监测跟进 | 18.安装物联网门磁监测系统 安装紧急呼叫系统 安装燃气监测报警系统 |  |
|  | 19.防走失手环 |  |
| 辅助器具适配 | 20.辅具器材 |  |
|  | 助行辅助：助行器、拐杖、轮椅 |  |
|  | 洗浴辅助：洗澡床、扶手 |  |
|  | 照护辅助：褥疮垫、床边桌、移位枕 |  |

（二）采购清单

产品材料费为材料采购含税价；改造安装服务费包括：施工费用、人员费用、材料运输费用、不可预见费用、管理费用、税金等。

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 参数规格及要求 | 单位 | 采购人指导价 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品材料费 | 改造安装服务费 | 合计（元） |  |  |
| 一 | 基础改造服务包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 如厕 洗澡 安全 | 疏水防滑地垫 | 采用pvc材质，无异味，韧性佳；母环圆扣可拼接。采用尺寸：300*300mm。 | ㎡ | 80 | 10 | 90 |  | 国产主流品牌 |
| 2 |  | 防滑地胶 | 采用pvc材质，防湿滑系数为≥R10，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方；禁止使用便携式防滑地垫。 | ㎡ | 240 | 100 | 340 |  | 国产主流品牌 |
| 3 |  | 蹲坑拆除凿平 | 拆除(地台)蹲坑接排污管，水泥砂浆抹平贴砖，防水处理，垃圾清运。 | 项 | 450 | 750 | 1200 |  |  |
| 4 |  | 坐便器 | 使用连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 个 | 800 | 200 | 1000 |  | 国产主流品牌 |
| 5 |  | 洗澡椅 | 沐浴椅质量标准：尺寸：凳面40*33.5CM;靠背宽度43CM两扶手间距离：41CM坐板离地高度：37.5-50.5CM,八档可调净重：3.1KG。材质:铝合金,凳面及靠背为环保PE材料壁厚：1.2MM表面处理：阳极氧化(雾银)外置花洒口。扶手灰色+靠背座板白色+支撑架银色。称重130 | 个 | 800 | / | 800 |  | 国产主流品牌 |
| 6 |  | 挖埋排污管道 | 给老人新建卫生间，挖沟、布管线到化粪池或排污管网，回填，恢复原有地面（含管材、不含化粪池）。 | 米 | 70 | 150 | 220 |  |  |
| 7 |  | 安装化粪池 | 给没有污水管网的家庭挖埋安装小型三段式化粪池，管口直径 110mm,容量 0.3-1 立方。 | 项 | 1200 | 800 | 2000 |  |  |
| 8 |  | 新建隔墙 | 按照砌墙规范流程实施。水泥粉刷，墙体平整，适用于卫浴间的施工。规格：240mm厚 | ㎡ | 140 | 60 | 200 |  |  |
| 9 |  | 铺贴瓷砖 | 国内标准墙面砖，符合耐磨，防水，环保，抗压要求。用300*300mm、300*600mm 瓷砖，适用于厨房、卫浴间的施工。 | ㎡ | 120 | 80 | 200 |  | 国产主流品牌 |
| 10 |  | 浴帘 | 浴帘材质：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩，加挡水条，适用任何墙面。 | 套 | 200 | 30 | 230 |  | 国产主流品牌 |
| 11 |  | 一字型扶手 | 颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为 ABS 抗菌材料，内管厚度：1.2mm,直径 35-50mm，扶手表面带有防滑颗粒、夜光圈，扶手应具备防止转动设计，承重力≥200kg。 | 个 | 70 | 30 | 100 |  | 国产主流品牌 |
|  |  | L型扶手 | 尺寸：400*600mm，颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为 ABS 抗菌材料，扶手直径为35-50mm，扶手表面带有防滑颗粒、夜光圈，扶手应具备防止转动设计，承重力≥300kg。 | 个 | 150 | 50 | 200 |  | 国产主流品牌 |
|  |  | L型沐浴扶手 | 扶手应符合残联无障碍标准，尺寸：500*1000mm，含同色的花洒固定座、肥皂盒，颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为ABS/尼龙材料，扶手直径为35mm，内层为不锈钢或铝合金材质，扶手表面有防滑浮点，底座应为2mm厚不锈钢，承重力≥200kg。 | 条 | 350 | 80 | 430 |  | 国产主流品牌 |
|  |  | 上翻扶手 | 尺寸：高 750*长 600mm，不锈钢底座，底板为≥3mm，可折叠上翻，关节为不锈钢，带支撑杆；颜色：白色/黄色，材质：扶 手 外 层 为 ABS 抗 菌 材 料 ， 扶 手 直 径35-50mm，扶手表面带防滑颗粒，承重力≥300kg。 | 个 | 300 | 100 | 400 |  | 国产主流品牌 |
|  |  | 前倾侧翻扶手 | 尺寸：长800*宽80mm，不锈钢底座，可上翻；颜色：白色，材质：扶手外层为ABS抗菌材料，承重力≥200kg。 | 条 | 500 | 85 | 585 |  | 国产主流品牌 |
|  |  | 落地扶手 | 尺寸：700*600mm，U 型间距 130mm，落地加强脚，颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为ABS 抗菌材料，扶手直径为35-50mm，扶手表面带防滑颗粒， 承重力≥300kg。 | 个 | 290 | 50 | 340 |  | 国产主流品牌 |
| 12 |  | 一体式马桶扶手架 | 尺寸：宽570×纵深540×高650mm 材质：PP+碳钢+TPE 净重：约8.4kg 适配马桶缸体座高：370~440mm 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观；无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间 | 套 | 820 | 60 | 880 |  | 国产主流品牌 |
| 13 | 室内 行走 便利 | PVC扶手 | 采用 PVC 材质扶手，内层为不锈钢或铝合金，圆形，直径为 35-50mm;适用于室内通道、楼梯、台阶等。 | 米 | 120 | 50 | 170 |  | 国产主流品牌 |
|  |  | PVC立柱扶手 | 采用PVC材质扶手,圆形,直径为50mm；颜色为红棕色，立柱为同色扁圆形，采用不锈钢银色拉丝连接。适用于室内楼梯、台阶等。 | 米 | 280 | 120 | 400 |  | 国产主流品牌 |
| 14 |  | 树脂扶手 | 外管材质为树脂，内芯采用材质铝合金，底座采用锌合金，靠墙安装，稳固性强，产品美观大方，直径为 35-50mm,适用于走廊扶手安装。 | 米 | 150 | 35 | 185 |  | 国产主流品牌 |
| 15 |  | 楼梯不锈钢落地扶手 | 材质：304 不锈钢，尺寸规格：直径为 35-50mm，落地柱安装起步，高 800-1000mm，楼梯外侧安装，防止老人意外坠落。 | 米 | 160 | 120 | 280 |  | 国产主流品牌 |
| 16 |  | 床边扶手 | 扶手应采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，建议底座面积尺寸：≥800*600mm，产品净重量≥20kg，提高使用使用安全性。 | 个 | 800 | 200 | 1000 |  | 国产主流品牌 |
| 17 |  | 拼接斜坡 | 材质：PELD 及 PEHD 混合材料。 性能：表面防滑设计，安全性强。 规格：可根据实际情况灵活进行裁剪拼接，组装简单。 | 块 | 50 | 5 | 55 |  | 国产主流品牌 |
| 18 |  | 橡胶坡道 | 材质：天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑、承重力高达 500kg。 | 块 | 150 | 50 | 200 |  | 国产主流品牌 |
| 19 |  | 水泥坡道 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道，坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。 | ㎡ | 120 | 80 | 200 |  |  |
| 20 |  | 门槛移除 | 拆除门槛，清理原材料，定制并安装新门槛并与地面水平。 | 项 | 200 | 150 | 350 |  |  |
| 21 |  | 地面硬化 | 原地面清理，局部凿除，混泥土砂浆找平≤30mm、收光处理，含拆除、混泥土砂浆、辅材及人工安装费。硬化厚度≥100 厚。 | ㎡ | 40 | 70 | 110 |  |  |
| 22 | 居家 环境 改善 | 电路改造 | 产品应符合国家有关标准，电路线进线≥10㎡，线路为明装 PVC 套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座等。 | 米 | 21 | 6 | 27 |  | 国产主流品牌 |
|  |  |  | 产品应符合国家有关标准，空调插座线≥4㎡，线路为明装 PVC 套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座等。 | 米 | 15 | 6 | 21 |  | 国产主流品牌 |
|  |  |  | 产品应符合国家有关标准，插座线≥2.5 ㎡，线路为明装 PVC 套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座等。 | 米 | 10 | 5 | 15 |  | 国产主流品牌 |
|  |  |  | 产品应符合国家有关标准，灯具线≥1.5 ㎡，线路为明装 PVC 套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座等。 | 米 | 8 | 5 | 13 |  | 国产主流品牌 |
| 23 |  | 强电箱及漏电保护器装置 | 强电箱应符合国家有关标准，总控空气 开关 1 个，功率≥63A，其他空气开关≥5 个，功率≥10A。适用于有电路安全隐患，无总控开关盒、空气开关的家庭。 | 套 | 450 | 150 | 600 |  | 国产主流品牌 |
| 24 |  | LED 灯 | 采用 LED 光源，根据房间面积大小，功率 16-24W。产品包括吸顶灯等。 | 个 | 100 | 50 | 150 |  | 国产主流品牌 |
| 25 |  | 球泡灯 | 采用 LED 光源，根据房间面积大小，功率 16-24W。 | 个 | 30 | 20 | 50 |  | 国产主流品牌 |
| 26 |  | 感应小夜灯 | 采用红外线感应装置，LED 节能灯泡，灯亮 时间应适应老年人安全行走的要求，灯 亮时间≥90 秒，鼓励采用更长时间的小夜灯，灯角度可调，满足不同场景需求。适用于卧室、厕所、厨房、通道等，方便老人起夜。 | 个 | 80 | 10 | 90 |  | 国产主流品牌 |
| 27 |  | 水管 | 产品应符合国家有关标准，采用 PPR 热熔管，直径15-20mm，明管铺设，含弯头等配件。 | 米 | 20 | 30 | 50 |  | 国产主流品牌 |
| 28 |  | 水龙头 | 应采用拨杆式把手，冷热混水阀，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。 | 个 | 150 | 40 | 190 |  | 国产主流品牌 |
| 29 |  | 手持花洒 | 含不锈钢淋浴管，更抗菌耐用。 | 个 | 50 | 30 | 80 |  | 国产主流品牌 |
| 30 |  | 台盆花洒水龙头 | 龙头为冷热混水阀，拨杆式把手，单孔，高脚，旋转式功能切换开关，手持花洒ABS材质，多层电渡。适用于洗脸台盆。 | 个 | 250 | 60 | 310 |  | 国产主流品牌 |
| 31 |  | 花洒水龙头 | 应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴。 | 个 | 540 | 60 | 600 |  | 国产主流品牌 |
| 二 | 拓展改造服务包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 如厕 洗澡 安全 | 移动马桶 | 采用钢管或铝合金＋PP 材质，具备座椅高度可调节等功能。 | 个 | 270 | 30 | 300 | 国产主流品牌 |  |
| 33 |  | 洗脸台盆 | 材质：陶瓷／人造石，釉面洁净平滑，高度≤800mm，方便轮椅进人。应包含下水器、软管 | 套 | 300 | 50 | 350 | 国产主流品牌 |  |
| 34 |  | 电热水器 | 采用储水式电热水器，应具备防漏电装置，容量 40 升，功率≥2000W，二级效能。 | 个 | 800 | 200 | 1000 | 国产主流品牌 |  |
| 35 |  | 整体卫浴 | 应具备如厕、沐浴功能，配置坐便器、手持花洒、洗手盆、照明、排风、安装扶手、地面防滑等适用于老年人使用，底座应采用 SMC材质。尺寸：1300mm*1700mm | 套 | 4600 | 800 | 5400 | 国产主流品牌 |  |
| 36 | 室内 行走 便利 | 门洞扩宽 | 对门洞狭窄影响轮椅通行进行扩宽，门净宽 度≥80cm。 | 项 | 200 | 600 | 800 |  |  |
| 37 |  | 免漆门 | 采用免漆门，门净宽度≥80cm，满足让老年人轮椅进出。含五金及门锁。 | ㎡ | 500 | 100 | 600 | 国产主流品牌 |  |
| 38 |  | 门把手 | T 型，更换损坏把手，便于开门。 | 个 | 120 | 80 | 200 | 国产主流品牌 |  |
| 39 | 居家 环境 改善 | 不锈钢厨房操作台 | 采用 SUS304 不锈钢材质，整体应为焊接一体，增加牢固度，长边一侧应具圆弧形，防止老年人碰伤，立柱脚高度可调节，高度及底部空间应符合无障碍要求，方便轮椅进入。尺寸：1200mm*500mm*790mm。 | 个 | 1200 | 100 | 1300 | 国产主流品牌 |  |
| 40 |  | 不锈钢洗漱池 | 采用 SUS304 不锈钢材质，单槽，带软管等其他配件，含高脚龙头。 | 个 | 430 | 70 | 500 | 国产主流品牌 |  |
| 41 |  | 不锈钢燃气操作台 | 1200*500*650mm，材料：SUS304不锈钢，整体为焊接一体型，长边单侧应圆弧形，立柱脚高度可调节，不锈钢板厚度0.9mm。 | 个 | 900 | 100 | 1000 | 国产主流品牌 |  |
| 42 |  | 墙面粉刷 | 应采用环保材料。墙面清理，批刮腻子 2 遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。 | ㎡ | 20 | 30 | 50 | 国产主流品牌 |  |
| 43 |  | 粉刷石膏 | 清理基层、找平、墙面抹灰。适用于基层为混凝土墙面、砖砌体墙面，不含乳胶漆。 | ㎡ | 15 | 30 | 45 |  |  |
| 44 |  | 吊顶 | 采用 PVC 材料，厚度≥8mm，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点。 | ㎡ | 70 | 50 | 120 | 国产主流品牌 |  |
| 45 |  | 集成墙板 | 采用竹木纤维、PVC 等环保材料，具备 防水防潮、阻燃、易清洗等特点。 | ㎡ | 120 | 60 | 180 | 国产主流品牌 |  |
| 46 |  | 适老床头柜 | 床头柜应稳固，采用多层板材料，高度 ≥650mm,以辅助老人起立。 | 个 | 400 | 50 | 450 | 国产主流品牌 |  |
| 47 |  | 适老扶手椅 | 扶手椅应稳固，椅子扶手采用曲木材质，扶手处应留有可放置拐杖位置，座垫为高密度海绵，外套透气布料或皮质。 | 张 | 320 | 30 | 350 | 国产主流品牌 |  |
| 48 |  | 适老餐桌 | 餐桌应稳固，桌面采用实木材料，桌边 角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。 | 张 | 850 | 50 | 900 | 国产主流品牌 |  |
| 49 |  | 防撞垫 | 建议采用环保 EVA/NBR 材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴。 | 个 | 4 | 1 | 5 | 国产主流品牌 |  |
| 50 |  | 防撞条 | 采用环保 EVA/NBR 材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴。 | 米 | 30 | 5 | 35 | 国产主流品牌 |  |
| 51 | 智能 检测 跟进 | 门磁开关 | 传输模式:NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee;可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向老人子女、社区政府等发出信息。 | 个 | 160 | 60 | 220 | 国产主流品牌 |  |
| 52 |  | 紧急呼叫器 | 触发方式：支持按键触发报警和拉绳触发报警； 工作模式：老人触发报警后，信息平台收到报警信息，指定手机号码收到短信通知。 | 个 | 180 | 60 | 240 | 国产主流品牌 |  |
| 53 |  | 呼叫门铃 | 采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。建议采用 1 个闪光震动门铃接收器,2 个呼叫按钮。 | 个 | 150 | 50 | 200 | 国产主流品牌 |  |
| 54 |  | 烟雾报警器 | 传输模式：NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee;通过对周围环境中烟雾浓度监测，可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向老人子女、社区政府等发出警报信息。 | 个 | 135 | 20 | 155 | 国产主流品牌 |  |
| 55 |  | 燃气报警器 | 传输模式:NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee;通过对周围环境中的低燃气浓度可燃气体进行实时连续采集，当燃气浓度超过安全设定值时，可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向老人子女、社区政府等发出警报信息。 | 个 | 160 | 20 | 180 | 国产主流品牌 |  |
| 56 |  | 防走失手环 | SIM卡：侧插 NANO 卡托式 内存：128Mb+64Mb 电池：700mAH 充电方式： 磁吸充电 防水等级： IP65 测心率：支持 体温监测：支持 血压检测：支持 血氧检测：支持 手环表脱落提醒：支持 定位功能：GPS定位+WIFI定位+LBS | 个 | 300 | 20 | 320 | 国产主流品牌 |  |
| 57 | 辅具 器材 适配 | 助行器 | 铝合金架，框式梯型，可折叠，高度可调节，承重≥100kg。 | 个 | 280 | 20 | 300 | 国产主流品牌 |  |
| 58 |  | 腋杖 | 腋杖,高强度铝合金管材，高度可调节，适合不同身高的人使用，承重≥100kg。 | 个 | 70 | 10 | 80 | 国产主流品牌 |  |
| 59 |  | 手杖 | 高强度铝合金管材，高度可调节，适合不同身高的人使用，携带方便，收纳轻松，含三角拐、四角拐、双弯四角拐等。 | 个 | 70 | 10 | 80 | 国产主流品牌 |  |
| 60 |  | 双弯四角拐 | 产品材质：铝合金+碳钢+塑胶。手柄双弯设计，加厚1.2铝合金管，TPR软握把，承重135kg，海绵辅助起身握把，高度6档可调。产品高度58-87cm折叠尺寸50*75cm高宽。 | 条 | 130 | 20 | 150 | 国产主流品牌 |  |
| 61 |  | 铝合金轮椅 | 铝合金车架,后背可折叠,具备看护手刹,安全带,座位宽度≥450mm。 | 张 | 600 | 30 | 630 | 国产主流品牌 |  |
| 62 |  | 高靠背轮椅 | 铝合金车架，座椅靠背可后仰，具备看护手刹，安全带，座宽度≥450mm。 | 张 | 1100 | 50 | 1150 | 国产主流品牌 |  |
| 63 |  | 洗澡床 （适用卧床人员） | 使用可充气,环保 PVC 材质。 | 张 | 600 | 100 | 700 | 国产主流品牌 |  |
| 64 |  | 马桶增高器 | 采用 PE 抗菌材质，增加马桶高度，两侧扶手设置，方便老人起身辅助。适用于关节受限老人的如厕起身。 | 张 | 200 | 30 | 230 | 国产主流品牌 |  |
| 65 |  | 防褥疮坐垫 | 采用 PVC 材质，轻巧耐拉伸，坐垫分布小孔，具备透气、分散臀部、腿部的压力,应配置打气筒,方便充气。适用于老人长期坐椅子使用，预防褥疮。 | 个 | 80 | 20 | 100 | 国产主流品牌 |  |
| 66 |  | 床边桌 | 桌腿带万向静音轮、刹车，高度可调节。方便卧床老人进食、阅读、写字等需求。 | 张 | 400 | 20 | 420 | 国产主流品牌 |  |
| 67 |  | 移位枕 | 形状:R 型或者三角型，高密度海绵，外套为全棉材质，适用于卧床老人护理翻身垫，预防压疮。 | 个 | 55 | 5 | 60 | 国产主流品牌 |  |
| 68 |  | 调节靠背器 | 不锈钢或铝合金材质，轻便透气,角度可调可折叠，承重 200 公斤以上。 | 个 | 250 | 50 | 300 | 国产主流品牌 |  |

注：1、如在改造期内所需产品在本次招标采购清单中未列入的，由中标方提出增补产品，价格则根据采购人市场调查后确定单价同比例下浮。

2、推荐品牌仅供参考，投标供应商可自行选择其他品牌，但其档次、性能要求不得低于上述参考品牌的标准。

七、改造工作程序

1、改造实施：改造服务机构根据采购人提供的改造方案，按标准实施改造，改造过程中广泛听取老年人及老年人家庭意见，及时发现并修正问题，确保效果。同时，确保工程质量以及改造过程中的安全生产，负责改造结束后场地的卫生清理工作，负责改造项目的质量维护，应尽量缩短改造工期，减少对项目对象正常生活的影响。改造完成后，改造服务机构要建立完整的改造档案，保留完整的改造信息，包括竣工图、安装成果说明、完整清晰的改造前后图片、改造方案等资料录入信息管理系统，并做好纸质台账。

2、项目验收：施工完成后，按计划有序验收，填报验收单并审核认定（居家适老化改造验收表），经老年人家庭确认后，改造服务机构将台账资料等移交各属地乡镇街道，各属地乡镇街道汇总后报民政局。验收结果作为费用结算和补贴依据，改造资金应区分产品费用和改造安装费用，不得将改造安装费用冲抵进入产品费。验收机构与改造服务机构不得是同一家单位。老年人家庭与改造服务机构签署设施维护和安全使用协议，质量维护期不低于2年。乡镇（街道）逐户实地验收，市民政局按不少于5% 的比例进行抽查。

3、完成验收后，改造服务机构负责将居家适老化改造申请表单、改造验收表单、改造前后图片比对等完整资料，按照一户一档的原则按要求录入浙江省政府民生实事系统和省民政厅相关系统。

八、其他要求

1、改造设备如涉及医疗器械，如投标单位不具有医疗器械经营备案证明，则需委托具有医疗器械经营备案证明的单位进行相关经营活动。

▲2、改造实施前，中标单位应明确告知采购单位施工团队情况，相关施工人员应具备相应资质证书，并提供证书盖章复印件交采购单位存档。

3、中标单位未按评估改造方案改造的，由采购单位发出立即整改通告，如未整改，不予验收。中标单位在该户的所有改造资金自行承担。

▲4、中标单位要保证所有工程的质量。采购人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，其中标资格将被取消，并承担责任。

5、实际服务过程中如遇临时加急加班情况，中标单位须积极配合，不得拒绝。

九、样品

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗澡椅 | 1个 |  |
| 2 | 一字型扶手 | 1个 |  |
| 3 | L型扶手 | 1个 |  |
| 4 | 上翻扶手 | 1个 |  |
| 5 | 落地扶手 | 1个 |  |
| 6 | 紧急呼叫器 | 1个 |  |
| 7 | 防走失手环 | 1个 |  |
| 8 | 双弯四角拐 | 1条 |  |

注：投标人应提供以上样品，样品未提交、样品不全及显示投标人信息的按0分处理。样品快递或送至嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼（ 嵊州市中天工程建设招标代理有限公司）于2022年 9 月 15 日9 点00 分截止。中标候选人的样品由采购单位封存作为验收标准和依据，其他单位的样品开标结束后退还。

十、资信及商务要求表

| 工期 | 2022年12月10日前100%完成居家适老化改造项目，并录入相关信息系统。 |
| --- | --- |
| 质量维护期 | 自交付安装并通过验收之日起不少于 2 年。质量维护期内质量出现问题，中标单位负责包修、包退、包换。 |
| 售后（技 术）服务要 求 | 1．投标人应按项目需求中的材质、制作要求和质量标准完成相关设施设备的设计制作、运输、安装调试、验收、售后服务等工作。投标文件中须明确地标明设施设备及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货（安装）时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单。 2．标准和规范 2.1 相关通用技术与基础标准； 2.2 相关产品质量标准； 2.3 相关产品试验方法标准； 2.4 相关用主要原材料质量标准； 2.5 相关用部分辅助材料及其试验方法标准。 3．技术规格说明 3.1 所有金属管材质量技术标准须符合 BS1387-1985 标准要求，工艺需采用安装环保工艺，要求所有材料环保无污染。 3.2 采用木材强度、甲醛释放量均应符合国家相关 E1 标准。 3.3 产品的金属部件：外部金属件焊接处无气孔，烘焦焊瘤、飞溅、咬边，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。 3.4 金属件漆膜或电焊镀层外观无凹凸疙瘩、飞漆、皱皮、色差，电镀层无裂纹、剥落和返锈。 3.5 油漆应环保、无毒，达到国家相关标准。 3.6 相关设施设备的、制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及招标实际需要。 4．质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 5．出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 6．中标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品，外观和内在质量不得有任何问题，中标人所交付的标的货物须一次性验收合格。 7．购置的适老化设施必须经过国家相关资质部门的安全认证，提供设施的厂商或提供改造服务的单位应对改造项目按照相关规定提供质量保证。 8．如出现中标人提供货物质量不符合招标人要求，中标人无条件更正并配送、安装。 |
| 验收 | 1、中标方的样品由采购人封存作为验收标准和依据。工程按国家标准规范进行验收。 2、隐蔽工程验收的特别约定：工程在覆盖、掩盖前，进行自检自查合格，在隐蔽前48小时通知采购人，由采购人自行或委托专家组织验收。 3、采购人在部分或全部改造完成后自行或委托专家组织验收。若因样品、质量、材质、安装等问题导致一次性验收不通过的，中标方应及时予以处理，直至验收通过，期间发生的一切相关费用由中标方承担，并在工程结算总造价的基础上再下浮百分之五作为工程结算价。 |
| 付款方式 | 合同签订后14日天内支付合同价款的40%作为预付款（中标人须提供预付款50%的银行保函），完成所有改造经验收合格并录入系统后14天内付至合同价款的80%，经结算审核后14天内付至审定价的100%。 中标单位结算尾款时，采购人应出具本项目的结算审核书，按照审核后的价格支付。 |
| 售后服务 | 中标单位承诺提供7×24小时的技术服务支持，质保期间出现的质量问题的，中标单位应在2小时内到达现场，进行修理、更换等，由此产生的费用由中标单位承担。 |
| 结算方式 | 1、中标折扣一次性包干不作调整，最终按实际改造数结合中标单价结算。 2、中标单价=采购人指导价×中标折扣 3、本项目平均每户家庭改造费用为8000元（包含产品设备、改造安装、系统录入、售后服务、税费等所有费用，单户最终结算金额不得超出9000元，超出部分不予支付），上门评估服务及改造设计方案不包含于本次招标内容。 4、由中标单位与民政局进行资金结算。验收通过后，凭验收表，各属地乡镇街道确认后向民政局上报资金结算清单表（每户实际结算清单）。如老年人家庭经中标单位初步入户调查后，确实不符合改造条件的，放弃该户后，不支付任何费用。 5、本项目采用单价折扣率方式进行报价，即所有单价按中标折扣率同比例下浮。中标折扣率在合同实施期间保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减，最终按实际改造数结合中标单价结算。 6、如在改造期内所需产品在本次招标采购清单中未列入的，由乙方提出增补产品，价格则根据采购人市场调查后确定单价同比例下浮。 |
| 数量调整 | 采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，按投标单价（单价参照结算原则进行确定）不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价（单价参照结算原则进行确定）计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。 |
| 安全要求 | 中标单位必须按规定程序和安全文明施工有关要求进行施工，做好安全维护工作，施工过程中的各种意外，其责任由中标单位承担，采购人不承担任何责任。 |
| 履约保证金 | 中标单位在合同签订之日起5个工作日内向采购人指定账户交纳合同价1%的履约保证金。履约保证金的交付方式：网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。履约保证金在合同约定的履约期满，确认投标人无违约行为后15天内无息返还。 |
| 其他要求 | - 1、须有一名常驻嵊州与采购人的联络人，该联络人应熟悉适老化改造的相关事宜，并在投标文件中注明，常驻联络人未经采购人同意不得更换。 2、中标方收到采购人整改通知3次后，仍拒不配合或整改的，采购人有权终止合同，结算时总造价下浮3%，并没收履约保证金。 |
| 违约责任 | 1、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之 5 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 2、乙方所交的货物样品、质量、材质、安装一次性验收通不过的，返工到验收通过，并在工程结算总造价的基础上再下浮百分之五作为工程结算价。 3、验收满意度：家庭代表验收意见不满意（含不签）率达到10%（含）以上的，在工程款结算时一次扣款100000元；不满意（含不签）率达到5%（含）-10%的，在工程款结算时一次性扣款50000元；不满意（含不签）率在5%以内的，在工程款结算时一次性扣款20000元。 |

- 附件：

1、嵊州市居家适老化改造告知书

### 2、嵊州市居家适老化改造申请审批表

3、嵊州市居家适老化改造前后比对档案

4、嵊州市居家适老化改造验收表

附件1

编号：

嵊州市居家适老化改造告知书

住户：

省政府今年将生活困难老年人家庭适老化改造列为十方面民生实事之一。你户被确定为我市改造的候选对象，现将有关事项告知如下：

一、改造内容。重点为每户提供生活便利（如：安装扶手）和无障碍设施（如：出入通道无障碍改造）等方面改造，适当改善居住条件（如：水、电线路改造等）。

二、方案实施。评估确定的改造方案经你户认可后，由你户主动要求改造，并与政府指定的施工单位签订协议，自愿承担房屋改造中相关责任。

三、政府补助。在政府补助标准内的费用，由政府与施工单位直接结算，实际改造超出补助标准的费用由你户支付。

嵊州市民政局

2022年  月  日

送 达 人：

签 收 人：

签收时间:

（此告知书一式两份，一份留档，一份由被告知人保存)

附件2

编号：

嵊州市居家适老化改造申请审批表

- 填表人                联系电话              填表时间：    年   月   日

| 以下内容委托乡镇（街道）民政助理员填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭基本信息 | 老年人姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 性 别 |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 户籍所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅情况 |  | 房产所有人 |  |  |  | 家庭人数 |  | □电梯房 □楼梯房 □平房 |  |  |
|  |  |  | 建筑面积： 平方米 |  |  |  |  |  | 户型： 室 厅 卫 |  |  |
|  | 身份特征 |  | □“三老”人员家庭 □低保家庭 □低保边缘家庭 □计划生育特殊家庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □瘫痪 □失能 □部分失能 □自理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共同生活家庭成员信息 |  | 姓名 | 性别 | 与老年人关系 |  |  | 身份证号码 |  |  | 联系方式 |
|  | 拟改造项目 |  | □如厕洗澡安全项目 □室内行走便利项目 □居家环境改善项目 □智能监测跟进项目 □辅助器材适配项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申 明 |  | 本人及家庭成员自愿申请住宅的适老化改造，接受政府指定的企业施工，同意政府补助的规定，愿意承担房屋改造中相关责任。 申请人签字（印）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容由相关审批部门填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审审批意见 |  | 乡镇（街道）意见： 签字（章） |  |  |  | 市民政局审批意见： 签字（章） |  |  |  |  |  |

附件 3	编号：

# 嵊州市居家适老化改造前后比对档案

验收时间： 	年	月	日

| 老年人姓名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 改造地址 |  |  |  |  |  |
| 身份特征 | □“三老”人员家庭 □低保家庭 □低保边缘家庭 □计划生育特殊家庭 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 改造项目 | 改造前照片 | 改造后照片 |  | 文字说明 |  |

附件4	编号：

# 嵊州市居家适老化改造验收表

# 验收时间： 	  年	  月	日

| 老年人姓名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 改造地址 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 施工现场 负责人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 改造内容 |  |  |  |  |  |
| 调整改造内容 | 项目 | 预 算 | 原 因 |  | 签 字 |
|  |  |  | □施工人员建议 □家属要求 |  |  |
| 原改造预算 |  | 改造后结算 |  |  |  |
| 家庭代表 验收意见 | □满意 □基本满意 □不满意 |  | 签 名 |  |  |
| 验收意见 | 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

- 第四章 合同格式及合同条款

甲方：（使用方）

乙方：（供应商）

- 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲方和乙方在平等自愿、协商一致的基础上，签订本合同。

第一条 服务内容

1、改造内容

居家适老化改造聚焦老年人安全、健康等功能性需求，选择适配性产品，组成不同场景居家环境的产品服务包，围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”五个方面功能，设立基础改造服务包和拓展改造服务包。

基础改造服务包8项内容，拓展改造服务包12项内容，根据老年人家庭自愿选择，超出补助标准的费用由个人承担。改造项目应以施工类为主，适量配置康复辅助器具，不得以添置一般性家具、家电产品代替适老化改造，确实需要的通过其他途径进行解决。

具体内容为：

（1）如厕洗澡安全。卫生间、浴室地面防滑处理，配备坐便器、洗澡椅，安装扶手等，降低意外风险。

（2）室内行走便利。实施出入通道无障碍改造，室内墙体安装扶手（抓杆）、加装夜间照明装置等，便于老人行走。

（3）居家环境改善。对锈蚀水管、老化裸露用电线路改造等，改善居住环境。

（4）智能监测跟进。安装物联网门磁监测系统、紧急呼叫系统、燃气监测报警器等，做好老年人安全监护。

（5）辅助器具适配。适配与无障碍改造有关的辅助器材等，适应居家生活。

第二条 项目概况

1、项目背景

老年人家庭适老化改造项目为2022年嵊州市政府民生实事工程。适老化改造是指通过安装改造、设施配备、辅具适配等方式，改善老年人的居家生活环境，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适应，增强老年人居家生活的安全性和便利性，从而提升居家生活品质。

2、改造范围

标项一：三界镇等8个乡镇街道区域包括三界、鹿山、黄泽、浦口、剡湖、仙岩、金庭、下王共计约163户，具体清单由甲方提供。

标项二：甘霖镇等6个乡镇街道区域包括甘霖、崇仁、石璜、贵门、长乐、谷来共计约136户，具体清单由甲方提供。

3、改造预算

本项目平均每户家庭改造费用为8000元（包含产品设备、改造安装、系统录入、售后服务、税费等所有费用，单户最终结算金额不得超出9000元，超出部分不予支付），上门评估服务及改造设计方案不包含于本次招标内容。

按照采购人确定的评估改造方案和预算实施改造。

4、实施对象

按照甲方提供的改造家庭对象清单实施改造。

5、改造工作程序

改造实施：乙方根据甲方提供的改造方案，按标准实施改造，改造过程中广泛听取老年人及老年人家庭意见，及时发现并修正问题，确保效果。同时，确保工程质量以及改造过程中的安全生产，负责改造结束后场地的卫生清理工作，负责改造项目的质量维护，应尽量缩短改造工期，减少对项目对象正常生活的影响。改造完成后，乙方要建立完整的改造档案，保留完整的改造信息，包括竣工图、安装成果说明、完整清晰的改造前后图片、改造方案等资料录入信息管理系统，并做好纸质台账。

项目验收：施工完成后，按计划有序验收，填报验收单并审核认定（居家适老化改造验收表），经老年人家庭确认后，乙方将台账资料等移交各属地乡镇街道，各属地乡镇街道汇总后报民政局。验收结果作为费用结算和补贴依据，改造资金应区分产品费用和改造安装费用，不得将改造安装费用冲抵进入产品费。验收机构与乙方不得是同一家单位。老年人家庭与改造服务机构签署设施维护和安全使用协议，质量维护期不低于2年。乡镇（街道）逐户实地验收，市民政局按不少于5% 的比例进行抽查。

完成验收后，乙方负责将居家适老化改造申请表单、改造验收表单、改造前后图片比对等完整资料，按照一户一档的原则按要求录入浙江省政府民生实事系统和省民政厅相关系统。

第三条 其他要求

1、改造设备如涉及医疗器械，如乙方不具有医疗器械经营备案证明，则需委托具有医疗器械经营备案证明的单位进行相关经营活动。

2、改造实施前，乙方应明确告知采购单位施工团队情况，相关施工人员应具备相应资质证书，并提供证书盖章复印件交采购单位存档。

3、乙方未按评估改造方案改造的，由甲方发出立即整改通告，如未整改，不予验收。乙方在该户的所有改造资金自行承担。

4、乙方要保证所有工程的质量。甲方将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，其中标资格将被取消，并承担责任。

5、乙方在改造施工中尽量采用改造清单中推荐的品牌，如改造清单中没有明确产品品牌的，乙方应尽量选择国内知名度较高、品质较好的产品。

6、实际服务过程中如遇临时加急加班情况，乙方须积极配合，不得拒绝。

- 7、常驻嵊州联络人：姓名：

身份证号：

第四条 项目工期

2022年12月10日前100%完成居家适老化改造项目，并录入相关信息系统。

第五条 合同价款

中标折扣率：

合同价款：金额（大写）：               （小写）：                 。

（合同价款=预算价×中标折扣率）

第六条 付款方式

1、履约保证金

乙方在合同签订之日起5个工作日内向甲方指定账户交纳合同价1%的履约保证金。履约保证金的交付方式：网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。履约保证金在合同约定的履约期满，确认投标人无违约行为后15天内无息返还。

2、款项支付

合同签订后14日天内支付合同价款的40%作为预付款（乙方须提供预付款50%的银行保函），完成所有改造经验收合格并录入系统后14天内付至合同价款的80%，经结算审核后14天内付至审定价的100%。

乙方结算尾款时，甲方应出具本项目的结算审核书，按照审核后的价格支付。

第七条 结算方式

1、中标折扣一次性包干不作调整，最终按实际改造数结合中标单价结算。

2、中标单价=采购人指导价×中标折扣

3、本项目平均每户家庭改造费用为8000元（包含产品设备、改造安装、系统录入、售后服务、税费等所有费用，单户最终结算金额不得超出9000元，超出部分不予支付），上门评估服务及改造设计方案不包含于本次招标内容。

4、由乙方与甲方进行资金结算。验收通过后，凭验收表，各属地乡镇街道确认后向民政局上报资金结算清单表（每户实际结算清单）。如老年人家庭经中标单位初步入户调查后，确实不符合改造条件的，放弃该户后，不支付任何费用。

5、中标折扣率在合同实施期间保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整。

6、如在改造期内所需产品在本次招标采购清单中未列入的，由乙方提出增补产品，价格则根据采购人市场调查后确定单价同比例下浮。

第八条 质量维护期

# 质量维护期：自交付安装并通过验收之日起          年。质量维护期内质量出现问题，中标单位负责包修、包退、包换。

第九条 验收

1、乙方的样品由采购人封存作为验收标准和依据。工程按国家标准规范进行验收。

2、隐蔽工程验收的特别约定：工程在覆盖、掩盖前，乙方进行自检自查合格，在隐蔽前48小时通知甲方，由甲方自行或委托专家组织验收。

3、甲方在部分或全部改造完成后自行或委托专家组织验收。若因样品、质量、材质、安装等问题导致一次性验收不通过的，乙方应及时予以处理，直至验收通过，期间发生的一切相关费用由乙方承担，并在工程结算总造价的基础上再下浮百分之五作为工程结算价。

第十条 甲乙双方责任

（一）甲方责任

1、甲方向乙方提供需改造的用户名单、联系方式、地址、前期评估资料等相关资料；

2、甲方指定相关负责人员为乙方协调用户进场改造事项；

3、负责监督项目的检查及验收工作；

4、按合同向乙方支付改造服务费用。

（二）乙方责任

1、乙方应具备产品及安装服务相关资质，并选派有经验的技术人员到现场进行入户改造安装等工作，指派项目总负责人，全面协调和管理；严格按照各项安装规范、技术要求等实施改造服务工作；

2、改造服务所必备的各种工具、仪表由乙方自行提供；

3、乙方配合甲方进行设备及附件的清点、验收工作；负责将改造方案、现场改造完成名单及评估结果提交给甲方；并将改造相关信息录入信息管理系统。

4、乙方应随时接受甲方的监督和检查，对不符合规范的项目无条件组织返工或整改，费用自理；

5、项目完成后，无论验收合格与否，供货产品在使用过程中，因乙方安装服务存在质量隐患等原因造成的全部直接和间接损失，均由乙方负全部责任。

6、乙方收到甲方整改通知3次后，仍拒不配合或整改的，甲方有权终止合同，结算时总造价下浮3%，并没收履约保证金。

第十一条 质量保证

- 乙方提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 乙方须按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺提供服务。

第十二条 转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第十三条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十四条 违约责任

1、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之 5 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、乙方所交的货物样品、质量、材质、安装一次性验收通不过的，返工到验收通过，并在工程结算总造价的基础上再下浮百分之五作为工程结算价。

3、验收满意度：家庭代表验收意见不满意（含不签）率达到10%（含）以上的，在工程款结算时一次扣款100000元；不满意（含不签）率达到5%（含）-10%的，在工程款结算时一次性扣款50000元；不满意（含不签）率在5%以内的，在工程款结算时一次性扣款20000元。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱）导致不能履行合同，则合同履行期可延长， 其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十七条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、本合同一式陆份。甲、乙双方各执叁份，本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

# 第五章  投标文件格式

本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本项目的相关要求，对有关内容、表格可进行补充或修改，但不得对实质性内容做出变动。

#### 资格文件/资信技术文件/报价文件封面格式

正本或副本

资格文件/资信技术文件/报价文件

项目名称：嵊州市2022年困难老年人家庭适老化改造项目

项目编号：      SZZT-F220801WLX

投 标 人：     （全称）（加盖公章）

投标人地址：

二〇二二 年    月    日

附件

投标资格声明书

致：          （采购人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方承诺已经具备采购文件规定的参加本项目政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）我单位（投标人）具有           资质；

（8）项目负责人具有     专业      级职称。

4、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方中标，愿意接受社会监督和检察院调查。

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

授权代表人签字或盖章：

投标人全称（盖章）：

2022年    月    日

说明：重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件

投 标 声 明 书

致：（招标人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为*********）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为  90  个工作日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件

授权委托书

本人   （姓名）  系        （投标人名称）      的法定代表人，现授权

（姓名）    （   身份证号码   ） 为我方代理人。授权代理人根据授权对

（项目名称）    投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2022年  月  日—2022年  月  日止

授权代理人无转委托权。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

日期：2022年   月   日

注：后附法定代表人和授权代理人的双面身份证复印件，若是法定代表人参加投标的及签署投标文件的则不需提供该授权书。

附件

资 信 及 商 务 响 应 表

单位全称（公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |  |
| 质量维护期 |  |  |  |
| 售后（技术）服务要求 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 结算方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 安全要求 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

# 2、投标人若不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：2022年   月   日

附件

投标人基本情况表

| 投标人信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 联合体投标 | 是□ 否□ | 联合体成员单位 |  |  |  |
| 性质 | 国有□ 国有控股□ 私营□ 事业单位□ |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 注册资本 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 通信地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 公司电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 公司网址 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| 企业认证 |  |  |  |  |  |
| 企业获奖（如有） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 投标人联系人信息 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 移动电话 |  |  |
| 固定电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册，如有附后） |  |  |  |  |  |

（后附上与评标相关的投标人证书荣誉等相关证书复印件加盖公章）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：2022年   月   日

附件

类似项目业绩一览表

单位全称（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 项目单位、联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1.同类项目业绩出具相关证明文件复印件附后；

2.此表不够可自行添加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：2022年   月   日

附件

技术响应表

单位全称（公章）：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

# 2、投标人若不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：2022年   月   日

附件

拟派项目负责人情况表

采购项目：                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任 主要工作 |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日	期：

附件

拟派项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日	期：

附件

开标一览表（标项一）

项目名称：

项目编号：                                               单位：元

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 投标报价 （固定折扣率） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | % |  | 如报价下浮率为10 % ，则固定折扣率为 90%。 |

注：

1.开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价（含税等费用），招标代理费及其他需要的一切费用。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

▲3、本项目采用单价折扣率方式进行报价，即所有单价按中标折扣率同比例下浮。中标折扣率在合同实施期间保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整，最终按实际改造数结合中标单价结算。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投 标作无效标处理。

全权代表签字：

日期：    年  月   日

附件

开标一览表（标项二）

项目名称：

项目编号：                                               单位：元

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 投标报价 （固定折扣率） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | % |  | 如报价下浮率为10 % ，则固定折扣率为 90%。 |

注：

1.开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价（含税等费用），招标代理费及其他需要的一切费用。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

▲3、本项目采用单价折扣率方式进行报价，即所有单价按中标折扣率同比例下浮。中标折扣率在合同实施期间保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整，最终按实际改造数结合中标单价结算。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投 标作无效标处理。

全权代表签字：

日期：    年  月   日

附件

（注：如投标人不是中小企业，无需提供以下材料。）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加           （单位名称） 的              （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

注：

1.投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标（成交）结果公开中标（成交）供应商的《中小企业声明函》。

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

①中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

②供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  项目（项目编号：        ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

监狱企业证明文件（如是）

：

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）附件：                                       。

（2）附件：                                       。

2.本公司参加_（项目名称）（项目编号）的采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1）本声明函为监狱企业填写。

2）后附相关部门认定盖章认定证明文件且有效期内。

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1.农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2.工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3.建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4.批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5.零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6.交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7.仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8.邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9.住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10.餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11.信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12.软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13.房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14.物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15.租赁和商务服业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16.其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1.企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2.个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3.本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：为确保采购项目顺利进行，已领取招标文件的供应商决定不参加本项目投标时，请于投标截止时间至少 1 个工作日前与我们书面确认（确认函格式如下），可将填写完整的确认函加盖公章后发送至嵊州市中天工程建设招标代理有限公司                        QQ 邮箱：479954179@qq.com。        谢谢配合！

确认函

嵊州市中天工程建设招标代理有限公司：我公司因原因，对于已获取招标文件的项目（项目名称：           项目编号：       ），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）：

日期：

政府采购活动现场确认声明书

嵊州市中天工程建设招标代理有限公司：（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名）经由                        （单位)              （法定代表人姓名）合法授权参加                  项目（编号：                 ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                        （供应商名称) 之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年    月    日