嵊州市浦口街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目

项目编号：SXPZ-F20221128CKY

公

开

招

标

采购单位：嵊州市浦口街道办事处

代理机构：绍兴平准招标代理有限公司

日    期：2022年12月

目     录

第一部分 招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分 招标内容及要求	34

一、项目概况	34

二、项目要求(包括但不限于)	34

三、资信及商务要求表	37

第四部分 评标办法及评分标准	40

一、总则	40

二、分值的计算	40

三、商务技术分评标内容及标准	40

第五部分 合同主要条款	43

第六部分 投标文件部分格式	48

# 第一部分 招标公告

项目概况

嵊州市浦口街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年12月28日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：SXPZ-F20221128CKY

项目名称：嵊州市浦口街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目

预算金额：6530000.00

最高限价：/

采购需求：

| 标项 | 采购内容 | 暂定面积 （万平方米） | 预算单价 （元/平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋拆除和垃圾清运 | 约20 | 14.8 |  |
| 2 | 零星拆违及渣土清运 | 约7 | 25.5 | 浦口街道原新明片区和三塘片区（即黄泽江以南） |
| 3 | 零星拆违及渣土清运 | 约7 | 25.5 | 浦口街道浦口片区（即黄泽江以北） |

注：本项目共分3个标项，按照标项一、二、三依次开标，投标人可选择所有标项投标，标项一和标项二可兼中，标项一和标项三可兼中，标项二和标项三不可兼中。

合同履行期限：详见招标文件；

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 3.本项目的特定资格要求：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

- 三、获取招标文件

- 时间：/至2022年12月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

- 售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2022年12月28日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2022年12月28日 09:00

开标地点（网址）：绍兴平准招标代理有限公司（嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   （1）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日、2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（2）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、支持绿色发展等。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊州市浦口街道办事处

地    址：嵊州市经济开发区(浦口街道)浦南二路1号

传    真：/

项目联系人（询问）：周先生

项目联系方式（询问）：0575-83275873

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：0575-83275873 
   2.采购代理机构信息

名    称：绍兴平准招标代理有限公司

地    址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室

传    真：/

项目联系人（询问）：陈女士

项目联系方式（询问）：0575-83176688

质疑联系人：竺女士

质疑联系方式：0575-83176688　　　　　　        
   3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嵊州市采购监管

地    址：嵊州市领带一路403号国资大楼10楼

传     真：/

联  系   人：郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

- 第二部分  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嵊州市浦口街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目 |
| 2 | 联系方式 | 招标单位：嵊州市浦口街道办事处 联系人：周先生 联系电话：0575-83275873 地址：嵊州市经济开发区(浦口街道)浦南二路1号 代理机构：绍兴平准招标代理有限公司 联系人：陈女士 联系电话：0575-83176688 地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应将作无效标处理。 |
| 4 | 投标报价 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 2.本项目采用固定综合单价合同，按实结算。合同期间综合单价不予调整。 3.房屋拆除和垃圾清运预算单价14.8元/平方米。 4.零星拆违及渣土清运预算单价25.5元/平方米，其中拆除15.5元/平方米，渣土清运10元/平方米。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 节能产品、环境标志产品的优先采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书.（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 6 | 转包与分包 | ☑不允许； □允许。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品 □可以就 采购进口产品 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | □货物类，单一产品或核心产品： / ☑服务类 |
| 9 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | □专门面向中小微企业采购项目。 ☑非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为：小型、微型企业均扣除20%，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 |
|  |  | 中小企业扶持政策说明 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定： 1.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，投标人提供的货物或服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 5.可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定（有最新中小企业划型标准的以更新后的为准）： （1）标的：嵊州市浦口街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目，所属行业： 建筑业 ； - 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 - 说明：声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果情形的，不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | - □不接受； - ☑接受联合体投标。 - 接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： - ①联合体成员（含联合体牵头人）个数不得超过2个； - ②联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体成员各方权利义务； - ③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标均作无效标处理； - ④联合体以牵头人的名义进行投标，以牵头人的名义在投标文件上CA签章。 |
| 12 | 答疑与澄清 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 13 | 踏勘现场 | 自行前往现场踏勘，投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。各投标人前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由投标人自理。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 90 天 |
| 15 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件格式“.bfbs”），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 16 | 投标文件的组成 | 投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分组成。 |
| 17 | 投标文件的签章 | ☑电子签章。按《第二部分 投标须知》和《第六部分 投标文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 18 | 投标文件份数 | - （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前送达一份（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室竺小霞收），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。备份文件不退还。（“备份投标文件”由投标人自愿提交，采购文件不作强制性要求，但投标人仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。） - 注：如中标，中标人需提供纸质投标文件至少三份。内容需与电子投标文件完全一致，标明页码，如与电子投标文件不符将影响中标人领取中标通知书。 |
| 19 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄等形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），备份文件不退还； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 投标截止时间及地点 | 时间： 2022 年 12 月 28 日 9:00 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 21 | 开标日期及地点 | 时间： 2022 年 12 月 28 日 9:00 地点：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室，绍兴平准招标代理有限公司开标室。 |
| 22 | 投标文件解密异常情况处理办法 | 投标人传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”无法按时解密时： （1）已按规定递交了合格的“备份投标文件”的，采购组织机构将拆封投标人递交的“备份投标文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份投标文件”为依据进行评审。“备份投标文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”自动失效； （2）未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 （3）备份投标文件上传成功后视为投标文件解密成功，投标人可以进入后续评审。 |
| 23 | 履约保证金 | 中标通知书发出后10个工作日内中标人向采购人递交履约保证金，服务期满后无违约问题10个工作日内无息退还，标项一：29600元，标项二：17850元，标项三：17850元。（支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳） |
| 24 | 付款方式 | （一）房屋拆除和垃圾清运 1.按区块支付。 2.红线范围内的房屋全部推倒至地坪（不高于0.8m），带拆区域的连片住宅根据采购人要求做好拆迁或门窗封闭工作并经采购人验收合格后15个工作日内付至合同价款的80%； 3.在垃圾清运完成并经采购人验收合格后15个工作日内一次性付清，最终结算价以实际签约面积计算。 （二）零星拆违及渣土清运 1. 每宗违章建筑拆除的面积必须经采购人现场确认，中标单位凭采购人确认的拆除面积计算金额（拆除前、拆中和拆后图像），办齐相关支付凭证后结款。 2.原则上取消强制拆迁结算方式，确需强制拆迁的，需经采购人同意。3.在拆除完成并垃圾清运完毕经采购人验收之后结算。 4.垃圾无需清运的，垃圾清运款项不予支付。 |
| 25 | 代理服务费 | 投标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，请在投标报价中自行考虑： 1.招标代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定的收费标准（按预算价计算）收取,在招标成功后向中标人收取。 2.代理服务费缴纳形式：银行转账/电汇/现金/网上银行 3.代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：绍兴平准招标代理有限公司 开户银行：建设银行嵊州新城支行 银行账号：33050165655009888888 |
| 26 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，中标单位可以凭中标通知书在政采云首页的“金融服务”版块申请“政采贷”及“保函”等。 |
| 27 | 特别说明 | 1.不接收未报名招标文件的投标人参加投标。 2.询问质疑投诉可书面或政采云线上提出，具体操作见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的“2.9 询问质疑投诉” （https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na） |
| 28 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于嵊州市浦口街道办事处和绍兴平准招标代理有限公司 |

一、总  则

（一） 实施依据及适用范围

1.实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.本招标文件适用于嵊州市浦口街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目（项目编号：SXPZ-F20221128CKY）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”。

2.“采购代理机构”是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“绍兴平准招标代理有限公司”）；

3.“采购组织机构”：是指采购人和受采购人委托的采购代理机构；

4.“投标人”：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

5.“中标单位”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标成交单位，即政府采购合同中的“乙方”；

6.“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

7.“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

8.“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；

9.“项目”：是指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

10.特殊符号定义与说明

①标注“★”号的内容：系指本项目的“实质性指标”；

②标注“▲”号的内容：系指本项目的“重要指标”；

③标注“□”号的内容：系指“不适用本项目的要求”；

④标注“þ”号的内容：系指“适用本项目的要求”。

11.其他定义

①“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

②“复制件”是指原件的复印件或扫描件。

（三）采购方式和采购组织类型

1.采购方式：本次招标采用公开招标方式进行。

2.采购组织类型：分散采购-分散委托中介。

（四）投标委托

投标人的法定代表人（单位负责人、自然人本人）可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次投标有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人（单位负责人、自然人本人）出具的《授权委托书》（格式见第六部分 投标文件格式），《授权委托书》必须经法定代表人（单位负责人、自然人本人）签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。

（五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购组织机构概不负责；

2.合同实施过程中，中标单位须与采购人积极配合。中标单位自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）项目属性、核心产品和采购标的对应行业

1.项目属性与核心产品：详见《须知前附表》；

2.采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业：详见《须知前附表》。

（八）转包与分包

1.是否同意分包：详见《须知前附表》。《须知前附表》中声明允许分包的，投标人可以根据招标文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

2.以分包方式履行合同的，投标人与分包供应商分别提供与分包意向协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

3.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（九）特殊供应商参加采购活动的规定

根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（单位负责人、自然人本人）签署的文件材料具有同等效力。

（十）关联投标人投标限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

2.不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标人的投标均作无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标人的投标作无效处理。

4.（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照上条款处理。

（十一）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

上述所指“投标人应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人（单位负责人、自然人本人）或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，投标人提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明投标人的诉求成立的必要材料，如相关事实、依据和证据及其来源或线索），便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人、自然人本人）或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.如联合体投标，质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

（十二）其他说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、投标人业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该投标人的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.除采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次招标进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

（十三）采购项目需要落实的政府采购政策

1.进口产品采购管理

1.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.2是否允许采购进口产品：详见《须知前附表》。《须知前附表》已明确说明允许采购进口产品的，允许进口产品参加投标,没有明确说明允许采购进口产品的，一律拒绝进口产品参加投标。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程全部由中小企业承建，即工程施工单位为全部中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员全部为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【20％】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议书或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额【30％】以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6％】的扣除，用扣除后的价格参加评审（联合体协议书或者分包意向协议不体现小微企业的合同份额占到合同总金额【30％】以上的，则不享受价格扣除优惠政策）。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.中小企业信用融资

中小企业信用融资政策：详见《须知前附表》。

二、 招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告；

2.投标须知；

3.采购需求；

4.评标办法；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.招标文件的澄清、修改文件（如有，另附）。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的投标人。

4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布变更公告。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.投标人收到采购组织机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在24小时内向采购组织机构提交的书面回执。（超过24小时未提交视为默认已知晓）

7.投标人对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购人或采购代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期。

三、投标文件

（一）投标文件的形式

投标文件的形式：电子加密投标文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”）。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格证明文件目录

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章（联合体投标的，联合体成员均须提供)；

（2）提供自采购公告发布之日起至投标文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）（联合体投标的，联合体成员均须提供)；

（3）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）（联合体投标的，联合体成员均须提供)；

（5）联合体协议书（若为联合体投标时须提供）（格式见附件）；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函（开标后提供《政府采购活动现场确认声明书》（PDF版），发送至邮箱554318517@qq.com）；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质扫描件（具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质）并加盖CA签章及需要说明的资料。
     2.技术资信文件目录

（1）评分索引表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章（联合体投标的，联合体成员均须提供)；

（4）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（5）投标人情况表（格式见附件）；

（6）资信及商务响应表（格式见附件）；

（7）技术响应表（格式见附件）；

- （8）内部管理制度（格式自拟）；

- （9）针对本项目关键技术难点及解决方案（格式自拟）；

（10）拟派项目负责人资格情况表（格式见附件）；

（11）拟派针对本项目的人员名单（格式见附件）；

（12）突发事件（格式自拟）；

- （13）进度计划（格式自拟）；

（14）应急方案（格式自拟）；

（15）清运方案（格式自拟）；

（16）服务承诺和服务保障（格式自拟）；

（17）机械设备（格式自拟）；

（18）环境保护措施（格式自拟）；

（19）安全文明施工措施（格式自拟）；

- （20）类似项目业绩一览表（格式见附件）；

（21）合理化建议（格式自拟）；

（22）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（23）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

（3）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：授权委托书、投标函必须由法定代表人（单位负责人、自然人本人）签名并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

（三）投标文件的编制

1.依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。投标人参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标人没有按照本章节文件目录要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目采用固定综合单价合同，按实结算。合同期间综合单价不予调整。房屋拆除和垃圾清运预算单价14.8元/平方米；零星拆违及渣土清运预算单价25.5元/平方米，其中拆除15.5元/平方米，渣土清运10元/平方米。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括房屋拆除过程中，发生的人工、机械、垃圾清运、安全文明施工、发生的人身伤害（包括第三方），招标代理服务费、专家费等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

5.投标报价必须合理，经评委认定为明显不合理的报价将被取消中标资格。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，协商过程以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件；

4.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人在投标文件有效期内强行撤回（撤销）其投标文件的，采购人将按采购预算金额的2%对其进行追偿，以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

（七）投标文件的签署、盖章

1.《投标文件》应当按照《第二部分 投标须知》规定和《第六部分 投标文件格式》要求进行盖章、签署。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或招标文件要求应当提供而未提供的，投标无效。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.采购人和采购代理机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（九）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（十）投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（3）未按照招标文件规定的要求签署、盖章的。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、服务期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件内有商务报价出现的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）报价出现前后不一致时拒绝按照采购文件规定的错误修正原则进行修正的；

（5）投标报价具有选择性，开标记录载明的报价与《投标文件》承诺价格不一致且拒绝按照采购文件规定的原则进行修订的；

（6）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（8）投标文件未按本招标文件的要求进行盖章或签署的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，投标人不能在规定的时间证明其报价合理性的。

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（十一）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

四、开标、资格审查与信用信息查询

（一）开标

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。投标人不足3家的，不得开标。

2.开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购组织机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在【30分钟】内完成在线解密。

3.投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

2.采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格符合性进行审查。

3.投标人未按招标文件要求提交与“申请人的资格要求”的条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效，并不再将其商务技术文件、报价文件提交给评标委员会进行后续评审。

4.允许联合体投标的采购项目，投标人以联合体形式参加投标的，应当在资格文件中提供有效的联合体协议书，否则投标无效。

5.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

6.资格审查合格的投标人不足3家的，不再进行评标。

（三）信用信息查询

1.信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（四）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式见附件，填写完毕后发送至邮箱554318517@qq.com；

（3）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格文件进行审查，审查投标人的资格符合情况。资格审查合格的投标人数量不足三家的，项目不再进行评审；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）商务技术评审结束后，宣告商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审的有效投标人名单，同时公布其商务技术得分情况。

（6）开启有效投标人的《报价文件》，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（电子交易项目投标人通过“政府采购云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）在系统上公布评审结果。

特别说明：

- 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式予以确认。

（五）情况说明

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，绍兴平准招标代理有限公司将开启解密失败的投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

五、评标

（一）组建评标委员会

1.评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1. 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3.投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式（PDF格式）提交并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人、自然人本人）或其授权的代表签字，在规定时间内予以书面（PDF格式）回复或确认，若因CA锁等原因无法上传，在专家限定时间内可将线下材料（PDF格式）发送到采购代理机构邮箱，由采购代理机构上传。否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。

4.投标文件的错误修正

4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）若在报价文件上传的报价和报价一览表里填写的报价不一致时，以投标人上传的报价文件为准，由采购代理机构经办人对投标人报价进行修正。

4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖CA签章，由法定代表人（单位负责人、自然人本人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（八）投标文件的评估、比较、评分

1.评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见“评标办法”。

2.对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（九）评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分 评标办法及评分标准》。

（十）评标特殊情况处理（如有）

1.评标结果修改

评标报告签署前，评标结果经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

除上述情形外，任何人不得修改评标结果。

2.重新评审

评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告同级财政监督管理部门：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（十一）推荐中标候选供应商

评标结果汇总完毕后，评标委员会将向采购人推荐投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分排列第一的投标供应商为中标候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评标报告，评标委员会成员应当在评标报告上签字（或加注电子签章），对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（十三）评标内容的保密

1.公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

六、定标

（一）采购结果确认（确定中标单位）

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标单位。具体流程如下：

- 本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，或者采购人委托评标委员会在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。

3.采购人及采购组织机构不对评审结果做任何解释。

（二）采购结果公告和中标通知书签发

1.采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

2.中标公告期限为1个工作日；

3.中标通知书发出后，中标单位无正当理由不得放弃中标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起30日内持《中标通知书》与采购人签订《政府采购合同》。

2.所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

3.中标单位拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%向采购人进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用、补偿采购人损失，若预算金额的5%不足以支付，按实际损失赔偿），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

4.原中标单位拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同备案

1.中标单位应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报绍兴平准招标代理有限公司备案。

2.未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

（三）履约担保（履约保证金）

详见《投标须知前附表》。

八、款项的结算

按照前面前附表的有关规定结算。

# 第三部分 招标内容及要求

- 一、项目概况

1.建设地点：本项目采购范围为嵊州市经济开发区（浦口街道）区域内（包含零星拆违、房屋拆除和渣土清运），中标供应商须按采购人要求完成相关零星拆违、房屋拆除和渣土清运服务。

2.项目概况：

2.1具体按采购人需求配合拆除清除工作，包含附属用房等；

2.2完成拆迁后垃圾归堆处理；

2.3建筑垃圾必须在项目期限前清运完毕，清运的建筑垃圾和残值堆放地点由中标单位自行解决；

2.4垃圾清运严格按照嵊渣土办〔2016〕1号文件《嵊州市工程渣土运输企业备案登记办法（试行）》、嵊渣土办〔2016〕2号文件《嵊州市工程渣土运输管理规定》执行。相关政策依据包括但不限于以上内容，若有最新文件按最新文件执行。

2.5中标单位必须负责安全文明生产，自行承担该项目交付前所有安全生产责任，并接受相关部门的检查、督导；

2.6中标单位根据采购人要求，全力配合，实施突击性拆除。

- 二、项目要求(包括但不限于)

(一)确保安全生产的技术组织要求：

1.确立安全目标：无伤亡事故。

2.安全生产基本规范：严格执行嵊州市拆除项目有关各项制度及措施。

3.安全生产措施：

(1)建立由项目经理领导的安全生产管理网络，对安全实行重点横向到边，纵向到底的层层管理，做到责任落实到人。中标供应商签订安全施工责任书。

(2)对项目全面分析，确定安全关键控制点及薄弱环节进行重点管理，形成点面结合的管理模式。

(3)中标供应商必须开展岗前十分钟安全教育活动，增强施工人员的安全生产意识；拆除工地的醒目位置设置安全警示标志，人员进入拆除工地必须戴安全帽，严禁无关人员进入拆除工地；严禁施工人员酒后上岗作业，严格控制加班时间、禁止疲劳作业。

(4)场内设立的安全警告千牌等，开展现场安全生产大宣传，造成安全处受控制状态的气氛。

(5)执行安全生产责任制、安全检查制、实行安全交底制、严格执行安全上岗位制度，特种工程必须持证上岗及事故报告制度。

(6)注意工地用电安全，专业电工不定期检查线路、电箱等用电设施。

(7)分部分项技术安全技术交底进行全面的针对性安全技术交底，受交底者履行签字手续。

(8)特种工持证上岗，特种作业人员必须培训考试合格后持证上岗。

(9)项目部应对从事危险作业人员做好保险工作。

(10)遵守守纪，严禁违章指挥、违章作业。

(11)机组人员上岗操作的安全技术交底书、机械定期检查。

(12)施工单位应当在施工现场显著位置设置施工单位告示牌、房屋拆除安全生产和文明施工牌，标明项目名称、建设单位、施工单位和项目负责人等内容。

(13)施工单位应当划定施工危险区域，在危险部位设置明显的安全警告标志，做好安全防护工作。夜间作业应当设置警示灯光，采取必要的安全防护措施。中标供应商必须做好安全防护工作，保证足够安全距离后方可拆除。

（14）在为采购人服务期间，进行运输、劳务等要做好一切安全保障工作，并为工人购买相关的保险，费用由中标供应商自理。如在服务过程中发生一切安全事故由中标供应商承担全部责任，与采购人无关，采购人不负经济和法律责任。

（15）中标供应商负责拆除项目现场安全、交通运输、环境卫生、清理等责任，并将清理的建筑垃圾、余泥等运到合法处置场处理，中标供应商承担质量安全事故造成的一切损失。

（16）中标供应商需落实采购人相关安全管理部门的检查工作和落实提出的整改要求。

4.符合国家、省、市（县）安全生产相关的政策文件。

(二)项目技术组织要求

本项目设立现场项目部，作为本项目驻现场的指挥机构。项目主管负责全权处理整个项目拆除中的各项事物，接受采购人的指令，并严格执行，统筹安全施工生产，保证项目进度，按计划竣工。项目部必须做好以下工作：

1.严格按照招标文件、有关规定、规范，项目合同的要求组织施工。

2.不定期举行项目例会，由项目主管主持，各部门负责人及施工组负责人共同参加，检查生产情况，布置下一步的施工工作。

3.岗位职责明确，各岗位人员必须严格履行各自的岗位职责，对项目负责，确保实现项目部的各种施工任务。

4.定期组织有关人员对项目进度、项目质量、文明施工、安全生产、治安保卫等进行检查。

5.及时汇报采购期限内工作的进展、问题等，中标供应商应随时配合采购人下达的工作任务。

(三)文明施工的要求：

1.施工现场文明施工管理执行场容管理规定，文明施工负责管理。

2.操作地点周围要做到整洁。拆除工地设置统一出入口，配备专职值守人员，严禁无关人员进入拆除场地；应在出入口两侧显著位置设立房屋拆除施工公示牌（长1.2米、宽0.9米，蓝底白字）：标明项目名称、项目实施单位、项目联系人、施工单位、施工负责人、安全员、监督单位、监督员，标明工地管理措施等。

3.加强现场文明施工，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全施工六大纪律等有关安全规章制度。

4.施工现场堆放的材料要整齐，被拆除房屋的渣土，要及时清运。对因特殊原因未能及时清运的拆除垃圾，要集中整齐堆放，以免影响地区景观。清运垃圾、渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬。

5.房屋拆除施工单位要制定施工及车辆运输保通措施，施工作业时应拉设警戒线，建筑材料及垃圾严禁在场外堆放不得占压人行道和城市道路，出入口设置应尽量避开主干道，周围应采用反光标志，确保行人、车辆安全。施工期间应派专人负责出入口及周边道路的值守、警戒、指挥和畅通工作。

6.施工机械及电气房屋须符合使用安全规程，非专业人员不得随意操作。

7.施工现场用的临时电力系统，严禁用零线等，并须在房屋负载线的首端处加设漏电保护装置。

8.加强施工现场治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

9.四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，不得进行拆除作业。

10.采取各种措施，降低施工过程中产生的噪声，中、高考期间全天禁止施工。

(四)人员配备要求：

- 1.中标供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目小组，按照规定完成房屋拆除和渣土清运工作，并按约定向采购人汇报工作进展。

- 2.中标供应商应在投标文件中明确投入本项目服务的人员基本配备。项目组人员须充分了解征收的相关政策，正确解读，了解本土人情，熟悉语言环境，能流畅与拆迁户进行零距离沟通，确保项目顺利进行。

- 3.中标供应商须设立项目负责人岗位，熟悉流程，能正确解读政策、理解采购人指令，配合采购人做好相关工作。

- 4.中标供应商在采购期限内须服从采购人管理。

- 5.中标供应商应自行承担项目实施过程中安全生产责任，采购人任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

(五)确保工期的技术组织要求：

1.进场准备：组织人员安排好办公用房和民工宿舍，并落实临时用水、电。

2.进场后，要求具体情况，分成若干个小组展开拆除任务。

3.全过程中，中标单位跟村（社区）等自行沟通，协调拆除过程中的相关事宜。

（六）环保作业要求：

按嵊州市环保要求做好拆迁及清运过程扬尘（符合嵊州扬尘治理标准）、乱倒垃圾、随地抛物等工作。

- 三、资信及商务要求表

| 服务期限 | 2年（按采购人规定时间内完成采购工作）。 |
| --- | --- |
| 工期要求 | 自搬迁、腾空期后（见公告）按区块（见公告）全部完成房屋拆除及垃圾清运等，根据采购人要求的时间内完成全部房屋拆除并完成全部垃圾清运。（根据采购人的要求随时调整工作进度） 拆违工作根据采购人要求的时间内完成全部工作。 |
| 后期服务 | 配合动迁及矛盾协调 |
| 施工质量要求 | 招标文件要求范围内地面上建（构）筑物需全部拆除，保持原自然地坪标高，净地交付。验收时以自然地面标高平整、无堆积杂物，建筑垃圾清理完毕。（拆除的建筑垃圾和残值全部清理出拆迁红线范围，且不得就地平整和掩埋） |
| 验收 | 由采购人组织验收活动。 |
| 投标报价 | 本项目采用固定综合单价合同，按实结算。合同期间综合单价不予调整。本项目采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式，承包总价必须包括在承包区域内提供拆违服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、餐费、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全、仓储、运输（包括垃圾外运）、“三通一平”、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。 工程造价根据中标价的固定综合单价一次性包干，施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本项目均不予调整。 |
| 付款条件 | （一）房屋拆除和垃圾清运 1.按区块支付。 2.红线范围内的房屋全部推倒至地坪（不高于0.8m），带拆区域的连片住宅根据采购人要求做好拆迁或门窗封闭工作并经采购人验收合格后15个工作日内付至合同价款的80%； 3.在垃圾清运完成并经采购人验收合格后15个工作日内一次性付清，最终结算价以实际签约面积计算。 （二）零星拆违及渣土清运 1. 每宗违章建筑拆除的面积必须经采购人现场确认，中标单位凭采购人确认的拆除面积计算金额（拆除前、拆中和拆后图像），办齐相关支付凭证后结款。 2.原则上取消强制拆迁结算方式，确需强制拆迁的，需经采购人同意。3.在拆除完成并垃圾清运完毕经采购人验收之后结算。 4.垃圾无需清运的，垃圾清运款项不支付。 |
| 履约保证金 | 中标通知书发出后10个工作日内中标人向采购人递交履约保证金，服务期满后无违约问题10个工作日内无息退还，标项一：29600元，标项二：17850元，标项三：17850元。（支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳） |
| 费用及需求 | 1.交付前，发生的人工、机械、垃圾清运、安全文明施工、发生的人身伤害（包括第三方）等一切费用由中标单位自行承担。 2.中标单位必须负责安全文明生产，自行承担该项目交付前所有安全生产责任，并接受相关部门的检查、督导。 3.中标单位根据采购人要求，全力配合，实施突击性拆除。 |
| 特别要求 | - 因本项目工期紧、地理位置特殊、现场环境复杂，为保证能进一步响应本项目的采购需求，建议供应商在投标前自行进行现场踏勘，根据当地的社情、民情、地域情况配备相应的人员和设备，供应商现场踏勘相关费用自理，并自行负责期间发生的人身或财产损失。 - 2.需为项目组成人员缴纳意外险。 |

# 第四部分 评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二、分值的计算

1.满分为100分。其中资信技术分为80分，价格分为20分。总得分=商务技术得分+价格得分；

2.商务技术得分=各评委商务技术打分平均值；

3.价格得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效报价中满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，价格权值=20%。

- 三、商务技术分评标内容及标准

1.商务技术分（80分）标项一、标项二、标项三

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业情况 | 投标人内部管理情况： 各项公众制度（0-2分）； 管理运作制度（0-2分）； 人员考核制度（0-2分）。 | 6 |
| 2 | 针对本项目关键技术难点及解决方案 | 根据投标人对项目现状（0-2分）、存在的问题（0-2分）、服务的难点、要点（0-2分）进行调查剖析。 | 6 |
|  |  | 根据嵊州市城中村改造的过往经验能力系统梳理解决方案（0-2分），并针对性的提出克服难点和要点技术措施（0-2分）、规避风险措施（0-2分）。 | 6 |
| 3 | 项目组成人员 | 针对本项目的人员配备方案（0-2分）、岗位安排（0-2分）、人员数量（0-2分）进行打分。 （以上人员须提供开标前1月社保证明扫描件加盖CA签章。） | 6 |
|  |  | 项目组成人员须提前熟悉了解本项目属地的本地风土人情，语言环境，确保与拆迁户零距离沟通，根据配备人员的交流能力（0-2分）、从业经验（0-2分）情况打分。（提供相关证明材料） | 4 |
|  |  | 根据本项目拟定项目负责人工作流程熟悉程度（0-2分）、从业经验（0-2分）、承诺的出勤率（0-2分）进行打分。 （须提供项目负责人开标前1月社保证明以及相关证明资料的扫描件加盖CA签章。） | 6 |
|  |  | 上述所有项目组成人员已缴纳意外险的得3分（需提供相关证明材料，缴纳时间需在公告发布前） | 3 |
| 4 | 突发事件 | 投标人针对本项目分析可能会出现的突发事件。 | 4 |
| 5 | 应急方案 | 投标人针对本项目突发事件的响应时间（0-2分）和解决措施（0-3分）。 | 5 |
| 6 | 进度计划 | 根据投标人针对本项目的施工进度计划（0-2分）、各阶段进度的保证措施（0-2分）和当地政策的了解程度（0-2分）进行打分。 | 6 |
| 7 | 清运方案 | - 1.投标人针对本项目的渣土（垃圾）清运方案（0-3分）； - 2.投标人针对本项目的车辆配备情况。（0-3分）（需提供车辆行驶证、机动车登记证书扫描件加盖CA签章）； | 6 |
| 8 | 服务承诺和服务保障 | 采购期限的服务承诺（0-1分）、后续配合期的服务承诺（0-1分）、为本项目提供服务的技术力量（0-1分），纠纷解决方案是否合理（0-1分），是否有利项目实施的方面（0-1分）进行打分。 | 5 |
| 9 | 机械设备 | 投标人投入设备450型及以上挖掘机设备的，每提供一台加2分，最高得4分；450型以下挖掘机设备，每提供一台加1分，最高得2分。（投标文件中须提供设备的购置发票或转让协议或租赁协议并提供产品合格证或报关单，机械设备发送机号或型号须与发票或转让协议一致，扫描件加盖CA签章。） | 6 |
| 10 | 环境保护措施 | 根据投标人针对本项目的环境保护措施打分。（0-3分） | 3 |
| 11 | 安全文明施工措施 | 根据投标人针对本项目的安全文明施工措施打分。（0-3分） | 3 |
| 12 | 项目业绩 | 投标人2019年1月以来（以合同签订时间为准）承接同类项目每项得1分，最高得2分。（提供合同扫描件加盖CA签章。） （若为联合体，指联合体任意一方） | 2 |
| 13 | 合理化建议 | 针对本项目区域范围内零星拆违、房屋拆迁、渣土清运的遗留问题提出合理的建议以及切实可行的方案。（0-3分） | 3 |

联合体投标的，以牵头人的名义签章。所有证件均须在有效期内，否则不予得分。

2.价格分（20分）标项一、标项二、标项三

价格分采用低价优先法计算，以供应商有效投标价中的报价最低的投标报价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价×20%×100（保留2位小数）。

根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五部分 合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：

乙方：

甲方因建设需要，经甲方公开招标确定由乙方负责完成房屋拆除和渣土清运工作。为明确双方职责，根据国家相关法律规定，经双方协商一致，签订如下条款，共同信守。

一、施工内容及工程量

见招标文件第三部分内容。

二、双方协作事宜

1.在乙方按照合同约定保质、保量完成工作的前提下，甲方应按时向乙方支付服务费。

2.乙方对甲方委托拆除所提供的文件资料应妥善保管，并尽保密义务，未经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人。如有类似情况，甲方保留理赔权利，本条款所规定的保密义务将在本合同终止后持续有效。

3.双方约定的其他条款：乙方配合甲方动迁及矛盾协调等工作。

三、合同价款及支付方式

1.本项目为固定综合单价合同。房屋拆除和垃圾清运  元/平方米；零星拆违及渣土清运    元/平方米，其中拆除  元/平方米，垃圾清运  元/平方米。按实结算。

2.施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

3.具体支付方式如下：

3.1.房屋拆除和垃圾清运

3.1.1.按区块支付。

3.1.2.红线范围内的房屋全部推倒至地坪（不高于0.8m），带拆区域的连片住宅根据甲方要求做好拆迁或门窗封闭工作并经甲方验收合格后15个工作日内付至合同价款的80%；

3.1.3.在垃圾清运完成并经甲方验收合格后15个工作日内一次性付清，最终结算价以实际签约面积计算。

3.2.零星拆违及渣土清运

3.2.1.每宗违章建筑拆除的面积必须经甲方现场确认，乙方凭甲方确认的拆除面积计算金额（拆除前、拆中和拆后图像），办齐相关支付凭证后结款。

3.2.2.原则上取消强制拆迁结算方式，确需强制拆迁的，需经甲方同意。

3.2.3.在拆除完成并垃圾清运完毕经甲方验收之后结算。

3.2.4.垃圾无需清运的，垃圾清运款项不支付。

3.3履约保证金：中标通知书发出后10个工作日内乙方向甲方递交履约保证金，服务期满后无违约问题10个工作日内无息退还，        元。（支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳）

四、工期要求

1.自搬迁、腾空期后（见公告）按区块（见公告）全部完成房屋拆除及垃圾清运等，按甲方的要求完成全部房屋拆除及垃圾清运。（根据甲方的要求随时调整工作进度）。

2.因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

五、双方责任及权力

（一）甲方的权利和义务：

1.乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项。

2.负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

3.配合乙方对施工人员进行安全教育。

（二）乙方的权利和义务：

1.负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

2.积极配合甲方的工作。

3.认真贯彻执行国家及嵊州市有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

4.必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生，一旦出现群众举报，相关责任及调停费用由乙方承担。

5.负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失；对因交付前所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。

6.交付前，发生的人工、机械、垃圾清运、安全文明施工、发生的人身伤害（包括第三方）等一切费用由乙方自行承担。

7.误拆所造成的经济赔偿由乙方承担。

8.服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

9.乙方指定   为项目负责人，全权负责项目拆除事宜并及时向甲方通报项目拆除有关情况。

10.垃圾清运严格按照嵊渣土办〔2016〕1号文件《嵊州市工程渣土运输企业备案登记办法（试行）》、嵊渣土办〔2016〕2号文件《嵊州市工程渣土运输管理规定》执行，相关政策依据包括但不限于以上内容，若有最新文件按最新文件执行。

六、违约责任

1.乙方中途无故单方面中断合同，没收全部履约保证金及安全保证金；

2.违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。

3.乙方未能在双方约定的时间内完成拆除工作的，延迟7天拆除工作的，扣除履约保证金的50%；延迟15天拆除工作的，扣除全部履约保证金的100%。

4.合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向嵊州市人民法院起诉。

七、其他

1.本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

2.补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

3.本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

4.本合同一式五份，甲乙双方各执二份，代理机构执一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：                   乙方（签章）：

法人或委托人签字：               法人或委托人签字：

开户行：                         开户行：

账号：                           账号：

日期：                           日期：

政府采购项目廉政合同

甲方：

乙方：

为加强政府采购项目中的廉政建设，保证采购项目高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，采购人                （以下称甲方）与中标人                    （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（二）严格执行政府采购的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反政府采购管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违规行为及相关人员。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖欠款项，不得违反规定批拨采购费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方项目采购有关的材料设备供应、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定批拨、追加采购费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违返本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门给予乙方一至三年内不得参政府采购项目投标的处罚。与此同时，视情扣除乙方部分或全部的廉政保证金。

第五条  双方约定

本合同由嵊州市纪委负责监督执行。嵊州市纪委对本合同执行情况进行抽查，提出属本合同规定范围内的处理意见。

第六条  合同有效期

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目服务期满后止。

第七条   本合同效力

本合同作为服务合同的附件，与服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

地址：                      地址：

电话：                  电话：

年 月 日                           年 月 日

- 第六部分 投标文件部分格式

附件1：

评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附件2：

投标函

致    （招标人）  ：

我方已仔细研究了                                         采购项目

（项目编号：                       ）招标文件和招标补充文件（若有），并已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。

我方同意接受招标文件的全部内容和条件，并在招标要求规定的时间内完成，且不影响贵方的工作和秩序，将以最优的服务响应本次投标，愿意以本投标文件全部内容进行投标：

我方将严格按照有关招标投标法律法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起30日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定和承诺与贵方签订本服务项目的承包合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自投标截止时间起90日历天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标人：（单位章）：         法定代表人（签字或盖章）：

联系人：                     联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

日期：           年     月    日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

附件3：

法定代表人授权委托书（适用于非联合体投标）

嵊州市浦口街道办事处、绍兴平准招标代理有限公司：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为全权代表，以我方的名义参加嵊州市浦口街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目（项目编号：SXPZ-F20221128CKY）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名（或盖章）：              职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名（或盖章）：            职务：

附：法人身份证复印件及授权人身份证复印件。

投标人全称（公章）：                    日  期：

法定代表人授权委托书（适用于联合体投标）

嵊州市浦口街道办事处、绍兴平准招标代理有限公司：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为全权代表，以我方的名义参加嵊州市浦口街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目（项目编号：SXPZ-F20221128CKY）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表（签名或盖章）：              职务：

全权代表身份证号码：

附：法人身份证复印件及授权人身份证复印件。

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（签名或盖章）：

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（签名或盖章）：

日期：  年  月   日

附件4：

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：   （签字或盖章）  性别：    年龄：    职务：

系          （投标人名称）         的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

身份证件扫描件 正面： 反面：

附件5：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嵊州市浦口街道办事处、绍兴平准招标代理有限公司：

我方参与嵊州市浦口街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目（项目编号：SXPZ-F20221128CKY）的政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日：

附件6：

联合体协议书

（以联合体形式投标的，提供联合协议；不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

嵊州市浦口街道办事处、绍兴平准招标代理有限公司：

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加嵊州市浦口街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目（项目编号：SXPZ-F20221128CKY）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额   %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

联合体成员名称(公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7:

投 标 供 应 商 情 况 表

项目名称：                                             项目编号：

| 投标供应商名称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立注册年月 |  | 主管部门 |  |  |
| 营业执照号码 |  | 经营范围 |  |  |
| 职工全员人数 |  | 其中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 |  | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |  |
| 上年度主要经济 指标 | 总产值 万元 |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |
| 企业优势及特长 |  |  |  |  |

- 1.兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

- 2.供应商可自行调整格式

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件8:

资信及商务响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据商务条款，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

不提供此表或注明“无偏离”均将视为投标人完全响应及满足招标文件要求。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件9:

技术响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标技术能力、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

不提供此表或注明“无偏离”均将视为投标人完全响应及满足招标文件要求。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件10:

类似项目业绩一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同开始日期和终止日期 | 业主联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.各投标商可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附上须提供合同（须至少含关键页及双方盖章页）扫描件加盖CA签章。

2.投标供应商须真实仔细地填写本表格。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件11：

拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 专业 |  | 专业年限 |  |  |  |  |  |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与项目荣誉情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目负责人相关证书（如有则提供）、毕业证书、业绩证明应提供旁证材料（合同）应附本表后

2.供应商可自行调整格式。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件12：

拟派针对本项目的人员名单

项目名称：                                                     项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书扫描件（加盖公章）。

- 2.列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

- 3.供应商可自行调整格式。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件13：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件14：

开标一览表（标项一）

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单价（元/平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋拆除和垃圾清运 |  |  |

注：

1.投标报价为完成本项目的所有费用，包括房屋拆除过程中，发生的人工、机械、垃圾清运、安全文明施工、发生的人身伤害（包括第三方），招标代理服务费等一切费用。

2.开标一览表，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.本项目采用固定综合单价合同，按实结算。合同期间综合单价不予调整。房屋拆除和垃圾清运预算单价14.8元/平方米。

4.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

开标一览表（标项二）

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单价（元/平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星拆违及渣土清运 |  | 拆除： 元/平方米 渣土清运： 元/平方米 |

注：

1.投标报价为完成本项目的所有费用，包括房屋拆除过程中，发生的人工、机械、垃圾清运、安全文明施工、发生的人身伤害（包括第三方），招标代理服务费等一切费用。

2.开标一览表，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.本项目采用固定综合单价合同，按实结算。合同期间综合单价不予调整。零星拆违及渣土清运预算单价25.5元/平方米，其中拆除15.5元/平方米，渣土清运10元/平方米。

4.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

开标一览表（标项三）

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单价（元/平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星拆违及渣土清运 |  | 拆除： 元/平方米 渣土清运： 元/平方米 |

注：

1.投标报价为完成本项目的所有费用，包括房屋拆除过程中，发生的人工、机械、垃圾清运、安全文明施工、发生的人身伤害（包括第三方），招标代理服务费等一切费用。

2.开标一览表，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.本项目采用固定综合单价合同，按实结算。合同期间综合单价不予调整。零星拆违及渣土清运预算单价25.5元/平方米，其中拆除15.5元/平方米，渣土清运10元/平方米。

4.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件15：

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （采购单位名称） 的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于  建筑业 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于  建筑业 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏。③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合招标文件第二部分投标人须知“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”标准，进行划分填写。④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

附件16：

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加（项目名称）

项目编号（）采购活动提供本企业提供服务

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

附件17：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制作的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

附件18：

政府采购活动现场确认声明书

绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人         （姓名）合法授权参加                   （编号:         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 R存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 £与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

2022年  月    日

信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）截图示例

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图示例