嵊州市剡湖街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目

项目编号：SXPZ-F20210721SZ

招

标

文

件

采购单位：嵊州市剡湖街道办事处

代理机构：绍兴平准招标代理有限公司

日    期：2021 年 7月

目     录

第一部分 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取招标文件 	2

四、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限 	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系	3

第二部分  投标人须知	4

前 附 表	4

一、总  则	8

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	10

四、开标	16

五、评标	17

六、定标	19

七、合同授予	20

八、款项的结算	21

第三部分 招标内容及要求	24

一、项目概况	24

二、施工要求(包括但不限于)	24

三、资信及商务要求表	27

第四部分 评标办法及评分标准	30

一、总则	30

二、分值的计算	30

第五部分 合同主要条款	33

一 、施工内容及工程量	33

二、双方协作事宜	33

三、合同价款及支付方式	33

四、施工日期	34

五、双方责任及权力	34

六、违约责任	35

七、其他	35

第六部分 投标文件部分格式	36

# 第一部分 招标公告

项目概况

嵊州市剡湖街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2021年8月17日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SXPZ-F20210721SZ

项目名称：嵊州市剡湖街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目

预算金额：2015000

最高限价：2015000

采购需求：

| 标段 | 采购内容 | 暂定面积（万平方米） | 综合单价最高限价（元/平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋拆除和垃圾清运 | 约2.5 | 14.8 | 以罗小线为界，城中区块（白莲堂未来社区拆迁除外） |
|  | 零星拆违及渣土清运 | 约2.5 | 25.5 |  |
| 2 | 房屋拆除和垃圾清运 | 约2.5 | 14.8 | 以罗小线为界，城北区块 |
|  | 零星拆违及渣土清运 | 约2.5 | 25.5 |  |

注：1.本项目采用固定综合单价合同，按实结算。合同期间综合单价不予调整。

2.本项目采用统一单价折扣率报价，投标报价单价=单价最高限价×折扣率；结算时按实结算；合同期间固定综合单价不予调整。（例：若中标单位报价折扣率为60%，房屋拆除和垃圾清运固定综合单价=14.8*60%=8.88元/平方米）。

3.零星拆违及渣土清运综合单价最高限价25.5元/平方米，其中拆除15.5元/平方米，垃圾清运10元/平方米。

4.本项目共分2个标项，按照标项一、二依次开标，投标人可选择所有标项投标，但每个投标人只能中一个标项，投标人预中标后，进行下一标项评标，但将不再推荐为中标候选人。

合同履行期限：详见招标文件；

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

## 三、获取招标文件

时间：/至2021年8月17日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

售价（元）：0

## 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

## 提交投标文件截止时间：2021年8月17日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2021年8月17日 09:30（北京时间）

开标地点（网址）：绍兴平准招标代理有限公司（嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：联合体成员不得超过2 家（含2 家）以联合体形式投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目投标；联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。

联合体以牵头人的名义进行投标，以牵头人的名义在投标文件上CA签章。

本项目风险控制价为65%（折扣率），若中标人低于该风险控制价中标的，中标人必须额外补交差额保证金，中标人不提交的视为放弃中标。在风险控制价的基础上，每下降1%，缴纳差额保证金1万元，不足1%按1%计算。保证金待项目履约完成后7个工作日内无息退还。(保证金应在中标通知书发出后7个工作日内交至采购单位，以网上银行、电汇、转账等方式交纳)

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊州市剡湖街道办事处

地    址：嵊州市剡城路367号

传    真：/

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0575-83111739

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0575-83111739 
   2.采购代理机构信息

名    称：绍兴平准招标代理有限公司

地    址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室

传    真：/

项目联系人（询问）：孙女士

项目联系方式（询问）：0575-83176688

质疑联系人：竺小霞

质疑联系方式：18857560746　　　　　　        
   3.同级政府采购监督管理部门

名 称：嵊州市采购监管

地 址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道国资综合大楼1004室

传 真：/

联  系 人：王老师

监督投诉电话：0575-83032507

# 第二部分  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嵊州市剡湖街道办事处房屋拆除、零星拆违和清运服务项目 |
| 2 | 联系方式 | 招标单位：嵊州市剡湖街道办事处 联系人：张女士 联系电话：0575-83111739 地址：剡城路367号 代理机构：绍兴平准招标代理有限公司 联系人：竺女士 联系电话：0575-83176688 地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应将作无效标处理。 |
| 4 | 投标报价 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 2.本项目采用统一单价折扣率报价，投标报价单价=单价最高限价×折扣率；结算时按实结算；合同期间固定综合单价不予调整。（例：若中标单位报价折扣率为60%，房屋拆除和垃圾清运固定综合单价=14.8*60%=8.88元/平方米）。 |
| 5 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策和节能产品、环境标志产品政府采购实施相关规定。 |
| 6 | 答疑与澄清 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 7 | 踏勘现场 | 自行前往现场踏勘，投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。联系人：张女士，联系电话0575-83111739。各投标人前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由投标人自理。 |
| 8 | 投标文件有效期 | 90 天 |
| 9 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件格式“.bfbs”），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件的组成 | 投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分组成。 |
| 11 | 投标文件的签章 | ☑电子签章 |
| 12 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前送达一份（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室竺小霞收），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。备份文件不退还。 |
| 13 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄等形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），备份文件不退还； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 投标截止时间及地点 | 时间： 2021 年 8 月 17 日上午9:30整 地点：政采云平台 |
| 15 | 开标日期及地点 | 时间： 2021 年 8 月 17 日上午9:30整 地点：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室，绍兴平准招标代理有限公司开标室。 |
| 16 | 投标文件解密异常情况处理办法 | 投标人传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”无法按时解密时： （1）已按规定递交了合格的“备份投标文件”的，采购组织机构将拆封投标人递交的“备份投标文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份投标文件”为依据进行评审。“备份投标文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”自动失效； （2）未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 （3）备份投标文件上传成功后视为投标文件解密成功，投标人可以进入后续评审。 |
| 17 | 履约保证金 | 中标通知书发出后10个工作日内中标人向采购人递交履约保证金。服务期满后无违约问题10个工作日内无息退还，标段一：20000元，标段二：20000元 |
| 18 | 付款方式 | （一）房屋拆除和垃圾清运 1.按区块支付。 2.红线范围内的房屋全部推倒至地坪（不高于0.8m），带拆区域的连片住宅根据采购人要求做好拆迁或门窗封闭工作并经采购人验收合格后15个工作日内付至合同价款的80%； 3.在垃圾清运完成并经采购人验收合格后15个工作日内一次性付清，最终结算价以实际签约面积计算。 （二）零星拆违及渣土清运 1. 每宗违章建筑拆除的面积必须经采购人现场确认，中标单位凭采购人确认的拆除面积计算金额（拆除前、拆中和拆后图像），办齐相关支付凭证后结款。 2.原则上取消强制拆迁结算方式，确需强制拆迁的，需经采购人同意。3.在拆除完成并垃圾清运完毕经采购人验收之后结算。 4.垃圾无需清运的，垃圾清运款项不予支付。 |
| 19 | 代理服务费 | 投标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，请在投标报价中自行考虑： 1.招标代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定的收费标准收取,在招标成功后向中标人收取。 2.代理服务费缴纳形式：银行转账/电汇/现金/网上银行 3.代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：绍兴平准招标代理有限公司 开户银行：建设银行嵊州新城支行 银行账号：33050165655009888888 |
| 20 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于嵊州市剡湖街道办事处和绍兴平准招标代理有限公司 |

## 一、总  则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

投标人代表应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不允许转包

### （八）特别说明

1.投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（含其不具有独立法人资格的分公司）所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人（含其不具有独立法人资格的分公司）员工。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处。

4.投标人应仔细阅读招标文件所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向上级主管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

- 对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标须知

3.招标内容及要求

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件部分格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布变更公告。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的形式和效力

电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3.投标文件的效力

（1）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（2） 投标响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标响应文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件组成均为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格证明文件目录

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章；

（2）最近3个月财务报表(扫描件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）提供自采购公告发布之日起至投标文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）；

（4）投标人须提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（若委托）（格式见附件）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（6）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（7）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；（8）联合投标协议书、联合投标授权委托书（格式见附件）；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函（开标后提供《政府采购活动现场确认声明书》（PDF版），发送至邮箱554318517@qq.com）；

(10)提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质扫描件件并加盖CA签章及需要说明的资料。
     2.技术资信文件目录

（1）评分索引表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章；

（4）投标人须提供法定代表人身份证明书、法人授权授权书（若委托）(格式见附件)；

（5）投标人情况表（格式见附件）；

（6）资信及商务响应表（格式见附件）；

（7）技术响应表（格式见附件）；

（8）类似项目业绩一览表（格式见附件）；

（9）针对本项目关键技术难点及解决方案（格式自拟）；

（10）拟派项目负责人资格情况表（格式见附件）；

（11）拟派针对本项目的人员名单（格式见附件）；

（12）针对本项目可能会出现的突发事件的响应时间和解决方案（格式自拟）；

（13）针对本项目的进度计划（格式自拟）；

（14）针对本项目的应急方案（格式自拟）；

（15）渣土清运方案（格式自拟）；

（16）服务承诺和服务保障（格式自拟）；

（17）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（18）机械设备（格式自拟）；

（19）环境保护措施（格式自拟）；

（20）安全文明施工措施（格式自拟）；

（21）合理化建议（格式自拟）；

（22）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

（23）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（24）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（25）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

### （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目采用统一单价折扣率报价，投标报价单价=单价最高限价×折扣率；结算时按实结算；合同期间固定综合单价不予调整。（例：若中标单位报价折扣率为60%，房屋拆除和垃圾清运固定综合单价=14.8*60%=8.88元/平方米）。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括房屋拆除过程中，发生的人工、机械、垃圾清运、安全文明施工、发生的人身伤害（包括第三方），招标代理服务费、专家费等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

5.投标报价必须合理，经评委认定为明显不合理的报价将被取消中标资格。

### （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。

4.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的签署和份数

### 1.投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

### 2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制。

### 5.投标文件的须由投标人在规定位置加盖CA签章并由法定代表人或授权委托人签署，投标人应写全称。

### 6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

### 8.“备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前送达一份（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室竺小霞收），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。。

### （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2.采购人和采购代理机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### （八）投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、服务期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

5.法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

### （九）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

### 1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

### 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 4.因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

### （三）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式见附件，填写完毕后发送至邮箱554318517@qq.com；

（3）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格文件进行审查，审查投标人的资格符合情况。资格审查合格的投标人数量不足三家的，项目不再进行评审；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）商务技术评审结束后，主持人宣告商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审的有效投标人名单，同时公布其商务技术得分情况。

（6）开启有效投标人的《报价文件》，宣读开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（电子交易项目投标人通过“政府采购云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）在系统上公布评审结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）情况说明

1.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，绍兴平准招标代理有限公司将开启解密失败的投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1. 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3 .投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式（PDF格式）提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，在规定时间内予以书面（PDF格式）回复或确认，若因CA锁等原因无法上传，在专家限定时间内可将线下材料（PDF格式）发送到采购代理机构邮箱，由采购代理机构上传。否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若在报价文件上传的报价和报价一览表里填写的报价不一致时，以投标人上传的报价文件为准，由采购代理机构经办人对投标人报价进行修正。

4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖CA签章，由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 六、定标

### （一）采购结果确认（确定中标供应商）

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，或者采购人委托评标委员会在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。

3.采购人及采购组织机构不对评审结果做任何解释。

（二）采购结果公告和中标通知书签发

1.采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

2.中标公告期限为1个工作日；

3.中标通知书发出后，中标单位无正当理由不得放弃中标。

## 七、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内持《中标通知书》与采购人签订《政府采购合同》。

2.所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

3.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%向采购人进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用、补偿采购人损失，若预算金额的5%不足以支付，按实际损失赔偿），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

4.原中标供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标单位按照采购文件规定递交履约保证金。

2.签订合同后，如中标单位不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金可以用支票、银行汇票的形式交纳。

4.中标单位如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

（三）合同备案

1.中标单位应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报绍兴平准招标代理有限公司备案。

2.未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

## 八、款项的结算

按照前面有关规定结算。

## 九、落实的政府采购政策

（一）小、微企业价格扣除扶持政策

本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

1.投标人必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标人必须符合工信部联企业[2011]300号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标人所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策）；

（3）投标人必须提交《中小企业声明函》（见第六部分  投标文件格式），如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料（见第六部分  投标文件格式）。

2.本项目对小微企业的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与报价分评审。

3.小微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

（二）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策

1.符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函（见第六部分 投标文件格式）；（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

- 节能、环保产品政府采购实施相关规定

根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。）

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、生态环境部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件）。

# 第三部分 招标内容及要求

## 一、项目概况

1.建设地点：本项目采购范围为嵊州市剡湖街道区域内（包含零星拆违、房屋拆除和渣土清运），中标供应商须按采购人要求完成相关零星拆违、房屋拆除和渣土清运服务。

2.工程概况：

2.1具体按采购人需求配合拆除清除工作，包含附属用房等；

2.2完成拆迁后垃圾归堆处理；

2.3建筑垃圾必须在工程期限前清运完毕，清运的建筑垃圾和残值堆放地点由中标单位自行解决；

2.4垃圾清运严格按照嵊渣土办〔2016〕1号文件《嵊州市工程渣土运输企业备案登记办法（试行）》、嵊渣土办〔2016〕2号文件《嵊州市工程渣土运输管理规定》执行。相关政策依据包括但不限于以上内容，若有最新文件按最新文件执行。

2.5中标单位必须负责安全文明生产，自行承担该工程交付前所有安全生产责任，并接受相关部门的检查、督导；

2.6中标单位根据采购人要求，全力配合，实施突击性拆除；

## 二、施工要求(包括但不限于)

(一)、确保安全生产的技术组织要求：

1.确立安全目标：无伤亡事故。

2.安全生产基本规范：严格执行嵊州市拆除工程有关各项制度及措施。

3.安全生产措施：

(1)建立由项目经理领导的安全生产管理网络，对安全实行重点横向到边，纵向到底的层层管理，做到责任落实到人。中标供应商签订安全施工责任书。

(2)对项目全面分析，确定安全关键控制点及薄弱环节进行重点管理，形成点面结合的管理模式。

(3)中标供应商必须开展岗前十分钟安全教育活动，增强施工人员的安全生产意识；拆除工地的醒目位置设置安全警示标志，人员进入拆除工地必须戴安全帽，严禁无关人员进入拆除工地；严禁施工人员酒后上岗作业，严格控制加班时间、禁止疲劳作业。

(4)场内设立的安全警告千牌等，开展现场安全生产大宣传，造成安全处受控制状态的气氛。

(5)执行安全生产责任制、安全检查制、实行安全交底制、严格执行安全上岗位制度，特种工程必须持证上岗及事故报告制度。

(6)注意工地用电安全，专业电工不定期检查线路、电箱等用电设施。

(7)分部分项工程技术安全技术交底进行全面的针对性安全技术交底，受交底者履行签字手续。

(8)特种工持证上岗，特种作业人员必须培训考试合格后持证上岗。

(9)项目部应对从事危险作业人员做好保险工作。

(10)遵守守纪，严禁违章指挥、违章作业。

(11)机组人员上岗操作的安全技术交底书、机械定期检查。

(12)施工单位应当在施工现场显著位置设置施工单位告示牌、房屋拆除安全生产和文明施工牌，标明工程项目名称、建设单位、施工单位和项目负责人等内容。

(13)施工单位应当划定施工危险区域，在危险部位设置明显的安全警告标志，做好安全防护工作。夜间作业应当设置警示灯光，采取必要的安全防护措施。中标供应商必须做好安全防护工作，保证足够安全距离后方可拆除。

（14）在为采购人服务期间，进行运输、劳务等要做好一切安全保障工作，并为工人购买相关的保险，费用由中标供应商自理。如在服务过程中发生一切安全事故由中标供应商承担全部责任，与采购人无关，采购人不负经济和法律责任。

（15）中标供应商负责拆除工程现场安全、交通运输、环境卫生、清理等责任，并将清理的建筑垃圾、余泥等运到合法处置场处理，中标供应商承担质量安全事故造成的一切损失。

（16）中标供应商需落实采购人相关安全管理部门的检查工作和落实提出的整改要求。

4.符合国家、省、市（县）安全生产相关的政策文件。

(二)、确保工程质量的技术组织要求

本工程设立现场项目部，作为本工程驻现场的指挥机构。项目主管负责全权处理整个工程拆除中的各项事物，接受采购人的指令，并严格执行，统筹安全施工生产，保证工程进度，按计划竣工。工程项目部必须做好以下工作：

1.严格按照招标文件、有关规定、规范，工程合同的要求组织施工。

2.不定期举行工程例会，由项目主管主持，各部门负责人及施工组负责人共同参加，检查生产情况，布置下一步的施工工作。

3.岗位职责明确，各岗位人员必须严格履行各自的岗位职责，对项目负责，确保实现项目部的各种施工任务。

4.定期组织有关人员对工程进度、工程质量、文明施工、安全生产、治安保卫等进行检查。

5.及时汇报采购期限内工作的进展、问题等，中标供应商应随时配合采购人下达的工作任务。

(三)、确保文明施工的技术组织要求：

1.施工现场文明施工管理执行场容管理规定，文明施工负责管理。

2.操作地点周围要做到整洁。拆除工地设置统一出入口，配备专职值守人员，严禁无关人员进入拆除场地；应在出入口两侧显著位置设立房屋拆除施工公示牌（长1.2米、宽0.9米，蓝底白字）：标明项目名称、项目实施单位、项目联系人、施工单位、施工负责人、安全员、监督单位、监督员，标明工地管理措施等。

3.加强现场文明施工，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全施工六大纪律等有关安全规章制度。

4.施工现场堆放的材料要整齐，被拆除房屋的渣土，要及时清运。对因特殊原因未能及时清运的拆除垃圾，要集中整齐堆放，以免影响地区景观。清运垃圾、渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬。

5.房屋拆除施工单位要制定施工及车辆运输保通措施，施工作业时应拉设警戒线，建筑材料及垃圾严禁在场外堆放不得占压人行道和城市道路，出入口设置应尽量避开主干道，周围应采用反光标志，确保行人、车辆安全。施工期间应派专人负责出入口及周边道路的值守、警戒、指挥和畅通工作。

6.施工机械及电气房屋须符合使用安全规程，非专业人员不得随意操作。

7.施工现场用的临时电力系统，严禁用零线等，并须在房屋负载线的首端处加设漏电保护装置。

8.加强施工现场治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

9.四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，不得进行拆除作业。

10.采取各种措施，降低施工过程中产生的噪声，中、高考期间全天禁止施工。

(四)、人员配备要求：

1.中标供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目小组，按照规定完成房屋拆除和渣土清运工作，并按约定向采购人汇报工作进展。

2.中标供应商应在投标文件中明确投入本项目服务的人员基本配备。项目组人员须充分了解征收的相关政策，正确解读，了解本土人情，熟悉语言环境，能流畅与拆迁户进行零距离沟通，确保项目顺利进行。

3.中标供应商须设立项目负责人岗位，熟悉流程，能正确解读政策、理解采购人指令，配合采购人做好相关工作。

4.中标供应商在采购期限内须服从采购人管理。

5.中标供应商应自行承担项目实施过程中安全生产责任，采购人任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

(五)、确保工期的技术组织要求：

1.进场准备：组织人员安排好办公用房和民工宿舍，并落实临时用水、电。

2.进场后，要求具体情况，分成若干个小组展开拆除任务。

3.全过程中，中标单位跟村（社区）等自行沟通，协调拆除过程中的相关事宜。

（六）、环保作业要求：

按嵊州市环保要求做好拆迁及清运过程扬尘（符合嵊州扬尘治理标准）、乱倒垃圾、随地抛物等工作。

## 三、资信及商务要求表

| 工期要求 | 自搬迁、腾空期后（见公告）按区块（见公告）全部完成房屋拆除及垃圾清运等，根据采购人要求的时间内完成全部房屋拆除并完成全部垃圾清运。（根据采购人的要求随时调整工作进度） 拆违工作根据采购人要求的时间内完成全部工作。 |
| --- | --- |
| 后期服务 | 配合动迁及矛盾协调。 |
| 施工质量要求 | 招标文件要求范围内地面上建（构）筑物需全部拆除，保持原自然地坪标高，净地交付。验收时以自然地面标高平整、无堆积杂物，建筑垃圾清理完毕。（拆除的建筑垃圾和残值全部清理出拆迁红线范围，且不得就地平整和掩埋） |
| 验收 | 由采购人组织验收活动。 |
| 投标报价 | 本项目采用统一单价折扣率报价，投标报价单价=单价最高限价×折扣率；结算时按实结算；合同期间固定综合单价不予调整。（例：若中标单位报价折扣率为60%，房屋拆除和垃圾清运固定综合单价=14.8*60%=8.88元/平方米）。本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式，承包总价必须包括在承包区域内提供拆违服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、餐费、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全、仓储、运输（包括垃圾外运）、“三通一平”、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。 工程造价根据中标价的固定综合单价一次性包干，施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整。 |
| 付款条件 | （一）房屋拆除和垃圾清运 1.按区块支付。 2.红线范围内的房屋全部推倒至地坪（不高于0.8m），带拆区域的连片住宅根据采购人要求做好拆迁或门窗封闭工作并经采购人验收合格后15个工作日内付至合同价款的80%； 3.在垃圾清运完成并经采购人验收合格后15个工作日内一次性付清，最终结算价以实际签约面积计算。 （二）零星拆违及渣土清运 1. 每宗违章建筑拆除的面积必须经采购人现场确认，中标单位凭采购人确认的拆除面积计算金额（拆除前、拆中和拆后图像），办齐相关支付凭证后结款。 2.原则上取消强制拆迁结算方式，确需强制拆迁的，需经采购人同意。3.在拆除完成并垃圾清运完毕经采购人验收之后结算。 4.垃圾无需清运的，垃圾清运款项不支付。 |
| 履约保证金 | 中标通知书发出后10个工作日内中标人向采购人递交履约保证金。服务期满后无违约问题10个工作日内无息退还，标段一：20000元，标段二：20000元。 |
| 工程费用及需求 | 1.交付前，发生的人工、机械、垃圾清运、安全文明施工、发生的人身伤害（包括第三方）等一切费用由中标单位自行承担。 2.中标单位必须负责安全文明生产，自行承担该工程交付前所有安全生产责任，并接受相关部门的检查、督导。 3.中标单位根据采购人要求，全力配合，实施突击性拆除。 |
| 特别要求 | 因本采购项目工期紧、地理位置特殊、现场环境复杂，为保证能进一步响应本项目的采购需求，建议供应商在投标前进行现场踏勘，根据当地的社情、民情、地域情况配备相应的人员和设备，供应商现场踏勘相关费用自理，并自行负责期间发生的人身或财产损失。 2.需为项目组成人员缴纳意外险。 |
| 服务期限 | 2年（按采购人规定时间内完成采购工作）。 |

# 第四部分 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术资信分

- 技术资信部分 80分 （保留2位小数）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对本项目关键技术难点及解决方案 | 根据投标人对项目现状、存在的问题和拆违服务的难点、要点等问题进行调查剖析。 | 5 |
|  |  | 根据嵊州市城中村改造的过往经验能系统梳理解决方案，并针对性的提出克服难点和要点技术措施打分。 | 5 |
| 2 | 项目组成人员 | 针对本项目的人员配备方案、岗位安排、人员数量等进行打分。（以上人员须提供本单位开标前1个月社保证明以及项目组人员从业经验等证明资料的扫描件加盖CA签章。） | 5 |
|  |  | 项目组成人员须提前熟悉了解本项目属地的本地风土人情，语言环境，确保与拆迁户零距离沟通，由评审专家根据配备人员的交流能力、从业经验等情况打分。（提供相关证明材料） | 4 |
|  |  | 根据本项目拟定项目责人流程熟悉程度、从业经验、承诺的出勤率等进行打分。（以上人员须提供本单位开标前1月社保证明以及相关证明资料的扫描件加盖CA签章。） | 4 |
|  |  | 上述项目组成人员已缴纳意外险的得2分。（需提供相关证明材料，缴纳时间需在公告发布前） | 2 |
| 3 | 突发事件 | 根据投标人针对本项目可能会出现的突发事件的响应时间和解决方案打分。 | 5 |
| 4 | 进度计划 | 根据投标人针对本项目的施工进度计划和各阶段进度的保证措施、当地政策的了解程度等由打分。 | 5 |
| 5 | 应急方案 | 根据投标人针对本项目的应急方案打分。 | 5 |
| 6 | 渣土清运方案 | 根据投标人针对本项目的渣土清运方案，根据合理可行等打分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的车辆配备情况打分。（需提供车辆行驶证、机动车登记证书扫描件加盖CA签章） | 5 |
| 7 | 服务承诺和服务保障 | 采购期限的服务承诺、后续配合期的服务承诺、为本项目提供服务的技术力量，以及纠纷解决方案是否合理，是否有利项目实施的方面进行打分。 | 5 |
| 8 | 机械设备 | 投标人投入设备450型及以上挖掘机设备的，每提供一台加2分，最高得4分；450型以下挖掘机设备，每提供一台加1分，最高得2分。（投标文件中须提供设备的购置发票或转让协议或租赁协议并提供产品合格证或报关单，机械设备发送机号或型号须与发票或转让协议一致，扫描件加盖CA签章。） | 6 |
| 9 | 环境保护措施 | 根据投标人针对本项目的环境保护措施打分。 | 4 |
| 10 | 安全文明施工措施 | 根据投标人针对本项目的安全文明施工措施打分。 | 4 |
| 11 | 项目业绩 | 投标人2017年1月以来承接同类项目每项得1分，最高得4分。（提供中标通知书或合同扫描件加盖CA签章。合同内容同时包含房屋拆除及垃圾清运等内容。） | 4 |
| 12 | 合理化建议 | 针对本项目区域范围内零星拆违、房屋拆迁、渣土清运的遗留问题提出合理的建议以及切实可行的方案。 | 5 |
| 13 | 政策分 | 若投标人属于小型和微型企业（包括小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业）的得2分。提供声明函及相关证明文件加盖CA签章。 | 2 |

联合体投标的，以牵头人的名义签章。所有证件均须在有效期内，否则不予得分。

（2）商务报价部分 20分

价格分采用低价优先法计算，以供应商有效投标价中的报价最低的投标报价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价×20%×100（保留2位小数）。

根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

本项目风险控制价为65%（折扣率），若中标人低于该风险控制价中标的，中标人必须额外补交差额保证金，中标人不提交的视为放弃中标。在风险控制价的基础上，每下降1%，缴纳差额保证金1万元，不足1%按1%计算。保证金待项目履约完成后7个工作日内无息退还。(保证金应在中标通知书发出后7个工作日内交至采购单位，以网上银行、电汇、转账等方式交纳)。

# 第五部分 合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：

乙方：

甲方因工程建设需要，经甲方公开招标确定由乙方负责完成房屋拆除和渣土清运工作。为明确双方职责，根据国家相关法律规定，经双方协商一致，签订如下条款，共同信守。

## 一 、施工内容及工程量

见招标文件第四部分内容。

## 二、双方协作事宜

1.在乙方按照合同约定保质、保量完成工作的前提下，甲方应按时向乙方支付服务费。

2.乙方对甲方委托拆除所提供的文件资料应妥善保管，并尽保密义务，未经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人。如有类似情况，甲方保留理赔权利，本条款所规定的保密义务将在本合同终止后持续有效。

3.双方约定的其他条款：乙方配合甲方动迁及矛盾协调等工作。

## 三、合同价款及支付方式

1.本项目为固定综合单价合同。房屋拆除和垃圾清运  元/平方米；零星拆违及渣土清运    元/平方米，其中拆除  元/平方米，垃圾清运  元/平方米。按实结算。

2.施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

3.具体支付方式如下：

3.1.房屋拆除和垃圾清运

3.1.1.按区块支付。

3.1.2.红线范围内的房屋全部推倒至地坪（不高于0.8m），带拆区域的连片住宅根据甲方要求做好拆迁或门窗封闭工作并经甲方验收合格后15个工作日内付至合同价款的80%；

3.1.3.在垃圾清运完成并经甲方验收合格后15个工作日内一次性付清，最终结算价以实际签约面积计算。

3.2.零星拆违及渣土清运

3.2.1.每宗违章建筑拆除的面积必须经甲方现场确认，乙方凭甲方确认的拆除面积计算金额（拆除前、拆中和拆后图像），办齐相关支付凭证后结款。

3.2.2.原则上取消强制拆迁结算方式，确需强制拆迁的，需经甲方同意。

3.2.3.在拆除完成并垃圾清运完毕经甲方验收之后结算。

3.2.4.垃圾无需清运的，垃圾清运款项不支付。

3.3履约保证金：中标通知书发出后10个工作日内乙方向甲方递交履约保证金。服务期满后无违约问题10个工作日内无息退还，标段一：20000元，标段二：20000元。

## 四、施工日期

1.自搬迁、腾空期后（见公告）按区块（见公告）全部完成房屋拆除及垃圾清运等，按甲方的要求完成全部房屋拆除及垃圾清运。（根据甲方的要求随时调整工作进度）。

2.因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

## 五、双方责任及权力

（一）甲方的权利和义务：

1.乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项。

2.负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

3.配合乙方对施工人员进行安全教育。

（二）乙方的权利和义务：

1.负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

2.积极配合甲方的工作。

3.认真贯彻执行国家及嵊州市有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

4.必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生，一旦出现群众举报，相关责任及调停费用由乙方承担。

5.负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失；对因交付前所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。

6.交付前，发生的人工、机械、垃圾清运、安全文明施工、发生的人身伤害（包括第三方）等一切费用由乙方自行承担。

7.误拆所造成的经济赔偿由乙方承担。

8.服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

9.乙方指定   为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

10.垃圾清运严格按照嵊渣土办〔2016〕1号文件《嵊州市工程渣土运输企业备案登记办法（试行）》、嵊渣土办〔2016〕2号文件《嵊州市工程渣土运输管理规定》执行，相关政策依据包括但不限于以上内容，若有最新文件按最新文件执行。

## 六、违约责任

1.乙方中途无故单方面中断合同，没收全部履约保证金及安全保证金；

2.违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。

# 3.乙方未能在双方约定的时间内完成拆除工作的，延迟7天拆除工作的，扣除履约保证金的50%；延迟15天拆除工作的，扣除全部履约保证金的100%。

4.合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向嵊州市人民法院起诉。

## 七、其他

1.本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

2.补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

3.本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

4.本合同一式五份，甲乙双方各执二份，代理机构执一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：                   乙方（签章）：

法人或委托人签字：               法人或委托人签字：

开户行：                         开户行：

账号：                           账号：

日期：                           日期：

# 第六部分 投标文件部分格式

附件1：

评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附件2：

投标函

致    （招标人）  ：

我方已仔细研究了                                         采购项目

（项目编号：                       ）招标文件和招标补充文件（若有），并已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。

我方同意接受招标文件的全部内容和条件，并在招标要求规定的时间内完成，且不影响贵方的工作和秩序，将以最优的服务响应本次投标，愿意以本投标文件全部内容进行投标：

我方将严格按照有关招标投标法律法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起30日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定和承诺与贵方签订本服务项目的承包合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自投标截止时间起90日历天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标人：（单位章）：         法定代表人（签字或盖章）：

联系人：                     联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

日期：           年     月    日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

附件3：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

电话号码：

成立时间：　　　　   　　　　年　　      　　　　月　　   　　　　日

经营期限：

姓　　名：（签字或盖章）　性别：　　　年龄：　　　　职务：

系　　　　　　（投标人名称）　　　　　　　的法定代表人。

特此证明。

投  标  人：　　　　　　　　   盖章

法定代表人：　　　　　　　　　签字或盖章

日　期：　　　　　年　　　　月　　　　日

附件4：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　（姓名）　系　　　（投标人名称）　　　的法定代表人，现授权委托　（单位名称） 　的　（姓名）　　为我公司签署　　（招标人名称）　　　　的　　　　（招标项目名称）　　　投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　（签字或盖章）　性别：　　　　年龄：

身份证号码：　　　　　　　　电话：

投标人：　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　（签字或盖章）

授权委托日期：　　　 　　年　　　月　　　日

附：法人身份证复印件及授权人身份证复印件

附件5：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

嵊州市剡湖街道办事处：

我方郑重声明，我方具有履行          （项目编号：        ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日：

附件6：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以         为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件7：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件8:

投 标 供 应 商 情 况 表

项目名称：                                             项目编号：

| 投标供应商名称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立注册年月 |  | 主管部门 |  |
| 营业执照号码 |  | 经营范围 |  |
| 职工全员人数 |  | 其中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度主要经济 指标 | 总产值 万元 |
|  | 实现利润 万元 |
| 企业优势及特长 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件9:

资信及商务响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据商务条款，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件10:

技术响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标技术能力、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件11:

类似项目业绩一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同开始日期和终止日期 | 业主联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.各投标商可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附上须提供中标通知书或合同（须至少含关键页及双方盖章页）扫描件加盖CA签章。合同内容同时包含房屋拆除及垃圾清运等内容。

2.投标供应商须真实仔细地填写本表格。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件12：

拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 专业年限 |  |  |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |
| 主要工作经历 |
| 项目名称 |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |
| 项目时间 |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |
| 参与项目荣誉情况 |
| 其他情况介绍 |

注：项目负责人相关证书（如有则提供）、毕业证书、业绩证明应提供旁证材料（合同）应附本表后

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件13:

拟派针对本项目的人员名单

项目名称：                                                     项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注：1.本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书扫描件（加盖公章）。

2.列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件14:

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件15：

开标一览表

项目名称：                                             项目编号：

标段一、标段二

| 序号 | 项目名称 | 投标报价统一折扣率 (单价、%) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注：

1.投标报价为完成本项目的所有费用，包括房屋拆除过程中，发生的人工、机械、垃圾清运、安全文明施工、发生的人身伤害（包括第三方），招标代理服务费、专家费等一切费用。

2.开标一览表，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.本项目采用统一单价折扣率报价，投标报价单价=单价最高限价×折扣率；结算时按实结算；合同期间固定综合单价不予调整。（例：若中标单位报价折扣率为60%，房屋拆除和垃圾清运固定综合单价=14.8*60%=8.88元/平方米）。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件16：

### 小微企业声明函

【不属于小微企业单位的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加                的                项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接 。相关企业的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

附件17：

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加（项目名称）

项目编号（）采购活动提供本企业提供服务

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

附件18：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制作的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

附件19：

政府采购扶持政策相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2.享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标人公章）

（2）《小微企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件）

4.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖CA签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件20：

政府采购活动现场确认声明书

绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人         （姓名）合法授权参加                   （编号:         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 (存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 (与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

2021年  月    日

信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）截图示例

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图示例