2021年度吴兴区织里镇农村公路养护工程

（财政审批编号：临【2021】12654号 ）

公开招标文件

（电子全流程）

项目编号：ZJMY（采）2021161

项目名称：2021年度吴兴区织里镇农村公路养护工程

采 购 人：湖州市吴兴区织里镇人民政府           （盖章）

代理机构：浙江明业项目管理有限公司             （盖章）

2021年12月

目  录

第一章   公开招标采购公告…………………………………03

第二章   采购需求………………………………………………09

第三章   供应商须知……………………………………………15

一  总则……………………………………………19

二  招标文件…………………………………………22

三  投标文件的编制…………………………………27

四  开标……………………………………………37

五  评标……………………………………………38

六  定标……………………………………………40

七  合同授予………………………………………41

八  其他内容………………………………………41

第四章   评标办法及评分标准………………………………42

第五章   合同主要条款………………………………………47

第六章   投标格式与附件…………………………………69

附件…………………………………………………94

第一章  公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市吴兴区财政局政府采购监管科(财政审批编号：临【2021】12654号)批准，浙江明业项目管理有限公司受湖州市吴兴区织里镇人民政府委托，现就2021年度吴兴区织里镇农村公路养护工程 进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：ZJMY（采）2021161

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购项目概况:

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 服务期限 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村公路养护 | 详见第二章 《采购需求》 | 1年（自合同签订之日起计） | 650万元 |

五、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲投标人的特定条件：

1、投标人须具备公路养护工程三类（乙级）及以上资质或公路工程施工总承包三级及以上资质（浙江省外企业须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》）；

2、本项目不接受联合体投标。

六、报名及获取招标文件时间:

1、报名及获取招标文件时间：2021年12月1日至2021年12月22日下午13:30时（潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)

2、本项目不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：

https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。

已经注册成功的供应商无需重复注册。

4、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成投标报名并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取招标文件的供应商，对招标文件提起的质疑、投诉将不予受理。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年12月22日下午13:30时（北京时间）。

2、投标文件的递交方式：

2.1按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。供应商应当在2021年12月22日下午13:30时（北京时间）前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

2.2备份投标文件

(1)根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

(2)备份投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。在开标前（以收件人实际签收时间为准）递交至以下地址：浙江明业项目管理有限公司【湖州市吴兴区南太湖南苑C幢2楼】，联系电话：18767285961，联系人：沈女士，由代理机构人员统一负责接收投标文件，做好接收记录，与投标资料一并归档。

自公告之日起至开标截止时间，供应商需留足投标文件邮寄时间,确保投标文件于开标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份投标文件逾期送达指定地点的，备份投标文件将被拒收。

3、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

4、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

八、投标地址：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）401开标室。

九、开标时间：2021年12月22日下午13:30时整

十、开标地址：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）401开标室，政府采购云平台在线响应，供应商逾期完成投标文件上传的将被拒收。供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件）。

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的，应在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

3、本项目开评标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请潜在供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。开评标会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

4、本项目公告发布网站：

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

湖州市吴兴区公共资源交易中心：吴兴区人民政府网http://www.wuxing.gov.cn/首页“吴兴区公共资源交易中心”专栏

- 为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

- 本项目是否专门面向中小企业采购：否。

十二 、告知事项：

1、投标单位必须指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求的人员参与开评标现场活动，请严格把关。每个投标单位一般只能指派1人参加现场开评标活动；

2、参加投标的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办APP中申领），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。

3、防控期间，参加投标的人员从吴兴区政务服务中心（公共资源交易中心）一楼北大门出入（测量体温、出示“湖州健康码”、登记身份证等信息），通过楼梯到达相应楼层（具体见指示牌或询问引导员）；

4、“湖州健康码”显示为绿色可进入交易中心，“湖州健康码”显示为黄色、红色或者现场测量体温高于37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心参加开评标活动；

5、请各潜在投标单位充分考虑因路程、卡口防疫检查等因素（注：不得违反国家、浙江省、湖州市、吴兴区等相关规定）。特殊时期，为避免各因素带来不便导致时间效率问题，请各潜在投标人提前30分钟到场，确保投标有效。

6、所有进入吴兴区公共资源交易中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、区有关疫情防控的其他规定。

十三、联系方式：

1、采购人名称：湖州市吴兴区织里镇人民政府

联系人：费先生               联系电话：0572-3218269

2、采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司

联系人：沈薇                      联系电话：0572-2075988

地址：湖州市吴兴区南太湖南苑C幢2楼

3、供应商质疑函接收人：谈建强      联系电话：0572-2075988

4、政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市吴兴区财政局政府采购监管科

联系电话：0572-2289702

湖州市吴兴区织里镇人民政府

浙江明业项目管理有限公司

2021年12月  1  日

第二章  采购需求

一、项目概况

本次招标主要内容：对湖州市吴兴区织里镇农村公路的路基、路面、桥涵、绿化及公路附属设施等进行巡查、维修、养护，对道路突发事件、应急抢险 、二处公路驿站场地绿化等项目进行维修、养护处置工作，织里镇农村公路养护站的日常维护及管理工作等。

涉及路段为：湖州市吴兴区织里镇农养站管养的农村道路，共计长约106.62公里，二处公路驿站，具体如下：

| 序号 | 路线名称 | 路段桩号 | 里程 | 管养桥梁(座) | 公路等级 | 路面宽度(米) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （公里） |  |  |  |  |
| 1 | 潘塘桥至两家桥 | K0+000~K0+637 | 0.637 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 2 | 两家桥至项祝兜 | K0+000~K0+476 | 0.476 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 3 | 愚四兜至郎二兜 | K0+000~K0+816 | 0.816 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 4 | 伍浦至彭家兜 | K0+000~K0+622 | 0.622 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 5 | 施家坝至吴家弄 | K0+000~K1+261 | 1.261 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 6 | 李家坝至义皋 | K0+000~K5+285 | 5.285 | 5 | 四级 | 7 |  |
| 7 | 水产路东延 | K0+000~K9+244 | 9.244 | 16 | 四级 | 7 |  |
| 8 | 茹家埭至张家兜 | K0+000~K0+632 | 0.632 | 1 | 四级 | 7 |  |
| 9 | 三曙线至上林村 | K0+000~K2+169 | 2.169 | 1 | 四级 | 7 |  |
| 10 | 三汤线至陆曙线 | K0+000~K6+356 | 6.356 | 10 | 四级 | 7 |  |
| 11 | 常乐至陆家湾 | K0+000~K2+183 | 2.183 | 2 | 二级 | 14 |  |
| 12 | 湖薛线至三汤线 | K0+000~K2+669 | 2.669 | 4 | 四级 | 7 |  |
| 13 | 常庙线至三汤线 | K0+000~K1+293 | 1.293 | 2 | 四级 | 7 |  |
| 14 | 水产路-滨湖大道 | K0+000~K0+814 | 0.814 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 15 | 318国道-三汤线 | K0+000~K2+090 | 2.09 | 2 | 四级 | 6 |  |
| 16 | 吴兴大道-后城桥 | K0+000~K0+791 | 0.791 | 1 | 四级 | 5 |  |
| 17 | 诸家荡-上林村 | K0+000~K1+388 | 1.388 | 2 | 四级 | 6 |  |
| 18 | 三曙线-潜龙兜 | K0+000~K0+751 | 0.751 | 1 | 四级 | 7 |  |
| 19 | 黄泥坝-邵洋里 | K0+000~K0+727 | 0.727 | 1 | 四级 | 5 |  |
| 20 | 陆家湾-石桥铺 | K0+000~K1+159 | 1.159 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 21 | 南机埠-南洋里 | K0+000~K0+771 | 0.771 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 22 | 陆乔线-七都大道 | K0+000~K1+135 | 1.135 | 3 | 四级 | 5 |  |
| 23 | 水产路-湖薛线 | K0+000~K0+892 | 0.892 |  | 四级 | 5 |  |
| 24 | 李义路-宋家甸 | K0+000~K0+806 | 0.806 | 1 | 四级 | 5 |  |
| 25 | 潘塘桥-宋家甸 | K0+000~K1+685 | 1.685 | 1 | 四级 | 6 |  |
| 26 | 陆家湾-曙光 | K0+000~K3+317 | 3.317 | 5 | 四级 | 7 |  |
| 27 | 港西-香圩墩 | K0+000~K2+088 | 2.088 | 2 | 四级 | 5 |  |
| 28 | 南河-东上林 | K0+000~K2+205 | 2.205 | 2 | 四级 | 5 |  |
| 29 | 三汤线-邱家坝 | K0+000~K2+536 | 2.536 | 2 | 四级 | 4.5 |  |
| 30 | 婚对塘桥-洋湾里 | K0+000~K0+780 | 0.78 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 31 | 陆乔线-官田圩支线 | K0+000~K0+129 | 0.129 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 32 | 三汤线-潘塘桥 | K0+000~K2+523 | 2.523 | 1 | 四级 | 6 |  |
| 33 | 石头港村部-318国道 | K0+000~K2+384 | 2.384 | 2 | 四级 | 4.5 |  |
| 34 | 石头港村-东凹家兜 | K0+000~K3+389 | 3.389 | 2 | 四级 | 4.5 |  |
| 35 | 增圩-孟乡港 | K0+000~K2+375 | 2.375 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 36 | 大港村部-港北山 | K0+000~K5+945 | 5.945 | 3 | 四级 | 6 |  |
| 37 | 曙光村部-南河里 | K0+000~K1+071 | 1.071 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 38 | 三汤线-新浦 | K0+000~K1+031 | 1.031 | 1 | 四级 | 5 |  |
| 39 | 湖薛线-南头村 | K0+000~K1+149 | 1.149 | 2 | 四级 | 7 |  |
| 40 | 陆家湾-费家汇 | K0+000~K0+534 | 0.534 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 41 | 三汤线-北兜 | K0+000~K0+964 | 0.964 | 1 | 四级 | 7 |  |
| 42 | 孟乡港-织轧公路 | K0+000~K0+731 | 0.731 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 43 | 陆乔线-官田圩 | K0+000~K0+567 | 0.567 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 44 | 桃寺塔-三汤线 | K0+000~K4+427 | 4.427 | 3 | 四级 | 6 |  |
| 45 | 常乐—港北村 | K0+000~K1+400 | 1.4 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 46 | 三汤线-邵洋里 | K0+000~K0+586 | 0.586 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 47 | 晒家兜-318国道 | K0+000~K0+741 | 0.741 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 48 | 钱家兜-东官田圩 | K0+000~K0+662 | 0.662 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 49 | 三汤线-大塘兜 | K0+000~K1+237 | 1.237 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 50 | 轧村粮管所-轧村村部 | K0+000~K0+585 | 0.585 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 51 | 孟婆兜-倪家山 | K0+000~K1+032 | 1.032 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 52 | 长兜-堂子兜 | K0+000~K0+802 | 0.802 | 1 | 四级 | 4.5 |  |
| 53 | 上林村至祜村 | K0+000~K1+654 | 1.654 | 1 | 四级 | 7 |  |
| 54 | 旧馆村部-大其于 | K0+000~K1+435 | 1.435 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 55 | 湖织公路-织轧公路 | K0+000~K0+977 | 0.977 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 56 | 陆曙线-江苏界 | K0+000~K0+695 | 0.695 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 57 | 东凹家兜-南浔界 | K0+000~K0+736 | 0.736 |  | 四级 | 4.5 |  |
| 58 | 织里-轧村 | K0+000~K4+712 | 4.712 | 4 | 四级 | 4.5 |  |
| 59 | 陆家湾-乔娄 | K0+000~K4+569 | 4.569 | 7 | 四级 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 106.62 | 102 |  |  |  |

二、人员最低配置情况表（与评分表《项目管理机构人员配备计划》一致）：

| 人员 | 人数 | 资历要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | - 担任过自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），完成过一个类似零星养护工程的施工，项目经理（项目副经理或项目总工）有中级及以上技术职称，并有有效期内安全生产考核合格证书（B类）。 - 拟委任的项目经理的安全生产考核合格证书上单位名称应与供应商名称一致。 3、自2021年7月以来连续三个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其它能够证明其参加自2021年7月以来连续三个月社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。 注：以上须在投标文件中提供相关证明复印件加盖公章，未提供将在评分中不予认可。 |
| 项目总工 | 1 | 1、有工程师及以上技术职称，并有有效期内安全生产考核合格证书（B类）。 2、拟委任的项目总工的安全生产考核合格证书上的单位名称应与竞包人的名称相一致。 3、自2021年7月以来连续三个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其它能够证明其参加自2021年7月以来连续三个月社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。 注：以上须在投标文件中提供相关证明复印件加盖公章，未提供将在评分中不予认可。 |
| 安全生产 负责人 | 1 | 1、安全生产考核C类证书。 2、拟委任的安全生产负责人的安全生产考核C类证书上的聘用企业名称应与竞包人名称一致。 3、自2021年7月以来连续三个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其它能够证明其参加自2021年7月以来连续三个月社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。 注：以上须在投标文件中提供相关证明复印件加盖公章，未提供将在评分中不予认可。 |
| 桥梁 工程师 | 不少于1人 | 公路或桥梁或同类型专业大专（含）以上学历毕业，中级及以上职称，具有公路桥隧养护管理经验3年（含）以上。 注：以上须在投标文件中提供相关证明复印件加盖公章，未提供将在评分中不予认可。 |
| 桥梁养护人员 | 不少于1人 | 从事公路桥梁工程施工（或养护）工作 3年（含）以上，具有助理工程师及以上技术职称。（可兼任） |
| 应急抢修小组 | 不少于2组 | 每组不少于5人，有相关抢修经验。（可兼任） |
| 养护工 | 不少于1人 | 具有相关经验和一定安全生产知识。 |
| 资料管理员 | 不少于1人 | 具有公路养护资料管理经验3年（含）以上。 |
| 日常巡查人员 | 不少于1人 | 具有相关经验。 |

三、主要机械设备和试验检测设备最低要求（与评分表《机械设备配置》一致）：

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查示警车 |  | 辆 | 满足实际养护工作需要，至少1辆 |
| 容量大于3t 路面综合养护车 |  | 辆 | 1 |
| 单钢轮小型振动压路机 |  | 辆 | 1 |
| 沥青混凝土摊铺机 |  | 台 | 1 |
| 1m3/min以上空压机 |  | 台 | 1 |
| 封道标志标牌及 警示标志 |  | 套 | 1 |
| 清扫车 |  | 辆 | 1 |
| 铣刨机 （铣刨宽度0.5米以上） |  | 台 | 1 |
| 其他 | 投标人根据实际养护作业需求配备 |  |  |

注：采购人将在发出成交通知书之前要求成交人按照本表的最低要求填报为本项目配备的主要设备，在经采购人审批后作为投入本项目的主要设备且不允许更换。

▲四、商务条款

| 付款方式 | 根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定如以下付款方式： 采购人自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，即合同总价的20%；每季度按实际完成工程量的80%支付，工程最终结算价款以采购人委托的工程造价咨询单位审核为准。 注：中标人在结算合同价款时须按采购人要求提供相关结算材料（如发票等）。如合同履行时间发生变化的，合同价款支付时间经甲乙双方协商后进行调整。 |
| --- | --- |
| 服务年限 | 一年（自合同签订之日起计）。 |
| 缺陷责任期 | 以各项维修工程的完工之日起算12个月（除保洁、绿化修剪），坑洞补修一年。 |
| 质量要求 | 每月考核达到合格标准。 |
| 其他要求 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 |
|  | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

# 工程量清单：

| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| -c | 按合同条款规定，提供人身意外伤害险 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 102-1 | 档案资料编制竣工文件费 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-3 | 交通组织管理费 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费用 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 104 | 养护单位驻地建设 |  |  |  |  |  |
| 104-1 | 养护单位驻地建设 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 201 | 清理 |  |  |  |  |  |
| 201-1 | 清理塌方（堆积物） |  | m3 | 20.000 |  |  |
| 201-2 | 清理排水沟 |  | m | 2000.000 |  |  |
| 202 | 维修 |  |  |  |  |  |
| 202-1 | 路基翻浆、沉陷、弹簧、坑槽 |  |  |  |  |  |
| -a | 回填C15砼（基层，含开挖） |  | m3 | 300.000 |  |  |
| -b | 宕渣（垫层） |  | m3 | 100.000 |  |  |
| 202-2 | 维修、更换边沟盖板 |  |  |  |  |  |
| -a | 砼盖板更换（44cm*49cm*12cm） |  | m | 50.000 |  |  |
| 202-3 | 挡土墙维修 |  |  |  |  |  |
| -a | C20砼 |  | m3 | 10.000 |  |  |
| -b | 浆砌块片石 |  | m3 | 5.000 |  |  |
| 202-4 | 土路肩 |  |  |  |  |  |
| -a | 土路肩亏坡处治 |  | m3 | 500.000 |  |  |
| 202-10 | 更换窨井及雨水井设施 |  |  |  |  |  |
| -a | 补充窨井盖(φ700) |  | 个 | 50.000 |  |  |
| JS1 | 窨井盖(φ600) |  | 个 | 50.000 |  |  |
| -b | 补充路侧雨水井盖(680×380) |  | 个 | 50.000 |  |  |
| JS2 | 路侧雨水井盖(450×300) |  | 个 | 50.000 |  |  |
| -c | 回填方 |  | m3 | 50.000 |  |  |
| 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 水泥混凝土路面维修 |  |  |  |  |  |
| 302-1 | 破板修复（含破板挖除、弃方、C40砼修复）(厚度35cm) |  | m2 | 50.000 |  |  |
| 303 | 沥青混凝土路面维修 |  |  |  |  |  |
| 303-1 | 纵横向裂缝维修 |  | m | 2000.000 |  |  |
| 303-2 | 路面病害处理 |  |  |  |  |  |
| -a | AC-16中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 400.000 |  |  |
| -b | AC-13细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 400.000 |  |  |
| -c | 铣刨路面(厚度5cm) |  | m2 | 100.000 |  |  |
| -d | 粘层油 |  | m2 | 2000.000 |  |  |
| -e | 老路面挖除，外运 |  | m3 | 50.000 |  |  |
| -f | 沥青冷补料面层 |  | t | 20.000 |  |  |
| 303-3 | 路面基层处理 |  |  |  |  |  |
| -a | 水泥稳定碎石 |  | m3 | 10.000 |  |  |
| -b | 二灰碎石 |  | m3 | 10.000 |  |  |
| -c | C15混凝土基层 |  | m3 | 50.000 |  |  |
| -d | 切割机切缝 |  | m | 1000.000 |  |  |
| 305 | 平侧石维修、更换 |  |  |  |  |  |
| -a | 平侧石扶正（水泥混凝土） |  | m | 5000.000 |  |  |
| -b | 平侧石更换（水泥混凝土）(50×25×10cm) |  | m | 5000.000 |  |  |
| 306 | 玻纤格栅 |  | ㎡ | 200.000 |  |  |
| 307 | 路面特殊污染物处理 |  | ㎡ | 50.000 |  |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 401 | 桥面系维修 |  |  |  |  |  |
| 401-1 | 修复桥面铺装 |  |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土桥面（含凿除、修复）(厚度5cm) |  | m2 | 10.000 |  |  |
| -b | 复合式桥面（含凿除、修复）(5cm水泥混凝土+5cm沥青混凝土) |  | m2 | 20.000 |  |  |
| 401-3 | 修补砼防撞护栏 |  | m | 50.000 |  |  |
| 401-5 | 维护伸缩装置 |  |  |  |  |  |
| -a | D60异型钢伸缩缝 |  | m | 50.000 |  |  |
| -b | 伸缩缝清理 |  | m | 1000.000 |  |  |
| 401-6 | 桥梁护栏维修及更换 |  |  |  |  |  |
| -a | 花岗岩栏杆更换 |  | m | 10.000 |  |  |
| -b | B级梁柱式护栏更换及维修 |  | m | 200.000 |  |  |
| 401-7 | 桥头加铺 |  |  |  |  |  |
| -a | AC-16C沥青砼上面层 |  | m3 | 300.000 |  |  |
| -b | 粘层油 |  | m2 | 1000.000 |  |  |
| 402 | 桥梁下部结构维修 |  |  |  |  |  |
| 402-2 | 锥坡、翼墙修复 |  |  |  |  |  |
| -a | C25混凝土 |  | m3 | 5.000 |  |  |
| -b | M7.5浆砌片石 |  | m3 | 5.000 |  |  |
| 404-5 | 通道桥下堆积物清理 |  |  |  |  |  |
| -a | 人工 |  | 工 | 150.000 |  |  |
| -b | 车辆台班 |  | 台班 | 30.000 |  |  |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 602 | 护栏维修及新增 |  |  |  |  |  |
| -a | 波型钢护栏更换栏板 |  | 块 | 20.000 |  |  |
| -b | 波型钢护栏更换立柱 |  | 根 | 20.000 |  |  |
| -c | 波型钢护栏扶正 |  | 块 | 30.000 |  |  |
| -d | 波型钢护栏更换托架 |  | 个 | 50.000 |  |  |
| -e | 波型钢护栏更换小弯头 |  | 个 | 20.000 |  |  |
| -f | 波型钢护栏更换盖帽 |  | 个 | 20.000 |  |  |
| -g | 新增B级波形护栏 |  | m | 1500.000 |  |  |
| 605-1 | 标志牌维修及新增 |  |  |  |  |  |
| -a | 标志牌维修 |  | 块 | 50.000 |  |  |
| -b | 单柱式标志牌新增或更换 |  | 块 | 50.000 |  |  |
| -c | 双柱式标志牌新增或更换 |  | 块 | 50.000 |  |  |
| -d | 单悬臂式标志牌新增或更换 |  | 块 | 5.000 |  |  |
| 605-2 | 里程碑、百米桩、护栏柱维修及新增 |  |  |  |  |  |
| -a | 里程碑增设 |  | 块 | 20.000 |  |  |
| -b | 百米桩增设 |  | 块 | 50.000 |  |  |
| -c | 里程碑油漆 |  | 块 | 20.000 |  |  |
| -d | 百米桩油漆 |  | 块 | 20.000 |  |  |
| -f | 百米桩、示警桩、轮廓标扶正修复 |  | 块 | 100.000 |  |  |
| 605-4 | 道口标柱维修及新增 |  |  |  |  |  |
| -a | 新增道口标柱 |  | 根 | 100.000 |  |  |
| -b | 修复道口标柱 |  | 根 | 30.000 |  |  |
| 606-5 | 增补轮廓标 |  | 根 | 10.000 |  |  |
| 607-1 | 增补防眩板 |  | 块 | 5.000 |  |  |
| 607-2 | 热熔型涂料路面标线修复 |  |  |  |  |  |
| -a | 新增热熔型涂料路面标线 |  | m2 | 600.000 |  |  |
| -b | 隔离护栏 |  | m | 50.000 |  |  |
| -c | 桥梁限载标志反光膜更换 |  | 个 | 100.000 |  |  |
| 608-1 | 橡胶减速垄 |  | m | 1000.000 |  |  |
| 622-1 | 路口信号系统 |  |  |  |  |  |
| -a | 机动车三联单色满屏灯 |  | 组 | 4 |  |  |
| -b | 机动车三联单色满屏灯 |  | 组 | 4 |  |  |
| -c | 机动车三联单色箭头灯 |  | 组 | 4 |  |  |
| -d | 机动车三联单色箭头灯 |  | 组 | 4 |  |  |
| -e | LED行人灯 |  | 组 | 8 |  |  |
| -f | 倒计时 |  | 组 | 4 |  |  |
| -g | 长挑臂信号灯杆A |  | 套 | 2 |  |  |
| -h | 长挑臂信号灯杆B |  | 套 | 4 |  |  |
| -i | 行人灯杆 |  | 套 | 8 |  |  |
| -j | 单立柱信号灯杆 |  | 套 | 2 |  |  |
| -k | 信号灯 |  | 个 | 1 |  |  |
| -l | 电源线 |  | m | 500 |  |  |
| -m | 控制电缆 |  | m | 800 |  |  |
| -n | 车行道管线预埋 |  | m | 120 |  |  |
| -o | 其他管线预埋 |  | m | 100 |  |  |
| -p | 其他管线预埋 |  | m | 100 |  |  |
| -q | 灯杆基础(含钢筋) |  | m3 | 50 |  |  |
| 622-2 | 电子警察 |  | 套 | 2 |  |  |
| 清单 第700章 绿化及环境保护 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 702-2 | 两侧行道树养护 |  |  |  |  |  |
| -d | 香樟树修枝 |  | 棵 | 3000.000 |  |  |
|  | 水杉树修剪 |  | 棵 | 1000.000 |  |  |
|  | 银杏树修剪 |  | 棵 | 1000.000 |  |  |
| 702-4 | 沿线绿化及场地绿化养护 |  |  |  |  |  |
| -b | 农养站办公楼外围绿化养护 |  | m2 | 300.000 |  |  |
| -c | 行道树刷白 |  | 棵 | 500.000 |  |  |
| -d | 道路二侧土路肩小苗种植、红叶石楠（红）每平方49棵 |  | m2 | 5000.000 |  |  |
| -e | 道路二侧土路肩小苗种植、欧洲荚蒾（绿）每平方49棵 |  | m2 | 5000.000 |  |  |
| -f | 道路二侧土路肩小苗种植（丝带草） |  | m2 | 5000.000 |  |  |
| -g | 道路二侧土路肩杂草清理 |  | m2 | 345000.000 |  |  |
| 清单 第800章 房建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 801-1 | 突发事件处理费用（应急工作） |  |  |  |  |  |
| -a | 人工 |  | 工日 | 20.000 |  |  |
| -b | 车辆台班（小货） |  | 台班 | 5.000 |  |  |
| -c | 挖掘机 |  | 台班 | 5.000 |  |  |
| -d | 铲车 |  | 台班 | 5.000 |  |  |
| -e | 自卸车 |  | 台班 | 5.000 |  |  |
| 801-3 | 防汛及雨雪冰冻天气抢险 |  |  |  |  |  |
| -a | 人工 |  | 工日 | 100.000 |  |  |
| -b | 防冻剂（工业盐等） |  | t | 20.000 |  |  |
| -c | 防滑材料（石子、瓜子片等） |  | t | 20.000 |  |  |
| -d | 防滑草袋 |  | 个 | 100.000 |  |  |
| -e | 防汛专用编织袋 |  | 只 | 50.000 |  |  |
| -f | 铲雪机械 |  | 台班 | 3.000 |  |  |
| -g | 2.5吨货车 |  | 台班 | 10.000 |  |  |
| 801-4 | 封道 |  |  |  |  |  |
| -a | 12小时以内封道 |  | 次 | 3.000 |  |  |
| -b | 24小时以内封道 |  | 次 | 2.000 |  |  |
| -c | 24小时以外封道 |  | 次 | 2.000 |  |  |
| 802-1 | 新型港湾式停靠站新增(含土建部分) |  | 个 | 10.000 |  |  |
| 803-1 | 公路驿站房建维修及管理 |  | 处 | 2.000 |  |  |
| 803-2 | 农村公路养护管理站日常维修及管理（含保洁及资料员） |  | 处 | 1.000 |  |  |
| 804-1 | 60型挖机 |  | 台班 | 10.000 |  |  |
| 804-2 | 120型挖机 |  | 台班 | 10.000 |  |  |
| 804-3 | 道路巡查车 |  | 台班 | 300.000 |  |  |
| 804-4 | 洒水车 |  | 台班 | 100.000 |  |  |
| 804-4 | 农村公路巡视人员 |  | 人.年 | 1.000 |  |  |
| 804-5 | 人工(日常保洁) |  | 公路.公里 | 125.000 |  |  |

# 第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2021年度吴兴区织里镇农村公路养护工程 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章采购需求 |
| 3 | 投标保证金：无 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按吴财采监〔2016〕210号文件收费标准收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请供应商自行考虑计入投标报价中。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商对招标文件有异议的，应当在2021年12月13日下午17：00前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有依法获取招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 6 | 采购预算：人民币650万元 |
| 7 | 投标文件组成： (1)投标文件组成：资格文件、技术商务资信及其他文件、报价文件。 (2)投标文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 (3)投标文件的形式： 电子投标文件：（“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 (4)投标文件份数： “电子加密投标文件”：在线上传递交一份；“备份投标文件”（供应商如需提供的）； |
| 8 | 投标文件的制作、递交： 1、本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 （2）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 （3）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 9 | 投标截止时间：2021年12月22日下午13:30时前 地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）401开标室。 |
| 10 | 开标时间：2021年12月22日下午13:30时整 开标地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）401开标室。 1、开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 3、为保障解密成功，派授权代表出席的供应商建议携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） ；在线参加开标的供应商请随身携带CA数字证书。 |
| 11 | 可中止电子交易活动的情形： 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 13 | 中标结果公告：评标结束后，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江政府采购网：(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、 湖州市吴兴区公共资源交易中心：吴兴区人民政府网http://www.wuxing.gov.cn/首页“吴兴区公共资源交易中心”专栏 |
| 14 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 履约保证金: 在与采购人签订正式合同时中标人须同时提供履约保证金，金额为实际签订的合同金额的2%，项目竣工验收合格后，采购人视中标单位履约情况退还。（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。 |
| 17 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 19 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供一份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于2021年度吴兴区织里镇农村公路养护工程 的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：人民币650万元

- （三）定义

1.采购人系指组织本次招标的湖州市吴兴区织里镇人民政府，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的浙江明业项目管理有限公司。

2.“供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的服务及类似其他义务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款。

- （四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （五）投标委托

供应商派代表出席的须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。在开标时需单独提交一份交给采购人及采购代理机构，以便对供应商资格进行审核，法定代表人授权委托书原件必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（六）投标费用

1.供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目招标代理服务费按吴财采监〔2016〕210号文件收费标准收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。

代理机构银行账户信息：

户名：浙江明业项目管理有限公司湖州分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司湖州经济开发区支行

帐  号：19105101040232910

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

- ▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

- ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5．投标报价说明：

- 投标报价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；投标人要对自行计算的最终报价自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；某个标段中标候选人示为放弃其它标段的中标权力。

- （九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

未按规定格式、内容提出的，招标方将不予受理。

8. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

二、招标文件

- 招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

（1）在投标截止时间前，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

（2）招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的形式和效力：

- 1.投标文件分为“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，具体内容如下：

- 1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 1.2供应商如需提供数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。供应商应将数据电子备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。

- 2、投标文件的效力：

- 投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件，供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件（包括电子投标文件，供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的）由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；（资格审查条款）

（2）有效的企业资质证书（浙江省外企业进浙备案）；（资格审查条款）

（3）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

（4）授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；（资格审查条款）

（5）供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；（资格审查条款）

（6）自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（资格审查条款，二者缺一不可，截图模板详见附件）

（7）信用承诺书。（资格审查条款）

2. 技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.1供应商自评分索引表

2.2 技术文件：

根据本项目评分标准自行编制。

2.3商务、资信及其他文件：

2.3.1公司简介；

2.3.2售后服务与承诺；

2.3.3企业业绩；

2.3.4商务响应表；

2.3.5投标声明书；

2.3.6人员配备；

2.3.7供应商需要说明的其他文件和说明。

2.4报价文件：

2.4.1投标函（格式见附件）；

2.4.2开标一览表（格式见附件）；

2.4.3投标报价明细表（根据工程量清单自行编制）；

2.4.4中小企业声明函（如有）；

2.4.5监狱企业声明函（如有）；

2.4.6残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.4.7招标代理服务费承诺函；

2.4.8供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：（1）上述内容本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

（2）采购文件未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

（3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料等）；

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- ▲（三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求内容逐项报价，投标报价为各项服务全部工作内容的报价。

- 2.投标报价是履行合同的结算依据，应包括含配备人员工资及保险、税费、管理费用、服务内容中所涉及的额外人员及机械设备费用、项目验收费用等其他一切费用。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

- 5.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

- 6.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

- 7.供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 8.供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

- 9.供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.供应商如需提供数据电子备份投标文件（U盘）：

电子投标文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。凡是参加两个或者以上标项投标的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

3.其他：

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2.供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

3、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

4.供应商如需提交数据电子备份投标文件（U盘）的，应当在规定时间前密封、包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。供应商派代表人出席的应递交到湖州市吴兴区公共资源交易中心【湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢吴兴区公共资源交易中心四楼（401开标室）】，逾期送达或未密封、包装的将被拒收。因未到场而不能提供数据电文形式的“备份投标文件”的，相关投标风险由投标人自行承担，疫情防控期采购过程接受邮寄备份投标文件模式，采用邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应确保备份投标文件在投标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准）。邮寄地址：浙江明业项目管理有限公司【湖州市吴兴区南太湖南苑C幢2楼】，联系电话：18767285961，联系人：沈女士，由招标代理人员统一负责接收投标文件，做好接收记录，与投标资料一并归档。邮寄时，应注明投标单位名称、投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；

（4）未提供供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；

（5）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（6）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

（7）未提供信用承诺书的；

（8）其他重大违法、违规记录；

（9）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）供应商提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件的附件模板；

（5）供应商提供的《中小企业声明函》未填写完整的；

（6）供应商未如实填写《中小企业声明函》的；

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

3、投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

4、评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

6、在系统上公开报价开标情况；

7、评标委员会对报价情况进行评审；

8、在系统上公布评审结果；

9、开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的报价评分标准计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商30分钟提交澄清说明或补正的时间，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）本项目由采购人根据评标委员会小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确定成交人。

1. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人中按顺序确认中标人。

3. 采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标结果公告。

4.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（二）中标通知书

1. 采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内通过“政府采购云平台”向中标人签发《中标通知书》，同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（浙江政府采购网）上公告采购结果，采购文件随中标结果同时公告。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

3.中标通知书为双方签订合同的依据。

4.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）采购过程、采购结果的质疑

供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

- 履约保证金: 在与采购人签订正式合同时中标人须同时提供履约保证金，金额为实际签订的合同金额的2%，项目竣工验收合格后，采购人视中标单位履约情况退还。（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

- 八、其他内容

发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

2.供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；

6.招标文件规定的其他情形。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2021年度吴兴区织里镇农村公路养护工程 的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术分、商务分和资信及其他部分占80分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。本项目由采购人确定中标供应商, 中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为第一中标候选供应商,其他供应商中标候选资格依此类推。第一中标候选供应商放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，排名第二的中标候选供应商因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信分)

各供应商最终得分=技术分、商务分和资信及其他分得分+价格分得分

二、评标内容及标准

（1）价格分20分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

落实政府采购政策：

1.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号），对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46 号）规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

2.监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（2）技术分、商务分、资信及其他分80分

（3）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式

| 评定项目 | 评定内容 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 |  | 61分 |
| 施工方案 | 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得5-6分；方案不合理、不严密处每项扣1-2分，扣完该项得分为止。（0-6分） | 6分 |
| 安全文明施工方案 | 根据供应商提供的施工、巡查、养护，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，安全防护措施有效、符合规范规定，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得5-6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1-2分，扣完为止。（0-6分） | 6分 |
| 质量保证方案和措施 | 具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得5-6分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1-2分，扣完为止。（0-6分） | 6分 |
| 施工工期进度控制措施 | 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得5-6分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣1-2分，扣完为止。（0-6分） 注：不提供不得分。 | 6分 |
| 管理组织架构 | 供应商拥有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括但不限于对运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制，管理指标承诺达到安保服务标准。组织架构条理清晰、科学合理的得4-6分，存在明显缺陷的每项扣1-2分，扣完为止，不提供不得分。（0-6分） | 6分 |
| 机械设备 配置 | 根据服务内容，供应商拟投入的机械设备功能齐全性、配置合理性等内容进行评审；满足本项目《主要机械设备和试验检测设备最低要求》的得3分；每增加一台清单内机械设备加1分，最多加2分。 注：如为自有设备须提供发票复印件加盖公章；如为租赁设备须提供租赁合同复印件加盖公章，未提供不得分。 | 5分 |
| 内部规章制度 | 供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况综合考虑，酌情打分。规章制度科学、合理、具有操作性的得4-5分，欠缺或不合理的，每处扣1-2分，扣完为止。不提供不得分。（0-5分） | 5分 |
| 关键点的特殊控制方案 | 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得 4-6 分；提出难点但解决方案无法满足要求的得 1-2分，未提出相应难点的不得分。（0-6分） | 6分 |
| 应急预案 | 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得4-6分，包含但不限于突发天气、道路突发事件、设备故障、公路附属设施巡查维修等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣1-2分。不提供不得分。（0-6分） | 6分 |
| 合理化建议 | 根据供应商提供的针对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。合理化建议贴近采购需求、科学有效、切实可行的得4-5分；存在明显缺陷或与本项目需求不符的每项扣0.5-1分；不提供不得分。（0-5分） | 5分 |
| 与采购单位的配合 | 针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣1-2分，扣完为止。（0-4分） | 4分 |
| 商务资信部分 |  | 19分 |
| 企业业绩 | 提供自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似农村公路及以上养护项目业绩，每提供1个得1分，最多得5分。 注：业绩证明应提供相应工程的中标（成交）通知书、合同协议书（两者缺一不可，否则业绩不予认可）。 | 5分 |
| 售后服务承诺 | 1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务期限延长、维修响应时间、其他优惠承诺等）。（0-3分） 2、供应商注册地为吴兴区、南浔区、南太湖新区，或已在（吴兴区、南浔区、南太湖新区）建立分支机构或办事处，或承诺中标后15个工作日内在（吴兴区、南浔区、南太湖新区）建立分支机构或办事处的得2分，未提供证明材料或承诺不得分。（0-2分） | 5分 |
| 人员配备 | - 项目管理班子成员和一线作业人员的人数配备满足本项目（项目经理、项目总工、安全生产负责人、桥梁工程师、资料管理员、日常巡查人员、养护工、桥梁养护人员各1名)的最低要求的得2分,每增加1名得0.5分，最多加3分，本项最高得5分。 - 应急抢修小组人员不少于2组的最低要求的得1分；每增加1组加1分，最多加3分，本项最多得4分。 注：以上根据《人员最低配置情况表》的要求，须提供相关证明材料及社保缴纳证明复印件加盖公章，未提供或提供不齐全不得分。 | 9分 |
| 合计 |  | 80分 |

- 合同主要条款（仅供参考）

财政审批编号: 临【2021】12654号;     招标文件编号: ZJMY（采）2021161

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指市财政局审批编号。

2.合同项目与内容

2021年度吴兴区织里镇农村公路养护工程

3.服务时间与服务地点

服务时间：详见招标文件要求；

服务地点：由采购单位指定。

4.签署合同的要求

4.1、供应商必须按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.2、所签订的合同内容不得对招标文件和供应商的投标文件作实质性修改；

4.3、采购人不得向供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

4.4、自采购合同签订之日起 7个工作日内，将采购合同副本 2份送本项目招标代理机构。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的服务技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

- 知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7. 工作考核及付款方式

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定如以下付款方式：

采购人自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，即合同总价的20%；每季度按实际完成工程量的80%支付，工程最终结算价款以采购人委托的工程造价咨询单位审核为准。

注：中标人在结算合同价款时须按采购人要求提供相关结算材料（如发票等）。如合同履行时间发生变化的，合同价款支付时间经甲乙双方协商后进行调整。

采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

8.支付：支付应使用人民币；

9.工程量的结算：

9.1本项目招标工程量为预估工程量，最终结算以实际工程量结算，单价以投标单价为准，最终结算总价不得超出采购预算价。

9.2未在清单子目内项目，结算时根据施工当月信息价重新组价。

10.售后服务及承诺

10.1供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

10.2服务期：详见招标文件要求。在服务期内，因服务质量所发生的一切费用均由供应商承担；

11.履约保证及后续服务

11.1履约保证金: 在与采购人签订正式合同时中标人须同时提供履约保证金，金额为实际签订的合同金额的2%，项目竣工验收合格后，采购人视中标单位履约情况退还。（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

12.违约责任

12.1 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

12.3 供应商不按约定提供服务的，每日向采购人支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

12.4如供应商提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

13、工程安全事项及违约责任

1、供应商应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

2、供应商应严格按国家有关规定，为本项目所有养护人员办理相关保险事宜（如工伤保险等）。

3、供应商应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好施工照明、消防、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对养护工程现场的安全负责，接受采购人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。供应商在养护期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标单位承担，发包人概不负责。由于供应商安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由供应商自负，采购人保留追究责任的权利。

4、养护期间供应商应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，承供应商不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

5、养护过程中，供应商必须按投标时提供的人员配置，合理安排劳动力，未详之处按劳动法相关规定处理。

14.不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15. 争议解决

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第（1）种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

14.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

16.转让或分包

15.1本合同范围的服务，应由供应商提供，不得转让他人供应；

15.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权在任何时候拒绝任何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

15.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

15.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

15.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

17.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

18.合同生效及其他

18.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

18.2本合同一式三份，供应商、采购人、采购代理机构各一份。

采购人：                          供应商：

地址：                            地址：

法定（或授权）代表人：            法定（或授权）代表人：

签字日期：   年  月  日           签字日期：   年  月  日

附件一  廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                   （项目名称）的项目法人               （项目法人名称，以下简称“采购人”）与该项目      标段的施工单位                （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．采购人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行          （项目名称）     标段工程合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．采购人的义务

（1）采购人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

（2）采购人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）采购人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（4）采购人工作人员的配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）采购人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为采购人及其工作人员报销由采购人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为采购人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，采购人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为采购人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为            （项目名称）      标段工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由采购人和承包人各执一份，送交采购人和承包人的监督单位各一份。

采购人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月       日                  年    月       日

采购人监督单位：（全称）（盖单位章）     承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件二  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）      施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人           （采购人名称，以下简称“采购人”）与承包人          （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．采购人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》、《公路养护作业安全规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全生产负责人的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《浙江省公路和水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号）及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号) 使用和管理。

3．违约责任

如因采购人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本   份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

采购人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月      日                     年    月      日

附件三  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的采购人                （以下称甲方）与承包单位                   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为本工程竣（交）工验收的质量评定：             。乙方对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人：           。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按竞包承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经采购人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

采购人：                   (盖单位章)     承包人：                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：   (签字)

年   月    日                            年   月    日

附件四  公路扬尘整治行动施工现场管理协议书

公路扬尘整治行动施工现场管理协议书

甲方：

乙方：

因  （项目名称）   施工需要，乙方将对  （实施范围）  进行维修施工。为切实加强交通运输行业大气污染防治工作，充分发挥绿色交通引领作用，根据《湖州市大气污染防治（治霾318）攻坚行动实施方案》的要求，经双方协商达成如下协议：

一、双方责任。

1、甲方依据相关法律法规认真履行自己的职责，乙方自觉遵守相关法律、法规、规章，积极配合甲方加强管理，做到文明施工、规范管理。乙方须接受甲方在职权范围内的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

2、在施工期间，乙方应根据要求在各施工作业区工地进出口道路采用砼硬化处理，增设冲洗设备，清洁车辆，并安排专人负责进出场的保洁卫生工作。施工运输车辆、工程控掘机等车辆驶出工地前必须清除泥土，严禁将泥土带出工地。

3、乙方应加强对运输砂、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆管理，车辆进出施工现场必须加盖封闭，严禁撒漏，清扫地面必须洒水。乙方因工程施工和矿产品运输而引起路面污染现象，甲方应当及时通知乙方清扫，并追究乙方相关车辆的法律责任。

4、乙方应加强工地材料露天堆放的管理，设置密闭堆放场，对易产生尘土飞扬的材料堆场和垃圾采取彩条遮盖、设置喷淋装置等措施，最大限度降低扬尘污染。

5、施工路段施工期间的路面养护(包含日常保洁、零星养护工程、公路结构物的检查等)由乙方负责，乙方应当指定专人负责因本工程施工而引起路面污染路段的清扫工作，确保路面平整、整洁。

6、施工期间，若因乙方未能自觉履行文明施工和安全施工的有关规定等原因导致施工路段发生安全事故，责任由乙方自行承担，与甲方无关。

7、乙方应严格按施工图进行施工，杜绝因施工原因引起的各类公路污染、扬尘，一经发现，立即整改，并追究相应的经济责任。

8、承包人须严格根据湖交【2018】179号文件《湖州市公路水运建设工程施工扬尘污染防治暂行规定》的要求开展工作，严禁使用鼓风机。

二、协议有效期限。

本协议有效期自签订之日起至工程交工验收完毕之日结束，到期后根据实际情况，经双方协商可以续签。

三、其它事项。

收费标准：参照《浙江省公路路产赔（补）偿标准》有关规定执行。

本协议书一式二份，甲方和乙方各持一份，其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲  方（盖章）：                     乙  方（盖章）：

代  表：                            代  表：

联系电话：                          联系电话：

年   月   日

附件五：考核办法

2021年度吴兴区织里镇农村公路养护工程考核办法

一、考核目的

为进一步规范农村公路（含路基、路面、桥涵、绿化及公路附属设施等，下同）日常养护管理，切实提高农村公路养护质量，充分发挥农村公路使用功能，确保农村公路的完好和正常运行，结合织里镇实际情况，特制定本办法。

此管理办法在实施过程中根据实际变化情况和考核中的问题作相应修改或调整。

二、考核对象及范围

（一）考核对象：织里镇农村公路养护管理单位。

（二）考核范围：湖州市吴兴区织里镇农村公路的路基、路面、桥涵、绿化及公路附属设施等进行巡查、维修、养护，对道路突发事件、应急抢险 、二处公路驿站场地绿化等项目进行维修、养护处置工作，织里镇农村公路养护站的日常维护及管理工作等。

三、考核项目及内容

（一）社会责任：认真履行社会、工作职能，妥善处理各类事件、问题。主要分为：应急事件处理、各类投诉处理（含社会来信投诉、市长及市政热线投诉等）、重大活动配合、媒体舆论、相关督察发现问题及处理、街道、社区、交警，城管等系统反映问题处理、领导批示完成情况七类。（具体考核内容见附件一）

（二）设施巡查：按道路总量逐段将巡查责任落实到人，巡查工作到位，监督机制完善，措施可行，在时间和空间上不留空档。（具体考核内容见附件二）。

（三）维护及时率：在公路养护维修过程中，严格执行相关规定，无相关责任事故，对缺失、损坏附属设施及影响附属设施运行安全的问题，及时有效维护。（具体考核内容见附件三）。

四、奖罚

（一）由于养护不到位发生的有责新闻、市长热线、市政热线及各类投诉信件等，每件扣人民币1000元。

(二) 每月随机抽查一个行政村，对养护单位的保洁工作进行打分（绿化保洁、路面保洁、路基保洁）。

（三）月度考核在90分及以上的，不扣罚。

（四）月度考核在85分（含）-90分（不含）的，扣罚该月完成工程量的0.5%。

（五）月度考核低于85分的，扣罚该月完成工程量的1%。

（六）2个月考核低于85分的，将终止合同。

五、考核内容及考核细则（见附件）

附件1

社会责任考核表

年  月

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急事件处理 | 建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件。 | 未建立预案，扣1分；无安全保障措施，每处扣0.5分；应急事件未处理，出现一次扣3分；应急事件未向新投报告，一次扣0.1分，直至扣完该项分。 | 20 |  |  |  |
| 2 | 各类投诉处理 | 积极、妥善处理各类投诉，对存在问题不推诿扯皮，尽快落实解决。处理率100%，记录详细规范。 | 存在问题尽快落实解决，处理率达100%，推诿扯皮，每处扣0.5分。处理率每下降1%，扣0.5分，直至扣完该项分。 | 20 |  |  |  |
| 3 | 重大活动配合 | 重大事件配合好，交办任务能及时完成。 | 发生有责事件，每次每项扣1分，直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 4 | 媒体舆论情况 | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。 | 发生有责媒体报道事件，每次扣0.5分；发生重大有责新闻曝光事件每次扣2分，直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 5 | 其他部门反映问题处理 | 对其他部门反映问题按规定时间进行现场核实并回复。有责问题及时进行处置，处置率80%以上。 | 对街道、社区、交警、城管等部门反映问题100%进行现场核实并按时回复，每少核实一件扣0.2分；有责问题处置率达80%以上，处置率每降低1%扣0.1分，统计以回复的为准。直至扣完该项分。 | 20 |  |  |  |
| 6 | 相关督察发现问题及处理 | 对相关督察发现的问题认真进行整改并在规定时间内进行回复。 | 督察（其他相关督察）发现有责问题每次扣0.2分（0.1分），未按要求整改每次扣1.5分（1分），整改后未及时回复每次扣0.1分。直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 7 | 领导批示完成情况 | 认真贯彻落实各级领导批示精神。 | 对领导批示，有条件落实而未落实的一次扣2分。落实情况差，每次扣1分。未及时回复每次扣0.2分。直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员 养护单位： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

日常巡查考核表

年   月

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查责任落实 | 巡查责任必须落实到个人，重要路段必须进行步行巡查，要求做到定人、定路段、定时间进行巡查。 | 未达到本条要求者，每处扣2分。 | 25 |  |  |  |
| 2 | 巡查记录 | 巡查工作每日有记载，内容准确，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录。处理完毕后，记录处理结果，由相关负责人审核签字。 | 未达到本条要求者，每次扣1分。 | 15 |  |  |  |
| 3 | 巡查问题处置 | 养护维修范围内的农村道路，在巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全等安全隐患、危急情况，及时通知维护部门采取相应的维护措施，并做好记录。 | 未达到本条要求者，每次扣2分 | 20 |  |  |  |
| 4 | 汛期巡查 | 汛期防汛巡查遇大、暴雨半小时后巡查员应将各负责巡查片区的基本状况报知维护管理单位相关负责人。 | 未达到本条要求者，每次扣1分 | 15 |  |  |  |
| 5 | 安全文明施工 | 建立安全管理体系，完善各项规章制度，落实安全责任，并组织作业人员学习并落实相关规程及岗位劳动安全知识。 | 未达到本条要求，每次每项扣2分 | 25 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员 养护单位： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

日常维护及时率考核表

| 项目 | 工作标准 |  | 标准分 | 扣分标准 |  | 得分 | 计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥 隧 涵 构 造 物 及 沿 线 附 属 设 施 （100分） | 边沟、排水沟、藏水沟经常保持排水通畅，无阻塞物 |  | 20 | 每发现一次扣2分 | 达 标 分 为 90 分 及 以 上 |  |  |
|  | 挡墙无垃圾堆积，无杂草滋生 |  | 10 | 每发现一次扣1分 |  |  |  |
|  | 经常保持伸缩缝清洁，缝内没有积土、垃圾等组塞物 |  | 20 | 每发现一条扣0.5分 |  |  |  |
|  | 应经常保持桥梁泄水孔、涵洞内排水畅通，没有淤积物 |  | 20 | 每发现一处扣1分 |  |  |  |
|  | 桥下通道和闲置区无堆积物 |  | 10 | 每发现一处扣1分 |  |  |  |
|  | 沿线示警桩、防撞栏、里程碑、百米桩、栏杆扶手、标志标线和标牌等附属设施清洁、醒目，表面无尘土、无污染物、无牛皮癣，立柱周围无积泥、无抛撒物 |  | 10 | 每发现一处扣0.5分 |  |  |  |
|  | 隧道内及洞口应按养护标准及时养护，各设施经常保持清洁、醒目，泄水孔畅通 |  | 10 | 每发现一处扣2分 |  |  |  |
| 绿 化 保 洁 及 机 械 设 备 （100分） | 绿化保洁 | 应保持绿化平台内无杂物、无白色垃圾，确保整洁、美观 | 40 | 绿化平台内出现垃圾或白色污染物没处（个）扣2分 | 达 标 分 为 90 分 及 以 上 |  |  |
|  | 机械设备 | 应确保机械设备的上路率 | 30 | 机械设备不按时上路作业，发现一次扣5分 |  |  |  |
|  |  | 做好机械设备的修理、维护，确保机械设备的完好 | 30 | 未及时修理维护，发现一次扣5分 |  |  |  |

考核人员：             监理单位：                行政村：           养护单位：

附件4                 公路日常养护保洁月度考核评分表

受检承包人:       (K   +    ~K_+_ )                               年   月___日

| 项目 | 工作标准 |  | 标准分 | 扣分标准 |  | 得分 | 计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 面 保 洁 (100分) | 路面经常性保持整沽，无砂土，不扬尘，无堆积物，无污染，抛洒物及时清理 |  | 30 | 发现路面扬尘一处扣5分:其他发现一处扣1分 | 达 标 分 为 90 分 及 以 上 |  |  |
|  | 平交道口、穿村镇路段、施工路段保持干净无泥土 |  | 20 | 每发现一处不合格扣1分 |  |  |  |
|  | 应保持路面排水通畅、不积水 |  | 20 | 每发现一处积水扣1分 |  |  |  |
|  | 应对清扫出来的建筑垃圾、白色垃圾分别集中装袋，每日集中清运到指定场地进行处理 |  | 30 | 每发现一次扣5分 |  |  |  |
| 路 基 保 洁 (100分) | 路 肩 | 经常保持清洁、无堆积物、无垃圾、硬化路肩及硬化边坡上无积土积泥 | 30 | 每发现一处不合格扣1分。 | 达 标 分 为 90 分 及 以 上 |  |  |
|  |  | 削除高路肩土，以利路面排水 | 20 | 每发现一处高路肩或积水扣1分 |  |  |  |
|  |  | 按时削除路肩高杂草，保持路容整齐 | 15 | 每发现高杂草一次扣0.5分 |  |  |  |
|  | 边 坡 | 保持边坡清洁，无污染物 | 15 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 保持边坡整齐，无高杂草.无堆积物 | 20 | 每发现一次扣1分 |  |  |  |

考核人员：             监理单位：                行政村：           养护单位：

公路日常养护保洁月度考核评分表

受检承包人：     （K    ＋    ~K    ＋   ）               年   月  日

| 项目 | 工作标准 | 标准分 | 扣分标准 |  | 得分 | 计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 体 要 求 （100分） | 科学合理配备人员，每天上路人员不少于核定人数，并在规定时间内作业（一般路段8小时作业制，城区过境段12小时作业制） | 30 | 规定时间内上路人员每次每少于一人扣5分 | 达 标 分 为 90 分 及 以 上 |  |  |
|  | 上路人员必须穿标志服，清扫作业时必须在身后设立明显的养护作业标志。面向行车方向作业 | 20 | 每发现一人扣4分 |  |  |  |
|  | 加强公路巡查，发现问题及时处理或报告，并做好记录 | 20 | 无巡查人、无巡查记录或报告，每次扣2分 |  |  |  |
|  | 上级领导检查工作时发现问题并提出批评的。 | 20 | 经查实每次扣5分。 |  |  |  |
|  | 做好内业资料的收集、整理，记录应规范、齐全 | 10 | 每发现一次扣1分 |  |  |  |

考核人员：             监理单位：                              养护单位：

月考核计算表

年  月

| 序号 | 考核项目 | 单项得分 | 权重 | 加权得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会责任 |  | 10% |  |  |
| 2 | 日常巡查 |  | 15% |  |  |
| 3 | 桥隧涵构造物及沿线附属设施 |  | 15% |  |  |
| 4 | 绿化保洁及机械设备 |  | 15% |  |  |
| 5 | 路面保洁 |  | 15% |  |  |
| 6 | 路基保洁 |  | 15% |  |  |
| 7 | 总体要求 |  | 15% |  |  |
| 8 | 月得分合计 |  | 100% |  |  |

计算人员：                  计算日期：    年   月   日

复核人员：

养护管理年度考核汇总表

年度

| 考核时间 | 社会责任考核 | 日常巡查考核 | 桥隧涵构造物及沿线附属设施考核 | 绿化保洁及机械设备考核 | 路面保洁考核 | 路基保洁考核 | 总体要求考核 | 月考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

受检单位：

计算人员：                  计算日期：    年   月   日

复核人员：

第六章  投标文件格式

1.资格/技术、商务、资信及其他封面格式：

资格文件/技术、商务、资信及其他文件

项目名称：2021年度吴兴区织里镇农村公路养护工程

项目编号：ZJMY（采）2021161

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

2. 资格/技术/商务资信文件目录

详见本文件“投标文件的组成”

资格文件格式：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————--------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致:                 （招标采购单位名称）

本授权委托书声明，我          （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工              （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                 （采购代理机构名称）组织的                                   （项目名称）的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

（后附授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件）

3、信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时        间：     年   月   日

技术文件格式：

供应商根据“技术文件组成及评分标准要求”自拟格式

商务、资信及其他文件格式：

投标声明书

致：                   （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标项目方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资 质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

投标人业绩

投标人全称（加盖公章）：                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.报价封面格式：

报价文件

项目名称：2021年度吴兴区织里镇农村公路养护工程

项目编号：ZJMY（采）2021161

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

4、报价文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）中小企业声明函；

（5）招标代理费承诺函；

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

1、投标函

致：                 （招标采购单位名称）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）），包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》，其中数据电子备份投标文件（U盘）各   份，应与电子投标文件内容、格式一致；电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起90天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

2、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：      招标文件编号：

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 服务期 |  | 1年（自合同签订之日起计） |

法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月  日

3、报价明细表

| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| -c | 按合同条款规定，提供人身意外伤害险 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 102-1 | 档案资料编制竣工文件费 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-3 | 交通组织管理费 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费用 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 104 | 养护单位驻地建设 |  |  |  |  |  |
| 104-1 | 养护单位驻地建设 |  | 总额 | 1.000 |  |  |
| 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 201 | 清理 |  |  |  |  |  |
| 201-1 | 清理塌方（堆积物） |  | m3 | 20.000 |  |  |
| 201-2 | 清理排水沟 |  | m | 2000.000 |  |  |
| 202 | 维修 |  |  |  |  |  |
| 202-1 | 路基翻浆、沉陷、弹簧、坑槽 |  |  |  |  |  |
| -a | 回填C15砼（基层，含开挖） |  | m3 | 300.000 |  |  |
| -b | 宕渣（垫层） |  | m3 | 100.000 |  |  |
| 202-2 | 维修、更换边沟盖板 |  |  |  |  |  |
| -a | 砼盖板更换（44cm*49cm*12cm） |  | m | 50.000 |  |  |
| 202-3 | 挡土墙维修 |  |  |  |  |  |
| -a | C20砼 |  | m3 | 10.000 |  |  |
| -b | 浆砌块片石 |  | m3 | 5.000 |  |  |
| 202-4 | 土路肩 |  |  |  |  |  |
| -a | 土路肩亏坡处治 |  | m3 | 500.000 |  |  |
| 202-10 | 更换窨井及雨水井设施 |  |  |  |  |  |
| -a | 补充窨井盖(φ700) |  | 个 | 50.000 |  |  |
| JS1 | 窨井盖(φ600) |  | 个 | 50.000 |  |  |
| -b | 补充路侧雨水井盖(680×380) |  | 个 | 50.000 |  |  |
| JS2 | 路侧雨水井盖(450×300) |  | 个 | 50.000 |  |  |
| -c | 回填方 |  | m3 | 50.000 |  |  |
| 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 水泥混凝土路面维修 |  |  |  |  |  |
| 302-1 | 破板修复（含破板挖除、弃方、C40砼修复）(厚度35cm) |  | m2 | 50.000 |  |  |
| 303 | 沥青混凝土路面维修 |  |  |  |  |  |
| 303-1 | 纵横向裂缝维修 |  | m | 2000.000 |  |  |
| 303-2 | 路面病害处理 |  |  |  |  |  |
| -a | AC-16中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 400.000 |  |  |
| -b | AC-13细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 400.000 |  |  |
| -c | 铣刨路面(厚度5cm) |  | m2 | 100.000 |  |  |
| -d | 粘层油 |  | m2 | 2000.000 |  |  |
| -e | 老路面挖除，外运 |  | m3 | 50.000 |  |  |
| -f | 沥青冷补料面层 |  | t | 20.000 |  |  |
| 303-3 | 路面基层处理 |  |  |  |  |  |
| -a | 水泥稳定碎石 |  | m3 | 10.000 |  |  |
| -b | 二灰碎石 |  | m3 | 10.000 |  |  |
| -c | C15混凝土基层 |  | m3 | 50.000 |  |  |
| -d | 切割机切缝 |  | m | 1000.000 |  |  |
| 305 | 平侧石维修、更换 |  |  |  |  |  |
| -a | 平侧石扶正（水泥混凝土） |  | m | 5000.000 |  |  |
| -b | 平侧石更换（水泥混凝土）(50×25×10cm) |  | m | 5000.000 |  |  |
| 306 | 玻纤格栅 |  | ㎡ | 200.000 |  |  |
| 307 | 路面特殊污染物处理 |  | ㎡ | 50.000 |  |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 401 | 桥面系维修 |  |  |  |  |  |
| 401-1 | 修复桥面铺装 |  |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土桥面（含凿除、修复）(厚度5cm) |  | m2 | 10.000 |  |  |
| -b | 复合式桥面（含凿除、修复）(5cm水泥混凝土+5cm沥青混凝土) |  | m2 | 20.000 |  |  |
| 401-3 | 修补砼防撞护栏 |  | m | 50.000 |  |  |
| 401-5 | 维护伸缩装置 |  |  |  |  |  |
| -a | D60异型钢伸缩缝 |  | m | 50.000 |  |  |
| -b | 伸缩缝清理 |  | m | 1000.000 |  |  |
| 401-6 | 桥梁护栏维修及更换 |  |  |  |  |  |
| -a | 花岗岩栏杆更换 |  | m | 10.000 |  |  |
| -b | B级梁柱式护栏更换及维修 |  | m | 200.000 |  |  |
| 401-7 | 桥头加铺 |  |  |  |  |  |
| -a | AC-16C沥青砼上面层 |  | m3 | 300.000 |  |  |
| -b | 粘层油 |  | m2 | 1000.000 |  |  |
| 402 | 桥梁下部结构维修 |  |  |  |  |  |
| 402-2 | 锥坡、翼墙修复 |  |  |  |  |  |
| -a | C25混凝土 |  | m3 | 5.000 |  |  |
| -b | M7.5浆砌片石 |  | m3 | 5.000 |  |  |
| 404-5 | 通道桥下堆积物清理 |  |  |  |  |  |
| -a | 人工 |  | 工 | 150.000 |  |  |
| -b | 车辆台班 |  | 台班 | 30.000 |  |  |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 602 | 护栏维修及新增 |  |  |  |  |  |
| -a | 波型钢护栏更换栏板 |  | 块 | 20.000 |  |  |
| -b | 波型钢护栏更换立柱 |  | 根 | 20.000 |  |  |
| -c | 波型钢护栏扶正 |  | 块 | 30.000 |  |  |
| -d | 波型钢护栏更换托架 |  | 个 | 50.000 |  |  |
| -e | 波型钢护栏更换小弯头 |  | 个 | 20.000 |  |  |
| -f | 波型钢护栏更换盖帽 |  | 个 | 20.000 |  |  |
| -g | 新增B级波形护栏 |  | m | 1500.000 |  |  |
| 605-1 | 标志牌维修及新增 |  |  |  |  |  |
| -a | 标志牌维修 |  | 块 | 50.000 |  |  |
| -b | 单柱式标志牌新增或更换 |  | 块 | 50.000 |  |  |
| -c | 双柱式标志牌新增或更换 |  | 块 | 50.000 |  |  |
| -d | 单悬臂式标志牌新增或更换 |  | 块 | 5.000 |  |  |
| 605-2 | 里程碑、百米桩、护栏柱维修及新增 |  |  |  |  |  |
| -a | 里程碑增设 |  | 块 | 20.000 |  |  |
| -b | 百米桩增设 |  | 块 | 50.000 |  |  |
| -c | 里程碑油漆 |  | 块 | 20.000 |  |  |
| -d | 百米桩油漆 |  | 块 | 20.000 |  |  |
| -f | 百米桩、示警桩、轮廓标扶正修复 |  | 块 | 100.000 |  |  |
| 605-4 | 道口标柱维修及新增 |  |  |  |  |  |
| -a | 新增道口标柱 |  | 根 | 100.000 |  |  |
| -b | 修复道口标柱 |  | 根 | 30.000 |  |  |
| 606-5 | 增补轮廓标 |  | 根 | 10.000 |  |  |
| 607-1 | 增补防眩板 |  | 块 | 5.000 |  |  |
| 607-2 | 热熔型涂料路面标线修复 |  |  |  |  |  |
| -a | 新增热熔型涂料路面标线 |  | m2 | 600.000 |  |  |
| -b | 隔离护栏 |  | m | 50.000 |  |  |
| -c | 桥梁限载标志反光膜更换 |  | 个 | 100.000 |  |  |
| 608-1 | 橡胶减速垄 |  | m | 1000.000 |  |  |
| 622-1 | 路口信号系统 |  |  |  |  |  |
| -a | 机动车三联单色满屏灯 |  | 组 | 4 |  |  |
| -b | 机动车三联单色满屏灯 |  | 组 | 4 |  |  |
| -c | 机动车三联单色箭头灯 |  | 组 | 4 |  |  |
| -d | 机动车三联单色箭头灯 |  | 组 | 4 |  |  |
| -e | LED行人灯 |  | 组 | 8 |  |  |
| -f | 倒计时 |  | 组 | 4 |  |  |
| -g | 长挑臂信号灯杆A |  | 套 | 2 |  |  |
| -h | 长挑臂信号灯杆B |  | 套 | 4 |  |  |
| -i | 行人灯杆 |  | 套 | 8 |  |  |
| -j | 单立柱信号灯杆 |  | 套 | 2 |  |  |
| -k | 信号灯 |  | 个 | 1 |  |  |
| -l | 电源线 |  | m | 500 |  |  |
| -m | 控制电缆 |  | m | 800 |  |  |
| -n | 车行道管线预埋 |  | m | 120 |  |  |
| -o | 其他管线预埋 |  | m | 100 |  |  |
| -p | 其他管线预埋 |  | m | 100 |  |  |
| -q | 灯杆基础(含钢筋) |  | m3 | 50 |  |  |
| 622-2 | 电子警察 |  | 套 | 2 |  |  |
| 清单 第700章 绿化及环境保护 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 702-2 | 两侧行道树养护 |  |  |  |  |  |
| -d | 香樟树修枝 |  | 棵 | 3000.000 |  |  |
|  | 水杉树修剪 |  | 棵 | 1000.000 |  |  |
|  | 银杏树修剪 |  | 棵 | 1000.000 |  |  |
| 702-4 | 沿线绿化及场地绿化养护 |  |  |  |  |  |
| -b | 农养站办公楼外围绿化养护 |  | m2 | 300.000 |  |  |
| -c | 行道树刷白 |  | 棵 | 500.000 |  |  |
| -d | 道路二侧土路肩小苗种植、红叶石楠（红）每平方49棵 |  | m2 | 5000.000 |  |  |
| -e | 道路二侧土路肩小苗种植、欧洲荚蒾（绿）每平方49棵 |  | m2 | 5000.000 |  |  |
| -f | 道路二侧土路肩小苗种植（丝带草） |  | m2 | 5000.000 |  |  |
| -g | 道路二侧土路肩杂草清理 |  | m2 | 345000.000 |  |  |
| 清单 第800章 房建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| 801-1 | 突发事件处理费用（应急工作） |  |  |  |  |  |
| -a | 人工 |  | 工日 | 20.000 |  |  |
| -b | 车辆台班（小货） |  | 台班 | 5.000 |  |  |
| -c | 挖掘机 |  | 台班 | 5.000 |  |  |
| -d | 铲车 |  | 台班 | 5.000 |  |  |
| -e | 自卸车 |  | 台班 | 5.000 |  |  |
| 801-3 | 防汛及雨雪冰冻天气抢险 |  |  |  |  |  |
| -a | 人工 |  | 工日 | 100.000 |  |  |
| -b | 防冻剂（工业盐等） |  | t | 20.000 |  |  |
| -c | 防滑材料（石子、瓜子片等） |  | t | 20.000 |  |  |
| -d | 防滑草袋 |  | 个 | 100.000 |  |  |
| -e | 防汛专用编织袋 |  | 只 | 50.000 |  |  |
| -f | 铲雪机械 |  | 台班 | 3.000 |  |  |
| -g | 2.5吨货车 |  | 台班 | 10.000 |  |  |
| 801-4 | 封道 |  |  |  |  |  |
| -a | 12小时以内封道 |  | 次 | 3.000 |  |  |
| -b | 24小时以内封道 |  | 次 | 2.000 |  |  |
| -c | 24小时以外封道 |  | 次 | 2.000 |  |  |
| 802-1 | 新型港湾式停靠站新增(含土建部分) |  | 个 | 10.000 |  |  |
| 803-1 | 公路驿站房建维修及管理 |  | 处 | 2.000 |  |  |
| 803-2 | 农村公路养护管理站日常维修及管理（含保洁及资料员） |  | 处 | 1.000 |  |  |
| 804-1 | 60型挖机 |  | 台班 | 10.000 |  |  |
| 804-2 | 120型挖机 |  | 台班 | 10.000 |  |  |
| 804-3 | 道路巡查车 |  | 台班 | 300.000 |  |  |
| 804-4 | 洒水车 |  | 台班 | 100.000 |  |  |
| 804-4 | 农村公路巡视人员 |  | 人.年 | 1.000 |  |  |
| 804-5 | 人工(日常保洁) |  | 公路.公里 | 125.000 |  |  |

4、中小企业声明函

【非中小企业的不用提供】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：建议各供应商进入“中小企业规模类型自测小程序”进行自测。

5、监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6、残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

7、招标代理服务费承诺函

浙江明业项目管理有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在确定中标供应商后，领取中标通知书前的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2021年  月  日

8、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

附件：

1、供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板

3、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。