泰顺县政府采购

招标文件

| 项目编号 | TSCG202310019 |
| --- | --- |
| 招标项目 | 泰顺县2023年造林绿化项目 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县自然资源和规划局（泰顺县林业局） |
| 招标代理机构 | 浙江益诚工程咨询有限公司 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二〇二三年十月

招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

注：招标文件中标注“▲”加粗的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。供应商必须认真阅读和理解招标文件文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购单位及招标代理机构概不负责。

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 泰顺县2023年造林绿化项目 |
|  | 项目编号 | TSCG202310019 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购单位式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 956.5017万元 |
|  | 招标代理机构 | 名 称：浙江益诚工程咨询有限公司 项目联系人（询问）：张舒婷 项目联系方式（询问）：18757740004 质疑联系人：陈清清 质疑联系方式：0577-67673919 |
|  | 采购单位 | 名 称：泰顺县自然资源和规划局（泰顺县林业局） 项目联系人（询问）：孟森 项目联系方式（询问）：0577-67582404 质疑联系人：蔡晓雅 质疑联系方式：0577-67589733 |
|  | 同级政府采购监督管理部门 | 名 称：泰顺县财政局 联 系 人：董青 联系电话：0577-67588502 联系地址：温州市泰顺县罗阳镇公园路48号 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、本项目接受联合体投标。联合体成员双方均符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件； 4、法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业/小微企业采购，供应商应为中小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件 9、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的 11、中标后，中标供应商须提供一正五副的纸质投标文件至招标代理处作为纸质存档。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要。合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户。 |
|  | 招标文件获取方式 | 自本公告公布日起至投标文件递交截止时间前，均可获取招标文件，公告附件中的招标文件仅供阅读，招标文件合法获取方式如下： ①供应商登陆政采云账户（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）找到本项目后点击获取采购文件； ②另本项目采购文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。 |
|  | 投标截止时间 | 2023年11月15日15点00分 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2023年11月15日15点00分 (北京时间) 开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审委员会构成：由采购单位代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的 2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购单位签订合同。 2、中标供应商与采购单位签订合同后，2日历天内将合同原件交泰泰顺县公共资源交易中心备案。合同原件扫描件电子版（邮件注明项目名称）发给代理机构。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购单位依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购单位与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。 |

第二部分 招标内容及运维要求

一、项目情况

泰顺县历来重视珍贵彩色森林的发展工作，围绕开展林相改造、推进彩色健康森林建设，全县上下层层重视，凝心聚力，共谋发展，年年召开春季绿化造林动员会、现场推进会，组织开展义务植树、珍贵树种送万家等活动。尤其是2015年成功创建省级森林城市后，县政府及时部署珍贵彩色森林建设和森林城市后续提升工作，建设珍贵彩色森林在全县形成了浓厚氛围。

“十三五”期间全县积极开展绿化造林、平原绿化、森林抚育、林相改造和封山育林等营造林工作，完成人工造林面积4.2万亩，森林抚育22万亩，发展珍贵树种基地1.5万亩，大力开展彩化森林建设，种植银杏、枫香、榉树、檫木、千年桐、福建山樱花、黄山栾树等树种，构建山地景观森林。持续开展义务植树活动，建立共青林”、“巾帼林”、“劳模林”、“金盾林”等纪念林基地，团县委组织成立各乡镇“植绿护绿志愿队”，建立了乡镇“共青林”基地，认定“共青团护绿区”，形成了建设珍贵彩色健康森林的浓厚氛围。

二、采购内容及要求

1、建设内容

根据《浙江省林业局关于科学开展2023年国土绿化工作的通知》（浙林绿〔2023〕14号）及《浙江省林业局关于做好2023年度全省油茶保供生产工作的通知》（浙林改〔2022〕72号）下达泰顺县造林绿化任务为7178亩，其中油茶造林5718亩，退化林修复阔叶树1460亩。

根据浙江省林业局下达的任务，开展造林地踏查与筛选，泰顺县2023年造林绿化项目（招投标部分）布局于百丈镇、大安乡、东溪乡、龟湖镇、罗阳镇、三魁镇、仕阳镇、泗溪镇、西旸镇、雪溪乡、雅阳镇、县生态林场等12个乡镇（含国有林场有关村（林区））的适宜造林地，设计造林总面积5441.5亩,具体详见《泰顺县2023年造林绿化项目（招投标部分）作业设计》，造林树种为木荷、浙江楠、枫香、榉树、檫树、油茶等，人工栽植苗木共计411372株。

2、▲施工技术要求（招标文件仅列举部分技术要求，具体作业规范参照附件《泰顺县2023年造林绿化项目（招投标部分）作业设计》及相关政策法规）

2.1林地清理

整地前先对林地进行清理，不得炼山或全垦，以防水土流失。林地清理方式采用块状清理，规格为1m×1m,劈除非目的杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm，将清理出的剩余物归集至种植带两侧，如遇五节芒草必须挖除根蔸，保留原生的乔、灌木树种，特别要保留阔叶类目的树种；油茶种植则须将杂木、杂草清除。

2.2整地

整地是造林的重要环节。通过翻松土壤，加深松土层厚度、改良林地土壤结构、提高土壤蓄水能力和通气性、改善微生物活动条件、提高土壤肥力，为苗木根系生长发育创造良好的条件。

阔叶树种造林采用块状整地，规格100cm×100cm×20cm，翻根土壤，要挖尽杂灌、草本、藤本等根系。

油茶造林，进行带状整地，带宽1米，隔2米挖一条水平带，整地作业面比例为1/3。

2.3挖种植穴

经整地环节后，进行放穴（定点）、挖穴作业。种植穴的大小和深度应适当大于容器，以便容器苗植入。

采用木荷、浙江楠、枫香、榉树、檫树、油茶等2年生容器苗造林，营造阔叶树种挖种植穴规格为40cm×40cm×30cm、油茶挖种植穴规格为60cm×60cm×60cm。

2.4造林密度

根据苗木规格和项目区立地条件，选择适当密植造林，促使林分提早郁闭，从而缩短林地裸露时间，使林分早日发挥涵养水源和保持水土的功能。栽植木荷、浙江楠、枫香、榉树、檫树等树种，株行距控制在2.5m×3.0m左右，即每亩人工造林70～89株（详见作业设计表）；油茶新造林株行距控制在3.0m×3.0m，即每亩人工造林74株；造林时根据地形、原有树木和裸岩分布情况等实际来确定造林株行距。

2.5种植点配置

造林绿化时，种植行走向与等高线相平行，种植点位置采用品字形或三角形配置，即相邻两行的各株相对位置错开排列成品字形，或种植点位于三角形的顶点，使各植株的位置互相错开，有利于充分利用空间、水土保持、植株的生长、发育和结实。

营造阔叶树种选择多个树种混交造林，一般采用带状或块状混交方式，局部块状混交时，喜阴树种栽植于山沟或阴面山体部分，喜阳树种栽植于山岗或阳面山体部分。

2.6定植

采用容器苗造林不受季节限制，最好选择阴天或小雨天气造林为宜。种植容器苗填土时要注意保护好容器苗土球的完整性，要做到栽紧、踏实，但不得猛踩，栽植后要用松土将基茎部分堆成馒头形，防止雨季穴土沉陷积水，造成水渍死亡。苗木定植时苗干要直立，深浅适当，一般略超过原圃地根际1～1.5 厘米为宜。

2.7幼树抚育

更新造林后应及时进行抚育，为幼树创造优越的生长环境，是提高造林保存率的重要手段。

主要对新植木荷、浙江楠、枫香、榉树、檫树、油茶等幼树抚育一次，在幼树周围1米见方内进行松土除草、追肥，结合除萌除蘖，割除种植穴周边影响幼树生长的杂灌杂草和藤蔓等措施。

施追肥：结合松土除草进行，按每株苗木0.1㎏标准施用复合肥，以补充基肥的不足和满足幼树生长期的营养需求。

2.8补植

造林结束后，施工单位及时开展造林作业“回头看”，对当年造林情况进行全面检查，成活率低于90%的地块，应结合抚育进行补植，使造林株数达到合理的密度。如果造林面积、作业质量、苗木规格等没有达到设计要求的，要及时返工整改，直到合格标准。

3、造林树种选择

3.1树种设计原则

造林树种选择应坚持生态效益优先原则、兼顾经济效益原则、适地适树原则、乡土树种为主原则、尊重群众意愿原则、采用保障性和省定点苗圃苗木原则、考虑种苗市场原则。同时也要考虑深根性抗灾能力强、彩色化珍贵化、观赏价值高的树种特性。

3.2树种选择结果

根据适地适树原则及项目区立地条件，并结合保障性苗圃育苗情况与群众意愿进行综合考虑，本项目设计选择造林树种如下：

骨干树种：木荷、浙江楠。

搭配树种：枫香、榉树、檫树。

经济树种：油茶长林、浙林系列良种。

木荷：山茶科，常绿乔木，是一种广域性、喜光树种，幼年较耐庇荫而喜上方光照。适应性强，在各种酸性红壤、黄壤、黄棕壤均能生长，在pH值 5.5左右最适宜。能忍耐一定的低温，在江南红壤丘陵地上，可忍受-11℃的极端最低气温。木荷树冠浓密，萌芽性强，是我国南方生物防火林带的当家树种。是绿化、用材树种，垂直分布在海拔1200米以下。

枫香：是金缕梅科枫香树属落叶乔木，树高干直，树冠宽阔，气势雄伟，深秋叶色红艳，美丽壮观，是南方著名的秋色叶树种。在我国南方低山、丘陵地区营造风景林很合适。亦可在园林中栽作庭荫树，可于草地孤植、丛植，或于山坡、池畔与其他树木混植。倘与常绿树丛配合种植，秋季红绿相衬，会显得格外美丽，数有“数树丹枫映苍桧”的诗句。喜温暖湿润气候，性喜光，耐干旱瘠薄，不耐水涝，垂直分布在海拔1000米以下。

浙江楠：为樟科楠属常绿乔木。浙江楠为我国特有珍稀植物，仅分布于浙江、江西和福建的局部地区。耐阴树种，深根性，抗风强。木材坚硬致密，有光泽和香气，是楠木类材质较佳的一种，也是优良的园林绿化树种，经济价值大。分布于浙江西北部及东北部、福建北部、江西东部海拔1000m以下山地阔叶林中。

檫树：为樟科檫树属，落叶乔木，高达35米，幼时树皮黄绿色，平滑，老则变灰褐色。是我国南方分布广、用途大的珍贵阔叶用材、绿化树种。檫树是喜光、深根性树种，适宜在土层深厚、通气、排水良好的酸性土壤上生长。垂直分布在800米以下的山地、丘陵。生长快，材质好，用途广，是主要的乡土速生阔叶树种之一。其种子含有30%锌油，用于制造油漆。树形挺拔，红叶迎秋，又是良好的风景树种。

榉树：又名光叶榉，是榆科、榉属的落叶乔木树种。高达30米，胸径达100厘米；树皮灰白色或褐灰色，呈不规则的片状剥落；当年生枝紫褐色或棕褐色，疏被短柔毛，后渐脱落；叶薄纸质至厚纸质，大小形状变异很大，卵形、椭圆形或卵状披针形，长 2～9 厘米，宽 1～4 厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部有的稍偏斜，稀圆形或浅心形，边缘有圆齿状锯齿，具短尖头，侧脉 8-14 对；上面中脉凹下被毛，下面无毛。叶柄长 4-9毫米，被短柔毛。属国家二级重点保护植物。在我国分布广泛，生长较慢，寿命长，材质优良，叶秋季变色，有黄色系和红色系两个品系，是珍贵的色叶阔叶树种。

油茶：属茶科，常绿小乔木。油茶喜温暖，怕寒冷，要求年平均气温16～18℃，花期平均气温为12～13℃。突然的低温或晚霜会造成落花、落果。要求有较充足的阳光，否则只长枝叶，结果少，含油率低。要求水分充足，年降水量一般在1000毫米以上，但花期连续降雨，影响授粉。要求在坡度和缓、侵蚀作用弱的地方栽植，对土壤要求不甚严格，一般适宜土层深厚的酸性土。茶油色清味香，不饱和脂肪酸含量高达90%，远远高于菜油、花生油和豆油，与橄榄油比维生素E含量高一倍，并含有山茶甙等特定生理活性物质，具有极高的营养价值。也可作为润滑油、防锈油用于工业。茶饼既是农药，又是肥料，可提高农田蓄水能力和防治稻田害虫。油茶树是世界四大木本油料之一，它生长在中国南方亚热带地区的高山及丘陵地带，是中国特有的一种纯天然高级油料。主要集中在浙江、江西、河南、湖南、广西五省。花顶生，花瓣白色，还是优良的冬季蜜粉源植物，花期正值少花季节，10月上旬至12月，蜜粉极其丰富。

3.3苗木规格

为提高造林成活率，造林苗木均采用优质两年生容器苗造林，要求苗木树干通直、充分木质化、色泽正常、无损伤，芽饱满。阔叶树苗木规格D≥0.7㎝、H≥70㎝，无纺布容器规格为12×15㎝。

油茶容器规格为8×10㎝，苗木规格D≥0.3㎝、H≥30㎝；油茶苗要求长林53号、长林40号、长林4号，或浙林2号、浙林6号、浙林8号、浙林10号等良种。

3.4苗木数量

本项目共需两年生容器苗木411372株，其中木荷59762株，浙江楠32464株，枫香10000株，榉树7500株，檫树5000株，油茶296646株。详见下表。

种苗工程设计需求表

| 序号 | 苗木 名称 | 规格 | 容器 规格 | 质量指标 | 数量 (株) | 苗木来源类型 (株) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地径 | 苗高 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 411372 |  |
| 1 | 木 荷 | 二类苗 | 12×15㎝ | ≥0.7㎝ | ≥70㎝ | 59762 | 自购苗 | 39762 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市赠送苗 | 15000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 省赠送苗 | 5000 |
| 2 | 浙江楠 | 二类苗 | 12×15㎝ | ≥0.7㎝ | ≥70㎝ | 32464 | 自购苗 | 22464 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市赠送苗 | 10000 |
| 3 | 枫 香 | 二类苗 | 12×15㎝ | ≥0.7㎝ | ≥70㎝ | 10000 | 市赠送苗 | 10000 |
| 4 | 榉 树 | 二类苗 | 12×15㎝ | ≥0.7㎝ | ≥70㎝ | 7500 | 省赠送苗 | 7500 |
| 5 | 檫 树 | 二类苗 | 12×15㎝ | ≥0.7㎝ | ≥70㎝ | 5000 | 省赠送苗 | 5000 |
| 6 | 油 茶 | 两年生 | 8×10㎝ | ≥0.3㎝ | ≥30㎝ | 296646 | 自购苗 | 296646 |

本项目共需两年生容器苗411372株，自购苗358872株（其中木荷39762株、浙江楠22464株、油茶296646株），赠送苗52500株(其中付苗费3元的35000株、全赠送的17500株)。自购苗由中标人自行按要求标准采购。赠送苗中标人从采购人指定地点运往各种植地，运费已含在招标控制价内。

▲以上采购数量为暂定数量，采购单位将根据实际栽植数量进行核算支付。

3.5苗木调运

造林所需苗木以就近调运为主，▲采购的苗木，需三证齐全，并且严格执行“三证一签”（林木种苗生产经营许可证、林木种苗质量合格证、林木种苗检疫证、苗木标签）制度，对上山造林苗木进行严格的检疫、检验、检查。

▲三、投入设备最低配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖沟机 | 3 | 台 |  |
| 2 | 开坑机 | 3 | 台 |  |
| 3 | 割灌机+油锯 | 12 | 套 | 每个乡镇（林场）配备1套 |

注：以上设备须提供投标人设备购买发票或服务期内的租赁协议。

四、检查验收

1 合格标准

1.1 林地清理标准

①作业设计施工率达 95%（含）以上。

②未清理出林地的间伐剩余物和己割除草灌不足总数的 20%，局部急险坡地段面积除外；③误劈的应保留的目的树种小于 10 株/亩。

1.2 整地挖穴标准

①整地、挖穴以长、宽、深 3 项指标为依据，一项不合格即判定为该块(穴)不合格；

②块状整地每亩合格块数占总块数的 85%以上，且不合格个数连片面积不超过 100 平方米；

③每亩挖穴合格个数占总个数的 85%以上，且不合格个数连片面积不超过 100 平方米。

1.3 苗木质量标准

①树种种类错误即判定不合格，树高、地径、容器规格 3 项指标中一项指标值低于95%即判定为不合格；

②苗木茎干通直，木质化程度高，顶芽饱满，根系发达；

③苗木运输时做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状；

④符合本工程苗木规格标准的苗木占抽样总数的 95%以上，并无检疫对象和危险性森林有害生物。

⑤外地苗木要符合“三证一签”要求，即具备林木种苗生产经营许可证、林木种苗质量合格证、林木种苗检疫证、苗木标签。

1.4 栽植质量标准

①栽植密度大于设计初植密度的95%以上（立地条件不适宜造林的面积除外）；

②人工造林地块无单块连片未栽植面积大于 200 平方米者（立地条件不适宜造林的面积除 外）；

③混交树种个数不得缺失；混交树种的实际种植比例误差小于 5%；造林树种为 油茶的地块应选择 3～5 个品种搭配种植；

④苗木支撑要绑紧扎实，同时不损伤苗木树皮，要求合格支撑率达到90%以上。

1.5 当年成活率标准

造林当年成活率达到90%。

2 验收时间

林地清理、整地挖穴在各措施完成时进行验收，苗木质量在运输至场地后验收，栽植质量随种随验，根据苗木成活情况及经过一个完整的生长季适时组织竣工验收。

五、工期

▲泰顺县2023年造林绿化项目造林工期4个月，中标供应商在签订合同后120天内完成造林植苗、施肥、割灌除草松土工作（以作业设计为准），视苗木成活情况及经过一个完整的生长季适时组织竣工验收。

六、商务条款

1、付款方式：

本项目付款方式定为：

合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户。

在合同签订且具备施工条件和支付条件后，采购人向中标供应商提供合同总金额40%的预付款（供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），

竣工验收合格后，退还履约保证金并按审核结算价支付剩余款项。

▲满足合同约定支付条件，供应商提交发票后7个工作日内支付资金。

- 供应商报价包含完成上述范围工作任务所发生的一切费用（含人员工资、设备或工具购置、苗木购置费、种植费、措施费、场内外运输、临时设施、测量、勘察、验收、保险、管理费、税费、采购代理费用等完成本项目的一切费用）。

七、造林施工注意事项

（一）森林防火

建立森林防火组织体系，划定防火责任区，签订护林防火责任状，将工程护林防火纳入当地政府的护林防火组织指挥系统；制订森林防火计划，做好森林防火的监测和预报工作；在防火季节实行野外护林防火巡逻制度，严禁携带火种上山。

（二）森林病虫害防控

严格执行“三证一签”（种苗生产经营许可证、植物检疫证、苗木合格证、苗木标签）制度，造林时使用优质苗木，杜绝使用带病虫的；坚持“预防为主、防治结合、重害重治、轻害严治”的原则，定期预测、预报主要森林病虫害的发生期、发生量和发展趋势，全面防治森林病虫害。严格遵守国家颁布的《农药安全使用规定》，进行病虫害防治时，积极推广使用生物农药。必须施药时，应尽量施用低毒、高效、残留期短的农药，合理安排喷药时间和次数，避免人畜中毒事件发生。

八、保障措施

（一）组织保障

国土绿化山地造林项目是一项重要的林业生态工程，工作任务重，质量要求高，建设单位应对项目的实施加强领导与协调，保质保量按时完成国土绿化造林任务。要制订森林防火、病虫害防治等预案，做到防患于未然。广泛宣传项目工程建设的现实意义和长远影响，树立长效观念和质量意识，营造良好的社会环境，为项目建设提供强有力的组织保障。

（二）技术保障

项目坚持“科技兴林”原则，来提高工程质量和营造林水平。项目实施过程中，坚持以科技为先导，积极引进新技术，推广应用新成果、新方法，加强项目技术监测，提高科技含量，保持项目技术水平位居先进和优势地位，从而切实帮助解决营造林工作中的实际问题，提高营林成效和管理水平。

（三）管理保障

加强对技术人员和施工人员的岗前培训与管理。在项目实施过程中，要组织专门人员不定时巡视，做好安全防范措施，注意林区防火工作。同时，要对所用苗木进行森林病虫害监测，发现病虫害要及时汇报、及时除治。加强工程质量管理，及时组织人员对已施工地块进行检查，发现不符合设计要求、达不到设计标准的要立即返工，限期完工，确保项目顺利实施并取得预期效果。

（四）安全保障

中标人按有关规定，采取严格的安全防护措施。施工至验收整个过程均由乙方自行负责（包括但不限于施工安全、上下班途中安全、运输过程安全等），甲方不承担任何责任和费用。项目开工前由中标人为本项目所有施工人员、管理人员缴纳工伤等保险，施工中必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立安全生产责任制，明确各自的岗位责任，严格贯穿执行各项安全组织措施和技术措施，安全员负责各项安全工作的落实，做到有计划、有组织的预测，预防事故的发生。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购单位有权选择供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》分别评审，评标委员会首先评审供应商《商务技术文件》，《商务技术文件》无效的供应商不进入《报价文件》评审。要求供应商资格文件》及《商务技术文件》中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，确认采购单位的实际需求，取得准确的报价依据。如果认为招标文件描述或所列范围、面积与实际情况有较大出入，请在规定的招标质疑截止时间前列出详细的异议意见和数据向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，视为接受招标文件，投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购单位有权取消其中标资格。

6、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标单位自负责任。供应商处理不善造成不良影响，导致需要采购单位协调的，供应商应无条件接受采购单位所协调的结论。各供应商须在报价中考虑风险。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评委可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

10、▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。    ▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

11、▲中标/成交供应商必须通过浙江政府采购网（www.zcygov.cn）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的采购代理机构（包括集中采购机构和社会中介采购代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

12、本项目采用资格后审，符合资格要 求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间递交投标文件（招标文件下载网址 ：浙江政府采购网（www.zjzfcg.cn）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）,招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（www.zjzfcg.cn）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的发放

本项目投标供应商直接网上下载招标文件。

## 1.2招标文件约束力

供应商一旦网上获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知应在招标文件规定的质疑期前使招标代理机构收到，采招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。任何口头答复均不作为投标依据。逾期的质疑不予接受。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购单位或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购单位按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由《报价文件》、《资格文件》、《商务技术文件》三部分组成。《资格文件》和《商务技术文件》不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1. | 投标报价一览表（见附件一（一）） |
| 2. | 投标分项报价表（见附件一（二）） |

2.2《资格文件》组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-10项供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负） |
|  | 供应商特定资格条件证明（如有） |
|  | 联合体协议书（如有）（见附件十二） |
|  | 中小企业相关的证明材料（在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。）： （1）中小企业 中小企业声明函（见附件十三） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章）（见附件十三） |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 承诺具有健全的财务会计制度（承诺函，格式自拟） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见附件二） |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（见附件三） |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（见附件四） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 法定代表人身份证明书（见附件五（一））或法定代表人授权书（见附件五（二）） |

2.3《商务技术文件》组成

| 技术部分（▲序号1-6项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- |
|  | 投标函（见附件六） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见附件七） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件八） |
|  | 商务偏离表（见附件九（一））、技术偏离表（见附件九（二））（如有偏离须明确列出，如不存在偏离则填写无） |
|  | 拟投入项目人员安排表（见附件十） |
|  | 投标承诺书（见附件十一） |
|  | 距离采购单位最近的服务机构的详细介绍（如负责人，电话，地址，技术力量配备等） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第三部分第三款第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《投标报价一览表》填写投标报价。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3报价为合同约定的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购单位最优惠的报价。

4.4供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。

4.5投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标单位负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.6填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、在任何情况下不限制采购单位以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3本文件中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

8.2根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

8.3电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

9、投标文件的形式

9.1 投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3 投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

10、响应文件的递交：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

# 五、开标和评标

1、开标

1.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.2 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1 开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 ▲评标委员会认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.7 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.8评标委员会对未成交的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明将导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的投标文件相互混装；

5.6经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标单位。

2、中标通知书

2.1、采购单位依法确认中标单位后，代理机构在浙江省政府采购网、泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站上公告中标结果，公告期限为 1 个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标单位具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变成交结果或者中标单位放弃成交的，应当承担法律责任。

2.3、中标/成交无效

1）发现中标单位资格无效或中标单位放弃成交或拒绝与采购单位签订合同的,可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购单位或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购单位签订合同。中标供应商未经采购单位许可，在规定时间内未到采购单位处与采购单位签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以违约处理，并赔偿采购单位由此造成的直接经济损失；采购单位重新组织采购的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户。

5、招标代理服务费

成交供应商在领取成交通知书同时向代理咨询机构支付招标代理服务费。代理服务费以中标成交价为收费依据，向中标（成交〉供应商按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号〉货物类标准收取。以上费用包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江泰顺农村商业银行股份有限公司关山支行

开户名称：浙江益诚工程咨询有限公司温州分公司

开户帐号：201000244279811

七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1、供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2、供应商质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3、供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本：

投诉书范本：

3.3根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

八、信贷政策

# 1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

# 2、融资合作银行名单及意向银行选择表：

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过956.5017万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-1146506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10% | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分 合同条款及格式

委托人：（以下简称甲方）

中标人：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律法规之规定和《                                采购招标文件》的原则及规定，甲、乙双方根据（招标项目名称，括号中填写项目编号）项目的招标结果，经双方协商一致，签署本合同。

## 一、服务内容

按采购内容要求；

验收以甲方提供清单为准，乙方不得拒绝验收。

## 二、合同金额

本合同金额为（大写）：                       元（￥_________元）人民币。

## 三、技术资料

1.乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权直接解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 六、服务质量保证期和服务质量保证金

1.服务质量保证期       年。

2.服务质量保证金       元。

## 七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：   年   月   日至      年   月   日（▲泰顺县2023年造林绿化项目造林工期4个月，中标供应商在签订合同后120天内完成造林植苗、施肥、割灌除草松土工作（以作业设计为准），视苗木成活情况及经过一个完整的生长季适时组织竣工验收。）

2.履行方式：

3.履行地点：

## 八、款项支付

## 合同签订后5个工作日内乙方须提供合同总金额1%的履约保证金至甲方指定账户。在合同签订且具备施工条件和支付条件后，甲方向乙方提供合同总金额40%的预付款（乙方应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），竣工验收合格后，甲方退还履约保证金并按审核结算价支付剩余款项。

▲满足合同约定支付条件，乙方提交发票后7个工作日内支付资金。

九、验收标准及时间

1.合格标准

本项目验收标准参照《造林技术规程》（GB/T15776－2023）及营造林验收等有关规范文件执行。

1.1 林地清理标准

①作业设计施工率达 95%（含）以上。

②未清理出林地的间伐剩余物和己割除草灌不足总数的 20%，局部急险坡地段面积除外；③误劈的应保留的目的树种小于 10 株/亩。

1.2 整地挖穴标准

①整地、挖穴以长、宽、深 3 项指标为依据，一项不合格即判定为该块(穴)不合格；

②块状整地每亩合格块数占总块数的 85%以上，且不合格个数连片面积不超过 100 平方米；

③每亩挖穴合格个数占总个数的 85%以上，且不合格个数连片面积不超过 100 平方米。

1.3 苗木质量标准

①树种种类错误即判定不合格，树高、地径、容器规格 3 项指标中一项指标值低于95%即判定为不合格；

②苗木茎干通直，木质化程度高，顶芽饱满，根系发达；

③苗木运输时做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状；

④符合本工程苗木规格标 准的苗木占抽样总数的 95%以上，并无检疫对象和危险性森林有害生物。

⑤外地苗木要符合“三证一签”要求，即具备林木生产经营许可证、苗木检疫证、苗木质量合格证和苗木标签。

1.4 栽植质量标准

①栽植密度大于设计初植密度的 95%以上（立地条件不适宜造林的面积除外）；

②人工造林地块无单块连片未栽植面积大于 200 平方米者（立地条件不适宜造林的面积除 外）；

③混交树种个数不得缺失；混交树种的实际种植比例误差小于 5%；造林树种为 油茶的地块应选择 3～5 个品种搭配种植；

④苗木支撑要绑紧扎实，同时不损伤苗木树皮，要求合格支撑率达到90%以上。

1.5 当年成活率标准

造林当年成活率达到90%以上。

2.验收时间

林地清理、整地挖穴在各措施完成时进行验收，苗木质量在运输至场地后验收，栽植质量随种随验，视苗木成活情况及经过一个完整的生长季适时组织竣工验收。

项目用苗的调配实行市场化运作。乙方自行负责苗木的采购和运输。甲方或造林监理单位对乙方所调配苗木的质量和数量，要及时进行监督与查验。验收合格，方可种植。对无三证(苗木质量合格证书、林木生产经营许可证、植物检疫证)及无标签的苗木，要拒签验收单。乙方要根据工程进度，妥善安排好苗木的调运计划。

施工作业完毕后，县林业主管部门要及时组织力量对各单位实施情况进行验收，具体检查验收按山地人工造林检查验收办法执行，即作业面积、作业质量是按作业设计要求进行作业，当年造林成活率90%以上，视为合格工程予以验收。对验收不合格的小班，责令整改，直到合格。

## 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、质量保证及后续服务

1.乙方应按谈判文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.乙方必须对其承包的工作整个过程安全负全部责任，对作业人员落实人身意外伤害保险，如若发生安全事故（包括第三者原因），均由乙方自负其责，甲方不承担任何责任和费用。

## 十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任（甲方造成原因除外）。

4、乙方验收造林场地以甲方提供的清单为依据，不得拒绝验收，经甲方确认确有新增加的也要一并验收。

5、项目用苗的调配实行市场化运作。乙方自行负责苗木的采购和运输。甲方或造林监理单位对乙方所调配苗木的来源、质量和数量进行监督与查验，上山造林的苗木经甲方或造林监理单位验收合格后，方可上山造林。对无证(林木种子生产经营许可证、植物检疫证、苗木质量合格证）及无标签（苗木标签）的苗木，甲方应拒签验收单。乙方所提供的苗木来源与投标时承诺的一致，因特殊原因苗木来源有小部分变动的需经甲方同意。施工单位要根据工程进度，妥善安排好苗木的调运计划。

6、对经抽查不合格甲方要求返工的，乙方不返工或返工后仍不合格的面积，按成交价2倍计扣工程款；清单中有未作验收的山场，按未验收面积3倍成交价计扣工程款。

## 十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、安全施工

1.乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施。施工至验收整个过程均由乙方自行负责（包括但不限于施工安全、上下班途中安全、运输过程安全等），甲方不承担任何责任和费用。

2.乙方在陡坡、动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段以及交通要道附近施工前，应做好安全保护措施，并承担防护措施费用。

3.在有害环境中施工、乙方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出

4.乙方需在项目开工前为本项目所有施工人员、管理人员缴纳工伤等保险。

## 十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

## 十五、合同生效及其它

本合同于     年    月   日签订，一式陆份，双方各执贰份，泰顺县公共资源交易中心、代理公司各执壹份，经双方签字盖章后生效，同具法律效力。

附件（均加盖公章）:

种苗保障措施。种苗保障措施是本合同的重要组成部分，乙方中标后，种苗保障措施中相应来源、规格、数量的种苗，如需变动的，需经甲方同意。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                     全权代表：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

注：以上合同条款供采购人及成交供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第六部分    投标文件格式

（未提供格式的由投标供应商自拟）

附件一（一）

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标内容 | 投标报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺县2023年造林绿化项目 | 大写： 小写： | 956.5017万元 |

▲注:

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一（二）

投标分项报价表

供应商名称：

| 序号 | 作业区名称 | 造林密度（株/亩） | 树种配置 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百丈镇莒云村1号作业区 | 70 | 6木荷3浙江楠1枫香 | 亩 | 480.2 |  |  |
| 2 | 百丈镇莒云村2号作业区 | 70 | 5木荷3浙江楠2枫香 | 亩 | 71.3 |  |  |
| 3 | 百丈镇洪秀村3号作业区 | 70 | 5木荷3浙江楠2枫香 | 亩 | 121.4 |  |  |
| 4 | 罗阳镇恩岱垟村4号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 117.7 |  |  |
| 5 | 生态林场罗阳林场5号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 43.6 |  |  |
| 6 | 大安乡大丘坪村6号作业区 | 89 | 5木荷3浙江楠2榉树 | 亩 | 371.5 |  |  |
| 7 | 大安乡大丘坪村7号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 164.7 |  |  |
| 8 | 大安乡大丘坪村8号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 41.7 |  |  |
| 9 | 大安乡花坪头9号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 58.6 |  |  |
| 10 | 大安乡柳埠村10号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 237.6 |  |  |
| 11 | 大安乡柳埠村11号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 137.6 |  |  |
| 12 | 大安乡柳埠村12号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 8.3 |  |  |
| 13 | 大安乡柳埠村13号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 19.1 |  |  |
| 14 | 大安乡柳埠村14号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 17.4 |  |  |
| 15 | 西旸镇门楼坳村15号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 48.3 |  |  |
| 16 | 西旸镇门楼坳村16号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 16 |  |  |
| 17 | 西旸镇门楼坳村17号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 29 |  |  |
| 18 | 西旸镇门楼坳村18号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 32.8 |  |  |
| 19 | 西旸镇瑞后村19号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 21.4 |  |  |
| 20 | 三魁镇薛外村20号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 80.1 |  |  |
| 21 | 三魁镇薛外村21号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 18.2 |  |  |
| 22 | 东溪乡普城村22号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 84.6 |  |  |
| 23 | 东溪乡上村23号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 24.5 |  |  |
| 24 | 东溪乡琴桥村24号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 50.3 |  |  |
| 25 | 东溪乡琴桥村25号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 134.1 |  |  |
| 26 | 东溪乡琴桥村26号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 5.1 |  |  |
| 27 | 泗溪镇企石村27号作业区 | 89 | 5木荷3浙江楠2枫香 | 亩 | 70 |  |  |
| 28 | 泗溪镇企石村28号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 23.7 |  |  |
| 29 | 雪溪乡保兴村29号作业区 | 89 | 5木荷3浙江楠2榉树 | 亩 | 31 |  |  |
| 30 | 雪溪乡保兴村30号作业区 | 89 | 5木荷3浙江楠2榉树 | 亩 | 19.3 |  |  |
| 31 | 雪溪乡山前村31号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 75.3 |  |  |
| 32 | 仕阳镇严山32号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 145.1 |  |  |
| 33 | 仕阳镇赵垟村33号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 692.3 |  |  |
| 34 | 仕阳镇溪东村34号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 240.3 |  |  |
| 35 | 仕阳镇溪东村35号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 25.2 |  |  |
| 36 | 仕阳镇翁地村36号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 123.8 |  |  |
| 37 | 仕阳镇翁地村37号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 25.8 |  |  |
| 38 | 仕阳镇垟望村38号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 574.1 |  |  |
| 39 | 仕阳镇洋望村39号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 66.3 |  |  |
| 40 | 仕阳镇龟垟村40号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 406.2 |  |  |
| 41 | 仕阳镇龟垟村41号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 45.3 |  |  |
| 42 | 仕阳镇龟垟村42号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 7.5 |  |  |
| 43 | 仕阳镇龟垟村43号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 16.1 |  |  |
| 44 | 仕阳镇龟垟村44号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 12.8 |  |  |
| 45 | 仕阳镇双路村45号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 8.2 |  |  |
| 46 | 仕阳镇双路村46号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 7.1 |  |  |
| 47 | 仕阳镇双路村47号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 42.3 |  |  |
| 48 | 龟湖镇董陈村48号作业区 | 89 | 5木荷3浙江楠2檫树 | 亩 | 43 |  |  |
| 49 | 龟湖镇龟湖村49号作业区 | 74 | 油茶 | 亩 | 80.7 |  |  |
| 50 | 雅阳镇新联村50号作业区 | 89 | 5木荷2浙江楠2檫树 1枫香 | 亩 | 225 |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

▲注：

1、本报价表包括造林相关的一切费用；不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、此表计算出的投标报价应与附件一（一）“开标一览表”中的工程部分的投标报价相一致。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泰顺县自然资源和规划局（泰顺县林业局）、浙江益诚工程咨询有限公司：

我方 （投标供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力。如有虚假，采购单位可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

泰顺县自然资源和规划局（泰顺县林业局）、浙江益诚工程咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲备注：承诺函后附依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（新成立单位，应提供情况说明）

附件四

参加政府采购活动前3年内

在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县自然资源和规划局（泰顺县林业局）、浙江益诚工程咨询有限公司：

我方 （投标供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购单位可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

# 附件五（一）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标供应商单位名称）         的法定代表人。

身份证复印件粘贴处 （二代身份证需双面复印）

特此证明。

▲法定代表人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件五（二）

法定代表人授权书

（采购单位名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （手写签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                            （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）授权委托日期：     年     月     日

黏贴授权代表身份证复印件或影印件（正反面）

黏贴法人身份证复印件或影印件（正反面）

▲授权委托人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二

投  标  函

泰顺县自然资源和规划局（泰顺县林业局）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购单位、中标（成交）供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限交货并通过采购单位验收，逾期采购单位有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购单位的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购单位、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

▲备注：不提供本函做无效投标处理。

附件七

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（招标文件文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖公章）： |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效标处理。

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                  项目（项目编号： ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不

良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件文件、响应文件及合同等要求保证

拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

四、不与采购单位或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购单位或者评委成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动 3 年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主

管部门作出的处罚；给采购单位造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件九（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件十

拟投入项目人员安排表

投标单位：（盖章）

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业年限 | 专业学历 | 职称 | 类似业绩情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十一

投 标 承 诺 书

泰顺县自然资源和规划局（泰顺县林业局）：

我公司详细研究了                    工程的招标文件及有关附件，并进行了周密的勘察。现按招标文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制投标文件，斌承担本工程的施工任务，由          担任本项目的项目负责人（我单位项目负责人的更换须采购单位同意，擅自更换或不到位均属于违约行为，更换或不到位按招标文件规定或承诺处理。），投标工期为    日历天，并已按要求认真填写了标书有关的内容和必要的说明。如能中标，我公司保证履行标书的承诺，及时签订并认真履行合同。

投 标 单 位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

附件十二

联合体协议书（如有）

（联合体成员）         自愿组成联合体，共同参与          （以下简称“本项目”）的采购活动。经友好协商，现就联合体各方权责事宜订立如下协议。

1、                      为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体各成员将严格按照招标文件的各项要求，提交足够的资料给联合体牵头人，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署（签字或盖章）投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工及出资比例如下：

（一）  （联合体牵头人）  作为联合体牵头人负责            。

（二）  （联合体成员一）  作为联合体成员负责              。

联合体各成员的具体职责分工以中标后根据前述基本职责分工签订的合同为准。

6、联合体牵头人可牵头组织修改、补充、完善本联合体协议，经联合体成员确认后执行。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式    份，联合体成员各执    份，用于投标    份。

牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

成员一名称（盖公章）：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件十三（一）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（林业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（林业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

附件十三（二）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

一、面向中小企业政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

2、本项目专门面向中小企业，不再执行价格扣除优惠政策。投标供应商须提供以下证明材料：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）

3、扶持政策说明：

残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

# 1、政策依据

# （一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

# （二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

# （三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

# （四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

# （五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

# （六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

# （七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

# 2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件十四

投标供应商认为有必要提供的其他材料或证明

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定产品的服务投标供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标供应商，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购单位代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告，推荐综合得分第一名的供应商为中标方。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按技术标得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。

中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

- 评分细则

（一）商务报价评分（40分）

1、以投标供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满40分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。

2、如果投标供应商的报价均超出采购预算（最高限价）且采购单位确认不能支付的情况，

本次招标做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）投标供应商投标报价超出预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该投标供应商投标按无效投标处理。

（二）技术资信分评分（60分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分项目 | 评分项目 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 投标单位承担过同类造林绿化项目业绩，每提供一个得1.5分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书（如有）、验收合格证明复印件，未提供者不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 拟投入项目人员情况 | 1、拟派项目负责人具有林业类或园林类高级工程师职称的得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 2、拟派项目技术负责人中（除项目负责人）具有林业类或园林类中级及以上职称的，得2分，最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 3、拟派项目班子组成人员具有林业或园林相关专业助理工程师及以上职称的，每人得1分，最高得3分。 | 0-3分 |
|  |  | 注：同一个人具有多本证书不重复得分；以上持证人员需提供完整有效的证书复印件加盖公章，并提供社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 1、投标供应商根据本项目现场实际情况调研结果（需自行勘测）分析本项目工作内容的重点与难点。 重点与难点分析内容准确且符合本项目实际情况的5分； 项目理解较为精准，重点与难点分析内容较为全面的3分； 项目理解粗糙，重点与难点分析存在缺漏的2分。 未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 2、投标供应商针对本项目实施的重点与难点，制定相应的解决方案。 解决方案具有针对性且合理可行的得6分； 解决方案较为具体可行的得4分； 解决方案仅部分可行的得2分。 未提供不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 3、投标供应商制定针对本项目的苗木采购计划（包括但不限于苗木来源、质量、数量）、苗木运输计划（包括但是不限于运输的工具、距离、时间、保护）方案（注：①采购的苗木，需“三证一签”齐全，其中油茶须符合浙江省主推品种要求；②附苗木供应单位的营业执照及林木种子生产经营许可证复印件。） 苗木采购、运输方案内容完整，计划合理且符合本项目实际情况的得5分； 苗木采购、运输方案内容完整，计划未完全考虑本地化情况的得3分； 苗木采购、运输方案内容欠缺的得2分； 未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 4、投标供应商制定针对本项目作业施工中的整地（包括土壤类型、地形地貌、地表覆盖等因素）、挖穴（包括土壤硬度、石块存在、地下管道等因素）、施基肥（包括基肥的种类和施肥的方法等因素）、定植（土壤和天气等因素）方案。 作业施工方案内容完整，计划合理且符合本项目实际情况的得6分； 作业施工方案内容完整，计划未完全考虑本地化情况的得4分； 作业施工方案内容欠缺的得2分； 未提供不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 投标供应商指定针对本项目的安全管理（包括专职安全管理人员、安全管理制度、安全培训和教育等）、事故应急预案（包括应急预案方案、应急救援队伍等）。 安全管理方案、事故应急预案内容完整，计划合理且符合本项目实际情况的得6分； 安全管理方案、事故应急预案内容完整，计划未完全考虑本地化情况的得4分； 安全管理方案、事故应急预案内容欠缺的得2分； 未提供不得分。 | 0-6分 |
| 4 | 恶劣天气、突发事故苗木补植及成活率的承诺 | 承诺恶劣天气、突发事故等情况下对损坏及死亡的苗木进行全部无偿补植、并保证补植的苗木成活率达95%的得4分。 | 0-4分 |
| 5 | 服务能力及设备投入 | 1、投标供应商承诺中标后在本地设立售后服务点3分； | 0-3分 |
|  |  | 2、在满足招标文件的基础上， 每增配1台挖沟机的得2分，最高得6分； 每增配1台开坑机的得2分，最高得6分； 每增配1套割灌机和油锯设备的得1分，最高得3分。 注：需提供投标人设备购买发票或服务期内的租赁协议，否则不得分。 | 0-15分 |

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

五、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。