嵊州市2020年山洪灾害防治群测群防整体提升项目

（暨嵊州市2020年度山洪灾害防御能力提升项目）

电子化公开采购文件

| 项目编号： | zjyf2020-002 |
| --- | --- |
| 采购人： | 嵊州市水利水电局 |
| 代理机构： | 浙江越锋项目管理有限公司 |
| 日期： | 2020年4月 |

目录

第一章  招标公告	3

一、总  则	13

二、采购文件	14

三、投标文件的编制	15

四、投标文件的递交	18

五、开标	19

六、评标	20

七、定标	29

八、合同签订及其他	29

第三章 采购需求	31

第五章  政府采购合同主要条款指引	44

附件一：合同协议书	47

附件二：履约担保	48

附件三：廉政责任书	49

第六章   投标文件的格式	53

9.商务条款偏离表格式	60

商务条款偏离表	60

10.技术偏离表格式	61

12.廉政承诺书格式	66

廉政承诺书	66

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江越锋项目管理有限公司受嵊州市水利水电局委托，就下列项目进行招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、 招标项目编号：zjyf2020-002

二、 采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、 公告期限：5个工作日
四、 招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市2020年山洪灾害防治群测群防整体提升项目（暨嵊州市2020年度山洪灾害防御能力提升项目） | 1 | 5440300 | 项 | 详见采购文件 |  |

五、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、具有本项目服务能力的单位；

3、本项目不接受联合体投标。

六、采购文件的获取：

（1）本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质版采购文件。供应商获取采购文件前请先完成“政府采购云平台”的账号注册。

（2）本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网（http://www.zfcg.czt.zj..gov.cn）进行报名。《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”。

2.采购文件售价：免费。

3.供应商获取采购文件时须提交的资料：营业执照副本。

4.必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zfcg.czt.zj..gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcygov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

5.提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件；

（2）本公告发布之日起五个工作日截止时间之后，还有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2020年5月7日9:00时之前获取，如潜在供应商对采购文件有异议，应当自本公告截止日起在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

（3）招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

（4）更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

6.请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 投标截止时间：2020年5月7日，9时00分；

投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

八、开标时间：2020年5月7日，9时00分；

九、开标地址：嵊州市江滨西路329号工农幼儿园4楼8401室；

十、投标保证金：无

#### 十一、在线投标响应（电子投标）说明：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十二、其他事项：

1、本项目公告期限：5个工作日。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4、书面质疑受理地点：浙江越锋项目管理有限公司(嵊州市江滨西路329号工农幼儿园4楼8402室)，常雨松，18888799099。

5、供应商获取采购文件后，需及时按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙江省财政厅文件 浙财采监字[2009]28号）的要求注册并登记加入政府采购供应商库。

十三、公告发布范围： 浙江省政府采购网。

十四、联系方式

1.采购人名称：嵊州市水利水电局

联系人：袁先生

联系电话：13705853383

2.采购代理机构名称：浙江越锋项目管理有限公司

联系人：钱帅杰

联系电话：0575-81187188  15906858626

地址：嵊州市江滨西路329号工农幼儿园4楼

3.同级政府采购监督管理部门名称：嵊州市采购监管

联系人：张晏忠

监督投诉电话：0575-83332083

地址：嵊州市国资大楼10楼

第二章  投标方须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嵊州市2020年山洪灾害防治群测群防整体提升项目（暨嵊州市2020年度山洪灾害防御能力提升项目） |
| 2 | 项目地点 | 嵊州市 |
| 3 | 项目规模 | 5440300元 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 招标范围 | 具体详见采购文件“第三章项目 技术规范和服务要求”。 |
| 6 | 采购期限 | 1年，具体起止时间以合同签订为准。 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 资格要求 | 供应商资格要求：见招标公告 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 投标保证金 | 无。 |
| 11 | 现场踏勘 | 现场踏勘：采购人不组织踏勘，供应商自行前往现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 答疑与澄清 | 答疑与澄清： 1、供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向甲方和采购代理机构提出质疑。代理公司按法规规定的时间内进行回复。 2、可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。 |
| 13 | 投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1、投标文件组成：资格文件、报价文件（含开标一览表）、资信技术文件。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：嵊州市江滨西路329号工农幼儿园4楼8402室，钱帅杰收，0575-83187188，15906858626，按接收签收时间为准）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 8、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 14 | 投标文件递交地点及时间 | 地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 截止时间：2020年5月7日09时00分 |
| 15 | 开标会 | 地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 时间：2020年5月7日09时00分 |
| 16 | 投标文件签章 | 电子签章 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 履约保证金 | 中标人在合同签订之日起5个工作日内向采购人指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。履约保证金在合同约定的质保期满，确认投标人无违约行为后15天内无息返还。 |
| 19 | 投标限价 | 投标报价最高限价为：5440300 元，超过此限价的投标无效。 |
| 20 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、采购代理费等费用由中标单位付款，公示结束后由中标供应商在领取中标通知书时支付。代理服务费收费按差额定律累进法计取，汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江越锋项目管理有限公司嵊州分公司 开 户：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司三江支行 账 号：201000142242919 |
| 21 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)，中标公示期1个工作日。 |
| 22 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 23 | 资格文件 | 供应商应当提交的资格证明文件： （1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； （2）最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料复印件； （3）最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件； （4）最近3个月中任意1个月的财务报表资料文件(新成立的公司请提供情况说明)； （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函； （8）供应商没有失信记录承诺函； (9)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 |
| 24 | 供应商信用信息事项 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：截止提交首次响应文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 25 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 26 | 中标候选人 | 综合得分排名第一的供应商即为第一中标候选人……其他供应商中标候选资格依此类推。 |
| 27 | 现场组织 | 本项目现场组织按照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》浙财采监〔2015〕13号文件执行。 |
| 28 | 特别说明 | 特别说明：本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。 |
| 29 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

1．项目说明

1.1项目说明见前附表第1项所述。

1.2供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在提疑截止时间前提出。

1.3供应商须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

2. 合格供应商

2.1详见编制和提交投标文件须知前附表的“供应商资格要求”。

3. 定义

3.1“甲方”系指嵊州市水利水电局。

3.2“招标代理”系指浙江越锋项目管理有限公司。

3.3“供应商”系指向甲方提供采购文件所叙述的货物及服务的独立法人。

3.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其他义务。

3.5“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字资料。

4．采购方式

公开招标。

5．投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标过程和结果如何，供应商需自行承担涉及投标的一切费用。

6．联合体投标

不接受联合体投标。

7．转包与分包

本项目不允许转包、分包。

8．特别说明：

8.1 所称关联供应商,是指存在“关联关系”的企业;“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及以上的供应商，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司的工作人员）。

8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿甲方。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.4供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5多家供应商同一品牌参加投标，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优为有效供应商；均相同时，由比选评审小组集体决定。

## 二、采购文件

9.采购文件的构成

9.1 采购文件包括下列文件及附件

第一章 招标公告

第二章 编制和提交采购响应文件须知

第三章 项目技术规范和服务要求

第四章 合同主要条款

第五章 投标文件格式

9.2  供应商应认真审阅采购文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果供应商编制的投标文件没有从实质上响应采购文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。

10.采购文件的解释

10.1供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向甲方和采购代理机构提出质疑。代理公司按法规规定的时间内进行回复。

10.2可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.3不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

11.采购文件的修改

11.1 从采购文件发出至投标截止日期，采购人可能会以补充通知的方式修改采购文件。补充通知作为采购文件的组成部分，以书面形式同时发给所有采购文件的收受人。

11.2 若有必要，采购人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

12.投标报价

12.1费用

投标报价需包括完成本项目相关内容的所有费用，包括货物价款、劳务、材料、质检（自检）、运输、装卸、调试、检测、缺陷修复、验收、管理、保险、利润、税费、培训、不少于两年免费维保、不可预见费用、本次招标的招标代理费等。投标人应根据本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

12.2投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价。

12.3供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

## 三、投标文件的编制

13. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

14、投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信技术文件、报价文件三部份组成。以下列出的为投标文件的详细组成部分，请供应商按照以下要求制作投标文件。

14.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料复印件；

（3）最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件；

（4）最近3个月中任意1个月的资产负债表、损益表等财务报表资料文件(新成立的公司请提供情况说明)；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（8）供应商没有失信记录承诺函；

(9)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

14.2资信技术文件应至少包括（包括但不限于）

（1）营业执照副本复印件；

（2）法定代表人资格证明书；(格式见附件)

（3）投标文件签署授权委托书；(格式见附件)

（4）供应商基本情况介绍、相关证书等资料；

（5）供应商类似项目的业绩情况；(格式见附件)

（6）供应商认为需要提供的其他文件,资信商务技术评分内容（若不提供，则评分对应项不得分）。

（7）商务、技术偏离表(格式见附件)；（其中投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。）

（8）项目设计方案（格式自拟）

（9）项目实施方案；（格式自拟）

（10）项目组人力资源配置；（格式自拟）

（11）质量保证措施；（格式自拟）

（12）售后服务及培训方案；（格式自拟）

（13）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

14.3报价文件

（1）投标响应函；

（2）投标报价一览表；

（3）投标报价明细清单；

（4）小企业声明函（如有）；

（5）供应商认为需要的其他文件资料。

供应商提供以上资料复印件（加盖单位公章）。供应商应保证以上资料真实有效，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，将取消投标资格，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

15. 投标保证金：无。

16. 投标文件编制

16.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

16.2供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《资信、技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

16.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

16.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

17.投标文件的签章

17.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

17.2《投标文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖供应商公章。

17.3参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

18.投标文件的形式

18.1投标文件的形式：见《前附表》；

18.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

18.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

19．投标文件的份数

19.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标文件的递交

20. 投标文件的上传、递交

20.1投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

21.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

21.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

22.投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

22.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

23.投标文件的备选方案

23.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

24. 投标截止期

24.1供应商应按前附表第16、17两项规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。

24.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 五、开标

25、开标

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。

（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

4.2供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

## 六、评标

26、评标会议

（一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

（二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2评标过程中评标委员会对供应商提出质询或要求供应商书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见“评标办法”。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为中标（成交）候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

27、评标细则：

（一）总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

（二）分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信、技术分=（评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数）

投标人评标综合得分=价格分+商务资信、技术分

（三）评分细则

3.1技术、资信及商务分（90分）

| 评 分 内 容 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信及商务24分 | 类似业绩情况（10分） | 10 | 近五年来（2015年1月以来，以合同签订时间为准），具有县（区、市）级山洪灾害防治项目业绩（同时含山洪灾害调查、分析评价、山洪灾害监测预警平台完善等工作内容）的每项得1分，最高5分。 近五年来（2015年1月以来，以合同签订时间为准），具有洪水风险图编制业绩，并开发含有实时在线绘制功能的应用系统，每项得1分，最高得5分。 （业绩证明材料以与业主签订的合同及验收意见为准，提供原件扫描件。） |
|  | 企业资信（14分） | 3 | 能在全国水利建设市场监管服务平台查询的，同时获得咨询、勘察、设计AAA级信用等级的得3分，同时获得AA级得2分，同时获得A级得1分。 （鉴于水利部和中国水利水电勘测设计协会2019年《水利建设市场主体信用评价管理办法》正在修订中，2019年度以来信用评价工作尚未开展落实，服务平台公示的投标企业信用等级有效期截止时间如为2019年1月1日以后的均视为有效。 |
|  |  | 2 | 具有水利工程测量甲级资质的得2分，乙级资质的得1分，其他不得分。（投标文件中提供复印件盖公章，证书原件备查） |
|  |  | 2 | 具有地理信息系统工程乙级及以上资质得2分，没有不得分。（投标文件中提供复印件加盖公章，证书原件备查） |
|  |  | 3 | 具有山洪灾害监测预警系统（同类亦可）软件著作权的得1分；没有不得分。 具有基层防汛预警预报系统（同类亦可）软件著作权的得1分；没有不得分。 具有基层防汛应急联动系统（移动版）（同类亦可）软件著作权的得1分；没有不得分。 （软件著作权在第一次发布本项目采购公告前获得，投标文件中提供复印件加盖公章，证书原件备查） |
|  |  | 2 | 具有水文水资源调查评价甲级资质得2分，乙级资质得1分，其他不得分。（投标文件中提供复印件加盖公章，证书原件备查） |
|  |  | 2 | 具有水利工程咨询甲级资质的得2分，乙级资质的得1分，其他不得分。（投标文件中提供复印件加盖公章，证书原件备查） |
| 技术66分 | 项目设计方案（35分） | 5 | 对本项目总体要求的理解和重难点把握。好5分，较好3-4分，一般1-2分，无0分。 |
|  |  | 5 | 对嵊州山洪灾害防治工作现状及需求的理解；对嵊州防汛信息化现状的了解。好5分，较好3-4分，一般1-2分，无0分。 |
|  |  | 5 | 群测群防体系建设方案合理可行。好5分，较好3-4分，一般1-2分，无0分。 |
|  |  | 5 | 山洪灾害调查、危险区等级划分及预警指标分析、防治区村落关联雨量监测站网等方案的可操作性、完整性、合理性；好4-5分，较好2-3分，一般0-1分。 |
|  |  | 5 | 所提供的山洪灾害监测预警平台升级方案的可操作性、合理性；好4-5分，较好2-3分，一般0-1分。 |
|  |  | 5 | 与已建洪水风险图编制成果及大中型水库洪水预报系统无缝集成的合理性；好4-5分，较好2-3分，一般0-1分。 |
|  |  | 5 | 与原山洪灾害监测预警平台的无缝对接方案；有的得5分，没有的得1分。 |
|  | 项目实施方案（8分） | 5 | 投标人按照招标人的要求，提供详实的进度计划，包括群测群防体系建设、山洪灾害调查评价及成果检验复核、山洪监测预警平台升级等。根据进度阶段的划分以及工作量及工期安排的合理性、可操作性综合评分，好4-5分，较好2-3分，一般0-1分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人为了保证项目进度计划的顺利实施，提供项目实施沟通管理、变更管理、风险管理等方面的计划进行综合评分，好3分，较好2分，一般1分，无0分。 |
|  | 项目组能力（11分） | 2 | 项目负责人同时兼具水利规划设计、信息化高级及以上职称得2分，项目负责人同时兼具水利规划设计、信息化中级职称得1分，中级以下职称不得分（须提供最近六个月社保缴纳证明材料及人员证书，原件备查）。 |
|  |  | 3 | 本项目拟派的规划设计专业负责人为水利行业高级及以上职称的得2分，中级职称的得1分，中级以下职称不得分。 规划设计专业负责人同时具有注册土木工程师（水利水电）资格证书的加1分（须提供最近六个月社保缴纳证明材料及人员证书，原件备查）。 |
|  |  | 2 | 本项目拟派的测绘专业负责人为测绘专业高级及以上职称且同时具有注册测绘师资格证书的得2分；测绘专业负责人为测绘专业中级职称且同时具有注册测绘师资格证书的得1分，中级以下职称不得分（须提供最近六个月社保缴纳证明材料及人员证书，原件备查）。 |
|  |  | 2 | 本项目拟派的信息系统专业负责人具有信息系统项目管理师的得2分，没有不得分（须提供最近六个月社保缴纳证明材料及人员证书，原件备查）。 |
|  |  | 2 | 除项目负责人及各专业负责人外，还配置了水利规划专业、注册测绘师、地理信息系统和水利信息化专业的中级及以上技术人员，每个得0.5分，最高得2分，没有不得分。（须提供最近六个月社保缴纳证明材料及人员证书，原件备查）。 |
|  | 质量保证措施（3分） | 3 | 投标人按招标人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施和实施内容等，有明确的ISO质量管理体系和二级校审制度等，进行综合评分，最多得3分。 |
|  | 售后服务及培训 （9分） | 3 | 单位注册地在浙江省内的得3分；在浙江省外的得1分（需提供相关单位营业执照复印件加盖公章，原件备查）。 |
|  |  | 3 | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行综合评分。好3分，较好2分，一般1分，无0分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人培训计划方案的合理性以及与相关要求的符合性进行综合评分。最多得3分。 |

3.2报价分(10分)

3.2.1、价格评分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分10分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。

3.2.2、评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价(低于上限价65%的报价)的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

3.3.3、小型、微型企业优惠：依据“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知”（浙财采监[2012]11号），本项目对符合要求的中小企业对其最终报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。符合条件的企业应根据采购文件附件格式要求提供《中小企业声明函》及有关证明材料，未按要求提供声明函或有效证明材料的均不被认定为小型、微型企业。

28. 评标内容的保密

28.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

28.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

29. 投标文件的澄清

29.1公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

29.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

30. 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

31.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

31.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

31.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

31.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

31.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

32.出现第31款规定以内的情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、定标

33. 定标

33.1确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

33.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

33.3在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他供应商。

33.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

## 八、合同签订及其他

34．中标通知书

34.1确定中标供应商后，采购人将在发布招标公告的网站上公布中标结果，在发布公告的同时，采购代理机构将通知中标候选供应商按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙江省财政厅文件 浙财采监字[2009]28号）的要求注册并登记加入政府采购供应商库。

34.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

34.3供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

34.4如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，可以考虑与下一次序中标候选人进行签订合同或另行组织采购。

34.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，将按照合同条款处罚。

35．合同的签订

35.1中标供应商接到中标通知后30日内，与采购人签订合同，签订后送一份至招标代理机构备案。

36. 履约保证金

36.1中标人在合同签订之日起5个工作日内向采购人指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。履约保证金在合同约定的质保期满，确认投标人无违约行为后15天内无息返还。

36.2 中标人如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

36.3 履约保证金可以用支票、银行汇票的形式交纳。

37.采购方式改变

在符合资格的供应商不足规定数量或供应商提供的服务及其报价等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购人将根据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，重新选择合适的方式进行采购。

38.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理机构提出询问，采购人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

39．解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于嵊州市水利水电局和代理机构浙江越锋项目管理有限公司。

- 采购需求

- 一、项目概述

- 1.1 项目名称

嵊州市2020年山洪灾害防治群测群防整体提升项目（暨嵊州市2020年度山洪灾害防御能力提升项目）。

- 1.2 项目背景

嵊州市位于浙江省中部偏东，东邻奉化、余姚，南毗新昌、东阳，西连诸暨，北接上虞、绍兴，位于曹娥江流域上游，境内处于东亚季风区，暴雨频发，由于复杂的地质地貌，导致山洪灾害发生频繁。山洪灾害不仅对山丘区的基础设施造成毁灭性破坏，而且对人民群众的生命安全构成极大的损害和威胁，已经成为当前防灾减灾中的突出问题，是山丘区经济社会可持续发展的重要制约因素之一。

嵊州市高度重视山洪灾害防治工作，先后实施了2011年度嵊州市山洪灾害防治县级非工程措施项目和2015年度山洪灾害防治项目，在防汛工作中发挥了重要作用。为进一步提升嵊州市山洪灾害防御能力，从“不死人、少伤人、少损失”的灾害防御目标出发，立足新形势下防灾减灾要求，开展嵊州市2020年山洪灾害防治群测群防整体提升项目（暨嵊州市2020年度山洪灾害防御能力提升项目）建设。

- 1.3 建设目标

按照新时代防灾减灾救灾工作“两个坚持、三个转变”的新理念、新要求，紧紧围绕“不死人、少伤人、少损失”的目标，在嵊州市2011年度山洪灾害防治县级非工程措施项目和2015年度山洪灾害防治项目的基础上，结合嵊州市水旱灾害防御工作实际情况，按照“简明、实用、易操作、可复制”的原则进一步探索和完善山洪灾害防治新方法和新机制，开展嵊州市2020年山洪灾害防治群测群防整体提升项目（暨嵊州市2020年度山洪灾害防御能力提升项目）建设，不断加强和提升基层应对水旱灾害的能力，进一步全面提升嵊州市山洪灾害防御能力。

- 1.4 建设内容

（1）群测群防体系建设

1）开展山洪灾害防御知识培训；

2）编制并制作一批宣传手册、明白卡、雨伞、告示牌等宣传物品；

3）水利工程调度抢险演练1场；

4）编制嵊州市水旱灾害防御预案；

5）防汛会商系统设备升级；

6）绘制并印刷嵊州市防汛专题图和15个镇级防汛要素专题图。

（2）山洪灾害全面梳理、调查和评价

按照“全面拉网、不留死角”的要求，将涉及山丘区的所有乡（镇、街道）、村全部纳入山洪灾害防治区范围，建立乡镇为单位、行政村为单元、自然村为网格的山洪灾害防御对象清单，通过前期准备、内业调查、外业调查和测量、危险区等级划分及预警指标分析、测站关联、检查验收等工作阶段，全面查清山洪灾害的区域分布及重点防治对象名录，确定预警指标，建立山洪灾害风险管控清单，形成山洪灾害防御“一张图”成果。

（3）山洪灾害调查评价成果检验复核

在山洪灾害调查和山洪灾害分析评价基础上，针对山洪灾害重点防治区内2015年已经完成山洪灾害分析评价的275个沿河村落，综合近些年发生的山洪灾害事件，开展山洪灾害现场调查测量和预警指标检验复核工作。

（4）山洪灾害监测预警平台升级完善

1）市级山洪灾害监测预警平台结构功能改造升级；

2）新增防汛形势分析模块；

3）新增洪涝台灾害和水毁工程管理模块；

4）乡镇山洪灾害监测预警平台改造。

- 二、任务清单

表1 本项目建设任务清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 群测群防体系建设 |  |  |  |
| （一） | 培训宣传演练 |  |  |  |
| 1 | 山洪灾害防御知识培训 | 人次 | 250 |  |
| 2 | 山洪灾害防御知识宣传 |  |  |  |
| （1） | 宣传手册 | 册 | 5000 |  |
| （2） | 明白卡 | 张 | 5000 |  |
| （3） | 宣传雨伞 | 把 | 800 |  |
| （4） | 告示牌 | 个 | 560 |  |
| 3 | 水利工程调度抢险演练 | 场 | 1 |  |
| （二） | 市级群测群防体系完善 |  |  |  |
| 1 | 嵊州市水旱灾害防御预案编制 | 项 | 1 |  |
| 2 | 防汛会商系统设备升级完善 |  |  |  |
| （1） | 台式计算机主机 | 台 | 5 |  |
| （2） | 高清显示终端 | 台 | 2 |  |
| （3） | 移动防汛终端 | 台 | 2 |  |
| （三） | 防汛要素专题图制作 |  |  |  |
| 1 | 市防汛专题图制作 | 张 | 1 |  |
| 2 | 乡镇防汛要素专题图制作 | 张 | 15 |  |
| 3 | 展板图纸印刷 | 张 | 1 | 约4.4m2 |
| 4 | 挂图图纸印刷 | 张 | 200 | 约1 m2 |
| 5 | 布图图纸印刷 | 张 | 50 | 约1 m2 |
| 二 | 山洪灾害调查评价 |  |  |  |
| （一） | 内业调查 |  |  |  |
| 1 | 收集、处理基础资料 | 县 | 1 |  |
| 2 | 确定调查村落名录 | 村 | 575 | 新增重点村和列入2015年项目中重点村 |
| （二） | 重要村落现场调查 |  |  |  |
| 1 | 现场调查 | 村 | 300 |  |
| 2 | 威胁区域划定 | 村 | 285 | 新增重点村 |
| 3 | 河道断面测量 | 村 | 130 | 新增沿河村落 |
| （三） | 危险区等级划分及预警指标分析 |  |  |  |
| 1 | 危险区等级划分 | 村 | 285 | 新增重点村 |
| 2 | 预警指标计算 | 村 | 285 | 新增重点村 |
| （四） | 山洪灾害防御对象清单填报 | 村 | 285 |  |
| （五） | 村落测站关联分析 |  |  |  |
| 1 | 村落关联测站情况调查 | 县 | 1 |  |
| 2 | 关联雨量站点复核 | 县 | 1 |  |
| （六） | 山洪灾害调查分析评价成果 | 县 | 1 |  |
| 三 | 山洪灾害调查评价成果检验复核 | 项 | 1 | 列入2015年项目中重点村 |
| 四 | 山洪灾害监测预警平台升级完善 |  |  |  |
| （一） | 市级平台结构功能改造升级 |  |  |  |
| 1 | 山洪监测预警平台功能接口梳理及分离 | 项 | 1 |  |
| 2 | 水旱灾害监测预警平台架构重构 | 项 | 1 |  |
| 3 | 数据资源梳理、更新和维护 | 项 | 1 |  |
| 4 | 水雨情功能升级 | 项 | 1 | 新增水文频率分析功能 |
| 5 | 预警体系升级 | 项 | 1 |  |
| 6 | 山洪灾害防御风险一张图 | 项 | 1 |  |
| 7 | 基础数据接口开发 | 项 | 1 |  |
| （二） | 防汛形势分析 | 项 | 1 |  |
| （三） | 洪涝台灾害和水毁工程管理 |  |  |  |
| 1 | 现场调查功能 | 项 | 1 |  |
| 2 | 在线标绘功能 | 项 | 1 |  |
| 3 | 信息管理功能 | 项 | 1 |  |
| 4 | 灾害专题数据库 | 项 | 1 |  |
| （四） | 乡镇版山洪监测预警平台改造 | 项 | 15 |  |

- 三、项目建设要求

## 3.1群测群防体系建设

3.1.1培训宣传演练

（1）培训要求

为进一步提高各类责任人山洪灾害防御业务能力，针对相关责任人开展山洪灾害防御知识培训，主要培训气象相关知识、山洪灾害防御有关知识、水利工程巡查、山洪灾害预警设施设备的使用、山洪预警平台操作使用与日常维护和常见险情的抢护方法等，培训约250人次。

（2）宣传品制作要求

为更好的向大众介绍普及山洪灾害防御知识，本项目拟制作一批山洪灾害防御宣传品，包括宣传手册、明白卡、宣传雨伞、告示牌等，宣传品制作清单及要求见下表。

表2  宣传品制作清单及要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传手册 | 宣传手册用通俗易懂的语言，图文并茂，宣传洪涝灾害知识，内容主要包括：洪涝灾害的概念、引发洪水的原因、防御洪水的措施、迅速脱险方法等； 规格大小：不小于140mm×210mm； 材质：铜版纸； 印刷方式：全彩； 装订方式：骑马钉。 | 册 | 5000 |
| 2 | 明白卡 | 需明确镇村两级防汛责任人和水利工程防汛责任人职责、遇险注意事项、自救知识、防汛值班电话等信息； 大小：不小于140mm×210mm； 规格：哑粉，不低于200g； 印刷方式：全彩。 | 张 | 5000 |
| 3 | 宣传雨伞 | 款式：长柄伞； 半径：≥62cm； 打开方式：半自动。 | 把 | 800 |
| 4 | 告示牌 | 大小：500mm×350mm； 材质：铝合金、不锈钢。 | 个 | 560 |

（2）演练要求

组织1场大型水库的水利工程调度抢险演练，组织镇村责任人参与及观摩，提高基层应急转移、抢险、救援能力。演练内容包括应急响应、抢险、救灾、转移、后勤保障、人员转移、安置等。

### 3.1.2市级群测群防体系完善

（1）嵊州市水旱灾害防御预案编制

参照《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《浙江省防汛防台抗旱条例》、《浙江省水利工程安全管理条例》、《浙江省水文管理条例》、《浙江省水资源管理条例》、《浙江省防御洪涝台灾害人员避险转移办法》等法律法规和《浙江省防汛防台抗旱应急预案》、《防台风应急预案编制导则》（SL611-2012）、《山洪灾害防御预案编制导则》（SL666-2014）等规定，根据机构改革情况，梳理水旱灾害防御职责，编制《嵊州市水旱灾害防御预案》。

（2）防汛会商系统设备升级完善

对部分防汛会商设备进行升级，包括台式计算机主机5台，高清终端2台，移动防汛终端2台。具体配置要求如下表所示。

表3 升级完善防汛会商设备配置表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机主机 | CPU型号：Intel酷睿i7及以上； CPU频率：3.4GHz及以上； 内存容量：8GB DDR3及以上； 硬盘容量：1TB及以上； 光驱类型：DVD-RW； 显卡类型：独立显卡（需要配备HDMI和VGA接口）。 | 台 | 5 |
| 2 | 高清显示终端 | 显示器尺寸：23英寸及以上； 分辨率：1920*1080及以上。 | 台 | 2 |
| 3 | 移动防汛终端 | CPU型号：Intel酷睿i5及以上； CPU频率：1.6GHz及以上； 内存容量：8GB DDR3及以上； 硬盘容量：128GB SSD及以上或者1TB及以上； 显卡类型：独立显卡； 重量：不大于2kg； 厚度：小于2.5mm。 | 台 | 2 |

### 3.1.3防汛专题图

制作嵊州市防汛专题图和各乡（镇、街道）防汛要素专题图，直观的体现水利工程、遥测站点等防汛要素，为挂图作战提供基础支持，进一歩提升嵊州市水旱灾害防御工作能力。具体种类及数量需求如下表所示。

表4 防汛要素专题图需求清单

| 名称 | 技术参数/内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市防汛专题图制作 |  | 张 | 1 |
| 乡镇防汛专题图制作 |  | 张 | 15 |
| 展板图纸印刷 | 约4.4m2 | 张 | 1 |
| 挂图图纸印刷 | 约1 m2 | 张 | 200 |
| 布图图纸印刷 | 约1 m2 | 张 | 50 |

- 3.2山洪灾害调查评价

本项目的山洪灾害调查评价工作按照《浙江省山洪灾害调查工作指南》（以下简称“指南”）中规定的工作方法及技术要求开展，主要包括以下内容及要求：

### 3.2.1 技术要求

（1）本轮山洪灾害调查以2019年10月15日为基准时点，涉及的各类数据等应以最新数据为准。

（2）高程基准采用1985国家高程基准（二期）。平面坐标系采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。投影分带采用高斯-克吕格投影，按3°标准分带。

（3）采用水利厅统建的水利一张图提供的地图服务（提供含影像图、交通图，符合OGC标准的WMTS服务），作为山洪灾害调查工作中空间数据绘制的基础工作底图。采用最新的1:2000比例尺地形图为确定防治区内重要村落名录及绘制危险区图提供高程数据信息。

### 3.2.2 内业调查

（1）收集、整理基础资料

收集最新的、精确到自然村一级的行政区划资料和基本信息、大比例尺地形图以及地质灾害点名录、类型及分布位置；收集小流域分布图、水雨情遥测站点信息、历史山洪灾害信息以及前期山洪灾害项目实施成果等相关资料，由嵊州市水利水电局协调自然资源、民政等相关部门的资料收集和相关镇（乡、街道）资料填报及核对工作。

对收集到的相关数据成果进行分类整理，标绘到工作底图上。

（2）确定调查村落名录

梳理嵊州市涉及山丘区的全部村落名录，作为调查工作的基础。根据“指南”中的风险识别原则对山丘区内村落进行分类筛选，将符合条件的村落标识为新增对象，与原有重要沿河村落一并纳入重要村落名录。将初步确定的重要村落名录下发至相关乡（镇、街道）核实确认，经嵊州市水利水电局汇总梳理后确定重要村落名录。

### 3.2.3 重要村落现场调查

根据原有山洪灾害调查评价成果，结合工作底图及地形图数据，通过现场调查复核原有沿河村落山洪灾害威胁区域范围的合理性，有变化的应进行更新。对本次调查新增的沿河重要村落，根据“指南”要求，开展所在河道断面测量。

### 3.2.4 危险区等级划分及预警指标分析

针对开展河道测量的重要沿河村落，参照全国山洪灾害防治项目组编写的《山洪灾害分析评价技术要求》及《山洪灾害分析评价技术指南》开展暴雨洪水分析，在工作底图划分不同等级的山洪危险区范围，并对现场调查的危险区范围进行核对与修正。危险区等级划分标准见下表。

表5 危险区等级划分标准

| 危险区等级 | 洪水重现期（年） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 极高危险区 | 小于5年一遇 | 属较高发生频次 |
| 高危险区 | 大于等于5年一遇，小于20年一遇 | 属中等发生频次 |
| 危险区 | 大于等于 20 年一遇至历史最高（或100年一遇） | 属稀遇发生频次 |

### 3.2.5 山洪灾害防御对象清单填报

根据重要村落威胁区域划定成果，由嵊州市水利水电局组织相关乡（镇、街道）填报山洪灾害防御对象清单。山洪灾害防御对象清单包括居民户、学校、工矿企业、旅游景点（农家乐）等类型。

### 3.2.6 村落测站关联分析

（1）调查嵊州市域范围内所有自动监测站信息，包括自动雨量站、自动水位站以及自动水位雨量站，填报嵊州市自动监测站名录表。

（2）登录县级山洪灾害监测预警平台，填报嵊州市山洪灾害防治区内所有村落测站关联情况表。

（3）重要村落与自动监测站的测站关联原则上按照同流域单站就近原则进行关联。

（4）按照“指南”相关要求，对重要村落现状测站关联方案的合理性进行分析，提出优化方案。对于一般村落也需尽量按照以下要求进行测站关联，以实现防治区村落测站关联全覆盖。

### 3.2.7 山洪灾害调查分析评价成果提交

（1）县级成果

县级成果包括以下内容：

①报告：嵊州市山洪灾害调查分析评价报告。

②图件：嵊州市山洪灾害重要村落分布总图、以自然村为单位的山洪灾害威胁区域分布图（img格式）。

③空间数据库：将山洪灾害调查成果制作成空间数据库，相关要求如下：

提交一份File GeoDatabase格式的数据库成果，命名为嵊州市.gdb。数据库和影像套合，一并提交。

gdb数据库包括五大类图层：山洪灾害防治对象（包括一般村落、重要村落）、重要村落威胁区域、河道断面、自动监测站以及行政界线。

（2）检查与验收

承担调查工作的单位必须认真组织做好山洪灾害调查工作，确保调查区域及对象应查尽查、不重不漏，调查内容真实可靠，并提交合格的调查成果资料。

嵊州市水利水电局组织相关乡（镇、街道）对调查成果进行书面认可，邀请市级水利部门及有关专家组织项目验收，对调查成果进行审查，确保数据合理可靠。

（3）省级汇总成果

县级调查成果经绍兴市验收合格后上报至省级山洪项目组，汇总后形成浙江省山洪灾害调查成果报告及全省山洪灾害调查数据库（GIS成果数据库），录入浙江省山洪灾害监测预警信息管理与共享系统。

## 3.3 山洪灾害调查评价成果检验复核

山洪灾害预警指标检验复核是在山洪灾害调查和山洪灾害分析评价基础上，主要针对山洪灾害重点防治区内，已经于2015年完成山洪灾害分析评价的275个沿河村落，结合近期发生的山洪灾害事件，开展山洪灾害现场调查测量和预警指标检验复核工作。

预警指标检验复核工作按照全国山洪灾害防治项目组印发的《山洪灾害预警指标检验复核技术要求（试行）》（2016年9月）进行。

## 3.4 山洪灾害监测预警平台升级完善

本次平台升级完善的主要工作内容为：市级山洪灾害监测预警平台结构功能改造升级；新增防汛形势分析模块；新增洪涝台灾害和水毁工程管理模块及乡镇山洪灾害监测预警平台改造。

### 3.4.1 市级山洪灾害监测预警平台结构功能改造升级

（1）山洪监测预警平台功能接口梳理及分离

按照水利部门新的水旱灾害防御职责对原山洪平台的功能接口进行梳理分离及整合，去除职责外的功能模块并将相关工作模块进行整合，使山洪平台能更加符合水利部门实际情况、从而更加高效的发挥山洪平台的作用。

（2）水旱灾害监测预警平台架构重构

为了保障山洪灾害监测预警平台的升级改造工作能够顺利平滑的进行，需要对原山洪灾害监测预警平台的架构进行重构。重构后的山洪灾害监测预警平台系统架构的模式应向模块化、粒度细化、可扩展性强、交互性强的方向发展，既能保留兼容原山洪灾害监测预警平台的功能，又可以新增所需的功能模块；各业务逻辑不互相干扰，各业务逻辑功能在修改或新增时，不会对其他业务逻辑造成任何影响，进一步提高系统平台的兼容性和可扩展性，为后续系统的平台的功能扩展及升级打下良好的基础。

（3）数据资源梳理、更新和维护

对平台的数据资源进行统一的梳理与整合，并根据平台功能及架构的调整，对数据进行分类，整合成标准化、规范化接口的信息数据，更好的支撑平台架构调整和升级完善。主要内容包括数据梳理及分类、完善数据结构、数据库改造与整合、基础数据更新维护、数据管理及服务。

（4）水雨情功能升级

根据水旱灾害防御工作中的实际需要，对平台水雨情功能模块进行提升改造，增加水文频率分析功能。

（5）预警体系升级

1）预警分析关联成果检验复核

根据嵊州市防汛对象的实际情况，收集相关资料对已建立的“行政村-雨量遥测站”预警关联关系进行检验复核，进一步提高预警信息发送的准确性和有效性。

2）预警发送流程及方式重构完善

根据实际预警工作需求重构预警发布流程，完善提升预警发布方式，使预警的发送更加贴合实际情况，提升预警信息的实用性，更好的发挥预警平台的作用。

3）预警对象更新管理

将山洪平台与省基层防汛防台信息管理系统互联互通，实时更新山洪平台中的相关责任人信息，进一步提高预警的准确性和实用性，为水旱灾害防御工作提供基础保障，减少灾害损失。

（6）山洪灾害防御风险一张图

对山洪灾害调查收集的空间成果数据（山洪危险区）进行整理、将调查成果录入浙江省山洪灾害监测预警信息管理与共享系统，形成全省山洪灾害防御“一张图”。空间数据上报要按统一的格式要求，数据绘制统一采用国家2000坐标系，成果上报格式要求Shapefile格式（一类空间数据需要包含".shp", ".shx"与 ".dbf"三个文件）。同时在调查评价工作结束后将相关数据录入嵊州市山洪灾害监测预警平台，并在平台中新增山洪灾害防御风险一张图模块，生成嵊州市山洪灾害防御风险一张图。

（7）基础数据接口

根据省级水利数据仓提供的数据服务，开发县级数据调用和上报接口，与省级水利数据仓里的山洪风险专题图相关数据保持同步。

### 3.4.2 新增防汛形势分析功能模块

本次项目建设中，需在山洪灾害监测预警平台中增加符合嵊州市实际防汛需要的防汛形势分析功能模块，为防汛指挥调度以及会商决策工作提供辅助与支持。

提炼嵊州市水情、雨情、工情、洪水预报、风险预警等信息，进一步挖掘潜在数据价值，将分散的水旱灾害防御业务相关信息汇聚、流动、关联起来，并以可视化的形式展现信息之间的关联性，构建以防汛减灾场景为主、分项专题为辅的防汛综合预警数据大屏，根据不同场景专题（梅雨或台风）（全市或澄潭江、长乐江、新昌江、黄泽江以及曹娥江五个流域）进行切换，实现由防汛全局掌握到局部事件分析的自由转换，支撑防汛业务分析与管理决策，为防汛减灾的会商决策和指挥调度提供服务。

### 3.4.3 新增洪涝台灾害和水毁工程管理模块

开发洪涝台灾害和水毁工程管理模块，实时动态了解掌握洪涝台灾害影响情况和水毁工程的位置、水毁程度及修复进程，主要是通过移动端及pc端实时同步的洪涝台灾害影响损失和水毁工程情况的调查及标绘，对洪涝台灾害资料和水毁工程资料进行信息化动态管理和分析利用，为洪涝台影响损失统计、防汛分析决策和水毁工程修复项目提供辅助支撑。

### 3.4.4 乡镇山洪监测预警平台改造

2019年嵊州市进行了全市范围内的行政区划调整，嵊州市由原来的11个镇、6个乡和4个街道调整为10个镇、1个乡和4个街道，根据实际情况对乡镇平台进行升级改造，乡镇平台改造按照嵊州市行政区划调整情况梳理整合相关数据并进行更新调整；按照市级平台的升级改造情况相应的升级改造乡镇平台的架构和功能。

- 四、进度要求

（1）2020年5月25日前完成山洪灾害调查评价工作；

（2）2020年10月底前完成群测群防体系、山洪灾害调查评价成果检验复核及山洪灾害监测预警平台升级完善建设任务；

（3）2020年11月底前完成竣工验收工作。

- 五、售后服务要求

（1）服务成果质量保证期：项目验收合格后一年（自验收合格之日起计）。

（2）售后技术服务要求：中标人需提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到采购人质量问题通知后，60分钟内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在当日到达现场，24小时内解决问题。

- 六、付款方式

（1）完成山洪灾害调查评价工作七个工作日之内，支付合同价的40%；

（2）项目通过竣工验收后七个工作日之内，支付合同价的50%；

（3）项目通过审计后七个工作日之内，一次性结清余款。

- 七、履约保证金（履约保函）

中标价的5%，质保期后七个工作日无息退还。

- 第五章  政府采购合同主要条款指引

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，以及根据______年____月____日嵊州市2020年山洪灾害防治群测群防整体提升项目（暨嵊州市2020年度山洪灾害防御能力提升项目）招标结果和招标文件的要求，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 合同文件组成及解释顺序：

招标文件及其补充文件、询标承诺、技术澄清、投标文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、服务内容、数量、价款

| 序号 | 项目内容 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市2020年山洪灾害防治群测群防整体提升项目（暨嵊州市2020年度山洪灾害防御能力提升项目） |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  | ￥ 元 |  |

注：以上合同金额包括人员的劳务、差旅、食宿、（劳动、社会、医疗、安全）保险、福利、投入仪器、设备费用、交通（燃料费、维修、车辆保险）、培训、验收、售后服务、税金、利润等全部费用。如有漏项，视同已包含在其项目中，合同价格不做调整。

三、进度要求：

（1）2020年5月25日前完成山洪灾害调查评价工作；

（2）2020年10月底前完成群测群防体系、山洪灾害调查评价成果检验复核及山洪灾害监测预警平台升级完善建设任务；

（3）2020年11月底前完成竣工验收工作。

- 四、售后服务要求

（1）服务成果质量保证期：项目验收合格后一年（自验收合格之日起计）。

（2）售后技术服务要求：中标人需提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到采购人质量问题通知后，60分钟内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在当日到达现场，24小时内解决问题。

- 五、付款方式

（1）完成山洪灾害调查评价工作七个工作日之内，支付合同价的40%；

（2）项目通过竣工验收后七个工作日之内，支付合同价的50%；

（3）项目通过审计后七个工作日之内，一次性结清余款。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 八、违约责任

9.1乙方未按约定时间完成（有正当理由的除外），每超期一天，乙方支付违约金500元。

## 九、 合同相关文件

有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

## 十、  争议解决

本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列二种方式处理：

(1) 提交嵊州市仲裁委员会仲裁。     （2）依法向嵊州市人民法院起诉。

## 十一、免责条款

因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

## 十二、 协议的有效期限

本协议及所含附件自签署之日起有效。

## 十三、 附  则

13.1协议正本条款受国家《合同法》的保护。

13.2未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

13.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《合同法》有关条文，双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

13.4本协议一式六份，甲乙双方各执二份，市公共资源交易中心执一份，市采购办备案一份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本协议自双方法定代表或授权委托人签字并加盖公章之日起生效。

本合同有效期限：  年 月 日至    年 月 日止。自签订之日起生效。

签约双方：

甲方：（盖章）                         乙方（盖章）：           +

法定代表人或授权委托人（签章）：       法定代表人或授权委托人（签章）：

合同签订地点：                                       年  月   日

合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施        （项目名称），已接受            （承包人名称，以下简称“承包人”）对            （项目名称）          （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求（合同技术条款）；

(6) 图纸；

(7) 其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）         元（￥       元）。

4．维保质量符合标准。

5．承包商承诺按合同约定承担项目的实施、完成及缺陷修复。

6．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

7．承包商应按照发包人指示开工，工期为   个月，自    年   月  日起至  年  月  日止。

8.本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份；副本一式陆份，双方各执叁份。

9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部份。

发包人：        （盖单位章）           承包人：        （盖单位章）

法定代表人：         （签字）          法定代表人：           （签字）

或其委托代理人                                     或其委托代理人

年    月   日                      年    月    日

### 附件二：履约担保

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受         （承包人名称，以下称“承包人”）于     年   月   日递交的            （项目名称）          （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）        元（￥        元）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真:

年    月    日

### 附件三：廉政责任书

廉 政 责 任 书

项目名称：

工程项目地址：

发包单位：（发包人）发包人名称

运行维护单位：（承包人）（承包商名称）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、甲乙双方的责任

1、严格遵守党和国家有关市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行工程维修养护承发包合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程维修养护的事前、事中、事后应遵循以下规定：

1、不准向承包商和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2、不准在承包商和相关单位报销任何由发包人或个人支付的费用。

3、不准要求、暗示和接受承包商和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准参加有可能影响公正执行公务的承包商和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5、不准向承包商介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程维修养护合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包商和相关单位推荐分包单位和要求承包商购买项目维修养护合同规定以外的材料、设备等。

三、承包商的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1、不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重礼品和回扣、好处费、感谢费等。

2、不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人对付的费用。

3、不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。

四、违约责任

1、发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包商单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、承包商及其工作人员违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本责任书为工程维修养护合同的附件，与工程维修养护合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

六、本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

七、本责任书一式四份，甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人单位：（盖章）                      承包商单位：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

年  月  日                         年  月  日

附件四： 安全生产协议书

嵊州市2020年山洪灾害防治群测群防整体提升项目

（暨嵊州市2020年度山洪灾害防御能力提升项目）安全生产协议书

为在                           合同的实施过程中创造安全、高效的养护环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                      （以下简称“发包人”）与养护单位                     （以下简称“承包人”），特此签订安全生产协议书：

一、发包人职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时养护，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对承包商养护现场安全生产检查，监督承包商及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管理生产必须安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按养护人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）承包商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）承包商必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加养护的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。养护现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包商不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。养护负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有养护机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）承包商必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包商违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

采购人：             （盖章）     供应商：                   （盖章）

法定代表人：                                  法定代表人：

或                                            或

其授权的代理人：           （职务）   其授权的代理人：          （职务）

（签字）                          （签字）

日期：    年   月   日                       日期：    年   月   日

- 第六章   投标文件的格式

1.外包装封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件一

投　标　函

致：  （采购人名称）     ：

- 根据已收到贵方的采购编号为              的                  的采购文件，遵照《中华人民共和国采购法》等有关规定，我单位经对服务现场查看和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿：

总报价为人民币（大写）              元（RMB：¥               元）

服务期为：               服务的成果质量目标为                ，项目负责人为：

- 我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

- 一旦我方中标，我方保证按采购人要求的服务标准，按时保质保量完成服务。

- 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第6条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部不予退还。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

- 我方理解贵方将不受必须接受所收到的最低标价或其它任何投标约束。

投 标 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

地 址：                    邮政编码：

联系人：                   电    话：

开户银行：                 帐    号：

年      月       日

附件二:

开标一览表

项目名称：                           项目编号：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 项 |  |
| 投标总价（人民币大写）： 小写：¥ |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(或负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在商务技术文件正副本中。

投标人:（盖章）

法定代表人(或负责人)或授权委托人：（签字）

日  期:

附件三:

法定代表人授权书

______________________：

______________________（投标供应商全称）法定代表人_________________授权_____________（全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的_____________________（项目名称，需填写采购文件编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：___________________

投标供应商全称（公章）：_____________

日期：_____________________________

全权代表姓名：_______________________

身份证号码：_________________________

职务：___________________________

详细通讯地址：_______________________

传真：___________________________

电话：___________________________

邮政编码：___________________________

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作

附件四:

投标供应商同类项目实施情况一览表

投标供应商全称：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同起始时间 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 |  |
| 备注 | 需提供：合同复印件并加盖单位公章，原件备查。 否则证明文件不予认可 |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：　　　　　           时  间：

附件五:

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 担 任 项 目 负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人 | 项目名称 | 建筑规模 |  | 勘察开/竣工 日 期 |  | 在建或已完成 |  | 工程质量 |

注：业绩证明材料需附合同或中标通知书复印件，并明确项目负责人，原件备查。

投标响应人（盖公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年 月 日

附件六:

拟投入服务人员一览表

| 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后请附各人员的资质（或资格）证书复印件并加盖公章 ，原件备查。

投标响应人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件七.商务条款偏离表格式

## 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人:（盖章）

法定代表人(或负责人)或授权委托人：（签字）

日  期:

## 附件八.技术偏离表格式

技术偏离表

| 序号 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人:（盖章）

法定代表人(或负责人)或授权委托人：（签字）

日  期:

9.中小企业的相关证明材料格式

中小企业的相关证明材料

（注：如投标人不是中小企业，无需提供以下材料。）

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.须同时提供小微企业名录截图；

2.如为代理商投标，须同时提供生产厂家的小微企业名录截图。

附件

国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商名称（盖章）：

日期：

注：1.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

- 10.廉政承诺书格式

- 廉政承诺书

嵊州市水利水电局：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（公章）：

法定代表人(或负责人)或授权委托人（签字）：

日期：   年  月  日