金柯桥大道快速化改造工程（南段）跟踪审计项目

项目编号:绍柯企{2024}252号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司

采购代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司

2024年3月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

金柯桥大道快速化改造工程（南段）跟踪审计项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2024年4月11日09：30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企{2024}252号

项目名称：金柯桥大道快速化改造工程（南段）跟踪审计项目

预算金额（元）：878580

最高限价（元）：878580

采购需求：详见采购文件需求。

标项名称：金柯桥大道快速化改造工程（南段）跟踪审计项目

数量：1

预算金额（元）：878580

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：金柯桥大道快速化改造工程（南段）工程的跟踪审计服务，包括全过程造价咨询（不含标底清单编制工作）和工程结算审核工作，服务内容为工程变更联系单的变更理由及预算审核、现场工程量签证、形象进度付款控制及审核、相关合同（包括建设合同、分包合同、采购合同等）审核、标底暂定及变更新增材料价签证、审核预算和成本控制、监督工程进度、隐蔽工程的影像资料留痕、参与造价工程有关的工程例会、工程竣工结算审核等，同时按招标人要求出具全过程造价控制成果文件及必要的纸质（电子）档案资料。

备注：

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目的特定资格要求：无。

3.本项目不接受金柯桥大道快速化改造工程（南段）的标底编制及标底审核单位的投标。

## 三、获取招标文件

时间：/至2024年4月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月11日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年4月11日09：30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区群贤路2855号会议室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司

地址：绍兴市柯桥区群贤路2855号

传真：/

项目联系人（询问）： 孔工、胡工

项目联系方式（询问）：0575-81166283

质疑联系人：丁工

质疑联系方式：0575-81181307

2.采购代理机构信息

名称：浙江翔实建设项目管理有限公司

地址：越城区阳明北路 692 号

传真：/

项目联系人（询问）：袁嘉妮

项目联系方式（询问）：17306540044

质疑联系人：蒋红

质疑联系方式：0575-88682896

3.同级国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

地址：绍兴市柯桥区群贤路2855号

传真：/

联系人 ：周佳虹

监督投诉电话： 0575-84810061

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的员工工资（含福利、保险、津贴、住宿、伙食、过节、加班、年终奖金等）、利润、税金及不可预见费用等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包； （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | / |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的0.5% |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3法定代表人授权书；如以联合体形式参加国企采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

10.2.2技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.3商务响应表；

10.2.4项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.2.5项目负责人情况表；

10.2.6项目组人员名单；

10.2.7售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.8优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.9投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表。

- 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21. 中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过国企采购合同金额的0.5%。

- 九、合同公示

26. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27. 采购人原则上应于采购结果公告发布之日起10日内，将采购合同在政采云系统上备案，最迟不得超过30日。

- 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

28.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、服务清单及要求

1.1项目概况

金柯桥大道快速化改造工程（南段）北起禹会路，起点桩号JKQK5+040，南至群贤路，终点桩号JKQK8+239.937，设计全长约3.2km。项目充分利用原有老路、绿化带进行改造，车道规模由6车道拓宽至8车道(利用现有机非绿化带与非机动车道)，归并部分路口，在钱陶公路横向设置双4下穿隧道。整体功能定位为“南畅”城市景观大道。道路等级为城市主干路，设计速度50Km/h，路面设计年限为15年，路面结构荷载标准为双轮组单轴100kN，其他各项技术指标按照现行有关行业标准规范设计。工程主要实施内容包括道路、桥梁、隧道、排水、绿化景观、智慧交通、照明、管线迁改、交安等附属工程。道路工程:道路横断面布置为3m(人行道)+2m(连续树池)+3.5m(非机动车道)+1.5m(侧分带)+15m(机动车道)+4m(中央分隔带)+15m(机动车道)+1.5m(侧分带)+3.5m(非机动车道)+2m(连续树池)+3m(人行道)=54m。隧道工程:钱陶公路下穿隧道为双向4车道，隧道暗埋段长约99米，按城市主干路标准设计，设计速度60km/h，设计安全等级为级，设计工作年限为100年，防水等级:一级。

建设地点：柯桥城区金柯桥大道路段。

服务范围：本项目施工图范围内所有工程内容的全过程跟踪审计及结算审核，包括施工图纸范围内的道路、排水（雨水系统）、桥梁、护岸、下穿隧道、电气、路灯、交通设施、监控、必要的交通导改工程、苗木处置、智能化，绿化种植等内容及与本工程相关的其他项目。

1.2服务要求、服务范围

1.2.1服务范围

金柯桥大道快速化改造工程（南段）工程的跟踪审计服务，包括全过程造价咨询（不含标底清单编制工作）和工程结算审核工作，服务内容为工程变更联系单的变更理由及预算审核、现场工程量签证、形象进度付款控制及审核、相关合同（包括建设合同、分包合同、采购合同等）审核、标底暂定及变更新增材料价签证、审核预算和成本控制、监督工程进度、隐蔽工程的影像资料留痕、参与造价工程有关的工程例会、工程竣工结算审核等，同时按招标人要求出具全过程造价控制成果文件及必要的纸质（电子）档案资料。

跟踪审计工作内容：

包括但不局限于以下工作：

- （1）制定造价控制的实施流程，对合同价的清单数据进行复核，确定造价控制目标。

（2）根据施工承包合同、进度计划、编制用款计划书。

（3）参与造价工程有关的工程例会，对会议涉及内容的经济性提出专业意见，对工程管理现状提出管理建议。

（4）负责对承包人报送的每月完成进度款报表进行审核，并提出当月付款建议。

（5）承包方提出索赔时，根据合同和有关法律、法规、向业主提供咨询意见。

（6）协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向招标人提供造价控制动态分析报告。

（7）核定分阶段完成的分部工程结算。

（8）负责相关资料的收集整理以及保管工作，对已签复的施工变更或设计变更联系单，做好联系单汇总台账，方便业主查看。

（9）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息及其他咨询服务。

（10）对于隐蔽工程及今后在抽审过程中无法查看、复原等的施工方法，应做好及时拍照存档，以便抽审人员查看。

（11）应仔细阅读标底中清单描述，了解清单中的工作内容，施工单位若出现局部描述抛项或漏项，应及时通知甲方并进行整改，无法整改的，应及时拍照存档；

（12）会同甲方办理工程竣工验收；

（15）收集整理全部工程结算审核资料，出具全过程工程造价控制（咨询）服务成果文件（应符合现行国家或者行业有关规定、标准、规范的要求），并按甲方要求提供与施工中标价和结算送审价明细的对比（含单价、工程量、金额）分析，并制作电子档案文件存档，配合甲方提供其他结算资料；

（16）施工过程中须对主要材料的型号、品牌进行核对；

（17）甲方要求的其他相关工作内容。

结算审核工作内容：

主要包括资料移交，参加初稿会议、现场踏勘、对账、终稿（定价）预审会议、终稿会议、编制报告书、资料归档等有关于工程结算审核所涉及事项。

包括但不局限于以下工作：

（1）根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

（2）收到竣工结算资料后提供结算审核计划安排；

（3）现场踏勘、计量复核；

（4）工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；

（5）编制工程结算审核报告；

（6）完成招标人的结算审核工作，配合完成上级审核单位对本项目的抽审和复审工作；

（7）甲方要求的其他相关工作内容。

1.2.2人员要求：

中标人应根据投标方案中的人员组成组建1个项目组团队，驻场人员不得少于1人。

【驻场人员需具有二级及以上造价工程师注册证书（专业：土木建筑工程），并具备全过程工程造价咨询或跟踪审计工作经验】。

结算审核负责人需具有一级造价工程师注册证书（专业：土木建筑工程，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同），并具备全过程工程造价咨询或跟踪审计工作经验。

其他人员要求：中标后，项目组团队需配备一名具有隧道经验造价工程师参与本项目的工作，该人员允许外聘。

项目负责人需参与变更审核、结算审核等相关会议，协调项目组内部审核人员的工作，为甲方提供全方位咨询代办服务，做好甲方的参谋，克服在审核工作过程中的困难；遵循节约建设费用，控制工程造价，避免可能发生的超额费用支出的原则。全过程跟踪审核管理均需由各相应资格的专业技术人员进行审核，需由不同专业的注册造价师作为小组负责人，协调各专业之间的工作，并参与审核管理。相关配置人员（包括项目负责人）必须做到随叫随到，不得影响工程审核、施工进度，如甲方要求增加审核人员，中标单位需无条件配合。审核人员在工作上出现失误、工作不积极或收到施工单位的投诉，一经核实，甲方有权提出更换人员的要求。

1.2.3时间要求：

现场隐蔽工程需测量的，在收到监理或施工单位通知后立刻到达现场，并按实做好签证并保留影象资料备查；在委托方提出工程变更7天内完成工程变更预算审核。

结算审核：初稿提交时间，送审价1亿元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天内提交；送审价1亿元及以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内提交。初稿会议时，审核单位需提供初稿报告、审核进度计划书、新增无价材料表。现场踏勘与查验结束后，须在20天内出具调整稿。对账完成、资料齐全的情况下（含定价），10天内提交审核终稿造价预算及审核报告，按要求参加委托人组织的相关会议。结算审核完成后，20天内完成结算审核资料归档。

二、商务要求

▲2.1服务期限

服务时间自合同签订之日起至上级管理部门完成对本工程的抽审和复审工作（如有）止，具体按项目施工的实际进度和招标人要求组织实施。

▲2.2数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.3质量要求

优质服务且必须符合国家法律法规和行业标准为准，必须符合本标文所有条款要求。

▲2.4结算原则

2.4.1招标文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

2.4.2本项目为固定下浮率合同。

2.4.3中标价即为签约合同价，即全过程造价咨询费签约合同价为：635100*（1-中标下浮率），工程结算审核费签约合同价为243480*（1-中标下浮率）；

2.4.4全过程造价咨询费结算方式：工程结算审定价为基准价，按省物价局浙价服【2009】84号（“施工阶段全过程工程造价控制”扣除“编制工程量清单及招标控制价”）规定收费标准计费×50%×（1-中标下浮率）；

2.4.5结算审核

1）基本费：工程送审价为基准价，按省物价局浙价服【2009】84号（工程结算审核基本收费）规定收费标准计费×60%×（1-中标下浮率）；

2）核增、减追加费：按收费标准浙价服【2009】84号文件规定收费标准计费，费用由建设单位代扣或施工单位缴纳至建设单位指定账户，按委托方相关管理文件执行。

▲2.5付款方式

2.5.1全过程造价咨询费：根据合同施工工期，原则上每年支付一次，每次支付按当年核定总产值计算的全过程造价咨询费的70%，出具正式年度审核报告后支付。工程竣工验收且结算审核完成后付至全过程造价咨询结算价的100%。

2.5.2工程结算审核基本费：结算审核工作完成，资料齐全并将纸质和电子档案资料移交甲方后，经复核（提供分类及计算详细的申请付款单），付至结算审核费用结算价款的70%；工程结算审核基本费剩余30%在结算审核完成满一年支付（并退还履约保证金），列入上级管理部门抽审项目的在抽审审计通过后支付。

2.5.3中标单位需要提供符合业主要求的增值税发票。

▲2.6违约责任与处罚

中标人在履行合同期间未能达到招标文件中要求的，分别给与以下经济处罚：

2.6.1中标单位不及时核定工程量的（因委托方、监理方、承包商原因所致除外），委托方有权责令其在规定的时间内提交，逾期仍未提交的，中标单位每次按10000元向委托方支付违约金；

2.6.2中标单位工作人员和工程承包商串通，损害委托方利益的，一经发现，中标单位须支付合同价的20%为违约金，并同时承担连带赔偿责任；后果严重的，给委托方造成较大损失，委托方可以解除本合同，罚没履约保证金，并按相关法律法规要求进行赔偿。

2.6.3中标单位严禁将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，一经发现，委托方可解除本合同，罚没履约保证金，并按相关法律法规要求进行赔偿。

2.6.4对抽审项目原审定造价与抽审审定造价正负绝对值误差率3%(含)-5%的，扣减相应项目30%的审核基本费。对抽审项目原审定造价与抽审审定造价正负绝对值误差率5%(含)以上的，扣减相应项目50%的审核基本费。情节严重的，将依法提请相关主管部门作出处理。审核过程中未能严格按照咨询人提供的各专业审核负责人名单执行，发现一次，处以1000元的违约金。

2.6.5中标单位应在委托方提出工程变更7天内完成工程变更预算审核，若逾期，按500元/天支付违约金。

2.6.6中标单位填报的项目组成人员必须与实际参与全过程跟踪人员一致。委托方可要求中标单位更换不称职的人员，但中标单位未经委托方事先许可，不得随意更换合同中明确的造价咨询任务的人员（包括驻场人员），委托方同意更换合同中明确的造价咨询任务的人员（包括驻场人员），中标单位每更换一人次，应向委托方支付2000元违约金，否则，中标单位每更换一人次，应向委托方支付5000元违约金。

2.6.7中标单位在合同台账、联系单台账、工程款支付台账等其它全过程造价咨询台账资料记录有不实或不完整的，相关资料（含结算审核资料）的收集整理以及建档不符合要求的，每发现一次处以1000元/次的违约金。

2.6.8中标单位驻场人员，未按规定检查记录进场主要材料（品牌规格型号等）或记录不实、或未按要求进行材料询价，每发现一次，处以1000元/次的违约金。

2.6.9中标单位驻场人员未对隐蔽工程及其它重要环节（在项目施工中，某些分部分项工程的施工方法和措施对工程质量、投资及施工安全有较大影响，事后又无法取证的）等利用先进技术装备进行现场取证；未留下记录及影像资料为竣工结算提供可靠依据；未及时取证或取证不全的，每发现一次处以2000元的违约金。

2.6.10中标单位项目开工后现场驻场人员必须到位（人员不得随意更换，如有特殊情况，需经招标人同意方可更换），每个星期需到岗不少于4天（需按委托人要求进行考勤签到）。

中标人未按甲方要求到岗（根据考勤签到），每月被查实脱岗1人/次（天），处以500元/人每次的违约金。工程项目会议出席、或遇突发问题需协助等工作需要时，中标单位应服从甲方要求随叫随到，未能按要求到场的，将处以500元/人每次的违约金。

2.6.11中标单位在接受标底资料一个月内，出具成本控制成果报告（复核标底清单缺项漏项、复核清单描述与图纸不符等），未按时完成的，将处以500元/天的违约金。

2.6.12中标单位按业主要求每月提交施工形象进度报告书，如影响支付进度的，将处以500元/次的违约金。

2.6.13结算审核过程中未按合同第‘1.2.3时间要求’条款规定时间完成的节点，每个节点将处以200元/天的违约金。

2.6.14违约金缴纳至业主指定账户。

▲2.7其他

2.7.1未按规定及时交纳履约保证金或未及时与招标人签订合同的，视为放弃中标。招标人有权取消中标单位的中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当承担一切后果。

## 第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在半小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

19.商务技术分（40分）

| 评分项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业业绩 | 2019年1月1日以来（时间以合同签订日期为准），完成过单个项目建安造价在20000万元及以上、30000万元以下的市政道路工程的施工阶段全过程工程造价咨询或全过程跟踪审计的，每个得2分；2019年1月1日以来（时间以合同签订日期为准），完成过单个项目建安造价在30000万元及以上的市政道路工程的施工阶段全过程工程造价咨询或全过程跟踪审计的，每个得3分。 注：上述最多提供1个业绩，最高得3分。证明材料须提供合同及至少一份该项目月度或季度或半年度或年度或结算审核的定案表（审定表）（应注明项目名称、送审金额、审定金额等数据，并须至少由项目建设单位、施工单位、审计单位三方盖章确认，其中月度或季度或半年度或年度审核的定案表（审定表）施工单位可不盖章）扫描件并加盖公章，金额以合同中注明的建安工程费为准，若合同无法体现项目特征和建安工程费金额的提供相关业主的证明材料。 |  | 3分 |
| 项目负责人业绩 | 项目负责人：2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），以项目负责人身份完成过单个项目建安费用在30000万元及以上的市政道路工程的施工阶段全过程工程造价咨询或全过程跟踪审计业绩的得2分。以项目负责人身份完成过单个项目建安费用在15000万元及以上的隧道工程的施工阶段全过程工程造价咨询或全过程跟踪审计业绩的得3分。 注：上述最多提供1个业绩，最高得3分。证明材料须提供合同协议书，金额以合同中注明的建安工程费为准，项目负责人身份以合同中载明的项目负责人为准，合同无法体现项目特征、建安工程费金额、项目负责人的须提供相关业主的证明材料。 |  | 3分 |
| 项目负责人资格 | 项目负责人同时具有注册一级造价工程师执业资格及高级工程师及以上职称（2018年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）的，得2分。 注：项目负责人必须为投标人在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含近三个月的投标人注册地所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件），非独立法人的分公司社保证明有效；若项目负责人为事业编制的须提供由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章），否则该人员不计分。 需要递交的证明资料：须提供项目负责人执业资格证书、职称证书和社保证明原件的电子扫描件并加盖公章，不提供不得分。 |  | 2分 |
| 项目组成员配置 | 拟派本项目的项目组成员（不包括项目负责人）的执业资格和职称按以下方式得分： （1）市政专业负责人1名：具有注册一级造价工程师（土木建筑工程）执业资格得0.5分，具有高级工程师及以上职称的得0.5分，最高得1分； （2）安装专业负责人1名：具有一级注册造价工程师（安装工程）执业资格的得0.5分，具有高级工程师及以上职称的得0.5分，最高得1分； （3）其他成员(不包括项目负责人及各专业负责人)：具有一级注册造价工程师执业资格的得0.5分/人，具有高级工程师及以上职称的得0.5分/人，本项最多提供2人，最高得2分。 注：项目组成员不包括项目负责人，各项人员不得重复计算。项目组成员必须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含近三个月的投标人注册地所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件），非独立法人的分公司社保证明有效；若项目组成员为事业编制的须提供由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章），否则该人员不计分。 投标文件中须提供须提供项目组成员的执业证书、职称证书及社保证明原件的电子扫描件并加盖公章，不提供不得分。 |  | 4分 |
| 企业荣誉 | 1.具有有效期内的质量管理体系认证得1分；具有有效期内的环境管理体系认证得1分；具有有效期内的职业健康管安全理体系认证得1分；本项最高得3分； 2、投标单位获得省级及以上建设工程造价管理部门评定的造价咨询企业动态信用等级AAAAA级的得2分，AAAA级的得1分，其余不得分。 注：①若造价咨询企业动态信用等级为A、B、C、D，其中信用A为最高级的，A对应本次招投标活动中的AAAAA，B对应本次招投标活动中的AAAA，依次类推。如投标单位所在地动态信用评价等级以其他形式表示的，各等级从高到低依次对应。（最高为A的，还应提供最高为A的相关证明，否则不予认可） ②投标文件中须提供相关证明材料扫描件并加盖公章，不提供不得分。造价咨询企业动态信用等级证书以投标截止日当月最新公布的为准。 |  | 5分 |
| 服务方案 | 全过程造价咨询、结算审核咨询的意义、目的、原则、依据和职能定位的理解 | 基本分3分，视服务内容及方案符合本项目情况酌情加分，最多加3分；无此项内容的得0分。 | 6分 |
|  | 各阶段工作方法和实施程序 | 基本分4分，视服务内容及方案符合本项目情况酌情加分，最多加2分；无此项内容的得0分。 | 6分 |
|  | 工作质量保证措施 | 基本分4分，视质量保证措施（如预算与成本控制、工程进度审核、安全生产审核、变更管理审核、材料设备审核、竣工结算审核等）符合本项目的情况酌情加分，最多加2分；无此项内容的得0分。 | 6分 |
|  | 服务质量和廉洁自律保障具体措施 | 基本分3分，视服务内容及方案符合本项目情况酌情加分，最多加2分；无此项内容的得0分。 | 5分 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

2.价格分（60分）

| 分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 60分 | 本项目价格分计算方法为合理低价法，价格分满分为60分； 1、所有有效报价的算术平均值为满分基准价（当有效报价在8家及以上时，先在有效报价中去掉1个最高报价、1个最低报价后进行算术平均）；当有效报价在5-7家时，在有效报价中去掉1个最高报价后进行算术平均；当有效报价在4家及以下时，直接以最低价为评标基准价，算术平均值四舍五入后保留小数点后两位； 2、各投标人的有效报价每高于满分基准价1个百分点扣0.5分，低于满分基准价1个百分点扣0.3分，不足部分按比例扣分，扣完为止，得分四舍五入保留小数点后二位（例如：满分基准价3000000元，投标报价为3030000元时，扣0.5分，投标报价为2970000元时，扣0.3分）； 3、去掉的最高、最低报价仍进行价格标评审(最高或最低报价出现并列个数超过去掉个数时，例如：去掉2个最高报价，报价出现3000000元、3000000元、3000000元、2970000元时，去掉的最高报价为3000000元、3000000元) |

第五部分 拟签订的合同文本

- 第一部分 协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

- 1.工程名称：           。

- 2.工程地点：           。

- 3.工程规模：           。

- 4.投资金额：           。

- 5.资金来源：           。

- 6.建设工期或周期：        。

- 7.其他：          。

- 二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：工程变更联系单的变更理由及预算审核、现场工程量签证、形象进度付款控制及审核、相关合同（包括建设合同、分包合同、采购合同等）审核、标底暂定及变更新增材料价签证、审核预算和成本控制、监督工程进度、隐蔽工程的影像资料留痕、参与造价工程有关的工程例会、工程竣工结算审核等全过程造价控制成果文件及档案资料等全过程造价控制服务内容（不包括标底清单编制）。

跟踪审计工作内容：

包括但不局限于以下工作：

- （1）制定造价控制的实施流程，对合同价的清单数据进行复核，确定造价控制目标。

（2）根据施工承包合同、进度计划、编制用款计划书。

（3）参与造价工程有关的工程例会，对会议涉及内容的经济性提出专业意见，对工程管理现状提出管理建议。

（4）负责对承包人报送的每月完成进度款报表进行审核，并提出当月付款建议。

（5）承包方提出索赔时，根据合同和有关法律、法规、向业主提供咨询意见。

（6）协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向招标人提供造价控制动态分析报告。

（7）核定分阶段完成的分部工程结算。

（8）负责相关资料的收集整理以及保管工作，对已签复的施工变更或设计变更联系单，做好联系单汇总台账，方便业主查看。

（9）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息及其他咨询服务。

（10）对于隐蔽工程及今后在抽审过程中无法查看、复原等的施工方法，应做好及时拍照存档，以便抽审人员查看。

（11）应仔细阅读标底中清单描述，了解清单中的工作内容，施工单位若出现局部描述抛项或漏项，应及时通知甲方并进行整改，无法整改的，应及时拍照存档；

（12）会同甲方办理工程竣工验收；

（15）收集整理全部工程结算审核资料，出具全过程工程造价控制（咨询）服务成果文件（应符合现行国家或者行业有关规定、标准、规范的要求），并按甲方要求提供与施工中标价和结算送审价明细的对比（含单价、工程量、金额）分析，并制作电子档案文件存档，配合甲方提供其他结算资料；

（16）施工过程中须对主要材料的型号、品牌进行核对；

（17）甲方要求的其他相关工作内容。

结算审核工作内容：

主要包括资料移交，参加初稿会议、现场踏勘、对账、终稿（定价）预审会议、终稿会议、编制报告书、资料归档等有关于工程结算审核所涉及事项。

包括但不局限于以下工作：

（1）根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

（2）收到竣工结算资料后提供结算审核计划安排；

（3）现场踏勘、计量复核；

（4）工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；

（5）编制工程结算审核报告；

（6）完成招标人的结算审核工作，配合完成上级审核单位对本项目的抽审和复审工作；

（7）甲方要求的其他相关工作内容。

- 三、服务期限

服务时间自合同签订之日起至上级管理部门完成对本工程的抽审和复审工作（如有）止，具体按项目施工的实际进度和招标人要求组织实施。

- 四、质量标准

优质服务且必须符合国家法律法规和行业标准为准，必须符合招标文件所有条款要求。

- 五、结算原则及付款方式

1.合同金额：          。

2.结算原则：         。

3.付款方式：         。

- 六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- 1.中标通知书或委托书（如果有）；

- 2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

- 3.专用条件及附录；

- 4.通用条件；

- 5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

- 七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 八、合同订立

- 1.订立时间：    年    月    日。

- 2.订立地点：     。

- 九、合同生效

- 合同自 合同签字盖章后 生效

- 十、合同份数

本合同一式 伍 份，具有同等法律效力，其中委托人执 贰 份，咨询人执 贰 份，采购代理机构 壹 份。

委 托 人：           （盖章）    咨 询 人：           （盖章）

法定代表人或其授权的             法定代表人或其授权的

代 理 人 ：      （ 签字或盖章） 代 理 人 ：      （ 签字或盖章）

组织机构代码：                   组织机构代码：

纳税人识别码：                   纳税人识别码：

住    所：                       住    所：

账    号：                       账    号：

开户银行：                       开户银行：

邮政编码：                       邮政编码：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

电子信箱：                       电子信箱：

- 第二部分 通用条件

- 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

- 1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

- 1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

- 1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

- 1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

- 1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

- 1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

- 1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

- 1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

- 1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

- 1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

- 1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

- 1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作， 委托人应给付咨询人的酬金。

- 1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

- 1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

- 1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

- 1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

- 1.协议书

- 2.中标通知书或委托书（如果有）；

- 3.专用条件及附录；

- 4.通用条件；

- 5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

- 6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

- 1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

- 2.委托人的义务

- 2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实 性、准确性、合法性与完整性负责。

- 2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

- 2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备。

- 2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调， 为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

- 2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

- 2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7 日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前 7 日书面通知咨询人。

- 2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

- 2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

- 3.咨询人的义务

- 3.1项目咨询团队及人员

- 3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

- 3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

- 3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

- 3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

- （1）存在严重过失行为的；

- （2）存在违法行为不能履行职责的；

- （3）涉嫌犯罪的；

- （4）不能胜任岗位职责的；

- （5）严重违反职业道德的；

- （6）专用条件约定的其他情形。

- 3.2咨询人的工作要求

- 3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

- 3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

- 3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

- 3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

- 3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

- 3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

- 3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录 C 中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

- 3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

- 4.违约责任

- 4.1委托人的违约责任

- 4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

- 4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

- 4.1.3委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

- 4.2咨询人的违约责任

- 4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

- 4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

- 5.支付

- 5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

- 5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书， 支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- 5.3支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

- 5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后 7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

- 6.合同变更、解除与终止

- 6.1合同变更

- 6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

- 6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

- 6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

- 6.2合同解除

- 6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

- 6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

- （1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

- （2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

- （3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在 28 天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

- （4）因不可抗力致使合同无法履行；

- （5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

- 6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。

- 6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

- 因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除， 其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

- 6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

- 6.3合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

- （1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

- （2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

- （3）咨询人将委托人提供的资料交还。

- 7.争议解决

- 7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

- 7.2调解

如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

- 7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8其他

- 8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

- 8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

- 8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

- 8.4联络

- 8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

- 8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地 点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

- 8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

- 8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

- 第三部分 专用条件

- 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

- 1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用 /  。

- 1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为： 补充协议(如有)、本合同协议书、专用条款、通用条款 。

- 1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 国家及行业法律法规 。

- 2.委托人的义务

- 2.1提供资料

委托人约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为： 根据项目具体情况提供 。

- 2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为： / 。

- 2.4委托人代表

委托人代表为： 合同签订时明确 ，其权限范围： 代表委托人处理工程所涉及全部事项 。

- 2.5答复

委托人同意在   日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

- 3.咨询人的义务

- 3.1项目咨询团队及人员

- 3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有 注册造价师 资格条件，团队人员的数量为  合同签订时明确  人。

- 3.1.2项目负责人为： 合同签订时明确 ，项目负责人为履行本合同的权限为： 代表咨询人处理工程所涉及全部造价咨询事项 。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定中标单位填报的项目组成人员必须与实际参与全过程跟踪人员一致。委托方可要求中标单位更换不称职的人员，但中标单位未经委托方事先许可，不得随意更换合同中明确的造价咨询任务的人员（包括驻场人员），委托方同意更换合同中明确的造价咨询任务的人员（包括驻场人员），中标单位每更换一人次，应向委托方支付2000元违约金，否则，中标单位每更换一人次，应向委托方支付5000元违约金。

- 3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括： 委托人有权对咨询人上报的咨询方案和工作人员进行随时调整 。

- 3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间： 在委托方提出工程变更7天内完成工程变更预算审核；结算审核：初稿提交时间，送审价1亿元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天内提交；送审价1亿元及以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内提交。初稿会议时，审核单位需提供初稿报告、审核进度计划书、新增无价材料表。现场踏勘与查验结束后，须在20天内出具调整稿。对账完成、资料齐全的情况下（含定价），10天内提交审核终稿造价预算及审核报告，按要求参加委托人组织的相关会议。结算审核完成后，20天内完成结算审核资料归档。具体根据项目实际情况酌情考虑 。

3.2.2咨询人向委托人提供的资料还包括： 具体根据项目情况提供 。

3.2.3 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后 3 日内给予书面答复。

- 3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为： 国家及行业法律法规 。

- 4.违约责任

- 4.1委托人的违约责任

- 4.1.1委托人违约金的计算及支付方法： / 。

- 4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付： / 。

- 4.1.3委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付： / 。

- 4.2咨询人的违约责任

- 4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法： 详见补充条款 。

- 4.2.2咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付： 详见补充条款 。

- 5.支付

- 5.1支付货币

币种为： 人民币 ，汇率为： / ，其他约定： / 。

- 5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期 15 日前，向委托人提交支付申请书。

- 5.3支付酬金

- 支付方式：

- 6.合同变更、解除与终止

- 6.1合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定： / 。

6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法： / 。

- 6.2合同解除

6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括： / 。

6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下： / 。

- 7.争议解决

- 7.2调解

如果双方不能在 / 日内解决本合同争议，可以将其提交 / 进行调解。

- 7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

- （1）提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

- （2）向 绍兴市柯桥区 人民法院提起诉讼。

- 8.其他

- 8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由 / 支付。

差旅费及相关费用的支付： / 。

- 8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定： / 。

- 8.3保密

委托人申明的保密事项和期限： / 。

咨询人申明的保密事项和期限： / 。

第三人申明的保密事项和期限： / 。

- 8.4联络

- 8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在  7 日内送达对方指定的接收人和送达地点。

- 8.4.2委托人指定的送达接收人：合同签订时明确，送达地点：合同签订时明确。

咨询人指定的送达接收人：合同签订时明确，送达地点：合同签订时明确。

- 8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于 / 。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于 / 。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受

上级主管部门的检查须遵守以下约定： / 。

- 9.补充条款

9.1服务要求

（1）坚持以法律、法规为依据的原则。审核必须坚持以国家、地方各级建设主管部门颁布的法律、法规为依据；坚持依法审核，严格参照相关取费标准、相关定额资料依法核定工程项目实际造价。

（2）坚持审核人员深入施工现场的原则。这是跟踪审核的本质所在。审核人员只有深入施工现场，才能取得第一手材料，才能真实反映建设工程实际成本，实现跟踪审核目标。

（3）坚持及时性原则。工程需要时要随叫随到。跟踪审核工作的性质决定了审核必须坚持及时性原则。只有对工程进度、工程量、隐蔽工程、变更项目等及时作出记录，才能有的放矢地反映和化解建设主体有关各方存在的争议问题，才能最大限度的保证审核结果的正确性。否则，时过境迁，将无法取得工程项目的原始资料，势必影响审核工作质量。

（4）坚持实事求是的原则。在跟踪审核工作中必须坚持实事求是的原则。特别是对工程造价签证、设计变更、使用材料工艺等事项，要实事求是的根据有关规定进行经济签证并变更增减工程造价，切忌测算估算。

（5）坚持客观公正的原则。工程造价的确定涉及到建设主体各方的经济利益，对投资方和承包方尤甚。同时也影响到审核单位的自身利益。因此，在审核工作中必须坚持客观公正的原则，既不能高估冒算，也不能随意压价，努力使工程造价最接近工程实际，切实维护建设主体各方的经济利益。

（6）坚持协商解决问题的原则。工程量和工程款的计算应符合有关的计算规则，对于有争议的工程量和工程款，应采取协商的方法，建设主体各方统一意见后再确定。

（7）坚持信息沟通原则。由于工程造价的敏感性和重要性，建设主体各方都高度关注工程造价的高低。这就要求审核部门必须及时向各方通报审核信息，以便各方及时了解掌握工程造价信息。沟通信息的方式可采用审核日报、周报、月报、通报会、座谈会等形式。

（8）填报的项目组成人员必须与实际参与跟踪审核人员一致。

（9）工程项目如遇突发问题需要协调时，中标人应服从业主要求增加到位服务次数。

9.2数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

9.3违约责任与处罚

中标人在履行合同期间未能达到招标文件中要求的，分别给与以下经济处罚：

2.6.1中标单位不及时核定工程量的（因委托方、监理方、承包商原因所致除外），委托方有权责令其在规定的时间内提交，逾期仍未提交的，中标单位每次按10000元向委托方支付违约金；

2.6.2中标单位工作人员和工程承包商串通，损害委托方利益的，一经发现，中标单位须支付合同价的20%为违约金，并同时承担连带赔偿责任；后果严重的，给委托方造成较大损失，委托方可以解除本合同，罚没履约保证金，并按相关法律法规要求进行赔偿。

2.6.3中标单位严禁将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，一经发现，委托方可解除本合同，罚没履约保证金，并按相关法律法规要求进行赔偿。

2.6.4对抽审项目原审定造价与抽审审定造价正负绝对值误差率3%(含)-5%的，扣减相应项目30%的审核基本费。对抽审项目原审定造价与抽审审定造价正负绝对值误差率5%(含)以上的，扣减相应项目50%的审核基本费。情节严重的，将依法提请相关主管部门作出处理。审核过程中未能严格按照咨询人提供的各专业审核负责人名单执行，发现一次，处以1000元的违约金。

2.6.5中标单位应在委托方提出工程变更7天内完成工程变更预算审核，若逾期，按500元/天支付违约金。

2.6.6中标单位填报的项目组成人员必须与实际参与全过程跟踪人员一致。委托方可要求中标单位更换不称职的人员，但中标单位未经委托方事先许可，不得随意更换合同中明确的造价咨询任务的人员（包括驻场人员），委托方同意更换合同中明确的造价咨询任务的人员（包括驻场人员），中标单位每更换一人次，应向委托方支付2000元违约金，否则，中标单位每更换一人次，应向委托方支付5000元违约金。

2.6.7中标单位在合同台账、联系单台账、工程款支付台账等其它全过程造价咨询台账资料记录有不实或不完整的，相关资料（含结算审核资料）的收集整理以及建档不符合要求的，每发现一次处以1000元/次的违约金。

2.6.8中标单位驻场人员，未按规定检查记录进场主要材料（品牌规格型号等）或记录不实、或未按要求进行材料询价，每发现一次，处以1000元/次的违约金。

2.6.9中标单位驻场人员未对隐蔽工程及其它重要环节（在项目施工中，某些分部分项工程的施工方法和措施对工程质量、投资及施工安全有较大影响，事后又无法取证的）等利用先进技术装备进行现场取证；未留下记录及影像资料为竣工结算提供可靠依据；未及时取证或取证不全的，每发现一次处以2000元的违约金。

2.6.10中标单位项目开工后现场驻场人员必须到位（人员不得随意更换，如有特殊情况，需经招标人同意方可更换），每个星期需到岗不少于4天（需按委托人要求进行考勤签到）。

中标人未按甲方要求到岗（根据考勤签到），每月被查实脱岗1人/次（天），处以500元/人每次的违约金。工程项目会议出席、或遇突发问题需协助等工作需要时，中标单位应服从甲方要求随叫随到，未能按要求到场的，将处以500元/人每次的违约金。

2.6.11中标单位在接受标底资料一个月内，出具成本控制成果报告（复核标底清单缺项漏项、复核清单描述与图纸不符等），未按时完成的，将处以500元/天的违约金。

2.6.12中标单位按业主要求每月提交施工形象进度报告书，如影响支付进度的，将处以500元/次的违约金。

2.6.13结算审核：初稿提交时间，送审价1亿元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天内提交；送审价1亿元及以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内提交。初稿会议时，审核单位需提供初稿报告、审核进度计划书、新增无价材料表。现场踏勘与查验结束后，须在20天内出具调整稿。对账完成、资料齐全的情况下（含定价），10天内提交审核终稿造价预算及审核报告，按要求参加委托人组织的相关会议。结算审核完成后，20天内完成结算审核资料归档。未按上述规定时间完成的节点，每个节点将处以200元/天的违约金。

2.6.14违约金缴纳至业主指定账户。

9.4其他

未按规定及时交纳履约保证金或未及时与招标人签订合同的，视为放弃中标。招标人有权取消中标单位的中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当承担一切后果。

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明） …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （4）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （5）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（6）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（7）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（8）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

三、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 | 服务时间自合同签订之日起至上级管理部门完成对本工程的抽审和复审工作（如有）止，具体按项目施工的实际进度和招标人要求组织实施。 |  |  |
| 数量调整 | 采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。 |  |  |
| 质量要求 | 优质服务且必须符合国家法律法规和行业标准为准，必须符合本标文所有条款要求。 |  |  |
| 结算原则 | - 2.4.1招标文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据； - 2.4.2本项目为固定下浮率合同。 - 2.4.3中标价即为签约合同价，即全过程造价咨询费签约合同价为：635100*（1-中标下浮率），工程结算审核费签约合同价为243480*（1-中标下浮率）； - 2.4.4全过程造价咨询费结算方式：工程结算审定价为基准价，按省物价局浙价服【2009】84号（“施工阶段全过程工程造价控制”扣除“编制工程量清单及招标控制价”）规定收费标准计费×50%×（1-中标下浮率）； - 2.4.5结算审核 - 1）基本费：工程送审价为基准价，按省物价局浙价服【2009】84号（工程结算审核基本收费）规定收费标准计费×60%×（1-中标下浮率）； - 2）核增、减追加费：按收费标准浙价服【2009】84号文件规定收费标准计费，费用由建设单位代扣或施工单位缴纳至建设单位指定账户，按委托方相关管理文件执行。 |  |  |
| 付款方式 | - 2.5.1全过程造价咨询费：根据合同施工工期，原则上每年支付一次，每次支付按当年核定总产值计算的全过程造价咨询费的70%，出具正式年度审核报告后支付。工程竣工验收且结算审核完成后付至全过程造价咨询结算价的100%。 - 2.5.2工程结算审核基本费：结算审核工作完成，资料齐全并将纸质和电子档案资料移交甲方后，经复核（提供分类及计算详细的申请付款单），付至结算审核费用结算价款的70%；工程结算审核基本费剩余30%在结算审核完成满一年支付（并退还履约保证金），列入上级管理部门抽审项目的在抽审审计通过后支付。 - 2.5.3中标单位需要提供符合业主要求的增值税发票。 |  |  |
| 违约责任与处罚 | - 中标人在履行合同期间未能达到招标文件中要求的，分别给与以下经济处罚： - 2.6.1中标单位不及时核定工程量的（因委托方、监理方、承包商原因所致除外），委托方有权责令其在规定的时间内提交，逾期仍未提交的，中标单位每次按10000元向委托方支付违约金； - 2.6.2中标单位工作人员和工程承包商串通，损害委托方利益的，一经发现，中标单位须支付合同价的20%为违约金，并同时承担连带赔偿责任；后果严重的，给委托方造成较大损失，委托方可以解除本合同，罚没履约保证金，并按相关法律法规要求进行赔偿。 - 2.6.3中标单位严禁将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，一经发现，委托方可解除本合同，罚没履约保证金，并按相关法律法规要求进行赔偿。 - 2.6.4对抽审项目原审定造价与抽审审定造价正负绝对值误差率3%(含)-5%的，扣减相应项目30%的审核基本费。对抽审项目原审定造价与抽审审定造价正负绝对值误差率5%(含)以上的，扣减相应项目50%的审核基本费。情节严重的，将依法提请相关主管部门作出处理。审核过程中未能严格按照咨询人提供的各专业审核负责人名单执行，发现一次，处以1000元的违约金。 - 2.6.5中标单位应在委托方提出工程变更7天内完成工程变更预算审核，若逾期，按500元/天支付违约金。 - 2.6.6中标单位填报的项目组成人员必须与实际参与全过程跟踪人员一致。委托方可要求中标单位更换不称职的人员，但中标单位未经委托方事先许可，不得随意更换合同中明确的造价咨询任务的人员（包括驻场人员），委托方同意更换合同中明确的造价咨询任务的人员（包括驻场人员），中标单位每更换一人次，应向委托方支付2000元违约金，否则，中标单位每更换一人次，应向委托方支付5000元违约金。 - 2.6.7中标单位在合同台账、联系单台账、工程款支付台账等其它全过程造价咨询台账资料记录有不实或不完整的，相关资料（含结算审核资料）的收集整理以及建档不符合要求的，每发现一次处以1000元/次的违约金。 - 2.6.8中标单位驻场人员，未按规定检查记录进场主要材料（品牌规格型号等）或记录不实、或未按要求进行材料询价，每发现一次，处以1000元/次的违约金。 - 2.6.9中标单位驻场人员未对隐蔽工程及其它重要环节（在项目施工中，某些分部分项工程的施工方法和措施对工程质量、投资及施工安全有较大影响，事后又无法取证的）等利用先进技术装备进行现场取证；未留下记录及影像资料为竣工结算提供可靠依据；未及时取证或取证不全的，每发现一次处以2000元的违约金。 - 2.6.10中标单位项目开工后现场驻场人员必须到位（人员不得随意更换，如有特殊情况，需经招标人同意方可更换），每个星期需到岗不少于4天（需按委托人要求进行考勤签到）。 - 中标人未按甲方要求到岗（根据考勤签到），每月被查实脱岗1人/次（天），处以500元/人每次的违约金。工程项目会议出席、或遇突发问题需协助等工作需要时，中标单位应服从甲方要求随叫随到，未能按要求到场的，将处以500元/人每次的违约金。 - 2.6.11中标单位在接受标底资料一个月内，出具成本控制成果报告（复核标底清单缺项漏项、复核清单描述与图纸不符等），未按时完成的，将处以500元/天的违约金。 - 2.6.12中标单位按业主要求每月提交施工形象进度报告书，如影响支付进度的，将处以500元/次的违约金。 - 2.6.13结算审核：初稿提交时间，送审价1亿元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天内提交；送审价1亿元及以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内提交。初稿会议时，审核单位需提供初稿报告、审核进度计划书、新增无价材料表。现场踏勘与查验结束后，须在20天内出具调整稿。对账完成、资料齐全的情况下（含定价），10天内提交审核终稿造价预算及审核报告，按要求参加委托人组织的相关会议。结算审核完成后，20天内完成结算审核资料归档。未按上述规定时间完成的节点，每个节点将处以200元/天的违约金。 - 2.6.14违约金缴纳至业主指定账户。 |  |  |
| - 其他 | - 2.7.1未按规定及时交纳履约保证金或未及时与招标人签订合同的，视为放弃中标。招标人有权取消中标单位的中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当承担一切后果。 |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 四、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、项目组成人员简历表

| 姓名 |  | 投标截止时间前业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：驻场人员、结算审核负责人需填写此表。后附满足招标文件服务清单及要求“1.2.2 人员要求”中的相关证书。一人一表。不满足要求的作无效标处理。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.驻场人员、结算审核负责人需在项目组人员名单中明确，中标后不得随意更换。

2.结算审核负责人需具有一级造价工程师注册证书（专业：土木建筑工程，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同），并具备全过程工程造价咨询或跟踪审计工作经验。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

八、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 上限价 （万元） | 投标下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金柯桥大道快速化改造工程（南段）跟踪审计项目 | 87.858 | 小写： |  |
|  |  |  | 大写： |  |
|  | 投标报价 | 小写： 元 |  |  |
|  |  | 大写： 元 |  |  |

注：

## 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

## 2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

## 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

## 4、投标报价=（635100+243480）*（1-中标下浮率）；投标下浮率最多保留2位小数，投标报价四舍五入保留到元。

## 投标人名称（电子签名）：

## 日期：  年   月   日