衢州市柯城区鹿鸣小学迁建项目

--室外运动场体育设施项目

公开招标采购文件

项目名称：衢州市柯城区鹿鸣小学迁建项目--室外运动场体育设施项目

项目编号：ZJXC-2020G012001

采 购 人：衢州市柯城区鹿鸣小学

代理机构：浙江欣成工程咨询有限公司

二〇二〇年二月

- 目   录

- 公开招标采购公告…………………………………………01

- 投标人须知…………………………………………………05

- 评标办法……………………………………………………16

- 合同条款……………………………………………………23

- 采购内容及技术要求………………………………………30

- 投标文件格式………………………………………………34

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经 临[2020]107 号政府采购计划书批准，浙江欣成工程咨询有限公司受衢州市柯城区鹿鸣小学的委托，现就衢州市柯城区鹿鸣小学迁建项目--室外运动场体育设施项目进行公开招标，欢迎符合本次招标要求的投标人前来投标。

一．招标项目编号: ZJXC-2020G012001

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．采购方式：公开招标

四．招标项目概况：

主要包括以下设施：跳远起跳显示一体板、预制型卷材面层、足球场人工草坪、透水聚乙烯高承载基板层、足球门（7人制）、足球门（5人制）、硅PU塑胶面层、篮球架、弹性丙烯酸、短式网球柱（含网）、球场围网、体育文化与网球训练墙、球场照明系统、室外活动器械区EPDM面层以及不锈钢少儿拓展器材。

工期要求：自运动场地沥青施工完成后50日历天内完成所有合同范围内的施工工作并通过验收，质保期为自竣工验收合格之日起满叁年（生产厂家如有长于本质保期规定的，按厂家质保期执行）。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市柯城区鹿鸣小学迁建项目--室外运动场体育设施项目 | 1 | 批 | 人民币 3411856元 | 具体参数详见第五章“采购内容及技术要求” | 本项目须提供四件样品：预制型卷材面层一块（尺寸：20㎝*20㎝）、硅PU塑胶面层一块（尺寸：20㎝*20㎝）、足球场人工草坪一块（尺寸：20㎝*20㎝）和TPE材质的环保颗粒一包（重量：100g±10g，白色透明塑料袋包装）。 |

五．投标人资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、供应商须具有承担本项目相应的人员、设施、资金等方面的能力及供货水平，分公司参与投标的，需提供总公司授权书；

3、所提供的设施、材料必须符合国家或行业标准，同时符合国家相关规定的质量、安全要求；

4、本次招标活动谢绝供应商以联合体的形式参加投标。

六．招标文件的发售时间、地址、售价:

1、发售时间：2020年 2 月 20 日至2020年 2 月 27 日；招标文件发售期限之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，采购代理机构将允许其获取。

2、获取招标文件方式：

（1）网上报名：在浙江省政府采购网上已正式注册入库的供应商,可登录浙江政府采购网（http：//www.zjzfcg.gov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。潜在供应商在投标截止时间前登录政府采购云平台https://login.zcygov.cn/login“政采云用户”登录后进行报名（报名资料作为附件同时提交）；

（2）代理机构单位线上报名：2020年 2 月 20 日至投标截止时间止 [上午8:30-11:30；下午13:30-16:30（法定节假日除外）]。邮寄报名资料（详见本公告第十一项相关内容）至浙江欣成工程咨询有限公司（金华市宾虹西路251号6楼招标代理部）后获取招标文件。

3、标书售价(元)：每本500元【售后不退，收款单位（户名）：浙江欣成工程咨询有限公司；开户银行：中国农业银行金华市江北支行；银行账号：19665101040018386】。

4、浙江政府采购网上随公告发布的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七．投标截止时间：暂定为2020年 3 月 12 日09:30时（北京时间），如有变更，将另行发布更正公告。依照实际开标时间，逾期送达的、未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

八．投标地址：衢州市公共资源交易中心公告的开标厅（花园东大道169号五楼）。

九．开标时间：2020年 3 月 12 日09:30时（北京时间）。

十．开标地址：衢州市公共资源交易中心公告的开标厅（花园东大道169号五楼）。

十一．其他事项：

1、本项目采购文件公告期限为5个工作日，供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑，供应商须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、投标人购买标书时应提交的报名资料： 1）投标人营业执照副本复印件； 2）法定代表人授权委托书原件或法定代表人身份证明原件； 3）法定代表人身份证复印件和投标人单位授权代表身份证复印件；4）政府采购项目投标报名表（详见本公告附件）。

3、潜在投标人可在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）进行免费注册，具体详见网站投标人注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册投标人。否则将无法完成合同签订与付款程序。

4、资格审查：本次招标采取开标后资格审查，采购代理机构不保证所有已完成报名的潜在投标人都符合资格要求。

十二、发布招标公告的媒体为：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)。

十三、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前1个工作日查询；

2、查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

十四、联系方式：

1、招标人名称：衢州市柯城区鹿鸣小学

联系人：黄老师、乐老师

联系电话：13757025943、18967036909

采购代理机构名称：浙江欣成工程咨询有限公司

联系人：郑志浩

联系电话：0579-82360251、13655895166（传真：0579-82358702）

地址：金华市宾虹西路251号6楼招标代理部

- 同级政府采购监督管理部门名称：衢州市柯城区政府采购管理办公室

联系人：毛先生   监督投诉电话：0570-3028506

地址： 衢州市柯城区上街92号

注意事项【新冠病毒疫情防控期间，请各投标人严格遵守衢州市新型冠状病毒肺炎疫情联防工作领导小组（指挥部）关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行】：

1、每家投标单位拟派参与开标的人数不超过1人。

2、参与开标人员应当领取“衢州健康码”，红、黄码人员不得参与投标活动，投标人可书面委托符合条件人员参与现场开标。健康码获取方式：支付宝→城市服务→衢州健康码。3、参与开标人员应携带身份证等户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入交易中心大楼前自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

4、进出路线：投标人从大楼一楼正大门进入，登记、量体温后，左拐从正门楼道上五楼，扫手机健康码检查、签订承诺书后，直接到开标厅，按标序牌固定分散就座，开标结束后原路返回。

- 投标人须知

投标人须知前附表

| - 项 目 | - 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | - 衢州市柯城区鹿鸣小学迁建项目--室外运动场体育设施项目 |
| - 技术要求 | - 详见第五章“采购内容及技术要求” |
| - 服务期限 | 自运动场地沥青施工完成后50日历天内完成所有合同范围内的施工工作并通过验收； |
| - 质保期 | 质保期为自竣工验收合格之日起满叁年（生产厂家如有长于本质保期规定的，按厂家质保期执行）。 |
| - 投标人资格 - 要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人； 2、供应商须具有承担本项目相应的人员、设施、资金等方面的能力及供货水平，分公司参与投标的，需提供总公司授权书； 3、所提供的设施、材料必须符合国家或行业标准，同时符合国家相关规定的质量、安全要求； 4、本次招标活动谢绝供应商以联合体的形式参加投标。 |
| - 投标报价 | 1、报价方式: 投标报价是履行合同的最终价格； 2、供应商按采购人提供的投标报价明细表，结合项目具体条件和企业自身实力考虑风险,自主报价； 3、供应商在报价中均包括完成该项目的货物及零配件的购置安装、装卸吊运费用、劳务、管理、材料、软件安装（升级）、调试、试运行、维护、培训、保险、利润、税金、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的风险和责任等涉及完成本项目实施过程中的应预见和不可预见的所有费用，其中风险费包括：因国家政策性调整或市场供求关系引起的各种材料、设施的价格调整；供货过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等不利事件所需的其它各种风险和费用； 4、供应商不得更改采购人提供的采购清单，否则作无效标处理； 5、有效报价：本次采购最高限价为 3411856 元，低于最高限价的报价为有效报价； 6、供应商可自行前往项目现场进行踏勘，以便充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 |
| 付款方式 | - 合同签订后预付合同金额10%的项目款； ## 所有材料进场经检测合格后支付至合同金额50%的项目款； ## 验收合格后支付至合同价85%的项目款（含10%预付款）； ## 结算审计完成后，支付至审定金额的95%，剩余5%部分作为质保金； ## 质保金分两次返还，于竣工验收合格后满2年时无息退还50%质保金，于质保期满后无息退还剩余的50%质保金； ## 中标人在结算价款时需提供正式的税务发票。 |
| - 投标文件 - 份数 | - 1、投标文件包括：分为技术资信标和价格标，各正本壹份、副本肆份。 正本和副本如有不一致之处，以正本为准；样品随投标文件一同递交，逾期送达的样品视为未递交。 2、装订及密封要求：正副本分开装订成册，价格标和技术资信标分别各自密封在两个包封内。 |
| - 投标文件 - 递交截止时间 | - 1、投标文件递交截止时间：暂定为2020年 3 月 12 日09:30时（北京时间），如有变更，将另行发布更正公告。工作人员将提前半小时开始接收投标文件； 2、递交至：衢州市公共资源交易中心公告的开标厅（花园东大道169号五楼） |
| - 投标文件 - 有效期 | - 投标文件递交截止时间起60天内 |
| - 开标时间 | - 1、时间：暂定为2020年 3 月 12 日09:30时（北京时间），如有变更，将另行发布更正公告； 2、地点：衢州市公共资源交易中心公告的开标厅（花园东大道169号五楼） |
| - 注意事项 | - 本项目各投标人的委托代理人（或法定代表人）须现场出席开标会议。各投标人的委托代理人出席开标会议的须随身携带身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书原件等资料供 代理机构 验证，投标人的法定代表人出席的须提供法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明原件，否则投标文件将被拒绝（如因上述需供验证材料装订在投标文件内而开标前提供不出相应材料的，作没有随身携带处理，投标文件将被拒收）。 - 所有人员请遵照招标公告中的“注意事项”参与开标。 |
| - 公证机构 - （如有） | - 本项目公证费用由招标人承担。 |

投标人须知

- 一、说明

1、适用范围

本采购文件仅适用于招标公告中所述项目的采购活动。

2、定义

（1）“招标人”系指衢州市柯城区鹿鸣小学。

（2）“供应商”、“投标人”系指经报名合格，允许提交投标文件的企业。

（3）“代理机构”系指组织招标活动的浙江欣成工程咨询有限公司。

（4）“货物”、“服务”系指采购文件规定投标人须承担的完成本项目所需的所有货物、服务以及合同中未规定但依有利于合同履行原则，应当由投标人承担的其他义务。

（5）本招标文件中带“▲”的条款内容，为本次招标的主要条款和实质性要求，投标响应方必须全部响应(或作正偏离响应），否则作无效投标文件处理。

▲3、合格的投标人

详见《招标公告》。

4、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。本项目采购代理费由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理单位。采购代理费以标项中标金额为计算基数，按以下标准费率以差额定率累进法计算收取：中标金额100（含）万元以下部分，费率为1.5%；中标金额100~500（含）万元部分，费率为1.1%。

二、投标文件的编写

1、要求

（1）投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

（2）投标人应按照采购文件要求及有关资料编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

（3）本次招标采用 综合评分法 选定中标单位，待资格符合性评审后，先进行技术资信标的评分，再进行报价的评分。

（4）各投标人应当将其投标文件的技术资信标和价格标分别进行密封。如投标人未按照要求密封投标文件，出现投标文件错漏、投标文件内容前后混淆等影响评标活动正常进行的情况时，所有的后果和责任由投标人自行承担。

（5）投标人拟提供的服务承诺与采购文件中的要求不一致时，则必须在投标文件中予以明确。否则将视为投标人完全响应采购文件的要求，并以采购文件作为合同条件。

- 2、投标文件的组成：

投标书分为技术资信标书和价格标书，技术资信标为除报价外的所有内容（应将以下各部分内容按顺序组成投标书的技术资信标书、价格标书。

技术资信标的组成

（1）投标声明书(附件一)

（2）法定代表人授权委托书(附件二)

（3）法定代表人及授权委托人有效身份证件复印件

（4）投标人一般情况表（附件三）和营业执照副本复印件

（5）产品销售许可证（如有）

（6）无行贿犯罪记录承诺书（附件四）

（7）项目配置方案一览表（附件五）和技术参数对照表（附件六）

（8）项目整体实施方案

（9）项目实施的技术力量和人力资源安排（附件七）

（10）保证供货及施工质量的技术方案和措施、保证工期和作业进度的方案和措施

（11）对本项目有效的改进措施或合理化建议

（12）样品性能质量说明

（13）质保期承诺、售后服务优惠方案措施及售后维修响应承诺【含售后服务情况表（附件八）和售后服务主要技术人员情况表（附件九）】

（14）企业荣誉及信用、权威认证相关证明材料

（15）投标人同类成功案例及业绩情况一览表及证明材料（附件十）

（16）节能、环保等方面的证书或文件复印件（如有）和检测报告相关证明材料

（17）商务响应表（附件十一）

（18）投标人需要说明的其他文件和内容

- 价格标的组成

（1）开标一览表（附件十二）；

（2）投标报价明细表（附件十三）；

（3）中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录（提供网站截图复印件）（如需）；

（4）其他投标方认为有必要提供的资料。

样品：预制型卷材面层一块（尺寸：20㎝*20㎝）、硅PU塑胶面层一块（尺寸：20㎝*20㎝）、足球场人工草坪一块（尺寸：20㎝*20㎝）和TPE材质的环保颗粒一包（重量：100g±10g，白色透明塑料袋包装）。

样品不得作出(或者应当隐去)可以辨别投标人身份的任何标记，如投标人名称、货物品牌、生产厂家等，否则视为没有提供样品，不予得分。若中标或成交，所提供的样品是交货、验收的重要依据之一。中标供应商的样品将被封存作为货物验收的实物质量验收标准，未中标的样品由投标人在评标结束当天取回。样品生产和运输等有关样品展示所发生的一切费用，由投标方自行承担，逾期未取回的样品招标人有权自行处置。

3、计量单位

除在采购文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

4、采购文件的澄清与修改

（1）在投标文件递交截止时间前采购代理机构可对采购文件进行补充或修正。

（2）如需对采购文件进行补充或修正，采购代理机构将发布在浙江政府采购网，各潜在供应商自行关注并视为均已获知。

5、投标报价

（1）投标人在报价中均包括完成该项目的货物及零配件的购置安装、装卸吊运费用、劳务、管理、材料、软件安装（升级）、调试、试运行、维护、培训、保险、利润、税金、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的风险和责任等涉及完成本项目实施过程中的应预见和不可预见的所有费用。▲ 供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用 。

（2）投标人应按照本招标文件要求填报投标价格。

（3）投标报价形式：满足本招标文件配置及要求的自主报价。若投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的服务有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以招标人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标作无效标处理。

（4）报价范围：本项目为“交钥匙项目”，报价内容包含完成本次招标服务范围内的所有费用。

（5）本项目设有最高限价，超过最高限价的投标作无效标处理。最高限价在招标文件中予以明确。

6、投标人的资格凭证

投标人应提交说明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件作为其投标文件的一部分。

7、投标保证金

本项目无投标保证金。

8、履约保证金

（1）合同签订后5个工作日内须向采购人指定账户交纳中标金额5%的履约保证金（四舍五入到元，本项目采购人允许中标人以银行或保险公司出具保函形式提交履约保证金）要求中标投标人从基本账户交纳至招标人指定账户内；

（2）中标投标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的，招标人可依法没收其全部履约保证金；

（3）中标投标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人利益的，可依法没收其全部履约保证金并视具体情况重新组织招标。

① 服务质量保证金占：50%，因中标投标人所提供的服务质量与招标人要求不符的，或存在假冒伪劣产品的，除合同约定的罚金外，另每发现一起扣罚1000元，如在服务期内发生上述情况且中标投标人拒绝整改的，或发生三次以上的，招标人有权解除合同并依法没收其全部履约保证金。

② 服务期保证金占：50%，因中标投标人原因不能及时完成服务造成不良后果的，且影响招标人正常运作的，除合同约定的罚金外，另每发生一起扣罚1000元，如发生三次以上的，招标人有权解除合同并扣除全部履约保证金。

（4）在中标人按合同约定履行完毕并经验收合格后无息退还。

9、投标有效期

（1）投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

（2）特殊情况下，招标人可适当延长投标有效期。

三、投标文件的密封和标记：

1、投标文件包括技术资信标和价格标两个部分，两个部分各自独立密封（在密封处加盖单位公章或法定代表人印章）。技术资信标和价格标各正本壹份，副本肆份，分别装订成册。投标文件的封套上须标明项目编号、项目名称、投标人名称、“技术资信标/价格标”字样，同时注明“于2020年   月   日   :   之前（指采购文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

2、正本和副本如有不一致之处，以正本为准。无论中标与否，标书均不退还。

- 四、投标文件的签署和装订：

1、正本须经正式授权的投标人代表在 落款处签字或盖章 。投标文件的副本可为正本的复印件。

2、投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，无论何种原因造成都应有投标人授权代表在改动处签字或盖章。

3、所有投标文件均要求装订成册，不得以活页形式递交。

- 五、递交投标文件的地点和截止时间：

1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在开标前30分钟开始接收投标文件。

2、开标时间即为投标截止时间，招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。时间以开标现场电脑时间为准。

3、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

- ▲六、有下列情况之一者，投标文件无效（中标后查实的取消中标资格）：

1、未按招标文件规定提供相关证件及凭据材料的；提供虚假资料的。

2、投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、或将文件伪造或编造成投标文件的。

3、借用或冒用他人名义或证件投标的。

4、依照实际开标时间，投标人逾期送达或未送达指定地点的投标文件。

5、投标文件未按采购文件要求签署的。

6、投标人在一套投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。

7、投标人名称或组织机构与资格审查时不一致（包括撤换经营网点的）。

8、投标文件的技术资信标书中含有报价内容的。

9、任何明显导致投标文件的承诺内容与采购文件的实质性要求存在差异并严重影响项目实施的负偏离承诺，经评标委员会集体（少数服从多数原则）认定确属的。

10、投标人存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本项目的相关监督人员，或者与本项目的相关监督人员存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的监督人员或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的监督人员或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大服务质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

12、本招标文件规定的其他无效情形及其它不符合有关法律、法规要求的。

- 七、评标组织

1、招标人及代理机构将根据采购文件的要求，将投标文件提交评标委员会进行评审。总得分最高的一名投标人，将确定为中标候选人。

2、招标人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面（七名）专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家将按规定随机抽取产生。

- 八、确定中标候选人

1、评标委员会将根据综合评分的情况，推荐总得分最高的一名投标人为中标候选人。如出现总得分相同的情况时，则以投标报价低者排名靠前；如出现总得分和投标报价得分均相同时，则以抽签确定中标候选人。

2、中标结果公示将发布在： 浙江政府采购网 。

3、中标结果公示期间，其他投标人可对招标结果进行质疑、投诉，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

- 九、授予合同

1、中标通知

（1）招标人与代理机构共同以书面形式向中标候选人发出《中标通知书》。

（2）《中标通知书》一经发出即产生法律效力，招标人改变中标结果或中标投标人放弃中标资格的，应当依法承担法律责任。

（3）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

2、接收和拒绝任何或所有承诺（投标）的权利

招标人和代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何法律责任。

3、授予合同时变更数量的权利

招标人在授予合同时有权对采购文件中规定的项目数量和服务予以增加或减少，但必须符合相关法律、法规的规定。

4、签定合同

（1）中标投标人自接到《中标通知书》后应在30天内，按指定的地点与招标人签订合同，否则视为其放弃中标资格。

（2）采购文件、投标文件、投标人作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

（3）中标投标人不遵守采购文件和投标文件及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后借故拖延、或放弃中标资格、或拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，招标人和代理机构可将中标权授予排名下一位的投标人，或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 十、质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、代理机构提出质疑。供应商须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级或上级监管部门投诉。

- 2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 十一、重新招标和不再招标

- 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的或经评标委员会评审后否决所有投标的。除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- （一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- （二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

- 采购任务取消的，则不再招标。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本项目评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术资信标得分 70 分、价格标得分 30 分。

一、开标

（1）招标人将按采购文件规定的时间和地点公开开标。投标人须派法定代表人或经其授权委托的代表参加。

（2）查验身份凭据，核对身份。如法定代表人或经其授权委托的代表未能准时参与开标，招标人将不接受其投标书。

（3）开标时，查验投标书递交情况，确认无误后拆封唱标，唱标内容为投标书正本中内容以及招标人认为合适的其他内容并记录。

二、评标委员会

招标人将根据招标采购项目的特点及采购文件的要求组成评标委员会。评标委员会由5人组成（采购单位代表1名+经济技术专家4名），其中经济技术专家从政府采购专家库里随机抽取。评标委员会对投标书进行审查、质疑、评估和比较。采购单位代表负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会组长。

三、对投标书的质询及澄清

（1）开标后，评标委员会将对投标书进行审查、质询、评估和比较。

（2）若需要进行询问的，投标人的法定代表人或经其授权委托的代表必须到场。

（3）为了有助于对投标书进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质询，要求投标人澄清其投标书中的相关内容。投标人有义务按评标委员会的要求进行答复和澄清。

（4）答复或澄清的内容应是书面的，但不得对投标书的内容进行实质性修改。

（5）书面答复或澄清内容将成为投标书的重要组成部分。

四、对投标书的审查和响应性的确定

（1）开标时，招标人将组织评标委员会审查投标书是否完整，投标书是否按规定签署。

（2）在投标报价中，出现大小写不符时，以大写表述为准。出现总价与单价不一致时，以单价累计为准。文字表述的报价金额与数字表述的报价金额不一致时，以文字表述的金额为准。

（3）在对投标书进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格凭据文件审查投标人的技术和服务能力。如确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

（4）评标委员会判断投标书的响应性，仅基于投标书本身而不依据外部证据。

（5）针对各投标人的投标书的审查情况，评标委员会将以书面的形式将审查结果记录在《符合性审查表》内。

五、评标办法和程序

1、评标采用综合评分法。先进行资格符合性审查，对通过资格符合性审查的投标人在纪委的监督下对样品进行编号，再对技术资信标进行评审，评定计算技术资信分后开启价格标。技术资信标和价格标相加数值最高的投标人，将取得中标资格。评标委员会按以下步骤依次进行评审。

2、开标后，评标委员会应首先对标书进行资格符合性审查，凡不符合有关规定和不响应采购文件的实质性要求和条件的投标书，经评标委员会认定，作为无效标予以废除。评委对合格的技术资信标书按本评分细则的标准，计算各投标人的技术资信得分。

3、评标委员会对各投标人按照平等、客观、公平、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照采购文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应采购文件的投标书进行综合评价和比较。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的凭据、说明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤消投标书中的部分内容使其成为实质响应的投标。

4、评标委员会应根据评标细则的规定和内容进行评分，其中：

（1）技术资信分：由评标委员会的评委负责，对投标书的技术资信标书采用记名方式各自评分，此项评分计算方法为：技术资信标得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数），计算时保留小数点后2位。

（2）价格分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在有效报价的前提下，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由专家对投标书的报价进行仔细查阅、分析与计算，并由监标人进行检查复核。本次价格分的评定对象为：投标人在投标书中填报的总报价。

（3）价格评分、技术资信评分均采用四舍五入的办法保留到小数点后2位，投标人的综合得分为以上二部分得分的总和。

5、技术资信标评审部分（满分70分）

技术资信标评分明细表

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信标（70分） |  |  |  |
| 一、技术参数及方案措施（43分） |  |  |  |
| 1.1 | 项目整体实施方案 | 对本项目的整体理解，根据以往从业经验，拟定针对本项目的组织实施方案，就整体方案的合理性、全面性、可行性等因素进行综合评分，0-3分。 | 3分 |
| 1.2 | 项目实施的技术力量安排 | 对本项目拟派的技术力量和人力资源安排是否充足、合理，是否能适应本项目的需求等因素进行综合评分，0-2分。 | 2分 |
| 1.3 | 保证供货及施工质量的技术方案和措施 | 对本项目的质量保障方案是否严密、措施得力，进行综合评分，0-3分。 | 3分 |
| 1.4 | 保证工期和作业进度的方案和措施 | 针对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求，进行综合评分，0-3分。 | 3分 |
| 1.5 | 对本项目有效的改进措施或合理化建议 | 针对本项目的合理化建议或改进措施，属于实质性有效内容的（由评标委员会判定），每项得1分，最多得2分。 | 2分 |
| 1.6 | 满足招标项目产品的性能及技术指标要求 | 任何一项不可偏离的性能指标或者技术指标低于招标需求的，投标无效；不可偏离指标与招标需求基本一致的，得基本5分；所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，每优于一项在基本分的基础上加1分（例如能提供国际田联认证证书、国际足联认证证书、国家体育用品质量监督检验中心检测报告、NSCC产品认证证书、国家建筑项目质量监督检验中心检测报告、国家强制标准3C认证证书等同类型相关证明材料原件或网上可查实的网页截图，可作为实质性响应项给予加分，每本证书或监测报告加1分），本小项最高加10分。允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣 1分，扣完该项得分为止。是否属于实质性正偏离的，由评标委员会认定。 | 15分 |
| 1.7 | 样品性能质量 | 本项目需提供以下3种样品：预制型卷材面层一块（尺寸：20㎝*20㎝）、硅PU塑胶面层一块（尺寸：20㎝*20㎝）、足球场人工草坪一块（尺寸：20㎝*20㎝）和TPE材质的环保颗粒一包（重量：100g±10g，白色透明塑料袋包装）。 评标委员从外观、材质、色泽进行综合评分。分项得分：预制型卷材面层：0-5分；硅PU塑胶面层：0-5分；足球场人工草坪：0-4分；TPE材质的环保颗粒0-1分。（不提供样品或提供不全的或提供样品不符合招标文件要求的，相应分项不得分） | 15分 |
| 二、商务分（9分） |  |  |  |
| 2.1 | 质保期 | 超过招标文件规定的【叁年（生产厂家如有长于本质保期规定的，按厂家质保期执行）】，每增加一年得 1 分,最多得2分 | 2分 |
| 2.2 | 售后服务优惠方案措施 | 投标人有详细的售后服务承诺的，有详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、应急事项处理方案、回访等）的，综合评分，0-5分； | 5分 |
| 2.3 | 售后维修响应时间 | 接到采购人报修通知（电话、电传等）后24小时现场响应得1分，每减少4个小时加1分，最高得2分；每增加4小时扣1分，扣完为止。（该项将作为后续履约的重要考核指标，且须具体说明承诺响应时间的可行性，如评标委员会判定承诺不可行且无法提供合理解释的承诺，不予加分。） | 2分 |
| 三、资信及其他分（18分，投标人应在投标文件中提供以下有关证明文件及资料复印件,未提供的不得分。相应原件请随身携带，以供核验，未提供相应原件的，评分时不予认可。如网上可查证的证明资料，可不提供原件，但须同时提供网页截图。） |  |  |  |
| 3.1 | 企业荣誉及信用 | 投标人2017年1月1日至今完成同类项目获得田径协会验收合格证书的，每个得2分，本项最高得4分。 | 4分 |
| 3.2 | 权威认证 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得0.5分，本项最高得1分； 2、投标人具有本章1.6“满足招标项目产品的性能及技术指标要求”该评分项中认证证书或检测报告以外的其他所供产品相关权威机构出具的证书或认定证明，每项得1分，本项最高得5分。 | 6分 |
| 3.3 | 成功案例 及业绩 | 提供2017年1月1日至今完成的同类项目合同复印件及竣工验收证明材料，每个项目得2分，本项最高得6分。（需要同时提供合同及竣工验收证明）如提供虚假业绩证明材料的，将作无效标处理，并按相关法规规定进行处理。 | 6分 |
| 3.4 | 节能、环保 | 所投产品符合节能产品或环保产品标准的各得1分，最高可得2分【以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果为准】。 | 2分 |

说明:

- 投标人投标提供的全部盖章文件均将作为投标人中标后的履约承诺内容中的一部分。

- 本项目不组织集体踏勘，需各投标单位自行前往现场踏勘。投标人应认真踏勘作业现场，熟悉周围位置、环境、道路、存储空间、装卸限制及其他一切可能影响作业、投标报价的因素，投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解作业现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此招标人可不予采纳。

投标人必须对项目特点和作业现场作出自己的判断和推测，并对自己的判断和推测负责，由此产生的风险费用由承包人纳入到投标报价中，今后不予调整。

招标人向投标人提供的有关作业现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 投标文件中对招标文件要求的产品、设施、软件模块的功能、性能、参数配置的响应必需如实反映投标人采用的品牌、型号的产品、设施及软件模块相应的功能、性能、参数配置，如中标后发现投标人弄虚作假，招标人有权要求投标人在不改变投标人中标单价及总价的前提下无条件采用招标人提出的品牌型号的产品、设施及软件。

6、价格标评审部分（满分30分）

公开唱标的投标总报价，将作为计算各投标人价格得分的依据。价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者作为评审基准价，等于评审基准价的价格得分为满分30分，其余各投标人的价格得分的计算公式为：（评审基准价÷各投标人的评审价格）×30分。注：根据相关扶持政策的规定，对符合相关要求的有效投标人，给予6%的价格扣除，以确定该投标人的评审价格（需提供相关证明材料）。

2、依照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格，需提供“中小企业声明函”和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录（提供网站截图复印件），否则不予扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商属于小型和微型企业） | 对小型和微型企业所提供服务的价格扣除6% | 评审价格＝投标报价×(1-6%) |

注：①中型企业不享受以上优惠；②小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与项目；③残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业执行。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：1.投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所 属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】； 2.监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持； 3.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 此项由评标委员会集体核实后统一打分。

投标人的投标报价超过招标人设定的最高限价，其投标作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关凭据材料；投标人不能解释其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

报价算术错误将按以下方法更正：报价文件中开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以投标报价明细表为准；报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，以总价为准，并修改单价；如果投标人不接受对其错误的更正，其招标文件将被拒绝。

7、总得分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的总得分= 技术资信标得分 + 价格标得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

六、定标原则

（1）严格按照采购文件规定的原则定标。

（2）本次招标后，合同将授予经评标委员会确定符合采购文件的要求。

（3）投标人按最终得分由高到低顺序排列，最终总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终总得分和投标报价均相同的，以抽签决定排列先后。

七、保密及其它注意事项

（1）评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

（4）招标人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标书。

（5）根据中华人民共和国财政部令第87号第三十一条的规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。本项目核心产品为：预制型卷材面层、硅PU塑胶面层、足球场人工草坪和TPE材质的环保颗粒。

- 第四章　合同条款（以最终合同为准）

合同编号：

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及投标人提供的技术偏离表相一致。

- 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

- 专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

- 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 合同转让和分包

本合同不得转让。未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

- 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。原则性条款不允许修改。

- 不可抗力事件处理

    - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

    - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

    - 不可抗力事件延续__60___天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

  - 延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

    - 乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

    - 因乙方自身原因造成未按本合同规定的时间到货的，逾期5天以内在，按2000元/天扣除结算金额；逾期5～10天的，按5000元/天扣除结算金额（以总逾期天数计算。例：逾期8天，则扣除金额=8×5000=40000元），扣完为止。如供货逾期或安装逾期超出10天的，处以罚款，甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

    - 因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

    - 甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

  - 违约责任

    - 除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

  - 违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

    - 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

    - 乙方未能履行合同规定的其他义务。

    - 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

  - 争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向衢州仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

  - 合同文件

    - 本合同书

    - 中标/成交通知书

    - 中标单位投标文件

    - 变更补充文件

    - 招标文件

    - 本合同专用条款

    - 本合同通用条款

    - 标准、规范、图纸及有关技术文件

    - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

  - 合同金额：                        （大写）包括完成该项目的货物及零配件的购置安装、装卸吊运费用、劳务、管理、材料、软件安装（升级）、调试、试运行、维护、培训、保险、利润、税金、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的风险和责任等涉及完成本项目实施过程中的应预见和不可预见的所有费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。详见附件：投标单位报价明细表

  - 质量保证

    - 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

    - 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

    - 乙方提供主要设施的质量保证期为现场安装验收合格之后的  个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起   个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换 。

    - 所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设施等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

    - 系统集成完成后，运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受。系统即可通过初验。

    - 设施从系统集成初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

    - 项目终验时，乙方须提供已办妥的相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

    - 人工草坪、硅PU塑胶面层、卷材面层及成品等其他甲方要求检测的产品均需进行检验和测定,检验和测定规则须按照《中小学合成材料面层运动场地（GB036246-2018）》有关规定执行。检测合格的，检测费用由甲方承担；检测不合格的，检测费用由乙方承担，且由乙方负责无偿更换直至检测合格，否则退回全部样品及施工完成后的成品，所有责任和费用均由乙方承担。

  - 到货验收及调试

    - 交货地点：         。按照招标文件要求，由乙方自行组织验收。有另行规定的除外。

    - 乙方将所供设施运至交货地点，并向甲方提供到货证明。采购人在收到到货证明5天内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。设施到货时，须提供设施正常途径的供货证明。

所供设施现场设施安装和集成时，根据要求决定是否由(原厂/乙方)项目师负责实施。集成的主要内容如下：

      - 乙方应完成供货、安装，并协助用户完成整套设施系统的正常、

稳定运行。包括：协助用户完成设施安装环境准备并验收，负责设施系统的初期维护等，并完成验收前期的各项准备工作等。

      - 乙方将投标设施与现有的设施进行集成，所有系统和设施能够

      - 连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时

达到招标需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能。设施安装、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。

      - 验收分到货清点验收、系统集成初验、项目终验三阶段。乙方

将所供设施运至交货地点，在甲方人员在场时拆箱，由甲方当场清点验收。安装调试完毕后，协助甲方完成系统集成初验。

      - 设施从系统集成初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素

造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

      - 项目终验在系统集成初验合格三个月后组织实施。项目终验

时，乙方须提供已办妥相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

      - （视项目需要可具体细化）

  - 安装试运行

    - 乙方负责系统设计、设施购置、安装、调试、试运行等全过程的工作。

    - 乙方应提供集成计划给甲方认可。安装时乙方按需提供分派针对相对应设施的各个认证项目师负责安装、调试及运行工作，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

    - 设施试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。

    - （视项目需要可具体细化）

  - 需提供的资料

    - 乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

    - 乙方应对合同中提供的设施主要部件建立质量保证计划。

    - 提供所有技术说明文档和设施安装、维护使用说明书。

    - 设施及其和安装有关的技术原理图、接线图。

    - 随机的辅助设施、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

    - 设施运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应投标人及供货单价。

    - 在所供设施交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

    - 乙方认为可能需要的其它文件。

  - 付款方式

    - 合同签订后预付合同金额10%的项目款；

    - 所有材料进场经检测合格后支付至合同金额50%的项目款；

    - 验收合格后支付至合同价85%的项目款（含10%预付款）；

    - 结算审计完成后，支付至审定金额的95%，剩余5%部分作为质保金；

    - 质保金分两次返还，于竣工验收合格后满2年时无息退还50%质保金，于质保期满后无息退还剩余的50%质保金；

    - 中标人在结算价款时需提供正式的税务发票。

  - 培训

    - 培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

  - 售后服务

    - 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

    - 乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

    - 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，设施的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

    - 设施签约的同时，双方签订质保期满后的维修保养协议或合同。

    - （视项目需要可具体细化）

  - 工期要求

    - 合同签订后   内完成安装调试成功并交付使用。

    - 安装时间为：    年    月     日至    年     月    日。

  - 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

  - 合同的生效

    - 本合同经甲方、乙方法定代表人（负责人）或其委托人签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。

    - 本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府采购办公室(控办)和浙江欣成工程咨询有限公司各执壹份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：                      授权代表：

联系电话：                      联系电话：

鉴证方: （盖章）浙江欣成工程咨询有限公司

经办人：

联系电话:

日期：

- 本合同     　年 　　 月  　　日签订于衢州市

- 注：本合同样本仅作参考，招标人与中标人可根据实际项目的情况进行必要的修改。

- 第五章  采购内容及技术要求

| 区域 | 序号 | 项目名称 | 技术参数与采购要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田径场 | 1 | 跳远起跳显示一体板 | 由起跳板、镀锌槽、橡皮泥显示板组成。起跳板规格为1220mm*300mm*100mm（含橡皮泥提示板）。开挖场地后浇筑镀锌底槽，内径为1220mm*300mm*100mm，保证起跳板与底槽合缝紧密，使起跳板不滑动。 | 套 | 2 |
|  | 2 | 预制型卷材面层 | 预制型卷材面层物理性能、有害物质含量应符合国标 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，厚度13mm，宽度1220mm。采用纯天然橡胶和人工合成橡胶优制而成，以项目机械精密延压一体成型，耐磨面层天然橡胶厚度不低于4mm，面层防滑肌理为玉米纹或其他更合理纹路设计。 1、冲击吸收35-50% 2、垂直变形0.6-3.0mm 3、抗滑值（20℃）≥47（湿测）BPN 4、拉伸强度≥0.5MPa 5、拉断伸长率≥40% 6、阻燃性能一级 7、外观要求：面层色泽鲜艳，均匀，不易老化变色；表面无水泡，无裂缝，无脱皮。 8、功能要求：竞赛区坡度、厚度、平整度、边缘粘接、色泽、标准线、点位标志等项技术指标必须达到国家比赛标准，必须符合规则要求与体育工艺设计要求；跑道画线漆采用脂肪族不变黄聚氨酯同体系特白画线漆，有荧光夜光功能。 | ㎡ | 3855.93 |
| 足球场 | 1 | 足球场人工草坪 | 人造草坪草高：50mm，颜色：单色或同簇双色，走针方式：耐拔出力Z走针，背胶方式：环保PU背胶，行距5/8，织距15针，磅重PE12000；石英砂：33kg/平方；填充颗粒：环保颗粒6kg/平方,采用TPE材质。 | ㎡ | 2283.61 |
|  | 2 | 透水聚乙烯高承载基板层 | 透水聚乙烯高承载基板厚度为20mm，由优质聚乙烯材料在特殊模具中制成，有优异渗排与缓存减震作用，承载强度达到20MPA以上。 | ㎡ | 2283.61 |
|  | 3 | 足球门（7人制） | 1、球门内净基本尺寸：长×高=5000×2000（㎜） 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3、球门立杆和横梁均采用φ89×3铝合金管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ32×2.5的铝合金管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用φ80×40×3方管制作。 4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。 5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。 6、为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。 7、球门整体可装拆，便于运输和安装。 8、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 1 |
|  | 4 | 足球门（5人制） | 1、球门内净基本尺寸：长×高=3000×2000（mm） 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3、球门立杆和横梁均采用φ80×80×2.5优质铝合金管制成，上设网勾，置网方便，球网两侧撑杆采用φ32×2的铝合金管制成，两侧横杆和后侧连杆采用φ80×40×3方管制作。 4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。 5、为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。 6、球门整体可装拆，便于运输和安装。 7、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 2 |
| 篮球场 | 1 | 硅PU塑胶面层 | 硅PU球场面层原材料环保性能参照GB 36246-2018国家强制标准，成品运动功能符合学校体育场地规范要求，硅PU球场面层强度和韧性强，表面观感要求场地平整，色泽均匀，划线无虚边；表面无积水，平整度达到3米直尺±3MM。成品厚度≥8mm，其中弹性层≥5mm，加强层≥3mm；面漆为耐磨型单组份水性材料。工艺做法：底层涂接触剂一道；弹性层二道，厚6mm；加强层一道；面漆二道及画线。 | ㎡ | 2232 |
|  | 2 | 篮球架 | （1）符合国际篮联的技术要求，篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，球架立柱采用定制180×180×5优质大圆角方管制作，大圆角R角为40MM；篮架伸臂优质铁板在专用折边机上折边拼焊，篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，比铁板冲压件更结实，且立柱底部配备防护装饰罩，篮架上拉杆采用φ48×2.5光亮焊管，后拉杆采用50×40×3方管，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 （2）篮板：采用1800×1050（mm）高强度安全玻璃篮板，篮板下沿侧面覆盖有聚胺脂发泡护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。预埋件采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮板带有水平检测装置。 （3）紧固件：篮架所有紧固件均采用表面热镀锌处理。 （4）表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 4 |
| 短式网球场 | 1 | 弹性丙烯酸 | 弹性丙烯酸结构层分弹性层与耐磨层，厚度2-3mm，能有效舒缓冲力，降低对运动员的伤害及疲劳。工艺做法：底层涂接触剂一道；弹性层二道，厚2mm；纹理层二道；终饰层二道。 | ㎡ | 540 |
|  | 2 | 短式网球柱（含网） | 1.直插式短式网球柱由立柱、预埋件和锁紧装置组成。 2.二立柱选用特制80×80×3铝合金型材制作，一根立柱内置有一系绳钩，另一立柱内置有蜗轮蜗杆紧线机构装置，机构均采用铜质件和不锈钢件组成，永不生锈，通过手柄转动，可达到网的高度要求：1070mm。 3.网球柱配有专用预埋件，预埋件采用镀锌管和不锈钢冲压件制作，使用时，将立柱插入预埋件即可使用。 4.立柱表面经喷塑处理。 | 副 | 3 |
|  | 4 | 球场围网 | 高度4m，框架采用热镀锌管材，表面喷涂纯聚酯环保静电粉末，经高温硫化成型，表面硬度达到日常使用无划痕，抗紫外线抗老化性能好，使用寿命十年以上，表面喷涂材料应环保无毒害；上片采用弹性围网，采用PE包塑网片或PE编织网，外径不少于3.8mm，网孔50×50mm，冲击拉力≧6.5KN；下片采用硬格网，冲击强度满足国家规定，结构设计符合GB19272-2011国家强制安全标准。 | ㎡ | 528 |
|  | 5 | 体育文化与网球训练墙 | 能展现学校体育文化，可用于网球训练的墙体，不少于80平方米 | 项 | 1 |
|  | 6 | 球场照明系统 | 侧向布灯，每个球场为一套，LED灯，灯数按照度设计要求，不少于6盏，功率≥300W，功效不少于0.95，色温4000-5000，光衰期与眩光指数符合国家标准，球场照度300勒克斯以上，灯杆高度不少于7m，直径Φ114以上，厚度3mm以上，表面镀锌后喷塑处理，带检修口，中间灯杆为双挑灯。含场地内布线及控制箱，基础开挖及预埋,配电采用智能配电，配电箱及电线应符合国家强制标准要求。 | 套 | 3 |
| 室外活动器械区 | 1 | 室外活动器械区EPDM面层 | 1、材料选用高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒，拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土基础上直接摊铺、压实而成。 2、厚度20mm以上，颜色要求色彩大方，协调。 3、产品必须环保无毒害，符合GB36246-2018国家强制标准。 | ㎡ | 318.06 |
|  | 2 | 不锈钢少儿拓展器材 | 采用不锈钢材质制作，具有悬垂、攀爬、跨越、钻跨等运动功能，主立柱直径φ114，φ89，φ76，壁厚不少于2.75mm，承重横杆φ32，φ42，壁厚不少于3mm，表面拉丝处理，埋深不少于500mm。 | 套 | 1 |

注：本项目核心产品为：预制型卷材面层、硅PU塑胶面层和足球场人工草坪。上述产品均须符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及其他国家强制标准的有关规定，提供的原件单独递交，无须密封，相关材料复印件编制进入投标文件内。

- 第六章 投标文件格式

投标文件外包装封面格式：

投标文件 （技术资信标/价格标） 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址： 日 期： 于2020年 月 日 : 之前不准启封

投标文件封面格式：

正本（或副本） 投标文件 （技术资信标/价格标） 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址： 日 期：

目  录

技术资信标书：

（1）投标声明书(附件一)

（2）法定代表人授权委托书(附件二)

（3）法定代表人及授权委托人有效身份证件复印件

（4）投标人一般情况表（附件三）和营业执照副本复印件

（5）产品销售许可证（如有）

（6）无行贿犯罪记录承诺书（附件四）

（7）项目配置方案一览表（附件五）和技术参数对照表（附件六）

（8）项目整体实施方案

（9）项目实施的技术力量和人力资源安排（附件七）

（10）保证供货及施工质量的技术方案和措施、保证工期和作业进度的方案和措施

（11）对本项目有效的改进措施或合理化建议

（12）样品性能质量说明

（13）质保期承诺、售后服务优惠方案措施及售后维修响应承诺【含售后服务情况表（附件八）和售后服务主要技术人员情况表（附件九）】

（14）企业荣誉及信用、权威认证相关证明材料

（15）投标人同类成功案例及业绩情况一览表及证明材料（附件十）

（16）节能、环保等方面的证书或文件复印件（如有）和检测报告相关证明材料

（17）商务响应表（附件十一）

（18）投标人需要说明的其他文件和内容

价格标书：

（1）开标一览表（附件十二）；

（2）投标报价明细表（附件十三）；

（3）中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录（提供网站截图复印件）（如需）；

（4）其他投标方认为有必要提供的资料。

注：投标书的封面上加盖投标人公章并标明：项目编号、项目名称、投标人单位名称、地址及“价格标正本（或副本）”或“技术资信标正本（或副本）”字样。

附件一：

投标声明书

致：衢州市柯城区鹿鸣小学：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址  ：                          。

我     （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（                         项目名称）（编号为：       ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为 60 天。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于            的           公司的在下面签字的        (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权          （单位）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就          项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

投标人：（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿

受权代表（被授权人）签字：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

附件三：

投标人一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或全权代表）（签字）：

日 期：    年    月     日

附件四：

无行贿犯罪记录承诺书

衢州市柯城区鹿鸣小学：

本单位及本人郑重承诺：本单位及本人自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标资格等有关责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字：

附件五：

项目配置方案一览表

招标编号：                         标项：

| 投标人配置方案清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施名称 | 品牌/厂家（产地） | 型号 | 数量 | 技术性能说明 （每种型号一份） 附整机图片 （可附宣传彩图） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：▲投标人应保证所参投的产品为符合国家技术规格和质量标准的、全新的、出厂原装合格产品，鼓励投标人提供绿色环保及节能并符合招标需求的合格产品参与投标。投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或全权代表）（签字）：

日 期：    年    月     日

附件六：

技术参数对照表

招标编号：                    标项：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏 离 (注明正、负、无偏离) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填写标书第五章招标需求技术需求表中的各项技术参数 | 所提供产品的技术参数，与前一栏一一对应 |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本表参照本招标文件第五章“招标需求”内第二条“技术需求”填制，投标供应商应根据投标设施的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，并针对“偏离”情况作出说明。行数不够自行添加。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或全权代表）（签字）：

日 期：    年    月     日

附件七：

主要从业人员及其技术资格一览表

| 序号 | 项目 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技 术 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 技 术 开 发 人 员 |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或全权代表）（签字）：

日 期：    年    月     日

附件八：

售后服务情况表

招标编号：                  标项：

品牌厂商

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

代理商

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或全权代表）（签字）：

日 期：    年    月     日

附件九：

售后服务主要技术人员情况表

招标编号：                  标项：

| 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的维修项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或全权代表）（签字）：

日 期：    年    月     日

附件十：

投标人同类成功案例及业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设施或项目名称 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合同 金额 （元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同 |  |
| 备注 |  | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：　　　　投标人名称公章：                  时间：

附件十一：

商务响应表

招标编号：                  标      项：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款条件 |  |  |  |
| 2 | 质保期及质保金 |  |  |  |
| 3 | 履约保证金 |  |  |  |
| 4 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、对照商务条款逐项比较填写。

▲2、商务条款中第1款—第4款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或全权代表）（签字）：

日 期：    年    月     日

附件十二：

开标一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市柯城区鹿鸣小学迁建项目--室外运动场体育设施项目 | 1 | 批 | 大写： 元 ## 小写：￥： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字并盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应包括完成该项目的货物及零配件的购置安装、装卸吊运费用、劳务、管理、材料、软件安装（升级）、调试、试运行、维护、培训、保险、利润、税金、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的风险和责任等涉及完成本项目实施过程中的应预见和不可预见的所有费用。

3、此栏内投标报价应与附件十三“投标报价明细表”中投标总价相一致。

4、不提供投标开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件十三：

投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跳远起跳显示一体板 | 2 | 套 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |  |
| 总计金额（人民币） |  |  |  | 小写： |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日 期：     年    月     日

- （如需）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日   期：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。