2023-2024年度兰溪市三江堤防管理维护项目

采

购

文

件

项目编号：ZJZT-2023-CG025

采购单位：兰溪市三江水利工程管护所

代理单位：浙江展图工程咨询有限公司

二〇二三年四月

目      录

- 第一章  公开招标采购公告………………………………………2

- 第二章  前附表……………………………………………………7

- 第三章  招标需求…………………………………………………12

- 第四章  投标人须知………………………………………………16

- 第五章  开标和评标须知…………………………………………25

- 第六章  评标细则…………………………………………………28

- 第七章  合同条款…………………………………………………35

- 第八章  投标文件格式………………………………………………43

- 第九章 兰溪市三江堤防坝面分类情况测量成果汇总表…69

- 公开招标采购公告

项目概况

2023-2024年度兰溪市三江堤防管理维护项目的潜在投标人应在浙江省“政采云”平台获取采购文件，并于2023年04月28日14点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZT-2023-CG025

项目名称：2023-2024年度兰溪市三江堤防管理维护项目

预算金额（元）：15084240

最高限价（元）：14005500

采购需求：

| 项目名称 | 年限 | 简要技术要求 | 预算价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2024年度兰溪市三江堤防管理维护项目 | - 2年 | 具体要求详见 《采购需求》 | - 1508.4240 |  |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政策：

（1） 落实政府采购政策需满足的资格要求：☐无；

专门面向中小企业：

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目不接受联合体参加。

三、获取采购文件

时间：本项目公告发布之日/至2023年04月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江省“政采云”平台获取采购文件

方式：供应商自行登录浙江省“政采云”平台（网址https://www.zcygov.cn）获取采购文件（供应商线上获取采购文件的流程：供应商登录浙江省“政采云”平台并进入【项目采购】应用模块，点击左侧菜单的【获取采购文件】，点击对应项目的【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件申请信息后，点右下角【确定】按钮提交）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月28日14:30时（北京时间）

投标地点（网址）：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心开标，本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标，供应商无需派授权代表出席开标会议，但须准时在线参加，直至评审结束。

开标时间：2023年04月28日14:30时

开标地点（网址）：兰溪市振兴路500号企业服务中心A座11楼开标室3

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9280972&utm=web-government-front.49399a16.0.0.7bade800d04c11ed9ebf87845b911194

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：见采购文件

5、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购的中小企业信用融资栏目了解相关信息。投标人可以通过浙江政府采购网（https://zfcg. czt.zj. gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

6、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

7、政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，兰溪市范围增加线下合作银行三家，具体信息如下：

杭州银行金华兰溪支行：

联系人：江昌奇     联系电话：15558679555

中国民生银行股份有限公司金华兰溪支行

联系人：童燕红     联系电话：15888953168

邮政储蓄银行兰溪市支行：

联系人：掌丽      联系电话：18357991025（0579-88824616）

- 8、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标，投标人无需派授权代表出席开标会议，但须准时在线参加，直至评审结束。开标截止时间后30分钟以内投标人登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内投标文件无法解密或解密失败（含未提交），则投标无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：兰溪市三江水利工程管护所

地 址：兰溪市兰江街道金角村许埠自然村536号

传 真：/

项目联系人（询问）：李骞

项目联系方式（询问）：15988557647

质疑联系人：张建祺

质疑联系方式：15867114575

2.采购代理机构信息

名 称：浙江展图工程咨询有限公司

地 址：兰溪市振兴路508号总部大楼主楼23楼

传 真：/

项目联系人（询问）：高峰

项目联系方式（询问）：18757619690

质疑联系人：龙晓云

质疑联系方式：18605790722

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：兰溪市政府采购管理办公室

地 址：兰溪市丹溪大道28号

传 真： /

联系人 ：楼影

监督投诉电话：0579-88903775

2023年04月07日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023-2024年度兰溪市三江堤防管理维护项目 |  |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章《采购需求》 |  |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标以人民币报价；2、本项目代理服务费参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）及《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定收费计算标准计取，由中标人支付； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |
| 4 | 现场踏勘：自行踏勘 |  |
| 5 | 演示时间及地点：无 |  |
| 6 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其它违法内容的，应当于采购公告“质疑与澄清”款规定的时间前，以书面形式一次性提出，要求采购人和招标人作出书面解释、澄清。招标人将于规定时间前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是采购文件的组成部分。 |  |
| 7 | 投标文件的组成：资格证明文件；技术商务标；价格标； 注：递交电子版备份投标文件介质可以是U盘或DVD光盘（包括资格证明文件；技术商务标；价格标） |  |
| 8 | 投标文件的上传和递交： 1、“电子加密投标文件”的上传、递交： （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“备份投标文件”的密封包装、递交： （1）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式或直接送达）在投标截止时间前递交以介质是U盘或DVD光盘存储的 “备份投标文件”（一份）； （2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达投标地点的“备份投标文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |  |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购人将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由招标人按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 10 | 投标文件的组成、份数、效力： 本项目实行电子投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以介质是U盘或DVD光盘形式提供。数量为1份。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ★未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |  |
| 11 | 1、以下情形视为未提交有效投标文件： （1）仅提交备份投标文件的； （2）加密文件解密异常，且提交备份投标文件无效的； （3）加密文件解密异常，且提交的备份投标文件不明确，存在一个或一个以上备选（替代）备份投标文件。 2、投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的投标文件； （2）由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； （3）超过规定时间送达的。 |  |
| 12 | 1、投标人应当在2023年04月28日14时30分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标文件递交截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在2023年04月27日17时00分前，以（邮寄形式或直接送达）到浙江展图工程咨询有限公司，逾期未递交的视为自动放弃。 |  |
| 13 | 开标时间及地点：2023年04月28日14时30分整在金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号企业服务中心11楼）开标室。 |  |
| 14 | 中标人应在中标公告发布之日起3日内，向浙江展图工程咨询有限公司提供纸质投标文件 （一正三副）邮寄到浙江展图工程咨询有限公司，纸质版投标文件由资格证明文件、技术商务标、价格标三部分组成，并且分别胶装成册。纸质投标文件必须跟上传到政采云系统的电子加密文件一致，并且均需加盖单位公章。 |  |
| 15 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |  |
| 16 | 评标结果公告及中标通知书：中标人确定之日起2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn)、兰溪市公共资源交易专栏网站（网址：http://www.lanxi.gov.cn/col/col1229196152/index.html, 或者也可以通过 http://www.lanxi.gov.cn兰溪市人民政府网站首页‘公共资源交易’链接进入访问），中标人公告后2个工作日内向招标人领取中标通知书。 |  |
| 17 | 签订合同：除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 |  |
| 18 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：1508.4240万元，最高限价：1400.5500万元。 （2）项目属性： ②服务类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / （比例）； ③要求获得采购合同的投标人将采购项目中的 / %（比例）分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30 %以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 19 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录 |  |
| 20 | 采购资金来源及预算：预算资金； 预算总价：1508.4240万元。 资金支付：采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。 |  |
| 21 | 付款方式：合同签订后合同价款按月度支付，每月度支付合同总价的3.5%，以堤防维护管理及迎水面平台护坡清淤中标价为基数，在围片月度考核的基础上，考核总得分100分，平均得分95分及以上为月度考核合格，不扣该围片月度承包款；平均得分94分及以下按每个围片月度承包款百分制扣除，该围片的月度承包款=以堤防维护管理及迎水面平台护坡清淤中标价÷24（月数）÷堤防总长度×该围片的长度（如：得分94分，扣除围片月度承包款的6%；得分93分，扣除围片月度承包款的7%，以此类推）年终考核合格后一个月内结清余款。年度考核分数为每个月的平均分，若年终该围片考核不合格，则扣除该围片的对应项目合同价。 |  |
| 22 | 履约保证金:在签订合同时中标人向采购人缴纳合同总价1%款项作为履约保证金。 履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。合同履约期限届满自动失效。 |  |
| 23 | 投标文件有效期：90天。 |  |
| 24 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“其他未列明行业”。 |
| 25 | 节能产品 | £ 强制采购节能产品 £ 优先采购节能产品 þ 不适用 |
| 26 | 环境标志产品 | £ 优先采购环境标志产品 þ 不适用 |

- 第三章  采购需求

- 一、项目编号：ZJZT-2023-CG025

- 二、采购单位名称：兰溪市三江水利工程管护所

- 三、项目名称：2023-2024年度兰溪市三江堤防管理维护项目

四、项目服务具体内容及要求

兰溪市三江水利工程管护所管辖的泉湖片等25个围片长152.5887km堤防巡查、保洁和维修养护。具体招标内容详见项目清单、采购文件第九章：兰溪市三江堤防坝面分类情况测量成果汇总表及本章兰溪市三江堤防管护主要工作内容表。

| 兰溪市三江堤防管护主要工作内容表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 堤防名称 |  | 堤防长度（M） |  | 巡查 |  | 保洁 |  | 维修养护 | 沉降观测 | 白蚁防治 |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常巡查 | 汛期巡查 | 常态化保洁 | 加强保洁堤段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泉湖片 |  | 4308.9 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 汇潭前方片 |  | 8418.9 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 后郑片 |  | 1363.2 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 女埠片 |  | 5136.8 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 童家埠片 |  | 3403.8 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 石龙头片 |  | 3338.7 |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 7 | 塔山片 |  | 4900.9 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 8 | 上新方片 |  | 3398.1 |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 9 | 黄坑边片 |  | 2708 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 10 | 周村片 |  | 2185.6 |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 11 | 吴村片 |  | 6953.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 12 | 岩山片 |  | 7390.6 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 13 | 官塘片 |  | 5495.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 14 | 洲上黄沙圩片 |  | 11228.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 15 | 城北片 |  | 2080.9 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 16 | 方村片 |  | 6477.5 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 17 | 下梅片 |  | 3301.9 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 18 | 金角许埠片 |  | 4420 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 19 | 上华新周片 |  | 25027 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 20 | 游埠片 |  | 10250 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 21 | 中洲片 |  | 8790 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 22 | 溪东片 |  | 1429 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 23 | 张坑片 |  | 12830 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 24 | 溪西片 |  | 2612 |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 25 | 后龚片 |  | 5140 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 备注： | 1、沉降位移观测包含中型及以上泵（闸）站。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、加强保洁堤段： | 兰江右岸 |  | 老城：溪东钢闸门长度：604米*2层，共：1208米。 |  |  |  |  | 合计：1798米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 蔡家煲楼顶长：340米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铁路大桥下150米，金角大桥下长：100米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 兰江左岸 |  | 溪西：兰江左岸金角大桥至浒溪口长度：1710米。 |  |  |  |  | 合计：1710米 |  |  |  |  |

【★】五、内容和要求

（一）草皮养护内容和要求（养护期两年）

1、草皮养护主要内容和要求：

（1）按规定次数修剪、除杂草，治虫、施肥；

（2）及时保洁、浇水，保持草皮平整。

（3）草皮养护必须满足以下要求：

1)草皮生长茂盛，无空秃，无明显杂草，草皮边缘线清晰（及时切边），草高不超过15cm；

2)每年除杂草、修剪草皮7次（5月至10月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），治虫、施肥各2次；

3)及时保洁、浇水。

2、绿化带养护主要内容和要求：

（1）按规定次数修剪、除杂草，治虫、施肥；

（2）及时保洁、浇水，保证成活率。

（3）绿化带养护必须满足以下要求：

1)灌木、乔木养护良好，植物生长健壮正常，无枯枝烂头，无死树，成活率95%以上；

2)每年除杂草4次（5月至10月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），治虫、施肥、修枝不少于2次；及时浇水。

（二）堤防维护内容和要求(维护期两年)

1、堤防维护的内容和要求

（1）根据定额规定坝体各类设施小修小补；

（2）堤防维修养护基价按以下方式计算：1.每公里25 m3以内的坝体雨淋沟等坑洞修复；2.参考定额组价或市场价每公里3000元以内的堤顶路面维修养护；3.每公里工程量1.7 m3以内的迎水坡混凝土翻修；4.每公里工程量5.2m2以内的砼表面破损修补；5.每公里工程量10.6m3以内的干砌块石翻修（镇压台界墙等）；6.坝面无乱堆乱放杂物或建筑垃圾，闸门、涵洞、道口、排水沟、涵管进出水池等无淤积；7.洪水退后7个工作日内迎水坡及平台淤泥及时清理干净；8.维护更新已有的各类标识标牌（简介公告类、安全警示类、水文观测类、里程桩、百米桩、界桩等）；9.根据深化标准化要求新增各类标识标牌按要求做好维护更新（简介公告类、安全警示类、水文观测类、里程桩、百米桩、界桩等）；10.护堤地边梗整修平顺，堤防界限清晰 。

2、镇压台维护的内容和要求

（1）整平，维护保洁；

（2）按规定次数修剪、除杂草。

（3）镇压台维护必须满足以下要求：1.小坑洼填补，整平；2.清除杂草、乱石、垃圾，镇压台保洁；

3.每年修剪、除杂草7次以上（5月至10月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），保持镇压台平整.

4.及时清理杂物垃圾等，堤防形象面貌保持良好。

（三）堤防巡查、保洁管理内容和要求(服务期两年)

（1）堤防巡查人员必须经巡查知识培训，熟练掌握堤防检查、巡查管理技术，能够熟练使用手机巡查APP客户端上传数据、图片等资料 。

（2）堤防巡查人员必须按堤防长度每5公里不少于1人配备。

（3）堤防巡查要求严格按《兰溪市三江堤防标准化管理组织管理、制度手册》、《兰溪市三江堤防标准化管理操作手册》，固定人员开展堤防检查、巡查管理。（手册由招标人另行提供，随着管理水平的不断提高，手册内容会不断的修编完善，维护企业须同步跟进）。规定时间、规定线路（迎水坡、堤顶、背水坡）三条线路检查、巡查，每年全线巡查天数不少于200天（趟）；巡查中发现堤防管理范围有乱堆乱放、乱垦乱种及其他涉堤违建等各类危害坝体安全行为的，及时制止并上报。

（4）进入防汛应急响应IV级（含）以上期间，要求安排两人一组，每天24小时不间断巡查至响应解除。

（5）堤防保洁：坝坡、坝顶、坝脚、镇压台草皮、绿化带及各类堤防建筑物、标识牌等设施保洁3天不少于一次, 使堤防保持整洁。

（四）白蚁防治内容和要求(服务期两年)

对已接收的14个围片开展白蚁防治调查，根据各围片的蚁患情况。适时的采用投放诱杀包、埋设“白蚁诱杀箱”、喷撒药杀粉剂等科学手段消除蚁患。

- 沉降位移观测内容和要求(服务期两年)

- 汛前汛后委托有资质的第三方各开展一次堤防和中型及以上泵（闸）站的沉降位移观测，于年底提供观测记录和分析报告。

（六）其他要求

1.养护人员统一着装（费用已包含在投标报价中），标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木草皮和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报采购人及执法部门。

2.管理人员及到岗率：项目负责人到岗率达90%以上，巡查人员到岗率达到100%。

3中标人必须建立堤防维护、保洁、检查、巡查、绿化养护台帐制度，按每日、周、月、季装订成册，备查。

4、养护过程中发生安全事故，责任由中标单位全权负责。

5、投标人须根据项目的规模配备相应的项目管理人员、养护人员和机械设备设施，并在投标文件中做出具体承诺。因人员和机械设备设施原因造成养护质量不符合要求而引起的处罚，责任由中标单位负责。

6、中标人须为参与项目管理及养护巡查的人员购买人生意外险之类的保险，如有意外或安全事故的发生，费用由中标人自行承担。

7、在遇各类检查、评比及重大活动、节假日时，涉及承包范围内的应急的任何突击性任务，中标人要服从采购人的统一安排的调度，费用已包含在投标报价中。

8.在合同履行期内，因工程建设需要出现管护工程量变更（增减）的，按实际发生结算经费。

六、项目验收

由采购人组织按各个堤防围片每月一次考核验收。

★七、付款方式

中标价即为本工程的合同价格，是支付工程款的依据。

1、合同一次性签订，合同期2年,2023年5月1日至2025年4月30日。

2、合同签订后合同价款按月度支付，每月度支付合同总价的3.5%，以堤防维护管理及迎水面平台护坡清淤中标价为基数，在围片月度考核的基础上，考核总得分100分，平均得分95分及以上为月度考核合格，不扣该围片月度承包款；平均得分94分及以下按每个围片月度承包款百分制扣除，该围片的月度承包款=以堤防维护管理及迎水面平台护坡清淤中标价÷24（月数）÷堤防总长度×该围片的长度（如：得分94分，扣除围片月度承包款的6%；得分93分，扣除围片月度承包款的7%，以此类推）年终考核合格后一个月内结清余款。年度考核分数为每个月的平均分，若年终该围片考核不合格，则扣除该围片的对应项目合同价。

第四章  投标人须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次采购所叙述的服务采购项目。

2、定义

2.1“招标人”系指组织本次采购的浙江展图工程咨询有限公司；

2.2“采购人”系指组织本次采购的兰溪市三江水利工程管护所；

2.3“投标人”系指向投标人提交投标文件的服务投标人；

2.4“货物”系指中标人按采购文件规定须向采购人提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.5 “服务”系指采购文件规定投标人须承担的运输、调试、技术支持、维修保养及其它类似的服务；

2.6 “★”标记且加黑的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

- ★3、合格的投标人

3.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国” （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.2、本项目不接受联合体投标。

4、投标费用

- 4.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

- 二、采购文件细则

- 5、采购文件的组成

- 5.1采购文件除本《采购文件》内容外，招标人在采购期间发出的质疑回答、补遗文件和其它正式有效函件，均构成采购文件的组成部分。

- 5.2 投标人应认真对照阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 6、采购文件的解释

- 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其它违法内容的，应当于采购公告“质疑与澄清”款规定的时间前根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定，以书面形式一次性提出，要求采购人和招标人作出书面解释、澄清。招标人将于规定时间前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是采购文件的组成部分。

质疑受理联系人:张建祺            质疑联系方式：15867114575

质疑受理联系人:龙晓云            质疑联系电话：18605790722

- 7、采购文件的修改

- 7.1在采购文件递交截止时间前，招标人有权修改采购文件。招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

- 7.2采购文件的修改将以书面形式通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

- 7.3为使投标人准备投标时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，招标人可在投标截止前递交截止前通知投标人，适当延长投标文件递交截止期。

7.4采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件是采购文件的组成部分，投标人须按照采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 三、投标文件

- 8、投标文件的语言、计量及货币

- 8.1投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

- 8.2除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用法定计量单位。

- 8.3投标报价货币为人民币，单位为元。

- 9、对投标文件的要求

- 9.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供电子投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

- 9.2在采购文件对服务和货物技术要求中，投标人必须充分应答应满足采购人的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

- 9.3投标人须对所参投的服务和货物的专利等知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购人不承担因此产生的任何责任。

10、投标文件的组成

10.1 投标文件由资格证明文件、技术商务标、价格标三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应根据“政采云投标人项目 采购－电子交易操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- ★10.2递交的电子投标文件应分为资格证明文件、技术商务标和价格标，技术商务标为除价格标组成外的所有内容。资格证明文件、技术商务标不得含报价，否则作废标处理。

10.3 资格证明文件的组成

- （1）经有关部门年检通过且在有效期内的《营业执照副本》或《事业单位法人证》

- 复印件；

- （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

- （3）无围标串标等负面行为承诺书（格式见附件）；

- （4）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）任意一处即可；

- 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）要求，

- 招标人对投标人信用记录进行查询并甄别。

- (1)信用信息查询的截止时点：开标当日进行查询；

- (2)查询渠道：

- 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- (3)信用信息查询记录和证据留存具体方式：招标人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

- (4)信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标。

- 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 中小企业声明函【监狱企业视同小型、微型企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】（格式见附件）

（6）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）

- 10.4技术商务标的组成

- 10.4.1 投标人资格、资信合格性的有关证明及资料；投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

- 1）投标声明书；

2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

3）法定代表人或受托人身份证复印件；

4）投标人资质证书（如有）；

5）项目负责人及工程技术管理人员的情况；

6）工作方案、综合服务、保证措施等内容；

7）合理化建议、内部管理制度等；

8）考核方案；

9）针对本项目的完整技术服务内容和措施；

10）投标人认为需要说明的其他文件等；

11）项目组织管理机构情况；

12）采购需求偏离表；

13）对本项目的优惠及服务承诺。

14）投标人认为有必要提供的其他文件（或评分需要的相关材料）。

15）技术商务标自评分表。

- 10.5价格标的组成

- 10.5.1投标函；

- 10.5.2开标一览表；

- 10.5.3其他投标人认为有必要提供的资料，如投标分项报价表等。

★注：法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人和授权委托人签字或盖章并加盖单位公章。本项目参投分支机构负责代表人身份或其授权书法律效力参照“浙财采监[2013]24 号”文件执行。

11、投标报价[最高限价总价1400.5500万元；高于最高限价为废标。]为项目按采购人要求提供服务正常的报价。

11.1投标报价应以人民币为结算货币。投标报价包括本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险费用、招标代理费等及其它为完成本项目发生的所有费用。即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低一次性报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

- 11.2投标人应在投标函和《开标一览表》上写明投标服务的单价和总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 11.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 11.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 11.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 11.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力， 投标人不确认的，其投标无效。

- ★11.3采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。

- 11.4投标分项报价表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

- 12、履约保证金

12.1未按规定缴纳履约保证金，将视为中标无效；

12.2履约保证金：在签订合同时中标人向采购人缴纳合同总价1%款项作为履约保证金。履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。合同履约期限届满自动失效。

13、验收

- 13.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 13.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 13.4严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 13.5采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

- 13.6验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。

- 验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 14、投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均止均保持有效。

### 15、投标偏离及建议

15.1投标人如对项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

15.2投标人可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的响应要求，并且使采购人满意。

- 16、投标文件格式

- 16.1 投标人应参照采购文件中第八章提供的“投标文件格式”填写并装订。

- 16.2 所有投标文件均在政采云系统上传，包括资格证明文件、价格标，技术商务标。备份的投标文件邮寄给浙江展图工程咨询有限公司备用。

- 四、本项目实行电子投标。

- 17、投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类：

- 17.1电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。

17.2以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以介质是U盘或DVD光盘存储形式提供。数量为1份。

17.3投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

★未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

18“电子加密投标文件”的上传、递交：

18.1投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

18.2“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19、“备份投标文件”的密封包装、递交：

19.1投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式或直接送达）在投标截止时间前递交以介质是U盘或DVD光盘存储的 “备份投标文件”（一份）；

19.2“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

19.3通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- 20、投标文件的密封和标记

- 20.1投标人线上制作的投标文件，采用 CA 数字证书进行电子签章及加密。

- 20.2投标人邮寄及现场递交的备份电子投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称、项目编号等，并封口处加盖公章。

- 21、投标地点和时间

- 21.1投标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标 。

- 21.2 投标截止时间：2023年04月28日14时30分。

- 21.3投标截止前，允许投标人补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

- ★五、联合体投标

- 22.本项目不接受联合体投标。

- 六、关联企业投标

- 23.1本采购文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第216条之规定。

- ★23.2关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

- 根据中华人民共和国财政部令第 87 号文件第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌（核心产品）投标人不作为中标候选人。本项目将按随机抽取方式确定一个投标获得中标人推荐资格。

- 23.3除23.2所述情形之外的关联企业允许同时投标。

- 23.4多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，比照本条第2项处理。

- 七、转包与分包

- 24.1本项目不允许转包。

- 24.2本项目允许专业分包。（分包人应符合国家法律规范的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。）

- 八、特别说明：

★25.1直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接的与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

- ★25.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

- ★25.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ★25.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 九、无效投标的具体情形

- 26、有以下情形之一将作无效标处理

- 26.1未按照采购文件中规定要求签署、盖章；

- 26.2不具备采购文件中规定资格要求；

- 26.3不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

- 十、中止电子交易活动的情形

- 27、有以下情形之一将中止电子交易活动

- 27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 28、电子投标特别提醒

- 28.1请所有投标人在政采云系统准时参加线上开标活动，并且要求法定代表人或授权委托人全程在线。

- 28.2投标截止时间后，招标人将线上开启解密，投标人需及时用 CA 锁在线解密，解密时间为半小时，逾期解密，投标人自行承担风险。

- 28.3解密投标文件的CA锁必须跟制作投标文件的CA锁为同一个，否则将导致解密失败。

- 28.4若解密失败，且投标人未按要求提供备份电子投标文件，将导致废标。

- 28.5中标人还需将纸质版投标文件(一正三副)邮寄到浙江展图工程咨询有限公司留档备用，纸质版投标文件由资格证明文件、技术商务标、价格标三部分组成，并且分别胶装成册。纸质投标文件必须跟上传到政采云系统的电子加密文件一致，并且均需加盖单位公章。

十一、关于中小企业、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、扶持不发达地区和少数民族地区参与政府采购活动的规定

29.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定。

1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

29.3 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定。

1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（a）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（b）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（c）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（d）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（e）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本采购文件规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

29.4 符合国家政策扶持不发达地区和少数民族地区在政府采购活动中，不发达地区和少数民族地区企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向不发达地区和少数民族地区企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。不发达地区和少数民族地区企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第五章  开标和评标须知

- 一、开标

- 1.1、开标现场人员由公证处、项目经办人 1 名、代理监督人员 1 名、采购人（采购人代表和采购监督人员各 1 名）及评审专家组成。所有人员进入评标室前均须测量体温，经酒精消毒，领取医用一次性口罩、手套并佩戴完毕。

- 1.2 招标人在采购文件规定的时间和地点公开开标，浙江展图工程咨询有限公司将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

- 二、评标委员会

- 2.1 招标人将根据招标采购项目的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 2.2 询标期间，投标人法定代表人或其委托代理人必须在钉钉直播中确认。

- 三、对投标文件的审查和响应性的确定

- 3.1 开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，文件是否恰当的签署。

- 3.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 3.3在详细评标之前，根据本须知第3.4条的规定，采购人要审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“★”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质性的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

- 3.4 实质性没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

- 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或无效：

- 3.5.1未按采购文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）。超出经营范围投标的。

3.5.2投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

- 3.5.3借用或冒用他人名义或证件投标的。

- 3.5.4投标人逾期送达投标文件。

3.5.5未按采购文件的要求签字或盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字）。

- 3.5.6 参投服务的技术商务或价格与采购文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质性不响应采购文件的。

- 3.5.7技术商务标中体现或包含投标报价。

- 3.5.8投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标文件按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利。

- 3.5.9投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有两个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照采购文件规定提交备选投标方案的除外。

- 3.5.10投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加投标，以挂户或以他人名义参与投标的。投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

- 3.5.11未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

- 3.5.12投标人的报价超过最高限价的和其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

- 四、投标文件的澄清

- 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均通过电子化招标平台进行。

- 五、对投标文件的评估和比较

- 5.1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对采购文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中需要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人的法定代表人或委托代理人确认，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

5.2若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的，将依法重新组织采购活动或经评标委员会评审本次投标仍具有竞争力的，经采购人申请可继续采用原方式采购或者其他采购方式组织采购。

5.3在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，先评技术商务标（含资信与服务），对合格的投标人进行技术商务分计算，再评价格标，审查价格标及其组价是否合理，最后按技术商务标、价格标情况，对招标项目做出评标结论，按本项目评标办法细则确定为中标人。（《评标细则》见后）。

- 6.评审原则

- 6.1 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 6.2 评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

- 6.3 评审人员对有关采购文件、投标文件、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

- 七、保密

- 7.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 7.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

- 7.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因，不退还投标文件。

- 八、定标

- 8.1评标结束后，由采购人确认评标结果并报兰溪市政府采购监督管理办公室备案，中标人公告后2个工作日内向招标人领取中标通知书。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 8.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

- 九、签订合同

- 9.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

- 9.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 9.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 9.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

- 9.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 9.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

- 9.7采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

- 评 标 细 则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）以及兰溪市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

- 一 、评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家7人（含）以上单数组成。

- 二、评审纪律和要求

1、评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2、评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3、评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4、评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5、评审时，评审专家须按采购文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与采购文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6、采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7、采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8、评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9、评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按采购文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10、评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12、采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13、评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14、评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15、评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按采购文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16、政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 三、评（定）标方法

本次评标采用综合评分法，评标委员会首先对投标文件的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应采购文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格中标人，先评技术商务标得分（含资信与服务），后再开价格标，取合格投标人中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，对合格的投标人进行价格分计算，以二项总分最高为中标人（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；技术商务分与价格分都相同的，抽签决定中标单位）。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推或重新招标。

四、政府采购政策落实：

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录政采云的中小企业信用融资栏目了解相关信息。投标人可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 五、技术商务标评定（满分为80分）

- 技术商务分设置为80分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术商务标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术商务标（含资信与服务）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

| 序号 | 指标项 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分（0-13分） |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 自2018年1月1日以来，投标人具有同类业绩的，每个业绩得1分，最高得2分。（需提供中标通知书与合同原件扫描件并加盖单位公章，不提供不得分。） | 0-2 |
| 2 | 人员配备 | 管理人员配备齐全到位，须配备水利专业工程师（2人）、园林专业工程师（1人）、施工员（2人）、安全员（1人）。满足要求的得6分，不能满足要求的少一人扣1分（同一人多证不能重复得分）。（以上人员需提供证书原件扫描件和在本单位投标前连续3个月的社保缴纳清单。未提供不得分。） | 0-6 |
|  |  | 有充足的人员储备（0-1分）有临时可调配人员的（0-1分）（需提供职称证书原件扫描件和在本单位投标前连续3个月的社保缴纳清单。未提供不得分。） | 0-2 |
| 3 | 企业资质 | 投标人具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质的得1分；（需提供证书原件扫描件并加盖单位公章，不提供不得分） | 0-1 |
|  |  | 具有省级（及以上）水利水电工程管理协会颁发的水利水电工程物业管理服务能力评价证书（河道堤防类）甲级（含临时甲级）得2分；乙级（含临时乙级）得1分。（需提供证书原件扫描件并加盖单位公章，不提供不得分） | 0-2 |
| 技术商务分（0-67分） |  |  |  |
| 4 | 工作总体设想 | 根据河道分布及水文（0-1分）、绿化养护区域等特点分析（0-1分）、工作总体设想（0-1分）、工作重点等情况（0-1分）酌情评分。 | 0-4 |
| 5 | 项目重点、要点分析 | 根据投标人对项目现状、存在的问题和维修养护服务的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性地提出克服难点、要点的技术措施，由评标委员会评分。 | 0-4 |
| 6 | 维修养护作业总体安排 | 根据维修养护日常作业内容（0-1.5分），交通工具（0-1.5分），维修养护作业人员详细安排（0-1.5分），维修养护设备配置分配（0-1.5分），台帐档案管理（0-1.5分），防治病虫害及抗击自然灾害（0-1.5分）的保证措施由专家进行打分。 | 0-9 |
| 7 | 维修养护作业保障措施 | 根据维修养护作业质量标准（0-1.5分），检查考核办法（0-1.5分），作业人员安全教育（0-1.5分）、劳动保护（0-1.5分）、安全管理制度（0-1.5分），意外事件应急预案（0-1.5分）等情况由专家进行打分。 | 0-9 |
| 8 | 保洁方案 | 根据保洁方案分组织保障措施（0-1分）、保洁重点难点分析（0-1分）、保洁重点难点解决方案（0-1分）、保洁质量保证措施（0-1分）等情况由专家进行打分。 | 0-4 |
| 9 | 巡查工作总体安排 | 根据经常巡查（0-1分）、特别巡查方案（0-1分），巡查工作人员详细安排（0-1分），车辆等配置分配（0-1分）、维修保养（0-1分），台帐档案管理（0-1分）等情况由专家进行打分。 | 0-6 |
| 10 | 巡查保障措施 | 根据巡查质量标准（0-1分）、巡查考核办法（0-1分）、工作人员安全教育（0-1分）、水上安全防护措施（0-1分）、安全管理制度（0-1分），意外事件应急预案（0-1分）等情况由专家进行打分。 | 0-6 |
| 11 | 项目投入作业机 具配置 | 拟投入本项目维修养护过程的设备及器具能够满足项目实际要求（设备及器具须具有：割草机、灌木修剪机（绿篱修剪机）、运输车辆、洒水车辆、夯实机、保洁器具等）根据投入作业机具的配置响应程度酌情评分。 | 0-6 |
| 12 | 考核方案 | 内部管理制度、考核监督制度、奖惩制度等，是否科学合理、具有针对性及可操作性。由专家进行打分。 | 0-4 |
| 13 | 服务承诺 | 其他承诺和优惠条件：能满足采购文件要求的各种承诺及提供各种优惠条件、配套服务等，由专家进行打分。 | 0-4 |
| 14 | 投标人市场形象、用户反馈等情况 | 根据投标人的市场形象(0-1分)、用户反馈(0-1分)等内容由评审专家进行打分（须提供相应的证明材料原件扫描件并加盖单位公章，否则不得分）。 | 0-2 |
| 15 | 应急响应方案 | 防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性，由专家进行打分 0-3分。 | 0-3 |
| 16 | 培训 | 根据本项目有针对性的员工培训计划及培训内容（0-3分）由专家进行打分。 | 0-3 |
| 17 | 合理化建议或承诺 | 根据项目实际情况，投标人提出的有效的改进措施和合理化建议，由专家进行打分 0-3 分。 | 0-3 |
| 投标文件中提供的相关证书、证明材料及证件的原件扫描件，投标人应确保真实性、相关内容可辨别并保证清晰度。否则投标人应自行考虑是否能被评标委员会所接受的风险。 |  |  |  |

- 六、价格分（满分为20分）

- 6.1价格标的开启：技术商务标评审结束后，开启合格投标人的价格标，公开宣读并由投标人确认。对没有合格的投标人价格标将不予开启。价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格分按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

- 6.2根据《中华人民共和国财政部令第87号》第六十条规定：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

- 七、总分计算方法（满分为100分）

- 计算公式：投标人的最终得分= 技术商务得分 + 价格得分。（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

- 合同条款

甲方（采购方）：                           签订地点：

乙方（供货方）：                           签订时间：    年  月   日

一、合同文件组成及解释顺序：采购文件及其补充文件、询标承诺、技术澄清、投标文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、合同金额

投标报价包括整个项目报价须包括本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险费用，其它需投标人承担的费用及潜在满足甲方监管要求可能涉及的一切费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低一次性报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

合同价款：金额（大写）人民币：            元整，小写（￥：       ）。

堤防维护部分金额按时实际结算。

三、实施时间、地点：合同签订后，甲方安排指定地点。

四、服务时间   年，自2023年   月  日到2025年   月  日（具体按合同签订时间为准）。

（一）草皮养护内容和要求（养护期两年）

1、草皮养护主要内容和要求：

（1）按规定次数修剪、除杂草，治虫、施肥；

（2）及时保洁、浇水，保持草皮平整。

（3）草皮养护必须满足以下要求：

1)草皮生长茂盛，无空秃，无明显杂草，草皮边缘线清晰（及时切边），草高不超过15cm；

2)每年除杂草、修剪草皮7次（5月至10月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），治虫、施肥各2次；

3)及时保洁、浇水。

2、绿化带养护主要内容和要求：

（1）按规定次数修剪、除杂草，治虫、施肥；

（2）及时保洁、浇水，保证成活率。

（3）绿化带养护必须满足以下要求：

1)灌木、乔木养护良好，植物生长健壮正常，无枯枝烂头，无死树，成活率95%以上；

2)每年除杂草4次（5月至10月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），治虫、施肥、修枝不少于2次；及时浇水。

（二）堤防维护内容和要求(维护期两年)

1、堤防维护的内容和要求

（1）根据定额规定坝体各类设施小修小补；

（2）堤防维修养护基价按以下方式计算：1.每公里25 m3以内的坝体雨淋沟等坑洞修复；2.参考定额组价或市场价每公里3000元以内的堤顶路面维修养护；3.每公里工程量1.7 m3以内的迎水坡混凝土翻修；4.每公里工程量5.2m2以内的砼表面破损修补；5.每公里工程量10.6m3以内的干砌块石翻修（镇压台界墙等）；6.坝面无乱堆乱放杂物或建筑垃圾，闸门、涵洞、道口、排水沟、涵管进出水池等无淤积；7.洪水退后7个工作日内迎水坡及平台淤泥及时清理干净；8.维护更新已有的各类标识标牌（简介公告类、安全警示类、水文观测类、里程桩、百米桩、界桩等）；9.根据深化标准化要求新增各类标识标牌按要求做好维护更新（简介公告类、安全警示类、水文观测类、里程桩、百米桩、界桩等）；10.护堤地边梗整修平顺，堤防界限清晰 。

2、镇压台维护的内容和要求

（1）整平，维护保洁；

（2）按规定次数修剪、除杂草。

（3）镇压台维护必须满足以下要求：1.小坑洼填补，整平；2.清除杂草、乱石、垃圾，镇压台保洁；

3.每年修剪、除杂草7次以上（5月至10月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），保持镇压台平整.

4.及时清理杂物垃圾等，堤防形象面貌保持良好。

（三）堤防巡查、保洁管理内容和要求(服务期两年)

（1）堤防巡查人员必须经巡查知识培训，熟练掌握堤防检查、巡查管理技术，能够熟练使用手机巡查APP客户端上传数据、图片等资料 。

（2）堤防巡查人员必须按堤防长度每5公里不少于1人配备。

（3）堤防巡查要求严格按《兰溪市三江堤防标准化管理组织管理、制度手册》、《兰溪市三江堤防标准化管理操作手册》，固定人员开展堤防检查、巡查管理。（手册由招标人另行提供，随着管理水平的不断提高，手册内容会不断的修编完善，维护企业须同步跟进）。规定时间、规定线路（迎水坡、堤顶、背水坡）三条线路检查、巡查，每年全线巡查天数不少于200天（趟）；巡查中发现堤防管理范围有乱堆乱放、乱垦乱种及其他涉堤违建等各类危害坝体安全行为的，及时制止并上报。

（4）进入防汛应急响应IV级（含）以上期间，要求安排两人一组，每天24小时不间断巡查至响应解除。

（5）堤防保洁：坝坡、坝顶、坝脚、镇压台草皮、绿化带及各类堤防建筑物、标识牌等设施保洁3天不少于一次, 使堤防保持整洁。

（四）白蚁防治内容和要求(服务期两年)

对已接收的14个围片开展白蚁防治调查，根据各围片的蚁患情况。适时的采用投放诱杀包、埋设“白蚁诱杀箱”、喷撒药杀粉剂等科学手段消除蚁患。

- （五）沉降位移观测内容和要求(服务期两年)

- 汛前汛后委托有资质的第三方各开展一次堤防和中型及以上泵（闸）站的沉降位移观测，于年底提供观测记录和分析报告。

（六）其他要求

1.养护人员统一着装（费用已包含在投标报价中），标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木草皮和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报采购人及执法部门。

2.管理人员及到岗率：项目负责人到岗率达90%以上，巡查人员到岗率达到100%。

3中标人必须建立堤防维护、保洁、检查、巡查、绿化养护台帐制度，按每日、周、月、季装订成册，备查。

4、养护过程中发生安全事故，责任由中标单位全权负责。

5、投标人须根据项目的规模配备相应的项目管理人员、养护人员和机械设备设施，并在投标文件中做出具体承诺。因人员和机械设备设施原因造成养护质量不符合要求而引起的处罚，责任由中标单位负责。

6、中标人须为参与项目管理及养护巡查的人员购买人生意外险之类的保险，如有意外或安全事故的发生，费用由中标人自行承担。

7、在遇各类检查、评比及重大活动、节假日时，涉及承包范围内的应急的任何突击性任务，中标人要服从采购人的统一安排的调度，费用已包含在投标报价中。

8.在合同履行期内，因工程建设需要出现管护工程量变更（增减）的，按实际发生结算经费。

五、合同价款与支付

1、合同签订后合同价款按月度支付，每月度支付合同总价的3.5%，以堤防维护管理及迎水面平台护坡清淤中标价为基数，在围片月度考核的基础上，考核总得分100分，平均得分95分及以上为月度考核合格，不扣该围片月度承包款；平均得分94分及以下按每个围片月度承包款百分制扣除，该围片的月度承包款=以堤防维护管理及迎水面平台护坡清淤中标价÷24（月数）÷堤防总长度×该围片的长度（如：得分94分，扣除围片月度承包款的6%；得分93分，扣除围片月度承包款的7%，以此类推）年终考核合格后一个月内结清余款。年度考核分数为每个月的平均分，若年终该围片考核不合格，则扣除该围片的对应项目合同价。

2、乙方在结算合同价款时须提供正式的税务正式发票。

六、违约责任：

1、乙(供)方在签订合同的同时需向兰溪市三江水利工程管护所交纳合同总金额 1 ％的履约保证金人民币(大写)         元整, 乙(供)方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

注：乙(供)方可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1）、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2）、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3）、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

2、甲方违反本合同的约定，乙方有权要求甲方在限期内解决；导致乙方未能完成规定管理目标或造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

3、乙方违反本合同的约定，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方可报请服务外包行政主管部门作出处理，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

七、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

八、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

九、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第 2 种方式处理：

(1)提交      仲裁委员会仲裁。    (2)依法向兰溪市人民法院起诉。

本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，浙江展图工程咨询有限公司一份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同有效期限：自签订之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

合同附件：

为了切实做好堤防维修养护管理，确保堤防安全和堤容堤貌整洁，保证堤防各类建筑物的正常运行。根据上级有关堤防管护要求和《兰溪市三江堤防标准化管理组织管理、制度手册》、《兰溪市三江堤防标准化管理操作手册》规定，甲方决定对三江堤防管理维护巡查采用招投标中标企业承包的方法进行管理。为明确双方职责，特订立本项目的考核标准如下：

兰溪市三江堤防         片月度管理考核验收表

| 类别 | 考核项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分项 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员管理/5分 得分： | 巡查人员、维护人员配备数量足够。 | 2 | 每少一人扣0.5分 |  |
|  |  | 管理人员统一服装、佩戴巡查袖标文明作业。 | 2 | 检查发现着装不规范每人次扣0.5分 |  |
|  |  | 配备安全员、园艺师，人员到位。 | 1 | 每少一人次扣1分 |  |
| 二 | 设备及安全管 理/5分 得分： | 维修养护设备配置到位。 | 2 | 每少一件扣0.5分 |  |
|  |  | 防护面罩等劳动保护措施配备齐全。 | 1 | 检查发现未配备每人次扣0.5分 |  |
|  |  | 按安全操作规程和安全规定作业。 | 2 | 检查发现未按规定作业每人次扣0.5分 |  |
| 三 | 堤防检查、巡查管理/15分 得分： | 按巡查路线、频次开展堤防检查、巡查管理。 | 5 | 每少1次巡查路线或轨迹不完整扣1分 |  |
|  |  | 管理范围内存在乱堆乱放、违章搭建、未经审批的涉堤行为及时发现并上报。 | 5 | 未及时发现与制止、未上报每次扣1分 |  |
|  |  | 检查发现维修养护问题隐患及时上传并整改。 | 5 | 未及时上传或整改的每次扣1分 |  |
| 四 | 草皮绿化养护/30分 得分： | 草皮生长茂盛无空秃、无明显阔叶杂草、修剪后草高不超过15cm。 | 15 | 有明显阔叶草杂草或空秃5平方米以上的每处扣0.5分 |  |
|  |  | 除杂草、修剪草皮、修枝以及治虫、施肥次数达标。 | 5 | 未达标一项扣2分 |  |
|  |  | 草皮范围及时保洁、浇水。 | 5 | 发现一处明显垃圾扣0.5分 |  |
|  |  | 灌木、乔木生长正常、无死树、成活率95%以上。 | 5 | 有死树且未按时补种的，每发现1棵扣0.5分 |  |
| 五 | 堤防维护 和保洁/40分 得分： | 堤防道路路面不平整明显起伏凹陷，坝体雨淋沟未及时修复，堤防边界清晰。 | 8 | 未及时修复每一处扣0.5分 |  |
|  |  | 堤顶砼路面破损、道路不平、迎水面六角块及时修复。 | 3 | 未及时修复每一处扣0.5分 |  |
|  |  | 保洁及时，管护范围内被其他渠道通报相关问题。 | 8 | 考核单位抽查发现问题，发现一处扣0.5分，上级单位检查发现问题，发现一处扣1分，相关平台、信访、投诉等被通报经核实，发现一次扣2分。 |  |
|  |  | 防浪墙等砼表面破损及时修复。 | 3 | 0.1m2以上未及时修复的每一处扣0.5分 |  |
|  |  | 镇压台界墙破损等及时修复。 | 3 | 0.1m2以上未及时修复的每一处扣0.5分 |  |
|  |  | 闸门、涵洞、道口等无垃圾，排水沟等无淤积。 | 3 | 发现一处明显垃圾或淤泥扣0.5分 |  |
|  |  | 穿堤涵管、拍门等正常运行，及时修复。 | 5 | 发现一处无法正常运行或及时修复扣0.5分。 |  |
|  |  | 洪水退后平台、砼护坡淤泥或六角块杂草及时清理。 | 4 | 检查发现有100m2以上淤泥未及时清理扣0.5分 |  |
|  |  | 各类标识标牌、水位尺维护保持完好整洁。 | 3 | 有松动、歪斜、缺失、不整洁等，检查发现一处扣0.5分 |  |
| 六 | 资料台账/5分 得分： | 维养记录完整及时。 | 2 | 未及时上交每项扣0.5分 |  |
|  |  | 影像资料提供完整。 | 2 | 未及时上交每项扣0.5分 |  |
|  |  | 其它资料提供完整。 | 1 | 未及时上交每项扣0.5分 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

说明：1.一年内发生较大及以上安全生产事故，考核不合格。

2.扣分项为单个检查内容得分扣完为止。

3.考核总得分100分，得分95分及以上为考核合格，不扣该围片承包款；得分94分及以下按每个围片承包款百分制扣除（如：得分94分，扣除围片承包款的6%；得分93分，扣除围片承包款的7%，以此类推）。

4. 总得分＜70分，登记失信记录。

5.按业主要求参加培训，并熟练掌握堤防检查、巡查管理技术，能够熟练使用手机巡查APP客户端上传数据 、图片等资料。严格《兰溪市水利工程堤防标准化管理组织管理、制度手册》、《兰溪市水利工程堤防标准化管理操作手册》、开展 堤防检查、巡查管理。巡查中发现管理范围有乱堆乱放、违建等各类危害坝体安全行为的，及时制止并上报。

6.草皮绿化养护要求：要求草皮生长茂盛、无空托、无明显杂草，草皮边缘线清晰 （及时切边），草高不超过15cm.一年除杂草、修剪次数草皮7次以上（5月至10月）每一个半月一次，其余月份每 2个月一次， 治虫、施肥、修枝不少于2次。及时保洁、浇水。

7.维修养护内容要求：1）各项小修小补的维修养护自发现7个工作日内修复完备；2）每公里25 m3以内的坝体雨淋沟等坑洞修复；3）参考定额组价或市场价每公里3000元以内的堤顶路面维修养护；4）每公里工程量1.7 m3以内的迎水坡混凝土翻修；5）每公里工程量5.2m2以内的砼表面破损修补；6）每公里工程量10.6m3以内的干砌块石翻修（镇压台界墙等）；7）坝面无乱堆乱放杂物或建筑垃圾，闸门、涵洞、道口、排水沟、涵管进出水池等无淤积；8）洪水退后7个工作日内迎水坡及平台淤泥及时清理干净；9）维护更新已有的各类标识标牌（简介公告类、安全警示类、水文观测类、里程桩、百米桩、界桩等）；10）根据深化标准化要求新增各类标识标牌按要求做好维护更新（简介公告类、安全警示类、水文观测类、里程桩、百米桩、界桩等）；11）护堤地边梗整修平顺，堤防界限清晰。

被考核单位：             考核人：                    考核验收结果：

年     月     日

- 注：此合同样本仅作参考，需方、供方可根据采购项目的实际情况进行修改。

第八章  投标文件格式

- 第一部分：资格证明文件包装及封面格式

（正本/副本）

2023-2024年度兰溪市三江堤防

管理维护项目

投标文件

（资格证明文件）

项目编号：

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代表人签字或盖章：

投标人地址：

联系电话：

年  月  日

目  录

- 1）经有关部门年检通过且在有效期内的《营业执照副本》或《事业单位法人证》

- 复印件；

- 2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

- 3）无围标串标等负面行为承诺书（格式见附件）；

- 4）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）任意一处即可。

- 5）中小企业声明函【监狱企业视同小型、微型企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】（格式见附件）

- 6）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）

- 说明：以上材料均需加盖单位公章。

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与                 项目【项目编号：          】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

《无围标串标等负面行为承诺书》签署页

项目名称：                          项目编号:

| 序号 | 投标人名称 | 投标人代表签名 | 联系号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代表人（签字或盖章）：

年    月    日

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本函为残疾人福利性单位提供。

- 第二部分：技术商务标包装及封面格式

（正本/副本）

2023-2024年度兰溪市三江堤防

管理维护项目

投标文件

（技术商务标）

项目编号：

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代表人签字或盖章：

投标人地址：

联系电话：

年  月  日

目  录

- 1）投标声明书；

- 2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

- 3）法定代表人或受托人身份证复印件；

- 4）投标人资质证书（如有）；

- 5）项目负责人及工程技术管理人员的情况；

- 6）工作方案、综合服务、保证措施等内容；

- 7）合理化建议、内部管理制度等；

- 8）考核方案；

- 9）针对本项目的完整技术服务内容和措施；

- 10）投标人认为需要说明的其他文件等；

- 11）项目组织管理机构情况；

- 12）采购需求偏离表；

- 13）对本项目的优惠及服务承诺。

- 14）投标人认为有必要提供的其他文件（或评分需要的相关材料）。

- 15）技术商务标自评分表。

说明：1、具体的投标文件组成见第四章投标人须知及第六章评标细则的要求。

2、未提供的表格各投标单位可自行制作。

投标声明书

致：兰溪市三江水利工程管护所

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优的确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地      址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓      名：           性别：     年龄：      职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                  （注册地）的                   公司的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就                 项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

地址：

日期： 年    月     日

采购需求偏离表

投标人名称（盖章）：                                        采购编号：

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1、重复该需求；

2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3、描述投标人案如何满足该需求；

4、解释投标人案与用户需求之间的偏差；

5、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日

类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 工程规模 | 完工时间 | 建设方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关证明材料

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月    日

售后服务承诺书

内容要求：

投标人根据本项目的工作内容、服务要求、特点等，合理、科学、慎重对以下内容作出承诺：

1、服务承诺：

2、服务标准：

3、本项目应达到的效果和指标：

4、其他有关优惠承诺：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月    日

投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 联系人 |  |
| 成立时间 |  | 传真 |  |
| 开户银行 及账号 | 开户行： | 邮政编码 |  |
|  | 账号： | 单位性质 |  |
| 法人证书登记号 |  | 注册资本 (万元) |  |
| 经营 范围 |  |  |  |
| 企业现有的 资质证书 |  |  |  |
| 专业设备设施及其它情况 | 专业设备 办公场地 职工（在职）人数 人，其中持证上岗的人数 人， 专业人员构成 |  |  |
| 近三年的年营业总额 |  |  |  |

注： 1、单位性质指企业或事业；

2、此表仅供参考，可自行制作。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日

拟投入本项目的人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 职称/执业资格 | 本项目中的职责 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人可根据本采购项目的要求自行扩展，但不得少于采购人要求的最低人数。

2.附专业人员资格证书复印件

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

技术商务标自评分表（格式）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 投标人自评分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 自评分表得分仅作为评标的参考，不作为投标人的最终得分。

- 第三部分：价格标包装及封面格式

（正本/副本）

2023-2024年度兰溪市三江堤防

管理维护项目

投标文件

（价格标）

项目编号：

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代表人签字或盖章：

投标人地址：

联系电话：

年  月  日

目  录

1）投标函

2）开标一览表

3）投标人认为有必要提供的其他资料

## 投  标  函

致：兰溪市三江水利工程管护所

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（招标项目名称、项目编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、资格证明文件；

2、技术商务文件；

3、价格文件；

4、其它：

5、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附开标一览表中规定的应提供和支付的服务投标报价为人民币(大写)________________元（￥_________元）。

2)投标人已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3)投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期90个工作日。

5）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内不可撤回其投标。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标人名称: ___________________________ (公章)

投标人法定代表人（签字或盖章）: ______________________

授权代表（签字或盖章）: ____________

投标日期: _______年____月____日

开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 泉湖片等25个围片 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 堤防维修及迎水面平台护坡清淤 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 堤防维修 | 2年合计暂定费用。堤防维修，含草皮铺设、护坡六角块等维修，详见后附清单内容及单价。 | 项 | 1 | 1408482 | 1408482 | 投标时不得变动。 |
| 1.1.1.2 | 迎水面平台护坡清淤 | 2年包干价。洪水漂浮物、垃圾，迎水面平台、护坡淤泥清理、冲洗、外运，运距投标单位自行考虑。 | 项 | 1 | 191518 | 191518 | 投标时不得变动。 |
| 1.1.2 | 标识标牌 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 责任人公示牌 | 责任人公示牌100cm*220cm（含砼基础）。 | 块 | 3 |  |  |  |
| 1.1.2.2 | 公告牌 | 公告牌100cm*220cm（含砼基础）。 | 块 | 5 |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 堤防碑记 | 堤防碑记100cm*220cm（含砼基础）。 | 块 | 5 |  |  |  |
| 1.1.2.4 | 简介牌 | 简介牌100cm*220cm（含砼基础）。 | 块 | 5 |  |  |  |
| 1.1.2.5 | 界桩 | 界桩（含砼基础）。 | 块 | 40 |  |  |  |
| 1.1.2.6 | 里程桩 | 里程桩（含砼基础）。 | 块 | 5 |  |  |  |
| 1.1.2.7 | 百米桩 | 百米桩（含砼基础）。 | 块 | 35 |  |  |  |
| 1.1.2.8 | 水位尺 | 水位尺 | 组 | 5 |  |  |  |
| 1.1.2.9 | 坝坡陡滑、注意安全 | 坝坡陡滑、注意安全牌80*60*160cm（含砼基础）。 | 块 | 20 |  |  |  |
| 1.1.2.10 | 防溺水警示牌 | 防溺水警示牌（含砼基础）。 | 块 | 5 |  |  |  |
| 1.1.2.11 | 救生圈、救生绳 | 救生圈、救生绳 | 组 | 5 |  |  |  |
| 1.1.3 | 沉降观测点 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 沉降观测点 | 堤防，泵站新増的沉降观测点。 | 组 | 35 |  |  |  |
| 1.1.4 | 堤防白蚁防治费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 投放诱杀包 | 已接收14个围片，投放诱杀包，防治2年 | 包 | 20320 |  |  |  |
| 1.1.4.2 | 埋设“白蚁诱杀箱” | 已接收14个围片，埋设“白蚁诱杀箱”防治2年 | 个 | 624 |  |  |  |
| 1.1.4.3 | 药杀粉剂 | 已接收14个围片，药杀粉剂费用，防治2年 | kg | 8 |  |  |  |
| 1.1.5 | 堤防维护管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | 堤防巡查管理 | 管理期2年；包括两年巡查人员工资、专用手机配备及通讯流量费用。1、堤坝巡防要求固定巡查人员,日常巡查，每年全线巡查天数不少于200天（趟）；2、每次巡查堤顶、背水面、迎水面走三条线；汛期兰溪市洪水进入四级等级响应期间，要求安排两人一组，每天24小时不间断巡查至响应解除。汛前汛后委托有资质的第三方各开展一次堤防及三座闸站（游埠、白阁溪、塔山）的沉降位移观测，于年底提供观测记录和分析报告。 | km | 152.5887 |  |  |  |
| 1.1.5.2 | 草皮养护 | 1.草皮养护期两年；2.草皮生长茂盛，无空秃，无明显杂草，草皮边缘线清晰（及时切边），草高不超过15cm；3.一年除杂草、修剪草皮不少于7次，治虫、施肥各2次；4.含清理外运，日常保洁、浇水。 | 100m2 | 25297.97 |  |  |  |
| 1.1.5.3 | 坝顶绿化带养护 | 1、灌木、乔木养护期两年；2.植物生长健壮正常，无枯枝烂头，无死树，成活率95%以上；3.一年除杂草4次，治虫、施肥、修枝2次；含清理外运、日常浇水。包成活率，无偿更换枯死的同规格、同品种灌木、乔木。 | 100m2 | 916.34 |  |  |  |
| 1.1.5.4 | 堤防及管理设施保洁 | 堤防保洁期两年。堤防保洁包括砼护坡、砼六角块及缝隙杂草清理、堤顶路面、绿化带保洁、观测设施、标识标牌日常维修保洁等，保洁要求不少于3天保洁一次；城区范围内堤顶及绿化带常态化保洁地段（兰江右岸金角大桥至南门大桥头1798米，兰江左岸浒溪出口至金角大桥头1710米；） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 其他临时工程费 | 2年 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安全文明施工费 | 2年 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 工程一切险（含第三者责任险） | 2年 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币 | （大写）： 元 （小写）： ¥ 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：_________________________                日  期：________________

投标人法定代表人（签字或盖章）：_____________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________       职  务：___________________

- 投标报价包括本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险费用、招标代理费（不单列），其它需投标人承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。

- 以上服务内容：序号1.1.1.1堤防维修费用为暂定费用工程数量经采购人审批确认后最终按实际发生进行结算，单价按附表。超出部分费用不予增加，低于部分费用按实结算。序号1.1.1.2迎水面平台护坡清淤为包干价。以上两项费用投标时不得变动，否则为废标。

- 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附表：

| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及标段名称:2023-2024年度兰溪市三江堤防管理维护项目-堤防维修项目单价 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
| 1 |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 泉湖片等25个围片 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 堤防维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 500114009001 | 草皮铺设 | 1、清理平整基层；2、人工补铺马尼拉草皮，护坡草皮，满铺。 | m2 | 1 | 26.16 | 26 |  |  |
| 1.1.1.2 | 500103016001 | 砂石垫层 | 六角块底砂石垫层，厚10cm。 | m3 | 1 | 255.38 | 255 |  |  |
| 1.1.1.3 | 500112001001 | 护坡六角块拆除 | 破损六角块清理、外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 1 | 45.97 | 46 |  |  |
| 1.1.1.4 | 500112001002 | 预制混凝土构件 护坡六角块 | 1.C20砼六角块预制、运输、安装，厚15cm。 | m3 | 1 | 744.96 | 745 |  |  |
| 1.1.1.5 | 500112001003 | 破损沟盖板拆除 | 破损盖板清理、外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 1 | 45.97 | 46 |  |  |
| 1.1.1.6 | 500112001004 | 预制混凝土构件 沟盖板 | 1.C25砼预制沟盖板，规格360×500mm,厚60mm；规格600×600mm,厚30mm；2.预制、运输、安装。 | m3 | 1 | 796.84 | 797 |  |  |
| 1.1.1.7 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 钢筋制作、安装 | t | 1 | 6505.85 | 6506 |  |  |
| 1.1.1.8 | 500105014001 | 复合沟盖板拆除，清理 | 破损沟盖板拆除，废渣清理外运。 | m2 | 1 | 20.00 | 20 |  |  |
| 1.1.1.9 | 500105014002 | 安装复合沟盖板 | 1、600*600*40mm复合地沟盖板购置、安装； | m2 | 1 | 188.40 | 188 |  |  |
| 1.1.1.10 | 500105014003 | 堤顶青石板拆除 | 破损青石板拆除，基层废渣清理、弃运； | m2 | 1 | 20.00 | 20 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目及标段名称:2023-2024年度兰溪市三江堤防管理维护项目-堤防维修项目单价 |  |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.1.1.11 | 500105014004 | 堤顶青石板路面修复 | 1、堤顶3cm厚青石板路面修复；2、2cm厚M7.5水泥砂浆，300*600mm青石板铺砌。 | m2 | 1 | 170.02 | 170 |  |  |
| 1.1.1.12 | 500105014005 | 青石板踏步拆除 | 破损青石板拆除，清理外运。 | m2 | 1 | 20.00 | 20 |  |  |
| 1.1.1.13 | 500105014006 | 青石板踏步修复 | 1、3cm厚青石板踏步板修复、M7.5水泥砂浆踏步板铺砌。 | m2 | 1 | 181.45 | 181 |  |  |
| 1.1.1.14 | 500105014007 | 堤顶破损彩砖路面拆除 | 破损彩砖拆除，清理外运。 | m2 | 1 | 133.34 | 133 |  |  |
| 1.1.1.15 | 500105014008 | 堤顶彩砖路面修复 | 1、堤顶200*200mm彩砖铺砌；2cm厚M7.5水泥砂浆。 | m2 | 1 | 102.60 | 103 |  |  |
| 1.1.1.16 | 500114004001 | 堤顶破损混凝土道路路面拆除 | 破损砼路面拆除，清理、外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 1 | 127.29 | 127 |  |  |
| 1.1.1.17 | 500114004002 | 堤顶混凝土道路路面修复 | 1、堤顶C25砼道路修补，厚20cm。 | m3 | 1 | 726.09 | 726 |  |  |
| 1.1.1.18 | 500103016002 | 堤顶碎石铺路面 | 堤顶铺10cm厚碎石路面。 | m3 | 1 | 234.02 | 234 |  |  |
| 1.1.1.19 | 500109001001 | 普通混凝土 防浪墙 | 1、防浪墙修补，C20砼；2、破损处清理，刷纯水泥浆。 | m3 | 1 | 860.09 | 860 |  |  |
| 1.1.1.20 | 500105001001 | 干砌块石(利用块石) | 1、利用原块石界墙修复；2、破损挡墙清理。 | m3 | 1 | 150.49 | 150 |  |  |
| 1.1.1.21 | 500105001002 | 干砌块石(外购块石) | 1、外购干砌块石界墙修复；2、破损挡墙清理。 | m3 | 1 | 291.80 | 292 |  |  |
| 1.1.1.22 | 500109001002 | 普通混凝土 砼压顶 | 1、干砌块石墙顶C20砼压顶修补，10cm厚；2、破损砼压顶清理。 | m3 | 1 | 713.79 | 714 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目及标段名称:2023-2024年度兰溪市三江堤防管理维护项目-堤防维修项目单价 |  |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.1.1.23 | 500101010001 | 排水沟内清淤 | 1、砼沟盖板开启、安装；2、排水沟内清理淤泥、外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 1 | 110.46 | 110 |  |  |
| 1.1.1.24 | 500103001001 | 坝坡雨淋沟黄土回填 | 坝坡雨淋沟外购黄土回填，整平，夯实。压实方。 | m3 | 1 | 56.05 | 56 |  |  |
| 1.1.1.25 | 500114005001 | 沥青混凝土道路路面 | 沥青混凝土路面修补。细粒式 AC-13. | m3 | 1 | 1687.08 | 1687 |  |  |
| 1.1.1.26 | 500114011001 | 砼零星拆除机械进退场费 | 零星拆除挖掘机进退场费 | 台次 | 1 | 800.00 | 800 |  |  |
| 1.1.1.27 | 500109007001 | 透水砼 | 10cm厚透水混凝土C30路面修补 | m3 | 1 | 1272.84 | 1273 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第九章  兰溪市三江堤防坝面分类情况测量成果汇总表

| 序号 | 堤防名称 | 堤防长度（m） | 迎水面 |  | 堤顶 |  | 背水坡 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 草皮护坡面积（m²） | 砼护坡面积（m²） | 路面面积（m²） | 绿化带面积（m²） | 草皮护坡面积（m²） | 一村一景滩地草皮面积 | 镇压台草皮面积（m²） |
| 1 | 泉湖片 | 4308.9 | 47253 | 36694 | 23953 | 6947 | 43634 |  | 15909 |
| 2 | 汇潭前方片 | 8418.9 | 97268 | 77297 | 37244 | 1493 | 82394 |  | 23216 |
| 3 | 后郑片 | 1363.2 | 3888 | 5543 | 2946 | 0 | 7065 |  | 3014 |
| 4 | 女埠片 | 5136.8 | 18100 | 57674 | 23825 | 5071 | 33450 |  | 14262 |
| 5 | 童家埠片 | 3403.8 | 26132 | 41938 | 17467 | 2629 | 3998 |  | 2317 |
| 6 | 石龙头片 | 3338.7 | 19489 | 17017 | 14245 | 199 | 24510 |  | 4246 |
| 7 | 塔山片 | 4900.9 | 99443 | 95583 | 21483 | 1049 | 69620 |  | 38547 |
| 8 | 上新方片 | 3398.1 | 17865 | 17865 | 15889 | 137 | 15402 |  | ∕ |
| 9 | 黄坑边片 | 2708 | 12265 | 13546 | 12896 | 614 | 17108 |  | ∕ |
| 10 | 周村片 | 2185.6 | 11020 | 14210 | 10347 | 990 | 5933 |  | 2143 |
| 11 | 吴村片 | 6953.3 | 39279 | 58553 | 37456 | 7657 | 39604 |  | 13106 |
| 12 | 岩山片 | 7390.6 | 55375 | 62741 | 31320 | 12559 | 45592 |  |  |
| 13 | 官塘片 | 5495.3 | 39184 | 46398 | 37448 | 14464 | 38895 |  | 12735 |
| 14 | 洲上黄沙圩片 | 11228.3 | 56817 | 1020 | 47027 | ∕ | 64662 |  |  |
| 15 | 城北片 | 2080.9 | 65449 | 10120 | 8021 | 1917 | 11279 |  | 2296 |
| 16 | 方村片 | 6477.5 | 39064 | 54947 | 28357 | 605 | 57297 |  | 24358 |
| 17 | 下梅片 | 3301.9 | 71161 | 39593 | 25693 | 905 | 42963 |  | 13334 |
| 18 | 金角许埠片 | 4420 | 46985 | 14171 | 2232 | 5487 | 11306 | 30725 | 6359 |
| 19 | 上华新周片 | 25027 | 132388 | ∕ |  |  | 121066 |  | ∕ |
| 20 | 游埠片 | 10250 | 82660 |  |  |  | 48193 | 208467 | ∕ |
| 21 | 中洲片 | 8790 | 147681 |  | 36396 |  | 48635 | 61984 | ∕ |
| 22 | 溪东片 | 1429 | ∕ | ∕ |  | ∕ | ∕ |  |  |
| 23 | 张坑片 | 12830 | 12830 | 143569 | 68195 | 3481 | 61935.6 |  | 16641 |
| 24 | 溪西片 | 2612 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |  |  |
| 25 | 后龚片 | 5140 |  | ∕ |  | ∕ |  |  |  |
| 合计 |  | 152588.7 | 1141596 | 808479 | 502440 | 66204 | 894541.6 | 301176 | 192483 |

备份电子投标文件的密封

备份电子投标文件包装封面格式：

备份电子投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                （公章）

投标人地址：

法定代表人或授权委托人签字:

在 年 月 日 时 分之前不得启封（开标时间）

年    月    日