- 政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 磐安县档案馆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 | 金华市政府采购中心磐安县分中心 |  |  |
| 招标项目名称 | 磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目 |  |  |
| 财政审批号 | 磐财采确临[2023]124号 |  |  |
| 招标项目编号 | PACG2023-GK-01 |  |  |
| 经办人：（签名） 采购单位：（盖章） 单位负责人：（签名） 2023年02月16日 |  | 金华市政府采购中心磐安县分中心：（盖章） 2023年02月16日 | 财政局采购监管科： （盖章） 2023年02月16日 |

- 金华市政府采购中心磐安县分中心关于磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目

公开招标采购文件

项目编号：PACG2023-GK-01

- 项目名称：磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目

- 采购单位：磐安县档案馆

- 集采机构：金华市政府采购中心磐安县分中心

2023年02月16日

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法和评分标准

第五章  政府采购政策功能相关说明

第六章  合同主要条款

第七章　投标文件格式

- 公开招标采购公告

项目概况

磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目（经磐安县财政局临[2023]124号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在网址：浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/获取招标文件，并于2023年3月10日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：PACG2023-GK-01

2.采购组织类型：政府集中采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：546.7963万元

5.最高限价：546万元

6.合同履行期限：合同签订之日起至维保期结束。

7.采购需求：

| 标项 | 项目名称 | 技术规格 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目 | 详见招标需求 | 1项 | 546 |

二、合格投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中小企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

3.特定资格条件：投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；

4.组成联合体投标的：提供联合协议和中小企业声明函；向小微企业合理分包的：提供分包意向协议和中小企业声明函。

组成联合体投标的：联合体成员须由中型企业与中小微企业组成，提供联合协议和中小企业声明函（详见附件），且联合协议中小微企业合同份额应当达到合同总金额的30%。签订的联合体协议书应明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标；联合体各方按要求签字、盖章后上传联合体协议书原件。牵头人制作、上传、解密电子投标文件即可。

三、招标文件的获取

1.招标文件获取期限：投标截止时间前

2.招标文件获取方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

（1）供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

（2）在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第（1）条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

- 四、提交投标文件截止时间

1.提交投标文件截止时间：2023年3月10日09:00（北京时间）前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

2.供应商如提供备份投标文件的，应于2023年3月10日09:00（北京时间）前，将电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼），联系人杨海闽，联系电话：13868907948（617948）逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件或纸质备份投标文件）投标的，投标无效。

3.如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质备份投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

- 五、开标时间和地点

1.开标时间：2023年3月10日09:00（北京时间）

2.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.采购代理机构在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在发出解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行或使用纸质备份投标文件进行线下评标。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.企业信用融资： 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等相关材料。

6.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

þ专门面向中小企业：

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

八、本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见本公告附件：温馨提示。

- 九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1．采购单位：磐安县档案馆

地址：磐安县安文街道根溪1路27号

项目联系人：陈敏              联系电话：0579-84668863

质疑联系人：陈骞              联系电话：0579-84665196

咨询质疑接收二维码

2．招标采购机构名称：金华市政府采购中心磐安县分中心

联系人：周乐飞  陈娅妮

联系电话：0579-84665308     传真：0579-84665305

地址：磐安县安文街道花月路211号建设大厦21楼公共资源交易中心政府采购科

3．同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局

联系人：陈巧慧              监督投诉电话：0579-84883829

地址：磐安县安文街道文溪南路88号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标需求

以下带“▲”条框内容必须响应，不得负偏离，否则视为无效标。

一、项目背景

为进一步加强档案资源开发利用工作，充分发挥档案馆社会文化功能和社会教育功能，加快推进磐安县档案事业发展，依据中办、国办印发的《“十四五”全国档案事业发展规划》和浙江省档案局《关于深入推进新时代浙江档案文化建设的意见》，并结合磐安县档案事业发展实际需求开展项目建设。

（一）指导思想

全面贯彻党的二十大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神特别是考察浙江重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，按照磐安县“十四五”时期经济社会发展总体思路和战略目标，全面深入推进档案“四个体系”建设，突出档案文化和信息化建设，着力提升档案事业发展水平，为打造“四个新磐安”作出积极贡献。

（二）总体目标

完成900平方米(实际布展面积以图纸为准）的综合布展，积极向社会宣传档案文化，增强社会档案意识，努力建成档案馆爱国主义教育基地。

- ▲二、总体要求：

本项目为交钥匙工程，包括但不限于：资料收集、研究论证、展览文本编写、空间效果设计、平面设计、多媒体制作、工程施工、材料设备购置和安装调试、竣工验收、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

工期要求：2023年5月31日前完成“八八战略”专题展建设；2023年7月31日前完成综合展陈整体项目并投入试运行。

质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相关专业质量验收规范验收，须达到合格标准。

- 三、筹建基本设想

（一）地址及规模

磐安县档案馆位于磐安县安文街道根溪一路27号，建筑面积10800平方米。展厅面积900平方米(实际布展面积以图纸为准），分布在一楼。

档案馆建筑符合《档案馆建筑设计规范》，设施一流、功能齐全，全馆库房均配备了高压细水雾灭火系统、恒温恒湿设备和防爆照明灯。馆内出入口、办公区、机房和库房全部装有监控设施，库房和机房设有门禁系统、烟感报警系统和消防报警系统。新馆的投入使用使得档案安全有了可靠保障，档案保管条件得到极大改善，公共服务能力更加现代化。

（二）功能定位

1、磐安县档案研究与展示

档案信息具有不可替代的凭证作用和参考作用，在经济和社会生活中扮演着极其重要的角色。在档案作用越来越被社会认识和重视的今天，档案信息的编辑发布和提供利用工作也越发重要，也越发需要深化。作为行政区域内集中保管展示档案的场馆，理应责无旁贷扛起档案信息编辑发布、提供利用中心、档案历史文化展示的功能，集中提供可靠的真实的档案信息，以更好地提高档案利用效率，发挥档案独特作用。

2、弘扬档案文化的平台

加强档案文化建设，以档案文化建设突破和创新档案工作，实现国家综合档案馆工作由被动服务到主动作为的角色转换，从而提升档案工作品位层次和形象，是全国各级档案部门的普遍共识。县级综合档案馆的功能在新时期应主动适应，成为公共文化场所。具体的就是要在馆舍设计时更加注重开放性与文化功能，在开放查阅档案的同时，可以通过诸如学术报告、文化展览、教育活动等形式，开展爱国爱乡教育，以此扩展档案馆的公共文化服务领域，淡化档案查阅的单一功能，以更贴近百姓生活，满足社会文化需求。

- 五、展览方式

投标人提供的展陈设计方案及施工成果需包含（但不限于）以下几种形式：

1.文字、图片档案原件或仿真复制件展示、陈列；

2.图示、图表展示；

3.照片展示；

4.实物陈列；

5.木雕（刻）；

6.电视、电影放映，触摸屏显示；

7.模型、场景复原等其他方式。

8.重要文字内容采用中英文对照。

9.采用声、光、电、多媒体等现代科技手段。

- 六、设计和施工要求

（一）设计原则

1、布展设计体现“大气、精致、深厚”原则，坚持高质量、高水平、有特色，不是简单拷贝或抄袭其他展馆。

2、考虑楼层现有空间，在不改变大致格局情况下，依据陈列内容的特点，适当调整，充分运用多种艺术手段，以展示档案的历史文化内涵以及部分档案的艺术文物价值，并合理利用声、光、电、多媒体等现代化手段，尤其是通过空间组合、展览布局和参观流线，增强展览陈列的效果，使内容和形式达到尽可能完美的统一。

3、固定展览要根据布展内容，突出各历史时期特点，序厅要有历史厚重感，让档案气息扑面而来，参观者可迅速进入观展状态，要充分利用地面、墙面、空间，从多维角度，给人以时光穿越的感觉，正厅表现手法多样化，尾厅互动新颖；专题展厅可承办各种高品位、高质量的主题展览，要求做移动式隔断和移动式展柜，可根据不同内容、不同体量、不同需要来临时隔断和安置陈列展柜。

4、原则上布展展线走向是从进口开始沿顺时针参观，要针对不同参观对象，考虑党政团体、专业人士、普通市民、学生等各类群体的不同参观要求和流线，以人为本，人性化设计多条展线以供选择，做到无障碍，灵活处理。设计符合消防要求。

5、充分考虑中小学学生的教育需求，深化设计要符合学生参观的特点，增加互动环节。

（二）设计和施工范围

1、深化陈列大纲工作

根据展览的主题思想，并根据采购人提出的要求，深化优化展览大纲。

2、展览策划及初步设计

中标人须依据展陈方案，并与采购方进行深入的沟通和协商开展展览策划和初步设计工作。初步设计包括展览的主题、重点、亮点，展览的色彩、灯饰，展品展示方式，参观路线，观众互动项目等，初步设计方案要有多个创意，具备多个亮点，达到或超过国内同类展览的先进水平。

3、深化设计和施工

根据初步设计方案，开展项目深化设计和施工，其范围主要包括但不限于：

- 展厅墙面、地面、天棚、暖通及艺术装饰设计施工；

- 艺术木雕作品的设计及施工；

（3）展柜（含背景板）、图板设计安装；

（4）展项、展线灯光设计采购安装；

（5）场景复原、多媒体等辅助展品设计施工；

（6）全部展品（模型）的设计安装；

（7）全部展品的说明牌设计安装；

（8）标语标识标牌设计及软装设计。

4、设备购置

展览所需设备的购置及安装调试。

5、工程竣工报批及相关检测，工程移交，结算审计送审，竣工图制作，竣工资料归档，质保期的保修服务等及工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

（三）设计施工内容

长期陈列厅主题“安如磐石”（暂名），以时间为主轴展示磐安的变迁、发展，讲述磐安故事。展览设置四个篇章，分别讲述档案承载的磐安历史风土、磐安解放前的风云变幻、磐安解放初到复县前的曲折发展、磐安复县征程建设成就。

临时展览厅“八八战略”专题展，展示2003年以来磐安坚持一张蓝图绘到底，坚定不移推动“八八战略”在磐安的生动实践，以“生态富县、生态富民”统筹推进生态经济发展、生态环境保护、生态文化建设，实现生态与经济双赢、强县与富民共进的靓丽画卷。

宗旨立意：以尊重历史、立足史志、档案、实物为根本，以挖掘文化内涵为主旨；以打造高起点、高品位、高质量的重要公共文化设施为建设目标，充分展现磐安的文化特色以及城市魅力，为全力构建优雅文明、气质出众的历史文化名城奠定扎实的基础。

风格水准：传统与现代结合，既庄重大气又生动活泼，实现展厅风格个性化、展品组合艺术化、主题语言规范化、展示手段智能化。

设计施工内容可为所有形式内容，各展区布展内容包括但不限于以下内容,可进行合理深化优化。

各展区布展内容

长期陈列厅部分

门厅

磐安地方典型代表文化元素木雕形象墙

序厅

主题墙、前言

第一部分 宅兹浙中

建制沿革

宋韵文化

宗族传承

美丽非遗

第二部分 万山潮涌

日出瑞山

红挺鏖战

抗战置县

磐安解放

第三部分 山乡新生

巩固政权

曲折发展

改革风起

磐安复县

第四部分 复县征程

励精图治甩穷帽（1983-1996）

五龙起舞

管通天下

改革突破

打开山门

脱贫摘帽

第二单元 锚定战略奔小康（1996-2015）

一大战略统全局

两山转化助民富

三大区块搭平台

四江清流送下游

五通工程惠万家

第三单元 砥砺奋进图共富（2015-2023）

现代产业  异军突起

城镇乡村  美丽蜕变

基础设施  不断完善

民生福祉  持续增进

社会治理  全面加强

第四单元  逐梦未来

尾厅

临时展览厅部分

专题1 生态示范创建

专题2 全面深化改革

专题3 对内对外开放

专题4 山海联动发展

专题5 人才强县创新强县

专题6 产业优化升级

专题7 城乡协调发展

专题8 文化强县建设

专题9 民生福祉

专题10 平安磐安建设

专题11 法治磐安建设

专题12 党的全面领导

专题13 清廉磐安建设

专题14 共同富裕

休息区

（四）装饰装修要求

1.施工工艺及质量标准均严格按中华人民共和国《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018，及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013执行。

2.建筑装饰工程施工必须与水电暖通等专业图纸密切配合，若有矛盾应及时组织有关部门协商解决。

3.承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准，施工单位应按有关部门的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并应对施工全过程实行质量控制。

4.建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

5.施工单位应遵守有关部门环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘废气废弃物噪声振动等对周边环境造成的污染和危害。

6.施工单位应遵守有关安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规，应建立相应的管理制度，并应配备必要的设备、器具和标识。

7.建筑装饰装修工程在基体或基层的质量验收合格后施工，对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理并达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018 的要求。

8.建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间(件），并经有关各方确认。

9.管道、设备等的安装、调试应在建筑装饰装修工程施工前完成，当必须同步时，应在饰面施工前完成，装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修，涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。

10.室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求，施工环境温度不应低于 5℃，当必须在低于 5℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施。

11.建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。

12.建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净。

（五）电气工程要求

设计依据

- 《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)；

2. 《会展建筑电气设计规范》(JGJ333-2014)；

3. 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)；

4. 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)；

5. 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)；

6. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)；

7. 《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)；

8. 《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)；

9. 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)；

10.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018 年版；

11.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)；

12.《火灾自动报警系统施工及验收标准》 （GB50166-2019）；

13.《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015）；

14.《档案馆建筑设计规范》（JGJ 25-2010）；

15.《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）；

16.《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）；

17.《中华人民共和国节约能源法》；

18.《节能建筑评价标准》（GB/T50668-2011）；

19.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）；

20. 其他相关技术规范的要求、规定。

照明系统

本项目灯具及光源以精装修专业提供的灯具表为准，光源和灯具一般场所应为节能 I类灯具，展览馆的照明功率密度不大于 13W。光源显色指数 Ra>80,色温 3300K~5300K 之间。 照明、插座由不同的支路供电，照明(I 类灯具)为单相三线制(含 PE 线)，插座回路均设漏电断路器保护(动作电流20mA)。

所有场所尽量采用 LED灯以利节能;

展厅的安全疏散标志设置要求

展厅内设置安全疏散标志，疏散通道内应设置指引疏散方向的疏散指示标志，安全出口设置安全出口标志，展厅平面图注明安全疏散线路。展厅内悬挂设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志的指示方向应向最近的安全出口。

系统设计

1)管线敷设说明

普通照明线路采用 ZRBV3X2.5mm2 穿管金属管设。穿管管径:JDG20;插座线路采用 ZRBV3X4mm2。沿吊顶、墙内暗敷。JDG20 管壁厚度不小于 1.6mm。

2)系统设计说明从接线盒至灯头一段线路需套金属软管保护，所有嵌入式灯具四周不允许有易燃材料；

施工中应考虑尽量利用强电线槽；

所有消防用电应有明显标识；

PE线必须用绿/黄导线或标识；

照明开关、插座暗装，除注明者外，均为 16A。开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施;

接地及安全措施

1. 本项目低压配电系统接地型式采用TN-S系统。

2. 防雷接地、变压器中性点接地及电气设备保护接地等共用统一的接地装置，要求接地电阻不大于1Ω，当接地电阻达不到设计要求时应在室外增设人工接地体。

3. 本项目采用总等电位联结。

4. 强、弱电系统及相关电气设备用房采用共用接地装置.从接地体至总等电位箱、变电所、二级配电间、弱电间局部等电位箱采用40x4热镀锌扁钢焊接。

不允许在金属管道上焊接。

（六）多媒体要求

设计依据

依据相关标准的要求，设计和实施遵循以下设计：

软件集成

1. 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2000；

2. 《民用建筑电气设计规范》JGJ／T16-92；

3. 《建筑设计防火规范》GBJ16-37；

4. 《信息技术互联国际标准》ISO/IEC11801-95；

5. 《软件工程产品质量》（GB/T16260-2006）；

6. 《应用软件系统技术要求 第 1 部分：基于 B/S 体系结构的应用软件系统基本要求》（GB/T30882.1-2014）；

7. 《软件工程术语》（GB/T11457-2006）；

8. 《软件生存周期过程》（GB/T8566-2007）；

9. 《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2008）；

10.《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-2006）。

网络安全

1. 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；

2. 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240－2020）；

3. 《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）；

4. 《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）；

5. 《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（GB/T20282-2006）；

6. 《信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法》（GB/T20281-2020）；

7. 《信息安全技术应用软件安全编程指南》（GB/T38674-2020）；

8. 《信息技术安全技术信息安全事件管理》（GBT20985-2017）；

9. 《信息安全技术网络安全预警指南》（GB/T32924-2016）;

10.《信息安全技术信息安全风险评估实施指南》（GB/T31509-2015）；

11.《信息技术安全技术信息安全风险管理》（GB/T31722-2015）；

12.《信息技术安全技术信息安全控制实践指南》（GB/T22081-2016）；

13.《信息安全技术网络安全威胁信息格式规范》（GB/T36643-2018）；

14.《信息安全技术信息安全应急响应计划规范》（GB/T24363-2009）；

15.《信息安全技术大数据服务安全能力要求》（GB/T35274-2017）；

16.《信息技术服务运行维护》（第 3 部分：应急响应规范）（GB/T28827-2012）。

安全防范

1. 《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T 15408-94；

2. 《安全技术防范报警设备安全性要求和实验方法》GB16796-97；

3. 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001。

设计理念

1.先进型原则：采用的系统结构是先进的、开放的体系结构。

2.成熟实用性原则：保证所采用的设备和技术属世界成熟产品，在相应的应用领域内占有较大的用户市场。系统各项指标能够最大限度地满足实际工作的要求，把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑。

3.可扩充性、可维护性原则：要为系统以后的升级预留空间，系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的，要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。

4.经济型原则：在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目标。

5.整洁美观性：本系统的布线结构合理，施工技术专业，各种设备都有整洁、大方的外观，使业主有浓厚的兴趣使用本系统。

- 八、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 艺术木雕 | 画稿创作费 | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 总面积不小于90㎡ 1.底层≥40mm*60mm钢管固定，木材底板（太阳光）雕刻部分用20—30mm材料固定到钢管，≥60mm雕刻板固定到底板，总厚度为120±2mm 2.定制加工，椴木实木雕刻图案 | 项 | 1 |  |
| 3 | 休息区 | 定制椴木木质书架，局部暗藏灯带，进深≥400mm | ㎡ | 26 |  |
| 4 |  | 定制椴木木质休息座椅，暗藏灯带，宽度不小于500mm，高度不小于400mm | m | 8 |  |
| 5 |  | 仿真绿植 | 项 | 1 |  |
| 二 | 展厅 |  |  |  |  |
| （一） | 装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 自流坪楼地面 | 1.原地砖面层打磨找平 2.防渗透剂（防潮层）涂刷 3.自流平地面找平处理不小于5mm厚 | ㎡ | 745.95 |  |
| 2 | 橡胶板卷材楼地面 | 铺贴不小于2.6mm厚仿石板地胶/橡胶板卷材地胶楼地面 | ㎡ | 700.94 |  |
| 3 | 混油地台 | h≤80mm，木龙骨龙骨+15mm阻燃板基层，混油饰面板安装，专用收边条收边； | ㎡ | 23.11 |  |
| 4 | 地面造型无限镜像玻璃 | 定制地面造型，无限镜像钢化玻璃地台 | ㎡ | 21.9 |  |
| 5 | 地面内置灯槽 | 灯槽基础造型，灯片面层 | m | 13.56 |  |
| 6 | 吊顶天棚 | 1.50系列轻钢龙骨双层9.5mm防潮石膏板错缝安装 2.刮腻子刷乳胶漆三遍 | ㎡ | 682.1 |  |
| 7 | 定制软膜天花 | 定制软膜灯箱吊顶 | ㎡ | 11.65 |  |
| 8 | 铝方通吊顶 | 天棚铝方通配套龙骨 铝方通间距不小于100mm | ㎡ | 38.6 |  |
| 9 | 灯带(槽） | 灯槽：木龙骨，不小于15mm细木工板基层，一层9.5mm厚防潮纸面石膏板刷白色乳胶漆2底2面，其他板材面刷防火涂料3遍 | ㎡ | 56 |  |
| 10 | 吊顶木制造型 | 吊顶木制造型装饰条制安 | m | 67.2 |  |
| 11 | 吊顶UV画面 | 吊顶UV画面裱贴（画面内容由美工二次排版） | ㎡ | 10.12 |  |
| 12 | 铝板造型顶 | 1.50系列轻钢龙骨，不小于12mm阻燃板造型基层 ≥2.3mm铝板造型装饰，包含灯槽造型 | ㎡ | 13.6 |  |
| 13 | 轻质隔墙 | 75系列轻钢龙骨@400，≥15mm厚阻燃板基层 | ㎡ | 612 |  |
| 14 | 金属踢脚线 | 80mm高≥1.5mm厚不锈钢踢脚线 | m | 129 |  |
| 15 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板，≥15mm厚木饰面板 | ㎡ | 10 |  |
| 16 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板，≥15mm厚木纹饰面板 | ㎡ | 65 |  |
| 17 | 墙面装饰板 | 墙面定制木质格栅条饰面板 | ㎡ | 31.2 |  |
| 18 | 墙面喷刷涂料 | ≥12mm防潮石膏板创作艺术肌理饰面 | ㎡ | 126 |  |
| 19 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板，≥3mm金属饰面板造型 | ㎡ | 50.36 |  |
| 20 | 宣绒布喷绘饰面 | ≥12mm防潮石膏板裱贴宣绒布喷绘饰面（画面内容由美工二次排版） | ㎡ | 207 |  |
| 21 | 墙面仿古砖 | 墙面≥12mm厚水泥压力板基层粘贴仿古砖饰面 | ㎡ | 13 |  |
| 22 | 墙面装饰板 | ≥15mm厚混油/喷漆饰面板（包含吊顶） | ㎡ | 53.7 |  |
| 23 | 墙面定制灯箱 | 墙面定制灯箱制作（画面内容由平面二次设计） | ㎡ | 13.3 |  |
| 24 | 钢化夹胶（UV画）玻璃隔断 | 5mm+5mm钢化夹胶（UV画）玻璃隔断（画面内容由平面二次设计），含边框 | ㎡ | 2.5 |  |
| 25 | 钢化玻璃隔断 | 8mm钢化玻璃隔断制安，包含边框 | ㎡ | 6 |  |
| 26 | 定制铜门 | 定制铜门制安≥3000mm*2800mm，包含定制把手、门锁及五金件 | 樘 | 1 |  |
| 27 | 定制铜门 | 定制铜门制安≥2400mm*2500mm，包含定制把手、门锁及五金件 | 樘 | 1 |  |
| 28 | 定制古典木质花格门 | 定制古典木质花格门不小于800mm*2400mm | 樘 | 1 |  |
| 29 | 活动隔断轨道 | 展馆专用活动隔断轨道 | m | 45 |  |
| 30 | 移动隔墙 | 展馆专用移动隔墙 | ㎡ | 134.825 |  |
| （二） | 电气工程 |  |  |  |  |
| 31 | 配电箱 | 40回路配电箱墙面固定安装 | 台 | 1 |  |
| 32 | 桥架 | ≥100*100*1.2mm钢制桥架吊顶内安装 | m | 26 |  |
| 33 | 配管 | 暗配 电气配管 JDG20 | m | 700 |  |
| 34 | 接线盒 | 接线盒暗装 | 个 | 159 |  |
| 35 | 配线 | 管内穿线 ZRBV2.5mm | m | 1400 |  |
| 36 | 配线 | 管内穿线 ZRBV4mm | m | 770 |  |
| 37 | 装饰灯 | 展馆专业明装筒灯 | 套 | 67 |  |
| 38 | 装饰灯 | 应急筒灯（24小时充电） | 套 | 11 |  |
| 39 | 装饰灯 | 展馆专业轨道射灯 | 套 | 20 |  |
| 40 | 装饰灯 | 双头豆胆灯 12瓦三色变光 | 套 | 16 |  |
| 41 | 装饰灯 | 线条灯 W≤80mm | m | 40.8 |  |
| 42 | 装饰灯 | 暗藏灯带 | m | 207.5 |  |
| 43 | 装饰灯 | 疏散/出口指示灯 | 套 | 10 |  |
| 44 | 插座 | 墙面五孔插座安装 | 个 | 25 |  |
| 45 | 其他电器 | 地面插座安装 | 套 | 10 |  |
| （三） | 设备购置和制作 |  |  |  |  |
| 46 | 定制触摸屏展示柜 | 定制可抽拉式触摸屏展示柜。L=3000mm | 个 | 1 |  |
| 47 | 固定柱脚展柜 | 定制固定柱脚展柜，面罩钢化安全玻璃h=1000mm | m | 10.1 |  |
| 48 | 沿墙固定展柜 | 定制沿墙固定展柜，面罩钢化安全玻璃h=1000mm W=600mm | m | 13.9 |  |
| 49 | 通高玻璃展柜 | 1.定制钢化夹胶安全玻璃展柜，中间展示台； 2.规格：600*L*600mmW*2000mmH | 个 | 2 |  |
| 50 | 独立展柜 | 定制展馆专用展柜，面罩钢化安全玻璃。L=1200±10mm | 个 | 5 |  |
| 51 | 墙面书架 | 墙面定制实木书架挂装h=650±10mm | m | 8 |  |
| 52 | 固定柱脚说明展柜 | 定制固定柱脚说明展柜h=500±10mm | m | 5.8 |  |
| 53 | 墙面嵌入式展柜 | h=500mm 木质边框定制 1.顶部暗藏灯带面罩软膜灯箱 2.背部及底部亚麻布饰面，外罩钢化玻璃 | m | 2.2 |  |
| 54 | 定制悬挑柜 | 1.墙面悬挑柜制安；2.W=600mm,h=300mm | m | 9.6 |  |
| 55 | 通柜 | 1.顶部暗藏灯带面罩10mm磨砂玻璃 2.通柜内背部及底部亚麻布饰面，外罩12mm钢化玻璃 3.300mm高木纹饰面底柜，底柜中间铺设樟木层板 | ㎡ | 4.12 |  |
| 56 | 木质展台 | 木质展台W=500mm | m | 13 |  |
| （四） | 展板、美工字 |  |  |  |  |
| 57 | 吊顶悬挂展板 | 吊顶悬挂展板（双面内容） | ㎡ | 8 |  |
| 58 | 标题牌 | 定制标题牌表面镌刻艺术字 | 项 | 4 |  |
| 59 | 墙面展板 | 美工挂板（展板内容由美工二次排版）；单块面积小于1㎡ | 个 | 65 |  |
| 60 | 墙面展板 | 美工挂板（展板内容由美工二次排版）； | ㎡ | 18 |  |
| 61 | 墙面工艺壁布展板 | 定制工艺壁布展板（画面内容由美工二次排版） | ㎡ | 3 |  |
| 62 | 金属立体字 | 展馆门头金属立体字制安，包含美工设计 | 个 | 10 |  |
| 63 | 发光字 | 亚克力发光立体字h≤300mm | 个 | 27 |  |
| 64 | 立体字 | 亚克力烤漆立体字，包含美工设计，单个小于300mm*300mm | 个 | 60 |  |
| 65 | 立体字 | 墙面粘贴，包含美工排版 | ㎡ | 1 |  |
| 66 | 定制说明牌 | 定制说明牌 | 个 | 1 |  |
| （五） | 辅助展品制作 |  |  |  |  |
| 67 | 形象墙 | 主题形象墙 | 项 | 1 |  |
| 68 | 宋韵文化场景还原 | “婺州南孔”文化场景还原，包含书案、座垫、画轴、墙面木质门扇、房梁柱及牌匾等 | 项 | 1 |  |
| 69 | 人物塑像 | 玻璃钢仿石刻人物塑像 | 人 | 1 |  |
| 70 | 仿旧木质建筑结构 | “玉山古茶场”建筑还原，屋檐、圆柱、木质梁等 | m | 13 |  |
| 71 | 木质屏风隔断 | 仿旧木质屏风隔断 | ㎡ | 10 |  |
| 72 | 仿山体造形 | 仿山体造型塑造h=300mm | m | 7.3 |  |
| 73 | 建筑场景还原 | “磐安建县”场景还原 | 项 | 1 |  |
| 74 | 人物剪影 | 真人比例立体人物剪影 | 人 | 5 |  |
| 75 | 人物剪影 | “劳动场景”透明立体板人物剪影 | 人 | 6 |  |
| 76 | 建筑剪影 | 透明立体板建筑剪影，h=600mm L≤2000mm | 处 | 3 |  |
| （六） | 多媒体 |  |  |  |  |
| 77 | ★投影机 | 产品类型：激光工程投影机 投影技术：DLP 亮度：不小于6000流明 对比度：15000:1 高清分辨率：WUXGA（≥1920*1200） 屏幕比例：16:10 投影尺寸：36-210英寸 灯泡寿命：正常模式：不小于20000小时 | 台 | 1 |  |
| 78 | 短焦镜头 | 一、功能描述：投影距离不足时放大画面尺寸 二、重要参数：透射比：0.8:1 要求：原厂原装 | 台 | 1 |  |
| 79 | 投影吊架 | 定制 可调式投影机吊装架 | 套 | 1 |  |
| 80 | 播放服务器 | 国产CPU；内存容量：≥8GB ；硬盘容量：≥128GB ；支持网络唤醒 | 台 | 1 |  |
| 81 | 吸顶音箱 | 吸顶式扩声设备：频率响应：90Hz-16kHz(-3dB)/持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 100V—2W, 4W, 8W, 8Ω连续/阻抗：70V/100V或8Ω/灵敏度：84dB-SPL/1W@1m | 只 | 2 |  |
| 82 | 功放 | 100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出。2路话筒输入，2路AUX输入；1路AUX输出；100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出。 5单元LED电平表。有默音功能，便于插入紧急广播。 | 台 | 1 |  |
| 83 | 防干扰器 | 定制防干扰期设备，强电过滤器，静电干扰抑制功能，立体声音滤波器音响会议噪音隔离器消除电流声，音频抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。 | 条 | 1 |  |
| 84 | 播控控制模块 | 播放控制模块，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能 | 项 | 1 |  |
| 85 | 屏保内容制作 | 定制特效屏保影片制作，时长不超过15秒 | 套 | 1 |  |
| 86 | 内容制作 | 影片类型：多媒体包装剪辑； 资料搜集，脚本撰写； 多媒体视效包装； 后期较色； 后期剪辑输出； 音乐、音效制作。 | 分钟 | 1 |  |
| 87 | ★LED屏 | 像素间距(mm) ≤1.86 模组尺寸(mm) 300x168.75x3 模组分辨率(pixels) 160 x90 像素组成1R1G1B LED类型SmD1515 工作电压（DC）4.2V | ㎡ | 7 |  |
| 88 | 控制系统 | 定制 全彩色显示屏高清LED智能控制卡及接收卡，高刷扫描,具备单点亮度和灰度调试接口,控制电路具有良好的,完备的保护功能 | 套 | 1 |  |
| 89 | 视频处理器 | 像素点位处理 | 台 | 1 |  |
| 90 | 配电柜 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 91 | 固定支架 | 依据现场墙面结构固定屏幕的金属支架，国标钢材 | ㎡ | 7 |  |
| 92 | 显示器 | AOC27B2H 分辨率：≥1920*1080 输入接口：HDmI VGA | 台 | 1 |  |
| 93 | 无线键鼠 | 键鼠套装颜色黑色，规格尺寸（mm）：≥380*110*20mm鼠标规格尺寸（mm）：≥100*60*35mm 、其他特性：无鼠标收纳仓：无鼠标电池：AA电池x2键盘电池：AAA电池x2 | 套 | 1 |  |
| 94 | 播放服务器 | 国产CPU ；内存容量：≥16GB；硬盘容量：≥256GB固态硬盘；支持网络唤醒 | 台 | 1 |  |
| 95 | 吸顶音箱 | 吸顶式扩声设备：频率响应：90Hz-16kHz(-3dB)/持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 100V—2W, 4W, 8W, 8Ω连续/阻抗：70V/100V或8Ω/灵敏度：84dB-SPL/1W@1m | 只 | 2 |  |
| 96 | 功放 | 100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出。2路话筒输入，2路AUX输入；1路AUX输出；100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出。 5单元LED电平表。有默音功能，便于插入紧急广播。 | 台 | 1 |  |
| 97 | 防干扰器 | 定制防干扰期设备，强电过滤器，静电干扰抑制功能，立体声音滤波器音响会议噪音隔离器消除电流声，音频抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。 | 条 | 1 |  |
| 98 | 播控控制模块 | 播放控制模块，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能 | 项 | 1 |  |
| 99 | 屏保内容制作 | 定制特效屏保影片制作，时长不超过15秒 | 套 | 1 |  |
| 100 | 内容制作 | 影片类型：多媒体包装剪辑； 资料搜集，脚本撰写； 多媒体视效包装； 后期较色； 后期剪辑输出； 音乐、音效制作。 | 分钟 | 2 |  |
| 101 | 红外触摸框 | 3000mm*2400mm；红外10点触摸； 输入方式 手指、带手套的手或其他触摸感应介质，触摸力度 无需力度， 输入电压 +4.5V~+5.5V DC 工作电流触摸激活力 180mA 功率 ≤900mW 物理分辨率 2.5mm 最小触摸体 >5mm 分辨率≥ 4096×4096 响应时间 不小于18ms 控制器接口 EIA 232E 噪音 无 适用操作系统 Win9x,Winme, Windows2K/XP, WindowsNT4.0, WinCE onX86, Linux, Dos 兼容性 同GT Controller 4001S Ver1.0协议兼容 即插即用 符合串口设备PnP 规范 电源管理 符合ACPI 高级电源管理规范 透光率 ≥92% 最高可达100%（无玻璃） 温度 工作 -10℃ to 55℃ 存储 -40 to 85℃ 相对湿度 0% to 95% 无结露 海拔高度 3000 米 | 项 | 1 |  |
| 102 | 互动模块控制 | 在桌面一体机操作之后，使用网络传输协议，用户数据报通讯技术，将操作指令传输到大屏幕，大屏幕接收指令，讲解相应的内容。从而实现桌面一体机与大屏互动 | 项 | 1 |  |
| 103 | 触摸一体机 | 屏幕对角线尺寸≥32，6点红外触摸技术。分辨率：≥1920×1080 支持格式：1080p（全高清）I5/4G/60G固态工业级主板 | 台 | 6 |  |
| 104 | 交互模块 | 交互模块程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载，不多于五级模块。 | 项 | 1 |  |
| 105 | 触摸屏内容 | 图文制作：UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作（不含片源制作） | 项 | 1 |  |
| 106 | 触摸一体机 | 屏幕对角线尺寸≥21.5，6点红外触摸技术。分辨率：≥1920×1080 支持格式：1080p（全高清）I5/4G/60G固态工业级主板 | 台 | 1 |  |
| 107 | 交互模块 | 交互模块程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载，不多于五级模块。 | 项 | 1 |  |
| 108 | 触摸屏内容 | 图文制作：UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作（不含片源制作） | 项 | 1 |  |
| 109 | 程序开发 | 诗词竞赛程序开发，寓教于乐，学生参观时可用于整个展厅触摸一体机互动。 | 项 | 1 |  |
| 110 | 触摸一体机 | 屏幕对角线尺寸≥65，6点红外触摸技术。分辨率：≥1920×1080 支持格式：1080p（全高清）I5/4G/60G固态工业级主板 | 台 | 1 |  |
| 111 | 交互模块 | 交互模块程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载，不多于五级模块。 | 项 | 1 |  |
| 112 | 触摸屏内容 | 图文制作：UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作（不含片源制作） | 项 | 1 |  |
| 113 | 彩色打印机 | 彩色喷墨多功能打印机PixLab V1（四色墨水预备3套）；支持无线网络打印；端口USB；单面支持纸张尺寸A6；支持照片打印；彩色模式最佳打印分辨率：4800*1200dpi；黑白模式最佳打印分辨率1200*1200dpi | 台 | 1 |  |
| 114 | 超高清壁挂显示屏 | 屏幕尺寸≥70英寸 屏幕比例 16:9 超高清4K 图像参数支持格式 2160p | 台 | 1 |  |
| 115 | 壁挂架 | 定制，工程加厚 | 个 | 1 |  |
| 116 | 播放器 | 定制 播放器参数：支持1080p、1080i、720p、576p、480p的输出分辨率，通过USB、SD卡等接口接入片源，可播放rmvb,avi,3gp,flv,mp4,mpeg,mpg,rm,f4vRm/RmVB等格式 | 台 | 1 |  |
| 117 | 防干扰器 | 定制防干扰期设备，强电过滤器，静电干扰抑制功能，立体声音滤波器音响会议噪音隔离器消除电流声，音频抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。 | 条 | 1 |  |
| 118 | 互动点选感应按钮 | 定制点选感应按钮，增强互动性，点选后与大屏互动，显示相应内容，通过中央屏幕了解非遗信息 | 套 | 16 |  |
| 119 | 点选互动模块 | 点选 互动交互模块，参观者通过点选按钮感应物体，届时大屏幕上播放感兴趣的非遗项目，多个感应物体对应，多个互动内容，操作简单，互动性强。 | 项 | 1 |  |
| 120 | 播控控制模块 | 播放控制模块，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能 | 项 | 1 |  |
| 121 | 屏保内容制作 | 定制特效屏保影片制作，时长不超过15秒 | 套 | 1 |  |
| 122 | 内容制作 | 影片类型：多媒体包装剪辑； 资料搜集，脚本撰写； 多媒体视效包装； 后期较色； 后期剪辑输出； 音乐、音效制作。 | 分钟 | 1 |  |
| 123 | ★触摸一体机 | 屏幕对角线尺寸≥85，6点红外触摸技术。分辨率：≥1920×1080 支持格式：1080p（全高清）I5/4G/60G固态工业级主板 | 台 | 1 |  |
| 124 | 定向音响 | 指向性，定位音箱，超高灵敏度，声音清脆，互不干扰 | 套 | 1 |  |
| 125 | 交互模块 | 交互模块程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载，不多于五级模块。 | 项 | 1 |  |
| 126 | 触摸屏内容 | 图文制作：UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作（不含片源制作） | 项 | 1 |  |
| 127 | ★超高清壁挂显示屏 | 屏幕尺寸≥65英寸 屏幕比例 16:9 超高清4K 图像参数支持格式 2160p | 台 | 1 |  |
| 128 | 壁挂架 | 定制，工程加厚 | 个 | 1 |  |
| 129 | 播放器 | 定制 播放器参数：支持1080p、1080i、720p、576p、480p的输出分辨率，通过USB、SD卡等接口接入片源，可播放rmvb,avi,3gp,flv,mp4,mpeg,mpg,rm,f4vRm/RmVB等格式 | 台 | 1 |  |
| 130 | 防干扰器 | 定制防干扰期设备，强电过滤器，静电干扰抑制功能，立体声音滤波器音响会议噪音隔离器消除电流声，音频抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。 | 条 | 1 |  |
| 131 | 播控控制模块 | 播放控制模块，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能 | 项 | 1 |  |
| 132 | 内容制作 | 影片类型：多媒体包装剪辑； 资料搜集，脚本撰写； 多媒体视效包装； 后期较色； 后期剪辑输出； 音乐、音效制作。 | 分钟 | 2 |  |
| 133 | 触摸一体机 | 屏幕对角线尺寸≥21.5，6点红外触摸技术。分辨率：1920×1080 支持格式：1080p（全高清）I5/4G/60G固态工业级主板 | 台 | 1 |  |
| 134 | 交互模块 | 交互模块程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载，不多于五级模块。 | 项 | 1 |  |
| 135 | 触摸屏内容 | 图文制作：UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作（不含片源制作） | 项 | 1 |  |
| 136 | 超高清壁挂显示屏 | 屏幕尺寸≥65英寸 屏幕比例 16:9 超高清4K 图像参数支持格式 2160p | 台 | 1 |  |
| 137 | 壁挂架 | 定制，工程加厚 | 个 | 1 |  |
| 138 | 播放器 | 定制 播放器参数：支持1080p、1080i、720p、576p、480p的输出分辨率，通过USB、SD卡等接口接入片源，可播放rmvb,avi,3gp,flv,mp4,mpeg,mpg,rm,f4vRm/RmVB等格式 | 台 | 1 |  |
| 139 | 防干扰器 | 定制防干扰期设备，强电过滤器，静电干扰抑制功能，立体声音滤波器音响会议噪音隔离器消除电流声，音频抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。 | 条 | 1 |  |
| 140 | 播控控制模块 | 播放控制模块，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能 | 项 | 1 |  |
| 141 | 内容制作 | 影片类型：多媒体包装剪辑； 资料搜集，脚本撰写； 多媒体视效包装； 后期较色； 后期剪辑输出； 音乐、音效制作。 | 分钟 | 1 |  |
| 142 | 触摸一体机 | 屏幕对角线尺寸≥21.5，6点红外触摸技术。分辨率：≥1920×1080 支持格式：1080p（全高清）I5/4G/60G固态工业级主板 | 台 | 1 |  |
| 143 | 交互模块 | 交互模块程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载，不多于五级模块。 | 项 | 1 |  |
| 144 | 触摸屏内容 | 图文制作：UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作（不含片源制作） | 项 | 1 |  |
| 145 | 超高清壁挂显示屏 | 屏幕尺寸≥70英寸 屏幕比例 16:9 超高清4K 图像参数支持格式 2160p | 台 | 1 |  |
| 146 | 壁挂架 | 定制，工程加厚 | 个 | 1 |  |
| 147 | 播放器 | 定制 播放器参数：支持1080p、1080i、720p、576p、480p的输出分辨率，通过USB、SD卡等接口接入片源，可播放rmvb,avi,3gp,flv,mp4,mpeg,mpg,rm,f4vRm/RmVB等格式 | 台 | 1 |  |
| 148 | 防干扰器 | 定制防干扰期设备，强电过滤器，静电干扰抑制功能，立体声音滤波器音响会议噪音隔离器消除电流声，音频抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。 | 条 | 1 |  |
| 149 | 播控控制模块 | 播放控制模块，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能 | 项 | 1 |  |
| 150 | 屏保内容制作 | 定制特效屏保影片制作，时长不超过15秒 | 套 | 1 |  |
| 151 | 内容制作 | 影片类型：多媒体包装剪辑； 资料搜集，脚本撰写； 多媒体视效包装； 后期较色； 后期剪辑输出； 音乐、音效制作。 | 分钟 | 2 |  |
| 152 | ★LED屏 | 像素间距(mm)≤1.86 模组尺寸(mm) 300x168.75x3 模组分辨率(pixels) 160 x90 像素组成1R1G1B LED类型SmD1515 工作电压（DC）4.2V | ㎡ | 11.5 |  |
| 153 | 控制系统 | 全彩色显示屏高清LED智能控制卡及接收卡，高刷扫描，具备单点亮度和灰度调试接口，控制电路具有良好的，完备的保护功能 | 套 | 1 |  |
| 154 | 视频处理器 | 像素点位处理 | 台 | 1 |  |
| 155 | 配电柜 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 156 | 固定支架 | 依据现场墙面结构固定屏幕的金属支架，国标钢材 | ㎡ | 11.5 |  |
| 157 | 显示器 | 分辨率：≥1920*1080 输入接口：HDmI VGA | 台 | 1 |  |
| 158 | 无线键鼠 | 键鼠套装颜色黑色，规格尺寸（mm）：380*114*21mm重量（g）键盘：341g鼠标规格尺寸（mm）：108*61*38mm 重量（g）：61g其他特性：无鼠标收纳仓：无鼠标电池：AA电池x2键盘电池：AAA电池x2 | 套 | 1 |  |
| 159 | 播放服务器 | 国产CPU ；内存容量：≥16GB；硬盘容量：≥256GB固态硬盘；支持网络唤醒 | 台 | 1 |  |
| 160 | 吸顶音箱 | 吸顶式扩声设备：频率响应：90Hz-16kHz(-3dB)/持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 100V—2W, 4W, 8W, 8Ω连续/阻抗：70V/100V或8Ω/灵敏度：84dB-SPL/1W@1m | 只 | 2 |  |
| 161 | 功放 | 一、特性：*100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出。 *2路话筒输入，2路AUX输入；1路AUX输出；100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出。 *5单元LED电平表。 *有默音功能，便于插入紧急广播。 | 台 | 1 |  |
| 162 | 感应器 | 定制互动感应器 | 台 | 1 |  |
| 163 | 防干扰器 | 定制防干扰期设备，强电过滤器，静电干扰抑制功能，立体声音滤波器音响会议噪音隔离器消除电流声，音频抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。 | 条 | 1 |  |
| 164 | 播控控制模块 | 播放控制模块，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能 | 项 | 1 |  |
| 165 | 屏保内容制作 | 定制特效屏保影片制作，时长不超过15秒 | 套 | 1 |  |
| 166 | 内容制作 | 视频拍摄、剪辑，背景音乐 ＋ 音效制作 | 分钟 | 2 |  |
| 167 | 触摸一体机 | 屏幕对角线尺寸≥65，6点红外触摸技术。分辨率：≥1920×1080 支持格式：1080p（全高清）I5/4G/60G固态工业级主板 | 台 | 1 |  |
| 168 | ★平板电脑触摸一体机 | ≥11寸，内存≥256GB | 台 | 1 |  |
| 169 | 交互模块 | 交互模块程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载，不多于五级模块。 | 项 | 2 |  |
| 170 | 触摸屏内容 | 图文制作：UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作（不含片源制作） | 项 | 2 |  |
| 171 | ★LED屏 | 像素间距(mm) ≤1.86 模组尺寸(mm) 300x168.75x3 模组分辨率(pixels) 160 x90 像素组成1R1G1B LED类型SmD1515 工作电压（DC）4.2V | ㎡ | 11.5 |  |
| 172 | 控制系统 | 全彩色显示屏高清LED智能控制卡及接收卡，高刷扫描，具备单点亮度和灰度调试接口，控制电路具有良好的，完备的保护功能 | 套 | 1 |  |
| 173 | 视频处理器 | 像素点位处理 | 台 | 1 |  |
| 174 | 配电柜 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 175 | 固定支架 | 依据现场墙面结构固定屏幕的金属支架，国标钢材 | ㎡ | 11.5 |  |
| 176 | 显示器 | 分辨率：≥1920*1080 输入接口：HDmI VGA | 台 | 1 |  |
| 177 | 无线键鼠 | 键鼠套装颜色黑色，规格尺寸（mm）：380*114*21mm重量（g）键盘：341g鼠标规格尺寸（mm）：108*61*38mm 重量（g）：61g其他特性：无鼠标收纳仓：无鼠标电池：AA电池x2键盘电池：AAA电池x2 | 套 | 1 |  |
| 178 | 播放服务器 | 国产CPU ；内存容量：≥16GB；硬盘容量：≥256GB固态硬盘；支持网络唤醒 | 台 | 1 |  |
| 179 | 吸顶音箱 | 吸顶式扩声设备：频率响应：90Hz-16kHz(-3dB)/持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 100V—2W, 4W, 8W, 8Ω连续/阻抗：70V/100V或8Ω/灵敏度：84dB-SPL/1W@1m | 只 | 2 |  |
| 180 | 功放 | 100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出。 2路话筒输入，2路AUX输入；1路AUX输出；100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出。 5单元LED电平表。有默音功能，便于插入紧急广播。 | 台 | 1 |  |
| 181 | 防干扰器 | 定制防干扰期设备，强电过滤器，静电干扰抑制功能，立体声音滤波器音响会议噪音隔离器消除电流声，音频抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。 | 条 | 1 |  |
| 182 | 播控控制模块 | 播放控制模块，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能 | 项 | 1 |  |
| 183 | 屏保内容制作 | 定制特效屏保影片制作，时长不超过15秒 | 套 | 1 |  |
| 184 | 内容制作 | 影片类型：多媒体包装剪辑； 资料搜集，脚本撰写； 多媒体视效包装； 后期较色； 后期剪辑输出； 音乐、音效制作。 | 分钟 | 2 |  |
| 185 | 触摸一体机 | 屏幕对角线尺寸≥21.5，6点红外触摸技术。分辨率：≥1920×1080 支持格式：1080p（全高清）I5/4G/60G固态工业级主板 | 台 | 3 |  |
| 186 | 交互模块 | 交互模块程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载，不多于五级模块。 | 项 | 1 |  |
| 187 | 触摸屏内容 | 图文制作：UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作（不含片源制作） | 项 | 1 |  |
| 188 | ★超高清壁挂显示屏 | 屏幕尺寸≥98英寸 屏幕比例 16:9 超高清4K 图像参数支持格式 2160p | 台 | 1 |  |
| 189 | 壁挂架 | 定制，工程加厚 | 个 | 1 |  |
| 190 | 播放器 | 播放器参数：支持1080p、1080i、720p、576p、480p的输出分辨率，通过USB、SD卡等接口接入片源，可播放rmvb,avi,3gp,flv,mp4,mpeg,mpg,rm,f4vRm/RmVB等格式 | 台 | 1 |  |
| 191 | 防干扰器 | 定制防干扰期设备，强电过滤器，静电干扰抑制功能，立体声音滤波器音响会议噪音隔离器消除电流声，音频抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。 | 条 | 1 |  |
| 192 | 播控控制模块 | 播放控制模块，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能 | 项 | 1 |  |
| 193 | 内容制作 | 影片类型：多媒体包装剪辑； 资料搜集，脚本撰写； 多媒体视效包装； 后期较色； 后期剪辑输出； 音乐、音效制作。 | 分钟 | 2 |  |
| 194 | 触摸一体机 | 屏幕对角线尺寸≥32，6点红外触摸技术。分辨率：≥1920×1080 支持格式：1080p（全高清）I5/4G/60G固态工业级主板 | 台 | 1 |  |
| 195 | 交互模块 | 交互模块程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载，不多于五级模块。 | 项 | 1 |  |
| 196 | 触摸屏内容 | 图文制作：UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作（不含片源制作） | 项 | 1 |  |
| 197 | 中控及辅料 |  |  |  |  |
| 198 | 中控 |  |  |  |  |
| 199 | ★中控主机 | 采用主频达210mHZ的32位内嵌式处理器，3个COm口，1个红外，1路IO使XPCⅡ-ZK3可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备） | 台 | 1 |  |
| 200 | 嵌入式集中控制器 | 多种控制方式组合，不小于20路RS-232/RS-485串行接口，不小于16路DI输入，不小于16路DI/DC12V/DC24V输出，8路红外学习控制接口，TCP/IP通讯接口，嵌入式控制程序，箱体含智能温度控制风扇，可自动判断温度的高低自动开启、停止机箱内风扇的运行，配PLC编程模块与中控模块对接，可随时监控控制器内部温度、受控设备运行状态 | 套 | 1 |  |
| 201 | 智能灯控柜 | 采用三相五线进线，3P塑壳断路器，标准落地安装电器柜和电器柜安装底座，包含：32路灯光开关控制模块ABB/AC220V.20A容量（配20路单P断路器ABB），12路展厅插座电源控制ABB/AC220V.40A容量，（配12路1+N漏电保护断路器ABB），2路自动门控制接口（开关，常开，常闭），6路手动电源控制应急按钮(编程模块损坏时通过手动按钮启动受控的灯光及受控强电设备），1路RS232或TCP/IP通讯接口，嵌入式程序开发，每路输入输出均带LED状态指示灯，每路开关控制响应时间不大于20ms，1路通讯接口，配PLC编程模块与中控模块对接 | 套 | 1 |  |
| 202 | 平板电脑 | ≥11寸，内存≥256GB | 台 | 2 |  |
| 203 | 交换机 | 千兆48口企业级交换机 | 台 | 1 |  |
| 204 | 交换机 | 千兆24口企业级交换机 | 台 | 1 |  |
| 205 | 路由器 | 企业级千兆路由器 | 台 | 1 |  |
| 206 | 无线AP | 企业级千兆无线AP | 台 | 5 |  |
| 207 | 中控系统编程 | 根据展厅需求，定制开发设备及照明软件管控系统，对多路灯光开关（不小于255路），满足展厅各展项控制需求，电视、投影机、触摸一体机、LED屏及主机的开、关机操作功能，控制终端操作系统编程开发，基于网络平台定制开发的操作平台，安卓系统、Windows系统兼容，用于多种指令发送，支持多种代码转换，与中控主机双向通信，结合智能化展示厅内设备及照明布局定制开发。 | 项 | 1 |  |
| 208 | 监控系统 |  |  |  |  |
| 209 | ★监控系统监控摄像机 | ≥400万网络半球摄像机 点阵式红外灯技术，照射距离：20-30 米 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控支持日夜两套参数独立配置 | 台 | 10 |  |
| 210 | 监控硬盘录像机 | 输出功率≤200W 网络管理网络协议IPv6、UPnP(即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取 IP 地址）等其他尺寸 445mm（宽）×400mm（深）×71mm（高）电源 AC 220V 80W 功耗（不含硬盘）≤20W 工作温度-10℃--＋55℃工作湿度 10％--90％重量（不含硬盘）≤5Kg，含 6T 希捷监控专用硬盘*8 块。 | 台 | 1 |  |
| 211 | 辅料 |  |  |  |  |
| 212 | 控制网线 | 超6类非屏蔽网线 | m | 600 |  |
| 213 | 视频线 | HDmI高清线，单根L≤20m | 条 | 10 |  |
| 214 | 音箱线 | 国标 | 卷 | 1 |  |
| 215 | 机柜 | 2m800*600网面 | 台 | 2 |  |
| 216 | 辅料 | 辅料 | 批 | 1 |  |
| 三 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 设计费（含深化设计） | 参考2014版《建筑装饰设计收费标准》 | 项 | 1 |  |
| 2 | 空调、新风、消防改造 | 展厅、新风、空调消防改造 | 项 | 1 |  |

注：以上参数及数量为采购人基本要求，响应单位设计内容在满足上表内容要求外可提升配置或增加数量并进行相应的投标报价。

- 九、图纸附件

十、付款方式

1、合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内，供应商出具预付款和履约保证金保函后 (可在政采云平台购买) ，采购人向中标人支付40%合同款。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监 (2020) 3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务 (https://jinrong.zcygov.cn/) ，查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线 400-903-9583。

2、“八八战略”专题展按期完工后，甲方支付至合同价款的50%；长期陈列展主体结构完成、全部设备进场，甲方支付至合同价款的75%；项目初步验收后10个工作日内，甲方支付至合同价款的80%；项目试运行并竣工验收通过后，甲方支付至合同价款的90%；完成结算审核后10个工作日内，甲方支付至审计价款的97%；剩余款项作为运行维护费，在每年运行维护费期结束后按根据当年考核评分结果进行支付。

- 3、结算时中标人应提供相应额度的税务发票。

十一、售后服务保障要求

1、供应商应提供不少于3年的免费运行维护期（自最终验收合格之日起计），对此投标人必须在投标文件中作出承诺。

2、运行维护内发生的质量问题（包括设备缺陷），供应商在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场并由供应商负责免费解决（因采购方使用不当或其他人为因素的故障除外）。

3、在运行维护期内提供7*24小时（不分节假日）技术支持热线电话（固话、手机）服务。如电话响应无法解决，则24小时内响应。

4、在运行维护期内如有部分损坏，供应商应立即予以更换、维修，如不能立即修复的，必须提供相同的型号的配件给采购方使用，以确保采购方的日常工作不受影响。

5、运行维护期满后，提供免费技术咨询及维护，如需更换故障零部件，则收取零件费和人工费。

十二、培训

供应商须派遣有经验的工程师对采购人进行优质的培训服务，具体要求如下：

1、对设备的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，培训所需一切资料由供应商免费提供。

2、负责免费提供设备操作和展陈讲解人员的培训，培训人数不少于4人。

3、培训内容：确保用户能够对设备、系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备、系统的日常运营、管理和维护，确保用户掌握和具备良好的展陈讲解服务能力，培训所需一切资料由供应商免费提供。

十三、其他

1、投标人应确保投标文件内容均不会侵犯任何第三方的知识产权，如出现侵权造成的法律后果，由投标人负责。

- 2、本项目软件版权归采购人所有，在项目终验前要提供验收版本的开发源代码。

十四、考核要求

中标供应商必须严格按招标文件要求做好各种工作，采购人每年度对供应商进行1次考核并评分，每年运行维护费为合同价款的1%。年度考核分数合格95分，合格以上按合同价款的1%支付；在85分-94分之间的每低1分扣1000元；考核分数小于85分的，扣除1%的合同款；考核分数低于80分的，采购单位有权终止与中标供应商余下合同并追究中标供应商责任；如因中标供应商原因，导致产生不良影响的，情节严重的采购单位追究中标供应商责任并赔偿损失。考核记录作为支付款项凭证之一。

考核评分表

日期：  年   月  日

| 考核项目 | 考 核 标 准 | 扣分项 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织管理（15分） | 1、维护人员设置和人员配备未符合投标文件承诺的，扣2分； 2、擅自更换维护人员未告知的，每次扣2分； 3、维护人员管理职责未明确的，扣2分； 4、未能积极协助配合管理单位开展工作的，每次扣3分； |  |  |
| 故障响应及排除（85分） | - 被相关部门通报的，每次扣5分； - 有特殊情况未及时报备，导致被通报的，每次扣1分； - 3、遇掉线、离线等故障应立即响应恢复，在4小时确认故障原因，确认时间每超1小时扣1分； - 4、故障应在24小时内恢复，未按规定恢复正常的每超1小时扣2分； 5、被上级督查通报2次及以上，每次分别扣1、2、4分（视情况可从重扣分）； 6、维护记录不完整、不规范，未有负责人、维护人员签字的，扣2分。 7、不定期抽查、检查过程中发现虚假的，每次扣2分。 8、未按规定开展定期检查，并形成年度书面报告上报的，扣3分。 |  |  |
| 考核结果评定 | 经现场检查和资料查看，最后评定得分： 分 |  |  |
| 检查考核人员签名 |  |  |  |

- 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 是否专门面向中小微企业 þ是；专门面向中小企业的项目不享受价格扣除。货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 ¨否。非专门面向中小微企业招标项目，投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，该产品投标价格给予10%的价格扣除后参与评审（本项目认定的小微行业是其他未列明行业）；若为联合体参与投标，优惠政策按相关文件执行。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标前3天，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将在规定时间内统一将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已获取采购文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期前书面通知所有已获取采购文件的投标人。 |
| 6 | 本项目实行在线电子投标。分电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类，不同形式递交的文件内容均应一致： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后拒收投标文件。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，正本 1 份，副本1份。备份文件不做强制性要求，由投标人自行考虑是否提供，后果自行承担。 供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件、纸质备份投标文件）投标的，投标无效。 |
| 7 | 时间地点：详见第一章 采购公告 |
| 8 | 线上电子投标所涉及的加盖公章均采用CA电子签章 |
| 9 | 电子投标文件的传输递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 10 | 纸质备份投标文件的递交。投标人在投标截止时间前将纸质备份投标文件分别按要求密封送交到金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其纸质备份投标文件也将被拒收。 |
| 11 | 评标结果公示：确定中标人之日起2个工作日内，发中标通知书，并同时将中标结果公示于浙江省政府采购网；磐安公共资源交易网 |
| 12 | 履约保证金：单位指定账户或以银行履约保函、商业保险等其它形式提交，不超过合同金额的1% |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 付款方式：货款由采购人直接支付。 |
| 15 | 投标文件有效期：60 个日历天 |
| 16 | 工期：2023年5月31日前完成“八八战略”专题展建设；2023年7月31日前完成综合展陈整体项目并投入试运行。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 18 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）最高限价：546万元 （2）项目属性：②服务类（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（具体根据《 中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例）； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例）分包给一家或者多家中小企业。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 19 | 其他内容与前附表有冲突的，以前附表为准。 |

- 一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市政府采购中心磐安县分中心（“招标方”）和磐安县档案馆（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

4.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

5. “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要参数。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因投标人自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标人自行承担。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

（五）转包和分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

（六）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，投标人使用相同产品的价格总和均超过项目各自投标总价50%及以上的，按一家投标人认定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（参数中打★为核心产品）

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

按《目录》

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在递交投标文件截止时间七日前，以书面形式要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前三个工作日（实质性内容有大的修改，需十五日），在采购信息发布媒体上发布更正公告，并告知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体上发布的形式答复投标人要求澄清的问题，不包含问题来源。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

- 1. 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为备份电子投标文件和纸质备份投标文件两部分。（其中备份投标文件的提供与否不做强制性要求）

- 1.1电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6ImVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

- 1.2 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 1.3 纸质备份投标文件：系电子投标文件纸质版，按照“（二）投标文件的组成”要求制作。

- 2.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件和纸质备份文件均不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

- 投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由技术商务文件（资格文件）、投标报价文件二部分组成。

- 电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 备份电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

- 关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术商务文件中。

投标文件由技术商务文件及报价文件两部分组成。

1.技术商务文件的内容组成

（一）资格文件

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（联合体各方均需提供，扫描件加盖公章） |
| 2 | 政府采购供应商诚信承诺书（联合体各方均需提供，按附件格式3.1） |
| 3 | 无围标串标等负面行为承诺书（联合体各方均需提供，按附件格式3.2）《供应商市场行为信誉情况承诺书》（联合体各方均需提供，按附件格式3.3） |
| 4 | 投标单位情况表（联合体各方均需提供，格式见附件3.4） |
| 5 | 资质证书（提供资质证书扫描件） |
| 6 | 法定代表人授权书（联合体牵头方提供，按附件格式3.5），法定代表人参与投标的需提供法人身份证及法定代表人的身份证扫描件（联合体牵头方提供，按附件格式3.6） |
| 7 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体各方均需提供，按附件格式3.7） |
| 8 | 联合投标协议书格式（按附件格式3.8） |
| 9 | 中小企业相关材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）（附件见格式3.9-3.11） |

（二）技术商务文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 评分响应表（联合体牵头方提供，格式见附件4.1） |
| 2 | 投标声明书(联合体各方均需提供，格式见附件4.2） |
| 3 | 产品技术指标响应情况（按附件格式4.3） |
| 4 | 设计方案深化优化 |
| 5 | 项目理解 |
| 6 | 展陈美工 |
| 7 | 多媒体影片脚本 |
| 8 | 深化设计方案多媒体演示 |
| 9 | 展览布置方案 |
| 10 | 进度安排 |
| 11 | 质量保证措施 |
| 12 | 售后服务能力 |
| 13 | 服务承诺 |
| 14 | 业绩（按附件格式4.4） |
| 15 | 项目团队（按附件格式4.5-4.6） |
| 16 | 根据招标文件要求，其他需说明的资料。(格式自拟） |
| 17 | 投标人认为需提供的其他资料。(格式自拟） |

2.报价文件

| 序号 | 内容（序号1-3项投标供应商必须提供，否则不能通过审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（联合体牵头方提供，格式见附件5.1） |
| 2 | 开标一览表（联合体牵头方提供，格式见附件5.2） |
| 3 | 投标分项报价表（联合体牵头方提供，格式见附件5.3） |
| 4 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟） |

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.本项目按实结算，整体为交钥匙工程，投标报价应包括货物的采购、初步设计及深化设计、资料收集、研究论证、陈列大纲深化优化、布展设计方案策划、文案设计、工程施工、材料设备购置和安装调试、竣工验收、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务、设备装卸、材料费、安装费、仓储费、保管费、辅工辅料、搬运费、检验验收费用、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费（包括但不限于关税、管理人员工资福利、保险、服装、税金等）、利润以及施工过程中可能涉及的其他一切费用全部包括在投标报价内。若投标书中未作详细说明，均属投标人已在投标总价中考虑，不再另计。如有遗漏，视同包括在其他项目中。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用；在评审小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的投标文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其投标文件将被作为无效文件。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

▲5.供应商投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效，投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.纸质备份投标文件部分：

纸质备份投标文件：技术商务文件1份、报价文件1份。

备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件用封袋密封包装。

2.纸质备份投标文件，要求按技术商务文件和报价文件分别密封包装。

3.投标文件的包封应密封完好，正确标明投标文件名称（电子备份投标文件/技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及投标人名称。电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。

4.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中，投标人可以将扫描件上传至政采云系统，采用CA签章。投标人应写全称。

5.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。

6.电子投标文件（包括技术商务文件和报价文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。

7.投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

8.中标方在领取中标通知书前，须向金华市政府采购中心磐安分中心提供纸质投标文件1套，按技术商务文件和报价文件分别编制并单独装订成册。（递交或邮寄地址：金华市公共资源交易中心磐安县分中心（磐安县安文街道花月路211号建设大厦21楼）；电话：0579-84665308）

- （七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追究法律责任。

⑴不同供应商的电子投标(响应）文件上传计算机的网卡mAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

⑵不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

⑶不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备打印、复印；

⑷不同供应商的投标(响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

⑸不同供应商的投标(响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

⑹不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

⑺不同供应商投标(响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

⑻投标人在投标有效期内撤销投标文件的及其它涉嫌串通的情形。

（八）投标无效的情形

有下列情况之一的，投标无效：

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

6.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

7.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关材料；投标供应商不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.投标人提供虚假材料投标的；

11.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

12.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

14.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

废标的情形：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形：

招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本项目实行不见面开标，投标人无需前往金华市政府采购中心磐安县分中心，只需在开标时间做好开标准备（如投标文件的解密和投标价格的确认），确保联系方式的畅通。

（二）开标程序：

1.本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2.开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

电子招投标开标及评审程序

1.开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格文件、技术商务文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、技术商务评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、技术商务评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其技术商务得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家≧5人单数组成，其中采购人代表不超过评委总数的1/3。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

- 1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

- 2.投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

- 3.开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

- 4.符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

- 5.根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选人；综合得分最高的供应商推荐为中标人。

- 6.由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标人，并提交评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 7.评审结束后，公布采购结果。

（四）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。

- 六、采购方式变更

采购响应截止时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。

- 七、定标

（一）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持创新发展

3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（二）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1．出现下列情形之一的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人或采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 八、合同授予

1. 合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起5日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、投标响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2.履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

4.合同正本一式六份，采购单位与中标人各执两份，金华市政府采购中心磐安县分中心、磐安县财政局采购监管科各执一份。

5.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监〔2012〕18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- 第四章 评标办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目公开招标文件的评标。

## 一、评标

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=报价分+技术商务分

投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

评标细则如下：（技术商务80分及价格分20分，共100分）

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术指标响应情况 | “▲”为实质性条款任何一项不满足则其投标无效；“★”为重要指标项分值为10分，非重要指标项分值为5分。 任何一条指标有负偏离或未按要求提供有效材料（含材料不完整、不准确的）则视为该项不满足； 1.招标文件中标注“★”的技术参数为重要指标，每一项不满足扣1分，不满足项达到7项（含）以上，分值为0分； 2.招标文件中未标注“★”的技术参数为非重要指标项，每一项不满足扣0.2分，不满足项达到30项（含）以上，分值为0分。 评审依据：以投标文件中技术偏离表以及技术参数中要求提供的有关材料中的内容描述进行认定，未提供或不符合均视为不满足。 | 15 |
| 2 | 设计方案深化优化 | 1、根据展厅设计方案进行综合打分，0-4分。 2、根据效果图进行综合打分，0-4分。 | 8 |
| 3 | 项目理解 | 根据项目前期了解情况、设计思路及构想进行综合打分，0-5分； | 5 |
| 4 | 展陈美工 | 根据展陈美工的重点展面、标题、图文、立面平面设计风格、视觉效果、色彩运用、字体、展示形式、氛围融合、制作工艺、材料、可维护性等方面进行综合打分，0-5分。 | 5 |
| 5 | 多媒体影片脚本 | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的不少于4个多媒体影片脚本的评审： 1、根据每个影片脚本编制主题内容、思路定位、重点亮点进行综合打分。每个多媒体影片脚本得0-1分，最多得4分。 2、根据每个影片脚本表现形式新颖度，展览主题诠释得充分度、烘托展陈氛围、增强观众的参观体验和参与度，进行综合打分。每个多媒体影片脚本得0-1分，最多得4分。 | 8 |
| 6 | 深化设计方案多媒体演示 | 多媒体视频演示文件： 汇报方式不限于ppt方案演示或影片方案（中文配音）演示，根据演示内容从以下几方面进行评审： 1、内容详实，主题突出，能完整呈现出展厅布展以后的效果，0-5分； 2、设计理念准确，思路清晰，0-5分； 3、方案内容全面，表达流畅，充分展现历史变迁、档案文化传承、地方特色，演示效果突出，0-5分； 注：1.以电子U盘形式提供演示视频，密封包装随同“备份投标文件”一起或单独邮寄，在开标截止时间前寄达或送达。演示时间控制在10分钟内，超过部分不予计分。PPT、WORD 形式不得分。 2.提供的演示视频如无法正常播放的按未提供处理，且由投标供应商自行承担。 | 15 |
| 7 | 展览布置方案 | 根据整体展览布置方案进行综合打分，0-4分； | 4 |
| 8 | 进度安排 | 根据展览布置进度安排进行综合打分，0-3分； | 3 |
| 9 | 质量保证措施 | 根据质量保证措施进行综合打分，0-3分； | 3 |
| 10 | 售后服务能力 | 根据投标人针对本项目售后服务能力情况进行综合打分，0-3分。 | 3 |
| 11 | 服务承诺 | 根据投标人针对本项目服务承诺情况进行综合打分，0-2分。 | 2 |
| 12 | 业绩 | 根据投标人具有的2019年1月1日（以合同签订之日起）至类似项目业绩，每提供一份业绩合同得0.5分，最多得 2分。 注：投标文件中提供合同扫描件、网上中标公示页截图及网址连接并加盖公章。 | 2 |
| 13 | 项目团队 | 1、拟派本项目的策展负责人具有博物馆专业中级及以上职称的，得2分；未提供的，则不得分；（专业以职称证书上专业为准，提供职称证书扫描件）。 2、拟派本项目项目经理：具有建筑工程专业一级注册建造师和安全生产考核合格（B 类）证书得 1 分，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理（提供承诺函）； 3、拟派本项目设计负责人具有建筑设计相关专业高级及以上职称的，得1分； 4、设计团队：拟派本项目设计人员具备建筑（或结构）、装饰装修、环境艺术、工艺美术设计等专业的中级或以上职称证书，每提供一个证书得0.5 分，满分1分。 注：以上人员需提供证书扫描件加盖公章及投标人近三个月为其缴纳社保的相关材料。 | 5 |
| 14 | 标书质量 | 根据投标文件编制质量、完整程度，投标人对电子投标文件中各项评分细则关联情况的精准性，0-2分。 | 2 |

注：1.如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将上报给县政府采购监管部门，建议取消其采购资格。

2.以上评分涉及到证书、证件的复印件均需编入资信商务标中，并加盖单位CA章，并提供彩色扫描件，否则不得分。

二、投标报价拆封

有效投标人确定后，将对有效投标人投标报价进行拆封，进入价格评分，报价得分最高20分。总报价超过最高限价的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。

三、报价部分（20分）

1.评定评审基准价：对有效投标人的最低报价作为评标基准价，其报价为满分。

2.报价得分=（评标基准价/投标报价）×20

计算报价得分保留小数2位。

注：本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如专家小组一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，专家小组有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经专家小组取得一致意见后，可确定该投标为无效标。

四、计算总分（满分为100分）

计算方法：总分 = 技术商务得分+报价得分

五、授予合同

（一）中标结果公示、中标通知书

1.招标评审结束后确定的拟中标人报采购人确认，经确认后在指定的媒体上进行公示，公示7个工作日后无异议的，由采购人与采购代理机构共同以书面形式发出《中标通知书》并报县财政局政府采购监管科备案。投标人有权在公示期内对评标结果进行投诉或质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

2.《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.《中标通知书》将作为签订合同的依据。

4.发布评标结果公示的媒体为：浙江省政府采购网

（二）签订合同

1.中标人自接到《中标通知书》后应在规定的时间内，按指定的地点与采购人签订合同。

2.招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

3.中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后30日内借故拖延、拒签合同的，取消该投标人的中标权。该投标人应当承担相应的法律责任及对采购人进行经济赔偿。在此情况下，采购人可以依次类推，由第二预中标人中标或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

- 第五章  政府采购政策功能相关说明

- 一、政策优惠说明

根据浙财采监（2022）3号文件相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时对符合该办法规定的小微企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为评审投标报价（此评审投标报价仅在评标时使用）。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。

- 二、享受小微企业价格折扣应具备的条件

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 三、采购项目涉及中小企业采购的部分内容

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

- 四、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下材料

《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

- 五、享受监狱企业价格折扣应提供以下材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件（扫描件加盖投标供应商公章）。（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 六、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下材料

残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 第六章  政府采购合同主要条款指引

- （仅作参考）

项目编号：

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目公开招标的结果，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、采购内容

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：¥ |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包含履行本采购合同及项目达到预期使用效果所需的一切费用。

2、乙方在履行本采购合同过程中产生的安全责任由乙方自行承担。

3、乙方的设计需经过甲方的确认方可进行施工。

二、技术资料

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权：

1.乙方应保证所提供的设计、货物或施工的任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如出现侵权造成的法律后果，由乙方负责。

2.乙方提交的施工图设计文件，其版权和使用权归甲方所有。

3.本项目软件版权归甲方所有，在项目终验前要提供验收版本的开发源代码。

四、产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金：

1、履约保证金：合同签订后5日内，乙方缴纳人民币           元（合同金额的1%）作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金形式：银行保函。
    3、履约保证金的退还：在履行完合同条款后一次性无息退还（若在工期内，中标人未按要求进行服务的，采购单位有权从履约保证金中得到补偿）。
   六、转包和分包

1.本合同范围的设计、货物和施工，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.如有转包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任及赔偿责任。
    3.分包须经采购人书面同意后方可实施。

七、保修期

1.保修期     年（自验收合格之日起计）。

八、工期

2023年5月31日前完成“八八战略”专题展建设；2023年7月31日前完成综合展陈整体项目并投入试运行。

九、款项支付

（一）付款方式：合同签订后7个工作日内，供应商出具预付款和履约保证金保函后（可在政采云平台购买），采购人向中标人支付40%合同款。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。

“八八战略”专题展按期完工后，甲方支付至合同价款的 50%；长期陈列展主体结构完成、全部设备进场，甲方支付至合同价款的75%；项目初步验收后10个工作日内，甲方支付至合同价款的80%；项目试运行并竣工验收通过后，甲方支付至合同价款的90%；完成结算审核后 10 个工作日内，甲方支付至审计价款的97%；剩余款项作为运行维护费，在每年运行维护费期结束后按根据当年考核评分结果进行支付。

- 结算时中标人应提供相应额度的税务发票。

（二）项目结算约定：

本项目完成后，在设计及数量不变的前提下，按原合同总金额结算。

项目过程中如产生经采购人批准的设计及数量变更的，则费用相应增减，具体调整

方式为：

（1）设计费报价后不作调整；

（2）投标清单内已列明的以投标报价按实结算。新增清单内未列明部分单价按市场询价，由发包人、承包人、监理等单位共同询价确定并签证后列入结算价。

（3）本工程最终结算总价款不得超合同价，超出部分发包人将不予支付。

十、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

协商不成的，由甲方自行选择处理方法。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场，在     小时内解决质量问题。

4.在保修期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如乙方在甲方通知后4小时内未能积极处理或者在     小时内不能解决的，甲方有权邀请第三方进行处理，费用按照甲方与第三方的结算为准，由乙方承担，甲方可以在余款中予以扣除，不足的，由乙方支付。

5.项目方案、深化设计成果、安装调试及施工方案具体在实施前须报经甲方同意后方可执行，否则后果自负。艺术创意、非标部分事前须得到甲方同意后方可采购。

6.深化方案须在中标后 10 天内按甲方意见再次进行设计，费用不再另计。材料设备、艺术创意、非标部分、项目方案等专家认证由甲方组织，费用由乙方承担。

7.甲方在试运行期间或在项目交付使用后，发现有不符合招标需求的地方，乙方需无条件进行整改，直至符合招标需求为止。整改费用由乙方承担。

十二、人员考核

1.乙方的常驻代表为_________________________

2.根据项目进度，项目经理每月必须在项目现场管理达到工作日20天，每少1天，则由甲方在当期合同款中扣罚2000元/人；其他人员每月要求到岗22个工作日，每少1天，则由甲方在当期合同款中扣罚1000元/人；在1个月内，以上人员有1人的出勤工作日累计5天不到岗的，属乙方违约。

3.项目经理不得在其他工程项目兼任，否则一经甲方查实，每次处罚乙方50000元，拒不改正的甲方有权解除合同。

十三、工期延误

因乙方原因造成专题馆、长期陈列展等重要节点、竣工验收延误的，每延误一天扣罚20000元，以此类推，逾期违约金在履约保证金或应付合同款中扣除。逾期时间超过10个工作日的，甲方有权单方面解除本合同，由此造成的损失由乙方承担。

十四、双方的义务

（一）甲方的义务

1.负责协调、处理工作中应由甲方协调、处理的问题；

2.负责按照协议约定的付款方式向乙方支付费用。

（二）乙方的义务

1.合同履约期间乙方应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、外来民工登记等规定。因乙方原因引起的行政处罚等费用，由乙方承担。

2.本项目实行设计采购施工一体化服务管理，乙方应协调现场管理，费用已含在合同价中。乙方负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度，进行定期及不定期检查，并落实甲方和监理人提出的整改意见。

3.乙方需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐蔽工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等项目资料。相关资料分别按规定整理。项目各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供项目竣工图光盘2 张。

4.乙方应当按照国家法律法规的要求每月按期向其全体施工工人发放工资，为其购买国家规定的各种强制性保险。若因乙方未支付工人工资，当地政府或司法部门要求甲方先予垫付的，视同甲方给乙方的借款，其本息（利息按不低于同期银行贷款利率计算）在合同价款中全额扣回。

十五、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方有违约行为的，甲方有权要求乙方向甲方支付合同总值30 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，除此之外，甲方还有权单方解除合同，甲方提起诉讼的，由此产生的诉讼费、律师费、保全费等全部由乙方承担。

3.甲方、监理人发现质量、安全等问题下发整改通知单后，如乙方在规定时间内整改不力或未完成全部整改的，每次处违约金人民币20000元；如未整改的（以发出通知为准），每次处违约金人民币50000元；如同性质问题再次引起甲方、监理人下整改通知单的，则按上述情况处以前次双倍金额的违约金。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的材料。

3.不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向磐安县人民法院起诉。

十八、合同生效及其他

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

6.本合同正本一式六份，甲乙双方各执两份，金华市政府采购中心磐安县分中心、磐安县财政局采购监管科各执一份，具有同等法律效力。

甲    方：（盖章）                     乙    方：（盖章）

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权委托人：（签字或签章）           或授权委托人：       （签字或签章）

账户名称：                             账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　     开户银行：

账    号：　　　　　　　　　　　　　　 账    号：

签订地址：磐安县                       签订日期：      年    月    日

合同见证方：金华市政府采购中心磐安县分中心

见证日期：      年  月  日

- 第七章　投标文件格式

- 1.所有投标文件的外包装封面格式：

磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：技术商务文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年   月    日

- 2.所有投标文件封面格式：

正本/副本

磐安县档案馆展厅综合布展设计施工一体化项目

技术商务文件、报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月    日

- 3.资格文件目录

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（联合体各方均需提供，扫描件加盖公章） |
| 2 | 政府采购供应商诚信承诺书（联合体各方均需提供，按附件格式3.1） |
| 3 | 无围标串标等负面行为承诺书（联合体各方均需提供，按附件格式3.2）《供应商市场行为信誉情况承诺书》（联合体各方均需提供，按附件格式3.3） |
| 4 | 投标单位情况表（联合体各方均需提供，格式见附件3.4） |
| 5 | 资质证书（提供资质证书扫描件） |
| 6 | 法定代表人授权书（联合体牵头方提供，按附件格式3.5），法定代表人参与投标的需提供法人身份证及法定代表人的身份证扫描件（联合体牵头方提供，按附件格式3.6） |
| 7 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体各方均需提供，按附件格式3.7） |
| 8 | 联合投标协议书格式（按附件格式3.8） |
| 9 | 中小企业相关材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）（附件见格式3.9-3.11） |

附件3.1政府采购供应商诚信承诺书：

政府采购供应商诚信承诺书

金华市政府采购中心磐安县分中心：

我公司自愿参与贵公司组织的            项目（招标编号：     ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件3.2无围标串标等负面行为承诺书

- 无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其他投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件3.3《供应商市场行为信誉情况承诺书》：

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在（财库2022-3号）《关于较大数额罚款》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (电子签章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

附件3.4投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件3.5法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证扫描件：

投标人电子签章：

年      月    日

附件3.6法人身份证相关材料

法人身份证相关材料

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：    性别：     年龄：      职务：

系            (供应商名称）                         的法定代表人／负责人。

特此说明。

供应商：                     (盖章）

日  期：   年   月   日

法定代表人身份证扫描件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

附件3.7

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名）：

日期：  年  月   日

附件3.8联合投标协议书格式（本表允许联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型），预计本次承当的合同金额为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件3.9

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标响应方（盖章）：

日    期：

说明：（1）声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入（万元） | 20000万以下 | 500万及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |
| 2 | 工业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的 | 营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的 |
| 4 | 批发业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的 | 从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的 | 从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的 |
| 5 | 零售业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的 | 从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下的 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的 | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员(人） | 从业人员300人以下的 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员10人及以上的 | 从业人员10人以下的 |

附件3.10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：1、声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

2、残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》相关材料的，视为小微企业，报价分计算时对投标报价给予相应的扣除。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3.11

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效文件。

- 4.技术商务文件目录

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 评分响应表（联合体牵头方提供，格式见附件4.1） |
| 2 | 投标声明书(联合体各方均需提供，格式见附件4.2） |
| 3 | 产品技术指标响应情况（按附件格式4.3） |
| 4 | 设计方案深化优化 |
| 5 | 项目理解 |
| 6 | 展陈美工 |
| 7 | 多媒体影片脚本 |
| 8 | 深化设计方案多媒体演示 |
| 9 | 展览布置方案 |
| 10 | 进度安排 |
| 11 | 质量保证措施 |
| 12 | 售后服务能力 |
| 13 | 服务承诺 |
| 14 | 业绩（按附件格式4.4） |
| 15 | 项目团队（按附件格式4.5-4.6） |
| 16 | 根据招标文件要求，其他需说明的资料。(格式自拟） |
| 17 | 投标人认为需提供的其他资料。(格式自拟） |

附件4.1评分响应表格式

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 自评得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表，每本技术商务文件一份，置于技术商务文件第1页。

2、投标人在标注页码时，应如实准确地标注“详见哪一页”，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。

附件4.2投标声明书格式：

投标声明书

致（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我　　　　　（姓名）系　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：      ；规格型号：   ；该型号产品我方有现货可供，并已于/年/月生产完工或向　　/（原厂商名称）购进［或需在中标后向/订购］。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请做出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件4.3产品技术指标响应情况：

技术指标偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 采购需求技术规格要求 | 响应文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：

1.供应商应对采购需求的各项技术指标要求逐一做出明确响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。行数不够可按原格式扩展。

2.供应商未按要求填写、标注偏离情况的，视为完全响应采购文件各采购需求。若成交后提供的服务（货物）不满足采购需求的，将认定为提供虚假材料、谋取中标（成交）。采购人有权单方面解除合同并追究其违约责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

### 附件4.4类似业绩：

同类项目业绩汇总表

| 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 | 项目建设单位 | 项目单位联系人及联系电话 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同扫描件、网上中标公示页截图及网址连接并加盖公章。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件4.5

项目经理情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3、项目经理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 完成年份 |  | 获奖情况 |  |

注：1.此表所列人员如需更换，须经采购人同意。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件4.6项目组成员

项目组成员情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格证书 | 经验及承担过的相关服务的项目 | 拟担工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表可以根据人数进行增减调整。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

5.报价文件目录

| 序号 | 内容（序号1-3项投标供应商必须提供，否则若不能通过审查，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（联合体牵头方提供，格式见附件5.1） |
| 2 | 开标一览表（联合体牵头方提供，格式见附件5.2） |
| 3 | 投标分项报价表（联合体牵头方提供，格式见附件5.3） |
| 4 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟） |

附件5.1

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的相关材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章(电子签名）：

日      期：

附件5.2

开标一览表

单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目经理 |  |
| 投标报价 | （大写）: 元 （小写）:¥ 元 |

注1、▲报价请精确到元，不得出现元后面的报价。

2、▲报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评审。

3、本项目按实结算，整体为交钥匙工程，投标报价应包括货物的采购、初步设计及深化设计、资料收集、研究论证、陈列大纲深化优化、布展设计方案策划、文案设计、工程施工、材料设备购置和安装调试、竣工验收、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务、设备装卸、材料费、安装费、仓储费、保管费、辅工辅料、搬运费、检验验收费用、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费（包括但不限于关税、管理人员工资福利、保险、服装、税金等）、利润以及施工过程中可能涉及的其他一切费用全部包括在投标报价内。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

- 附件5.3

- 投标分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | （大写）: 元 （小写）:¥ 元 |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

- 二、电子备份投标文件格式

电子备份投标文件的外包装封面格式：

- 电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标   项：（如有，请填写）

投标人名称：