政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 磐安县住房和城乡建设局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 | 金华市政府采购中心磐安县分中心 |  |  |
| 招标项目名称 | 磐安县农村生活污水处理设施运维服务 |  |  |
| 财政审批号 | 磐财采确临[2020]263号 |  |  |
| 招标项目编号 | PACG2020-GK-008 |  |  |
| 单位负责人:（签名） 采购单位：（盖章） 经办人：（签名） 2 2020年4月26日 |  | 政府采购中心： （盖章） 2 2020年4月26日 | 财政局采购监管科： （盖章） 2 2020年4月26日 |

金华市政府采购中心磐安县分中心关于磐安县农村生活污水处理设施运维服务

公开招标采购文件

项目编号：PACG2020-GK-008

项目名称：磐安县农村生活污水处理设施运维服务

采购单位：磐安县住房和城乡建设局

招标机构：金华市政府采购中心磐安县分中心

2020年4月26日

目   录

第一章    公开招标公告

第二章    前附表及投标须知

第三章    项目需求

第四章    评标办法和评分标准

第五章    合同格式

第六章    投标文件格式

- 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府购买服务采购管理暂行办法》等规定，经磐安县财政局政府采购监管科批准，金华市政府采购中心磐安县分中心受磐安县住房和城乡建设局委托，就磐安县农村生活污水处理设施运维服务进行公开招标，欢迎国内符合资质条件潜在供应商参加投标。

一、项目编号：PACG2020-GK-008

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磐安县农村生活污水处理设施运维服务 | 详见采购需求 | 1200万元 | 服务期三年 |

五、合格投标人的资格要求

A.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条和财综〔2014〕96 号《政府购买服务管理办法（暂行）》第七条的规定；

B.拟投标人须为中华人民共和国境内注册，具有良好的财务状况和商业信誉，具有相应服务能力的供应商；（总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产有效材料材料）

C.本项目不得转包，谢绝联合体投标。

特定资格条件：（1）具有农村生活污水治理设施运维机构服务能力评价证书乙级及以上证书。（承诺函格式，采购文件有相应附件的以采购文件为准，如无相应格式，格式自拟）

六、招标文件的获取：

1.本项目只接受浙江省政府采购网（政采云平台）网上获取采购文件，不接受供应商现场获取，供应商须在浙江省政府采购网（政采云平台）注册成为浙江省政府采购正式供应商方可获取招标文件；

- 本项目采购文件公告期限：5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

3．网上获取采购文件截止日期：2020年5月6日上午9:30时止；网上获取采购文件时，请在响应附件处扫描上传以下资料：

（1）企业营业执照副本（复印件）；

（2）法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证（复印件）；

（3）投标获取采购文件表及供应商市场行为信誉情况承诺书原件等资料；

（4）以上原件、复印件均需加盖单位公章。

采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，获取采购文件成功后（通过政采云进入相应项目进行获取采购文件操作后）下载文件为依法获取采购文件的方式，潜在供应商未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，金华市政府采购中心磐安分中心可不予受理、答复。

七、投标说明

- 1.为贯彻落实上级有关部署要求，在做好疫情防控工作的同时，有序开展政府采购活动，本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

5.投标人可以在投标截止时间前将纸质备份投标文件和备份电子投标文件分别按要求密封送交到金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼），联系电话：13758902021（662021），联系人：磐安县公证处  陈冬初，邮寄接收截止时间：2020年5月21日上午09∶30时。逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其纸质备份投标文件和备份电子投标文件无效。（注：1.纸质备份投标文件和备份电子投标文件均不做强制性要求，如未提供备份文件且电子标书无法解密由投标人承担相应后果；2.不强制投标人代表必须现场参加开标会议，但必须自行做好电子标书上传和解密工作，如未参加现场开标则不准对开标过程提出异议。）

八、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

九、投标截止时间和地点：2020-5-21　09:30   金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼）

十、开标时间及地点：2020-5-21　09:30   金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼）

十一、业务咨询：

1．采购单位：磐安县住房和城乡建设局

联系人：曹国政             联系电话：0579-84501755

地址：磐安县安文街道花月路211号县建筑业大厦4楼

2．招标采购机构名称：金华市政府采购中心磐安县分中心

联系人：周乐飞  陈娅妮      联系电话：0579-84665308

传真：0579-84665305

地址：磐安县安文街道花月路211号县建筑业大厦21楼公共资源交易中心二科

3．同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局

联系人：陈巧慧              监督投诉电话：0579-84883829

地址：磐安县安文街道文溪南路88号

金华市政府采购中心磐安县分中心

2020年4月26日

第二章  招标需求

- （▲条款为实质性响应条款，不允许负偏离，否则将导致投标无效，★代表关键参数，负偏离将被严重扣分）

- 特别说明：

- 采购人拟采购的产品如属于政府强制采购节能品目范围（详见财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知），按照前附表第十二点要求执行。

### （一）整体要求

根据《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》、农村生活污水处理设施水污染物排放标准、浙江省县（市、区）农村生活污水治理设施 运行维护管理导则（试行）、《农村生活污水厌氧处理终端运维导则》（试行）、《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构 管理导则（试行）》、农村生活污水治理设施运行维护技术导则、农村生活污水厌氧-好氧（A/O）处理终端维护导则、《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》、浙江省农村生活污水处理设施运维费用指导价格指南等文件及要求。

运维期间，运维单位负责对农村污水处理设施（含管网设施、终端设施）等进行巡检、养护和维修，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到主管部门要求。因运维单位未尽维护责任导致的由运维单位负责解决。主要内容包括：

1、配电设施到位，运转正常，无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象；保证设备运转正常，设施运行良好。

2、配备管网疏通、吸污、检测等其他相关专用设备，定期检查、清理污水井和管道淤积物，保持管道的过流通畅，无堵塞、污水外溢等现象发生。

3、格栅井、集水调节池、一体化设备、人工湿地的定期清理，保障进出水通畅，妥善处置清理产生的垃圾、污泥，清理周期由设计单位按工艺和实际使用情况确定。

4、做好植被养护。人工湿地水生植物的清捞，复合湿地绿色植物的季节性除草、防冻、修剪、清理和补种，无占绿、毁绿、虫害、枯烂枝头、枝体倾斜等现象，并保证人工湿地的清洁、美观和正常运行。

5、污水处理设施的设备、附属设施和环境的清理清洁。

6、运维人员应定期参加污水治理技术培训，了解和掌握污水处理工艺的原理和维护方式，提高维护能力。

7、在运维过程中，发现出水水质未达到设计标准，或污水处理设施运行异常（如基础沉降导致泄漏）的，应第一时间汇报主管部门，并在后续消缺过程中提供必要的协助。

8、建立运行维护管理台帐，内容包括污水处理设施详细信息、操作规范规程、处理水量记录、水质检测记录、运行维护管理巡查记录等。

9、对运维数据进行整理和分析，并统计、输出各类报表，并报送相关管理部门。

10、智能监控平台，由中标单位派驻平台运维人员，维护平台进行数据对接，定期传输水质、水量及巡检、标准化等数据。

11、接受和服从本项目主管部门的管理、指导和考核，安排专人协助主管部门完成农村污水治理设施的运行管理、资料上报等工作。

12、在中标后30天内，中标单位必须在磐安县成立分公司。

13、在中标后30天内，中标单位必须配置至少6辆运维工作车辆（包括1辆吸污车、1辆管道疏通车、1辆淤泥运输车、3辆工程抢修车），CCTV管道检测机器人、潜望镜各一套。

14、在中标后45天内，中标单位必须在磐安县建立水质化验室，面积不少于100平方，至少满足五项水质指标（COD,NH3-N,TP,SS,pH）以上的检测，且不得低于浙江省农村生活污水排放标准要求达到的水质指标。

### （二）主要运维要求

1、运维单位负责污水处理设施的管网疏通、清淤、植被养护、站点检查、设施运转、进出水检测等日常管理。发现问题及时督促施工单位和终端供应商进行维修整改，未按本办法要求及时整改或整改后仍未达到要求的，可以由乡镇（街道）指定运维单位代整治，所需资金从项目质保金中直接支付。

2、运维单位为污水治理设施系统日常运维实施主体，负责农户化粪池接管的第1个接户井、厨房和洗涤出水口的第1个接户井至终端设施出水口，每3-5个村社安排1个维护组，包括不少于各1名的运维巡查员、专职水电工、台帐资料员、试验员、专职管理员等。其主要内容如下：

（1）定期做好污水治理设施的巡查，正确开展故障的处置，及时登记巡查和复查村社运维协管员履行巡查情况。

（2）对严重影响污水治理系统设施正常运行或破坏设施、占压设施的违章建筑等问题，及时上报村社和乡镇（街道），立即采取措施防止或减少危害后果。

（3）协助村社做好路面维护，严格管控重型车辆通行。

（4）负责和指导村社运维协管员做好治理设施的维护和清理，负责周围环境卫生和绿化养护管理。

（5）接收监控平台监督主体的信息指令，并落实巡查和整改，协助终端站点电磁流量计、仪表箱、数据收集和传输器安装调试等工作。

（6）承担因污水治理设施维护不到位而造成人身伤害事故或财产损失等一切责任。

（7）负责运维巡查员（含乡镇（街道）和村社运维协管员）的教育、管理和业务培训工作。

（8）协助完成区县主管部门和乡镇（街道）、村社交办的其他事项。

3、运行维护单位巡查组每周对污水处理设施进行巡查一次，如发现处理运行过程中有较大问题，2小时内报告给公司负责人，由公司负责人进行现场勘查后，报告给磐安县住房和城乡建设局；指导村社运行维护协管员开展日常运行工作和常见问题的处置；组织运行过程中有维修工程的施工的，应将工程内容、分项清单、质量要求、完成时间等，根据工程量和审批程序及时上报磐安县住房和城乡建设局。

4、运行维护单位应落实农村生活污水治理设施有效稳定运行必要的资金、人员、设备、交通、办公等保障条件。

（1）按照半小时服务圈的原则，在磐安设立分公司和常驻服务点。

（2）设有专门的分析实验室，能开展污水相关监测因子的比对分析工作。

（3）配齐配强现场运行维护人员、监管平台值守和网络巡检人员、实验室分析人员、技术和管理人员等队伍。

（4）建立24小时应急抢险中心，及时接收乡镇（街道）关于污水处理设施运行应急情况的反馈，并第一时间到场处置。

5、运行维护单位应每周至少开展1次全方位的巡检，定期检查管网畅通、配电设施、植被养护、水质等情况，落实因自身运行维护管理不当造成设施设备损坏的维修和更新。

6、运行维护单位应建立一村一档，落实人员培训、操作规程、岗位责任、设施故障预防、应急措施和日常检查记录等管理制度。

7、每月10日前，运行维护单位向磐安县住房和城乡建设局提交污水治理设施运行维护情况自查报告及水质检测报告。每半年和一年到期后的一个月内，向磐安县住房和城乡建设局提交半年度和年度运行自查报告。

8、服务对象：

| 乡镇（街道） | 设施名称 | 设施别名 | 设施编号 | 设施地址 | 接收状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安文街道 | 后坞村进厂 | 后坞村终端 | 330727001003-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/后坞村 | 自行运维 |
| 安文街道 | 石贝村进厂 | 石贝村进厂 | 330727001007-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/石贝村 |  |
| 安文街道 | 联谊村1号进厂 | 联谊村1号进厂 | 330727001001-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/联谊村 |  |
| 安文街道 | 联谊村2号进厂 | 联谊村2号进厂 | 330727001001-002-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/联谊村 |  |
| 安文街道 | 联谊村3号进厂 | 联谊村3号进厂 | 330727001001-003-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/联谊村 |  |
| 安文街道 | 墨林村终端 | 墨林村终端 | 330727001013-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/墨林村 |  |
| 安文街道 | 墨林村2号终端 | 墨林村2号终端 | 330727001013-002-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/墨林村 |  |
| 安文街道 | 卢坎头村终端 | 卢坎头村终端 | 330727001005-001-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/卢坎头 |  |
| 安文街道 | 岗头村终端 | 岗头村终端 | 330727001006-001-0100-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/岗头村 |  |
| 安文街道 | 小岭村终端 | 小岭村终端 | 330727001003-001-0007-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/小岭坑 |  |
| 安文街道 | 元岭坑村终端 | 元岭坑村终端 | 330727001001-001-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/元岭坑 |  |
| 安文街道 | 东川村终端 | 东川村终端 | 330727001005-002-0070-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/东川村 | 自行运维 |
| 安文街道 | 胡村终端 | 胡村终端 | 330727001008-001-0035-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/胡村 |  |
| 安文街道 | 王隐坑村终端 | 王隐坑村终端 | 330727001009-001-0035-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/王隐坑 |  |
| 安文街道 | 上葛村终端 | 上葛村终端 | 330727001012-001-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/上葛村 |  |
| 安文街道 | 白云山村终端 | 白云山村终端 | 330727001010-001-0062-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/白云山 |  |
| 安文街道 | 殊闲村终端 |  | 330727001014-001-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/殊闲村 | 自行运维 |
| 安文街道 | 羊山头村 |  | 330727001015-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/羊山头村 | 自行运维 |
| 安文街道 | 中田村进厂 |  | 330727001002-000-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/中田村 |  |
| 安文街道 | 上马石进厂 |  | 330727001002-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/云山社区 |  |
| 安文街道 | 石头进厂 |  | 330727001016-000-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/石头 |  |
| 安文街道 | 岭脚村终端 | 岭脚村终端 | 330727001004-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/岭脚村 |  |
| 安文街道 | 白云山2号终端 | 白云山2号终端 | 330727001010-002-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/安文街道/白云山村 |  |
| 大盘镇 | 学田村终端 | 学田村终端 | 330727103001-001-0120-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/学田村 |  |
| 大盘镇 | 后塘村终端 | 后塘村终端 | 330727103006-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/后塘村 |  |
| 大盘镇 | 光明终端 | 光明终端 | 330727103005-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/光明村 |  |
| 大盘镇 | 小盘终端 | 小盘终端 | 330727103009-001-0120-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/小盘村 |  |
| 大盘镇 | 礼济终端 | 礼济终端 | 330727103007-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/礼济村 |  |
| 大盘镇 | 长坑村终端 | 长坑村终端 | 330727103013-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/长坑村 |  |
| 大盘镇 | 王庄终端 | 王庄终端 | 330727103010-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/王庄村 |  |
| 大盘镇 | 岭下终端 | 岭下终端 | 330727103011-001-0029-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/岭下村 |  |
| 大盘镇 | 北桥终端 | 北桥终端 | 330727103003-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/北桥村 |  |
| 大盘镇 | 林丰终端 | 林丰终端 | 330727103012-001-0032-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/林丰村 |  |
| 大盘镇 | 下寮终端 | 下寮终端 | 330727103003-002-0016-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/下寮村 |  |
| 大盘镇 | 甲坞村终端 | 甲坞村终端 | 330727103002-001-0016-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/甲坞村 |  |
| 大盘镇 | 安山村终端 | 安山村终端 | 330727103002-002-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/安山村 |  |
| 大盘镇 | 百廿称村终端 | 百廿称村终端 | 330727103003-003-0012-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/百廿称 |  |
| 大盘镇 | 安山2号终端 |  | 330727103002-002-0011-D2 | 浙江省金华市磐安县大盘镇安山 |  |
| 大盘镇 | 市口终端 |  | 330727103008-001-0120-D2 | 磐安县大盘镇市口 |  |
| 大盘镇 | 安山3号终端 | 安山3号终端 | 330727103002-003-0006-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/安山村 |  |
| 大盘镇 | 后塘村2号终端 | 后塘村2号终端 | 330727103006-002-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/大盘镇/后塘村 |  |
| 方前镇 | 高丘终端 | 高丘终端 | 330727104003-002-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/高丘村 |  |
| 方前镇 | 前王1号终端 | 前王1号终端 | 330727104013-001-0016-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/前王村 |  |
| 方前镇 | 前王2号终端 | 前王2号终端 | 330727104013-002-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/前王村 |  |
| 方前镇 | 乌岩坑村终端 | 乌岩坑村终端 | 330727104005-002-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/乌岩坑 |  |
| 方前镇 | 许溪村终端 | 许溪村终端 | 330727104016-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/许溪村 |  |
| 方前镇 | 寺岙村1号终端 | 寺岙村1号终端 | 330727104018-001-0005-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/寺岙村 |  |
| 方前镇 | 寺岙村2号终端 | 寺岙村2号终端 | 330727104018-002-0005-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/寺岙村 |  |
| 方前镇 | 寺岙村3号终端 | 寺岙村3号终端 | 330727104018-003-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/寺岙村 |  |
| 方前镇 | 寺岙村4号终端 | 寺岙村4号终端 | 330727104018-004-0011-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/寺岙村 |  |
| 方前镇 | 里田石村终端 | 里田石村终端 | 330727104009-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/里田石 |  |
| 方前镇 | 外田石村终端 | 外田石村终端 | 330727104009-002-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/外田石 |  |
| 方前镇 | 茶潭村终端 | 茶潭村终端 | 330727104001-001-0021-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/茶潭村 |  |
| 方前镇 | 南桥头村终端 | 南桥头村终端 | 330727104015-001-0016-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/南桥头 |  |
| 方前镇 | 陈岙村终端 | 陈岙村终端 | 330727104019-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/陈岙村 |  |
| 方前镇 | 上山头1号终端 | 上山头1号终端 | 330727104007-001-0007-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/上山头 |  |
| 方前镇 | 上山头2号终端 | 上山头2号终端 | 330727104007-002-0002-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/下山头 |  |
| 方前镇 | 里井坑村终端 | 里井坑村终端 | 330727104008-002-0009-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/里井坑 |  |
| 方前镇 | 外井坑村终端 | 外井坑村终端 | 330727104008-003-0006-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/外井坑 |  |
| 方前镇 | 施家庄村终端 | 施家庄村终端 | 330727104008-001-0018-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/施家庄 |  |
| 方前镇 | 横路头村终端 | 横路头村终端 | 330727104017-001-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/横路头 |  |
| 方前镇 | 外林山村终端 | 外林山村终端 | 330727104011-002-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/外林山 |  |
| 方前镇 | 后朱村终端 | 后朱村终端 | 330727104003-001-0032-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/后朱村 |  |
| 方前镇 | 里林山村终端 | 里林山村终端 | 330727104011-001-0014-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/里林山 |  |
| 方前镇 | 西坑村终端 | 西坑村终端 | 330727104009-004-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/西坑村 |  |
| 方前镇 | 石研村终端 | 石研村终端 | 330727104007-003-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/石研村 |  |
| 方前镇 | 岩门村终端 | 岩门村终端 | 330727104008-004-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/岩门村 |  |
| 方前镇 | 农林1号终端 | 农林1号终端 | 330727104002-001-0008-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/玉山辽 |  |
| 方前镇 | 农林2号终端 | 农林2号终端 | 330727104002-002-0007-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/上河村 |  |
| 方前镇 | 农林3号终端 | 农林3号终端 | 330727104002-003-0008-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/里林村 |  |
| 方前镇 | 方前村进厂 | 方前村进厂 | 330727104201-001-0000-00 | 磐安县方前镇方前村 | 自行运维 |
| 方前镇 | 上山头3号终端 | 上山头3号终端 | 330727104007-003-0005-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/石上村 |  |
| 方前镇 | 岙口村终端 | 岙口村终端 | 330727104010-001-0028-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/岙口村 | 自行运维 |
| 方前镇 | 下村村终端 | 下村村终端 | 330727104006-001-0028-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/下村村 | 自行运维 |
| 方前镇 | 里王村终端 | 里王村终端 | 330727104002-004-0013-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/农林村 |  |
| 方前镇 | 外田石2号终端 | 外田石2号终端 | 330727104009-003-0002-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/四协村 |  |
| 方前镇 | 外井坑2号终端 | 外井坑2号终端 | 330727104008-005-0002-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/施家庄村 |  |
| 方前镇 | 横路头2号终端 | 横路头2号终端 | 330727104017-002-0002-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/横路头村 |  |
| 方前镇 | 寺岙村5号终端 | 寺岙村5号终端 | 330727104018-005-0002-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/寺岙村 |  |
| 方前镇 | 寺岙村6号终端 | 寺岙村6号终端 | 330727104018-006-0002-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/寺岙村 |  |
| 方前镇 | 寺岙村7号终端 | 寺岙村7号终端 | 330727104018-007-0002-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/方前镇/寺岙村 |  |
| 尖山镇 | 陈界村终端 | 陈界村终端 | 330727101011-001-0017-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/陈界村 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 新楼村进厂 | 新楼村进厂 | 330727101012-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/新楼村 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 陈村进厂 | 陈村进厂 | 330727101004-000-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/陈村 |  |
| 尖山镇 | 藤潭岗村终端 | 藤潭岗村终端 | 330727101011-002-0076-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/藤潭岗 |  |
| 尖山镇 | 大山头村终端 | 大山头村终端 | 330727101010-004-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/大山头 |  |
| 尖山镇 | 光明村终端 | 光明村终端 | 330727101009-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/光明新村 |  |
| 尖山镇 | 里光洋村终端 | 里光洋村终端 | 330727101009-002-0057-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/里光洋 |  |
| 尖山镇 | 东里村终端 | 东里村终端 | 330727101010-005-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/东里村 |  |
| 尖山镇 | 火炉岭终端 | 火炉岭终端 | 330727101010-001-0070-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/火炉岭 |  |
| 尖山镇 | 水阁村进厂 | 水阁村进厂 | 330727101001-000-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/水阁村 |  |
| 尖山镇 | 银村进厂 | 银村进厂 | 330727101004-002-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/银村 |  |
| 尖山镇 | 栗岭村终端 | 栗岭村终端 | 330727101013-001-0100-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/栗岭村 |  |
| 尖山镇 | 林庄村终端 | 林庄村终端 | 330727101010-003-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/林庄村 |  |
| 尖山镇 | 大园村终端 | 大元村终端 | 330727101010-002-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/大元村 |  |
| 尖山镇 | 管头村终端 | 管头村终端 | 330727101010-006-0100-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/管头村 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 塘头村进厂 | 塘头村进厂 | 330727101004-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/塘头村 |  |
| 尖山镇 | 里岙村终端 | 里岙村终端 | 330727101015-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/里岙村 |  |
| 尖山镇 | 小坑姆村终端 | 小坑姆村终端 | 330727101016-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/小姆坑 |  |
| 尖山镇 | 楼下宅村进厂 | 楼下宅村进厂 | 330727101003-000-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/楼下宅 |  |
| 尖山镇 | 尖山村进厂 | 尖山村进厂 | 330727101001-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/尖山村 |  |
| 尖山镇 | 新宅村进厂 | 新宅村进厂 | 330727101002-000-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/新宅村 |  |
| 尖山镇 | 雅庄村终端 | 雅庄村终端 | 330727101005-002-0200-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/雅庄村 |  |
| 尖山镇 | 楼界村终端 | 楼界村终端 | 330727101030-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/楼界村 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 自然村终端 | 自然村终端 | 330727101034-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/自然村 |  |
| 尖山镇 | 秧田坑村终端 | 秧田坑村终端 | 330727101031-001-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/秧田坑 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 东胡庄村1号终端 | 东胡庄村1号终端 | 330727101029-001-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/东胡庄 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 东胡庄村2号终端 | 东胡庄村2号终端 | 330727101029-002-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/东胡庄 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 东胡庄村终端3号 | 东胡庄村终端3号 | 330727101029-003-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/东胡庄 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 安宅村终端 | 安宅村终端 | 330727101032-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/安宅村 |  |
| 尖山镇 | 赵界村终端 | 赵界村终端 | 330727101033-001-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/赵界村 |  |
| 尖山镇 | 上东山村终端 | 上东山村终端 | 330727101036-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/上东山 |  |
| 尖山镇 | 斐湖村1号终端 | 斐湖村1号终端 | 330727101006-002-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/斐湖村 |  |
| 尖山镇 | 斐湖村2号终端 | 斐湖村2号终端 | 330727101006-003-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/斐湖村 |  |
| 尖山镇 | 孔界村1号终端 | 孔界村1号终端 | 330727101005-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/孔界村 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 孔界村2号终端 | 孔界村2号终端 | 330727101005-003-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/孔界村 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 潘界村终端 | 潘界村终端 | 330727101035-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/潘界村 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 横路村1号终端 | 横路村1号终端 | 330727101021-001-0100-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/横路村 | 自行运维 |
| 尖山镇 | 胡宅村终端 | 胡宅村终端 | 330727101022-001-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/胡宅村 |  |
| 尖山镇 | 下周村终端 | 下周村终端 | 330727101024-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/下周村 |  |
| 尖山镇 | 岭头村终端 | 岭头村终端 | 330727101023-001-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/岭头村 |  |
| 尖山镇 | 岙里村终端 | 岙里村终端 | 330727101007-001-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/岙里村 |  |
| 尖山镇 | 培香村终端 | 培香村终端 | 330727101007-001-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/培香村 |  |
| 尖山镇 | 张斯村终端 | 张斯村终端 | 330727101025-001-0100-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/张斯村 |  |
| 尖山镇 | 丁界终端 | 丁界终端 | 330727101026-001-0033-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/丁界村 |  |
| 尖山镇 | 杨树坞终端 | 杨树坞终端 | 330727101027-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/杨树坞 |  |
| 尖山镇 | 金村终端 | 金村终端 | 330727101007-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/金村 |  |
| 尖山镇 | 塘田村终端 | 塘田村终端 | 330727101008-004-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/塘田村 |  |
| 尖山镇 | 龙塘村终端 | 龙塘村终端 | 330727101008-001-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/龙塘村 |  |
| 尖山镇 | 梭里塘终端 | 梭里塘终端 | 330727101008-003-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/梭里塘 |  |
| 尖山镇 | 榧里村终端 | 榧里村终端 | 330727101028-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/榧里村 |  |
| 尖山镇 | 岭西村终端 | 岭西村终端 | 330727101019-001-0035-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/岭西村 |  |
| 尖山镇 | 前山畈后张终端 | 前山畈村终端 | 330727101018-001-0100-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/前山畈 |  |
| 尖山镇 | 管头村2号终端 | 管头村2号终端 | 330727101010-007-0100-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尖山镇/乌石村 | 自行运维 |
| 九和乡 | 自家庄终端 | 自家庄终端 | 330727205001-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/自家庄 | 自行运维 |
| 九和乡 | 后业岭终端 | 后业岭终端 | 330727205001-002-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/后业岭 | 自行运维 |
| 九和乡 | 毛竹溪终端 | 毛竹溪终端 | 330727205008-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/毛竹溪 | 自行运维 |
| 九和乡 | 中坑终端 | 中坑终端 | 330727205002-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/中坑村 |  |
| 九和乡 | 下坑终端 | 下坑终端 | 330727205002-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/下坑村 |  |
| 九和乡 | 柘周终端 | 柘周终端 | 330727205003-003-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/柘周村 | 自行运维 |
| 九和乡 | 南坑终端 | 南坑终端 | 330727205003-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/南坑村 |  |
| 九和乡 | 新周终端 | 新周终端 | 330727205003-004-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/新周村 |  |
| 九和乡 | 三水潭终端 | 三水潭终端 | 330727205009-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/三水潭 |  |
| 九和乡 | 宿坑终端 | 宿坑终端 | 330727205010-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/宿坑村 |  |
| 九和乡 | 登溪终端 | 登溪终端 | 330727205004-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/登溪村 |  |
| 九和乡 | 九龙终端 | 九龙终端 | 330727205004-002-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/九龙村 |  |
| 九和乡 | 革联终端 | 革联终端 | 330727205005-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/革联村 |  |
| 九和乡 | 孔潭村终端 | 孔潭村终端 | 330727205006-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/孔潭村 |  |
| 九和乡 | 东吴终端 | 东吴终端 | 330727205006-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/东吴村 |  |
| 九和乡 | 红宅终端 | 红宅终端 | 330727205007-002-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/红宅村 | 自行运维 |
| 九和乡 | 上俞终端 | 上俞终端 | 330727205011-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/上俞村 |  |
| 九和乡 | 南坑村2号终端 | 南坑村2号终端 | 330727205003-002-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/九和乡/南坑村 |  |
| 冷水镇 | 大溪村终端 | 大溪村终端 | 330727107001-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/大溪村 |  |
| 冷水镇 | 白岩村终端 | 白岩村终端 | 330727107001-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/白岩村 |  |
| 冷水镇 | 朱山村终端 | 朱山村终端 | 330727107007-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/朱山村 |  |
| 冷水镇 | 河南村终端 | 河南村终端 | 330727107001-003-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/河南村 |  |
| 冷水镇 | 冷水村终端 | 冷水村终端 | 330727107004-001-0200-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/冷水村 | 自行运维 |
| 冷水镇 | 小章村终端 | 小章村终端 | 330727107006-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/小章村 |  |
| 冷水镇 | 岩潭村终端 | 岩潭村终端 | 330727107005-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/岩潭村 | 自行运维 |
| 冷水镇 | 水坑弄村终端 | 水坑弄村终端 | 330727107008-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/水坑弄 |  |
| 冷水镇 | 西英村终端 | 西英村终端 | 330727107010-001-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/西英村 |  |
| 冷水镇 | 箬坑村终端 | 箬坑村终端 | 330727107002-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/箬坑村 |  |
| 冷水镇 | 胡山村终端 | 胡山村终端 | 330727107002-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/胡山村 |  |
| 冷水镇 | 环山村终端 | 环山村终端 | 330727107002-003-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/环山村 |  |
| 冷水镇 | 庄头村终端 | 庄头村终端 | 330727107009-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/庄头村 |  |
| 冷水镇 | 道川村终端 | 道川村终端 | 330727107003-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/冷水镇/道川村 |  |
| 盘峰乡 | 上佃村终端 | 上佃村终端 | 330727204001-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/上佃村 |  |
| 盘峰乡 | 盘峰村终端 | 盘峰村终端 | 330727204001-002-0024-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/盘峰村 |  |
| 盘峰乡 | 三佰村1号终端 | 三佰村1号终端 | 330727204001-003-0024-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/三佰村 |  |
| 盘峰乡 | 三佰村2号终端 | 三佰村2号终端 | 330727204001-004-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/三佰村 |  |
| 盘峰乡 | 三佰村3号终端 | 三佰村3号终端 | 330727204001-005-0013-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/三佰村 |  |
| 盘峰乡 | 沙溪村终端 | 沙溪村终端 | 330727204002-001-0012-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/沙溪村 |  |
| 盘峰乡 | 榉溪村终端 | 榉溪村终端 | 330727204012-001-0048-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/榉溪村 |  |
| 盘峰乡 | 大岭头村终端 | 大岭头村终端 | 330727204004-001-0024-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/大岭头 | 自行运维 |
| 盘峰乡 | 后阁村终端 | 后阁村终端 | 330727204013-001-0041-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/后阁村 | 自行运维 |
| 盘峰乡 | 丁埠头终端 | 丁埠头终端 | 330727204014-001-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/丁埠头 |  |
| 盘峰乡 | 西溪村终端 | 西溪村终端 | 330727204005-001-0012-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/西溪村 |  |
| 盘峰乡 | 卢村终端 | 卢村终端 | 330727204005-002-0009-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/卢村 |  |
| 盘峰乡 | 龙溪村终端 | 龙溪村终端 | 330727204006-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/龙溪村 |  |
| 盘峰乡 | 马家坑1号终端 | 马家坑1号终端 | 330727204006-002-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/马家坑 |  |
| 盘峰乡 | 马家坑2号终端 | 马家坑2号终端 | 330727204006-003-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/马家坑 |  |
| 盘峰乡 | 溪下路村终端 | 溪下路村终端 | 330727204007-001-0053-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/溪下路 |  |
| 盘峰乡 | 新渠村终端 | 新渠村终端 | 330727204007-002-0016-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/新渠村 |  |
| 盘峰乡 | 高二村终端 | 高二村终端 | 330727204009-002-0023-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/高二村 |  |
| 盘峰乡 | 锣铜田终端 | 锣铜田终端 | 330727204009-001-0003-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/锣铜田 |  |
| 盘峰乡 | 下初坑终端 | 下初坑终端 | 330727204011-002-0004-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/冷坑村 | 自行运维 |
| 盘峰乡 | 小柘坑终端 | 小柘坑终端 | 330727204010-001-0014-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/小柘坑 |  |
| 盘峰乡 | 东山头终端 | 东山头终端 | 330727204010-002-0016-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/东山头 |  |
| 盘峰乡 | 小湖山终端 | 小湖山终端 | 330727204008-004-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/小湖山 |  |
| 盘峰乡 | 牛娘坵终端 | 牛娘坵终端 | 330727204008-001-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/高峰村 |  |
| 盘峰乡 | 风厂终端 | 风厂终端 | 330727204015-001-0012-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/风厂村 |  |
| 盘峰乡 | 栗树坑终端 | 栗树坑终端 | 330727204017-001-0003-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/栗树坑 |  |
| 盘峰乡 | 麻车峡村终端 | 麻车峡村终端 | 330727204002-002-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/麻车峡村 |  |
| 盘峰乡 | 大庄村终端 |  | 330727204009-001-0015-D2 | 磐安县盘峰乡高二大庄村 |  |
| 盘峰乡 | 锣铜田1终端 |  | 330727204009-003-0003-D2 | 浙江省金华市磐安县盘峰乡高二锣铜田 |  |
| 盘峰乡 | 双坑村终端 | 双坑村终端 | 330727204008-002-0005-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/高佬山村 |  |
| 盘峰乡 | 柴苟巷终端 | 柴苟巷终端 | 330727204008-003-0003-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/高佬山村 |  |
| 盘峰乡 | 后阁村2号终端 | 后阁村2号终端 | 330727204013-002-0021-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/盘峰乡/后阁村 |  |
| 仁川镇 | 柳坡村终端 | 柳坡村终端 | 330727102002-001-0070-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/柳坡村 |  |
| 仁川镇 | 滚涛村终端 | 滚涛村终端 | 330727102003-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/滚涛村 |  |
| 仁川镇 | 胡庄村终端 | 胡庄村终端 | 330727102012-001-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/胡庄村 |  |
| 仁川镇 | 石下村终端 | 石下村终端 | 330727102001-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/石下村 |  |
| 仁川镇 | 洋庄村1号终端 | 洋庄村1号终端 | 330727102011-001-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/洋庄村 |  |
| 仁川镇 | 洋庄村2号终端 | 洋庄村2号终端 | 330727102011-002-0120-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/洋庄村 |  |
| 仁川镇 | 洋庄村3号终端 | 洋庄村3号终端 | 330727102011-003-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/洋庄村 |  |
| 仁川镇 | 洋庄村4号终端 | 洋庄村4号终端 | 330727102011-004-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/洋庄村 |  |
| 仁川镇 | 洋坑村终端 | 洋坑村终端 | 330727102002-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/洋坑村 |  |
| 仁川镇 | 荣坑口村终端 | 荣坑口村终端 | 330727102004-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/荣坑口 |  |
| 仁川镇 | 下余村终端 | 下余村终端 | 330727102007-003-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/下余村 |  |
| 仁川镇 | 西产村终端 | 西产村终端 | 330727102007-001-0035-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/西产村 |  |
| 仁川镇 | 姜华坑村终端 | 姜华坑村终端 | 330727102006-003-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/姜华坑 |  |
| 仁川镇 | 泊公坑村终端 | 泊公坑村终端 | 330727102004-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/泊公坑 |  |
| 仁川镇 | 赤岩前村1号终端 | 赤岩前村1号终端 | 330727102015-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/赤岩前 |  |
| 仁川镇 | 赤岩前村2号终端 | 赤岩前村2号终端 | 330727102015-002-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/赤岩前 |  |
| 仁川镇 | 新岭下村终端 | 新岭下村终端 | 330727102016-001-0035-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/新岭下 |  |
| 仁川镇 | 胡八坑村终端 | 胡八坑村终端 | 330727102006-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/胡八坑 |  |
| 仁川镇 | 月岭村终端 | 月岭村终端 | 330727102001-003-0031-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/月岭村 |  |
| 仁川镇 | 平象村终端 | 平象村终端 | 330727102005-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/平象村 |  |
| 仁川镇 | 马岭村终端 | 马岭村终端 | 330727102007-002-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/马岭村 |  |
| 仁川镇 | 张圩村终端 | 张圩村终端 | 330727102006-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/张圩村 |  |
| 仁川镇 | 潘田村终端 | 潘田村终端 | 330727102017-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/潘田村 | 自行运维 |
| 仁川镇 | 流岸村终端 | 流岸村终端 | 330727102014-001-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/流岸村 |  |
| 仁川镇 | 泊公村终端 | 泊公村终端 | 330727102010-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/泊公村 | 自行运维 |
| 仁川镇 | 平子坑村终端 | 平子坑村终端 | 330727102018-001-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/平子坑 |  |
| 仁川镇 | 下石岗村终端 | 下石岗村终端 | 330727102001-002-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/下石岗 |  |
| 仁川镇 | 半坑村终端 | 半坑村终端 | 330727102003-002-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/半坑村 |  |
| 仁川镇 | 方山村1号终端 | 方山村1号终端 | 330727102013-001-0100-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/方山村 |  |
| 仁川镇 | 方山村2号终端 | 方山村2号终端 | 330727102013-002-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/方山村 |  |
| 仁川镇 | 黄余田村1号终端 | 黄余田村1号终端 | 330727102009-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/黄余田 |  |
| 仁川镇 | 杨宅村终端 | 杨宅村终端 | 330727102008-001-0120-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/杨宅村 |  |
| 仁川镇 | 高坑村终端 | 高坑村终端 | 330727102005-001-0003-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/高坑村 |  |
| 仁川镇 | 高坑村2号终端 | 高坑村2号终端 | 330727102005-002-0008-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/高坑村 |  |
| 仁川镇 | 胡庄村2号终端 | 胡庄村2号终端 | 330727102012-002-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/胡庄村 |  |
| 仁川镇 | 杨宅村2号终端 | 杨宅村2号终端 | 330727102008-002-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/杨宅村 |  |
| 仁川镇 | 杨宅村3号终端 | 杨宅村3号终端 | 330727102008-003-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/仁川镇/杨宅村 |  |
| 尚湖镇 | 倪董村终端 | 倪董村终端 | 330727106005-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/倪董村 |  |
| 尚湖镇 | 花坟前村终端 | 花坟前村终端 | 330727106005-002-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/花坟前 |  |
| 尚湖镇 | 岭干村终端 | 岭干村终端 | 330727106003-001-0065-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/岭干村 |  |
| 尚湖镇 | 小坑门村终端 | 小坑门村终端 | 330727106003-002-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/小坑门 |  |
| 尚湖镇 | 板榧村终端 | 板榧村终端 | 330727106013-001-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/板榧村 |  |
| 尚湖镇 | 湖口终端 | 湖口终端 | 330727106002-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/湖口村 |  |
| 尚湖镇 | 马南山终端 | 马南山终端 | 330727106002-003-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/马南山 |  |
| 尚湖镇 | 黄岩前终端 | 黄岩前终端 | 330727106012-001-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/黄岩前 |  |
| 尚湖镇 | 尚路研终端 | 尚路研终端 | 330727106010-001-0035-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/尚路研 |  |
| 尚湖镇 | 同田终端 | 同田终端 | 330727106001-003-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/同田村 |  |
| 尚湖镇 | 西岭终端 | 西岭终端 | 330727106001-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/西岭村 |  |
| 尚湖镇 | 忠信庄终端 | 忠信庄终端 | 330727106015-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/忠信庄 |  |
| 尚湖镇 | 大王终端 | 大王终端 | 330727106014-001-0200-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/大王村 |  |
| 尚湖镇 | 陈董终端 | 陈董终端 | 330727106004-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/陈董村 |  |
| 尚湖镇 | 五家山终端 | 五家山终端 | 330727106004-002-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/五家山 |  |
| 尚湖镇 | 集镇污水处理厂进厂 | 集镇污水处理厂进厂 | 330727106007-002-0000-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/尚湖村 |  |
| 尚湖镇 | 市岭下1号终端 | 市岭下1号终端 | 330727106018-001-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/市岭下 |  |
| 尚湖镇 | 市岭下2号终端 | 市岭下2号终端 | 330727106018-002-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/路头村 |  |
| 尚湖镇 | 下宅口终端 | 下宅口终端 | 330727106017-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/下宅口 |  |
| 尚湖镇 | 荷花塘终端 | 荷花塘终端 | 330727106006-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/荷花塘 |  |
| 尚湖镇 | 下溪滩终端 | 下溪滩终端 | 330727106009-001-0035-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/下溪滩 |  |
| 尚湖镇 | 上袁终端 | 上袁终端 | 330727106008-002-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/上袁村 |  |
| 尚湖镇 | 下袁终端 | 下袁终端 | 330727106008-001-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/下袁村 |  |
| 尚湖镇 | 上高亭终端 | 上高亭终端 | 330727106009-003-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/上高亭 |  |
| 尚湖镇 | 后岩终端 | 后岩终端 | 330727106007-003-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/后岩村 |  |
| 尚湖镇 | 上炉坑终端 | 上炉坑终端 | 330727106007-004-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/上炉坑 |  |
| 尚湖镇 | 下宅口2号终端 | 下宅口2号终端 | 330727106017-002-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/下宅口村 |  |
| 尚湖镇 | 荷花塘2号终端 | 荷花塘2号终端 | 330727106006-002-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/玉虹村 |  |
| 尚湖镇 | 下溪滩2号终端 | 下溪滩2号终端 | 330727106009-002-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/下溪滩村 |  |
| 尚湖镇 | 西岭2号终端 | 西岭2号终端 | 330727106001-002-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/铜钿村 |  |
| 尚湖镇 | 上溪滩终端 | 上溪滩终端 | 330727106007-001-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/尚湖镇/尚湖村 |  |
| 双峰乡 | 大皿东街终端 | 大皿东街终端 | 330727201001-001-0380-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双峰乡/皿一村 |  |
| 双峰乡 | 东坑终端 | 东坑终端 | 330727201003-001-0064-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双峰乡/东坑村 |  |
| 双峰乡 | 溪上终端 | 溪上终端 | 330727201002-001-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双峰乡/溪上村 |  |
| 双峰乡 | 溪下终端 | 溪下终端 | 330727201004-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双峰乡/溪下村 |  |
| 双峰乡 | 里西告终端 | 里西告终端 | 330727201005-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双峰乡/里西告 |  |
| 双峰乡 | 里西告2号终端 | 里西告2号终端 | 330727201005-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双峰乡/里西告村 |  |
| 双溪乡 | 梓誉村终端 | 梓誉村终端 | 330727202011-001-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/梓誉村 |  |
| 双溪乡 | 下园村终端 | 下园村终端 | 330727202006-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/坎头村 |  |
| 双溪乡 | 下山村村终端 | 下山村村终端 | 330727202003-002-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/下山村 |  |
| 双溪乡 | 王庄村终端 | 王庄村终端 | 330727202003-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/王庄村 |  |
| 双溪乡 | 史姆村终端 | 史姆村终端 | 330727202005-001-0120-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/史姆村 |  |
| 双溪乡 | 山早村1号终端 | 山早村1号终端 | 330727202010-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/山早村 |  |
| 双溪乡 | 其良村1号终端 | 其良村1号终端 | 330727202009-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/其良村 |  |
| 双溪乡 | 其良村2号终端 | 其良村2号终端 | 330727202009-002-0005-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/其良村 |  |
| 双溪乡 | 礼府村1号终端 | 礼府村1号终端 | 330727202008-001-0055-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/礼府村 |  |
| 双溪乡 | 礼府村2号终端 | 礼府村2号终端 | 330727202008-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/礼府村 |  |
| 双溪乡 | 甲口宅村终端 | 甲口宅村终端 | 330727202001-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/甲口宅 |  |
| 双溪乡 | 后田村终端 | 后田村终端 | 330727202002-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/后田村 |  |
| 双溪乡 | 横塘村终端 | 横塘村终端 | 330727202004-002-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/横塘村 |  |
| 双溪乡 | 上横山村1号终端 | 横山村1号终端 | 330727202004-003-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/横山村 |  |
| 双溪乡 | 上横山村2号终端 | 横山村2号终端 | 330727202004-004-0005-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/横山村 |  |
| 双溪乡 | 傅宅村终端 | 傅宅村终端 | 330727202002-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/傅宅村 |  |
| 双溪乡 | 芭下村终端 | 芭下村终端 | 330727202003-003-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪乡/芭下村 |  |
| 双溪乡 | 金鹅终端 |  | 330727202001-002-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/双溪/金鹅 | 自行运维 |
| 新渥街道 | 大麦坞终端 | 方田村终端 | 330727002004-001-0018-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/大麦坞 |  |
| 新渥街道 | 大山下村1号终端 | 大山下村1号终端 | 330727002012-001-0045-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/大山下 | 自行运维 |
| 新渥街道 | 大山下村2号终端 | 大山下村2号终端 | 330727002012-002-0002-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/大山下 | 自行运维 |
| 新渥街道 | 古竹村1号终端 | 古竹村1号终端 | 330727002005-001-0009-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/古竹村 |  |
| 新渥街道 | 古竹村2号终端 | 古竹村2号终端 | 330727002005-002-0014-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/古竹村 |  |
| 新渥街道 | 古竹村3号终端 | 古竹村3号终端 | 330727002005-003-0033-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/古竹村 |  |
| 新渥街道 | 金山村终端 | 金山村终端 | 330727002006-001-0084-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/金山村 |  |
| 新渥街道 | 麻车下1号终端 | 麻车下1号终端 | 330727002007-001-0031-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/麻车下 |  |
| 新渥街道 | 麻车下2号终端 | 麻车下2号终端 | 330727002007-002-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/麻车下 |  |
| 新渥街道 | 麻车下3号终端 | 麻车下3号终端 | 330727002007-003-0022-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/麻车下 |  |
| 新渥街道 | 麻车下4号终端 | 麻车下4号终端 | 330727002007-004-0031-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/麻车下 |  |
| 新渥街道 | 麻车下5号终端 | 麻车下5号终端 | 330727002007-005-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/麻车下 |  |
| 新渥街道 | 上加村终端 | 上加村终端 | 330727002005-001-0050-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/上加村 |  |
| 新渥街道 | 上卢村终端 | 上卢村终端 | 330727002004-001-0059-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/长卢村 | 自行运维 |
| 新渥街道 | 双槐村1号终端 | 双槐村1号终端 | 330727002015-001-0028-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/双槐村 |  |
| 新渥街道 | 西庄村2号终端 | 西庄村2号终端 | 330727002015-002-0044-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/双槐村 |  |
| 新渥街道 | 大芝山3号终端 | 大芝山3号终端 | 330727002015-003-0027-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/双槐村 |  |
| 新渥街道 | 亦山头4号终端 | 亦山头4号终端 | 330727002015-004-0007-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/双槐村 |  |
| 新渥街道 | 外田口1号终端 | 外田口1号终端 | 330727002011-001-0043-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/外田口 |  |
| 新渥街道 | 外田口2号终端 | 外田口2号终端 | 330727002011-002-0021-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/外田口 |  |
| 新渥街道 | 西湖终端 | 西湖终端 | 330727002016-001-0062-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/西湖村 |  |
| 新渥街道 | 新渥1号终端 | 新渥1号终端 | 330727002014-001-0126-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/新渥村 | 自行运维 |
| 新渥街道 | 新渥2号终端 | 新渥2号终端 | 330727002014-002-0013-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/新渥村 | 自行运维 |
| 新渥街道 | 新渥3号终端 | 新渥3号终端 | 330727002014-003-0017-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/新渥村 | 自行运维 |
| 新渥街道 | 岩上村终端 | 岩上村终端 | 330727002009-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/岩上村 |  |
| 新渥街道 | 杨山终端 | 杨山终端 | 330727002010-001-0057-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/杨山村 |  |
| 新渥街道 | 永加村终端 | 永加村终端 | 330727002008-001-0071-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/永加村 |  |
| 新渥街道 | 宅口村终端 | 宅口村终端 | 330727002013-001-0156-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/宅口村 | 自行运维 |
| 新渥街道 | 中卢村1号终端 | 中卢村1号终端 | 330727002005-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/中卢村 |  |
| 新渥街道 | 中卢村2号 | 中卢村2号 | 330727002005-002-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/中卢村 |  |
| 新渥街道 | 中卢村3号终端 | 中卢村3号终端 | 330727002005-003-0006-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/中卢村 |  |
| 新渥街道 | 六冲村进厂 | 六冲村进厂 | 330727002025-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/六冲村 |  |
| 新渥街道 | 南坞村进厂 | 南坞村进厂 | 330727002026-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/南坞村 |  |
| 新渥街道 | 上亨堂进厂 | 上亨堂终端 | 330727002002-003-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/上亨堂 |  |
| 新渥街道 | 森屋村1号进厂 | 森屋村1号进厂 | 330727002002-004-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/森屋村 |  |
| 新渥街道 | 森屋村2号进厂 | 森屋村2号终端 | 330727002002-002-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/森屋村 |  |
| 新渥街道 | 马讨山终端 | 马讨山终端 | 330727002002-001-0012-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/马讨山 |  |
| 新渥街道 | 源头村终端 | 源头村终端 | 330727002018-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/源头村 |  |
| 新渥街道 | 马祥村终端 | 马祥村终端 | 330727002017-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/马祥村 |  |
| 新渥街道 | 仰头村终端 | 仰头村终端 | 330727002023-001-0063-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/仰头村 |  |
| 新渥街道 | 道士岙终端 | 道士岙终端 | 330727002024-001-0090-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/道士岙 | 自行运维 |
| 新渥街道 | 深一村进厂 | 深一村终端 | 330727002001-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/深泽社区 |  |
| 新渥街道 | 深二村进厂 | 深二村终端 | 330727002001-002-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/深二村 |  |
| 新渥街道 | 深三村进厂 | 深三村终端 | 330727002001-003-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/深三村 |  |
| 新渥街道 | 深四村进厂 | 深四村终端 | 330727002001-004-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/深四村 |  |
| 新渥街道 | 罗家村进厂 | 罗家村进厂 | 330727002019-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/罗家村 |  |
| 新渥街道 | 殿口村进厂 | 殿口村终端 | 330727002020-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/殿口村 |  |
| 新渥街道 | 屋楼村进厂 | 屋楼村进厂 | 330727002021-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/屋楼村 |  |
| 新渥街道 | 金钩村进厂 | 金钩村进厂 | 330727002022-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/金钩村 |  |
| 新渥街道 | 上横村进厂 | 上横村进厂 | 330727002003-001-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/上横村 |  |
| 新渥街道 | 后力村进厂 | 后力村终端 | 330727002003-002-0000-00 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/后力村 |  |
| 新渥街道 | 庄基祠下百央大处终端 |  | 330727002006-002-0100-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/庄基社区 |  |
| 新渥街道 | 岩上村2号终端 | 岩上村2号终端 | 330727002009-002-0008-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/岩上村 |  |
| 新渥街道 | 岩上村3号终端 | 岩上村3号终端 | 330727002009-003-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/岩上村 |  |
| 新渥街道 | 庄基祠下百央大处2号终端 | 庄基祠下百央大处2号终端 | 330727002006-003-0035-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/新渥街道/庄基社区 |  |
| 窈川乡 | 依山下终端 | 依山下终端 | 330727203004-001-0080-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/窈川乡/依山下 |  |
| 窈川乡 | 川一川二村1号终端 | 川一川二村1号终端 | 330727203002-001-0120-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/窈川乡/川一村 |  |
| 窈川乡 | 赐敕村终端 | 赐敕村终端 | 330727203005-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/窈川乡/赐敕村 |  |
| 窈川乡 | 岭溪村1号终端 | 岭溪村1号终端 | 330727203006-001-0005-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/窈川乡/岭溪村 |  |
| 窈川乡 | 岭溪村2号终端 | 岭溪村2号终端 | 330727203006-002-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/窈川乡/岭溪村 |  |
| 窈川乡 | 岭溪村3号终端 | 岭溪村3号终端 | 330727203006-003-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/窈川乡/岭溪村 |  |
| 窈川乡 | 白岩头1号终端 | 白岩头1号终端 | 330727203001-001-0005-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/窈川乡/白岩头 |  |
| 窈川乡 | 白岩头2号终端 | 白岩头2号终端 | 330727203001-002-0005-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/窈川乡/白岩头 |  |
| 窈川乡 | 玉长坑终端 | 玉长坑终端 | 330727203007-001-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/窈川乡/玉长坑 |  |
| 玉山镇 | 岭口村终端 | 岭口村终端 | 330727105003-002-0200-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/岭口村 |  |
| 玉山镇 | 方塘村终端 | 方塘村终端 | 330727105006-001-0015-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/方塘村 | 自行运维 |
| 玉山镇 | 浮牌村终端 | 浮牌村终端 | 330727105013-001-0087-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/浮牌村 |  |
| 玉山镇 | 隔水村终端 | 隔水村终端 | 330727105003-002-0052-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/隔水村 |  |
| 玉山镇 | 黄里村终端 | 黄里村终端 | 330727105004-001-0036-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/黄里村 |  |
| 玉山镇 | 佳村终端 | 佳村终端 | 330727105014-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/佳村 | 自行运维 |
| 玉山镇 | 金竹坞村终端 | 金竹坞村终端 | 330727105003-001-0013-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/金竹坞 |  |
| 玉山镇 | 孔宅村终端 | 孔宅村终端 | 330727105001-003-0025-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/孔宅村 |  |
| 玉山镇 | 林宅村终端 | 林宅村终端 | 330727105008-001-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/林宅村 |  |
| 玉山镇 | 吕家山村终端 | 吕家山村终端 | 330727105010-001-0039-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/吕家山 |  |
| 玉山镇 | 马塘村终端 | 马塘村终端 | 330727105001-002-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/马塘村 |  |
| 玉山镇 | 妙塘村终端 | 妙塘村终端 | 330727101017-001-0010-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/妙塘村 |  |
| 玉山镇 | 上月坑村终端 | 上月坑村终端 | 330727105002-001-0030-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/上月坑 |  |
| 玉山镇 | 下月坑村终端 | 下月坑村终端 | 330727105002-002-0020-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/下月坑 |  |
| 玉山镇 | 向头村终端 | 向头村终端 | 330727105015-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/向头村 |  |
| 玉山镇 | 元里村终端 | 元里村终端 | 330727105012-001-0060-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/元里村 |  |
| 玉山镇 | 张村村终端 | 张村村终端 | 330727105011-001-0106-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/张村 | 自行运维 |
| 玉山镇 | 珍溪村终端 | 珍溪村终端 | 330727105009-001-0035-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/珍溪村 |  |
| 玉山镇 | 中湖村终端 | 中湖村终端 | 330727105005-001-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/中湖村 |  |
| 玉山镇 | 孔畈终端 |  | 330727105007-001-0025-D2 | 浙江省金华市磐安县玉山镇孔畈 |  |
| 玉山镇 | 新艳终端 |  | 330727105003-004-0040-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/新艳 |  |
| 玉山镇 | 林宅村2号终端 | 林宅村2号终端 | 330727105008-002-0017-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/林宅村 |  |
| 玉山镇 | 林宅村3号终端 | 林宅村3号终端 | 330727105008-003-0018-D2 | 浙江省/金华市/磐安县/玉山镇/林宅村 |  |

备注：自行运维的整改合格后及新建的农村污水处理设施验收合格后也纳入运维范围。

（三）管网运维管理要求

运维单位应保证管网排水通畅及对应的检查井、格栅井、阀门等相关设施设备的完好。

- 运维单位每月至少两次对管网及检查井进行检查，包括检查管道、井盖、井筒、管口等各部位结构是否完好；检查管道中水流是否畅通；检查检查井是否淤塞。根据检查存在的问题进行及时处理，确保管网、窨井不堵塞，窨井盖完好，并要巡查台账记录。

- 运维单位每年至少对管径110以上的管线进行疏通，并建立管网疏通台账，台账内容必须包含疏通部位、疏通作业时间、疏通作业和清理淤塞物的影像资料，同时需经甲方或乡镇（街道）有关人员签字确认，否则甲方有权不支付该项的运行维护费。

3、运维单位发现管网、窨井破损应及时通知甲方，在保修期范围内主动联系设备供应商立即组织抢修，超过保修期的，运维单位也应及时组织抢修，费用按（十）报价，应运维单位疏忽造成管网破损及引起的扩大损失，由运维单位负责修复，甲方不支付该笔费用。

4、若发现窨井盖破损或遗失，运维单位必须及时更换，费用由运维单位负责。

5、运行维护内容包括管线对应的检查井、格栅井及井座、井盖等相关设施设备的运行维护，由运维单位负责。

6、管网运维具体细则：

（1）污水管道完好，排水畅通，无堵塞，无污水外溢、渗漏等现象发生；

（2）污水管井内无漂浮物，井底无淤积固态物，井壁无粘附物，窨井内积物不高于管底，管道内积物小于管径1/4；

（3）管道定期疏通，窨井定期疏挖、清洗；

（4）疏挖、清洗所产生的污物必须规范处置；

（5）污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）出现被盗或损坏时，运维单位应在24小时内对污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）进行补缺；

（6）范围内污水管道日常维护其他相关工作；

（四）确保污水处理终端系统及其配套机电设施的正常运行

1、终端水质调试

（1）在终端设备完好正常运行的情况下，应根据季节和天气温度，结合污水进水量和不同进入时间段，好氧池填料微生物生长情况，调整风机开关时间和风量，调整各回流泵开关时间，确保终端对污染物有明显的去除率。

（2）进出水水质检测

进出水水质自检应按省建设厅建村发（2017）212 号《关于印发农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则的通知》要求执行。

其水质自行检测频次：对日处理能力 30 吨以上的设施，每月自行检测一次；日处理能力 10-30 吨的设施，每两月自行检测一次；日处理能力 10 吨以下的设施，每季度自行检测一次。

（3）对终端出水水质和水量进行观察记录，如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，并及时排查检修，必要时上报县级主管部门协商解决。

2、机电设备的维护管理

（1）处理设备操作规范、安全规程上墙明示。至少半个月应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机等电气设备的运行情况；每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；长期不用的水泵应吊出集水池存放；

（2）至少半个月检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时上报维修；电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆要定期检查与维护。

（3）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换。

（4）发现异常情况应及时处理；对出现的较严重的影响污水处理系统正常运行的问题，按照半小时响应时间，应及时向业主（设施所在乡镇街道）报告并尽快修复设施。

（5）每年 9 月份由专业人员对终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗和更换。

3、终端清淤和绿化养护

（1）终端设施每年需排泥一次；

（2）每半月对终端绿化检查，并及时修剪，发现缺损及时补种；

（3）清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报相关单位，对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通,保证出水畅通。

（五） 保证台帐资料的齐全

1、平台数据管理要求

在中标后 2个月内，中标人需在运维平台（中标后由招标人提供账号）上完善所有处理设施的基本数据，包括管网平面图、终端结构图、现场照片等。

每月 10  号前需将上月所有巡查、维护、设备更换等运维数据上传至监控平台。

2、台账资料内容

台帐资料应根据考核要求，主要包括以下内容：运维管理架构及规章制度、出水水量记录、重大事故水质异常及处理记录、群众投诉及信访处理记录、终端设施巡查记录、管网设施巡查记录、设施维修记录、进出水水质自检记录、及其它上级要求的相关内容。台帐资料格式参考省《农村生活污水处理设施运维标准化评价标准》，并以电子版形式上传监控平台。

（六） 保证运维智能监控中心正常运行。

完善监控平台，及时维护中心设施，确保远程监控、流量监控的正常运行；

监控图像数据保存1个月，提供接入运维平台的接口，档案（包括电子版）及监测数据永久保存。

1、制订手册

（1）制订设施维护手册，包括长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案等。

（2）制订农户使用手册，包括污水排放守则、简单故障排除方法和维护人员电话等，派发至受益农户并进行宣传教育。

（3）制订农家乐使用手册，包括农村乐、民宿的管理运维等。

（七）其他要求

1、项目接收、移交要求：

（1）项目接收要求：中标人在中标后需马上组织人员，与原运维单位、招标人，共同核对运维监控中心、农村生活污水处理设施状况，编制控制中心、处理设施移交文件，作为后续运维服务的基础资料。

（2）项目移交要求：中标人运维期届满时，需配合新的运维单位、磐安县村镇管理站，完成项目移交。

2、项目接受、移交费用由中标人承担。

（1）培训要求：

每年度组织全县乡镇（街道）农村生活污水管理人员进行一次培训，培训时间、地点、主要内容由招标人确定，费用由中标人承担。

（八）考核方法和资金支付

1、实行农村生活污水治理设施运营维护情况绩效评价考核制度，评价考核制度采用百分制。

对中标人以集中考核与日常考核相结合，日常考核由招标人或各乡镇（街道）组织相关人员根据每月巡查情况对照招标需求进行考评，集中考核由乡镇（街道）根据每半年运维服务情况进行考核。

2、运行维护管理费用支付具体标准如下：

甲方根据中标价和考核结果按季向乙方付费。每季支付一次（首先按中标总价的月平均金额支付本季运维款的70%），剩余当季运维款的30%根据最终考核得分确定最终运维款支付比例，计算应付款项后支付给运维单位。每半年考核一次。

注：①不足一年的按月计算，每批运维项目开始时间在当月15日之前的按整月结算，在当月15日之后的按半月结算。②考核由县主管部门、乡镇（街道）、村三方联合进行，其中村考核分占10%、乡镇（街道）占40%、县主管部门占50%。集中考核每年两次，第一次5月份进行，第二次10月份进行，第一、二次考评分别以40%和40%计入总分，日常考核（县主管部门、乡镇（街道）、村三方对中标方运维情况考核）以20%计入总分。

污水处理设施运维管理考核分三个等次：得分90分以上的为优秀，支付应付款项的100%；得分在85-89分的为良好，支付应付款项的95%；得分率在80-84分的为合格，支付应付款项的90%；得分低于80分的不予支付应付款项并终止合同。

注：实际运维户数，是指经验收合格并实际接手运维的户数。

3、甲方对乙方因维护管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的维护经费。其中群众举报经查实的，每次扣 1000-3000 元；上级领导点名批评每次扣 3000-5000 元，情节严重的扣 5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣 10000-20000元。

4 、在运维过程中，被上级相关部门抽查发现，有出水水质超标的，每处每次扣运维费2万元人民币，出水水质超标年累计超过3次以上的加扣运维费2万；有重大虚报、瞒报行为的 ，每次扣运维费2 万。应急响应未按承诺执行年累计 3次以上的，扣运维费5 万。

（九）服务期限、地点及运维范围

1、服务期限： 运维期限三年，从合同签订之日起计算。

2、服务地点：磐安县。

3、运维范围：磐安县农村生活污水处理设施（以实际移交数量为准）。

▲（十）报价

投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，投标报价为投标人在采购文件中需分项报价，按分项计分。

投标报价时，结合企业管理水平、成本因素，经市场调查后自行组价，中标后不予调整。投标人根据本项目采购文件的要求，并结合本项目特点、自身能力、市场情况、盈利目标、税收情况、物价上涨、风险因素等，自主报价。包括监控平台、监控系统和终端设施维护费用，管网系统和终端治理系统的养护费（含污水治理设施的日常、定期、巡检、消毒杀虫及应急养护所需的技术服务费和人工费等）、水质检测费、设施验收服务费、实验器材药品购置费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、数据流量费、网络通信费、污泥处置费用、劳保和安全用品使用费、经营管理费、水电费、税费、利润、安装及运输费等一切费用。

工程质保期内和接手运维前的设备和土建的质量问题由原供货方和土建方按原合同条款负责（如需整改，则由原负责建设的主管部门负责落实施工单位整改至合格），接手运维后质保期外（价格在5000元内）由运维单位负责。投标人在报价时综合考虑，中标后不得以该事由追加任何费用。

设施维修经费管理及使用（针对非本项目实施建设的设施），设施维修范围包括池体破损维修，管网破损维修，水泵、风机、微动力设备等机械设备维修及更换、以及自然灾害突发事件发生引起工程设施建设受损等方面。单处（个）大修或更换设备在预算资金5000元内（包含5000元）由运维单位自负，单处（个）大修或更换设备在预算资金大于5000元的，由运维单位提出设施维修方案,经村委会证明、有关乡镇（街道）审核，上报县主管部门、县财政部门审批后，由主管部门拨付维修资金，并按有关规定由有关乡镇（街道）政府督促运维单位组织落实。

清单数量为采购人暂定数量，但投标时投标人不得变更数量；最终运维费用为最终实际运维户数乘以中标单价，供应商应自行承担报价风险。（具体详见第五章合同格式中的付款方式）

8.2投标货币为人民币元。

8.3 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

第三章 前附表及投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：磐安县农村生活污水处理设施运维服务 |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业生产的产品或承担的工程的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体 (2%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2020年5月6日下午17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已获取采购文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已获取采购文件的投标人。 |
| 6 | 本项目实行网上投标。供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类，不同形式递交的文件内容均应一致： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交。数量为：正本各 1 份；副本各1份。投标文件均由资格审查文件（获取采购文件资料）、资信及商务文件、技术文件及报价文件组成（本项不做强制性要求，由投标人自行考虑是否提供）。 |
| 6 | 投标截止时间：2020年5月21日上午9:30时 投标文件递交地点：金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼） |
| 7 | 开标时间：2020年5月21日上午9:30时 开标地点：金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼） |
| 8 | 电子投标文件的传输递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 9 | 纸质备份投标文件的递交。投标人在投标截止时间前将纸质备份投标文件分别按要求密封送交到金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其纸质备份投标文件也将被拒收。 |
| 10 | 评标办法：综合评分法 |
| 11 | 评标结果公示：确定中标人之日起2个工作日内，发中标通知书，并同时将中标结果公示于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)、磐安公共资源交易网(http://www.panan.gov.cn/bmwz/paztb/)。 |
| 12 | 履约保证金： 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，履约保证金在项目运维期满并达到要求后一个月内退还。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | ▲采购资金来源及预算：政府性资金，限价100元/户/年，约4万户，三年运维最高限价1200万元（电费另计）。 |
| 15 | 付款方式： 1.甲方根据中标价和考核结果按季向乙方付费。每季支付一次（首先按中标总价的月平均金额支付本季运维款的70%），剩余当季运维款的30%根据最终考核得分确定最终运维款支付比例，计算应付款项后支付给运维单位。每半年考核一次。 |
| 16 | 投标文件有效期： 60 天。 |
| 17 | 注意事项： 1．投标人如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2．该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3.本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，通过政采云平台在线响应。为保障解密成功，投标人可携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。若投标人参加现场开标，仅限投标人代表1人参加，请携带笔记本电脑及CA数字证书完成传输、解密等事宜。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

- 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于磐安县农村生活污水处理设施运维服务的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市政府采购中心磐安县分中心（“招标方”）和磐安县住房和城乡建设局（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

法定代表人应携带法定代表人文件和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证等有效文件出席开标会议。法定代表人（负责人）授权委托书原件在递交投标文件时单独提供，无需密封进投标文件。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.根据浙江省财政厅文件《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的规定。除在线询价项目和采购预算在20万元以下的小额询价采购项目外，如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审后技术得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

6. 小微企业价格扣除的有关政策：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业提供小型、微型企业产品的报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格参与评审（仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，扣除后的价格仅作为评审计算）。(注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除，符合价格扣除政策的成交人产品报价明细表将和评审报告同时在采购结果公示中予以公示，若供应商在采购响应文件中作出虚假承诺将上报财政部门予以处理 。）

●提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业（以下三项材料中，第①项必须提供，第②、③项仅需提供其中一项即可）：

①供应商及所投产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

②在响应文件中提供供应商和所投产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

③供应商及所投产品已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

●根据2017〕141号的相关规定，残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

●根据2017〕141号的相关规定，监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在《前附表》规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清（超过该时间的质疑函将不予受理，但招标采购单位可以视情采纳意见并修改招标文件）。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式或以网上答疑的方式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知或网上答疑并电话通知的形式通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复和网上答疑以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件或网上答疑为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

- 1. 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为备份电子投标文件和纸质备份投标文件两部分。（其中备份投标文件的提供与否不做强制性要求）

- 1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；

- 1.2 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 1.3 纸质备份投标文件：系电子投标文件纸质版，按照“（二）投标文件的组成”要求制作。

- 2.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件和纸质备份文件均不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （一）投标文件的组成

- 投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格审查资料、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。

- 其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

- 纸质备份投标文件每部分一正本一副本（其中资格审查资料单独一份），分别单独包装、单独提交（其中报价文件必须单独密封）。

- 以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

- 关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。

1.资格审查资料（1份扫描件，无需注明正副本）

a.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；（扫描件）

b. 投标单位的依法缴纳税收（投标截止时间前近三个月（2019年任意三个月）缴纳增值税和企业所得税的完税凭据或税务部门出具的其他证明）和社会保障资金（投标截止时间前近三个月（2019年任意三个月）缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或人社部门出具的其他材料）扫描件加盖公章；（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件材料其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

c.供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书原件（格式见采购文件附件）

d.法定代表人授权书原件、被授权人身份证扫描件一份；

e.投标单位的其他投标资格证明文件扫描件加盖公章（若供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料扫描件加盖公章）。

2.商务文件：（封装形式：一正本一副本，封装成一袋）

（1）投标方单位概况表

（2）投标人声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的文件[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的文件（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（7）投标人的信誉证书、质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（9）业绩：近24个月内，（以合同签订时间为准）的县市区以上同类污水处理设施运维项目业绩。

（10）采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

- 3. 技术文件包括但不限于以下内容：（封装形式：一正本一副本，封装成一袋）：

（1）评分响应表

（2）拟派人员情况表（项目配备人员情况及项目负责人情况）；

（3）拟投入本项目运维工作设备；

（4）投标方案描述：

1）针对本项目设置的运维方案的科学性、合理性、规范性和可操作性的阐述；

2）针对本项目的运维管理措施及内部考核制度等内容进行打分；

3）针对项目运维过程中设备及构筑物存在的问题原因分析及解决的措施阐述。

（5）重点、难点分析：运维方案对本项目运行过程中重点、难点进行分析，对关键性技术问题的认识和应对措施进行表述；

（6）应急预案：投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案；

（7）移交方案：投标人提出中标后马上与原运维单位、采购人移交接收运维服务的方案（包括基础资料，现场设施、移交期间运维管理、运维平台、数据信息等）。

（8）保证措施：

1）运行维护技术质量保证措施：设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性进行分。

2）运行维护管理安全保证措施：设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性进行分析。

3）运行维护服务质量保证措施：投标人所做的故障响应，修复时限，项目要求及时进行人工监测弥补数据缺失等的保障承诺措施；

（9）对本项目的合理化建议；

（10）无围标串标等负面行为承诺书

（11）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类材料）；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3. 报价文件（封装形式：一正本一副本，封装成一袋）

（1）投标响应函；

（2）投标(开标)一览表；

（3）中小企业声明函（附件(10)小微企业投标时适用，提供中小企业名录查询结果截图http://xwqy.gsxt.gov.cn，不提供不予抵扣）

（4）残疾人福利性单位声明函（附件(11)：残疾人福利性单位投标时适用）

（5）政府采购政策情况表（附件()：小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时适用）

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不允许含报价）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。（法定代表人亲自参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- （六）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.纸质备份投标文件部分：

1）投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2）投标人应按技术文件、商务文件、投标报价文件正本各1份，副本各 1份，资格审查资料1份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样(资格审查资料无需注明正副本)。活页装订（纯订书钉、活页夹装订等使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的装订形式将被认定为活页装订）的投标文件（包括报价文件）将被拒绝，建议采用胶封装订。

3）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责

5）以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资格审查资料、技术文件、商务文件、投标报价文件密封封装投标文件，其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件、报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。（资格审查资料、技术商务标内不能有商务报价出现，否则作无效标处理）。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）开标时不能按采购文件要求提供相应的投标资格证明文件进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件所有的投标声明书、投标函和法定代表人授权书原件均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件要求提供投标声明书、投标函、供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书和法定代表人授权书的；（法定代表人亲自参加开标的，或者法定代表人及其授权代理人均未参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（4）供应商法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明，或供应商代表与法定代表人授权委托人身份不符的；（该项只针对参与现场开标会议的单位）

（5）投标文件内容不真实的；

（6）投标文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式、验收方法等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）在“资信商务、技术”标中出现投标报价的；

（9）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（11）与采购文件中标“▲”的商务条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（12）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（13）投标文件字迹模糊辨认不清的（评审委员会一致认为难以确认）；

（14）投标产品载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（15）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（评审委员会一致认定）的；

（16）在投标截止时间以后传送的电子投标文件；

（17）需要开启纸质备份投标文件时，未装订、活页装订（纯订书钉、活页夹装订等情况将被认定为活页装订，建议采用胶封装订）的，或由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

（18）投标文件未按照采购文件规定的要求盖章、密封和分标项（如有多个标项）的；

（19）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的，或备份投标文件均无法评审使用的；

(20)法律、法规和本采购文件中其他规定投标文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（评审委员会一致认定）；

（3）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(5)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的（招标文件中复制粘贴而来的除外）；

（6）技术标投标品牌型号、数量等与价格标报价明细表中品牌型号、数量等不一致的；

（7）在技术商务标中出现投标报价的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但投标人不能证明其报价合理性的；

（5）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

(6) 投标报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）。

(7) 法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

- （一）开标准备

▲采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，邀请所有投标人（每家仅限1人）参加开标会（不强制）。参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份有效材料、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未能出具有效身份有效材料或与法定代表人授权委托人身份不符的，视同未参加开标会；投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会议未签到的，视同未参加开标会。法定代表人或其授权代理人未参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议。

- （二） 开标程序

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避，检查投标人代表的到会情况；

4. 投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术商务标，清点投标文件正本、副本数量，并对投标人进行资格性初审，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.技术商务评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布预算价或标底,宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

## 五、评标

- （一）组建评标委员会

- 本项目评标委员会由政府采购评审专家≧5人单数组成，其中采购人代表不超过评委总数的1/3。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

1.形式审查

- 采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复；

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

## 本项目评标过程实行全程录音、录像监控并聘请 磐安县公证处 和 邀请政府采购监督部门派员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

- （一）签订合同

1.招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人重新组织招标。

- （二）履约保证金及质量保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，履约保证金在项目运维期满并达到要求后一个月内退还。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.质保金：按商务要求中的支付。

第四章 评标办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于磐安县农村生活污水处理设施运维服务公开招标文件的评标。

## 一、评标

评标委员会根据评分细则进行独立评标，对各有效投标人的资信及商务文件、技术文件部分进行书面审核和评论后，由各评标委员会成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

本次评标采用综合评分法，总分为100分，分为价格分、商务资信及其他、技术分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术资信商务分

投标报价超出采购预算的，其价格部分得零分，且不推荐为中标候选供应商。

评标细则如下：（技术、商务资信80分及价格分20分，共100分）

| 序 号 | 内容 |  | 评标办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信部分（18分） | 企业实力 | 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001的环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。（扫描件加盖公章） | 3 |
|  |  |  | 1.投标人具有省级及以上质量技术监督部门颁发的运维服务相关证书的得3分，具有市级的得1.5分，最高得3分。 2.投标人在农村生活污水治理相关方面取得过成就的，1个得1分，最高得2分。 3.投标人在农村污水研发与应用方面取得过省及及以上颁发的相关证书的得3分，市级得1.5分； 4.投标人具有省级级以上相关部门颁发的污水相关的成果推广项目证书得2分，市级得1分，最高得2分。（提供相关证书及资料的扫描件加盖公章） | 10 |
|  |  | 业绩 | 1.农村生活污水治理监管平台服务项目业绩：近24个月内在浙江省，投标人独立承担农村污水治理监管平台服务项目，单个业绩得1分，最高得2分； 1.农村生活污水治理运行维护项目业绩： 近24个月内在浙江省，投标人独立承担农村污水治理设施运行维护项目，每个业绩得1分，最高得3分； （以上业绩相关材料需同时提供中标通知书、合同扫描件加盖公章）） | 5 |
| 2 | 技术 部分 （62分） | 技术人员 | 专业人员配置要求一： 专业人员; 数量; 要求提供证书. - 国家注册环保工程师 （项目负责人）; 1名; 注册证书. 2.市政公用工程一级注册建造师; 1名; 专业职称证书. 3.机电类高级工程师; 1名; 专业职称证书. 4.环境工程专业高级工程师; 1名; 专业职称证书. 5.环境工程专业工程师; 2名; 专业职称证书. 6.水质检验工或水环境监测工; 1名; 资格证书. 7.安全员; 1名; 安全考核C证. 8.质量员; 1名; 岗位证书. 9.污废水处理工; 5名; 合格证书. 10.管道工; 1名; 资格证书. 11.电工; 2名; 资格证书. 专业人员配置要求二： 专业人员; 数量; 要求提供证书. - 国家注册环保工程师 （项目负责人）; 1名; 注册证书. 2.环境工程专业工程师; 2名; 专业职称证书. 3.给排水工程专业工程师; 1名; 专业职称证书. 4.机电一体化专业工程师; 1名; 专业职称证书. 5.水质检验工或水环境监测工; 1名; 资格证书. 6.安全员; 1名; 安全考核C证. 7.质检员; 1名; 岗位证书. 8.污废水处理工; 2名; 合格证书. 9.管道工; 1名; 资格证书. 10.电工; 1名; 资格证书. 拟派项目部成员专业配置符合要求一的，得10分；专业人员配置完整符合要求二的，得6分；专业人员配备置未达到要求一或要求二的本项不得分。 注： ①不允许一人多个资格参报，人员一经确定不得变更。人员必须提供相关专业职称证书或注册证书、岗位证书、安全考核C证、须出具在本单位开标前3个月及以上的社保缴费凭证及相关材料【网上自行打印的养老保险缴纳清单，缴费单位（或代缴单位的委托单位）和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】。 ②必须承诺上述人员到位率达到95%以上，未作出承诺的，本项不得分； ③上述人员在中标后，采购人将对其进行一一核实； ④相关资料必须提供（扫描件加盖公章）。 | 10 |
|  |  | 现场平台演示 | 演示系统符合项目功能要求的得5分，每缺1项功能的扣0.5分，直至5分扣完为止。其中功能要求包括（站点档案要求，地图显现要求，设备运行情况监管要求，流量统计分析需求，视频监控需求，考勤需求，水流量报表，风机水泵等设备运行状态报表，考勤统计，工单执行情况，站点运行状况分析，专家系统，巡检管理，区域管理，智能移动终端功能，具备与上级平台数据上传的能力。 注：系统演示必须为可运行的软件系统演示，不接受PPT或模拟环境演示，否则不给分；演示人员仅限1人，并携带相关演示设备或远程演示（不强制到现场，鼓励远程）。 | 5 |
|  |  | 运维设备配置 | - 1.投标人至少有七辆运维工作车辆，（必须包含1辆吸粪车、2辆管道疏通车（小型及中型）、1辆淤泥运输车、3辆工程抢险车）承诺在磐安本地区使用的得3分； 2.投标人具有CCTV管道检测机器人设备的得1分，最高得1分， 3.投标人具有管道潜望镜的得1分，最高得1分， 4.投标供应商具备通过资质认定的水质检测实验室（或与具备资质认定水质检测实验室的单位签订合作协议的）得1分。[评审时须提供资质认定证书或合作协议] 上述实验室具备检测pH，悬浮物（SS），化学需氧量（CODCR），总磷，氨氮（NH3-N），总氮，类大肠杆菌和动植物油检测等项目的检测能力的得2分，缺失任意一项则不得分。（评审时须提供相应材料，例如设备发票和检测报告等，未提供相关材料者不得分，车辆需提供车辆行驶证、租赁的还需提供租赁合同，否则不得分）。 | 8 |
|  |  | 运维方案 | 投标人针对本项目设置的运维方案的科学性、合理性、规范性和可操作性的阐述。 | 5 |
|  |  |  | 对投标供应商提供的针对本项目的运维管理措施及内部考核制度等内容进行打分。 | 5 |
|  |  |  | 投标人针对项目运维过程中设备及构筑物存在的问题原因分析及解决的措施阐述 | 5 |
|  |  | 重点、难点分析 | 运维方案对本项目运行过程中重点、难点分析到位，对关键性技术问题的认识和应对措施表述明确。在分值范围内给出相应分数。 | 5 |
|  |  | 应急预案 | 投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况治理、设备故障应急治理、水质超标紧急治理等）的治理预案是否合理、及时有效；在分值范围内给出相应分数。 | 5 |
|  |  | 移交方案 | 农村生活污水治理移交工作方案科学、合理、全面，操作性强，能保证农村生活污水治理设施顺利移交并在最短时间内开展运行维护工作。在分值范围内给出相应分数。 | 5 |
|  |  | 技术力量和技术措施 | 投标人针对运维项目的实施，制定明确、全面的质量保证技术力量方案、技术措施等（包括部门设置、岗位职责、人员分工等）。 | 3 |
|  |  | 运行维护管理安全保证措施 | 由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性是否合理,在分值范围内给出相应分数。 | 3 |
|  |  | 合理化建议 | 对本项目的合理化建议，综合评定，在分值范围内给出相应分数。 | 3 |
|  | 商务报价 （20分） |  | 运维部分商务报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效商务报价的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值（20）×100(精确到小数点后二位) | 20 |

## 注：如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将上报给县财政局政府采购监管科，建议取消其采购资格。

## 二、投标报价拆封

宣读技术商务总分后，将对符合资格的投标人投标报价进行拆封，公开宣读并由投标人签字确认，进入价格评分，报价得分最高20分。报价超过最高限价的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。

## 三、价格报价部分

1.分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏（如有则按本章4.4款规定调整）。

2.评定评审基准价：对技术入围投标人的最低报价作为评标基准价。

3.报价得分=（评标基准价/投标报价）×（100-技术、资信商务分权值）

计算报价得分保留小数2位，价格最低的技术入围投标人其价格分为满分。

注：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业文件的企业。

小微企业的评审价格=小微企业的投标报价 － 小型、微型企业生产的产品金额合计×6%。

## 四、计算总分（满分为100分）

计算方法： 总分 = 技术得分+资信商务得分+价格得分

## 五、授予合同

（一）中标结果公示、中标通知书

1.招标评审结束后确定的拟中标人报采购人确认，经确认后在指定的媒体上进行公示，公示7个工作日后无异议的，由采购人与采购代理机构共同以书面形式发出《中标通知书》并报县财政局政府采购监管科备案。投标人有权在公示期内对评标结果进行投诉或质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

2.《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.《中标通知书》将作为签订合同的依据。

4.发布评标结果公示的媒体为：www.zjzfcg.gov.cn

（二）签订合同

1.中标人自接到《中标通知书》后应在规定的时间内，按指定的地点与采购人签订合同。

2.招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件中标通知书等，均为合同的组成部分。

3.中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后30日内借故拖延、拒签合同的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。在此情况下，采购人和采购代理机构将重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

第五章 合同格式

磐安县农村生活污水治理设施运维项目

编 号：

确认号：

发包人： (以下简称“甲方”)

承包人： (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，在双方承诺采购文件全部内容(含招标补充文件)和被认定的

投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

1、项目概况

项目名称：磐安县农村生活污水处理设施运行维护项目

项目内容：本项目主要为磐安县各乡镇（街道）的农村生活污水处理设施运行维护服务。

2、合同价款

2.1 本项目服务期限自合同签订之日起至    年   月   日止。 服务期内承包人须提供有效服务，采购人将对其进行考核，根据考核结果支付服务费。

2.2运行维护费按所有受益农户每户      元/年，并按实际户数进行结算。

2.3 付款方式：

甲方根据中标价和考核结果按季向乙方付费。每季支付一次（首先按中标总价的月平均金额支付本季运维款的70%），剩余当季运维款的30%根据最终考核得分确定最终运维款支付比例，计算应付款项后支付给运维单位。每半年考核一次。

注：①不足一年的按月计算，每批运维项目开始时间在当月15日之前的按整月结算，在当月15日之后的按半月结算。②考核由县主管部门、乡镇（街道）、村三方联合进行，其中村考核分占10%、乡镇（街道）占40%、县主管部门占50%。集中考核每年两次，第一次5月份进行，第二次10月份进行，第一、二次考评分别以40%和40%计入总分，日常考核（县主管部门、乡镇（街道）、村三方对中标方运维情况考核）以20%计入总分。

污水治理设施运维管理考核分三个等次：得分90分以上的为优秀，支付应付款项的100%；得分在85-89分的为良好，支付应付款项的95%；得分率在80-84分的为合格，支付应付款项的90%；得分低于80分的不予支付应付款项并终止合同。

注：实际运维户数，是指经验收合格并实际接手运维的户数。

3、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包维护的方式实施总承包，乙方应对全部维护项目负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止维护项目承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

4、甲方工作

4.1 负责向乙方提供需维护设备的有关资料。

4.2 负责乙方的日常维护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。 每月底对乙方作出下月度维护工作计划布置和对当月度维护工作进行考核，考核按有关维护工作考核标准结合甲方维护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

4.3 甲方对乙方的维护质量进行检查考核，运行维护经费支付按本合同有关条款。

4.4 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

4.5 若乙方具有下列情形之一，将被解除承包合同：

(1)不能完成省、市、县相关考核内容的；

（2）2个及以上乡镇运行维护出水水质检测的年度合格率低于95%；

（3）2个及以上乡镇设备巡查、维修、维护年度考核均分低于80分。

4.6 甲方对乙方因维护管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的维护经费。其中群众举报经查实的，每次扣 1000-3000 元；上级领导点名批评每次扣 3000-5000 元，情节严重的扣 5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣 10000-20000元。

4.7 甲方应做的其他工作，双方可在补充条款内约定。

5 乙方工作

5.1 乙方应无条件服从甲方有关运行维护工作的安排，乙方承担日常维护内容有：具体内容详见招标要求。

5.2 每月10日前，运行维护单位向磐安县住房和城乡建设局和乡镇（街道）等提交污水治理设施运行维护情况自查报告及水质检测报告。每半年和一年到期后的一个月内，向磐安县住房和城乡建设局和乡镇（街道）等提交半年度和年度运行自查报告。

5.3 运行维护考核

参照《磐安县农村生活污水治理设施运行维护管理考核暂行办法》。

6 质量标准

6.1 本项目运行维护质量标准：设备运行正常，出水水质达到农村生活污水出水标准，服务质量达到用户满意，年终考核在 80 分以上。

6.2 因乙方原因维护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

6.3三年运行维护周期满后，所有设施设备保证正常运行并符合移交条件。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照投标文件中约定的质量标准进行维护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于维护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在要求整改时间内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方维护费中扣除。

8 安全文明维护与检查

8.1 乙方应做好维护作业管理区内的安全管理工作， 并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

9 安全防护

维护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，维护期间按规定做好安全标识。

10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故， 乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

11 违约

11.1 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务、以及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息)；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的损失。

11.2 乙方不能达到所承诺的维护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金并赔偿因违约给甲方造成的损失。

11.3 因一方违约使合同不能履行， 另一方欲终止或解除全部合同， 应提前 10 天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

11.4因乙方未按招标文件要求的时间内成立分公司、水质化验室和配备人员、车辆、设备等情况，出现其中之一的情况每超过一天扣除履约保证金的千分之三（1500元人民币/天）。

12 争议

12.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或约定仲裁机构仲裁、或向项目所在地人民法院起诉解决。

12.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持维护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止维护作业；

(3) 仲裁机关要求停止维护作业；

(4) 法院要求停止维护作业。

13 合同终止

承包范围内的维护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除维护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

14、组成合同的文件

14.1 组成本合同的文件包括

（1） 本合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 投标书、招标文件及附件

（4） 本合同协议条款

（5） 标准、规范及有关技术文件

14.2 双方有关维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

14.3 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有

关政策法规执行。

14.4 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

14.5 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。协商不成，任何一

方可向杭州市仲裁委员会提出仲裁或向项目所在地人民法院起诉解决。

15、合同生效与终止

本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至维护期满、验收合格、价款结清自

行终止。

16、合同份数与解释

16.1 本合同一式六份，并具同等法律效力。由甲、乙双方分别保存两份，相关部门保存两份。

16.2 本合同（一式六份）由甲乙双方签字、盖章后生效。

| 甲方：（盖章） 地址： 法定（授权）代表人： 联系方式： 开户银行： 账号： 签字日期： 年 月 日 | 乙方：（盖章） 地址： 法定（授权）代表人： 联系方式： 开户银行： 账号： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章 投标文件格式

说明 ：式 对本章所有的投标书格式  ， 投标方可根据自身情况进行补充和修改 ， 但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件 1

正（副）本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格及商务技术文件）

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

资格及商务技术文件目录

- 资格文件目录

（1）投标方单位概况表

（2）投标人声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的文件[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的文件（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（7）投标人的信誉、荣誉证书、质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（9）业绩：近24个月内，（以合同签订时间为准）的县市区以上同类污水处理设施运维项目业绩。

- （10）采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

（1）投标方单位概况表

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

授权代表签字（及盖章）：

年   月   日

（2）投标声明书

：

（投标人名称）                       系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）    系（ 投标人名称 ）                的法定代表人（单位负责人）                           ，我公司自愿参加贵方组织的（工程名称）                              （项目编号为           ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收履约保证金及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人(签字)：

日期：2020 年  月  日

（3）法定代表人授权委托书

致：                         （招标采购单位名称） ：

我                         （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加           项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                            法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年    月    日

- 通过年检的营业执照副本复印件；

- 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的文件[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的文件（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

- 投标人的信誉、荣誉证书、质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- 截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

- 业绩：近24个月内，（以合同签订时间为准）的县市区以上同类污水处理设施运维项目业绩；

- 采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

（10）业绩

| - 序 - 号 | - 业主名称 | - 项目名称 | - 合同金额 - （万元） | - 合同起止日期 | - 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1.业绩应提供中标通知书及合同复印件；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

日 期：

第二部分  技术文件的组成：包括但不仅限于

（1）评分响应表

（2）拟派人员情况表（项目配备人员情况及项目负责人情况）；

（3）拟投入本项目运维工作设备；

（4）投标方案描述：

1）针对本项目设置的运维方案的科学性、合理性、规范性和可操作性的阐述；

2）针对本项目的运维管理措施及内部考核制度等内容进行打分；

3）针对项目运维过程中设备及构筑物存在的问题原因分析及解决的措施阐述。

（5）重点、难点分析：运维方案对本项目运行过程中重点、难点进行分析，对关键性技术问题的认识和应对措施进行表述；

（6）应急预案：投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案；

（7）移交方案：投标人提出中标后马上与原运维单位、采购人移交接收运维服务的方案（包括基础资料，现场设施、移交期间运维管理、运维平台、数据信息等）。

（8）保证措施：

1）运行维护技术质量保证措施：设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性进行分。

2）运行维护管理安全保证措施：设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性进行分析。

3）运行维护服务质量保证措施：投标人所做的故障响应，修复时限，项目要求及时进行人工监测弥补数据缺失等的保障承诺措施；

（9）对本项目的合理化建议；

（10）无围标串标等负面行为承诺书

（11）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类材料）；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（1）评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件或彩页样本第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见资信及商务文件 第几页 |
|  |  |  |  | …… |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见资信及商务文件 第几页 |
|  |  |  |  | …… |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表一式五份，置于技术文件第1页。

（2）拟派人员情况

| 序号 | 姓名 | 职务/职称/资质 | 拟负责岗位 | 担任同类项目工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2、拟指派技术人员须同时提供相关资质、职称证书扫描件、须出具在本单位开标前3个月及以上的社保缴费凭证及相关材料【网上自行打印的养老保险缴纳清单，缴费单位（或代缴单位的委托单位）和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】。

3、未按上述要求提供材料的均不计分。

投标人（盖章）：__________________________

投标人授权代表（签字）：____________________

日期：____年____月____日

负责人情况表

采购项目：                                                    采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 姓别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

- 拟投入本项目运维工作设备

（4）投标方案描述：

1）针对本项目设置的运维方案的科学性、合理性、规范性和可操作性的阐述；

2）针对本项目的运维管理措施及内部考核制度等内容进行打分；

3）针对项目运维过程中设备及构筑物存在的问题原因分析及解决的措施阐述。

- 重点、难点分析：运维方案对本项目运行过程中重点、难点进行分析，对关键性技术问题的认识和应对措施进行表述；

- 应急预案：投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案；

- 移交方案：投标人提出中标后马上与原运维单位、采购人移交接收运维服务的方案（包括基础资料，现场设施、移交期间运维管理、运维平台、数据信息等）；

（8）保证措施：

1）运行维护技术质量保证措施：设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性进行分。

2）运行维护管理安全保证措施：设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性进行分析。

3）运行维护服务质量保证措施：投标人所做的故障响应，修复时限，项目要求及时进行人工监测弥补数据缺失等的保障承诺措施；

（9）对本项目的合理化建议；

（10）无围标串标等负面行为承诺书

（11）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类材料）；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（11）无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

被授权人签名：

法定代表人签名：

职务：职务：

被授权人身份证复印件：

报价文件目录

(1) 投标响应函；

(2) 投标(开标)一览表；

（3）中小企业声明函（附件4.4小微企业投标时适用，提供中小企业名录查询结果截图http://xwqy.gsxt.gov.cn，不提供不予抵扣）

（4）残疾人福利性单位声明函（附件4.5：残疾人福利性单位投标时适用）

（5）政府采购政策情况表（附件4.6：小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时适用）

- （6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不允许含报价）。

一、投标响应函

金华市政府采购中心磐安县分中心：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的农村生活污水治理设施运行维护服务项目(招标编号:              )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本 份，副本  份，电子文档  份。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的相关材料。

7、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人签章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：                     联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、开标一览表

招标编号：                项目名称：                               单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 单位 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 |  | 户/年 | 三年 | 40000户 |
| 合计单价（元） | 大写: 元/户/年； |  |  |  |  |
|  | 小写： 元/户/年； |  |  |  |  |
| 合计总价（元） | 大写: 元/三年； |  |  |  |  |
|  | 小写： 元/三年； |  |  |  |  |

注：

- 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2、投标报价中须包括项目实施所需的人工费、服务费、维修费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、代理服务费、税费及其他一切费用（电费另计）。

- 3、最后结算总经费按实际数量结算，参考数量不作为最后结算的依据。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

日 期：

三、运行维护报价明细清单（价格单位均为人民币元）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 | 受益农户数40000 | 户/年 |  |  |  |
| 投标总价(小写) |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写) |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格要求按类别细分及报价，包括有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置、质保期运行维护、技术支持、培训费、税金等费用均计入投标总价。明细清单合计总价应与投标（开标）一览表投标总价保持一致。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2020年  月   日

## 四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加___        ___单位的____         __项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

六、 政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 | 产品在开标一览表中 对应的序号 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《报价明细表》的“名称”、“品牌”、“型号、规格”、“投标报价”一致。

- 2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”，并提供制造企业情况表（格式见附件5.5）。

- 3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

八、廉政承诺书

磐安县住房和城乡建设局：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚

决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：                                                                                                                                                                    日期： 2020年   月   日

附件1

磐安县农村生活污水处理设施第三方运维机构运行

维护管理考核办法（试行）

第一章  总则

第一条 为规范磐安县农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障污水处理设施正常运行，切实改善农村居住环境，根据《磐安县农村生活污水处理设施运行维护管理办法》（磐政办〔2016〕107号），制定本办法。

第二条 本办法适用于磐安县农村生活污水处理设施已运行维护管理的农村污水治理项目。

第三条 农村生活污水处理设施运行维护管理工作的基本任务是保障污水处理设施正常运行，出水达到设计标准。

第三方运维机构运行维护管理的农村生活污水处理设施是指污水收集管网系统（包括主管、支管以及管网上的检查井等）、污水处理终端系统（包括格栅井、调节池、初沉池、厌氧池、人工湿地、绿化等）与系统运行相关的构筑物、机电设备以及附属设施等。

第二章 运维工作基本制度和要求

第四条 农村生活污水处理设施运行维护工作岗位设置由运维公司根据设施维护管理工作的具体情况进行安排。

（一）根据相关要求制订相应的管理制度、岗位操作规程、设备与设施维护保养手册等，并定期修订；

（二）编制运行维护方案。方案应根据工艺技术资料、排水情况、设备能力、人员配备、排放标准等来编制；

（三）编制应急预案。为了防止污水处理设施可能发生尾水超标事故，制定应急预案，当发生进、出水水质超标、污水水量异常（超过或少于设计标准）或长时间停电、防汛抗台等突发事件时，该预案自然启动。

第五条 运维管理人员的基本要求：

（一）经过县建设局组织的专业培训；

（二）熟悉维护管理工作对象(包括设备、工艺等)，熟悉维护方法和维护技术指标，操作熟练；

（三）工作责任心和质量管理意识强，能够认真做好设施的运行维护管理工作。

第六条 运维管理人员的主要职责：

（一）根据操作规程对农村生活污水处理设施进行日常检查和维护，做好记录，发现异常情况及时处理，重大问题及时向乡镇政府、县建设局汇报；

（二）对机电设备进行日常养护，保障机电设备正常运行；

（三）负责处理设施的安保工作，防止设施被破坏、被盗；

（四）负责污水处理设施周围环境卫生和绿化养护管理。

第七条 运维管理单位应建立健全档案资料管理制度。档案资料包括：

（一）工程设计、施工、竣工资料和验收移交记录等；

（二）处理设施的说明书、图纸、维护手册；

（三）各种规章制度、技术规范和维护指标、技术文件和有关规定等；

（四）原始记录、重大故障报告及处理结果；

（五）年度检修测试记录；

（六）定期水质监测数据和分析报告。

第八条 建立运维管理工作报告制度，运维单位应按要求向县建设局报告以下情况：

（一）每月10日前报告上月的处理水量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备养护记录等；

（二）每季度第1个月10日前报告上季度进、出水水质、水量以及处理达标率等重要指标；

（三）每年1月10日前报告上年度污水处理设施运行维护管理情况。

第三章 运维工作内容

第九条 因污水处理设施维修，确实需停运或部分停运的，应提前向乡镇政府、县建设局申请，经批准后方可实施。设备停用、报废、拆除等应先备案。

第十条 运维单位应将污水处理设施概况、平面布置图、操作细则以及管网检修、设备操作的安全规程等上墙明示，并规范填写运行记录。

第十一条 运维单位应定时对污水处理设施进行巡视维护，做好例行检查记录和运行台帐。主要包括以下维护内容：

（一）定期检查污水井、管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅；

（二）每周对格栅、清扫口清渣，保证格栅井使用正常；

（三）每半年对调节池(集水池)清淤，防止泥沙淤积；

（四）每年对厌氧池清淤。厌氧池作业时，应当先打开全部的检查井井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入作业；

（五）及时对分散式生态池(厌氧+人工湿地)填料和微生物菌类培养；

（六）定期处理人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体，根据植物生长情况及时收割和补种；

（七）及时收割生态塘(氧化塘)内的水生植物、清理落叶等漂浮物；

（八）定期检查维护水泵、鼓风机等机电电气设备；

（九）及时清理污水处理过程产生的污泥，进行无害化处置。

第四章 运维工作考核

第十二条 运维管理考核采取每月检查和年终综合评定方式。

第十三条 检查考核内容主要包括：

污水处理设施的运行维护情况包括污水收集管网、各类检查井、格栅井、调节池、厌氧池、配电设施、人工湿地、绿化等，并查看日常维护记录、台账等资料。

第十四条 考核实行百分制。考核分值分段计算，分值在90分（含）以上的为优；85—89分(含85分)为良好；80—84分(含80分)为合格；分值在80分以下的为不合格。考核不合格扣发年运维费用。

第五章 附则

本办法自发布之日起实施。

# 附件2

# 农村生活污水治理设施第三方运维机构运维考核表

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 考核指标 | 分值 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网 系统 | 定期检查污水管道和清扫口、检查井等相关构筑物是否出现破损，清理淤积物，保持管道过流通畅 | ①污水管道未及时疏通造成污水浸路现象，扣5分； ②清扫口、检查井盖破损一周内未修复，扣5分； ③清扫口、检查井堵塞，扣5分； ④未对清扫口、检查井清理、杀虫、消毒，扣5分。 | 20 |  |
| 2 | 格栅井、调节池及厌氧池 | 及时清理格栅垃圾，调节池、厌氧池清淤 | ①未对格栅进行及时清理，扣2分； ②未对调节池(集水池)清淤，扣3 分； ③未按规定对厌氧池清淤，扣5分。 | 10 |  |
| 3 | 人工湿地及周边绿地卫生 | 湿地功能植物需保持合适的覆盖度，并应合理修剪。场地绿地内无明显砖瓦石块或堆土； 道路及时清扫， 无垃圾， 无积水； 绿化带植物无明显病虫害症状； 绿地内无明显杂草丛生现象 | ①人工湿地内植物覆盖率不高或植物稀少，未及时修剪的，扣2分； ②绿地内明显杂草丛生，扣2分；③场地未及时清扫，有垃圾、积水，扣2 分； ④ 绿化带植物有明显病虫害症状，扣2分； ⑤场地内有明显砖瓦石块、堆土等，扣2 分。 | 10 |  |
| 4 | 水泵、风机 | 定期检查， 各类水泵及风机的运行、操作、维护应严格按照厂家提供的操作规范执行； 对风机房及配电设施上锁，以防失窃 | 未按操作规范操作，运行维护不当出现烧毁或损坏现象，扣5 分。 | 10 |  |
| 5 | 水质 达标 | 保证出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | 一个水质指标未达标，扣6分。 | 30 |  |
| 6 | 档案 资料 | 各种规章制度、维护指标、技术文件完整，日常运行管理记录完整，重大故障报告及治理结果记录完整，检修测试和水质监测记录完整 | 一个指标未达标，扣2分。 | 10 |  |
| 7 | 满意度 | 热情服务，高效处置，群众满意 | 被群众投诉经查属实的，每次扣1分，被媒体曝光，造成不良影响的每次扣3分。被县委、县政府通报批评，每次扣5分。 | 10 |  |
| 8 | 合计 |  |  | 100 |  |

附件3         磐安县农村生活污水处理设施运行

维护管理办法（试行）

第一章  总则

第一条 为巩固农村生活污水治理成果，规范农村生活污水治理行为，改善农村生活环境，根据有关法律、法规和《关于全面开展农村生活污水治理的意见》（磐委办〔2014〕20号），制定本办法。

第二条 本县行政区域内所有农村生活污水处理设施移交、运行维护、监管适用本办法。

本办法所称农村生活污水处理设施，是指污水收集预处理池、管道和污水处理终端及与系统运行相关的构筑物、机电设备、附属设施等。

第三条 成立县农村生活污水治理设施运行维护管理工作领导小组，下设办公室(设在县建设局)。各相关部门要按照分工，切实履行职责。

县建设局：负责全县行政村的生活污水处理长效运行维护及集镇污水处理厂的监督管理；制定设施运行维护管理办法，负责对乡镇政府（园区）及县统一委托的第三方运行维护单位的监督管理、督查考核工作。负责监督农户开展新建房屋内的污水管网建设，确保生活污水应纳尽纳。

县农办：负责全县农村生活污水处理设施建设，牵头做好项目竣工验收、综合验收，以及竣工项目有关工程技术资料的移交工作；监督、实施新农村改造中农居房雨污分流及纳管工作；配合做好农村生活污水治理长效运行维护的其他工作。

县财政局：负责农村生活污水处理长效运行维护资金保障，把每年运行维护资金列入财政预算，并监督资金使用；配合做好农村生活污水处理长效运行维护的其他工作。

县环保局：负责农村生活污水处理水质监测工作；编制综合评价报告。配合做好农村生活污水处理长效运行维护的其他工作。

县卫计局：负责指导、监督农村改厕工作；配合做好农村生活污水处理长效运行维护的其他工作。

第四条 乡镇人民政府作为农村生活污水处理工作的管理主体，负责辖区内农村生活污水处理的监管及组织实施，主要职责：

（一）落实分管领导和具体责任人，规范设施档案管理；

（二）组织行政村（居）生活污水处理设施改造；落实新建农村住房、农家乐（农家餐馆）的污水处理设施配套建设；

（三）把雨污分流、污水纳管等农村生活污水处理设施建设列入农民建房审批管理；

（四）做好辖区内生活污水处理指导、监管。

（五）做好竣工验收工作；

（六）做好运行维护监督、对村考核工作和其他配合工作。

第五条 村（居）民委员会的主要职责：

（一）明确专人负责设施日常运行维护管理；

（二）加强对设施运行日常巡查，参与对具体运行维护单位和人员的监督；指导帮助农户做好日常管理；

（三）完善村规民约，引导、监督新建农房污水纳管，组织农户自觉维护治污设施不受人为破坏。

第二章设施移交标准和建设要求

第六条  根据排入地表水域环境功能要求和保护目标，我县农村生活污水处理设施终端出水口水排放的基本控制项目常规污染排放浓度标准，参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）：

基本控制项目常规污染物最高允许排放参照浓度表

（日均值）（mg/L）

| 序号 | 基本控制项目 | 一级标准 |  | 二级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A标准 | B标准 |  |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 50 | 60 | 100 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 10 | 20 | 30 |
| 3 | 氨氮（以N计） | 5 | 15 | 25 |
| 4 | 总磷（以P计） | 0.5 | 2 | 3 |
| 5 | PH | 6～9 |  |  |

第七条  运行维护设施移交归档资料内容包括：行政村名、自然村名、农户基本情况、工程建设资料和竣工验收资料。主要有工艺模式说明、处理规模、设计出水水质、项目设计单位和施工单位、农户花名册及接入花名册、化粪池改造花名册、各类检查井数量、设计文件、施工图纸、招标文件、工程合同和经审核确认的竣工图、进出水动态自检报告、竣工结算资料等。

第八条  农村生活污水管网系统采用雨污分流，污水管网全封闭。对于目前雨污合流的，污水管要重新单独埋设。

村民（居民）家庭卫生间污水、厨房废水、洗涤废水等生活污水应全部接入污水管网，纳入污水管网的农户数必须达到行政村户数的80%以上。

第九条 加强设施运行维护管理信息平台建设，用于收集整理设施运行维护、定期检查、水质监测、污染物减排、设施维修保养等基础数据，提高治污设施科学化管理水平。

第十条 新建农村居住房，必须实现生活污水处理设施与农居建设“同时设计、同时施工、同时使用”。住房雨污分流列入房屋竣工验收的必备项目。并报市政管理部门备案。

第三章  运行维护模式及基本制度

第十一条 农村生活污水处理设施运行维护采用委托专业公司（第三方）运行维护管理，即除接户管、清扫井及化粪池由农户负责管理外，其余设施全部委托第三方运行维护管理。

第十二条 对第三方运行维护管理单位的要求：

（一）严格按照要求履行该项目，自觉接受乡镇政府、建设局的监管和监督；

（二）做好污水收集系统和终端处理系统常态化运行的巡查、维修、保养和设备更换等工作；

（三）按要求开展处理水量和进出水水质的检测工作，并及时上报建设局及环保局；

（四） 应在行政村中心位置对设施运行维护范围、标准、巡检时间、工作人员及其联系电话、运行维护单位等内容进行公示，接受当地村民监督。

第十三条 第三方运行维护管理单位的主要职责：

（一）根据操作规程对农村生活污水处理设施进行日常检查和维护，做好记录，发现异常情况及时处理，重大问题及时向乡镇政府、县建设局汇报；

（二）根据县域行政区划，建立区域运行维护管理队伍，制订运行维护手册、操作规程和工作制度等；

（三）做好污水收集系统和终端处理系统常态化运行的巡查维修、设备维护更换、污泥处置等工作，做好专业人员和村级协理员岗位技能培训。

第十四条 第三方运行维护管理单位应建立健全档案资料管理制度。档案资料包括：

（一）工程设计、施工、竣工资料和验收移交记录等；

（二）处理设施的说明书、图纸、维护手册；

（三）各种规章制度、技术规范和维护指标、技术文件和有关规定等；

（四）原始记录、重大故障报告及处理结果；

（五）年度检修测试记录；

（六）定期水质监测数据和分析报告。

第十五条 建立运行维护管理工作报告制度，第三方运行维护单位应按要求向县建设局报告以下情况：

（一）每月10日前报告上月的处理水量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备养护记录等；

（二）每季度第1个月10日前报告上季度进、出水水质、水量以及处理达标率等重要指标；

（三）每年1月10日前报告上年度污水处理设施运行维护管理情况。

第十六条 因污水处理设施维修，确实需停运或部分停运的，第三方运行维护单位应提前向乡镇政府、县建设局申请，经批准后方可实施。设备停用、报废、拆除等应先备案。

第十七条 第三方运行维护单位应将污水处理设施概况、平面布置图、操作细则以及管网检修、设备操作的安全规程等上墙明示，并规范填写运行记录。

第十八条 第三方运行维护单位应定时对污水处理设施进行巡视维护，做好例行检查记录和运行台帐。主要包括以下维护内容：

（一）定期检查污水井、管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅；

（二）每周对格栅、清扫口清渣，保证格栅井使用正常；

（三）每半年对调节池(集水池)清淤，防止泥沙淤积；

（四）每年对厌氧池（化粪池）清淤。清淤时，应当先打开全部的检查井井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入作业；

（五）及时对分散式生态池(厌氧+人工湿地)填料和微生物菌类培养；

（六）定期处理人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体，根据植物生长情况及时收割和补种；

（七）及时收割生态塘(氧化塘)内的水生植物，清理落叶等漂浮物；

（八）定期检查维护水泵、鼓风机等机电电气设备；

（九）及时清理污水处理过程产生的污泥，进行无害化处置。

第四章  保障措施
　　第十九条 农村生活污水处理设施运行维护管理费用按照“县财政补助、乡镇村配套、村(民)自筹”的方式解决。县财政设置农村生活污水处理设施维护专项补助资金（以下简称补助资金），用于经建成验收合格的农村生活污水处理设施运行维护管理的补助。各乡镇政府可采取财政补助、按村人口定量收取或随水费收取污水处理费等措施筹集经费，用于农村污水运行维护管理的经费配套。农户接户管、清扫井及化粪池的维护管理资金，由村（民）自行解决。

第五章  监督考核

第二十条 县建设局制定农村污水运行维护管理考核办法，负责对乡镇政府、第三方运行维护单位实行考核，将考核结果列入县对乡镇年度综合考核的内容；作为第三方运行维护单位运行维护经费拨付的依据。

第二十一条 运行维护管理考核采取每月检查和年终综合评定相结合的方式。

第六章  附则

第二十二条  本办法自印发之日起施行。