情 况 说 明

浙江省第十七届运动会开幕式及闭幕式电力保障项目于2022年08月26日在浙江政府采购网发布意向公开。根据省运会供电保障实际需要，需要在2022年10月15日前确保第一阶段保障到位，据此时间点往前推算，10日的采购等标期及中标后实施时间约25天，若等意向公开届满后再发布正式采购公告，无法满足省运会供电保障服务需要。因此本项目需提前启动采购流程，在意向公开不足30日的情况下，发布正式采购公告。

第19届亚运会金华赛区 浙江省第十七届运动会筹办委员会

2022年9月9日