浙江宏誉工程咨询有限公司关于东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJHYDY2021-005

项目名称：东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目

采购单位：东阳市交通运输综合行政执法队

招标机构：浙江宏誉工程咨询有限公司

2021年12月07日

目  录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目（经东阳市财政局临[2021] 6180号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html）获取招标文件，并于2021年  12月30 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

- 项目编号：ZJHYDY2021-005

- 项目名称：东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目

预算金额（元）：6069500；

最高限价（元）：6069500；

采购需求：标项名称：东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目

数量：1项

预算金额（元）：6069500；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第二章招标需求。
备注：

合同履约期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

A、具有独立承担民事责任的能力； 
B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
F、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：（本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受6%价格评审优惠）。

（3）▲投标人的特定条件：

①投标人需具有独立法人资格，有能力为本项目所采购内容提供服务并具有较强售后服务能力；

②符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。近三年各行政部门处罚的以上两网未记录的其他重大违法记录（以被处罚地“行政处罚适用听证程序较大数额罚款标准”为准），经举报查实的，取消中标资格。

③本项目不接受联合体投标。

▲三、招标文件的获取：

1、时间：/至2021年12月30日09时00分，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)。

3、获取方式：由投标单位通过浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的政采云获取系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）。

4、获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理，电子版采购文件免费获取。

5、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2021年12月30日09时00分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2021年12月30日09时00分

开标地点（网址）：政采云平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载,供应商在线投诉渠道（http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8）

2、投标确认：投标人获取招标文件成功后还须按投标确认函的要求进行投标确认后方可参加投标。

投标确认时间：2021年12月29日下午16时前（投标确认函样张附后）。

3、本项目实行电子投标，投标文件应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

4、投 标 人 应 在 开 标 前 完 成 CA 数 字 证 书 办 理 。 （ 办 理 流 程 详 见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416。）

6、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381           市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000           市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835        市公共资源交易中心:0579-86691729

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

- 1、采购人信息

名称：东阳市交通运输综合行政执法队

地址：东阳市吴宁街道人民路220号

项目联系人（询问）：徐亮

项目联系方式（询问）：13858959949

质疑联系人：徐俊英

质疑联系方式：13857934561

2、采购代理机构信息

名称：浙江宏誉工程咨询有限公司

地址：东阳市环城北路外托山莊三楼

项目联系人（询问）：吴湘云

项目联系方式（询问）：18868535720

质疑联系人：卢伟红

质疑联系方式：0579-86370166

3、同级政府采购监督管理部门：

名称：东阳市财政局采购办

地址：东阳市人民北路8号

监督投诉电话：0579-86662677

东阳市交通运输综合行政执法队

浙江宏誉工程咨询有限公司

2021年12月08日

附：

投 标 确 认 函

浙江宏誉工程咨询有限公司：

关于贵方2021年12月08日发布的《东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目》项目招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：

电  话：                   邮  编：

传  真：                   日  期：

联系人：                  手机号码：

注：此投标确认函请于2021年12月29日16时前通过快递、邮箱方式送达到浙江宏誉工程咨询有限公司（地址：东阳市环城北路187号外托山莊三楼，邮箱：1982909195@qq.com）。

（如投标单位发送投标确认函后未参加投标项目，将以失信单位名单上报东阳市财政局采购办）

第二章  招标需求

一、编号：ZJHYDY2021-005

二、项目名称：东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目

▲三、项目采购内容：

（一）技术需求

1、总体目标

通过本次项目的实施满足省交通运输厅发布的《公路治超非现场执法工作指引》（浙交【2019】226号）的要求，对非现场治超执法系统采集的监控数据做下列规定；其中称重检测数据应包括检测时间、设备编号及地点、车辆号牌、车牌颜色、车型、车货总质量、最大允许总质量、超限量、超限率、车辆轴数等；图像数据应包括车辆正面照、车辆尾部照、车辆侧面照3张照片和长度不少于5秒的超载车辆违法行车轨迹视频记录；且需对超限车辆的违法称重数据以及5秒以上超载车辆的违法行车轨迹进行整合生成一条完整的数据（数据包含5秒以上超载车辆的违法行车轨迹视频、前后侧三张照片及超限车辆的车牌信息及超载数据）；要求超限数据需要保存2年以上。

2、建设原则

本次项目要求参照浙江省、金华市公路局上级主管部门技术接入要求，按照国家最新相关技术标准制定，要求与浙江省、金华、东阳公路现有管理平台接轨。

（一）建设内容

非现场治超执法系统

1、对2018年建设的S211诸东线K58+565M、G351台小线K174+000M、S217东永线K8+420M等3个平板类非现治超检测点设备及软件平台自2022年6月1日起开始续保1年。

2、将对新怀万线K9+600M、象义线K218+380M、X114金义东K44+500M、X114金义东K38+800M点位这4个非现治超检测点进行改造升级：用轴重式平台称重设备替换双石英传感器称重设备，以确保非现治超数据的稳定、准确；以便完成与浙江省、金华市公路处罚平台的对接工作

3、对S211诸东线K58+565M、G351台小线K174+000M、S217东永线K8+420M、X114金义东K38+800M、X114金义东K44+500M、新怀万线K9+600M、象义线K218+380M七处路面修补

4、平台视频录像迁移及数据整理。

5、前端广播系统的设备安装调试。

（二）采购项目内容

| 序号 | 设备名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、非现场执法点续保清单 |  |  |  |  |
| 3 | S211诸东线K58+565M | 详见技术参数要求 | 车道 | 4 |
| 4 | G351台小线K174+000M | 详见技术参数要求 | 车道 | 4 |
| 5 | S217东永线K8+420M | 详见技术参数要求 | 车道 | 6 |
| 9 | 浙江省公路治超执法信息平台维护 | 详见技术参数要求 | 点位 | 3 |
| 10 | 非现场执法点位标定 | 详见技术参数要求 | 点位 | 3 |
| 二、非现场执法点路面修补 |  |  |  |  |
| 1 | S211诸东线K58+565M | 详见技术参数要求 | 方 | 72 |
| 2 | G351台小线K174+000M | 详见技术参数要求 | 方 | 57.6 |
| 3 | S217东永线K8+420M | 详见技术参数要求 | 方 | 91.2 |
| 4 | X114金义东K38+800M | 详见技术参数要求 | 方 | 72 |
| 5 | X114金义东K44+500M | 详见技术参数要求 | 方 | 72 |
| 6 | 新怀万线K9+600M | 详见技术参数要求 | 方 | 86.4 |
| 7 | 象义线K218+380M | 详见技术参数要求 | 方 | 96 |
| 8 | 路面开挖 | 详见技术参数要求 | 方 | 250 |
| 三、新怀万线K9+600M、象义线K218+380M、X114金义东K44+500M、X114金义东K38+800M点位（原双石英设备现改为平板设备） |  |  |  |  |
| 1 | 轴重式称重平台 | 详见技术参数要求 | 块 | 28 |
| 2 | 数据采集系统 | 详见技术参数要求 | 套 | 14 |
| 3 | 数据处理系统 | 详见技术参数要求 | 套 | 4 |
| 4 | 车辆信息匹配系统 | 详见技术参数要求 | 套 | 4 |
| 5 | 异常行驶检测软件 | 详见技术参数要求 | 套 | 4 |
| 6 | 称重传感器 | 详见技术参数要求 | 只 | 112 |
| 7 | 轴重式称重平台基础 | 详见技术参数要求 | 车道 | 14 |
| 8 | 车辆检测器（含线圈） | 详见技术参数要求 | 车道 | 14 |
| 9 | 前置控制数据主机 | 详见技术参数要求 | 台 | 4 |
| 10 | 高速动态称重控制器 | 详见技术参数要求 | 台 | 4 |
| 11 | 野外控制机柜 | 详见技术参数要求 | 台 | 4 |
| 12 | 高速称重软件 | 详见技术参数要求 | 项 | 4 |
| 13 | 设备调试费 | 详见技术参数要求 | 点位 | 4 |
| 14 | 数据对接费 | 详见技术参数要求 | 点位 | 4 |
| 15 | 辅材 | 详见技术参数要求 | 项 | 4 |
| 16 | 补光灯 | 详见技术参数要求 | 台 | 56 |
| 17 | 非现场执法点位标定 | 详见技术参数要求 | 点位 | 4 |
| 四、平台视频录像迁移及数据整理 |  |  |  |  |
| 1 | 平台数据整理 | 详见技术参数要求 | 路 | 412 |
| 2 | 客户端视频点位授权 | 详见技术参数要求 | 路 | 500 |
| 3 | 客户端实时监测功能 | 详见技术参数要求 | 项 | 1 |
| 五、15个非现点广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播核心主机 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| 2 | 网络广播对讲话筒 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| 3 | 30W网络音柱 | 详见技术参数要求 | 只 | 15 |
| 4 | 线缆 | 详见技术参数要求 | 米 | 1000 |
| 5 | 立杆 | 详见技术参数要求 | 根 | 15 |
| 6 | 广播系统安装 | 详见技术参数要求 | 项 | 15 |
| 7 | 广播系统调试 | 详见技术参数要求 | 项 | 1 |

（三）采购货物技术参数要求

1、非现场执法点技术要求（续保1年）：

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | S211诸东线K58+565M | 含（轴重式称重平台、称重传感器、轴重式称重平台基础、车辆检测器（含线圈）、前置控制数据主机、高速动态称重控制器、野外控制机柜、数据采集系统、数据处理系统、车辆信息匹配系统、异常行驶检测软件）的日常维护工作，维护期内提供质保，如遇设备损坏需跟换同一品牌参数的设备，具体参数见（附件一参数清单）非现场执法平板称重设备清单 |
| 2 | G351台小线K174+000M | 含（轴重式称重平台、称重传感器、轴重式称重平台基础、车辆检测器（含线圈）、前置控制数据主机、高速动态称重控制器、野外控制机柜、数据采集系统、数据处理系统、车辆信息匹配系统、异常行驶检测软件）的日常维护工作，维护期内提供质保，如遇设备损坏需跟换同一品牌参数的设备，具体参数见（附件一参数清单）非现场执法平板称重设备清单 |
| 3 | S217东永线K8+420M | 含（轴重式称重平台、称重传感器、轴重式称重平台基础、车辆检测器（含线圈）、前置控制数据主机、高速动态称重控制器、野外控制机柜、数据采集系统、数据处理系统、车辆信息匹配系统、异常行驶检测软件）的日常维护工作，维护期内提供质保，如遇设备损坏需跟换同一品牌参数的设备，具体参数见（附件一参数清单）非现场执法平板称重设备清单 |
| 4 | 浙江省公路治超执法信息平台维护 | 1、制定标准Webservice接口，县级平台数据或非现场抓拍设备必须通过该接口实现非现场数据上传。通过Webservice接口接受的数据，进行抽取、清洗、整合等，非现场数据统一汇集到县平台后再推送至市局数据管理平台。 2、非现场大数据管理：利用数据库集群架构、数据库中间件实现非现数据管理、保证数据的高效稳定、保证系统的性能不会随着数据的增加而下降。 3、非现场数据查询：可以对数据实现条件查询。 4、实现非现数据的统计、汇总。 5、要求对非现场数据进行预处理，自动判断非超限车辆和超限车辆、自动计算超限率。对超限数据进行人工审核。 |
| 5 | 非现场执法点位标定 | 邀请浙江省计量院到现场标定，含（标定期间现场维护人员成本、车辆成本、安全设施成本）；根据省执法要求，对于每个非现场执法点位每年都必须进行一次标定，便出具相应的证书；标定期间需做好道路封闭措施，及时和交通各相关部门沟通；申请相关的手续后进行标定；确保不影响道路交通安全。标定期间需对称台区域前后各100米进行封道，使标定车辆前进后退无障碍物，确保标定的准确性。（一年一检） |
| 服务质保要求 |  | S211诸东线K58+565M、G351台小线K174+000M、S217东永线K8+420M点位质保期一年，时间自2022年6月1日起算。 |

2、非现场执法点路面修补技术要求

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X114金义东K38+800M | 采用沥青路面浇筑工作，本路段路面修复长度32m，宽度11.25m，深度20cm， |
| 2 | X114金义东K44+500M | 采用沥青路面浇筑工作，本路段路面修复长度32m，宽度11.25m，深度20cm |
| 3 | 新怀万线K9+600M | 采用沥青路面浇筑工作，本路段路面修复长度32m，宽度13.5m，深度20cm |
| 4 | 象义线K218+380M | 采用沥青路面浇筑工作，本路段路面修复长度32m，宽度15m，深度20cm |
| 5 | S211诸东线K58+565M | 采用沥青路面浇筑工作，本路段路面修复长度32m，宽度15m，深度15cm |
| 6 | G351台小线K174+000M | 采用沥青路面浇筑工作作，本路段路面修复长度32m，宽度12m，深度15cm |
| 7 | S217东永线K8+420M | 采用沥青路面浇筑工作，本路段路面修复长度32m，宽度19m，深度15cm |
| 8 | 路面开挖 | X114金义东K38+800M、X114金义东K44+500M、新怀万线K9+600M、象义线K218+380M，原混泥土路面开挖（含开挖和废土清运） |

3、新怀万线K9+600M、象义线K218+380M、X114金义东K44+500M、X114金义东K38+800M等4个点位改造（原双石英设备现改为平板设备）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴重式称重平台 | 平板式称重平台； 车辆称重车速速度0.5至100km/h； 首次检定最大允许误差±2.50％，使用中检验最大允许误差±5.00％（实际检定速度根据各个点位现场具体情况及计量部门意见而定）； ★测速精度误差≤±2km；提供省级以上计量部门出具的报告复印件 称重台与公路路面一体化安装方式不影响车辆通行； 台板工作温度-35℃～65℃； 工作环境湿度小于95％； 整体式结构，承载面板同测力结构部分完全固化，无活动构件； ★通过车辆的单轴轴重40t；提供省级以上计量部门出具的型式批准证书复印件； 称重台面可按道路实际宽度定制，每车道两台面，覆盖整个检测道路横断面，无检测死角； ★设备生产厂家能实现全幅路面满铺，每车道2块，能避免车辆溜边逃避检测，相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测； ★称台抗盐雾性能：通过连续不少于48小时喷雾盐雾测试；提供第三方检测报告复印件 在允许轴重下车辆总重量不限。 |
| 2 | 数据采集系统 | 完成对现场称重仪的数据接收和解析功能，当有车辆经过路面称重传感器时，现场数据分析器对传感器信号组织分析以形成完整的车辆参数数据后，数据包括：车辆轴数、轴型、轴距、轴重、总重、车速等。 |
| 3 | 数据处理系统 | 数据拟合及存储处理。称重数据根据轴数及车道信息与车牌号数据进行标志操作，为后续车牌号及车辆称重匹配做准备。 |
| 4 | 车辆信息匹配系统 | 对有车辆的称重数据、车牌及图片数据进行自动匹配。 |
| 5 | 异常行驶检测软件 | 能准确检测车辆跨道行驶等不正常行驶状态，重量符合检测要求。 |
| 6 | 称重传感器 | 电阻应变式传感器； 合金钢外壳材质； ★最大量程： 20吨（提供证明材料）； 线性误差小于0.1%； 重复性误差小于0.05%； 灵敏度小于1.5mV/V; 安全过载能力150%，极限过载能力300%； ★防护等级：IP68；提供省级质量技术部门或其授权的第三方检测机构出具的检测报告复印件 工作温度范围-20℃～70℃； ★传感器通过抗冲击、抗振动测试；提供第三方检测报告复印件 每车道8只。 |
| 7 | 轴重式称重平台基础 | 含高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用；水料比14%；容重2200kg/m3；浇筑后无泌水现象，泌水率0%；超细径粒，最大径粒≤2mm；流动性好，初始流动度320mm，30min流动度300mm；微膨胀，3h膨胀率0.1%，24h和3h膨胀率差值0.02；抗油性好，机油浸泡30天后强度增加10%；3小时初凝强度达到C30；7小时终凝强度达到C50；夏季12小时内通行重车；冬季24小时内通行重车。 |
| 8 | 车辆检测器（含线圈） | 专用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧， 不易老化，环保等特点； 使用温度： -60～+105℃； 导体：绞合镀锡铜线； 绝缘：聚氯乙烯（PVC）； 护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆； 颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等； 每车道 4 个，电感量 100mH~200mH；含施工、线圈槽切割敷设、回补。 车检器：电感量自调谐范围 20-1000uH,Q 值≥5； 灵敏度 4 级可调； 频率范围 30kHz-110kHz， 4 级可调； 2 车道 1 台车检器。 |
| 9 | 前置控制数据主机 | 能够采集不少于2个车道处理数据、车牌摄像机数据，经过运算处理成一个完整的车辆信息、称重信息和车号，包括：轴数、轴距、轴重、总重、车速、车牌照片、车牌号码等。具有自诊断功能，发生故障时能够通过信息接口向外部发出故障信息；具备断网数据缓存功能；当网络发送数据失败时，自动重发数据，保持数据的唯一性和完整性；内置硬件看门狗，消除机器死机故障。 |
| 10 | 高速动态称重控制器 | ★液晶中文显示（一体式）； 独立壳体，具有硬件铅封装置，可防止人为篡改计量参数； 具有动静态两种称重模式； 自动采集车辆载荷信息，经程序运算出路面承受的车轮载荷参数及车辆轴距、轴数、车速等参数； 对正常通过车辆进行监测，不影响道路通行能力； 平均无故障时间： MTBF≥20000h； 信号传输方式： RS422/RS232/RS485 多种接口实时传输； 电源： AC220V±10%， 50Hz±1Hz； 工作温度： -45℃～+80℃，湿度： 0～95%； ★通过电磁兼容检测； ★称重控制器由动态称重系统厂家制造（提供称重控制器型式批准证书复印件）。 |
| 11 | 野外控制机柜 | 控制柜箱体厚度为大于1.5mm 的冷轧板，使用防盗锁； 机柜规格 600*650*1400，带制冷设备； 控制柜采用落地安装，落地时基础墩台高度不小于 30cm； ★防护等级： IP65；提供省级质量技术部门或其授权的第三方检测机构出具的检测报告复印件 使用寿命大于 l0 年； 相对湿度： 0～95％R.H； 工作温度： -30℃～+60℃。 |
| 12 | 高速称重软件 | 1.实时检测通行车辆的轴（组）重、总重、超载量、轴型、车速、车牌号、车辆图片等数据；2.自动识别超限车辆车牌号码、抓拍车辆前后车厢图片；3.自动匹配高速称重数据、超限车辆车牌号码、超限车辆前后车厢图片；4.自动引导超重车辆接受检查处理；5.通过可变信息标志对超限车辆予以引导；6.系统连续24小时不间断运行；7.可与治超站和管理中心管理计算机进行网络通信。 |
| 13 | 设备调试费 | 国产定制/前端平板设备调试 |
| 14 | 数据对接费 | 1、称重数据无缝接入执法软件平台（包含接入东阳市公路局数据平台、金华处罚平台、省级数据平台） 2、卡口过车视频无缝接入东阳公路局及金华市局 3、按照省里的要求现每条超载数据（包含5秒视频、前后侧各一张照片），需在金华处罚平台中把5秒视频的接口完善，确保数据上传后的完整性使其符合省交通运输厅发布的《公路治超非现场执法工作指引》（浙交【2019】226号）的要求。 |
| 15 | 辅材 | 含pvvp3*1.5电源线、网线、光纤 |
| 16 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率LED频闪灯，单车道补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率36W, |
| 17 | 非现场执法点位标定 | 邀请浙江省计量院到现场标定，含（标定期间现场维护人员成本、车辆成本、安全设施成本）；根据省执法要求，对于每个非现场执法点位每年都必须进行一次标定，便出具相应的证书；标定期间需做好道路封闭措施，及时和交通各相关部门沟通；申请相关的手续后进行标定；确保不影响道路交通安全。标定期间需对称台区域前后各100米进行封道，使标定车辆前进后退无障碍物，确保标定的准确性。（一年一检，含3年共3次检测） |
| 服务质保要求 |  | 设备质保期三年，质保期内对不能修复的设备需进行更换。 |

4、平台视频录像迁移及数据整理技术要求

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台数据整理 | 1、对原公路局210路外场球机监控、原运管局67路视频监控及治超处罚点135路视频监控，进行整合按要求把所有视频无缝接入东阳市综合交通指挥平台。 2、按照业主要求对球机点位名称进行有效规整命名、排列，重新移入交通局视频客户端 3、对所有的视频点位按照局里现有的存储空间进行有效合理的分配，便进行录像配置。 4、根据视频实际经纬度，需要在东阳市综合交通指挥平台一张图中有效的显示点位地点 |
| 2 | 客户端视频点位授权 | 新增500路海康视频平台点位的授权 |
| 3 | 客户端实时监测功能 | 1、对所有接入交通局的视频点位在线率能够进行实时监测2、对所有接入交通局的实时视频及录像的视频完好率进行实时监测 |

5、15个非现点广播系统建设技术要求

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络广播核心主机 | 隧道网络广播系统的核心服务器，标准1U机架式设备，支持广播、对讲、实时录音、日志记录和对接功能；支持不少于5000台广播终端；单独广播并发数不低于800路 |
| 2 | 网络广播对讲话筒 | 8寸彩色触摸屏话筒，内置隧道常用广播预案，支持人工广播、预案广播、全区分区广播和对讲功能 |
| 3 | 30W网络音柱 | IP66防护等级，内置功放模块，功率30W，声音覆盖70米 |
| 4 | 线缆 | RVVP2*1.5（含穿线费） |
| 5 | 立杆 | 直立杆高5米（含基础） |
| 6 | 广播系统安装 | 设备安装 |
| 7 | 广播系统调试 | 设备调试和指挥中心做对接，实现在指挥中心能进行远程喊话。 |

附件一（参数清单）

3个点位续保设备参数清单

| 序号 | 设备名称 | 设备损坏需更换的参数及质保期需要保障的软件功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴重式称重平台 | 平板式称重平台； 车辆称重车速速度0.5至100km/h； 首次检定最大允许误差±2.50％，使用中检验最大允许误差±5.00％（实际检定速度根据各个点位现场具体情况及计量部门意见而定）； ★测速精度误差≤±2km；提供省级以上计量部门出具的报告复印件 称重台与公路路面一体化安装方式不影响车辆通行； 台板工作温度-35℃～65℃； 工作环境湿度小于95％； 整体式结构，承载面板同测力结构部分完全固化，无活动构件； ★通过车辆的单轴轴重40t；提供省级以上计量部门出具的型式批准证书复印件； 称重台面可按道路实际宽度定制，每车道两台面，覆盖整个检测道路横断面，无检测死角； ★设备生产厂家能实现全幅路面满铺，每车道2块，能避免车辆溜边逃避检测，相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测； ★称台抗盐雾性能：通过连续不少于48小时喷雾盐雾测试；提供第三方检测报告复印件 在允许轴重下车辆总重量不限。 |
| 2 | 数据采集系统 | 完成对现场称重仪的数据接收和解析功能，当有车辆经过路面称重传感器时，现场数据分析器对传感器信号组织分析以形成完整的车辆参数数据后，数据包括：车辆轴数、轴型、轴距、轴重、总重、车速等。 |
| 3 | 数据处理系统 | 数据拟合及存储处理。称重数据根据轴数及车道信息与车牌号数据进行标志操作，为后续车牌号及车辆称重匹配做准备。 |
| 4 | 车辆信息匹配系统 | 对有车辆的称重数据、车牌及图片数据进行自动匹配。 |
| 5 | 异常行驶检测软件 | 能准确检测车辆跨道行驶等不正常行驶状态，重量符合检测要求。 |
| 6 | 称重传感器 | 电阻应变式传感器； 合金钢外壳材质； ★最大量程： 20吨（提供证明材料）； 线性误差小于0.1%； 重复性误差小于0.05%； 灵敏度小于1.5mV/V; 安全过载能力150%，极限过载能力300%； ★防护等级：IP68；提供省级质量技术部门或其授权的第三方检测机构出具的检测报告复印件 工作温度范围-20℃～70℃； ★传感器通过抗冲击、抗振动测试；提供第三方检测报告复印件 每车道8只。 |
| 7 | 轴重式称重平台基础 | 含高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用；水料比14%；容重2200kg/m3；浇筑后无泌水现象，泌水率0%；超细径粒，最大径粒≤2mm；流动性好，初始流动度320mm，30min流动度300mm；微膨胀，3h膨胀率0.1%，24h和3h膨胀率差值0.02；抗油性好，机油浸泡30天后强度增加10%；3小时初凝强度达到C30；7小时终凝强度达到C50；夏季12小时内通行重车；冬季24小时内通行重车。 |
| 8 | 车辆检测器（含线圈） | 专用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧， 不易老化，环保等特点； 使用温度： -60～+105℃； 导体：绞合镀锡铜线； 绝缘：聚氯乙烯（PVC）； 护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆； 颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等； 每车道 4 个，电感量 100mH~200mH；含施工、线圈槽切割敷设、回补。 车检器：电感量自调谐范围 20-1000uH,Q 值≥5； 灵敏度 4 级可调； 频率范围 30kHz-110kHz， 4 级可调； 2 车道 1 台车检器。 |
| 9 | 前置控制数据主机 | 能够采集不少于2个车道处理数据、车牌摄像机数据，经过运算处理成一个完整的车辆信息、称重信息和车号，包括：轴数、轴距、轴重、总重、车速、车牌照片、车牌号码等。具有自诊断功能，发生故障时能够通过信息接口向外部发出故障信息；具备断网数据缓存功能；当网络发送数据失败时，自动重发数据，保持数据的唯一性和完整性；内置硬件看门狗，消除机器死机故障。 |
| 10 | 高速动态称重控制器 | ★液晶中文显示（一体式）； 独立壳体，具有硬件铅封装置，可防止人为篡改计量参数； 具有动静态两种称重模式； 自动采集车辆载荷信息，经程序运算出路面承受的车轮载荷参数及车辆轴距、轴数、车速等参数； 对正常通过车辆进行监测，不影响道路通行能力； 平均无故障时间： MTBF≥20000h； 信号传输方式： RS422/RS232/RS485 多种接口实时传输； 电源： AC220V±10%， 50Hz±1Hz； 工作温度： -45℃～+80℃，湿度： 0～95%； ★通过电磁兼容检测； ★称重控制器由动态称重系统厂家制造（提供称重控制器型式批准证书复印件）。 |
| 11 | 野外控制机柜 | 控制柜箱体厚度为大于1.5mm 的冷轧板，使用防盗锁； 机柜规格 600*650*1400，带制冷设备； 控制柜采用落地安装，落地时基础墩台高度不小于 30cm； ★防护等级： IP65；提供省级质量技术部门或其授权的第三方检测机构出具的检测报告复印件 使用寿命大于 l0 年； 相对湿度： 0～95％R.H； 工作温度： -30℃～+60℃。 |
| 12 | 高速称重软件 | 1.实时检测通行车辆的轴（组）重、总重、超载量、轴型、车速、车牌号、车辆图片等数据；2.自动识别超限车辆车牌号码、抓拍车辆前后车厢图片；3.自动匹配高速称重数据、超限车辆车牌号码、超限车辆前后车厢图片；4.自动引导超重车辆接受检查处理；5.通过可变信息标志对超限车辆予以引导；6.系统连续24小时不间断运行；7.可与治超站和管理中心管理计算机进行网络通信。 |

广播系统点位清单

| 广播系统安装点位清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 数量 |
| 1 | 新怀万线K9+600M | 1 |
| 2 | 象义线K218+380M | 1 |
| 3 | S211诸东线K58+565M | 1 |
| 4 | S211诸东线K58+565M | 1 |
| 5 | G351台小线K174+000M | 1 |
| 6 | S217东永线K8+420M | 1 |
| 7 | X114金义东K44+500M | 1 |
| 8 | X114金义东K38+800M | 1 |
| 9 | X546新怀万线K29+888M | 1 |
| 10 | G351台小线K201+800M | 1 |
| 11 | G527象义线K242+700M | 1 |
| 12 | G527象义线K248+830M | 1 |
| 13 | G351台小线K189+350M | 1 |
| 14 | 汽车东站 | 1 |
| 15 | 汽车西站 | 1 |

四、商务及其他相关要求

4.1本项目涉及的所有软硬件系统均由中标单位负责安装调试，项目建设完成，各系统功能需满足省、市相关文件针对公路治超非现场执法的要求、规定，否则需由中标单位负责免费整改，直至符合相应要求。

4.2项目实施要求

4.2.1以上系统配置只列出项目实现的主要基本设备，其他设备、配件和辅材等如有缺失请按项目建设方案需求自行补齐,中标方负责完成以上设备的安装调试，电源、相关缆线（网线等）必须齐全并满足用户实际布局连接要求，费用请投标单位在报价时考虑在内。

4.2.2四个平板改造点位称重设备敷设长度（X114金义东K38+800M点位不低于11200mm、X114金义东K44+500M点位不低于11200mm、X546新怀万线K9+600M点位不低于13750mm、G527象义线K218+380M点位不低于15000mm);称重设备基础开挖深度不低于30mm.宽度不低于2m.

4.3项目投标报价要求

4.3.1投标报价包括方案设计、设备购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、质保期内的服务费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不作调整。

4.3.2投标单位应根据采购人所提供的采购清单，提交报价清单。

4.4交货时间及地点

合同签订后在 90 天内安装调试完毕。交货地点为采购人指定地点。

4.5 售后服务

4.5.1其中S211诸东线K58+565M、G351台小线K174+000M、S217东永线K8+420M自2022年6月1日起续保1年，质保期内设备若有损坏，需按照技术参数要求更换同型号设备，除平板称重设备外，其余设备要求在3天内完成更换恢复正常使用。

4.5.2新怀万线K9+600M、象义线K218+380M、X114金义东K44+500M、X114金义东K38+800M点位自项目验收交付之日起设备质保期为3年。

4.5.3提供前置控制数据主机1台、车辆检测器1台作为备品备件。具体参数要求详见（附件一参数清单）

4.5.4质保期内发生的质量问题（包括设备缺陷），由中标人负责解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

4.5.5在质保期内提供7*24小时（不分节假日）技术支持热线电话（固话、手机）服务。如电话响应无法解决，24小时内响应、72小时内修复，如遇无法及时修复问题，需与业主及时沟通和报备。

4.5.6在质保期内如有部件损坏，中标人应立即予以更换、维修，如不能立即修复的，必须提供相同型号的配件给采购人使用，以确保采购人的日常工作不受影响。

4.6技术培训

中标人须派遣有经验的工程师到采购人现场对采购人进行优质的培训服务，具体要求如下：

4.6.1对设备的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，培训所需一切资料由中标人免费提供。

4.6.2负责免费提供操作人员培训，培训人数不少于两人。

4.6.3培训内容：确保用户能够对设备、系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备、系统的日常运营、管理和维护，培训所需一切资料由卖方免费提供。

4.6.4培训地点：在使用单位内。

4.7验收标准

根据国家现行技术标准，按招标文件及合同规定的验收评定标准等规范，由用户组织验收。用户对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。验收费用由中标单位支付。验收方案见附件18。

4.8付款方式

- 合同签订完毕后，甲方向乙方支付至合同款项的30%（合同生效并在中标人提交相应金额的金融机构出具的预付款保函后支付该批次的预付款，如中标人不提供预付款保函的，不予支付预付款）。

- 系统通过初验后，甲方向乙方支付至合同款项的60%。

- 系统通过终验后，甲方向乙方支付至合同款项的95%。

- 剩余合同款项的5%做为项目质量保证金，免费服务期结束以后无息支付。

# 第三章  投标人须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、投标费用：本项目代理服务费按关于《招标代理服务收费管理暂行办法（浙价服[2003]77号）的通知》文件等规定标准，向中标单位收取49300元代理服务费。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑(在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑的，视同投标人对招标文件的默认）；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或者补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 4 | 投标截止时间及地点： 1、投标人应当在2021年12月30日09时00分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在2021年12月30 日09时00分前，逾期未递交的视为自动放弃。 |
| 5 | 开标时间：2021年12 月30日09时00分 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件。 |
| 6 | 电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 7 | 投标文件递交： ▲1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格审查文件、商务技术文件和报价文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至浙江宏誉工程咨询有限公司邮箱：1982909195@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 5、中标单位应在中标公告发布之日起3日内，向浙江宏誉工程咨询有限公司提供纸质投标文件（纸质投标文件递交要求详见本章投标文件的编制第六条：投标文件的签署和份数的相关规定），未按时或按规定提供纸质投标文件的投标人将以失信单位名单上报东阳市财政局采购办。（递交或邮寄地址：东阳市环城北路187号外托山莊三楼，联系人：吴湘云，电话：0579-86370166） |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | 中标结果公告：评标结束后2天内，中标结果于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn))；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)，公告3个工作日。 |
| 10 | 中标通知书：公告结束无疑义后5个工作日内，招标人向中标单位发出中标通知书。 |
| 11 | 履约保证金交纳及退还： 本项目的履约保证金为中标金额的5%，中标单位应在合同签订前交纳（可以用保函的形式提交），在本项目服务期结束后7个工作日内由采购单位无息退还。 |
| 12 | 中标人如因资金问题需贷款，可登录政采云平台“金融服务模块”查看各相关银行服务方案，具体执行可与相关银行东阳分行联系或“政采云”线上申请。为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：倪姚波 联系电话：13750943108 0579-86222987。 具体内容详见附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 付款方式： （1）合同签订完毕后，甲方向乙方支付至合同款项的30%（合同生效并在中标人提交相应金额的金融机构出具的预付款保函后支付该批次的预付款，如中标人不提供预付款保函的，不予支付预付款）。 （2）系统通过初验后，甲方向乙方支付至合同款项的60%。 （3）系统通过终验后，甲方向乙方支付至合同款项的95%。 （4）剩余合同款项的5%做为项目质量保证金，免费服务期结束以后无息支付。 |
| 15 | 投标文件有效期： 60 天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

- 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的浙江宏誉工程咨询有限公司（“招标方”）和东阳市交通运输综合行政执法队（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2、浙江宏誉工程咨询有限公司东阳分公司向中标单位收取招标代理服务费49300元，在领取中标通知书前缴纳。

中标服务费由中标单位汇至以下账户：

账户名称：浙江宏誉工程咨询有限公司东阳分公司

开户银行：工行东阳市通江支行

银行帐号：1208040509049739023

备注：东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目中标服务费

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明

▲1.多个投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标单位须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响成果质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

▲6. 招标方不保证最低报价者为中标单位。

▲7. 招标人不对落标原因作任何解释。

▲8. 为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

▲9.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应政府采购项目。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3. 采购人、招标方应当按照《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》、中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》进行受理与答复质疑。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日以书面形式要求招标采购单位澄清（超过该时间的质疑函将不予受理，但招标采购单位可以视情采纳意见并修改招标文件）。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式或以网上答疑的方式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知或网上答疑并电话通知的形式通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复和网上答疑以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件或网上答疑为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格审查文件：

（1）营业执照复印件；

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件1）；

（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式见附件2）

（4）投标单位情况表(格式见附件5)

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]，须附社保参保人员花名册

（6）投标声明书(格式见附件3)

（7）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（8）法定代表人授权委托书(格式见附件4)

（9）法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件。

（10）政府采购供应商诚信承诺书 (格式见附件6) ；

（11）浙江省政府采购代理机构考核评价表(格式见附件7)；

（12）投标人认为有必要提供的其它文件。

- 商务技术文件

（1）评分响应表（格式见附件8）

（2）技术方案

（3）进度保证措施

（4）安全文明生产保证措施

（5）质量保证措施

（6）本地化服务方案及优惠服务承诺

（7）履约能力情况

（8）拟参加本项目实施人员情况表（格式见附件9）

（9）产品配置清单（格式见附件10）

（10）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单（格式见附件11）

（11）同类项目业绩一览表（格式见附件12）

（12）企业荣誉及证书

（13) 服务费承诺书（格式见附件13）

（14）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件

（1）投标函（格式见附件14）

（2）开标一览表（格式见附件15）

（3）中小企业声明函（格式见附件16：小微企业投标时适用，提供中小企业名录查询结果截图http://xwqy.gsxt.gov.cn，不提供不予抵扣）

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件17：残疾人福利性单位投标时适用）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

▲（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价包括方案设计、设备购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、质保期内的服务费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不作调整。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人的报价不符合限价要求将做废标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）履约保证金

本项目履约保证金为中标金额的5%，中标人应在合同签订前交纳（可用保函的形式提交），在本项目服务期满后经采购单位验收合格后10个工作日内由采购单位退（无息）。

- （六）投标文件的签署和份数

投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

各投标人应在评标结束之日起10日内，向浙江宏誉工程咨询有限公司提供纸质投标文件，未按时或未按招标文件规定提供纸质投标文件的投标人将以失信单位名单上报东阳市财政局采购办。

纸质投标文件递交要求如下：

（1）中标人须提供资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份、副本各4份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”、“副本”字样。

（2）未中标的投标人须提供资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”字样。

（3）纸质投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，纸质投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4. 投标文件需盖章签字的地方必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章和由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3. 投标人未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被政采云平台拒收。

5.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

6. 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件。

7. 电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未在线上获取采购文件和线下进行投标确认的；

（2）投标人仅提交电子备份投标文件的；

（3）在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的；

（4）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（5）资信及商务标内有商务报价出现的；

（6）超出经营范围投标的；

（7）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（8）本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或则授权委托书无效的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（10）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（11）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（12）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

（13）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

- （2）商务技术内有报价出现的；

（3）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件质量标准的要求，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（5）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

- （6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（8）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（9）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清

回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）未按照招标文件标明的格式报价的；

（3）报价超出限价的；

（4）投标报价具有选择性的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标准备

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

（二） 开标程序

1、开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、开标及评审程序；

4.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

4.2由采购人或代理机构进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应

文件进行评审；

4.3系统对各投标人的商务技术进行汇总；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4 人和采购人代表1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、评标办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）其他

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、定标

- （一）确定中标单位。本项目由采购人授权评标委员会确定中标单位。

1．出现下列情形之一的，采购单位或评标委员会可以直接确定排名第二的候选供应商为中标成交供应商。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商中有在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.招标方一般将在2个工作日内把中标结果发布在发布招标公告的网站上进行公告，公告经发布后不再以其他方式通知投标人，视同书面送达。

3.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标单位。

4.评标委员会依法确定中标单位后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标单位拖延、拒签合同的, 将被取消其中标资格。

3.中标通知书发出后，若中标单位放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标单位具有同等法律效力。当确定的中标单位放弃中标，采购人可以依次类推，由第二中标候选人中标，或重新组织招标。

- （二）履约保证金和质量保证金

1.领取中标通知书前，中标单位应按招标文件确定的履约保证金的金额交纳。

2. 本项目履约保证金为中标金额的5%，中标人应在合同签订前交纳（可用保函的形式提交），在本项目服务期满后经采购单位验收合格后10个工作日内由采购单位退（无息）。

3.签订合同后，如中标单位不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标单位，根据《中华人民共和国招投标法》、《东阳市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目的评标。

一、总则

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术、资信及商务分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分= 技术分+资信及商务分+价格分

二、评标内容及标准

（一）技术分、资信及商务分（70分）

技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员有效评分合计数/5

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 55 |
| 1 | 投标产品技术参数 | 所投产品具体配置、技术参数及偏离情况：符合招标文件技术标准要求得14分。如果投标文件中某个产品的响应与招标文件要求的“▲”条款存在负偏离，则作为无效投标；某个产品的响应与招标文件要求的1个“★”条款存在负偏离，扣减1分，按要求提供相关证明材料，不提供不得分。 | 14 |
| 2 | 称重设备性能指标 | 1、高速动态称重控制器：称重控制器由动态称重系统厂家制造（提供称重控制器型式批准证书复印件），得2分，不提供不得分。 2、轴重式称重平台：称台抗盐雾性能：通过连续不少于48小时喷雾盐雾测试；（提供第三方检测报告复印件），得2分，不提供不得分。 3、称重传感器：传感器通过抗冲击、抗振动测试；（提供第三方检测报告复印件），得2分，不提供不得分。 | 6 |
| 3 | 实施方案 | 根据投标人对项目理解，根据所提供项目实施方案与项目需求的符合程度进行评分： （1）实施工作方案 提供项目实施策略、阶段划分及总体进度计划、项目实施各环节详细实施方案等说明。（0-2） （2）团队组织保障 根据所提供项目组织结构及职责、项目组人员安排、资源保障等说明的科学和合理性打分。（0-2分） （3）整体系统技术方案 对系统功能及其技术要点有完整和全面的响应和说明，系统的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计先进、科学合理。（0-6分） （4）集成方案 对新增设备的集成方法及相关已有系统的集成方案说明，产品技术资料及技术文档是否完整，所附主要设备的配置、性能有详细说明，按照说明的完整性打分。（0-6分） | 16 |
| 4 | 运维保障 | （1）本地化运维能力 运维人员在本地同类项目中具有三年以上驻场运维经验的得3分，一年的得1分。 （提供该人员相关业主公章证明原件，和近三个月在投标人企业的社保缴纳证明材料复印件） （2）运维方案 根据运维方案的合理性、运维及时性进行打分（0-3分） （3）备品备件 根据对本项目理解，按照对业主单位提供备品备件的情况酌情打分（0-1分） | 7 |
| 5 | 项目情况熟悉程度及重难点分析 | （1）项目所投产品的技术先进性，合理性进行打分。（0-3分） （2）本次项目的重点、难点及拟实现的方法和对策进行打分。（0-3分） （3）根据现场勘察出具相应的施工设计图及合理化建议进行打分。（0-4分） （4）根据投标单位所提供的培训方案内容情况酌情打分。（0-2） | 12 |
| 二 | 资信及商务及其他分 |  | 15 |
| 1 | 人员 | （1）项目经理一名：具备机电工程一级建造师或信息系统项目管理师证书，每有一个证书得1.5分,最高3分； （2）技术负责人具备智慧交通专业高级工程师证书的得1分； （3）其他项目团队成员中具备系统架构设计师、系统规划与管理师、注册信息安全工程师（CISE）、CCRC信息安全保障人员的每个得0.5分，最高得2分。 （提供团队人员相关证书和近三个月在投标人企业的社保缴纳证明材料复印件） | 6 |
| 2 | 业绩 | 投标人自（2018年1月1日起至今）来承担过类似项目的，每个项目得1分，最多得4分（提供合同及验收证书复印件） | 4 |
| 3 | 企业实力 | 投标人企业具有以下证书与资质的： 公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质。 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书。 信息系统服务交付能力等级证书一级五星认证。 ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度一级。 软件能力成熟度认证CMMI 4级以上认证（含4级）。 每项得1份，共计5分。 （需提供相关证书复印件） | 5 |

（二）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，取所有投标技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价（或小型、微型企业待遇报价或监狱企业待遇报价或残疾人福利企业待遇报价）×30

价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件3.4的格式要求提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3.5）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、综合得分（满分100分）= 技术/商务/资信分+投标报价分

评标委员会按综合得分从高到低的顺序推荐确定中标候选人

5、招标人不对落标原因作任何解释。

第五章 东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据     年   月  日浙江宏誉工程咨询有限公司关于东阳市交通运输综合行政执法队非现治超检测点改造及维护项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币            元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后 2小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式六份，东阳市采购办、招标代理机构各执一份，甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

注：本合同仅供参考，签注合同时，可以使用项目相关国家标准的合同文本。

第六章　投标文件组成内容及格式

## 1. 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格审查文件、商务技术文件、报价文件（选一）

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件、商务技术文件、报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格审查文件：

（1）营业执照复印件；

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件1）；

（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式见附件2）

（4）投标单位情况表(格式见附件5)

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]，须附社保参保人员花名册

（6）投标声明书(格式见附件3)

（7）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（8）法定代表人授权委托书(格式见附件4)

（9）法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件。

（10）政府采购供应商诚信承诺书 (格式见附件6) ；

（11）浙江省政府采购代理机构考核评价表(格式见附件7)；

（12）投标人认为有必要提供的其它文件。

## 附件1：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：        采购人

本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

特此声明。

投标人公章：

日    期：

年   月    日

## 附件2：具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函：

具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

## 附件3：投标声明书格式：

投标声明书

致：                 （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企事业，经营地址                                 。

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人或负责人，我方愿意参加贵方组织                  的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方诚意提请贵方关注：近期有关服务等方面的重大决策和事项有：

3、我方及由本人担任法定代表人或负责人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年   月   日

附件4：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标采购单位名称）：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加                                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                   法定代表人签名：

职务：                                           职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年   月     日

## 附件5：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                                填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人：人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

## 附件6：

政府采购供应商诚信承诺书

浙江宏誉工程咨询有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的                   项目（招标编号：       ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

法人代表或授权委托人签字：

年    月     日

## 附件7：

## 浙江省政府采购代理机构考核评价表

代理机构名称：浙江宏誉工程咨询有限公司

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 □监管部门 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |  |
|  | 业务水平（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务态度（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作质量（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作效率（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 公平公正（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人（采购经办部门）签字盖章：                    日期

注：投标单位须加盖单位红章。

## 4.商务技术文件

（1）评分响应表（格式见附件8）

（2）技术方案

（3）进度保证措施

（4）安全文明生产保证措施

（5）质量保证措施

（6）本地化服务方案及优惠服务承诺

（7）履约能力情况

（8）拟参加本项目实施人员情况表（格式见附件9）

（9）产品配置清单（格式见附件10）

（10）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单（格式见附件11）

（11）同类项目业绩一览表（格式见附件12）

（12）企业荣誉及证书

（13）服务费承诺书（格式见附件13）

（14）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件8：评分响应表格式：

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见商务技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见商务技术文件 第几页 |
|  |  |  |  | …… |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见商务技术文件 第几页 |
|  |  |  |  | …… |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于商务技术文件第1页。

附件9：拟参加本项目实施人员情况表

拟参加本项目实施人员情况表

项目名称:__________________                               招标编号：____________

| 拟派岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后附人员身份证、职称证书、类似项目证明材料等。缴纳社保的人员，需附上投标人为其缴纳的社保证明材料复印件，原件备查。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件10：产品配置清单：

产品配置清单

项目名称：                                 招标编号：

| 品牌型号 | 序号 | 配件名称型号 | 配件品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

## 附件11：随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：

招标项目编号：                                           单位：元

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 总价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

2、随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具是指为方便甲方使用而提供的、产品能够正常运行并达到采购文件性能之外的辅助性物品。

3、采购文件中所列随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具为采购人要求必须配送，投标人应在此表中列出。

4、除采购文件中所列内容外，投标人自行配送随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具的，请在此表中列出。

5、此表仅提供了表格形式，可扩展。投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

附件12：同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附证明材料。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件13：服务费承诺书

承 诺 书

浙江宏誉工程咨询有限公司：

若我公司中标时，在中标结果公示结束后3天内，愿按总则第（五）条规定向浙江宏誉工程咨询有限公司支付中标服务费。

我方如未在规定时间内交纳时，承诺凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额标准的200%交纳，由采购人在本次招标项目的服务款/货款中直接扣缴。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月    日

5.报价文件：

（1）投标函（格式见附件14）

（2）开标一览表（格式见附件15）

（3）中小企业声明函（格式见附件16）

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件17）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

附件14:投标函

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人       （投标人名称）提交电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

附件15：开标一览表

开标一览表

项目名称：                              招标编号：               单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量/单位 | 单价 | 投标报价小计 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价大写（人民币）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价包括方案设计、设备购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、质保期内的服务费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不作调整。

3、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件16：中小企业声明函：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、如投标人是小微企业的，则需提供中小企业声明函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 3、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件17：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件18：东阳市采购项目验收方案

东阳市采购项目验收方案

根据《中华人民共和国招投标法》、《东阳市政府采购管理办法（试行）》等有关文件规定，为做好              采购项目的验收管理工作，特制定本项目验收方案，具体如下。

一、验收项目说明

1、招标编号：

2、采购货物名称及数量：

二、验收小组人员

1、本次验收由             组织。

2、验收小组成员名单：

3、验收小组成员签名：

三、验收方法与内容

四、验收时间

五、验收地点

六、验收程序

采购单位（盖章）：

年  月  日

附件19：政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得东阳市政府采购合同的中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆浙江省政府采购网“融资贷款”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）采购合同贷

1、采购单位在政采云完成中标通知书及公告发布后，政采云根据该供应商资信向供应商发送推介合适的融资产品方案(展示多家银行---满足贷款银行条件的银行产品,对供应商进行展示)；

2、供应商在收到中标通知的同时会收到可申请融资服务邀请，有意向的供应商选择满足条件的银行产品,并补充填写相关资料,向满足条件的融资产品发起申请；

3、政采云将供应商的申请传递给银行,并将供应商相关信息给银行:供应商信息、订单(合同)信息、融资申请等数据用于贷款审批；

4、银行进行融资审批并返回审批结果至政采云（审批通过的等待政采云放款通知，订单合同签署生效后通知）,政采云将银行反馈信息同步展示给对应供应商；

5、采购单位与供应商在线下签订完成合同签署后（将贷款银行的帐号协调采购合同中去,贷款帐号作为采购合同的收款账户），政采云向银行发送确认指令；

6、项目履约完成，采购单位完成验收后发起结算，国库完成支付；

7、银行对其本行借款账户进行资金监控，有入账即可进行本金提前还款操作，银行返回还款信息“提前还款本金、更新还款计划”。

（二）流水贷流程

1、政采云通过规则向符合该产品的供应商发出邀约；

2、供应商授权后向银行发送历史流水数据进行授信；

3、银行根据风控模型出具最终授信结果并通知政采云；

4、供应商用款时进行在线提款签约；

5、银行放款并返回放款结果，流程完成。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

附件：政府采购供应商投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。