金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程

竞争性磋商文件

（线上电子开评标）

| 项 目 编 号： | 202202020 |
| --- | --- |
| 采 购 单 位： | 金华职业技术学院 |
| 代 理 机 构： | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
| 监 管 单 位： | 金华市财政局政府采购监管处 |
| 二〇二二年三月 |  |

目   录

第一部分  竞争性磋商公告………………………………………………………………………01

第二部分  磋商供应商须知………………………………………………………………………05

第三部分  评审办法和标准………………………………………………………………………23

第四部分  合同条款………………………………………………………………………………33第五部分  招标控制价……………………………………………………………………………45

第六部分  图纸及其他资料	………………………………………………………………………45

第七部分  工程技术规范	…………………………………………………………………………45

第八部分  响应文件格式…………………………………………………………………………46

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/（或登入“政采云电子投标客户端”）获取（下载）采购文件，并于2022年3月24日14 : 00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：202202020

项目名称：金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：983100

最高限价（元）：983100

采购需求：
    数量：1

预算金额（元）：983100

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件相关内容。

备注：

合同履约期限：标项 1：工期：60日历天， 具体项目实施时间以采购人书面通知为准。

质量要求：不低于相关验收的合格标准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件。

3.本项目的特定资格要求：标项1：（1）供应商须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；（2）供应商拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，具有“三类人员”B类证书，本项目不接受建造师临时执业证书；（3）供应商拟驻现场的安全专职管理员具有“三类人员”C类证书； （4）供应商及拟派项目负责人2019年1月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）；（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：即日起至2022年3月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：1. 网上免费获取：“政府采购云平台”在线获取。潜在供应商登录政采云（http：//login.zcygov.cn）平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取采购文件）。供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册（注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）。2. 本项目为在线电子招、投标项目，不提供采购文件纸质版。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年3月24日 14:00（北京时间）

地点（网址）：通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应。

五、响应文件开启

开启时间：2022年3月24日 14:00 （北京时间）

地点（网址）：金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标三室（金华市双龙南街858号金华财富大厦）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：

（一）磋商保证金：无须缴纳。

（二）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

1.标前准备（注册、CA驱动办理）：供应商应在开标前注册成为浙江省政府采购网（政采云）正式供应商（注册网址: http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），并完成CA数字证书办理（详见网站“下载专区”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.响应文件编制：供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件并上传。电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html。以最新版为准。）。供应商须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子投标响应文件同一个CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，在30分钟的解密时间内对响应文件进行解密。

（三）发布公告的媒体为：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：金华职业技术学院

地    址：金华市婺城区海棠西路888号

传    真： /

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：13989404578

质疑联系人：邵老师

质疑联系方式：0579-82265212 
    2.采购代理机构信息

名    称：浙江宏誉工程咨询有限公司

地    址：金华市李渔路1103号A座9楼招标代理部

传    真：/

项目联系人（询问）：金先生

项目联系方式（询问）：18814868768

质疑联系人：金先生

质疑联系方式：18814868768 
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：金华市财政局政府采购监管处

地    址：金华市双龙南街801号财政局510办公室

传    真：/

联系人：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（ https://www.zcygov.cn/），点 击 右 侧 咨 询 小 采 ， 获 取 采 小 蜜 智 能 服 务 管 家 帮 助 ， 或 拨 打 政采 云 服 务 热 线400-881-7190 获取热线服务帮助。 CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商供应商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程 |
| 2 | 项目编号 | 202202020 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 计划工期 | 60日历天 |
| 5 | 采购人 | 采购人名称：金华职业技术学院 项目联系人：李老师 联系电话：13989404578 |
| 6 | 采购代理机构 | 名称：浙江宏誉工程咨询有限公司 地址：金华市李渔路1103号A座9楼招标代理部 联系人：金先生 联系电话：18814868768 |
| 7 | 采购内容 | 详见招标控制价，具体以实际现场情况及采购人要求为准。 |
| 8 | 磋商供应商 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）规定的供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定； 2、供应商的特定资格条件： （1）供应商须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； （2）供应商拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，具有“三类人员”B类证书，本项目不接受建造师临时执业证书； （3）供应商拟驻现场的安全专职管理员具有“三类人员”C类证书； （4）供应商及拟派项目负责人2019年1月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 10 | 是否接受联合体响应 | þ不接受 ¨ 接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织踏勘现场。 |
| 12 | 是否允许递交备选磋商方案 | þ 不允许 ¨允许 |
| 13 | 报价货币 | 人民币 |
| 14 | 报价语言 | 中文 |
| 15 | 磋商响应 文件份数 | 本项目实施线上响应，磋商时无纸质响应文件，成交候选在获取成交通知书后3个工作日内补齐纸质响应文件正本壹份，副本叁份。 |
| 16 | 磋商有效期 | 磋商截止时间起90日历天 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件中需签字或盖章的地方均加盖磋商供应商单位全称的电子公章（或公章扫描件），不得使用响应专用章、合同章等类似图章代替，并经法定代表人或其授权代表盖章（或签字），否则作无效响应文件处理。 |
| 18 | 磋商样品 | þ不需要 ¨需要 |
| 19 | 磋商保证金 | 本项目无须交纳磋商保证金。 |
| 20 | 质保金及履约担保 | ¨不需要 þ需要 质保期：两年；中标人在签订合同时必须向采购人交纳履约保证金，金额为中标价的1.5%（四舍五入精确到元），履约保证金在整个工程竣工验收合格后转为工程质量保证（保修）金，缺陷责任期满后无质量问题扣除各项违约金后无息退还剩余保证（保修）金 |
| 21 | 磋商文件发售时间及获取方式 | 2022年3月9日至2022年3月24日响应截止时间止（北京时间上午8:30到11:30下午14:00到17:00）详见采购公告有关内容。 |
| 22 | 磋商截止时间 | 2022年3月24日14：00时(北京时间)； |
| 23 | 磋商响应文件递交时间 | 2022年3月24日14：00时(北京时间)； |
| 24 | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2022年3月24日14：00时 (北京时间) 磋商地点：金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标三室（金华市双龙南街858号金华财富大厦）。 |
| 25 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 最高限价 | 本项目最高限价983100元【暂估价详见清单】。 |
| 27 | 合同授予前的最终审查 | 磋商结束后，采购人将对成交供应商进行最终审查。最终审查的主要内容是：（1）磋商供应商的资质、业务能力、信誉及以往政府采购活动中的表现；（2）磋商供应商履行合同的能力。 |
| 28 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务等重要环节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中）。建立成交供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
| 29 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按竞争性磋商公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 30 | 合同管理 | 成交供应商与采购人签订合同后，三个工作日内将合同副本一份交给浙江宏誉工程咨询有限公司备案。 |
| 31 | 采购代理费 | 采购代理服务费：以标项中标金额为计算基数，招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文件及发改办价格【2003】857号文件收费标准计算的53.5%，由中标人支付。 |
| 32 | 特别提醒 | 1、收到工程施工通知7天内进场，进场施工需遵循防疫要求和采购人管理规定。 2、本项目不进行材料价格调差，相关成本响应单位在响应时慎重考虑。 3、本项目因疫情原因停工产生的损失，由响应人自行承担，在投标时请慎重考虑。 4、因疫情原因进入施工现场需配合业主做好相关登记备案程序。 |
| 33 | 需要补充的其他内容 | 1、由于疫情需要，施工人员进出施工区必须提供合格的核酸检测报告（每7天有效，可至建设单位指定地点做免费检测），施工过程中需佩戴口罩，施工其间需遵从建设单位及建设单位上级主管单位的各项防疫要求。 2、施工期间各项管理制度、施工工艺、施工进度、施工流程等需按建设单位要求执行。 |
| 34 | 报价方式 | 本项目报价为折扣率方式（折扣率指的是打折扣除数与原数的比率），折扣率报价百分号前最多保留2位小数。 |

防疫期间施工要求（响应前必读！）

根据公安局对于疫情期间施工人员管理要求，对施工人员防疫要求如下：

一、人员防疫要求

1.施工人员进厂施工前，按规定，必须经新冠病毒核酸检测阴性，核酸检测报告之日起七天有效，符合要求人员经审批后进入施工。施工人员按采购人要求定期（每7天）进行核算检测。

2.人员管理：施工人员每日施工时间一般为8：00-17：00，或根据采购人要求适当调整。每日进入施工区前，进行轨迹，绿码和体温检测，符合条件可以进入施工。施工人员原则上需住在我厂驻地范围。

# 注意：施工时间及施工人员要求由采购人根据疫情防控实际情况确定。

二、施工现场管理要求

1.工具管理：施工前统计好施工工具，制作工具清单，进入施工前由门岗管理人员统一清点登记，施工结束后门岗管理人员再次清点后带出。

2.施工人员管理：施工前应清点施工人员，施工结束后再次核对人数。

3.车辆管理：特种车辆，普通车辆要求当天进出，不得停留施工区。运输配件及工具的电动三轮车、手推车必须停靠厂内指定位置，上锁管理，钥匙由现场管理人员保管。

4.施工要求：隐蔽工程施工需及时通知采购人项目管理人员，拍照留底，做好记录。按采购人要求，必要时须做隐蔽工程验收。

三、采购人内部安全要求

1.严禁携带违禁品及未经审批的违规品、危险品。禁止私自与内部从业人员接触，禁止为内部从业人员传递、捎带物品、信息。

2.因施工造成采购人其他设施损坏的，应及时维修完整并承担相关费用。

3.违反有关采购人管理规定和要求的处理办法：人员违反上述内容之规定的，第一次给予所属口头警告并扣保证金1000元；第二次扣保证金2000元，并将该施工人员列入黑名单，禁止进入施工区。

- （二）供应商须知

1．总则

1.1项目概况

1.1.1.根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目通过竞争性磋商进行采购。

1.1.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见磋商供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见磋商供应商须知前附表。

1.1.4采购工程名称：见磋商供应商须知前附表。

1.2采购预算及采购控制价：

见磋商供应商须知前附表。

1.3采购范围、服务期和质量要求：

磋商供应商须知前附表。

1.4供应商：

指递交响应文件的法人。

1.5对供应商相关要求

1.5.1符合竞争性磋商公告“供应商资格要求”。

1.5.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

1.5.3供应商不得以向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

1.5.4竞争性磋商公告规定不接受联合体的

1.6本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

见磋商供应商须知前附表

1.7分包

本项目不允许分包。

1.8费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。本项目采购代理服务费：以标项中标金额为计算基数，招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文件及发改办价格【2003】857号文件收费标准计算的53.5%，由中标人支付。

1.9保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12踏勘现场

1.12.1磋商供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.12.2供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

1.12.3采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

1.12.4除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

2．磋商文件

2.1磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法和标准；

（4）合同条款；

（5）工程量清单；

（6）图纸及其他资料；

（7）工程技术规范；

（8）响应文件格式。

根据本章第Error: Reference source not found款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2磋商文件的澄清或修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2供应商如有疑问可以在磋商供应商须知前附表规定的时间前向采购人提出询问，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.2.4通过发布公告邀请供应商参加磋商的，澄清修改和更正内容将在磋商公告发布媒体上予以公告。

2.2.5供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.3供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内且须在磋商截止时间之前，按磋商供应商须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。

3.响应文件编制

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件由报价文件、技术文件、资信文件三部分组成。

第一部分：报价文件

（1）磋商响应函；

（2）报价函；

（3）最后报价函（磋商结束后，根据磋商小组要求提交,首次报价时无需提交）；

（4）品牌选择表

（5）中小企业声明函（如有）；

第二部分：技术文件（供应商根据“技术评审因素及分值分配”有关评审标准及顺序进行编制）

- 综合情况；

- 施工方案；

- 施工进度及人员情况；

- 工程质量目标及保证措施；

- 安全文明施工及保证措施；

- 质保服务。

第三部分：资信文件

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 资格审查表及资格证明文件（详见响应文件格式要求）；

- 企业基本情况表；

- 近年完成的类似项目情况表；

- 项目施工人员的工作履历表；

- 资信评审打分资料一览表；

- 供应商承诺书；

- 磋商文件要求的其他内容以及供应商认为有必要提供的其他内容。

3.2首次报价

3.2.1 本采购项目的响应报价采用响应人须知前附表所规定的方式进行首次报价;

3.2.2 响应人报价的格式必须符合以下规定:

（1）响应人应按磋商文件的要求填写相应表格；

（2）响应人在报价时需要扩展表格的，也必须按照采购文件所提供的同样格式进行扩展；

3.2.3 响应人报价的原则必须符合以下规定:

（1）响应报价为响应人的响应文件中提出的各项支付金额的总和；

（2）技术规范要求的费用应包括在响应报价中；

（3）除非合同中另有规定，响应人在响应总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险费等所有费用；

（4）响应人的响应报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列采购工程范围(所有施工图内容)、质量要求、技术规范及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为响应人在报价时考虑的依据；

（5）响应人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

（6）各在响应报价时，税金按9%考虑。

3.3供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.4报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算价或最高限价，否则其报价无效。

3.5本项目为单价合同，除非合同另有约定，供应商所报的最后单格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.6响应文件有效期

3.6.1 本项目响应文件有效期见磋商供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于磋商文件中载明的有效期。

3.6.2 在磋商供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.7磋商保证金

本项目无须交纳磋商保证金。

3.8响应文件的编制

3.8.1响应文件应按第八部分“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。响应文件共分三个部分。供应商可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。响应文件应当对磋商文件有关采购范围、工期、响应文件有效期及磋商文件要求实质性内容作出响应。

3.8.2供应商的法定代表人或经授权的代表须根据磋商文件第八部分的规定在响应文件中需要签字和（或）盖章的位置签字（或盖人名章）和（或）加盖单位电子公章（或公章扫描件）。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。首次响应文件递交截止时间前，如对首次响应文件进行了修改，包括在响应文件行间插字、涂改和增删。

3.8.3本项目实施线上响应，详见磋商供应商须知前附表。成交供应商的正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.响应文件提交

4.1磋商文件提交截止时间及截止时间的变更

4.1.1磋商响应文件必须在规定的提交截止时间前（见磋商供应商须知前附表）上传系统，否则作无效响应处理。

4.1.2采购人如因故推迟磋商响应文件提交截止时间，如影响供应商编制响应文件的，将在截止时间前5天以书面形式通知所有供应商，同时在竞争性磋商公告同媒体公告。供应商在收到通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该通知，逾期未确认视为已收到通知。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

4.2.响应文件的修改与撤回

供应商递交磋商响应文件以后，在规定的磋商响应文件提交截止时间之前，可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。在该截止时间以后，不得修改、补充磋商响应文件。

### 4.3磋商响应文件的澄清与修正

4.3.1对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4.3.2磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）磋商响应文件中初次报价表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商函的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。由供应商采用书面形式修正报价并由法定代表人或其授权的代表进行确认。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

5.磋商及定标

5.1磋商规程

（1）采购单位按本采购文件须知前附表规定的时间和地点公开磋商，供应商代表参加磋商会议的，须遵守疫情防控要求及服从现场工作人员安排，如有疑问可在开标现场提出质疑，磋商后不得对采购相关人员、磋商过程及结果提出异议。

（2）响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内。

（3）主持人宣布开始磋商，介绍磋商现场的人员情况，宣读递交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项。

（4）磋商小组对供应商资格证明文件进行查验、核实，审查结果由代理机构工作人员告知所有供应商，未通过审查的告知其原因。资格审查不通过的，不再进行后续评审及磋商程序。

（5）磋商小组对通过资格审查的磋商响应文件进行审阅，对其技术资信部分以及初次报价的符合性进行评审。

（6）（如果有必要）磋商小组可以根据磋商文件明确的在磋商过程中可能实质性变动的内容确定磋商要点，变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

（7）按现场随机抽取的顺序，磋商小组与供应商进行磋商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（8）经磋商，磋商小组认为需要实质性改变磋商文件相关条款的，须经采购人代表确认。

（9）磋商小组以书面形式将实质性改变的磋商文件相关条款通知供应商，要求供应商在规定时间内作出书面响应。

（10）磋商小组对磋商响应文件（包括磋商文件相关条款改变后的供应商的书面响应）进行技术资信评分。

（11）主持人通知同意继续参加磋商的合格供应商在规定时间内进行最终报价。

（12）唱各供应商最终报价，磋商小组根据磋商文件规定的评分细则对最终报价进行评审评分，汇总资信、技术资信和报价分值，得出总分。

（13）磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

（14）评审结束后，主持人公布参加最终报价的供应商资信、技术资信及报价的评审得分，以及评审总得分与排序。

上述供应商的在线响应、最终报价，均应供应商法人代表或授权代表签字。已提交磋商响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.2磋商的原则和纪律

5.2.1磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观、独立、审慎地按照磋商文件的规定、依法依规依程序进行评审，不受任何倾向性和引导性言行的影响；不得向外界透露任何与评审磋商有关的内容；任何单位和个人不得非法干扰、影响磋商小组的评审工作；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

5.2.2磋商组织

5.2.2.1磋商工作由采购人或采购代理机构组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2.2磋商小组在成员之中（除采购人代表）可推荐一名组长，主持评审磋商工作，集各成员意见，使整个评审磋商工作有序有效地进行。

5.2.3磋商纪律

5.2.3.1磋商过程由监督人全过程监督，整个磋商过程应严格保密，磋商小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审磋商信息。

5.2.3.2磋商小组应遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对各磋商响应文件的有效性、合规性、符合性、完整性和响应程度进行审查、比较和评估，确定是否对磋商文件作出实质性响应。如属于实质性负偏离或符合无效响应情形的，应当询问供应商代表，并允许供应商代表进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正和撤回。磋商文件及其评审办法没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不得作为评审磋商依据。

5.2.3.3对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件本身，以及磋商过程中磋商小组允许重新提交的磋商响应文件，不依靠除此之外的其他外来证明材料。

### 5.3评审报告

磋商结束后，磋商小组应当向采购人提交评审报告。

### 5.4磋商过程的监控

磋商过程实行全程录音录像。

### 5.5磋商过程保密

5.5.1评审过程中凡是与磋商响应文件评审和比较、与供应商一对一磋商、成交候选供应商推荐等有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

5.5.2在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构、磋商小组及其成员的任何违法违规活动，将导致响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 5.6成交条件

5.6.1通过资格审查的。

5.6.2磋商响应文件完全符合磋商文件中的实质性要求。

5.6.3有良好的合同执行能力和售后服务承诺。

5.6.4采购人将把成交通知书授予经磋商小组评审综合评分第一的成交候选人，最低报价并不是成交的保证。

### 5.7定标办法

5.7.1定标由采购人授权磋商小组确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且综合得分排名第一的成交候选人为成交供应商。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选人为成交供应商，以此类推：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

5.7.2采购人在确定第二或第三成交候选人为成交供应商的，应当在确定前向财政部门报告说明。

### 5.8未成交解释

采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

### 5.9成交公告

5.9.1定标后，由采购代理机构在浙江政府采购网公布成交结果，同日，由采购代理机构发出成交通知书。

5.9.2公告期限为1个工作日。

- 签订合同

6.1签订合同

6.1.1成交供应商应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。

6.1.2磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及响应修改文件、评审磋商过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。

6.1.3拒签合同的责任：除不可抗力等因素外，成交供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

### 7.关于要求制造商授权的说明

磋商文件要求供应商提供制造商授权的，建议供应商在提交磋商响应文件时一并提供。也可在成交结果公告后向采购人提供。如制造商无故不予授权，在成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需该授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

## 8、其他

### 8.1合同履约考核

采购人自行或委托第三方对成交供应商进行履行合同考核和验收，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，降低配置、达不到国家、行业有关标准、磋商文件相关规定及磋商响应文件有关承诺的，一经查实，将提请采购人终止合同，并上报同级财政部门依法处理，给予网上通报，禁止其在1至3年内参与政府采购活动，给采购人造成损失的，成交供应商须承担相应的法律责任。

### 8.2质疑

8.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

8.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

8.2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

8.2.4供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

8.2.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知被质疑供应商和其他有关供应商。

### 8.3投诉

8.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

8.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

8.3.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

8.3.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

8.3.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

9.重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过发布公告邀请供应商参加磋商的，将在磋商公告发布媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过允许范围的供应商不足3家的，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家。

10.纪律和监督

10.1对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.2对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

10.3对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

10.4磋商小组及其成员不得有下列行为

（1）确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）在评审与磋商过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）记录、复制或者带走任何评审资料；

（6）其他不遵守评审纪律的行为。

10.5对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审与磋商、成交候选人的推荐情况以及评审与磋商有关的其他情况。在评审活动中，参与评审与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审与磋商程序正常进行。

10.6投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

11.其他

需要补充的其他内容见磋商供应商须知前附表。

# 第三部分 评审办法和标准

- 1、评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。综合评分相等时，以报价得分由低到高顺序排列；报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列；如报价和技术指标优劣均一致的，则抽签确定排名先后。

- 2、评审标准

2.1本次磋商采用综合评分法，总分为100 分，其中价格分（磋商报价得分）30 分，技术资信分70分两个部分。合格的磋商得分为各项目汇总得分，成交候选资格按磋商得分由高到低顺序排列，得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。排名第一的为成交候选人，排名第二的为候补成交候选人……其他成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2 位。

- 2.1.1磋商综合得分=价格分+技术资信分

- 2.1.2技术资信分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组人员数）。

2.1.3价格分:价格分采用低价优先法计算，以满足磋商文件（磋商文件）要求的最终有效评审价格的最低评审报价作为磋商基准价，其他的价格分按照下列公式计算：

2.1.4磋商报价得分=（磋商基准价/供应商最后评审报价）×30

中小企业的评审报价=最后磋商报价*（1-5%）

依照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效报价，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该报价的评审价格，需同时提供“中小企业声明函”，否则不予扣除。注：①中型企业不享受以上优惠；②小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；③残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业执行。

- 2.1.5如磋商小组会认为报价明显不合理或者明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响本项目服务质量和不能诚信履约，且在30分钟内不能提供书面材料予以解释说明的，则磋商小组有权将该本次报价作为无效报价处理。

- 2.1.6响应报价小于或等于最高限价为有效报价。若报价超过最高限价的，其响应文件将作无效文件处理。

- 3、评审程序

- 3.1 资格审查及符合性审查

- 3.1.1 磋商小组按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

3.1.2 磋商小组对符合资格要求的供应商进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求（见第二章内的符合性审查表）。

3.1.3 磋商小组在符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.1.4 不具备磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

3.1.5 通过资格审查和符合性审查的合格供应商不足3家的，不再进行评审和磋商，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

- 4、磋商

4.1 按“供应商须知”第5条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。

4.2 磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4.3 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

- 5、评审

5.1 比较与评价

5.1.1 磋商小组按本章技术资信评审标准对供应商提交的响应文件（包括最后报价函）进行技术资信评估，综合比较与评价。

5.1.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他参与最后报价的供应商的报价或明显低于采购预算时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

5.1.3评审会议的符合性审查。在评审会议时，有下列情形之一的，按无效文件处理，不再进入后续评审：

（1）响应人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按采购文件规定提交备选响应方案的除外；

（2）响应报价超过采购文件规定范围的。

5.1.4 报价文件审查。在评审时，有下列情形之一的，按无效文件处理，不再进入后续评审：

（1）投标人未按招标文件规定要求进行报价或拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

（2）商务标中项目负责人名字不一致或与资格后审资料项目班子配备表中名字不一致的。

对于投标人人为哄抬标价、串标，致使投标价背离市场价格竞争规律的投标，经评标委员会认定，将不予评审；评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标都被否决的，采购人将依法重新组织招标。

5.1.5 其他审查不合格的：

（1）响应人资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的；

（2）响应文件中的响应函未加盖响应人的电子公章（或公章扫描件）及企业法定代表人电子印章（或印章扫描件）的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人印章的；

（3）出票单位名称与通过审查的法人名称不一致；

（4）未按采购文件规定的实质性响应格式填写，或关键字错误、字迹模糊、无法辨认的；响应文件有涂改或行间插字未加盖响应人法人电子公章（或公章扫描件）的；

（5）响应人名称或组织结构与资格审查时不一致的且未提供有效证明的；

（6）响应文件载明的采购项目服务期限与采购文件规定的期限不符；

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（8）不同响应人的响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

（9）改变采购文件提供的工程量清单中的内容如项目名称、计量单位、工程数量；（但按国家规范所作的修改除外）；

(10) 改变采购文件规定的不可竞争费用的；

(11) 未按采购文件要求提供响应报价的电子响应文件或响应报价的电子响应文件无法读取或所提供的电子响应文件与书面文件不一致的；

(12) 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

(13) 响应文件提出了不能满足采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

(14) 以他人的名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；

(15) 经评审委员会认定响应人的响应报价低于成本价的；

(16) 不同响应人的报价文件相同错误在三处（含）以上；

(17) 采购文件要求提交的复印件，响应人未提交的；或提交虚假证件的；

(18) 响应文件附有采购人不能接受的条件的；

(19) 法律、法规、规章、规定的其他无效响应的；

(20) 提供的响应文件内容前后不一致的（如项目管理班子成员与提供复印件不一致；同一岗位人员前后不一致等）。

采购人对响应人提供的证件及资料的真实性保留核对的权利。如发现资料和证件有虚假的，一经查实，采购人有权利取消该响应人的响应资格。

对于响应人人为哄抬采购价、串价，致使响应价背离市场价格竞争规律的响应，经评审委员会认定，将不予评审；评审委员会经评审，认为所有响应都不符合采购文件要求的，可以否决所有响应，所有响应都被否决的，采购人将依法重新组织采购。

- 6、评审结果

本次采购根据有效磋商供应商的综合评分从高到低原则，确定成交候选供应商。

附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致（符合法定工商变更程序除外） |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的营业执照等证明文件 |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供了满足磋商文件要求的财务报表/或本年度基本开户银行出具的资信证明 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供了磋商文件要求时间内的缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供了磋商文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律、法规的情况 |  |
| 8 | 供应商的特定资格条件 | 详见竞争性磋商公告相关要求 |  |
| 9 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定 | 金融、保险、通讯等特定行业企业的分支机构，个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加磋商的须符合本条规定 |  |
| 10 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 11 | 供应商及拟派项目负责人行贿犯罪记录查询（中国裁判文书网查询） | 在中国裁判文书网未查询到供应商及拟派项目负责人2019年1月1日至响应截止时间的行贿犯罪记录 |  |
| 12 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商。 | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形的声明。 |  |
| 13 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。 | 提供了供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |  |
| 14 | 联合体 | 磋商文件不允许联合体参加磋商 |  |
| 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 按磋商文件格式要求加盖了供应商电子公章（或公章扫描件）和有法定代表人或其授权代表签字（含电子签章）。 |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、相互串通或妨碍其他供应商的竞争行为。 相互串通的情形见附注。 |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足磋商文件要求的 |  |
|  | 响应范围 | 与磋商文件要求的工程范围无实质性不响应 |  |
|  | 报价 | 报价未超过允许报价范围 |  |
|  | 服务期 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 质保期 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份及以上内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一磋商项目有两个及以上报价的 |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 |  |
|  | 其他无效情形 | 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：

1、符合磋商文件要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、进行符合性审查过程中，磋商小组成员意见不同时，按少数服从多数的原则确定。

3、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

4、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

- 附件三 技术标评分标准

- 一、技术部分（70分）

| 序号 | 评议内容 | 评议标准和分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 投标人自2019年1月1日起（以合同签订日期为准）完成过类似项目，每提供1个业绩得1分，最多2分。 提供中标通知书复印件、合同复印件、验收报告。 | 0-2分 |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 施工方案具体详细、技术措施完善，有针对性，能指导施工得8-12分； 施工方案具体、技术措施合理，较有针对性，能指导施工得4-8分； 施工方案粗略、技术措施不合理，无针对性，无法指导施工得1-4分； 未提供不得分。 | 0-12分 |
| 3 | 安全管理体系与措施 | 安全管理体系及措施详细、现场文明施工、安全生产措施落实具体、完善、有效得8-12分； 有安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施落实具体、基本有效得4-8分； 安全管理体系及措施、现场文明施工、安全生产措施不详细、可行性较低得1-4分； 未提供不得分。 | 0-12分 |
| 4 | 质量管理体系与措施 | 质量管理体系与措施细致、周密,能具体实施得6-10分； 质量管理体系与措施基本符合要求，合理可行的得3-6分； 质量管理体系与措施不贴合实际、不可行得1-3分。 未提供不得分。 | 0-10分 |
| 5 | 施工进度计划 | 施工进度计划合理有序，劳动力和机械配备合理、有效、满足工程要求、能指导施工得6-9分； 施工进度计划基本合理，劳动力和机械配备基本能够满足工程要求、能指导施工得3-6分； 施工进度计划不贴合实际，劳动力和机械配备不合理、不能满足工程要求、不能指导施工得1-3分。 未提供不得分。 | 0-9分 |
| 6 | 应急方案 | 根据投标人对合同期内出现的质量问题或突发状况处理的应急处理方案： 应急保障方案措施合理且符合项目实际的得6-9分； 应急保障方案措施基本合理且符合项目实际的得3-6分； 应急保障方案措施不合理且不符合项目实际的得1-3分； 未提供不得分。 | 0-9分 |
| 7 | 合理化建议 | 根据投标人针对本项目的理解情况，对可能发生的重点、难点及其解决方案提出建议： 建议合理、方案明确、可行性强的得5-8分； 建议基本合理、方案基本明确、可行性一般的得3-5分； 建议不合理、方案不明确、可行性不强的得1-3分； 未提供不得分。 | 0-8分 |
| 8 | 人员配备要求 | 根据拟派本项目实施人员的执业资格、职称情况打分，拟派实施人员中具有工程类相关执业资格证书的，每项得2分，具有工程类中级及以上技术职称的，每项得2分，同一人具有多项执业资格可累计得分，最高得8分。 | 0-8 |

### 附件1

（项目名称）

招标疑问

金华职业技术学院：

浙江宏誉工程咨询有限公司：

贵单位的（项目名称）磋商采购文件已于    年   月    日收到，我们组织公司的相关人员熟悉了本磋商采购文件后，有以下疑问：

1、…………

2、…………

3、…………

特此！

磋商响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

第四部分 合同格式（以最终合同为准）

合同通用条款参考（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）

合同专用条款如下：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立本合同。

- 项目概况

项目名称：

项目地点：

- 项目工作内容

包括但不限于以下内容：           。

- 合同工期、质保期要求

在合同签订后一周之内能开始场地改造，场地改造    天内完成。场地改造配合器械设备安装调试，不收任何进场费，场地和设备交付同时进行。

质保期：供应商提供至少两年的免费质量保证期, 或参照国家对该产品的质量三包要求。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

场地建设施工方两年内每半年对场地做一次维护检查。

- 质量标准

4.1项目施工质量标准：

不低于国家相关验收的合格标准。

4.2相关服务质量标准

乙方严格按照建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》实施本项目的管理，井然有序，有条不紊，使项目按总控进度计划和乙方编制并经甲方批准的工期进度计划顺利实施；做到零投诉、零事故。

- 检查与验收

本合同执行过程中的检查和验收包括：材料进场验收、隐蔽工程验收、预验收和竣工验收。

5.1材料进场验收

材料进场前，乙方向甲方申报材料进场申请，对材料进行取样封存。乙方在采购前，其质量、品牌需征得甲方书面签字认可，所有材料均应符合设计要求，并按规定向监理工程师和甲方提供材质合格证书和检验合格证后才能用于工程中。

5.2隐蔽工程和阶段性工程验收

乙方完成隐蔽工程或阶段性工程后必须向甲方申请验收，验收合格后方可进行下一步工续的施工。

5.3竣工验收

- 乙方应向甲方提出竣工验收申请，并提供竣工图及有关竣工文件资料一式陆份（竣工验收时签发的文件除外）。

- 验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，有关设计变更资料和图纸，装修材料报检报验证明书、技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定，以及专家委员会根据国家有关标准、规范制订的针对本项目特殊子项的施工规范及验收标准。

- 项目完工后，乙方经自检达到合格标准后才向甲方提出竣工验收申请书。双方协商确定竣工验收时间。

- 由甲方、乙方、质监部门等共同组织工程整体验收评定。

- 经验收评定，项目质量及项目内容符合合同要求的，甲方、乙方均应在项目竣工验收证明书上盖章签字；项目质量不合格或项目内容有尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用和责任均由乙方负责。

- 甲乙双方应于验收合格后10天内签署项目交接验收证明文件，乙方将场地清理干净后将项目移交给甲方管理。

- 合同价款

6.1合同价

本项目中标折扣率为：       %

签约合同价为：（大写）         元，（小写）：￥        元。

签约合同价=招标控制价*（中标折扣率）

6.2本合同价款原则上采用   固定综合单价合同  方式确定。合同价款包括：人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费、措施费、保修费、管理费、利润、对展项总体管理和协调、规费、税金等乙方为完成本合同双方约定的工作内容所发生的一切费用。

6.3市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

6.4竣工价款的结算：

（1）工程量确定：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、国家建设工程工程量清单计算规范（2013）及浙江省补充条款的计算规则按实计算。

（2）综合单价的确定：

①发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行合同原有的价格。

②发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法为：

a、合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

b、合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人根据招标控制价编制原则及中标下浮率，报发包人确认后作为结算的依据，承包人自行漏项的不作调整。

c、暂定价由发包人按签证列入结算价；无投标价的材料，结算时按有效施工期间的《金华造价信息》的平均价，无信息价材料由发包人签证后列入结算价；

d、施工过程和工程结算期间，如遇国家及地方政策性调整，本工程概不考虑。

e、投标报价中设立品牌、规格的材料设备，原则上不允许施工变更，确需变更的，发包人有权审查该材料设备报价的合理性，如有异常报价的，承包人应承担相应经济责任后。新增加材料设备按信息价（或市场价）乘以（1-投标下浮率）进行结算。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

12.1.2竣工结算在以下情况下不能调整：

（1）承包人为方便施工而更改施工方案或施工方法而增加的费用。

（2）承包人未填报单价的项目，视为其费用已包含在其他项目中，其费用不能调整；承包人未填报单价的项目，结算时有数量减少，其减少部分的费用按投标文件的组价原则结合省定额有关子项重新组价出综合单价进行调整。

（3）施工技术措施费中除约定包干费用不得调整外其余均按实调整。

12.1.3人工、材料结算价格的调整：不调整。

12.1.4工程竣工结算审核追加费用：工程审价结束后，当核减金额超过5%以上的，超出部分的审价费由承包人承担，发包人从应付工程价款中代扣代缴。

项目竣工验收后，乙方按项目实际的工作量上报结算书，经甲方审查后，上报审计部门最终定案的价格，即为本合同的结算价格。最终结算造价以审计部门审定为准。

- 费用的支付

7.1中标人在签订合同时必须向采购人交纳履约保证金，金额为中标价的1.5%（四舍五入精确到元），履约保证金在整个工程竣工验收合格后转为工程质量保证（保修）金，保修时间满贰年后30天内无息退还工程质量保证（保修）金；

7.2工程完毕,采购人组织专业人员按照国家及行业质量验收标准进行验收，验收合格后付已完工程量80%，审计决算后结清剩余款项。中标人应提供正式税务发票。

7.3履约保证金

（1）履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票或保函；

（2）金额：合同总价的1.5%；

（3）递交时间：合同签订前。

（4）退还：整个工程竣工验收合格两年后，工程质量保证（保修）金30天内无息退还。

- 权利和义务

8.1监理工程师

姓名：

甲方委托的职权：监督、管理、协调、服务，对设计和施工的质量、进度、安全、投资进行全面控制。

需要取得甲方批准才能行使的职权：另行通知。

更换监理工程师后，监理单位应承认前任监理的签证和相关工作。

8.2甲方代表

姓名：         职务：         
职权：监督、管理、协调、服务项目实施。

8.3乙方人员

- 项目负责人（项目经理）

姓名：             职务：

- 以上人员必须在施工期间长住现场，如果有特殊情况需要离开现场，必须经甲方批准。但合同履约期间，上述人员每人总工期内到岗率不少于80%，每人少于一天罚￥1000元，如果每个人到岗率低于50%另罚款￥3万元，且甲方有权解除合同。

- 以上人员经甲方书面同意可以更换，但乙方须保证更换后的人员其综合素质（工作能力、职称资质、工作经验）不得低于更换前的人员。

8.4甲方工作

甲方应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
  （1）提供施工所需的场地；

（2）向乙方提供施工所需水、电等接口，并保障乙方施工期间的需要；

8.5乙方工作

乙方应按本合同约定时间和要求，完成以下工作：

  - 提供进度计划和相关报表

  - 需乙方办理的有关施工场地、道路、环卫和施工噪音管理等手续：按政府有关安全文明施工规定办理，并承担费用。

  - 施工场地清洁卫生的要求：按施工组织设计和有关规定执行，做到文明施工。费用已包括在投标报价内。

  - 双方约定乙方应做的其他工作：按时参加例会，配合接受甲方的管理协调。

  - 运输、吊装、成品保护、工作场所、材料堆放场地由乙方自行解决。

- 安全文明施工

9.1安全施工与检查

9.1.1  乙方应建立健全施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场作业的安全，并对此承担全部责任。

9.2文明施工与环境保护

9.2.1  乙方应在进入现场前提交一式四份施工期间的文明施工和环境保护方案，经监理工程师批准后实施。

9.2.2  对于乙方施工过程中造成的环境污染问题，经甲方或者监理工程师指出后，乙方未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，甲方可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由乙方承担。

9.2.3乙方应按有关规定健全现场安全生产、保卫措施，采取严格的安全防护措施，做到文明、安全施工，承担由于措施不力造成的事故、责任和所发生的费用；在工程进行期间，因乙方责任造成与本工程有关或本工程引致的人身伤亡、财产损失、破坏或罚款，由乙方承担全部的经济和法律责任，并赔偿甲方因此造成的经济损失。

9.3安全防护

乙方采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

（1）全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和甲方尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

（2）乙方根据施工现场的实际要求，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

9.4事故处理

9.4.1因乙方责任过失造成工程质量安全事故的，除按照国家规定由行业主管部门给予乙方处罚外，乙方还应负责赔偿甲方损失，并承担违约责任。

9.4.2乙方应保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的因乙方现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实甲方因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，乙方必须在接到甲方通知后二天内据实补偿甲方因此所受到的损失。

- 违约

10.1  甲方违约

甲方不按时支付合同款，除支付本合同约定的款项外，还应按同期银行活期贷款利率给乙方计付利息。

10.2  乙方违约

(1)书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，甲方有权向乙方发出书面警告，每次书面警告一次，乙方应当支付违约金人民币1000元给甲方。

（2）限期改正。乙方受到书面警告后仍不改正，监理工程师或甲方有权向乙方发出《违约责任通知书》，要求乙方必须在甲方限定的时间内履行义务，同时，乙方应当向甲方支付违约金人民币2000元。

（3）一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币5000元/次；若乙方再犯性质相同的违约行为，第2次违约金为人民币1万元。

（4）严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币2万元/次。

（5）部分解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达乙方时部分解除合同即生效。

（6）解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达乙方时解除合同即生效。

（7）赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应向甲方赔偿因其造成的直接经济损失。

10.3  三次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；在合同期内累计三次严重违约责任，甲方有权单方部分或全部解除合同。

10.4乙方违约须向甲方支付违约金或赔偿金时，甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接抵扣，乙方不得有异议。如在月工程款无法扣付，或扣除月工程款会影响工程正常施工时，甲方将按实从履约保证金中扣除。

10.5  工期延误方面的违约责任

磋商响应文件中的供应商承诺工期即为合同工期，按时完成不奖不罚，延期完成，施工工期每延误1天罚款1000元。由于采购人或不可抗拒自然灾害因素造成的工期延误，经采购人代表和监理工程师签字认定，工期可以相应顺延。

10.6  工程质量方面的违约责任

（1）甲方按照合同的约定抽查乙方的材料时，发现所检查的材料与合同约定的标准不符合时，乙方必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失。

（2）项目竣工验收达不到合同约定的质量标准的，甲方扣除结算总价10%的违约金。

（3）项目保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），乙方必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5%计算向甲方承担支付违约金的责任。

10.7 安全生产方面的违约责任

（1）乙方因自身原因造成的重大安全事故（含质量事故）的，除按国家规定由行政主管部门处罚，甲方视情况严重性，有权部分或全部解除合同。

（2）如合同第三方在施工现场出现安全责任事故，如因乙方原因造成的，由乙方负责；如不是因乙方自身原因直接造成但属于乙方工程管理服务范围内的，则每出现一次乙方应承担严重违约责任1次，且应与事故责任人承担连带责任。

10.8  文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）甲方对施工现场文明施工措施进行检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，乙方须承担严重违约责任。

（2） 在政府行政主管部门的检查中，施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

（3）施工场地因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，乙方必须承担一般违约责任1次。

10.9  项目分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权单方部分解除合同或全部解除合同，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

经监理单位和甲方同意分包的，分包并不免除乙方的必须承担的任何责任。

- 索赔

甲方、乙方均具有向任一方提出索赔的权力。

11.1索赔的执行

11.1.1索赔事件发生后，合同守约方应以书面文件通知对方。通知的书面文件中应包括：

指明违约方违反了本合同的哪一条款；

- 需要赔偿的预计金额；

- 对方违约的证据。

11.1.2违约方收到对方的书面文件通知后，应在14天内作出书面回复。如没在14天内作出回复，视为同意对方指出的违约事实存在并愿意承担赔偿。

11.1.3合同双方认定索赔事实存在且无异议后，承担索赔的支付。

11.1.4合同任一方对对方列出的违约事实有异议，按本合同争议条款处理。

11.2索赔偿还

11.2.1根据合同中所列的条款提出的有效索赔偿还，甲方有权以下列方式获得赔偿：

- 直接从未付合同款项中扣减；

- 直接从合同履约保证金中获得赔偿；

- 当未付合同款项和合同履约保证金累计后不足以偿付时，乙方应在15天内凭甲方索赔文件以电汇方式向甲方支付赔偿差额。

11.2.2乙方获取赔偿：在项目结算时，按合同款项申请支付的方式获取。

- 争议

12.1  因本合同或者履行本合同所产生的争议,甲方与乙方双方协商解决；协商不成的，由当地上级建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可向合同签署地中级人民法院起诉。

12.2  乙方无条件承诺：争议发生后，乙方必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延竣工。否则，甲方有权先行解除与乙方的合同，乙方必须在7天内撤场。但乙方的撤场不影响其另行解决争议和索赔的权利。

- 其他

13.1不可抗力

13.2.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本项目的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱等事件。政府对本项目的政策变化、计划的调整，导致本项目不能如期进行，也属不可抗力的范围。

13.2．2不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报灾害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告情况和清理、修复的费用。因不可抗力发生的费用由双方分别承担：

1）项目本身的损害由甲方承担；

2）人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3）造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；

4）所需清理和修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。

13.3因不可抗力事件导致的费用损失，由甲方乙方各自承担自已的损失；对不可抗力事件导致的工期延误，除非一次影响工期延误大于10天，否则竣工日期不变。

13.3保险

13.3.1乙方必须办理运至施工场地内的材料、施工机械设备的保险，并支付保险费用，并在进入施工现场前向甲方提交保险凭证。

13.3.2乙方必须为施工场地的人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。

13.4售后服务要求：

13.4.1.质保期内出现的质量问题，中标人必须在接到采购人通知后4小进内响应，24小时内解决问题；如在24小时之内仍不能排除故障的，中标人应提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

13.4.2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

13.4.3.由于施工、材料、建设出现的场地问题采购人必须按要求进行相应，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

13.4.4.质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

13.5培训要求：

中标人需提供针对招标设备的专项培训。按照采购人要求免费对采购人的技术人员就有关场地维护、设备操作使用、维护等方面进行的现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的设备的使用及维护方法。

13.6乙方需注意的其他事项:

13.6.1.中标人需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

13.6.2.维修改造期间，中标人应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

13.6.3.在维修改造过程中如对采购人的建筑、设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。

- 组成合同的文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 本合同协议书

- 本合同专用条款

- 本合同通用条款

- 中标通知书

- 磋商响应文件及其附件

- 设计图纸

- 标准、规范及有关技术文件

- 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 语言文字和适用法律、标准及规范

15.1本合同语言使用汉语。

15.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、国务院颁发的《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》等。

- 16.合同生效

16.1本合同经双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖双方公章后，乙方提交1.5％的履约保证金之日起生效。

16.2本合同一式    份，甲方执   份，乙方执  份，

16.3与本合同有关的磋商文件、磋商响应文件、询价纪要、澄清回复、补充协议等与本合同同样具有法律效力。

甲方（公章）：金华职业技术学院        乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：              法定代表人或授权委托人：

地址：                                地址：

联系人：                              联系人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

合同签订日期：

附件 2

- 建设工程施工廉政合同（示范文本）

（试行）

根据省建设厅、省监察厅、省人民检察院联合发《关于印发〈浙江省建设市场不良行为记录和公示办法〉的通知》（浙建监〔2006〕80号）和《金华市建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作细则》以及建设工程管理、廉政建设的有关法规和相关文件规定，为了做好工程建设中的党风、廉政建设和反商业贿赂工作，保证工程建设高效优质完成，确保国有建设资金的安全和有效使用，以达到投资的预期效益。金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程的项目发包方金华职业技术学院（以下称甲方）与承包商            （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲、乙双方的权利和义务。甲、乙双方同时做到：

（一）严格遵守党和国家有关法律、法规和规章以及监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定。

严格遵守《金华市建立健全惩治和与预防腐败体系2008—2012年工作细则》和金华市监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定。

双方严格执行金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程的合同文件，自觉按合同办事。

（二）双方按法定部门备案的招标文件和乙方的投标文件订立合同，并按法规规定备案，以备案合同作为双方最终结算价款的唯一依据。双方不私下签订“黑白”和“阴阳”等不良行为的合同。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设法律、法规和规章以及纪检（监察）、国资、检察、财政、审计和工程建设管理的规定。

（四）建立健全廉政建设、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为时，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方有严重违反本合同义务条款的行为时，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员：

1．必须秉公办理，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

2．不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人自身支付的费用等。

3．不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

4．不得以任何理由向乙方推荐分包单位和自定材料供应商。

（二）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（三）甲方按经过法定部门备案的合同规定支付工程款，不得有意刁难、拖欠乙方工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（四）按照工程招标投标的有关法律、法规和规章以及金华市政府的规定，甲方不得肢解工程发包等。

甲方原则上不设定暂定价，确需设定暂定价时，对暂定价实行：一是按建设工程招投标的法律、法规和规章规定予以公开招标：二是报请财政、审计等权限部门共同商定签证价，并形成会议纪要。

甲方不得自行组织工程分包，若要设定工程分包时，必须按建设工程的法律、法规和规章规定，由乙方组织公开招标。

（五）甲方不得违反建设工程的有关法律、法规和经过法定部门备案的招标文件以及合同规定：

1．指定乙方购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

2．强制乙方垫付工程建设资金 。

3．甲方要求乙方提供履约保证金或者其他形式履约担保的，自身应同时向乙方提供工程款支付担保。

4．应属甲方交纳的规费不得由乙方垫付。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、礼券、有价证券和物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人自身支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定批拨、追加工程费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加违反规定的宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和违反规定的高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应给予以赔偿；情节严重被有关部门书面通报处理的，乙方承诺无条件接受工程建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条 本合同有效期限为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第六条 本合同作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。按《浙江省招标投标条例》规定，承发包合同及附件报建设行政主管部门备案。

第七条   本合同甲、乙双方各执3份。

甲方单位：（盖章）                        乙方单位：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

年     月     日                        年     月     日

工程质量保修书

(示范文本)

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                  （工程全称）签定工程质量保修书。

- 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗透漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道，设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本合同范围内的全部工程 。

- 质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗透漏为伍年；

3、装修工程为  贰  年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  贰  年；

5、供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；

7、其他项目保修期限约定如下：   按国家相关规定执行   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 履约保证金转为工程质量保证（保修）金，缺陷责任期满后无质量问题扣除各项违约金后无息退还剩余保证（保修）金.

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（本页无正文）

发包人（单位章）：                          承包人（单位章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

年    月    日                                年   月   日

# 招标控制价编制说明

金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程控制价编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程；

2、建设地点：金华职业技术学院；

3、本次编制范围：金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域的装饰安装。

二、编制依据：

1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

2、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）；

3、浙江省建设工程计价规则（2018版）；

4、浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）；

5、浙江省通用安装工程预算定额（2018版）；

6、浙江省、金华市有关文件及法律法规；

7、项目设计图纸；

三、编制说明：

1、材料价格参照金华市建设工程造价信息2021年第7期信息价，无信息价的按市场价。

2、人工费按2021年第三季度金华市建设工程人工市场信息价调整。

3、建筑工程取费：按单独装饰工程市区工程，企业管理费15.16%，利润7.62%，安全文明施工基本费5.71%，规费13.96%，税金9%。

4、安装工程取费：按通用安装工程市区工程取费：按企业管理费21.72%，利润10.4%，安全文明施工基本费7.1%，规费15.315%，税金9%。

5、暂定综合价：原电扇、灯具、电线拆除，垃圾清理，1000元/项。

6、暂定综合价：建筑垃圾外运，5000元/项。

7、暂定综合价：材料上下楼费，2000元/项。

8、暂定综合价：门口铁艺配饰造型（5米×0.8米的 框架），10000元/项。

四、编制结论：

本工程送审预算造价为871233元，核后预算造价为983188元。

# 第六部分  图纸及其他资料

（另册提供）

第七部分  工程技术规范

1、依据本项目设计施工图纸和技术文件要求，在工程施工中所有的材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：

2、本工程采用的技术规范和标准

(1)国家现行的设计规范；

(2)国家现行的施工规范；

(3)国家现行的质量验收合格规范和评定标准；

(4)国家及地方现行的施工验收合格及施工安全技术规范；

(5)其他：与本项目相关的现行工程技术规范和标准；

3、施工必须达到现行国家、省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

4、规范和标准的获得由供应商自行解决。

5、在合同履行期间，若上述标准或规范若有修改或重新颁布，承包人应自觉严格遵守执行。

第八部分 响应文件格式

# 第一部分  报价文件

封面

（项目名称）

报价文件

项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地   址：

年        月        日

报价文件目录

一、磋商响应函

二、报价函

三、最后报价函（磋商结束后，根据磋商小组要求提交，首次报价时无需提交）

四、品牌选择表

五、中小企业声明函（如有）

一、磋商响应函

致：金华职业技术学院:

根据贵方为           项目采购的磋商（项目编号：    ），授权委托人           （全名、职务）经正式授权并代表                   （磋商供应商名称）提交下述文件正本壹份和副本叁份。

（1）报价文件。

（2）技术文件。

（3）资信文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）完成本项目磋商文件要求工作任务的初始报价按报价文件。

（2）磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）其磋商自磋商日起有效期为 90 个日历天。

（5）磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

（6）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：               邮编：

电话：	   传真：

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

二、报价函

金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程报价函

项目编号：

| 项目名称 | 服务期 | 工程质量 | 首次报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程 |  |  | 磋商总价（折扣率%）： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章（含电子签章），否则其响应作无效响应处理。

2、报价应包括整个工程的所有需的一切费用。即所投报的响应报价为所能承受的整个项目的报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中。

全称（盖公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

年     月     日

- 三、最后报价函

（磋商结束后，根据磋商小组的要求提交，首次报价时无需提交。由供应商将单位公章盖好后，带至磋商现场。本报价函未加盖公章的，如若成交，在成交结果公示后3个工作日内盖章递交。）

竞争性磋商最后报价函

致：       （采购人名称）                   ：

- 根据已收到贵方的          项目编号      的工程的磋商采购文件，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述磋商采购文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿以招标控制价综合单价为基础      %的折扣率磋商报价并按上述合同条款和技术规范的条件要求承包上述工程的服务并承担任何质量缺陷保修责任。质量目标为             。工期为           。项目负责人为              （身份证号码：             ）。

- 我方已详细审核全部磋商采购文件，包括修改文件（如有），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

- 我方承认磋商响应函附录是我方磋商响应函的组成部分。

- 一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的日期开始服务。

- 我方同意所递交的磋商响应文件在“投标须知”第11条规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本磋商响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

- 我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标约束。

磋商响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：               邮政编码：

联系人：             电话：

开户银行：           帐号：

年  月  日

- 品牌选择表

金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程品牌选择表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 投标人选择 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非金属管材 | 公元、中财、伟星 |  |
| 2 | 金属管材 | 金洲、友发、宏发 |  |
| 3 | 电缆 | 中策（杭州永通）、菊花、开开 |  |
| 4 | 电线 | 中策（杭州永通）、菊花、杭策 |  |
| 5 | 灯具 | 鸿雁、三雄极光、独佳 |  |
| 6 | 应急灯具 | 鸿雁、瑞辉、独佳 |  |
| 7 | 开关、插座 | 三雄极光、鸿雁K系列、公牛 |  |
| 8 | 配电箱内主要元器件 | 施耐德、西门子、西蒙 |  |
| 9 | 桥架 | 金洲、增洲、宏发 |  |
| 10 | KBG、JDG管材 | 金洲、友发、宏发 |  |
| 11 | 铝合金型材 | 坚美、凤铝、兴发 |  |
| 12 | 玻璃 | 上海耀皮、信义、南玻 |  |
| 13 | 瓷砖 | 马可波罗、萨米特、东鹏 |  |
| 14 | 防水涂料、卷材 | 禹王、雨虹、德高 |  |
| 15 | 乳胶漆、无机涂料 | 三棵树、多乐士、立邦 |  |
| 16 | 钢材 | 沙钢、元立、马钢 |  |

注：1、同一种材料/设备原则上选用同一品牌。

2、施工期间有下列特殊情况发生的，经招标人同意后，中标人可以选择与推荐品牌相同档次的其它品牌，但价格不作调整：

①中标人发现材料/设备中有特殊规格，招标人推荐的品牌厂家均不生产的。

②中标人发现招标人推荐品牌的材料/设备市场供应不足，均无法满足工程施工进度要求的。

- 招标人推荐品牌，在标后原则上不作修改，若招标人在标后修改推荐品牌的，中标人可要求重新确定材料/设备的单价。

4、投标人投标时的拟投品牌可以为推荐品牌以外的同档次其它品牌，建议提供相关证明材料，是否属于同档次由专家组统一认定。

投标人承诺：

1、我方根据以上投标品牌及规定进行投标报价。

2、我方已标价工程量清单中所填品牌与本表规定不符的，以本表为准。

3、若我方中标，严格按本表的规定进行材料/设备的采购，因本表①、②项特殊情况更换同档次品牌的，价格不作调整。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日  期：    年     月     日

五、中小企业声明函

（1）中小企业声明函（工程、服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：①本声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中的“其他未列明行业——科学研究和技术服务业”，划型标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

③磋商响应方应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（3）监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 第二部分  技术文件

封面

（项目名称）

技术文件

项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地 址：

年       月       日

技术文件目录

注：供应商根据“技术评审因素及分值分配”有关评审标准及顺序进行编制。

- 综合情况；

- 施工方案；

- 施工进度及人员情况；

- 工程质量目标及保证措施；

- 安全文明施工及保证措施；

- 质保服务。

第三部分 资信文件

封面

（项目名称）

资信文件

项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

资信文件目录

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权委托书

三、资格审查表及资格证明文件（详见响应文件格式要求）

四、企业基本情况表

五、近年完成的类似项目情况表

六、项目施工人员的工作履历表

七、资信评审打分资料一览表

八、供应商承诺书

九、磋商文件要求的其他内容以及供应商认为有必要提供的其他内容。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系               （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                响应文件及其它文件，参加磋商、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

代理人：   （姓名）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年      月

法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

注：此授权委托书除装入响应文件外，授权代表还应随身单独携带一份。

三、资格审查表及资格证明文件

- （一）资格审查表

| 序号 | 资格要求 |  | 供应商符合程度（供应商填写） | 资格证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供有效的营业执照等证明文件 |
|  |  | 具有健全的财务会计制度 |  | 提供满足磋商文件要求的财务报表/或本年度基本开户银行出具的资信证明 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 1.提供磋商文件要求时间内的缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供磋商文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供不存在违反法律、法规的情况声明 |
|  | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定； |  |  | 金融、保险、通讯等特定行业企业的分支机构，个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加磋商的须符合本条规定 |
| 2 | 供应商的特定资格条件 | 供应商须具有且具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力 |  | 提供企业资质证书 |
|  |  | 拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书； |  | 提供建造师注册证书 |
|  |  | 供应商须具有企业安全生产许可证、项目负责人须具有“三类人员”B类证书、本项目安全员须具有、C“三类人员”C类证书； |  | 提供安全生产许可证、“三类人员”B类证书、C类证书 |
| 3 | 供应商及拟派项目负责人2019年1月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准） |  |  | 提供声明或网页查询截图(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【以 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准】 |  |  | 提供声明或网页查询截图(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  | 提供法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形的声明。 |
| 6 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  | 提供供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |
| 7 | 本项目不接受联合体响应 |  |  | 磋商文件允许联合体参加磋商时，提供满足磋商文件要求的联合体协议书。 |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

- （二）资格证明文件

2-1 营业执照

提供供应商营业执照复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章。

- 2-2 上一年度经审计的财务报表

提供供应商上一年度的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

- 或2—2	本年度基本开户银行出具的资信证明

注：附基本帐户的“银行开户许可证”的复印件。

（注：银行资信证明与供应商财务状况表二选一）

2-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

- 2-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

- 供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

- 不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

2-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

(采购人名称)

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

  - 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商授权代表（签字或加盖人名章）：____________________________

供应商(盖章)：

  - 供应商的特定资格条件证明文件

资质证书、建造师注册证书、安全生产许可证、项目负责人“三类人员”B类证书、安全生产专业人员“三类人员”C类证书复印件，加盖单位公章。

  - 供应商近三年无行贿犯罪记录和未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名

声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺：我公司及拟派项目负责人自2019年1月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录，我公司截止响应截止时间未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

供应商授权代表（签字或加盖人名章）：____________________________

供应商(盖章)：

2-9供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：（采购人）

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 2-10供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

致：（采购人）

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

四、企业基本情况表

供应商：   （盖章）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |  |  |  |  |
| 供应商资历简历 |  |  |  |  |  |

说明：1、供应商资历是指供应商的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

五、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附成交（成交）通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求为2019年1月以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

六、项目施工人员的工作履历表

供应商：  （盖章）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 年 年 | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职务 | 备注 |

注：1、表2中的项目负责人、技术负责人、施工负责人应填写表格；2、本表中人员如职称证书、岗位证书等资料复印件附后。

七、资信评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料 附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

供应商：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 八、供应商承诺书

承诺书

致：（采购人）

我方在此声明：

（1） 在本次磋商中我公司不存在与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次磋商中我公司不存在向采购人或磋商小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次磋商中我公司不存在出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司未处于被责令停产、停业以及响应资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉；在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

我方承诺：上述声明内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以磋商保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 九、磋商文件要求的其他内容以及供应商认为有必要提供的其他内容。

（格式自拟）

# 弃标回执

致：浙江宏誉工程咨询有限公司

我司已报名 金职院机电学院学院展厅、工作室、机器人实训室、精密测绘室等区域改造工程（编号：              ），

但因                     原因，放弃本项目磋商。

单位名称：

盖    章：

联系人：

联系电话：

2022年    月    日

注：如供应商已报名却想放弃磋商，使用该弃标回执。本函邮箱件与原件具有同等效力。响应供应商必须在磋商前1日下午17：00前提供弃标回执单。

请供应商如不参加本项目磋商务必通过邮箱840273821@qq.com回传本回执。