市区一环路快速化改造工程（二期）施工阶段检测试验服务

竞争性磋商文件

项目编号：ZJHZ2023-FWCG089

采购单位：金华市城市建设服务中心

代理机构: 浙江华正建设项目管理有限公司

监管单位：金华市政府采购管理办公室

2023年02月

招标文件目录

第一章  招标公告	1

第二章  前附表	5

第三章  项目技术规范和要求	7

第四章  投标人须知	11

第五章  开标、评标办法及标准	19

第六章  合同	26

第七章  投标文件格式	31

- 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

- 举报电话：

- 市扫黑办  0579-82495227

- 市公安局  110、0579-82512110

- 市检察院  0579-82537082

- 市 法 院  0579-82688725

- 市公共资源交易管理办公室  0579-82469285

- 市公共资源交易中心  0579-83187211

# 第一章  招标公告

项目概况

市区一环路快速化改造工程（二期）施工阶段检测试验服务的潜在供应商应在浙江政府采购网本项目公告附件处（潜在供应商）下载获取招标文件，并于2023年3月13日14点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHZ2023-FWCG089

政府采购计划编号：临[2023]151号

项目名称：市区一环路快速化改造工程（二期）施工阶段检测试验服务

预算金额：320万元

最高限价：320万元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 主要服务要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区一环路快速化改造工程（二期）施工阶段检测试验服务 | 详见技术规范和要求 | 1项 |

备注：无

合同履行期限：工程施工全过程。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

£无；

þ专门面向中小企业：

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到/%，小微企业合同金额应当达到/%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到/% ，小微企业合同金额应当达到/% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：投标人须同时具备建设行政主管部门核发的见证取样检测（通用）资质、地基基础检测专项资质和市政桥梁检测专项资质（市政桥梁检测专项资质可由交通系统颁发的试验检测综合甲级检测等级证书或公路桥梁隧道工程专项试验检测等级证书代替），且取得省级及以上计量行政主管部门（质量技术监督局）颁发的计量认证证书。

三、获取招标文件

（一）时间：本项目公告发布之日起至2023年3月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

（二）获取方式

1.地点（网址）：浙江政府采购网“政采云用户” https://login.zcygov.cn/ login（或登入“政采云电子投标客户端”）

2.方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190）。

注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，获取采购文件成功后（通过“政采云电子投标客户端”进入搜索相应项目进行获取采购文件操作后）下载文件为依法获取采购文件的方式，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在供应商如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

（三）售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年3月13日14点00分（北京时间）。投标文件须通过“政采云电子投标客户端”软件上传,通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应。

开标时间：2023年3月13日14点00分

开标地点（网址）：浙江政府采购网“政采云用户”（https://login.zcygov.cn/ login）（或登入“政采云电子投标客户端”）开标大厅。本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标截止时间后30分钟以内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内投标文件无法解密或解密失败（含未提交），则投标无效）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑，逾期提出不予受理。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.其他事项：见招标文件。

5.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“政采云金融服务”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名称：金华市城市建设服务中心

地址：金华市婺江东路271号

项目联系人（询问）：方晴

项目联系方式（询问）：0579-82463727

质疑联系人：仇子寅

质疑联系方式：0579-82328072

（二）采购代理机构信息

名称：浙江华正建设项目管理有限公司

地址：浙中总部中心3号楼19楼   项目负责人：陈莹

项目联系人（询问）：陈莹

项目联系方式（询问）：0579-82398901

公司邮箱：869197510@qq.com

质疑联系人：蒋望星

质疑联系方式：0579-0579-82398901

（三）政府采购行政监管及投诉受理部门

名称：金华市财政局政府采购监管处

联系人：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

八、特别提醒：

1.本项目实行电子投标，投标供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成 CA 数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过政采云平台“电子交易客户端”制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址： http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

4.投标人将加密的电子版响应文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

5.具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544 。

注：建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。

6.投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：   姜峰    联系电话：13905792828    0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥  联系电话： 15857978811  0579-82999581

# 第二章  前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：市区一环路快速化改造工程（二期）施工阶段检测试验服务 |
| 2 | 所属行业：工信部【2011】300号文件规定的其他未列明行业 |
| 3 | 服务时间：从签订委托合同之日起至整体工程竣工财务决算完成止。 |
| 4 | 代理服务费：投标人取得中标资格后，在领取中标通知书前须向招标代理机构支付按预算金额计取的采购代理服务费（该费用由投标人在投标成本中综合考虑，采购人不再另行支付），收费标准按原国家计委计价格（2002）1980号《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》收费标计取。 |
| 5 | 投标文件的上传和递交：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 6 | 投标文件加密解密：1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间15天前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 8 | 节能产品：□ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 R 不适用 |
| 9 | 环境标志产品：□ 优先采购环境标志产品 R 不适用 |
| 8 | 投标截止时间：2023年3月13日14点00分止（投标人须在投标截止时间后30分钟的解密时间内对投标文件进行解密） |
| 9 | 开标时间及地点：2023年3月13日14点00分始，政府采购云平台，所有投标人应当准时在线参加。 |
| 10 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | 评标结果公告：采购人依法确定中标人后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 评标结果公示时间：评标结束后1个工作日。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内签订合同。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还：中标人在签订合同后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金，投标人需以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。履约保证金（或履约保函）在验收合格后无息退还。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 |
| 13 | 投标文件有效期：开标后90天。 |
| 14 | 最高限价：人民币 3200000元。投标报价超过最高限价的作废标处理。本项目采用费率形式进行报价。 |
| 15 | 政策落实： 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下：（1）项目预算 320 万元 （2）项目属性： ② （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：工信部【2011】300号文件规定的其他未列明行业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （5）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 本项目专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 16 | 备注：当磋商文件中的内容与前附表规定不一致时，以前附表规定为准。 |

# 第三章  项目技术规范和要求

一、服务期及质量标准

服务期：工程施工全过程；

质量标准：符合相关国家强制性技术标准、规范和规程的要求，并符合相关竣工验收要求。

成果要求：提供书面报告8套及电子版本的成果文件3份。

三、工程概况

市区一环路快速化改造工程（二期）工程包括环城北路（杭长高铁-北苑立交）、环城北路（北苑立交-环北公园）和环城南路（洪坞大桥-赤山溪）三段，改造范围全长约4.43km。实施内容包含新建地面快速路、地面辅道，改造既有桥梁，新建2座主线跨线桥（环城北路跨东市北街主线桥、环城南路跨东市南街主线桥）、新建2座下穿隧道（环城北路金华站北广场下穿隧道、环城北路祝丰亭下穿隧道）、8.5对出入口（金竹路东侧、北山路东侧、迎宾大道西侧、迎宾大道东侧、东市北街西侧、东市北街东侧、东市南街西侧、东市南街东侧各设置1对出入口，北山路西侧设置1个出入口）、新建 14座普通公交站台、2座 BRT站台、1座人行天桥等，并配套建设交通设施工程、路灯工程等附属工程。工程用地面积约332231平方米。

四、招标范围及内容

对市区一环路快速化改造工程（二期）范围内的项目阶段施工进行检测，并出具符合要求的检测报告及相关成果。本次招标检测项目包括但不限于以下所列内容：

| 检测内容 | 检测项目 | 检测及频率 | 数量 | 单位 | 限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 强度；标准稠度用水量；凝结时间；安定性；比表面积；密度；保水率；胶砂流动度； | 同一批次、同一厂家、同一等级，散装水泥500吨、袋装水泥200吨一个批次 | 70 | 组 | 252 |
| 碎石 | 筛分析；含泥量；泥块含量、压碎指标；坚固性；堆积密度；孔隙率；含水率；吸水率；碱活性 | 同产地，同规格，600吨一个批次 | 102 | 组 | 1350 |
| 砂 | 常规参数；压碎值；碱活性；坚固性 | 同产地，同规格，600吨一个批次 | 102 | 组 | 1080 |
| 土 | CBR、击实、土颗粒分析、土液塑限、颗粒密度、有机质含量 |  | 6 | 组 | 2673 |
| 混凝土外加剂 | 常规试验 |  | 7 | 组 | 1620 |
| 外加剂性能 | 常规试验 |  | 7 | 组 | 1620 |
| 土工格栅、合成材料 | 常规试验 | 10000平方米 | 2 | 组 | 3240 |
| 钢筋 | 常规试验 | 同一批次、同一厂家、同一炉批号、同一规格，60吨一个批次 | 480 | 组 | 90 |
| 钢筋连接 | 常规试验 | 同一规格，同一连接形式，300个接头为一个批次 | 1100 | 组 | 59 |
| 试块 | 常规试验 | 同一批次，同一强度等级，100立方米 | 1800 | 组 | 13 |
| 型钢 | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲性能 | 每批次 | 12 | 组 | 810 |
| 井盖 | 常规、全能性检测 | 每种类型取一组 | 10 | 组 | 810 |
| 管道检测 | 管道潜望镜、管道机器人 |  | 7000 | m | 11 |
| 配合比 | 半刚配合比 | 每一个强度等级都需要委托 | 6 | 组 | 1620 |
| 路基 | 原材料（宕渣） | 按批次，产品抽检 | 7 | 组 | 567 |
|  | 压实度 | 1000㎡，每层3点 | 400 | 点 | 49 |
|  | 弯沉 | 每车道，每20m测1点 | 1350 | 点 | 12 |
| 基层 | 压实度 | 1000㎡，每层1点 | 400 | 点 | 121 |
|  | 弯沉 | 每车道，每20m测1点 | 1350 | 点 | 12 |
|  | 7d无侧限抗压强度 | 每2000㎡抽检1组（6块） | 126 | 组 | 292 |
| 沥青面层 | 沥青面层压实度 | 1000㎡，每层1点 | 486 | 点 | 486 |
|  | 沥青面层厚度 | 每1000㎡抽检1点 |  | 点 |  |
|  | 弯沉 | 每车道，每20m测1点 | 2396 | 点 | 12 |
|  | 沥青路面车辙 | 抽检，每车道每公里 | 58 | 每车道每公里 | 405 |
|  | 沥青路面渗水系数 | 抽检，点 | 48 | 点 | 122 |
|  | 平整度 | 抽检，每车道每公里 | 48 | 每车道每公里 | 81 |
|  | 抗滑（摩擦系数） | 抽查，每车道每公里 | 48 | 每车道每公里 | 122 |
|  | 抗滑（构造深度） | 抽查点数 | 48 | 点 | 121 |
| 沥青 | 品种、标号 | 100t（改性50t）为1批，每批1次 | 15 | 组/批次 | 1170 |
| 路缘石 | 抗折；抗压、吸水率、外观尺寸 | 20000块一组 | 30 | 组 | 810 |
| 人行道面层 | 路床与基层压实度 | 每100m查2点 | 780 | 点 | 122 |
|  | 砂浆强度 | 每1000㎡1组（6块），不足取1组 | 30 | 组 | 13.5 |
| 混凝土管 | 外压强度 | 每种型号一组 | 30 | 组 | 2025 |
| 管道回填 | 压实度 |  | 2700 | 点 | 49 |
| 波纹管 | 物理性能 | 每检验批30t | 4 | 组 | 810 |
| 砖块 | 密度、强度、常规试验 | 每检验批混凝土砖1万块/烧结砖15万块 | 4 | 组 | 405 |
| 石材 | 抗压；外观质量 | 每检验批200t | 3 | 组 | 810 |
| 桥梁工程 | 压浆料、灌浆料（原材料、抗压） | 每浆料100立方米取样一次 | 40 | 次 | 1620 |
|  | 预应力张拉力 | 抽检 | 73 | 束 | 810 |
|  | 压浆密实度 |  | 1520 | 米/孔 | 162 |
|  | 钢绞线拉伸强度 | 每60t检测一组 | 45 | 组 | 146 |
|  | 锚夹具硬度试验 | 每批中抽取5% | 40 | 套 | 1620 |
|  | 伸缩缝与桥梁高差 | 抽查 | 30 | 处 | 41 |
|  | 桩基超声波检测 | 按照图纸要求100%检测 | 159 | 单根桩 | 972 |
|  | 桩基静载试验 | 按图纸要求不少于2根 | 2 | 单根桩 | 24300 |
|  | 桩基取芯 | 按照图纸要求10%检测，按桩12米长度考虑 | 192 | m | 284 |
| 盘扣式钢管支架 | 常规参数 | 按批次进场每批次抽检 | 15 | 组 | 1134 |
| 砼实体检测 | 回弹法检测 |  | 500 | 测区 | 41 |
| 钢筋保护层厚度 | 钢筋保护层厚度检验仪检测 |  | 500 | 测区 | 162 |
| 隔声屏障 | 降噪效果、高度、厚度 |  | 10 | 组 | 810 |
| 防水卷材 | 按图纸要求 | 按批次进场每批次抽检 | 40 | 组 | 360 |
| 防水涂料 | 按图纸要求 | 按批次进场每批次抽检 | 40 | 组 | 720 |
| （钢边）橡胶止水带 | 按图纸要求 | 按批次进场每批次抽检 | 20 | 组 | 2700 |
| 水泥基渗透结晶 | 按图纸要求 | 按批次进场每批次抽检 | 20 | 组 | 1350 |
| 遇水膨胀止水条 | 按图纸要求 | 按批次进场每批次抽检 | 20 | 组 | 1620 |
| 锚杆抗拔力实验 | 单根锚索极限抗拔力 | 抽检1% | 15 | 根 | 1350 |
| 立柱桩 | 完整性检测（超声波） | 不少于10% | 4 | 根 | 972 |
| 围护桩 | 完整性检测（低应变） | 抽检10% | 146 | 根 | 27 |
| 抗拔桩 | 完整性检测（低应变） | 100% | 450 | 根 | 27 |
| 抗拔桩 | 完整性检测（超声波） | 不少于10% | 45 | 根 | 972 |
| 抗拔桩 | 抗拔承载力 | 不少于3根 | 3 | 根 | 4500 |
| 土钉 | 抗拔承载力 | 不少于1% | 4 | 根 | 2700 |
| 高压旋喷桩 | 取芯 | 不少于1% | 30 | 点 | 378 |
| 桥梁荷载试验 | 桥梁静载和动载检测（包括桥检车、加载车等所有检测相关配套设施） | 环城北路跨东市北街主线桥：43.5m+70m+43.5m跨径中的中跨和一个边跨，常规跨径一跨（35m）. 环城南路跨东市南街主线桥：42m+70m+42m跨径中的中跨和一个边跨，常规跨径一跨（30m）. | 3 | 联 | 225900 |
| 标志 | 立柱竖直度 | 总数的10%，每柱测两个方向 | 56 | 点 | 180 |
|  | 标志板净空高度 | 总数的10%，取不利点 | 28 | 点 | 180 |
|  | 标志板厚度 | 总数的10%，每块不少于2点 | 56 | 点 | 180 |
|  | 逆反射系数 | 总数的10%，每块不少于2点 | 56 | 点 | 450 |
| 标线 | 反光标线逆反射系数 | 每公里不少于5点 | 22 | 点 | 460 |
|  | 标线厚度 | 每公里不少于5点 | 22 | 点 | 180 |
| 隧道装修 | 连接件抗拉拔检测 | 满足验收要求 | 10 | 组 | 900 |
| 机电工程共性检测 | 电缆原材料检测、电阻检测、接地连接可靠性、电缆埋深、线芯直径、同轴电缆衰耗等 | 满足项目验收要求 | 1 | 处 | 10054 |

本工程施工及验收的要求和程序均按照国家、区域、行业颁发的现行标准、规范、程序和要求进行，检测单位应按相应要求组织实施，如有新规范，按最新规范操作。

五、检测服务要求

1、本项目中标检测服务单位，应在中标后放弃本工程施工单位委托的相关检测服务（如有），否则甲方有权取消其中标资格。

2、甲方有检测要求时，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应甲方需求并开展相关项目检测试验，如未在规定时间内响应的，甲方有权按合同约定进行处罚。

3、因项目需要，甲方在项目实施过程中提出增加检测工程量和检测项目内容的，乙方应无条件配合，如乙方不予配合，甲方有权没收乙方履约保证金。因甲方需求增加的工程量按实际结算（按中标价下浮），增加后的结算总价超过采购预算金额320万元的，按320万元结算。

4、本招标文件中所列检测内容不全或遗漏的检测项目，乙方应按相关要求进行检测，工程量、检测费用按实际结算（按中标价下浮），但最终所有检测项目结算总价不超过本项目采购预算金额320万元。

5、检测项目检测结果为不合格，不合格检测结果的检测费用由施工单位支付给中标检测服务单位，支付方式另行约定。

6、如中标检测服务单位的项目检测结果与施工单位的检测结果不一致且双方无法统一意见的，由建设单位、施工单位共同确认的第三方检测单位进行检测，第三方检测结果为不合格的由不合格责任方支付第三方检测单位的检测费用，支付方式另行约定。

六、报价与结算方式

1、本项目报价以费率的形式进行报价，其中应包括所有费用，包含检测服务费、专家评审费（如有）、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、规费、税金、运费等为完成本项目检测服务的一切费用。

2、检测项目结算费用＝本文件中所列检测项目单价×实际检测数量×中标费率（%）。新增或遗漏检测项目，单价由采购人另行询价确定后按上述结算口径进行结算。

3、本工程检测项目最终结算总价不超过本项目采购预算金额320万元（包含本文件中所列检测内容和新增或遗漏的检测项目检测费用），超过采购预算金额320万元的按 320万元结算。

七、付款方式

1、检测服务合同签订后，支付合同价款的40%（暂定320万元×中标费率×40%）；

2、完成全部桥梁、隧道主体结构检测并提供相应检测报告后，支付合同价款的30%（暂定320万元×中标费率×30%）；

3、项目竣工验收后，按审计单位确认的实际完成工程量一次性付清（所有检测项目数量×检测项目单价×中标费率）。

# 第四章  投标人须知

一、说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的采购活动。

（二）定义

1.“采购人”系指金华市城市建设服务中心。

2.“投标人”系指经报名合格，允许向招标代理机构提交投标文件的单位。

3.“代理机构”系指组织招标活动的浙江华正建设项目管理有限公司。

4.“服务”系指根据采购人要求，完成本项目相关技术服务项目所需的全部工作。具体工作范围按照《项目技术规范和要求》执行。

5. “★”系指实质性要求条款。

（三）合格的投标人

详见《招标公告》。

（四）招标方式

本次招标采用竞争性磋商方式进行。

（五）投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用，投标人取得中标资格后，须向招标代理机构支付中标服务费（详见须知前附表）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

（八）特别说明：

1.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）现场踏勘

1.不组织集中踏勘，由各投标人自行安排。投标人在踏勘过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由投标人自行承担，采购人和代理机构概不负责。

2.采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出不予受理。

2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

（1）采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（2）采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

质疑函须包括以下内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

4.投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构不予受理。

5.投标人对质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、磋商文件的编写

（一）要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按磋商文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

2.投标人应按照磋商文件要求及有关资料编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

3.本次招标采用综合评分法选定中标人，待技术分评定后，再进行价格的评分。

（二）磋商文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.前附表

3.项目技术规范和要求

4.投标人须知

5.开标、评标办法及标准

6.合同范本

7.投标文件格式

8.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（四）招标文件的澄清与修改

1.投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间15天前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、电子投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件应分由“资格文件、商务技术文件、报价文件”三部分组成。资格文件、商务技术文件内不得含此次投标报价，否则作无效标处理。

1、资格文件的组成（未提供齐全将导致资格审查不通过，响应文件无效）

（1）《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）；

（2）法定代表人授权书，法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（3）年检后营业执照；

（4）投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明）；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（8）投标供应商特定资格条件证明：（如有则提供）；

（9）投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）；

（10）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函。

（11）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。

（12）投标供应商参与政府采购活动资格承诺函。

以上各项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。

2、技术商务文件

（1）投标声明书。

（2）投标人单位情况表。

（3）服务条款响应表。

（4）服务计划书（例：服务方案、组织实施方案、应急保障及危机处理预案、其他合理化意见及建议等）。

（5）拟指派本项目的技术人员明细表。

（6）拟投入本项目的设备明细表（如有）。

（7）其他证明文件（如有）：

1）投标人的信誉、荣誉证书；

2）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

（8）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）。

（9）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料。

3、价格标书的组成

（1）投标书。

（2）开标一览表。

（3）《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）；

（4）其他投标人认为有必要提供的资料。

（二）计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

（三）投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《服务条款响应表》中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。

★（四）投标报价

1、本次投标报价为费率形式进行报价。

2、投标报价包括完成本次检测服务工作所产生的全部费用（项目所需的检测服务、人员工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费、人员食宿与交通、工具、办公费、报告编制、技术支持、培训费、售后服务、验收费、检测方案及成果专家评审费、招标代理服务费和税金等费用以及投标人认为必需的其它一切费用）。检测服务成果须达到招标文件规定的质量标准及使用要求，须满足竣工验收及行业主管部门要求。

3、本次采购设有最高限价，超过最高限价的投标作无效标处理。

4.投标人将报价填写在《开标一览表》上，仅允许有一个投标报价。任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.投标报价形式：满足本招标文件要求的自主报价。若投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求所提供的服务项目有未报价或漏报、错报、缺报等情况，将视其为投标人予以采购人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标作无效标处理。

正常报价格式：

1.投标人应按照本招标文件提供报价清单要求填报投标价格，报价保留到整数位。

2.投标报价系指招标文件所确定的投标范围内全部服务内容的价格体现。

3.投标人根据企业内部的管理水平，结合市场综合分析后自主确定。投标人将报价填写在《开标一览表》上，仅允许有一个投标报价。任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标报价形式：满足本招标文件要求的自主报价。若投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求所提供的服务项目有未报价或漏报、错报、缺报等情况，将视其为投标人予以采购人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标作无效标处理。

（五）磋商报价

1.▲本次磋商报价以费率形式。

2.磋商报价以费率形式报价，报价完成本次检测服务工作所产生的全部费用（项目所需的检测服务、人员工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费、人员食宿与交通、工具、办公费、报告编制、技术支持、培训费、售后服务、验收费、检测方案及成果专家评审费、招标代理服务费和税金等费用以及投标人认为必需的其它一切费用）。检测服务成果须达到招标文件规定的质量标准及使用要求，须满足竣工验收及行业主管部门要求。供应商的报价如有缺漏项，该缺漏项也将被视为优惠已包含在最终总价中，后续不得以任何理由提高合同价格。

3.▲最后一轮报价只允许有一个报价，不接受有选择报价的响应文件。

（六）履约保证金

1、拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

2、供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4、履约保证金（或履约保函）在验收合格后，予以无息退还。（若有违约，则按合同约定或依法认定的金额予以扣除）。

（六）投标有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

四、投标文件的签署和标记

（一）投标文件的任何一页都不应涂改、插字或删除。如出现上述情况，无论何种原因造成都应加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（二）投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

（三）相关原件（如有）在投标文件递交截止时间前现场递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。

五、投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。

（一）在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.资格审查文件不齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2.根据招标文件要求，投标文件中应签字盖章而未签字盖章的；

3.投标文件未按招标文件要求标记的；

4.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（二）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件的主要技术指标、功能项目发生实质性偏离的；

3.允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离与招标文件的要求存在差异并严重影响项目实施的，经评标委员会集体（少数服从多数原则）认定确属的；

4.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6.未实质性响应招标文件中“★”条款的；

7.投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8.与其他参加本次投标的供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

9.投标文件的技术标书中含有本次投标报价内容的；

10.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（三）在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.未按照招标文件标明报价口径报价的；

2.报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3.投标报价具有选择性，投标人在一套投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的；

4.投标报价出现计算或表达上的错误，投标人拒绝修正的；

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（四）被拒绝的投标文件为无效。

（五）未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的。

# 第五章  开标、评标办法及标准

一、开标准备

（一）代理机构将在规定的时间和地点进行开标，开标全程录像由交易中心录制保存备查。

（二）有下列情形之一的，将重新招标：

1.投标截止时间前按时递交投标文件的投标人少于3家的；

2.通过资格审查的投标人少于3家的；

3.经评标委员会评审后有效标少于3家的；

4.经评标委员会评审后否决所有投标的。

（三）除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

二、开标程序

（一）开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

（二）开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“电子备份投标文件”的，默认以“电子备份投标文件”为依据，由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理。

（三）技术评分结束后，由代理机构公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

（四）代理机构开启投标人报价, 投标人代表须在政采云上对报价进行确认，超时未确认的视为认同其报价。

（五）代理机构汇总得分并宣布结果，开标会议结束。

三、评标

（一）评标组织

采购人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。专家统一在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的部分内容使其成为实质响应的投标。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表和代理机构工作人员对投标人的资格文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由代理机构进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，由代理机构对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在政采云端口进行，内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照顺序修正，投标人同意确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

四、评标办法

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中技术商务分为80分，价格分为20分。开标后，采用综合评分法，评标委员会首先对投标书的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格供应商。先评资格文件、商务技术文件，后再开报价文件，取合格供应商中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价；合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

五、评标计算

（一）评标委员会应根据评标细则的规定和内容进行评分，其中：

1.技术分：由评标委员会（五名或以上单数）负责，对投标文件的技术标书采用记名方式各自评分，此项评分计算方法为：技术得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数），计算时保留小数点后2位。

2.价格分：评分应在报价口径（报价内容详见本招标文件）一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。由评标委员会对投标文件的价格报价进行仔细查阅、分析与计算。本次价格分的评定对象为：投标人在投标文件中填报的报价。

3.价格评分、技术评分均采用四舍五入的办法保留到小数点后2位，投标人的综合得分为以上二部分得分的总和。

（二）技术标评审部分（满分80分）

技术评分明细表

| 序号 | 评分内容及细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况 | 投标人具有有效的ISO质量管理认证体系证书的得1分； 投标人具有有效的ISO环境管理认证体系证书的得1分； 投标人具有有效的ISO健康管理认证体系证书的得1分； （认证体系认证证书在有效期内） | 0-3分 |
| 2 | 类似业绩 | 1、投标人近三年（2020.01.01起至今）完成过类似检测业绩的，每个合同得1分，最高得2分。 注：①投标文件中提供项目合同复印件并加盖公章，时间认定以合同签订时间为准； ②上述业绩所提供合同须体现对应的特征要求，未能体现的需提供加盖业主公章的说明材料，否则无效； ③同个业绩不重复计分。 | 0-2分 |
| 3 | 项目组人员配备情况 | 根据投标人针对本项目派出的项目组人员中，具有桥梁检测工程师证书的得2分；具有注册岩土（土木）工程师证书的得2分；具有道路桥梁类专业的高级职称的，每人得1分，最高得2分。本项最高得6分。 (提供相关人员劳动合同、人员资格和职称证书、2022年11月、2022年12月、2023年1月人员参保证明等) | 0-6分 |
| 4 | 拟投入本项目设备配备情况 | 投入的检测机械及仪器情况: - 投入情况能完全满足检测要求，且搭配适当的得5-6分。 - 投入情况能基本满足检测要求，且搭配较为适当的得3-4分。 - 投入情况不合理或未体现的不得分。 - （需提供设备购置证明复印件并加盖公章）。 | 0-6分 |
| 5 | 技术方案 及措施 | 原始资料搜集: - 收集资料全面、分析合理的得3-5分。 - 收集资料较为全面、分析较为合理的得1-2分。 - 收集资料不合理或未体现的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 市政材料检测方案、道路现场检测方案、桩基检测方案、CCTV管道检测方案、成桥检测方案等检测技术方案： - 方案具体明确、详细可行、满足招标文件的要求的得8-10分。 - 方案较为明确、较为详细可行、较为满足招标文件的要求的得5-7分； - 方案一般的得3-4分。 - 方案不合理或未体现的不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 对本项目检测服务特点、难点、重点描述： - 描述准确，有针对性的得8-10分。 - 描述较为准确，较有针对性的得5-7分。 - 描述一般的得3-4分。 - 描述未体现或遗漏的不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 检测质量保证措施方案： - 方案现实可行、可靠的得8-10分。 - 方案较为可行、较为可靠的得5-7分。 - 方案一般的得3-4分， - 方案未体现或遗漏的不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 交通安全保障措施，交通组织方案和安全保障方案： - 方案合理科学的得8-10分。 - 方案较为合理的得5-7分。 - 方案一般的得3-4分。 - 方案未体现或遗漏的不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 检测服务响应时间承诺： - 承诺满足招标文件要求且有具体的违约承诺，建立进度计划，且保证措施合理能满足检测服务进度的得4-6分。 - 承诺较能满足招标文件要求且有较具体的违约承诺，建立进度计划，且保证措施较为合理能满足检测服务进度的得1-3分。 - 承诺未体现或遗漏的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 本次检测服务的服务承诺和合理化建议、后期配合服务： - 承诺建议到位的得8-10分。 - 承诺建议较为到位的得5-7分。 - 承诺建议一般的得3-4分。 - 未体现或遗漏的不得分。 | 0-10分 |
| 6 | 政策分 | 1．投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）截图的，每项证书得0.5分。 2．投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）截图的，每项证书得0.5分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3.投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5分。未提供相关证明材料的不得分。 本项累计最高2分。 | 0-2分 |
|  | 合计 |  | 80分 |
| 上述评分项目，以投标人在投标文件中做出的书面承诺、相关证书、证明材料复印件为准。所有外文版本的证明材料，须提供中文版本的翻译件。 任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |  |  |  |

（三）价格标评审部分（满分20分）

1、价格分采用低价优先法计算。即：以满足招标文件要求，评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

2、本项目不接受低于成本的报价，价格评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。在有效投标人数满足法定人数的前提下，评标委员会依次确定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。

3、投标人的投标报价超过招标人设定的上限价（最高限价），按投标无效处理。

4、本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分=技术得分+价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位）。

六、确定中标人

（一）本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

（二）评标委员会将根据综合评分的情况，推荐综合得分最高者为中标人，法律法规或国家政策另有规定的从其规定。

如出现总得分相同的情况时，则以价格低者为中标人；如出现总得分、价格相同时，则以技术分高者为中标人；如出现三者均相同，则采取抽签方式确定。

（三）采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布中标公告，同时以书面形式发出《中标通知书》。

七、授予合同

（一）中标通知书

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

2.《中标通知书》一经发出即产生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标资格的，应当依法承担法律责任。

3.《中标通知书》将作为签订合同的依据，中标人必须在中标后的7个工作日内到代理机构领取。

（二）签订合同

1.中标人自接到《中标通知书》后应在30日内，按指定的地点与采购人签订合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.招标文件、投标文件、投标人作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

3.中标人不遵守招标文件和投标文件及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后借故拖延、或放弃中标资格、或拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和代理机构可将中标权授予排名次之候选人，或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

八、保密及其它注意事项

（一）评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

（二）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（三）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

（四）采购人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（五）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

九、特别说明：

（一）政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第六章  合同

（本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离招投标文件）

- 合同组成

合同文件组成及解释顺序：

1.1本合同条款；

1.2中标通知书；

1.3询标记录（如有）；

1.4招标文件（包括补充文件及答疑）；

1.5投标文件；

1.6国家有关规范及技术标准；

1.7图纸及经设计认可的技术说明。

二、合同内容

对市区一环路快速化改造工程（二期）施工阶段检测试验服务范围内的项目阶段施工进行检测，并出具符合要求的检测报告及相关成果，须满足竣工验收及行业主管部门要求。具体以采购文件第三章《项目技术规范和要求》为准。

三、合同价格与服务期、质量

本项目中标费率为     %。

服务期：工程施工全过程；

质量标准：符合相关国家强制性技术标准、规范和规程的要求，并符合相关竣工验收要求行业主管部门要求。

成果要求：检测结束后7日内提供书面报告8套及电子版本的成果文件3份，项目竣工前提供综合检测书面报告5份。

- 结算与付款

- （一）结算

1、检测项目结算费用＝本文件中所列检测项目单价×实际检测数量×中标费率（%）。新增或遗漏检测项目，单价由采购人另行询价确定后按上述结算口径进行结算。

2、本工程检测项目最终结算总价不超过本项目采购预算金额 320万元（包含本文件中所列检测内容和新增或遗漏的检测项目检测费用），超过采购预算金额 320万元的按 320万元结算。

- （二）付款方式

1、检测服务合同签订后，支付合同价款的40%（暂定320万元×中标费率×40%）；

2、完成全部桥梁、隧道主体结构检测并提供相应检测报告后，支付合同价款的30%（暂定320万元×中标费率×30%）；

3、项目竣工验收后，按审计单位确认的实际完成工程量一次性付清（所有检测项目数量×检测项目单价×中标费率）。

五、履约保证金

5.1.拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。履约保证金（或保函/保险）在本项目成果评审通过后退还。

5.2.中标人不得将本项目转让或分包给他人，中标人将项目分包或转让给他人的，采购人将扣除其全部履约保证金并终止合同。

5.3.中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，采购人将扣除其全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.4.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.5.中标人不得以任何形式向采购人的管理人员赠送各种礼品、礼券、现金或其他不当利益，一经查实采购人将扣除全部履约保证金，并单方面解除合同。情节严重者将移交相关执法部门处理。

六、甲方权利及义务

1、按约定拨付费用。

2、如遇突发事件，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

3、乙方在检测作业过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止乙方的承包资格。

七、乙方权利及义务

7.1、检测作业的质量标准和作业规范符合最新国家及行业标准和《招标文件》的各项规定。

7.2、严格遵守相关法律、法规，开展文明作业，作业时出现意外事故和其他法律问题，由承包者自行负责解决，并在第一时间报甲方备案。

7.3、检测过程中的垃圾处置由乙方自行落实。

7.4、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期完成施工任务，甲方发生中途变更等情况，应在及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

7.4.1乙方必须在按期完成整个项目的检测，如因项目实施质量问题，不能按期交付检测成果或检测成果不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。累计超期15天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金。正常检测结果提交期限为行业规定检测期限，如甲方有特别要求的需按甲方要求期限提供。

7.4.2甲方有检测要求时，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应甲方需求并开展相关项目检测试验，如未在规定时间内响应的，甲方有权按按1000元/天对乙方进行处罚。

7.4.3因项目需要，甲方在项目实施过程中提出增加检测工程量和检测项目内容的，乙方应无条件配合，如乙方不予配合，甲方有权没收乙方履约保证金。因甲方需求增加的工程量按实际结算（按中标价下浮），增加后的结算总价超过采购预算金额  320万元的，按  320万元结算。

7.4.4因招标文件中未列出全部检测内容导致漏项的检测项目，乙方应按相关要求进行检测，费用按工程量按实际结算（按中标价下浮），但最终结算总价不超过本项目采购预算金额 320万元。

7.4.5如因乙方原因检测结果达不到相关规范要求，则必须无条件复测;如乙方应检未检、检测结果错误影响工程质量或在本项目履约过程中被行政主管部门书面通报批评，每发生一次上述情况甲方可处签约合同价款10%的罚款。

7.4.6未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收投标保证金或履约保证金。

7.4.7 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

7.4.8 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

八、不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，经双方协商，双方自行承担各自损失。

九、中止合同

9.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

①乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内完成全部或部分内容。

②乙方未能履行合同规定的其他义务。

③在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30日历天内未能纠正其过失。

9.2乙方应继续执行合同中未中止部分。

9.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方对已完成部分工程应负的质量责任。

十、仲裁

10.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，必须由金华仲裁委员会仲裁。

10.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十一、其他

11.1《招标文件》中注明的各项条款适用本合同，具有本合同同等效力。

11.2乙方必须加强经常性的安全教育,做好安全防范工作，严格按规范作业,在作业时一旦发生各类事故，由乙方自行负责处理。如乙方发生人员伤亡的责任事故，并在社会上造成负面影响，甲方根据责任事故情况有权终止合同。

11.3本合同如有未尽事宜，双方可通过协商后签定补充协议。

11.4本合同一式拾份，甲方伍份，乙方伍份。本合同经双方签字盖章后生效。

乙方在投标文件中有表达含糊不清、引起歧义的条款，以甲方理解为准。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：             法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签约地点：

# 第七章  投标文件格式

所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投标文件

项目名称：

项目编号：

正本/副本

投标文件名称：资格文件、商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

目录

一、资格文件的组成

（1）《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）；

（2）法定代表人授权书，法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（3）年检后营业执照；

（4）投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明）；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（8）投标供应商特定资格条件证明：（如有则提供）；

（9）投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）；

（10）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函。

（11）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。

（12）投标供应商参与政府采购活动资格承诺函。

以上各项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。

二、技术商务文件

（1）投标声明书。

（2）投标人单位情况表。

（3）服务条款响应表。

（4）服务计划书（例：服务方案、组织实施方案、应急保障及危机处理预案、其他合理化意见及建议等）。

（5）拟指派本项目的技术人员明细表。

（6）拟投入本项目的设备明细表（如有）。

（7）其他证明文件（如有）：

1）投标人的信誉、荣誉证书；

2）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

（8）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）。

（9）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料。

三、价格标书的组成

（1）投标书。

（2）开标一览表。

（3）《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）；

（4）其他投标人认为有必要提供的资料。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的            （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明中，供应商属于小型企业或微型企业的，需提供小微企业名录网上查询页（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人授权书

（采购人名称）：

兹委派                参加贵单位组织的                   （项目）招标活

动，全权代表我单位处理与招投标活动的有关事宜。

本委托授权在转授权后自动失效。

附：全权代表情况（印刷体）：

姓名____________职务__________身份证号码_____________________

详细通讯地址________________________邮政编码_________________

电话__________________传真_____________________

手机__________________电子邮箱_________________

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称（公章）：

法定代表人签字（或签章）：

授权代表签字：

年     月    日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：              性别：        年龄：        职务：

系                 （投标人名称）           的法定代表人（企业负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反两面）。

投标人（盖章）：

日  期：  年  月  日

具有依法缴纳税收和社保费的承诺函

（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。）

（采购人名称）：

我单位具有依法缴纳税收和社保费。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

（采购人名称）：

我单位在参加                            项目的公开招标活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月___日

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

若我单位有幸成为                                     项目的成交单位，我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

（采购单位）：

我方郑重承诺，我方此次参加                         （项目名称）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人名称）：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

（采购单位）：

我方郑重承诺，我方此次参加                         （项目名称、编号）的投标活动，承诺如下：

（一）具备政府采购法第二十二条规定的条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料：

（二）根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

（三）我单位符合本项目特定资格条件：               的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

（四）本公司所提交的承诺均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标声明书

致（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我    （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（一）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（二）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（三）我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

。

（四）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

投标人单位情况表

| 单位名称 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 授权代表 |  | 职 务 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |
| 优 势 及 特 长 |  |  |  |

注：此表仅做参考，可自行制作

服务条款响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （服务期限） |  |  |  |
| 2 | （质量要求） |  |  |  |
| 3 | （付款方式） |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1、投标人若不填写此表，则视为完全响应招标文件要求。

2、投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《服务条款响应表》中予以明确。

3、响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

服务计划书

（略）由各投标人自行填写

拟指派本项目的技术人员明细表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 拟负责岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：此表仅做参考，可自行制作

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

拟投入本项目的设备明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：数量可为预估数量。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

其他证明文件

1）投标人的信誉、荣誉证书；

2）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同复印件。

投标书

致：（采购人名称）

___________________（投标人全称）特授权______________（全权代表姓名）_____________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 市区一环路快速化改造工程（二期）施工阶段检测试验服务 的有关招标活动。为此：

1. 提供投标须知规定的投标文件。

2.我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5.本投标自开标之日起     天内有效。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字： ____________________

日期：____年____月____日

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市区一环路快速化改造工程（二期）施工阶段检测试验服务 | 按检测项目单价的 % （保留整数位） |
| 检测项目结算费用＝本文件中所列检测项目单价×实际检测数量×中标费率（%）。新增或遗漏检测项目，单价由采购人另行询价确定后按上述结算口径进行结算。 |  |  |

注： 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标人填报的总价将包括完成招标文件中规定的所有技术服务及工作内容所需的费用。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日