兰溪市2021年高标准农田建设项目工程

监理服务采购

公开招标采购文件

采  购 编 号： zjzx-lx2021005

采  购 单 位：兰溪市农业农村局 (盖章)

招标代理机构：浙江中信工程咨询有限公司  (盖章)

日       期 ：  二〇二一  年 六月

目   录

第一章  公开招标采购公告………………………………………3

第二章  前附表……………………………………………………5

第三章  采购需求…………………………………………………6

第四章  投标人须知……………………………………………8

第五章  开标和评标须知…………………………………………14

第六章  评标细则…………………………………………………16

第七章  合同条款…………………………………………………19

第八章  投标文件格式……………………………………………24

第一章  公开招标采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）规定，经兰溪市政府采购计划书[2021]1338号批准规定，浙江中信工程咨询有限公司受  兰溪市农业农村局 委托，现就 兰溪市2021年高标准农田建设项目工程监理服务采购  进行公开招标采购，欢迎国内符合资格要求的潜在投标人参加投标。

- 项目编号：zjzx-lx2021005

二、采购组织类型：委托代理采购

三、采购方式：公开招标

四、招标范围及内容：

1、项目概况：兰溪市2021年高标准农田建设项目工程监理服务采购项目分为两个标段，第一标段监理服务费最高限价为75.0579万元，第二标段监理服务费最高限价为46.3021万元，具体内容如下：

第一标段包含11个项目，建设地点分布在兰江街道、永昌街道、女埠街道、诸葛镇、黄店镇，主要建设内容为新建渠道、新建道路、管道铺设、高效节水灌溉及其他配套工程等水利工程，建设规模19710亩；

第二标段包含7个项目，建设地点分布在马涧镇、柏社乡、梅江镇、横溪镇，主要建设内容为新建渠道、新建生产路、新建农桥、管道铺设、高效节水灌溉及其他配套工等水利工程，建设面积10830亩。

注:开标时按标段1、标段2的顺序进行，投标单位可参与2个标段的投标，但一家投标单位最多只能允许中一个标段。已中标的投标单位不再参与下个标段的评标与决标。

2、招标范围：兰溪市2021年高标准农田建设项目工程一、二标段施工直至完工验收合格和整体移交及工程缺陷责任期内的保修工作等全过程监理。

3、计划监理服务期限：合同签订之日至工程通过竣工验收合格后六个月止。

4、工程建设地点：兰江街道、永昌街道、女埠街道、诸葛镇、黄店镇、马涧镇、柏社乡、梅江镇、横溪镇

5、工程监理目标：

质量控制目标：达到施工合同规定的质量要求；

安全控制目标：达到施工合同规定的安全要求；

进度控制目标：监理工期要求同项目施工工期。

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、监理单位资格等级：具有监理综合资质或水利工程施工丙级及以上资质企业。

3、拟派的总监理工程师须具有水利工程监理工程师资格，且为本单位在职人员【在职职工不包括离、退休返聘人员，须提供当地社保机构出具的总监理工程在本投标企业在本项目投标截止日前6个月内的连续3个月及以上的社保缴纳个人清单（缴纳单位和投标单位名称必须一致）】；

4、根据浙水建【2013】31号文规定，投标人应在投标前在“浙江省水利建设市场信息平台”公布“项目总监”、“监理工程师”等拟派人员的相关信息，外省进浙水利监理企业的授权委托人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人；

5、本项目不接受联合体投标。

6、自行提供投标人及拟派总监理工程师在水利建设市场无公告期内的不良行为记录的承诺书（加盖单位公章）

7、须提供无围标串标挂靠等负面行为承诺书；

六、招标文件的获取：

1、发售时间：/日至2021年 7 月 9 日，上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59。

2、发售地点：政采云平台系统获取

3、获取方式：已 在 浙 江 省 政 府 采 购 网 注 册 的 正 式 供 应 商 或 临 时 供 应 商 ， 可 以 登 陆 https://login.zcygov.cn/user-login/#/login 进行网上报名并获取招标文件，并致电 ******进行确认。

4、售价（元）：0

七、投标截止时间和地点：2021 年7月9 日09:30时，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。

八、开标时间及地点：2021 年7月 9日09：30时，金华市政府采购中心兰溪市分中心兰溪市行政服务中心四楼开标室（兰溪市振兴路 500 号）通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。

九、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，招标人对投标人信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：招标人将在开标当日对本项目投标人的信用信息进行查询；

2.查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：招标代理经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

十、其他事项：

1、本项目公告期限为 5 个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的， 可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收 到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第 6 个工作日）起 7 个工作日内，以书面形式通过邮寄的方式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本次招标采取开标后资格审查。

3.潜在供应商在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。

4.招标公告附件所附招标文件仅供阅览使用，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，无权对招标文件提起质疑及投诉。

5.为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标虚假投标、恶意竟标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

兰溪市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室（市委政法委）0579-88888432

兰溪市纪委（监察）机关：0579-88899324

兰溪市公安局0579-110     举报邮箱：lxspab0579@163.com

6.已成功参与的投标供应商如若不参加本项目的投标，应至少提前两个工作日（投标截止时间往前推）以书面的形式告知我公司，书面文件加盖公章后将扫描件发至我公司邮箱（747905835@qq.com）。

7.参与投标的投标人请及时添加项目负责人钉钉号(钉钉号：18258914547),开标活动现场将在钉钉群进行全程直播。

十一、电子投标事项特别说明

1.本项目实行电子投标，投标供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2. 投 标 人 应 在 开 标 前 完 成 CA 数 字 证 书 办 理 。 （ 办 理 流 程 详 见

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理

预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过政采云平台“电子交易客户端”制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

4.投标人将加密的电子版响应文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

5. 具 体 的 响 应 文 件 加 密 上 传 等 操 作 详 见 政 采 云 平 台 操 作 指 南 。

https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544 。注：建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。

6.投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

7.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在2021年07月8日17：30整前递交，以介质（U盘或DVD光盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，将电子备份响应文件（后缀名为.bfbs，此备份文件为生成电子加密标书时自动生成的文件）密封，邮寄到浙江中信工程咨询有限公司（兰溪市农贸城2号楼6楼）联系人徐超颖，联系电话：15727927561，逾期送达或未密封将被拒收。备份文件不强制要求提交，未提供造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

8、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

十、联系方式：

采购单位联系人：陈先生

- 联系电话：0579-88881797

质疑联系人：何林

质疑联系方式：13858980963

招标代理机构：浙江中信工程咨询有限公司

- 联系人：徐超颖

- 联系电话：15727927561

质疑联系人：何燕娟

联系电话：18258914547

- 业务监管及投诉受理单位：兰溪市政府采购管理办公室；

- 联 系 人：楼  影

联系电话：0579-88903775

兰溪市农业农村局

浙江中信工程咨询有限公司

二0二一年六月

第二章 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：兰溪市2021年高标准农田建设项目工程监理服务采购 |
| 2 | 采购详情：详见第三章《采购需求》 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价； 2、本项目招标代理服务费参照国家计委计价格［2002］1980号文件及发改办价格［2003］857号文件规定的计算标准计取，代理费为14000元，由中标人分别支付；3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其它违法内容的，应当于招标公告“质疑及投诉”款规定的时间前，以书面形式一次性提出，要求招标采购单位和招标组织单位作出书面解释、澄清。招标组织单位将于规定时间前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是招标文件的组成部分。 |
| 7 | 投标文件的组成：资格证明文件、技术商务标、价格标； 注：递交电子版备份响应文件介质可以是U盘或DVD光盘（包括资格证明文件、技术商务标和价格标） |
| 8 | 响应文件的上传和递交： 1、“电子加密响应文件”的上传、递交： （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“备份响应文件”的密封包装、递交： （1）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质是U盘或DVD光盘存储的 “备份响应文件”（每个标段一份）； （2）“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。 |
| 9 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，招标人将向各投标人发出“电子加密响应文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购人按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 响应文件的组成、份数、效力： 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件两类： （1）电子响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以介质是U盘或DVD光盘形式提供。每个标段数量为1份。 （3）响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。顺位在先的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。 ★未传输递交电子响应文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 11 | 1、以下情形视为未提交有效响应文件： （1）仅提交备份响应文件的； （2）加密文件解密异常，且提交备份响应文件无效的； （3）加密文件解密异常，且提交的备份响应文件不明确，存在一个或一个以上备选（替代）备份响应文件。 2、投标人递交备份响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的响应文件； （2）由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； （3）超过规定时间送达的。 |
| 12 | 1、投标人应当在2021年7月9 日09时30分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标文件递交截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在2021年7月8 日17时30分前，以（邮寄形式）邮寄到浙江中信工程咨询有限公司，逾期未递交的视为自动放弃。 |
| 13 | 开标时间及地点：2021年7月9日09:30时整在金华市政府采购中心兰溪市分中心兰溪市行政服务中心四楼开标室（兰溪市振兴路 500 号）通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标。 本项目拟采用不见面开标形式。 |
| 14 | 一、投标文件的密封检查：由招标人委托的招标代理机构检查。 二、开标顺序：先开第一标段，再开第二标段；先开技术商务标，再开价格标 |
| 15 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 16 | 评标结果公告及中标通知书：中标人确定之日起2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、兰溪市公共资源交易专栏（http://ztb.lx.gov.cn/）；中标人在公告后2个工作日内到浙江中信工程咨询有限公司领取中标通知书。 |
| 17 | 中标人应在中标公告发布之日起3日内，向浙江中信工程咨询有限公司提供纸质投标文件 (一正三副)邮寄到浙江中信工程咨询有限公司,纸质版投标文件由资格证明文件、技术商务标、价格标三部分组成，并且分别胶装成册。纸质投标文件必须跟上传到政采云系统的电子加密文一致，并且均需加盖单位公章。 |
| 18 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 19 | 履约保证金的收取及退还:本项目为一标段、二标段。在中标公告期满后，中标人分别向兰溪市农业农村局交纳中标合同价2%（以千为单位）的履约保证金以银行电汇或转账支票形式交纳后开取中标通知书；合同履行完毕后5个工作日内凭凭相关票据到兰溪市农业农村局无息退还。 |
| 20 | 采购资金来源及预算：预算资金； |
| 21 | 1、投标人应根据本招标文件和相关工程资料及监理范围、内容、监理服务期等，结合自身监理能力和监理力量、经济实力、市场风险的投入以《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670 号）文件规定收费标准报的计算、报价。本项目第一标段报价最高限价为人民币75.0579万元；第二标段报价最高限价为人民币46.3021万元（本工程专业调整系数按0.9，工程复杂程度调整系数按1.0，高程调整系数按 1.0）），投标人的投标报价超过该最高限价时，其投标无效。 - 本项目两标段的报价均按最高限价在下浮 5 %~ 8 %的区间内进行报价，否则作无效标处理。 - 如中标，以中标价格签署监理合同，并实行总价包干，监理服务费不因项目的投资变化作出调整。 注:开标时按标段1、标段2的顺序进行，投标单位可参与2个标段的投标，但一家投标单位最多只能允许中一个标段。已中标的投标单位不再参与下个标段的评标与决标。 |
| 22 | 监理服务费支付方式：合同签订并开工后支付监理报酬预付款为合同价的30%，工程完工验收之后监理报酬付至合同价的80%，待工程通过审计及县级验收后，付清监理费余额。 |
| 23 | 投标文件有效期：90 天 |
| 24 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

第三章    采 购  需 求

一、项目编号：zjzx-lx2021005

- 二、采购单位名称：兰溪市农业农村局

- 三、采购范围及内容：

1、项目概况：兰溪市2021年高标准农田建设项目工程监理服务采购项目分为两个标段，第一标段监理服务费最高限价为73.7280万元，第二标段监理服务费最高限价为45.4815万元，具体内容如下：

第一标段包含11个项目，建设地点分布在兰江街道、永昌街道、女埠街道、诸葛镇、黄店镇，主要建设内容为新建渠道、新建道路、管道铺设、高效节水灌溉及其他配套工程等水利工程，建设规模19710亩；

第二标段包含7个项目，建设地点分布在马涧镇、柏社乡、梅江镇、横溪镇，主要建设内容为新建渠道、新建生产路、新建农桥、管道铺设、高效节水灌溉及其他配套工等水利工程，建设面积10830亩。

注:开标时按标段1、标段2的顺序进行，投标单位可参与2个标段的投标，但一家投标单位最多只能允许中一个标段。已中标的投标单位不再参与下个标段的评标与决标。

2、招标范围：兰溪市2021年高标准农田建设项目工程施工直至完工验收合格和整体移交及工程缺陷责任期内的保修工作等全过程监理。

3、计划监理服务期限：合同签订之日至工程通过竣工验收合格后六个月止。

4、工程建设地点：兰江街道、永昌街道、女埠街道、诸葛镇、黄店镇、马涧镇、柏社乡、梅江镇、横溪镇。

5、工程监理目标：

质量控制目标：达到施工合同规定的质量要求；

安全控制目标：达到施工合同规定的安全要求；

进度控制目标：监理工期要求同项目施工工期。

四、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、监理单位资格等级：具有监理综合资质或水利工程施工丙级及以上资质企业。

3、拟派的总监理工程师须具有水利工程监理工程师资格，且为本单位在职人员【在职职工不包括离、退休返聘人员，须提供当地社保机构出具的总监理工程在本投标企业在本项目投标截止日前6个月内的连续3个月及以上的社保缴纳个人清单（缴纳单位和投标单位名称必须一致）】；

4、根据浙水建【2013】31号文规定，投标人应在投标前在“浙江省水利建设市场信息平台”公布“项目总监”、“监理工程师”等拟派人员的相关信息，外省进浙水利监理企业的授权委托人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人；

5、本项目不接受联合体投标。

6、自行提供投标人及拟派总监理工程师在水利建设市场无公告期内的不良行为记录的承诺书（加盖单位公章）

7、须提供无围标串标挂靠等负面行为承诺书；

8、监理人员基本配备要求：

| 序号 | 岗位 | 进场时间 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监 | 开工前 | 1人 | 具有水利专业类监理工程师资格证书，并具有水利工程类中级及以上技术职称。 |
| 2 | 专业监理工程师 | 开工前 | 2人 | 具有水利专业类监理工程师资格证书，并具有水利工程类中级及以上技术职称。 |
| 3 | 监理员 | 专业工程开工前 | 3人 | 具有专业监理员及以上资格证书或工程类初级及以上技术职称，并提供企业人员聘用证明。 |
| 4 | 造价工程师 | 开工前 | 1人 | 具有水利部造价工程师资格。 |

注：上述人员为基本配备的人员，投标人必须满足。若在服务期间监理人员不能满足现场监理需要的， 监单位应按招标人要求和现场需要及时派遣专业人员到岗。涉及其他配套专业的，按实际情况和招标人要求配备。

- 监理服务收费：

1、投标人应根据本招标文件和相关工程资料及监理范围、内容、监理服务期等，结合自身监理能力和监理力量、经济实力、市场风险的投入以《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670 号）文件规定收费标准报的计算、报价。本项目第一标段报价最高限价为人民币75.0579万元；第二标段报价最高限价为人民币46.3021万元（本工程专业调整系数按0.9，工程复杂程度调整系数按1.0，高程调整系数按 1.0）），投标人的投标报价超过该最高限价时，其投标无效。

- 2、本项目两标段的报价均按最高限价在下浮 5  %~  8  %的区间内进行报价，否则作无效标处理。

- 3、如中标，以中标价格签署监理合同，并实行总价包干，监理服务费不因项目的投资变化作出调整。

注:开标时按标段1、标段2的顺序进行，投标单位可参与2个标段的投标，但一家投标单位最多只能允许中一个标段。已中标的投标单位不再参与下个标段的评标与决标。

##### 六、施工质量目标

本工程施工质量目标要求达到合格标准，中标单位在施工过程中须严格按照监理规划及有关规定对工程质量进行监理，确保本工程达到质量控制要求。

七、施工进度计划

本工程计划于 2021 年   8月开工建设，工期同施工工期。中标单位在施工过程中须严格按照监理规划及有关规定审查施工单位递交的施工组织设计方案、施工技术方案和施工进度计划，对工程进度进行监理，负责工程进度落实的监督，确保本工程达到进度控制要求。

八、监理费的支付：

监理服务费支付方式：合同签订并开工后支付监理报酬预付款为合同价的30%，工程完工验收之后监理报酬付至合同价的80%，待工程通过审计及县级验收后，付清监理费余额。

第四章 投标人须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2、定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的；

2.2“采购人”系指组织本次招标的兰溪市农业农村局；

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的服务承包商；

2.4“服务”系指按采购文件要求的投标人必须承担的义务；

2.5“【★】”标记且加黑的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

【★】3、合格的投标人

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

3.2、监理单位资格等级：具有监理综合资质或水利工程施工丙级及以上资质企业。

3.3、拟派的总监理工程师须具有水利工程监理工程师资格，且为本单位在职人员【在职职工不包括离、退休返聘人员，须提供当地社保机构出具的总监理工程在本投标企业在本项目投标截止日前6个月内的连续3个月及以上的社保缴纳个人清单（缴纳单位和投标单位名称必须一致）】；

3.4、根据浙水建【2013】31号文规定，投标人应在投标前在“浙江省水利建设市场信息平台”公布“项目总监”、“监理工程师”等拟派人员的相关信息，外省进浙水利监理企业的授权委托人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人；

3.5、本项目不接受联合体投标。

3. 6、自行提供投标人及拟派总监理工程师在水利建设市场无公告期内的不良行为记录的承诺书（加盖单位公章）

3.7、须提供无围标串标挂靠等负面行为承诺书；

4、投标费用

4.1本项目分为一标段、二标段。代理服务费参照《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》文件规定的计算标准计取，领取中标通知书之前由中标供应商向浙江中信工程咨询有限公司分别支付；

二、采购文件细则

5、采购文件的组成

5.1采购文件除本《采购文件》内容外，招标人在招标期间发出的质疑回答、补遗文件和其它正式有效函件，均构成采购文件的组成部分。

5.2 投标人应认真对照阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6、采购文件的解释

6.1 本次招标不另外组织答疑会，投标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到采购文件后以书面形式（包括书面文字、电子邮件、传真等，下同）在2021年 6 月  24日17:00时之前向招标人或采购人提出，招标人与采购人商议后，将给予书面答复，并通知所有参加投标的单位。

采购单位联系人：  陈先生

- 联系电话：0579-88881797

招标代理机构：浙江中信工程咨询有限公司

- 联系人：徐超颖

- 联系电话：15727927561

质疑联系人：何燕娟

联系电话：18258914547

7、采购文件的修改

7.1 在投标截止时间前，招标人有权修改采购文件。招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

7.2 采购文件的修改将以书面形式通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，招标人可在投标截止前通知投标人，适当延长投标截止期。

7.4 采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件是采购文件的组成部分，投标人须按照采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8、电子版采购文件与书面采购文件不一致时，以书面采购文件为准。

三、投标文件

9、投标文件的语言、计量及货币

9.1 投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

9.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

9.3 投标货币为人民币，单位为元。

10、对投标文件的要求

10.1 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2 在采购文件对服务要求中，投标人必须充分应答应满足采购人的强制性的需求，如“【★】”等，否则将导致废标。

10.3 投标人须对所参投的服务的专利等知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购方不承担因此产生的任何责任。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由技术商务标和价格标组成。技术商务标是对参投服务技术规范的描述，并包含资格、资信和服务等内容。电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应根据“政采云供应商项目 采购-电子交易操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

【★】11.2 递交的投标文件应分为资格证明文件、技术商务标和价格标，技术商务标为除价格标组成外的所有内容，且技术商务标和价格标分开密封。技术商务标不得含价格标报价，否则作废标处理。

11.3资格证明文件的组成

- 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件,法定代表人授权委托书原件及委托代理 人身份证复印件（委托代理时必须提供）；(格式见附件)；

- 符合投标人资格条件的审查材料：

- 经有关部门年检通过且在有效期内的营业执照或法人证书复印件；

- b 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

- 参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声 明（格式见附件）；

- d.无围标串标等负面行为承诺书（格式见附件）；

- e.信用记录：投标人提供投标截止前五个工作日内的查询信息：查询渠道：“信用中国” （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）任意一处即可，最终审查以 代理机构查询的最新信息为准。

- 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）要求， 采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 (1).信用信息查询的截止时点：投标截止时间前 1 个工作日查询；

- .查询渠道： 信用中国（www.creditchina.gov.cn）； 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- .信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、 签字与其他采购文件一并保存；

- .信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信 行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购 活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在 不良信用记录。

11.4技术商务标的组成

11.4.1投标人资格、资信合格性的有关证明及资料；投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

（1）投标书

（2）授权委托书

（3）投标综合说明

简述本工程概要，列出监理班子成员、计划配备的检测设备、办公和交通工具一览表。

简介本单位概况，开业时间、资质、资信情况、技术人员力量和技术设施、监理工程业绩及奖惩情况一览表（应附必要的复印证明材料）、监理班子的组织机构和监理人员名单一览表（姓名、年龄、性别、专业、职称、监理培训、上岗证情况、监理业绩经历）何时可进场履行职责、检测设备、并确定驻地总监及主要监理工程师，总监及主要监理工程师的简历、资历证明等复印件。

（4）监理大纲

- 监理工作概况；

- 监理工作内容和依据；

- 控制工程承包合同、质量、进度、安全文明施工、投资的主要手段和措施；

- 监理工作计划（应包括监理程序、职权、进场到岗计划等）；

- 监理人员工作守则；

- 监理大纲中提出本工程施工的难点、要点和关键部位，以及针对本工程各专业工种交叉施工的监理方法、措施；针对不同标准的特征、特点分别编制的专项监理方案、措施；提出监理旁站方案及关键工序旁站人员的安排；

- 正确处理与施工承包人、招标人、设计单位、上级主管单位的工作关系和廉政措施；

- 对本工程的其他建议、要求；

- 对照评审细则其他要求的说明。

11.5价格标的组成

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）其它投标人认为有必要提供的资料。

【★】注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字并加盖单位公章；其它文件资料均须按采购文件要求加盖单位公章或签字，签章不齐的视同未提供。其中投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

12、投标报价

12.1投标报价应以人民币为结算货币。投标人应根据本招标文件和招标人所提供的图纸、资料及监理内容，按照国家有关取费标准，结合自身监理能力和监理力量进行竞争报价。

投标人应根据本招标文件和相关工程资料及监理范围、内容、监理服务期等，结合自身监理能力和监理力量、经济实力、市场风险的投入以《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670 号）文件规定收费标准报的计算、报价。本项目第一标段报价最高限价为人民币75.0579万元；第二标段报价最高限价为人民币46.3021万元（本工程专业调整系数按0.9，工程复杂程度调整系数按1.0，高程调整系数按 1.0）），投标人的投标报价超过该最高限价时，其投标无效。

- 本项目两标段的报价均按最高限价在下浮 5  %~  8  %的区间内进行报价，否则作无效标处理。

- 如中标，以中标价格签署监理合同，并实行总价包干，监理服务费不因项目的投资变化作出调整。

- 监理服务报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备(仪器)、劳力、利润、税收、招标代理费等以及所有有关的管理费用。

12.2投标人应在投标函和《开标一览表》上写明投标服务的单价和总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

12.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

12.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

12.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

12.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确定的，其投标无效。

【★】12.3 采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。

注:开标时按标段1、标段2的顺序进行，投标单位可参与2个标段的投标，但一家投标单位最多只能允许中一个标段。已中标的投标单位不再参与下个标段的评标与决标。

【★】13、履约保证金

13.1履约保证金：本项目为一标段、二标段。在中标公告期满后，中标人分别向兰溪市农业农村局交纳中标合同价2%（以千为单位）的履约保证金以银行电汇或转账支票形式交纳后开取中标通知书；

13.1.1未按规定交纳履约保证金，将视为中标无效；

13.1.2履约保证金退还；在本项目合同履行完毕后5个工作日内凭相关票据无息退还。

14、投标有效期

14.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

15、投标偏离及建议

15.1 投标人如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

15.2 投标人可以在投标文件中对采购项目的要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的响应要求，并且使招标人满意。

16、 备份文件格式：

### 16.1 投标人应参照采购文件中第八章提供的“投标文件格式”填写并装订。

### 16.2 分别将第一标段的技术商务标、价格标和第二标段的技术商务标、价格标的所有标书均在政采云系统上传。备份的投标文件邮寄给浙江中信工程咨询有限公司备用。

### 四、本项目实行电子投标。

### 17、投标人应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件两类：

17.1电子响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。

17.2以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以介质是U盘或DVD光盘存储形式提供。每个标段数量为1份。

17.3响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。顺位在先的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

★未传输递交电子响应文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

18“电子加密响应文件”的上传、递交：

18.1.投标人应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

18.2.“电子加密响应文件”成功上传递交后，投标人可自行打印响应文件接收回执。

19、“备份响应文件”的密封包装、递交：

19.1投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质是U盘或DVD光盘存储的 “备份响应文件”（每个标段一份）；

19.2“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收；

19.3通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- 20、投标文件的密封和标记

- 20.1投标人线上制作的投标文件，采用 CA 数字证书进行电子签章及加密。

- 20.2投标人邮寄及现场递交的备份电子投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称、标段名称、项目编号等，并封口处加盖公章。

- 21、投标地点和时间

- 21.1投标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/ ）在线投标 。

- 21.2 投标截止时间：2021年7月9日09时30分。

- 21.3投标截止前，允许投标人补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

五、联合体投标

20.本项目不接受联合体投标

六、关联企业投标

21.1本采购文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

- 【★】21.2关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

- 关联企业中，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术商务标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

- 21.3除21.2所述情形之外的关联企业允许同时投标。

- 21.4多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，比照本条第2项处理。

七、转包与分包

22.1本项目不允许转包。

22.2本项目不可以分包。

八、特别说明：

【★】23.1直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

【★】23.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

【★】23.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

【★】23.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、中止电子交易活动的情形

出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定启用备份响应文件形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

十、电子投标特别提醒

- （一）请所有投标人在政采云系统准时参加线上开标活动,并且要求法定代表人或授权委托人全程在线。

- （二）投标截止时间后，招标人将线上开启解密，投标人需及时用 CA 锁在线解密，解密时间为半小时，逾期解密，投标人自行承担风险。

- （三）解密投标文件的 CA 锁必须跟制作投标文件的 CA 锁为同一个， 否则将导致解密失败。

- （四）若解密失败，且投标人未按要求提供备份电子投标文件，将导致废标。

- （五）中标人还需将纸质版投标文件(一正三副)邮寄到浙江中信工程咨询有限公司留档备用,纸质版投标文件由资格证明文件、技术商务标、价格标三部分组成，并且分别胶装成册。纸质投标文件必须跟上传到政采云系统的电子加密文件一致，并且均需加盖单位公章。

第五章  开标和评标须知

一、开标

- 1.1、疫情期间：开标现场人员由项目经办人 1 名、代理监督人员 1 名、采购人（采购人代表和采购人监督人员各 1 名）及评审专家组成。所有人员进入评标室前均须测量体温，经酒精消毒，领取医用一次性口罩、手套并佩戴完毕。

- 1.2 招标人在采购文件规定的时间和地点公开开标，浙江中信工程咨询有限公司将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内。

二、评标委员会

2.1 组织评标程序

- 2.1 招标人将根据招标采购项目的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 2.2 评标委员会评审程序

- 2.2.1 在评审专家中推选评审小组组长

- 2.2.2 评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明 等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 2.2.3 评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

- 2.2.4 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对符合性审查合格的供应商投标文件进行评估，综合比较并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 2.2.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。供应商授权代表须通过政采云线上或指定的电子邮箱、传真号码等作出澄清、说明或者补正。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

- 3.1 开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，文件是否恰当地签署。

- 3.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 3.3在详细评标之前，根据本须知第3.4条的规定，采购人要审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“★”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质性的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

- 3.4 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或无效：

3.1未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假数据的（含中标后查实的）。

3.2投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键词迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3.3借用或冒用他人名义或证件投标的。

3.4投标人逾期上传电子投标文件。

3.5未按采购文件的要求签字或盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字）。

3.6参投项目的技术商务或价格与招标文件偏离的部分，不能使采购单位满意，或实质上不响应采购文件的。

3.7资格证明文件或技术商务标中体现或包含报价内容。

3.8投标中不同投标方的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

3.9投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

3.10投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的。投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

3.11未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.12投标人的报价超过限价的和其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

4、投标文件的澄清

在评标期间，招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

5、对投标文件的评估和比较

5.1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

5.2 若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间出现有效供应商不足3家的，将依法重新组织采购活动或按规定向同级财政部门说明情况，申请采用原方式采购或者其他采购方式组织采购。其它采购方式组织采购具体指本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，提交投标文件或经评审实质性响应招标文件的供应商只有两家的，经评标委员会认定，招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，报同级财政部门批准后，此招标文件可视为竞争性谈判文件，同时评标办法转为竞争性谈判成交原则，相应的投标文件可视为谈判响应文件，原评标小组改 为竞争性谈判小组，可继续进行竞争性谈判。

5.3 在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，先评技术商务标（含资信与服务），对合格的投标人进行技术商务分计算，再评价格标，审查价格标及其组价是否合理,最后按技术商务标、价格标情况，对招标项目做出评标结论，按本项目评标办法细则确定为中标人。（《评标细则》见后）。

注:开标时按标段1、标段2的顺序进行，投标单位可参与2个标段的投标，但一家投标单位最多只能允许中一个标段。已中标的投标单位不再参与下个标段的评标与决标。

6、保密

6.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因，不退还投标文件。

7、定标

7.1 评标结束后，由采购人确认评标结果并报兰溪市政府采购监督管理办公室备案，中标人应在2个工作日内向招标人领取《中标通知书》。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

7.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

8、签订合同

8.1第一标段和第二标段的中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 8.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

- 第六章 评标细则

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及兰溪市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

一 、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，5人或5人以上单数。

二 、评（定）标方法

本次评标采用综合评分法，评标委员会首先对投标文件的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应采购文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格投标人，先评技术商务标得分(含资信与服务)后再开价格标。开标顺序：先开启第一标段技术商务标和价格标评标工作，结束后再开启第二标段的技术商务标和价格标评标。投标单位可参与2个标段的投标，但一家投标单位最多只能允许中一个标段。已中标的投标单位不再参与下个标段的评标与决标。本次招标采购技术商务分为80分，价格分20分。取合格投标人中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，对合格的投标人进行价格分计算，以两项总分最高为中标人。(总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分与投标报价都相同的，按技术商务分高低顺序排列；技术商务分也相同，抽签决定中标人。)中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推或重新招标。

三、技术商务标评定（满分为80分）

（1）技术商务分设置为80分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术商务标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术商务标（含资信业绩和后续服务）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

（2）评分标准

| 评标项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 监理资源配置（包括总监）0-20分 | - 投标人具有监理综合资质或水利工程施工监理甲级资质的得3分； - 投标人具有水利工程施工监理乙级资质的得2分； - 投标人具有水利工程施工监理丙级资质的得1分； （需要提供资质证书复印件并加盖公章，否则不得分）。 | 0-3分 |
|  | 企业在2016年1月1日以来连续3年获得过省级及以上的水利行业优秀企业的得3分，没有不得分。 | 0-3分 |
|  | - 拟担任项目总监理工程师具有水利专业类高级职称的得 2分； - 拟担任项目总监理工程师具有水利专业类中级职称的得 1分； 【证明材料：职称证书复印件并加盖单位公章】 | 0-2分 |
|  | 投标人通过 ISO 三体系论证（质量体系、环境体系、安全体系）且在有效期内的得 3分（须提供证书复印件，未提供的不得分）。 | 0-3分 |
|  | 投标人自2016年1月1日以来承担过类似项目业绩且投资在500万（含）以上的工程监理业绩的，每一个得1分；本项最高得3分。 业绩的证明材料指：须同时提供中标通知书、监理合同以及验收合格资料，若工程规模、特征等无法认定的，还需提供初步设计批复。时间以签订监理合同为准。（与上述总监业绩不重复计分） | 0-3分 |
|  | 拟担任项目总监自 2016 年 1 月 1 日以来以总监身份承担类似项目业绩且投资在500万（含）以上的工程监理业绩的一个得3分；本项最高得3分。 业绩的证明材料指：须同时提供中标通知书、监理合同以及竣工验收记录表或竣工备案表，必须有一项资料能体现项目总监身份。若工程规模、特征等无法认定的，还需提供初步设计批复。时间以签订监理合同为准。（其他业绩不得分） | 0-3分 |
|  | 投标人具有市场监管局颁发的“守合同重信用”AAA的企业得3分，其余均不得分。 | 0-3分 |
| 技术方案 （60分） | 总体监理范围和总体监理服务内容是否满足招标文件的要求，监理依据是否充分；监理机构设置是否满足工程监理需要，监理人员岗位职责是否明确；监理工作程序、方法、手段和制度是否科学合理。 | 5-14分 |
|  | 针对本项目的重点、难点分析及相应的处理措施。 | 3-10分 |
|  | 四控制二管理一协调是否具有针对性；合同管理、信息管理、环境保护的管理措施是否具有针对性。。 | 3-10分 |
|  | 文明施工、安全生产的控制措施；核定实际完成工程量的方法是否可行，其准确性的保证措施是否有力。 | 2-8分 |
|  | 协调管理工作采用的措施、现场安全、文明施工的管理措施是否全面。 | 2-8分 |
|  | 投入的监理力量的投入是否满足工程的需要（包括监理人员配置、检测仪器和工具） | 3-10分 |

四、价格标（满分为20分）

- 1、价格标的开启：技术商务投标人确定后，将开启投标人的价格标，公开宣读并由投标人确认。

（1）对通过技术商务标评审的有效投标报价（不含区间范围外的报价）进行一次算术平均，平均值为A(四舍五入，精确到元）。

（2）按最高限价在5%~8%中随机抽取一个下浮系数。（招标人代表先抽取一个整数，如招标代表人抽取8%，小数位不再抽取。下浮系数小于8%的，由招标人代表在0.0~0.9之间抽取一个小数位，整数与小数相加为下浮系数）。

（3）评标基准价=【A值+最高限价（1－下浮系数）】÷2（四舍五入，精确到元）

各投标报价与评标基准价相比，当投标人报价与评标基准价相同，得满分20分，每高于评标基准价1个百分点扣1分，每低于评标基准价1个百分点扣0.5分，以此类推（非整数部分采用直线插入法计算）；扣完为止，不到扣。

公式为：①当投标报价大于评标基准价时：

报价得分=20－（投标报价－评标基准价）/评标基准价×100×1

②当投标报价小于评标基准价时：

报价得分=20－（评标基准价－投标报价）/评标基准价×100×0.5

- 五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 4.3根据《中华人民共和国财政部令第87号》第六十条规定：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

- 六、总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分= 技术商务得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。

第七章  合同条款

- 协议书

委托人（全称）：                                  签订地点：    浙江兰溪

监理人（全称）：                                  签订时间： 2021 年    月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关政府采购法规，甲乙双方按照               （项目名称）采购结果，签订本合同：

一、合同文件组成及解释顺序：采购文件及其补充文件、询标承诺、技术澄清、投标文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模：

4、工程概算投资额：

三、词语限定：协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

四、组成本合同的文件

（1）协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及附录

（4）招标文件及其附件

（5）专用合同条款及其附件

（6）通用合同条款

（7）技术标准和要求

（8）图纸

（9）其他合同文件

（10）附录，即：

附录A、B相关服务的范围和内容

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名： 		，

身份证号码：               ，

注册号： 	。

##### 六、签约酬金

签约酬金（包括保修阶段服务酬金）（大写）： 	（¥	）。包括：

1、监理酬金： 	。

2、相关服务酬金： 	/	。

其中：

1、勘察阶段服务酬金： 	/	。

2、设计阶段服务酬金： 	/	。

3、保修阶段服务酬金： 	/	。

4、其他相关服务酬金： 	/	。

七、期限

  - 监理期限：                          。监理服务期以监理机构成立，监理人员进场且经招标人确认后开始计算监理服务期。

  - 相关服务期限：

- 勘察阶段服务期限自 / 年  /月  /日始，至  /年  /月  /日止。

- 设计阶段服务期限自 / 年  /月  /日始，至  /年  /月  /日止。

- 保修阶段服务期限自 / 年 /月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

- 其他相关服务期限自 / 年 /月  /日始，至  /年  /月  /日止。

八、双方承诺

  - 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

  - 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料并按本合同约定支付酬金。

九、合同订立

1.订立时间： 	年 	月 	日。

2.订立地点： 	。

3.本合同一式 	份，具有同等法律效力，委托方 	份，监理人 	份。

委托人： （盖章）		   监理人：（盖章）

地址： 	                	           地址：

邮政编码： 		  邮政编码：

法定代表人或其授权	  法定代表人或其授权

代理人：（签字）		 代理人：（签字）

开户银行： 		  开户银行：

账号：                               账号：

电话：                                电话：

传真：                                    传真：

电子邮箱：                                电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用                              。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：                                。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：                                             。

2.1.2 监理工作内容还包括：                                       。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：                                             。

2.2.2 相关服务依据包括：                                         。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：                                   。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：                                      。

- 在涉及工程延期      天内和（或）金额       万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                     。

2.4.5监理人实行持证上岗，在有关部门进行检查、考核时，现场监理人员须持岗位证接受检查、考核。总监每月在工地上的天数不得少于22天，其他监理人员在岗必须达到85%以上。总监在工地上的天数如少于22天的，按1000元/天在委托人的履约保证金中予以扣除；其他监理人员在岗率如少于85%的，按500元/人在委托人的履约保证金中予以扣除。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：                                  。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：                          。

监理人应在本合同终止后         天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：               。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：               ，比例为：             ，汇率为：            。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 |  |  |  |
| 第二次付款 |  |  |  |
| 第三次付款 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：                                 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第        种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向        人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为       %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                                                        。

9. 补充条款                                                          。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                                               。

A-2 设计阶段：                                 。

A-3 保修阶段：                        。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                         。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

## 廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 	（项目名称）的项目法人

（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的建设方 		（建设单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

##### 发包人和承包人双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

- （2）严格执行 	（项目名称）监理合同文件，自觉按合同办事。

- （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规 定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违 纪行为。

- （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告 知处理结果的权利。

##### 发包人的义务

- （1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销 任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

- （2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- （3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作 安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

- （4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务 等经济活动等。

- （5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买 合同规定外的材料和设备。

发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

##### 承包人的义务

- （1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- （2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

- （3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- （4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

##### 违约责任

- （1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织 处理；

- （2）涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- （3）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织 处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；

##### 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人与承包人签署之日起至该工程项目完工验收后止。

7.本合同作为 	（项目名称）监理合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人： 	（盖单位章）	承包人： 	（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人： 	（签字）	法定代表人或其授权委托人： 	（签字）

年 	月 	日		 	年 	月 	日

发包人监督单位：（盖单位章）	承包人监督单位：（盖单位章）

第五部分	监理服务标准、要求

1.建设监理规范

1.1《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）

1.2浙江省《建设工程监理工作标准》（DB33/T1104-2014）

1.3《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)

1.4招标人提出的其他要求：

1 基本工作要求与标准：

（1）监理人应按合同约定的时间、组织形式、人员数量与要求在现场派驻项目监理机构，按合同约定配备满足监理工作需要的检测设备和工器具。

（2）监理人在建设工程监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知委托人。

（3）监理人调换总监理工程师的，事先应征得委托人同意；调换专业监理工程师的，总监理工程师应书面通知委托人和施工承包人。

（4）项目监理机构在开工前应协助委托人优化、分解工程质量、进度、造价控制目标及安全文明施工管理目标。

（5）协助委托人制定、优化本工程的工程管理制度、流程，并在开工前向施工承包人进行监理工作交底，交底应有书面记录，施工承包人的项目经理应在交底记录上签字。

（6）按有关标准规定结合工程实际编制监理规划、监理实施细则、材料见证取样计划、旁站监理方案。

（7）构建工程管理信息平台，在建设工程监理工作范围内，委托人与施工承包人之间涉及本工程的联系活动均通过项目监理机构进行。

（8）每周召开监理例会，组织有关单位研究解决工程建设相关问题；根据工程需要,主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题。负责整理监理例会、专题会议的会议纪要，会议纪要应发放到有关各方，并有签收手续。

监理会议召开前，应及时做好下列准备工作：

①了解上次会议决定的落实情况和存在的问题。

②准备会议资料（监理周报）、确定有关事项的处理原则。

③与有关各方通报情况、交换意见，督促施工承包人递交汇报材料。监理例会应包括以下主要内容：

①检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因。

②检查工程进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施。

③检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施。

④检查安全生产和文明施工情况，针对存在的问题提出整改意见。

⑤检查工程量核定及工程款支付情况。

⑥解决需要协调的有关事项。

⑦其他有关事宜。

（9）审查施工承包人提交的施工组织设计、专项施工方案，符合要求的，由总监理工程师签认后报委托人。施工组织设计和专项施工方案的审查应有书面记录，并纳入监理技术档案。

施工组织设计审查的基本内容：

①编审程序应符合相关规定，内容完整并符合相关要求。

②施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。

③资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足施工需要。

④安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

⑤施工总平面布置应科学合理。专项施工方案审查的基本内容：

①编审程序应符合相关规定。

②方案内容应完整并符合相关要求。

③施工工艺合理、质量安全技术措施可靠。

④应急措施应切实可行。开展方案点评活动：

①由施工现场技术负责人介绍施工组织设计、专项施工方案的内容。

②项目监理机构人员对方案提出相应的意见与建议。

③施工现场技术负责人根据点评意见修改方案。

④项目监理人员熟悉方案内容，督促施工承包人按方案实施。

项目监理机构应要求施工承包人按照已批准的施工组织设计、专项施工方案组织施工。施工组织设计、专项施工方案需要重大调整的，项目监理机构应按程序重新审查。

（10）总监理工程师组织专业监理工程师审查施工承包人报送的开工报审表及相关资料，同时具备以下条件的，由总监理工程师签署审查意见，报委托人批准后，总监理工程师签发开工令。

①施工许可证已办理。

②施工组织设计已由总监理工程师批准。

③施工现场质量、安全管理体系已建立，管理及施工承包人员已到位，施工机械具备使用条件，主要

工程材料已落实。

④现场测量控制基准点已查验并符合要求。

⑤设计图纸已审查并满足施工要求。

⑥设计交底和图纸会审已完成。

⑦进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。

（11）发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：

①委托人要求暂停施工且工程需要暂停施工的。

②施工承包人未经批准擅自施工或拒绝监理人管理的。

③施工承包人未按审查通过的工程设计文件施工的。

④施工承包人未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工或违反工程建设强制性标准的。

⑤施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。

总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得委托人同意。在紧急情况下，未能事先征得委托人同意的， 应在事后及时向委托人书面报告。施工承包人未按要求停工或复工的，项目监理机构应及时报告委托人。

（12）暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况，重点记录直接导致停工发生的原因，施工承包人的人工、设备在现场的数量和状态，必要时留存影像资料。

（13）总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用有关的问题。

（14）因施工承包人原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验收施工承包人的停工整改过程、结果。当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工承包人提出复工申请的，项目监理机构应审查施工承包人报送的复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报委托人批准后签发工程复工令；施工承包人未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工承包人恢复施工。

（15）及时填写、编报监理日志、监理周报、监理月报、工程质量评估报告、监理总结；及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向有关单位、部门移交。

（16）监理人应定期（每季度不少于一次）检查项目监理机构工作质量，并与委托人沟通，持续改进监理工作，检查应形成书面记录。

2质量控制工作要求与标准：

（17）分解质量控制目标，确定可量化考核的质量控制指标，制定相应的控制措施。

（18）组织图纸预会审工作，要求监理人员、施工管理人员开展读图、讲图活动，形成书面意见和建

议，提高图纸会审的针对性和有效性。

（19）对照施工合同约定和有关规定督促施工承包人建立健全现场质量管理体系，包括：

①现场质量管理机构的设置与合同约定及主管部门要求相符。

②质量管理制度、保证体系建立情况。

③专职质量检查人员配备情况，特种作业人员资格证、上岗证情况。

（20）对照施工合同约定和有关规定审查施工分包人资格，包括：

①营业执照、资质证书、安全生产许可证的有效期。

②拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定。

③技术力量和机械设备是否符合工程要求。

④企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员上岗证的有效期。

（21）熟悉现场环境，了解地质条件、工程周边管线和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包人交底，并做好书面交底记录

（22）配合委托人向施工承包人移交测量控制点，并做好书面移交记录。

（23）查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括：

①测量人员的资格证书的有效期。

②测量设备的检定证书的有效期。

③控制桩的校核成果，平面、高程控制网和临时水准点的测量成果。

④检查相应控制点的保护措施。

（24）核查检测机构，核查的内容有：

①检测机构的资质等级及其试验、检测范围。

②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明的有效期。

③负责本工程检测人员的资格证书的有效期。

（25）对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括：

①型号、规格、出厂年限应符合合同约定及施工组织设计的要求。

②计量设备的定期检定证明的有效期。

③定期维修保养记录。

④整机或关键部件检验检测合格的有效期。

（26）按规定进行工程材料、构配件、设备的验收工作，包括：

①审查其质量证明文件的有效性，进口材料、设备需有商检证明。

②审查其品牌、产地、规格、型号是否符合合同约定。

③按合同、规范或标准进行外观质量（包括包装）检查。

④按规定对其采取平行检验或见证取样方式进行抽检。

⑤督促施工承包人做好相关资料的整理工作，必要时留存影像资料。

⑥审查新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及验收标准。

（27）根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况。

①本工程需旁站的关键部位、关键工序有：

□土方回填；□混凝土灌注桩浇筑；□地下连续墙；□土钉墙；

□后浇带及其他结构混凝土浇筑；□防水混凝土浇筑；

□卷材防水层细部构造处理；□钢结构安装；

□梁柱节点钢筋隐蔽过程；□预应力张拉；□装配式结构安装；

□钢结构安装；□网架结构安装；□索膜安装。

②旁站时，应从人员、机械、材料、方法、环境等五方面跟班监督。

③实施旁站过程中，发现施工违反强制性标准的，应责令施工承包人立即整改，发现施工已经或者可能危及工程质量的，应及时向总监理工程师报告，由总监下达局部工程暂停令，或采取其他应急措施。

④旁站结束，应做好旁站记录。

（28）对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括：

①按图纸、规范、标准和施工方案的实施情况。

②材料、设备、构配件使用情况。

③施工现场管理人员到位情况。

④特种作业人员上岗资格。

⑤施工环境情况。

监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时做出处置。

（29）按合同约定进行样板引路。

①根据设计文件、规范、合同要求确定实施样板引路的工序。

②项目监理机构提出正面样板要求，包括文字、数据、图片或影像。

③项目监理机构向施工现场管理人员交底。

④施工承包人在现场制作工序样板。

⑤委托人、施工承包人与项目监理机构验收样板，签认样板确认单。

⑥项目监理机构按样板进行工序验收。

（30）按合同约定进行实测实量。

①根据设计文件、规范、合同要求确定实测实量的工序、抽样比例。本工程要求监理实测实量抽样比例为：□10%；□20%；□30%。

②项目监理机构向施工现场管理人员交底，提出预控措施。

③施工承包人对已完成工序进行自检，提交实测数据。

④项目监理机构按确定的抽样比例进行实测实量。

⑤根据实测实量结果检查管理动作与过程，提出改进措施。

（31）对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，提出验收意见，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对分部工程质量进行验收，符合要求后予以签认。

（32）监理人发现施工存在质量问题的，应及时记录，并签发监理通知单，责令施工承包人整改。整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

（33）对现场功能性试验进行监督，审查试验报告的符合性。

（34）审查施工承包人提交的单位工程完工验收报审表及竣工资料，组织工程完工预验收，住宅工程应按规定进行分户验收，存在问题的，应要求施工承包人及时整改并进行复查；符合要求的，总监理工程师应签发单位工程完工验收报审表。

（35）工程完工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经总监理工程师和监理人技术负人审核签字后报委托人。

（36）参加由委托人组织的完工验收，并提供相关的监理资料，对验收中提出的整改问题，督促施工承包人及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在《单位工程质量完工验收记录》中签署意见。

（37）审查并签署施工承包人提供的竣工图。

3造价控制工作要求与标准：

（38）工程造价控制应执行建设工程施工合同中所约定的合同价、单价、工程计量规则和工程款支付方式。

（39）工程计量原则上每月一次，仅对已完成且质量合格的施工内容进行计量。特殊项目或不可预见事件引起工程量的变化，应会同相关单位进行计量，计量方法应协商确定。

（40）对施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报委托人审批，根据委托人的审批意见签发工程款支付证书。审核工程款支付额度时，应按合同约定扣除相应的款项；合同约定计入工程款的工程变更、索赔款项，项目监理机构应予以计算。

（41）工程计量与工程款支付的审核应在施工合同约定的时限内完成。

（42）项目监理机构应及时建立月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析， 并在监理月报中向委托人报告。

（43）项目监理机构应及时建立工程款支付台帐，按合同约定控制工程款支付限额，严禁超付。

（44）项目监理机构应督促施工承包人进行工程场地原始标高测量工作，做好书面记录并由委托人、施工承包人、项目监理机构会签。

（45）项目监理机构应客观、公正地按合同约定签认工程联系单，写明事件发生的时间、部位、原因和影响的工程量，必要时留存影像资料。

（46）项目监理机构应及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，为造价控制提供依据。

（47）项目监理机构应根据合同约定，审查施工承包人提交的完工结算资料，对资料的真实性、完整性、时效性、准确性提出审查意见；根据合同约定，审查施工承包人提交的完工结算申请并报委托人，签发完工结算文件和最终的工程款支付证书。

4进度控制工作要求与标准：

（48）项目监理机构应对工程进度控制目标进行分解，明确项目里程碑事件的时间节点。

（49）项目监理机构应审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划， 审核的基本内容包括：

①进度计划与施工合同中工期约定的符合性。

②主要工程项目的完整性。

③进度计划是否符合分期施工、分批动用和配套动用的要求。

④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性。

⑤各专业进度计划的协调性。

⑥施工顺序是否满足施工工艺要求。

⑦施工承包人员、工程材料、构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划是否满足进度计划需要。

⑧施工进度计划是否符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

（50）项目监理机构应检查进度计划的实施情况，记录实际进度及其相关情况，如发现实际进度与计划进度不符时，应指令施工承包人采取调整措施；当实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发监理通知单要求施工单位采取调整措施，总监理工程师应向委托人报告工期延误风险；必要时召开有关责任方参加的专题会议，确定采取的措施，由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送委托人。

（51）由于非施工承包人原因导致实际进度滞后于计划进度时，项目监理机构应审查施工承包人报送的工期延期申请，总监理工程师批准后，报委托人。

（52）项目监理机构定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、取得的效果、相关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。

5安全监理工作要求与标准：

（53）施工安全监理应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。

（54）项目监理机构应履行建设工程安全生产管理法定职责，总监理工程师对项目监理机构的施工安全监理工作负责。

（55）项目监理机构应建立施工安全监理工作制度，包括：

①方案审查核验制度。

②特种作业人员核查制度。

③施工现场安全检查制度（含安全周检、月检、专项检查等）。

④专题会议制度。

⑤报告制度。

⑥资料管理制度。

⑦其他为落实安全监理工作必需的制度。

（56）项目监理机构应对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。

（57）危险性较大的分部分项工程施工前，项目监理机构应审查施工承包人报送的专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查施工承包人组织专家进行论证、审查情况；

应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

（58）项目监理机构应检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许可证、现场专职安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书等。

（59）项目监理机构应要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承包人建立检查分包人的安全生产规章制度。

（60）项目监理机构应对施工承包人报送的建筑起重机械安拆报审表及所附资料进行审查，符合要求的，由施工承包人向当地建设行政主管机构办理告知手续后，方可进行安装或拆卸。起重机械设备安装前， 项目监理机构应对设备基础进行验收；在安拆、加节和机械附着部位作业过程中，应实施旁站，并填写旁站记录；安装、加节作业完成后，按相关要求进行资料核查，参加施工承包人组织的验收，并在建筑起重机械验收记录上签署意见；监督施工项目部在建筑起重机械验收合格30天内到建设行政主管部门备案，领取使用登记牌。

（61）项目监理机构应对施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况进行核查，发现施工现场特种作业人员无证操作的，应立即口头制止，并要求施工项目部撤出无证人员；施工项目部不执行口头指令的， 监理人员应立即签发监理通知单，要求施工承包人执行，并报告总监理工程师。

（62）项目监理机构应对钢管、扣件、安全网进行检查，当发现材料不合格时，应立即指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。

（63）项目监理机构应在施工承包人自检合格的基础上，对模板支撑体系、自升式模板体系、落地式脚手架、悬挑脚手架、工具式脚手架、临时用电和基坑支护等重要的安全设施进行检查或验收。

（64）项目监理机构应依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程作业进行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。

（65）项目监理机构应定期组织安全生产检查，监理人员应对施工现场安全生产状况进行巡视，并做好书面记录，发现安全隐患的，项目监理机构应及时向施工承包人发出监理指令，要求其立即整改。

（66）项目监理机构在监理例会上，应组织检查上一次例会确定的安全生产事项的落实情况，分析未落实事项的原因，提出监理意见，并共同确定下一阶段施工安全生产管理工作内容。

（67）项目监理机构应按规定程序向委托人或建设行政主管部门报告安全监理工作：

①项目监理机构应每月总结施工现场安全生产的情况，并写入监理月报，向委托人报告。

②针对施工项目部的安全生产状况和对监理指令的执行情况，总监理工程师认为有必要时，可编制施工安全监理专题报告，报送委托人。

③当施工项目部不执行项目监理机构的整改指令时，项目监理机构应及时报告委托人，以电话形式报告的应有通话记录，并及时补充书面报告。

④总监理工程师签发工程暂停令应及时向委托人报告。

⑤当施工承包人拒不执行工程暂停令时，总监理工程师应向委托人和建设行政主管部门报告。

（68）项目监理机构应开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应签发施工现场安全隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单，要求施工承包人进一步整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关部门报送监理报告。

（69）现场发生安全事故时，项目监理机构应立即签发工程暂停令，督促施工承包人迅速保护现场， 抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料，参与、配合事故调查和处理。事故调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，检查施工承包人落实情况，审查施工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。

（70）项目监理机构应核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全生产措施费用支付申请，并签署意见。

6合同管理的工作要求与标准：

（71）项目监理机构应跟踪合同执行情况，加强预控，采取措施防止合同执行偏差的发生。

（72）项目监理机构需要对分包人发出管理指令的，应通过施工承包人实施。

（73）项目监理机构应按委托人授权对工程变更提出评估意见，包括：

①工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度。

②工程变更引起的增减工程量。

③工程变更引起的费用变化。

④工程变更对工期的影响。

（74）项目监理机构应按委托人授权组织委托人、施工承包人按施工合同约定协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。督促施工承包人按会签后的工程变更单组织施工。当工程变更涉及消防、人防、环保、节能、结构等内容的，应按规定经有关部门重新审查。

（75）项目监理机构应按委托人授权在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的计价原则、方法或价款。

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；

②合同中有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，总监理工程师应与委托人、施工承包人就工程变更价款进行充分协商达成一致；如双方达不成一致，由总监理工程师按照成本加利润的原则确定工程变更的合理单价或价款，如有异议，按施工合同约定的争议程序处理。

（76）项目监理机构应将已批准的工程变更内容在图纸中进行登记和标识。

（77）项目监理机构应按委托人授权处理费用索赔，包括：

①对可能导致索赔的原因有充分的预测和防范。

②通过合同管理防止索赔事件的发生。

③对已发生的索赔事件及时采取措施，以降低影响及损失。

④及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供依据。

⑤主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见，严禁仅简单签署“情况属实，请甲方认可”。

（78）项目监理机构应按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括：

①签署工程临时延期报审表，并通报委托人。

②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人。

③按施工合同约定处理工期延误。

（79）项目监理机构应调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。

（80）项目监理机构应按施工合同约定组织委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事宜。

2.施工技术规范

本项目工程监理执行国家和省、市现行的所有有关规范和技术标准。

第八章  投标文件格式

1、资格证明文件的组成

- （1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件,法定代表人授权委托书原件及委托代理 人身份证复印件（委托代理时必须提供）；(格式见附件)；

- （2）符合投标人资格条件的审查材料：

- a.经有关部门年检通过且在有效期内的营业执照或法人证书复印件；

- b.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

- c.参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声 明（格式见附件）；

- d.无围标串标等负面行为承诺书（格式见附件）；

- e.信用记录：投标人提供投标截止前五个工作日内的查询信息：查询渠道：“信用中国” （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）任意一处即可，最终审查以 代理机构查询的最新信息为准。

2、价格标：

（1）投标函（详见格式）；

（2）开标一览表；

（3）中小企业声明函；（如有）

（4）其它投标人认为有必要提供的资料。

3、技术商务标：

- （1）法定代表人资格证明书（详见格式）

- （2）授权委托书（详见格式）

##### （3）营业执照、资质证书副本复印件，派驻本工程的相关人员（项目总监、专业监理工程师、监理

##### 员） 的监理工程师注册证书、职称证书、岗位证书复印件；拟派项目总监由当地社保机构出具的在本项目投标截止日前6个月内的连续3个月及以上的社保缴纳个人清单（缴费单位和投标人名称必须一致）；自行提供投标人及拟派总监理工程师）在水利建设市场无公告期内的不良行为记录的承诺书（加盖单位公章）；

（4）投标综合说明

1.企业概况

2.监理过类似工程的合同一览表（详见格式）以及目前正在监理的工程一览表（详见格式）；

3.派驻本工程的基本人员配备表（详见格式）；

4.派驻本工程的监理机构组织形式和人员，总监理工程师、各专业监理工程师的简历表（详见格式）； 总监理工程师监理过类似工程一览表（详见格式）；

5.关于总监理工程师现场到位率的承诺（详见格式）；

6.相关资信业绩材料的复印件[请投标人确保资料的清晰度，以免造成不必要的失分。

（5）技术标监理规划和监理大纲

1.监理工作概况；

2.监理工作内容和依据；

3.控制工程合同、质量、进度、安全文明施工、投资的主要手段和措施；

4.监理工作计划；

5.监理人员工作守则；

6.监理大纲中对本工程施工的难点、要点和关键部位，针对本工程各专业工种交叉施工的监理方法、措施；针对不同标准的特征、特点分别编制的专项监理方案、措施。监理旁站方案及关键工序旁站人员的安排；

7.正确处理与施工承包人、招标人、设计单位、上级主管单位的工作关系和廉政措施；

8.对本工程的其他建议、要求。

9.投入本工程检测仪器、设备汇总表。

投 标 函（第一标段/第二标段）

致： （招 标 人 名 称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的 	招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、服务标准及其他有关文件后，我方愿以《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （发改价格【2007】670 号）文件规定收费标准，监理服务费投标报价为           万元，负责本工程的总监理工程师是________、监理人数为 _____人，监理服务期为____，工程质量控制目标为________。

- 我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

- 如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签定监理合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

- 我方承认该投标函格式为投标书的组成部分。

- 本投标函自递交你方之日起  90	天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为监理合同文件组成部分。

投标单位（盖章）：	法定代表或其授权委托人（签字）：

联系人：	联系地址：

电话：	邮编：

开户银行：	账号：

年	月	日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地      址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓      名：           性别：     年龄：      职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我                 (姓名)系                    (投标人名称)的法定代表人，现授权委托(投标人名称)                  的(姓名)               身份证号码             为我公司代理人，该代理人有权在                     的投标活动中，以我单位的名义签署投标书及在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和代表与之有关的一切事务我单位均予以承认。

被授权人身份证复印件：

法定代表人（签字）：

单位名称（盖章）：

地址：

日期： 年    月     日

a.经有关部门年检通过且在有效期内的营业执照或法人证书复印件；

- b.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，格式如下：

- 履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明

- 兰溪市农业农村局：

- 若我单位有幸成为                （项目名称）的中标单位，我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格 等责任。

- 特此声明

- 投标人全称（公章）：

- 法定代表人或委托代表人（签字或盖章）：

- 年 月 日

- c.参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声 明，格式如下：

- 参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 兰溪市农业农村局：

我单位在参加                （项目名称）的投标活动前三年内（开标之日往前推 算），在经营活动中没有重大违法记录。如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格等责任。

特此声明

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代表人（签字或盖章）：

年 月 日

无围标串标挂靠等负面行为承诺书

（招标人名称）：

我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人的合法权益。

三、如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标行为，将承担被执行失信惩

戒并被依法追究相关责任的后果。

单位名称：             	（盖单位章）

法定代表人：        	（签字）

日期：    年   月    日

开标一览表（             标段）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 我方愿以《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （发改价格【2007】670 号）文件规定收费标准，监理服务费投标报价为 万元。 |
| 备注 | - 如中标，以中标价格签署监理合同，并实行总价包干，监理服务费不因项目的投资变化作出调整。 |

投标人名称（盖章）：_________________________    日  期：________________

投标人法定代表人（签字）：

委托代理人签字：________________                 职  务：

投标声明书

致：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

企业已完成类似工程监理合同一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 工程等级 |  |  | 工程造价 |  |
| 开竣工日期 |  |  | 监理服务费 |  |
| 项目总监理工程师 |  |  | 监理人员总数 |  |
| 结构形式 |  |  |  |  |
| 受奖罚情况 |  |  |  |  |
| 监理主要内容： |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 联系号码 |  |  |  |
|  | 传真号码 |  |  |  |

企业目前正在监理的类似工程合同一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 工程等级 |  |  | 工程造价 |  |
| 开工日期 |  |  | 预计完成时间 |  |
| 项目总监理工程师 |  |  | 监理人员总数 |  |
| 结构形式 |  |  |  |  |
| 监理主要内容： |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 联系号码 |  |  |  |
|  | 传真号码 |  |  |  |

投标人基本情况表

投标人名称（公章）：

| 注： 1、单位性质指企业或事业； 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 联系人 |  |
| 成立时间 |  | 传真 |  |
| 开户银行 及账号 | 开户行： | 邮政编码 |  |
|  | 账号： | 单位性质 |  |
| 法人证书登记号 |  | 注册资本 (万元) |  |
| 经营 范围 |  |  |  |
| 企业现有的 资质证书 |  |  |  |
| 单位优势及特点 |  |  |  |
| 近三年的年营业总额 |  |  |  |

2、此表仅供参考，可自行制作。

法定代表人或委托代理人（签字）：

年  月   日

派驻本工程的基本人员配备表

工程名称：

| 序号 | 姓 名 | 职位 | 人员个数 | 岗位配备 | 要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：该表为本工程派驻的基本人员配备表，派驻的人员必须要有该表规定的要求和人数，  并附相关人员的监理工程师注册证书、职称证书、岗位证书，总监由当地社保机构出具的在本项目投标截止日前6个月内的连续3个月及以上的社保缴纳个人清单。

## 派驻本工程监理人员汇总表

工程名称：

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员如要更换，需经招标人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

派驻现场监理人员监理表

工程名称：

| 姓 名 |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文 化 程 度 |  | 技 术 职 称 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕 业 时 间 |  |
| 现 任 职 务 |  | 从事监理工作时 间 |  |
| 监理培训证书号 |  | 监理工程师证书号 |  |
| 工作简历： |  |  |  |

注：每表一人。

## 总监理工程师监理过类似工程一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 工程等级 |  |  | 工程造价 |  |
| 开竣工日期 |  |  | 监理服务费 |  |
| 项目总监理工程师 |  |  | 监理人员总数 |  |
| 结构形式 |  |  |  |  |
| 受奖罚情况 |  |  |  |  |
| 监理主要内容： |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真号码 |  |  |  |

承诺书

致： 	（招 标	人	名	称）

如中标，参与 	的施工监理，我公司将派具有类似监理经验的 	（填写项目总监名称、监理资格证书编号）为本工程的项目总监，并保证项目总监到位率在  %（填百分比）以上即每月不少于  日历天。其他监理人员到位率在  %（填百分比）以上即每月不少于  日历天。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

投标单位：              （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：

日期：     年    月     日

廉政承诺书

（招标人）：

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不以任何理由向招标人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

6、不以任何名义为招标人及其工作人员报销应由招标人单位或个人支付的任何费

用。

7、不以任何理由安排招标人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

8、不为招标人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监

察部门或司法机关调查处理，且我公司自愿停止三年内（自处罚下达之日起开始计算） 的投标资格。

特此承诺。

投标单位：              （盖单位章）

法定代表人（签字）：

日期：     年    月     日

投入本工程检测仪器、设备汇总表

招标人名称：

工程名称：

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 使用情况 | 投入时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

商务技术标自评分表

项目编号：                                         投标单位（盖章）：

| 评标项目 | 评标要点及说明 | 分值 | 自评分 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理资源配置（包括总监）0-20分 | - 投标人具有监理综合资质或水利工程施工监理甲级资质的得3分； - 投标人具有水利工程施工监理乙级资质的得2分； - 投标人具有水利工程施工监理丙级资质的得1分； （需要提供资质证书复印件或扫描件加盖公章，否则不得分）。 | 0-3分 |  |  |
|  | 企业在2016年1月1日以来连续3年获得过省级及以上的水利行业优秀企业的得3分，没有不得分。 | 0-3分 |  |  |
|  | - 拟担任项目总监理工程师具有水利专业类高级职称的得 2分； - 拟担任项目总监理工程师具有水利专业类中级职称的得 1分； 【证明材料：职称证书】 | 0-2分 |  |  |
|  | 投标人通过 ISO 三体系论证（质量体系、环境体系、安全体系）且在有效期内的得 3分（须提供证书复印件或扫描件，未提供的不得分）。 | 0-3分 |  |  |
|  | 投标人自2016年1月1日以来承担过类似项目业绩且投资在500万（含）以上的工程监理业绩的，每一个得1分；本项最高得3分。 业绩的证明材料指：须同时提供中标通知书、监理合同以及验收合格资料，若工程规模、特征等无法认定的，还需提供初步设计批复。时间以签订监理合同为准。（与上述总监业绩不重复计分） | 0-3分 |  |  |
|  | 拟担任项目总监自 2016 年 1 月 1 日以来以总监身份承担类似项目业绩且投资在500万（含）以上的工程监理业绩的一个得3分；本项最高得3分。 业绩的证明材料指：须同时提供中标通知书、监理合同以及竣工验收记录表或竣工备案表，必须有一项资料能体现项目总监身份。若工程规模、特征等无法认定的，还需提供初步设计批复。时间以签订监理合同为准。（其他业绩不得分） | 0-3分 |  |  |
|  | 投标人具有市场监管局颁发的“守合同重信用”AAA的企业得3分，其余均不得分。 | 0-3分 |  |  |
| 技术方案（60分） | 总体监理范围和总体监理服务内容是否满足招标文件的要求，监理依据是否充分；监理机构设置是否满足工程监理需要，监理人员岗位职责是否明确；监理工作程序、方法、手段和制度是否科学合理。 | 5-14分 |  |  |
|  | 针对本项目的重点、难点分析及相应的处理措施。 | 3-10分 |  |  |
|  | 四控制二管理一协调是否具有针对性；合同管理、信息管理、环境保护的管理措施是否具有针对性。。 | 3-10分 |  |  |
|  | 文明施工、安全生产的控制措施；核定实际完成工程量的方法是否可行，其准确性的保证措施是否有力。 | 2-8分 |  |  |
|  | 协调管理工作采用的措施、现场安全、文明施工的管理措施是否全面。 | 2-8分 |  |  |
|  | 投入的监理力量的投入是否满足工程的需要（包括监理人员配置、检测仪器和工具） | 3-10分 |  |  |

- 自评分表得分仅作为评标的参考，不作为投标人的最终得分。

## 政府采购活动现场确认声明书

浙江中信工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加

（编号：            ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 ¨不存在利害关系 ¨存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

备份电子投标文件的密封

备份电子投标文件包装封面格式：

备份电子投标文件

项目名称：                    （第一标段或第二标段）

项目编号：

投标人名称：                （公章）

投标人地址：

法定代表人或授权委托人签字:

在 年 月 日 时 分之前不得启封（开标时间）

年 月 日

国家发展改革委办公厅

关于招标代理服务收费有关问题的通知

2003年9月15日  发改办价格[2003]857号

各省、自治区、直辖市计委、物价局：

为规范招标代理服务收费行为，2002年10月，我委以计价格[2002]1980号文印发了《招标代理服务收费管理暂行办法》（以下简称《办法》）。根据有关方面的意见，为有利于《办法》的顺利实施，现将有关事项通知如下：

- 删去计价格[2002]1980号文第二自然段的内容。

二、将《办法》第十条中“招标代理服务实行谁委托谁付费”，修改为“招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。”

国家发展和改革委员会办公厅

二○○三年九月十五

附件：招标代理服务收费管理暂行办法

第一条 为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条 中华人民共和国境内发生的各类招标代理服务的收费行为，适用本办法。

第三条 本办法所称招标代理服务收费，是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制采购文件(包括编制资格预审文件和标底)，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。

第四条 招标代理机构从事招标代理业务并收取服务费用的，必须符合《中华人民共和国招标投标法》第十三条、第十四条规定的条件，具备独立法人资格和相应资质。

第五条 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，遵守国家法律、法规及政策规定,符合招标人的技术、质量要求。

第六条 招标代理服务应当遵循公开、公正、平等、自愿、有偿的原则。严格禁止任何单位和个人为招标人强制指定招标代理机构或强制具有自行招标资格的单位接受代理并收取费用。

第七条 招标代理服务收费按照招标代理业务性质分为：

(一)各类土木工程、建筑工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带服务的工程招标代理服务收费。

(二)原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务的货物招标代理服务收费。

(三)工程勘察、设计、咨询、监理,矿业权、土地使用权出让、转让和保险等工程和货物以外的服务招标代理服务收费。

第八条 招标代理服务收费实行政府指导价。

第九条 招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式。收费标准按本办法附件规定执行，上下浮动幅度不超过20%。具体收费额由招标代理机构和招标委托人在规定的收费标准和浮动幅度内协商确定。

出售采购文件可以收取编制成本费，具体定价办法由省、自治区、直辖市价格主管部门按照不以营利为目的的原则制定。

第十条 招标代理服务实行"谁委托谁付费"。（国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》将本条修改为"招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。"）

工程招标委托人支付的招标代理服务费，可计入工程前期费用。货物招标和服务招标委托人支付的招标代理服务费，按照财政部门规定列支。

第十一条 招标代理机构按规定收取代理费用和出售采购文件后，不得再要求招标委托人无偿提供食宿、交通等或收取其他费用。

第十二条 招标代理业务中有超出本办法第三条规定的要求的，招标代理机构可与招标委托人就所增加的工作量，另行协商确定服务费用。

第十三条 招标代理服务收费纠纷，依据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规处理。

第十四条 各级政府有关部门或者其授权、委托的单位，按照国务院关于招标投标管理职能分工规定履行监督职能，要求招标投标当事人履行审批、备案及其他手续的，一律不得收费。

违反前款规定，擅自设立收费项目、制定收费标准以及收取管理性费用的，由政府价格主管部门予以处罚。

第十五条 招标代理机构违反本办法规定的，由政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以查处。

第十六条 本办法由国家计委负责解释。

第十七条 本办法自2003年1月1日起执行。国家计委及有关部门，各省、自治区、直辖市价格主管部门制定的相关规定，凡与本办法相抵触的，自本办法生效之日起废止。

附： 招标代理服务收费标准

| 服务费率中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制采购文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）