市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）

（重新招标）

招

标

文

件

项目编号：JHTY2025-ZFCG006-1

项目名称：市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标）

采购单位：金华市梅溪流域管理中心

代理机构：金华天逸工程咨询有限公司

日    期：2025年06月25日

目  录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 招标需求	7

第三章 投标人须知	18

第四章 政府采购政策功能相关说明	37

第五章 评标办法及评分标准	40

第六章 合同主要条款	44

第七章 投标文件格式	54

温馨提示：

投标供应商不得向采购人、政府采购工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！

投标供应商可在政采云平台（https://www.zcygov.cn）进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，投标供应商获取中标资格后应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。

注：请认真阅读此招标文件，并按规定制作投标文件，否则我们的努力将是徒劳。

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况 市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标）招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2025年07月15日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JHTY2025-ZFCG006-1

项目名称：市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标）

预算金额：3095552元

最高限价：3095552元

采购需求：

标项名称：市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标）

数量：1

预算金额（元）：3095552

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标需求

备注：无

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：

（1）企业具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质。

（2）项目负责人为水利水电工程二级（含）以上资格的建造师且无因犯罪被判刑并在刑期内。

（3）企业具备“三类人员”证书：

①企业法定代表人、企业经理（须附任职文件）、企业安全生产副经理（须附任职文件）、企业技术负责人（须附任职文件）A类证书项目负责人B类证书；

②安全生产专职管理人员C类证书。

三、获取招标文件

1.时间：即日起至2025年07月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：95763）。

4.售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月15日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）。

开标时间：2025年07月15日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）按公告上述的要求为供应商依法获取招标文件的方式，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。同时请供应商在参加投标前随时关注项目的更正公告情况。浙江政府采购网上随公告发布的招标文件仅供阅览。（2）本项目为在线电子招、投标项目，不提供招标文件纸质版。（3）企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( http://zfcg.czt.zj.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。（4）根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：金华市梅溪流域管理中心

地 址：金华市安地镇

项目联系人（询问）：傅先生

项目联系方式（询问）：0579-82770126

质疑联系人：范女士

质疑联系方式：0579-82770699

2.采购代理机构信息

名 称：金华天逸工程咨询有限公司

地 址：金华市婺城区王下滩社区贤达路65号

项目联系人（询问）：涂艳菲

项目联系方式（询问）：15906898699

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：0579-82569123

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：金华市财政局政府采购监管处

地 址：金华市双龙南街801号东辅楼

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：   姜峰

联系电话： 13905792828

0579 82391831

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥

联系电话： 15857978811

0579 82999581

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

一、项目采购编号：JHTY2025-ZFCG006-1

二、采购单位名称：金华市梅溪流域管理中心

三、项目名称：市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标）

四、采购内容和服务要求

（一）项目概况

金华市区位于浙江省中部，地处钱塘江中上游，东与义乌市，永康市相 连，南界武义县和丽水遂昌界接壤，西与衢州的龙游界毗邻，北与兰溪市、浦江界交界，市区总面积2044km2，户籍人口92.21万人。

市域内河流均属钱塘江流域，东阳江从东流入市区三江口（燕尾洲），与南来的武义江汇合而成称金华江，向西流入兰江，全长27.4km，流域面积6781.6km²。

东阳江为金华江的主流，发源于磐安县尚湖镇龙乌尖，主流长167.5km，流域面积3378.5km²。

武义江为金华江的主要主流，发源于武义县泉溪镇董源坑，主流全长129.2km，流域面积2520.4km²。

市本级直管河道有东阳江、武义江、金华江，总河长14.45km。堤防总长25.196km。其中东阳江起点为东关大桥，终点为三江汇合口，长度2.9km；武义江起点为孟宅桥，终点为三江汇合口，长度为7.75km；金华江起点为三江汇合口，终点为婺江大桥，长度为3.8km。市本级直管河道堤防（三江）区域为：上浮桥片堤防（东阳江左岸）2.46km，江北堤东阳江段（东阳江右岸）1.6km，城南堤武义江段（武义江左岸）6.3km，多湖片堤防（武义江右岸）7.248km，城南堤金华江段（金华江左岸）3.66km，江北堤金华江段（金华江右岸）3.928km。共计25.196km（本次招标不含河盘桥枢纽管理范围）。

市本级直管河道堤防（三江）清单

| 序号 | 所在河流 | 堤防名称 | 起始位置 | 长度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东阳江左岸 | 上浮桥片堤防 | 东关大桥~燕尾洲 | 2460 |  |
| 2 | 东阳江右岸 | 江北堤东阳江段 | 东关大桥~宏济桥 | 1600 |  |
| 3 | 武义江左岸 | 城南堤武义江段 | 梅溪汇合口~三江口 | 6300 |  |
| 4 | 武义江右岸 | 多湖片堤防 | 孟宅桥~燕尾洲 | 7248 |  |
| 5 | 金华江左岸 | 城南堤金华江段 | 三江口~婺江大桥 | 3660 |  |
| 6 | 金华江右岸 | 江北堤金华江段 | 三江口~婺江大桥 | 3928 |  |
| 合计 |  |  |  | 25196 |  |

（二）服务期限及质量标准

1.质量标准：合格。

2.验收：由采购人组织进行验收。

3.工期：合同签订后1年。市直管堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）服务期从7月16日开始。

五、项目内容及工作要求

1.河道堤防保洁项目

（1）堤身一般保洁：需定期安排人员进行杂草、堤身、水面的日常清理保洁，做到“河道沿线，无明显垃圾堆积、环境脏乱现象”。

（2）河道水面保洁：主要是利用机械或人工对河道水面的垃圾，枯枝落叶，水草等漂浮物进行打捞清理及外运处置，从而保持河道景观，保护河道水环境。包括水面垃圾、水葫芦、杂草打捞，垃圾清运上岸及处置。

（3）迎水坡硬质护坡、马道等硬质路面保洁主要为人工清扫，零星垃圾的处理和迎水坡杂草清理等，以保障河岸整洁。

2.绿化养护项目

养护范围内的苗木、灌木、草皮、地被，应及时浇水、杀虫、施肥、修剪等一年不少于三次养护。对缺损的草皮、乔灌木及花卉及时补植，绿化养护需根据不同绿化植物的生长需要和某些特定要求，及时对植物采取如施肥、浇水、中耕除草、修剪、防治病虫害等技术措施，以确保其能够正常生长，维持良好的工程面貌。

绿化养护标准

| 分类 | 类别 | 养护标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点区域 | 一般区域 |
| 现场基础业务 | 乔木 | 生长旺盛，枝叶健壮，水分充足，无枯死（人工种植乔木枯死需补植同规格、同品种） | 无枯死（人工种植乔木枯死需补植同规格、同品种） |
|  |  | 病虫危害率不超过8%，单株受害率不超过8% | 无大面积病虫害 |
|  |  | 及时清理枯枝、断裂枝条 | 每季度清理一次枯枝、断裂枝条 |
|  |  | 当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝 | 当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝 |
|  |  | 人车通行处及重要部位树头留兜，每半年修整一次、其余时间无杂草、石块等 | 无 |
|  |  | 人车通行处枝条不阻碍人车通行，下缘线高于2m | 无 |
|  |  | 每年保证施有机肥一次，施肥深度不少于30cm | 每年保证施有机肥一次，施肥深度不少于30cm |
|  |  | 冬季防寒刷白一次、不耐寒植物（如海枣等）进行冬季防冻包装 | 冬季防寒刷白一次 |
|  | 造型植物及灌木 | 及时保证水分、无枯死（人工种植部分枯死需补植原规格、品种、造型植物及灌木） | 无枯死（人工种植部分枯死需补植原规格、品种、造型植物及灌木） |
|  |  | 病虫危害率每百平方米不超过8%，单株受害率不超过8% | 无大面积病虫害 |
|  |  | 无枯枝枯叶，无缺苗死苗，无黄土裸露，超长10cm即修剪 | 每年修剪1-2次 |
|  | 绿篱地被 | 多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次 | 无 |
|  |  | 病虫危害率每百平方米不超过5% | 无大面积病虫害 |
|  |  | 绿篱、花丛两侧垂直面修剪整齐美观，平面持基本平整 | 绿篱、花丛两侧垂直面在生长期每季度修剪2次以上 |
|  |  | 无枯枝枯叶，无黄土裸露，无杂草 | 无较大杂草（杂草不高于绿篱） |
|  |  | 纯花坛无残花，无杂草；超长5—10cm即修剪 | 每年修剪2-3次 |
|  |  | 尚未郁闭的花坛，土壤疏松，无杂草 | 每月清理杂草一次以上 |
|  |  | 草边切除整齐、草坪不入花丛 | 无 |
|  |  | 生长旺盛，缺苗、死苗及时更换 | 缺苗、死苗每年补种一次 |
|  |  | 过密花丛及时分栽、老化花丛及时翻种 | 无 |
|  |  | 每季度施肥一次（主要针对长势较差以及观花植物） | 无 |
|  | 草坪 | 及时浇水、无枯死（人工种植部分枯死草坪需补植同品种草坪），总体平整， | 无枯死（人工种植部分枯死草坪需补植同品种草坪） |
|  |  | 抽查的草坪范围杂草率低于3%，纯度达97%以上 | 每月全面清理杂草一次以上 |
|  |  | 外力破坏后三天内修复 | 外力破坏后十天内修复 |
|  |  | 每年至少全面修剪3次以上，其余时间保证草丛不遮盖或者进入路牙（还应注意草坪灯、路灯杆、音箱、垃圾桶等处的草坪也应经常修剪） | 每年全面修剪1-2次 |
|  |  | 病虫危害率每百平方米不超过3% | 无 |
| 绿化 消杀 | 机械操作 | 在进行机械作业时，作业人员佩戴好防护用品，有现场作业标识；作业时间不影响业主的正常生活 | 在进行机械作业时，作业人员佩戴好防护用品，有现场作业标识；作业时间不影响业主的正常生活 |
|  | 病虫害控制 | 针对不同的品种和季节进行病虫害消杀，有完整的消杀及评估记录 | 针对不同的品种和季节进行病虫害消杀，有完整的消杀及评估记录 |
|  |  | 每月进行一次全面预防性消杀，并作记录 | 无 |
|  |  | 消杀药品按照危险物品进行管理 | 消杀药品按照危险物品进行管理 |
| 安全 生产 |  | 安全无事故。 |  |

3.市区堤防管理、河长制应急项目（暂列）、临时零星项目

主要用于堤防管理及河长制工作中出现的应急情况，以保障重要河道的安全运行。根据巡查情况及主管部门的要求，对运行管理过程中发现的局部破损、不平整的护坡、基础等进行翻修的应急处置。 人工单价按280元/日计，按年度实际发生人工费用结算，单价计算未考虑二次搬运，若发生二次搬运，计入人工。

4.临时防洪墙日常运营维护管理

（1）防洪墙防汛演练费用，按照主管部门的要求每年的演练，包括对防洪挡板的整理、搬运、安装和拆卸及运输车辆等。

（2）防汛仓库维护，包括对仓库墙体粉刷、仓库管理及仓库货架等的维护。

（3）防洪墙维修养护。按生产厂家要求对螺栓保护盖、挡板底部安装止水条、紧固螺丝、铭牌和货架绑带、挡板及立柱上的胶条等维护更换。

六、项目概算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 合价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025年 | 2026年1月-7月15日 | 2025年为7.16-12.31 |
| （一） | 河道堤防保洁项目 |  |  |  | 2726251.78 | 1262292 | 1463960 |  |
| 1 | 堤身一般保洁 |  |  |  | 85148.00 | 39425 | 45723 |  |
| 1.1 | 三江河道堤身一般保洁 | m2 | 85148 | 1.00 | 85148.00 | 39425 | 45723 |  |
| 2 | 河道水面保洁 |  |  |  | 2418500.00 | 1119799 | 1298701 |  |
| 2.1 | 三江河道水面保洁 | m2 | 3455000 | 0.70 | 2418500.00 | 1119799 | 1298701 |  |
| 3 | 堤顶硬质路面、迎水坡硬质护坡、杂草清理、马道等人工清扫 |  |  |  | 222603.78 | 103069 | 119535 |  |
| 3.1 | 三江河道堤顶硬质路面、迎水坡硬质护坡、杂草清理、马道等人工清扫 | m2 | 93531 | 2.38 | 222603.78 | 103069 | 119535 |  |
| （二） | 绿化养护项目 |  |  |  | 369918.20 | 171277 | 198641 |  |
| 1 | 三江绿化养护 | m2 | 55460 | 6.67 | 369918.20 | 171277 | 198641 |  |
| （三） | 市区堤防管理、河长制应急项目（暂列）、临时零星项目 | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000 | 0 | 此项不下浮（限额2万，按实结算） |
| （四） | 临时防洪墙日常运营维护管理 |  |  |  | 67543.00 | 67543 |  |  |
| 1 | 防洪墙防汛演练费用 | 项 |  |  | 9700.00 | 9700 |  |  |
| 1.1 | 安装人员 | 工 | 2 | 400.00 | 800.00 | 800 |  |  |
| 1.2 | 普工 | 工 | 10 | 300.00 | 3000.00 | 3000 |  |  |
| 1.3 | 叉车 | 台班 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | 4000 |  |  |
| 1.4 | 进出场费用 | 辆 | 2 | 300.00 | 600.00 | 600 |  |  |
| 1.5 | 应急物资 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000 |  |  |
| 1.6 | 宣传横幅、宣传牌 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300 |  |  |
| 2 | 防汛仓库维护费用 |  |  |  | 19050.00 | 19050 |  |  |
| 2.1 | 仓库墙体粉刷 | 项 | 1 | 4050.00 | 4050.00 | 4050 |  |  |
| 2.2 | 仓库管理 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000 |  |  |
| 2.3 | 仓库货架 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000 |  |  |
| 3 | 防洪墙维修养护 |  |  |  | 38793.00 | 38793 |  |  |
| 3.1 | 胶条 | m | 1630 | 4.00 | 6520.00 | 6520 |  |  |
| 3.2 | 胶条 | m | 177 | 13.00 | 2301.00 | 2301 |  |  |
| 3.3 | 止水海绵 | m | 164 | 100.00 | 16400.00 | 16400 |  |  |
| 3.4 | 轻型扣件 | 个 | 6 | 250.00 | 1425.00 | 1425 |  |  |
| 3.5 | 重型扣件 | 个 | 17 | 300.00 | 5190.00 | 5190 |  |  |
| 3.6 | 紧固螺丝 | 个 | 162 | 15.00 | 2436.00 | 2436 |  |  |
| 3.7 | 铭牌 | 个 | 41 | 30.00 | 1230.00 | 1230 |  |  |
| 3.8 | 螺栓保护盖 | 个 | 820 | 0.80 | 656.00 | 656 |  |  |
| 3.9 | 货架绑带 | 条 | 24 | 30.00 | 720.00 | 720 |  |  |
| 3.1 | 充电式无刷冲击扳手 | 把 | 1 | 1380.00 | 1380.00 | 1380 |  |  |
| 3.11 | 软胶枪 | 把 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70 |  |  |
| 3.12 | 手动打气筒 | 个 | 3 | 36.00 | 108.00 | 108 |  |  |
| 3.13 | 蜘蛛密封胶 | 支 | 6 | 38.00 | 228.00 | 228 |  |  |
| 3.14 | 挡板专用拆卸工具 | 个 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65 |  |  |
| 3.15 | 手动棘轮扳手 | 把 | 1 | 64.00 | 64.00 | 64 |  |  |
| (五) | 合 计 |  |  |  | 3183713 | 1521112 | 1662601 |  |

七、其他要求

1.设备要求：供应商必须自行配备3艘保洁船，其中一艘为全自动打捞船（船只必须为供应商自有或租赁，租赁合同期限在服务期内），其余二艘为符合国标动力船（可提供购船合同或租赁合同，在中标后到位），投标时提供相关证明材料，并承诺所有船只在合理期限内办理船舶登记证及检验合格证。

2.项目组人员配备要求：管理人员（包括项目经理、专职安全员）不少于2人（须提供社保记录）；工程设施日常管理、堤防保洁和绿化养护人员不少于12人（须提供用工协议或劳动合同）；水面保洁作业人员不少于6人，包括3名船舶驾驶员（须持有中华人民共和国内河船舶船员适任证书，证书类别为三类及以上，职务资格为驾驶员及以上）和3名水上作业人员（须具备内河船员服务簿）。

3.供应商承诺中标后于合同履行前为作业人员办理人身意外伤害保险,保险最高赔付金额在 150万(每人)及以上。招聘人员年龄必须在 70周岁以下（中标后，服务期内从业人员若超过70周岁的，须及时更换为符合条件的人员），其中水上作业人员须熟悉水性、会游泳。同时，供应商须监督作业人员规范穿戴符合标准的船用救生衣，确保安全无事故。在服务期限内中标单位须为本项目投保安全责任险。

4.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行合同中的有关安全要求，任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。在项目实施过程中出现的-切安全事故由中标人负责。

5.中标人在项目完成时应提前进行质量自评，在项目完成时应提交完整的验收资料。

八、考核办法

（一）堤防养护项目

1.堤身一般保洁（考核表一）

2.河道水面保洁（考核表二）

3.堤顶硬质路面、迎水坡硬质护坡、马道等人工清扫（考核表一）

考核表一

堤身、堤顶等保洁（季度）考核表

堤段：

时间：

| 类别 |  | 考核内容 | 标准分 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 堤身 工程 | 1、堤顶 | 堤顶路面要满足防汛抢险通车要求；堤线平顺、平坦、无车槽，无明显凹陷、起伏；堤肩线平顺规整，无明显坑洼、塌肩 | 10 |  |
|  | 2、堤身 | 无裂缝、冲沟、洞穴、无杂物垃圾 | 10 |  |
|  | 3、堤坡 | 坡面平整，无雨淋沟、滑坡、裂缝、残缺，相邻两堤段之间有无错动 | 10 |  |
|  | 4、护坡 | 坡面整洁平顺、砌石完好、切缝紧密，无松动、裂缝、塌陷、脱落、架空、风化等现象，无杂草、杂树、杂物 | 10 |  |
|  | 5、防洪（浪）墙 | 表面无杂草、杂物；对发现裂缝、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等情况，做好观测和记录，查明原因，及时修补 | 10 |  |
|  | 6、排水设施 | 排水水设施完好，无缺损、无杂物、无堵塞 | 10 |  |
|  | 7、护堤地 | 地面平整、排水通畅，整洁无杂物 | 10 |  |
| 防汛道路 |  | 路面平整、无坑、无明显凹陷、无车槽；路牙保持顺直，无倾斜、破损 | 5 |  |
| 生物防护工程 |  | 防护林定期除草、修剪、更新、补植、采伐，做好病虫害防治、防盗、防火等。草皮护坡及时修剪、清除杂草，保持平整美观，草皮高度一般不宜超过15厘米，有退化、枯死现象时应及时补植、补种。 | 10 |  |
| 动物危害防治 |  | 白蚁防治及老鼠等动物的捕杀和洞穴的填灌处理；在害堤动物活动区有防治措施，检查防治记录完整 | 10 |  |
| 附属设施 |  | 里程桩、界碑（牌）、标牌、道路限行设施定期清洗、油漆、维修更新、补充，保证完好、清晰、美观 | 5 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

考核人员：                              被考核单位：

考核表二

河道水面保洁（月度）考核表

河道标段:

时间:

| 考核内容 | 工 作 要 求 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 事 项 （15分） | 阶段考核期间无安全事故发生。 | 5 |  |
|  | 严格落实水上作业负面清单，工作中重视安全，持证上岗，开展作业前安全教育，无违规作业现象。 | 5 |  |
|  | 配备必要的劳动保护用品，保洁员着装上岗，涉水作业必须规范穿戴符合标准的船用救生衣。 | 5 |  |
| 河 道 保 洁 任 务 完 成 情 况 （57分） | 责任保洁区域河道水面干净、整洁，无垃圾、漂浮物。无管理死角。无超过0.2M2垃圾堆积。发现一处扣2分 | 8 |  |
|  | 责任保洁区域河道畅通，无阻碍水流的杂树枝、树根等杂物。 | 8 |  |
|  | 责任保洁区域河道两侧河堤干净，整洁，无堆积杂物、垃圾等。 | 5 |  |
|  | 责任保洁区域河道两侧滩地干净，整洁，无堆积杂物、垃圾等。 | 5 |  |
|  | 按规定时间组织人员保洁，每天不少于两次全面巡查保洁。 | 5 |  |
|  | 打捞、清理上的垃圾定点堆放，及时外运。 | 5 |  |
|  | 对所有垃圾在收集、清运过程中做到及时分类。 | 8 |  |
|  | 台风、暴雨过后按规定时间全面清理打捞，恢复河道原貌，河面、河岸干净整洁。 | 5 |  |
|  | 不得将保洁范围内的垃圾排放下游。 | 4 |  |
|  | 发现河道内各类违法现象及时报告，沿岸各类标识牌定期维修养护。 | 4 |  |
| 其 他 考 核 内 容 （28分） | 服从管理，听从指挥，能够很好履行工作职责。 | 5 |  |
|  | 船只、车辆（数量、质量）投入到位。 | 5 |  |
|  | 巡查保洁记录台账完整。 | 5 |  |
|  | 没有因疏忽于管理或失职而造成主管部门督办整改、媒体曝光等恶劣影响。每一次扣4分 | 8 |  |
|  | 对突发事件反应迅速，处理及时，方法得当。 | 5 |  |
| 合计得分 |  |  |  |

考核人员：                              被考核单位：

（二）绿化养护项目

绿化养护（季度）考核表

河道标段：

时间：

| 序号 | 类别 | 养护标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木 | 生长旺盛，枝叶健壮，水分充足，无枯死 | 5 |  |
|  |  | 及时清理枯枝、断裂枝条 | 5 |  |
|  |  | 当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝 | 5 |  |
|  |  | 人车通行处及重要部位树头留兜，每半年修整一次、其余时间无杂草、石块等 | 5 |  |
|  |  | 人车通行处枝条不阻碍人车通行，下缘线高于2m | 5 |  |
|  |  | 每年保证施有机肥一次，施肥深度不少于 30cm | 5 |  |
|  |  | 冬季防寒刷白一次、不耐寒植物（如海枣等）进行冬季防冻包装 | 5 |  |
| 2 | 造型植物及灌木 | 及时保证水分、无枯死 | 5 |  |
|  |  | 无枯枝枯叶，无缺苗死苗，无黄土裸露，超长10cm 即修剪 | 5 |  |
| 3 | 绿篱地被 | 多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次 | 5 |  |
|  |  | 绿篱、花丛两侧垂直面修剪整齐美观，平面持基本平整 | 5 |  |
|  |  | 无枯枝枯叶，无黄土裸露，无杂草；纯花坛无残花，无杂草 | 5 |  |
|  |  | 尚未郁闭的花坛，土壤疏松，无杂草 | 5 |  |
|  |  | 草边切除整齐、草坪不入花丛 | 5 |  |
|  |  | 生长旺盛，缺苗、死苗及时更换 | 5 |  |
|  |  | 过密花丛及时分栽、老化花丛及时翻种 | 5 |  |
|  |  | 每季度施肥一次（主要针对长势较差以及观花植物） | 5 |  |
| 4 | 草坪 | 及时浇水、无枯死，总体平整 | 5 |  |
|  |  | 外力破坏后三天内修复 | 5 |  |
|  |  | 每年至少全面修剪 3 次以上，其余时间保证草丛不遮盖或者进入路牙（还应注意草坪灯、路灯杆、音箱、垃圾桶等处的草坪也应经常修剪） | 5 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

参加考核人员：                            被考核单位签字：

九、付款方式

可以实现跨年度实施并可按季度进行支付：

（1）合同签订后15日内，发包人向承包人支付占合同价款总额40%的预付款；

（2）考核类项目：按考核情况支付，合格的全额支付当季度服务费，每次付款同时扣回40%的预付款。

（3）其余项目：每季度末采购人根据实际完成量的80%付款，每次付款同时扣回40%的预付款；项目全部完成后一次性付清剩余款项。

（4）2025年底前扣回剩余部分预付款。

十、履约保证金

采购成交供应商在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交，投标人采用金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。验收合格后履约保证金无息退还。

# 第三章 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标） |
| 2 | 采购内容及要求：详见第二章 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目应以人民币报价； 2.本项目代理服务费：按差额定率累进法计算，中标总价的100万元（含）以下部分按1.5%×0.518收取；中标总价的100万元以上部分按0.8%×0.518收取，由中标人支付（无实际中标价的以预算价为基准），可通过电汇、转账方式交至以下： 银行账号：550007408400015 收款单位（户名）：金华天逸工程咨询有限公司 开户银行：台州银行股份有限公司金华分行 3.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 系统演示：无 |
| 5 | 质疑和投诉：投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。投诉、质疑应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过 程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 6 | 投标文件的形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件组成：由“资格文件”、“技术商务文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传递交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和递交：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 投标文件加密解密：1.开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 14 | 投标截止时间和地点：2025年07月15日14:30（北京时间），请登录政采云投标客户端投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）。 |
| 15 | 开标时间及地点：2025年07月15日14:30（北京时间），请登录政采云投标客户端投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）。 |
| 16 | 评标办法：综合评标价法。 |
| 17 | 评审委员会的组建：评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 18 | 政府采购扶持政策： 1.扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 309.5552 万元（政府采购计划文号：临[2025]1095号） （2）项目属性： ②服务类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.节能产品、环境标志产品的强制采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3.节能产品、环境标志产品的优先采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 19 | 节能产品：□ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 ☑ 不适用 |
| 20 | 环境标志产品：□ 优先采购环境标志产品 ☑ 不适用 |
| 21 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江政府采购网((http://zfcg.czt.zj.gov.cn)等网站； 评标结果公示时间：评标结束后1个工作日。 |
| 22 | 签订合同及备案：1.中标供应商在中标通知书发出后起20日内与采购人签订合同。2.中标供应商与采购人签订合同后，2天内将合同原件送至采购人及采购机构处； 3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 23 | 分包：☑ 不同意分包 。 □ 同意将非主体、非关键性的工作分包。（分包协议范本见附件） |
| 24 | 转包：☑ 不同意转包。 |
| 25 | 联合体投标：☑ 不接受 □ 接受 |
| 26 | 采购预算价：309.5552万元整。最高限价：309.5552万元整。 |
| 27 | 付款方式： 可以实现跨年度实施并可按季度进行支付： （1）合同签订后15日内，发包人向承包人支付占合同价款总额40%的预付款； （2）考核类项目：按考核情况支付，合格的全额支付当季度服务费，每次付款同时扣回40%的预付款。 （3）其余项目：每季度末采购人根据实际完成量的80%付款，每次付款同时扣回40%的预付款；项目全部完成后一次性付清剩余款项。 （4）2025年底前扣回剩余部分预付款。 |
| 28 | 投标文件有效期：90天 |
| 29 | - 解释：本招标文件的解释权属于招标组织单位。 |
| 30 | 注意事项：1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 31 | 纸质投标文件：中标人在评标结束3个工作日内向采购代理机构递交与政采云系统上传文件一致的完整（“资格文件”、“技术商务文件”和 “报价文件”）纸质投标文件四套（需盖章签字装订），供采购人项目存档用。 纸质投标文件邮寄或递交至代理机构，单位和地址：金华天逸工程咨询有限公司（金华市婺城区王下滩社区贤达路65号） |

一、说明

（一）适用范围

1.本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标）。

（二）定义

（1）“招标方”系指组织本次招标的金华天逸工程咨询有限公司；

（2）“采购人”系指本次招标的金华市梅溪流域管理中心；

（3）“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商；

（4） “货物”系指按招标文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

（5）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的义务；

（6）“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（7）“★”系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

合格的投标方

详见招标公告

投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。

（三）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（四）安全责任

在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

（五）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

5.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

7.本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

二、招标文件细则

（一）招标文件的组成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.政府采购政策功能相关说明

5.评标细则

6.合同主要条款

7.投标文件格式

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标方应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标方没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标方没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，按前附 表规定提出。

2.在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标方须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标。

（四）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

2.查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

三、投标文件

（一）投标文件的语言、计量及货币

1.投标及投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

2.除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

3.投标货币为人民币，单位为元。

（二）对投标文件的要求

1.在招标文件对货物或服务技术要求中有“★”的，投标方必须满足采购人的强制性的需求，否则将导致无效标。

2.投标方须对所参投的产品或服务的知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购方不承担因此产生的任何责任。

（三）投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”组成。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

1.资格文件组成

（1）《中小微企业声明函》；

（2）法定代表人授权书，法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（3）有效期内营业执照；

（4）投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明）；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（8）投标供应商特定资格条件证明：（如有则提供）；

（9）投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图【提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内】；

（10）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函。

（11）投标供应商参与政府采购活动资格承诺函。

以上各项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。

2.技术商务文件

（1）投标声明书；

（2）投标人情况介绍；

（3）投标人的业绩；

（4）投标人质量管理和质量保证体系及信用等方面的认证证书（如有）；

（5）服务要求响应表；

（6）商务条款偏离表；

（7）项目实施人员一览表；

（8）项目设备投入一览表（格式自拟）；

（9）项目实施方案；

（10）技术方案；

（11）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件的组成

（1）投标报价一览表；

（2）投标报价明细表（如有）；

（3）其他投标方认为有必要提供的资料。

★（四）投标报价：本项目最高限价309.5552万元。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

1.投标报价应以人民币为结算货币。投标报价是履行合同最终价格，应包括设备购置、运输、组织、验收、验收专家评审、保险、人员、各类资料、招标代理、技术支持和税费等完成该项目的一切费用。投标报价为投标方所能承受的最低一次性报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同价不做调整。

投标报价应严格按照招标方要求报价。

2.投标方应在投标函和《开标一览表》上写明投标项目单价、投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准，并修改单价；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文件为准。

★3.采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。

4.投标分项报价表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

（五）投标有效期

1.投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。

2.特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标方可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标。

3.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标偏离及建议

1.投标方如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

2.投标方可以在投标文件中对采购项目的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使招标方满意。

四、投标文件编制

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2.投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

3.投标供应商没有按照本章节 “投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

五、 投标文件的签章

1.投标文件的签章：见《投标人须知前附表》；

2.CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

六、投标文件的形式

1.投标文件的形式：见《投标人须知前附表》；

2.“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.投标文件的份数

投标文件的份数：见《投标人须知前附表》。

七、投标

1.投标文件的上传和递交。“投标文件”的上传、递交：见《投标人须知前附表》。

2.“电子加密投标文件”解密。“电子加密投标文件”解密：见《投标人须知前附表》。

3.投标文件的补充、修改或撤回：

（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

4.投标文件的备选方案。投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

八、开标和评标

（一）开标

1.采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

2.开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购代理机构或者招标采购单位委托的公证机构将依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（二）投标供应商资格审查

1.开标后，采购人或者采购代理机构或评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构或评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构或评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

（三）评标

1.评审纪律和要求

（1）评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

（2）评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

（3）评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

（4）评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

（5）评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

（6）采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

（7）采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

（8）评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

（9）评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

（10）评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

（11）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（12）招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

（13）评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

（14）评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

（15）评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

（16）政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

2.评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

（4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

（5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.评标应当遵循下列工作程序：

（1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未按招标文件要求提供投入人员数量的；

（5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

（6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

（7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

（10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

（11）不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

（12）不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

（13）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5.评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

（1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的（招标文件中复制粘贴而来的除外）。

6.本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

7.开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

（1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

（2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

（3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

（4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

（5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

8.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

10.实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

11.评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

12.评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

13.评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（四）投标文件的澄清

1.为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

2.投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（六）经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（七）评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第五部分。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、授予合同

（一）中标条件

1.投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2.投标供应商有很好的执行合同的能力；

3.投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4.中标供应商投标报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

（二）中标通知

1.采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3.中标无效

（1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

（2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（三）签订合同

1.中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

2.招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

# 第四章 政府采购政策功能相关说明

小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）财政部《政府采购促进中小企业发展政策问答》

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号 详见附件）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

（8）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（9）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

2.享受小微企业价格折扣应具备的条件

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。本项目专门面向中小企业，对小型和微型企业的投标报价不再扣除。

3.采购项目涉及中小企业采购的部分内容

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（3）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（4）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（5）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（6）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（7）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

4.投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）

5.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6.享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7.支持绿色发展

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商需按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

# 第五章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及金华市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标采购的特点，特制定本评标定标办法。

一、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家5人（含）以上奇数组成。

二 、评（定）标方法

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中技术商务分为80分，价格分为20分。开标后，采用综合评分法，评标委员会首先对投标书的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格供应商。先评技术商务文件得分（含资信与服务），后再开报价文件，取合格供应商中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价；合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

三、技术商务文件评定（满分为80分）

1.技术商务分设置为80分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术商务文件进行书面审核和评论后，由各成员独立评审，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人技术商务文件（含资信业绩和售后服务）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

2.评分标准（80分）

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客观分（40分） |  |  |  |
| 1 | 综合实力 | 投标企业具有有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书的每项得1分，最高得3分。 【以上相关证书扫描件加盖公章编入商务技术文件中，否则不得分】 | 3分 |
|  |  | 投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书，且评价范围具有河道堤防乙级及以上的得2分。【需提供相关证书复印件并加盖公章】 | 2分 |
| 2 | 同类项目 业绩 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过同类项目业绩的，每提供1个得1分；本项最高得2分。 【需提供合同复印件并加盖公章】 | 2分 |
| 3 | 设备配备 | 1.投标人自有或租赁符合环卫要求的载重4立方及以上垃圾运输车，每辆得2分，最高得2分。 2.投标人自有或租赁有机械化自动清理打捞船1艘，在此基础上每增加1艘得3.5分，最高得3.5分。 3.投标人自有或租赁符合国标的水上清理运输船2艘，在此基础上每增加1艘得1.5分，最高得4.5分。 4.投标人配置抽水机1台或以上的得1分，割草机1台或以上的得1分，最高得2分。 备注：须提供设备购买发票或租赁合同（合同在服务期内）复印件，不提供不得分。承诺以上设备在项目实施期间保证到场，船舶在合理期限内取得船舶登记证及检验证，不承诺不得分。 | 12分 |
| 4 | 人员配备数量及承诺 | 投标人提供工程设施日常管理、堤防保洁和绿化养护、水面保洁人员配备表，人数不得少于采购要求，且承诺响应招标人的临时实际需求提供充足备用人员（承诺书自拟）。人员配备数量及承诺满足采购需求的得5分，不满足不得分。 【提供所有人员劳动合同（或用工协议）且在服务期内、身份证扫描件，未按要求提供的，不得分】 | 5分 |
| 5 | 拟派人员 资质 | 1.拟派人员中管理人员具有水利类中级及以上职称的得1分，具有园林绿化中级及以上职称的得1分，最高得2分。 2.拟派人员中有货车驾驶证（B2及以上）的每个得1分，最高得1分。 3.拟派人员中满足持有中华人民共和国内河船舶船员适任证书3名（证书类别为三类及以上，职务资格为驾驶员及以上）的基础上每增加1名得2分，最高得8分。 4.拟派人员（不含船舶驾驶员）满足具有船员服务簿（内河）3名的基础上每增加1名得1分，最高得4分。 【提供驾驶证、相关证书扫描件，未按要求提供的，不得分。以上人员一人多证的只计一次得分，不重复计分，管理人员需提供单位社保，其他人员提供劳动合同（或用工协议）且在服务期内、身份证扫描件，未按要求提供的，不得分】 | 15分 |
| 6 | 政策分 | 投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5分，最高可得1分。未提供相关证明材料的不得分。 | 1分 |
| 主观分（40分） |  |  |  |
| 7 | 项目理解 | 据投标人对项目背景了解情况，需求分析的针对性、合理性强；非常符合采购需求，方案内容功能的理解程度、完整性、主题性贴合实际的。本项最高得5分，内容有欠缺或不妥的每处扣0.5分。 | 5分 |
| 8 | 项目总体实施方案 | 根据投标人拟定的年度维护工作计划，日常针对不同月份水位、风向特性的维护作业方案进行打分。本项最高得4分，内容有欠缺或不妥的每处扣0.5分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人拟定的市直管堤防维护考勤值班制度、市直管堤防维护制度，维护人员安全保障措施等进行打分。本项最高得4分，内容有欠缺或不妥的每处扣0.5分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人拟定的维护人员日常管理及考核方案，体现岗位管理、考勤制度等进行打分。本项最高得4分，内容有欠缺或不妥的每处扣0.5分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人制定的突击保障任务和突发应急事件（恶劣天气、重大考核、设备故障应急处理等）处理预案的合理性、及时有效性等进行打分。本项最高4分，内容有欠缺或不妥的每处扣0.5分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人拟定打捞上岸垃圾清运措施，垃圾临时堆放地点及场地卫生保护措施等进行打分。本项最高得4分，内容有欠缺或不妥的每处扣0.5分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人拟定分析本项目实施过程存在的风险以及防范措施和针对本项目水上作业安全保障措施的全面性、可行性、有效性等内容进行打分。本项最高得6分，内容有欠缺或不妥的每处扣0.5分。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人拟定的针对上级管理单位提出的反馈问题的处理措施等进行打分。本项最高得4分，内容有欠缺或不妥的每处扣0.5分。 | 4分 |
| 9 | 项目进度及质量保证措施 | 投标人根据采购需求，所提供的项目进度计划完整、可实施性强，质量保证措施完善。本项最高得3分，内容有欠缺或不妥的每处扣0.5分。 | 3分 |
| 10 | 合理化建议 | 投标人对项目操作实施提出有参考价值的建设性意见的，每提供一项有效且可实施性强的建议得1分，本项最高得2分。 | 2分 |

四、价格分（满分为20分）

1.报价文件的开启：技术商务入围投标人确定后，将开启合格投标人的报价文件，公开宣读并由投标人确认。对没有合格的投标人报价文件将不予开启。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.如评标委员会认为投标人报价明显不合理或者明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响本项目服务质量和不能诚信履约，且投标人在30分钟内不能提供书面材料予以解释说明的，则评标委员会有权将该投标人本次报价作为废标处理。

投标报价小于或等于最高限价为有效报价。若投标报价超过最高限价的，其投标文件将作无效文件处理；如所有投标人报价均超过最高限价的，则本次采购失败。

3.投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100。

五、总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分= 技术商务得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

# 第六章 合同主要条款

项目名称：市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标）

项目编号：JHTY2025-ZFCG006-1

甲    方：（买方）金华市梅溪流域管理中心

乙    方：（卖方）

甲、乙双方根据市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标）采购招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

本项目为市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标），乙方负责对甲方招标文件中指定的各项工作（详见第二章 招标需求）。

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：           （¥        元）。

合同价为完成本项目招标文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和。凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

三、知识产权

1.乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.与本项目成果相关的方案等知识产权的所有权和使用权均属于甲方所有。乙方不得以任何理由留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经甲方书面同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目成果。

四、服务内容及要求

按招标文件需求要求的内容执行。

五、服务期限及地点

见招标文件

六、付款方式

可以实现跨年度实施并可按季度进行支付：

（1）合同签订后15日内，发包人向承包人支付占合同价款总额40%的预付款；

（2）考核类项目：按考核情况支付，合格的全额支付当季度服务费，每次付款同时扣回40%的预付款。

（3）其余项目：每季度末采购人根据实际完成量的80%付款，每次付款同时扣回40%的预付款；项目全部完成后一次性付清剩余款项。

（4）2025年底前扣回剩余部分预付款。

七、履约保证金

中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交（可在政采云平台购买），可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。履约保证金（或保函/保险）在项目验收结束后退还。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

八、验收

由采购人组织验收。

九、售后服务：

根据乙方投标文件中的承诺执行。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任

1.违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按合同法赔偿对方经济损失。

2.甲方无故逾期验收和办理支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未按采购方要求的时间提供服务的，乙方应按逾期中标总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能履行服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期履行服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、安全责任

在采购及合同执行过程中，乙方应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，甲方均不负责。

十四、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表（签字或盖章）并加盖单位公章后生效。

2.下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及附件；

（4）投标文件及附件；

（5）安全生产责任书；

（6）建设工程服务廉政合同。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 甲方代表（签章）： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 签字日期： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 签字日期： | 招标代理单位 审 核 意 见： 经办人： （单位盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

注：本合同样本仅作参考，采购人与供应商可根据实际项目的情况进行必要的修改

安全生产责任书

（以正式合同为准）

发包人：                               (以下简称“甲方”)

承包人：                               (以下简称“乙方”)

为在服务合同的实施过程中创造安全、高效的服务环境，切实搞好本项目的安全管理工作，防止服务现场重大事故发生，依据有关法律法规，甲乙双方签订本项目安全生产责任书。

一、目 标

1.服务重伤死亡事故0人。

2.重大火灾事故0起。

3.不造成电力、邮电、通讯、市政设施等重大损害事故。

二、甲方职责

组织对乙方服务现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

三、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员。

3.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

4.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加服务的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

5.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有服务人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得交任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

6.乙方操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7.乙方所有服务机具设备均应定期检查，并有安全人员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

四、水上作业负面清单

水上作业负面清单包括作业环境负面清单和作业船只负面清单，存在以下任何一种情况时，乙方不得开展水上作业。

1.作业环境负面清单：

①河盘桥电站塌坝放水预警；

②杨卜山水闸放水预警，且流量在200m3/s及以上；

③国湖水闸放水预警，且流量在200m3/s及以上；

④气象部门发布暴雨、冰雹、雷电、大风、强对流等极端天气蓝色预警及以上；

⑤防汛、水利部门启动防汛防台、水旱灾害防御Ⅳ级响应及以上或发布极端天气防御工作提示单；

⑥夜间或降雨期间（市委市政府等有重要活动保障要求的除外）。

2.作业船只负面清单：

①船只无证或有证船只未年审的；

②未配备救生杆、船桨、锚钩、救生圈等救生救援设备；

③未按规范定期开展船只保养的；

④船体有破损或动力有故障或燃料不充足的；

⑤驾驶人员无船员适任证、作业人员无船员服务簿、未经安全教育培训、未正确穿戴救生衣、年纪偏大、不会游泳、有身体不适等情况的；

⑥作业船只使用未经单位安全负责人或项目负责人批准的。

五、违约责任

由于违反本协议而造成伤亡事故或经济损失的，由违约方承担一切责任和损失。

六、由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

或授权委托代理人：                   或授权委托代理人：

地   址：                            地   址：

日   期：     年   月   日           日   期：      年   月   日

建设工程服务廉政合同（示范文本）

根据省建设厅、省监察厅、省人民检察院联合发《关于印发〈浙江省建设市场不良行为记录和公示办法〉的通知》（浙建监〔2006〕80号）和《金华市建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作细则》以及建设工程管理、廉政建设的有关法规和相关文件规定，为了做好工程建设中的党风、廉政建设和反商业贿赂工作，保证工程建设高效优质完成，确保国有建设资金的安全和有效使用，以达到投资的预期效益                的项目发包方                 （以下称甲方）与承包商               （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲、乙双方的权利和义务。甲、乙双方同时做到：

1.严格遵守党和国家有关法律、法规和规章以及监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定。

严格遵守《金华市建立健全惩治和与预防腐败体系2008—2012年工作细则》和金华市监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定。

双方严格执行                        的合同文件，自觉按合同办事。

2.双方按法定部门备案的招标文件和乙方的投标文件订立合同，并按法规规定备案，以备案合同作为双方最终结算价款的唯一依据。双方不私下签订“黑白”和“阴阳”等不良行为的合同。

3.双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设法律、法规和规章以及纪检（监察）、国资、检察、财政、审计和工程建设管理的规定。

4.建立健全廉政建设、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为时，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方有严重违反本合同义务条款的行为时，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员：

1.必须秉公办理，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人服务队伍。

2.不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人自身支付的费用等。

3.不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

4.不得以任何理由向乙方推荐分包单位和自定材料供应商。

（二）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（三）甲方按经过法定部门备案的合同规定支付工程款，不得有意刁难、拖欠乙方工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（四）按照工程招标投标的有关法律、法规和规章以及金华市政府的规定，甲方不得肢解工程发包等。

甲方原则上不设定暂定价，确需设定暂定价时，对暂定价实行：一是按建设工程招投标的法律、法规和规章规定予以公开招标：二是报请财政、审计等权限部门共同商定签证价，并形成会议纪要。

甲方不得自行组织工程分包，若要设定工程分包时，必须按建设工程的法律、法规和规章规定，由乙方组织公开招标。

（五） 甲方不得违反建设工程的有关法律、法规和经过法定部门备案的招标文件以及合同规定：

1.指定乙方购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

2.强制乙方垫付工程建设资金 。

3.甲方要求乙方提供履约保证金或者其他形式履约担保的，自身应同时向乙方提供工程款支付担保。

4．应属甲方交纳的规费不得由乙方垫付。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、礼券、有价证券和物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人自身支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定批拨、追加工程费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加违反规定的宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和违反规定的高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应给予以赔偿；情节严重被有关部门书面通报处理的，乙方承诺无条件接受工程建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条 本合同有效期限为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第六条 本合同作为本工程服务承包合同的附件，与工程服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。按《浙江省招标投标条例》规定，承发包合同及附件报建设行政主管部门备案。

第七条 本合同甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

地址：                               地址：

电话：                               电话：

日期：   年   月   日                日期：   年  月  日

# 第七章 投标文件格式

1.资格文件组成：

（1）《中小微企业声明函》；

（2）法定代表人授权书，法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（3）有效期内营业执照；

（4）投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明）；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（8）投标供应商特定资格条件证明：（如有则提供）；

（9）投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图【提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内】；

（10）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函。

（11）投标供应商参与政府采购活动资格承诺函。

2.技术商务文件：

（1）投标声明书；

（2）投标人情况介绍；

（3）投标人的业绩；

（4）投标人质量管理和质量保证体系及信用等方面的认证证书（如有）；

（5）服务要求响应表；

（6）商务条款偏离表；

（7）项目实施人员一览表；

（8）项目设备投入一览表（格式自拟）；

（9）项目实施方案；

（10）技术方案；

（11）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标函；

（2）开标一览表。

说明：具体的投标文件组成见第三章投标须知

## （一）资格文件组成

1.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

2.法定代表人授权书

致：                 （采购单位）

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                           传真：

投标供应商：                               （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件或影印件

法定代表人身份证复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

3.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月             日

经营期限：

姓    名：            性别：      年龄：      职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

投标人：                   （盖章）

日  期：     年  月  日

4.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

：（采购单位）

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的声明函

（采购单位）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

7.与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

（采购单位）：

我方郑重承诺，我方此次参加                         （项目名称）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

8.投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

（采购单位）：

我方郑重承诺，我方此次参加                         （项目名称、编号）的投标活动，承诺如下：

（一）具备政府采购法第二十二条规定的条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

（三）我单位符合本项目特定资格条件：               的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

（四）本公司所提交的承诺均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

## （二）技术商务文件

1.投标声明书

致：                （招标采购单位）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项承诺如下：

1.我单位已认真阅读了___________项目(项目编号)的招标公告标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；

4、我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

5.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

6.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

7.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

8.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

9.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

10.自愿接受金华市政府采购办公室的管理，积极主动配合政府采购办公室的调查。及时、如实、全面地回答政府采购办公室提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

11.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

12.投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：______________________地址：__________________  邮编：______________________

联系人及电话：______________________ 传真：____________________

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，由于其被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月   日

2.投标人情况介绍

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维护网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

3.投标人完成的业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目起止时间 | 项目规模 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：须附合同复印件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月   日

4.服务要求响应表

项目编号：

项目名称：

| 服务项目 | 招标文件要求的服务要求 | 所投服务的主要服务 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：行数不够可自行添加，有偏离请在技术偏离表中详细说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月   日

5.商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招 标 文 件 要 求 | 投 标 文 件 实 际 情 况 | 具 体 情 况 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |
| 2 | 投标有效期 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| … |  |  |  |

请按投标文件实际情况填写，与招标文件没有偏离则注明无偏离。行数不够可自行添加。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月   日

6.项目实施人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术资格 | 专业 | 本项目担任工作 | 类似工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

7.投入本项目的主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表格可以延续，如有请提供。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

## （三）报价文件

1.投  标  函

致：                   （招标采购单位）

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（招标项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1.资格文件一份（电子稿）；

2.技术商务文件一份（电子稿）

3.价格文件一份（电子稿）；

4.其他：

5.据此函，签字代表宣布同意如下：

1）我方愿意在采购人市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标）（项目编号：JHTY2025-ZFCG006-1）最高限价（不含暂列20000元）的基础上让利（下浮）       %即总价人民币（大写）        圆整（¥    ）的投标总报价（含暂列20000元），工期     。按合同约定实施和完成承包的工程，修补工程中的任何缺陷及保洁服务工作，工程质量达到                     ，项目负责人      。

2)投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期90天。

5)如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标方名称: ___________________________ (公章)

投标方法定代表人姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日  全权代表签字: ____________

2.开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 市直管河道堤防（三江）水利工程标准化维护项目（经常性）（重新招标） | 小写：¥ 大写： |

投标人全称（盖章）：_________________________ 日  期:____________

投标方法定代表人（签字或盖章）：_____________

投标方授权代表签字：________________          职  务:____________

备注：

1.投标人的投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

2.投标报价为投标方所能承受的最低报价，以人民币为结算币种，应包括项目所需的一切费用。投标报价为投标方所能承受的最低一次性报价，合同价不做调整。

3.投标人必须按要求的内容进行报价。

4.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件：工信部联企业〔2011〕300号文件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。