金华市恒信招标代理有限公司关于

金华市中心医院科教综合大楼发电机及供电线路安装项目

公开招标文件

项目编号：JHHX2023-GC04073-ZFCG26

项目名称：金华市中心医院科教综合大楼发电机及供电线路安装项目

采购单位：金华市中心医院

代理机构：金华市恒信招标代理有限公司

监管单位：金华市财政局政府采购监管处

2023年5月

目    录

第一章  公开招标公告

第二章   招标需求

第三章	  投标人须知

第四章	  评标办法及评分标准

第五章	  投标文件格式

第六章	  合同范本

# 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

# 举报电话：

# 市扫黑办  0579-82495227

# 市公安局  110、0579-82512110

# 市检察院  0579-82537082

# 市 法 院  0579-82688725

# 市公共资源交易管理办公室  0579-82469285

# 市公共资源交易中心  0579-83187211

第一章  公开招标公告

项目概况

金华市中心医院科教综合大楼发电机及供电线路安装项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政采云用户”https://zfcg.czt.zj.gov.cn/（或登入“政采云电子投标客户端”）获取（下载）采购文件，并于2023年6月28日9点00分（北京时间）前上传响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JHHX2023-GC04073-ZFCG26

项目名称：金华市中心医院科教综合大楼发电机及供电线路安装项目

预算金额（元）：5500000

最高限价（元）：5135729

采购需求

标项一

标项名称: 科教综合大楼发电机及供电线路安装项目

数量: 1

预算金额（元）: 5500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第二章招标需求。

备注：无

合同履行期限：详见第二章招标需求；

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：投标人为中小企业/小微企业；

（三）本项目的特定资格要求：具备电力工程施工总承包三级及以上或承装（修、试）电力设施许可证五级及以上或输变电工程三级及以上资质的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。

（四）能独立承担民事责任的发电机生产厂家或代理商。

（五）本项目接受联合体投标。

三、获取采购文件

（一）时间：即日起至投标截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外、工作日时间8:30-16:30）。

（二）地点（网址）：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）

（三）方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.地点：浙江政府采购网“政采云用户” https://login.zcygov.cn/ login（或登入“政采云电子投标客户端”）

3.方式：潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4.投标人获取招标文件时须提交的文件资料：无

5.提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、投标文件提交

（一）投标人应于2023年6月28日9:00将电子加密投标文件上传至“政采云电子投标客户端”平台，逾期未上传的将予以拒收。

（二）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

（三）开标时间：2023年6月28日9:00

（四）开标地点（网址）：金华市公共资源交易中心评标室（双龙南街 858 号金华市行政服务中心四楼）。（本项目采用在线投标方式，投标人无需前往现场。）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9270586

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2023〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2023〕8号）已分别于2023年1月29日、2023年2月1日和2023年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：见招标文件

5.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 投标人可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2023〕8号）简化对政府采购投标人资格条件的形式审查，投标人书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：   姜峰

联系电话： 13905792828

0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥

联系电话： 15857978811

0579-82999581

7.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

(专门面向中小企业：

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

(工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：金华市中心医院

地 址：金华市人民东路356号

项目联系人（询问）：张尔心

# 项目联系方式（询问）：0579-82337051

质疑联系人：朱仁烽

质疑联系方式：0579-82337051

# 2.采购代理机构信息

# 名称：金华市恒信招标代理有限公司

# 地址：金华市婺城区东莱路799弄23号

# 项目负责人：郑晓春

# 项目联系人（询问）：诸葛慧

# 项目联系方式（询问）：0579-83189380

# 质疑联系人：郑晓春

# 质疑联系方式：0579-82779007

# 3.同级政府采购监督管理部门

名称：金华市财政局政府采购监管处

联系人：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

第二章 招标需求

本项目涉及的品牌均为推荐品牌，投标人应采用推荐品牌或不低于推荐品牌档 次的产品参与投标。如未提供推荐品牌参与投标的，须提供详细的技术资料(包括技术规格书、样本等资料) ，且应当按照少数服从多数的原则经评委会成员确认为不低于推荐品牌档次。带“★”条款为必须满足条款，不允许负偏离。

- 本项目招标采购范围

本项目为金华市中心医院科教综合大楼发电机及供电线路安装项目，包括新建发电机组1台，低压柜、桥架安装、电缆敷设及安装、调试、验收等内容。详细工程量见招标控制价清单及本项目设计图纸，具体按采购人需求实施。

本次招标项目核心产品为柴油发电机机组，所投标的产品应满足以下要求，投标报价时综合考虑。

| 序号 | 设备名称 | 规格参数（推荐品牌） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电组 （远置散热） | 主用2000KW、备用2200KW | 套 | 1 |
| 1.1 | 柴油机 | 采用电喷喷油系统，具备调速稳定装置、超速保护报警及停机。 推荐品牌（康明斯、奔驰、三菱、博杜安、珀金斯或相当） | 台 | 1 |
| 1.2 | 发电机 | 采用PMG励磁系统、自散热。 合资品牌 | 台 | 1 |
| 1.3 | 控制器 | 合资品牌 | 台 | 1 |
| 1.4 | 水循环水泵 | 5.5KW管道泵（一主一备及管道、控制箱） | 台 | 2 |
| 1.5 | 消音器 | 消音器效果达到45分贝 | 套 | 1 |
| 1.6 | 散热水箱 | 发动机水套加热器6000W及以上×2，满足机组在严寒冬季低温下环境预启动、带载负荷 | 套 | 2 |
| 1.7 | 弹簧阻尼减震器 | 弹簧阻尼减震JS1200 | 只 | 12 |
| 1.8 | 润滑油 | API-CJ级别，SAE15W-40 | 项 | 注满 |
| 1.9 | 防冻液 | 0 - 25 ℃合成防冻液 | 项 | 注满 |
| 1.10 | 备件 | 满足质保期所需的备件 | 项 | 1 |
| 1.11 | 工具 | 原厂配 | 套 | 1 |
| 1.12 | 随机资料 | 原厂配 | 套 | 1 |
| 2 | 散热系统 | 板式热交换器、远置卧式水箱及冷却系统管路 | 项 | 1 |
| 2.1 | 远置卧式水箱 | 推荐品牌大冶祺峰、阿法拉伐或相当（散热面积1700㎡） | 套 | 1 |
| 2.2 | 板式热交换器 | 推荐品牌大冶祺峰、阿法拉伐或相当（换热面积45㎡、材质304不锈钢） | 套 | 1 |
| 2.3 | 冷却系统管路 | 板式热交换器与远置卧式水箱冷却系统管路连接（DN100热镀锌管、不锈钢软接6只） | 米 | 60 |
| 3 | 启动蓄电池 | 推荐品牌阳光、ROCKET、德克或相当于(200AH) | 只 | 4 |
| 4 | 尾气净化器 | 干式碳化硅蜂窝（林格曼黑度为1级） | 台 | 1 |
| 5 | 日用油箱及油路系统 | 2000L，(包括显示、高低液位报警、磁栅板液位显示系统)、机组配套油管不锈钢波纹油管预埋，油管、油箱接地。输泄油管、安装带阻火器阀门、防水弯头，防爆呼吸阀通往室外、注满柴油） | 项 | 1 |
| 5.1 | 油管 | DN25mm不锈钢波纹油管预埋 | 米 | 35 |
| 5.2 | 防爆呼吸阀 | 防爆呼吸阀通往室外DN50mm镀锌管约30米、防爆呼吸阀1套 | 项 | 1 |
| 5.3 | 接地 | 油管接地、油箱接地（4#镀锌扁铁） | 米 | 20 |
| 5.4 | 输油管 | 输油管DN40 | 米 | 15 |
| 5.5 | 泄油管 | 泄油管DN60 | 米 | 15 |
| 5.6 | 供油泵 | 1.5KW | 台 | 1 |
| 5.7 | 泄油泵 | 3.0KW | 台 | 1 |
| 5.8 | 控制柜 | 控制箱为全自动控制系统，控制日用油箱补给和油泵开停，满足机组运行时供油及应急情况下与消防联动泄油。 | 套 | 1 |
| 5.9 | 附件 | 阻火器阀门、防水弯头、电磁阀 | 套 | 1 |
| 6 | 排烟系统 | 具体数量由投标人根据现场实际勘察核算，总价包干、（双层不锈钢SUS304，圆形内径500MM壁厚度1.2mm及外径600MM厚度0.75mm）。 含排烟软连接、烟管弯头及附件、满足图纸、及规范要求。保温:50MM硅酸铝纤维毡高效隔热，含锻钢法兰螺丝及中间高效隔热石棉垫。保护层:外包金属保护层0.5MM热镀锌铁皮及加固 。刷漆:防锈漆两道，耐高温银粉漆两道。 | 米 | 15 |
| 7 | 机房降噪 | 机房降噪设施，由投标人根据现场实际勘察核算，总价包干。（墙面约310㎡、吊顶约140㎡、进风消音井约60㎡、进风百叶窗4㎡。要求机房外1米处的噪音不超过65分贝） | 项 | 1 |
| 8 | 运输、卸车、搬运、辅 材及安装 | 发电机组就位安装、接地、散热系统安装、水管及保温、排烟管及保温、机油、防冻液等 | 项 | 1 |
| 9 | 现场服务及调试 | 机组安装及调试期间的现场服务及系统联合调试；对运行的所需的构成一套完整实用系统，现场优化完善等整套解决方案，如有任何遗漏，由供货人免费补齐 | 项 | 1 |
| 10 | 验收通过及后期维护及培训 | 项目通过验收以及后续技术培训和不少于2年全天24小时免费原厂设备维保和售后技术服务。质保期内每年一次维保，每季度到场巡检，每年1次1000KW以上负载箱带载检测。 | 项 | 1 |
| 注：投标人自行踏勘现场，以上清单数量仅供参考，结算时不再调整，相关费用均包含在招标控制价清单柴油发电机组综合单价内，为交钥匙工程。包含发电机组系统的安装调试及安装调试所需的钢架基底、配 件、凿孔（洞）、孔洞封堵修复、材料、调试、运输及人工，配合机组相关的其他施工单位的安装调试、随机资料等。 |

二、技术要求

| （一）柴油发电机组 |
| --- |
| 项目 | 技术要求 | 备注 |
| 数量： | 1 |  |
| 机组型号： | 投标人自行填写 |  |
| 机组品牌： | 合资品牌 |  |
| 制造厂: | 投标人自行填写 |  |
| 启动方式： | 电启动 |  |
| 蓄电池额定容量（AH）： | 200AH 4个 |  |
| ★主用功率（kW）： | ≥2000 |  |
| ★备用功率（kW）： | ≥2200 |  |
| 额定电压（V）： | 400/230V |  |
| 额定频率（HZ）： | 50 |  |
| 输出电流（A）： | ≥3600 |  |
| 11.频率降 | ≤5% |  |
| 12.稳态频率带 | 1.5% |  |
| 13.频率恢复时间 | ≤5S |  |
| 14.电压不平衡度 | 1% |  |
| 15.稳态电压偏差 | ≤±2.5% |  |
| 16.电压恢复时间 | ≤6S |  |
| 17.输出线电压波形畸变率 | ≤5% |  |
| 18.电话影响系数/谐波系数 | TIF〈50/ THF〈2% |  |
| 19.排放标准： | 国三排放（提供同功率段发电机组第三方检测证书） |  |
| （二）柴油机 |  |
| 柴油机型号： | 投标人自行填写 |  |
| 制造厂： | 投标人自行填写，提供厂家授权 |  |
| 柴油机品牌： | 推荐品牌（康明斯、奔驰、三菱、博杜安、珀金斯或相当） |  |
| ★常用功率（kW）： | ≥2200（提供原厂数据单） |  |
| ★备用功率（kW）： | ≥2420（提供原厂数据单） |  |
| 转速(r/min)： | 1500 |  |
| ★气缸数量： | ≥16（提供原厂数据单） |  |
| 缸径/冲程 | ≥170*197（提供原厂数据单） |  |
| 气缸排列方式： | V型 |  |
| 冷却方式： | 远置外循环水箱冷却 |  |
| 排气量（L） | 80-85（提供原厂数据单） |  |
| 冷却风扇流量 | 2148m³\min（提供原厂数据单） |  |
| 冷却水介质： | 软水、防冻液 |  |
| 最高工作温度（℃）： | 103 |  |
| 调速方式： | 电子调速 |  |
| 吸气方式： | 废气涡轮增压 |  |
| 旋转方向： | 逆时针 |  |
| 喷油方式 | 电喷 |  |
| ★排放标准 | 国三 |  |
| （三）交流发电机 |  |
| 发电机型号： | 投标人自行填写 |  |
| 制造厂： | 投标人自行填写 |  |
| 发电机品牌： | 合资品牌 |  |
| ★主用功率（kW）： | ≥2000 |  |
| ★备用功率（kW）： | ≥2200 |  |
| 效率： | ≥96% |  |
| 额定电压（V）： | 400/230 |  |
| 额定功率因数： | 0.8（滞后） |  |
| AVR电压调整率： | ≤±1% |  |
| 励磁方式： | 无刷自励磁 |  |
| 励 磁 机： | 永磁励磁机 |  |
| 相 数： | 3相 |  |
| 接线方式： | Y形 |  |
| 防护等级： | ≥IP21 |  |
| 绝缘等级： | H |  |
| 绕组材质： | 全铜 |  |
| 定子绕组节距： | 2/3 |  |
| 定子绕组匝数： | 72 |  |
| 绝缘加护： | 绕组整体环氧树脂浇注 |  |
| 定子： | 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组 |  |
| 转子： | 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组 |  |
| 轴承： | 0.1毫米高精度全密封免维护轴承 |  |
| 防冷凝： | 加热器 |  |
| 联接方式： | 柔性盘片连接 |  |
| 超速能力 | 额定转速的 125% |  |
| 过载能力 | 发电机及励磁系统在热态条件下，能承受 3 倍额定电流，历时 15S 而不发生损坏及有害变形 |  |
| （四）控制系统 |  |
| 制造厂: | 投标人自行填写 |  |
| 型号： | 投标人自行填写 |  |
| 控制器品牌： | 合资品牌 |  |
| 显示模式： | 液晶显示 |  |
| 自动功能： | 自动检测市电、自动启动、自动停机 |  |
| 柴油机监控项目： | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 |  |
| 发电机监控项目： | 电压、电流、三相检测 |  |
| 综合监控： | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |  |
| 语言类型： | 中文 |  |
| 保护功能： | 低油压、超速、高水温、过电流等各项异常情况报警、跳闸、保护停机、紧急停车 |  |
| 元器件 | 自启动控制屏的主要元器件继电器、熔断器采用知名品牌产品，由投标人自行填写品牌。 |  |
| 机组控制器显示功能 | 发动机转速、发动机水温度、发电机相/线电压、发电机视在输出功率、发电机组硬件参数、发动机机油油压、发电机电流、发电机频率、电瓶电压、机组运行记录、液晶屏图形显示相应的报警指示、显示用户设定的报警指示和用户设定的状态指示。 |  |
| 机组控制器控制功能 | 本地手动/远程自启动、停机、紧急停机控制、盘车自动控制、发动机转速控制、发电机电压控制、扭矩配式电压/频率过载控制、电压频率关系拐点和衰减速率可调、可设定进入紧急状态运行模式、满足紧急运行的需求、可编程感开关量输入/输出控制、机组应具有对正常市电自动监测功能，当市电突然停电或额定电压下降 30%时 10 秒内可自动启动机组，15 秒内投入供电。市电恢复后机组可自动停机。 |  |
| 机组控制器保护功能 | 润滑油压过低报警/停机、冷却液温度过高报警/停机、发动机超速停机、转速信号丢失停机、启动失败和盘车失败停机、盘车锁定、传感器故障指示、蓄电池电压过低或过高报警、冷却液温度过低报警、交流电压过高/过低延时停机、过电流延时报警/延时停机、过频/欠频延时停机、励磁磁场过载停机。 |  |
| 其他 |  |
| 1.其他技术指标及功能要求 | ①采用干式筒式空气滤清器及壳式柴油滤清器、机油滤清器。 ②可使用中国O#轻柴油；机油必须为-15W-40 CD级或CJ以上。 ③机组排烟管应进行消声处理。 ④投标人应自行到安装现场勘察，并根据机房的实际位置选择适合于安装现场的设备。 ⑤工作环境：安装于地下室，要求在任何气候的条件下机组能正常工作。 ⑥适应无人值守运行方式。 |  |

三、付款方式

1.中标人在签订合同时须向采购人交纳履约保证金，金额为中标价的1%,可以电汇、转账、等额保单、保函等形式交纳；电汇、转账形式的履约保证金待履约责任期满（全部完成验收合格）后不计息退还（扣除应扣款项）；保单、保函形式的有效期限不得短于投标人履约期限。

2. 合同生效并在收到中标人提交的履约保证金后10天内，支付合同价的10%为预付款（含安全文明施工措施费、民工工资保证金），工程量完成50%时支付至合同价的40%，竣工验收合格后付至合同价的80%，审计完成后付至审定价的98.5%，余款在质保期满后付清。付款前中标人应提供等额发票。

四、工期：

合同签订后90天内完成设备到货、系统安装、调试、验收工作。

五、质量保证

1.中标人确保提供的货物完全是崭新产品。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该投标人负全责。

2.质保期：从采购人验收合格之日起不少于 2 年。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，质保期内因产品本身缺陷 (非人为因素) 造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。

3.质保期内投标人须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。

六、其他服务要求

1.在产品保修期内，要求投标人提供7x24小时电话响应技术支持，一旦发生质量 问题，投标人保证在接到通知后30分钟内作出响应，24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由投标人负责。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。如投标人在接到通知的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人自行负责，更换时间不得超过48 小时。(质保期内台风季节对设备进行免费的巡检)

2.投标人应根据采购人的需求，对所提供的设备保证全面、有效、及时的技术支持和运营维护服务。

3.应提供的伴随服务：安装、调试、验收、培训、服务期内系统的运行及维护保养等一切服务。投标人应在响应文件中详细说明技术服务的范围和程序。

4.具体施工要求详见预算书及图纸。

七、验收要求

验收步骤：整个验收过程， 由双方共同进行，按合同分三个阶段：

1.在采购人现场的到货验收

（1）安装现场到货开箱验收：供应商所供设备及随机部件安全抵达安装现场，由双方共同 在现场设备、材料暂存地进行开箱验收，设备进场须同时附有装箱单、产品合格证书、原产 地证明书、使用说明书等。

（2）供应商采购的材料/外购件/仪表等在使用前，需提供合格证明 (不作为最终验收依据) ，同时应按照采购人要求进行检验或试验，不符合要求的不得使用。

（3）通电前，进行各单台设备的运行检查，设备应能达到本项目内相关技术文件的各项性能指标，单台设备的运行纪录应有书面报告，并有双方人员签字。

1）视觉检查:设备的质量、结构、护等级总装配和涂层。

2）所有控制、保护和监测设备的电气操作。

3）功能性试包括模拟操作和所有的自动试验。

同时具备以上条件，供应商可对采购人提出安装完成验收申请。

2.安调验收与终验收

（1）根据技术规范和现场情况，由供应商提出验收申请，采购人负责组织安排验收工作，双方现场代表及有关专业技术人员参加。本设备需通过金华市电业局验收。

（2）安调收依据包括：

1）根据技术规范，已完成所有生产设备的完整交货。

2）采购人收到的所有设备均与设备配置要求和技术文件一致。

3）随机物品及技术资料全部移交。

八、培训

1.培训内容：发电机使用规范、安装注意事项、分日常/定期检查内容、故障分析及处 理方法等。

2.培训方法：投标人需将以上要求培训之内容制作成 PPT 版本，供应商需派专业技术 人员到采购人指定教育训练室进行培训，培训时间不低于 2 次，每次时间不得低于 1 小时，每次培训地点由采购人决定。

九、施工要求

1.本项目不组织现场踏勘，供应商须自行了解现场的实际情况，中标后不得以未勘察现场不了解现场情况等原因提出工程变更或任何增加工程费用的要求，也不得以此为由延误工期。

2.中标人提供施工方案、施工图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。

3.采购人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4.中标人在施工期间，必须对自身及其他项目参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。

5.中标人必须无条件服从采购人、监理单位、施工总承包单位的管理及监督，做好工作交界面的衔接，不得影响其他工程施工进度。

6.中标人须做好安全文明施工措施，要求无重大人员伤亡事故。施工期间发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由中标人承担由此带来的一切损失和相关处罚。给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿。中标人须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。

7.中标人须负责施工现场的消防安全工作，严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全。

8.中标人施工（制作）完成的内容必须达到采购文件和设计方案及施工图要求的效果，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺。

9.中标人负责选购的材料应确保符合采购文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，工程所有外露材料的颜色必须报经采购人批准后方可采购。采购人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何中标人作为承包方应负的责任。

10.隐蔽工程经采购人、监理单位验收合格后方可进入下道工序施工。

11.中标人应在施工过程中采取必要的除尘、降噪措施，且不得影响大楼内其他设备的正常运行。

12.建筑垃圾外运必须按金华市《建筑垃圾处理管理条例》条款的规定定点、定时外运处理。

13.施工期间不得影响医院和科室的正常运行，施工人员不得在医院内大声喧哗和其他区域随意走动。

14.必须有项目负责人每天在现场监督施工，必要时及时和采购人、监理单位、施工总承包单位做好沟通协调工作。

15.如与其他项目有穿插施工时，需经采购人、监理单位、施工总承包单位同意，并做好成品保护后方可施工。不得因交叉施工为理由延长工期；如施工对已完工程有所损伤，负责赔偿。

16.供应商在施工过程中应注意项目现场周边管线、管道，避免因施工给周边环境造成不利影响，产生的不良影响或响应的赔偿费用由施工单位承担。

17.交付使用前的材料、成品保管责任由供应商自行承担，同时应做好承包范围外的成品保护工作。

18.若本项目存在部分工作内容调整，供应商应予无条件配合，相关费用经采购人及跟踪审计单位审核确认后按实结算。若供应商不予配合，采购人有权每次从工程款中扣除10000元至50000元的违约金。

19.供应商在竣工验收前应按采购人要求制作重要设施设备系统图、管线管网的标识标记，相关费用考虑在合同总价中，不另行计取。

20.供应商项目负责人及主要管理人员应按要求参加采购人及监理单位召开的工程例会。

21.施工期间如涉及停电，须提前5个工作日上报停电申请，经采购人审批同意后方可实施。如因中标人原因造成非计划停电，因此造成的一切损失由中标人承担。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：金华市中心医院科教综合大楼发电机及供电线路安装项目 |
| 2 | 项目内容：详见本招标文件第二章。 |
| 3 | 投标报价及费用：（1）本项目投标应以人民币报价；（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；（3）本项目代理服务费以中标价为基准，差额累进方式向中标单位收取。具体计算方式为：代理服务费=[100×1.5%+400×1.1%+（Z总-500）×0.8%]×42%。（单位名称：金华市恒信招标代理有限公司，银行帐号：0188990787000126，开户银行：金华银行东苑支行） |
| 4 | 履约保证金的收取及退还： 合同签订时中标人向采购人交纳履约保证金，金额为中标价的1%，可以电汇、转账、等额保单、保函等形式交纳；电汇、转账形式的履约保证金待履约责任期满（全部完成验收合格）后不计息退还（扣除应扣款项）；保单、保函形式的有效期限不得短于投标人履约期限。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 |
| 5 | 答疑与澄清：本项目公告期限为5个工作日，投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 6 | 投标文件份数及其他要求： （1）电子版投标文件1份，本项目实行投标文件CA电子签章，投标人在编制生成“电子投标文件”时需进行CA电子签章加密； （2）是否要求提交纸质版投标文件：否；但中标后，中标单位需在领取中标通知书前向招标代理机构提交与投标时一致的电子投标文件（资信技术文件、报价文件）打印纸质版各三份，一正二副（须按照招标采购文件要求签字盖章）。 （3）备份电子投标文件提交 备份电子投标文件为非强制性要求，由投标单位自行决定是否需要提交。 投标人应当在投标截止时间前，以U盘的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄形式提交给采购代理机构联系人（拒绝快递到付），逾期送达或未密封将被拒绝。外包装应注明投标人名称、项目名称。 备份电子投标文件仅在在线解密异常时处理时使用。已按时解密的，“备份电子投标文件”自动失效。 |
| 7 | 投标截止时间：2023年6月28日9:00； |
| 8 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 9 | 评标结果公示：浙江政府采购网 |
| 10 | 中标通知书发放时间：中标公告发出当日向中标人发送中标通知书 |
| 11 | 合同的签订： （1）除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 （2）中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。 （3）如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。 （4）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。 （5）采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。 （6）政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。 |
| 12 | 验收： （1）采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。 （2）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 （3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 （4）采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。 （5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。 验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 中标人在签订合同后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金，投标人需以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。履约保证金（或履约保函）于验收合格后（不计利息）退还。 投标人可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供： （1）投标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。 （2）在弹框里查看推荐的保函产品，投标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。 （3）在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。 政采云金融专线400-903-9583。 |
| 14 | 投标文件有效期：90天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 16 | （1）扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： 1）项目预算：550万元 2）项目属性：③工程类（①货物类/②服务类/③工程类） 3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） 4）本项目是属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的投标人将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。 6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 /% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2023年7月1日起至2023年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2023〕8号）规定执行，到期后按财库〔2023〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （3）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 17 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“建筑业”。 |
| 19 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 (不适用 |
| 20 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 (不适用 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于金华市中心医院科教综合大楼发电机及供电线路安装项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标方系指组织本次招标的代理机构和采购人（金华市中心医院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的相关服务及应尽的其他义务。

4.“书面形式”包括信函、邮件等。

5.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目采用在线投标方式，投标投标人无需前往投标现场。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）采购项目需要落实的政府采购政策

1.采购项目需要落实的政府采购政策

（1） 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

（2）支持绿色发展

1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（3）支持中小企业发展

1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6）可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）支持创新发展

1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

（5）中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 投标人可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（七）特别说明：

## ★1.多家投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人，当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人，均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效投标人。

## 2.根据中华人民共和国财政部令第87号文件第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌（核心产品）投标人不作为中标候选人。

## 3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本公司所拥有。

## 4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 6.本项目不统一组织现场踏勘。

## 7.本次招标采取开标后资格审查，采购代理机构不保证所有投标人都符合投标人资格要求。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉方法》的规定，并分别采用财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》和《政府采购投标人投诉书范本》等书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.投标文件格式

6.合同范本

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人参加投标即是对本项目招标文件各项条款的认可。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.答疑与澄清：投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5．采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标文件要求提交投标文件的截至时间三天前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在浙江政府采购网上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由二部分组成，第一部分为资信技术文件，第二部分为报价文件。

1.资信技术文件的组成

投标人资格、资信合格性的有关证明及资料：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

（1）资格审查证明材料：

1）有效期内的营业执照、联合协议（如有）及其他相关资质证书（复印件加盖有效公章）；

2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

3）具备一般条件的承诺书(格式见附件)；

4）《中小企业声明函》；（如小微企业需提供小微企业名录截图），残疾人福利性单位、监狱企业声明函；

5）资格要求中所需要的其他资质证书（如有）。

（2）投标声明书(格式见附件) ；

（3）投标人情况介绍；（如企业简介，技术力量，企业优势，企业荣誉，企业资质，拥有相关认证情况，服务能力等，格式自拟）；

（4）投标单位同类项目业绩合同（格式见附件）；

（5）商务响应表（格式见附件）；

（6）对本项目总体要求的理解及投标方案描述，包括：功能说明、性能指标、设备选型或提供服务方案说明；

（7）售后服务情况（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施及距采购方最近的服务网点的详细介绍）；

（8）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（9）合理化建议或优惠条件：投标人承诺给予采购人的合理化建议或各种优惠承诺；

（10）投标人需要提供的及评分标准里要求的各项认证证书及相关材料。（如：工商变更证明等）。

2.报价文件的组成

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小微企业声明函（如小微企业需提供小微企业名录截图），残疾人福利性单位、监狱企业声明函（格式见附件）；

（4）其他投标方认为有必要提供的资料。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价（本项目在最高限价的基础上报折扣）

# 1.本次报价在本项目招标控制价清单基础上以优惠折扣进行报价。折扣百分比数值越小，优惠幅度越大，价格越低。如折扣为80% 的报价比折扣为90%的报价低。

★2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括履行本项目的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。投标人须结合施工图、招标控制价清单、本项目实际情况，充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价，投标人所投报的最终报价为投标人所能承受的整个项目的一次性报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同价格不做调整。

★3.该工程为固定单价合同，工程量增减按实际调整，结算时除报价工程费用表上已计取的费用外,不得再计取其它一切费用,人工及材料价格也不再另行调整。

4.价格按招标控制价中的综合单价取费标准计算总价，再按折扣后作为工程竣工结算依据，除工程量按规定计算调整外，其余内容均不得调整。（如有新增项目则按招标控制价编制的统一口径并按投标折扣系数同比下浮后进入结算价。）

5 根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2023〕3号）文件规定，本项目专门面向中小型及以下企业企业，投标报价不予扣除。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的递交

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并上传投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.标前准备（CA驱动办理）：投标人应在开标前注册成为浙江省政府采购网（政采云）正式投标人（注册网址: www.zjzfcg.gov.cn），并完成CA数字证书办理（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标响应文件通过“政采云电子投标客户端”软件上传。

4.本项目实行投标文件CA电子签章，投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子投标响应文件同一个CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，在30分钟的解密时间内对投标文件进行解密，若因投标人自身原因造成电子投标文件无法解密读取的，否决其投标。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件按规定之处无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标文件格式未按招标文件规定格式、项目不齐全或者内容虚假的、未按规定签字或盖章；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（7）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（8）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）在资信及商务文件、技术文件内出现商务报价；

（5）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（6）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超出用户设定的最高限价的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.在开标后投标投标人登陆“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

若投标投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，投标投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标、响应文件的，投标、响应无效。

3.采购人或采购代理机构先对投标人的资格进行审查，如评审小组对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。审查不合格的投标人不再进入资信技术文件及报价文件的评审。

4.评标委员会在线先对资信技术文件进行评审，如对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。资信技术文件不合格的投标人不再进入报价文件评审。

5.资信技术文件评审结果公布后，在线开启报价文件，并由评标委员会进行报价评审。

6.在线公布各投标人得分汇总，并宣布中标候选人，采购代理机构做开标记录，同时由记录人、监督人当场签字确认。

7.主持人宣布开标会议结束。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家（随机抽取） 4 人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

1.评标委员会成员中的专家评委有下列情形之一的，应当回避：

（1）与采购人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或刑事处罚的。

2.评标原则：评标工作应坚持公平、公正、科学、择优的原则。

3.评标准备：采购人或招标代理机构向评标委员会提供评标所需的资料，包括招标项目基本情况及其相关数据等，评标委员会研究招标文件，了解和熟悉招标项目的范围、性质、目标、主要要求、标准、评标标准方法及其相关因素。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标单位。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标单位。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标单位。

3.采购人依法确定中标单位后2个工作日内采购代理机构发布中标公告后，以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起20个工作日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标单位拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。在此情况下，采购单位和采购代理机构可将成交权授予招标小组提供的第二名候选人或重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

八、验收

1.采购人组织对中标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人成立验收小组并邀请第三方机构验收。采购验收小组和第三方机构的验收报告意见作为验收的参考依据，邀请第三方验收机构的费用由中标人承担。

3.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、电子交易活动的中止

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.投标时间截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

第四章  评标办法及评分标准

本次招标以 综合评分法 对各个项目的投标人依次作出评标结论。评标委员会按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价部分。同时考虑以下因素：①投标价格的竞争性；②拟供货物、服务对招标文件的满足程度；③供货、服务承诺；④质量保证承诺；⑤经营信誉和合同付款条件及合同执行能力。

- 技术部分评审（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况（7分） | 投标人自身优势情况（0-2）、相关荣誉（0-1）、资信情况（0-1）等情况打分。 | 4分 |
|  |  | 投标人通过质量管理体系论证、环境管理体系论证、安全管理体系论证及其他与本项目相关的认证证书的每个得1分，最多得3分。（认证证书在有效期内） | 3分 |
| 2 | 产品性能及响应情况 （30分） | 投标人拟提供设备的配置完整、操作性能可靠、自动化程度高、引擎动力油耗低、性能稳定的得5分，有缺陷的每项扣1分，扣完为止。 | 5分 |
|  |  | 对柴油机、发电机、控制系统的一致性、技术先进性进行进行打分，最高得5分。 | 5分 |
|  |  | 技术参数对招标文件的满足程度、响应程度，所有技术指标均满足或优于采购需求的，得20分；带“★”条款不允许负偏离，其余条款一项负偏离扣2分，直至扣完为止。 | 20分 |
| 3 | 服务方案 （14分） | 对本项目需求的了解程度、对项目现场环境及内容熟悉情况。阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对招标项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、安全的解决方案和可行保证措施的得5分，有缺陷的每项扣1分，扣完为止。 | 5分 |
|  |  | 针对采购人特殊施工环境需要采取的施工技术和质量控制组织措施情况，内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分，有缺陷的每项扣1分，扣完为止。 | 3分 |
|  |  | 施工进度保障的科学性有效性，对工程目标、进度问题分析到位的得3分，有缺陷的每项扣1分，扣完为止。 | 3分 |
|  |  | 安全生产、文明施工等的保障措施 ，措施全面、明确、具体、可行，编制有针对性、具有可操作性的得3分，有缺陷的每项扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 4 | 服务团队 （5分） | （1）项目负责人具有机电专业贰级及以上建造师注册证书的得2分； （2）拟派项目组人员中具有电力电缆、电焊证，电工证人员证书，每提供一类证书得1分，最多3分，人员证书不可重复得分。 注：须提供证书和本单位自开标截止日期前近3个月社保证明扫描件并加盖公章，不提供不得分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务 （5分） | 售后服务方案 (包括本地化服务、到达时间、人员配置方案、现场服务保障能力) 科学合理有效的得3分，有缺陷的每项扣1分，扣完为止。 | 3分 |
|  |  | 售后服务人员有高级维修电工证书得1分，有维修装配证书得1分。 注：以上证书须提供证书复印件以及上述人员至投标截止时间至少连续6个月的在该服务机构的社保材料，不提供或未在社保清单内的人员不得分。 | 2分 |
| 6 | 对本项目合理化建议及优惠承诺（4分） | 根据投标人提供的有效建议措施和优惠承诺，每项得2分，最高得4分。 | 4分 |
| 7 | 质保期（2分） | 质保期完全响应招标文件不得分。超过招标文件规定的，每增加一年得1分，本项最多得2分。 | 2分 |
| 8 | 企业业绩 （3分） | 提供2020年1月1日以来的同类项目业绩，每个有效业绩得1分，最高得3分。(提供合同扫描件) | 3分 |

评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

二、投标报价评审（报价分30分）

1）拆启各投标人的报价。分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏。报价算术错误将按以下方法更正：报价文件中开标一览表内容与报价文件中详细报价清单内容不一致的，以开标一览表为准；报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额计算结果汇总大于总价金额的，以总价金额为准；单价金额小数点明显错位的，以总价为准，并修改单价；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标响应将被拒绝。

2）评定评标基准价：评定评标基准价：所有有效报价的最低折扣作为评标基准价。（如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。）

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

三、计算综合总分（满分为100分）：综合总分=技术得分+报价得分

四、确定预中标单位：以综合得分最高者为中标单位；综合得分相同时则报价低者优先；综合得分、报价均相同时由评标委员会综合评议确定。

五、定标：

（一）中标单位确定后，招标结果在浙江政府采购网上公告。

（二）发布公告的同时，采购代理机构向中标单位发出《中标通知书》，《中标通知书》对采购人和中标单位具有同等法律效力。

（三）《中标通知书》发出后，采购人改变招标结果或者中标单位放弃中标，均应当承担相应的法律责任。

六、评审纪律和要求：

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第五章  投标文件格式

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

（       文件）

投 标 人：

投标人地址：

年    月     日

评分索引表

| 序号 | 项目 | 审查标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定： |
|  |  | （一）具有独立承担民事责任的能力。 有效的企业法人营业执照（或法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件。 注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。 上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |  |
|  |  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |  |
|  |  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |  |
|  |  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 |  |
|  |  | (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
|  |  | 二、法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅需提供身份证复印件） |  |
|  |  | 三、中小企业声明函 |  |
|  |  | 四、资格要求中所需要的其他资质证书（如有） |  |
| 注：以上材料投标人有缺漏和不符合项的将会导致无效投标！ |
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| 1 | … | …（请按技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

## 技术资信文件组成：

## 1.资格审查证明材料：

## （1）营业执照复印件；

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

1.各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

3.本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

4.（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

5.如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.有关本次联合投标的其他事宜：

（1）联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

## （2）法定代表人授权委托书；

致：_______     __（采购人） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

备注：法人及授权代表身份证复印件附后

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代表人（签字或盖章）：

年        月    日

（4）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）的|（项目名称）采购活动，工程全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于            ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

| 附：中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标单位为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.若投标人享受残疾人福利单位的须提供财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。

监狱企业资格材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

## （5）资格要求中所需要的其他资质证书（如有）。

## 2.投标声明书

金华市恒信招标代理有限公司：

本单位自愿参加“                                  项目（招标编号：           ）”的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与采购人签订协议书，保证履行协议书条款。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.投标人情况介绍；

4.同类项目业绩合同；

| 序号 | 项目名称 | 甲方联系方式 | 是否提供合同扫描件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系人 | 联系电话 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

5.商务响应表（不允许负偏离）；

项目名称：                            项目编号：

| 商务条款 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |
| 其他服务要求 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |
| 培训 |  |  |  |
| .... |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

6. 对本项目总体要求的理解及投标方案描述，包括：功能说明、性能指标、设备选型或提供服务方案说明；（格式自拟）；

7.售后服务情况（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施及距采购方最近的服务网点的详细介绍）；

8.拟派项目人员一览表；

（内容为：人员基本情况、身份证、资格证书等）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 专业技术资格 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

9.合理化建议或优惠条件：投标人承诺给予采购人的合理化建议或各种优惠承诺；

10.投标人需要提供的及评分标准里要求的各项认证证书及相关材料。（如：工商变更证明等）。

## 报价文件组成：

1.投 标 函

致：_______     __（招标代理机构名称）：

根据贵方为                                         项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交技术文件、报价文件电子版各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名（印刷体） ________  职务：______ _______

投标人全称（公章）:___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签名:___________                      日期:_____年___月___日

2.开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（折扣） |
| --- | --- |
| 金华市中心医院科教综合大楼发电机及供电线路安装项目 | 小写： % 大写：百分之 |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）的|（项目名称）采购活动，工程全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于            ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

| 附：中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标单位为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.若投标人享受残疾人福利单位的须提供财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。

（3）监狱企业资格材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

# 第六章  采购合同范本

项目名称：                 项目编号：

甲方：（发包人）

乙方：（承包人）

甲、乙双方根据   单位    项目公开招标的结果，签署本合同。

- 项目概况

项目名称：

项目地点：

- 项目工作内容

包括但不限于以下内容：           。

- 合同工期要求

承包人在发包人发出开工通知后 80 日历天内完成施工，否则发包人有权终止合同，追究相应的违约责任。

- 质量标准

4.1项目施工质量标准：

不低于国家相关验收的合格标准。

4.2相关服务质量标准

承包人严格按照建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》实施本项目的管理，井然有序，有条不紊，使项目按总进度计划和承包人编制并经监理单位、发包人批准的工期进度计划顺利实施；做到零投诉、零事故。

- 检查与验收

本合同执行过程中的检查和验收包括：材料进场验收、隐蔽工程验收、预验收和竣工验收。

5.1材料进场验收

材料进场前，承包人向监理单位、发包人申报材料进场申请，对材料进行取样封存。承包人在采购前，其质量、品牌需征得发包人和监理单位书面签字认可，所有材料均应符合设计要求，并按规定向发包人或监理单位提供材质合格证书和检验合格证后才能用于工程中。

5.2隐蔽工程和阶段性工程验收

承包人完成隐蔽工程或阶段性工程后必须向发包人或监理单位申请验收，验收合格后方可进行下一步工续的施工。

5.3竣工验收

- 承包人应向发包人或监理单位提出竣工验收申请，并提供竣工图及有关竣工文件资料一式陆份（竣工验收时签发的文件除外）。

- 验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，有关设计变更资料和图纸，装修材料报检报验证明书、技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定，以及专家委员会根据国家有关标准、规范制订的针对本项目特殊子项的施工规范及验收标准。

- 项目完工后，承包人经自检达到合格标准后才向发包人或监理单位提出竣工验收申请书。双方协商确定竣工验收时间。

- 由发包人、承包人、设计单位、监理单位、施工总承包单位、质监部门等共同组织工程整体验收评定。

- 经验收评定，项目质量及项目内容符合合同要求的，参建各方在项目竣工验收证明书上盖章签字；项目质量不合格或项目内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用和责任均由承包人负责。

- 甲乙双方应于验收合格后10天内签署项目交接验收证明文件，承包人将场地清理干净后将项目移交给发包人管理。

- 合同价款

6.1合同价

本项目中标价为：       。

签约合同价为：（大写）         元，（小写）：￥        元。

签约合同价=中标价

6.2本合同价款原则上采用   固定单价合同  方式确定。合同价款包括：人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费、措施费、保修费、管理费、利润、对展项总体管理和协调、规费、税金等承包人为完成本合同双方约定的工作内容所发生的一切费用。

6.3市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

6.4竣工价款的结算：

（1）工程量确定：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及浙江省有关补充规定的计算规则按实计算。

（2）综合单价的确定：

①发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行合同原有的价格。

②发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法为：

a、合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

b、合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人根据招标控制价编制原则及中标下浮率，报发包人确认后作为结算的依据，承包人自行漏项的不作调整。

c、暂定价由发包人按签证列入结算价；无投标价的材料，结算时按有效施工期间的《金华市建设工程造价信息价》的平均价，无信息价材料由发包人签证后列入结算价；

d、施工过程和工程结算期间，如遇国家及地方政策性调整，本工程概不考虑。

e、投标报价中设立品牌、规格的材料设备，原则上不允许施工变更，确需变更的，发包人有权审查该材料设备报价的合理性，如有异常报价的，承包人应承担相应经济责任后。新增加材料设备按信息价（或市场价）乘以（1-投标下浮率）进行结算。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

6.4.1竣工结算在以下情况下不能调整：

（1）承包人为方便施工而更改施工方案或施工方法而增加的费用。

（2）承包人未填报单价的项目，视为其费用已包含在其他项目中，其费用不能调整；承包人未填报单价的项目，结算时有数量减少，其减少部分的费用按投标文件的组价原则结合省定额有关子项重新组价出综合单价进行调整。

（3）施工技术措施费中除约定包干费用不得调整外其余均按实调整。

6.4.2人工、材料结算价格的调整：上述条款未明确之处原则执行金政办发【2019】27号修改后的金政发[2012]122 号文精神。

6.4.3工程竣工结算审核追加费用：工程审价结束后，当核减金额超过5%以上的，超出部分的审价费由承包人承担，发包人从应付工程价款中代扣代缴。

- 费用的支付

7.1承包人在合同签订时，向发包人提供合同总价的1%的履约保证金；

7.2合同生效并在收到中标人提交的履约保证金后10天内，支付合同价的10%为预付款（含安全文明施工措施费、民工工资保证金），工程量完成50%时支付至合同价的40%，竣工验收合格后付至合同价的80%，审计完成后付至审定价的98.5%，余款在质保期满后付清。

7.3履约保证金

（1）履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票或保函；

（2）金额：合同总价的1%；

（3）递交时间：合同签订时。

（4）退还：整个工程竣工验收合格后，履约保证金30天内无息退还。

- 权利和义务

8.1发包人代表

姓名：         职务：         
职权：监督、管理、协调、服务项目实施。

8.2承包人人员

- 项目负责人

姓名：             职务：

- 承包人主要管理人员必须在施工期间长驻现场，如果有特殊情况需要离开现场，必须经发包人批准。合同履约期间，主要管理人员每月考勤不少于22天。项目负责人考勤每少一天罚款￥2000元，其余管理人员每少一天罚款1000元。

- 以上人员经发包人书面同意可以更换，但承包人须保证更换后的人员其综合素质（工作能力、职称资质、工作经验）不得低于更换前的人员。

8.3发包人工作

发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
    （1）提供施工所需的场地；

（2）共同协调施工总承包单位向承包人提供施工所需水、电等接口，并保障承包人施工期间的需要；但施工期间产生的水电费、总包配合费由承包人承担。总包配合费由承包人与施工总承包单位根据实际发生情况自行协商，收取标准参考《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

8.4承包人工作

承包人应按本合同约定时间和要求，完成以下工作：

  - 提供进度计划和相关报表。

  - 需承包人办理的有关施工场地、道路、环卫和施工噪音管理等手续：按政府有关安全文明施工规定办理，并承担费用。

  - 施工场地清洁卫生的要求：按施工组织设计和有关规定执行，做到文明施工。费用已包括在投标报价内。

  - 双方约定承包人应做的其他工作：按时参加例会，配合接受发包人、监理单位、施工总承包的管理协调。

  - 运输、吊装、成品保护、工作场所、材料堆放场地由承包人自行解决。

- 安全文明施工

9.1安全施工与检查

9.1.1  承包人应建立健全施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场作业的安全，并对此承担全部责任。

9.2文明施工与环境保护

9.2.1  承包人应在进入现场前提交一式四份施工期间的文明施工和环境保护方案，经发包人批准后实施。

9.2.2  对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。

9.2.3承包人应按有关规定健全现场安全生产、保卫措施，采取严格的安全防护措施，做到文明、安全施工，承担由于措施不力造成的事故、责任和所发生的费用；在工程进行期间，因承包人责任造成与本工程有关或本工程引致的人身伤亡、财产损失、破坏或罚款，由承包人承担全部的经济和法律责任，并赔偿发包人因此造成的经济损失。

9.3安全防护

承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

（1）全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

（2）承包人根据施工现场的实际要求，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

9.4事故处理

9.4.1因承包人责任过失造成工程质量安全事故的，除按照国家规定由行业主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人损失，并承担违约责任。

9.4.2承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后二天内据实补偿发包人因此所受到的损失。

- 违约

10.1  发包人违约

发包人不按时支付合同款，除支付本合同约定的款项外，还应按同期银行活期贷款利率给承包人计付利息。

10.2  承包人违约

(1)书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，发包人或监理单位有权向承包人发出书面警告，每次书面警告一次，承包人应当支付违约金人民币1000-10000元给发包人。

（2）限期改正。承包人受到书面警告后仍不改正，发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在发包人限定的时间内履行义务，同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币2000-20000元。

（3）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币5000元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2次违约金为人民币2万元。

（4）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币2-5万元/次。

（5）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效，同时承包人应退回发包人已支付的解除合同部分的工程款。

（6）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效，同时承包人应退回发包人支付的工程款。

（7）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的直接经济损失的100%。

10.3  三次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；在合同期内累计三次严重违约责任，发包人有权单方部分或全部解除合同。

10.4承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。如在月工程款无法扣付，或扣除月工程款会影响工程正常施工时，发包人将按实从履约保证金或竣工结算价款中扣除。

10.5  工期延误方面的违约责任

招标文件中的供应商承诺工期即为合同工期，按时完成不奖不罚，延期完成，施工工期每延误1天罚款1万元。延期超由于采购人或不可抗拒自然灾害因素造成的工期延误，经采购人代表签字认定，工期可以相应顺延。

10.6  工程质量方面的违约责任

（1）发包人按照合同的约定抽查承包人的材料时，发现所检查的材料与合同约定的标准不符合时，承包人必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失。

（2）项目竣工验收达不到合同约定的质量标准的，发包人扣除结算总价10%的违约金。

（3）项目保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5%计算向发包人承担支付违约金的责任。

10.7 安全生产方面的违约责任

（1）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含质量事故）的，除按国家规定由行政主管部门处罚，发包人视情况严重性，有权部分或全部解除合同。

（2）如合同第三方在施工现场出现安全责任事故，如因承包人原因造成的，由承包人负责；如不是因承包人自身原因直接造成但属于承包人工程管理服务范围内的，则每出现一次承包人应承担严重违约责任1次，且应与事故责任人承担连带责任。

10.8  文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人对施工现场文明施工措施进行检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

（2） 在政府行政主管部门的检查中，施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（3）施工场地因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。

10.9  项目分包、转包方面的违约责任

承包人擅自分包或者转包项目的，发包人有权单方部分解除合同或全部解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

经发包人同意分包的，分包并不免除承包人的必须承担的任何责任。

- 索赔

发包人、承包人均具有向任一方提出索赔的权力。

11.1索赔的执行

11.1.1索赔事件发生后，合同守约方应以书面文件通知对方。通知的书面文件中应包括：

- 指明违约方违反了本合同的哪一条款；

- 需要赔偿的预计金额；

- 对方违约的证据。

11.1.2违约方收到对方的书面文件通知后，应在14天内作出书面回复。如没在14天内作出回复，视为同意对方指出的违约事实存在并愿意承担赔偿。

11.1.3合同双方认定索赔事实存在且无异议后，承担索赔的支付。

11.1.4合同任一方对对方列出的违约事实有异议，按本合同争议条款处理。

11.2 索赔偿还

11.2.1根据合同中所列的条款提出的有效索赔偿还，发包人有权以下列方式获得赔偿：

- 直接从未付合同款项中扣减；

- 直接从合同履约保证金中获得赔偿；

- 当未付合同款项和合同履约保证金累计后不足以偿付时，承包人应在15天内凭发包人索赔文件以电汇方式向发包人支付赔偿差额。

11.2.2 承包人获取赔偿：在项目结算时，按合同款项申请支付的方式获取。

- 争议

12.1  因本合同或者履行本合同所产生的争议,发包人与承包人双方协商解决；协商不成的，由当地上级建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可向发包人所在地人民法院起诉。

12.2  承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延竣工。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。但承包人的撤场不影响其另行解决争议和索赔的权利。

- 其他

13.1不可抗力

13.2.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本项目的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱等事件。政府对本项目的政策变化、计划的调整，导致本项目不能如期进行，也属不可抗力的范围。

13.2．2不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向发包人通报灾害情况，按协议条款约定的时间向发包人报告情况和清理、修复的费用。因不可抗力发生的费用由双方分别承担：

1）项目本身的损害由发包人承担；

2）人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3）造成承包人设备、机械的损坏及停工等损失，由承包人承担；

4）所需清理和修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。

13.3 因不可抗力事件导致的费用损失，由甲、承包人各自承担自己的损失；对不可抗力事件导致的工期延误，除非一次影响工期延误大于10天，否则竣工日期不变。

13.3保险

13.3.1 承包人必须办理运至施工场地内的材料、施工机械设备的保险，并支付保险费用，并在进入施工现场前向发包人提交保险凭证。

13.3.2 承包人必须为施工场地的人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。建筑工程一切险或安装工程一切险由承包人办理，并承担相应费用。

- 组成合同的文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 本合同协议书

- 本合同专用条款

- 本合同通用条款

- 中标通知书

- 招投标文件及其附件

- 设计图纸

- 标准、规范及有关技术文件

- 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 语言文字和适用法律、标准及规范

15.1本合同语言使用汉语。

15.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、国务院颁发的《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》等。

16.合同生效

16.1本合同经双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖双方公章后，承包人提交1％的履约保证金之日起生效。

16.2本合同一式    份，甲方执   份，乙方执  份，

甲方（公章）：金华市中心医院

法定代表人或授权委托人：

地址：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：

地址：

联系人：

电话：          手机：

传真：

开户银行：

帐号：

合同签订日期：

附件 2

建设工程施工廉政合同（示范文本）

（试行）

根据省建设厅、省监察厅、省人民检察院联合发《关于印发〈浙江省建设市场不良行为记录和公示办法〉的通知》（浙建监〔2006〕80号）和《金华市建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作细则》以及建设工程管理、廉政建设的有关法规和相关文件规定，为了做好工程建设中的党风、廉政建设和反商业贿赂工作，保证工程建设高效优质完成，确保国有建设资金的安全和有效使用，以达到投资的预期效益。                    项目的发包方金华市中心医院（以下称甲方）与承包商            （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲、乙双方的权利和义务。甲、乙双方同时做到：

（一）严格遵守党和国家有关法律、法规和规章以及监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定。

严格遵守《金华市建立健全惩治和与预防腐败体系2008—2012年工作细则》和金华市监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定。

双方严格执行              项目的合同文件，自觉按合同办事。

（二）双方按法定部门备案的招标文件和乙方的投标文件订立合同，并按法规规定备案，以备案合同作为双方最终结算价款的唯一依据。双方不私下签订“黑白”和“阴阳”等不良行为的合同。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设法律、法规和规章以及纪检（监察）国资、检察、财政、审计和工程建设管理的规定。

（四）建立健全廉政建设、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为时，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方有严重违反本合同义务条款的行为时，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员：

1．必须秉公办理，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

2．不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人自身支付的费用等。

3．不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

4．不得以任何理由向乙方推荐分包单位和自定材料供应商。

（二）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（三）甲方按经过法定部门备案的合同规定支付工程款，不得有意刁难、拖欠乙方工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（四）按照工程招标投标的有关法律、法规和规章以及金华市政府的规定，甲方不得肢解工程发包等。

甲方原则上不设定暂定价，确需设定暂定价时，对暂定价实行：一是按建设工程招投标的法律、法规和规章规定予以公开招标：二是报请财政、审计等权限部门共同商定签证价，并形成会议纪要。

甲方不得自行组织工程分包，若要设定工程分包时，必须按建设工程的法律、法规和规章规定，由乙方组织公开招标。

（五）甲方不得违反建设工程的有关法律、法规和经过法定部门备案的招标文件以及合同规定：

1．指定乙方购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

2．强制乙方垫付工程建设资金 。

3．甲方要求乙方提供履约保证金或者其他形式履约担保的，自身应同时向乙方提供工程款支付担保。

4．应属甲方交纳的规费不得由乙方垫付。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、礼券、有价证券和物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人自身支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定批拨、追加工程费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加违反规定的宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和违反规定的高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应给予以赔偿；情节严重被有关部门书面通报处理的，乙方承诺无条件接受工程建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条 本合同有效期限为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第六条 本合同作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。按《浙江省招标投标条例》规定，承发包合同及附件报建设行政主管部门备案。第七条   本合同甲、乙双方各执3份。

甲方单位：（盖章）                        乙方单位：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

年     月     日                        年     月     日

工程质量保修书

(示范文本)

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                  （工程全称）签定工程质量保修书。

- 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗透漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道，设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本合同范围内的全部工程 。

- 质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗透漏为伍年；

3、装修工程为  贰  年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  贰  年；

5、供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；

7、其他项目保修期限约定如下：   按国家相关规定执行   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： /.

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（本页无正文）

发包人（单位章）：                          承包人（单位章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

年    月    日                              年   月   日

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。。