常山县城市地下市政基础设施普查项目

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：CSLT-GK-2021047

采购单位：常山县自然资源和规划局

采购代理机构：衢州联腾工程咨询有限公司

二〇二一年十一月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 招标内容及要求	25

第四章 合同样本	25

第五章 评标原则及方法	42

第六章 投标文件格式	46

- 招标公告

常山县城市地下市政基础设施普查项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于 2021年11月30日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CSLT-GK-2021047

项目名称：常山县城市地下市政基础设施普查项目

采购方式：公开招标

预算金额：994万元

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算总价 | 项目概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常山县城市地下市政基础设施普查 | 1 | 项 | 994万元 | 详见本采购文件第三章招标内容及要求 |

合同履行期限：详见本采购文件第三章招标内容及要求。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

4.本项目的特定资格要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）投标人具有工程测量乙级及以上资质（子项地下管线测量）。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2.本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登陆https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3.方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4.提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2021年11月30日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 1.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（2）投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

（3）电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

（5）本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

- 2.其他事项：

（1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》https://mp.weixin.qq.com/s/S-lQ9FA7fuP62RywRqfelQ。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

（3）针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：常山县自然资源和规划局                联系人：付宇

联系电话：18329021194                           地址：常山县天马街道江滨小区18栋

采购代理机构：衢州联腾工程咨询有限公司          联系人：鄢芝

联系电话：0570-5013088                          传真：0570-5016719

地址：常山县天马街道白龙路10-1幢六楼

常山县自然资源和规划局

衢州联腾工程咨询有限公司

2021年11月10日

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山县城市地下市政基础设施普查项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2021年11月30日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2021年11月30日09时30分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：共5人组成，其中：1名业主代表，其余4名从采购单位组成的专家库中按3：1随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | - 响应文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：867570514@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：867570514@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购单位缴纳中标金额5%的履约保证金。缴纳方式为：（可以选择转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式之一）。 |
|  | 履约保证金退还 | 合同履行期满后一个月内退还履约保证金（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县公共资源交易网（http://qzcs.zjzwfw.gov.cn/col/col1341066/index.html） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：867570514@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数及 中标人数 | 本项目推荐3名中标候选人，最终确定1名中标人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费【招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按服务招标计算】，由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留 份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（£是R否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | - 1）项目属性:£货物类R服务类£工程类 - 2）中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 采购标的名称： 常山县城市地下市政基础设施普查项目 ，所属行业： 其他未列明行业 。 3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5） 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业承接的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 |
|  | 投标人 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信 被执行人查询 | 根据《关于在公共资源交易活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》常监管办[2019]10号的规定： 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、技术资信文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件 |

### 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指衢州联腾工程咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县自然资源和规划局。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县城市地下市政基础设施普查项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 6、特别说明

- 6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

- 6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 7、质疑与投诉（疫情期间特别说明）

- 我省疫情应急响应终止之日前，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

- 供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

- 在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同样本

第五章 评标原则及办法

- 第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

2.1投标文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格审查资料的组成：

1）有效期内的营业执照扫描件；

2）法定代表人身份证明【格式见附件】（供应商代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（供应商代表为授权委托人时提供）；

3）【2019或2020年度的财务报表】或【经审计的2019或2020年度的财务报告扫描件】，新成立公司（自公司成立之日起至投标截止时间止不满一周年的）出具银行资信证明扫描件；

- 【2021年任意一个月社保费缴纳的证明（可以为税务或社保机构官方网站查询结果）】

- 【2021年任意一个月依法缴纳税收的证明或者《依法纳税或依法免税证明》（可以为税务机构官方网站查询结果）】；

- 6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函【格式见附件】；

7）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺函【格式见附件】；

8）工程测量乙级及以上资质（子项地下管线测量）证书扫描件。

注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

2、技术资信文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）资信部分

- 投标声明书【格式见附件】；

- 投标人基本情况表【格式见附件】；

- 投标人实力；

- 类似业绩成果质量；

- 5）人员投入；

投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3）-5）项具体内容可参考评分内容编制。

（2）技术部分

- 偏离表【格式见附件】；

- 技术方案；

- 项目组织实施计划方案；

- 设备投入；

- 售后服务及承诺；

- 6）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3）-5）项具体内容可参考评分内容编制。

3、报价文件：

1）开标一览表；（根据系统要求在线填写。）

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3、投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

3.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 投标报价

▲ 4.1投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求（包括但不限于），低于或不响应的投标文件作无效标处理。包括服务费、管理费、资料收集、调查、设备费、交通、住宿、餐饮、税费、专家评审费（含设计任务书评审及最终成果验收等）、人员工资补贴、评审认定、备案、质检费、税费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

本项目预算最高限价： 994 万元。最高全费用综合单价限价：地下空间普查及三维建模 5.5 元/㎡；管线普查、建库 3600 元/公里；管线核查、建库 1800元/公里。投标人报价超过预算最高限价或任意一个综合单价限价的作无效报价处理，取消其投标资格。建库标准以省自然资源厅制定的为准。

4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格及其他事项。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

- 投标文件的格式和顺序

- 响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

- 6、投标有效期

- 6.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

- 6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 7、投标保证金

- 7.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3如投标截止时间止评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》并发送给代理机构；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（技术资信文件）进入符合性审查、商务技术（技术资信）评审；

（5）符合性审查、商务技术（技术资信）评审结束后，在线公布商务技术（技术资信）评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术（技术资信）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会由共5人组成，其中：1名业主代表，其余4名从采购单位组成的专家库中按3：1随机抽取产生。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县公共资源交易网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州联腾工程咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

2.1签订合同前，中标人应根据招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受财库【2020】46号文件规定的中小企业扶持政策：

A.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

附件一：

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常山县自然资源和规划局的常山县城市地下市政基础设施普查项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员             	     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员             	     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常山县自然资源和规划局的常山县城市地下市政基础设施普查项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三章  招标内容及要求

# 一、工作背景

2020年12月，住建部下发了《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号)，要求在2023年底前，基本完成城市地下市政基础设施普查，摸清底数，掌握存在的隐患风险点并限期消除，地级及以上城市建立和完善综合管理信息平台。

为全面落实《浙江省加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知》（浙建城〔2021〕21 号）、《浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案》（浙自然资厅函〔2021〕431号）、《衢州市加强城市地下市政基础设施实施方案的通知》（衢城管委发〔2021〕7号）、《衢州市城市地下市政基础设施普查实施方案》（衢自然资规〔2021〕81号）等文件要求，高标准、高质量、高效率完成我县地下市政基础设施普查任务，结合我县实际情况，实施本次招标。

# 二、工作任务

- 2.1普查目标

本次普查的目标是：查清全县城市地下市政基础设施的基本情况，即查清城市地下市政基础设施的种类、数量、位置、属性及分布情况；绘制并形成常山县城市地下市政基础设施“一张图”；建立常山县城市地下市政基础设施数据的动态更新与监测机制，及时、准确地掌握城市地下市政基础设施现状及变化情况，为城市规划、建设、管理、更新等提供智能化信息服务。完成重要地下市政基础设施的三维建模，实现三维可视化，为规范化管理、合理化利用、智能化监管、安全性管控提供便利。

- 2.2普查范围和对象

本次普查范围为常山县城市建城区约45平方公里范围内快速路、主干路、次干路、支路、通道等市政道路及街巷和公园、广场等其他公共区域、城市河道堤肩20米内区域以及跨常山县以上行政区域铺设的主干管线范围，穿越普查区或在普查区外的地下主干管线范围。

普查对象为普查区域内的地下市政基础设施，主要包括地下管线及附属设施、窖井盖、综合管廊、地下公共停车场、地下通道和人防工程、废弃工程及地下城镇污水与生活垃圾处理设施等；穿越普查区或非普查区的地下主干管线（输电、通信、输油、输气、供水等），地上地下一体化普查，以保持其连通性和连续性。

（一）地下管线及附属设施

地下管线种类主要包括给水、排水、燃气、热力、电力、通信、工业等，以及铁路、民航、军队等系统的专用管线及其附属设施。普查区域内共有地下管线约1712km，其中既有可利用资料为2016年常山县综合管线普查成果，长度约500公里，其它管线均需现状探测。

（二）综合管廊

综合管廊是指建于地下，用于集中敷设两类及以上管线的专用隧道及其附属设施，可分为干线综合管廊、支线综合管廊和缆线综合管廊等。

（三）地下通道

地下通道主要包括地下人行通道、地下车行通道等。

（四）地下公共停车场

地下公共停车场主要包括建于地下面向不特定的社会公众开放的机动车停放场地。普查区域内地下公共停车场建筑面积约350000㎡。

（五）人防工程

人防工程主要包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等需要而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。全县共有地下人防工程面积约113600㎡。

（六） 废弃工程

废弃工程主要包括无法修复利用的地下市政基础设施，如废弃地下管线、废弃地下通道、废弃人防工程等。各权属单位未上报有废弃工程，需在普查过程中深入调查确认。

（七）地下城镇污水与生活垃圾处理设施

地下城镇污水与生活垃圾处理设施主要包括地下天然形成的或人工挖掘的相对封闭的用于处理城镇污水与生活垃圾的设施。

- 2.3普查内容

- 本次普查的主要内容是城市地下市政基础设施的空间信息、管理信息和技术信息，包括设施位置、结构外轮廓特征、几何形状等空间信息；设施名称、主管部门、运营（权属）单位、建设年代等管理信息；以及设施的敷设方式、覆土深度、施工方式等技术信息。

- 2.4普查方法

根据“填平补齐”的原则，充分利用地下市政基础设施已有资料，补充调查缺少的数据。

地下市政基础设施已有资料完全覆盖普查所需的管理信息和技术信息，需要采用共享利用的方式开展调查，对已有数据进行梳理和利用，不需要开展现状调绘。

地下市政基础设施已有资料没有完全覆盖普查所需的管理信息和技术信息，或者覆盖普查所需的管理信息和技术信息中的一类或几类数据，对于覆盖部分开展共享利用调查，对于缺少部分或没有覆盖部分的信息类别开展补充调查或现状测绘。

没有相关资料成果的地下市政基础设施，则需要按照《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》的要求，开展空间数据和属性信息的现状调绘。

利用三维激光扫描仪，依据相关规范，对地下通道、地下人防工程、地下公共停车场进行实景三维建模，使地下设施三维可视化，方便管理。

- 三、工作依据

（1）《浙江省测绘地理信息条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第10号）；

（2）《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111 号）；

（3）《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》（建办城函[2021]208号）；

（4）《关于印发浙江省加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知》（浙建城〔2021〕21号)；

（5）《浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案》（浙自然资厅函〔2020〕431 号）

（6）《衢州市城市地下市政基础设施普查实施方案》（衢自然资规〔2021〕81号）

（7）《城市地下空间测绘规范》GB/T 35636-2017；

（8）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》GB/T 39616-2020；

（9）《国家基本比例尺地图图式 第 1 部分：1∶500  1∶1 000  1∶2 000 地形图图式》 GB/T 20257.1-2017；

（10）《工程测量标准》GB 50026-2020；

（11）《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；

（12）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

（13）《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005；

（14）《人民防空工程设计规范》GB 50225-2005；

（15）《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015；

（16）《城市停车规划规范》GB/T 51149-2016；

（17）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

（18）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

（19）《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019；

（20）《城市地下道路工程设计规范》CJJ/T 221-2015；

（21）《管线要素分类代码与符号表达》CH/T 1036-2015；

（22）《管线测绘技术规程》CH/T 6002-2015；

（23）《管线测绘工程监理规程》CH/T 6009-2019；

（24）《实景三维地理信息数据激光雷达测量技术规程》CH/T 3020-2018；

（25）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》DB33/T 817-2010；

（26）《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》DB33/T 1152-2018；

（27）浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程；

（28）浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范。

# 四、普查流程

在已有地下市政基础设施数据基础上，采用内外业结合的方法，分类分步开展普查。主要流程包括：资料收集分析、制定技术方案、划分普查单元、资料调查、现状调绘、数据处理建库、设施图件编绘、技术报告编写、成果验收和成果提交。普查流程图如下：

质量检查

质量检查

主管部门验收

资料收集与分析

编制技术方案

已有数据区域进行核查

外业普查

其他区域进行普查

内业数据建库

设施权属（管理）单位补充核实确认

设施权属（管理）单位提供资料

五、技术要求

- 5.1基准系统

1.平面坐标系统：采用2000国家大地坐标系，最终成果汇交时，需提供一套衢州2000坐标系成果。

2.高程基准：采用1985国家高程基准。

- 5.2精度要求

1.平面精度

（1）明显地下管线（构筑物）点的平面位置测量中误差不大于50毫米。

（2）隐蔽地下管线（构筑物）点的平面位置探查中误差不大于0.05h毫米（h为管线（构筑物）中心埋深，单位为毫米，当h＜1000毫米时，以1000毫米代入计算。）。

2.高程精度

地下管线（构筑物）点的高程测量中误差不大于30毫米。

3.埋深精度

（1）明显地下管线（构筑物）点的埋深测量中误差不大于25毫米。

（2）隐蔽地下管线（构筑物）点的埋深探查中误差不大于0.075h毫米（h为管线（构筑物）中心埋深，单位为毫米，当h＜1000毫米时，以1000毫米代入计算。）。

4.净高精度

地下构筑物净高量测中误差不大于25毫米。

- 5.3工作底图

- 普查工作底图采用1∶500比例尺数字地形图；普查区域内部分区域须进行1∶500地形图补充测绘。同时收集的原有管网成果资料可以作为外业调绘工作的参考资料。

- 5.4普查单元

- 普查单元以道路、街区为单元进行划分，无缝拼接，首先划分道路普查单元，由道路普查单元合围的区域作为街区普查单元，常山县域内建成区外按照主干管线走向划分其他普查单元，不漏不重，全面覆盖普查区域范围。

- 普查单元编号采用三层11位层次码结构，由6位行政区代码+1位特征码+4位流水编号构成。第7位特征码用D、J表示，“D”表示道路普查单元，“J”表示街区普查单元“Q”表示其他普查单元；流水号不足4位的用前导“0”补齐。

地下市政基础设施普查单元编号结构图

- 5.5资料调查

充分利用权属（管理）单位提交的既有地下市政基础设施成果，在前期对既有资料评估的基础上，对可利用资料进行整理、对比分析、扫描、数字化后进行数据清洗，抽取可利用的空间信息、技术信息和管理信息直接进行数据库建设。

- 5.6现状调绘

在资料收集和已有成果分析的基础上，对信息缺失或新增的地下市政基础设施进行设施现状调绘。使用检定合格的测绘和探测仪器，分单元开展外业调查、探查、测绘工作，有关要求按照《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》执行。具体内容如下：

1、控制测量

地下市政基础设施普查的控制测量可分为地面控制测量、联系测量和地下控制测量。控制测量作业前搜集已有的地形图、设计图资料及周边城市等级控制点成果，并进行实地踏勘。了解地下市政基础设施地面、地下的联系通道及其位置以及地下市政基础设施的整体分布状况等。

2、地下管线调绘

（1）地下管线调查

地下管线设施普查取舍标准按下表执行：

地下管线普查的取舍标准表

| 序号 | 管线类别 | 取舍标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水 | 方沟≥400mm×400mm 内径≥200mm | 通雨水篦子的支管全测 |
| 2 | 给水 | 内径≥50mm |  |
| 3 | 电力 | 全测 |  |
| 4 | 燃气 | 全测 |  |
| 5 | 热力 | 全测 |  |
| 6 | 通信 | 全测 |  |
| 7 | 工业 | 全测 |  |
| 8 | 其他 | 全测 |  |

实地调查应按地下管线类别分别调查其相应的管理信息和技术信息。

（2）地下管线探查

地下管线设施仪器探测应遵循由已知到未知、由点到线、由线到面、由简单到复杂和不轻易放弃疑点的原则。地下管线设施仪器探查应根据普查要求、探测对象和地球物理条件，选择简便、有效的物探方法。

（3）地下管线测量

管线点的平面位置和高程测量可采用全站仪极坐标法、三角高程法、水准测量法、GNSS RTK等方法。

（4）地下管线三维建模

按照规程要求，对调绘和测量的数据进行整理，并用相应的软件对地下管线进行三维建模，实现三维可视化。

3.综合管廊调绘

（1）综合管廊调查

调查综合管廊出入口、通风口、逃生口等各类口部设施，拍照并记录拍摄时间、地点，并对照片进行编号，调查入廊管线的安放形式、种类、权属、材质及走向等技术信息，收集相关综合管廊和入廊管线资料。

（2）综合管廊测绘

综合管廊测绘内容包括外壁脚点及特征点坐标和高程，检修井的位置及形状，出入口、通风口、逃生口等附属设施的位置。当入廊管线安放在综合管廊两侧墙壁上并利用托架固定时，量测其相对于综合管廊内底的高度，并调查电缆尺寸、电缆条数、走向及权属单位等，当管线安放在固定墩上时，量测其相对于综合管廊内底的高度及控制阀等管线点设施的位置，调查管线管径、材质、走向等。

4.地下通道调绘

（1）地下通道调查

调查地下通道的建筑名称、地址、建筑形式、结构形式、主要用途、建筑类型、出入口情况、资料收集情况等信息。

（2）地下通道测绘

地下通道测绘内容包括测绘空间位置信息及注记信息。可采用全站仪或其他测量工具进行。

5.人防工程调绘

（1）人防工程调查

地下人防工程调查的内容包括：出入口、竖井、与地道相连通的地下建筑的平面位置、高程、结构等。

（2）地下人防工程测绘

地下人防工程内（外）轮廓及特征点的平面位置可采用全站仪极坐标法或交会法测定。

6.地下公共停车场调绘

（1）地下公共停车场调查

地下公共停车场设施管理信息调查应包括设施名称、设施位置、政府主管部门、运管单位、权属单位、特许经营单位、建成时间及开始使用时间等。

（2）地下公共停车场测绘

地下公共停车场现状测绘采用全站仪或者三维激光扫描仪等仪器进行测绘。

7.地下污水与生活垃圾处理设施调绘

（1）地下污水与生活垃圾处理设施调查

调查地下污水与生活垃圾处理设施的位置、主管部门、运管单位、权属单位、处理类型、处理量等信息。

（2）地下污水与生活垃圾处理设施测绘

采用全站仪或者三维激光扫描仪等仪器对设施空间坐标进行采集。

8.地下三维建模

利用 CAD、BIM 数据或通过摄影测量、激光扫描等方法建立地下市政基础设施三维模型。

三维模型数据应准确反映对象的空间相对位置并完整地表达对象主要特征,对模型的不同部分应能予以识别。模型可根据需要通过采用不同的精细度。各类模型的精细度及其要求由技术设计确定。模型数据应简沽,数据结构、数据格式和拓扑关系应满足逻辑一致性要求。

三维模型数据采用分层、分区、分类相结合的方法进行组织,属性数据宜采用数据库管理系统进行存储。

三维模型数据的质量应符合技术规程规定。

- 5.7数据建库

在确保普查成果数据无误后，由项目承接单位负责建立城市地下市政基础设施数据库，主要包括地下管线、地下通道、地下公共停车场、地下人防设施等。数据库要求按照《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》要求执行。地下三维部分的数据库按《三维地理信息模型数据库规范》要求执行。

- 5.8图件编制

在建设完成常山县城市地下市政基础设施数据库的基础上，开展地下市政基础设施数字图件编制工作。有关要求按照现行国家及省级标准规范执行。

- 5.9质量检查

设施探查、数据建库和图件编制在完成“两级检查”的基础上，由常山县自然资源和规划局组织测绘质量检验机构进行质量检验，经检验合格后提交正式成果。

# 六、工作要求

- 6.1加强领导，落实力量

成立工作领导小组，建立体制机制，做好统筹协调，积极配合数据资料收集、分析、核查等工作，同时充实人员力量，做好人员培训等工作，保障工作顺利开展。

- 6.2深抓落实，积极探索

以实施方案为依据，统一普查规范标准，突出常山县特色，结合实际情况进行探索创新，努力出亮点、出成效。

- 6.3上下联动，统筹推进

加强横向、纵向部门间的沟通交流，及时发现工作中存在的问题和学习试点地区经验，及时向市自然资源主管部门和省自然资源厅以及省级技术支撑单位省测绘科学技术研究院进行沟通。

# 七、普查计划

- 7.1全面普查阶段

（1）2022年2月底前，完成地下公共停车场、地下通道、地下人防工程、地下其他工程等四类城市地下市政基础设施的普查，同步开展城市地下燃气管线普查工作。

（2）2022年6月底前，完成普查区内燃气管线及附属设施普查工作。

（3）2022年12月底前，完成地下管线等其他城市地下市政基础设施普查、地下市政基础设施三维建模和普查成果数据库建库工作。

- 7.2验收入库阶段

（1）成果验收。依据《浙江省城市地下市政基础设施普查质量检查规范》相关要求，由县自然资源和规划局负责组织本次普查成果验收工作。

（2）汇总入库。2023年6月底前，完成所有普查成果的编码及数据入库工作，其中，燃气管道、地下通道、地下公共停车场、地下人防工程、地下其他工程五类设施在2022年6月底前完成。

（3）系统建设。2023年6月底前，绘制常山县城市地下市政基础设施“一张图”，普查成果数据库汇交至省自然资源厅，建设完成县级城市地下市政基础设施信息系统。

# 八、质量控制

- 8.1主管部门

采购单位（常山县自然资源和规划局）负责对本辖区的普查质量工作进行监督管理，建立普查质量管理监督机制，联合常山县住房和城乡建设局及时组织各设施权属单位或管理单位进行普查成果审核确认，并牵头组织普查成果质量检验和项目普查总体验收工作。

- 8.2承担单位

普查项目承担单位要加强普查事前事中事后全过程质量管理，重点监控普查中的技术方法、关键节点和薄弱环节，严格执行普查成果质量“两级检查”制度，严格执行国家、省普查技术规程和质量检查规范，确保普查成果质量合格率达到100%，普查成果质量优良品达80%以上。

# 九、安全保密管理

- 9.1依规作业，防范生产安全事故

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本的安全生产理念，制定生产安全预防、检查、应急预案等安全管理制度，落实安全生产责任主体，全员签订安全生产责任书。落实普查项目工作人员安全教育工作，树立遵守安全生产法律、法规，遵守普查工作小组有关安全生产的管理制度规定执行，有效的防范生产安全事故的发生。

- 9.2落实地下安全装备保障，确保人员安全

落实、监督项目承担单位现场作业人员安全装备的保障情况。建立日常巡检制度，确保作业人员在道路作业时，反光背心、安全警示桩配备齐全；在下井作业时，气体检测仪、通风机、防毒面具等装备配备齐全，杜绝伤亡事故发生。

- 9.3防范疫情，加强作业人员防护举措

城市地下市政基础设施普查工作时间跨度长，要持续抓好常态化新冠肺炎疫情防控工作。制定防控预案，落实防控举措，坚持科学、精准、有效防控。及时掌握项目工作人员的行动轨迹和健康状况，要求全员做到严格遵守疫情防控工作纪律，确保零感染。

- 9.4加强保密管理，确保数据安全

城市地下市政基础设施成果数据属于地下基础测绘成果，涉及国家秘密。依据《浙江省测绘成果管理办法》制定普查成果数据保密管理制度。存储、处理、传递本次普查成果的计算机及其信息系统，不得直接或者间接地与互联网或其他公共信息网络相连接，必须实行物理隔离，并遵守涉密计算机信息系统有关保密管理的规定。落实制定工作保密制度、签订保密承诺书，抓好普查工作人员保密教育工作，强化保密意识，充分认识保密工作面临的高压态势与严峻形势，坚持以案为鉴，时刻保持清醒头脑，警钟长鸣，切实提高工作人员保密意识和保密责任。

# 十、普查成果

（一）数据成果

（1）地下市政基础设施数据库

（2）地下市政基础设施元数据及竣工平面图、纵横断面图等相关附图附件

（二）图件成果

（1）城市地下市政基础设施普查单元分布图

（2）城市地下市政基础设施分布图

（3）各类专题城市地下市政基础设施分布图

（三）文档成果

（1）技术设计书

（2）工作总结

（3）技术总结

（4）质量检查报告

（5）验收意见

# 十一、保障措施

（1）组织保障

由县自然资源和规划局分管领导统筹协调，建立各相关部门之间的协调办公机制，共同推进常山县城市地下市政基础设施普查工作。

（2）强化成果保密

严格遵守各项成果保密管理规定，认真保管各类普查资料，严格履行涉密成果领用手续，加强验收前普查成果的保密管理，确保不发生普查成果泄密事件。

（3）建立更新机制

本次普查成果验收完成后，立即建立常态化的城市地下市政基础设施数据动态更新机制，全面、准确掌握辖区内的城市地下市政基础设施现状及变化情况，提高普查成果数据的现势性，促进普查成果数据的共享应用。

十二、验收

（1）按国家或行业标准、规定及技术标准等相关要求，测绘成果须经监理单位及省级（含）以上法定测绘质量检验检测机构检验合格，并出具成果质量检验报告。

（2）验收合格条件。

1.技术参数和检验时出现的问题已被解决至采购人认可。

2.已完成了合同规定的全部服务并提供资料。

3.资料在交付采购人使用前，需经采购人验收合格。

4.验收时提供完整的技术资料。

十三、付款

合同签订生效并待财政资金到账能够支付后，甲方自收到乙方提供的正式发票后15日内，支付合同价的20%为预付款；

2022年底，支付合同总价的30%；

通过法定测绘质量检验检测机构质检及甲方组织的验收并按资料清单汇交成果后，付清余款。（报价时数量按预估数量计算总价，最终结算时以各中标单价乘以实际数量，最终结算总价不超过预算最高限价。）。

- 第四章 合同样本

- （本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准）

项目名称：

项目编号：

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标单位）

甲乙双方根据   年   月  日         所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及招标文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、招标文件、投标文件以及甲、乙双方商定确认后的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

一、服务内容、形式及要求

二、合同金额

合同总价金额：为（大写）：__________元，（￥______元）；其中地下空间普查及三维建模单价金额为（大写）：_每平方米_____元，（￥______元/㎡）；管线普查、建库单价金额为（大写）：_每公里_____元，（￥____元/公里）；管线核查、建库单价金额为（大写）：每公里_____元，（￥________元/公里）人民币。

实际工程量以实际探测且符合质量要求并通过验收直至符合建库要求的数据为基准，经甲方审核确认后为准。最终结算款按实际工程量乘以成交综合单价计算。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、资料、计划、样品等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方应当对全部作业情况建立完整的电子档案资料，在合同正常终止后全部移交给招标单位保管。

4.与本项目有关的资料及数据中涉及国家保密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

5.乙方应遵守相关保密法律、法规，确保招标单位及项目建设方的信息安全。

四、甲方的权利、义务和责任

1.负责协助乙方的作业队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活及部门协调提供方便的条件。

2.甲方有责任向乙方提供相关基础数据等资料信息，作为乙方进行普查的初始依据。

3.甲方有责任按合同约定的金额和期限向乙方支付服务费用。

4.甲方有权利对乙方的服务工作实施监督和核查。

5.甲方有权利对乙方所提供的普查服务工作享有知情权并对不明事项提出质询。

五、乙方的权利、义务和责任

1.乙方应当根据采购要求按合同履行期限确保项目完成。

2.合同范围内的作业区域必须全覆盖，否则视为合同未履行完毕。

3.负责为甲方提供持续技术咨询及对受委托工作范围内有关法律法规和政策等问题，依据有关原则予以解释。

4.参与本项目的主要负责人应及时向甲方汇报工作进度。

5.未经甲方同意不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料等。

6.乙方人员因现场服务过程中所出现的设备及人身财产安全问题应自行负责。

7.乙方不得将本合同标的违规转包或分包，一经发现，甲方有权单方面解除合同。

8.相关方案评审费用和成果验收检测费等费用及执行中相关的一切税费均由乙方承担。

六、知识产权归属

乙方应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

七、履行时间、履行地点

1.履行时间：

2.履行地点：

八、付款方式

1.合同签订生效并待财政资金到账能够支付后，甲方自收到乙方提供的正式发票后15日内，支付合同价的20%为预付款；2022年底，支付合同总价的30%；通过法定测绘质量检验检测机构质检及甲方组织的验收并按资料清单汇交成果后，付清余款。（报价时数量按预估数量计算总价，最终结算时以各中标单价乘以实际数量，最终结算总价不超过预算最高限价。）。

2.合同款结算时，乙方需提供正式的税务发票及甲方要求的相关结款所需资料。

注：若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）复测：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对服务出现的质量及安全等应由乙方承担的全部问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之二十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方未按期提交成果文件及资料，自拖延之日起，每日按合同额的千分之六向甲方支付违约金。乙方逾期超过约定日期10个工作日不能提交成果的，甲方可解除本合同。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款项的百分之五违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商，妥善解决，如通过协商仍不能解决时，任何一方有权在甲方所在地人民基层法院起诉。

十四、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖单位公章经衢州市行远工程咨询有限公司鉴证后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.合同执行期内，如有未尽事宜，经双方共同协商，并书面做出补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

5.本合同一式 六 份，甲方执 三 份、乙方执 二 份,采购代理机构一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：     法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

联系人：                               联系人：

地址：                                 地址：

电话和传真：                           电话和传真：

日期：                                 开户银行：

账号：

日期：

鉴证方: （盖章）

授权代表：

联系电话:

日    期：

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、评标委员会的组成

1.评标委员会共5人组成，其中：1名业主代表，其余4名从采购单位组成的专家库中按3：1随机抽取产生。

2.在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1.投标报价是指报价合计。

2.本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和技术资信得分之和，总分为100分，其中：报价分20分，技术资信分80分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（20分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

- 1.地下空间普查及三维建模最高全费用综合单价限价： 5.5 元/平方米。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分；其他投标人的报价分=评标基准价/投标人投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）×价格权值×100（得分四舍五入后保留小数2位，价格权值为3%）。

2.管线普查、建库最高全费用综合单价限价： 3600 元/公里。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分；其他投标人的报价分=评标基准价/投标人投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）×价格权值×100（得分四舍五入后保留小数2位，价格权值为14%）。

3.管线核查、建库最高全费用综合单价限价： 1800 元/公里。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分；其他投标人的报价分=评标基准价/投标人投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）×价格权值×100（得分四舍五入后保留小数2位，价格权值为3%）。

3.2 技术资信分（80分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

|  | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 （10分） | 投标人 实力 （2分） | 投标人自2018年1月1日以来承担地理信息类项目获得政府部门颁发的科学技术进步奖：国家级每个得1分，最高得2分，省级每个0.5分，最高得1分；本项满分为2分。 注：提供有效的证书或证明材料扫描件（时间以有效的证书或证明材料落款时间为准），否则不得分。 | 2 |
|  | 类似业绩 成果质量 （4分） | 投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）承担过类似地下市政基础设施普查项目的，每个得0.5分，最高2分。 注：投标文件中需提供合同扫描件，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 投标人自2018年1月1日（以质检时间为准）承担过城市地下管线普查探测或地下空间三维建模项目，经省级（含）以上法定测绘质量检验检测机构检验报告评分得分合格的每个得0.5分，本项最高得2分。 注∶须提供合同、质检报告扫描件，否则不得分。 | 2 |
|  | 人员投入 （4分） | 项目负责人：具有测绘地理信息专业正高级技术职称和注册测绘师证书的得2分。 注：提供职称证书、注册证书的扫描件，以及投标人为其缴纳的投标截止时间前3个月的社保证明，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 项目组成员（不含项目负责人）∶ （1）项目组成员中具有测绘高级工程师（副高）及以上职称或具有注册测绘师证书的每人得0.2分，最高得1分。 （2）项目组成员中具有高级信息系统项目管理师证书的每人得0.5分最高得1分。 注：提供以上人员的职称证书、资格证书等扫描件，以及投标人为其缴纳的投标截止时间前3个月的社保证明，否则不得分。 | 2 |
| 技术 （70分） | 技术方案 （37分） | 根据投标人对本项目政策的理解、资料收集及利用分析情况进行综合评分。政策的理解深刻、分析全面透彻，资料收集及利用分析情况全面、完整的得6-8分；政策的理解基本全面、分析基本完善，资料收集及利用分析情况基本全面的得3-6分；政策的理解、分析欠缺，资料收集及利用分析情况欠缺的得0-3分。 | 8 |
|  |  | 根据投标人提供的地下设施探测及测量方案的先进性、完整性、科学性、针对性等进行评分。方案先进、完整、科学可行、针对性强的得6-8分；方案基本完善、可行、具有一定针对性的得3-6分；方案欠缺的得0-3分。 | 8 |
|  |  | 根据投标人提供的地下管线三维建模方案的先进性、完整性、科学性、针对性等进行评分。方案先进、完整、科学可行、针对性强的得3-5分；方案基本完善、可行、具有一定针对性的得2-3分；方案欠缺的得0-2分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人的数据处理和入库方案的先进性、完整性、科学性、针对性等进行综合评分。方案先进、完整、科学可行、针对性强的得3-5分；方案基本完善、可行、具有一定针对性的得2-3分；方案欠缺的得0-2分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人的管线普查成果文件编制、资料归档等工序流程的完整性、科学性、针对性等进行综合评分。完整、科学可行、针对性强的得3-5分；基本完善、可行、具有一定针对性的得2-3分；方案欠缺的得0-2分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人对本项目重点、难点的理解分析，以及应对措施进行综合评审：分析全面符合项目实际，建议措施合理，可行性强的的，得4-6分，分析与建议措施基本合理的，得2-4分，分析片面或者脱离项目实际情况的，建议措施不合理或可行性不高的，得0-2分。 | 6 |
|  | 项目组织实施计划方案 （23分） | 根据投标人对本项目的实施工序（0-3分）、先进的探测方法（0-3分）、质量管控方法（0-2分）等方案进行综合评分。 | 8 |
|  |  | 根据投标人对本项目的文明施工措施 （0-2分）、突发应急事件处置（0-3分）等方案进行综合评分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人对本项目的项目管理制度 （0-2分）、安全管理措施（0-2分）等方案进行综合评分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人对本项目的工期进度计划（0-2）、施工方案中进度编排（0-2）、工期保障措施（0-2）等方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分。 | 6 |
|  | 设备投入 （4分） | - 1.物探设备(如地质雷达、管线探测仪等)：提供数量≥15台得1分,15＞数量≥5台的得0.5分，数量＜5台的不得分。 - 2.高精度移动测量系统（提供清单明细，含激光扫描系统、GPS惯导系统、全景相机、点云与全景数据处理软件）1套及以上的，得1分。 - 3.室内外空地一体化三维测量系统2套及以上的，得1分。 - 4.燃气非金属管线( PE 管)声波探测仪2台及以上的，得1分。 - 注:自有的须提供以上设备的购置发票扫描件，租赁的需提供以上设备的租赁合同和出租单位的购置发票扫描件。 | - 4 |
|  | 售后服务 及承诺 （0-6分） | 投标人需提供完整可行的售后服务方案包含但不限于：售后服务内容，售后服务承诺、维护能力、服务标准、技术服务方式与内容、通信应急保障方式及服务内容等，从全周期实际服务考虑进行综合评分（0-6分）。 | 6 |

四、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术资信分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。

- 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

- 第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

- 投 标 文 件

- 资格审查资料/技术资信文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

- 附件1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件1-1

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加 常山县城市地下市政基础设施普查项目（项目编号：CSLT-GK-2021047）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

常山县自然资源和规划局 ：

根据贵方 常山县城市地下市政基础设施普查项目（项目编号：CSLT-GK-2021047）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合政府采购法第二十二条第三款规定的资格条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件3

参加本次政府采购活动前三年内

在经营活动中无重大违法记录承诺函

常山县自然资源和规划局 ：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购单位监督。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件4

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件5

投标声明书

常山县自然资源和规划局：

根据贵方为 常山县城市地下市政基础设施普查项目（项目编号：CSLT-GK-2021047）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件6

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日    期：

- 附件7

偏离表

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

- 填表说明：

- 对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件8

开标一览表

项目名称：常山县城市地下市政基础设施普查项目

项目编号：CSLT-GK-2021047

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 地下空间普查及 三维建模 | 元/㎡（每平方米 ） |
| 二 | 管线普查、建库 | 元/公里（每公里 ） |
| 三 | 管线核查、建库 | 元/公里（每公里 ） |

注：1、开标时开标一览表根据系统要求在线填写，中标供应商补纸质投标文件时提供本附件。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件9

投标报价明细表

项目名称：常山县城市地下市政基础设施普查项目

项目编号：CSLT-GK-2021047

| 序号 | 报价内容 | 主要工作内容 |  | 最高限价单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下空间普查及 三维建模 |  |  | 5.5元/㎡ | 850000㎡ |
| 2 | 管线普查、建库 |  |  | 3600元/公里 | 1212公里 |
| 3 | 管线核查、建库 |  |  | 1800元/公里 | 500公里 |
| 合 计（小写） |  |  |  |  |  |
| 总计价（大写） |  |  | 元 |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

3.报价时数量按预估数量计算总价，最终结算时以各中标单价乘以实际数量，最终结算总价不超过预算最高限价。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

政府采购活动现场确认声明书

衢州联腾工程咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加 常山县城市地下市政基础设施普查项目 （编号： CSLT-GK-2021047 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2021年  月  日

注：开标前半小时加QQ群：581179268，待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到QQ群内，打印时请删除此项注明。