开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目

（QZNHKH2024-12）

公

开

招

标

采

购

文

件

（线上电子招投标）

采   购  人：开化县水利局

采购代理机构：衢州市诺恒工程项目管理有限公司

开 标  时 间：二○二四年五月十一日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知及前附表	6

A、投标人须知前附表	6

B、投标人须知	10

一、总则	10

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	15

五、开标、评标和定标	15

六、合同授予	23

第三章 合同主要条款	24

第四章 采购需求	28

第五章 投标文件格式	38

- 招标公告

项目概况

开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载获取（下载）招标文件，并于 2024年 5 月 11 日 9:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：QZNHKH2024-12

项目名称：开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目

预算金额：423.03万元。

最高限价：423.03万元。

采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目 | 详见第四章《采购需求》 |  |

合同履约期限：合同生效后30天内完成本项目设备的安装、调试、验收并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购 ；

4.本项目的特定资格要求：  / 。

三、获取招标文件：

时间：/至 2024年 5 月 11 日 9点 30 分（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）公告中下载获取采购文件。

###### 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 5  月 11 日 9:30 时（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

开标时间：2024年 5 月 11  日 9:30 时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：朱女士，联系方式：15957034434，收件地址：开化县江宁路58号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县水利局

地  址：开化县永吉2路

传    真：/

项目联系人（询问）：余元良

项目联系方式（询问）：0570-6190929

质疑联系人：余元良

质疑联系方式：13757059843

2.采购代理机构信息

名     称：衢州市诺恒工程项目管理有限公司

地     址：开化县江宁路58号

传    真：/

项目联系人（询问）：朱婷婷

项目联系方式（询问）：0570-6826161

质疑联系人：徐兰仙

质疑联系方式：15957034434

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地   址：开化县永吉二路6号

传   真：/

联系人 ：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

开化县水利局

- 衢州市诺恒工程项目管理有限公司                                                  二○二四年四月

- 第二章 投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县水利局 采购内容：开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目 （详见第四章《采购需求》）。 项目编号：QZNHKH2024-12 采购预算/最高限价：423.03万元 合同履约期限：合同生效后30天内完成本项目设备的安装、调试、验收并交付使用。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1)采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； 2）信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 中小企业有关政策 | 1.项目属性：R货物类£服务类£工程类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 3.采购标的名称：开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目 所属行业： 工业 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 6.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 6 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 8 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 9 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 12 | 联系方式 | 联系电话：0570-6826161、15957034434 电子邮箱：1150206767@qq.com |
| 13 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：朱婷婷，联系方式：15957034434，收件地址：开化县江宁路58号） 4.中标（成交）后须提供纸质版投标文件一正二副。 |
| 14 | 投标截止时间 | 2024年 5 月 11 日 9:30 时 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2024年 5 月 11 日 9:30 时 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 16 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 |
| 17 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告） |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 19 | 合同价格条款 | 固定总价合同（本项目数量为预估数量，具体以实际结算为准） ，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 20 | 履约保证金的缴纳及退还 | R本项目不收取履约保证金。 £合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 / %的履约保证金。 |
| 21 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 22 | 重要提醒 | 1、投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2、本次招标采用综合评分法。满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评标委员会根据投标文件对各投标人的技术、商务等进行量化打分。 3、投标人应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、带“▲”为必须满足的实质性内容。 6、本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1、项目概况

1.1采购人：开化县水利局

1.2采购内容：开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目 （详见《采购需求》）

1.3项目编号：QZNHKH2024-12

1.4采购预算/最高限价：423.03万元。

▲2、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购 ；

2.4本项目的特定资格要求：   /   。

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准收取。

招标代理费的收取标准：

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

收款账户信息如下：

户名：衢州市诺恒工程项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司开化支行

账  号：1209 2901 0900 0272 101

▲4、投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲5.6本项目专门面向中小企业采购，符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的投标人作为投标无效处理。

▲6、特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8、招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同主要条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

- 投标声明书（格式附后）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）中小企业声明函（格式附后）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式附后）；

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（6）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（7）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）；

（8）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（9）开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（3）中小企业声明函，（4）残疾人福利性单位声明函，（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效标处理。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

▲（2）货物清单及规格、技术参数偏离表；

（3）业绩；

（4）投标人综合实力；

（5）拟投入项目组成员；

（6）重点难点分析认知；

（7）技术方案；

（8）进度计划；

（9）售后服务；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明；

（11）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

▲10.3 报价文件

10.3.1包括但不限于以下内容：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价

12.1 投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

13、投标文件的制作、编写要求

13.1投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.2 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.3 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14、投标的有效期

14.1投标文件提交截止日起90日内。

14.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

15、 投标文件的签署

15.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲15.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

16、投标截止时间和地址

16.1截止时间：2024年 5 月 11 日 9:30 时，逾期不受理；

16.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

17、投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

17.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

17.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

18、开标程序

18.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标及评审程序

18.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

18.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项

18.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

18.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

18.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审；公布商务和技术评审无效投标人名称及理由。

18.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

18.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.8公布评审结果。

19、组建评标委员会

19.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

20、组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

20.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

20.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

20.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

20.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

21、评标原则

21.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

21.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

21.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22、投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件的错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25、评审方法

25.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

25.2评分标准表

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术商务部分70分 | 技术参数 | 30 分 | ###### 按采购性能指标要求，所投产品完全满足招标文件技术参数及要求的得30分： ###### 1、技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣3分； ###### 2、对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每小项扣0.1分，负偏离或缺漏项在15项及以上的属于重大偏离，作无效标处理。 ###### 注：技术参数中要求提供相关检测报告及截图等证明材料而未提供的，视作负偏离。 | 客观分 |
|  |  | 业绩 | 3分 | 投标人自2020年1月1日以来（（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的（山洪声光电预警设备），每提供一个符合要求的项目得1分，最高得3分。 须同时提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本。否者不得分。 | 客观分 |
|  |  | 投标人 综合实力 | 2分 | 投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的，每具有一项的得1分，最高得2分； 须提供相关证明材料原件扫描件。否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 拟投入项目组成员 | 6分 | 1、项目负责人具有注册二级及以上建造师（专业为水利水电工程）、信息系统高级项目管理师证书或水利信息化专业高级工程师职称，每具有一项的得1.5分，最高得3分。 2、技术负责人具有注册二级及以上建造师（专业为机电工程）和电气工程及自动化专业工程师的，每具有一项的得1.5分，最高得3分。 须同时提供：（1）相应有效证书等证明材料原件扫描件；（2）投标人为项目负责人缴纳的开标前6个月内任意一个月社保证明复印件（缴纳凭证或人社部门出具的证明）复印件。否则不得分。 | 客观分 |
|  |  |  | 10分 | 拟派项目组人员（除项目负责人和技术负责人外） 1、具有水文水资源、水利施工建设管理专业、水利水电工程专业、水利测绘专业、电气、水利信息及自动化专业，每类专业拟派人员具有中级职称及以上的得1分，本项最高得6分； 2、具有信息系统项目管理师（高级）、网络工程师、ITSS项目经理、电子测试专业工程师证书的，每类人员得1分，最高得4分。 须同时提供：（1）相应有效证书等证明材料原件扫描件；（2）投标人为项目负责人缴纳的开标前6个月内任意一个月社保证明复印件（缴纳凭证或人社部门出具的证明）复印件。否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 重点难点分析认知 | 6分 | - 根据采购需求进行重点难点分析与认知，对相关政策、以及关键技术难点、解决方案准确、清晰，有全面、有效的解决措施的得6分；对重点难点分析认知较差，理解不清晰，解决方案不明确，没有针对实际情况的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 技术方案 | 5分 | - 根据采购需求提供项目总体技术方案，总体框架优化或细化思路清晰、逻辑合理，对各类监测系统设计方案及图纸功能的内容全面、清晰到位的得5分，思路不清晰，逻辑性差，可操作性与实际情况有偏离的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 进度计划 | 4分 | 根据采购需求提供项目的进度安排，项目进度安排节点间进度细化合理，应对变化措施有效，进度控制措施有效的得4分，对项目进度安排措施较差，不合理，没有针对实际情况的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 售后服务 | 4分 | 根据响应人针对本项目制定的售后服务方案进行评价,售后服务方案应至少包括①售后服务保障；②响应时间；③维修技术服务；④备品备件。以上内容每完整响应成1项得1分,最高得4分，不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
| 2 | 报价 |  | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  |
| 3 | 总得分 |  | 100分 | 总得分=技术部分得分+报价得分 |  |

注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

26、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的采取随机抽取方式确定。

30、中标通知及中标公告

30.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。（中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告）

30.2达到公开招标数额标准的项目，将在《中标公告》中公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况。

30.3中标公告发布同时，由衢州市诺恒工程项目管理有限公司和采购人签发《中标通知书》。

30.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

31、质疑与投诉

31.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

31.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②书面递交到衢州市诺恒工程项目管理有限公司。

- 六、合同授予

32、签订合同

32.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

32.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经衢州市诺恒工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

32.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

- 第三章 合同条款及前附表

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求 |
| 合同履约期限 | 合同生效后30天内完成本项目设备的安装、调试、验收并交付使用。 |
| 项目地点 | 开化县 |
| 合同价格 | 固定总价合同（本项目数量为预估数量，具体以实际结算为准） ，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 合同签订后七个工作日内支付40%预付款，项目全部安装完成并通过验收合格后支付剩余款项。 |

- 二、合同主要条款

开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目

采购合同

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标方）

甲乙双方根据   年   月  日衢州市诺恒工程项目管理有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

（一）合同金额：

| 序号 | 名称 | 规格 | 实际数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二） 质量要求和售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、产品质保期为   年，自项目验收合格之日起计。

3、提供3年内的所有设备日常运行维护。包含日常数据监管、定期巡查、设备更换、配合汛前检查等工作。

4、甲方在使用过程中发生质量问题，要求  小时响应，  小时内到达现场处理现场故障，必须   小时内修复，以保证用户的正常工作。

5、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

（三） 产品的包装、发运及运输

l、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。

3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、产品在发运手续办理完毕后   小时内或货到甲方前   小时通知甲方。

（四） 工期及交货方式

1、供货期限：合同生效后30天内完成本项目设备的安装、调试、验收并交付使用。

2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到开化县域内，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

（五）验收

1、甲方对乙方所交产品依照国家有关技术标准进行现场验收。

2、甲方可组织专家对乙方所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家（产品制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。验收费用由乙方负责。

3、甲方应在安装调试完毕之日起    个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告,验收时乙方必须在现场。

（六） 付款方式

合同签订后七个工作日内支付40%预付款，项目全部安装完成并通过验收合格后支付剩余款项。

（七） 违约责任

1、乙方在履行合同过程中，如不符合甲方招标文件要求，甲方将提出改进意见。若乙方仍不能达到甲方要求，甲方有权终止合同。

2、逾期付款的，甲方每天按合同价的   支付违约金，最高不超过合同价的20%。

3、乙方逾期按每天合同价   支付违约金，最高不超过合同价的20%。

4、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，以及按评分标准承诺但中标后无法实现的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

5、甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的   进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值20%的违约金。

7、解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

（八）不可抗力事件处理

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（九）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)双方协调(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十）合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经衢州市诺恒工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

2、符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式 陆 份，甲、乙双方各 贰  份，开化县财政局政府采购监管科、衢州市诺恒工程项目管理有限公司各执一份，均具同等法律效力。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行账号：                          银行账号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）： 衢州市诺恒工程项目管理有限公司

鉴 证 人：              联系电话：

鉴证日期：   年  月  日

- 采购需求

- 一、项目背景

2023年3月，浙江省水利厅印发《2023年水旱灾害防御工作要点的通知》（浙水办灾防〔2023〕2号），明确要求深入开展山洪灾害风险隐患调查排查，更新山洪风险区清单。同时加快推进预报预警、监测预警、现地预警（声光电预警、预警员预警）互为补充的山洪灾害预警体系建设，持续提升山洪灾害监测预警能力，及时将预警信息传达到户到人。

为切实提升开化县水旱灾害防御能力，按照急用先行原则，聚焦小流域山洪预警、流域防洪调度等重点工作，亟需弥补监测短板，加快推进感知底座建设，为防汛防台抗旱，重大水利工程建设、江河湖库监管、水生态保护、政府考核及其他行业需求提供支撑。

二、技术参数及清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 主 要 特 征 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆 | 1.定制热镀锌钢管，高度3.5m，壁厚≥3mm,荷载≥200kg； 2.立杆结构尺寸：由上下部构成，上部直径140mm，下部140mm，可旋转设计（便于单人调试维护），法兰连接 ★3.产品设计：模块化设计，有预留接口，可适配声光报警器、设备箱、水位传感器、雨量计、摄像头、广播音柱、太阳能板等配置，（须提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件）。 4.旋转头尺寸：150mm*150mm*150mm，支持360度自由旋转，具备高度灵活度； 5.太阳能板支架：支持360度自由旋转，可调节任意朝向. | 根 | 110 | 4500 | 其中20套属于简易版，无需安装水位、雨量、视频监控设备 |
| 2 | 山洪灾害声光电监测预警设备箱 | 1.箱体尺寸600mm*500mm*200mm，304不锈钢，板厚1.2mm，含导轨、空开、继电器、线槽等 ★2.设备应满足静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度和浪涌（冲击）抗扰度试验要求，（须提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件）。 | 个 | 110 | 2800 |  |
| 3 | 翻斗式雨量筒 | 1.口径200mm； 2.测量范围0-8mm； 3.分辨率0.5mm； 4.误差2%； 5.测量精度：±0.5mm； 6.雨强范围：0~4mm/min； 7.温度环境：-20~80℃； 8.信号输出：脉冲信号。 | 个 | 90 | 2500 |  |
| 4 | 雷达水位计 | 1.测量范围：0-30m 2.盲区：无盲区 3.测量精度：±1mm 4.分辨率：1mm 5.工作频率：60GHz 6.工作原理：调频连续波（FMCW） 7.发射功率（EIRP）：5-10dBm（根据水体变化规律智能调节） 8.响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值 9.波束角：4 10.天线：透镜天线 11.自带万向水平仪 12.姿态角智能感知及补偿：水平角、横滚角精度± 1°；分辨率±0.1° 13.智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠 14.供电范围：DC 6-30V，典型12V 15.功耗：≤5mA @DC 12V 16.通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA 17.通讯协议：Modbus协议；可自定义协议 18.配置方式：可采用蓝牙和有线方式配置参数 ★19.防护等级：IP68，（须提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件）。 ★20.符合GB15966-2017标准《水文仪器基本参数及通用技术条件》，（须提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件）。 21.配置软件：提供配套专用软件，可以在电脑上实现参数设置、校准调整、数据保存等操作，同时也能显示水位、俯仰角、水平角、空高、时钟等实时数据。 | 个 | 90 | 6600 |  |
| 5 | SD存储卡 | 1.TLC晶元，擦写次数3000次 2.标称容量128GB 3.工作温度：-25 ℃～85 ℃ 4.存储温度：-40 ℃～85 ℃ | 张 | 90 | 320 |  |
| 6 | 太阳能供电系统 | 1.蓄电池12V/100AH 2.太阳能板12V/100W 3.充电控制器 | 套 | 110 | 2160 |  |
| 7 | 山洪预警遥测终端 | 1.★遥测终端应符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备 遥测终端机》、《SZY206-2016 水资源监测数据传输规约》《SL651-2014 水文监测数据通信规约》，（须提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件）； ▲2.接入浙江省水文通信平台和浙江省山洪四预平台，提供平台接入承诺书并加盖公章； 3.提供2个翻斗式雨量计接口、1个12位格雷码接口、2个RS232接口、2个RS485接口、1个SDI-12接口、8路模拟量输入接口（16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号）、8路开关量输入接口、2路开关量输出接口、8路继电器输出； 4.静态值守电流小于1mA； 5.内嵌标准TCP/IP协议栈，4个中心同步数据透明传输； 6.支持存储保存设定参数及历史数据，提供16MB的数据存储空间，同时支持TF卡存储； 7.本地配置方式：支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式； 8.远程维护：可以远程升级程序和远程参数设置。 9.遥测终端具有手机端配置和展示程序： 1）能实现远程修改设备报警阈值的功能。 ★2）能实现远程控制设备触发报警和恢复报警的功能，并以短信方式及时通知管理人员（须提供功能截图证明）。 ★3）能实现远程实时喊话的功能，（须提供功能截图证明）。 ★4）能实现多设备之间区域联动，实现上下游区域的联动预警的功能，（须提供功能截图证明）。 5）能实现以图形和表格方式展示水位、雨量历史数据；以地图的方式展示实时水位、实时雨量、报警状态的功能。 | 台 | 110 | 9500 | 其中20套属于简易版，无需安装水位、雨量、视频监控设备 |
| 8 | 无线低功耗枪机 | 1.最高分辨率下录像功耗低至1.0 W（4G保活、不预览、关闭补光灯） 2.支持平台远程配置工作模式，支持远程预览唤醒、定时休眠计划唤醒 3.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 4.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 lux with IR 5.宽动态: 120 dB 6.红外距离: 最远可达30 m 7.防补光过曝: 支持 8.最大图像尺寸: 1920 × 1080 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 10.4G制式: LTE-TDD，LTE-FDD，TD-SCDMA，EVDO，UMTS，CDMA1x，GSM 11.SD卡扩展: 内置Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256 GB 12.电流及功耗: 13.白天监控场景：1.0 W（4G保活、不预览、关闭补光灯） 14.夜晚监控场景：1.3 W（4G保活、不预览、打开补光灯） 15.白天预览场景：1.8 W（4G预览、关闭补光灯） 16.休眠模式功耗：40 mW 17.最大功耗：5 W（摄像机） | 台 | 90 | 2200 |  |
| 9 | 声光报警器 | 1.工作电压：DC12V 2.报警音调：默认十二种基础报警语音 3.报警声音：语音可自定义 4.音量：130dB （音量可调） 5.功率：45W 6.防护等级：IP65 7.壳体：冷轧板 ；灯罩：PS 8.工作温度：-40℃~70℃ 9. 支持远程实时语音喊话功能，文字转语音播放功能 | 台 | 110 | 1300 |  |
| 10 | 简易水位报警传感器 | 内含电容式水浸传感器，检测距离10mm；电压：DC12V；防护等级IP67，使用钢管保护安装，具有两级报警功能； | 台 | 20 | 990 |  |
| 11 | 水尺 | 不锈钢材质，高度2米（根据现场情况定制），宽度不小于0.1米，腐蚀后烤漆，厚度为0.8mm，具有准备转移和立即转移标识。 | 套 | 110 | 830 |  |
| 12 | 4G通信费 | 含无线低功耗枪机和山洪预警遥测终端数据通讯3年费用 | 项 | 110 | 360 | 其中20套属于简易版，无需安装水位、雨量、视频监控设备 |
| 13 | 安装调试 | 安装含线缆套管等辅材 | 项 | 110 | 3900 |  |
| 14 | 高程测量 | RTK高程测量 | 项 | 110 | 2420 |  |
| 15 | 设备运行维护 | 含3年内的所有设备日常运行维护。包含日常数据监管、定期巡查、设备更换、配合汛前检查等工作。故障处理的及时响应(60分钟内)作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，在24小时内到达现场，重要站点48小时内解决问题。 | 处 | 110 | 1000 | 其中20套属于简易版，无需安装水位、雨量、视频监控设备 |

注：本项目中山洪预警遥测终端为核心产品，投标人提供的核心产品品牌相同的，按同一家投标人认定。

本项目数量为预估数量，具体以实际结算为准。

▲特别说明：投标报价不能超过招标文件规定的单价最高限价，否则作无效标处理。

三、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（4）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（5）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（6）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（7）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（8）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（9）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（10）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

四、付款方式：合同签订后七个工作日内支付40%预付款，项目全部安装完成并通过验收合格后支付剩余款项。

五、项目实施要求

1.供货要求：合同生效后30天内完成本项目设备的安装、调试、验收并交付使用。

2.产品的防护、包装及运输要求

（1）产品内、外表面应洁净。

（2）所有产品应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏。

（3）供货方应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

（4）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

3.验收

（1）中标供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格；如有不符者给予退货。

（3）验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备。

（4）产品安装后，由采购人组织对教室进行环保检测，检测结果作为验收依据之一，验收费用由中标供应商承担。

4.安装调试

（1）安装地点：按采购单位要求。

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）安装过程中发生的费用由卖方负责。

（4）供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

六、技术培训

供货方应对采购单位工作人员提供现场操作及维修培训。

针对本项目提供完整详尽的技术培训方案，为采购单位工作人员提供合理、科学、完整的培训，项目验收前必须完成相关技术培训。培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和维护培训等，对操作人员提供操作培训，并使操作人员能熟悉使使用设备；对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。提供不少于2次技术培训和维护培训，培训时需提供培训资料，同时结合现场口授、指导。

▲七、质保期

（1）提供不少于3年的免费质保期；三个月内如有发生非人为机损，应直接更换新机。

质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

（2）供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

（3）供应商须配备完善的人员投入本项目。

八、售后服务要求

（1）中标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，应在24小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

（2）中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

- （3）若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

本项目选取90处山洪灾害重要村落部署新型山洪声光电预警站。所有声光电预警站数据接入省级山洪平台，所有水文遥测信息均直接发送至浙江省水文通信平台。

山洪灾害声光电预警站点位布置表

| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 自然村名称 | 高风险区 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐溪镇 | 江源村 | 上江源 | 1 | 17 | 一体杆 |
| 2 | 齐溪镇 | 龙门村 | 大麦坞 | 1 | 30 | 一体杆，留原先SID号 |
| 3 | 齐溪镇 | 龙门村 | 汪家 | 1 | 29 | 一体杆，留原先SID号 |
| 4 | 齐溪镇 | 里秧田村 | 里秧田 | 1 | 9 | 一体杆，留原先SID号 |
| 5 | 桐村镇 | 桐村村 | 上桐 | 3 | 3 | 一体杆 |
| 6 | 桐村镇 | 华山村 | 郑家 | 4 | 7 | 一体杆 |
| 7 | 桐村镇 | 华山村 | 花山 | 1 | 3 | 一体杆 |
| 8 | 桐村镇 | 杜坑村 | 内塘坑 | 3 | 14 | 一体杆 |
| 9 | 桐村镇 | 杜坑村 | 柴头地 | 2 | 13 | 一体杆 |
| 10 | 桐村镇 | 杜坑村 | 黄柏坑 | 3 | 8 | 一体杆 |
| 11 | 桐村镇 | 王畈村 | 徐家 | 2 | 2 | 一体杆 |
| 12 | 桐村镇 | 王畈村 | 银炉 | 3 | 11 | 一体杆 |
| 13 | 何田乡 | 陆联村 | 高源 | 2 | 16 | 一体杆 |
| 14 | 何田乡 | 卫枫村 | 连坑口 | 1 | 6 | 一体杆 |
| 15 | 何田乡 | 丘畈村 | 连坑坞 | 1 | 4 | 一体杆 |
| 16 | 何田乡 | 长池村 | 池坑 | 2 | 12 | 一体杆 |
| 17 | 何田乡 | 柴家村 | 柴家 | 3 | 9 | 一体杆 |
| 18 | 何田乡 | 禾丰村 | 瓜峰 | 1 | 15 | 一体杆，留原先SID号 |
| 19 | 芹阳办事处 | 金村村 | 门村坞 | 1 | 62 | 一体杆 |
| 20 | 芹阳办事处 | 朴岭村 | 朴岭 | 1 | 11 | 一体杆 |
| 21 | 芹阳办事处 | 文圣村 | 更生 | 1 | 75 | 一体杆 |
| 22 | 芹阳办事处 | 龙潭村 | 上溪 | 1 | 57 | 一体杆 |
| 23 | 芹阳办事处 | 龙潭村 | 庄门桥 | 2 | 16 | 一体杆 |
| 24 | 芹阳办事处 | 龙潭村 | 田底 | 2 | 42 | 一体杆 |
| 25 | 芹阳办事处 | 山甸村 | 山甸 | 2 | 84 | 一体杆 |
| 26 | 芹阳办事处 | 丰源村 | 储家棚 | 3 | 16 | 一体杆 |
| 27 | 芹阳办事处 | 岔里村 | 大山坞 | 4 | 9 | 一体杆 |
| 28 | 芹阳办事处 | 岔里村 | 里岔 | 3 | 13 | 一体杆 |
| 29 | 苏庄镇 | 横中村 | 罗家 | 3 | 4 | 一体杆，已经安装 |
| 30 | 苏庄镇 | 唐头村 | 唐头 | 4 | 25 | 一体杆，留原先SID号 |
| 31 | 苏庄镇 | 苏庄村 | 苏庄 | 3 | 126 | 一体杆 |
| 32 | 苏庄镇 | 毛坦村 | 大坂湾 | 5 | 98 | 一体杆 |
| 33 | 苏庄镇 | 富户村 | 富户 | 2 | 3 | 一体杆，留原先SID号 |
| 34 | 长虹乡 | 真子坑村 | 高田坑 | 2 | 16 | 一体杆 |
| 35 | 长虹乡 | 霞川村 | 河滩 | 2 | 14 | 一体杆 |
| 36 | 长虹乡 | 桃源村 | 大举 | 1 | 42 | 一体杆 |
| 37 | 长虹乡 | 霞川村 | 霞坞 | 1 | 14 | 一体杆 |
| 38 | 长虹乡 | 霞川村 | 芳庄 | 1 | 35 | 一体杆 |
| 39 | 长虹乡 | 虹桥村 | 虹桥 | 1 | 11 | 一体杆 |
| 40 | 杨林镇 | 号岭村 | 上村 | 3 | 22 | 一体杆 |
| 41 | 杨林镇 | 川南新村 | 叶南坞 | 3 | 26 | 一体杆 |
| 42 | 杨林镇 | 蕉荷村 | 蕉坑 | 3 | 4 | 一体杆 |
| 43 | 中村乡 | 茅岗村 | 金竹山 | 1 | 34 | 一体杆 |
| 44 | 中村乡 | 曹门村 | 曹门 | 1 | 64 | 一体杆 |
| 45 | 中村乡 | 张村村 | 张村 | 6 | 175 | 一体杆 |
| 46 | 中村乡 | 中村村 | 中村 | 1 | 37 | 一体杆 |
| 47 | 中村乡 | 光明村 | 新田庄 | 1 | 24 | 一体杆 |
| 48 | 音坑乡 | 洽川村 | 白坞 | 1 | 70 | 一体杆 |
| 49 | 音坑乡 | 泗洲村 | 福洲 | 1 | 124 | 一体杆 |
| 50 | 音坑乡 | 姚家村 | 姚家 | 3 | 93 | 一体杆 |
| 51 | 音坑乡 | 均墀村 | 考坑 | 2 | 179 | 一体杆 |
| 52 | 音坑乡 | 杨家村 | 杨家 | 1 | 138 | 一体杆 |
| 53 | 音坑乡 | 什城村 | 大坑头 | 4 | 91 | 一体杆 |
| 54 | 音坑乡 | 什城村 | 王家 | 2 | 65 | 一体杆 |
| 55 | 音坑乡 | 汶川口村 | 汶川口 | 2 | 70 | 一体杆 |
| 56 | 村头镇 | 汇坑村 | 山会 | 3 | 31 | 一体杆 |
| 57 | 村头镇 | 上村头村 | 汪川 | 1 | 34 | 一体杆 |
| 58 | 村头镇 | 芳林村 | 芳林 | 2 | 36 | 一体杆 |
| 59 | 村头镇 | 礼田村 | 上礼田 | 2 | 90 | 一体杆（上、下礼田中间） |
| 60 | 村头镇 | 士谷村 | 士谷 | 5 | 63 | 一体杆 |
| 61 | 大溪边乡 | 茂新村 | 茂新 | 2 | 6 | 一体杆 |
| 62 | 大溪边乡 | 方田村 | 方田 | 4 | 8 | 一体杆 |
| 63 | 林山乡 | 菖蒲村 | 菖蒲 | 2 | 23 | 一体杆，覆盖东坞 |
| 64 | 林山乡 | 霞湖村 | 霞湖 | 3 | 24 | 一体杆 |
| 65 | 林山乡 | 舜山村 | 叶坑 | 1 | 21 | 一体杆 |
| 66 | 马金镇 | 界田村 | 蓝田 | 2 | 21 | 一体杆 |
| 67 | 马金镇 | 杨和村 | 杨和 | 1 | 70 | 一体杆，关联九里坑 |
| 68 | 马金镇 | 团结村 | 胡家 | 1 | 4 | 一体杆 |
| 69 | 马金镇 | 建群村 | 上江坑 | 1 | 32 | 一体杆 |
| 70 | 马金镇 | 建群村 | 下江坑 | 1 | 64 | 一体杆，关联上江坑 |
| 71 | 马金镇 | 下街村 | 明塘坞 | 2 | 172 | 一体杆 |
| 72 | 马金镇 | 石川村 | 石川 | 1 | 68 | 一体杆，覆盖塘川 |
| 73 | 马金镇 | 姚家源村 | 姚家 | 1 | 152 | 一体杆，安装黄色区域位置 |
| 74 | 马金镇 | 霞田村 | 霞田 | 4 | 21 | 一体杆 |
| 75 | 华埠镇 | 大路边村 | 大路边 | 1 | 228 | 一体杆 |
| 76 | 华埠镇 | 溪上村 | 溪上 | 1 | 19 | 一体杆 |
| 77 | 华埠镇 | 叶溪村 | 下田坞 | 2 | 5 | 一体杆 |
| 78 | 华埠镇 | 溪口村 | 溪口 |  |  | 一体杆，非风险区 |
| 79 | 华埠镇 | 联盟村 | 上雷 | 1 | 32 | 一体杆 |
| 80 | 华埠镇 | 新青阳村 | 荆生坞 | 2 | 28 | 一体杆 |
| 81 | 池淮镇 | 潭头村 | 上潭头 | 1 | 109 | 一体杆 |
| 82 | 池淮镇 | 滩头村 | 滩头 | 4 | 102 | 一体杆 |
| 83 | 池淮镇 | 塘林村 | 方家 | 3 | 20 | 一体杆 |
| 84 | 池淮镇 | 塘林村 | 塘梗 | 4 | 31 | 一体杆 |
| 85 | 池淮镇 | 爱国村 | 殿前 | 1 | 24 | 一体杆 |
| 86 | 池淮镇 | 寺坞村 | 寺坞 | 1 | 33 | 一体杆 |
| 87 | 池淮镇 | 玉坑村 | 刘家畈 | 1 | 128 | 一体杆 |
| 88 | 池淮镇 | 芹源村 | 刘家 | 1 | 66 | 一体杆 |
| 89 | 池淮镇 | 池淮村 | 池淮 | 2 | 105 | 一体杆 |
| 90 | 池淮镇 | 航头村 | 航头 | 1 | 39 | 一体杆 |

在江源村下江源、裴源村上洪、华山村杉坑口、华山村梓坑口等20个自然村分别部署一套山洪声光电联动预警站。

山洪灾害声光电联动预警站点位布置表

| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 自然村名称 | 高风险区 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐溪镇 | 江源村 | 下江源 | 1 | 27 | 简易杆，关联上江源 |
| 2 | 桐村镇 | 裴源村 | 上洪 | 1 | 3 | 简易，关联童家坞口 |
| 3 | 桐村镇 | 华山村 | 杉坑口 | 1 | 14 | 简易，关联郑家 |
| 4 | 桐村镇 | 华山村 | 梓坑口 | 2 | 6 | 简易，关联花山 |
| 5 | 何田乡 | 卫枫村 | 连坑畈 | 1 | 32 | 简易杆，关联连坑口 |
| 6 | 何田乡 | 禾丰村 | 茂林 | 1 | 7 | 简易杆，关联柴家 |
| 7 | 芹阳办事处 | 岔里村 | 外岔 | 2 | 25 | 简易，关联大山坞 |
| 8 | 芹阳办事处 | 汶山村 | 汶山 | 3 | 73 | 简易，关联丰源 |
| 9 | 长虹乡 | 真子坑村 | 老屋基 | 1 | 21 | 简易杆，关联高田坑 |
| 10 | 长虹乡 | 霞川村 | 下潘 | 3 | 17 | 简易杆，关联河滩 |
| 11 | 中村乡 | 茅岗村 | 皇林坑 | 2 | 30 | 简易杆，关联茅岗 |
| 12 | 中村乡 | 新门村 | 陈川口 | 2 | 44 | 简易杆，关联曹门 |
| 13 | 大溪边乡 | 阳坑口村 | 阳坑口 | 3 | 4 | 简易杆，关联阳坑 |
| 14 | 林山乡 | 詹村村 | 殿边 | 3 | 4 | 简易杆，关联霞湖 |
| 15 | 林山乡 | 利平村 | 田铺 | 1 | 53 | 简易杆，关联下江 |
| 16 | 马金镇 | 杨和村 | 九里坑 | 1 | 20 | 简易杆，关联蓝田 |
| 17 | 马金镇 | 团结村 | 低朱 | 1 | 18 | 简易杆，关联胡家 |
| 18 | 马金镇 | 团结村 | 张家 | 1 | 14 | 简易杆，关联胡家 |
| 19 | 华埠镇 | 联盟村 | 下雷 | / | / | 简易杆，关联上雷，非高风险区 |
| 20 | 池淮镇 | 航头村 | 吴庄 | 1 | 60 | 简易杆，关联航头 |

- 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：  开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目

项目编号：    	     QZNHKH2024-12

投标人全称：                               （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、投标声明书

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

三、中小企业声明函；

四、残疾人福利性单位声明函；

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

六、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

七、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件；

- 八、法定代表人授权委托书；

- 九、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

十、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 一、投标声明书

致衢州市诺恒工程项目管理有限公司：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与   （项目名称）（编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

(四）我方承诺：在开标活动结束后被推荐为中标候选人2个工作日内，提供①②③相应原件扫描件核查，否则将视同放弃中标资格；

①最近一年度投标人财务状况报告原件扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）

②截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明扫描件，至少提供一个月）或依法免税证明

③截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明原件扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）

我方保证上述信息的真实、准确、有效，如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。

特此承诺。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，（产品名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，（产品名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

###### 四、疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 六、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

- 七、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 八、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名）是                               （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加

（项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

投标人全称（盖章）：

日   期：

注：附身份证复印件（正、反两面）

九、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

十、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称 ：  开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目

项目编号：       	     QZNHKH2024-12

投标人全称：                                 （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

- 政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

二、货物清单及规格、技术参数偏离表；

三、业绩；

四、投标人综合实力；

五、拟投入项目组成员；

六、重点难点分析认知；

七、技术方案；

八、进度计划；

九、售后服务；

十、投标人需要说明的其他文件和说明；

十一、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

投标人名称：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 自评分 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 30分 |  |  |
| 2 | 业绩 | 3分 |  |  |
| 3 | 投标人 综合实力 | 2分 |  |  |
| 4 | 拟投入项目组成员 | 16分 |  |  |
| 5 | 重点难点分析认知 | 6分 | / |  |
| 6 | 技术方案 | 5分 | / |  |
| 7 | 进度计划 | 4分 | / |  |
| 8 | 售后服务 | 4分 | / |  |

二、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号（货物类） | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应人必须针对采购需求需求中所有技术规格逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序。对每个需求的响应应遵循如下规则：

①重复该需求；

②用“正/负/无”偏离来响应该需求偏离情况，并按规定提供相应证明材料（如检测报告复印件等）；

2、须提供附件：详细的产品清单及货物简要说明（注明品牌型号及具体参数等证明材料）；

3、本表供参考，在不改变格式的情况下可自行制作。

投标人名称（电子签章）：

日    期：

三、业绩

项目名称:                            项目编号：                    标项：

| - 序号 | - 采购单位名称 | - 产品或项目名称 | - 采购数量 | - 合同金额（万元） | - 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：1、提供证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

- 投标人名称（电子签章）：

四、投标人综合实力

五、投入项目组成员

# 六、重点难点分析认知

- 七、技术方案

- 八、进度计划

- 九、售后服务

十、投标人需要说明的其他文件和说明

十一、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

- 报价文件

项目名称 ：开化县2024年度山洪灾害防御提升（声光电预警）项目

项目编号：        	     QZNHKH2024-12

投标人全称：                                （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、投标报价明细表（格式附后）

四、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

日期：          年    月    日

- 二、开标一览表

项目编号：                     标项：                         金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

- 投标人名称（电子签章）：

- 三、投标报价明细表

项目编号：

项目名称：                                                            金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

▲特别说明：投标报价不能超过招标文件规定的单价最高限价，否则作无效标处理。

- 投标人名称（电子签章）：

- 四、投标人需要说明的其他文件和说明