龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目

招标文件

采购编号：LYTSZC2025-061

委托单位：龙游县湖镇镇人民政府

采购机构：龙游天顺招标代理有限公司

二〇二五年六月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  采购内容及要求	23

第四章  拟签订的合同文本	34

第五章  投标文件格式	45

第六章  评审办法和评分标准	58

- 第一章 招标公告

项目概况

龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载采购文件，并于2025年7月21日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：LYTSZC2025-061

2.项目名称：龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（最高限价）：354万元/3年（最高限价118万元/年）

5.采购需求：具体要求见第三章：采购内容、要求。

6.是否允许联合体参加：否

7.服务期限：三年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性企业视同小型、微型企业）；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.本项目不允许联合体投标。

三、获取采购文件

时间：／至2025年7月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网﹣政府采购云平台，潜在投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

方式：投标人通过网上在线获取，潜在投标人登录政府采购云平台，进入“项目采购”应用在“获取采购文件”菜单中选择项目后申请获取采购文件，招标文件在线获取，不提供纸质版招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 7月21日15时00分（北京时间）

投标地点：政采云平台

开标时间：2025年 7月21日15时00分（北京时间）

开标地点：政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问路径为：政采云﹣项目采购﹣询问质疑投诉﹣询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云﹣项目采购﹣询问质疑投诉﹣质疑列表；质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网﹣政府采购投诉处理﹣在线办理。

4.为支持和促进中小企业发展，有需要的成交供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”），具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角一网站导航一金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

5.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，要求其承担代理费和专家评审费等费用。

6.招标公告未显示完全内容详见招标文件“供应商须知”。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：龙游县湖镇镇人民政府

联系人：袁先生

联系方式：17858215178

地址：龙游县沙湖路111号

2.采购代理机构信息：

名称：龙游天顺招标代理有限公司

联系人：郑女士

联系方式：13757013889

地址：龙游县中星国际汽车城301-304室

3.同级政府采购监督管理部门

名称：龙游县财政局政府采购监管科

联系人：严先生

联系方式：0570-7011687

地址：龙游县莲湖路69号

龙游县湖镇镇人民政府

龙游天顺招标代理有限公司

2025年6月30日

- 第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 龙游县湖镇镇人民政府 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 354万元/3年（最高限价118万元/年） |
| 4 | 服务期限 | 三年 |
| 5 | 是否允许联合体参加 | 否 |
| 6 | 投标有效期 | 投标响应文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标保证金 | 无需缴纳 |
| 8 | 分包 | 不允许，招标文件规定且采购方事先书面同意除外 |
| 9 | 投标项目及中标规定 | 本项目不分标项 |
| 10 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 |
| 11 | 现场勘查 | 不组织，自行踏勘 |
| 12 | 答疑会 | 不召开 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | 经采购人确认，本项目为专门面向中小企业采购招标，小微企业不享受价格折扣优惠。 |
| 15 | 行业划分标准及所属行业 | 1.本项目所属行业：其他未列明行业 2.中小企业划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 16 | 政府采购节能环保产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 17 | 构成招标文件的其他材料 | 采购人依法依规对招标文件所做的澄清或修改，构成招标文件的组成部分。 |
| 18 | 招标文件的澄清或修改 | 招标文件的澄清或修改内容详见浙江省政府采购网本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。 |
| 19 | 投标报价范围 | 是供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的服务价格， 包括材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、安装费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、水电费、项目报批手续费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润、招标代理费、风险等完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。如有漏项，视为已包含在其他项目中。 |
| 20 | 投标报价次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件，且不得高于最高限价，否则，评标委员会按无效报价处理。 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 22 | 投标文件形式、制作及组成 | 1.形式：电子投标文件 2.制作： 2.1政采云电子交易客户端：通过浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html)﹣下载专区下载并安装。 2.2投标文件制作：按照本招标文件和政采云平台的要求，通过政采云电子交易客户端制作并加密投标文件。制作投标文件，响应文件制作：按照本招标文件和政采云平台的要求，通过政采云电子交易客户端制作并加密响应文件。 2.3签章： CA 电子签单。 3.幅面规格：采用A4纸规格（图页除外）。 |
| 23 | 投标文件解密 | 投标文件解密时投标人须打开“政采云电子投标客户端”进行解密，使用解密的 CA 和加密的 CA 必须是同一把，在开始解密后30分钟内完成投标文件解密。若因投标人自身原因造成投标文件无法解密读取的，取消投标资格。 |
| 24 | 备份投标文件的递交 | 1.投标人可以在投标截止时间前将备份投标文件（经政采云电子交易客户端和 CA 驱动制作出的后缀名为“ BFBS ”的加密备份投标文件）发送至邮箱：1340215149qq. com ，邮件内容写上单位名称，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效。 2．是否提交备份投标文件由投标人决定，不作强制要求，若因投标人未提供备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 25 | 投标文件效力 | 投标文件的启用顺序：首先是投标文件，其次是备份投标文件。因网络或者其他非投标人自身问题造成投标文件无法正常解密，才能启用备份投标文件。备份投标文件一旦启用，则投标文件失效，不予启用。 |
| 26 | 评标委员会 | 共5人组成 |
| 27 | 资格审查 | 开标后由评标委员会对投标人资格进行审查，并认定投标人资格是否符合条件。已依法申请获取招标文件并向指定邮箱提交资料的投标人不代表已通过资格审查。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。 |
| 28 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 29 | 投标文件递交截止时间 | 2025年 7月21日15时00分（北京时间） |
| 30 | 评审地点 | 衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼1号评标室（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧） |
| 31 | 开标时间 | 2025年 7月21日15时00分（北京时间） |
| 32 | 成交规定 | 从评审报告提出的3名成交候选供应商中，按照总分排名顺序确定1个成交供应商。 |
| 33 | 成交结果公示 | 在浙江政府采购网公告，公告期限为1个工作日。 |
| 34 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同。 |
| 35 | 联系人 | 龙游天顺招标代理有限公司 郑女士 电话：13757013889 |
| 36 | 采购公告，更正公告，中标公告发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） |

二、总则

1.编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关政府采购管理的规定，编制本招标文件。

2.定义

2.1．采购人，是指本次采购货物／服务的购买单位。

2.2．投标人，是指参加政府采购活动，有意愿向采购人提供货物、工程或者服务的供应商。

2.3．采购代理机构（采购组织机构），是指在采购活动中根据采购人的委托代理采购事宜的机构。

2.4．原件，是指原始件（即：资料生成时的原始形态，包括所加盖的印章、相关人员的签字笔迹等均是原始印痕、印迹和行迹）。

2.5．书面形式，包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、浙江政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

2.6.投标人公章，是指投标人用自己法定主体行为名称制作的签名印章。不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章、业务专用章等）或下属单位印章代替。

2.7.“ ▲ ”是投标人按本招标文件要求必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

3.▲合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

3.1．具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2．不属于限制参加本项目采购活动的供应商；

3.3．按照规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4．对投标人的限制

4.1．未被“信用中国”网站（https://www. creditchina . gov . cn / home /）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，且在处罚公示期内；未被中国政府采购网（http://www. ccgp . gov . cn ）列入政府采购严重违法失信行为信用记录名单，且在禁止参加政府采购活动的行政处罚期内，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的申请人。

(1）信用信息查询。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（ www . creditchina . gov . cn )、中国政府采购网（ www . ccgp . gov . cn ）等渠道查询。

(2）截止时点。响应截止时间。

(3）信用信息查询记录证据留存的方式。采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存。

4.2．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的申请人，不得参加本采购项目。申请人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的申请人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

4.3．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.4．政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

(6）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

4.5．投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4.6．投标人投标所使用的资质、信誉、荣誉（获奖）、业绩、知识产权、企业认证必须为本法人所拥有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

5.资格审查

按照投标人须知前附表规定，采购组织机构不保证所有获取招标文件的投标人都符合资格要求。

6.语言文字

6.1．投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

6.2．外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

7.计量单位

除招标文件中另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

8.保密

参与招标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9.投标费用

不论投标的结果如何，投标人均自行承担所有与参加本次投标有关的费用。

10.投标有效期

10.1．在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

10.2．在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分。

11.现场勘查

11.1.投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

11.2．采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

11.3.投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其他任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

12.知识产权

12.1．投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则，由投标人承担所有相关责任。

12.2．除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3．投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4．如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13.采购代理费用

13.1．采购代理费参照原国家计委计价格［2002]1980号文件和国家发展改革委发改价格［2011]534号文件规定计取，由中标供应商承担。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

13.2 项目评审费及公证费由采购人支付。

13.3若出现流标或终止采购情形的，采购代理服务费及评审费由采购人支付。

三、招标文件

14.招标文件的构成

14.1．招标公告

14.2．采购需求

14.3．投标人须知

14.4．评审办法

14.5．合同签订与合同范本

14.6．投标文件格式

14.7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

15.招标文件的澄清或修改

15.1．招标文件的澄清和修改及确认，详见投标人须知前附表。

15.2．在提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对招标文件进行澄清或者修改。

15.3．投标人认为采购人、采购代理机构需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以在招标公告截止前向采购人、采购代理机构提出申请，由采购人、采购代理机构决定是否采纳投标人的申请事项。

15.4．招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改的就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

四、投标文件

16.投标文件的组成

16.1．投标人应按照招标文件的要求以格式编制投标文件并做出实质性响应，保证其合法性、真实性、准确性和完整性。

16.2．投标文件由【资格审查文件】【商务技术文件】【价格文件】三部分内容组成（下称投标文件），其中

16.2.1．资格审查文件，包括但不限于下列内容：

(1)▲投标声明函（格式见附件1)；

(2)▲投标人基本情况表（格式见附件2)；

(3)▲提供有效《企业营业执照》原件扫描件；

(4)▲符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件3）；

(5)▲法人证明或授权委托书（格式见附件4）。

(6)▲中小企业声明函（格式见附件8）

注：▲上述资格证明材料任意一项不符合要求的，即被认定为资格审查不合格。

16.2.2．商务技术文件，包括但不限于下列内容：

(1）评分索引表；

(2）投标人业绩一览表（格式见附件5）；

(3）投标人人员配备情况，拟派人员一览表（格式见附件6）；

(4）投标人机械设备配置表（格式见附件7）；

(5）投标人项目实施方案；

(6）投标人项目售后服务方案；

(7）根据招标文件要求认为需要的其他资料。

16.2.3．价格文件，包括但不限于下列内容：

(1)▲开标一览表（格式见附件8)；

(2)▲中小企业声明函（格式见附件9)；

(3）监狱企业声明函（格式见附件10)；

(4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件11)；

(5）投标人根据采购文件要求认为需提供的其他资料。

17.投标报价

17.1．最高限价：详见投标人须知前附表，投标报价高于最高限价的为无效报价。

17.2．投标报价范围：见投标人须知前附表。

17.4．投标报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价均不予接受。

17.5 商务技术得分低于商务技术总分60%的供应商的报价将被拒绝。

18.投标文件编制

18.1．投标文件形式、制作、组成：详见投标人须知前附表：

(1）按本招标文件采购需求、投标文件组成等要求进行编写，如有必要，可以增加附页。

(2）应当内容完整、条理清晰、字迹工整、格式规范、编排有序，逐页编目编码，否则导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，后果由投标人自负。

(3）招标文件提供固定格式的，投标人须按照固定格式制作投标文件（详见本招标文件），招标文件没有格式要求的由投标人自行编写。

18.2.▲签章：招标文件注明需签字盖章部位、资格、商务证明材料原件扫描件，以及任何行间插字、涂改或增删位置和澄清说明函等均须采用 CA 电子签章。

19.投标文件加密和提交

19.1．详见投标人须知前附表。

19.2．提交：详见本项目招标公告。投标人须在提交投标文件截止时间前完成上传提交，否则，视为撤回投标文件。

20.投标文件修改或撤回

20.1．在投标截止时间前投标人可以对已提交投标文件进行补充、修改或撤回，需补充或者修改投标文件时，应当先行撤回原文件。经补充、修改后的投标文件须在投标截止时间前完成重新传输提交，且符合规定。

20.2．投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、开标

21.开标时间及地点

21.1．详见本项目招标公告。

21.2．支持网上远程开启投标文件，投标人无需到现场参加开启会议，投标人应由法定代表人或委托代理人准时在线参加。随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。否则视同认可评审结果，不得对评审过程及评审结果提出质疑。

22.开评标程序

22.1．本项目原则上采用政采云电子招投标、开标及评审程序。因非投标人自身原因导致投标文件在规定时间内无法解密或解密失败的，工作人员将开启该投标人提交的备份投标文件，以完成开标工作。

22.2．电子投标开标及评审程序

(1）开标时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购﹣开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

(2）由评标委员会对投标人资格进行审查，在系统上公开资格审查结果。

(3）对有效投标文件的商务技术部分进行评审，在系统上公开商务技术评审及得分结果。

（4）在系统上开启投标人报价。

(5）由评标委员会对报价文件进行评审。

(6）在系统上公开最终得分。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

22.3．开标会结束。

六、评标

23.评标

投标文件评审按照有关法律制度和本文件第四章的规定进行。

七、定标

24.确定中标供应商

24.1．中标供应商数量见投标人须知前附表。

24.2．采购代理机构自评审结束后2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人。

24.3．采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

24.4．采购人确定中标供应商过程中，发现中标候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为中标供应商：

(1）发现中标候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

(2）中标候选供应商因不可抗力，不能继续开展采购活动；

(3）中标候选供应商提供虚假材料的；

(4）中标候选供应商恶意串通的。

中标候选供应商有本条情形之一的，在符合法律前提下，采购人可以确定后一位中标候选供应商为中标供应商，依此类推。无法确定中标供应商的，应当重新组织招标。

25．中标通知书

25.1．采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，并发出中标通知书，并在浙江政府采购网公告中标结果。

25.2．中标通知书发出后，中标供应商须于2个工作日内到采购代理机构领取中标通知书，拒绝领取中标通知书的，将视为放弃中标，取消其中标资格。采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标，否则将承担相应的法律责任。

25.3．中标供应商的投标文件本应作为无效处理或者有政府采购法律法规、规章规定的中标无效情形的，经查实，取消其中标资格，收回发出的中标通知书（中标供应商应当缴回）,由排名之后的中标候选供应商替补，或者重新开展采购活动。

25.4．中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

八、询问、质疑、投诉

26.询问

26.1．投标人对招标文件、招标过程、招标结果事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.质疑

27.1．符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规规定。

27.2．潜在供应商已依法获取采购文件，可以对该文件提出质疑。采购人拒绝受理未提交投标文件的投标人对采购过程和中标结果提出质疑。

27.3．供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4．质疑提出起算日期

(1）对采购文件提出质疑的，自投标人获取招标文件之日起或者公告届满之日起开始计算，且应当在开标时间前24小时前提出，否则，被质疑人可不予受理。

(2）对采购过程提出质疑的，质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算。

(3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等之日起计算。

(4）投标人逾期提出质疑的，采购人或采购代理机构均不予受理和答复。

27.5．采购人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.投诉

质疑供应商对采购人未在规定时间内作出答复或者质疑答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

九、投标纪律要求

29.投标人参加本项目投标不得有下列情形：

29.1．提供虛假材料谋取中标；

29.2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

29.3．与采购人、其他投标人恶意串通；

29.4．向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

29.5．在招标过程中与采购人进行协商谈判；

29.6．中标供应商无正当理由拖延或者不与采购人采购合同；

29.7．未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

29.8．将采购合同转包或者违规分包；

29.9. 提供假冒伪劣产品；

29.10．擅自变更、中止或者终止采购合同；

29.11．拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

29.12．法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，将按照有关规定处理。情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时将取消中标资格或者认定中标无效。

十、落实政府采购政策需满足的要求

30.小微企业

30.1．可享受中小企业扶持政策的条件

经采购人确认，本项目为专门面向中小企业采购招标，小微企业不享受价格折扣优惠。依照财政部其他未列明行业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（1）在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（3）在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

30.2．中小企业划型标准

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

30.3．中小企业行业划分标准和对应所属行业

详见供应商须知前附表。

30.4．不享受中小企业扶持政策的情形

(1）监狱企业、残疾人福利性单位属于小型微型企业的，不重复享受小微企业优惠政策。

(2）事业单位和社会团体不属于企业。参加货物采购项目，其提供的货物属于中小企业制造的，可以享受该办法规定的中小企业扶持政策。参加工程、服务采购项目不享受小微企业扶持政策。

31.监狱企业

31.1．根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件精神，监狱企业视同小微企业。

31.2．监狱企业应当提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

32.残疾人福利性单位

32.1．根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件精神，残疾人福利性单位视同小微企业。

32.2．残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认可。

33.支持绿色发展

33.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

33.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

十一、其他需补充的内容

详见投标人须知前附表。

- 第三章 采购内容及要求

一、项目概况

1.项目名称：龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目

2.预算金额（最高限价）：354万元（最高限价118万元/年）

3.服务期限：三年。

4.▲重要提示：

①本项目报价应包括项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、安装费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、水电费、项目报批手续费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润、风险等一切费用。

②日常巡查管理费实行总价包干（含城区道路意外伤害保险），该项报价28万元/年固定不变。

③本项目养护维修费实行按合同约定计价投标折扣率报价，投标人直接填写报价折扣率。

④采购人保留实际维修工程量的权利。投标人在报价时应充分考虑各种风险，投标人结算折扣率将不予调整。（说明：如发生不可抗力及突发性事件，中标方要无条件听从采购方指挥，配合采购方。费用已包括在投标报价内，采购方不再另行支付）

二、项目内容

| 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 单项最高限价（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目 | 市政道路日常巡查管理：（含雨污管网的疏通、各类检查井清掏、应急抢险及城区道路意外伤害保险） | 1项 | 28 | 该项报价固定不变 |
|  | 市政道路养护维修：（含雨污管网的疏通、各类检查井清掏；道路坑洞的应急修补；破损、缺失井盖的应急更换；突发紧急情况的应急抢修等） | 1项 | 90 | 该项最终结算金额按实际工作量进行结算，工程量结算时，不得超出90万/年的预算金额。 |

三、服务内容及期限

1.服务内容：本项目为龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目，负责湖镇镇集镇、沙田湖工业区、镇南工业区、士元区范围内的所有市政道路巡查管理养护及维修服务，约9.57平方公里。

（1）市政道路日常巡查维护管理内容包括：市政道路及其附属设置设施（如路灯、交通标识、井道盖板）的日常巡查管理，道路、桥梁的巡查和管理，市政设施巡查、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）等（应急物资由中标单位自行配备）。市政道路日常维护内容包括雨污水管网的疏通，淤积物清掏及外运弃置；各类检查井淤积物清掏及外运弃置；抗台风、雨雪等强对流灾害天气下人员值班巡查抢险（包括倒伏树木砍伐、搬离车道；道路遗落障碍物清理等所有影响交通的应急处理）；排涝应急管道疏通及抢修（包括积水段的管道疏通、交通警示及临时抽排水，冲毁井盖的临时维护等影响交通的应急处理）。

（2）市政道路养护维修包括：车行道路面破损和坑洞应急抢修；人行道路面破损和坑洞应急抢修；应急窨井更换；调换雨水口盖板，安装铸铁井盖；应急雨污水管道更换；检查井加装防坠网；花岗岩人行道板修补；人行道荷兰砖修补；破损路灯维修更换LED路灯灯头等；保修期结束未移交相关办公室的项目维修；士元居范围内的雨污水管、检查井化粪池更换及维修，破损路灯维修更换LED路灯灯头等；恒祥棉纺厂内污水提升泵站维修及新建路与江滨路交叉路污水提升泵站维修及维护。

注：市政养护维修材料进场需经过采购人认可并同意后方可进场施工。

2.服务期限：服务期限三年，具体以合同签订时间为准。每年服务期满后，采购人对中标人进行考核，经采购人考核，中标人考核分低于85分（不含）的，采购人有权终止合同并重新组织招标。

3.中标人24小时响应采购人的工作要求。

4.项目地点为：采购人指定地点。

四、报价说明及要求

1.本项目报价应包括但不限于项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、安装费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、水电费、项目报批手续费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润、招标代理费、风险等完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

2.本项目日常巡查管理费与养护维修费分开报价：

①日常巡查管理费实行总价包干（含城区道路意外伤害保险），该项报价28万元/年固定不变。

②养护维修费90万元/年，实行单价投标折扣率报价，本项目投标折扣率一次性包死。项目结束后，养护维修费用由实际完成的工程结算价和中标折扣率确定。即养护维修费=实际完成的工程量×综合单价×报价折扣率，维修的结算价以经相关管理人员最终确认的结算价为准。

③请各投标人仔细考虑投标风险，进行报价，三年服务期内报价一次性包死，今后不调整。

▲五、人员及设备要求

1.人员配置：

本项目须具备项目负责人1名、专职安全员1名、至少1个巡查维护班组（每个班组3人（含）以上，年龄60周岁以下，其中带班组长年龄40周岁以下，初中以上学历），项目组管理班子配备名单需到采购人备案，其中项目负责人、专职安全员、市政巡查人员未经采购人允许，不得擅自变更。

2.机械设备配置：

本项目须具备巡查维护车（三轮或四轮带货斗）1辆、手持电镐1台、发电机一台，抽水泵5台 。

3.其他物资配置：

本项目须具备道路警示牌5套、爆闪灯2套、围挡10套、应急钢板10平方；人员安全帽、反光背心（上印有市政维护四字）。

4.场地要求

投标人承诺中标后在湖镇镇集镇内设有办公场地及材料仓库，面积不少于100平方米，在中标一周内提供租赁合同或房产证明材料，否则取消中标资格。

六、养护内容及要求

1.各投标人应仔细踏勘现场，在中标后7个工作日内编制年度养护计划，确保中标90天内全部修复现状已被盗、破损、井盖更换（雨水井和共建井）、道路车道破损路面的应急修复、招标范围内所有破损下沉人行道路板修复、沉降破损窨井提升修复。

2.养护作业中，如发生交通安全事故，由中标人承担全部责任，所产生费用由中标人全部承担；因中标人养护不善或巡查不到位造成的损失由中标人负责赔偿。

3.养护人员必须穿统一工作服，在道路养护中为保证安全，养护人员必须穿反光背心装，并加强安全管理。

4.维修的一般工作流程：

(1）巡查中发现问题，立刻做好安全防护措施；

(2）制订维修计划按要求明确使用材料、维修面积；

(3）编制书面报告，上报监理（或采购方指定的专职监管人员）；

(4）经监理（或采购方指定的专职监管人员）确认后上报采购方（经采购方确认下发维修联系单）；

(5）按规定时间完成维修；

(6）监理（或采购方指定的专职监管人员）确认；

(7）采购人复查—一列入结算。必须有维修前后的对比参考，隐蔽部位的影像资料。

5.维修的特殊工作流程：

(1）巡查中发现影响安全的可边实施抢修边上报；

(2）采购人直接下发维修通知单的必须第一时间进场施工，按规定时间完成。

6.日常维修时间要求：

(1）车行道坑凼面积在0.04㎡以上、明显沉陷、网裂、松散、裂缝、烂边、井座沉陷、唧泥、拥包、错台、缝料散失、砼板块松动的，接到信息通知起，根据养护等级2至5日内修复完毕，其中重要路段2日内修复完毕， 次干道、支小路5日内修复完毕（如遇雨可顺延；如遇道路塌陷等影响交通及安全的突发性特殊情况，均必须采取临时处理措施）；

（2）人行道方砖松动、缺失、烂边，路沿石或嵌边石缺失、明显移位、倾斜等。发现上述问题，根据采购人与监理（或采购方指定的专职监管人员）确认后的养护等级必须在2至5日内修复。

7.做好养护台账资料工作。

(1）制定全年及每月市政道路养管工作计划，包括各类养管措施；

(2）日常巡查工作台账（含夜间值班记录）；

(3）整改维修工作台账（有对比照片）；

(4）信访、投诉处理工作台账；

(5）养护班组人员设备台账资料（含养护管理责任人名单）；

(6）安全生产保证、应急管理台账；每季度及时上报采购人。

七、日常巡查值守应急处置标准及要求

1.养护人员巡查频率要求：重点路段，商业繁华路段、党政机关所在地等管理路段的巡查人员每天必须进行徒步巡查2次；其他道路每日1次。遇大、暴雨三十分钟后，巡查人员应根据采购方指定及时到养护路段巡查，并按规定报告巡查情况。夜间应安排人员值班巡查，紧急情况接到通知后30分钟内到场处理。要求有固定的值班场所和巡查车辆。

2.巡查主要内容：主要巡查道路路面及其附属设施外观完好情况，路基沉陷、变形、裂缝、破损等病害和突发情况，重大活动及节假日服务保障情况，占用、挖掘城市道路及道路周边单位建设项目对道路破坏情况。

3.巡查要求：巡查人员应认真负责，及时掌握道路设施运行状况保证每天不少于一次的全线巡查（以提供电子行走轨迹为准），并做好书面记录。发现设施病害问题和破坏设施行为应及时向业主单位报告；发现窨井盖缺失、道路塌陷、管道堵塞、栏杆损坏等紧急情况应在报告的同时在现场做好警示或采取临时性措施，及时通知管线、设施产权单位，并留有通话记录，属于养护管理范围内的必须在2小时内处理完毕；安全运行现场工作人员要加强自我保护、交通意识；按照规定填写养护日志。发现未经审批的违章占道挖掘事件应第一时间阻止并上报甲方。规范施工作业，确保养护范围内不发生违章占道挖掘事件。

4.日常维护要求：湖镇镇市政道路养护服务范围内的雨污水管网的疏通，淤积物清掏及外运弃置；各类检查井淤积物清掏及外运弃置；每月组织一次检查。抗台风、雨雪等强对流灾害天气下人员值班巡查抢险（包括倒伏树木砍伐、搬离车道；道路遗落障碍物清理等所有影响交通的应急处理）；排涝应急管道疏通及抢修（包括积水段的管道疏通、应急雨污水管道更换、交通警示及临时抽排水，冲毁井盖的临时维护等影响交通的应急处理）。

5.接到承包地段投诉电话和新闻舆论批评，应在24小时内处理完毕和信息反馈。

6.规范管理，文明作业，自觉接受管理部门，各级领导的检查和社会舆论监督。

7.确保在各类考核中不失责任分。

八、道路设施完好率要求

1.车行道路路面网裂、胶皮、沉陷、沥青水泥混凝土修复完好率达到98.5%以上。沥青路面和水泥混凝土路面平整、路肩密实；路面无坑洼、沉陷、网裂、胶皮拱胀。

2.行道路基及人行道道板铺切平整，侧石平石整齐稳固，线形顺直，无坑洞、沉陷、拱起、松动、缺失、完好率达98.5%以上。排水设施坡道顺适、无阻水物、泄水孔畅通、无缺失、电力、电信、网络移动、雨、污、给水盖板、无井座沉陷、断裂蹊跷响动。

九、针对本项目的考核办法

为进一步规范乡镇道路日常养护管理，切实提高乡镇道路养护质量，确保乡镇道路的完好和正常运行，提升镇政府服务功能和整体品位，结合我镇实际情况，特制定市政道路养护考核办法。

1.考核项目及内容

(1）派遣任务

妥善处理各类事件、问题，主要包括应急事件处理、各类投诉处理等、重大活动配合、媒体舆论、相关督察发现问题及处理、领导批示完成情况六类。根据工作需要，开展的专项整治工作的完成情况列入季度考核内容。

(2）设施巡查维护

通过养护单位自查，第三方采集，单位日常巡查的方式对道路安全隐患及时进行发现处理。在设施养护维修过程中，养护单位必须文明施工、安全作业，杜绝出现不文明施工现象，现场施工时按标准整齐摆放安全围护指示牌，严格执行相关规定，无相关责任事故，对缺失、损坏设施及影响设施运行安全的问题，及时有效围护。

(3）维护质量

为提升我镇市政道路日常养护质量，提高养护单位管养水平，由采购人相关科室对养护单位日常养护维修、专项整治等工作进行质量监管和回访，高质量、高效率完成各项任务。

(4）道路养护工作管理

养护工作集合了任务单的记录、审核、结算及查询等，是市政设施维护情况的数据库，养护单位需熟练任务单上报流程，申报前及时告知监理（或采购方指定的专职监管人员），核对上报修复信息不出错，每月15日前需将上个月所有案卷汇总统计。施工审核通过后，根据合同内相关文件要求进行标准修复。施工反馈后，由监理（或采购方指定的专职监管人员）对反馈情况进行现场确认。

2.考核项目权重设定

(1）日常考核

日常考核为每季度进行一次，考核内容为派遣任务、设施巡查维护、维护质量、道路养护管理。

(2）各项目权重

考核满分100分，均实行扣分制，扣完为止。

日常考核项目权重分配表

| 序号 | 项目 | 权重（μi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 派遣任务考核 | 40% |
| 2 | 设施巡查围护考核 | 20% |
| 3 | 维护质量考核 | 20% |
| 4 | 道路养护管理考核 | 20% |
|  | 四项满分100 | 100% |

3.考核评分

考核实行百分制，根据检查情况按照评分标准进行评分：95分（含95分）以上为优秀； 90～95分（含90分）为良好；85～90分（含85分）为合格； 85分以下为不合格。得分在90分（含90分）以上，每季度可计取满额巡查费；得分在90分（不含90分）以下的，按90分（不含90分）计每下降1分扣除5%巡查费（日常巡查管理费中标价分摊到每个季度金额），以此类推，直至当季度巡查费（日常巡查管理费中标价分摊到每个季度金额）扣完为止。

十、质量要求

按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。

十一、计费说明

1.日常巡查管理费部分经监理（或采购人指定的专职监管人员）、采购人根据实际考核情况计费。

2.市政道路养护维修费部分计费以投标人提交的结算书经监理（或采购人指定的专职监管人员）确认、审核后乘以投标折扣率计费。

3.市政道路养护维修费部分工程结算依据：按《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定结合投标折扣率计费；材料、机械价格按施工期前80%衢州造价信息（龙游价)、衢州价、省信息价（按从左到右），如正刊无信息价，则按龙监管办〔2019〕10号关于印发《龙游县无信息价材料和设备询价暂行办法（试行）》的通知执行。企业管理费、利润按相应专业的中值计取、安全文明施工费按非市区工程的中值计取，税金按9%计取、规费按相应定额取费的30%计取。结算价=综合单价×投标折扣率，如存在定额无法套取的项目，由双方协商确定。

4.市政道路养护维修费部分单项施工方案，在施工前须报采购人同意后方可施工，该施工方案作为结算依据。

5.市政道路养护维修费部分应在施工过程和施工完成后办理各类工程签证，依据工程签证办理工程结算。

十二、其他要求

1.投标人中标后需无条件服从采购人提出的进场时间及相关事务的衔接。

2.现场踏勘：投标人自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

十三、付款方式

1.日常巡查管理费部分：（按年支付，28万元/年）

(1）合同签订后及具备实施条件后的7个工作日内支付该项（日常巡查管理费）合同总价的40%作为项目预付款；

(2）服务期满后经监理（或采购方指定的专职监管人员）、采购方根据实际考核情况审核后支付该项剩余合同款。

（3）中标方须出具全额正式的符合采购方要求的增值税发票和结算手续。

2.市政道路养护维修费部分：（按年支付，90万元/年，工程量结算时，不得超出90万/年的预算金额。）

（1） 每半年支付一次养护维修费。

(2）凭实际测量经双方签字的工程量清单和双方订立的单价经采购方审核后办理结算手续。每次支付金额不超过所结算价的95%，剩余金额在服务期结束后15个工作日内一次性付清。

（3）中标方须出具全额正式的符合采购方要求的增值税发票和结算手续。

| 附件一：市政道路养护维修项目清单（包括但不限于） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 结算方式 |
| 1 | 市政道路日常巡查维护管理 | 市政道路日常巡查维护管理 | 按投标报价 |
|  |  | 雨污水管网的疏通，淤积物清掏及外运弃置 |  |
|  |  | 各类检查井淤积物清掏及外运弃置 |  |
|  |  | - 抗台风、雨雪等强对流灾害天气下人员值班巡查抢险（包括倒伏树木砍伐、搬离车道；道路遗落障碍物清理等所有影响交通的应急处理）； - 排涝应急管道疏通及抢修（包括积水段的管道疏通、交通警示及临时抽排水，冲毁井盖的临时维护等影响交通的应急处理）。 |  |
| 2 | 市政道路养护维修 | 车行道路面破损和坑洞应急抢修 | 实际完成的工程量×综合单价×投标折扣率 |
|  |  | 人行道路面破损和坑洞应急抢修 |  |
|  |  | 应急窨井更换：检查井井座：切缝机切缝1.5*1.5m，拆除混凝土路面，拆除旧井盖，重新更换防沉降检查井井圈、井盖、井座，C30混凝土路面面层修补 |  |
|  |  | 调换雨水口盖板：雨水口井盖拆除，安装铸铁井盖 |  |
|  |  | 调换雨水口：切缝机切缝，拆除混凝土路面，雨水口座更换、安装，C30混凝土路面面层修补 |  |
|  |  | 检查井加装防坠网：直径为8mm的不锈钢挂钩8颗，防坠网及安装 |  |
|  |  | 应急雨污水管道更换 |  |
|  |  | 人行道修补：花岗岩人行道板修补 |  |
|  |  | 人行道修补：人行道荷兰砖修补 |  |
|  |  | 破损路灯维修更换：LED路灯灯头 （路灯相关要求详见“龙游县路灯管理有限公司LED路灯配件参数标准”） |  |
|  |  | 保修期结束未移交相关办公室的项目维修 |  |
|  |  | 士元居范围内的雨污水管、检查井化粪池更换及维修，破损路灯维修更换LED路灯灯头等 |  |
|  |  | 恒祥棉纺厂内污水提升泵站维修及新建路与江滨路交叉路污水提升泵站维修及维护 |  |

- 第四章 拟签订的合同文本

项目名称：龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目

项目编号：LYTSZC2025-061

甲方：龙游县湖镇镇人民政府

乙方：

甲、乙双方根据2025年  月  日  时  分进行的龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目公开招标结果，签署本合同。

- 第一条  总则

1.合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

第二条  合同金额、结算方式及计费说明

1.合同金额：本项目合同总金额为大写：叁佰伍拾肆万元/3年（小写：¥3540000.00 元/3年），其中每年市政养护费为大写：壹佰壹拾捌万元/年（小写：¥1180000.00元/年）；分为市政道路日常巡查维护管理费和市政道路养护维修费两部分组成。

市政道路日常巡查维护管理费实行总价包干，合同金额为大写：贰拾捌万    元/年；小写：¥：280000.00元/年。

市政道路养护维修费合同预算金额为90万元/年，按实结算，各单价中标折扣率为     %，养护维修费=实际工程量×综合单价×中标折扣率。

2.结算方式：

市政道路日常巡查维护管理费部分：（按年支付，28万元/年）

(1）合同签订后及具备实施条件后的7个工作日内支付该项（日常巡查管理费）合同总价的40%作为项目预付款；

(2）服务期满后经监理（或采购方指定的专职监管人员）、甲方根据实际考核情况审核后支付该项剩余合同款。

(3）乙方须出具全额正式的符合甲方要求的增值税发票和结算手续。

市政道路养护维修费部分：（按年支付，90万元/年，工程量结算时，不得超出90万/年的预算金额。）

（1） 每半年支付一次养护维修费。

(2）凭实际测量经双方签字的工程量清单和双方订立的单价经采购方审核后办理结算手续。每次支付金额不超过所结算价的95%，剩余金额在服务期结束后15个工作日内一次性付清。

(3）乙方须出具全额正式的符合甲方要求的增值税发票和结算手续。

3.计费说明

市政道路日常巡查维护管理费部分经监理（或甲方指定的专职监管人员）、采购人根据实际考核情况计费。

市政道路养护维修费部分计费以乙方提交的结算书经监理（或甲方指定的专职监管人员）确认、审核后乘以投标折扣率计费。

3.市政道路养护维修费部分工程结算依据：按《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定结合投标折扣率计费；材料、机械价格按施工期前80%衢州造价信息（龙游价)、衢州价、省信息价（按从左到右），如正刊无信息价，则按龙监管办〔2019〕10号关于印发《龙游县无信息价材料和设备询价暂行办法（试行）》的通知执行。企业管理费、利润按相应专业的中值计取、安全文明施工费按非市区工程的中值计取，税金按9%计取、规费按相应定额取费的30%计取。结算价=综合单价×投标折扣率，如存在定额无法套取的项目，由双方协商确定。

4.市政道路养护维修费部分单项施工方案，在施工前须报甲方同意后方可施工，该施工方案作为结算依据。

5.市政道路养护维修费部分应在施工过程和施工完成后办理各类工程签证，依据工程签证办理工程结算。

第三条   履约保证金

无

第四条  转包或分包

不允许，招标文件规定且甲方事先书面同意除外

第五条  服务内容

1.服务内容：本项目为龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目，负责湖镇镇集镇、沙田湖工业区、镇南工业区、士元区范围内的所有市政道路巡查管理养护及维修服务，约9.57平方公里。

（1）市政道路日常巡查维护管理内容包括：市政道路及其附属设置设施（如路灯、交通标识、井道盖板）的日常巡查管理，道路、桥梁的巡查和管理，市政设施巡查、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）等（应急物资由中标单位自行配备）。市政道路日常维护内容包括雨污水管网的疏通，淤积物清掏及外运弃置；各类检查井淤积物清掏及外运弃置；抗台风、雨雪等强对流灾害天气下人员值班巡查抢险（包括倒伏树木砍伐、搬离车道；道路遗落障碍物清理等所有影响交通的应急处理）；排涝应急管道疏通及抢修（包括积水段的管道疏通、交通警示及临时抽排水，冲毁井盖的临时维护等影响交通的应急处理）。

（2）市政道路养护维修包括：车行道路面破损和坑洞应急抢修；人行道路面破损和坑洞应急抢修；应急窨井更换；调换雨水口盖板，安装铸铁井盖；应急雨污水管道更换；检查井加装防坠网；花岗岩人行道板修补；人行道荷兰砖修补；破损路灯维修更换LED路灯灯头等；保修期结束未移交相关办公室的项目维修；士元居范围内的雨污水管、检查井化粪池更换及维修，破损路灯维修更换LED路灯灯头等；恒祥棉纺厂内污水提升泵站维修及新建路与江滨路交叉路污水提升泵站维修及维护。

注：市政养护维修材料进场需经过采购人认可并同意后方可进场施工。

2.乙方24小时响应甲方的工作要求。

3.项目地点为：甲方指定地点。

第六条  服务期限

服务期限三年（2025年  月  日至2028年  月  日止）。每年服务期满后，甲方对乙方进行考核，经甲方考核，乙方考核分低于85分（不含）的，甲方有权终止合同并重新组织招标。

第七条  人员组成

人员配置：

本项目须具备项目负责人1名、专职安全员1名、至少1个巡查维护班组（每个班组3人（含）以上，年龄60周岁以下，其中带班组长年龄40周岁以下，初中以上学历）。

| 人员组成 | 姓名 | 技术职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

注：项目组管理班子配备名单需到甲方备案，其中项目负责人、专职安全员、市政巡查人员未经甲方允许，不得擅自变更。

第八条  机械设备配置、其他物资配置及场地要求

1.乙方须具备巡查维护车（三轮或四轮带货斗）1辆、手持电镐1台、发电机一台，抽水泵5台 。

2.乙方须具备道路警示牌5套、爆闪灯2套、围挡10套、应急钢板10平方；人员安全帽、反光背心（上印有市政维护四字）。

3.场地要求

乙方按投标文件承诺：中标后在湖镇镇集镇内设有办公场地及材料仓库，面积不少于100平方米，在中标一周内提供租赁合同或房产证明材料，否则取消中标资格。

第九条  养护内容及要求

1.乙方在中标后7个工作日内编制年度养护计划，确保中标90天内全部修复现状已被盗、破损、井盖更换（雨水井和共建井）、道路车道破损路面的应急修复、招标范围内所有破损下沉人行道路板修复、沉降破损窨井提升修复。

2.养护作业中，如发生交通安全事故，由乙方承担全部责任，所产生费用由乙方全部承担；因乙方养护不善或巡查不到位造成的损失由乙方负责赔偿。

3.养护人员必须穿统一工作服，在道路养护中为保证安全，养护人员必须穿反光背心装，并加强安全管理。

4.维修的一般工作流程：

(1）巡查中发现问题，立刻做好安全防护措施；

(2）制订维修计划按要求明确使用材料、维修面积；

(3）编制书面报告，上报监理（或甲方指定的专职监管人员）；

(4）经监理（或采购方指定的专职监管人员）确认后上报甲方（经甲方确认下发维修联系单）；

(5）按规定时间完成维修；

(6）监理（或甲方指定的专职监管人员）确认；

(7）甲方复查—一列入结算。必须有维修前后的对比参考，隐蔽部位的影像资料。

5.维修的特殊工作流程：

(1）巡查中发现影响安全的可边实施抢修边上报；

(2）甲方直接下发维修通知单的必须第一时间进场施工，按规定时间完成。

6.日常维修时间要求：

(1）车行道坑凼面积在0.04㎡以上、明显沉陷、网裂、松散、裂缝、烂边、井座沉陷、唧泥、拥包、错台、缝料散失、砼板块松动的，接到信息通知起，根据养护等级2至5日内修复完毕，其中重要路段2日内修复完毕， 次干道、支小路5日内修复完毕（如遇雨可顺延；如遇道路塌陷等影响交通及安全的突发性特殊情况，均必须采取临时处理措施）；

（2）人行道方砖松动、缺失、烂边，路沿石或嵌边石缺失、明显移位、倾斜等。发现上述问题，根据甲方与监理（或甲方指定的专职监管人员）确认后的养护等级必须在2至5日内修复。

7.做好养护台账资料工作。

(1）制定全年及每月市政道路养管工作计划，包括各类养管措施；

(2）日常巡查工作台账（含夜间值班记录）；

(3）整改维修工作台账（有对比照片）；

(4）信访、投诉处理工作台账；

(5）养护班组人员设备台账资料（含养护管理责任人名单）；

(6）安全生产保证、应急管理台账；每季度及时上报采购人。

第十条  日常巡查值守应急处置标准及要求

1.养护人员巡查频率要求：重点路段，商业繁华路段、党政机关所在地等管理路段的巡查人员每天必须进行徒步巡查2次；其他道路每日1次。遇大、暴雨三十分钟后，巡查人员应根据甲方指定及时到养护路段巡查，并按规定报告巡查情况。夜间应安排人员值班巡查，紧急情况接到通知后30分钟内到场处理。要求有固定的值班场所和巡查车辆。

2.巡查主要内容：主要巡查道路路面及其附属设施外观完好情况，路基沉陷、变形、裂缝、破损等病害和突发情况，重大活动及节假日服务保障情况，占用、挖掘城市道路及道路周边单位建设项目对道路破坏情况。

3.巡查要求：巡查人员应认真负责，及时掌握道路设施运行状况保证每天不少于一次的全线巡查（以提供电子行走轨迹为准），并做好书面记录。发现设施病害问题和破坏设施行为应及时向业主单位报告；发现窨井盖缺失、道路塌陷、管道堵塞、栏杆损坏等紧急情况应在报告的同时在现场做好警示或采取临时性措施，及时通知管线、设施产权单位，并留有通话记录，属于养护管理范围内的必须在2小时内处理完毕；安全运行现场工作人员要加强自我保护、交通意识；按照规定填写养护日志。发现未经审批的违章占道挖掘事件应第一时间阻止并上报甲方。规范施工作业，确保养护范围内不发生违章占道挖掘事件。

4.日常维护要求：湖镇镇市政道路养护服务范围内的雨污水管网的疏通，淤积物清掏及外运弃置；各类检查井淤积物清掏及外运弃置；每月组织一次检查。抗台风、雨雪等强对流灾害天气下人员值班巡查抢险（包括倒伏树木砍伐、搬离车道；道路遗落障碍物清理等所有影响交通的应急处理）；排涝应急管道疏通及抢修（包括积水段的管道疏通、应急雨污水管道更换、交通警示及临时抽排水，冲毁井盖的临时维护等影响交通的应急处理）。

5.接到承包地段投诉电话和新闻舆论批评，应在24小时内处理完毕和信息反馈。

6.规范管理，文明作业，自觉接受管理部门，各级领导的检查和社会舆论监督。

7.确保在各类考核中不失责任分。

第十一条  道路设施完好率要求

1.车行道路路面网裂、胶皮、沉陷、沥青水泥混凝土修复完好率达到98.5%以上。沥青路面和水泥混凝土路面平整、路肩密实；路面无坑洼、沉陷、网裂、胶皮拱胀。

2.行道路基及人行道道板铺切平整，侧石平石整齐稳固，线形顺直，无坑洞、沉陷、拱起、松动、缺失、完好率达98.5%以上。排水设施坡道顺适、无阻水物、泄水孔畅通、无缺失、电力、电信、网络移动、雨、污、给水盖板、无井座沉陷、断裂蹊跷响动。

第十二条  针对本项目的考核办法

为进一步规范乡镇道路日常养护管理，切实提高乡镇道路养护质量，确保乡镇道路的完好和正常运行，提升镇政府服务功能和整体品位，结合我镇实际情况，特制定市政道路养护考核办法。

1.考核项目及内容

(1）派遣任务

妥善处理各类事件、问题，主要包括应急事件处理、各类投诉处理等、重大活动配合、媒体舆论、相关督察发现问题及处理、领导批示完成情况六类。根据工作需要，开展的专项整治工作的完成情况列入季度考核内容。

(2）设施巡查维护

通过养护单位自查，第三方采集，单位日常巡查的方式对道路安全隐患及时进行发现处理。在设施养护维修过程中，养护单位必须文明施工、安全作业，杜绝出现不文明施工现象，现场施工时按标准整齐摆放安全围护指示牌，严格执行相关规定，无相关责任事故，对缺失、损坏设施及影响设施运行安全的问题，及时有效围护。

(3）维护质量

为提升我镇市政道路日常养护质量，提高养护单位管养水平，由采购人相关科室对养护单位日常养护维修、专项整治等工作进行质量监管和回访，高质量、高效率完成各项任务。

(4）道路养护工作管理

养护工作集合了任务单的记录、审核、结算及查询等，是市政设施维护情况的数据库，养护单位需熟练任务单上报流程，申报前及时告知监理（或甲方指定的专职监管人员），核对上报修复信息不出错，每月15日前需将上个月所有案卷汇总统计。施工审核通过后，根据合同内相关文件要求进行标准修复。施工反馈后，由监理（或甲方指定的专职监管人员）对反馈情况进行现场确认。

2.考核项目权重设定

(1）日常考核

日常考核为每季度进行一次，考核内容为派遣任务、设施巡查维护、维护质量、道路养护管理。

(2）各项目权重

考核满分100分，均实行扣分制，扣完为止。

日常考核项目权重分配表

| 序号 | 项目 | 权重（μi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 派遣任务考核 | 40% |
| 2 | 设施巡查围护考核 | 20% |
| 3 | 维护质量考核 | 20% |
| 4 | 道路养护管理考核 | 20% |
|  | 四项满分100 | 100% |

3.考核评分

考核实行百分制，根据检查情况按照评分标准进行评分：95分（含95分）以上为优秀； 90～95分（含90分）为良好；85～90分（含85分）为合格； 85分以下为不合格。得分在90分（含90分）以上，每季度可计取满额巡查费；得分在90分（不含90分）以下的，按90分（不含90分）计每下降1分扣除5%巡查费（日常巡查管理费中标价分摊到每个季度金额），以此类推，直至当季度巡查费（日常巡查管理费中标价分摊到每个季度金额）扣完为止。

- 第十三条  质量要求

按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。

第十四条  甲方职责

1.及时对养护计划、措施、养护质量与安全进行监督管理。

2.负责与相关部门的协调工作。

3.按合同规定按时支付乙方养护经费。

第十五条  乙方职责

1.乙方在达到考核要求的前提下，有权要求甲方按时支付养护服务费。

2.乙方对甲方的考核过程、结果存有异议时，可要求甲方复核；复核只进行一次。

3.乙方承担服务期间市政道路养护服务工作；按照要求做好并完成各项检查、评比、创建任务以及服务范围内举行的各类活动的保障工作。

4.乙方应充分了解、掌握管理范围内详细情况以及工作内容，进一步完善、细化投标书中承诺的市政道路养护服务方案。

5.乙方应根据甲方要求提供市政道路养护服务人员配置计划书、管理及专业技术人员配置计划书（包括姓名、电话、身份证复印件等），完善进场组织和人员管理机制，有紧急情况随叫随到；中途如有人员变动，需制定同等条件人员补充计划并报甲方批准。

6.乙方必须按照《中华人民共和国劳动合同法》和政府有关规定为本采购项目服务人员缴纳所有相关的社会保险、雇主责任险及其相关费用，并向甲方报备投保清单，无故不参保引起的损失和责任由乙方自行承担。

7.乙方必须对所有人员进行安全生产教育和劳动纪律教育，积极组织养护人员参加培训教育。

8.乙方应服从和接受双方约定的考核方式及由此产生的考核结果。

9.乙方不得将本服务项目转包、分包给他人。

10.因乙方工作不到位而接到各类投诉或被曝光，情况属实的，甲方将开具整改通知，且乙方必须在规定时间内整改到位，不按时整改的或者二次整改后达不到甲方要求的，甲方有权单方解除合同，并重新组织招标，若给甲方造成损失的，乙方应给予赔偿。

11.在各种检查、创建等活动期间，甲方需要增加乙方工作量时，乙方不得拒绝。

第十六条  安全责任约定

1.乙方在项目实施过程中应自行承担项目派遣人员的安全责任，凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责，甲方任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

2.乙方应在服务期限内，办理本项目派遣人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如乙方不办理相关保险，则应对有关风险及后果自负其责。

第十七条  违约责任

乙方在养护管理期间，出现以下情况之一，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。

1.未经甲方允许，擅自将中标项目施工转让（转包）给他人；

2.不符合工程技术标准的；

3.造成重特大交通事故的；或被媒体曝光造成严重影响的；

4.经甲方考核，乙方考核分低于85分（不含）的，甲方有权终止合同并重新组织招标。

第十八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十九条  不可抗力

甲、乙双方中任何一方，因不可抗力造成不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在30天内提供相应证明。未履行完合同部分、是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第二十条  争议及解决

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

2.除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

第二十一条  合同生效及其他

1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后乙方签字日期为合同生效日期。

3.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

4.经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。如招标文件内容与本合同条款不一致时，以合同为准。

5.本合同一式伍份，其中甲乙双方各执二份，龙游天顺招标代理有限公司执一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

乙方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

签字日期：  年  月  日

合同鉴证方（盖章）： 龙游天顺招标代理有限公司

鉴证日期：    年  月  日

- 第五章  投标文件格式

龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目

资格审查文件/商务技术文件/价格文件

项目编号：LYTSZC2025-061

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标人地址：

日期：  年  月  日

附件1

投标声明函

致：龙游县湖镇镇人民政府、龙游天顺招标代理有限公司：

根据贵方龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目（项目编号：LYTSZC2025-061）的招标公告，签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交的电子响应文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起_90日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名_______职务：_____________

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：             银行账号：

授权代表签字：___________

日期：_____年___月___日

附件2

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 注册职业资格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 附件3

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：（采购人）：

我方参加项目名称（项目编号）采购活动，郑重承诺：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、没有下列情形：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的内容和事项真实性负责，如有虚假，由我方承担相关法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件4

## （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（二）法定代表人授权书

致：龙游县湖镇镇人民政府、龙游天顺招标代理有限公司：

（响应方全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目（编号：LYTSZC2025-061）采购活动，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

响应方全称（公章）：

日期：

附：

授权代表姓名：性别：

职务：职称：

详细通讯地址：

电话：传真：

移动电话：

邮政编码：

法定代表人身份证件扫描件：

被委托人（授权代表）身份证扫描件：

附件5

投标人类似业绩一览表

项目名称：龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目

项目编号：LYTSZC2025-061

| 项目名称 | 简要描述服务内容 | 实施时间 | 项目单位 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

附件6

拟派人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称或资格 | 等级 | 证号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 团队其他技术成员 |  |  |  |  |  |  |

注：此表不够可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

附件7

机械化能力一览表

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 购置时间 | 参数 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

附件8

开标一览表

项目名称：龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目

项目编号：LYTSZC2025-061

| 序号 | 名称 | 报 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政道路日常巡查维护管理费 | 人民币大写：贰拾捌万元/年； 小写￥：280000.00 元/年 | 该项报价固定不变，28万元/年 |
| 2 | 市政道路养护维修费 | 单项单价投标折扣率为： %（保留两位小数） | 该项预算金额为90万元/年 |

- 注：1.采用印刷体打印，字迹清晰，不得随意改变格式

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件9

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（龙游县湖镇镇人民政府）的（龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （龙游县湖镇镇2025-2027年市政养护采购项目），属于（其他未列明行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业），

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业），

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的，该声明函无效。

附件10

监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称）（项目编号）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

供应商为监狱企业提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件11

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

供应商为残疾人福利性单位提供此函。

备注：成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 第六章  评审办法和评分标准

一、总则

1.遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

2.评审过程独立、保密。投标人非法干预评审过程的，其投标文件作无效处理。

3.评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

4.评标工作由采购组织机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。

5．本项目评审采用不公开方式进行。

二、评标委员会组成

1.采购人将根据相关规定和采购项目的特点由采购人代表和技术、经济等方面专家组成评标委员会，在政采云专家库随机抽取，人数见投标人须知前附表。除依法组建的评标委员会成员以外，其他任何人不得参加或者替代评审。

2.参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。3．评标委员会成员不得参加与自己利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

4.评标委员会具有依据招标文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评标委员会成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

三、评标委员会职责

1.熟悉和理解招标文件，确定招标文件内容是否违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对招标文件作出解释；

2.审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

3．要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清：

4.推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商：

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

6.法律法规和规章规定的其他职责。

四、评标委员会义务

1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.提出真实、可靠的评审意见；

3.严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

4．发现投标人在采购活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

5.按照招标文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任：

6.编写评审报告：

7.配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

8．对评审过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密：

9.配合监管部门处理投诉。

五、评标工作纪律

1．不得参加与自己具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

2.评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管：

3.评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理：

4.评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示投标人在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

5．在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

6.评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

7.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

六、评标程序

1.推选评标委员会组长，优先资深专家担任组长，采购人代表不得担任组长。

2.评标委员会评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中投标人资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.评标程序：资格性审查一符合性审查一商务评审一报价评审一得分汇总一编写评审报告。

4.资格性审查

4.1．评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定对投标人资格进行审查。审查内容包括：

(1）是否属于限制参加投标的投标人；

(2）是否按照规定要求提供资格性证明材料；

(3）法律法规规定的其他资格条件。

4.2．经资格审查不符合招标文件要求的投标文件，即终止其参与投标资格。不符合的理由由投标人在线确认，投标人拒绝确认的不影响评标委员会作出的不合格裁定。

5.符合性审查

5.1．评标委员会根据本招标文件的规定，对资格符合投标人的投标文件进行审查，以认定其是否满足本招标文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定，评标委员会不得臆测符合性审查事项。经符合性审查未实质性响应招标文件要求，以投标无效处理。未实质性响应的理由由投标人在线确认。投标人拒绝确认的不影响评标委员会作出的不合格裁定。评标委员会不再进行后续评审。

5.2．如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

6.投标文件评审

评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标办法，对有效的投标文件商务技术部分等方面进行综合比较与评价。详见本章第十条。

七、澄清或说明

1．在评审过程中，投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求相关投标人作出必要的澄清、说明或修正。但不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响公平竞争和投标文件的效力。澄清、说明或修正内容是投标文件的组成部分。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在政采云平台上20分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1．开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2．大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

3.3．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准。但单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价汇总金额高于总价金额，且超过最高限价的，其投标文件应作为无效报价处理；单价汇总金额未高于总价金额，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据；

3.4．单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.5．对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.请投标人在评审期间保持电话畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利，视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议，责任由投标人自负。

八、推荐中标供应商

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术部分得分顺序推荐。评审得分且报价且技术部分分项得分均相同的，摇号确定排序。

九、评审报告

评标委员会编写评审报告，并提出得分由高到低排序名单及理由，评审报告由评标委员会成员签字。

十、评标细则及标准

1.评标委员会成员根据本办法，评标委员会成员应当根据自身专业情况独立对有效的投标文件进行综合评价、打分，其中，商务和技术部分由评标委员会独立打分，价格部分由评标委员会共同评分。独立评分项，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在汇总得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该份评分表无效。

2.加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。商务技术部分得分为各成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数二位（第三位四舍五入）。

3.综合评分明细表

| 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 | 本项目最高限价：人民币354万元（最高限价118万元/年），即满足采购文件要求且投标折扣率报价最低的有效投标报价为评标基准价，响应报价得分=（基准价／响应报价）×20，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，作响应无效处理。 | 0-20分 |
| 业绩 | 2022年1月以来实施的类似项目采购业绩的得2分。 注：提供相关的采购项目合同及中标（成交）通知书原件扫描件上传核查，否则不得分。 | 0-2分 |
| 人员配备 | 人力资源安排充足且充分满足本项目要求最低的配置基础本项目最低的配置：项目负责人1名、专职安全员1名、1个巡查班组（每个班组3人（含）以上，年龄60周岁以下，其中带班组长年龄40周岁以下，初中以上学历），满足招标文件最低配置基础上每增加1名人员的，得2分，最多得4分。 注：提供投标单位为其交纳的近三月中任意一个月的社保证明扫描件上传核查，未提供不得分。 | 0-4分 |
| 机械设备配备 | 1.满足招标文件机械设备配备要求的基础上，投标人每增加1台自有挖掘机得3分。 2.满足招标文件机械设备配备要求的基础上，投标人每增加1台自有发电机得3分。 3.满足招标文件机械设备配备要求的基础上，投标人每增加1台自有抽水泵得3分。 注：提供投标单位相关设备的购买发票扫描件上传核查，未提供不得分。 | 0-9分 |
| 实施方案 | 项目实施方案包括： - 道路修复方案，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； - 道路巡查方案，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； - 交通组织、安全、环保措施，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； - 质量保证方案，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 5.文明施工方案，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 6.安全施工方案，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 7.项目机械设备保障方案，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 8.项目重点与难点分析与合理化建议，最高得5分（0、1、2、3、4、5）。 | - 0-40分 |
| 售后服务 | 项目售后服务包括： 1.维护保障的人员组织和工具，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 2.应急工程、抢修工程响应时间，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 3.故障修复时间以及保障制度，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 4.售后巡检，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 5.项目保证承诺等，最高得5分（0、1、2、3、4、5）。 | - 0-25分 |

十一、投标或中标无效情形

招标采购中，有下列情形之一的，投标或中标无效：

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

6.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

7.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

9.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.投标人提供虚假材料投标的；

11.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

12.投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

14.商务技术得分低于商务技术总分60%；

15.为防止供应商串通投标，参与同一标项的供应商存在以下情形的，投标无效：MAC地址相同；计算机硬盘序列号相同；投标文件细节错误一致且无合理解释的；

16.法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

十二、串通投标情形

招标采购中，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5．不同投标人的投标文件相互混装。

十三、废标情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

十四、电子交易活动的中止

电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。