**浙江衢州诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——江山市2022年度退化林修复采购项目**

招标文件

**（电子招投标）**

项目编号:ZC2022ZFCG-0801

采购人：江山市林业局

采购代理机构：江山市中诚采购代理有限责任公司

起草人：王晓燕 审核人：毛伟伟

二〇二二年八月

**目 录**

第一部分 招标公告........................3

第二部分 投标人须知......................8

第三部分 采购需求........................22

第四部分 评标办法........................31

第五部分 拟签订的合同文本................37

第六部分 应提交的有关格式范例............42

**第一部分 招标公告**

项目概况

浙江衢州诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——江山市2022年度退化林修复采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年09月01日0](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年)9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

1. **招标公告发布前事项：**
2. 意向公开的发布链接:

<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8788015&utm=web-government-front.49399a16.0.0.a4db1980121c11eda0bf85f151aef49b>

2、意见征询公开的发布链接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed\_noticeDetails/index.html?noticeId=8874606&utm=web-government-front.49399a16.0.0.8a2bd9e016fd11ed867d33c67d94d0f8

1. **项目基本情况**

**1.项目编号：**ZC2022ZFCG-0801

**2.项目名称：**浙江衢州诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——江山市2022年度退化林修复采购项目

**3.预算金额（元）：**13887865元

**4.最高限价（元）：** /

**5.采购需求：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江山2022年度退化林修复项目标段（10标段 坛石上余大陈 ）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 建设内容 | | | 数量 | | | 单位 | | | 单价（元） | | | | 总额（元） | | 备注 | |
| 1 | | | | | 松树采伐 | | | 6996 | | | 吨 | | | 350 | | | | 2448600 | |  | |
| 2 | | | | | 造林 | | | 426 | | | 亩 | | | 1650 | | | | 702900 | |  | |
| 3 | | | | | 抚育补植 | | | 1091 | | | 亩 | | | 640 | | | | 698240 | |  | |
| 4 | | | | | 管护 | | | 1517 | | | 亩 | | | 180 | | | | 273060 | |  | |
| 合计 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 4122800 | |  | |
| **江山2022年度退化林修复项目标段（11标段 大桥）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 建设内容 | | | | 数量 | | | | 单位 | | | | | 单价（元） | | | 总额（元） | | 备注 |
| 1 | 松树采伐 | | | | 6512 | | | | 吨 | | | | | 355 | | | 2311760 | |  |
| 2 | 造林 | | | | 0 | | | | 亩 | | | | | 0 | | | 0 | |  |
| 3 | 抚育补植 | | | | 1758 | | | | 亩 | | | | | 640 | | | 1125120 | |  |
| 4 | 管护 | | | | 1758 | | | | 亩 | | | | | 90 | | | 158220 | |  |
| 合计 |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | 3595100 | |  |
| **江山2022年度退化林修复项目标段（12标段 双塔贺村）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 建设内容 | | | | 数量 | | 单位 | | | 单价（元） | | | | 总额（元） | | 备注 |
| 1 | | | | | 松树采伐 | | | | 5607 | | 吨 | | | 345 | | | | 1934415 | |  |
| 2 | | | | | 造林 | | | | 309 | | 亩 | | | 1650 | | | | 509850 | |  |
| 3 | | | | | 抚育补植 | | | | 585 | | 亩 | | | 680 | | | | 397800 | |  |
| 4 | | | | | 管护 | | | | 894 | | 亩 | | | 190 | | | | 169860 | |  |
| 合计 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | 3011925 | |  |
| **江山2022年度退化林修复项目标段（13标段 凤林碗窑）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 建设内容 | | | | | 数量 | | | | 单位 | | | | 单价（元） | | 总额（元） | | 备注 |
| 1 | | | | | 松树采伐 | | | | | 4349 | | | | 吨 | | | | 360 | | 1565640 | |  |
| 2 | | | | | 造林 | | | | | 280 | | | | 亩 | | | | 2450 | | 686000 | |  |
| 3 | | | | | 抚育补植 | | | | | 904 | | | | 亩 | | | | 780 | | 705120 | |  |
| 4 | | | | | 管护 | | | | | 1184 | | | | 亩 | | | | 170 | | 201280 | |  |
| 合计 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | 3158040 | |  |

|  |
| --- |
|  |

注：每个标项分别推荐第一名作为中标候选人，各投标人可参与所有标项的投标，但最多只能成为1个标项的中标候选人（按照标项10、标项11、标项12、标项13的顺序确定）。如有投标单位成为其中一个标项的第一中标候选人，则无法参与其他标项的投标。

**6.合同履约期限：**按采购人要求。

**7.本项目接受联合体投标：**🞎**是，**🗹**否**。

**三、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

🗹专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

🗹服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中预留给小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，其中预留给小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**四、获取招标文件**

**时间：**/至2022年09月01日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2022年09月01日09:00 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2022年09月01日09:00

**开标地点：**江山市公共资源交易中心5号评标室，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼B1楼。（“在江山市公共资源交易中心开标”）

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第12点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

**八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：江山市林业局

地 址：江山市江滨路115号

传 真： /

项目联系人（询问）：余先生

项目联系方式（询问）：0570-4016211

质疑联系人：姜先生

质疑联系方式：13967005821

2.采购代理机构信息

名 称：江山市中诚采购代理有限责任公司

地 址： 江山市南门路70号经信局南大门停车场内三楼

传 真：/

项目联系人（询问）：王晓燕

项目联系方式（询问）：15005701019（541019）

质疑联系人：朱思蓓

质疑联系方式：15869068375（698375）

3.同级政府采购监督管理部门

名 称： 江山市财政局政府采购监管科

地 址： 江山市鹿溪中路240号

传 真： /

联系人 ： 王科长

监督投诉电话：0570-4033811

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 2 | **分包** | ☐A同意将 工作进行分包。 🗹 B不同意分包。 |
| 3 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。  ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | **样品提供** | 🗹A不要求提供。  🞎B要求提供，  （1）样品： ；  （2）样品制作的标准和要求： ；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：🗹否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品。超过截止时间的，采购代理机构将不予接收。  (6)采购活动结束后，对于未中标供应商的样品在中标公告发出7个工作日内，由代理公司统一寄还，对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。  疫情期间，请各投标人送存样品时做好防疫工作，对样品进行必要的消毒，若因防疫措施不到位造成不良后果的依法追究相应责任。 |
| 6 | **方案讲解演示** | A不组织。  ☐B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间根据项目自定，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人，讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示方式：  交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | **项目属性与核心产品** | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： 。  🗹B服务类。 |
| 9 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：浙江衢州诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——江山市2022年度退化林修复采购项目，属于林业行业； |
| 10 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份文件 | 为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年09月 01日09时00分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至邮箱（173420063@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后半小时内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至邮箱（173420063@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 13 | **特别说明** | 有。具体说明：中标单位须提供纸质响应文件各二套给代理公司备案。 ☐无。 |
| 14 | **项目代理费** | 采购代理服务费均由各标项中标供应商承担，代理服务费各标项按6000元计取，各标项中标供应商在领取中标通知书时一并支付采购代理费。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3. 采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字**（授权代表提供投标前三个月的在本公司的社保证明）**或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1资格文件封面；

11.1.2▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3▲落实政府采购政策需满足的资格要求（提供中小企业声明函）；

11.1.4▲有效的《企业法人营业执照》副本扫描件；

11.1.5▲授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明。

11.1.6▲信用中国等网站信用查询结果；

11.1.7政府采购活动现场确认声明书；

11.1.8▲政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2 商务技术文件：

11.2.1商务技术文件封面；

11.2.2投标函；

11.2.3投标人提供自评表，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中后注明得分具体页码;

11.2.4评分标准相应的商务技术资料。

11.3**报价文件：**

11.3.1报价文件封面；

11.3.2▲开标一览表（报价表）；

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在**半小时内**完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，并备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。**采购人不得拒收履约保函。**

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

2**7. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

**一、项目概况**

**项目名称：**浙江衢州诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——江山市2022年度退化林修复采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江山2022年度退化林修复项目标段（10标段 坛石上余大陈 ）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 建设内容 | | | 数量 | | | 单位 | | | 单价（元） | | | | 总额（元） | | 备注 | |
| 1 | | | | | 松树采伐 | | | 6996 | | | 吨 | | | 350 | | | | 2448600 | |  | |
| 2 | | | | | 造林 | | | 426 | | | 亩 | | | 1650 | | | | 702900 | |  | |
| 3 | | | | | 抚育补植 | | | 1091 | | | 亩 | | | 640 | | | | 698240 | |  | |
| 4 | | | | | 管护 | | | 1517 | | | 亩 | | | 180 | | | | 273060 | |  | |
| 合计 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 4122800 | |  | |
| **江山2022年度退化林修复项目标段（11标段 大桥）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 建设内容 | | | | 数量 | | | | 单位 | | | | | 单价（元） | | | 总额（元） | | 备注 |
| 1 | 松树采伐 | | | | 6512 | | | | 吨 | | | | | 355 | | | 2311760 | |  |
| 2 | 造林 | | | | 0 | | | | 亩 | | | | | 0 | | | 0 | |  |
| 3 | 抚育补植 | | | | 1758 | | | | 亩 | | | | | 640 | | | 1125120 | |  |
| 4 | 管护 | | | | 1758 | | | | 亩 | | | | | 90 | | | 158220 | |  |
| 合计 |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | 3595100 | |  |
| **江山2022年度退化林修复项目标段（12标段 双塔贺村）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 建设内容 | | | | 数量 | | 单位 | | | 单价（元） | | | | 总额（元） | | 备注 |
| 1 | | | | | 松树采伐 | | | | 5607 | | 吨 | | | 345 | | | | 1934415 | |  |
| 2 | | | | | 造林 | | | | 309 | | 亩 | | | 1650 | | | | 509850 | |  |
| 3 | | | | | 抚育补植 | | | | 585 | | 亩 | | | 680 | | | | 397800 | |  |
| 4 | | | | | 管护 | | | | 894 | | 亩 | | | 190 | | | | 169860 | |  |
| 合计 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | 3011925 | |  |
| 江山2022年度退化林**修复项目标段**（**13标段 凤林碗窑**） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 建设内容 | | | | | 数量 | | | | 单位 | | | | 单价（元） | | 总额（元） | | 备注 |
| 1 | | | | | 松树采伐 | | | | | 4349 | | | | 吨 | | | | 360 | | 1565640 | |  |
| 2 | | | | | 造林 | | | | | 280 | | | | 亩 | | | | 2450 | | 686000 | |  |
| 3 | | | | | 抚育补植 | | | | | 904 | | | | 亩 | | | | 780 | | 705120 | |  |
| 4 | | | | | 管护 | | | | | 1184 | | | | 亩 | | | | 170 | | 201280 | |  |
| 合计 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | 3158040 | |  |

|  |
| --- |
|  |

注：本采购项目共分4个标项，每个投标人只允许中一个标项，中标后不得参加其他标项投标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附： 2022年国土绿化试点示范项目退化林修复实施小班表** | | | | | | | | | | | | |
| **标段**  **号** | **乡镇** | **村** | **地块号** | **小班号** | **小班面积** | **实施面积** | **公益**  **林** | **建设小类** | **松采伐蓄积量m3** | **树种配置** | 苗木数量  （株） | 复合肥  （kg) |
| 10 | 大陈乡 | 红星村 | 1 | 00125 | 55 | 51 |  | 抚育修复 | 117.3 | 20枫香 | 1020 | 0 |
| 10 | 大陈乡 | 红星村 | 2 | 00113 | 26 | 22 |  | 抚育修复 | 121 | 20枫香 | 440 | 0 |
| 10 | 大陈乡 | 红星村 | 3 | 00101 | 28 | 26 |  | 抚育修复 | 148.2 | 20枫香 | 520 | 0 |
| 10 | 大陈乡 | 红星村 | 4 | 00134 | 77 | 68 |  | 抚育修复 | 183.6 | 30枫香 | 2040 | 0 |
| 10 | 大陈乡 | 红星村 | 5 | 00126 | 83 | 73 |  | 更替修复 | 591.3 | 25浙江樟25红豆树25泓森槐 | 5475 | 549 |
| 10 | 上余镇 | 上余村 | 7 | 00419 | 127 | 126 |  | 抚育修复 | 378 | 15枫香15木荷 | 3780 | 0 |
| 10 | 上余镇 | 上余村 | 8 | 00383 | 114 | 112 |  | 抚育修复 | 324.8 | 15枫香15木荷 | 3360 | 0 |
| 10 | 上余镇 | 上余村 | 9 | 00432 | 54 | 50 |  | 抚育修复 | 180 | 15枫香15木荷 | 1500 | 0 |
| 10 | 上余镇 | 上余村 | 7 | 00396 | 166 | 166 |  | 抚育修复 | 498 | 15枫香15木荷 | 4980 | 0 |
| 10 | 上余镇 | 上余村 | 9 | 00395 | 135 | 132 |  | 抚育修复 | 475.2 | 15枫香15木荷 | 3960 | 0 |
| 10 | 上余镇 | 上余村 | 8 | 00379 | 101 | 100 |  | 抚育修复 | 290 | 15枫香15木荷 | 3000 | 0 |
| 10 | 上余镇 | 上余村 | 6 | 00429 | 40 | 40 |  | 抚育修复 | 24 | 15枫香15木荷 | 1200 | 0 |
| 10 | 坛石镇 | 横渡村 | 10 | 00282 | 99 | 97 | 省 | 抚育修复 | 843.9 | 20枫香20榉树 | 3880 | 0 |
| 10 | 坛石镇 | 横渡村 | 11 | 00317 | 22 | 20 | 省 | 抚育修复 | 78 | 20枫香20榉树 | 800 | 0 |
| 10 | 坛石镇 | 横渡村 | 11 | 00328 | 32 | 27 | 省 | 抚育修复 | 105.3 | 20枫香20榉树 | 1080 | 0 |
| 10 | 坛石镇 | 横渡村 | 10 | 00265 | 56 | 54 | 省 | 抚育修复 | 469.8 | 20枫香20榉树 | 2160 | 0 |
| 10 | 坛石镇 | 占塘村 | 12 | 00038 | 123 | 116 |  | 更替修复 | 591.6 | 50木荷 25黄山栾树25榉树+红枫68株 | 11668 | 1168 |
| 10 | 坛石镇 | 占塘村 | 13 | 00033 | 69 | 65 |  | 更替修复 | 474.5 | 50木荷 25黄山栾树25榉树+红枫97株 | 6597 | 660 |
| 10 | 坛石镇 | 占塘村 | 14 | 00052 | 69 | 58 |  | 更替修复 | 522 | 50木荷 25黄山栾树25榉树+红枫348株 | 6148 | 615 |
| 10 | 坛石镇 | 占塘村 | 15 | 00027 | 24 | 19 |  | 更替修复 | 95 | 50木荷 25黄山栾树25榉树+红枫246株 | 2146 | 215 |
| 10 | 坛石镇 | 占塘村 | 12 | 00032 | 100 | 95 |  | 更替修复 | 484.5 | 50木荷 25黄山栾树25榉树 | 9500 | 950 |
|  | 10标计 |  |  |  |  | 1517 |  |  | 6996 |  | 75254 | 4157 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳村 | 3 | 00032 | 262 | 255 |  | 抚育修复 | 918 | 30泓森槐 | 7650 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳村 | 2 | 00015 | 29 | 28 |  | 抚育修复 | 47.6 | 30泓森槐 | 840 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳村 | 1 | 00010 | 159 | 154 |  | 抚育修复 | 415.8 | 30泓森槐 | 4620 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳村 | 1 | 00014 | 103 | 97 |  | 抚育修复 | 261.9 | 30泓森槐 | 2910 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳村 | 4 | 00050 | 116 | 113 |  | 抚育修复 | 135.6 | 30泓森槐 | 3390 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳村 | 5 | 00052 | 20 | 20 | 省 | 抚育修复 | 30 | 30泓森槐 | 600 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 8 | 00011 | 94 | 88 | 省 | 抚育修复 | 448.8 | 20泓森槐 | 1760 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 8 | 00008 | 76 | 74 | 省 | 抚育修复 | 377.4 | 20泓森槐 | 1480 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 10 | 00013 | 139 | 138 | 省 | 抚育修复 | 331.2 | 20泓森槐 | 2760 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 12 | 00022 | 89 | 87 |  | 抚育修复 | 391.5 | 30泓森槐 | 2610 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 11 | 00017 | 23 | 23 | 省 | 抚育修复 | 13.8 | 30泓森槐 | 690 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 9 | 00010 | 40 | 40 | 省 | 抚育修复 | 64 | 20泓森槐 | 800 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 8 | 00003 | 67 | 67 | 省 | 抚育修复 | 341.7 | 20泓森槐 | 1340 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 7 | 00004 | 21 | 16 | 省 | 抚育修复 | 12.8 | 30泓森槐 | 480 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 10 | 00016 | 75 | 69 | 省 | 抚育修复 | 165.6 | 20泓森槐 | 1380 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 8 | 00007 | 51 | 50 | 省 | 抚育修复 | 255 | 20泓森槐 | 1000 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 仕阳尾村 | 6 | 00005 | 16 | 13 |  | 抚育修复 | 2.6 | 30泓森槐 | 390 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 新桥村 | 16 | 00073 | 211 | 193 |  | 抚育修复 | 1331.7 | 15泓森槐15枫香 | 5790 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 新桥村 | 15 | 00110 | 54 | 47 |  | 抚育修复 | 253.8 | 30泓森槐 | 1410 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 新桥村 | 13 | 00125 | 34 | 32 |  | 抚育修复 | 147.2 | 20泓森槐20枫香 | 1280 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 新桥村 | 14 | 00119 | 77 | 71 |  | 抚育修复 | 397.6 | 30泓森槐 | 2130 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 新桥村 | 17 | 00059 | 13 | 10 |  | 抚育修复 | 15 | 15泓森槐15枫香 | 300 | 0 |
| 11 | 大桥镇 | 新桥村 | 18 | 00092 | 84 | 73 |  | 抚育修复 | 153.3 | 15泓森槐15枫香 | 2190 | 0 |
|  | 11标计 |  |  |  |  | 1758 |  |  | 6512 |  | 47800 | 0 |
| 12 | 贺村镇 | 羡家村 | 1 | 00006 | 129 | 117 |  | 更替修复 | 912.6 | 50泓森槐25浙江樟25大叶女贞 | 11700 | 1170 |
| 12 | 贺村镇 | 羡家村 | 2 | 00001 | 107 | 99 |  | 更替修复 | 881.1 | 50泓森槐25浙江樟25大叶女贞 | 9900 | 990 |
| 12 | 贺村镇 | 羡家村 | 1 | 00002 | 92 | 88 |  | 更替修复 | 686.4 | 50泓森槐25浙江樟25大叶女贞 | 8800 | 880 |
| 12 | 贺村镇 | 羡家村 | 2 | 00004 | 5 | 5 |  | 更替修复 | 44.5 | 50泓森槐25浙江樟25大叶女贞 | 500 | 50 |
| 12 | 双塔街道 | 大夫第村 | 6 | 00039 | 25 | 17 |  | 抚育修复 | 51 | 20榉树 | 340 | 0 |
| 12 | 双塔街道 | 大夫第村 | 4 | 00043 | 157 | 154 |  | 抚育修复 | 585.2 | 20榉树 | 3080 | 0 |
| 12 | 双塔街道 | 大夫第村 | 5 | 00038 | 188 | 168 |  | 抚育修复 | 1243.2 | 20榉树 | 3360 | 0 |
| 12 | 双塔街道 | 大夫第村 | 4 | 00044 | 124 | 112 |  | 抚育修复 | 425.6 | 20榉树 | 2240 | 0 |
| 12 | 双塔街道 | 和贤村 | 3 | 00095 | 134 | 134 |  | 抚育修复 | 777.2 | 30浙江樟15榉树15枫香 | 8040 | 0 |
|  | 12标计 |  |  |  |  | 894 |  |  | 5607 |  | 47960 | 3090 |
| 13 | 凤林镇 | 凤祥村 | 2 | 00005 | 66 | 52 |  | 更替修复 | 275.6 | 50浙江樟25榉树25枫香（2排红枫） | 5400 | 540 |
| 13 | 凤林镇 | 凤祥村 | 1 | 00003 | 32 | 11 |  | 更替修复 | 63.8 | 50浙江樟25榉树25枫香（2排红枫） | 1300 | 131 |
| 13 | 凤林镇 | 茅坂村 | 3 | 00158 | 88 | 86 |  | 更替修复 | 516 | 50浙江樟25榉树25红豆树（2排红枫） | 8800 | 880 |
| 13 | 凤林镇 | 茅坂村 | 5 | 00156 | 37 | 36 |  | 更替修复 | 104.4 | 50浙江樟25榉树25枫香 | 3600 | 360 |
| 13 | 凤林镇 | 茅坂村 | 4 | 00177 | 29 | 28 |  | 更替修复 | 114.8 | 50浙江樟25红豆树25榉树 | 2800 | 280 |
| 13 | 凤林镇 | 茅坂村 | 5 | 00120 | 68 | 67 |  | 更替修复 | 194.3 | 50浙江樟25榉树25枫香 | 6700 | 671 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 6 | 00049 | 152 | 144 | 省 | 抚育修复 | 518.4 | 15浙江樟15榉树 | 4320 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 6 | 00042 | 107 | 100 | 省 | 抚育修复 | 360 | 15浙江樟15榉树 | 3000 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 7 | 00023 | 105 | 103 | 省 | 抚育修复 | 391.4 | 15浙江樟15榉树 | 3090 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 8 | 00054 | 82 | 79 | 省 | 抚育修复 | 260.7 | 15浙江樟15榉树 | 2370 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 8 | 00046 | 90 | 87 | 省 | 抚育修复 | 287.1 | 15浙江樟15榉树 | 2610 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 7 | 00030 | 51 | 48 | 省 | 抚育修复 | 182.4 | 15浙江樟15榉树 | 1440 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 7 | 00017 | 34 | 23 | 省 | 抚育修复 | 87.4 | 15浙江樟15榉树 | 690 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 7 | 00013 | 38 | 38 | 省 | 抚育修复 | 144.4 | 15浙江樟15榉树 | 1140 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 8 | 00058 | 20 | 20 | 省 | 抚育修复 | 66 | 15浙江樟15榉树 | 600 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 6 | 00024 | 31 | 31 | 省 | 抚育修复 | 111.6 | 15浙江樟15榉树 | 930 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 6 | 00029 | 10 | 10 | 省 | 抚育修复 | 36 | 15浙江樟15榉树 | 300 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 9 | 00009 | 51 | 47 |  | 抚育修复 | 192.7 | 15浙江樟15榉树 | 1410 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 7 | 00008 | 27 | 26 | 省 | 抚育修复 | 98.8 | 15浙江樟15榉树 | 780 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 9 | 00031 | 28 | 26 |  | 抚育修复 | 106.6 | 15浙江樟15榉树 | 780 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 10 | 00061 | 37 | 37 | 省 | 抚育修复 | 66.6 | 15浙江樟15榉树 | 1110 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 10 | 00067 | 42 | 41 | 省 | 抚育修复 | 73.8 | 15浙江樟15榉树 | 1230 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 10 | 00066 | 23 | 23 | 省 | 抚育修复 | 41.4 | 15浙江樟15榉树 | 690 | 0 |
| 13 | 碗窑乡 | 源口村 | 11 | 00060 | 30 | 21 |  | 抚育修复 | 54.6 | 15浙江樟15榉树 | 630 | 0 |
|  | 13标计 |  |  |  |  | 1184 |  |  | 4349 |  | 55720 | 2862 |

**二、建设标准**

1、松树采伐：按设计地块审批和采伐松树，**严禁采伐**胸径5厘米以上的杉木和阔叶乔木树种。松树采伐要求伐桩高度不超过5厘米，死树桩剥皮处理。松枝、松材全部下山，运入定点企业除害处理。大头直径5厘米以下松枝单独用藤条捆绑下山，松枝重量不少于总重量15%。

施工单位凭疫木处理联系单运入定点企业，定点企业开具过磅单或过磅收据。**必须服从森防站合理调配，确保松疫木及时得到除害处理和安全利用。**小头直径5厘米（含）以上的松疫木材，最低收购价330元/吨；造材1米、2米长，小头直径12厘米（含）以上的松疫木段，最低收购价400元/吨；大头直径5厘米以下的松疫木枝，最低收购价150元/吨。松疫木（不含枝桠）返还林农价款330元/吨，枝桠不返还林农价款。

疫木处理联系单由乡镇（街道）林业干部签发，村级签字盖章。建立微信群，上传现场装车完成图片、定点企业过磅图片，森防站组织人员在定点企业抽查检查。

松树采伐要求在2022年12月30日前完成。

2、造林（更替修复）：（1）根据设计要求进行林地清理、整地、挖穴、营造苗木，林地清理时应留尽留乔木阔叶树和杉木、油茶。挖穴规格40\*40\*30厘米。（2）采用机械作业、条带作业施工的，扩大的整地面积不另计工程款。种植要求按设计图实施。（3）造林在2023年1月30日前完成。特殊原因造成无法完成，经双方签证，在2023年3月15日前完成造林。（4）因露岩、征用等原因，经监理确认后不予实施。

3、抚育补植（抚育修复）：按图纸伐除建设地块内的杂灌、杂草、小竹、藤本、荆棘等，平铺山场内。对阔叶乔木树种和杉木进行选育整枝，保留优势植株，伐除歪倒树枝、下部树枝等，整枝为树高1/2（较大树不低于2米）。然后按设计要求整地、挖穴、补植苗木，挖穴规格40\*40\*30厘米。抚育补植在2023年1月30日前完成。

4、苗木：（1）苗木要有标签，外地（江山市范围外）苗木须有检疫证。（2）苗木树种、规格、数量等按设计，但10标段补植用**木荷苗容器苗**设计规格偏小，要求达到**地径≥1厘米、高度≥100厘米**。（3）苗木树种、数量原则上不作变化，但确有客观原因，经变更确认，以下表**树种单价\*标段总额报价下浮率进行变更额结算**。

**分树种苗木规格表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 树种 | 类型 | 地径（cm) | 高度(cm) | 参考单价（元/株） |
| 红豆树 | 容器苗 | ≥1.2 | ≥120 | 25 |
| 榉树 | 泥球苗 | ≥1.5 | ≥150 | 8 |
| 木荷（补植） | 容器苗 | ≥1.0 | ≥100 | 6 |
| 浙江樟 | 容器苗 | ≥1.2 | ≥120 | 18 |
| 枫香 | 容器苗 | ≥1.3 | ≥150 | 10 |
| 泓森槐 | 祼根苗 | ≥1.5 | ≥130 | 7 |
| 美国红枫 | 泥球苗 | ≥1.5 | ≥150 | 18 |
| 木荷 | 泥球苗 | ≥1.3 | ≥100 | 8 |
| 黄山栾树 | 泥球苗 | ≥1.5 | ≥150 | 7 |
| 大叶女贞 | 泥球苗 | ≥1.3 | ≥100 | 8 |

1. 管护：2年，按照设计要求落实管护，抚育修复补植的苗木块状松土抚育，更替修复造林苗木全面割灌除草、块状松土、施用复合肥。第一年造林保存率90%（含90%）以上，第二年造林保存率85%（含85%）以上。

6、感知（数字）平台：相关过程和环节按要求完成资料和图片上传。感知（数字）平台未完成，相应建设地块按不合格处理。

（三）施工及安全。

施工单位接受业主和监理单位监督检查，力保施工进度和质量。

施工单位要加强与乡镇、村的沟通协调，做好运材临时路、木材价款返还、造林树种、苗木管护等相关事项，严格按设计要求执行施工，按约定期限完成采伐作业和造林管抚。

施工单位要做好机具和人力组织管理，落实意外伤害保险，对安全负全责，出现安全问题（包括对第三方造成的安全伤害）均与市林业局、乡镇、村无关。

**三、结算**

**招标以单价为准，松树清理量以实际运入定点企业过磅数量为准，造林、抚育补植面积以实际验收合格面积为准，苗木变化按变更情况结算增减额。**

**实际采购款以中标单价、合格面积（数量）、质量合格率、变更额计算。采购款分三期支付，第一期在完成松树采伐后支付实际工程价款的80%；第二期在完成造林、抚育补植验收后支付松树采伐余款和造林补植实际工程价款的80%；第三期项目竣工验收合格管护期满，成活率85%（含）以上付清结算价款并退还履约保证金。**

**四、监督和验收**

1、乡镇林业干部及时发放建设地块松树采伐证，调处项目建设有关矛盾。建设村要从有利于项目建设、方便施工等大局出发，负责做好建设场地农户工作，配合施工单位规范实施。

2、林业局负责不定期开展督查检查，发现问题，及时督促建设乡镇、村、施工单位整改。施工单位完成采伐和造林补植、管护，提出验收申请，提供相应环节的文字材料和图片。查实下列问题的，加重扣除相应面积、数量采购款：①无正当理由证明，不完成设计范围采伐的。②买卖或变相买卖方式取得松材，影响施工进度，造成建设场地无法实施的。③松枝（梢）遗留山场，松枝重量达不到总重量15%的。④采伐胸径5厘米以上杉、阔，或将杉、阔充当松疫木的。⑤采伐松木未运入定点处理企业，或将本项目外松木充入的。⑥擅自改变造林（补植）树种，或密度达不到、苗木规格达不到、整地不合格、未清理未种植，经指出未整改的。⑦有未抚育面积或成活保存率不足85%未作补植的。

**五、其他**

①山场造林不同于城镇园林绿化，山场仍属于各家各户，极易出现农户不让实施现象；

②山场范围难以勘查彻底，少量（小块）露岩或不宜造林地必然存在。

以上情况双方协定进行调整。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | **评分细则** | **分值** |
| 类似业绩 | 客观分  投标人提供自2019年8月1日至今承接过类似项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得0.5分，最高得1分。  注：提供合同原件扫描件、政府招投标（官网）中标或成交公告的截图证明材料，未提供不得分。 | 0-1分 |
| 项目管理组成员 | 客观分  ①项目负责人（年龄不超过65周岁）具有林业或园林绿化类中级职称证书的，得2分；林业或园林绿化类高级及以上职称证书的，得2.5分。  ②项目作业组成员（年龄不超过70周岁），拟派本项目作业组成员在40人及以上得8分，30-39人得6分，20-29人得4分，19人以下得2分。  须提供：  注：①项目负责人提供职称证书原件扫描件、劳动合同扫描件，若职称证书未注明类别的须提供毕业证书或学位证书等证明材料佐证，否则不得分。  ②项目作业组成员提供劳动合同或意外伤害保险扫描件佐证，未提供不得分。 | 0-10.5分 |
| 信誉 | 客观分  投标人提供林业监管单位出具的林业项目履约反馈意见表，满意的得1分，基本满意的得0.5分，不满意的或未提供的不得分。  注:需提供履约反馈意见表原件扫描件，未提供不得分。 | 0-1分 |
| 服务承诺 | 客观分  1.承诺在接到中标通知书10天内签订合同、合同签订后5天内开工、按合同约定工期完成（0-3分）。  2.承诺不拖欠农民工工资、林农疫木款，落实作业安全措施（0-3分）。  注：提供承诺书，未提供不得分。 | 0-6分 |
| 基本情况 | 主观分  对本项目熟悉程度。阐述项目重点、难点，本公司实施优势。表述不少于2个村建设山场基本情况、需要落实相关环节、实施的技术线路、完成相应环节工作量所需工时等（0-5分）。  注：未提供不得分。 | 0-5分 |
| 松树采伐实施方案 | 主观分  对照设计地块阐述采伐作业设计、采伐审批、采伐力量组织调配、采伐任务划分、实施时间安排、疫木除害处理保障等内容。提交方案、内容齐全的得基本分7分（每缺一项内容扣1分）；内容科学合理的加3分；内容基本合理的加2分；内容一般的加1分。  注：未提供不得分。 | 0-10分 |
| 造林实施方案 | 主观分  对照设计地块阐述林地清理、整地、挖穴、定植等内容和做法。提交方案、内容齐全的得基本分7分（每缺一项内容扣1.5分）；内容科学合理的加3分；内容基本合理的加2分；内容一般的加1分。  注：未提供不得分。 | 0-10分 |
| 抚育补植  实施方案 | 主观分  对照设计地块阐述抚育补植山场林木抚育、整地、挖穴、定植等内容和做法。提交方案、内容齐全的得基本分7分（每缺一项内容扣1.5分）；内容科学合理的加3分；内容基本合理的加2分；内容一般的加1分。  注：未提供不得分。 | 0-10分 |
| 苗木质量保证方案 | 主观分  针对苗木起苗、运输、搬运、检疫证、标签、野外保护等保障苗木质量方案进行阐述。提交方案、内容齐全的得基本分5分（每缺一项内容扣1分）；内容科学合理的加2分；内容基本合理的加1分；内容一般的加0.5分。  注：未提供不得分。 | 0-7分 |
| 工作进度保障措施 | 主观分  阐述整体任务按时完成，每月任务当月完成，关键时间节点把控，及时报告进度，以及加快进度、落实整改的保障措施。提交方案的得基本分4分；内容科学合理的加1.5分；内容基本合理的加1分；内容一般的加0.5分。  注：未提供不得分。 | 0-5.5分 |
| 感知平台保障措施 | 主观分  落实感知平台上传各施工环节资料和图片材料。提交方案的得基本分6分；内容科学合理的加3分；内容基本合理的加2分；内容一般的加1分。  注：未提供不得分。 | 0-9分 |
| 技术培训方案 | 主观分  拟投入本项目的人员技术培训和发展计划。包括对技术人员进行采伐、种植、后期管护、安全生产等技术培训。提交方案的得基本分2.5分；内容科学合理的加1.5分；内容基本合理的加1分；内容一般的加0.5分。  注：未提供不得分。 | 0-4分 |
| 档案资料方案 | 主观分  项目资料和图片收集规范，真实可靠，装订成册。疫木处理联系单、过磅单、收购发票三位一体；苗木、施工日记等有登记；及时提交验收申请，质量检查验收资料完整等。提交方案的得基本分6分；内容科学合理的加3分；内容基本合理的加2分；内容一般的加1分。  注：未提供不得分。 | 0-9分 |
| 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×12，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价，为无效投标文件。 | 0-12分 |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录序号和内容，商务技术文件部分页数建议不超过200页，提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.**评标委员会的组成。**评标委员会从政采云专家库里随机抽取的7名专家组成或采购单位代表1-2名以及从政采云专家库里随机抽取的5-6名专家组成，评标委员会对投标文件进行审查、询问、评估和比较。采购单位代表不得担任评标委员会负责人。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于15分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

**政府采购合同参考范本**

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （同前页项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标通知书；

3.响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.招标文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

**一、服务内容**

浙江衢州诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——江山市2022年度退化林修复采购项目标项 采购 **。**

**详见招标文件第三章。**

1. **合同金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江山2022年度退化林修复（标项 ）** | | | | | | |
| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总额 | 备注 |
| 1 | 松树抚育采伐 |  | 吨 |  |  |  |
| 2 | 造林 |  | 亩 |  |  |  |
| 3 | 抚育补植 |  | 亩 |  |  |  |
| 4 | 管护 |  | 亩 |  |  |  |
| 合计 | 大写： 元整；¥： 元 | | | | | |

**三、技术资料**

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关服务方案。

**四、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

**五、履约保证金**

合同签订后，乙方须向甲方交纳人民币 元作为本合同的履约保证金（中标金额的1%），履约保证金待项目竣工验收合格养护期满成活率达到85%（含）以上后一个月内无息退还。

**六、转包或分包**

1.本合同范围的服务，应由乙方直接服务，不得转让他人服务；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**七、服务质量保证期和服务质量保证金**

1.服务质量保证期  **/** 年。

2.服务质量保证金人民币 /元。

**八、合同履行时间、履行方式及履行地点**

1.履行时间：松树采伐2022年12月30日前完成，造林、抚育补植2023年1月30日前完成，2年养护期。

2.履行方式：直接服务。

3.履行地点：按甲方指定地点。

**九、款项支付**

1.招标以单价为准，松树清理量以实际运入定点企业过磅数量为准，造林、抚育补植面积以实际验收合格面积为准，苗木变化按变更情况结算增减额。

实际采购款以中标单价、合格面积（数量）、质量合格率、变更额计算。采购款分三期支付，第一期在完成松树采伐后支付实际工程价款的80%；第二期在完成造林、抚育补植验收后支付松树采伐余款和造林补植实际工程价款的80%；第三期项目竣工验收合格管护期满，成活率85%（含）以上付清结算价款并退还履约保证金。

2.乙方收款银行：

3.乙方收款账号：

**十、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

**十一、质量保证及后续服务**

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内对相关进行指导。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十二、违约责任**

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任**（甲方造成原因除外）**。

**十三、监督和验收**

1、乡镇林业干部及时发放建设场地采伐证，调处项目建设有关矛盾。建设村要从有利于项目建设、方便施工等大局出发，负责做好建设场地农户工作，配合施工单位规范实施。

2、林业局负责不定期开展督查检查，发现问题，及时督促建设乡镇、村、施工单位整改。查实下列问题的，加重扣除相应面积、数量采购款：①无正当理由证明，不完成设计范围采伐的。②买卖或变相买卖方式取得松材，影响施工进度，造成建设场地无法实施的。③松枝（梢）遗留山场，松枝重量达不到总重量15%的。④采伐胸径5厘米以上杉、阔，或将杉、阔充当松疫木的。⑤采伐松木未运入定点处理企业，或将本项目外松木充入的。⑥擅自改变造林（补植）树种，或密度达不到、苗木规格达不到、整地不合格、未清理未种植，经指出未整改的。⑦有未抚育面积或成活保存率不足85%未作补植的。

**十四、安全责任**

乙方单位接受业主和监理单位监督检查，力保施工进度和质量。

乙方单位要加强与乡镇、村的沟通协调，做好运材临时路、木材价款返还、造林树种、苗木管护等相关事项，严格按设计要求执行施工，按约定期限完成采伐作业和造林管抚。

乙方单位要做好机具和人力组织管理，落实意外伤害保险，对安全负全责，出现安全问题（包括对第三方造成的安全伤害）均与市林业局、乡镇、村无关。

**十五、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十六、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十七、合同生效及其它**

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章并经鉴证方鉴证、财政局备案（备案前必须公告）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政局审批，并签书面补充协议报市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份、鉴证方执一份。

甲方： 乙方：

法定（授权）代表人签字： 法定（授权）代表人签字：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

合同鉴证方： 江山市中诚采购代理有限责任公司

经办人：

鉴证日期： 年 月 日

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

1.资格文件封面；

2.▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3.▲落实政府采购政策需满足的资格要求（提供中小企业声明函）；

4.▲有效的《企业法人营业执照》副本扫描件；

5.▲授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明。

6.▲信用中国等网站信用查询结果；

7.政府采购活动现场确认声明书；

8.▲政府采购供应商廉洁自律承诺书；

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**三、有效的《企业法人营业执照》副本；**

**四、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明和社保证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**五、信用中国等网站信用查询结果**

公告发布之日起到开标截止时间之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名查询结果截图。

**六、政府采购活动现场确认声明书**

江山市中诚采购代理有限责任公司：

本人经由 （公司名称）法定代表人合法授权参加浙江衢州诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——江山市2022年度退化林修复采购项目（编号：ZC2022ZFCG-0801）招标活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本公司与采购人之间 不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响招标公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目招标活动的其他所有供应商名称，本公司 与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**七、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**商务技术文件部分**

**目录**

1.商务技术文件封面；

2.投标函；

3.投标人提供自评表，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中后注明得分具体页码;

4.评分标准相应的商务技术资料。

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的 （项目名称）【项目编号： 】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

1. 开户银行：

银行帐号：

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、联合协议**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**三、联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**四、分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）**

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**六、自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 自评分 | 页码 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

**履约反馈意见表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 履约时间 | 反馈意见（满意、基本满意、不满意） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

项目主管单位代表签字：

项目主管单位(盖章）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

1.报价文件封面；

2.▲开标一览表（报价表）；

**开标一览表（报价表）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江山2022年度退化林修复（标项 ）** | | | | | | |
| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总额（元） | 备注 |
| 1 | 松树采伐 |  | 吨 |  |  |  |
| 2 | 造林 |  | 亩 |  |  |  |
| 3 | 抚育补植 |  | 亩 |  |  |  |
| 4 | 管护 |  | 亩 |  |  |  |
| 合计 | 大写： 元整；¥： 元 | | | | | |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

二、中小企业声明函

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购单位名称）的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于 林业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。