政府采购招标文件

项目名称：江山市2020年度山洪灾害防御能力提升项目

项目编号：ZJZZ-ZFCG-2020-0153

采购单位：江山市水利局

采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

备案单位：江山市财政局

编制人:姜小飞

审核人:戴勤登

二〇二〇年六月

目 录

第一章 招标公告	…………………………………………03

第二章 投标须知前附表及投标须知	…………………… 05

第三章 采购内容及要求…………………………………… 14

第四章 评标办法及评分标准……………………………… 18

第五章 合同（草案）……………………………………… 22

第六章 应提交的有关格式范例…………………………… 29

第一章   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江中正工程项目管理有限公司受江山市水利局委托，现就江山市2020年度山洪灾害防御能力提升项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

# 招标项目编号：ZJZZ-ZFCG-2020-0153

# 采购组织类型：分散采购委托中介

# 招标项目概况:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市2020年度山洪灾害防御能力提升项目 | 1 | 项 | 298 | 详见第三章采购内容及要求 |  |

# 投标供应商资格要求:

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

2. 具有独立法人资格且能承担本项目的供应商。

3.须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4.本项目谢绝联合体参与投标。

# 招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名/发售时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2．报名/发售地址：本项目采用网上报名，不接受现场报名，未经网上报名，其投标文件将被拒绝。登陆政采云平台，在线申请获取招标文件。（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，并在附件中上传营业执照原件扫描件。本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

3．标书售价(元)：0

# 投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

# 投标截止时间：2020年7月 20日 9  时00分00秒。

# 投标要求：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

# 投标人应在投标截止时间后将附件的供应商现场确认声明书填写并按手印，同时将原件扫描件发送至邮箱（313441833@qq.com）。

# 为确保采购项目顺利实施,避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效,投标方可在投标文件提交截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至邮箱（313441833@qq.com),传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密,加密密码由投标方自行保管,如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日规定时间进行解密）,投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至邮箱（313441833@qq.com)的备份文件,并以备份文件作为替代电子投标文件,如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的,将导致投标无效。电子投标文件已在规定时间内解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅传送备份投标文件而未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交的，其投标无效。

# 开标时间：2020年7月  20  日9时00分00秒

# 开标地址：江山市公共资源交易中心 4号开标厅（江山市景星西路万商城5号楼B一楼）

# 投标保证金：

根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同.

投标保证金(元)：0元 。

# 公告期限：5个工作日

# 其他事项：

# 1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文件）的规定，现对小型和微型企业制造的产品或提供的服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位、满足《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱企业同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）

属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3、其他事项

3.1注册供应商事宜

▲未注册加入一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接按排名次之的投标人为中标人。

- 联系方式

1、采购代理机构名称：浙江中正工程项目管理有限公司

联系人：姜小飞

联系电话：0570-4057007

传真：/

地址：浙江中正工程项目管理有限公司(江山市文苑路89-3号二楼)

2、采购人名称：江山市水利局

联系人：周先生

联系电话：0570-4961232

传真：/

地址：江山市江滨路52号

3、同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局政府采购监管科

联系人：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

传真：/

地址：江山市鹿溪中路240号

第二章 投标须知前附表及投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江山市水利局 |
| 2 | 项目名称 | 江山市2020年度山洪灾害防御能力提升项目 |
| 3 | 采购预算价 | 298万元 |
| 4 | 采购期限 | 按照第三章采购内容及要求 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同. 投标保证金(元)：0元 。 |
| 7 | 网上注册： | 投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应分准备电子投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）中标供应商应在中标后提供三份纸质备份投标文件（电子投标文件纸质版）给采购代理机构。 投标文件均由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2020年7月 20 日9时00分00秒（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 江山市公共资源交易中心4号开标厅（江山市景星西路万商城5号楼B一楼） |
| 10 | 开标时间 | 2020年7月 20 日9时00分00秒（北京时间） |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。为确保采购项目顺利实施,避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效,投标方可在投标文件提交截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至邮箱（313441833@qq.com),传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密,加密密码由投标方自行保管,如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日规定时间进行解密）,投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至邮箱（313441833@qq.com)的备份文件,并以备份文件作为替代电子投标文件,如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的,将导致投标无效。电子投标文件已在规定时间内解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅传送备份投标文件而未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交的，其投标无效。 |
| 12 | 中标结果公告期限 | 1个工作日 |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 14 | 中标人履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
| 15 | 履约保证金退还 | 履约保证金在采购期限满后，无任何履约及质量问题，无息退还。 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体参与投标。 |
| 17 | 注意事项： | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标方”系指组织本次招标的浙江中正工程项目管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：江山市水利局。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的本项目所需的设备等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担承担的劳务及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

    - 投标人在投标过程中发生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自负。

4.现场考察

4.1本次项目不组织现场考察

5.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

6.投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

6.联合体投标

本项目不接受联合体参与投标。

7.转包与分包

本项目不允许转包与分包。

8.特别说明：

8.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他和采购活动。

▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

8.2▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同（草案）；

    - 评标办法及开评标程序。

    - 应提交的有关格式范例；

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式

▲投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本投标文件要求制作、加密并递交。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资格文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格文件】包含以下内容：

      - ▲资格文件封面（格式以采购文件封面格式为准）；

      - ▲投标函；

      - ▲供应商资格声明；

      - ▲法定代表人授权委托书；

      - ▲法定代表人或法人授权代表身份证原件扫描件（参加投标人证件）；

      - ▲有效的《企业法人营业执照》副本原件扫描件;

      - ▲税务机关出具的纳税（费）证明原件扫描件或网上电子件；

      - 最新一期纳税信用等级C级或C级以上证明原件扫描件或网上电子件；

      - ▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关证明材料原件扫描件或网上电子件（任何级别税务机关盖章均可）；

      - 投标人上一年度财务状况报告原件扫描件（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方出具报告）

      - ▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖公章）

      - 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料网上电子件。

    - 【商务技术文件】包含以下内容：

      - 自评表；

      - 投标人相关证书；

      - 项目实施人员一览表；

      - 技术方案；

      - 组织实施方案；

      - 质量保证措施；

      - 售后服务。

      - 涉及评分的其他材料及原件扫描件。

    - 【报价文件】包含以下内容：

      - ▲开标一览表；

      - 《中小企业声明函》和国家企业信用公示系统-小微企业名录或浙江省政府采购网注册供应商中查询结果网上截图（如有）；

      - 《残疾人福利性单位声明函》（如有）；

      - 《监狱企业声明函》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件（如有）。

      - 涉及报价的其他材料。

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。响应文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

14.2投标人的报价应包括承包完成本次设备采购及安装的全部内容所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标人应结合本项目特点，市场行情及投标人自身的施工技术、管理水平、竞争能力，综合考虑本项目的规模、复杂程度、相关工作范围等，核定项目投入，确定最终报价。

14.3固定总价即完成项目所需的人工费、材料费、设备使用费、管理费、组织措施费含的所有风险、责任和系统开发及数据等一切费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。若发生不可抗力的因素造成工程费用增加使承包方直接损失的费用，经鉴定核准，发包方酌情予以一定补偿。但属承包方可以预见、预防，而承包方预防不力所造成的损失，不予补偿。其工期和经济损失均由承包方承担。

  - 本次招标项目设定的预算价为298万元，超过预算价的商务报价为无效标。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

## 投标保证金

  - .本项目投标保证金为0元。

## 投标文件的签署及规定

  - 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。供应商应按本须知的相关要求准备响应文件，每套文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

    - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

    - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。为确保采购项目顺利实施,避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效,投标方可在投标文件提交截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至邮箱（313441833@qq.com),传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密,加密密码由投标方自行保管,如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日规定时间进行解密）,投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至邮箱（313441833@qq.com)的备份文件,并以备份文件作为替代电子投标文件,如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的,将导致投标无效。电子投标文件已在规定时间内解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅传送备份投标文件而未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交的，其投标无效。

    - 鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到投标现场。

    - 投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起60分钟内。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 递交响应文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效

    - 投标文件逾期送达的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 电子投标文件解密失败的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格或商务技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超出采购预算价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

## 开标和评标

  - 电子投标文件开标

    - 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起1个小时内。政采云上电子投标文件出现解密失败,采购代理机构将对提供的备份投标文件进行解密。

    - 由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据招标采购项目的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表共5人组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和确定中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知规定时间内澄清补正完毕，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。

    - ▲算术错误将按以下方法更正: 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果须在原采购公告发布的媒体上公告。公告期间，采购人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人在合同签订前向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并在媒体上公告合同内容经浙江中正工程项目管理有限公司鉴证，财政局备案（备案前须公示）后生效。在有合理证据证明供应商，在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。在此情况下，可将合同授予下一个预中标人。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及其《实施条例》等有关规定编制的，解释权属招标人。

第三章 采购内容及要求

根据省政府第30次常务会议、浙江省人民政府防汛防台抗旱指挥部《关于印发〈台风洪涝灾害科学防控能力专题调研综合报告〉任务落实工作方案》的通知（浙防指〔2019〕18号）以及浙江省水利厅《关于加快开展山洪灾害防御能力提升工作的通知》（浙水灾防〔2019〕24号）等精神和要求，需要开展新一轮山洪灾害补充调查工作。江山市通过本次山洪灾害补充调查评价全面落实山洪灾害调查工作，全面查清并建立山洪灾害防御对象清单，为提升山洪灾害防御能力奠定基础。具体任务如下：

## （一）建设内容

（1）山洪灾害调查与评价

1）开展286个新增重要村落现场调查工作；

2）开展193个新增沿河重要村落分析评价工作；

3）开展485个（新增286、已调查199）重要村落防御清单填报及防治区村落测站关联情况调查分析工作；

4）制作江山市山洪灾害调查成果空间数据库。

（2）监测预警平台巩固提升

1）更新维护江山市山洪灾害监测预警平台基础数据；

2）接入省级气象预报预警模块并维护市级信息。

## （二）项目技术要求

（1）调查工作内容

1.1前期准备工作

1.1.1基础工作准备

1）编制调查评价工作方案。明确人员组织、调查评价范围、工期安排、组织实施、经费预算、预期成果等内容。

2）落实调查测量队伍。

3）基础资料准备。包括工作底图（全市1:2000地形图、高分影像图）、工作表格（相应附表）以及绘图软件(Arcgis、Autocad)等。

1.1.2确定调查名录

1.1.2.1山洪灾害防治区村落名录确定

在工作底图上，叠加小流域分布图、最新行政区划资料及乡镇（街道）、行政村（社区）、自然村位置分布，以江山市为单位，确定山洪灾害防治区范围，梳理涉及山丘区的全部自然村落名录，作为调查工作的基础。

1.1.2.2山洪灾害防治区重点村落名录确定

1）风险识别原则

根据山洪灾害防御工作重点及风险程度，将山洪灾害防治区内的村落根据受山洪灾害威胁及损失的程度分为一般村落及重要村落。将满足以下条件之一的村落列入重要村落名录：

a.离河道水域50m范围以内分布有房屋（有人居住）的，且最低宅基高程与河道岸坡顶部的高差在2m以下的村落，简称“临河隐患”；

b.房屋基础占用河道水域或位于盖板涵式溪沟两侧的村落，简称“阻水隐患”；

c.村落上游存在屋顶山塘、病险水库山塘等水利工程，简称“工程隐患”；

d.村落上游及下游一定范围内存在滑坡体、高边坡等地质灾害隐患，简称“地灾隐患”；

e.可能受山体冲沟降雨汇流冲击影响的村落，简称“冲沟隐患”；

f.历史上发生过山洪灾害的村落，简称“历史山洪”。

根据江山市前期山洪灾害调查评价成果，结合最新行政区划图及高分辨率卫星影像图，初步筛选确定本次江山市山洪灾害调查新增重要村落数量为286个，其中沿河重要村落193个，最终名录以本次山洪灾害调查成果为准。

1.1.2.3重要村落现场调查

划定山洪灾害威胁区域范围并上报防御清单，开展影响河道控制断面测量以及历史洪水调查工作。

1）威胁区域范围划定

根据原有山洪灾害调查评价成果，结合工作底图及地形图数据，通过现场调查复核原有沿河村落山洪灾害威胁区域范围的合理性，有变化的应进行更新。

针对风险识别原则中a、b、c、d、f情况的村落，根据区域地形地貌、沿河分布、居民房屋高程分布情况，现场查勘洪水痕迹，走访农户，综合考虑各类隐患影响，判断山洪灾害程度及影响范围，合理确定村落中可能受山洪灾害威胁的区域。在工作底图上实地标绘威胁区域范围及影响河道走向及中心线。

针对分布在山体冲沟汇水影响区的村落（e情况），应根据冲沟上游集水面积、沟谷坡度、土体稳定性及居民房屋分布，现场调查冲沟位置，重点询问强降雨期间汇水情况，综合划定可能威胁范围，并在工作底图上标绘山体冲沟的位置。

根据现场实地调查与访问情况，如核实受山洪灾害影响可能性很小，可对重要村落名录进行调整。

2）河道控制断面测量

对本次调查新增的沿河重要村落开展所在河道断面测量。要求如下：

1.每个沿河村落至少测量3个河道断面，尽量选择在河势平稳、河道顺直处，上下游断面间距可根据村落大小进行调整，一般为间距300-500米左右。

2.每个断面应至少测量8个能反映河道形态的特征点，对于地形变化复杂的断面，应加密测点以反映河道真实形态，并标识成灾水位及洪痕点位置。

3.成灾水位以村落内可能发生山洪灾害的最低水位标示，一般根据最低宅基高程或堤防高程而定。若河道两岸只有一边有住户，按有住户的一侧；若两边都有住户，按宅基高程或堤防高程较低的一侧。

4.至少有1个断面测点布置应穿越整个山洪灾害威胁区域，以反映房屋高程分布情况。

5.横断面水上部分应测至历史最高洪水位1.0m以上；对于漫滩大的河流可只测至洪水边；有堤防的河流应测至堤防背水侧的地面；无堤防，但临近隐患50m范围内有房屋分布的，应测到房脚，并向上延伸2m或最高历史洪水位1m以上。

3）小流域基础信息核对

根据地形地貌、社会经济和涉水工程现势性变化情况，以及分析评价工作需要，对防治重点小流域的出口位置、沟道名称、地貌特征、土壤植被和土地利用情况等信息进行核对，对有变化的区域提出修改建议。本次全面梳理境内小流域分布情况，根据实际情况补充部分集雨面积较小的山丘小流域信息。

4）山洪灾害防治区测站关联情况调查

收集山洪灾害防治非工程措施建设成果相关资料，统计能共享到山洪灾害防治监测预警平台的自动站点，整理区域范围内所有自动监测站信息，包括自动雨量站、自动水位站以及自动水位雨量站，整理现有村落测站关联信息。

1.1.2.4分析评价

基于现场调查成果，针对小流域、沿河村落等具体防灾对象开展山洪灾害分析评价工作，主要内容包括：小流域山洪灾害分析评价、沿河村落危险区划定、预警指标分析计算等。

1.1.2.5山洪灾害防御对象清单填报

根据重要村落威胁区域划定成果，投标人对相关镇（街道）填报山洪灾害防御对象清单进行复核。山洪灾害防御对象清单包括居民户、学校、工矿企业、旅游景点（农家乐）等类型。

（2）测站关联分析

收集江山市已建雨量遥测站的基础资料。包括站名、站址、降雨资料、所在流域信息等。

重要村落与自动监测站的测站关联原则上按照同流域单站就近原则进行关联，关联原则如下：

a.选择位于村落附近或者上游的本流域内的测站；

b.若a不符合，选择位于村庄下游的本流域测站，距离小于2公里；

c.若a、b不符合，选择村庄上游周边流域测站，距离不超过5公里，最大距离不超过10公里；

d.若a、b、c不符合，选择村庄下游本流域或周边流域测站，距离不大于5公里，最远不超过10公里。

对于集雨面积大于30km²的村落，可采用代表测站按暴雨点面关系修正后作为面雨量或采用泰森多边形法、算术平均法等计算流域内多站面雨量进行关联。

按照以上要求，对重要村落现状测站关联方案的合理性进行分析，提出优化方案。对于一般村落也需尽量按照要求进行测站关联，以实现防治区村落测站关联全覆盖。根据浙江水文所有山区行政村全覆盖的建设目标，山丘区自动监测站点加密后基本可实现就近关联。

（3）调查工作成果

本次江山市山洪灾害调查成果包括但不限于以下内容：

1）两本报告：江山市山洪灾害调查成果报告、江山市山洪灾害补充分析评价报告。

2）一套图件：江山市山洪灾害重要村落分布总图、以自然村为单位的山洪灾害威胁区域分布图（img格式）。

3）一个空间数据库：将山洪灾害调查成果制作成空间数据库。

（4）监测预警平台巩固提升

1）山洪灾害基础数据更新维护

收集、整理、汇总山洪灾害基础数据，按照省级提供的山洪灾害基础数据管理模块，进行山洪灾害基础数据的录入、审核、更新与维护。

山洪灾害基础数据包括：防治对象名录、重要村落防御对象清单、转移责任人及联系方式、河道横断面测量成果、自动监测站名录、村落测站关联情况、重要村落预警指标成果，以及相应的空间数据。

根据省级水利数据仓提供的数据服务，开发数据调用接口，从省级水利数据仓获取和同步山洪灾害基础数据。

2）气象预报预警模块

①预警发布

1.责任人关联

建立预警责任人与沿河村落的关联关系。开发山洪预警责任人维护模块，进行山洪预警责任人更新和维护，确保预警短信发送至关联责任人。

③预警短信监控统计

对短信机运行状态、预警短信发送状态进行可视化监控，统计、查看短信发送总量、发送成功量、发送失败量，并统计发送成功率。

分类统计短信发送情况，包括人工发送量、实测降雨触发准备转移预警短信发送量、实测降雨触发立即转移预警短信发送量、气象预报预警短信发送量等。

对接省级提供的预警短信上报服务，开发数据上报接口，将市级平台预警短信发送量上报至省级平台。

## （三）任务清单

江山市2020年度山洪灾害防御能力提升项目任务表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 山洪灾害调查评价 |  |  |  |
| 1 | 山洪灾害调查 |  |  |  |
| （1） | 基础资料收集及整理 | 项 | 1 |  |
| （2） | 山洪灾害防治区名录复核 | 项 | 1 |  |
| （3） | 新增重要防治区村落现场调查 |  |  |  |
| ① | 威胁区域范围划定 | 自然村 | 286 |  |
| ② | 河道断面测量 | 自然村 | 193 |  |
| （4） | 重点村防御清单填报 | 自然村 | 485 | 包括前期已列入重点防治区的村落 |
| （5） | 村落测站关联情况调查分析 | 项 | 1 |  |
| （6） | 山洪灾害调查报告编写 | 县 | 1 |  |
| 2 | 山洪灾害分析评价 |  |  |  |
| （1） | 危险区等级划分 | 自然村 | 193 | 新增重要村落 |
| （2） | 预警指标计算 | 自然村 | 193 | 新增重要村落 |
| （3） | 山洪灾害补充分析评价报告编写 | 县 | 1 |  |
| 3 | 调查评价成果一张图制作 | 项 | 1 |  |
| 二 | 监测预警平台巩固提升 | 项 |  |  |
| 1 | 基础数据更新及接口开发 | 项 | 1 |  |
| 2 | 气象预报预警模块 | 项 | 1 |  |

## （四）进度要求

（1）合同签订后15天内完成现场调查及测量工作；

（2）现场调查及测量工作完成后20天内完成分析评价工作；

（3）分析评价工作完成后10天内完成调查评价成果数据整理及填报工作；

（4）调查评价成果数据整理及填报工作完成后5天内完成对象清单填报及测站关联分析工作。

## （五）付款方式

合同生效且本项目具备实施条件后15日内支付50万元，项目完成并通过验收后支付剩余合同价款。

## （六）售后服务要求

本项目的售后服务期为1年。在售后服务期内，对业主方提出的技术问题进行咨询解答服务，对项目运行过程中发现的技术缺陷予以修改。要求为本项目提供完备的服务体系，多样化的服务手段。

服务响应：要求提供5*12小时的实时支持响应服务。未经采购人许可，本项目投入人员不得擅自更换，工作期间，保证随叫随到。要求在24小时内响应招标单位提出的疑问并进行答复，如有必要，应及时提交修改意见。

# 第四章 评标办法及评分标准

评标委员会的组成

评标委员会由从政府采购评审专家库里随机抽取的专家共5人组成，评标委员会对投标文件进行审查、询标、评估和比较。采购人代表作为采购单位代表负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。整个评标过程受同级政府采购监管部门的监督指导。

# 二、评标原则

1.投标人得分由商务技术分和报价分合计组成,满分为100分。

2. 商务技术分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

3.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的商务商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的商务技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

4. 评定结果经采购人确定后，浙江中正工程项目管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

# 三、注意事项

# 评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标人的投标文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良投标人名单。类似业绩（5分）

# 四、评分标准

| 类别 | 评审项目及评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价文件 | 10分 |
| 报价 文件 （10分） | 商务报价评分采用低价优先法计算，即基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×10，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算单价、总价的，为无效投标文件。 注：本项目对小型和微型企业承担的服务、监狱企业承担的服务、残疾人福利性单位承担的服务，其价格给予6%的折扣，评分时以扣除后的价格参与评审。（小型和微型企业须提供中小企业声明函和国家企业信用公示系统-小微企业名录或浙江省政府采购网注册供应商中查询结果网上截图，或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，或残疾人福利性单位声明函）。以上政策不重复享受。 | 0-10分 |
| 类别 | 评分项目 | 审核说明 |
| 二 | 商务技术文件 | 90分 |
| 商务 技术 文件 (90分) | 类似业绩（5分） | 0-5分 | 1.自2016年1月以来，投标人承担过全国山洪灾害防治项目示范县建设的每个得1.5分，最高得3分。 2.自2016年1月以来，投标人承担过山洪灾害防治调查评价成果独立项目的每个得1分，最高得2分。 （以合同或中标通知书为准，需提供原件扫描件，否则不得分） |
|  | 投标人相关证书（9分） | 0-9分 | 1.具有高新技术企业证书的得2分。 2.具有软件企业证书的得2分。 3.具有“守合同重信用”企业证书的得2分。 4.具有乙级及以上水文、水资源调查评价资质的得3分。 （须提供证书原件扫描件或网上电子件，未提供不得分。） |
|  | 项目团队情况（17分） | 0-9分 | 1.项目负责人具有水文水资源专业高级及以上工程师得2分。 2.项目负责人具有系统集成项目管理工程师及以上的得2分。 3.项目负责人持有水利部水文水资源调查评价证书的得2分。 4.项目负责人在水雨情监测、防洪决策等方面获得厅级颁发的水利科技相关奖项的每个得1.5分，最高得3分。 （注：须提供相关证书及投标单位为其缴纳到投标截止日前连续三个月的社保证明清单的原件扫描件或网上电子件，未提供不得分。） |
|  |  | 0-8分 | 1.技术负责人同时具有咨询工程师登记证书（水利水电专业）、水利工程专业工程师及信息系统项目管理师的得4分，其他不得分。 2.拟派项目组其他人员（除项目负责人和技术负责人外）配备充足，专业配置合理，人员拥有水文与水资源工程、农业水土工程、计算机科学与技术、计算机网络技术等专业的每个得1分，最高得4分。（须提供相关职称或毕业证书及投标单位为其缴纳到投标截止日前连续三个月的社保证明清单的原件扫描件或网上电子件，未提供不得分。同个专业人员不重复计分） |
|  | 技术方案 （40分） | 0-10分 | 根据投标人对江山市山洪灾害防治工作现状、存在问题及本项目工作任务的理解程度，进行评分，基本符合要求得基本分5分，在此基础上更为优秀的酌情加0-5分，本项最高得10分，未提供不得分。 |
|  |  | 0-15分 | 根据投标人对山洪灾害现场调查工作的理解程度，提供的工作方案的合理性、科学性和实用性，进行评分，基本符合要求得基本分9分，在此基础上更为优秀的酌情加0-6分，本项最高得15分，未提供不得分。 |
|  |  | 0-15分 | 根据投标人对山洪灾害分析评价工作的理解程度，提供的工作方案的合理性、科学性和实用性，进行评分，基本符合要求得基本分9分，在此基础上更为优秀的酌情加0-6分，本项最高得15分，未提供不得分。 |
|  | 组织实施方案 （7分） | 0-7分 | 根据投标人提供的进度计划、分工安排、进度保障的情况，进行评分，基本符合要求得基本分3分，在此基础上更为优秀的酌情加0-4分，本项最高得7分，未提供不得分。 |
|  | 质量保证措施 （6分） | 0-6分 | 根据投标人提供的项目质量保证目标及质量保证措施的情况，进行评分，基本符合要求得基本分3分，在此基础上更为优秀的酌情加0-3分，本项最高得6分，未提供不得分。 |
|  | 售后服务 （6分） | 0-6分 | 根据投标人提供的售后服务响应及其他优惠承诺，进行评分，基本符合要求得基本分3分，在此基础上更为优秀的酌情加0-3分，本项最高得6分，未提供不得分。 |

## 五、电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。政采云上电子投标文件出现解密失败,采购代理机构将对提供的备份投标文件进行解密。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和商务技术评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 第五章  合同（草案）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）江山市水利局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2020年 月  日在江山市虎山街道万商城五号楼西一楼  号开标厅举行的的江山市2020年度山洪灾害防御能力提升项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________________元（￥_______________元）人民币。

供应商收款银行账号：

供应商收款银行开户地址：

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方在合同签订前通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳        元的履约保证金，在项目完成后无任何履约和质量问题无息退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、服务质量保证期和服务质量保证金（选用）

1.服务质量保证期/年。（自验收合格之日起计）

2.服务质量保证金：/。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：江山市

九、款项支付

合同生效且本项目具备实施条件后15日内支付50万元，项目完成并通过验收后支付剩余合同价款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方现场。

4. 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付本合同总额的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同总额的百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违 约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章并由采购代理机构鉴证生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经主管部门审批，并签书面补充协议报主管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份；鉴证方各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

经办人：

签字日期： 年 月 日　　   　            签字日期：年月日

合同鉴证方:

经办人:

鉴证日期:

第六章  应提交的有关格式范例

## 一、 投标文件封面

正本（副本）

资格文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

## 二、 资格文件

1． 投标函

致：______________（招标采购单位名称）：

根据贵方为_____________________________项目的招标公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人_______________________（投标人名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本投标有效期自开标日起 _90_个日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 _______ 职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

2．法定代表人授权书

浙江中正工程项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：          ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3．供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2019年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近三年的年度总营业额：

年   份    总  额

2017年

2018年

2019年

3、最近三年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近三年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

## 商务技术文件包含以下内容

1.投标人相关证书；

2.项目实施人员一览表；

3.技术方案；

4.组织实施方案；

5.质量保证措施；

6.售后服务。

注：以上内容除格式提供外，其他自拟。

自评表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 | 自评依据 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩（5分） | 1.自2016年1月以来，投标人承担过全国山洪灾害防治项目示范县建设的每个得1.5分，最高得3分。 2.自2016年1月以来，投标人承担过山洪灾害防治调查评价成果独立项目的每个得1分，最高得2分。 （以合同或中标通知书为准，需提供原件扫描件，否则不得分） | 5 |  |  |  |
| 2 | 投标人相关证书（9分） | 1.具有高新技术企业证书的得2分。 2.具有软件企业证书的得2分。 3.具有“守合同重信用”企业证书的得2分。 4.具有乙级及以上水文、水资源调查评价资质的得3分。 （须提供证书原件扫描件或网上电子件，未提供不得分。） | 9 |  |  |  |
| 3 | 项目团队情况（17分） | 1.项目负责人具有水文水资源专业高级及以上工程师得2分。 2.项目负责人具有系统集成项目管理工程师及以上的得2分。 3.项目负责人持有水利部水文水资源调查评价证书的得2分。 4.项目负责人在水雨情监测、防洪决策等方面获得厅级颁发的水利科技相关奖项的每个得1.5分，最高得3分。 （注：须提供相关证书及投标单位为其缴纳到投标截止日前连续三个月的社保证明清单的原件扫描件或网上电子件，未提供不得分。） | 9 |  |  |  |
| 4 |  | 1.技术负责人同时具有咨询工程师登记证书（水利水电专业）、水利工程专业工程师及信息系统项目管理师的得4分，其他不得分。 2.拟派项目组其他人员（除项目负责人和技术负责人外）配备充足，专业配置合理，人员拥有水文与水资源工程、农业水土工程、计算机科学与技术、计算机网络技术等专业的每个得1分，最高得4分。（须提供相关职称或毕业证书及投标单位为其缴纳到投标截止日前连续三个月的社保证明清单的原件扫描件或网上电子件，未提供不得分。同个专业人员不重复计分） | 8 |  |  |  |

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 | 执业资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.相关证书扫描件及社保证明原件扫描件或网上电子件本表附后。

投标单位(盖章)：

日期：20  年 月  日

## 四、 报价文件格式

1.开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市2020年度山洪灾害防御能力提升项目 | 投标总价（大写）： 元 小写： ￥ |  |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期:       年   月   日

3.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

其他附件：

政府采购活动现场确认声明书

浙江中正工程项目管理有限公司：

本人         （授权代表姓名）经由                           （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加江山市2020年度山洪灾害防御能力提升项目（编号：ZJZZ-ZFCG-2020-0153）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系               □与               （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

## 2020年  月  日