公开招标文件

【政府采购·海曙】

采购编号：2022NBHSWT284

项目名称：海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

采购单位：宁波市海曙区人民政府南门街道办事处

代理单位：浙江中正工程项目管理有限公司

二○二二年九月

# 目  录

第一章  采购公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法及评分标准	20

第四章  招标内容及要求	26

第五章 政府采购合同文本	29

第六章  投标文件格式及附件	44

# 第一章  采购公告

公告日期：2022年09月08日

项目概况

海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年09月29日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2022NBHSWT284

项目名称：海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

预算金额（元）：15460000.00

最高限价（元）：14762792.00

采购需求：采购海曙区南门街道郎官未来社区建设，包括数字化工程、提升改造及综合运营服务，详见“第四章 招标内容及要求”。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：自用，详见“第四章 招标内容及要求”。

合同履行期限：（1）数字化工程：合同签订后40日历天内完成数字化硬件设备、网络部署，以及能力支撑平台、社区自建应用的开发和部署；（2）提升改造：合同签订后35日历天内完成所有提升改造内容；（3）综合运营：本项目竣工验收后即进入试运营阶段，试运营期限为3个月，试运营期满后，由省住建部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。

本项目接受联合体投标。

1、若投标人是联合体参加投标的，在报名时牵头人需在政采云系统关联其联合体成员。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实采购政策需满足的资格要求： / 。

3.特定及其他资格要求：本次招标要求投标人须具有合法有效的企业营业执照、安全生产许可证，同时具备以下（1）、（2）资质或由以下（1）、（2）资质组成的联合体，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（1）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

（2）电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

本次招标接受联合体投标，但联合体所有成员数量不得超过2家。联合体投标的，还应满足下列要求：联合体牵头人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且牵头人应承担提升改造工程。

4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购不良行为记录”记录名单；不处于“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”、“中国政府采购网”网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购不良行为记录”记录名单的，或中标候选人处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，采购单位将依法取消其中标资格）。

5.供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见“第六章  投标文件格式及附件”）。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标。

7.本项目实行资格后审。

三、获取招标文件

时间： 2022年09月08日至 2022年09 月16日 ，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn/）；

方式：政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月29日9点00分前（北京时间）。

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）；供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2022年09月29日9点00分（北京时间）。

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（4）（南门上，宁波市海曙区气象路58号）(本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标)。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

3.本次政府采购活动有关信息在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（不含预算500万元以下项目）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、宁波公共资源交易网海曙区分网（haishu.nbggzy.cn）等”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

4.供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件：

4.1采用邮寄方式提交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。迟到的备份投标文件将被拒收。请各投标人确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

拟在2022年09月28日16时00分（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区南部商务区鸿安大厦2502。收件人：苏婷婷  联系方式：18105846056；投标人必须电话联系收件人（苏婷婷）以确认收到为准，否则导致投标文件未按时递交的后果全部由投标人自行负责。

4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在投标当天投标人员需持有效核酸阴性证明、佩戴口罩且体温测量正常后（以开标当日测量体温为准）方可递交至开标室（4），详见电子显示屏。若投标人因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由投标人自行负责。

5.特别政策扶持：海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://haishu.nbggzy.cn/tzgg/360383.jhtml 办理具体业务。

6.疫情期间特别提醒事项：

6.1现场投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。

投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

6.2投标人应当在投标文件中提供作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码。

6.3疫情防控期间，请投标人遵守海曙区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

如投标截止时间前疫情解除，有关疫情相关事项自动废除。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区人民政府南门街道办事处

地    址：宁波市海曙区咏归路150号

传     真：/

项目联系人（询问）：梁老师

项目联系方式（询问）：0574-87078271

质疑联系人：钟老师

质疑联系方式：0574-87078271

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中正工程项目管理有限公司

地    址：宁波市鄞州区南部商务区鸿安大厦2502室

传    真：/

项目联系人（询问）：宋泽成

项目联系方式（询问）：0574-87707752

质疑联系人：苏婷婷

质疑联系方式：0574-87707752

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市海曙区政府采购办公室

传    真：/

联  系  人 ：邹老师

监督投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目 |
| ★2 | 1、报价方式：以含税人民币报价。 2、报价构成：包含本项目所有内容，包括但不限于数字化工程、提升改造工程、综合运营费用以及项目试运行、第三方检测或验收、专家评审及相关审批、质保服务、各类保险费、利润、税金、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。 3、最高限价：投标报价超过投标限价或各分项报价超过分项限价的投标均作无效标处理。 序号; 项目内容; 分项限价; 投标限价. 1; 数字化工程; 人民币3438099元; 人民币14762792 元. 2; 提升改造; 人民币10212893元 (含暂列金人民币664900元). 3; 综合运营; 人民币1111800元. 4、注：暂列金部分，根据实际施工情况，按实结算，结算组价原则参照清单编制原则。 5、合同履行期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 6、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 4 | 投标文件份数： 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ★1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2、以U盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| 5 | 投标截止时间和地点：详见“第一章 采购公告”。 |
| 6 | 开标时间和地点：详见“第一章 采购公告”。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见“第三章 评标办法及评分标准”。 |
| 8 | 评标结果公告：评标结束后，评标结果公示于“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（不含预算500万元以下项目）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、宁波公共资源交易网海曙区分网（haishu.nbggzy.cn）等”。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 投标文件有效期：自投标截止日起60天。 |
| ★11 | 中标候选人及中标人数量：由评标委员会推荐1名中标候选人，由采购人按照推荐顺序确定1名中标单位。 |
| 12 | 履约保证金（人民币）：详见“第四章 招标内容及要求”。 |
| 13 | 采购资金来源：预算资金，已落实。 |
| ★14 | - 付款方法：详见“第四章 招标内容及要求”。 |
| ★15 | 合同履行期限：详见“第一章 采购公告”。 |
| 16 | 售后有关要求：详见“第四章 招标内容及要求”。 |
| ★17 | 现场勘察会议：投标人需参加宁波市海曙区人民政府南门街道办事处组织的现场勘察会议，并由采购人出具相关证明材料，证明材料编制入投标文件。参加现场勘查的人员须出示投标人为其缴纳的社保证明材料和现场踏勘授权函。会议主要对本次项目背景、需求、建设目标等情况进行介绍和技术交流，由采购人出具相关证明材料，以确认潜在投标人必要的技术能力。投标人应充分了解本项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。现场勘察时间：自行前往，地址：宁波市海曙区人民政府南门街道办事处,联系人：梁老师，联系方式：0574-87078271。 |
| 18 | 招标代理服务费： 本项目代理服务费按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及原发改办价格[2003]857号文件规定的服务类收费标准打八折计取，按照本项目的中标价为基价。中标人在收取中标通知书时即向本采购代理机构以现金、转账方式支付服务费。 |
| 19 | 采购标的所属行业：本项目采购标的所属行业为 其他未列明行业 。 |

## 一、总则

### （一）适用范围

本招标文件适用于海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1．“采购单位”系指组织本次招标的“ 宁波市海曙区人民政府南门街道办事处”。

2．“采购代理机构”系指组织本次招标的“浙江中正工程项目管理有限公司”。

3．“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的投标单位。

4．“货物/产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册、台账记录及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务；投标人应提供合格的服务，合格的服务应是在国内可合法提供的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定的。

6．“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物/产品和服务。

7．“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8．“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

疫情期间，在完成投标文件递交和人员登记后立即离开，且需同时递交加盖投标人公章参与微信开标的授权人姓名、职务、手机、微信号纸质说明材料，并保证开标期间联系方式的畅通。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不得转包；未经采购人书面认可，不得分包。

### （八）特别说明

★1．投标人投标所使用的信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（招标文件允许的除外）。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

★2．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3．投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

### （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，不允许分公司投标。

### （十）质疑和投诉

1．投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3．政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．采购公告；

2．投标人须知；

3．评标办法及评分标准；

4. 招标内容及要求；

5．政府采购合同文本；

6．投标文件格式及附件；

7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1．采购单位、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改时，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标公告规定的投标截止时间十五日前，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有已获取招标文件的潜在投标人，并要求潜在投标人进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人或招标代理机构根据实际情况，延长投标截止时间的，在投标截止时间三日前告知所有已获取招标文件的潜在投标人，并要求回执确认。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3．招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

### （四）对招标文件的异议

1．已获取招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应知其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

2．没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

## 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的形式和效力

1．投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2．电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3．以U盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）。

4．投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1．资格文件

（1）投标人资格承诺函（格式见附件）；

（2）《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》（格式见附件）；

（3）投标声明书（格式见附件）；

（4）其他投标人认为需要补充说明的资料特定条件（如有）。

2．商务技术文件

（1）评分标准对应页码（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件（格式见附件）；

（4）投标人基本情况表（格式见附件）；

（5）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（6）评分标准对应的投标人相关证书及荣誉（如有）等复印件（加盖公章；原件备查）；

（7）类似项目业绩表（格式见附件）；

（8）商务条款偏离表、技术条款偏离表（格式见附件）；

（9）售后服务机构情况表或及产品包换说明表（格式见附件）；

（10）技术方案：本项目的具体方案内容包括“技术参数响应、实施方案、人员配置、履约能力、以往业绩”与招标需求相对应，并结合评分标准相关内容拟定；

（11）节能环保证明材料（如有）；

（12）投标人如是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的还须提供相关证明资料（不是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的可以不提供）；

（13）现场勘察证明资料；

（14）资格、评分标准、采购文件及投标人认为需要（如有）提供的其它投标文件资料。

3．报价文件

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如投标人为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）（格式见附件）；

（4）材料品牌响应表

（5）投标人认为需要提供的其它报价文件资料。

4．注意事项

★（1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（3）投标文件在提供对投标货物/产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物/产品的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

### （三）投标文件的语言及计量

★1．投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （四）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2．投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3．所有投标报价必须以人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。不接受外币报价，除非招标文件另有要求。

4．本项目投标应以含税人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成采购内容涉及的所有费用。

### （五）投标文件的有效期

★1．自投标截止日起 60天投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、未正确关联定位导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-8817190）。

注：投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3、以U盘存储的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

- （七）投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号及“投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件，招标人有权拒绝接受其投标。

4、如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1．在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标声明书填写项目不齐全的；

（3）未按招标文件要求盖章的；

（4）投标文件格式不规范或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期不能满足采购文件要求的；

（7）带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

2．在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“★”的条款发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上且经评标委员会多数成员认为有恶意串通情形的

3．在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用投标文件要求的报价形式报价或报价超过投标限价的；

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而投标人又不能证明其报价合理性的；

（3）投标报价具有选择性的；或投标文件中对同一项目（标段）有两个或多个报价，且未声明哪个为有效的，或投标报价中出现重大漏项、漏量的。

4．被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

- （二）电子投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

注：投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（三）特别说明

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1、若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（6）无法消除不可抗力因素的；

（7）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标程序

1、资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 投标人资格承诺函（格式见附件）； |
|  | 本次招标要求投标人须具有合法有效的企业营业执照、安全生产许可证，同时具备以下（1）、（2）资质或由以下（1）、（2）资质组成的联合体，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（1）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。（2）电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购不良行为记录”记录名单；不处于“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”、“中国政府采购网”网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购不良行为记录”记录名单的，或中标候选人处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，采购单位将依法取消其中标资格）； |
|  | 投标人须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（承诺书格式详见附件）； |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标； |
|  | 本项目接受联合体投标，实行资格后审。 |

合格投标人不足3家的，评标程序不进行。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备招标文件中规定的资格要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十一）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价或最高折扣率，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

3、实质审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题。

### （四）澄清问题的形式

### 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。电子投标文件的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟。

### （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （六）评标原则和评标办法

1．评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评标办法：本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见本采购文件第三章《评标办法及评分标准》。

- 六、采购方式变更

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，采购人有权全部或部分终止招标。

## 七、定标

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人确认，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或成交人，并在发布招标公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

2．在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书；中标人无正当理由不得放弃中标；若中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可选择该项目（标段）综合得分排名下一位的投标人中标或重新组织招标。

八、合同授予及履约验收

### （一）签订合同

1．采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况，并取消中标资格，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。

3．中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人或成交人，也可以重新开展政府采购活动。

### （二）履约保证金

1．中标人应按采购代理机构根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2．签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

### （三）履约验收

采购人负责对中标投标人的履约行为进行验收。

- 九、知识产权

1．投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该招标内容所包含的任何一部分时，免受第三方有关侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的指控。

2．倘若此类指控发生，投标人应负责与第三方交涉并承担与此有关的一切费用和法律责任。

3．采购人声明保护有关方面的知识产权，维护其有关合法权益，但这不是采购人的基本义务。

## 十、政府采购政策

1.政策说明

（1）中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

⑥投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

（2）残疾人福利性单位：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（3）监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

2.价格扣除：本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予20%的扣除。

- 第三章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

## 一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，对联合体投标（如有）中小企业声明函满足要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本次招标采用综合评分法。

## 二、评标组织

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

## 三、评标程序

1、采购机构按《采购文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2、评标委员会根据《采购文件》规定对投标人的投标文件进行初步评审。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。最终评标委员会将对各投标人进行详细评审并打分。

3、按照投标人的综合得分（商务资信技术得分和报价得分之和）排名，评标委员会推荐中标候选人，招标公告发布的网站上公布评标结果。

## 四、评标过程

1、初步审查

初审分为资格检查和符合性检查。

（1）资格检查：采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。电子投标文件的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟。

3、详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、资信内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。其中商务资信技术部分由评标委员会成员根据各投标人的投标文件进行独立打分（小数点后保留一位小数）。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

如出现招标文件及评标办法未及事宜，由评标小组依据有关法律法规及规章执行并讨论确定。

注：评标委员会成员独立评审。评标委员会组长对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

4、报价合理性

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价合理性的，则文件将被视为无效。

5、中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分（报价、资信技术得分之和）由高到低排定顺序，并推荐综合得分排序第一的投标人为第一中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则由投标人抽签决定。

6、中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公告，根据决标结果和公告，向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

| 类别 | 评分项 | 类别 | 评定标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术部分 | 以往 业绩 | 客观评价 | 自2020年1月1日起至今（合同签订日期为准），投标人承接或完成过与未来社区相关项目业绩的，每个得1分，最高得2分 注：投标文件中提供合同复印件加盖单位公章。 | 0-2分 |
|  | 履约 能力 | 客观评价 | 投标人具有安全防控类或智慧服务类或能力服务类的未来社区平台相关计算机软件著作，每提供1个得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供相关材料证明复印件加盖单位公章。 | 0-3分 |
|  |  | 客观评价 | ①投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS4）的得1分。 ②投标人具有省级安防行业资信等级壹级证书的得1分，贰级得0.5分。 ③投标人具有音视频集成工程企业贰级及以上资质证书的得1分。 ④投标人具有业务连续性管理体系证书的得1分。 ⑤投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 ⑥投标人具有信息安全体系认证证书的得1分。 ⑦投标人具有软件能力成熟度模型五级CMMI5认证证书的得1分。 ⑧投标人具有知识产权管理体系认证证书的得1分。 注：投标文件中须提供上述有效的证书复印件加盖单位公章。 | 0-8分 |
|  | 政府采购政策 | 客观评价 | 投标人注册在扶持不发达地区的或少数民族地区的得1分。 注：投标人应在投标文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于“不发达地区”、“少数民族地区”等资料）。 | 0-1分 |
|  | 技术参数响应 | 客观评价 | 评标委员会根据投标产品技术指标对第四章中“项目开发需求及技术参数要求”内容的响应情况： 技术参数完全符合招标要求没有负偏离的得18分，带★的参数为重要指标，负偏离每项扣2分，其他负偏离每项减1分，直至扣完。 注：招标文件要求提供的功能截图或相关证明材料复印件，需附在投标文件中并加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰的则评委可以以该条技术参数负偏离处理，引起的后果由投标人负责。 | 0-18分 |
|  | 人员 配置 | 客观评价 | 根据投标人针对本项目拟建立的项目组，项目负责人、技术负责人、项目组成员的配置情况进行评议： - 项目负责人同时具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书、高级工程师（通信工程或信息工程等）证书、信息系统项目管理师证书的得3分，同时具备上述任二项证书的得2分，具备其中一项的得1分。 ②技术负责人同时具备CISAW证书、信息系统项目管理师、软件架构高级测评师的得3分，同时具备上述任二项证书的得2分，具备其中一项的得1分。 - 项目组成员具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书、信息系统项目管理师、高级工程师（通信工程或信息工程等）职称、软件架构高级测评师，每具备一类证书得1分，最高4分。 注:投标文件中须提供上述人员的证书复印件及开标日前三个月投标人为其缴纳的社保证明材料复印件加盖单位公章。 | 0-10分 |
|  | 实施 方案 | 主观评价 | 1、根据投标人提供的针对本项目制定的针对性实施方案全面、合理、可操作性进行评审（实施方案内容包括项目实施管理、进度安排、质量保证、安全文明施工管理、测试、试运行、验收方案进行综合评议，0-4分。 2、贯通实施浙里未来社区在线重大应用：利用省级重大应用的支撑能力，提供通用版未来社区智慧服务平台，对接通用版在线管理系统情况进行评议（0-3））； 3、根据投标人提供的针对本项目制定现场勘测图纸深化情况进行评议，0-3分。 | 0-10分 |
|  | 系统 演示 | 主观评价 | 一、社区驾驶舱演示（3分）： 1）演示治理驾驶舱，至少包括综合态势、智慧通行、生活服务、和睦邻里、社区共治及一老一小驾驶舱页面，同时展示未来社区各个场景的线下场景的落位情况，点击空间打标点，可展示详情。（根据演示效果打分：0-1分） 2）未来社区驾驶舱快速替换大屏组件功能演示：①支持页面组件的自由拖拽；②组件数据自定义编辑；③支持新增大屏页面；④支持驾驶舱配置完成进行发布展示；（根据演示效果打分0-1分） 3）驾驶舱组件编排能力演示：切换大屏各个统计数据的来源进行数据联动，数据来源包含静态数据、动态数据等组件数据，以满足社区管理、接待演示等场景。（根据演示效果打分：0-1分） 二、场景应用演示（5分）： 1、投标单位根据项目需求，结合未来社区邻里、教育、健康、服务、治理、创业、交通、低碳和建筑九大场景的理解，演示相关功能模块。（根据演示效果打分：0-2分）； 2、浙住通：支持业主授权访客（房屋业主、家属、租客、物业/社区人员在浙住通上可对临时访客进行授权）、业主通行（通过在浙住通上注册，业主填写相关信息，从数据上进行人房数据匹配。业主在浙住通获取相关通行权限，适配小区通行场景）、人房核验（以人房数据挂接匹配，后续物业/社区人员对小区人员进行手动核实精准匹配，通过浙住通应用场景）（根据演示效果打分：0-1分） 3、邻里互动：通过构建线上邻里社群空间，为居民提供线上交流和互动的空间，通过搭建创建/发布社群、发布互动、社群/活动管理、加入社群、社群达人认证、参与话题互动、发布日常动态、社群活动评价反馈、社区闲置物品发布等功能。（根据演示效果打分：0-1分） 4、生活一张图：生活一张图后台管理系统添加或导入社区服务、配套、设施等点位及基础信息，即可呈现社区生活一张图。居民可点击生活一张图查看就近的生活服务配套设施。（根据演示效果打分：0-1分） 注：本项目不组织现场讲解，投标人根据招标文件招标需求制作系统功能演示视频（格式要求：MPEG4，时长不超过10分钟），也可在政采云系统上采用线上演示（讲标）；若采用录制视频方式演示（讲标）的须在投标截止时间前递交，评标时进行播放演示，将视频拷入U盘并单独进行密封并在投标截止时间前递交给招标代理机构，递交形式为邮寄或开标现场递交。若采用线上演示（讲标）的，则通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示，投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。未进行演示（讲标）的，本项不得分。 | 0-8 |
|  | 售后服务及运维支撑能力 | 客观评价 | 服务响应：接到采购人通知在30分钟内响应的得1分，2小时内到达维修现场的得1分，本项最高得2分。 注：投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟，作为中标后履行合同的依据。 | 0-2 |
|  |  | 主观评价 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务体系、售后服务方案、售后服务承诺、备品备件、售后服务人员配备情况进行评议： 内容详实，全面、可操作性强的得4分； 内容基本齐全且具有一定的可操作性的得2分； 内容简单、粗略，欠缺较严重且可操作性低的得1分； 未提供本项内容不得分。 | 0-4 |
|  |  | 主观评价 | 根据投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料内容是否完整、科学合理进行评议： 内容完整、详实、科学合理的得4分； 内容基本齐全且具有一定的科学合理性的得2分； 内容简单、粗略，欠缺较严重的得1分； 未提供本项内容不得分。 | 0-4 |
| 投标报价 部分 |  | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值（20%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 注：投标人为小微企业的，给予小微企业价格优惠值20%的扣除。联合体投标的，如联合体成员均为小型、微型企业，给予联合体小微企业价格优惠值20%的扣除；如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体小微企业价格优惠值6%的价格扣除。 |  | 30分 |

备注：

（1）本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（4）联合体中任意一方具有上述证明材料的均予以认可。

- 第四章  招标内容及要求

## 一、技术规范

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《采购公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《采购公告》 |
| 3 | 交付或者实施的 时间和地点 | - 交货期详见本章“二、重要商务要求一览表”内容 - 实施地点：海曙区南门街道。 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 无 |
| 7 | 物理特性要求 | 无 |
| 8 | 质量、安全要求 | 符合国家技术规格和质量标准，一次性验收合格；安全要求合格。 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 (培训等） | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 详见本章内容 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 详见评分标准。 |

## 二、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★合同履行期限 | (1)数字化工程：合同签订后40日历天内完成数字化硬件设备、网络部署，以及能力支撑平台、社区自建应用的开发和部署； (2)提升改造：合同签订后35日历天内完成所有提升改造内容； (3)综合运营：本项目竣工验收后即进入试运营阶段，试运营期限为3个月，试运营期满后，由省住建部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。 |
| ★付款办法 | （1）数字化工程部分：合同签订后及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付数字化工程部分合同金额的30%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同金额的80%；经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同部分审核结算金额的95%，余款在相关部门的审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。 （2）提升改造部分：合同签订后及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付提升改造部分合同金额的30%；提升改造部分工程量完成至70%时，经监理工程师及采购人确认后支付至提升改造部分合同金额的60%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造部分合同金额的80%，经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造合同部分审核结算金额的95%，余款在相关部门的审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。 （3）综合运营部分：合同签订后及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付综合运营部分合同金额60%（包括运营搭建费用和首年综合运营费用）；后续综合运营费用在每年度合同开始履行后7个工作日内支付，支付比例为综合运营部分合同金额的10%，付完为止。 注：付款前中标人（联合体中标的，联合体各方或者联合体中牵头人）应提供正规有效发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |
| ★履约保证金 | 履约保证金金额：签约合同价的1%。 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 提交时间：合同签订后7个工作日内支付给采购人。 履约保证金的退还：履约保证金在中标人完成合同履约后视履行情况不计息退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 |
| ★质保要求 | （1）数字化工程：工程竣工验收合格之日起整体计2年。 （2）提升改造：工程竣工验收合格之日起整体计2年。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

## 项目背景

2019年浙江省政府工作报告首次提出“未来社区”这一概念。3月，浙江省政府正式印发《浙江省未来社区建设试点工作方案》。未来社区以满足人民美好生活向往为中心，旨在构建未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务、治理九大场景创新有机统一的新人居空间。2021年，省委省政府把未来社区建设理念和要求贯穿到城市有机更新全过程，加快推动从个案“试点”到面上推广。因此，未来社区创建类型进一步丰富，主要分为整合提升类、全拆重建类、拆改结合类、规划新建类和全域类五大类。2022年3月，省风貌办提出要进一步加快未来社区创建工作全域推进。继续推动未来社区创建提质扩面，统筹城镇老旧小区改造五年行动计划和城镇社区建设专项计划，加强项目共建共享。各地按照“市县统建、上下贯通”原则，积极探索、部署推进标准化、轻量化的社区智慧服务平台建设，支撑社区长效运营。

2021年12月，宁波市海曙区郎官社区作为旧改类入选2021年浙江省第四批未来社区创建名单。郎官社区位于宁波市区中心的西侧，海曙区南门街道内，与三江口核心直线距离2.3公里，与宁波站直线距离仅1.3公里。规划单元范围东至护塘河，西至苍松路、南至宁波站，北至中山西路，规划单元面积约110公顷。实施单元位于南门街道，东至马园路，西至苍松路，南至苗圃路，北至中山西路。

实施单元面积约17公顷。社区组成由郎官小区、假山新村、苗圃路100弄、苗甫路128弄，马园新村、金谷小区、马园路52弄，再洋丽景8个小区组成。社区户数3357户，人口6824人。郎官小区为典型的宁波居住型小区，居风淳朴，社区商业氛围较好，硬件设施完善，生活气息较浓厚，小区已完成旧改。

## 数字化工程部分总体需求

（一）需求描述

海曙区郎官未来社区智慧服务平台以未来社区为载体，推动社区数字基建升级，增设部分智能监控设备、健康设备等，增设门禁等安防设备，联动社区智慧服务平台，为郎官未来社区数字化运营提供有效支撑。

依据省未来社区重大应用贯通实施要求，基于海曙区实际，围绕“一统三化九场景”理念，立足自身资源禀赋和现实条件，突出需求导向，按照“底座赋能”、“标准+选配”原则落实特色场景，打造郎官未来社区智慧服务平台体系。

- （二）省重大应用贯通实施采购内容及要求

- 2.1社区底座贯通实施

2.1.1社区物联网引擎

与社区子系统集成实施，包括：人行系统等物联子系统的集成。满足验收基本要求实现对物联终端进行统一接入与管理，汇报所有物联数据，支撑社区管理需要。

2.1.2社区数据仓

满足验收基本要求，实现社区数据汇聚，包括物联感知数据、社区自组织各主体数源及市场服务等数据。社区空间人、车、房、物等资产数据和动态记录数据存储及管理功能。在数据安全与隐私保护基础上，上报数据到在线管理系统。

- 组织架构配置

结合本地情况，设置人员组织架构，便于进行权限设置、事件处理、组织管理。

- 基础数据初始化

通过省级库创建未来社区基础数据；为社区初始化省级人房数据管理系统账号和权限；社区、小区、幢、房，人、组织等人房基础数据初始化。

- 数据汇聚

汇聚各业务子系统数据，包括人，房，车，物等主数据，以及各应用产生的数据。

- 数据治理

对汇聚过来的数据进行清洗，存淀干净的数据。

- 数据应用

聚合数据为应用提供数据服务。

- 数据上报

对接通用版在线管理系统，上报运营监测数据。

2.1.3空间数据资产

集成现有基础空间资源，为社区提供空间服务能力。

2.1.4应用能力中心

在社区物联引擎集成实施的基础之上，支撑门禁、停车、安防等应用服务；支撑智慧通行停车管理等场景应用的落地；在人房数据基础之上，形成社区账户等服务能力。满足验收基本要求，在社区平台上实施应用提供应用承接及落地集成的能力，包括统一的空间、用户、权限、支付、评价、物联、数据对接等基础支撑服务，实现应用接入、验证、发布、关闭等模块化集约化管理，避免重复建设，减少定制开发，有效降低成本。

2.2社区三端入口装配服务

2.2.1治理端

完成通用版社区智慧服务平台治理入口的建设，满足验收基本要求；建成后可实时精准反映健康、养老、教育、邻里、治理场景的动态运行状态，辅助社区实现精准智理。

- 治理驾驶舱

利用社区平台装配中心大屏可视化配置工具，根据社区治理指标需求设计及配置驾驶舱；根据社区平台装配中心场景配置工具配置综合驾驶舱、健康、教育、邻里、服务、治理五个场景驾驶舱；根据社区平台装配中心数据源连接工具，按照指标对应数据需求，配置数据源。

- 治理移动端

标配社区治理移动端程序落地。

2.2.2服务端

完成通用版社区智慧服务平台居民服务入口的建设，满足验收基本要求；实现省级共性应用、属地共性应用、社区特色应用的上下贯通、综合集成，快速将应用透出到小程序，数字社会应用上架到浙里办·我的家园；满足未来社区居民对公共服务和市场化服务的基本需求。

利用场景应用服务中心，将智慧通行、邻里互动、生活一张图、报事报修等服务应用配置化透出在本地居民服务端口。

2.2.3运营端

完成通用版社区智慧平台运营入口的建设，满足验收基本要求；建成后可联动线下运营团队等，实现事件的分发、工单的管理，完成整体服务的闭环。

利用场景应用服务中心配置化生成运营管理系统，配置居民服务入口的页面布局及对应的内容；完成通用版社区智慧平台运营入口的建设，满足验收基本要求；建成后可联动线下运营团队等，实现事件的分发、工单的管理，完成整体服务的闭环。

2.3省未来社区重大应用贯通实施服务

2.3.1高质高频应用应用实施

通过“场景应用服务中心”将应用透出到居民服务入口；通过“场景应用服务中心管理后台”中的“项目应用管理-应用管理”模块发布该应用到小程序中；完成应用初始化，确保应用内业务闭环，确保应用间协同顺利。

- 智慧通行（浙住通）

省级共性应用落地，满足验收要求；依托省市级人房数据，结合门禁形成治理闭环，赋能社区精准治理和优质服务（门禁类硬件由社区建设时按要求采购）。

1、配置居民服务端浙住通业务入口；

2、配置社工治理端浙住通后台管理入口；

3、门禁设备安装并绑定小区ID；

4、门禁设备对接浙住通下行指令接口；

5、设备平台对接浙住通上报数据接口；

6、通过“场景应用服务中心”将应用透出到居民服务入口；

- 社区治理

省级共性应用落地，满足验收要求；一纵：打通”居民-物业-社区-街道-区级部门”纵向渠道，消融层级间的信息壁垒，使事件、信息传透高效、透明化运作。（街道-区级部门贯通需要组织机制保障）一横：对接网格体系，创建跨业务、跨部门的“多跨”协同运作模式。一上一下：居民上报事件可逐层上报，并支持街道职能部门事件下发，与基层治理四平台衔接贯通。

- 邻里互动

省级共性应用落地，满足验收要求，通过人房权赋能，完成社区居民实名认证，增强居民间的信任感，通过线上丰富多样的邻里客厅服务与线下邻里客厅空间相结合，提升邻里文化生活服务质量，拉近邻里距离，让居民在社区生活中有更多的参与感、获得感。

- 生活一张图

省级共性应用落地，满足验收要求，集成社区重要场所点位数据，并于生活一张图后台管理系统添加或导入社区服务、配套、设施等点位及基础信息，即可呈现社区生活一张图。居民可点击生活一张图查看就近的生活服务配套设施，了解相关情况，并参与享受丰富的社区生活服务。

2.3.2数字社会优质应用贯通服务

加快数字社会优质公共服务精准落地“一老一小”浙里康养、浙有善育数字社会重大应用。

2.4浙里办·我的家园上架实施服务

根据浙里办·我的家园上架要求，进行应用上架。

2.5属地数字社会应用集成

对接支持本地委办局推荐的应用上架到省场景应用服务中心。

2.6政府侧在线管理系统对接实施服务

将社区创建和运营数据全面对接在线系统，确保数据真实有效鲜活

## 软件建设清单

## 1、底座贯通实施部分

| 采购项 | 采购内容 | 采购服务细项 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区底座贯通实施 | 社区物联网引擎 | 社区物联引擎 | 与社区子系统集成实施，包括：人行系统等物联子系统的集成 |
|  | 社区数据仓 | 组织架构配置 | 结合本地情况，设置人员组织架构，便于进行权限设置、事件处理、组织管理。 |
|  |  | 基础数据初始化 | 1、通过省级库创建未来社区基础数据； 2、为社区初始化省级人房数据管理系统账号和权限； 3、社区、小区、幢、房，人、组织等人房基础数据初始化； |
|  |  | 数据汇聚 | 汇聚各业务子系统数据，包括人，房，车，物等主数据，以及各应用产生的数据。 |
|  |  | 数据治理 | 对汇聚过来的数据进行清洗，存淀干净的数据 |
|  |  | 数据应用 | 聚合数据为应用提供数据服务 |
|  |  | 数据上报 | 对接通用版在线管理系统，上报运营监测数据。 |
|  | 空间数据资产 | 空间数据资产 | 集成现有基础空间资源，为社区提供空间服务能力；若无，则自行进行个性化建设 |
|  | 应用能力中心 | 应用能力中心功能实施 | 1、在社区物联引擎集成实施的基础之上，支撑门禁、停车、安防等应用服务；支撑智慧通行停车管理等场景应用的落地； 2、在人房数据基础之上，形成社区账户等服务能力； |
| 社区三端入口装配服务 | 治理端搭建 | 治理驾驶舱 | 1、利用社区平台装配中心大屏可视化配置工具，根据社区治理指标需求设计及配置驾驶舱； 2、根据社区平台装配中心场景配置工具配置综合驾驶舱、健康、教育、邻里、服务、治理五个场景驾驶舱； 3、根据社区平台装配中心数据源连接工具，按照指标对应数据需求，配置数据源； |
|  |  | 治理移动端 | 标配社区治理移动端程序落地。 |
|  | 服务端搭建 | 居民服务小程序 | 1、根据社区平台装配中心小程序生成工具生成所在社区本地小程序居民服务入口。 2、利用场景应用服务中心，将智慧通行、邻里互动、生活一张图、报事报修等服务应用配置化透出在本地居民服务端口； |
|  | 运营端搭建 | 运营管理系统 | 利用场景应用服务中心配置化生成运营管理系统，配置居民服务入口的页面布局及对应的内容；（物业系统按需定制化部署） |

## 2、应用建设部分

| 采购项 | 采购内容 | 采购服务细项 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省未来社区重大应用贯通实施服务 | 应用实施 | 智慧通行 | 1、配置居民服务端浙住通业务入口； 2、配置社工治理端浙住通后台管理入口； 3、门禁设备安装并绑定小区ID； 4、门禁设备对接浙住通下行指令接口； 5、设备平台对接浙住通上报数据接口； 6、通过“场景应用服务中心”将应用透出到居民服务入口； |
|  |  | 社区治理 | 1、通过“场景应用服务中心”将应用透出到居民服务入口； 2、通过“场景应用服务中心管理后台”中的“项目应用管理-应用管理”模块发布该应用到小程序中； 3、完成应用初始化，确保应用内业务闭环，确保应用间协同顺利。（如生活一张图调用“空间预约”等子应用） |
|  |  | 邻里互动 |  |
|  |  | 生活一张图 |  |
| 其他应用实施服务 | 数字社会优质应用贯通服务 | 浙里康养、浙有善育 | 1、优先落地“浙里康养”“浙有善育”数字社会重大应用，完成公共服务设施相关数据校验与落地。 2、按需完成当地个性化“一老一小”相关应用落地 |
|  | 浙里办·我的家园上架实施服务 | 浙里办上架 | 根据浙里办我的家园上架要求，进行应用上架 |
|  | 属地数字社会应用集成 | 支持本地公共服务应用对接 | 支持街道推荐的应用上架到省场景应用服务中心 |
| 政府侧在线管理系统对接实施服务 | 在线系统对接 | 在线系统对接 | 将社区创建和运营数据全面对接在线系统，确保数据真实有效鲜活 |

3、社区应用子场景明细

| 序号 | 场景 | 模块名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻里场景 | 积分系统 | 建立郎官社区内积分体系，居民可在每日任务或在社区内参加活动、消费等渠道获得积分，可进行积分兑换、积分抵现、积分抽奖等活动，增加社区生活趣味性。 |
|  |  | 通知公告 | 为郎官社区管理员提供有关社区通知的发布入口，通过移动互联网实现居民及时掌握社区公共消息。 |
|  |  | 闲置交易 | 卖家自主发布二手闲置物品在郎官社区易物平台上，社区居民通过郎官社区易物能够通过查询闲置物品，并支持与卖家进行联系，实现最终交易，实现闲置物品价值再利用。 |
|  |  | 邻里公约 | 居民可共同参与郎官社区公约的制定，对于已制定的公约表同意态度的需要进行签字，表否定态度的可以向社区提出异议，通过该模式加强居民与居民、居民与社区间的交流，达成沟通邻里的目的。郎官社区公约是参与制定的单位和个人共同信守的行为规范，它对于维护社会秩序、促进安定团结、加强社会主义精神文明建设有着不可低估的作用。 |
|  |  | 线上社群 | 为社区居民提供一个互相交流的平台，居民日常能够发布一些内容至圈子中分享给其他社区居民，支持社区居民在分享内容下方进行评论。 |
|  |  | 在线活动 | 通过活动发布为居民展示多样化社区活动，居民通过活动报名参与社区活动、 |
|  |  | 民情民意 | 以社区共治为目的，实现社区居民可在线发起共建建议，由业委会负责受理、采纳以及全过程跟踪，向全社区居民公开共建内容。 |
| 2 | 教育场景 | 社区达人 | 通过资格申请入口支持填写用户基础信息、上传用户资料发起申请提交至后台审核，审核通过后将自动获取“郎官社区达人”的类型标签，获得积分。 |
| 3 | 创业场景 | 企业服务 | 用户可进入找服务模块，查看不同的服务类型，例如金融服务、交易服务、人才服务、融资服务、代办服务等，并为用户提供咨询服务通道，开放联系方式。 |
| 4 | 服务场景 | 报事报修 | 为居民实现随时随地报修、审核、派工、维修、评价等，提高社区服务效率和水平。 |
|  |  | 空间预约 | 居民使用该平台对社区内内部场馆进行预约申请，线上流程审批，审批过程实时可查看，参与获得积分。 |
|  |  | 生活圈 | 以社区为中心，形成5、10、15分钟生活圈，生活圈包含各类业态，展示商家信息，供社区居民进行查览使用。 |
|  |  | 81890 | 便民服务综合性平台，面向市民、商家、员工提供服务发布到售后的一站式解决方案。 |
| 5 | 治理场景 | 社区党建 | 郎官党建将通过图文结合的形式记录展示党员先锋队岗、党员活动风采、党费缴纳、党务公开、党组织生活等内容，参与获得积分。 |
| 6 | 建筑场景 | VR导览 | 实景VR拍摄应用 |
| 7 | 交通场景 | 共享停车 | 供社区居民提供停车共享服务 |
| 8 | 特色应用 | 文化建设 | 文化主题建设展示 |
|  |  | 老人就餐卡 | 搭建老人就餐优惠电子卡 |
|  |  | 技能培训 | 在线职业技能培训学习平台，参与获得积分。 |

- 数字化部分清单、提升改造部分总体需求

详见附件，包含预算编制说明、工程量清单、设计答疑、图纸

- 综合运营部分总体需求

（一）综合运营服务内容

根据省市区“数字化改革”及“未来社区”相关工作要求，南门街道郎官社区坚持以人为核心，打造共建、共治、共享的共同富裕型未来社区，促进环境优化、服务多元、内涵丰富、享受充分，选取对南门街道郎官社区场景运营、宣传策划、运营接待、数字化运营（不含系统建设开发）和未来社区验收等一体化运营服务单位。

（二）具体服务内容

1、平台技术运维服务

（1）程序维护：对程序本身存在的问题进行修复，维护系统的正常平稳运行；

（2）安全维护：维护保障系统服务的安全性；

（3）数据维护：维护数据库处于高效、准确地运行，做好备份工作；

（4）维保服务：包含操作指导、升级更新、定期回访；

（5）系统等保测评：根据系统定级进行相应等级的等保评测。

2、执行运营服务

（1）购物服务

①提供社区居民一日三餐、日常生活所需的全部品类，包括蔬菜、水果、肉鱼等生鲜商品，低温奶等日配商品，油盐酱醋、干货、酒水饮料等食品，日用百货等；

②通过优秀的供应链能力和冷链物流技术，每天为顾客提供新鲜、时令、平价的商品，并且生鲜商品每日检测确保食品安全；

③提供多渠道的购买方式，可到店购买，也可通过云买菜线上购买。社区内集合小站提供便民商品，为顾客提供更便利的服务。

（2）餐饮服务—社区食堂和水吧

①中央厨房制定菜单，APP定期更新推送，提供多种健康套餐；

②产品料理包中央厨房加工后，全程冷链配送到店，门店现场简单加工，完成组餐；现场可堂食，也可配送至小区集合小站；

③社区居民可在小区集合小站线下预订，也可在APP上预订；

④社区居民身份认证后可通过集合小站或者APP领取优惠券，点餐时使用，享未来社区居民专属折扣。

（3）健康服务

①配备200㎡百姓健身房，设施设备齐备，包括有氧器械、力量器械、辅助器材等；

②社区居民可参加健康体测，建立居民健康档案；

③发掘社区健身达人，带动社区居民安全健身，营造社区全面健身氛围；

④配置智能云诊室，提供远程诊疗、双向转诊等服务；

⑥配置自助发药机，实现便民紧急药品的线上问诊、开处方、自助发药、医保支付等服务；

⑦配置老年人日间照料室，与社区卫生院联动，实现社区老年人居家日间照料。

（4）教育服务

①打造多功能区域空中农场，包括教学体验区、农场租赁区、遮阳休闲游乐区，集户外教学、种植体验、休闲娱乐为一体；

②社区居民社区APP预约租赁种植箱，亲手栽种体验农种乐趣；

③社区招募种植达人，协助管理空中农场，提高种植质量；

④定期与学校开展教学活动，由种植达人教授种植知识，也可作为学生种植的试验田；

⑤建立无人自助借阅，与海曙区图书馆打通，实现社区居民就近还书，预约借书等功能；

⑥提供社区、图书馆等捐赠的图书、安静舒适的阅读环境，供社区居民现场阅览；

⑦整合社区内达人资源，定期举办各类合理膳食主题讲座、厨艺现场教学等，通过APP提前推送信息，及时触达社区居民，准时打卡参加。

⑧专业教育机构运营：提供学前幼儿托管、晚托作业辅导服务，通过社区APP申请，可享有一定折扣。

（5）便利服务

①买菜服务接入社区APP，时令商品信息推送，提供预订入口，未来社区居民可预定商品，到集合小站自提；

②提供居民生活急需的商品小区集合小站销售，满足居民紧急购买需求；

③协助居民代收快递、外卖、O2O订单的暂存服务；

④社区老年人线下餐饮预订下单，现场发放及就餐；

⑤顾客需求收集点，服务等需求利用优秀的供应链能力提供服务。

3、运营场地要求

本项目运营所需场地由原产权单位按照未来社区标准装修后后交付招标人，并由招标人委托中标单位进行运营。

4、接待标准化服务要求

接待统筹总策划，包括参观路线策划，观光车辆安排，讲解文稿输出，接待报道及现场非专业摄影，满足郎官未来社区在参观接待上的需求。

5、宣传策划服务要求

（1）公众号推广：每周不少于2篇微信公众号发布活动预告和周回顾；如遇重大或特色活动，及时做好单篇信息报道发布，全年累计不少于24篇；

（2）活动发稿：政企参观接待、行业论坛、研讨会、展览等活动前后宣、媒体发稿（融媒体、学习强国等政社媒体），每个季度不少于一次，全年不少于四次。

（三）验收服务

1、自评报告：按《浙江省城镇未来社区验收办法(试行)》要求整理未来社区验收自评资料；

2、协助民意调研：配合居民满意度调研；

3、配合专家调研：配合专家组现场勘察验收；

4、省级验收：整理省级专家评审汇报；

5、配合不定期抽查：配合验收后不定期抽查汇报（合同期内）。

# 第五章 政府采购合同文本

（合同文件供参考，具体以合同签订时甲乙双方确定的版本为准）

甲方：宁波市海曙区人民政府南门街道办事处 （以下简称甲方）

法定代表人：

联系方式：

乙方：                            （以下简称乙方）

法定代表人：

联系方式：

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目公开采购的结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

- 采购内容

采海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务，具体详见附件清单。

二、合同金额及支付方式

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥________）；其中数字化工程部分合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥________）；提升改造部分合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥________），其中暂列金为人民币（大写）：________元（￥________）；综合运营部分合同金额为人民币（大写）：____________元（￥________）。注：暂列金部分，根据实际施工情况，按实结算，结算组价原则参照清单编制原则。

2.2 本合同金额包括但不限于：包括但不限于数字化工程、提升改造工程、综合运营费用以及项目试运行、第三方检测或验收、专家评审及相关审批、质保服务、各类保险费、利润、税金、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2.3付款方式：

（1）数字化工程部分：合同签订后及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付数字化工程部分合同金额的30%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同金额的80%；经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同部分审核结算金额的95%，余款在相关部门的审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。

（2）提升改造部分：合同签订后及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付提升改造部分合同金额的30%；提升改造部分工程量完成至70%时，经监理工程师及采购人确认后支付至提升改造部分合同金额的60%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造部分合同金额的80%，经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造合同部分审核结算金额的95%，余款在相关部门的审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。

（3）综合运营部分：合同签订后及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付综合运营部分合同金额60%（包括运营搭建费用和首年综合运营费用）；后续综合运营费用在每年度合同开始履行后7个工作日内支付，支付比例为综合运营部分合同金额的10%，付完为止。

注：付款前中标人（联合体中标的，联合体各方或者联合体中牵头人）应提供正规有效发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、产权、版权及保密约定

4.1 乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

4.2 资料使用和管理

（1）甲方提供的既有资料只能用于本合同约定的项目，不得扩展到其他项目或其它单位。项目完成后，相关数据应交回甲方。乙方对甲方所提供资料的使用权在合同项目完成后自行终止；

（2）乙方应根据国家有关保密法律法规要求以及本合同的约定，承担对相关资料保密的法律义务。

4.3 乙方应保证甲方在本合同范围内使用的产品、服务不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，若因违反本合同约定引起的第三方权利纠纷的，由乙方负责解决，包括甲方使用该产品、服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品、服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失

五、组成合同的文件

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及其附件；

（4）采购文件；

（5）标准、规范及有关技术文件。

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

六、履约保证金

6.1 履约保证金

6.1.1乙方向甲方交纳签约合同价的1%，即人民币       元作为本合同的履约保证金。

6.1.2 履约保证金形式：       。

6.1.3提交时间：合同签订后7个工作日内支付给甲方。

6.1.4履约保证金的退还：履约保证金在乙方完成合同履约后视履行情况不计息退还，但如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

6.1.5联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方书面的同意，否则乙方不得分包给他人；

7.3 本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。

八、质保期

8.1数字化工程：工程竣工验收合格之日起整体计2年。

8.2提升改造：工程竣工验收合格之日起整体计2年。

8.3综合运营：无。

8.4在质保期内，出现质量问题，乙方应当在甲方通知之日起    小时内免费上门进行维修、更换，如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货。

8.5乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

九、交货期

9.1 数字化工程：合同签订后40日历天内完成数字化硬件设备、网络部署，以及能力支撑平台、社区自建应用的开发和部署。

9.2 提升改造：合同签订后35日历天内完成所有提升改造内容。

9.3 综合运营：本项目竣工验收后即进入试运营阶段，试运营期限为3个月，试运营期满后，由省住建部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3售后服务的响应速度要求：

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

13.6乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品生产工艺、材料缺陷或安装不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

十四、违约责任及其他约定

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同价款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五违约金，如造成甲方损失超过约定的违约金的，超出部分由甲方向人民法院请求予以增加。

14.4 乙方所交的服务、货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或货物，乙方愿意整改或更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改或更换货物的，甲方可单方面解除合同，且乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由甲方向人民法院请求予以增加。

14.5 本合同履行过程中发生的安全或者意外事故等，由乙方自行承担全部责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市海曙区。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方确认，方可作为主合同不可分 割的一部分。

17.3 本项目的招标文件、乙方投标文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

17.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲  方（公章）：                                        乙   方（公章）：

地  址：                                                地   址：

法定代表人：                                            法定代表人：

委托代理人：                                            委托代理人：

电    话：                                              电    话：

传    真：                                              传    真：

开户银行：                                              开户银行：

帐    号：                                              帐    号：

邮政编码：                                              邮政编码：

附件清单：

# 第六章  投标文件格式及附件

- 1、外包装格式

电子备份投标文件

项目名称：海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

项目编号：2022NBHSWT284

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

（投标截止时间前不得启封）

年  月  日

## 2、封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

项目编号：2022NBHSWT284

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 3、评分标准对应页码

评分标准对应页码

| 招标文件对应评分项 | 投标文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目理解 |  |  |
| 技术参数响应 | / | / |
| 提升改造需求、硬件技术参数需求的响应情况 |  |  |
| 系统设计能力响应情况 |  |  |
| 实施方案 | / | / |
| 数字化工程实施方案 |  |  |
| 提升改造方案 |  |  |
| 综合运营方案 |  |  |
| 人员配置 |  |  |
| 履约能力 |  |  |
| 以往业绩 |  |  |
| 系统演示 | / | / |
| 投标人认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |

注：投标人也可自行设计该表格。

## 4、投标函

投标函

致宁波市海曙区人民政府南门街道办事处：

根据贵方                              项目的招标公告（招标编号：         ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）按招标文件要求提交电子投标文件 壹 份。

1．据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 我方对招标项目愿以承诺的投标总价承担招标文件规定全部内容的服务。

- 提交的投标保证金为人民币  /  元，投标保证金为  /  。

- 本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。

- 本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(如有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付招标代理服务费。

2．我们郑重声明：我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

3．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（加盖公章）：

地址：                                          邮编：__________

电话：                                          传真：__________

邮件：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年___月___日

5、投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致宁波市海曙区人民政府南门街道办事处：

我方参与                 项目（项目编号：　　　）的政府采购活动，郑重承诺：

（一）本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6律、行政法规规定的其他条件。

（二）本公司（企业）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 6、投标声明书格式

投标声明书

致宁波市海曙区人民政府南门街道办事处：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

3、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中                 （有或无）重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

6、本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7、我方已完全明确采购文件告知的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 7、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

注：附法定代表人的身份证复印件（正反两面）。

法定代表人授权委托书

（适用于授权委托代表来投标）

致宁波市海曙区人民政府南门街道办事处：

我                   （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                            （姓名）以我方的名义参加                                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（签名或盖章）：

职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

注：附法定代表人和被授权人的身份证复印件（正反两面）。

- 8、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9、政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | /（无须填写） |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | /（无须填写） |
| 投（中）标金额（万元） | /（无须填写） |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

## 10、类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求（如有）提供相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 11、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：2022NBHSWT284

项目名称：海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或响应说明 | 是否 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | ……（如投标人认为还需增加的可自行增加） |  |  |
|  | 其他商务条款 | 响应招标文件的其他商务条款。 | 无偏离 |

注：1、招标文件要求具体见招标文件“重要商务要求一览表”的相关内容；

2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 12、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据采购文件第四章的“招标内容及要求”要求进行编制。

2、证明材料请填写“见本投标文件第    页”字样。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 13、拟派本项目人员配备汇总表及项目负责人简历表

拟派本项目人员配备汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 职称 | 本项目拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：根据评分标准要求（如有）提供相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 项目规模 |  | 担任职务 |  | 招标人及 联系电话 |

注：根据评分标准要求（如有）提供相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 14、售后服务机构情况表

售后服务机构情况表

| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 机构地址 |  |
| 售后服务机构性质 | （如：投标人/投标人分公司/投标人办事处等） |
| 规模、售后服务设施配置 |  |
| 是否带设置产品仓库等 |  |
| 服务网点的技术人员配置情况 | 如人数、技术能力、岗位安排等。 |

说明：如投标人尚未设置针对本项目的售后服务机构的，可不提供此表，可提供售后服务机构设置方案。

## 15、开标一览表

开标一览表

采购编号：2022NBHSWT284

项目名称：海曙区南门街道郎官未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

| 序号 | 报价内容 | 分项报价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化工程 |  |  |  |
| 2 | 提升改造 |  |  |  |
| 3 | 综合运营 |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 投标报价若超出预算或单价最高限价的将作无效标处理。

- 有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

- 投标报价为完成本项目服务涉及的全部费用。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 16、投标报价明细表

详见工程量清单

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 17、中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于符合《中小企业声明函》的投标人提供）

本公司（或联合体）名称 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为   	 万元，资产总额为   	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

- 18、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位（采购人）的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 19、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致宁波市海曙区人民政府南门街道办事处：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 材料品牌响应表

| 序号 | 名称 | 规格 | 拟定品牌 | 投标人是否响应招标人约定的参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装修 |  |  |  |  |
| 1 | 防水涂料 | 按图、清单 | 东方雨虹、宁波久高、宁波劲松 |  |  |
| 2 | 乳胶漆 | 按图、清单 | 上海立邦、浙江卡诺尔、宁波象绅 |  |  |
| 3 | 无机涂料 | 按图、清单 | 上海立邦、浙江卡诺尔、宁波象绅 |  |  |
| 二 | 电气 |  |  |  |  |
| 1 | 开关插座 | 按图、清单 | 公牛、TCL、罗格朗 |  |  |
| 2 | 灯具 | 按图、清单 | 欧普、三雄极光、TCL |  |  |
| 3 | 洁具 | 按图、清单 | 箭牌、安华、恒洁 |  |  |
| 4 | 电线电缆 | 按图、清单 | 杭州中策、宁波东方、宁波球冠 |  |  |
| 5 | PP-R管 | 按图、清单 | 浙江中财、浙江伟星、上海白蝶 |  |  |
| 6 | UPVC排水管 | 按图、清单 | 浙江中财、浙江伟星、上海白蝶 |  |  |
| 7 | PVC电线管 | 按图、清单 | 浙江中财、浙江伟星、上海白蝶 |  |  |
| 注：1、投标人应在“投标人是否响应招标人约定的参考品牌”一栏填写“响应”。 2 、投标人若在“投标人是否响应招标人约定的参考品牌”一栏填写“未响应”的，则需在“备注”栏里填写“招标人约定的参考品牌”之外的品牌，并经三分之二及以上评标委员会成员的认可，否则按否决投标处理。对《宁波市高端装备首台（套）产品推广应用指导目录（2021版）》、《宁波市重点自主创新产品推荐目录》和《宁波市优质产品推荐目录》中满足项目功能需求的同档次产品视同为参考品牌。《目录》详见宁波市公共资源交易服务网、宁波市科学技术局网站、宁波市经济和信息化局网站。 |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日