# 采购内容及要求

- 项目概况及范围内容

（1）迎宾大道绿化养护服务项目，乔灌木养护约47208株，色带草坪养护总面积约366417.5㎡。项目内容为招标范围内的苗木养护、秋季常绿草坪播种、养护及停车区的保洁、设施维护、安保、2平米（每处）以下侧石、铺装维修及20平米（每处）以下的灌木、地被缺株断垄的绿化补植等服务。

（2）迎宾大道绿化养护服务项目，服务期暂定2年，合同一年一签，至服务期满。采购人有权在年度合同到期内视中标人的服务情况决定是否续签下一年的合同，如中标人在同一年度考核中2次（不含）以上考核不合格的，采购人有权终止合同。如绿地日常养护进行市场化改革，采购人有权停止养护任务，中标供应商必须无条件接受。采购人不承担违约责任，供应商在投标时应自主承担该项风险。另：2019年1月1日至4月30日新的中标单位产生前的养护费用约62.2124万元从本次中标费用中扣除。由本次中标单位支付给原养护单位，原养护单位只提供相应发票，不需支付其他费用。（养护费参照原养护单位的养护月综合单价155531元/月乘以养护时间。）

（3）类别：园林绿化。

二、养护管理作业内容

1.乔木的修剪和补植。

2.灌木、球类的整形修剪和补植。

3.竹类的养护和补植。

4.草坪杂草的清理，草坪草的修剪和补植，秋季常绿草坪播种、养护。

5.攀缘植物的养护和补植。

6.宿根花卉的养护和补播；时花的种植及养护，每年播种面积2万平方米。

7.绿化养护期间补植死亡的苗木，原规格进行补植。

8.乔木、灌木、球类、竹类、攀缘植物、草本花卉的施肥、浇水及病虫害的防治。

9.冬季大乔木树干涂白。

10.绿地保洁、园路保洁，禁止外来垃圾入园。

11.水体保洁、水体畅通及水面管理。

12.裸露地表养护及保洁，及时制止侵占绿地行为（种菜等）。

13.绿道、园路、停车场的管理、养护、保洁及维修。

14.管理房的保洁及维护。

15.浇灌设施、隐蔽工程、水渠、管道维修及养护（含室外地上式消火栓、阀门井）。

16.极端气候条件（大雪、冰冻、台风、烈日、干旱等）下的特殊养护。

17.树木、球类植物四周培土、除草、松土、保墒。

18.所有绿地内的石块以及修剪下的残枝、残草要及时清理、清运。

19.迎宾大道安全管理。每天白天各安排1人在岗值班，另安排1人负责安全巡查，安全巡查次数不少于2次；晚上安排1人值班以及安全巡查，安全巡查次数不少于2次。负责迎宾大道游客安全。

三、养护要求

（一）基本养护要求

1.成活率要求

1.1乔木成活率：原有乔木成活率要求98%。

1.2灌木成活率：要求灌木成活率在98%以上。

1.3球类、竹类成活率：在98%以上。

出现植株死亡的，则补植相同品种、相同规格、大致树形的灌木、乔木。成交供应商挖除、补植死亡的苗木等产生的费用由成交供应商自行承担。

2.病虫害防治要求

及时防治病虫害。

2.1草坪：无病害、虫害不明显,要求无病虫害率在98%以上。

2.2草坪、球类、竹类、草本花卉、攀缘植物、灌木、乔木：要求树木无病虫害率在95%以上。

3.设施维护要求

每天巡查二遍，发现问题及时解决。凡涉及安全的项目必须在24小时内修复完成，其他问题7天内修复。

4.整形修剪要求

4.1草坪：暖季型草5次/年以上。冷季型草坪6次/年以上。要求草坪平整美观。

4.2色块：5次/年以上。

4.3灌木：6次/年以上。

4.4乔木： 2次/年。

5、施肥要求

根据草坪、树木的生长情况，进行施肥。

5.1草坪：2次/年。

5.2色块：2次/年。

5.3灌木：2次/年以上。

5.4乔木：2次/年以上。

肥料种类：草坪、色块、灌木、乔木要求施有机复合肥。

6、浇水要求

要求在夏季每天浇一次水，其它季节根据养护要求不同，要做到及时浇水，保证草坪、树木生长期对水分的需求。

7、安全管理要求

迎宾大道安全管理。每天白天各安排1人在岗值班，另安排1人负责安全巡查，安全巡查次数不少于2次；晚上安排1人值班以及安全巡查，安全巡查次数不少于2次。负责迎宾大道游客安全。

8、保洁要求：

8.1园路保洁要求：要求分区域专人负责，发现垃圾及时拾取，保持园路及两侧10米范围内无垃圾等杂物。

8.2绿地保洁要求：要求分区域专人负责，发现垃圾及时拾取，保持草坪、宿根花卉、新植绿地内无垃圾等杂物。可视范围内无明显垃圾。

8.3 管理房保洁要求：管理房需保持干净整洁，地面无垃圾。

8.4所有垃圾集中堆放至采购人指定地点。

▲（二）人员配置及基本设备要求

- 必须具备项目组管理团队3人，其中项目负责人1人，现场管理人员2人；项目组其他成员不少于20人。

- 必须自备枝叶粉碎机1台。

【设备证明资料提供设备购置发票复印件，洒水车提供购置机械设备的发票复印件及行驶证复印件；场地证明资料：自有场地提供使用权证明或房产证明，租赁场地的提供有效的租赁合同，租赁合同中须体现场地面积、地址，租赁场地的须同时提供租赁场地期限承诺书，承诺租赁合同期限满足养护期限要求（承诺书格式自拟）。采购人将对中标人的场地、设备及人员进行核查，如与响应文件不一致取消中标人资格。】

磋商供应商根据以上要求视自身及现场情况在确定人员与相应设备数量，人员与相应设备数量不得少于采购文件的规定，中标后必须满足工作要求，尤其抗旱、苗木管理繁忙季节，特殊任务时必须按情况增加人员，业主有权视养护、保洁及保卫质量情况调整人员数量，中标供应商必须无条件接受，否则业主有权单方取消中标供应商的中标资格或解除合同。

四、考核办法按《衢州市园林管理处公共绿地养护管理考核办法（试行）》执行。

五、其他要求

1、中标人在履行合同时，须承担该项目的全部安全文明施工养护责任，不得拖欠施工人员的工资，法律法规中规定的保险费应当足额缴纳。

六、结算方式

中标价为管养工作基本结算价，按考核办法约定支付。

1、本养护项目养护费每季度结算支付一次, 实际支付金额根据甲方考核结果确定。中标人收款前应向采购人提供正式税务增值税专用发票并凭发票付款。

2、每月考核结果在月底予以公布，作为月养护承包费支付的依据。

2.1考核合格者，按合同规定的方式及时付款，全年考核合格续签下一年度合同。

2.2考核不合格者，采购人有权不予支付或扣罚养护费，并终止养护承包合同。

2.3本养护项目月度考核优秀全额支付养护费，考核良好、合同，自90分（不含）起，每下降1分，扣养护费1500元；考核不合格70分以下，不予支付当月养护费。

迎宾大道绿化养护服务采购，服务期暂定2年，合同一年一签，至服务期满。采购人有权在年度合同到期内视中标人的服务情况决定是否续签下一年的合同，如中标人在同一年度考核中2次（不含）以上考核不合格的，采购人有权终止合同。如绿地日常养护进行市场化改革，采购人有权停止养护任务，中标供应商必须无条件接受。采购人不承担违约责任，供应商在投标时应自主承担该项风险。

养护期限: 养护期暂定二年, 合同一年一签。

- 七、项目预算：186.6376万元/年。