江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目

公开招标采购文件

项目编号：LT2020ZFCG13

委托单位：江山市峡口镇人民政府

采购机构：衢州联腾工程咨询有限公司

备案单位：江山市财政局

起草人：杨晓林         审核人：陈东铭

二〇二〇年 四月

目 录

第一章	招标公告	3

第二章	投标须知前附表及投标须知	3

第三章	采购内容及要求	17

第四章	评标办法及开评标程序	17

第五章	合同草案	22

第六章	应提交的有关格式范例	27

- 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，衢州联腾工程咨询有限公司受江山市峡口镇人民政府委托，就江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 项目编号：LT2020ZFCG13

项目名称：江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目

- 招标项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目一标段 | 1 | 项 | 198万元 | 王村、双潭、同桥、新和、峡南村房屋拆除服务 |  |
| 2 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目二标段 | 1 | 项 | 198万元 | 广渡、合新、大峦口、柴村村房屋拆除服务 |  |
| 3 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目三标段 | 1 | 项 | 198万元 | 连丰、峡北、峡西、峡东村房屋拆除服务 |  |
| 4 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目四标段 | 1 | 项 | 198万元 | 地山岗、定村、枫石、三卿口、峡新村房屋拆除服务 |  |
| 合计 |  |  |  | 792万元 |  |  |
| 注：预算单价：全部机械拆除费15元/㎡，全部人工拆除费26元/㎡，建筑垃圾清运费11元/㎡，特殊情况（搬运、人工拆除）雇工费280元/工。 每标段结算价=实际拆除工程量*预算单价*中标下浮率 注：每个标段确定一家成交供应商，其中一个标段已经中标的供应商，不得再次参与剩余标段的投标。 |  |  |  |  |  |  |

详细技术要求见采购文件第三章。

- 投标人资格要求:

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- ③具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2.具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。企业须经江山市国有土地房屋征收管理办公室（市住建局征收办）备案，企业注册地在浙江省行政区域以外的施工企业必须按照浙江省建设行政主管部门的相关规定办理进浙备案登记手续。

3.须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4.本项目谢绝联合体参与投标。

- 获取采购文件方式

1、本项目采用网上报名，不接受现场报名，未经网上报名，其投标文件将被拒绝。已在浙江政府采购网注册的正式供应商(不是正式供应商不能报名)，可以登陆https://login.zcygov.cn/login进行网上报名。本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件并经邮箱（1543983463@qq.com）确认报名。（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

4、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件经邮箱确认后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

5、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件，电子交易平台应当拒收并提示。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江省政府采购网—下载专区—电子交易客户端”进行下载。

2、供应商须在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、电子投标工具下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2020-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

4、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年5月8日09时00分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至代理机构联系人邮箱（106779419@qq.com）,传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（在线解密电子投标文件时间为开标时间起1个小时内），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至代理机构联系人邮箱（106779419@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年5月8日09时00分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

6、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

六、投标截止时间：2020年5月8日09时00分（北京时间）。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标无效。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

七、开标时间：2020年5月8日09时00分（北京时间）

八、开标地点：江山市公共资源交易中心4号开标厅（江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼）

九、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

十、质疑和投诉：

投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州联腾工程咨询有限公司提出质疑；投标人对代理机构的质疑答复不满意或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向江山市财政局政府采购监管处投诉。

质疑和投诉必须满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，即“供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围”。

十一、关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定：

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

符合中小企业划分标准；

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

所有核心产品属于小微企业产品的，可视同全部产品为小微企业生产。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录(提供网站截图复印件)；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

十二、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十三、联系方式

1、采购代理机构名称：衢州联腾工程咨询有限公司

联系人：杨晓林

联系电话：13757032557

地址：江山市双塔街道凝秀北路10号华达峰景大厦13B

2、采购人名称：江山市峡口镇人民政府

联系人：周毅

联系电话：13567010163

地址：江山市峡口镇人民政府

3、同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局采监科

联系人：周科长

联系电话：0570-4033197

地址：江山市鹿溪中路240号

- 投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 江山市峡口镇人民政府 |
|  | 项目名称 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目 |
|  | 采购预算 | 792万元4个标段 |
|  | 工期要求 | 一年 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
|  | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
|  | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件及备份投标文件： 投标文件均由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。 1、电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。 2、备份投标文件，是指与“电子加密投标文件”同时生成的以电子邮件方式传送至代理机构联系人邮箱（106779419@qq.com）的电子投标文件。 3、投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 注：1）为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年5月8日09时00分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至代理机构联系人邮箱（106779419@qq.com）,传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（在线解密电子投标文件时间为开标时间起1个小时内），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至代理机构联系人邮箱（106779419@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年5月8日09时00分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 2）评审过程中评审小组要求供应商澄清、说明或者补正，供应商授权代表须通过指定的电子邮箱、传真号码等作出澄清、说明或者补正。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 1、投标人在2020年5月8日09时00分（北京时间）前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、备份投标文件的递交时间：应当在2020年5月8日09时00分前，逾期未递交的视为自动放弃递交备份投标文件。 |
|  | 开标地点 | 江山市公共资源交易中心4号开标厅 （江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼） |
|  | 开标时间 | 2020年5月8日09时00分（北京时间） |
|  | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
|  | 备份投标文件 | 为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年5月8日09时00分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至代理机构联系人邮箱（106779419@qq.com）,传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（在线解密电子投标文件时间为开标时间起1个小时内），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至代理机构联系人邮箱（106779419@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年5月8日09时00分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
|  | 采购结果公告期限 | 1个工作日 |
|  | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
|  | 履约保证金 | 中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
|  | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
|  | 招标代理服务费 | 经采购组织方与采购单位商议约定：成交供应商须承担本次采购中产生的代理服务费，代理服务费按每标段1万元计取。评审费由采购人承担。代理服务费在领取成交通知书时，向采购组织方直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。招投标过程中产生的费用不在投标报价中单列。 |

- 投标须知

  - 适用范围

本采购文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的衢州联腾工程咨询有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：江山市峡口镇人民政府。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

- 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

8.1符合中小企业划分标准；

8.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

8.3本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

8.4所有核心产品属于小微企业产品的，可视同全部产品为小微企业生产。

8.5小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 8.6根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 8.7根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 9.小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录(提供网站截图复印件)；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 采购文件说明

  - 采购文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 采购文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为采购文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

12.4.1电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。）：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成泵加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成，备注单位名称以电子邮件方式传送至代理机构联系人邮箱（106779419@qq.com）的电子投标文件。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件）应分为【资格审查文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。

    - 【资格审查文件】

      - ▲投标函；

      - ▲投标人资格声明；

      - ▲有效的投标人《企业法人营业执照》复印件；

      - ▲房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质证书

      - ▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书（格式参照后附表）；

      - ▲法定代表人或法人授权代表身份证复印件（参加投标人证件）；

      - ▲税务机关出具的近期纳税证明材料（网上下载即可）；

      - ▲第三方出具的近期缴纳社会保障资金的相关材料（网上下载即可）；

    - 【商务技术文件】详见评分标准。

    - 【报价文件】

      - ▲开标一览表；

      - 《中小企业声明函》同时提供参加政府采购活动的小微企业应当提供本企业在“小微企业名录”网（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）截图（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业，不用提供），或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》（并对声明的真实性负责。）

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照采购文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作、加密。

    - 采购文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对采购文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

  - 投标报价

    - 投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金

- 投标文件的签署及规定

- 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- （二）备份文件

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成，备注单位名称以电子邮件方式传送至代理机构联系人邮箱（106779419@qq.com）的电子投标文件。

- 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

- 投标无效的情形

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备采购文件规定资格要求；

    - 投标文件未按采购文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

    - 采购文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

    - 报价超出采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

    - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

- 串通投标的情形

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

  - 符合专业条件的投标人或对采购文件作实质性响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

- 开标和评标

  - 开标

- 29.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

- 29.2电子投标文件开标。

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起1个小时内。

（2）由评标委员会评审资格审查文件，若资格审查不符合采购文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评标委员会

- 30.1采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

- 30.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

- 31.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

- 31.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

  - 评标

  - 1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

- 32.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 32.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

- 33.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

- 33.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，衢州联腾工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标人与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经衢州联腾工程咨询有限公司鉴证后生效。

- 34.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 34.2履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。

- 34.3签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经衢州联腾工程咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

- 34.4采购文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交衢州联腾工程咨询有限公司鉴证。

- 34.5中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

- 36.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

- 36.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1584924264782。

- 36.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- 38.1提供虚假材料谋取中标的;

- 38.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

- 38.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

- 38.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

- 38.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

- 38.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 其他

  - 解释权：本采购文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属招标人。

- 采购内容及要求

- 1、项目编号：LT2020ZFCG13

项目名称：江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目

2、招标项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目一标段 | 1 | 项 | 198万元 | 王村、双潭、同桥、新和、峡南村房屋拆除服务 |  |
| 2 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目二标段 | 1 | 项 | 198万元 | 广渡、合新、大峦口、柴村村房屋拆除服务 |  |
| 3 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目三标段 | 1 | 项 | 198万元 | 连丰、峡北、峡西、峡东村房屋拆除服务 |  |
| 4 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目四标段 | 1 | 项 | 198万元 | 地山岗、定村、枫石、三卿口、峡新村房屋拆除服务 |  |
| 合计 |  |  |  | 792万元 |  |  |
| 注：预算单价：全部机械拆除费15元/㎡，全部人工拆除费26元/㎡，建筑垃圾清运费11元/㎡，特殊情况（搬运、人工拆除）雇工费280元/工。 每标段结算价=实际拆除工程量*预算单价*中标下浮率 注：每个标段确定一家成交供应商，其中一个标段已经中标的供应商，不得再次参与剩余标段的投标。 |  |  |  |  |  |  |

- 评标办法及开评标程序

- 一、评标委员会的组成

1.本项目评标委员会由5人组成，其中采购单位代表1名以及从“政采云专家库系统”里随机抽取的专家5名（或者由“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5名专家组成），评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

3. 投标人得分由商务技术分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 每标段商务技术分和报价分合计得分最高者为本标段第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。若总分与价格均相同时，则由采购人抽签确定排名。每个标段确定一家成交供应商，其中一个标段已经中标的供应商，不得再次参与剩余标段的投标。

5.评标委员会根据采购文件和投标文件，结合商务技术评分细则对各投标人的商务技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的商务技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，衢州联腾工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

- 三、注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、商务技术分（90分）

评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资信和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。总分相同时，价格低者优先。若总分与价格均相同时，则由采购人抽签确定排名。

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 2015年1月1日以来（以合同签订的日期为准）承担过同类拆除服务项目（政府机关单位）的，每个合同得2.5分，最高得5分； 注：提供合同扫描件，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 2 | 服务内容 | 服务内容是否明确、科学、可行、合理，根据内容的合理程度酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 3 | 管理方案 | 管理方案是否明确、科学、可行、合理，根据内容的合理程度酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 4 | 质量保证措施 | 质量保证措施是否明确、到位，根据方案的合理程度酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 5 | 企业基本人员配备 | 人员配备方面，根据投标人提供的企业人员配备完整性等进行酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 6 | 建筑垃圾清运方案 | 根据投标人提供的建筑垃圾清运方案进行酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 7 | 施工选用的主要机械及机械拆除方案 | 内容主要体现：1.选用机械的详细配备表； - 2.参加本项目的实施人员配备表； - 3.机械拆除方案。 根据投标人提供的配备内容酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 8 | 劳动力配备计划及人工拆除方案 | 根据投标人提供的劳动力配备计划及人工拆除方案进行酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 9 | 人员管理方案 | 是否具有完善的人员管理方案及后续的人员培训计划及思路的科学性酌情打分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 10 | 人员培训方案 | 根据投标人提供的人员培训方案进行酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 11 | 人员薪酬水平 | 投标方案中对聘用员工队伍的薪资标准及方案制定是否与聘用人员水平、本项目服务质量相适应，是否有利于服务人员队伍的稳定酌情打分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 12 | 临时突发事件情况 | 根据临时突发事件情况的实施措施是否明确、科学、可行、合理进行酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 13 | 应急处理应急预案 | 根据投标人提交的应急处理应急预案酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 14 | 安全文明施工及市政、市容、环保、消防等保证措施是否科学、合理、到位。 | 根据投标人提交的保证措施酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 15 | 日常安保服务方案 | 根据投标人提交的日常安保服务方案酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 16 | 安全保证措施 | 根据投标人提交的安全保证措施酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 17 | 安全预案措施 | 根据投标人提交的安全预案措施酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 18 | 服务承诺 | 是否提供对采购人有力的各种优惠条件、配套服务、服务响应时间等方面进行酌情评分，未提及不得分。 | 0-5分 |
| 五、报价分（10分） |  |  |  |
| 报价分 |  | 基准价为满足评标要求且投标下浮率最高的报价，投标报价得分=(投标报价/基准价)×10 ，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价，为无效投标报价。 例子：报价下浮率 10%、20%、30%，则30%为基准价。 报价10%得分=10%/30%*10=3.33分 报价20%得分=20%/30%*10=6.67分 报价30%得分=30%/30%*10=10.00分 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定： 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： 符合中小企业划分标准； 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。 所有核心产品属于小微企业产品的，可视同全部产品为小微企业生产。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录(提供网站截图复印件)；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。 | - 0-10分 |

- 六、开评标程序

8.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9. 工作人员确认投标人法定代表人（负责人）或授权委托代理人资格、投标文件递交等情况。

10. 电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起1个小时内，因投标人原因1小时内未正常解密的作自动放弃投标处理。

（2）由评标委员会对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和商务技术评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

（7）开标会结束

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 合同草案

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  年  月  日  时  分  秒在         举行的             的结果，签署本合同。

一、服务内容

江山市峡口镇房屋拆除服务。

| 序号 | 采购内容 |  | 标段 | 下浮率（%） |  | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：预算单价：全部机械拆除费15元/㎡，全部人工拆除费26元/㎡，建筑垃圾清运费11元/㎡，特殊情况（搬运、人工拆除）雇工费280元/工。 注2：每标段结算价=实际拆除工程量*预算单价*中标下浮率 注3：每个标段确定一家成交供应商，其中一个标段已经中标的供应商，不得参与剩余标段的投标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 单位 |  | 合同单价（元） |  |
| 1 |  | 机械费 |  |  | 平方米 |  |  |  |
| 2 |  | 人工费 |  |  | 平方米 |  |  |  |
| 3 |  | 建筑垃圾清运费 |  |  | 平方米 |  |  |  |
| 4 |  | 特殊情况雇工费 |  |  | 工日 |  |  |  |

二、质量标准：符合江山市有关拆除政策以及相关的法律法规。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、合同价款支付及结算方式：

4.1合同签订后，每个项目结束结算，若遇项目跨年，可分批次结算。

4.2在合同签订前，中标单位必须提供每幢（或每拆除区域）拆除施工组织方案及相应的安全施工方案。

4.3本工程拆除费为固定单价合同，中标人必须自行勘察现场并按招标人要求进行拆除作业，所有风险及责任由中标人承担，合同期内价格不予调整。

4.4乙方必须按照招标人要求拆除所有建筑物，并场地平整至±0.0，拆除后的建筑材料归中标人所有并由中标人处置；拆除后的现场的建筑垃圾必须破碎成直径不大于30㎝的碎块可堆放至原场地，否则视为未拆除到位。征迁范围内房屋拆除建筑材料归中标方所有，其他范围内拆除归农户所有。拆除后建筑垃圾是否需要清理，根据项目推进实际需要，由甲方决定。中标方需无条件配合。待所有建筑物拆除并经甲方认可后，甲方在合同到期后一次性退还乙方拆除履约保证金 伍万元整；乙方如有违反本协议约定按本合同执行（以保险形式交纳的：提供保险单（投保人在建设合同签订时提交与保险公司签订的已经生效的履约保证保险合同），在合同履约期（包含缺陷责任期）内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序）。

五、考虑到被拆建筑物结构复杂、安全等因素。因此，在整个拆除过程中要求乙方重视并落实以下安全防范措施：

（一）必须具备一名技术负责专业人员指导并组织指挥现场拆除工作，至少一名专职安全员，项目专职安全员正常施工时不得擅自离岗。

（二）做好护栏及用防护网屏蔽等设施，应设有明显的安全示标，并有专人看守，以免伤及行人。

（三）拆除应遵循“安全第一、预防为主，先易后难”的原则。

（四）凡参加拆除的民工及安全监督员，一律头戴安全帽、身系安全带、脚穿胶鞋等护身设备，严禁酒后及穿拖鞋拆除。

（五）经甲方现场确认符合条件且批准拆除手续后方准开始拆除，未经办理手续不得动工拆除。在正式拆除前，施工项目部安全员应先亲自检查所拆除建筑物有无不安全的隐患，以确保拆除前及拆除过程中的安全。施工现现场要求施工项目部配备一名专职安全员，另外，对建筑通道入口须有安排专人站岗值班。为防止扬尘，应采取有效防尘措施，以符合本地环保要求。

（六）必须按照甲方的要求实施拆除作业，所有建筑物必须按照甲方要求进行拆除，并场地平整至±0.0，拆除后的建筑材料归乙方所有并由乙方自行处置。拆除后的现场的建筑垃圾必须破碎成直径不大于30㎝的碎块可堆放至原场地，否则视为未拆除到位，甲方有权拒绝支付相应工程款。

（七）甲方有特殊要求的如人工破坏性拆除或机械拆除，乙方必须无条件服从，甲方不再另外支付任何费用，乙方不得以该事由拒绝施工或提出费用补偿。

- （八）关于垃圾清运，必须按照国家规定清倒，不得随意清倒，发现一起，罚款5000元/次。

六、乙方应视安全责任重于泰山，杜绝人身伤亡事故的发生，如发生安全事故，其一切责任及所产生的费用概由乙方自负，与甲方无涉。

七、工期、质量及文明安全违约责任：

7.1必须在 甲方规定期限内  完成拆除工作，期满拆除完成后所有拆除人员必须无条件撤出施工场地。

7.2乙方必须在合同规定的期限内按期拆除甲方提供的具备拆除条件的建筑物，如非甲方原因延长拆除时间的，则每延长1天从拆除保证金中扣除300元；如非甲方原因延长30天的，则取消拆除资格并没收贰万元拆除保证金（以保险形式交纳的：提供保险单（投保人在建设合同签订时提交与保险公司签订的已经生效的履约保证保险合同），在合同履约期（包含缺陷责任期）内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序）。

7.3乙方在拆除期间必须按照规定要求做好现场安全文明施工工作。拆除前做好与周边住户或工厂等的沟通工作，并保护周边未拆迁场地内的建筑物等。施工场地内要求有明显的警示标志，安全设施配备到位。甲方会不定期对拆除现场进行安全检查，如发现现场人员未佩戴安全帽进行施工或发现现场有安全隐患但未停止施工等情况，将进行相应的处罚。处罚标准：未带安全帽的，每人扣除安全保证金100元；发现有安全隐患但未停止施工的，每次扣除安全保证金2000元；施工现场未按要求设置警示标志的，每次扣除安全保证金200元。

7.4乙方应提供本企业为拆除人员缴纳身意外伤害保险的凭证和劳动合同送甲方存档，现场人员必须是缴纳人身意外伤害保险的，如发现一次从履约保证金中扣除500元/人（以保险形式交纳的：提供保险单（投保人在建设合同签订时提交与保险公司签订的已经生效的履约保证保险合同），在合同履约期（包含缺陷责任期）内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序）。

7.5乙方应严格执行国家和地方及江山市等有关部门的安全文明施工规定，服从行业管理部门、业主的管理。若发生安全事故包括人身伤亡或因乙方原因造成拆除人员伤亡事故、第三方事故或使甲方受损等一切责任和费用均由乙方全部承担与甲方无关。

7.6甲方负责对拆除范围内的建筑物实施断水断电（包括广电通讯等）。

7.7乙方中标后不得以任何形式转包，如一旦发现有转包，甲方有权终止合同，并没收履约保证金（以保险形式交纳的：提供保险单（投保人在建设合同签订时提交与保险公司签订的已经生效的履约保证保险合同），在合同履约期（包含缺陷责任期）内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序）。

7.8所有被拆除建筑物，甲方有特殊要求的如人工破坏性拆除或机械拆除，乙方必须无条件服从，且不再另行追加拆除费用。

7.9乙方必须按照甲方的要求实施拆除，中标后不得以任何理由拒绝施工或提出费用补偿。

八、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

九、履约保证金

乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金（成交金额的5%）。

十、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十一、服务质量保证期和服务质量保证金（选用）

1. 服务质量保证期   /  年。（自合同生效之日起计）

2. 服务质量保证金     /    元。（履约保证金在中标投标人按合同约定验收合格后自行转为质保金）

十二、合同履行时间、履行方式及履行地点

- 履行时间：

- 履行方式：

- 履行地点：

十三、款项支付

付款方式：

十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十六、违约责任

- 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，经衢州联腾工程咨询有限公司鉴证、财政部门备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．▲经采购人满意度测评考核合格，采购人可与中标人续签合同，续签合同期限最多不超过2年。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5．本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；备案部门及鉴证方各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

联系人：                                 联系人：

联系电话：                               联系电话：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：    年  月  日                 签字日期：    年  月  日

鉴证方：

经办人：

鉴证日期：    年  月  日

- 应提交的有关格式范例

- 一、 投标文件封面

正本（副本）

资格审查文件

（商务技术文件、报价文件）

一标段

（二标段、三标段、四标段）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起 90 日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：             .

传真：              投标人代表姓名：           职务：             .

投标人名称(公章):                                    .

开户银行：                         银行帐号：                     .

被授权代表签字:

日期:     年   月   日

2 法定代表人（负责人）授权书

衢州联腾工程咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人（负责人）授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3  投标人资格声明

1、基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2019年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

年

年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

三、商务技术文件格式

投标人根据评分细则格式自拟。

- 四、报价文件格式

1 开标一览表（一标段）

项目名称：江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目

项目编号：LT2020ZFCG13

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 下浮率（%） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目一标段 | 1 | 项 |  | 王村、双潭、同桥、新和、峡南村房屋拆除服务 |  |
| 注1：预算单价：全部机械拆除费15元/㎡，全部人工拆除费26元/㎡，建筑垃圾清运费11元/㎡，特殊情况（搬运、人工拆除）雇工费280元/工。 注2：每标段结算价=实际拆除工程量*预算单价*中标下浮率 注3：每个标段确定一家成交供应商，其中一个标段已经中标的供应商，不得再次参与剩余标段的投标。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人需按本表格式填写，内容不得更改，格式可以同样格式扩展。

2.投标报价采用下浮率方式进行编制，即投标人所填写的报价在合同实施期间不因市场因素而变动投标人发生差错遗漏的费用均不再调整。投标报价是履行合同的最终价格，投标人只能有一个报价，投标报价应包括招标范围内全部工作所需的人工、材料、设备、管理费、利润、税金等一切费用，不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

2.开标一览表（二标段）

项目名称：江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目

项目编号：LT2020ZFCG13

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 下浮率（%） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目二标段 | 1 | 项 |  | 广渡、合新、大峦口、柴村村房屋拆除服务 |  |
| 注1：预算单价：全部机械拆除费15元/㎡，全部人工拆除费26元/㎡，建筑垃圾清运费11元/㎡，特殊情况（搬运、人工拆除）雇工费280元/工。 注2：每标段结算价=实际拆除工程量*预算单价*中标下浮率 注3：每个标段确定一家成交供应商，其中一个标段已经中标的供应商，不得再次参与剩余标段的投标。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人需按本表格式填写，内容不得更改，格式可以同样格式扩展。

2.投标报价采用下浮率方式进行编制，即投标人所填写的报价在合同实施期间不因市场因素而变动投标人发生差错遗漏的费用均不再调整。投标报价是履行合同的最终价格，投标人只能有一个报价，投标报价应包括招标范围内全部工作所需的人工、材料、设备、管理费、利润、税金等一切费用，不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

3.开标一览表（三标段）

项目名称：江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目

项目编号：LT2020ZFCG13

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 下浮率（%） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目三标段 | 1 | 项 |  | 连丰、峡北、峡西、峡东村房屋拆除服务 |  |
| 注1：预算单价：全部机械拆除费15元/㎡，全部人工拆除费26元/㎡，建筑垃圾清运费11元/㎡，特殊情况（搬运、人工拆除）雇工费280元/工。 注2：每标段结算价=实际拆除工程量*预算单价*中标下浮率 注3：每个标段确定一家成交供应商，其中一个标段已经中标的供应商，不得再次参与剩余标段的投标。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人需按本表格式填写，内容不得更改，格式可以同样格式扩展。

2.投标报价采用下浮率方式进行编制，即投标人所填写的报价在合同实施期间不因市场因素而变动投标人发生差错遗漏的费用均不再调整。投标报价是履行合同的最终价格，投标人只能有一个报价，投标报价应包括招标范围内全部工作所需的人工、材料、设备、管理费、利润、税金等一切费用，不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

4.开标一览表（四标段）

项目名称：江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目

项目编号：LT2020ZFCG13

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 下浮率（%） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市峡口镇房屋拆除服务外包采购项目四标段 | 1 | 项 |  | 地山岗、定村、枫石、三卿口、峡新村房屋拆除服务 |  |
| 注1：预算单价：全部机械拆除费15元/㎡，全部人工拆除费26元/㎡，建筑垃圾清运费11元/㎡，特殊情况（搬运、人工拆除）雇工费280元/工。 注2：每标段结算价=实际拆除工程量*预算单价*中标下浮率 注3：每个标段确定一家成交供应商，其中一个标段已经中标的供应商，不得再次参与剩余标段的投标。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人需按本表格式填写，内容不得更改，格式可以同样格式扩展。

2.投标报价采用下浮率方式进行编制，即投标人所填写的报价在合同实施期间不因市场因素而变动投标人发生差错遗漏的费用均不再调整。投标报价是履行合同的最终价格，投标人只能有一个报价，投标报价应包括招标范围内全部工作所需的人工、材料、设备、管理费、利润、税金等一切费用，不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

5.小微企业声明函

【非小微企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本企业为（填写行业）（请填写：小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为    （请填写：小型、微型）企业。

2.本企业参加          （采购人）的       （项目名称）          （标项名称）采购活动，所提供的货物为本企业制造的货物，或者由其他           （请填写：小型、微型）企业制造（制造商的中小企业声明函另附）。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 投标人全称:（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人:（签字或盖章） |  |  |
| 日 期: | 年 月 日 |  |

附：国家企业信用公示系统-小微企业名录中查询结果打印件（查询截止时间为开标截止时间前5日止）。

注：所投产品中有中、大型企业提供的不适用于本函

6.残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 投标人全称:（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人:（签字或盖章） |  |  |
| 日 期: | 年 月 日 |  |

- 说明：供应商为残疾人福利性单位的提供此函。

7.监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：     ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 投标人全称:（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人:（签字或盖章） |  |  |
| 日 期: | 年 月 日 |  |

供应商为监狱企业的提供此函。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。