**展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目**

**公开招标采购文件**

**（线上电子招投标）**

采购编号：CSKC-GK202522

采 购 单 位：常山县城市项目建设中心

采购代理机构：衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司

二〇二五年六月

**目 录**

[第一章 招标公告 3](#_Toc24233)

[第二章 投标人须知 7](#_Toc15212)

[第三章](#_Toc16454) [招标内容及要求 26](#_Toc16454)

[第四章 合同主要条款 34](#_Toc29579)

[第五章 评标原则及方法 38](#_Toc14589)

[第六章 投标文件格式 42](#_Toc11857)

## 公开招标公告

|  |
| --- |
| 项目概况  展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 获取（下载）采购文件，并于2025年7月17日09时30分（北京时间）前递交投标文件。 |

**一、项目基本情况：**

采购编号：CSKC-GK202522

项目名称：展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目

采购金额：477.43万元

最高限价：381.944万元

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 项目概况 | 备注 |
| 展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目、周边建筑物变形监测 | 1项 | 381.944万元 | 详见采购文件第三章招标内容及要求。 |  |

合同履行期限：详见采购文件第三章。

本项目（是）接受联合体投标

**二、申请人的资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无**。**

3、本项目的特定资格要求，同时具备以下条件：

**3.1具有省级及以上建设行政主管部门颁发的工程质量检测机构资质证书（资质类别包含主体结构及装饰装修、地基基础）。**

**3.2具有国家住建部颁发的工程勘察综合类甲级资质或具有住建部颁发的工程勘察岩土工程专业甲级资质和工程勘察工程测量专业甲级资质或具有住建部颁发的工程勘察岩土工程专业甲级资质和自然资源部门颁发的测绘（工程测量专业）甲级资质。**

**3.3投标人具有省级及以上计量认证证书(CMA认证)，且计量认证证书附表内容和条目应包含本项目涉及的监测及检测相关内容。**

3.4项目负责人具有有效的国家注册土木工程师（岩土）执业资格。

本次采购 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体参加投标的，以具有国家住建部颁发的工程勘察综合类甲级资质或具有住建部颁发的工程勘察岩土工程专业甲级资质和工程勘察工程测量专业甲级资质或具有住建部颁发的工程勘察岩土工程专业甲级资质和自然资源部门颁发的测绘（工程测量专业）甲级资质的企业为联合体牵头人，并以牵头人的名义投标。

（2）联合体成员最多2家，联合体各方须在联合体协议中明确各方承担的工作责任，且须满足投标人资质要求的相应资格条件。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

（3）项目负责人由联合体牵头人拟派。

3.5其它要求：省外企业提供浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的备案信息截图”并加盖投标人公章。

**三、获取招标文件：**

1、获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

**2、地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。**

3、方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、售价：0元

提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

**注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。**

**四、提交投标文件的截止时间、开标时间和地点：**

1、投标截止时间：**2025年7月17日09时30分**。

2、投标地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交

3、开标时间：**2025年7月17日09时30分（北京时间）。**

4、开标地点：衢州市公共资源交易常山分中心(常山县紫港路2号常山县行政服务中心东边附属楼2楼）。同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。

**五、公告期限：**

自本公告发布之日起5个工作日

**六、其他补充事宜：**

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。投标人应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为依法获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、针对同一采购程序环节的质疑，投标人应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。投标人对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。**质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。**

3、采购信息发布媒介：浙江政府采购网、常山县人民政府网。

**4、在线投标响应（电子投标）说明：**

4.1投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.2投标人通过“政采云电子交易客户端”制作投标文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

4.3电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标人点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

**4.4本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。**为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

4.5本项目采用电子投标，投标人代表无需出席开标现场会议。开标时间前投标人登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

4.6.本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于常山县政府采购贷款政策简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山“政采贷”办理指引》（https://mp.weixin.qq.com/s/S-lQ9FA7fuP62RywRqfelQ）

**七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：**

1、采购单位：常山县城市项目建设中心

联系人：樊頔鸿 电话： 0570-5896960

质疑联系人：樊先生 联系电话： 0570-5896960

地址：常山县天马街道梅园小区城建大楼

2、采购代理机构：衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司

联系人：孔爱丽 联系电话：13567035102

质疑人：王俊 联系电话：0570-5021909

地 址：浙江省常山县浙西世贸城15号楼3338号

3、同级政府采购监督管理部门：常山县财政局政府采购监管科

联系人：李先生 监督投诉电话：0570-5015373

地 址：常山县天马街道定阳北路415号

# **第二章 投标人须知**

投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **内 容** |
|  | 项目名称 | 展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见采购文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“公开招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑，踏勘现场联系人及电话详见招标公告。 |
|  | 采购文件答疑 | 潜在投标人认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标公告期限届满之日起7个工作日内将质疑函以扫描件形式发送至283199225@qq.com，同时将要求答疑内容的纸质文件（一式三份）邮寄至浙江省常山县浙西世贸城15号楼3338号孔爱丽（13567035102）收。电子邮件与纸质文件内容不一致的，以纸质文件为准。质疑的提出与答复均按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定执行。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。 |
|  | 采购文件的澄清与修改 | 采购单位或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容在原公告发布媒体上以补充（更正）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制且发出时间距投标截止时间不足 15 日的，将顺延投标截止时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 开标时间及地址 | 详见招标公告 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。  2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标专家确定方式：共5人组成，从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5人专家。 |
|  | **投标文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明** | 1、投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件组成。  2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。  3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；  （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。  （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。  4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：**283199225@qq.com，**按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。  5、投标文件的上传和递交：  （1）“电子加密投标文件”的上传、递交：  **供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。**  （2）“备份投标文件”的递交：  a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：**283199225@qq.com**；  **b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。**  6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理：  （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后**30分钟内**自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，**超过解密时限，默认供应商自动放弃。**  （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。  **（3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。**  7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订后向采购单位交纳中标金额1%的履约保证金。投标人可以银行、保险公司出具的保函形式提交，项目终验合格后一个月内退还履约保证金（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件  发布网站 | 浙江政府采购网、常山县人民政府网 |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | **合同备案** | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：**283199225@qq.com**；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | **中标人数** | **本项目由评标委员会推荐评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人收到评审报告后的5个工作日内确认中标人。** |
|  | **招标代理费** | **本项目招标代理费(招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按服务招标计算。）由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **中标金额（万元）** | **货物费率** | **服务费率** | | **100以下** | **1.5%** | **1.5%** | | **100-500** | **1.1%** | **0.8%** | | **500-1000** | **0.8%** | **0.45%** | |
|  | **特别说明1** | **未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。** |
|  | **中小企业预留份额情况** | **根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（□是☑否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。** |
|  | **政府采购**  **扶持政策** | **1）项目属性:□货物类☑服务类□工程类**  **2）中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。**  **采购标的名称：展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目，**  **所属行业：其他未列明行业。**  **3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。**  **4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**  **5） 本项目对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物或承接的服务报价给予10%的扣除、承建的工程项目报价给予5%的扣除；对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对于联合体或者大中型企业制造的货物或承接的服务报价给予6%的扣除、承建的工程项目报价给予2%的扣除。用扣除后的价格参加报价分评审，欢迎符合规定的供应商参与本项目采购活动（专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）**  **6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。**  **7）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。**  **9）小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。**  **10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。** |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定:  1）采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。  2）截止时点：提交投标文件（投标文件）截止时间前3年内。  3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。  4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单；  5）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。  **6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。** |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的法定代表人（或单位负责人）及拟派项目负责人的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。  2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。  **3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。** |
|  | 特别说明 | **中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、商务技术文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。** |

### 一、总则

**1、适用范围**

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2、定义解释**

2.1“采购代理机构”是指衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县城市项目建设中心。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

**3、项目说明**

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

**4、合格投标人的条件**

4.1凡符合本采购文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

**5、投标费用**

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**7、特别说明**

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

**7.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。**

**使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。**

**8.联合体响应：**

本项目接受联合体投标，以联合体投标的供应商，需遵守以下规定：

▲8.1联合体投标的，联合体成员家数上限为二家。

8.2联合体投标的，响应文件由牵头人盖章、签署，对联合体各方均具有约束力；

8.3联合体投标的，联合体各方分别拥有的荣誉（奖项）、业绩、企业认证等，以及由各方根据联合体投标协议书【格式见附件】约定的拟承担工作内容分别派出的相关技术力量均视为联合体拥有。

8.4联合体各方之间须签订联合体投标协议书【格式见附件】，指定本项目牵头人，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，并将联合体投标协议书作为响应文件“资格文件”的组成部分；项目的主体、关键性工作须由牵头人完成，并在投标联合协议中进行说明；

8.5联合体各方签订联合体投标协议书后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

8.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 二、采购文件

**1、采购文件的组成**

1.1采购文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分。

1.3投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得采购文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

**2、采购文件的澄清与修改**

2.1投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

**1、投标文件的语言及度量衡单位**

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

**2、投标文件的形式和效力**

**2.1投标文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。**

**3、投标文件的组成**

2.1投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。**投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。**

1. **资格审查资料的组成：**

1）有效期内的营业执照原件扫描件；

2）法定代表人身份证明【格式见附件】（供应商代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（供应商代表为授权委托人时提供）；（电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）。

3）符合参与政府采购活动资格条件的承诺函【详见附件】；

4）特定资格条件的有效证明材料扫描件；如省外企业还需提供浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的备案信息截图”并加盖投标人公章。

5）联合体投标协议书**扫描件**（格式见附件）【非联合体投标，无需提供】；

**注：1、资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整的或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。1）-5）项以联合体参加投标的，联合体各方均需提供。联合体投标的，由联合体牵头人代表联合体所有成员上传投标文件、签字、盖章。**

**2、商务技术文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：**

**（1）商务部分**

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）偏离表【格式见附件】；

4）可参考评分内容编制；

5）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

**以上具体内容可参考评分内容编制。**

**（2）技术部分**

**以上内容可参考评分内容编制,格式自拟。**

**3、报价文件：**

1）开标一览表**（根据系统要求在线填写以及格式填写。）**；

2）报价明细表；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（**详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供**）。

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

**3、投标文件的编制格式及说明**

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用采购文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：**投标文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本采购文件要求制作、加密。**

3.2投标文件的格式参照采购文件提供的表格格式；

3.3投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照采购文件中规定的统一格式填写，未按采购文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

1. **投标报价**

**▲**4.1投标报价是履行合同的最终价格。应包括第三章所有内容产生的一切费用。投标人在投标报价中予以考虑与本项目相关的调研考察费、检测费、监测费、人员费用、材料费、设备费用（含运输、吊装等相关费用）、交通费、技术方案编制费、方案评审（如有）、管理费用、综合验收、利润、风险费用（检测过程中可能出现的人工、材料和检测机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延以及政策性文件规定对合同价的影响不调整等不利事件所需的费用）、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同实施过程中的应预见和不可预见费用，中标后不予另行支付费用。监测、检测用水用电、人员宿舍等要求中标人自行解决，如有漏项，视同已包含在其项目中不做调整。

4.2投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格、及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3所有投标均以人民币报价。

**4.4采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。**

1. **投标文件的格式和顺序**

**投标文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”[及本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位。](https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。)**

**6、投标有效期**

6.1投标有效期见本采购文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合采购文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

**7、投标保证金**

**7.1投标保证金的规定：**详见招标公告。

### 四、投标

**1、投标文件的递交**

**投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。**

**2、投标文件递交的截止时间**

2.1投标文件的截止时间见采购文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本采购文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

**3、投标文件的补充、修改与撤回**

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

**递交投标文件截止时间之前补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；**

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据采购文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

**1、开标**

1.1采购代理机构按本采购文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.4如投标截止时间止评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

**2、开标准备**

**开标的准备工作由采购组织机构负责落实；采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。**

**3、开标流程**

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件形式发送给代理机构的邮箱：283199225@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）符合性审查、商务技术评审结束后，在线公布商务技术评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

### 六、评标

**1、组建评标委员会**

本项目评标委员会由共5人组成，从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5人专家。

**2、评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

**3、评标程序**

**3.1形式审查**

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

**3.2实质审查与比较**

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

1. 各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。
2. 采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。
3. 评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

**4、澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

**5、错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

**6、评标原则和评标办法**

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

**7、无效标条款**

**7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：**

**（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的；**

**（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；**

**（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；**

**（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；**

**（5）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。**

**（6）投标文件解密失败的。**

**（7）供应商存在下列情形之一旦无法合理解释的，其投标(响应)文件无效:**

**a.不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；**

**b.上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；**

**c.不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；**

**d.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。**

**（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；**

**7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

**（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；**

**（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；**

**（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；**

**（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；**

**（5）不同投标人的投标文件相互混装；**

**7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

**8、废标的情形**

**8.1 如出现以下情况之一的，则废标：**

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

**8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。**

**9、评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

**1、确定中标人**

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县人民政府网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

**1、签订合同**

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出后的三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

**2、履约保证金**

2.1签订合同前，中标人应按采购代理机构根据采购文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

**3、解释权**

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

1. **享受小微企业依据**

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受财库【2020】46号文件规定的中小企业扶持政策：

A.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业

**2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：**

（1）《中小企业声明函》【格式见附件一】；

**3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：**

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

**4、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料：**

（1）残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

附件一：

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 **其他未列明行业**（采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**投标人（盖章）：**

**日 期：**

**备注说明：**

**1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；**

**2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。**

## 第三章 招标内容及要求

一**、项目概况：**

本工程北起天马路，南至文峰西路，规划等级为城市次干路，设计速度为 40km/h，道路全长约 1.05 千米，标准断面宽28.3米，为两块板形式道路。其中隧道段长约820米。项目主要包含道路、工程隧道土建、机电工程、防排水、通风和消防工程、管线工程、电力工程、通信工程、交通安全设施工程、绿化景观工程、附属用房等。

左线隧道内设置两处折点，折点均设置平曲线，圆曲线半径分别为700m和900m。右线隧道内设置一处折点，并设置平曲线，圆曲线半径为700mm。隧道左、右洞之同间隔约 220m设置一处人行横洞，一共设置3处。

**二、设计依据与设计规范**

1、设计依据

1)《设计任务书》

2)《展依山隧道建设工程初步设计》

3)《展依山隧道建设工程项目勘察岩土工程勘察报告(详细勘察阶段)》

4)沿线地形图

5)现场踏勘资料

6)建设单位提供的其他相关资料

7）展依山隧道建设工程施工图

2、设计规范

1)《公路隧道设计规范第一册土建工程》(JTG3370.1-2018)

2)《公路隧道设计细则》(JTG/TD70-2010)

3)《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

4)《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)

5)《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

6)《钢结构通用规范》(GB55006-2021)

7)《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)

8)《城市道路交通工程项目规范》(GB55011-2021)

9)《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)

10)《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)

11)《建筑与市致工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)

12)《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)

13)《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012-2016版)

14)《城市道路隧道设计标准》(DB33/T1256-2021)

15)《地下工程防水设计规范》(GB50108-2008)

16)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014-2018版)

17)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

18)《建筑幕墙工程技术标准》(DB33/T1240-2021)

19)《建设工程配建5G移动通信基础设施技术标准》(DB33/1239-2021)20)《单建掘开式地下空间开发利用工程兼顾人防需要设计导则(试行)》(浙江 2011-11)

21)《城市道路交通设施设计规范》(GB50688-20112019版)

22)《公路交通安全设施设计规范》(JTGD81-2017)

23)《公路交通安全设施设计细则》(JTG/TD81-2017)24)《无障碍设计规范》(GB50763-2012)25)《混凝土结构设计标准》(GB/T50010-2010)2024版26)《城市地下道路工程设计规范》(CJ221-2015)27)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)28)《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)29)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

30)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

31)《公路隧道施工技术规范》(JTGT3660-2020)

32)《公路隧道抗震设计规范》(JTG/T2232-2019)

3、采购人根据工程需要另行补充的试验检测技术要求

（1）本项目施工合同招标文件中的技术规范；

（2）采购人有关第三方试验检测工作的内容（见本项目工作内容清单）。

注：1. 当上述标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满合同条款的要求。

2. 监测、检测单位使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人的同意。

3. 在监测、检测过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

**三、商务条款**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 服务期限及地点 | 服务期限：超前地质预报服务期至爆破工期结束；监控量测服务期至整个施工工期结束；其他监测、检测以实际工期进行调整。  服务地点：采购人指定地点。 |
| ▲项目驻点人员要求 | 投标人拟派项目驻点人员（共3人）要求：项目负责人或技术负责人1名；勘察类或测绘类中级技术职称及以上人员1名，建设工程检测人员培训合格证书（含地基基础或主体结构及装饰装修）1名，驻点人员应为拟派项目团队中的人员，驻点时间按采购人要求执行。  **注：需提供以上项目组人员的相关证书扫描件及开标前3个月任意一个月社保缴纳证明，提供不全或不提供作符合性审查不通过。** |
| ▲承诺函 | **本项目为“交钥匙”服务，投标时承诺招标清单中已列明的或未列明但实际为项目实施中有可能发生的服务内容及相关配套服务已包含在投标报价中，中标后不得以任何理由增加费用。（投标人在商务技术文件中提供该承诺函，承诺函格式详见附件）。** |
| 付款方式 | （1）合同签订后30个工作日内，支付合同价的30%作为预付款，支付前，中标人需提交等额预付款保函且经采购人认可。  （2）工程价款每季度支付一次，采购人向中标人支付当期实际完成工程量价款的80%工程价款，余款在完成全部检测内容并出具正式检测报告且通过工程竣工验收后付清尾款。  （3）工作量暂定，结算按实际工作量×相应的中标综合单价结算，本项目最终检测服务费按实结算，超过合同总价按合同总价结算。 |
| 验收标准 | 应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。具体要求详见采购文件技术要求。 |

**四、服务内容及技术要求**

**1、超前地质预报**

1）原则

超前地质预报应以工程地质综合分析为核心，坚持粗查与精查；长距离与短距离探测、物探与钻探相结合的原则，结合前期地质成果及实际揭示情况，综合分析预报。

2）工作内容：

（1）围岩分级及围岩的物理力学参数。

（2）节理密集带、软弱夹层及断层破碎带的位置与产状。

（3）特殊岩土的分布情况。

（4）岩溶的发育情况。

（5）富水断层、富水地层的发育情况。

3）超前地质预报技术要求：

（1）整体采用TSP隧道地质探测仪进行远距离（200m）较宏观长期预报。

（2）采用地质雷达进行近距离（40m）较微观近期预报。

（3）二者可以相互补充和印证，

（4）根据以上综合结果确定是否需要打探孔以及探孔位置和数量（1~5个为宜）。

（5）通过探测预报，起到补充勘探、提高勘探程度的作用。

**2、监控量测**

1）原则

通过监控量测，可以及时掌握隧道实际揭露的地质情况，掌握隧道围岩、支护衬砌结构的受力特征和变形情况，据此可以尽早发现塌方、大变形等灾害征兆，及时采取措施，保障施工安全。

2）工作内容

后开挖隧道爆破震速测试、地质及支护状态观察、周边位移（水平净空收敛）、拱顶下沉、地表下沉等项目。

3）技术要求

（1）在后进洞爆破的瞬间，进行后开挖隧道爆破震速测试，测出测点前后、左右、上下三个方向的振动波速和衰减规律，每20m一个断面。

（2）每次爆破后及初期支护后进行地质及支护状态观察。开挖面观察：每次开挖后进行一次；初期支护完成区段观察：每天至少进行一次，观察内容包括喷砼、锚杆、钢架的状态；

（3）周边位移（水平净空收敛）每5-50m一个断面，每个断面2-3对测点；拱顶下沉每10-50m一个断面，每个断面2-10对测点。

拱顶下沉和水平收敛量测断面的间距为：II级围岩不大于50m；III级围岩不大于30m；IV级围岩不大于20m；V级围岩应小于10m。围岩变化处应适当加密；在各类围岩的起始地段增设拱顶下沉测点1~2个，水平收敛1~2对。各测点在避免爆破作业破坏测点的前提下，尽可能靠近工作面埋设，一般为0.5~2m,并在下一次爆破循环前获得初始读数。初读数应在开挖后12小内读取，最迟不得超过24h，而且在下一循环开挖前，必须完成初期变形值的读数。拱顶下沉量测与净空水平收敛量测在同一量测断面内进行。

（4）地表下沉位于洞室中心线上，并与洞轴线正交面平面的一定范围内布设必要数量测点，布置在连拱段洞口浅埋地段，隧道埋深≤B时，测点纵向间距5~10m；B＜h≤2B时，测点纵向间距10~20m（B为开挖宽度，h为隧道埋深）。

（5）提供监控量测现场有关的影像资料。

根据监控量测相关规范及设计要求对典型断面的测点埋设、量测，对开挖后的围岩状态做出评价，对量测的数据及时分析整理并及时向业主、监理单位通报。

**3、隧道明洞段（基坑）**

1）原则

确保施工的安全和开挖的顺利进行，在整个施工过程应进行全过程监测，实行动态管理和信息化施工。从面有效的指导施工，及时调整施工挖土方式，确保边坡及周边环境安全。

2）工作内容

地表沉降、土体水平位移、深层土体水平位移、地下水位监测。

3）技术要求

每项工作内容均为16处，预估每处监测90次，根据施工方案调整。

（1）各监测孔（点）埋设前查明基坑周边地下管线情况，特别是电信、电力、煤气、光缆等管线，确保施工人员的安全。

（2）所有监测点安装埋误完残后，及时绘制监测点位置图，并加强对现场观测点保护，以防监测点被破坏。

（3）每天数据应整理成有关表格并绘制成相关曲线，如位移沿深度的变化曲线，位移及沉降随时间的变化曲线等。

（4）在边坡开挖期间，对上述监测内容应每天测试，并及时将观测资料反馈给建设、设计、监理、施工等单位，以便及时分析处理。

（5）监测数据如达到或超过报警值及时通报有关各方，以尽快采取有效措施保证工程顺利进行。

（6）工程结束时有完整的监测报告；报告应包括全部监测项目；监测值全过程的发展和变化情况，相应的工况、监测最终结果及评述。

**4、隧道周围环境敏感点监测**

1）原则

监测隧道开挖过程对周边环境如重要的建（构）筑物、既有结构的影响程度，保证周边环境的安全。

2）工作内容

建（构）筑物外观现状检测、倾斜检测、沉降检测、爆破振动速度。

3）技术要求

监测建筑物：康养中心4幢，现状农居点25幢，村集体用地1幢，卧龙公馆1幢，信号塔2座，市政园林管理中心2幢、传媒集团机房2幢、常山县人民医院4幢考虑（面积较大）、新月湾小区8-9幢考虑。

（1）建（构）筑物外观现状检测：在隧道施工前、施工后，分别对建（构）筑物的外观现状进行拍照记录，并对存在的明显裂缝进行标记，测量裂缝宽度。

（2）倾斜检测：常规房子四角上下各布置一个沉降测点，房屋对角布设2个倾斜测点，长度超过50米的房屋，每25-50米多增加一个测点。

（3）沉降检测：常规房子四角上下各布置一个测点，长度超过50米的房屋，每25-50米多增加一个测点

（4）爆破振动速度监测为根据相应安全判据和允许标准,对爆破施工工艺提出改进建议。爆破振速监测点根据现场实际情况在需保护的建(构)筑物上离爆破点最近点或结构薄弱部位上，爆破振动速度测试每个测点一般布置3个测试方向（或三分量传感器）。

（5）施工开始前出具监测报告（包含外观现状、倾斜、沉降）；施工过程中定期对建筑物的倾斜与沉降，爆破振动速度进行观测并出去报告；施工完成后出具最终监测报告（包含外观现状、倾斜、沉降），并对数据进行整理、分析，对全过程的发展和变化情况，相应的工况、监测最终结果及评述，判断隧道施工是否对建筑物造成影响。

**五、采购清单及数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置名称** | **检测项目/部位** | **检测参数** | | **检测数量** | **单位** | **其他要求** |
| 左洞824.73  右洞816.16 | 应测项目 | 后开挖隧道爆破震速测试（小净距、连拱隧道必测） | | 82 | 断面 | 每20m一个断面 |
| 地质及支护状态观察 | | 960 | 断面 | 每次爆破后及初期支护后 |
| 周边位移（水平净空收敛） | | 153 | 断面 | 每5-50m一个断面，每个断面2-3对测点 |
| 拱顶下沉 | | 153 | 断面 | 每10-50m一个断面，每个断面2-10对测点 |
| 地表下沉 | | 18 | 断面 | 洞室中心线上，并与洞轴线正交面平面的一定范围内布设必要数量测点 |
| 超前地质预报 | 长距离（TSP等） | 18 | 次 |  |
| 短距离（地质雷达） | 66 | 次 | 每次监测30m，相互重叠5m |
| 中距离（瞬变电磁等） | 18 | 次 |  |
| 超前钻探 | 660 | m |  |
| 综合地质分析 | 1774 | m | 每次监测30m，相互重叠5m |
| 隧道明洞段（基坑） | | 地表沉降 | 1440 | 点•次 | 共计16处，预估每处监测90次，根据施工方案调整 |
| 地表土体水平位移 | 1440 | 点•次 | 共计16处，预估每处监测90次，根据施工方案调整 |
| 深层土体水平位移 | 18000 | 米•次 | 共计16处，预估每处25米，监测90次，根据施工方案调整 |
| 地下水位监测 | 1440 | 点•次 | 共计16处，预估每处监测90次，根据施工方案调整 |
| 隧道周围环境敏感点监测 | | 建（构）筑物外观现状检测 | 100（施工前、施工后各50幢/座） | 幢/座 | 康养中心4幢，现状农居点25幢，村集体用地1幢，卧龙公馆1幢，信号塔2座，市政园林管理中心2幢、传媒集团机房2幢、常山县人民医院4幢考虑（面积较大）、新月湾小区8-9幢考虑。在隧道施工前、施工后，分别对建（构）筑物的外观现状进行拍照记录，并对存在的明显裂缝进行标记，测量裂缝宽度。 |
| 倾斜监测 | 110 | 点 | 康养中心4幢，现状农居点25幢，村集体用地1幢，卧龙公馆1幢，信号塔2座，市政园林管理中心2幢、传媒集团机房2幢、常山县人民医院4幢考虑（面积较大）、新月湾小区8-9幢考虑。包含安装及耗材。常规房子四角上下各布置一个沉降测点，房屋对角布设2个倾斜测点，长度超过50米的房屋，每25-50米多增加一个测点 |
|  | 沉降监测 | | 210 | 点 | 康养中心4幢，现状农居点25幢，村集体用地1幢，卧龙公馆1幢，信号塔1座，市政园林管理中心2幢、传媒集团机房2幢、常山县人民医院4幢考虑（面积较大）、新月湾小区8-9幢考虑。包含安装及耗材。常规房子四角上下各布置一个测点，长度超过50米的房屋，每25-50米多增加一个测点 |
| 爆破振动速度 | | 50 | 点 |  |

**第四章 合同主要条款**

**（本合同条款为参考格式，具体由甲乙双方协商签订为准）**

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据 项目（项目编号： ）的采购结果，签署本合同。

**一、服务内容**：

**二、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/年）人民币。

**三、履约保证金**

中标人在合同签订后向采购单位交纳中标金额1%的履约保证金。投标人可以银行、保险公司出具的保函形式提交，项目终验合格后一个月内退还履约保证金（不计息）。

**四、转包或分包**

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**五、服务期限**： 。

**六、合同履行时间、履行方式及履行地点**

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

**七、款项支付**

1.合同签订后30个工作日内，支付合同价的30%作为预付款，支付前，中标人需提交等额预付款保函且经采购人认可。

2.工程价款每季度支付一次，采购人向中标人支付当期实际完成工程量价款的80%工程价款，余款在完成全部检测内容并出具正式检测报告且通过工程竣工验收后付清尾款。

3.工作量暂定，结算按实际工作量×相应的中标综合单价结算，本项目最终检测服务费按实结算，超过合同总价按合同总价结算。

**八、甲乙双方责任** 1.发包人责任   
 （1）协调解决在检测及监测过中发生的有关问题。

（2）按本合同约定向乙方支付款项。  
 2.乙方责任   
 （1）乙方向甲方提交的检测监测方案，应符合本项目工程特点，应符合或优于本项目工程检测监测要求，并满足现行国家标准、行业标准及相关建筑、公路、检测监测规范要求，甲方或监理人或有关专家对检测监测方案提出合理性建议的，乙方应负责调整。

（2）乙方应符合设计图纸、按国家标准、行业标准合格标准及相关建筑、检测监测规范要求进行检测监测，检测监测方案按本合同约定的时间提交合格的成果资料，并对其负责。

（3）检测完成后应向甲方、监理单位提供详细的检测报告；监测单位应每周编制周报报送甲方、监理单位，每月底向甲方、监理单位提交阶段性小结报告，检测监测人员在每次检测监测完后必须在现场及时向甲方、监理单位、施工单位通报检测监测结果情况，尤其当检测监测数据出现异常情况时更要及时通报，否则因通报不及时造成的损害由乙方负责；全部检测监测工作完成后，提供全部成果书面资料一式八份。

（4）负责各检测监测点的维护和保护工作。

（5）乙方在检测、监测过程中发现结果有重大异常或与检测监测结果分析工程可能存在重大质量缺陷或质量问题时，应当及时报告主管质监机构和甲方及监理单位。

（6）乙方应由合同所承诺的项目管理组完成本合同全部的检测及监测服务工作，项目负责人： ，电话： ，驻点人员： 电话： ，并确保其委派的关键（主要）岗位负责人在本合同期间持续稳定地在该项目管理组工作。

（7）乙方须坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产责任制。在任何时候都应采取各种合理的预防措施，必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。如乙方在工作过程中发生自身人员或对第三方造成意外伤害或财产损失的，所有责任和费用由乙方自行承担。

**九、质量保证及后续服务**

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务，并对其质量负责。乙方应以高度的责任心和严谨的工作作风，按照甲方的要求，按时保质保量完成合同约定的工作任务，自行承担工作过程中的所产生的交通、食宿等差旅费用、设备费用以及工作报酬相应的税金等。

2.乙方对提供的服务成果报告出现的遗漏或错误负责修改补充，由于乙方的遗漏或错误造成工程质量事故，乙方除负法律责任和负责采取补救措施外，应免收相应服务费且免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，双方协商处理。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达现场处理。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.乙方应无偿为甲方负责验算现场已做方案的安全性及帮助甲方设计加固措施及方案。

6.乙方在接到甲方测试通知后，24小时内将设备运至现场，以确保按甲方要求圆满完成测试任务。

7.配合甲方做好试验位置的选定工作，提出技术要求，并在该项工作进行过程中实施监督或技术指导。

8.试验过程中，若有必要随时提供中间测试结果，供甲方参考。

9.检测及监测过程中应注意安全，对于该过程中所发生的一切安全事故由乙方自行负责，并承担相关设备费用。

10.如实际工作过程中，检测监测数量因工期、特殊情况多于招标文件中的最少数量，乙方应无条件按实际情况增加检测监测数量，费用按照合同价款，不予增加。

11.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十、违约责任**

1．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方提交的检测及监测成果资料未达到国家现行检测规范标准要求的，乙方应无条件返工，并承担一切返工费用，同时应赔偿由此造成的经济损失。如返工仍不合格，甲方将对乙方处以具体项目合同价10%的违约金，并赔偿由此造成的经济损失。

3.由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交检测成果资料，每逾期一日，每天处以100元的违约金。

4.合同执行期间，乙方检测及监测人员不能胜任本职工作，而乙方又不能按甲方要求及时更换，或乙方在接到甲方的通知后未按规定增派或雇用检测及监测人员（尽管乙方已按技术建议书中的人员进场计划派遣了检测及监测人员，但若甲方认为现场人员仍不足以满足施工服务的需要而影响了对工程的检测或监测时，甲方有权要求乙方另外增派或雇用技术人员），甲方有权要求乙方另外增派或雇用技术人员。乙方在接到通知后应立即执行甲方的指示，不得无故拖延。

5.人员到位率：在爆破施工期间乙方在接到甲方通知2小时内到场，未按时到场计取违约金2000元/次。其他施工期间乙方在接到甲方通知12小时内到场，未按时到场计取违约金2000元/次。

6.人员的更换：

（1）一般情况下，乙方派出的项目班子人员应与投标书中报送的人员名单相一致。若乙方需要更换人员时，更换人员的资质不得低于原人员的资质，并应事先得到甲方的批准。

乙方擅自更换项目负责人、技术负责人的，应向甲方交纳10000元违约金，更换其余人员应交纳5000元/人违约金，如乙方未缴纳，甲方有权在服务费直接扣取。

（2）甲方有权要求乙方撤换不称职的项目管理组成员，乙方应在48小时内作出更换，不得拒绝，与此相关的费用及任何损害赔偿和责任均由乙方自行负责；乙方拒绝更换的，应按5000元/次/人向甲方支付违约金，如乙方不支付的，甲方有权在当期服务费或履约担保金中直接扣取。

（3）如果乙方需要对其在技术建议书中提出的人员进场计划进行调整，必须事先经过甲方的批准。

**十一、不可抗力事件处理**

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十二、争议的解决**

本合同为采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

**十三、其他约定事项**

1、**组成本合同的有关文件**

下列关于 号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件；

（2）服务承诺；

（3）甲乙双方商定的其他文件。

2、本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

3、本合同一式 份，甲方、乙方各执 份，一份报招标代理公司，并具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人（或授权代表）签字： 法定代表人（或授权代表）签字：

签订地点： 签订日期： 年 月 日

## 第五章 评标原则及方法

**根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。**

**一、评标原则**

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

**二、评标委员会的组成**

1、评标委员会共5人组成，从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5人专家。

2、询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

**三、评标方法**

1、投标报价是指报价合计。

2、本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应采购文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按采购文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和商务技术得分之和，总分为100分，其中：报价分20分，商务技术分80分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（20分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×20%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 商务技术分（80分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 业绩 | 2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目，一个得1分，最高得2分（提供合同扫描件并加盖公章）。 | 0-2分 |
| 2 | 拟派技术负责人 | 拟派技术负责人具有岩土类高级工程师职称的得0.5分，正高级工程师职称的得1分；具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册土木工程师（岩土）职称的得1分；本项最高得2分。  （须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。） | 0-2分 |
| 3 | 项目组人员配备 | 拟派的项目组人员（不含项目负责人、技术负责人）  1.具有岩土类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得2分。  2.具有测绘类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得1分。  3.建设工程检测人员培训合格证书（含地基基础或主体结构及装饰装修）每人得0.5分，最高得1分。  （以上人员须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。以上人员不重复得分。） | 0-4分 |
| 4 | 超前地质预报实施方案 | 根据投标人编制的超前地质预报项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。 | 0-10分 |
| 根据投标人编制的超前地质预报项目的技术要点、难点分析0-3分，重点分析0-3分。 | 0-6分 |
| 根据投标人编制的超前地质预报项目组织方案0-3分，配合及协调措施方案进行评审0-3分。 | 0-6分 |
| 5 | 监控量测实施方案 | 根据投标人编制监控量测项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。 | 0-10分 |
| 根据投标人编制监控量测项目的技术要点分析、难点分析0-3分，重点分析0-3分。 | 0-6分 |
| 根据投标人编制监控量测项目组织0-2分，配合及协调措施方案进行评审0-2分。 | 0-4分 |
| 6 | 拟投入的设施设备 | 根据投标人拟投入的机械设备（地质雷达、地质超前预报系统、全站仪、测斜仪、爆破测振仪）、设施、工具等是否详细、全面等进行综合评审0-3分。 | 0-3分 |
| 7 | 监测机构设置、岗位职责、监测人员进退场计划 | 根据投标人编制的监测机构设置分案0-1分，监测工作需要0-1分，监测站0-1分、监测分站（监测组）0-1分等进行评审。 | 0-4分 |
| 8 | 安全防护方案和措施 | 根据投标人提供的安全防护方案（内容包括但不限于工程事故预警机制0-3分、试验监测过程安全保证措施等0-3分）进行评审。 | 0-6分 |
| 9 | 服务响应措施 | 根据投标人提供的投标文件对其服务响应情况（内容包括但不限于服务响应时间0-1分、技术维护能力0-1分、应急方案力0-1分、各种监测途中突发的状况力0-2分、后续处理方法力0-1分、恶劣天气等力0-1分)进行评审。 | 0-7分 |
| 10 | 工作进度安排 | 投标人根据采购人的要求，提供详实的工期进度计划实施方案0-2分，工期控制目标等方案0-3分。 | 0-5分 |
| 11 | 档案管理 | 根据投标人对本项目的项目数据保密措施（0-1分）、档案整理（0-1分）、保管（0-1分）措施进行综合评审。 | 0-3分 |
| 10 | 合理化建议 | 根据投标人提出的合理化建议进行打分。对项目本身经济适用，针对性强，措施切实可行评审0-2分。 | 0-2分 |

**四、定标办法**

1、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

1. 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即商务技术分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。
2. 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

**五、****注意事项**

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**六、****投标人义务**

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

第六章 投标文件格式

**投标文件封面格式：**

**投 标 文 件**

**资格审查资料/商务技术文件/报价文件**

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：           （盖章）

投标人地址：

**附件1**

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

**投标人：（盖单位章）**

**年月日**

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

**附件1-1**

**法定代表人授权委托书**

本授权书声明：我（法人代表姓名、职务）是（单位名称）的法人代表，现代表本单位授权（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加（项目名称）（采购编号）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

**法人代表（签字）**

**授权委托人（签字）**

**单位名称（公章）**

**日 期：**

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

**附件2**

**符合参与政府采购活动资格条件的承诺函**

常山县城市项目建设中心

衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司

根据贵方（项目名称：）（项目编号：）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定响应该项目的采购活动。并承诺，我公司符合参与政府采购活动资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

**投标人（盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件3**

**联合体协议书**

**（若为联合体投标则联合体协议书应当由所有联合体成员法定代表人共同签署及盖单位公章）**

（联合体适用。联合体各方仅应就本协议书的空白处按照联合体各方之间的约定进行填写，联合体协议书格式部分自拟，但至少包含以下内容。）

致： （采购人） ：

(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加 （项目名称）公开投标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1、 (某成员单位名称)为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责 项目 报名、投标文件编制、递交、报价等活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同采购及实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对此承担连带责任。即如果联合体违约，采购人可以要求联合体的任何一方履行全部合同义务，且各方均不得以其内部协议的约定对抗采购人。

4、如中标，应当共同与采购人签订《采购合同》，并向政府方承担连带责任。各自按协议规定承担本项目的任务，必须包括但不限于以下规定：

（1）联合体各方共同完成合格的采购项目。

（2）由 （某成员单位名称或共同） 承担 （某成员单位名称或共同） 承担；该等责任分担一旦明确，未经采购人事先书面同意不得变更，但此项约定不妨碍采购人要求联合体承担连带责任；

（3）按以下要求明确联合体牵头人和各方的工作分工： (牵头人名称)主要工作分工是 ；(成员名称)主要工作分工是 。

5、联合体各方根据联合体协议的约定履行各自的权利和义务，对招标人依法承担连带责任。即如果联合体违约，招标人可以要求联合体的任何一方履行全部合同义务，且各方均不得以其内部协议的约定对抗招标人。

6、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

7、本协议书自签署之日起生效。

8、本协议书一式三份，联合体成员各执一份，递交投标文件时提交一份。

**牵头人名称(公章)：**

**法定代表人(签字或印章)：**

**成员名称(公章)：**

**法定代表人(签字或印章)：**

**日 期： 年 月 日**

**附件4**

**供应商自评表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审项目** | **评分标准** | **分值** | **自评**  **分值** | **评分**  **依据** | **评分对**  **应页码** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章 评标原则及方法”商务技术分评审内容。**

**投标人（盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件5**

**投标声明书**

常山县城市项目建设中心：

根据贵方为 项目名称 （项目编号：）的采购文件，我方 　　（投标人名称）作为投标人正式授权　 （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

**投标人（盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件6**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  | |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 | |
| 地 址 |  | | | | | |
| 所获资质  或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 | | 颁发时间 | | 有效期 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 | | 颁发时间 | | 有效期 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 其他 |  | | | | | |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

**投标人（盖章）：**

**日 期：**

**附件7**

**偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **招标要求** | **投标响应** | **是否偏离** | **说明** |
|  | 商务  偏离 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 技术  偏离 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**填表说明：**

1. 对采购文件有偏离的（正偏离或负偏离）均应汇总并填写在此表中。
2. 此表可在不改变格式的情况下自行制作。
3. **不填写此表视作完全响应本采购文件要求。**

**投标人（盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

附件8

承诺函

采购人： 常山县城市项目建设中心

我公司在参加本次政府采购活动，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，承诺中标后能够完全满足招标文件要求，且投标费用已经包含在投标报价中。

本项目为“交钥匙”服务，我司承诺招标清单中已列明的或未列明但实际为项目实施中有可能发生的服务内容及相关配套服务已包含在投标报价中，中标后不以任何理由增加费用。

特此承诺！

**投标人（盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件9**

**拟派项目负责人简历表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | 年龄 |  | | | 身份证号 |  | |
| 学历/专业 |  | | | 职务 |  | | | 拟在本项目  担任职务 |  | |
| 资格/职称 |  | | 资格/职称证书编号 | | | |  | | | |
| 主要工作经历： | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 参加过的  项目名称 | | 担任何职 | | 委托单位及联系人、联系电话 | | | | 备注 |
|  | |  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  |

**注：1.本表需附人员资格（职称）证书、社保缴纳证明等原件扫描件上传。**

投标人（盖章） ：

日期： 年 月 日

**附件10**

**拟投入项目组成员一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 学历/专业 | 从事专业及年限 | 执业资格/职称  （如有） | 本项目拟任岗位 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**

**1.本表需附人员资格（职称）证书、社保缴纳证明等原件扫描件上传。**

投标人（盖章） ：

日期： 年 月 日

**附件11**

**开标一览表**

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 |
| 一 | 投标总价 | 小写： 大写： |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注 | | 上述报价是本项目采购文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。包括项目所涉及的人工、材料及机械、其它措施费、保险费用、利润、管理费、税金及完成本项目工作任务所需的全部费用，所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入投标报价。 |

**注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。**

**投标人（盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件12**

**报价明细表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 主要工作内容 | 单价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 大写：  小写： | | |

注：合计应与开标一览表投标总价相同，格式可扩展。

**投标人（盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

政府采购活动现场确认声明书

衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司（采购组织机构名称）：

本人（授权代表姓名 ），经由（单位 ）（法定代表人姓名 ）合法授权参加 项目名称 （编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间☑不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

1. 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）：

2025年 月 日

注：解密完成后，填写本确认书后扫描件回传至代理机构283199225@qq.com。