定海区公安分局环南派出所改造提升项目警营文化建设

竞争性磋商文件

项目编号：ZSJY2025-ZFCG-169#

项目名称：定海区公安分局环南派出所改造提升项目警营文化建设

采购人：舟山市公安局定海区分局

采购代理机构：舟山建银工程造价审查中心有限公司

日期：二〇二五年七月

目    录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

前附表

一、总 则

二、磋商文件

三、磋商响应文件的编制

四、磋商

五、响应文件评审

六、定标

七、合同授予

八、解释权

第四章  磋商办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 定海区公安分局环南派出所改造提升项目警营文化建设的潜在供应商应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）采购文件，并于2025年07月15日14:15（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZSJY2025-ZFCG-169#

项目名称：定海区公安分局环南派出所改造提升项目警营文化建设

预算金额（元）：709487.5元

最高限价（元）：709487.5元

采购需求：详见采购文件第二章采购需求

合同履约期限：详见采购文件第二章采购需求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年07月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn （用“政采云”注册账号、密码登录系统后在线获取采购文件）

方式：网上获取。潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

提交投标文件截止时间：2025年07月15日14:15（北京时间）

投标地点（网址）：投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2025年07月15日14:15（北京时间）

地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：舟山市公安局定海区分局

地   址：舟山市定海区新桥路361号

传    真：/

项目联系人（询问）：施警官

项目联系方式（询问）：0580-2563721

质疑联系人：包警官

质疑联系方式：13905802135

2.采购代理机构信息

名    称：舟山建银工程造价审查中心有限公司

地    址：舟山市定海区临城街道定沈路586号建设大厦D座11楼

传    真：0580-2615853

项目联系人（询问）：刘晓梦

项目联系方式（询问）：0580-2608985

质疑联系人：陈萍

质疑联系方式：0580-2608985

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：舟山市定海区财政局

地 址：舟山市定海区港务码头1号港务大楼6楼

传 真：0580-2027798

联系人：林先生

监督投诉电话：0580-2027798

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 采购需求

- 项目概况：本项目为舟山市公安局定海区分局环南派出所改造提升项目警营文化建设采购项目，实施地点位于舟山市定海区解放西路158号。

二、项目实施内容：

为适应新时代基层警务工作需求，结合舟山定海的深厚文化内涵，提升派出所服务群众、维护治安的能力，打造功能完备、便民利民的现代化警务空间。通过空间造型的艺术塑造与平面构成的精巧布局，将文字、图片、实景等元素以直观且多元的方式呈现，从多维度引导公职人员与参观者进行深度思索，进而获得深刻感悟与知识收获，强化对公安工作的理解与认同，深化责任意识与法治观念 。

1、区域划分：统筹规划打造，主要包含以下八大部分：一层接待大厅、过道走廊墙面；二层办公大厅指挥中心背景墙、过道走廊、食堂；二层党建展厅；三层过道走廊；四层休闲区背景、心理咨询室及人才之家；五层警训中心区域；一-七层电梯厅；一-七层卫生间外指示标识。

2、流线规划：完善功能分区规划，打造合理的人流动线，优化观赏体验。精心打造参观路径，避免人流交叉，使参观者能够有序地穿梭于各个展示区域，顺畅地领略“海上枫桥文化”的内涵与魅力，充分发挥展示空间的教育引导作用。

3、方案策划：深度融合空间造型艺术与平面构成原理，针对不同功能区域采用不同色系及设计展现方式，以高效方式将文字、图片、实景等关键要素进行呈现，满足不同功能需求，体现基层派出所多功能性、安全性、亲和力性等特征。

4、全方位制作：负责各版块艺术墙面、标识标牌、造型灯箱、不锈钢发光造型灯箱等定制产品的制作与精准安装工作。此过程涵盖但不限于原材料采购费用、制作加工费用、专业包装费用、运输配送费用、装卸搬运费用、安装施工费用（包含埋地基础构建等复杂工序）、产品保险费用以及各类税金等所有关联费用。制作过程严格遵循质量标准，确保产品的工艺精度与稳定性，为整体展示效果提供坚实的物质基础。

5、色彩运用：灯光颜色以低饱和度、高色差运用为主，整体空间明亮、简约、通透；灯光布局要连贯且均匀，需要与整体装修风格相呼应，与区域空间结构相融合。通过科学合理的灯光色彩搭配与布局上营造出舒适且富有层次感的视觉环境，增强“警民一家亲”文化展示的艺术感染力与空间氛围感。

6、创意空间：打造独具该地域特色的沉浸式党建展示空间 ，通过时空隧道的叙事手法，让参观者深度沉浸，感悟、铭记、传承党的精神内核与奋斗历程。再以现代科技警务系统，展现科技守护下的警务工作新面貌，给参观者带来全新体验。让参观者坚定信仰、凝聚奋进力量。该创意空间融合前沿技术，结合声光电一体化的艺术呈现，为参观者带来震撼心灵的沉浸式学习体验，深刻领会党的光辉历史与使命担当，激发践行初心、砥砺前行的内生动力。

三、供应商应遵守下列要求：

1、在签订合同后，如遇特殊原因采购人要求对产品数量和工程量作适当增加或减少时，经采购人与中标供应商协商一致，可作调整，相应总费用随单价调整，总费用不超过合同价的10%。

2、严格遵循行业先进工艺标准，从原材料加工到成品组装，每道工序均有专业质检把控。采用高精度加工设备，关键工艺环节，如焊接、涂装等，执行多道检测流程，保证工艺精湛无瑕疵，使展示设施不仅外观精美，且结构稳固耐用。

3、在项目实施过程中，投标人需严格遵守国家安全生产法规与标准，制定完善的安全管理制度与应急预案。对实施人员进行全面的安全培训，配备必要的安全防护装备，确保实施过程零事故。针对展示设施的安装与运行，进行安全风险评估，设置相应的安全警示标识与防护设施，保障参观者的人身安全与参观体验，为整个项目营造安全可靠的环境。

4、秉持绿色环保理念，供应商需在原材料采购环节优先选用环保型材料，确保产品符合国家相关环保标准。在制作加工过程中，需采用环保型生产工艺，减少废气、废水、废渣的排放。对包装材料进行合理回收利用，降低对环境的影响。通过全过程的环保措施，打造绿色环保的廉政文化展示空间，践行企业社会责任，为环境保护贡献力量。

四、初步工程量预估及最低采购要求：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 金 额 | 备 注 尺 寸 | 备 注 做 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环南派出所党建室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5cm墙面木工板基层+ 厚石膏板饰面 | 平方 | 18.2 |  |  | 尺寸≥：2500*2600mm 850*2000mm 5025*2000mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层+12mm石膏板饰面 4、板缝贴胶带、点锈 |
| 2 | 25cm墙面木工板基层+ 双面石膏板饰面，双面凹凸立体造型 | 平方 | 34 |  |  | 尺寸≥：4500*2900mm 7125*2900mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层+12mm石膏板饰面 4、板缝贴胶带、点锈 |
| 3 | 15cm墙面木工板基层+ 厚石膏板饰面凹凸立体造型 | 平方 | 31 |  |  | 尺寸≥：3200*2900mm 430*2900mm 7000*2900mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层+12mm石膏板饰面 4、板缝贴胶带、点锈 |
| 4 | 10cm墙面木工板基层+ 厚石膏板饰面凹凸立体造型 | 平方 | 65 |  |  | 尺寸≥：2120*2900mm 3200*2900mm 7125*2900mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层+12mm石膏板饰面 4、板缝贴胶带、点锈 |
| 5 | 镜面板 | 平方 | 8.6 |  |  | 尺寸≥：960*2900mm 2000*2900mm | 1、15mm阻燃板基层 2、1.2mm304不锈钢镜面板面层 |
| 6 | 铝板 | 平方 | 4 |  |  | 尺寸≥：850*2800mm 16600*100mm, | 1、15mm阻燃板基层 2、4.0铝塑板面层，铝厚不小于0.21mm |
| 7 | 400*400mm304不锈钢双面立体字 | 个 | 6 |  |  | 尺寸≥：400*400mm | 1、KT板造型打样 2、1.5mm厚304不锈钢双面立体字 |
| 8 | 20mm红色亚克力格栅 | 平方 | 8 |  |  | 尺寸≥：300*2700mm,10片 | 1、20mm红色亚克力格栅 |
| 9 | 4mm造型铝板雕刻 | 平方 | 11.9 |  |  | 尺寸≥：3440*3460mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、4.0mm厚铝单板饰面 |
| 10 | 落地波浪形不锈钢烤漆条 | 米 | 13 |  |  | 尺寸≥：13000*650*250mm | 1、1.0mm厚201落地波浪形不锈钢烤漆条 |
| 11 | 地面找平 | 平方 | 100 |  |  | 尺寸≥：6670*15000mm，混泥土2公分内 | 1、自流平地面找平 |
| 12 | 同质透心地胶 | 平方 | 100 |  |  | 尺寸≥：6670*15000mm | 1、3.0同质透心地胶 |
| 13 | 石膏板吊顶 | 平方 | 100 |  |  | 尺寸≥：6670*15000mm | 1、U50轻钢龙骨 2、双层石膏板造型 3、板缝贴胶带、点锈 4、三遍腻子、三遍乳胶漆 |
| 14 | 不锈钢党徽灯定制 | 套 | 1 |  |  | 尺寸≥：直径250cm | 1、1.0mm厚304不锈钢党徽灯定制 |
| 15 | 天花板异形软膜灯箱 | 平方 | 10 |  |  |  | 1、木龙骨打底 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.5mm厚铝合金框架 5、内置LED灯带 6、A级软膜印花饰面 |
| 16 | 大理石门槛石 | 块 | 2 |  |  | 1600*150mm | 1、20mm古堡灰天然大理石 |
| 17 | 带框线型灯带（含变压器） | 米 | 40 |  |  |  | 1、9W/米 2、24V铝型材 |
| 18 | 不锈钢烤漆包边 | 米 | 30 |  |  | 尺寸≥：30000*600mm | 1、枪钉固定 2、600mm宽1.2mm厚304不锈钢烤漆包边 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 一楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接待大厅（需含接报案中心背景墙部分布置）、过道走廊墙面文化布置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 接报案中心背景 5+5夹胶烤漆渐变玻璃 | 平方 | 12.6 |  |  | 尺寸≥：4200*3000mm | 1、膨胀螺丝固定 2、5+5夹胶烤漆渐变玻璃饰面 |
| 20 | 1.2mm厚304不锈钢多层烤渐变漆折边造型定制 | 平方 | 6 |  |  | 尺寸≥：2230*3000 | 1、1.2mm厚304不锈钢多层烤渐变漆折边造型 |
| 21 | 木龙骨基层 1.2mm厚304深灰色不锈钢门套 | 平方 | 8 |  |  | 门尺寸：1200*2230 | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.2mm厚304深灰色不锈钢门套 |
| 22 | 1.2mm厚304不锈钢烤 白色漆折边造型定制 | 平方 | 12 |  |  | 尺寸≥：1450*3000 2600*3000 | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.2mm厚304不锈钢白色折边造型 |
| 23 | 1.2mm厚304不锈钢烤 白色漆隐形门定制（含木龙骨基层框体） | 扇 | 3 |  |  | 尺寸：800*2200 | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、33mm指接板门基层 4、双面1.2mm不锈钢烤白色漆饰面 5、不锈钢合页 6、按压弹锁 |
| 24 | 带框线型灯带（含变压器） | 米 | 25 |  |  |  | 1、9W/米 2、24V铝型材 |
| 25 | 成品免漆木门含门套 | 套 | 1 |  |  | 尺寸：800*2200 | 1、门套木龙骨找平 2、门套木龙骨防腐、防火处理 3、门套15mm阻燃板基层 4、33mm指接板门基层 5、6mm免漆板双面木门及门套饰面 6、不锈钢合页3个 7、门磁吸1套 8、不锈钢执手锁1套 9、配套五金配件 |
| 26 | 双开地弹簧12mm玻璃门+五金 | 套 | 1 |  |  | 尺寸：1200*2200mm | 1、12mm钢化玻璃 2、304不锈钢管拉手L=900 2套 3、不锈钢五金配件 4、弹子锁1套 5、地弹簧2套 |
| 27 | 200*200mm精工字背发光 | 个 | 5 |  |  | 尺寸≥：200*200mm | 1、KT板造型打样 2、12W光源 3、5mm厚亚克力板基层 4、1mm304不锈钢精工折边造型 |
| 28 | 60*60mm精工字背发光 | 个 | 16 |  |  | 尺寸≥：60*60mm | 1、KT板造型打样 2、12W光源 3、5mm厚亚克力板基层 4、1mm304不锈钢精工折边造型 |
| 29 | 蓝色渐变铝合金腰线 | 米 | 3.6 |  |  | 尺寸≥：3600*150 | 1、枪钉固定 2、150mm宽1.5mm厚蓝色渐变铝合金腰线 |
| 30 | 带框线型灯带（含变压器） | 米 | 35 |  |  |  | 1、9W/米 2、24V铝型材 |
| 31 | 墙面木工板基层+石膏板饰面 +乳胶漆 | 平方 | 35 |  |  |  | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层+12mm石膏板饰面 4、板缝贴胶带、点锈 5、内墙腻子粉刷三遍、乳胶漆三遍 |
| 32 | 220*130mm精工字背发光 | 个 | 27 |  |  | 尺寸≥：220*130mm | 1、KT板造型打样 2、12W光源 3、5mm厚亚克力板基层 4、1mm304不锈钢精工折边造型 |
| 33 | 100*100mm亚克力立体字 | 个 | 50 |  |  | 尺寸≥：100*100mm | 1、KT板造型打样 2、10mm亚克力烤漆立体字 |
| 34 | 展板 | 平方 | 5 |  |  |  | 1、20mm高密度PVC印UV |
| 35 | 墙布印画面 | 平方 | 14 |  |  | 尺寸≥：4700*3000mm | 1、墙面刷墙纸基膜 2、墙纸刷糯米胶 3、油画布印uv |
| 36 | 异性软膜灯箱 | 套 | 1 |  |  | 尺寸≥：850*850mm 1个 | 1、木龙骨打底 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.5mm厚铝合金框架 5、内置LED灯带 6、A级软膜印花饰面 |
| 37 | 异性软膜灯箱 | 套 | 1 |  |  | 尺寸≥：950*950mm 1个 | 1、木龙骨打底 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.5mm厚铝合金框架 5、内置LED灯带 6、A级软膜印花饰面 |
| 38 | 异性软膜灯箱 | 套 | 1 |  |  | 尺寸≥：400*400mm 1个 | 1、木龙骨打底 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.5mm厚铝合金框架 5、内置LED灯带 6、A级软膜印花饰面 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 审讯室入口墙面布置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 墙布印画面 | 平方 | 8 |  |  | 尺寸≥：3400*2950mm | 1、墙面刷墙纸基膜 2、墙纸刷糯米胶 3、油画布印uv |
| 40 | 墙面木工板基层+石膏板饰面 +乳胶漆 | 平方 | 12.6 |  |  | 尺寸≥：4200*3000mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层+12mm石膏板饰面 4、板缝贴胶带、点锈 5、内墙腻子粉刷三遍、乳胶漆三遍 |
| 41 | 100*100mm亚克力立体字 | 个 | 30 |  |  | 尺寸≥：100*100mm | 1、KT板造型打样 2、10mm亚克力烤漆立体字 |
| 42 | 广告展板 | 平方 | 7 |  |  |  | 1、15mm高密度PVC印烤漆 2、部分采用磁吸画面 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公大厅指挥中心背景墙布置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 墙面木工板基层+石膏板饰面 | 平方 | 13 |  |  | 尺寸≥：4600*2800mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层+12mm石膏板饰面 4、板缝贴胶带、点锈 |
| 44 | 带框线型灯带（含变压器） | 米 | 25 |  |  |  | 1、9W/米 2、24V铝型材 |
| 45 | 1.2mm304不锈钢精工门套 | 平方 | 8 |  |  | 门尺寸：3100*2200 | 1、木龙骨打底 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.2mm304不锈钢精工门套 |
| 46 | 墙面乳胶漆 | 平方 | 30 |  |  |  | 1、内墙腻子2遍，内墙乳胶漆3遍 |
| 47 | 200*200mm精工字背发光 | 个 | 9 |  |  | 尺寸≥：200*200mm | 1、KT板造型打样 2、12W光源 3、5mm厚亚克力板基层 4、1mm304不锈钢精工折边造型 |
| 48 | 徽标 | 个 | 1 |  |  | 尺寸≥：350*350mm | 1、KT板造型打样 2、1mm304不锈钢精工折边造型 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二楼走廊（需含警员团队、执法过程照片及文字介绍） |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 墙面木工板基层+石膏板饰面 | 平方 | 18 |  |  | 墙面尺寸≥：8600*2400 | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层+12mm石膏板饰面 4、板缝贴胶带、点锈 |
| 50 | 带框线型灯带（含变压器） | 米 | 30 |  |  |  | 1、9W/米 2、24V铝型材 |
| 51 | 墙面乳胶漆 | 平方 | 25 |  |  | 墙面尺寸≥：8600*2400 | 1、内墙腻子3遍，内墙乳胶漆3遍 |
| 52 | 墙面铝板造型 | 平方 | 20 |  |  | 墙面尺寸≥：6540*2600 | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、3.0mm厚铝单板饰面 |
| 53 | 带框线型灯带（含变压器） | 米 | 40 |  |  |  | 1、9W/米 2、24V铝型材 |
| 54 | 墙面乳胶漆 | 平方 | 5 |  |  |  | 1、内墙腻子3遍，内墙乳胶漆3遍 |
| 55 | 240*240mm精工字背发光 | 个 | 4 |  |  | 尺寸≥：240*240mm | 1、KT板造型打样 2、12W光源 3、5mm厚亚克力板基层 4、1mm304不锈钢精工折边造型 |
| 56 | 70*70mmmm精工字背发光 | 个 | 11 |  |  | 尺寸≥：70*70mm | 1、KT板造型打样 2、12W光源 3、5mm厚亚克力板基层 4、1mm304不锈钢精工折边造型 |
| 57 | 20*20mm精工字背发光 | 个 | 4 |  |  | 尺寸≥：20*20mm | 1、KT板造型打样 2、12W光源 3、5mm厚亚克力板基层 4、1mm304不锈钢精工折边造型 |
| 58 | 150*150mm精工字背发光 | 个 | 3 |  |  | 尺寸≥：150*150mm | 1、KT板造型打样 2、12W光源 3、5mm厚亚克力板基层 4、1mm304不锈钢精工折边造型 |
| 59 | 100mm*100mm亚克力立体字 | 个 | 60 |  |  |  | 1、KT板造型打样 2、10mm亚克力烤漆立体字 |
| 60 | 600*400mm水晶贴内容 | 个 | 4 |  |  | 尺寸≥：600*400mm | 1、水晶转印贴 |
| 61 | 实木荣誉框 | 个 | 4 |  |  | 尺寸≥：850*450mm | 1、实木荣誉框 |
| 62 | 发光灯35*27（含变压器） | 个 | 22 |  |  | 尺寸≥：350*270mm,画框+内发光 | 1、亚克力画框 2、A级软膜印花 3、12W光源 4、24V铝型材 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 木饰面 | 平方 | 8.5 |  |  | 尺寸≥：3250*2600 | 1、15mm阻燃板基层 2、6mm烤漆木饰面 |
| 64 | 铝方通 | 米 | 30 |  |  | 尺寸≥：100*50mm | 1、100*50*1.2型材方通 |
| 65 | 不锈钢花箱定制 | 个 | 5 |  |  | 尺寸≥：400*200*200mm, | 1、15mm阻燃板基层 2、1.2mm304不锈钢饰面 |
| 66 | 彩色乳胶漆 | 平方 | 25 |  |  | 尺寸≥：1850*13600,1850*1400 | 1、内墙腻子3遍，内墙乳胶漆3遍 |
| 67 | 500mm*500mm亚克力立体字 | 个 | 1 |  |  | 尺寸≥：500*500mm | 1、KT板造型打样 2、10mm亚克力烤漆立体标识 |
| 68 | 300*300mm亚克力立体字 | 个 | 1 |  |  | 尺寸≥：300*300mm | 1、KT板造型打样 2、10mm亚克力烤漆立体标识 |
| 69 | 50*50mm亚克力立体字 | 个 | 32 |  |  | 尺寸≥：50*50mm | 1、KT板造型打样 2、10mm亚克力烤漆立体标识 |
| 70 | 30*30mm亚克力立体字 | 个 | 65 |  |  | 尺寸≥：30*30mm | 1、KT板造型打样 2、10mm亚克力烤漆立体标识 |
| 71 | 850*450mm装饰画 | 个 | 11 |  |  | 尺寸≥：850*450mm | 四周仿木纹铝合金包边，整体厚度20mm，画面有机板印画面 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三楼走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 木饰面格栅白色 | 平方 | 5 |  |  | 尺寸≥：1950*2600 | 1、15mm阻燃板基层 2、15mm长城板格栅面层 |
| 73 | 墙面木工板基层+石膏板饰面 | 平方 | 6 |  |  | 尺寸≥：2400*2400 | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层+12mm石膏板饰面 4、板缝贴胶带、点锈 |
| 74 | 带框线型灯带（含变压器） | 米 | 6 |  |  |  | 1、9W/米 2、24V铝型材 |
| 75 | 墙面乳胶漆 | 平方 | 6 |  |  |  | 1、内墙腻子3遍，内墙乳胶漆3遍 |
| 76 | 5+5夹胶烤漆蓝色玻璃 | 平方 | 6 |  |  | 尺寸≥：2400*2400 | 1、膨胀螺丝固定 2、5+5夹胶烤漆渐变玻璃饰面 |
| 77 | 铝塑板+木工板基层 | 平方 | 55 |  |  | 墙面尺寸≥：7700*2400, 11000*2400,8250*2400 | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、4.0mm厚铝塑板饰面，铝厚不小于0.21mm |
| 78 | 带框线型灯带（含变压器） | 米 | 60 |  |  |  | 1、9W/米 2、24V铝型材 |
| 79 | 玻璃贴膜-超透膜印UV | 平方 | 21.6 |  |  | 尺寸≥：1500*2400mm数量2块， 尺寸≥：5800*2400mm | 1、玻璃贴膜-超透膜印UV |
| 80 | 100mm*100mm亚克力立体字 | 个 | 26 |  |  | 尺寸≥：100*100mm | 1、KT板造型打样 2、10mm亚克力烤漆立体标识 |
| 81 | 520*500mm201不锈钢背发光亚克力精工字 | 个 | 8 |  |  | 尺寸≥：520*500mm | 1、KT板造型打样 2、12W光源 3、5mm厚亚克力板基层 4、1mm201不锈钢精工折边造型 |
| 82 | 相框-铝合金相框+内容 | 个 | 4 |  |  | 尺寸≥：310*200mm | 四周黑色铝合金包边，整体厚度20mm，画面有机板印画面 |
| 83 | 相框-铝合金相框+内容 | 个 | 2 |  |  | 尺寸≥：280*430mm | 四周黑色铝合金包边，整体厚度20mm，画面有机板印画面 |
| 84 | 相框-铝合金相框+内容 | 个 | 4 |  |  | 尺寸≥：630*400mm | 四周黑色铝合金包边，整体厚度20mm，画面有机板印画面 |
| 85 | 600*300mm水晶贴内容 | 个 | 3 |  |  | 尺寸≥：600*300mm | 1、水晶转印贴 |
| 86 | 600*800mm水晶贴内容 | 个 | 1 |  |  | 尺寸≥：600*800mm | 1、水晶转印贴 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 休闲区背景墙布置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 墙面木工板基层+石膏板饰面 | 平方 | 13 |  |  | 尺寸≥：5670*1800mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层+12mm石膏板饰面 4、板缝贴胶带、点锈 |
| 88 | 铝方通 | 米 | 40 |  |  |  | 1、100*50*1.2型材方通 |
| 89 | 蓝色烤漆玻璃，四周铁艺围边 | 平方 | 2.2 |  |  | 尺寸≥：800*2650mm | 1、50*50*1.2氟碳漆镀锌钢管 2、5mm蓝色烤漆钢化玻璃 |
| 90 | 墙面乳胶漆 | 平方 | 22 |  |  | 尺寸≥：7000*2650mm， 尺寸≥：2000*5670mm | 1、内墙腻子3遍，内墙乳胶漆3遍 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 人才之家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 木纹格栅 | 平方 | 2.55 |  |  | 尺寸≥：100*2550mm | 1、15mm阻燃板基层 2、15mm长城板格栅面层 |
| 92 | 广告展板-15mm高密度PVC印烤漆， 部分采用磁吸画面 | 平方 | 20 |  |  |  | 1、15mm高密度PVC印烤漆 2、部分采用磁吸画面 |
| 93 | 墙布印画面 | 平方 | 9.9 |  |  | 尺寸≥：3900*2550mm | 1、墙面刷墙纸基膜 2、墙纸刷糯米胶 3、油画布印uv |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 心理咨询室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 广告展板-20mm高密度PVC印木纹， 仿真草皮+15mm高密度PVC烤漆字 | 平方 | 15 |  |  | 尺寸≥：2700*2700mm 尺寸≥：3000*2700mm | 1、20mm高密度PVC印木纹仿真草皮 2、KT板造型打样 3、15mm高密度PVC烤漆字 |
| 95 | 广告展板-15mm高密度PVC印烤漆， 部分采用磁吸画面 | 平方 | 7.3 |  |  | 尺寸≥：2000*1000, 尺寸≥：5000*800, 尺寸≥：1600*800 | 1、15mm高密度PVC印烤漆 2、部分采用磁吸画面 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 警训中心区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 铺贴专业运动地胶，画面定制 | 平方 | 35 |  |  | 尺寸≥：35000*1000mm | 1、5.0mmPVC运动地胶 |
| 97 | 墙面+顶面乳胶漆 | 平方 | 100 |  |  |  | 1、内墙腻子3遍，内墙乳胶漆3遍 |
| 98 | 1200*500mm高密度PVC雕刻贴字 | 个 | 13 |  |  | 尺寸≥：1200*500mm | 1、KT板造型打样 2、5mm高密度PVC雕刻贴字 |
| 99 | 异形铝塑板+木工板基层 | 平方 | 38 |  |  | 尺寸≥：7300*2600mm， 尺寸≥：3800*2600mm， 尺寸≥：5470*2600mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、4.0mm厚铝塑板饰面，铝厚不小于0.21mm |
| 100 | 铝塑板隐形门（含木龙骨基层框体） | 扇 | 2 |  |  | 尺寸≥：600*1800mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、33mm指接板基层 4、4.0mm厚铝塑板饰面，铝厚不小于0.21mm 5、不锈钢合页 6、按压弹锁 |
| 101 | 波纹板+木工板基础造型 | 平方 | 8 |  |  | 尺寸≥：3800*2650mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.2mm厚304不锈钢波纹板饰面 |
| 102 | 带框线型灯带（含变压器） | 米 | 70 |  |  |  | 1、9W/米 2、24V铝型材 |
| 103 | 1.2mm厚304不锈钢波纹板饰面门套包边 | 平方 | 6 |  |  | 门洞尺寸：3100*2240mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.2mm厚304不锈钢波纹板饰面 |
| 104 | 展板-20mm高密度PVC印UV | 平方 | 8 |  |  |  | 1、20mm高密度PVC印UV |
| 105 | 圆形发光定制 | 平方 | 5.6 |  |  | 尺寸≥：2.8*2m | 四周不锈钢烤漆，中间党徽不锈钢包边亚克力面，整体厚度80mm |
| 106 | 不锈钢立体字 | 套 | 1 |  |  |  | 1、KT板造型打样 2、1mm201不锈钢精工折边造型 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 一至七楼电梯厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 墙面木工板基层 | 平方 | 107.8 |  |  | 墙面尺寸≥：6600*3000 | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 |
| 108 | 5+5夹胶烤漆渐变玻璃 | 平方 | 11.7 |  |  | 尺寸≥：2200*3000mm，1160*3000mm, 500*3000mm | 1、膨胀螺丝固定 2、5+5夹胶烤漆渐变玻璃饰面 |
| 109 | 304,1.2mm电梯厅不锈钢门套 | 平方 | 28 |  |  | 尺寸≥：1240*3000mm | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.2mm厚304不锈钢门套 |
| 110 | 带框线型灯带（含变压器） | 米 | 210 |  |  |  | 1、9W/米 2、24V铝型材 |
| 111 | 铝塑板+渐变膜 | 平方 | 70 |  |  | 尺寸≥：2200*3000mm，1160*3000mm, 500*3000mm，6个 | 1、4.0mm厚铝塑板饰面，铝厚不小于0.21mm 2、渐变膜 |
| 112 | 波纹板+木工板基础造型 | 平方 | 21 |  |  | 尺寸≥：1000*3000mm，6个 | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、1.2mm厚304不锈钢波纹板饰面 |
| 113 | 造型铝塑板+木工板基础造型 | 平方 | 84 |  |  | 尺寸≥：800*5200mm，18个 | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、4.0mm厚铝塑板饰面，铝厚不小于0.21mm |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 一至七楼卫生间入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 铝塑板+木工板基层 | 平方 | 12 |  |  |  | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、4.0mm厚铝塑板饰面，铝厚不小于0.21mm |
| 115 | 木饰面+木工板基层 | 平方 | 8.4 |  |  |  | 1、木龙骨找平 2、木龙骨防腐、防火处理 3、15mm阻燃板基层 4、6mm烤漆木饰面 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 电力管线安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | BV2.5*2+BVR2.5电力管线 | 米 | 600 |  |  |  | 1、暗敷DN20电工管内穿BV2.5*2+BVR2.5 |
| 117 | 开关 | 套 | 30 |  |  |  | 1、单控插座安装 |
| 118 | 插座 | 套 | 25 |  |  |  | 1、二、三项插座 |
| 119 | 配电箱 | 套 | 7 |  |  |  | 1、配电箱调试增加空气开关、断电保护器 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

★注：1、以上清单为采购人初步工程量测算，仅供投标人参考，投标人可提供优质的投标设计方案，包括但不限于以上内容。

2、开标前，供应商可对上述清单作变动、补充和修改，但不得减少相应工程量。供应商若对采购人提供的工程量清单内容有任何疑议，应按本须知规定向采购人提出，否则将作无效标处理。

3、采购内容包括本项目的深化设计、采购清单中产品供应、安装调试、货物验收、质保期内的售后服务。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种产品、辅助材料和其他费用等均计入针对采购人的报价中，采购人不再另行支付。

五、工期及交货地点要求

1、合同签订后，由中标供应商在7个日历天内与采购人对接完成整体设计方案的定稿，并经采购人审核同意后60日历天完成项目的采购安装，并通过项目的初验；初验通过后试运行，试运行1个月后无任何问题进行终验。

2、交货地点要求:采购人指定地点。

六、安装、测试与验收要求

1、安装

供应商必须向采购人提供标书中采购的所有展示内容，包含但不限于布展、制作、安装及维护服务等内容，并在需要的时候配合使用单位完成调试工作。到场成品保护、施工现场的安全文明措施由供应商自行负责。项目实施过程中，如采购人对设计文件进行调整、优化，供应商须无条件服从。

所有产品均须由供应商送货上门并负责安装调试，采购人不再支付任何费用。

自安装工作一开始，供应商应允许采购人的工作人员一起参与现场的安装、测试及解决遇到的问题等各项工作。

2、安装地点

采购人指定地点。

3.验收要求

3.1项目经供应商自检合格并具备验收条件的，供应商应通知采购人进行验收。

3.2采购人应在收到供应商竣工验收申请报告后组织供应商等相关单位完成竣工验收。项目验收质量应符合国家有关验收规范、标准、产品性能、技术要求及合同约定，竣工验收合格的，采购人向供应商签发项目接收证书。竣工验收不合格的，供应商应对不合格项目返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由供应商承担。供应商在完成不合格产品的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，重新进行验收。经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则采购人可以拒绝接收，由此导致其他项目不能正常使用的，供应商采取措施确保相关项目的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由供应商承担。

3.3按采购人要求提交的竣工验收资料，竣工资料应满足国家及采购人有关档案验收的规定，所有资料均应有电子文档。竣工结算资料应满足国家要求，并随竣工资料一并提交。并完成对项目业主人员的操作培训。

3.4项目经竣工验收合格的，由采购人向供应商颁发接收证书，以接收证书的日期为实际竣工日期。

- 七、售后服务及要求

▲1、投标人应按采购人的要求将所需货物免费送到采购人指定的地点，按双方约定的交付期限交付。本项目要求3年的整体质保期（项目终验通过之日起计算）。质保期内，对因产品质量问题或安装工艺缺陷导致的损坏或故障，免费维修或更换。定期回访检查展示设施的运行状况，及时处理潜在问题，确保整个展示空间始终保持良好的运行状态和展示效果。

2、需要安装的产品，投标人须派有经验的技术人员，自备安装工具到现场进行安装，直到货物正常使用，其费用由投标人承担。产品安装完毕后，由采购人组织项目验收，验收合格后采购人向投标人签具验收书。在投标货物质保期内，投标人应提供7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障能即时响应，1小时以内到现场，4小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件等措施，以保证采购人的正常使用。

3、免费处理售后期内发现的施工责任问题，按照建设及维护标准要求完成故障修复，并且不收取任何额外费用。具体以投标文件中的售后服务承诺提供售后服务。如果逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

4、当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。

5、在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

八、付款方式

1、合同签订完成后，采购人收到中标人正规发票7个工作日内，支付合同总额的40%的预付款。

2、项目建设完成并通过项目初验后，采购人收到中标人正规发票7个工作日内，支付合同总额的30%。

3、项目完成试运行并通过项目终验后，采购人收到中标人正规发票7个工作日内，支付合同总额的30%（最终结算按照第三方审计为准）。

- 九、其他

1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2、采购人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

- 第三章   供应商须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 定海区公安分局环南派出所改造提升项目警营文化建设 | 采购编号 | ZSJY2025-ZFCG-169# |
| 2 | 采购内容 | 详见第二章采购需求 |  |  |
| 3 | 项目最高限价 | 709487.5元 | 资金来源 | 财政专项资金 |
| 4 | 踏勘现场 | 代理机构不组织踏勘，如供应商需进行现场踏勘的，须跟招标人进行协商，且供应商不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失，同时，供应商应承担踏勘现场的责任和风险。 |  |  |
| 5 | 工期要求 | 合同签订后，由中标供应商在7个日历天内与采购人对接完成整体设计方案的定稿，并经采购人审核同意后60日历天完成项目的采购安装，并通过项目的初验；初验通过后试运行，试运行1个月后无任何问题进行终验。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天（从磋商开始之日起）。 |  |  |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 8 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内。 |  |  |
| 9 | 付款方式 | 详见第二章采购需求 |  |  |
| 10 | 投标报价 与费用 | 1、投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格。 2、响应人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 3、中标人须缴纳招标代理服务费，招标代理服务收费标准金额为：一次性收取8000元。支付方式及时间为：中标通知书发出后5个工作日内一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：舟山建银工程造价审查中心有限公司 开户银行：舟山市建行营业部 银行账号：33001706260050001984 |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 无 |  |  |
| 12 | 磋商响应文件的组成 | 磋商响应文件由资格证明部分、商务技术部分及报价部分组成。 |  |  |
| 13 | 磋商响应文件 的递交 | 在开标截止时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。投标人在开评标过程中需保持电话通畅，电话号码为获取采购文件时录入的有效号码，如需变更请主动和代理公司联系。当发生投标人解密异常或未按时解密时，代理机构将通知投标人将未加密的电子版投标文件传至代理公司邮箱中（495302826@qq.com）应急使用，在代理公司电话通知后10分钟内未上传未加密的电子版投标文件或无法联系上的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |  |  |
| 14 | 磋商响应文件的密封要求 | 本项目实行网上投标。 投标人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。 投标人递交备份投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称并封口处加盖公章。 |  |  |
| 15 | 磋商响应文件 提交 | 根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交电子备份投标文件（后缀名为.bfbs），但不强制要求提交，未提供造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 1、在开标截止时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。 2、备份投标文件递交的方式及时间为： 2.1投标截止时间前。 2.2邮寄或送达代理机构。 邮寄地址：舟山市定海区临城街道定沈路586号建设大厦D座11楼1106室 收件人：刘晓梦，电话：0580-2608985 3、备份投标文件，介质可以是U盘或DVD光盘，只允许存储一个文件。 4、当发生投标人未按时解密时，代理机构将启用已提交的备份投标文件。 5、以下情形视为未提交有效投标文件： 5.1仅提交备份投标文件的； 5.2投标人未按时解密，且提交备份投标文件无效的； 5.3投标人未按时解密，且提交的备份投标文件不明确，存在一个或一个以上备选（替代）备份投标文件。 6、投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 6.1未按规定密封或标记的投标文件； 6.2由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； 6.3超过规定时间送达的。 |  |  |
| 16 | 投标文件提交/开标截止时间 | 2025年07月15日14:15（北京时间） |  |  |
| 17 | 供应商注册 | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》等相关法规规定。 |  |  |
| 18 | 质疑与投诉 | 质疑：根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑起算日期：1、对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2、对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得竞争性磋商文件之日起计算。（发售截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售截止日起计算）3、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。4、对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人可不予接受。 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。 |  |  |
| 19 | 不良信用记录查询 | 根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对投标人信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：投标截止日； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存； 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动； 5.行政处罚较大数额罚款标准认定：按照《财库[2022]3号文件》进行认定。 6.若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |  |
| 20 | 政府采购 扶持政策 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |  |  |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |  |  |
|  |  | 本项目为服务类采购项目。 |  |  |
|  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定： 1.本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目中小企业扶持政策： 1.【预留份额政策】本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）： （1）中小企业须提供《中小企业声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策； （2）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策； （3）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策。 |  |  |
| 21 | 其他事项 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了竞争性磋商文件的供应商，若放弃参加投标的，请在开标前1天12:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |  |  |
| 22 | 信贷政策 | 1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表： 舟山市政府采购信用融资合作银行. 银行名称; 产品特点; 经办人; 联系方式. 中国工商银行股份有限公司舟山分行; 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。; 柳超颖; 0580-2166242, 15858076468. 中国建设银行股份有限公司舟山分行; 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。; 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓; 普陀片区： 13957201791 定海片区： 13655803997 自贸区片区： 13587086324. 杭州银行股份有限公司舟山市分行; “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。; 方经理; 0580-2185201， 18205800451. 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行; 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。; 李玲; 0580-2061710， 13957227971. 温州银行股份有限公司舟山市分行; 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。; 郑贤栋; 058—8866086. 交通银行股份有限公司舟山分行; 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。; 赵争艳; 0580-2260728 13758007280. 中信银行股份有限公司舟山分行; 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。; 黄丽; 13905808032. 泰隆银行舟山市分行; 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。; 胡亢宇; 17605868703. 中国农业银行股份有限公司舟山分行; “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。; 苏华瞻; 13967228926. 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行; 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。; 蒋志燕; 13732527321. 2.一般步骤 （1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续； （2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请； （3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。 3.注意事项 （1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。 （2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第 条：政府采购合同贷款 本合同同时用于乙方向 银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。 本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。” |

- 一  总  则

（一）适用范围

本磋商文件适用于定海区公安分局环南派出所改造提升项目警营文化建设的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“供应商”系指向招标方提交磋商响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）采购限价

本次采购以预算价 709487.5 元作为最高限价。

（五）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（竞争性磋商文件另有规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：

★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1、质疑

1.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（4）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

2、投诉

2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购供应商质疑函范本，详见附件

- 二  竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的构成。本竞争性磋商文件由以下部分组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  磋商办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式

其他有关补充文件

（二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）竞争性磋商文件的澄清与修改

1、响应人获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题，应及时向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由响应人自己承担。响应人同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应的，其风险由响应人自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

2、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以短信形式通知所有已经报名的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、响应人若对磋商文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与采购代理机构进行交流时，应用书面形式送至采购代理机构，采购代理机构将根据澄清内容作出答复，并应将答复内容通知所有响应人。

4、采购代理机构在规定时间前，对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分。

- 三、磋商响应文件的编制

（一）磋商文件的签署

1.1电子投标文件部分：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（二）磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资格证明部分、商务技术部分、报价部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格证明文件：

1.1投标人有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

[①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证、非企业登记证书等证明文件；④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。]

1.2投标人法定代表人（或单位负责人）身份证复印件；

1.3符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件）

1.4投标函；（格式见附件）

1.5声明函；（格式见附件）

1.6法定代表人（或单位负责人）授权函，非法定代表人（或单位负责人）参加投标时提供；（（格式见附件））

1.7投标人代表身份证复印件，非法定代表人（或单位负责人）参加投标时提供。

1.8中小企业身份证明文件（符合以下三个子项中的任意一项要求即可）；

（1）中小企业（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）：《中小企业声明函》

（2）监狱企业（视同小微企业）：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（3）残疾人福利性单位（视同小微企业）：《残疾人福利性单位声明函》；

1.9政府采购活动现场确认声明书（本表在解密后,尽快填写完整发至495302826@qq.com邮箱）

2、商务技术部分：

2.1评分标准页码索引；

2.2供应商基本情况表（格式见附件）；

2.3项目案例；

2.4项目团队

2.5项目方案；

2.6项目实施方案；

2.7工期保障措施；

2.8质量保障措施；

2.9安全保障措施；

2.10日常维护响应及到达时间；

2.11质保承诺；

2.12售后服务方案；

2.13本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

3、报价文件：

3.1初次报价一览表（详见第六章格式）；

3.2初次报价明细表（参见第六章格式）；

（二）磋商响应文件的语言及计量

1、磋商响应文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）响应报价

1、响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

2、响应报价是履行合同的最终价格，应包括因承包本项目实施所需的设计、材料、人工、食宿、交通、管理费用、税费、成果验收、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

3、响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）磋商响应文件的有效期

1、自投标截止日起90日历天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商响应文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在截止时间前完成电子版磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后送达的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人需按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格文件审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：

1.1磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签字、盖章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

1.3响应文件份数、组成内容不齐全或内容虚假的；

1.4磋商响应文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权委托书；

1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.6磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的；（经磋商小组认定并符合本竞争性磋商文件规定的情形除外）

1.7磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.8服务期、投标有效期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

1.9不响应竞争性磋商文件实质性要求或者磋商响应文件有招标人不能接受的附加条件的；

1.10竞争性磋商文件中标“★”的条款发生实质性负偏离的。

1.11除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：

2.1响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

2.2明显不符合磋商文件要求，或者磋商文件中标“★”的条款发生实质性偏离的；

2.3响应文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2投标报价超过最高限价的，或投标方的投标报价经磋商小组审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且投标方又不能提供出有效证明的作无效标处理。

3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、磋商

电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加；

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3、磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

4、磋商小组所有成员集中与单一响应人进行磋商；

5、在系统上公布评审结果。

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、响应文件评审

（一）组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家 2 和采购人代表 1 人,共 3 人组成。

（二）评标程序

1、资格审查

采购方代表或代理机构首先对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定合格响应人。如响应文件资格条件不满足响应文件要求，作为符合性审查未通过判以无效响应，不再进行磋商。审查时如有疑问，将对投标人通过电子系统进行询标，投标人向评标委员会澄清有关问题，并最终以电子形式进行答复。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2、磋商顺序

对通过资格审查的合格响应人按提交响应文件时间的先后顺序磋商。

4、磋商内容及过程

磋商小组所有成员集中与单一响应人分别就价格、服务、技术等认为需要磋商的内容进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以电子交易平台通知所有参加磋商的响应人。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人/负责人授权书。磋商过程中再提供1次报价。(浏览器用谷歌，再次报价时间为30分钟，超过规定时间没有报价的，作无效标处理)。

5、磋商结束后，在磋商小组进行商务技术评分时，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。磋商小组认为响应人的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供电子文件予以解释说明，并提交相关证明材料；响应人未能提供证明材料，或磋商小组根据响应人提交的资料，认为其报价明显不合理或者低于成本并有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可以判以无效响应。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，

评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人与评审小组通过电子交易平台交换数据电文的形式进行，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非磋商小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按合价汇总金额不一致的，以合价汇总金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，响应人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）磋商原则和磋商办法

1.磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.磋商办法。本项目采用综合评分法，具体磋商内容及评分标准等详见《第四章：磋商办法及标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权磋商小组确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

- 七、合同授予

- 签订合同

采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

八、解释权

1、解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于舟山建银工程造价审查中心有限公司。

- 第四章  磋商办法及标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用定海区公安分局环南派出所改造提升项目警营文化建设的评标。

最高限价：709487.5元（含税）。

一、成交候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出响应人名次,按照综合评估分名次推荐成交候选人3名。综合评估分相同时，按磋商报价由低到高顺序排列，综合评估分且磋商报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

二、成交人选取依据

磋商小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名成交候选人为成交人，经采购人确认后，确定项目成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

三、综合评估分计分方法

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各响应人报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务得分+技术得分＋报价得分，商务和技术得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 商务、技术部分 | 90 |
| 投标报价 | 10 |
| 合计 | 100 |

定海区公安分局环南派出所改造提升项目警营文化建设项目评分表

| 序号 | 评标项目 | 评分类别 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目案例 | 客观 | 1 | 自2022年1月1日起至投标截止日，完成过同类文化建设项目成功案例业绩，每完成一个得1分，最高得分1分，以合同签订时间为准。备注：提供合同扫描件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 2 | 项目团队 | 主观 | 3 | 根据投标人拟派的团队人员的专业能力、综合素质等情况进行综合评分： 1、拟派团队人员专业能力强、综合素质高得3分； 2、拟派团队人员专业能力尚可、综合素质尚可得2分； 3、拟派团队人员专业能力稍差、综合素质稍差得1分； 4、拟派团队人员专业能力差或未提供不得分。 提供同类项目成果等证明材料复印件和毕业院校证书复印件可供专家评判该团队人员的专业能力、综合素质。 |
| 3 | 项目方案 | 主观 | 10 | 投标人针对本项目的设计方案立意、创意，与实际情况相结合的合理性、互动性，与未来发展的前瞻性等情况进行综合评议。 1、方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得10分； 2、方案基本合理、基本完善、有可操作性，基本能满足招标需求的得6分； 3、方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得3分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 主观 | 10 | 投标人针对本项目现状所存在的问题进行充分的分析，提出警营文化定位和符合项目主体发展的警营文化策划、设计，进行综合评议。 1、方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得10分； 2、方案基本合理、基本完善、有可操作性，基本能满足招标需求的得6分； 3、方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得3分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 主观 | 12 | 对采购人所属行业有充分理解，对每个版块进行分析，出一份上墙的具体文字，根据上墙文字是否贴近、是否符合主题定位、文化内涵、功能说明的完整框架内容，框架文字进行综合评分： 1、框架符合整体方案设计，文字具有可贴近性，具有感染力、逻辑清晰表达精准、符合阅读动线、有利于项目实施得12分； 2、框架较为符合整体设计，文字贴近性普通，较具有感染力、逻辑表达较为精准、较为符合阅读动线、较利于项目实施得8分 3、框架合理性一般，贴近性一般、措施可操作性一般，各项内容有所欠缺得4分； 4、未提供详细文字框架的不得分。 |
|  |  | 主观 | 20 | 评委根据投标人提供的设计效果图以及设计施工图进行综合评议，需以展现项目主体文化全新面貌为目标，遵循节能、整体、美观、实用、安全可靠、耐用等情况进行综合评议。 1、设计方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得20分； 2、设计方案基本合理、基本完善、有可操作性，基本能满足招标需求的得12分； 3、设计方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得6分； 4、未提供的不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 主观 | 5 | 根据投标人提供的【①项目安装调试方案及进度计划保障方案②安装工艺技术服务方案及保障③施工安全保障措施】进行综合评分： 1、方案详细完整、措施可行、保障措施全面，有利于项目实施得5分； 2、方案基本符合要求，措施可操作性较好，较利于项目实施的得3分； 3、方案合理性一般，措施可操作性一般，各项内容有所欠缺得1分； 4、未提供不得分。 |
| 5 | 工期保障措施 | 主观 | 5 | 根据投标人提供的施工进度计划和保障措施等进行评议： 1、进度计划合理、保障措施得当、可执行力度高的得5分； 2、进度计划较合理，保障方案较充分，可执行力较高的得3分； 3、进度计划不合理、可执行力低，方案内容简单的得1分； 4、无此项内容不得分。 |
| 6 | 质量保障措施 | 主观 | 5 | 根据投标人提供的针对本项目制定的质量管理控制措施进行综合评议： 1、措施全面、合理、可行、具有良好的实施性的得5分； 2、措施基本全面、合理、可行、能够满足采购需求的得3分； 3、措施存在缺陷的得1分； 4、无此项内容不得分。 |
| 7 | 安全保障措施 | 主观 | 5 | 根据投标人提供的针对本项目制定的安全文明措施（包括施工人员安全保障、防尘、防噪音、现场环境整洁措施等）进行综合评议： 1、措施全面、合理、可行、具有良好的实施性的得5分； 2、措施基本全面、合理、可行、能够满足采购需求的得3分； 3、措施存在缺陷的得1分； 4、无此项内容不得分。 |
| 8 | 日常维护响应及到达时间 | 客观 | 8 | 根据投标人承诺的日常维护制作响应及到达时间评价： 1、承诺对接能10分钟电话响应且能在30分钟内到达现场，得8分； 2、承诺对接能15分钟电话响应且能在1小时内到达现场，得5分； 3、承诺对接能20分钟电话响应且能在1.5小时内到达现场，得2分； 4、其他情况不得分。 证明材料以下三种之一为准： ①提供总公司营业执照及百度地图等导航软件工作日九点至十七点之间的导航时间截图，导航起止地点为营业执照所在地和舟山市定海区解放西路158号。 ②分公司营业执照（成立时间早于开标截止时间）及百度地图等导航软件工作日九点至十七点之间的导航时间截图，导航起止地点为营业执照所在地和舟山市定海区解放西路158号。 ③租赁合同、房产证、百度地图等导航软件工作日九点至十七点之间的导航时间截图，导航起止地点为租赁合同、房产证所在地和舟山市定海区解放西路158号及开标截止时间前已缴纳房租的打款凭证。 |
| 9 | 质保承诺 | 客观 | 1 | 基础质保期为3年，每增加1年得0.5分，最高得1分（需提供承诺函，承诺函格式自拟，否则不得分。） |
| 10 | 售后服务方案 | 主观 | 5 | 根据投标人提供对本项目售后服务方案综合评分， - 方案内容合理、科学、全面的得5分； - 方案内容基本符合项目现状但科学性较为一般的得3分； - 方案内容较为简单，不够科学、合理、全面的1分； - 无此项内容不得分。 |
| 11 | 价格得分 |  | 10 | 满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 |
| 12 | 合计 | 100 |  |  |

- 第五章  合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日： 20  年   月   日

合同签订地点：舟山市定海区

甲方对                                                进行竞争性磋商。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

- 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1.招标文件

2.中标文件

3.相关补充文件

- 二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

- 三、合同金额

本项目的合同总价为         元人民币。

- 四、付款方式

1、合同签订完成后，甲方收到乙方正规发票7个工作日内，支付合同总额的40%的预付款。

2、项目建设完成并通过项目初验后，甲方收到乙方正规发票7个工作日内，支付合同总额的30%。

3、项目完成试运行并通过项目终验后，甲方收到乙方正规发票7个工作日内，支付合同总额的30%（最终决算按照第三方审计为准）。

- 五、工期及交货地点要求

1、合同签订后，由中标供应商在7个日历天内与采购人对接完成整体设计方案的定稿，并经采购人审核同意后60日历天完成项目的采购安装，并通过项目的初验；初验通过后试运行，试运行1个月后无任何问题进行终验。

2、交货地点要求:甲方指定地点。

- 六、合同明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 金 额 | 备注尺寸 | 备注做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、培训服务

- 免费培训展示设施操作、维护及故障排查。可根据甲方需求灵活安排培训时间与内容，帮助甲方建立自主维护与管理的能力体系，保障展示空间的长期稳定运行。

- 八、工艺要求

严格遵循行业先进工艺标准，从原材料加工到成品组装，每道工序均有专业质检把控。采用高精度加工设备，关键工艺环节，如焊接、涂装等，执行多道检测流程，保证工艺精湛无瑕疵，使展示设施不仅外观精美，且结构稳固耐用。

- 九、安装调试

派遣经验丰富的专业安装团队。安装前对现场进行详细勘察，制定精准安装方案，与甲方充分沟通协调施工进度与安全事项。安装过程中严格按照规定要求与工艺标准操作，运用专业安装工具与设备，安装完成后进行全面调试，包括电气系统、机械传动系统等，确保展示设施运行顺畅、各项功能正常。

- 十、定制服务

- 乙方需提供全方位定制化解决方案，根据甲方的场地空间、品牌形象、展示主题等特殊要求量身打造展示设施。无论是异形结构还是特殊材质需求，都能精准实现，满足甲方展示需求。

- 十一、安全保障

在项目实施过程中，乙方需严格遵守国家安全生产法规与标准，制定完善的安全管理制度与应急预案。对施工人员进行全面的安全培训，配备必要的安全防护装备，确保施工过程零事故。针对展示设施的安装与运行，进行安全风险评估，设置相应的安全警示标识与防护设施，保障参观者的人身安全与参观体验，为整个项目营造安全可靠的环境。

- 十二、环保要求

- 秉持绿色环保理念，供应商需在原材料采购环节优先选用环保型材料，确保产品符合国家相关环保标准。在制作加工过程中，需采用环保型生产工艺，减少废气、废水、废渣的排放。对包装材料进行合理回收利用，降低对环境的影响。通过全过程的环保措施，打造绿色环保的廉政文化展示空间，践行企业社会责任，为环境保护贡献力量。

- 十三、项目验收

项目竣工后，按照验收标准与流程进行验收。验收内容包括展示设施的质量、安装工艺、功能实现、整体效果等方面。由甲方组织相关专家与人员进行验收，乙方积极配合提供验收所需的技术资料与文件。对于验收过程中发现的问题，及时进行整改完善，直至项目通过验收，确保交付给甲方一个符合预期、品质卓越的廉政文化展示项目成果。

- 十四、售后服务及要求

1、乙方应按甲方的要求将所需货物免费送到甲方指定的地点，按双方约定的交付期限交付。本项目的整体质保期为    年（项目终验通过之日起计算）。质保期内，对因产品质量问题或安装工艺缺陷导致的损坏或故障，免费维修或更换。定期回访检查展示设施的运行状况，及时处理潜在问题，确保整个展示空间始终保持良好的运行状态和展示效果。

2、需要安装的产品，乙方须派有经验的技术人员，自备安装工具到现场进行安装，直到货物正常使用，其费用由乙方承担。产品安装完毕后，由甲方组织项目验收，验收合格后甲方向乙方签具验收书。在投标货物质保期内，乙方应提供7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障能即时响应，1小时以内到现场，4小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件等措施，以保证甲方的正常使用。

3、免费处理售后期内发现的施工责任问题，按照建设及维护标准要求完成故障修复，并且不收取任何额外费用。具体以投标文件中的售后服务承诺提供售后服务。如果逾期未作出响应，乙方应承担由于故障所造成的全部损失。

4、当投标货物发生非人为因素严重故障时，乙方应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由乙方负担。

5、在质保期内，乙方有责任解决所提供的投标设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，乙方仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 十五、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备和软件或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 十六、追加设备或服务处理

合同履行过程中，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

- 十七、延期交货

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

- 十八、违约责任

1、乙方到货或安装调试完毕时间每延期十日（不足十日按十日计），乙方须支付本项目合同总价的5‰作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除，但延期赔偿额最高不超过本合同总价的10%。如延期超过30日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

- 十九、争议的解决

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民事诉讼法》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

- 二十、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

- 二十一、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

- 二十二、适用法律

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 二十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国有关法律条文执行。

4、本合同正本一式X份，具有同等法律效力，甲乙双方各执X份，中金招标有限责任公司执一份。

二十四、中小企业预留合同

本采购合同为中小企业预留合同

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

地址：                                         地址：

法定代表人或授权签字代表：（签字）             法定代表人或授权签字代表：（签字）

签订日期：   年  月  日                        签订日期：   年  月  日

甲方收款银行：                                 乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                             乙方收款开户账号：

鉴证方：（盖章）

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）乙方需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第六章　磋商响应文件格式

一、初次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商报价 | （小写）人民币 元 （大写）人民币 元 |
| 备注：详细内容见《初次报价明细表》。 |  |

注：1. 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。以上报价应与“初次报价明细表”中的“投标总价”相一致。

响应人名称：                （加盖公章）

响应人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

二、初次报价明细表

项目名称：                                                        单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 金 额 | 备注尺寸 | 备注做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目费用包括项目实施所需的所有费用，

响应人名称：                （加盖公章）

响应人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

三、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人），（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：       】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

四、投 标 函

致： （采购人，采购代理机构名称）

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：         ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标报价文件、资格证明/商务技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算）。

6、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7、我方承诺所提供的一切投标文件均已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8、我方承诺至开标之日止，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9、我方承诺本项目的免费保修为     年。

10、我方承诺如中标，合同签署生效并收到采购人交货通知后     日内交付全部货物。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：___________________ 邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（负责人）签字或盖章：                          日期:_____年___月___日

五、声明函

致：（采购人，采购代理机构名称）

我方在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：

六、法定代表人授权委托书

致：（采购人，采购代理机构名称）

我         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人（负责人）签名：

职务：                                职务：

被授权人身份证号码：                            （附被授权人是本单位在职职工的有效身份证明，如劳动合同、社会保险、身份证复印件等）

投标人公章：

年    月    日

七、供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.企业概况 | 职工 人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |  |
|  | 注册 资金 |  | 注册发证机 关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编 号 |  | 发证时间 |  | 期 限 |
|  | 企业通过质量体 系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人名称：                              （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：                              （签字或盖章）

日期：      年      月      日

八、项目服务人员情况表

| 序号 | 本项目负责情况 | 姓名 | 项目经历 | 职称证书 | 从事该 工作年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

九、投标人相关案例

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同 签订时间 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

十、商务条款响应表：

项目名称：

项目编号：

| 内容 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 | 投标有效期：不少于90日历天 |  |  |
|  | 质保期 |  |  |
|  | 工期要求 |  |  |
|  | 合同条款要求 |  |  |
|  | 报价内容涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
|  | 其他商务技术条款偏离情况 |  |  |
|  | …… |  |  |

注：未填写或未提供本表的视作承诺完全响应招标文件要求。

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

十一、技术响应参数偏离表

（应针对第二章采购需求逐项对应填写）：

项目名称：                     项目编号：

| - 序号 | - 名称 | - 招标文件要求 | - 投标文件响应 | - 偏离情况（填：“正偏离”、“负偏离”、“无”、“正、负偏离都有” |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：

十二、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

十三、政府采购活动现场确认声明书

舟山建银工程造价审查中心有限公司：

- 本人（法定代表人姓名），参加《                》（编号：   ）政府采购活动，经确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商     之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商：（盖章)

年   月   日

（本表在解密后,尽快填写完整发至495302826@qq.com邮箱）

十四、政府采购投标人质疑函范本

质疑函范本 一.质疑投标人基本信息 质疑投标人： 地址：邮编： 联系人：联系电话： 授权代表：联系电话： 地址： 邮编： 二.质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号：包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三.质疑事项具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 …… 四.与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字(签章)： 公章： 日期： 质疑函制作说明： 1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。..