岱山县教育城域网光网络租赁服务项目

招标文件

项目编号：0773-2541GNZSFWGK1955

项目名称：岱山县教育城域网光网络租赁服务项目

采 购 人：岱山县教育局（盖章）

代理机构：中金招标有限责任公司（盖章）

日    期：二〇二五年七月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

- 第一章  招标公告

项目概况 岱山县教育城域网光网络租赁服务项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）（下载）招标文件，并于2025年08月06日 14:45（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0773-2541GNZSFWGK1955

项目名称：岱山县教育城域网光网络租赁服务项目

预算金额（元）：8000000

最高限价（元）：7947650

采购需求：

标项名称：岱山县教育城域网光网络租赁服务项目

数量：1

预算金额（元）：8000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：

合同履约期限：标项 1，合同签订之日起2个月内完成项目的建设，建设完成后进行平台及设备初验，初验合格后开始3个月的试运行，试运行结束后无任何问题，进行平台及设备的终验，终验合格后进入3年服务期。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年08月06日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：95763。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月06日 14:45（北京时间）

投标地点（网址）：①本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。②投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。③投标人可以选择递交备份投标文件。备份投标文件须密封完好，注明投标人单位名称，并于投标截止时间前递交，否则采购代理机构将拒收。具体递交方式为开标日前通过邮寄、专人等形式送达采购代理机构地址或开标当天专人送达开标地点（联系人：张学睿；联系方式：13758010405）

开标时间：2025年08月06日 14:45

开标地点（网址）：岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：岱山县教育局

地    址：浙江省舟山市岱山县高亭镇鱼山大道693号

传    真：

项目联系人（询问）：刘先生

项目联系方式（询问）：0580-4470360

质疑联系人：虞先生

质疑联系方式：0580-4475077

2.采购代理机构信息

名    称：中金招标有限责任公司

地    址：舟山市定海区海天大道998号中金招标

传    真：

项目联系人（询问）：张学睿

项目联系方式（询问）：0580-2260620

质疑联系人：蔡真鹏

质疑联系方式：19106800108

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：岱山县财政局政府采购监管科

地    址：岱山县高亭镇鱼山大道671号

传    真：

联 系 人：徐先生

监督投诉电话：0580-4472749

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一、概述

1、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

2、如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明并提出质量保证承诺。

3、所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求。

4、所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度，投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将可能被视为“不符合”，从而可能导致严重影响评标结果。

5、投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型说明，所选设备必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标书中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中建议的指标。

6、投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供同等配置或者更高的设备，则按违约处理。

7、本项目不组织统一现场勘查，由投标人自行勘查。

- 二、服务目标

根据教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》的相关意见，参照《智慧校园总体框架》（GB/T 36342-2018），本项目把改善教育基础设施作为补齐“短板”的重要举措，通过校园全光网络建设，继续加强教育基础设施建设，提高学校网络信息基础承载设施应用水平，提升师生信息化服务使用体验，为岱山县教育事业科学发展打好硬件基础，保障未来5-15年基础网络应用承载，促进学校IT服务与保障水平双提升。

- 三、服务范围概述

岱山县教育城域网光网络租赁服务项目提供三年租赁服务。服务内容涵盖机房侧、校园侧及链路服务等多方面。在机房侧，包含网络管理方面部署核心交换机、万兆单模光模块、无线控制器、认证平台等设备以实现高效管理和认证功能，安全防护上配备防火墙安全授权、上网行为审计等设备保障网络的安全性和稳定性，以及提供机柜服务等机房建设配套，满足设备托管安装需求并确保机房正常运行。校园侧服务涉及在各学校安装室外 AP 实现校园无线网络覆盖，构建包含 OLT 主机等全光 PON 设备的校园全光网络架构，以及提供光无线从设备等用于网络组网连接的组网配套。链路服务方面，提供万兆互联网出口满足校园互联网访问需求，为岱山初级中学等29条链路提供10G裸光纤保障校园间高速数据传输，还在大衢中学2条链路应用10G波分链路技术实现长距离大容量光信号传输。

- 四、总体要求

1、本项目的所有ONU、AP、等设备需要保留2%的备件，当项目建设期有不超过2%的增补、调整时，由中标人补足并实施；项目运维期，未使用的备件可以用于设备老化的替换、临时调度等；采购人不额外支付费用。

2、各智慧教室、功能教室、计算机教室等使用的ONU设备如果信号支持能力不足影响正常教学使用的，则由中标人自行替换高密AP产品；采购人不额外支付费用。

3、配置的FTTR设备需支持宿舍区域的正常上网需求，但中标人可以根据实施情况和现场条件调整技术路线，用ONU（带wifi）的终端进行替换；采购人不额外支付费用。

4、投标人所投产品中ONU自带wifi、AP等需支持统一认证和漫游，并且ONU和AP的相关授权由投标人统一解决，采购人不额外支付费用。

5、本项目根据业主和学校侧需求，进行IPv6的配置。

6、本项目三年服务期满后，所涉及的软硬件设备归采购人所有。

- 五、租赁清单

- 1、机房侧服务清单

| 序号 | 种类 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络管理 | 核心交换机 | 1 | 套 |
| 2 |  | 万兆单模光模块 | 70 | 块 |
| 3 |  | 无线控制器 | 1 | 套 |
| 4 |  | 认证平台 | 1 | 套 |
| 5 |  | 网管平台 | 1 | 套 |
| 6 | 安全防护 | 防火墙安全授权 | 2 | 年 |
| 7 |  | 上网行为审计 | 1 | 套 |
| 8 |  | 日志审计系统 | 1 | 套 |
| 9 |  | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 10 | 机房建设配套 | 机柜服务 | 1 | 项 |
| 11 |  | 辅材及其他 | 1 | 项 |

- 2、校园侧服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无线设备 |  |  |
| 1 | 室外AP | 82 | 台 |
| 二 | 全光PON设备 |  |  |
| 1 | OLT主机（XGSPON） | 12 | 项 |
| 2 | XGSPON板卡 | 5 | 个 |
| 3 | 10G光以太网板卡 | 5 | 个 |
| 4 | 无线ONU Wi-Fi授权 | 1487 | 个 |
| 5 | 4口无线ONU | 1389 | 台 |
| 6 | 8口ONU | 85 | 台 |
| 7 | FTTR主ONU | 13 | 套 |
| 8 | 光无线从设备 | 150 | 套 |
| 9 | 万兆单模光模块 | 200 | 个 |
| 三 | 组网配套 |  |  |
| 1 | 室内设备箱 | 1419 | 只 |
| 2 | 楼宇光纤箱 | 78 | 只 |
| 3 | 光纤设备箱 | 44 | 只 |
| 4 | 网络机柜 | 13 | 套 |
| 5 | 分光器 | 191 | 台 |
| 6 | 机房侧光配单元框 | 36 | 只 |
| 7 | 室外48芯光纤 | 8250 | 米 |
| 8 | 室外24芯光纤 | 14200 | 米 |
| 9 | 室外6芯光纤 | 26600 | 米 |
| 10 | 室内皮线光纤 | 73700 | 米 |
| 11 | 六类网络线 | 29480 | 米 |
| 12 | 电源线 | 21285 | 米 |
| 13 | 光纤跳线 | 10892 | 根 |
| 14 | 管路 | 47295 | 米 |
| 15 | 辅材及其他 | 1 | 项 |

- 3、链路服务清单

| 序列 | 学校名称 | 联网需求 | 数量 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育局互联网出口 | 万兆互联网 | 1 | 54.225万元 |
| 2 | 岱山初级中学 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 3 | 岱山县实验学校 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 4 | 岱山县职业技术学校 | 10G裸光纤（主备） | 2 |  |
| 5 | 高亭小学 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 6 | 高亭初级中学 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 7 | 大衢中学 | 10G波分电路（主备） | 2 |  |
| 8 | 高亭中心小学 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 9 | 秀山小学 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 10 | 浙江省岱山中学 | 10G裸光纤（主备） | 2 |  |
| 11 | 岱中中心小学 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 12 | 东沙中学 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 13 | 敬业小学-大衢中学 | 裸光纤配套 | 1 |  |
| 14 | 蓬山小学 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 15 | 岱山双峰新城学校 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 16 | 岱山县职业技术学校常石分校 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 17 | 岱山县中心幼儿园 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 18 | 城西幼儿园 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 19 | 双峰新城幼儿园 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 20 | 岱山竹屿新区幼儿园（太阳城幼儿园） | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 21 | 浪琴幼儿园 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 22 | 岱山县高亭镇高亭中心幼儿园 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 23 | 岱山县岱西镇中心幼儿园 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 24 | 岱山县东沙镇中心幼儿园 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 25 | 岱山县长涂镇中心幼儿园 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 26 | 岱山县衢山镇中心幼儿园 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 27 | 岱山县秀山乡中心幼儿园 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 28 | 教育局本部 | 10G裸光纤 | 1 |  |
| 29 | 开放大学（原教育局） | 10G裸光纤 | 1 |  |

- 六、详细技术参数要求

- 1、机房侧服务要求

| 序号 | 种类 | 名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络管理 | 核心交换机 | ★1、交换容量≥380 Tbps，包转发率≥72000Mpps（如有大小值，按最小值计算，提供官网设备技术参数截图证明； 2、业务插槽数≥6个，主控槽数≥2,满足1+1冗余； 3、支持主控引擎、电源、接口模块等关键部件可热插拔； 4、支持IPv6，支持静态路由、支持RIPv1/v2，OSPFv2，ISISv6，支持等价路由，路由策略，策略路由，支持IPv4和IPv6双协议栈； 5、支持跨设备链路聚合；支持横向虚拟化； 6、支持OPENFLOW 1.3标准； 7、支持双向ACL、支持端口ACL、支持VLAN ACL； 8、每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法； 9、支持MACsec技术，鉴别数据源的密码技术，保护信息完整并提供再保护和保密服务； 10、支持双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包； 11、支持802.1x、支持mac认证、支持Portal、支持本地认证、支持Radius认证、支持Tacacs+认证； 12、支持IPv4 uRPF、支持DHCP Snooping、支持ARP防攻击、支持IP Source Guard、支持CoPP、支持广播风暴抑制、支持端口隔离、支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定、支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC； 13、支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0、支持风扇管理、支持电源管理、支持在线诊断、支持SNMPv1/v2、支持 SNMPv3、支持端口镜像、支持VLAN镜像； ★14、配置双主控、双电源、二块48口万兆光业务板。48口千兆电业务口≥1个； |
| 2 |  | 万兆单模光模块 | 1、SFP+ 万兆单模模块，按实际距离选型配套； |
| 3 |  | 无线控制器 | ★1、采用国产芯片，自主可控；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 2、单台 AC 最大管理 AP 数量≥512个（500个）；单台AC 最大接入用户数量≥4000个；三层转发吞吐量≥10Gbps，（提供官网链接和截图） ★3、支持 10GE 光口≥2 个， GE 电口≥10 个；（提供官网链接和截图）4、支持 STP、RSTP、MSTP，支持 Access、Trunk、Hybrid 接入方式，支持静态、动态、黑洞 MAC表项； 5、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 6、支持 MAC 地址认证、802.1x 认证、Portal认证、MAC+Portal 混合认证、WAPI 认证、PPSK 认证； 7、支持智能漫游负载均衡技术，智能频段动态调整技术，智能冲突优化技术，提升业务处理效率和用户体验； 8、实配：AP无线管理授权≥90个； |
| 4 |  | 认证平台 | 1、配套无线认证系统提供多样化认证需求，兼容各大厂商网络设备无线认证。需实现多厂家无线控制器统一对接及网络的统一认证、集中管理； 2、认证基本要求: （1）系统平台要求包含标准Radius、Saml、auth2、OIDC功能，支持网络设备Radius、TACACS+对接，支持SSO协议对接应用系统； （2）系统平台要求包含WLAN Portal供用户登录，Portal须支持cmcc portal 2.0协议以及其他主流无线设备厂商的Http Post方式； （3）系统平台要求支持钉钉、企业微信认证方式； （4）系统平台需支持标准Radius的无线控制器接入认证，支持H3C 、华为、锐捷、信锐等主流品牌无线控制器，并支持多种不同品牌设备集中接入。支持无线控制器所须扩展属性，如Qos、ACL及用户组下发的属性； （5）用户授权：≥5000个 3、Portal功能要求： （1）可自动识别适配不同设备终端，如移动电脑（PC）、移动电话（mobile）、移动平板电脑（PAD）等； （2）支持中英文，依据终端设备语言环境自动识别呈现对应语言的页面； （3）支持根据不同SSID、网段、vlan、AP或AP分组等条件之一展现不同页面及不同登录方式； 3、认证方式： （1）支持手机短信方式登录，portal页面须校验手机号码格式，要求短信内容可设定模版、可设定短信验证码有效期、长度等； （2）支持协助扫码登录认证，要求扫码人员可以录入扫码对象的信息如姓名、手机号、事由等； （3）支持访客自助申请方式，要求访客申请信息须指定且提醒指定人员审批后，访客可通过获取登录信息登录； （4）支持用户名密码认证（用户名密码可以创建，同时也支持AD或者LDAP同步帐号用户信息，并且支持用户名+动态码认证）； （5）支持无感知认证方式，无感知须支持设定有效期，超过有效期的用户可通过其他认证方式登录； 5、用户管理： （1）支持本地账号密码认证，支持AD域服务器、LDAP服务器、第三方RADIUS服务器、数据库、POP3用户、HUB与HTTP的API接口作为身份认证源进行联动认证； （2）支持与认证服务器联动实现帐号的双重保护支持动态令牌（硬件、手机、短信令牌）； 6、策略管理： （1）用户及终端管理：基于账号类型、登录类型、基于终端开启或禁止用户认证； （2）可以基于时间段控制用户的上网权限； 7、系统部署要求： （1）配套满足认证系统所需的国产化服务器设备； |
| 5 |  | 网管平台 | 校园网管运维管理平台，包含国产化服务器和系统软件。支持对机房侧及校园侧的网络设备、安全设备等实现一体化运维管理监控，包含ONU+网络设备的1750个授权； 1、系统应支持大规模设备管理能力，至少管理5000台网元，应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、PON设备等； 2、系统使用B/S架构，支持使用WEB浏览器进行界面展示； 3、系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限； 4、系统提供系统日志、操作日志、安全日志； 5、系统应提供标准北向接口（SNMP、FTP、Restful、消息队列），通过北向接口向上层系统提供告警、性能及资源数据； 6、支持资源管理功能，支持将添加后的资源（如服务器、网络设备、存储设备等）进行分类和分组管理，用户通过配置不同的分组类型和分组将资源划分为不同类型以及不同分组； 7、支持网络Topo管理，系统应支持拓扑视图自动生成并具备编辑功能，支持导出为JPG、PNG以及矢量图等格式文件；系统应支持过滤显示拓扑视图、查看全景图等功能，用户可以及时监控所关注的拓扑节点状态和了解拓扑视图全貌； 8、系统应提供紧急、严重、次要、提示四个等级来表达告警的紧急程度，帮助运维人员快速识别告警的重要程度，以采取相应的处理策略； 9、系统应支持对PON网络的OLT/ONU设备进行网元基本信息、网元状态、关键KPI监控，实现PON网络中设备的统一监控； 10、系统应支持通过零配置策略和场景模板对在建网络进行业务规划和设计，完成网络部署之后根据零配置策略和场景模板中设计的业务规划自动下发业务至PON设备； 11、系统应至少提供OLT状态统计报表、PON口使用情况统计报表、ONU状态统计报表、周期内以太端口发送接收带宽利用率 TOP10报表、周期内PON端口发送接收带宽利用率 TOP10； 12、系统应支持GPON业务相关指标数据采集监控，预置指标模板包括：OLT设备性能指标模板；ONU和ONU以太口性能指标模板；PON端口和以太口性能指标模板； 13、支持Wi-Fi ONU的Wi-Fi性能实时可视，Wi-Fi ONU和终端Wi-Fi性能实时采集、Wi-Fi ONU的 Wi-Fi性能总体评价、终端Wi-Fi质量实时平均，Wi-Fi性能7*24小时回放； ★14、支持有线网络、无线网络、PON设备、服务器、存储、视频监控统一管理；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 15、硬件服务器要求：CPU:≥2*32core,主频≥2.2GHz，内存：≥64 GB； |
| 6 | 安全防护 | 防火墙安全授权 | 1、本次对原安恒DAS-Gateway-3900防火墙设备配套续期24个月的AV+IPS+URL特征库升级授权。同时增配区域访问限制模块； |
| 7 |  | 上网行为审计 | 1、提供岱山教育城域网全网用户上网行为审计，日志存储存储时间至少6个月，并符合公安部82号令要求。 2、采用国产化CPU芯片与国产化操作系统，内存≥48G，硬盘≥4T HDD SATA，网络接口：千兆电口≥6、千兆光口≥4、万兆光口≥4。设备适配审计整机吞吐≥40G，最大并发连接数≥1200万，最大新建数≥45万。包含应用识别功能，包含3年的系统版本、URL应用特征库升级授权。 3、支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。 4、图形化日志统计，方便用户对行为记录的查询、审计，并支持饼状图、柱状图、曲线图等形式直观显示结果；支持基于个人的行为统计分析，包括网页标题、发帖、即时通讯、文件上传、邮件等全面的上网行为信息。 5、支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、企业微信认证、CAS认证、OAUTH认证、混合认证和免认证。 6、支持无线环境下，移动终端接入识别，对未添加信任的黑名单支持拒绝加入网络。发现移动终端后，可支持拒绝该移动终端，或者告警。 ★7、支持基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套；支持基于地址、用户、服务、应用、时间、终端型号、VLAN、DSCP等匹配条件进行流量控制；并支持配置保障带宽、最大带宽、每IP带宽、每用户带宽、带宽优先级等QoS动作。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 8、支持监控用户和应用实时流速，包括用户名、应用名、用户组、上行速率、下行速率、总速率、会话数等信息；支持数据下钻跳转至详细列表，针对用户支持通过趋势图形式，按照时间顺序展示该用户网络会话和流量趋势，支持下钻跳转至详细列表访问的应用组成和流速情况。针对应用支持通过趋势图形式，按照时间顺序展示该应用会话和流量趋势，支持下钻跳转至详细列表使用该应用的用户、速率和会话数等情况。 ★9、支持采用关键字过滤等方式实现对应用访问的控制；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 10、可识别多种文件类型，包括电影、音频、文本、图片、压缩文件（ZIP、RAR、GZ、BZ2、Z、TGZ、TBZ、7Z、CAB、BZ等）、应用程序、Office系列等；并支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤。 |
| 8 |  | 日志审计系统 | 提供岱山教育城域网机房侧、校园侧的核心网络设备等操作日志等日志审计服务，存储时间：≥6个月，支持根据源ip、目的ip等方式查询，具丰富的报表报告等功能； 1、采用国产化CPU芯片与国产化操作系统，内存≥16G，硬盘≥4T， 电源：双电源， 网口：千兆电口≥6个（包含管理口*1，HA口*1，业务口≥4）；千兆光口≥4个（含2个千兆SFP多模光模块）。每秒事务处理数≥1500次。包含（配备）50个日志源授权； 2、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为6个月和永久保存等参数； 3、支持日志的多条件高速查询检索及统计分析； 4、日志审计系统采用国产CPU芯片；（符合GB 42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》） 5、可通过接收协议限制日志接收速率，包括Http接收、syslog接收、SNMPtrap接收、TCP接收、WMI接收、aliyun接收； ★6、资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 7、支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发； |
| 9 |  | 堡垒机 | 1、国产化cpu及操作系统入围中国信息安全测评。内存：≥16G，机械硬盘容量：≥2T；固态硬盘容量：≥500G SSD，电源：冗余电源，网络接口：2个千兆管理口、6个千兆电口、4个千兆光口； 2、授权资产数：≥500个，并发字符连接最大数：≥200个，并发图形连接最大数：≥30个； 3、产品支持自定义便捷菜单功能，用户可以把常用的功能添加至菜单，用的时候可以快捷定位，方面用户使用； 4、产品具备多种认证方式，动态口令，支持对接AD,LDAP； 5、在多个局域网的情况下产品可以局域网化管理，按照不同的网络进行资产的配置和管理； 6、产品能支持同账号不同协议功能； 7、运维人员在运维高峰时可以大批量同时运维，能够通过标签进行分组； 8、支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、GBase8a、GBase8s、达梦、HighGo、Redis、GaussDB数据库等； ★9、支持UOS /麒麟等国产操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端登录堡垒机并进行管理及运维操作；（提供截图证明） ★10、运维客户端还至少需支持资产分组、资产连通性检测，批量运维、资产运维审批、命令审批、二次运维审批等能力。其中资产分组操作支持个性化设置，即每个运维人员可单独设置分组，相互之间独立；（提供截图证明） |
| 10 | 机房建设配套 | 机柜服务 | 项目涉及的设备托管，配套运营商机房侧网络机柜1项； 1、机柜UPS供电：要求双路UPS供电配套，单机柜UPS额定功率4000W，保障时间：≥2小时，机房同时配置油机发电保障； 2、制冷设施保障：机房空调采用自动控制空调温、湿度数据的设置值，自动优化空调工作性能和状态； 3、消防设施：机房根据消防要求设置独立防火分区，疏散通道等；防火类别应满足配套需求；机房、楼道应安装温度烟雾感应消防系统，防火报警探测头，遇火情自动告警，并启动惰性气体灭火系统灭火；机房内部应配置相应数量的手动灭火设备；机房内部应配置相应数量的防毒面具；机房内应有火灾自动报警系统，在机房防护区内应有声光报警装置；机房灭火系统启动方式：自动，按钮手动，机械手动都应具备； 4、监控安保系统：机房配置视频监控管理系统；能够查询门禁记录，门禁记录保持时间≥1年。 5、提供配套的机房值守运维服务，满足等保二级机房配套环境要求； |
| 11 |  | 辅材及其他 | 1、包含涉及的技术安装、跳线等相关辅材，以及相关策略调试等工作； |

- 2、校园侧服务要求

| 序号 | 名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 无线设备 |  |
| 1 | 室外AP | ★1、采用国产芯片，自主可控；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 2、支持 802.11be 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准； ★3、内置全向或定向天线，整机空间流≥8 条，整机速率≥15Gbps，支持三射频工作；（提供官网链接和截图证明） ★4、支持 1G/2.5G/10G光口≥1个，100M/1GE/2.5GE/5GE/10GE 电口≥1个，10/100M/1GE电口≥1个；（提供官网链接和截图证明） 5、支持物联网扩展能力，支持BLE、RFID、ZigBee等物联网扩展； 6、支持蓝牙5.2功能，配合 APP 可实现蓝牙串口运维； 7、支持以太网接口 6KA 增强防雷，IP68 防水防尘等级，-40℃～+65℃宽温工作，充分满足工业级使用要求； |
| 二 | 全光PON设备 |  |
| 1 | OLT主机（XGSPON） | 1、产品架构：设备采用分布式架构，支持GPON、XG-PON、XGS-PON、P2P 10GE/GE接入，支持50G PON； 2、设备配备规格：业务槽位：≥7个，配备双主控板、双电源，1块16路XGSPON业务板卡、1块8端口10G光以太网业务板； 3、设备主要参数：主控板交换容量≥8Tbit/s，业务槽位带宽≥200Gbit/s； 4、设备上行接口：主控板支持4个10GE光口上行，上行口支持以太网链路聚合，上行口支持MSTP特性； 5、二层特性：VLAN+MAC 转发、SVLAN+CVLAN 转发；三层特性：静态路由，OSPF/OSPFv3，DHCP中继，IPv4 和IPv6 双栈，DHCPv6 中继； 6、组播：IGMP v2/v3、IGMP Proxy/Snooping，MLD v1/v2、MLD Proxy/Snooping； 7、Qos：流量分类，优先级处理、流量监管、流量整形，PQ/WRR/PQ+WRR调度，ACL； 8、系统可靠性：主控和业务板都支持ISSU升级业务中断：≤10S； 9、支持802.1x认证 和支持Portal认证安全接入特性； 10、支持双电源输入，配套外置220V转直流电源模块，满足项目使用； ★11、为保证网络安全、自主、高效、节能，OLT主控板和PON单板主要业务处理芯片均为国产自研芯片；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） ★12、设备支持流氓ONU检测和隔离，业务中断时间：≤30s；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） ★13、OLT支持对WIFI ONU的AC服务、CAPWAP服务布放、SSID模板和安全模板下发等Wi-Fi管理；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） ★14、为了保证网络可靠性，OLT支持堆叠功能；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） |
| 2 | XGSPON板卡 | 1、适配安装与OLT配套的万兆以太网业务板卡，端口数≥16个； |
| 3 | 10G光以太网板卡 | 1、可适配安装与OLT配套的万兆以太网业务板卡，端口数≥8个； |
| 4 | 无线ONU Wi-Fi授权 | 1、支持无线ONU Wi-Fi授权； |
| 5 | 4口无线ONU | 1、上行网络侧接口：XGS-PON光口≥1，用户侧接口：GE电口≥4，支持2.4G&5G Wi-Fi 7； 2、支持Type B单归属和双归属组网保护； 3、支持流氓 ONT 检测和隔离； 4、Wi-Fi支持2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax/be协议 和5GHz IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be协议，Wi-Fi7 MIMO数≥2*2，空口速率：688 Mbit/s(2.4GHz)和2882 Mbit/s(5GHz)； 5、支持4096-QAM和160MHz频宽； 6、支持Fit AP工作模式，支持AC 对 Wi-Fi ONU 进行的集中管理和维护，实现 Wi-Fi ONU的Wi-Fi射频调优和漫游； 7、支持 802.1X 认证、MAC 地址认证安全接入认证； |
| 6 | 8口ONU | 1、盒式ONU设备, 金属外壳，支持220V AC供电； 2、上行网络侧接口：XGS-PON光口≥1，用户侧接口：GE电口≥8； 3、支持基于以太端口的 VLAN 透传等二层特性； 4、支持以太端口限速 、支持802.1p 优先级 、支持SP/WRR/SP+WRR等QoS特性； 5、支持配置802.1x认证、防DoS 攻击、MAC 地址过滤、静态MAC地址绑定等安全特性； 6、支持TypeB单/双归属组网保护； 8、支持网管和web页面管理等运维管理功能； 9、支持流氓 ONT 检测和自律； |
| 7 | FTTR主ONU | 1、主FTTR终端集成 ONT、AC（接入控制器）、路由器多个设备功能，简化组网，降低硬件部署成本，提升运维效率； 2、最大支持管理≥32个从FTTR，支持带机量用户数≥300，稳定不掉线。 3、支持 Wi-Fi 漫游，漫游切换时延：≤50ms； 4、支持IPSec VPN 接入，硬件加密引擎保证隧道性能，保护数据安全； 5、支持WPA3 Wi-Fi 加密、非法设备检测功能可保障链路安全，防止非法入侵； 6、持软件安全加密以及设备安全启动，多重保障设备安全； 7、内置威胁库，阻断非法访问，确保绿色安全上网； 8、主ONU设备网络侧接口：XGS-PON/XG-PON对称自适应；用户侧接1*2.5GE（电）+4*GE+1*2.5（光）+2.4GHz&5GHz WiFi7； 9、支持在主 FTTR上完成 Wi-Fi 参数配置，该 Wi-Fi 配置会自动覆盖从FTTR； 10、支持OMCI/Web UI/TR069 管理，支持PPPoE Client/静态 IP/DHCP Server/DHCP Client，支持NAT/NAPT/静态一对一的地址转换功能； |
| 8 | 光无线从设备 | 1、支持从FTTR支持通过光纤上行实现超宽带接入，与主 FTTR 配合自动组网，即插即用，实现千兆 Wi-Fi覆盖； 2、支持从FTTR支持空口资源智能调度，单个从 FTTR 64 稳定并发，支持Wi-Fi无缝漫游，50ms切换时延； 3、支持光电复合缆或DC电源为从 FTTR供电； 4、支持设备形态支持吸顶式/挂墙安装，内置天线+高密天线；网络侧：2.5G 对称/非对称光口，用户侧：1*GE+2.4GHz&5GHz Wi-Fi 7； 5、配套包含联网所需的分光器及光电复合缆。 |
| 9 | 万兆单模光模块 | 1、SFP+ 万兆单模模块，按实际距离选型配套； |
| 三 | 组网配套 |  |
| 1 | 室内设备箱 | 1、支持室内光缆接入配套使用，按照实际安装环境及内部安装设备尺寸进行定制，要求尺寸≥380MM*270MM*100MM； 2、设备箱配套四位电源插座、光纤熔接单元、光纤尾纤等； |
| 2 | 楼宇光纤箱 | 1、支持室外光缆接入配套使用，按照实际安装环境及内部安装设备尺寸进行配套，要求≥600MM*400MM*250MM，根据配套光纤接入配套活动式LC光纤适配单元； 2、设备箱配套光纤熔接单元、LC光纤尾纤、光缆固定架（按实际场景电源插座选配）等； 3、光纤箱支持并预留后期光缆接入适配安装配套能力≥24芯； |
| 3 | 光纤设备箱 | 1、支持室外光缆接入配套使用，按照实际安装环境及内部安装设备尺寸进行配套，要求尺寸约440MM*400MM*250MM（±5%），根据配套光纤接入配套活动式光纤适配单元； 2、设备箱配套电源插座、光纤熔接单元、光缆固定架等； |
| 4 | 网络机柜 | 1、网络机柜：42u； 2、固定板：3块； 3、风扇部件：1组； 4、带有两寸重型脚轮。 |
| 5 | 分光器 | 1、分光器支持1:8，含机柜侧配套的机架式安装单元配套。 |
| 6 | 机房侧光配单元框 | 1、配备96芯光配单元框，包含光纤熔接单元、LC光纤尾纤、LC光适配器等 |
| 7 | 室外48芯光纤 | 1、支持室外型48单模接入光缆配套，最终满足项目接入配套。 |
| 8 | 室外24芯光纤 | 1、支持室外型24单模接入光缆配套，最终满足项目接入配套。 |
| 9 | 室外6芯光纤 | 1、支持室外型6单模接入光缆配套，最终满足项目接入配套。 |
| 10 | 室内皮线光纤 | 1、支持室内型4芯单模皮线配套，按接入场景配套，最终满足项目接入配套。 |
| 11 | 六类网络线 | 1、配备室内型六类通信数据网络线，最终满足项目网络改造接入需求。改造点包括但不限于网络打印机、办公电脑等。 |
| 12 | 电源线 | 1、项目各类设备箱接入配套使用，YJV2.5*2室外型电力电缆，RVV2*1.0\RVV2*2.5室内型电力电缆。涉及的电源线长度由施工单位自行勘查对接学校侧，结合设备箱位置、电源接电点等进行施工配套，最终满足项目接入配套 |
| 13 | 光纤跳线 | 1、配套光纤跳线，按实际及接口需求配套，最终满足项目接入配套。 |
| 14 | 管路 | 1、PVC管、PE管、PVC线槽、SC管等最终满足项目网络改造接入需求。 |
| 15 | 辅材及其他 | 1、包含涉及的其他辅材，以及现场开槽、施工、修复等工作，最终满足项目接入配套。 |

- 3、链路服务要求

| 序号 | 名称 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 链路服务要求 | 项目其中涉及的岱山双峰新城学校、岱山县职业技术学校常石分校、岱山县中心幼儿园、城西幼儿园、双峰新城幼儿园、岱山竹屿新区幼儿园（太阳城幼儿园）、浪琴幼儿园、岱山县高亭镇高亭中心幼儿园、岱山县岱西镇中心幼儿园、岱山县东沙镇中心幼儿园、岱山县长涂镇中心幼儿园、岱山县衢山镇中心幼儿园、岱山县秀山乡中心幼儿园、教育局本部、开放大学（原教育局）需配套24口汇聚交换机一台，具体参数为： 1、端口要求：千兆以太网端口≥24个,万兆SFP+端口≥4个。 2、交换容量：≥688Gbps，包转发率：≥108Mpps。 3、主机电源模块:≥2个。 4、支持802.1x、mac认证、free-ip、coa/dm、动态vlan下发、支持交换机逃生。 5、支持 IP+MAC+端口多元组绑定 ，支持 ARP 入侵检测功能 ，支持 802.1X 认证/集中式 MAC 地址认证 。 6、支持IPv4/IPv6双栈和IPv6 over IPv4隧道（包括手工Tunnel，6to4 Tunnel，ISATAP Tunnel），三层线速转发。既可以用于纯IPv4或IPv6 网络，也可以用于IPv4到IPv6共存的网络，组网方式灵活，充分满足当前网络从IPv4向 IPv6过渡的需求。 |

注：标“★”为重要参数；

- 七、相关服务（包括但不限于此）

1、施工期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成其他设施、设备损坏的，一律由施工单位负责赔偿。

2、提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料）。其他附件及材料必须符合国家有关标准。

3、在中标后需要在5个工作日内成立工作团队，本项目需指派1名项目负责人，在项目验收前不得更换，如更换需向采购人提出书面申请并经其同意方可更换，否则将承担违约责任；本项目的项目组成员在实施时需向采购人报备，实施期间人员更换比例超过30%要承担违约责任。

4、除项目负责人外，项目组须配备专职的实施人员，按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、安装设计、测试、集成、培训、质量保证等人员。

5、项目完工后，采购人组织人员在中标人的指导下上岗操作；项目的租赁服务期限从采购人对产品验收合格之日起计算。

6、服务期内中标人应提供7*24小时的现场质保和技术支持服务。接到用户报修电话，4小时内响应，应急时1小时内响应，8小时内到达现场，上门维护；24小时内修复；无法修复的，投标人应提供备用设备或部件替换，不能因此影响学校教育教学活动。提供电话及远程服务，一般问题一天内解决，重大问题三天内解决。

8、服务期内所有硬件设备的故障由中标人进行免费的更换、维修等，包括配件费，材料费，人工费等，确保用户的正常使用；平台系统由中标人进行免费升级和优化服务。合同期内，中标人应成立专门的团队，负责售后及运维服务。指定专门的负责人负责与用户的对接及协调。

9、在服务期结束前，中标人须对本项目采购设备进行一次对软硬件系统的全面检查，任何缺陷问题必须由中标人负责整改，完善；在整改、完善之后，中标人须将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

10、如遇重大活动，接到采购人通知后，必须无条件派工程师实行现场技术保障，确保产品在活动期间正常运行。

11、技术参数功能需真实满足，在中标后签订合同前进行实际设备功能测试，以满足整网设备功能要求。

12、要求安装、调试时中标人将指派专业技术人员现场参加，直至验收合格。

13、专利权：投标人应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或工业设计权等知识产权。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

14、项目初验时，采购人将随机对实际设备进行功能测试，以满足整网设备功能要求，若中标人未按照投标时承诺的技术参数提供，导致无法及时验收的，视为合同违约，由投标人承担一切责任。

- 八、培训要求

1、投标人须为采购人提供设备使用、设备操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训。

2、投标人提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其他等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3、技术培训的内容必须包含产品的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排查。投标人培训人员必须是公司的资深工程师。

4、培训工作必须在合同生效之后终验之前安排。

5、所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

6、实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定的为准。

- 九、建设及服务周期

合同签订之日起2个月内完成项目的建设，建设完成后进行平台及设备初验，初验合格后开始3个月的试运行，试运行结束后无任何问题，进行平台及设备的终验，终验合格后进入3年服务期。

- 十、验收要求

1、通过测试判断产品质量是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能方面是否符合运行要求，并且产品可以最终上线。

2、采购人负责组织验收小组及第三方监理单位共同参与项目验收。

3、供货安装完成后初验前，投标人应向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）；若中标人未能按照上述要求提供，导致无法及时验收的，视为合同违约，由投标人承担一切责任。

4、其他未尽事宜按《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》规定进行。

- 十一、网络安全及保密要求

1、采购人提供给中标人的数据、设备等资源，以及中标人在项目过程中收集、产生、存储的数据和文档等资源属采购人所有。中标人应保障采购人对这些资源的访问、利用、支配，未经激发授权，中标人和任何第三方不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

2、在项目服务期间，因中标人未配置安全策略、未按采购人网络和数据安全管理要求操作或操作不当以及人为破坏等情况，造成网络瘫痪、应用停止服务或者数据泄露，按照各级追责问责机制，由中标人负责；造成严重后果的，依照相关法律、法规进行处置；

3、中标人合同期限内须配合采购人做好网络和数据安全检查，并对检查出来的安全隐患及时整改；采购人信息系统存在的漏洞，中标人应在期限内完成整改并提交整改报告；采购人提出应急处置需求，中标人需在2小时内响应，并在12小时内完成处置。以上情况无故逾期而造成网络瘫痪、应用停止服务或者数据泄露的，由中标人承担损失，造成严重后果的，依法处置。

4、中标人应与采购人签订网络和数据安全保密协议，项目人员应签订个人保密承诺书。中标人需要保密本项目中涉及与采购人相关的、由采购人提供或透露的或由中标人从采购人处获得的任何带有保密性质的信息，包括（但不限于）与采购人的计划或意向、组织与人员、产品与服务、专有技术及商务活动等有关的全部信息。因中标人未做好保密工作导致信息泄露的，由中标人承担相关责任。

5、中标人需配合采购人做好计算机等级保护工作、代码检测等工作。

6、中标人须按要求签订浙江省信息技术供应链安全协议，做好项目参与工作人员背调并报告采购人，建立完善的网络数据安全保障体系和应急措施。

- 十二、付款方式

本项目合同支付方式按3年平均支付：

其中在项目合同签订后，采购人自收到发票后7个工作日内支付当年度合同金额的40%作为预付款，项目建设完成并通过初验后支付当年度合同金额的30%；终验通过并开始第一年的租赁期后，采购人自收到发票后7个工作日内支付当年度合同金额的30%；第二年度租赁期开始后，采购人自收到发票后7个工作日内，支付当年度合同金额的100%，第三年度租赁期开始后，采购人自收到发票后7个工作日内支付当年度合同金额的70%；第三年度租赁期满后，无任何问题，支付当年度的剩余金额。

- 十三、其他

1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2、招标人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 岱山县教育城域网光网络租赁服务项目 |
| 2 | 采购人名称 | 岱山县教育局 |
| 3 | 最高限价 | 7947650元 |
| 4 | 采购内容 | 教育城域网光网络租赁服务 |
| 5 | 建设及服务周期 | 合同签订之日起2个月内完成项目的建设，建设完成后进行平台及设备初验，初验合格后开始3个月的试运行，试运行结束后无任何问题，进行平台及设备的终验，终验合格后进入3年服务期。 |
| 6 | 付款方式 | - 本项目合同支付方式按3年平均支付： - 其中在项目合同签订后，采购人自收到发票后7个工作日内支付当年度合同金额的40%作为预付款，项目建设完成并通过初验后支付当年度合同金额的30%；终验通过并开始第一年的租赁期后，采购人自收到发票后7个工作日内支付当年度合同金额的30%；第二年度租赁期开始后，采购人自收到发票后7个工作日内，支付当年度合同金额的100%，第三年度租赁期开始后，采购人自收到发票后7个工作日内支付当年度合同金额的70%；第三年度租赁期满后，无任何问题，支付当年度的剩余金额。 |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1.投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的最高限价以及单项最高限价。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4.中标人须缴纳招标代理服务费，招标代理服务收费标准金额为：一次性收费伍万伍仟元整（¥55000.00元）。支付方式及时间为：领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：中金招标有限责任公司舟山分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山新城支行 银行账号：3300 1706 2550 5300 3969 5.中标、成交供应商放弃中标、成交资格导致重新采购的，承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |
| 10 | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 11 | 开标地点 | 岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼） |
| 12 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人可以选择递交备份投标文件。备份投标文件须密封完好，注明投标人单位名称，并于投标截止时间前递交，否则采购代理机构将拒收。具体递交方式为开标日前通过邮寄、专人等形式送达采购代理机构地址或开标当天专人送达开标地点（联系人：张学睿；联系方式：13758010405） 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2025年08月06日14:45（北京时间） |
| 14 | 中小企业 扶持政策 | 本项目非专门面向中小企业采购。 |
|  |  | 本项目接受联合体投标。 |
|  |  | 本项目不允许分包、转包。 |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。 |
|  |  | 本项目为服务类采购项目。 |
|  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定： 1、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3、在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目中小企业扶持政策： 【评审中价格扣除政策】本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审： （1）小微企业须提供《中小企业声明函》，附在报价文件内，否则不享受评审中价格扣除政策； （2）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，附在报价文件内，否则不享受评审中价格扣除政策； （3）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，附在报价文件内，否则不享受评审中价格扣除政策。 |
| 15 | 联合体 | 一、本项目接受联合体投标，但组成联合体的供应商最多两个。 二、【评审中价格扣除政策】根据相关规定，本项目以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。大中型企业与小微企业组成联合体的政府采购货物或服务项目，对于《联合体协议书》约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内大中型企业之间不得存在直接控股、管理关系。 三、大中型企业与小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位组成联合体的，须提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》，附在报价文件处，否则不享受评审中价格扣除政策。 四、参加联合体的供应商应当在投标文件中提交《联合体协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体成员均应满足本项目“申请人的资格要求”；联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 16 | 注意事项 | 参加本项目投标的供应商不能重复享受价格扣除优惠政策。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：岱山县教育局。

2、“采购代理机构”系指中金招标有限责任公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的平台的开发、安装、调试、系统的升级改造、数据的对接、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

10 、“▲”为本项目实质性要求，不允许出现负偏离，否则投标无效；“★”为重要参数。

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）最高限价

本项目最高限价为7947650.00元，超过作投标无效处理。

（五）联合体投标

本项目接受联合体投标，但组成联合体的供应商最多两个。本项目以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；需提供《中小企业声明函》。参加联合体的供应商应当在投标文件中提交《联合体协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体成员均应满足本项目“申请人的资格要求”；联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）答疑与澄清

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2025年08月01日17：00（北京时间）前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝，联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十一）中金招标有限责任公司拥有本招标文件最终解释权。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以光盘或U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务、技术部分中出现投标报价信息的；

1.11联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立。

2、在不影响公平竞争的前提下，参与同一标段（包）的供应商存在以下情形之一的且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

2.1不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.2上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

2.3不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

2.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

4、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

4.1超过项目的最高限价；

4.2有选择或有条件的报价的；

4.3 报价文件中缺失报价的。

5、被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

- 五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）报价错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与投标文件不一致的，以投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

- 七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告，并发出中标、成交通知书。

（二）合同签订前，中标人须提供在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料给采购代理机构进行原件核对，无法提供或提供的资料与投标文件不符的，采购人可拒绝签订合同。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

- 一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体协议书，联合体投标时提供 |  |
| 2 | 投标人（联合体各成员）具有独立承担民事责任的能力证明资料 |  |
| 3 | 投标人（联合体各成员）法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 投标人（联合体牵头人）投标函 |  |
| 5 | 投标人（联合体牵头人）法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 6 | 投标人（联合体牵头人）授权代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

- 二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

- 三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

- 四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据相关规定：

1、本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）附在投标报价文件内，否则不享受价格扣除优惠政策。

2、大中型企业与小微企业组成联合体的政府采购货物或服务项目，对于《联合体协议书》约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。须提供《联合体协议书》和《中小企业声明函》附在报价文件处，否则不享受评审中价格扣除政策。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则评审中价格扣除政策。（以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。）

注：参加本项目投标的供应商不能重复享受以上价格扣除优惠政策。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 五、评分表

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 10 | 90 | 100 |

| 评审项目 | 评分 类别 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实力 | 客观 | 1、投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证得1分； 2、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证得1分。 注：提供有效期内的认证证书复印件，否则不得分；若为联合体投标，须双方同时具有以上证书才可得分。 | 2 |
| 相关业绩 | 客观 | 根据投标人自2022年1月至今，每提供1份类似教育网改造升级项目的成功案例得0.5分，最高得1分。 注：提供相关业绩合同扫描件，否则不得分；若为联合体投标，双方业绩均认可。 | 1 |
| 项目负责人 | 客观 | 投标人拟派的项目负责人： 1、具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书的，得2分； 2、具有人力资源和社会保障部门颁发的中级及以上计算机软件、计算机网络、信息系统专业类别的证书，每一本资格水平证书得0.5分，最高得2分。 注:提供项目负责人相关证书等证明材料及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保证明，否则不得分；若为联合体投标，项目负责人必须由联合体牵头人提供。 | 4 |
| 技术负责人 | 客观 | 投标人拟派的项目技术负责人： 1、具有人力资源和社会保障部门颁发的网络规划设计师证书的，得1分； 2、具有人力资源和社会保障部门颁发的中级及以上信息系统专业类别的证书，每一本资格水平证书得0.5分，最高得1分。 注：提供项目技术负责人相关证书等证明材料及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保证明，否则不得分；若为联合体投标，双方人员均认可。 | 2 |
| 项目实施团队 | 客观 | 拟投入的项目实施团队（不含项目负责人、技术负责人）： 每提供1名具有人力资源和社会保障部门颁发或授权颁发的网络与信息安全管理员证书、网络工程师证书、信息安全工程师证书、信息通信网络运行管理员证书的相关人员得1分，最高得4分。 注：提供项目实施团队人员相关证书等证明材料及投标人为其缴纳的近三月中任意一个月社保证明，否则不得分；若为联合体投标，双发人员均认可。 | 4 |
| 技术参数偏离程度 | 客观 | 根据投标人所投服务的详细技术参数要求响应情况，由评委会进行评分： 1、标“★”的为重要参数，共17条，完全满足得17分，投标人对于重要参数响应程度得分=（投标人满足重要参数条款的数量/重要参数条款的总数量）*17； 2、未标符号的为一般技术条款，共158条，完全满足得5分，投标人对于一般技术条款响应程度得分=（投标人满足一般技术条款的数量/一般技术条款的总数量）*5。 评审依据：结合本项目《技术参数偏离表》进行评分。 | 22 |
| 需求理解及现状分析 | 客观 | 根据投标人对本项目建设涉及的需求及现状阐述情况（①机房侧②校园侧③教育网通信架构④关联配套）进行综合评分： 1、需求理解透彻，现状了解完整详细，非常有利于建设实施得3分； 2、需求理解较透彻，现状描述完整较详细，较利于建设实施得2分； 3、需求理解一般透彻，现状描述完整一般详细，一般利于建设实施得1分； 4、较差或未提供不得分。 以上①—④项内容为专门针对本项目编制，每一小项最高得2分，总分12分。 | 12 |
| 教育城域网方案 | 主观 | 根据投标人的岱山教育城域网组网建设方案（①市教育城域网、电子政务外网对接或配套、②机房至校园侧通信组网概述、③通信服务）进行综合评分： 1、以上方案完整详细，符合需求及实际业务，专业性强、实施便捷得3分； 2、方案完整性一般，符合需求及实际业务，专业性一般得2分； 3、方案不完整，重点描述不详细得1分； 4、方案未提供或不符合规范要求不得分。 以上①—④项内容为专门针对本项目编制，每一小项最高得2分，总分12分。 | 12 |
| 机房侧配套方案 | 主观 | 根据投标人提供的机房配套方案进行综合评议，主要涉及包括机房位置、不间断电源、柴油发电机、精密空调、气体灭火器、动环监控、监控安保等方面进行综合评分： 1、配套齐全，满足采购人实际需求得3分； 2、配套尚可，基本满足采购人实际需求得1.5分； 3、配套欠缺，较难满足采购人实际需求的不得分。 | 3 |
|  | 主观 | 投标人需重点提供所配套的机房机柜配套、互联网出口、现有系统承载关联配套服务等方案，说明对涉及的现有业务、网络、系统等影响程度、实施便利性、服务全面性等进行综合评分： 1、投标人提供的服务方案对业务无影响，实施便捷、服务全面得5分； 2、投标人提供的配套服务方案对业务存在影响，涉及设备、网络、系统割接等，关联配套未阐述清楚得3分； 3、投标人提供的服务方案涉及影响面较多，方案不全的，影响面较大得1分； 4、未提供的不得分。 | 5 |
| 校园侧建设方案 | 主观 | 根据投标人的项目校园侧建设方案重点（包括①校园组网架构②设备产品配套③设备点位设计规则④网络规划设计）进行综合评分。 1、方案描述完整详细且与采购人需求、实际及技术服务配套契合得3分； 2、方案描述较详细完整，与采购人需求、实际部分符合得2分； 3、方案描述完整性一般或与采购人需求及实际需求小部分符合得1分； 4、方案未提供或完全不符合采购人需求的不得分。 以上①—④项内容为专门针对本项目编制，每一小项最高得3分，总分12分。 | 12 |
| 实施方案 | 主观 | 实施方案应包含但不限于项目人员组织架构、实施进度计划、项目质量保障措施、项目文档管理、保密管理、应急预案等进行综合评分： 1、方案考虑全面，内容详细，可行性强得5分； 2、方案考虑较全面，内容较为详细、可行性较强得3分； 3、方案考虑尚可，内容均有提及，可行性一般得1分； 4、方案考虑不够全面，专业性、针对性、系统性、可行性差或未提供的不得分。 | 5 |
| 培训方案 | 主观 | 培训方案应包括但不限于培训方式、培训内容、培训团队、培训计划安排等进行综合评分： 1、培训内容完善、合理可行、完全符合需求得3分； 2、培训方案一般，基本符合需求得2分； 3、培训方案不详细得1分 4、未提供不得分。 | 3 |
| 售后服务方案 | 主观 | 售后服务方案应包括但不限于服务响应时间、服务方式、售后服务人员配备、本地化服务、服务承诺等进行综合评分： 1、售后服务方案完整，服务响应能力强，保障措施完备，服务团队人员配备完善得3分； 2、售后服务方案较完整，服务响应能力一般，保障措施一般，服务团队人员配置一般得2分； 3、售后服务方案内容不完善，服务响应能力差，保障措施差，服务团队人员配置差的，得1分 4、未提供不得分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 90 |

岱山县教育城域网光网络租赁服务项目商务技术评分表

注：合同签订前，供应商须提供在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料给采购代理机构进行原件核对，无法提供或提供的资料与投标文件不符的，采购人可拒绝签订合同。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 第五章  合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日： 20  年   月   日

合同签订地点：舟山市岱山县

甲方对                                                进行公开招标。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

- 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1、招标文件

2、中标文件

3、相关补充文件

4.联合体协议（如有）

- 二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

- 三、合同金额

本项目的合同总价为         元人民币。

- 四、付款方式

- 本项目合同支付方式按3年平均支付：

- 其中在项目合同签订后，甲方自收到发票后7个工作日内支付当年度合同金额的40%作为预付款，项目建设完成并通过初验后支付当年度合同金额的30%；终验通过并开始第一年的租赁期后，甲方自收到发票后7个工作日内支付当年度合同金额的30%；第二年度租赁期开始后，甲方自收到发票后7个工作日内，支付当年度合同金额的100%，第三年度租赁期开始后，甲方自收到发票后7个工作日内支付当年度合同金额的70%；第三年度租赁期满后，无任何问题，支付当年度的剩余金额。

- 五、建设及服务周期

合同签订之日起2个月内完成项目的建设，建设完成后进行平台及设备初验，初验合格后开始3个月的试运行，试运行结束后无任何问题，进行平台及设备的终验，终验合格后进入3年服务期。

- 六、合同明细

- 1、机房侧服务清单

| 序号 | 种类 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写: |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、校园侧服务清单

| 序号 | 种类 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写: |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、链路服务清单

| 序号 | 学校名称 | 联网需求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |

- 七、项目团队

| 序号 | 姓名 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  | 实施人员 |  |
| ... |  |  |  |

1、在中标后需要在5个工作日内成立工作团队，本项目需指派1名项目负责人，在项目验收前不得更换，如更换需向甲方提出书面申请并经其同意方可更换，否则将承担违约责任；本项目的项目组成员在实施时需向甲方报备，实施期间人员更换比例超过30%要承担违约责任。

2、除项目负责人外，项目组须配备专职的实施人员，按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、安装设计、测试、集成、培训、质量保证等人员。

- 八、相关服务（包括但不限于此）

1、施工期间，乙方应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成其他设施、设备损坏的，一律由施工单位负责赔偿。

2、提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料）。其他附件及材料必须符合国家有关标准。

3、项目完工后，甲方组织人员在乙方的指导下上岗操作；项目的租赁服务期限从甲方对产品验收合格之日起计算。

4、服务期内乙方应提供7*24小时的现场维修和技术支持服务。接到用户报修电话，4小时内响应，应急时1小时内响应，8小时内到达现场，上门维护；24小时内修复；无法修复的，乙方应提供备用设备或部件替换，不能因此影响学校教育教学活动。提供电话及远程服务，一般问题一天内解决，重大问题三天内解决。

5、服务期内所有硬件设备的故障由乙方进行免费的更换、维修等，包括配件费，材料费，人工费等，确保用户的正常使用；平台系统由乙方进行免费升级和优化服务。合同期内，乙方应成立专门的团队，负责售后及运维服务。指定专门的负责人负责与用户的对接及协调。

6、在服务期结束前，乙方须对本项目采购设备进行一次对软硬件系统的全面检查，任何缺陷问题必须由乙方负责整改，完善；在整改、完善之后，乙方须将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。

7、如遇重大活动，接到甲方通知后，必须无条件派工程师实行现场技术保障，确保产品在活动期间正常运行。

8、技术参数功能需真实满足，在乙方签订合同前进行实际设备功能测试，以满足整网设备功能要求。

9、要求安装、调试时乙方将指派专业技术人员现场参加，直至验收合格。

10、专利权：乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或工业设计权等知识产权。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

11、项目初验时，甲方将随机对实际设备进行功能测试，以满足整网设备功能要求，若乙方未按照投标时承诺的技术参数提供，导致无法及时验收的，视为合同违约，由乙方承担一切责任。

- 九、培训要求

1、乙方须为甲方提供设备使用、设备操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训。

2、乙方提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其他等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3、技术培训的内容必须包含产品的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排查。乙方培训人员必须是公司的资深工程师。

4、培训工作必须在合同生效之后终验之前安排。

5、所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

6、实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定的为准。

- 十、验收要求

1、通过测试判断产品质量是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能方面是否符合运行要求，并且产品可以最终上线。

2、甲方负责组织验收小组及第三方监理单位共同参与项目验收。

3、供货安装完成后初验前，乙方应向甲方提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）；若乙方未能按照上述要求提供，导致无法及时验收的，视为合同违约，由乙方承担一切责任。

4、其他未尽事宜按《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》规定进行。

- 十一、网络安全及保密要求

1、甲方提供给乙方的数据、设备等资源，以及乙方在项目过程中收集、产生、存储的数据和文档等资源属甲方所有。乙方应保障甲方对这些资源的访问、利用、支配，未经激发授权，乙方和任何第三方不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

2、在项目服务期间，因乙方未配置安全策略、未按甲方网络和数据安全管理要求操作或操作不当以及人为破坏等情况，造成网络瘫痪、应用停止服务或者数据泄露，按照各级追责问责机制，由乙方负责；造成严重后果的，依照相关法律、法规进行处置；

3、乙方合同期限内须配合甲方做好网络和数据安全检查，并对检查出来的安全隐患及时整改；甲方信息系统存在的漏洞，乙方应在期限内完成整改并提交整改报告；甲方提出应急处置需求，乙方需在2小时内响应，并在12小时内完成处置。以上情况无故逾期而造成网络瘫痪、应用停止服务或者数据泄露的，由乙方承担损失，造成严重后果的，依法处置。

4、乙方应与甲方签订网络和数据安全保密协议，项目人员应签订个人保密承诺书。乙方需要保密本项目中涉及与甲方相关的、由甲方提供或透露的或由乙方从甲方处获得的任何带有保密性质的信息，包括（但不限于）与甲方的计划或意向、组织与人员、产品与服务、专有技术及商务活动等有关的全部信息。因乙方未做好保密工作导致信息泄露的，由乙方承担相关责任。

5、乙方需配合甲方做好计算机等级保护工作、代码检测等工作。

6、乙方须按要求签订浙江省信息技术供应链安全协议，做好项目参与工作人员背调并报告甲方，建立完善的网络数据安全保障体系和应急措施。

- 十二、其他

1、乙方应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因乙方造成的不良影响和损失，乙方应承担相应责任。

2、甲方认为乙方提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

- 十三、追加设备或服务处理

在合同履行时，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

- 十四、延期交货

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成设备的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成设备的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

- 十五、违约责任

1、如乙方无法如期完成设备安装调试、系统配置、项目验收等情况的，逾期每日向甲方支付合同额的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期30个工作日仍不能完成相关服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供相关服务或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同额的10%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔付责任。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

- 十六、争议的解决

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民事诉讼法》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

- 十七、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

- 十八、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

- 十九、适用法律

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 二十、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报舟山市岱山县监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式     份，具有同等法律效力，甲乙双方各执     份，招标代理机构执1份。

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

地址：                                         地址：

法定代表人或授权签字代表：（签字）             法定代表人或授权签字代表：（签字）

签订日期：   年  月  日                        签订日期：   年  月  日

甲方收款银行：                                 乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                             乙方收款开户账号：

鉴证方：（盖章）

- 第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

- ▲1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

1.1开标一览表；（格式一）

1.2报价明细表；（格式二）

1.3享受中小企业政策扶持的相关证明文件；

1.3.1投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）（格式三或四）

1.3.2《联合体协议书》，联合体投标时提供；（格式五）

- ▲2、资格证明文件部分

2.1联合体协议，联合体投标时提供；（格式五）

2.2投标人（联合体各成员）具有独立承担民事责任的能力证明资料：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）

a)如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

b)如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

c)如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

d)如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

e)如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

2.3投标人（联合体各成员）法定代表人身份证复印件；

2.4投标人（联合体牵头人）投标函；（格式七）

2.5投标人（联合体牵头人）法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供；（格式六）

2.6投标人（联合体牵头人）授权代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供。

- 3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引；

▲3.2投标产品清单表；（格式八）

▲3.3技术要求响应表；（格式九）

3.4投标人相关业绩；（格式十）

3.5项目团队；（格式十一）

3.6按评分标准依序提供相关材料、方案；

3.7本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其他说明和资料/文件。

- 投标文件格式

- 格式一、开标一览表

金额单位：人民币元

| 项目名称 | 岱山县教育城域网光网络租赁服务项目 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 岱山县教育城域网光网络租赁服务 |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 格式二、报价明细表

1、机房侧服务清单

金额单位：人民币元

| 序号 | 种类 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |

2、校园侧服务清单

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |

3、链路服务清单

金额单位：人民币元

| 序号 | 学校名称 | 联网需求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |

4、合计

金额单位：人民币元

| 序号 | 采购内容 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房侧服务清单 |  |
| 2 | 校园侧服务清单 |  |
| 3 | 链路服务清单 |  |
| 合计 | 大写： |  |
|  | 小写： |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 格式三、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含《联合体协议书》中的中小企业、签订《分包意向协议书》的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.符合财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）的监狱企业、符合财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

5.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件与信息技术服务业。

7.若大中型企业与小微企业组成联合体的，投标人须提供《联合体协议书》和《中小企业声明函》附在报价文件处，否则不享受价格扣除优惠政策。

- 格式四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 格式五、《联合体协议书》

《联合体协议书》

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）（项目编号）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。      （某成员单位名称）为      （联合体名称）成员……

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判及签署活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，并对外承担连带责任。

4、联合体中标后，联合体各方应按招标文件要求签订项目合同。若一方退出本联合体、拒签项目合同的，应当承担违约责任，并赔偿对其他方造成的损失。

5、联合体各成员单位职责、企业性质及合同份额占到合同总金额的比例如下：

| 序号 | 联合体成员单位名称 | 承担的工作内容 | 企业性质 （大型、中型、小型、微型企业或其他） | 合同份额占比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

6、其他约定：

7、本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止。

8、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

- 格式六、法定代表人授权函

致：岱山县教育局

中金招标有限责任公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工     （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

- 格式七、投标函

致：岱山县教育局

中金招标有限责任公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、在项目实施过程中，我方完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。执行标准绝不低于招标文件的标准要求。

3、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

4、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

5、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

6、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

7、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方承诺在收到《中标(成交)通知书》时按本项目招标文件的规定，向贵公司一次性支付全额招标代理服务费；若中标、成交后放弃中标、成交资格导致重新采购的，承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

- 格式八、投标产品清单表

1、机房侧服务清单

| 序号 | 种类 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

2、校园侧服务清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

3、链路服务清单

| 序号 | 学校名称 | 联网需求 | 链路供应商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：根据第二章采购需求中五、租赁清单的要求进行填写，投标人须清楚填写开发者名称、品牌型号及生产厂家及其产地。

（下无正文，为签字盖章页）

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 格式九、技术要求响应表

1、机房侧服务清单

| 序号 | 种类 | 名称 | 招标文件所需技术参数 | 所投技术参数 及性能说明 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  |  | ... |
| ... |  |  |  |  | ... |

2、校园侧服务清单

| 序号 | 名称 | 招标文件所需技术参数 | 所投技术参数 及性能说明 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  | ... |
| ... |  |  |  | ... |

3、链路服务清单

| 序号 | 名称 | 招标文件所需技术参数 | 所投技术参数 及性能说明 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  | ... |
| ... |  |  |  | ... |

注：根据第二章采购需求中六、详细技术参数要求逐条响应。带“▲”号条款均为实质性条款，必须全部响应，若有任何一项带“▲”号条款未响应或负偏离，均视为未实质性响应招标文件，视为无效响应。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 格式十、投标人相关业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目内容 | 签订日期 | 合同金额 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 格式十一、项目团队

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术资格 | 证书编号 | 职称 | 拟任本项目职务 | 类似项目工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.需附人员相关证书，投标人为其缴纳的近三个月社保内任意一个月证明等相关证明材料扫描件。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 格式十二、投标人最优售后服务网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 格式十三、质疑函（范本）

质疑函（范本）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。