2020-2022年度普陀区渔农村生活污水处理设施运行维护项目

公开招标采购文件

采购编号：ZD[2020]040

项目名称：2020-2022年度普陀区渔农村生活污水处理设施

运行维护项目

采购单位：舟山市普陀区住房和城乡建设局

招标代理单位：舟山正大工程咨询有限公司

目    录

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、采购文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件编制

第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就2020-2022年度普陀区渔农村生活污水处理设施运行维护项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、招标项目编号：ZD[2020]040

- 二、采购组织类型：分散采购委托代理

- 三、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020-2022年度普陀区渔农村生活污水处理设施运行维护项目 | 1项 | 660万元 | 详见采购需求 |  |

- 四、 投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、具有环保工程专业承包三级及以上资质和省级及以上环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书(生活污水处理)乙级（二级）及以上资质；

4、本项目不接受联合体投标。

五、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

六、注册及采购文件的获取：

1、本项目只实行网上获取采购文件。

2、获取采购文件网址：浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。

已经注册成功的供应商无需重复注册。

- 4、获取采购文件时间：2020年6月9日至2020年6月16日。获取采购文件时间截止后不允许潜在供应商获取采购文件。

七、投标文件的制作及递交

1、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登陆“浙江省政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn ），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

2、投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

- 3、具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

八、投标保证金：无。

九、投标截止时间和地址

1、本项目实行电子投标。

投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求递交。投标人应将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式（后缀名为.bfbs），于投标截止时间前发送到招标代理机构指定邮箱（1182648257@qq.com）。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交。数量为：正本1份、副本1份。

纸质备份文件投标人应于2020年6月30日12：00（北京时间）前将备份的投标文件寄于采购代理公司，也可以在开标会现场递交。未按时寄到或递交的自行承担风险。

2、开标时间：2020年6月30日14:30（北京时间）

3、开标地点：舟山市公共资源交易中心普陀区分中心四楼开标一室（舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心6号楼）

十、其他事项：

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 2、投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

十一、联系方式：

1、采购人名称：舟山市普陀区住房和城乡建设局

联系人：史先生

联系电话：0580-3064937

地址：舟山市普陀区东港昌正街169号3号楼西4楼

2、采购代理机构名称：舟山正大工程咨询有限公司

联系人：小刘

联系电话：0580-6202033

监督人：单女士

联系电话：0580-6202032

传真：0580-6202023

地址：舟山市普陀区东港街道沙田街56号6楼

3、同级政府采购监督管理部门：舟山市普陀区财政局

监管联系人：徐女士

监管联系电话：0580-3062881

地点：舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心3号楼312室

第二章  采购需求

一、项目概况

| - 项目名称 | - 2020-2022年度普陀区渔农村生活污水处理设施运行维护项目 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | - 渔农村生活污水处理设施的运行维护 |
| - 服务期限 | - 合同签订之日起三年 |
| 数量 | 总户数为10312户（以实际交付数为准） |

二、采购内容

1、服务区域：普陀区范围内的渔农村生活污水治理村（包括已确定运维的34个行政村（不含六横镇、普陀山镇和朱家尖街道）和服务期内拟新增运维的行政村），详细清单见附件一。

2、服务范围内容：普陀区范围内的渔农村生活污水治理村的管网（包括接户管、接户井、污水收集系统、化粪池、隔油池、清扫井、检查井、提升井、进厂主管网、接户井至终端（包括到污水处理厂）的污水管网）、65座处理终端及29个净化槽（植被槽）的运行、维护和管理。

3、终端及管网修复范围：终端问题修复包括公示牌、围栏、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复，摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复；管网问题修复包括水泵、控制柜的更换，检查井井盖损坏的更换。

三、运维要求：

1、污水处理设施正常运行；

2、主要设备定期保养；

3、配电设备定期保养；

4、主要构筑物及标识标牌完好无损，地面植物长势良好,绿化的日常养护；

5、化验室要求

（1）运维公司须具有化验室（无自有化验室的，应委托第三方具有专业资质认证的实验室进行化验）进行进出水水质检测，要求所有终端必须定期检测。

（2）化验室的面积要求不少于100平方米，具备检测pH、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODCR）、总磷、总氮、氨氮（NH3-N）、动植物油、粪大肠杆菌等指标的能力，具有3-5个取样装备。

6、水质检测要求：日处理能力25吨（含）以上的设施每月检测一次，日处理能力10（含）—25吨的设施每两月检测一次，日处理能力10吨以下的每季度检测一次。标准化运维的处理设施须按照标准化导则要求进行检测。

7、每周每个站点、设施至少巡检两次（含管网），并做好台账记录；

8、必须做好相应的台账档案资料，包括纸质资料和电子版资料，电子版资料必须能在信息监控软件内分类分项查询，包括但不限于如下内容：

（1）项目信息资料：包括行政村名、自然村名；终端处理设施的编号、分布、工艺模式说明、流程、处理规模、设计出水水质；项目设计、施工和监理单位信息；项目建设时间；渔农户花名册及接入渔农户花名册、化粪池改造数量及花名册、主（支）管长度、各类检查井数量等。

（2）队伍人员资料：包括主要负责人资料和专业技术员资料。

（3）运行维护资料：包括各种规章制度、维护指标、技术文件以及有关规定；污水处理设施的说明书、平面布置图纸、维护手册、操作细则、安全规程；日常运行维护管理记录和定期检测记录；故障报告及处理结果记录；对管网设施的检修、测试、更换记录；水量、进出水水质的监测、核查报告；污染物减排数据；定期上报相关主管部门和乡、镇的运行维护报告等。

9、投标单位应配备一批较高文化素质和相应专业职称的管理人员和技术人员，人员要求如下：

（1）项目负责人1名（可兼任下述任意一个岗位）；

（2）运维技术负责人1名（有3年以上水污染治理从业经验，具有中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下）；

（3）化验室负责人1名（有2年以上环境类或化学类化验实验室从业经验，具有中级工程师及以上职称）

（4）专业技术管理人员：环境保护类中级及以上工程师1名，机电专业或自动化专业中级及以上工程师1名。

（5）专业操作人员：

1）持证电工1名；

2）经运维养护专业培训的农污运维养护员10名；

3）经专业培训的地下管道疏通养护员（管道工）2名；

4）经专业培训的采样员1名；

5）经专业培训的化验员1名；

6）台账资料员1名；

7）安全管理员1名。

上述人员须至少15人以上为投标人在册人员（提供近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料），其中项目负责人、运维技术负责人、化验室负责人必须为投标人本单位人员。

10、运维车辆及运维工器具要求（自有或租赁）：

（1）运维车辆：汽车2辆、吸污车1辆、管道冲洗车1辆；

（2）运维工器具：CCTV管道检测仪1套、小型管道疏通车1辆、管道内窥镜1套、移动水质检测设备（至少具备检测化学需氧量，总磷，氨氮三项的能力）1套、毒气检测仪1套、移动供电设备1套。

11、质量管理体系建设要求：运维管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、安全管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息报送制度等。（具有运行服务质量管理文件以及与运行项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书）

12、服务站要求

（1）单个服务站设置要求

1）点位和场所面积：本岛（普陀区）按照半小时服务圈，办公面积40平方米以上（含仓库）。各海岛乡镇（管委会）可不设服务站。

2）服务站负责人：1名，具备两年及以上运行维护管理经验。

3）养护小组设置：东港街道、沈家门街道和展茅街道按8个设施/组/天设置，其他每个海岛乡镇（管委会）需配置专门养护小组（专业维护人员日常需每周到岗2次，特殊情况需随叫随到）。

4）养护小组人员：经过专业技术培训，2名及以上/组。

5）车辆：小型货车或皮卡车1辆。

6）工具与备件按项目需要自行配备。

（2）巡查小组：养护人员，电工及其他专业操作人员，3名及以上/组。

13、工作人员须穿统一服装，并在明显位置佩戴工作证。

14、终端出水水质必须达到浙江省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）的标准。大气污染排放物排放应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2016）》中的标准。厂界噪音控制应执行《工业企业厂界噪音标准》Ⅱ类标准。

15、对污水终端各项设施进行日常维护计划和定期检查，确保安全高效运营。

16、为了保证设备、设施长期稳定运行，运营单位应每年根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划。

17、站点加装考勤仪，运维人员须携带工作证进行打卡考勤或签到考勤，记录运维到达离开时间，并进行汇总。

污水处理站运营人员的配置由中标单位根据运营需要安排，但人员录用需满足国家规定的《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规规定，但不得录用已达法定退休年龄的人员。对污水处理站运营人员组织上岗前培训和岗中继续教育培训，特种专业人员按国家规定持证上岗。

18、运维方应加强事故风险影响的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生。

19、在运维期间所有处理设施的更换、修补（含水泵、设备配件、隔膜等小范围填充物、湿地内的植物、基建零星修补、后期站点加装的监控设备等一切硬件耗材以及人为损坏或盗窃造成的硬件毁损）等一切费用须包含在投标总价中，中标后一律不给予调整。

20、运维期间所有终端、管网因建设质量问题或不可抗力因素导致终端损坏或管网破损路面塌陷所引起的维修费用由各镇（街道）和区财政共同承担，必要时可委托第三方机构进行鉴定。

21、在本项目实施建设的站点中，中标人应按采购人的要求，将指定的一个站点作为示范点，满足24小时视频监控录像，视频资料需保存1个月以上，并通过电脑端及手机端软件实时调取查看。该费用包含在投标报价中，请各投标人综合考虑在投标报价中，采购人不另行支付。

22、信息中心监测软件必须符合浙江省以及舟山市相关文件要求进行定制，同时必须接入普陀区渔农村生活污水处理设施运维监管平台，并将相关数据上传至普陀区渔农村生活污水处理设施运维监管平台中，实现数据共享，若省、市、区相关部门要求对软件进行相应的调整，中标单位必须无条件进行修改，采购方不承担任何费用。

23、信息中心软硬件设备要求在中标通知书发出后30天内建成并试运行，相关费用包含在本次投标报价中。

24、投标人的平台软件须具备基础信息库（数据库——村、设施及接户），人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、政策导则、信息报送、表报管理等功能。

25、投标单位中标后需对污水处理设施所在村庄的每个污水设施运行点进行一一核对，并做好相应的台账记录，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，由业主负责在双方协商的规定时间内将设施维修调整至正常后（或业主单位委托中标运维单位负责维修，但费用另计），交付中标单位开展运行维护管理工作。若规定时间内无法将设施修复至正常状态，则自动免除中标单位对该处设施的运行维护责任，并在移交运维的设施数量中扣除。中标方应在收到中标通知书后一个月内，对所有终端进行自行检测，并将各终端存在的问题提交给采购方，由采购方实施整改后再由中标方接收，中标方逾期未提交相关问题的，则视为默认接收。

26、本项目运维期间各终端运行产生的电费由中标单位承担，投标单位应将此部分费用自行考虑到投标费用中，采购方不再另行支付。

27、单个站点控制要求

（1）每个站点流量计要正常运行，并对其信号进行采集，流量计现场要求显示瞬时流量及累计流量值，流量计参数以每个站点的工艺参数为准。每天根据需要可在现场进行实时抓拍（提供图片），保证污水终端良好运行及设备和设施的完整。

（2）每个站点的控制器及通讯模块要求安装一个独立的控制箱，并做好防雷防水等安全防护措施。

（3）GPRS通讯模块：无线通讯产品，通讯方式涵盖了短信，GPRS，3、4、5G，有线网络，电话语音等。可以实现PLC、环境监控的远程短信报警、短信控制、电话报警、远程电脑集中监控，及手机网页控制等。

（4）设备配备由投标单位根据本项目实际情况进行配备，费用包含在本项目运维费用中，不再单独报价。

1）设备质保期不少于1年，质保期内发生人为损坏或发生盗窃的情况同样由中标单位承担修复和更换责任。

2）站点通过安装在线监测模块，可以远程采集站点的相关数据，实现如下功能：

A远程图像抓拍功能

农村站点安装摄像头主要采集现场照片，通过电脑端软件和手机软件操作，实现远程对现场图像进行抓拍，及时直观的了解现场情况，同时可查看现场湿地状况。

B运维考勤

站点加装考勤系统，运维人员可以通过携带的身份卡进行打卡考勤，记录运维到达、离开时间，并进行历史汇总。

C设备运行状态远程监控

对设备的运行与停止状态进行远程监控，将数据上传到数据中心，可以使管理人员实时了解设备的运行情况，也可以对每日设备运行时长进行汇总分析，也可远程开启和停止设备。

平台自动形成运维单位绩效考核报表，按月、季度或者年进行查询。

D传感器检测

在站点安装水位检测，电控门打开检测等传感器，对水位设置报警检测,当水位超限值时,进行水位超限值数据上传。

E异常报警机制

系统需具有健全的异常情况管理机制，当发生异常时，系统可根据预设的报警机制，以短信或e-mail等方式提醒相关管理人员；

F权限管理

平台需具有完善的权限认证机制，对不同的区域及职能的人员可分配不同的管理权限。

系统需充分考虑数据的安全性。

28、在运维期内投标人应在接到采购人要求运维的通知后30分钟内电话响应，3小时内赶到现场进行排障，属于重大故障的，投标人须在48小时内完成排障工作。

29、运维单位配合采购人做好省、市、区、街道（镇）考核工作，具体配合内容按照省、市、区、街道（镇）关于考核工作相关文件要求。

30、投标单位中标后须与采购人签订本项目采购总合同，再凭借总合同与中标通知书复印件与各镇（街道）签订本项目专项合同，与各镇（街道）签订的专项合同可一年一签。

四、考核标准

考核标准详见附件二，各镇（街道）可直接采用该考核标准进行考核，或者根据考核标准再详细制定，并将制定后的考核标准上报给采购人，运维费用支付与考核结果相挂钩。

五、运维费用结算方式

本项目运维费按每季度实际运维数为计算依据，根据季度最终考核结果进行支付。季度考核得分在90分以上的，支付至季度运维费的100%；得分在80分（含）-90分的，支付至季度运维费的90%；得分在75分（含）-80分的，支付至季度运维费的80%；75分以下的为考核不合格，支付至季度运维费的50%。如运维服务机构因考核不合格被退回要求重新整改的，每退回一次，扣减季度运维费的5%；最多退回两次。

- 附件一：

普陀区农村生活污水治理村及终端设备情况表

一、已确定运维的34个行政村（不含六横镇、普陀山镇和朱家尖街道）情况表

| 镇（街道） | 村（社区） | 实际接入户数（户） | 终端模式 | 各终端日处理能力（T/D） | 数量 （座、个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈家门街道 | 中弄村 | 44 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 15 | 1 |  |
|  | 大干村 | 50 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 50 | 1 |  |
|  | 马峙村 | 132 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 28 | 1 |  |
|  | 平阳浦村 | 147 | 纳管 |  |  |  |
|  | 泗湾村 | 207 | 纳管 |  |  |  |
|  | 中弄村 | 122 | 纳管 |  |  |  |
| 登步 | 大岙村 | 146 | 微动力一体化设备（A2O） | 50 | 1 |  |
|  | 沙头村 | 296 | 微动力一体化设备（A2O） | 25 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 25 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 40 | 1 |  |
|  | 竹东村 | 106 | 微动力一体化设备（A2O） | 15 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 10 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 10 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 5 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 2 | 1 |  |
| 蚂蚁 | 蚂蚁岛村 | 666 | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） | 80 | 1 |  |
|  |  |  | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） | 80 | 1 |  |
|  |  |  | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） | 80 | 1 |  |
| 东港街道 | 芦花村 | 440 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 12 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 30 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 66 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 5.4 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 5.1 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 7.2 | 1 |  |
|  | 南岙村 | 152 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 36 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 78 | 1 |  |
|  | 塘头村 | 276 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 51 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 28 | 1 |  |
|  | 葫芦村 | 172 | 微动力一体化设备 | 12 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备 | 12 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备 | 10 | 1 |  |
| 展茅街道 | 茅洋新村 | 135 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 30 | 1 |  |
|  | 黄杨尖村 | 120 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 20 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 20 | 1 |  |
|  | 沙井村 | 171 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 20 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 20 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 10 | 1 |  |
|  | 螺门村 | 480 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） | 50 | 1 |  |
|  |  | 1100 | 纳管 |  |  |  |
|  | 大展村 | 120 | 纳管 |  |  |  |
|  | 横街村 | 182 | 纳管 |  |  |  |
| 白沙 | 白沙港村 | 338 | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） | 10 | 1 |  |
|  |  |  | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） | 25 | 1 |  |
|  |  |  | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） | 30 | 1 |  |
| 桃花镇 | 盐厂村 | 78 | A2O | 20 | 1 |  |
|  |  | 251 | A2O | 80 | 1 |  |
|  |  | 55 | A2O | 20 | 1 |  |
|  | 茅山村 | 58 | A2O | 20 | 1 |  |
|  |  | 10 | A2O | 2 | 1 |  |
|  |  | 58 | A2O | 20 | 1 |  |
|  |  | 76 | A2O | 20 | 1 |  |
|  | 沙岙村 | 52 | A2O | 20 | 1 |  |
|  | 青龙村 | 67 | A2O | 5 | 1 |  |
|  |  | 44 | A2O | 20 | 1 |  |
|  | 塔湾村 | 154 | 纳管 |  |  |  |
|  | 公前村 | 255 | 纳管 |  |  |  |
|  | 对峙村 | 316 | 纳管 |  |  |  |
|  | 其他 | 4 | 净化槽 |  |  | 按户用处理考虑 |
| 虾峙岛 | 灵和村 | 1273 | 微动力一体化设备（A2O） | 30 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 20 | 1 |  |
|  | 晨港村 | 914 | 微动力一体化设备（A2O） | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 50 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 10 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 5 | 1 |  |
|  | 兴港村 | 197 | 微动力一体化设备（A2O） | 20 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 10 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 10 | 1 |  |
|  | 湖泥村 | 235 | 微动力一体化设备（A2O） | 50 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 92 | 1 |  |
|  | 东晓村 | 252 | 微动力一体化设备（A2O） | 30 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 20 | 1 |  |
|  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） | 10 | 1 |  |
|  | 黄石村 | 25 | 净化槽 |  |  | 按户用处理考虑 |
| 东极镇 | 东极村 | 300 | A2O | 80 | 1 |  |

二、服务期内拟新增运维的行政村情况表

| 镇（街道） | 村（社区） | 实际接入户数（户） | 终端模式 | 各终端日处理能力（T/D） | 数量 （座、个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙 | 白沙港村 | 383 | 微动力一体化设备（A2O） | 96 | 6 | 施工中（未完工） |
| 东港街道 | 东港街道 | 68 | 微动力一体化设备（A2O） | 25+10 | 2 | 施工中（未完工） |
|  | 芦花村 | 118 | 微动力一体化设备（A2O） | 100+15 | 2 | 已建成未验收 |
| 展茅街道 | 螺门村 | 712 | 纳管 |  |  | 施工中（未完工） |
|  | 黄杨尖村 | 36 | 微动力一体化设备（A2O） | 15 | 1 | 施工中（未完工） |
|  | 茅洋村 | 41 | 微动力一体化设备（A2O） | 20 | 1 | 施工中（未完工） |
|  | 虹桥小区 | 55 | 纳管 |  |  | 施工中（未完工） |
| 登步 | 大岙村 | 151 | 微动力一体化设备（A2O） | 80+20 | 2 | 施工中（未完工） |
|  | 沙头村 | 240 | 微动力一体化设备（A2O） | 60+50+60 | 3 | 施工中（未完工） |
|  | 沙头村 |  | 微动力一体化设备（A2O） | 50 | 1 | 施工中（未完工） |
| 东极镇 | 东极村 | 600 | 微动力一体化设备（A2O） | 300 | 3 | 施工中（未完工） |
|  | 东极村 | 220 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力60 T/D） | 120 | 2 | 已建成未验收 |
| 桃花镇 | 盐厂村 | 50 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力15 T/D） | 15 | 1 | 已建成未验收 |
|  | 盐厂村 | 37 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力20 T/D） | 20 | 1 | 已验收未移交 |
|  | 青龙村 | 230 | 微动力一体化设备（A2O） （1座处理能力40 T/D、1座处理能力60 T/D） | 40+60 | 2 | 拟新建 |
| 虾峙镇 | 东晓村 | 314 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力140 T/D） | 140 | 3 | 已验收未移交 |

- 注：上表中拟新增的运维设施暂按运维两年考虑，实际运维时间以正式移交运维开始计，投标人在投标报价时应自行考虑，否则引起的一切损失由投标人承担。

- 附件二：

- 舟山市普陀区渔农村生活污水治理设施运行维护管理考核标准

- 一、考核对象与原则

- 考核对象为本项目运维单位（即中标单位）。

- 考核工作以“遵循规则、规范操作、强化管理、推进工作、注重实效”为原则。

- 二、考核方式

- 考核采用运维服务机构自评，乡镇（街道、管委会）对运维服务机构的自评结果进行复评和认定的方式进行。

- 三、考核程序、时间和要求

- 1、考核每季度一次，运维服务机构根据考核标准进行自评（评价组成员不得少于3人），并出具自评结果报告。自评完成后须向设施所属乡镇（街道、管委会）提交书面复核申请，同时将自评结果报告、评分表、出水水质分析报告、问题分析及整改汇总报告、设施体检报告、标准化运维年度计划、影像资料以及相关材料电子版上报至乡镇（街道、管委会）。

- 2、乡镇（街道、管委会）自收到运维服务机构的自评报告后5个工作日内，组织或委托复核评价组对设施进行复核评价。评价组应由3人及以上人员组成，宜包括行业专家、运维管理部门代表，“两代表一委员”和农户代表等，复核完成后出具复核评价报告。复核不合格的，应退回至运维服务机构，运维服务机构应在10日内进行整改，且销项后重新提交自评报告，由复核评价组进行复核。若两次退回重新提交后依旧不合格的，视作本次考核不合格处理。

- 3、复核要求

- （1）乡镇（街道、管委会）的复核比例应不低于处理设施5%且不少于5个设施，且应将被撤销和退回重评的设施纳入复核范围。

- （2）复核评价组应结合委托水质检测单位出具的报告，对运维服务机构提交的处理设施标准化自评结果进行复核。如运维服务机构未按整改报告落实到位的，复核评价组应暂停复核。

- （3）复核评价组在对管网设施复核评价时，管网设施抽查长度应不少于100m，有提升泵站的抽查至少1个泵站。

- （4）乡镇（街道、管委会）应将运维设施复核合格的评价报告送区县运维主管部门备案，相关电子版材料上传至普陀区渔农村生活污水处理设施运维监管平台。

- （5）对复核不合格的设施，乡镇（街道、管委会）应予以跟踪、监督。

- 4、抽查

- （1）区县运维主管部门应组织专家，对乡镇（街道、管委会）上报的运维设施进行抽查。

- （2）在抽查中发现未实质性达到本标准要求的设施，区县运维主管部门应退回乡镇（街道、管委会）重新评价。

- 四、上报材料

- 1．自评结果报告；

- 2．评分表；

- 3．出水水质分析报告；

- 4．问题分析及整改汇总报告

- 5．设施体检报告

- 6．运维季度计划

- 7．加分情况和证明材料；

- 8．影像资料以及相关材料电子版。

- 五、考核等次

- 考核等次分优秀、良好、合格、不合格三档。运维企业考核得分在90分以上的为优秀，80分（含）-90分的为良好，75分（含）-80分的为合格，75分以下为不合格。

- 如运维期间发生死亡等重大安全责任事故、群体性信访事件的取消评优资格。

- 年度考核普陀区被省级政府部门评为优秀的，该年度一次性奖励运维企业10万元人民币；被市级部门评为优秀的，该年度一次性奖励运维企业3万元人民币（奖金不累计）。

- 六、其他

- 本办法实施中的具体问题，由普陀区住建局负责解释。

- 本办法自发布之日起实施。

- 运维期间若省、市有新的考核办法出台的按照新的考核办法调整后实施。

- 七、考核内容与标准

渔农村生活污水治理设施运行维护管理工作考核评分表

| 序号 | 类别 | 目标要求 | 分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常考核 （75分） | 落实省、市、县农村生活污水处理设施运行维护管理考核办法的相关工作 | 2分 | 未落实省、市、县农村生活污水处理设施运行维护管理考核办法相关工作的，每发现一次扣1分。 |
| 2 |  | 建立规章制度： 日常管理制度（1分）； 运维操作规程（1分）； 应急预案（1分）。 | 3 | 未建立制定相应管理制度的扣1分；未建立制定运维操作规程的扣1分，未建立制定应急预案的扣1分；不完善的酌情扣分。 |
| 3 |  | 积极参与运维管理、技术人员培训，组织人员参加相关培训 | 2 | 未按要求参加培训扣的1分，未组织参加培训的扣1分。 |
| 4 |  | 巡查养护：每月不少于4次，巡查全覆盖并有记录。对巡查发现需要整改的问题，制定整改措施（8分）。 | 8 | 未组织巡查的扣6分；每月未按要求进行巡查的扣0.5分。未制定整改措施的扣2分。 |
| 5 |  | 定期对水质进行检测。没有自检能力的，委托有资质的环境检测机构进行检测；要对检测结果进行分析、评价；对出现的问题，要进行整改反馈。 | 18 | 出水水质考核按照《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》和《农村生活污水治理设施出水水质检测与评价导则》实施。按生态环境部门监督性抽测合格率60%、运维主管部门委托检测合格率30%，运维公司自检合格率10%加权平均计算合格率。合格率达到90%以上的，不扣分；合格率在80%-90%（含）的，扣3分；合格率在70%-80%（含）的，扣6分；合格率在60%-70%（含）的，扣12分。合格率低于60%（含）的，扣18分。 水质检测、检测结果分析和评价缺少一月扣2分，扣完为止；对出现的问题没有进行整改反馈的，发现一次扣2分，扣完为止。 |
| 6 |  | 根据管理要求对运维监管服务平台进行数据输入和功能完善： 每月巡查记录和水质检测等入库、上报（6分）； 标准化运维评价过程，评价资料入库（6分）； 监管平台日常使用、数据同步质量（3分）； 运维企业定期维护监管平台设施信息库。（2分）。 | 17 | 每月巡查记录和水质检测，未经同意每延迟1次扣2分。标准化运维评价无评价材料扣2分，必须资料缺失1项扣1分，材料质量不符合要求的酌情扣分。平台日常使用、数据同步情况根据接口规范打分，数据丢失、数据质量差的，酌情扣分（以上分数扣完为止）。未定期维护监管平台设施信息库扣2分。 |
| 7 |  | 标准化运维任务完成数量和质量。 处理设施标准化运维数量完成任务（5分）； 工作质量（15分）：实施方案、工作计划（3分），自评（2分），标准化运维改造前、中、后照片（2分），处理设施问题与整改（5分），民生实事智慧督查信息录入质量（3分）。 | 20 | 完成任务的，根据运维企业处理设施标准化运维完成数量得分平均值和工作质量得分平均值之和计算。 未完成任务的扣20分，完成任务的根据如下规定进行评分： 处理设施标准化运维完成数量评分：未完成量在2处（含）以内的扣2分，2处-5处（含）的扣4分，超过5处的扣5分。 工作质量评分：无实施方案、工作计划扣3分，未按方案、计划实施的，酌情扣分；1个处理设施未进行自评或复核的扣2分，自评质量差的酌情扣分；无标准化运维改造前、中、后照片的，1处扣1分；问题处理程序不规范的扣1分，未整改的扣5分，未及时整改或整改不到位的酌情扣分。民生实事智慧督查信息录入不及时、信息质量差的，酌情扣分。 |
| 8 |  | 及时报送相关工作信息及材料。 | 5 | 1次未报送扣1分；1次延迟报送扣0.5分。 |
| 9 | 现场考核 （25分） | 运维工作情况现场检查。 有必须的从业人员（5分）； 建立运维平台（1分）； 运维管理信息库（5分）； 配备化验室和运维设施设备（2分）。 | 13 | 1、从业人员：无电工等必须的从业人员每缺少一人扣1分；从业人员、从业时间、业务培训不合理的酌情扣分。 2、企业运维平台：无企业运维平台扣1分；运维平台中运维基本信息、巡检记录、水质自检与分析、问题与整改落实记录等信息不完整的酌情扣分。 3、运维管理信息库：企业管理资料、项目信息资料、运维过程记录等不完整的酌情扣分。 4、化验室：无化验室的扣1分；未配备化验人员、化验仪器试剂药品或未对水质进行检测并提交化验报告与分析的酌情扣分。 5、主要运维设施、设备：未配备运维车辆、吸粪车、高压冲洗车、CCTV管道机器人等设备或配置运维设备不足的酌情扣分。 |
| 10 |  | 处理设施实际运维情况现场抽查。处理设施的接户、管网、终端、终端区域环境和进出水水质等方面的运维质量确保符合正常运行要求，承诺出水达标的处理设施应符合出水达标要求。 | 12 | 1、处理设施的管网抽查（5分）： 1处接户井开裂、无格栅或栅渣不及时清除的，扣0.5分；1处生活污水排放口未接入接户井的或有雨水管接入的，扣1分。 其他检查井不少于3个。1处检查井井盖、井体开裂损坏的，扣1分；井内有污泥淤积、垃圾留存的，扣0.5分；未按规定设置防坠网的，扣0.5分；有雨水管接入的，扣0.5分。发现其他异常情况酌情扣分。 2、管道（由运维企业配合）不少于2处，每处不少于20米。发现1处堵塞的，扣1分；1处破损或严重变形的，扣1分。 3、处理设施的终端检查（5分）： 运行情况（有无占用，进出水量，人工湿地运行情况，流量计、监控监测、水泵、风机、电表等设备）（2分）。终端用于非处理设施功能的，扣2分；进出水量异常，原因不明的，扣2分；人工湿地堵塞或植物生长差的，扣2分；其他设备不能正常运转使用的，发现1处扣1分。 4、进出水水质情况（2分）。正常运行的处理设施，根据进出水浊度、气味、颜色初步判定进出水水质情况，进水清澈、无气味，出水浑浊有气味、颜色偏深、有泡沫的酌情扣分；承诺出水标准的处理设施，抽样检测后，确定分数。 5、终端区域环境（3分）。根据终端区域范围内环境整洁程度、绿植维护情况等酌情扣分。 |
| 11 | 扣分内容 |  |  | 出现下列情况1件扣1-5分（视情节轻重），对情节特别严重、影响恶劣的直接认定本次考核不合格： - （1）有效信访。 - （2）区级及以上主管部门通报批评。 - （3）区级及以上新闻媒体负面报道。 - （4）环保督察中发现问题。 （5）各类检查中指出却未整改的问题。 （6）重大水环境污染事件。 （7）被有关部门督办、约谈、专题通报、区域限批的涉水事项。 |
| 12 | 加分内容 |  |  | 对在运维管理体制机制方面有创新、工作成效突出的给予加分。最多不超过5分。 （1）市级及以上主管部门通报表扬、表彰（1分） （2）市级及以上电视台、报纸正面报道（1分）。 （3）市级及以上优秀经验交流发言（1分）。 （4）市级及以上现场会（1分）。 （5）处理设施规模化提标改造、运维机制重大转变、制定运维管理站长制度并执行、其他运维管理长效机制创新（1分）。 |
| 13 | 奖励内容 |  |  | 年度考核普陀区被省级政府部门评为优秀的，该年度一次性奖励运维企业10万元人民币；被市级部门评为优秀的，该年度一次性奖励运维企业3万元人民币（奖金不累计） |

注：各镇（街道）可根据上述考核内容详细制定考核标准，并将制定的考核标准上报给区住建局。

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020-2022年度普陀区渔农村生活污水处理设施运行维护项目 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市普陀区住房和城乡建设局 |
| 3 | 采购内容 | 普陀区渔农村生活污水处理设施运行维护服务，技术参数详见招标文件。 |
| 4 | 预算金额 | 660万元 |
| 5 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 资金结算 | 本项目运维费按每季度实际运维数为计算依据，根据季度最终考核结果进行支付。季度考核得分在90分以上的，支付至季度运维费的100%；得分在80分（含）-90分的，支付至季度运维费的90%；得分在75分（含）-80分的，支付至季度运维费的80%；75分以下的为考核不合格，支付至季度运维费的50%。如运维服务机构因考核不合格被退回要求重新整改的，每退回一次，扣减季度运维费的5%；最多退回两次。 |
| 7 | 投标报价 与费用 | 1、本项目投标应以人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的建设投资费用（含设计费、专利费、各类设备（含监控设备）、装置、材料及附属设施等的成本及设备接入、安装调试费用）、网络费用、日常维护费用（含人员工资、社保、福利等以及运行电费，燃料费用，各类设备设施维护保养费用等）、水质检测费用、水质应急处置费用、防汛防台等措施费用、招标代理服务费、企业管理费用，利润、税金以及其他与水质维护相关的各项费用。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目招标代理服务费为 4.004 万元，由中标人在领取中标通知书前向招标代理单位支付，此费用包含在投标报价中。 |
| 8 | 投标文件的组成、制作 | 本项目实行电子投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式（后缀名为.bfbs），以U盘形式存储提供。数量为1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交。数量为：正本 1 份；副本1份。 投标文件均由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。 |
| 9 | 投标文件递交方式 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到舟山市公共资源交易中心普陀区分中心四楼开标一室（舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心6号楼），逾期送达或未密封将被拒收。 投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、未成功办理投标人报名手续的； 4、超过投标截止时间送达的； 仅提供备份投标文件的，投标无效。 仅提供其中一种形式的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |
| 10 | 开标地点 | 舟山市公共资源交易中心普陀区分中心四楼开标一室（舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心6号楼） |
| 11 | 投标文件提交截止时间以及开标时间 | 2020年6月30日14时30分（北京时间） |

一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的企业。

3、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标以预算价作为上限价，超过作无效投标处理。

（四）投标授权

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

（八）特别说明：

1、多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司正式员工。

3、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）答疑与澄清

- 供应商若对采购文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标采购单位进行技术交流时，应于其在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面向招标采购单位提问。

- 1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- ①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。采购结果公告期限为1个工作日。

- 2、质疑书应包括下列主要内容：

- ①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- ②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- ③具体的质疑事项及事实依据；

- ④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- ⑤提出质疑的日期。

- 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

- 4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

- 6、采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

（十）信用相关内容

- 1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

- 2、查询渠道：

- 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

- 4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

- 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

（十一）报名不足三家的处理方式

报名时间截止后，在开标时间前获取采购文件的潜在投标人不足三家的，采购代理机构可以顺延提供期限，并予公告。

（十二）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

1.1 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

1.2 浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

1.3 浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

1.4 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

1.5 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

1.6 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，详第六章格式十五）。

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

2.1 符合中小企业划分标准；

2.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.3 价格折扣比例

（1）根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，用取扣除后的价格参与评审（仅参与为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”截图。

（2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

（3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

3、投标时享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章）；“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”截图；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函（原件或复印件加盖公章）。

（十三）舟山正大工程咨询有限公司拥有本采购文件最终解释权。

二、采购文件

（一）采购文件的构成

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件编制

其他有关补充文件

（二）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名参加本项目的潜在投标人。

2、采购人以书面或线上形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以书面或线上形式通知所有购买采购文件的潜在投标人；除书面答复或线上答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名参加本项目的潜在投标人。

4、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后补充文件明确的内容为准。

5、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（以下投标文件的部分格式详见本采购文件第六部分，如本采购文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写）

- 1、资格证明部份：

1.1投标函（响应人必须对参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、依法缴纳税收（投标截止时间进行计算）和具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力等情况进行书面承诺）；

1.2营业执照复印件；

1.3响应人提供财务状况相关报告材料；（提供资产负债表、利润表；新成立不足一年的公司须出具情况说明。）

1.4投标人提供的自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询网页截图；（最终结果以开标当日采购人核实的查询结果为准）

1.5《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；

1.6提供环保工程专业承包资质证书复印件和省级及以上环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书(生活污水处理)复印件。

- 2、商务技术文件：

自评表

2.1投标人企业证书复印件；

2.2投标人企业荣誉证书复印件；

2.3投标人专利证书复印件；

2.4投标人企业业绩证明材料及相关证明文件复印件；

2.5投标人拟派本项目人员配备表；

2.6 投标人车辆、设备工具配置表；

2.7 本项目运维情况，包括对本项目的实际情况了解、运维保障措施、重难点分析及对策等；

2.8 投标人针对本项目的组织管理制度和项目实施规范；

2.9 投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案；

2.10投标人针对农村生活污水治理设施移交复核工作方案；

2.11投标人承诺函；

2.12本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 3、投标报价文件：

3.1投保报价一览表（格式见附件）；

3.2投标报价明细表（格式见附件）；

3.3《中小企业声明函》；（如有，同时提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”截图）

3.4《残疾人福利性单位声明函》；（如有）

3.5监狱企业证明文件；（如有）

3.6投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、本项目投标应以人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的建设投资费用（含设计费、专利费、各类设备（含监控设备）、装置、材料及附属设施等的成本及设备接入、安装调试费用）、网络费用、日常维护费用（含人员工资、社保、福利等以及运行电费，燃料费用，各类设备设施维护保养费用等）、水质检测费用、水质应急处置费用、防汛防台等措施费用、招标代理服务费、企业管理费用，利润、税金以及其他与水质维护相关的各项费用。

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

3、本项目招标代理服务费为 4.004万元，由中标人在领取中标通知书前向招标代理单位支付，此费用包含在投标报价中。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定密封或标记的投标文件；

（2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

（3）未成功办理投标人报名手续的；

（4）超过投标截止时间送达的；

仅提供备份投标文件的，投标无效。

仅提供其中一种形式的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。

4、备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以按照采购文件规定进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1未按采购文件要求签字、盖章或电子签章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.3投标文件组成不全的；

1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.5投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章或电子签章的；

1.6投标有效期、服务时间、服务内容等条款不能满足采购文件要求的；

1.7在资格证明文件、商务技术文件中出现投标报价的；

1.8电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

1.9不响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10投标文件中未提供《投标人承诺函》的；

1.11投标文件没有按采购文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2采购文件中标“▲”的技术参数等发生实质性负偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的。

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价或者采购预算金额，采购人不能支付的；

3.3投标报价具有选择性的。

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

（八）被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.1采购代理机构按本采购文件投标规定的时间和地点公开开标，所有投标人不需要派代表参加现场开标，投标人须通过政采云电子交易系统在线参与本项目的开标活动。

1.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；开标时出现的无效投标文件，不予评审，但不退还给投标人。

（二）开标程序

2.1开标现场会由采购代理机构工作人员负责主持，投标截止时间后主持人宣布开标会开始，同时宣读现场纪律。

2.2主持人介绍招标项目基本情况、评标程序、评标办法以及参加本项目的投标人名称和各投标人投标文件送达的时间；主持人介绍到会供应商等情况，并要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的情况。

3、电子招投标开标及评审程序

3. 1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

3.4在系统上公开报价开标情况；

3.5评标委员会对报价情况进行评审；

3.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、纸质招投标开标及评审程序

4.1查验各投标人的投标人代表身份是否符合规定，并宣布检验结果。参加开标会议的投标人代表应出示本人身份证件原件及复印件。

4.2查验各投标人的投标文件密封情况，并宣布查验结果。

4.3现场拆封有效投标文件（不对投标报价一览表拆封）并进行资格审查，对通过资格审查的投标文件进行评标专家评审。

4.4主持人宣布开标会现场暂时休会，各投标人代表应在休息室等候，将手机打开，以便评标专家需要投标人代表澄清及说明时的及时联系。

4.5投标文件评审结束后，现场拆封有效投标人投标报价一览表进行唱标；唱标结束后各投标人代表应当对唱标内容及当场校核和签字确认；如发现与响应投标文件不一致时，应当现场提出，否则视为默认同意。

5、招标代理机构工作人员对开标过程进行记录（含音视频记录），并存档备查。

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

6.1若所有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构将开启所有投标人递交的以介质存储云平台项目采购模块，以完成开标，电子投的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采标文件自动失效

6.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购组织机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，共5人。

（二）评标程序

1、资格审查

依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人通过政采云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖单位公章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

4、纸质投标文件正本、副本不一致的，以投标文件正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

2.采购人应当自收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

七、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的服务时间完成服务。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人在政府采购合同签订后，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本次评标采用综合评分法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术分 90分。

评标委员会对投标文件进行符合性审查，凡投标文件实质性内容、关键格式严重不符合有关规定或不响应采购文件要求的，评标委员会应评定该投标文件作无效标处理。

合格投标人的评标得分为价格分和商务技术分的汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合采购文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照复印件； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供财务状况相关报告材料；（提供资产负债表、利润表；新成立不足一年的公司须出具情况说明。） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《投标函》。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《投标函》。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标函》。 |
| 6 | 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 以开标现场网页查询结果为准。 |
| 7 | 具有环保工程专业承包三级及以上资质和省级及以上环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书(生活污水处理)乙级（二级）及以上资质 | 提供环保工程专业承包资质证书复印件和省级及以上环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书(生活污水处理)复印件。 |
| 8 | 《法定代表人授权函》（非法定代表人参加投标时提供） | 提供《法定代表人授权函》原件 |
| 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

三、评分内容及标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（10分） |  | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分； 其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 |
| 商务部分 （59分） | 企业证书 | 3 | 投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，得3分。 注：提供有效期内的证书复印件。 |
|  | 企业荣誉 | 18 | 1、投标人具有分散式生活污水处理设施运营服务一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分。 2、投标人具有省级及以上部门颁发的高新技术企业证书的得3分。 3、投标人具有地市级及以上部门颁发的高新技术研发中心证书的得3分。 4、投标人为中国诚信示范企业或获工商行政主管部门（市场监管部门）“守合同、重信用”证书的得3分。 5、投标人具有省级及以上部门颁发的科技型中小企业的得3分。 6、投标人具有污水运维管理平台软件著作权的得3分。 注：提供证书复印件，如证书具有有效期的，提供的证书须在有效期内。 |
|  | 企业技术 | 6 | 投标人具有农村生活污水相关专利证书的每个得2分，最多得6分。 注：提供专利证书复印件。 |
|  | 企业业绩 | 6 | 投标人自2016年1月1日以来（以合同签订之日为准）具有类似农村生活污水处理设施运维案例或治理改造案例的，每个得2分，最多得6分。 注：提供合同复印件。 |
|  |  | 6 | 投标人的农村生活污水处理设施运维项目2017-2019年期间获得地市级行政部门考核结果优秀的，每个得1分；获得省级及以上行政部门考核结果优秀的，每个得2分。最多得6分。 注：提供相关证明文件复印件。 |
|  | 人员配备 | 2 | 拟投入本项目的项目负责人具有环保相关专业中级及以上工程师职称或环境保护设施运营项目负责人培训合格证书的得2分。 注：提供证书复印件。 |
|  |  | 2 | 拟投入本项目的项目技术负责人具有注册环保工程师或环保类高级工程师证的得2分。 注：提供证书复印件。 |
|  |  | 2 | 拟投入本项目的化验室负责人具有环境类或化学类高级工程师证的得2分。 注：提供证书复印件。 |
|  |  | 8 | 在满足招标需求的基础上，根据增加的人员进行打分： 1、专业技术管理人员：每增加1名具有给排水专业或道路与桥梁专业或机电专业工程师及以上职称的得2分，最多得2分。 2、专业操作人员： （1）每增加1名电工的得2分，最多得2分； （2）每增加1名市政工程二级及以上建造师的得2分，最多得2分； （3）每增加1名污泥处理工或垃圾处理工的得2分，最多得2分； 注：上述增加人员须为本单位人员，提供人员的证书复印件及近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件。 |
|  |  | 注：上述人员兼任若干个岗位的，同一证书仅计分一次，以分值高者计，同一专业的职称证以级别高者计。 |  |
|  | 设备工具配置情况 | 6 | 在满足招标需求的基础上，投标人每增加一辆运维工作车辆的得2分，最高得6分。 注：提供车辆登记证或租赁协议复印件。 |
| 技术部分 （31分） | 运维实施情况 | 3 | 根据投标人对本项目的实际情况的了解程度进行打分，0-3分。 |
|  |  | 8 | 根据投标人针对本项目的运维保障措施（包括质量保障、安全保障、运维服务响应时间等）打分： 措施合理有效且内容完善的得6-8分； 措施合理有效但内容一般的得3-6分； 措施一般且内容一般的得0-3分。 |
|  |  | 6 | 根据投标人针对本项目的重难点分析及对策打分： 分析到位且措施合理的得4-6分； 分析到位但措施一般的得2-4分； 分析不明确且措施一般的得0-2分； |
|  | 制度和规范 | 4 | 根据投标人是否具有完备的组织管理制度和项目实施规范进行打分： 1、组织管理制度，0-2分； 2、项目实施规范，0-2分。 |
|  | 应急预案 | 5 | 根据投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理、及时有效进行打分： 处理预案合理有效的得3-5分； 处理预案一般的得0-3分。 |
|  | 设施移交复核方案 | 5 | 根据投标人针对农村生活污水治理设施移交复核工作方案进行打分： 方案科学合理且操作性强的得4-5分； 方案科学合理但操作性一般的得2-4分； 方案一般且操作性弱的得0-2分。 |

- 第五章 合同主要条款

2020-2022年度普陀区渔农村生活污水处理设施运行维护项目服务合同

目  录

第一部分 合同协议书

一、项目概况

二、合同服务期限

三、服务费用

四、承诺

五、词语解释

六、签订时间

七、签订地点

八、补充协议

九、合同生效

十、合同份数

第二部分 通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义和解释

1.2语言文字

1.3法律法规和规章

1.4 标准、规范和导则

1.5 合同文件的优先顺序

1.6联络

1.7严禁贿赂、受贿及索贿

1.8野生动植物

1.9知识产权

1.10保密

1.11费用修正

2.甲方

2.1 甲方代表

2.2 甲方人员

2.3 甲方一般义务

2.4支付担保

3.乙方

3.1 运维项目负责人

3.2 项目人员

3.3 乙方一般义务

3.4 乙方现场踏勘

3.5 分包

3.6 履约担保

4.运维要求

4.1 基本要求

4.2 运维相关配置

4.3运行维护服务的内容

4.4审（考）核

5.运维服务费的支付

5.1 预付款（定金）

5.2 费用结算

5.3运维服务费的支付

5.4票据

5.5支付账户

6.违约

6.1甲方违约

6.2乙方违约

7.不可抗力

7.1不可抗力的范围

7.2 不可抗力的通知

7.3 不可抗力后果的承担

7.4 因不可抗力解除合同

8. 索赔

8.1乙方的索赔

8.2 对乙方索赔的处理

8.3甲方的索赔

8.4 对甲方索赔的处理

9.争议解决

9.1和解

9.2调解

9.3仲裁或诉讼

9.4争议解决条款的效力

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.2语言文字

1.3法律

1.4标准、规范和指导

1.5合同文件的优先顺序

1.6联络

1.9知识产权

1.11费用的修正

2.甲方

2.1甲方代表

2.3甲方一般义务

2.4支付担保

3.乙方

3.1运维项目负责人

3.2项目人员

3.3乙方一般义务

3.5分包

3.6履约担保

4.运维要求

4.2运维相关配置

4.3运行维护服务的内容

4.4审（考）核

5.运维服务费的支付

5.1预付款（定金）

5.2费用结算

5.3运维服务费的支付

6.违约

6.1甲方违约

6.2乙方违约

7.不可抗力

7.1不可抗力的范围

7.4因不可抗力解除合同

9.争议解决

9.3冲裁或诉讼

10.其他

第四部分  其他文件

附表1：运维项目服务对象一览表

附表2：运维项目服务对象大修参考范围

# 第一部分 合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》等有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方提供                     项目运维服务及有关事宜协商一致，共同达成如下协议。

## 一、项目概况

1.运维项目名称：2020-2022年度普陀区渔农村生活污水处理设施运行维护项目

2.运维项目区域： 普陀区范围内的渔农村生活污水治理村

3.运维项目内容： 普陀区农村生活污水处理设施运行维护服务

4.运维项目服务范围：

4.1舟山市普陀区       乡镇（街道、管委会）共有    个行政村、    个自然村，包含处理设施共     个、受益农户    户。其中纳厂处理设施    个、集中处理设施    个、主支管总长度约    米、提升泵站    座，户用处理设备    个。设计日处理能力共约    吨。

4.2 简易设施    个，公共化粪池    个（若有）。

4.3 补助服务户内化粪池    个（若有）。

具体服务内容详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

4.4 本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），纳入本合同服务范围。

## 二、合同服务期限

本合同服务期限  3  年。

开始日期：       年       月      日。

终止日期：       年       月      日。

- 三、服务费用

1、本项目签约合同价为：

每年人民币（大写）          （￥：          元），其中不含税金额        元，税金         元。       年运维服务费总额人民币（大写）           元（￥：          元），其中不含税金额       元，税金       元。具体费用明细详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

2、本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），运维费用另行计算。

四、承诺

1、甲方承诺按照法律规定履行项目移交手续、筹集项目资金并按合同约定的期限和方式支付运维服务费用。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织开展运维服务，确保服务质量。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 五、词语解释

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 六、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

- 七、签订地点

本合同在          签订。

- 八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 九、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

- 十、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，甲方执     份，乙方执     份。

甲方：（公章）                    乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

统一社会信用代码：                统一社会信用代码：

地址：                            地址：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

第二部分 通用合同条款

- 1.一般约定

### 1.1词语定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 运维项目

在确定区域内对集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）进行运行维护的服务项目。

1.1.2运维项目服务对象

运维项目服务范围内的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）。

1.1.3服务期限

在合同协议书约定的乙方对项目的运行维护服务的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4 签约合同价

甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5 运维服务费

甲方用于支付乙方按照合同约定完成服务范围内工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6日期

天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

### 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

### 1.3法律法规和规章

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和部门规章、地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

### 1.4 标准、规范和导则

1.4.1 适用于运维项目的国家、省级标准（导则）和项目所在地的地方性标准（导则），以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 甲方对处理设施运维的技术标准、处理设施排放标准要求高于或严于现行国家、行业或地方标准（导则）的，应当在专用合同条款中予以明确。

### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件；

（6）其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 1.6联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式、电子文件方式，并应在约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达方式和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人、送达方式或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式、电子文件方式通知对方。

1.6.3 甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函和电子文件。拒不签收的，由拒绝接收一方承担对方由此造成的损失赔偿，并承担有可能因此产生的法律责任。

### 1.7严禁贿赂、受贿及索贿

合同当事人不得以贿赂、受贿及索贿或变相贿赂、受贿及索贿的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂、受贿及索贿造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.8野生动植物

在处理设施运维服务范围内发现的珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生、水生野生动物（含卵、蛋），原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物，上述资源均属于国家所有。一旦发现上述野生动植物，乙方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员损坏、损害或损伤上述野生动植物，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知甲方。

甲方、乙方应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由甲方承担。

乙方发现珍贵、濒危野生动植物后不及时报告或隐瞒不报，致使珍贵、濒危野生动植物死亡或损伤的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.9知识产权

1.9.1 除专用合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的规划、图纸、自行编制的技术文件及其他类似性质的技术文件的著作权属于甲方；乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.2 除专用合同条款另有约定外，乙方为实施处理设施运维所编制的文件、运维过程与结果记录及相关台账资料，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施处理设施运维的目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用计算机软件、材料、设备或工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的计算机软件、材料、设备或工艺等导致侵权的，由甲方承担责任。

1.9.4 除专用合同条款另有约定外，乙方在运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在运维合同价中。

### 1.10保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的规划、图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

### 1.11费用修正

除专用合同条款另有约定外，甲方提供的项目具体服务范围清单，应被认为是准确的和完整的。项目具体服务范围清单漏项或缺项的，甲方应予以修正，当期按实调整。

## 2.甲方

### 2.1 甲方代表

甲方应在专用合同条款中明确其指定的甲方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方代表在甲方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。甲方更换甲方代表的，应提前7天书面通知乙方。

甲方代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，乙方可以要求甲方撤换甲方代表。

### 2.2 甲方人员

甲方人员包括甲方代表及其他由甲方指派到处理设施运维现场的人员。

甲方应要求在处理设施运维现场的甲方人员遵守法律及有关安全、环境保护等规定，并保障乙方免于承受因甲方人员未遵守上述要求给乙方造成的损失和责任。

### 2.3 甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

除专用合同条款另有约定外，甲方应负责提供运维服务所需要的条件，包括：

（1）水电、道路、通讯线路等；

（2）出入运维项目服务对象所需的批准手续和全部权利，并承担手续费用和其他相关费用。

（3）运维废弃物的处置点及处置方式；

（4）专用合同条款的其他约定。

2.3.2 提供基础资料

除专用合同条款另有约定外，甲方应当在移交处理设施前向乙方提供合同范围内处理设施及处理设施运维所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，包括：

（1）提供本合同范围内涉及的所有行政村、自然村和运维项目服务对象情况，以及农户受益情况的详细资料；

（2）提供已依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施的竣工图、主要设施设备质保文件和使用说明书等技术资料；

（3）需投入运行但未依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施，应尽可能提供相关资料；

（4）向乙方提供以往（近一年）处理设施运行状态、问题与整改、水质检测报告等主要日常运维记录或调阅的方便性；

（5）按照专用合同条款约定应提供的其他基础资料。

2.3.3 支付运维服务费用

甲方应按合同约定向乙方及时支付运维服务费。

2.3.4 逾期提供的责任

因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供运维服务条件、基础资料的，由甲方承担相应的责任。

2.3.5 监督责任

乙方产生的以下行为，甲方有权解除合同：

- 不履行合同；

- 由于运维不力，造成环境污染被处罚；

- 由于运维不到位导致运维区域在设区市年度考核排名倒数第一；

- 乙方不配合甲方按规定进行的管理、监督检查和问题整改等。

### 2.4支付担保

乙方需要甲方提供支付担保的，具体由合同当事人在专用合同条款中约定支付担保的方式、金额及期限等。

## 3.乙方

### 3.1 运维项目负责人

3.1.1 运维项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确运维项目负责人的姓名、职称、相关证书编号、联系方式及授权范围等事项，运维项目负责人经乙方授权后代表乙方负责履行合同。运维项目负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交运维项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为运维项目负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，运维项目负责人无权履行职责，甲方有权要求更换运维项目负责人，由此产生的费用和（或）法律责任由乙方承担。

3.1.2 运维项目负责人按合同约定组织处理设施运维工作。在紧急情况下为确保设施安全和人员安全，在无法与甲方代表及时取得联系时，运维项目负责人有权采取必要的措施保证与处理设施有关的人身、财产的安全，但应在48小时内向甲方代表提交书面报告。

3.1.3 乙方需要更换运维项目负责人的，应提前14天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任运维项目负责人的资格、管理经验等资料，继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。乙方擅自更换运维项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.1.4 乙方应在接到甲方更换运维项目负责人通知后，14天内进行更换，并将新任命的运维项目负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

3.1.5 除专用合同条款另有约定外，乙方的项目负责人离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。运维项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

### 3.2 项目人员

3.2.1 乙方应在接到中标通知书或运维移交通知后7天内，向甲方提交乙方运维项目管理机构及运维管理人员安排的报告，具体内容在专用合同条款中明确主要人员名单及其岗位、执业资格等，以及各工种专业操作员的安排情况，并同时提交主要运维管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.2.2 乙方派遣到运维现场的主要运维管理人员应相对稳定。运维过程中如有变动，乙方应及时向甲方提交人员变动情况的报告。乙方更换主要运维管理人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

特殊工种专业操作人员均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查。

3.2.3 甲方对于乙方主要运维管理人员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要运维管理人员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 除专用合同条款另有约定外，乙方的主要运维管理人员离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。主要运维管理人员离开前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得甲方的同意。

### 3.3 乙方一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律规章和运行维护服务标准（导则），并履行以下义务：

（1）具备与其运维处理设施数量相匹配的企业运维基本能力；

（2）按法律规章和通用合同条款4〔运维要求〕约定完成运行维护服务工作；

（3）应当在村内适当位置公示运行维护范围、标准、巡查时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受社会监督。

（4）至少每个季度向甲方报送一次其运维服务范围内所有设施的体检报告，体检报告的内容包括但不限于运维服务机构对农村生活污水处理设施环境、水质、水量、处理工艺及设备工况等现状进行综合评价分析，并对下一步运维提出合理化建议的报告。

（5）按合同约定完成农村生活污水处理设施大修范围以外的所有运维服务对象的维修工作（运维项目服务对象大修参考范围详见附表2）；

（6）采取必要的安全措施，确保其人员、材料和设备的安全，防止因处理设施运维造成的人身伤害和财产损失；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的他人或公共设施产生干扰；

（8）甲方移交达标设施清单中的处理设施排水应符合省农村污水治理水污染物排放标准等标准要求，不能达标的运维项目服务对象应保证正常运行；

（9）负责运维废弃物的清掏、收集，并运送到指定地点；

（10）将甲方按合同约定支付的运维服务费及时支付其雇用人员工资，不得出现民工集体讨薪或因此产生的维权事件；

（11）按照法律规章、标准导则和合同约定编制日常运维记录资料、问题与整改记录和水质检测记录等，完成相关资料立卷及归档，并按专用合同条款约定和相关管理要求移交或报送甲方或甲方指定的单位；

（12）在服务期内承担甲方因法规和工作需要新增的服务内容，产生的费用由合同当事人协商确定；

（13）应履行的其他义务。

### 3.4 乙方现场踏勘

乙方应对基于甲方按照通用合同条款2.3.1〔提供运维服务条件〕和2.3.2〔提供基础资料〕提交的资料所做出的解释和推断负责，但因资料存在错误、遗漏导致乙方解释或推断失实的，由甲方承担责任。

乙方应对处理设施和运维条件进行踏勘，并充分了解运维项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分踏勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此产生的费用和（或）相关责任。

### 3.5 分包

除专用合同条款另有约定外，乙方不得将除劳务分包外的内容分包给第三方。

### 3.6 履约担保

甲方需要乙方提供履约担保的，履约担保一般为年合同金额的5%，履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

## 4.运维要求

### 4.1 基本要求

4.1.1经甲乙双方确认，能达标的处理设施应达标运行；非达标处理设施和其他运维服务对象应正常运行。

4.1.2乙方应当建立健全运行服务质量及安全管理体系，完善与运维项目所相适应的规章制度、技术文件和作业指导书。

4.1.3乙方应按企业基本条件要求配备化验室，制定水质检测年度计划，按计划进行进出水水质检测。

4.1.4乙方应按企业基本条件要求加强信息化建设。

4.1.5乙方应依照法律规章、标准导则和合同约定，对运维项目服务对象进行日常养护、巡查，及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物。

4.1.6乙方不得擅自停运污水处理设施。因检修、停用等原因确需停运全部或者部分污水处理设施的，应当在十个工作日前将停运原因、相应应急处理措施等向乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门报告，并通知相关单位和个人。

乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门接到报告后，应当及时核查处理。

### 4.2 运维相关配置

乙方应按照运维企业基本条件要求，为本运维项目配置包括但不限于办公场所、化验室、人员配备、运维车辆、运维工器具、运维信息中心（平台），明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。

### 4.3运行维护服务的内容

运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

### 4.4审（考）核

对乙方的审（考）核运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

## 5.运维服务费的支付

### 5.1 预付款（定金）

甲方应视情况支付一定比例的预付款（定金）给乙方，预付款（定金）的支付、扣回按照专用合同条款约定执行。

### 5.2 费用结算

5.2.1结算原则

运维服务费按照合同约定的合同价格、结算周期、考核结果等进行。

5.2.2 结算周期

除专用合同条款另有约定外，结算周期按季度进行。

5.2.3费用确定

费用确定按照专用合同条款约定执行。

### 5.3运维服务费的支付

除专用合同条款另有约定外，甲方应在确定当期运维服务费后15日内对乙方进行支付。

### 5.4票据

除专用合同条款另有约定外，乙方应在甲方支付运维服务费时提供相应税务局正式票据。

### 5.5支付账户

甲方应将运维服务费支付至合同协议书中约定的乙方账户。

## 6.违约

### 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因未按合同约定办理移交手续；

（2）因甲方原因未能按合同约定支付运维服务费的；

（3）因甲方违反合同约定造成乙方不能继续运维的；

（4）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（5）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.1.2甲方违约的责任

甲方因违约给乙方造成损失，应支付乙方损失所产生的合理费用。合同当事人可在专用合同条款中另行约定甲方违约责任的承担方式和计算方法。

6.1.3 因甲方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，甲方出现通用合同条款6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满28天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方合理的费用。

6.1.4 因甲方违约解除合同后的付款

乙方按照本款约定解除合同的，双方当事人应在解除合同后28天内完成下列款项的结算和支付：

（1）合同解除前所完成运维服务的费用；

（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（3）按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；

（4）按照合同约定应退还的履约担保；

（5）因解除合同给乙方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作，并将相关运维设备和运维人员撤出，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

### 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

（3）因乙方原因导致处理设施功能性损坏或丧失的；

（4）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

（5）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.2.2 乙方违约的责任

乙方应承担因其违约行为而产生的法律责任和费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定乙方违约责任的承担方式和计算方法。

6.2.3 因乙方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现通用合同条款6.2.1〔乙方违约的情形〕约定的违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。

6.2.4 因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28 天内完成结算和支付，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，由合同当事人商定或确定乙方实际完成运维工作对应的运维服务费用，以及乙方已提供的其他服务的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付的违约金；

（3）合同解除后，乙方应赔偿因解除合同给甲方造成的损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求指示完成运维现场的清理和撤离；

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行项目结算，结清全部款项，并出具最终结清付款凭证。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

## 7.不可抗力

### 7.1不可抗力的范围

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

### 7.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应第一时间通知合同另一方当事人，固定证据，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 7.3 不可抗力后果的承担

7.3.1不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致，发生争议时，按通用合同条款9〔争议解决〕就专用合同条款的约定处理。

7.3.2 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

7.3.3 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）设施设备的损坏，以及因设施损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方运维配备的设施设备损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担人员伤亡的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，导致乙方停止部分运维工作产生的费用损失由甲方和乙方合理分担；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

### 7.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，除专用合同条款另有约定外，双方当事人应当在28天内完成款项结算并支付。

## 索赔

### 8.1乙方的索赔

根据合同约定，乙方认为有权得到追加运维服务费和（或）其他费用的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加运维服务费和（或）其他费用的权利；

（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计追加运维服务费和（或）其他费用的金额；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，乙方应向甲方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料。

### 8.2 对乙方索赔的处理

对乙方索赔的处理如下：

（1）甲方应在收到索赔报告后14天内完成审查。甲方对索赔报告存在异议的，有权要求乙方提交全部原始记录副本；

（2）甲方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，向乙方出具经甲方签认的索赔处理结果。甲方逾期答复的，则视为认可乙方的索赔要求；

（3）乙方接受索赔处理结果的，索赔款项在当期运维服务费用中进行支付；乙方不接受索赔处理结果的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

### 8.3甲方的索赔

根据合同约定，甲方认为有权得到赔付金额和（或）其他费用的，甲方应向乙方发出通知并附有详细的证明。

甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向乙方提出索赔意向通知书，甲方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）其他费用的权利。甲方应在发出索赔意向通知书后28天内，向乙方正式递交索赔报告。

### 8.4 对甲方索赔的处理

对甲方索赔的处理如下：

（1）乙方收到甲方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验甲方证明材料；

（2）乙方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复甲方。如果乙方未在上述期限内作出答复的，则视为对甲方索赔要求的认可；

（3）乙方接受索赔处理结果的，甲方可从应支付给乙方的当期运维服务费用中扣除赔付的金额或其他费用；甲方不接受索赔处理结果的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

## 9.争议解决

### 9.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 9.2调解

合同当事人可以就争议请求上级运维主管部门或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

### 9.4争议解决条款的效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

# 第三部分 专用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.5其他合同文件包括：其他有关本项目的的洽商、变更等书面协议或文件等。

### 1.2 语言文字

适用于合同的语言：   按通用合同条款执行      。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市、区现行的相关标准及有关规定等。

### 1.4 标准、规范和导则

1.4.1适用于本合同的标准、规范和导则：

（1）《农村生活污水厌氧处理终端运维导则（试行）》

（2）《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》

（3）《农村生活污水治理设施第三方运维管理导则（试行）》

（4）《浙江省县（市、区）农村生活污水治理设施运行维护管理导则（试行）》

（5）《浙江省农村生活污水治理设施出水水质检测与评价导则(试行）》

（6）《农村生活污水处理罐运行维护导则（试行）》

（7）《农村生活污水治理设施编码导则（试行）》

（8）《农村生活污水厌氧-好氧（AO）处理终端维护导则（试行）》

（9）《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》

（10）《农村生活污水 A2O 处理终端维护导则（试行）》

（11）《浙江省县域农村生活污水治理专项规划编制导则》

（12）服务期间新增加的标准、导则。

1.4.2甲方对处理设施运维的技术标准（导则）、处理设施排放标准的特殊要求：                               。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、（2）中标通知书、（3）、专用合同条款及其附件（4）通用合同条款、（5）投标文件、（6）其他合同文件。   

### 1.6 联络

1.6.1甲方和乙方应当在  14  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件或电子文件送达对方当事人。

1.6.2甲方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：         。乙方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：         。

### 1.9 知识产权

1.9.1甲方提供给乙方的规划、图纸、甲方自行编制的技术规范以及其他类似性质文件的著作权的归属：归甲方所有         。

甲方提供的上述文件的使用限制要求：用于本项目   。

1.9.2乙方为实施处理设施运维所编制的文件的著作权的归属：归甲方所有。

乙方提供的上述文件的使用限制要求：用于本项目            。

1.9.4 乙方在处理设施运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费承担方式：    包含在本项目运维服务费中          。

### 1.11费用的修正

关于费用修正的约定：按通用合同条款执行           。

## 2.甲方

### 2.1 甲方代表

甲方代表：

姓    名：      ；

身份证号：       ；

职    务：      ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：     。

甲方对甲方代表的授权范围如下：1、督促乙方按合同办事；2、协调运维人员与住户的工作；3、对运维服务执行情况进行监督和检查；4、不可抗力事件发生的确认；5、费用、索赔的确认。6、其他未尽事项：             。

### 2.3甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

关于甲方提供运维服务条件的要求： 按通用合同条款执行      。

运维废弃物处置方式：                         。

2.3.2 提供基础资料

关于甲方应负责提供运维服务所需要的资料，包括：达标处理设施清单、非达标处理设施清单和其他运维服务对象清单；及                   。

### 2.4支付担保

甲方是否提供支付担保：    /

甲方提供支付担保的形式、金额及期限：            /

## 3.乙方

### 3.1 运维项目负责人

3.1.1姓    名：           ；

身份证号：         ；

相关证书编号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

乙方对运维项目负责人的授权范围如下：                。

乙方未提交劳动合同，以及没有为运维项目负责人缴纳社会保险的违约责任：甲方有权要求更换运维项目负责人，由此产生的费用和法律责任由乙方承担。

3.1.3 乙方擅自更换运维项目负责人的违约责任：如若擅自更换，则乙方将承担签约合同价3%的违约金。

3.1.4 乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的违约责任：由此对甲方造成的服务期延误和经济损失由乙方承担。

3.1.5乙方运维项目负责人擅自长时间离开项目所在地的违约责任： 乙方运维项目负责人未通知甲方擅自离开时间的，按1000 元／天扣罚；如每月擅自离开时间累计达到10天的，则乙方再承担签约合同价3%的违约金，在季度结算时扣罚。

### 3.2 项目人员

3.2.1 乙方提交项目管理机构及运维管理人员安排报告的期限：在接到运维移交通知后7天内 。

3.2.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要运维管理人员的违约责任： 由此对甲方造成的服务期延误和经济损失由乙方承担 。

3.2.4乙方擅自更换主要运维管理人员和擅自长时间离开运维项目所在地的违约责任：乙方主要运维管理人员未通知甲方擅自离开时间的，按500 元／天·人扣罚；如每月擅自离开时间累计达到10天的，则乙方再承担签约合同价3%的违约金，在季度结算时扣罚。

### 3.3 乙方一般义务

（11）乙方提交运维资料的内容： 1、运维企业自评报告；2、详细评分表及扣分说明；3、加分情况和证明材料；4、其他相关证明材料（如巡查记录、检测记录等）；5、上述内容的电子版材料。6、其他：              

乙方需要提交的运维资料套数： 书面材料5套，电子文件1套   。

乙方提交的运维资料的费用承担：   由乙方承担      。

乙方提交的运维资料移交时间：     在运维服务到期前       。

乙方提交的运维资料形式要求：  书面和电子形式    。

（13）乙方应履行的其他义务：

1）乙方必须按运行维护管理技术要求履行合同，确保设施、设备正常运行，出水标准达标；

2）配合甲方的检查与考核；

3）乙方在施工作业过程中须确保用电、登高等的安全，严格按照安全规程进行，若在运行维护过程中出现安全责任事故，一切责任由乙方负责，甲方不承担任何责任；

4）合同执行期间的人身安全（含维修人员、甲方人员及第三人）及设备安全由乙方全权负责，如发生人身伤害事故及设备损坏，乙方应承担一切费用（包括民事赔偿）。乙方应切实做好安全防范工作，避免在维护工作中出现人身与财产的意外损害。

5）乙方在运行维护过程中，由于操作不当给甲方或第三人造成损失的，乙方负责赔偿。

6）对提供的服务质量负责，如有问题无条件进行整改。

7）对搭建的信息中心进行日常进行及维护。

### 3.5 分包

禁止分包的内容包括：           /               。

允许分包的内容包括：           /              。

### 3.6 履约担保

乙方是否提供履约担保：       是            。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：乙方应按签约合同价的5%提供履约担保金。履约担保可使用银行保函或第三方金融机构担保的形式，合同签署前3天内提交，该履约保证金在合同期满经验收合格并正式办理移交手续后予以退还（不计利息）。

对不能按合同要求完成项目的，履约保证金予以没收，作为对未完成项目的补偿，如甲方损失超过履约保证金的，甲方有权向乙方追加索赔。

## 4.运维要求

### 4.2 运维相关配置

关于本项目乙方配置要求的约定：应与本项目招标要求和乙方投标文件中承诺一致。

### 4.3 运行维护服务的内容

关于本项目乙方在合同履行过程中运行维护服务具体内容的要求：应与本项目招标要求和乙方投标文件中承诺一致 。

### 4.4审（考）核

关于本项目对乙方运行维护服务审（考）核的约定：见招标文件考核标准。

## 5.运维服务费的支付

### 5.1 预付款（定金）

预付款（定金）支付比例或金额：  签约合同价的10%            。

预付款（定金）支付期限： 合同签订生效并具备支付条件后5个工作日内。

预付款（定金）扣回的方式： 预付款在第一次支付运维服务费时开始扣回，扣完为止。

预付款（定金）担保： 乙方应向甲方提供预付款担保，预付款担保可采用银行、保险公司等金融机构出具的保函。

### 5.2 费用结算

5.2.2 结算周期

本项目运维服务费按照以下第  3  种方式进行：

（1）按季度；

（2）按半年度；

（3）本项目运维费按每季度实际运维数为计算依据，根据季度最终考核结果进行支付。季度考核得分在90分以上的，支付至季度运维费的100%；得分在80分（含）-90分的，支付至季度运维费的90%；得分在75分（含）-80分的，支付至季度运维费的80%；75分以下的为考核不合格，支付至季度运维费的50%。如运维服务机构因考核不合格被退回要求重新整改的，每退回一次，扣减季度运维费的5%；最多退回两次。

5.2.3费用确定

乙方在费用结算周期到期后的次月  5  日前向甲方提交请款申请报告，甲方在收到报告后  7  天内完成审（考）核并确定当期运维服务费。

### 5.3运维服务费的支付

关于运维服务费支付的时间约定：按通用合同条款执行   。

## 6.违约

### 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：               。

6.1.2甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           。

（2）因甲方原因未能按合同约定移交设施及基础资料的违约责任：      。

（3）其他：                                 。

6.1.3 因甲方违约解除合同

甲方出现专用合同条款6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满  28 天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

### 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

1、乙方中途停止服务，导致合同终止的；

2、乙方因维护管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的；

3、运行排放：污水设施运行排放按照规定执行，私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水的；

4、同一个终端（承诺出水水质达标的）经甲方检测，连续2次出水水质不达标的；

5、连续2季度乙方的考核得分均在75分以下或每年考核累计出现两次75分以下；

6、其他：

6.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

1、乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金。违约金按签约合同价的5％计算。

2、乙方因维护管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的维护经费。其中群众举报经查实的，每次扣1000-3000 元；上级领导点名批评每次扣3000-5000 元，情节严重的扣5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣10000-20000 元。

3、运行排放：污水设施运行排放按照规定执行，私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水的每次扣20000 元。

4、同一个终端（承诺出水水质达标的）经甲方检测，连续2次出水水质不达标的则扣除当月运维费50%，并要求立即整改；若整改后出水水质仍不达标的则暂停支付运维费用，直到整改完毕水质达标后再予付款，整改期间的运维费用予以扣除。

5、如连续2季度乙方的考核得分均在75分以下或每年考核累计出现两次75分以下，甲方可解除合同，乙方应返还甲方已支付的剩余预付款款项，并承担由此给甲方造成的一切损失。

6、其他：

6.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：                          。

## 7.不可抗力

### 7.1不可抗力的范围

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    。

### 7.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后 28天内完成款项的支付。

## 9.争议解决

### 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  普陀区 人民法院起诉。

## 10.其他

10.1三年运维服务期结束后的项目验收移交

1、在合同期满前10个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

2、乙方必须同时移交三年运营所产生的数据和相关管理资料及时移交给甲方，交接好有关事宜。

3、甲方应组织验收小组对整个设施进行最终验收，设施的原有数量、型号、规格应保持不变，设施应保持完好状态，能正常运行，出水达标，否则甲方有权依情直接从履约保证金中得到补偿，不足以补偿的甲方有权直接从承包款中扣除。

4、在三年运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

5、在三年的运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，同时甲方有权单方终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

6、乙方在运维期间所有搭建的信息中心以及终端改造的设施，所有权均属于舟山市普陀区住房和城乡建设局，乙方不得因为终止服务而进行回收、拆除。

第四部分  其他文件

1、投标文件；

2、中标通知书；

3、其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 附表1:运维项目服务对象一览表

附表1-1：集中处理设施一览表

附表1-2：户用处理设备一览表

附表1-3：简易设施一览表

附表1-4：公共化粪池一览表

- 附表2:运维项目服务对象大修参考范围

附表1：                                         运维项目服务对象一览表

| 序号 | 分类 | 设计日处理能力（T/d） | 受益户数（户） | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中处理设施 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 户用处理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 简易设施 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公共化粪池 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 户内化粪池（若有） | 补助服务户内化粪池（个） | 户内化粪池清掏频次（次） |  | 户内化粪池清掏单价 （元/个·次） |  | 清掏费用总价（元） |

附表1-1：                               集中处理设施一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（T/d） | 受益户数（户） | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中处理设施 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表1-2：                                户用处理设备一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（T/d） | 受益户数（户） | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户用处理设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表1-3：                                  简易设施一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（T/d） | 受益户数（户） | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简易设施 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表1-4：                              公共化粪池一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（T/d） | 受益户数（户） | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共化粪池 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表2：                             运维项目服务对象大修参考范围

| 农村生活污水处理设施大修参考范围 | 1.意外损毁修复 |  | 1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污造成的处理设施损毁的修复； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.其他损毁修复 | 终端问题修复 | 1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换； 3、终端范围内绿化的整体更换； |
|  |  | 管网问题修复 | 1、管道开裂、脱节问题的开挖修复； 2、管道变形产生堵塞的开挖修复； 3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 4、检查井（井盖除外）损坏的重建； |

第六章 投标文件编制

- 第六章　投标文件格式

投标文件的密封外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件/投标报价文件

投标人名称：                            （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：              电话

启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

投标文件正本/副本封面格式：

（正本/副本）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件/投标报价文件

投标人名称：                            （加盖公章）

投标人地址：

投标标联系人：             电话

启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

目     录

- 1、资格证明部份：

1.1投标函（响应人必须对参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、依法缴纳税收（投标截止时间进行计算）和具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力等情况进行书面承诺）；

1.2营业执照复印件；

1.3响应人提供财务状况相关报告材料；（提供资产负债表、利润表；新成立不足一年的公司须出具情况说明。）

1.4投标人提供的自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询网页截图；（最终结果以开标当日采购人核实的查询结果为准）

1.5《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；

1.6提供环保工程专业承包资质证书复印件和省级及以上环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书(生活污水处理)复印件。

- 2、商务技术文件：

自评表

2.1投标人企业证书复印件；

2.2投标人企业荣誉证书复印件；

2.3投标人专利证书复印件；

2.4投标人企业业绩证明材料及相关证明文件复印件；

2.5投标人拟派本项目人员配备表；

2.6 投标人车辆、设备工具配置表；

2.7 本项目运维情况，包括对本项目的实际情况了解、运维保障措施、重难点分析及对策等；

2.8 投标人针对本项目的组织管理制度和项目实施规范；

2.9 投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案；

2.10投标人针对农村生活污水治理设施移交复核工作方案；

2.11投标人承诺函；

2.12本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 3、投标报价文件：

3.1投保报价一览表（格式见附件）；

3.2投标报价明细表（格式见附件）；

3.3《中小企业声明函》；（如有，同时提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”截图）

3.4《残疾人福利性单位声明函》；（如有）

3.5监狱企业证明文件；（如有）

3.6投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

自评表

| 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （59分） | 企业证书 | 3 | 投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，得3分。 注：提供有效期内的证书复印件。 |  |  |
|  | 企业荣誉 | 16 | 1、投标人具有分散式生活污水处理设施运营服务一级认证证书的得3分，二级及以下资质的得1分。 2、投标人具有省级及以上部门颁发的高新技术企业证书的得3分。 3、投标人具有地市级及以上部门颁发的高新技术研发中心证书的得3分。 4、投标人具有省级及以上部门颁发的科技型中小企业的得3分。 5、投标人具有污水运维管理平台软件著作权的得3分。 6、2017年1月1日以来投标人获得过县区级及以上住建主管部门颁发的运维优秀单位荣誉的得1分。 注：提供证书复印件，如证书具有有效期的，提供的证书须在有效期内。 |  |  |
|  | 企业技术 | 6 | 投标人具有农村生活污水相关专利证书的每个得2分，最多得6。 注：提供专利证书复印件。 |  |  |
|  | 企业业绩 | 6 | 投标人自2016年1月1日以来（以合同签订之日为准）具有类似农村生活污水处理设施运维案例或治理改造案例的，每个得2分，最高得6分； 注：提供合同复印件。 |  |  |
|  |  | 6 | 投标人的运维项目连续三年获得省级及以上行政部门考核结果优秀的，每个得3分，最高得6分。 注：提供相关证明文件复印件。 |  |  |
|  | 人员配备 | 3 | 拟投入本项目的项目负责人具有环保相关专业中级及以上工程师职称或环境保护设施运营项目负责人培训合格证书的得3分。 注：提供证书复印件。 |  |  |
|  |  | 3 | 拟投入本项目的项目技术负责人具有注册环保工程师或环保类高级工程师证的得3分。 注：提供证书复印件。 |  |  |
|  |  | 2 | 拟投入本项目的化验室负责人具有环境类或化学类高级工程师证的得2分。 注：提供证书复印件。 |  |  |
|  |  | 8 | 在满足招标需求的基础上，根据增加的人员进行打分： 1、专业技术管理人员：每增加1名具有给排水或机电专业中级工程师及以上职称的得2分，最多得2分。 2、专业操作人员： （1）每增加1名电工的得2分，最多得2分； （2）每增加1名市政工程二级及以上建造师的得2分，最多得2分； （3）每增加1名污泥处理工或垃圾处理工的得2分，最多得2分； 注：提供人员的证书复印件及近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件。 |  |  |
|  |  | 注：上述人员兼任若干个岗位的，同一证书仅计分一次，以分值高者计，同一专业的职称证以级别高者计。 |  |  |  |
|  | 设备工具配置情况 | 6 | 在满足招标需求的基础上，投标人每增加一辆运维工作车辆的得2分，最高得6分。 注：提供车辆登记证或租赁协议复印件。 |  |  |
| 技术部分 （31分） | 运维实施情况 | 3 | 根据投标人对本项目的实际情况的了解程度进行打分，0-3分。 |  |  |
|  |  | 8 | 根据投标人针对本项目的运维保障措施（包括质量保障、安全保障、运维服务响应时间等）打分： 措施合理有效且内容完善的得6-8分； 措施合理有效但内容一般的得3-6分； 措施一般且内容一般的得0-3分。 |  |  |
|  |  | 6 | 根据投标人针对本项目的重难点分析及对策打分： 分析到位且措施合理的得4-6分； 分析到位但措施一般的得2-4分； 分析不明确且措施一般的得0-2分； |  |  |
|  | 制度和规范 | 4 | 根据投标人是否具有完备的组织管理制度和项目实施规范进行打分： 组织管理制度，0-2分； 项目实施规范，0-2分。 |  |  |
|  | 应急预案 | 5 | 根据投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理、及时有效进行打分： 处理预案合理有效的得3-5分； 处理预案一般的得0-3分。 |  |  |
|  | 设施移交复核方案 | 5 | 根据投标人针对农村生活污水治理设施移交复核工作方案进行打分： 方案科学合理且操作性强的得4-5分； 方案科学合理但操作性一般的得2-4分； 方案一般且操作性弱的得0-2分。 |  |  |

格式一

投 标 函

致：                         ：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件正本各     份、副本各     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算）。

6、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8、我方承诺至开标之日止，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：               电话：______________

传真：                    投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                   银行帐号：

投标人代表签字：               日期:_____年___月___日

格式二

法定代表人证明书或法定代表人委托授权书

法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月        日

经营期限：

姓   名：             性别：            年龄：             职务：

系                         (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日    期：    年   月   日

法定代表人委托授权书

本授权委托书声明：我   （姓名）    系   （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托    （投标人名称）     的（被授权人的姓名、职务） 为我单位的合法代理人，就   （项目名称、编号） 的投标，为我单位名义签署的投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、以及处理与本项目有关的其他事务，我单位均予承认。

本授权书于     年   月   日签字生效，有效期为      日历日。被授权人无转委权。特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签名：

被授权人签名：

注：投标人法定代表参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

格式三

拟派本项目人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟任岗位 | 证书名称 | 主要资历、经验及业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、上述人员相关证书复印件及近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件后附。

2、投标人在人员配备时应满足本项目采购需求中标“▲”的要求，不满足的将作无效标处理。

3、采购需求中要求的从业经验、管理经验等写在上表的“主要资历、经验及业绩”栏中。

投标单位（盖章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或盖章：_________

日期：

格式四

车辆、设备工具配置表

| 序号 | 名称 |  | 产地 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。上述车辆、设备的相关证明材料后附。

2、投标人在车辆、设备工具配备时应满足本项目采购需求中标“▲”的要求，不满足的将作无效标处理。

投标单位（盖章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或盖章：________

日期：

格式五

投标人承诺函

## 致：             （采购人）

我单位承诺，一旦我方中标，所配基本条件满足“关于印发《农村生活污水处理设施运行维护单位基本条件》、《浙江省农村生活污水处理设施运行维护费用指导价格指南（试行）》和《浙江省农村生活污水处理设施运行维护服务合同（示范文本）》的通知（浙建[2020]4号）”中运行维护单位承接三类项目所需基本条件要求，且同时满足本项目招标需求中相关要求，如有违背，同意被取消中标资格。

特此承诺。

投标单位（盖章）：

日期：

格式六

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

格式七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日  期：

格式八

开标一览表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020-2022年度普陀区渔农村生活污水处理设施运行维护项目 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 服务期 |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标，经专家评审，否决其投标。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“合计”相一致。

3、本项目投标应以人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的建设投资费用（含设计费、专利费、各类设备（含监控设备）、装置、材料及附属设施等的成本及设备接入、安装调试费用）、网络费用、日常维护费用（含人员工资、社保、福利等以及运行电费，燃料费用，各类设备设施维护保养费用等）、水质检测费用、水质应急处置费用、防汛防台等措施费用、招标代理服务费、企业管理费用，利润、税金以及其他与水质维护相关的各项费用。

投标单位（盖章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或盖章：___________

日期：

格式九

投标报价明细表

标项：                                                      金额单位：人民币（元）

| 镇（街道） |  | 村（社区） | 实际接入户数（户） | 终端模式 | 数量 （座、户） | 数量 | 单价（元/座（户）·月） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、已确定运维的34个行政村（不含六横镇、普陀山镇和朱家尖街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈家门街道 |  | 中弄村 | 44 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力15 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 大干村 | 50 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力50 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 马峙村 | 132 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力28 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 平阳浦村 | 147 | 纳管 | 147 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 泗湾村 | 207 | 纳管 | 207 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 中弄村 | 122 | 纳管 | 122 | 36月 |  |  |  |
| 登步 |  | 大岙村 | 146 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力50 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 沙头村 | 296 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力25 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力25 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力40 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 竹东村 | 106 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力15 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力10T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力10 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力5 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力2 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
| 蚂蚁 |  | 蚂蚁岛村 | 666 | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） （处理能力80 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） （处理能力80 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） （处理能力80 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
| 东港街道 |  | 芦花村 | 440 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力12 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力30 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力66 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力5.4T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力5.1T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力7.2 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 南岙村 | 152 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力36 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力78 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 塘头村 | 276 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力51T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力28T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 葫芦村 | 172 | 微动力一体化设备 （处理能力12 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备 （处理能力12 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备 （处理能力10 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
| 展茅街道 |  | 茅洋新村 | 135 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力30 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 黄杨尖村 | 120 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 沙井村 | 171 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力10 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 螺门村 | 480 | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力100 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力100 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质复合型人工湿地系统（PKA） （处理能力50 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  | 1100 | 纳管 | 1100 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 大展村 | 120 | 纳管 | 120 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 横街村 | 182 | 纳管 | 182 | 36月 |  |  |  |
| 白沙 |  | 白沙港村 | 338 | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） （处理能力10 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） （处理能力25 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厌氧-缺氧-好氧三结合法（AAO） （处理能力30 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
| 桃花镇 |  | 盐厂村 | 78 | A2O （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  | 251 | A2O （处理能力80 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  | 55 | A2O （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 茅山村 | 58 | A2O （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | A2O （处理能力2 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  | 58 | A2O （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  | 76 | A2O （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 沙岙村 | 52 | A2O （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 青龙村 | 67 | A2O （处理能力5 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  | 44 | A2O （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 塔湾村 | 154 | 纳管 | 154 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 公前村 | 255 | 纳管 | 255 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 对峙村 | 316 | 纳管 | 316 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 4 | 净化槽 | 4 | 36月 |  |  | 按户用处理考虑 |
| 虾峙 |  | 灵和村 | 1273 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力30 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 晨港村 | 914 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力100 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力50 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力10 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力5 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 兴港村 | 197 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力10 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力10 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 湖泥村 | 235 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力50 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力92 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 东晓村 | 252 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力30 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力20 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力10 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
|  |  | 黄石村 | 25 | 净化槽 | 25 | 36月 |  |  | 按户用处理考虑 |
| 东极镇 |  | 东极村 | 300 | A2O （处理能力80 T/D） | 1 | 36月 |  |  |  |
| 二、服务期内拟新增运维的行政村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白沙 | 白沙港村 |  | 383 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力96 T/D） | 6 | 24月 |  |  | 施工中（未完工） |
| 东港街道 | 东港街道 |  | 68 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力25+10T/D） | 2 | 24月 |  |  | 施工中（未完工） |
|  | 芦花村 |  | 118 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力100+15T/D） | 2 | 24月 |  |  | 已建成未验收 |
| 展茅街道 | 螺门村 |  | 712 | 纳管 | 712 | 24月 |  |  | 施工中（未完工） |
|  | 黄杨尖村 |  | 36 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力15 T/D） | 1 | 24月 |  |  | 施工中（未完工） |
|  | 茅洋村 |  | 41 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力20 T/D） | 1 | 24月 |  |  | 施工中（未完工） |
|  | 虹桥小区 |  | 55 | 纳管 | 55 | 24月 |  |  | 施工中（未完工） |
| 登步 | 大岙村 |  | 151 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力80+20 T/D） | 2 | 24月 |  |  | 施工中（未完工） |
|  | 沙头村 |  | 240 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力60+50+60 T/D） | 3 | 24月 |  |  | 施工中（未完工） |
|  | 沙头村 |  |  | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力50 T/D） | 1 | 24月 |  |  | 施工中（未完工） |
| 东极 | 东极村 |  | 600 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力300 T/D） | 3 | 24月 |  |  | 施工中（未完工） |
|  | 东极村 |  | 220 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力120 T/D） | 2 | 24月 |  |  | 已建成未验收 |
| 桃花 | 盐厂村 |  | 50 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力15 T/D） | 1 | 24月 |  |  | 已建成未验收 |
|  | 盐厂村 |  | 37 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力20 T/D） | 1 | 24月 |  |  | 已验收未移交 |
|  | 青龙村 |  | 230 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力40+60 T/D） | 2 | 24月 |  |  | 拟新建 |
| 虾峙 | 东晓村 |  | 314 | 微动力一体化设备（A2O） （处理能力140 T/D） | 3 | 24月 |  |  | 已验收未移交 |

投标单位（盖章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或盖章：___________

日期：