浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计服务采购

采购编号：ZSBC2024-HC004

（线上电子招投标）

竞争性磋商文件

采购单位：浙江海洋大学

采购代理机构：舟山市博创建设咨询有限公司

2024年4月

目录

第一部分 竞争性磋商公告	2

第二部分 供应商须知	6

第三部分 评审办法及评审细则	19

第四部分 采购内容及要求	22

第五部分 合同的主要和一般条款	22

第六部分 供应商磋商响应文件格式附件	47

# 第一部分   竞争性磋商公告

项目概况

浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计服务采购采购项目的潜在供应商应在浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）获取（下载）采购文件，并于2024年05月07日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZSBC2024-HC004

项目名称：浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计服务采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：760000

最高限价（元）：760000

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：760000

单位：批

简要规格描述：浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、智能化、装饰、综合管线、景观绿化、室外附属工程等本项目内的所有内容的方案设计、初步设计（含概算）及后续服务工作。

备注：

合同履约期限：标项 1，（1）合同签订后10日历天内完成总体规划和方案设计，提供满足规划局审批深度要求的方案设计图纸等报批文件。（2）规划方案审批后25日历天内完成满足EPC招标及建设单位深度要求的初步设计（含概算）方案。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：/

3.本项目的特定资格要求：具有国家建设部颁发的工程设计综合资质甲级或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年05月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年05月07日 09:00（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年05月07日 09:00 （北京时间）

地点（网址）：线上政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份；⑨投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江海洋大学

地    址：浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号（新城校区）

传    真：

项目联系人（询问）：李军

项目联系方式（询问）：0580-8180348

质疑联系人：吕政

质疑联系方式：0580-2550101

2.采购代理机构信息

名    称：舟山市博创建设咨询有限公司

地    址：舟山市定海区环城南路482号3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：袁郡

项目联系方式（询问）：0580-8230553

质疑联系人：朱珊

质疑联系方式：0580-8231515

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分   供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 | 1、项目名称：浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计服务采购； 2、简要技术需求或服务要求：详见采购文件第四部分内容； 3、履约期限：（1）合同签订后10日历天内完成总体规划和方案设计，提供满足规划局审批深度要求的方案设计图纸等报批文件。（2）规划方案审批后25日历天内完成满足EPC招标及建设单位深度要求的初步设计（含概算）方案。 ▲4、采购最高限价：人民币76万元。磋商报价不得超出采购最高限价，超出采购最高限价的报价为无效报价。 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 磋商报价 | 1、本项目应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商响应文件 | 1、“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 2、“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）2024年5月7日9：00前递交一份。 3、邮寄地址：舟山市定海区环城南路482号303室 收件人：袁郡 电话：18058099111 |
| 5 | 磋商有效期 | 为：90天（从磋商响应文件递交截止之日算起） |
| 6 | 现场踏勘 | 无 |
| 7 | 磋商保证金 | 无 |
| 8 | 磋商响应文件提交(上传） | 按“竞争性磋商采购公告”规定 |
| 9 | 磋商响应文件开启 | 按“竞争性磋商采购公告”规定 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分 |
| 11 | 响应文件的组成、编制、签章 | 1、响应文件的组成：由资格文件、商务及技术文件、投标报价文件三部分组成。 2、响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 3、响应文件的签章：电子签章（签字部分如未申请电子签章可由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。）。 |
| 12 | 响应文件的形式 | 电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）： 1、“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 2、“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 13 | 响应文件的上传和递交 | 1、“电子加密响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“备份响应文件”的密封包装、递交： a.响应供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在2024年5月7日9：00前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）。 b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应截止时间前，响应供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | “电子加密响应文件”解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各响应供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各响应供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，响应供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 3、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 成交结果公示 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还 | 履约保证金金额：合同金额的1%； 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/或金融机构、担保机构出据的保函等非现金形式； 履约保证金缴纳时间：合同签订后5个工作日内； 履约保证金接收人：合同甲方； 履约保证金退还：合同履行完毕，经采购人验收合格后，按合同约定扣除相关款项（如有）后30工作日内无息退还。 |
| 17 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内 |
| 18 | 供应商注册入库 | 未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交供应商的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的供应商为成交供应商，或者重新组织采购。 |
| 19 | 资格审查 | 本项目资格审查采用资格后审方式 |
| 20 | 信用记录查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询和甄别。 1、信用信息查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 3、信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4、投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定成交供应商的依据。 |
| 21 | 促进中小企业发展 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）本项目属于服务类，采购标的：浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计，所属行业：其他未列明行业。 （2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 （5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 （6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、中小企业预留份额情况：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目预留份额专门面向中小企业采购。 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除： ⑴对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专面向中小企业的政府采购货物或服务项目项目，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除比例见供应商须知前附表； ⑵接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例见供应商须知前附表。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 ⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《供应商类型声明函》及相应的《小微企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性企业声明函》。 3、供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策； 4、供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。 5、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 22 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的小型和微型企业给予10%的价格扣除。 2.联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策；大中型企业和小微企业组成联合体参与采购活动，且小微企业协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%及以上的，给予联合体6%的价格扣除，同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 |
| 23 | 质疑与投诉 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。 1、质疑起算日期：质疑期限为供应商收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日起7 个工作日内向采购代理机构提出。 2、对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人可不予接受。 3、投诉：质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 24 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由采购人支付。 |
| 25 | 解释 | 本竞争性磋商采购文件的解释权归采购人所有 |

一 、说明

- （一）适用范围

本磋商文件仅适用于本项目磋商、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指浙江海洋大学。

2.“供应商”系指向采购人提交响应文件的单位。

3.“货物”系指按磋商文件要求配置的设备、技术资料、相关使用手册等。

4.“服务”系指磋商文件规定成交供应商须承担的运输、技术支持及其它类似的服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、邮件等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商费用

不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相应规定除外）。

（五）联合体磋商

本项目不接受联合体参加磋商。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

1.▲多家供应商参加磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得成交供应商推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的或提供相同品牌产品超过清单报价50%以上的，按一家供应商认定。

2.▲供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.▲供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （八）质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.质疑书应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

- 4.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

二、 磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部份组成：

第一部分   竞争性磋商采购公告

第二部分   供应商须知

第三部分   评审办法及评审细则

第四部分   采购内容及要求

第五部分   合同的主要和一般条款

第六部分   磋商响应文件格式附件

- （二）磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.不论采购人、采购代理机构向磋商供应商发送的资料文件，还是磋商供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、响应文件的编制、递交

（一）响应文件的语言及度量衡单位

1.除采购标的有关专用名称外，响应文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

2.除采购项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

（二）磋商响应文件的形式和效力

磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件。

1.电子磋商响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，即电子磋商响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的未加密备份文件。

3.磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

（三）响应文件的组成

响应文件（包含电子响应文件、备份响应文件）由资格文件、商务及技术文件、报价文件三部份组成。其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件（资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其磋商响应文件不进行后续评审。）

▲（1）有效的营业执照电子文档；

▲（2）法定代表人身份证电子文档；

▲（3）磋商响应声明书；

▲（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档；

▲（5）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

▲（6）联合体协议书（若有）；

▲（7）特定资格条件证明材料电子文档（若有）；

▲（8）中小企业声明函

（9）监狱企业声明函（若有）；

（10）残疾人福利性企业声明函（若有）。

（11）其他。

注：编制格式要求见磋商响应文件格式附件，无格式的自行设计。

注：由于本项目为电子标，供应商的法定代表人（或其委托代理人）可以不出席开标现场会议。

2.商务技术文件：

（1）节能环保产品；（本项目不适用）

（2）类似案例成功的业绩及相关证明材料（若有）；

（3）偏离表；

（4）其他内容根据评分要素自行编制。

注:以上目录是编制商务技术文件的基础格式，响应供应商可根据自身情况及评分要素进一步细化。

3.报价文件

（1）报价一览表；

（2）报价明细表。

（四）磋商报价

1.本项目磋商报价不得高于预算价，否则作无效标处理。

2.本项目的磋商报价应以人民币报价。

3.▲ 本次报价非一次性报价，在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须进行最终报价。磋商报价是履行合同的最终价格,包括完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

4.供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。

5.采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

（五）响应文件的有效期

1.自磋商截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（六）磋商保证金

1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳磋商保证金。

2.供应商在磋商有效期内撤回响应文件或者成交供应商在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

（七）响应文件的签署和份数

1.供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

2.以介质存储的数据电文形式的备份响应文件部分：备份电子响应文件以U盘形式存储，并密封邮寄。

（八）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.响应文件的上传和递交

“响应文件”的上传、递交：见《前附表》。

2.“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密响应文件”解密：见《前附表》。

3.响应文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在磋商截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2磋商截止时间后，投标供应商不得撤回、修改响应文件。

（九）磋商无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其磋商响应视为无效：

1.响应文件逾期送达的；

2.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

3.不具备磋商文件规定资格要求；

4.响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

5.磋商文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

6.供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该供应商不能证明其报价合理性的；

7.响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8.报价超出磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

9.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.提供虚假材料谋取中标的；

11.供应商串通磋商的；

12.不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

（十）串通磋商的情形

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装。

(十一)出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

（十二）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

1.采购组织机构按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启磋商供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

3.所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（操作中如有问题，请致电95763）

（二）电子招投标开标及评审程序

1.磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.磋商响应文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审。

3.供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果。

5.在系统上录入最终报价情况。

6.磋商小组对报价情况进行评审。

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建磋商小组

本项目磋商小组由专家或采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（二）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商授权代表须通过政采云线上或指定的电子邮箱、传真号码等作出澄清、说明或者补正，但澄清或者说明不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，磋商小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。

（三）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的磋商报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将作为无效磋商处理。

（四）评标原则和评标办法

1.评标原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。具体内容详见第三章评审办法及评审细则。

3.磋商说明

3.1磋商供应商应派人按磋商小组在线通知的时间，在线做承诺，在线承诺的内容作为磋商响应文件的补充部分。提交澄清应在规定时间内完成，逾期提交将被视为未提交。

3.2通过磋商并经澄清/承诺后，磋商供应商按照磋商小组规定的有效时间范围内，将最终报价以在线形式提交。磋商供应商的最终报价及磋商在线承诺文件将被视为确定成交的最终依据。依据最终报价，磋商小组计算供应商商务得分。最终总报价应在规定时间内完成，逾期提交将被视为未提交。

3.3磋商小组对磋商的情况进行综合评议，依据综合得分由高到低顺序排列，形成竞争性磋商评审报告。

六、定标

（一）确定成交供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交供应商。

3.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

七、合同授予

（一）成交通知及结果公示

1.1成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，同时在浙江政府采购网上公示采购结果，公示期为1个工作日。

1.2成交通知书是合同的一个组成部分。

（二）签订合同

2.1采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.2 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、报价修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的磋商记录和成交通知书均作为合同附件。

2.3 拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，取消成交资格。

（三）履约保证金

履约保证金缴纳等相关规定详见“供应商须知前附表”。

（四）采购代理服务费

采购代理服务费等相关规定详见“供应商须知前附表”。

# 第三部分   评审办法及评审细则

一、评审原则

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，并结合本项目的实际，特制定本办法。

二、评审工作由采购人依法组织的磋商小组全权负责。

三、评审办法

1、磋商小组采用百分制综合评分。

商务分由评标委员会对照评分细则和磋商响应文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

商务、技术分=评标委员会得分总数/评标委员会人数；价格分由代理机构指定专人进行计算。评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位。

响应供应商的综合评分为价格分+商务、技术分。由代理机构指定专人进行计算和复核。

2、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐得分最高的3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。均相同，则采取抽签方式确定排序。

3、成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构将向其发出成交通知书，并在浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告成交结果。

四、评标细则

（一）价格部分（10分）

报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，得满分10分，其他响应供应商的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/响应报价）×10。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价。

报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，磋商小组认为报价出现异常时，有权要求响应供应商在磋商期间对报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其报价是否有效。

（二）商务技术部分（90分）

| 序号 | 评分因素 | 具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务资信部分 |  | 24分 |
| 1 | 认证证书 | 磋商供应商具有：ISO9001质量体系认证证书得1分。 注：须提供有效的体系认证等证书复印件（且认证范围须与本项目相关），同时附网站查询结果截图（查询网站为“全国认证认可信息公共服务平台”），否则不得分。 | 1分 |
| 2 | 类似业绩 | 磋商供应商自2020年01月01日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1分。 注：须提供业绩合同复印件（合同内容无法体现的请同时提供其他相关证明资料），否则不得分。 | 1分 |
| 3 | 项目组拟派人员 | 拟派本项目负责人：具有建筑专业正高级工程师职称证书的，得4分；具有建筑专业高级工程师职称证书的，得2分。 注：须提供有效的证书复印件及近3个月内任意1个月在响应单位缴纳的社保证明复印件，否则不得分。 | 4分 |
|  |  | 项目组人员（不含项目负责人）满足以下人员要求： ①建筑专业设计负责人：国家一级注册建筑师； ②结构专业设计负责人：国家一级注册结构工程师； ③电气设备专业负责人：注册电气工程师； ④给排水专业负责人：注册公用设备工程师（给水排水）； ⑤暖通专业负责人：注册公用设备工程师（暖通空调）； ⑥造价编制负责人：一级造价工程师。 ⑦景观专业设计负责人：园林景观类高级工程师。 每提供一个专业设计负责人得2分，同一人员不得兼任，不累计得分；此项最高得14分。 注：提供相应的证书扫描件以及项目组人员近3个月内任意一个月在投标单位缴纳的社保证明复印件，否则不得分。 | 14分 |
| 5 | 磋商供应商实力 | 磋商供应商自2020年01月01日以来（以获奖证书上载明的时间为准）承接的项目获得省级及以上优质工程奖或优秀设计奖的每个得2分，获得市级及以上的每个得1分，最多得4分。 注：须提供相关证明材料复印件，否则不得分。 | 4分 |
| 二 | 技术部分 |  | 66分 |
| 7 | 项目认知及设计深度 | 根据磋商供应商对本项目现状调研的充分程度，对现状建筑、环境等的解读程度、设计方案是否全面、深度是否满足规范要求等方面进行打分。满足：5分，基本满足：3分，一般（不缺项）：1分，未提供不得分。 | 5分 |
| 8 | 使用功能 | 设计方案的布局、使用功能满足国家标准规范和采购文件要求的程度分别评分。满足：5分，基本满足：3分，一般（不缺项）：1分，未提供不得分。 | 5分 |
| 8 | 规划设计布置 | 根据磋商供应商提供的方案，从总平面布置是否具体细致、尺寸是否清晰明确，总图布局是否逻辑明确、分区合理等方面进行打分。满足：5分，基本满足：3分，一般（不缺项）：1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据磋商供应商提供的方案，从是否符合安全设计、充分日照等环境要求进行打分。满足：5分，基本满足：3分，一般（不缺项）：1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据磋商供应商提供的方案，从设计目标是否思路清晰、构思新颖进行打分。满足：5分，基本满足：3分，一般（不缺项）：1分，未提供不得分。 | 5分 |
| 9 | 技术规范及标准规定应用准确性 | 设计图纸满足采购文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分。满足：5分，基本满足：3分，一般（不缺项）：1分，未提供不得分。 | 5分 |
| 10 | 结构设计安全性和合理性 | 设计方案中的结构设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求的程度分别评分。满足：5分，基本满足：3分，一般（不缺项）：1分，未提供不得分。 | 5分 |
| 11 | 建筑设计方案 | 设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、结构体系、技术创新，并兼顾抗震、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。满足：5分，基本满足：3分，一般（不缺项）：1分，未提供不得分。 | 5分 |
| 12 | 建筑造型和设计质量 | 设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、结构体系、技术创新，并兼顾抗震、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。满足：5分，基本满足：3分，一般（不缺项）：1分，未提供不得分。 | 5分 |
| 13 | 设计说明及投资估算 | 技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。满足：5分，基本满足：3，一般（不缺项）：1，未提供不得分。 | 5分 |
| 14 | 设计质量、进度保证措施 | 根据保证设计质量、设计进度、计划的措施的科学性、可行性及满足采购文件要求的程度分别进行评分。满足：5分，基本满足：3，一般（不缺项）：1，未提供不得分。 | 5分 |
| 14 | 建筑节能 | 设计方案所体现的建筑节能设计水平分别进行评分。满足：3分，基本满足：2，一般（不缺项）：1，未提供不得分。 | 3分 |
| 15 | 配合服务 | 设计服务过程中配合方案申报、初步设计方案审批等的服务内容、响应时间等分别进行评分。 满足：3分，基本满足：2，一般（不缺项）：1，未提供不得分。 | 3分 |
| 16 | 设计三维立体动画或建筑信息模型BIM技术演示（视频录制演示，大于等于5分钟） | 视频内容包括但不限于建筑整体结构、空间布局和立面设计、建筑内部空间的划分、功能区域的安排等。 1、画面美观，色彩和谐、设计思路清晰、设计主题明确，画面播放流畅，内容结构完整，艺术营造需求好，与设计图结合度高，得5分； 2、画面美观性一般，色彩和谐性一般、设计思路一般、设计主题一般，画面播放流畅度一般，内容结构完整性一般 ，艺术营造需求一般，与设计图结合度一般，得3分； 3、画面美观性较差，色彩和谐性较差、设计思路简单、设计主题缺乏针对性，画面播放流畅度较差，内容结构完整性较差，艺术营造需求较差，与设计图结合度较差，得1分。 4、未提供不得分。 - 演示时间：大于等于5分钟； 2）演示形式：提供录制完成的视频文件并拷贝在U盘中，录制视频必须为MP4格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放，责任自负）； 3)演示文件递送方式：U盘装入密封袋，并注明项目名称、供应商名称并加盖供应商公章，在响应截止时间前递交至采购代理机构处； 其他：无须现场演示，不设提问环节。 | 5分 |

# 第四部分 采购内容及要求

一、设计范围

浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、智能化、装饰、综合管线、景观绿化、室外附属工程等本项目内的所有内容的方案设计、初步设计（含概算）及后续服务工作。该项目为设计总承包（设计总承包是指该项目的所有不同专业、不同工种的全部设计）。若涉及到总承包单位在该项目中无设计资质部分，由设计总承包单位负责另行委托（受托单位须具有相应资质，并经业主同意），设计费用由设计总承包单位承担，并对专业设计单位给予配合。

二、设计阶段划分

概念性整体方案设计及方案调整（含投资估算）、初步设计（含概算）；每阶段的设计成果需满足国家现行深度规定并通过各阶段的审查。

三、各阶段服务内容

1.方案设计（包括总规划平面布置图）及优化阶段

（1）制作总规划平面布置图，报规划局审批。完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（2）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（3）配合发包人进行消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（4）负责完成消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计（含概算编制）阶段

负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足:

（1）发改委等上级主管部门审批要求;

（2）达到 EPC 工程总承包招标深度。

3.后续服务阶段

（1）负责工程设计交底，解答工程总承包过程中承包人有关设计文件的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对工程实施过程中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足工程实施要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

四、项目概况和设计要求

（一）项目概述

1.项目概况：位于舟山市长峙岛。本项目总占地面积10400平方米，总建筑面积17500平方米，其中地上建筑面积16000平方米，地下建筑面积1500平方米。拟建设2幢分别六层学生宿舍，布置在新城校区学生宿舍Q#南侧，与现有学生宿舍建筑风格保持一致，共计400间4人宿舍，可提供1600个床位。建安费用约8500万元。

2.设计依据（包含但不限于）

2.1建筑部分

本项目采用国家规程规范（房屋建筑部分）下列标准的强制性条文：

（1）规划部门提供的红线图和项目设计要求；

（2）房屋建筑制图统一标准（GB/T 50001-2010）；

（3）建筑设计防火规范（GB 50016-2014）；

（4）民用建筑设计通则（GB 50352-2005；

（5）屋面工程技术规范（GB 50345-2012）；

（6）屋面工程质量验收规范（GB 50207-2012）；

（7）夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准（JGJ 75-2012）；

（8）民用建筑热工设计规范（GB 50176-2015）；

（9）民用建筑隔声设计规范（GBJ 118-88）；

（10）建筑抗震设计规范（GB 50011-2010）；

（11）城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ 50-2012）；

（12）公共建筑节能设计标准（GB 50189-2015）。

2.2结构部分

（1）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016局部修订版）；

（2）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015局部修订版）；

（3）《地基基础设计规范》GB50007-2011；

（4）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

（5）《中国地震动参数区划图》GB18306-2015。

2.3给排水工程

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；

（2）《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2003）；

（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB20140—2005）

2.4电气工程

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（2）《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）；

（3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（4）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

（5）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

（6）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

（7）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010)。

注：以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行系统的设计，并提供与之相应的技术标准。

3.设计阶段、范围和深度：概念性整体方案设计及方案调整(含投资估算)、初步设计(含概算)；每阶段的设计成果需满足国家现行深度规定并通过各阶段的审查；设计范围包括建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、智能化、装饰、综合管线、景观绿化、室外附属工程等本项目所涉及的所有设计内容。

4.设计周期：（1）合同签订后10日历天内完成总体规划和方案设计，提供满足规划局审批深度要求的方案设计图纸等报批文件。（2）规划方案审批后25日历天内完成满足EPC招标及建设单位深度要求的初步设计（含概算）方案。

5.主要技术经济指标：

5.1 总用地面积：10400m²;

5.2 建筑面积：总建筑面积约17500m², 其中地上建筑面积约16000 m², 地下建筑面积约1500 m²;

5.3宿舍规模：共计400间4人宿舍，可提供1600个床位。

5.4设计必要的配电房、水泵房等附属用房

6.设计依据：

6.1 国家相关的建筑设计规范和文件。

（二）主要设计任务

1.规划布局及建筑风格：

(1)单体地面建筑层高3.6米，总层高不大于24米。

(2)规划布局需考虑配电房、水泵房、垃圾房（每幢单体主入口附近）、室外电瓶车充电棚等附属设施，根据现场情况合理布局。

(3)其中配电房考虑利用原田径场一层5号总配房（需根据实际配电房情况进行测算）

(4)建筑风格要求与原校区建筑及周边环境相适宜。

(5)地下室人防工程合计面积约1500平方米，满足规范要求，具体用途为机动车停车场，合理设置入口通道。

2.单体建筑内部设计要求

(1) 学生寝室设置淋浴、洗漱台、蹲坑；考虑学生晾晒衣服需要，放置组合床（上面床铺，下面学习位置）4个，储物柜2个。公共区域设置开水间、洗衣机房等设施设备。

(2) 单体建筑设置辅导员单人寝室2间。

(3) 每个学生公寓单体建筑主入口设置门卫、值班、管理员寝室（含内卫）等管理附属用房，合理区域设置修读空间及一站式服务空间。

3.装饰装修部分

宿舍内部装饰按简装考虑。

4.附属部分

(1)楼宇庭院区域集中设置晾衣区域、与原校区宿舍区域公共部位相匹配的绿化及道路布局。

(2)合理、整洁、美观的主道路布局及做法。

(3)与原校区地下雨污水管网相匹配的管网设置。

5．设计要求

建筑星级指标要求一星级，建筑装配率大于等于50%。

五、设计成果

二个阶段设计成果的内容必须符合任务书的有关要求和国家有关标准。

（一）方案设计文件成果包括但不限于以下内容：

1. 设计说明书，包括各专业设计说明以及投资估算等内容；对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等设计的专业，其设计说明应有相应的专门内容。

(1)设计依据、设计要求及主要技术经济指标

(2)总平面设计说明

(3)建筑设计说明

(4)结构设计说明

(5)建筑电气设计说明

(6)给水排水设计说明

(7)供暖通风与空气调节设计说明

(8)智能化设计说明

(9)室外景观设计说明

(10)投资估算文件一般由编制说明、总投资估算表、单项工程综合估算表、主要技术经济指标等内容组成

2.总平面图以及相关建筑设计图纸。

(1)总平面设计图纸

(2)建筑设计图纸

3.设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图等。

3.设计分析图：功能分析图、交通分析图、绿化分析图、日照分析图、空间分析图等

（二）初步设计文件成果包括但不限于以下内容：

1.设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等，其设计说明应有相应的专项内容。

(1)工程设计依据

(2)工程建设的规模和设计范围

(3)总指标

(4)设计要点综述

(5)提请在设计审批时需解决或确定的主要问题

2. 有关专业的设计图纸

(1)总平面：在初步设计阶段，总平面专业的设计文件应包括设计说明书、设计图纸。

(2)建筑：在初步设计阶段建筑专业设计文件应包括设计说明书和设计图纸。

(3)结构：在初步设计阶段结构专业设计文件应有设计说明书、结构布置图和计算书。

(4)建筑电气：在初步设计阶段建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备。

(5)给水排水：初步设计阶段，建筑工程给水排水专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、设备及主要材料表、计算书。

(6)供暖通风与空气调节：在初步设计阶段，供暖通风与空气调节设计文件应有设计说明书，除小型、简单工程外，初步设计文件还应包括设计图纸、设备表及计算书。

(7)智能化：在初步设计阶段智能化专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要智能化设备。

(8)室外景观：在初步设计阶段建筑专业设计文件应包括设计说明书和设计图纸。

3. 主要设备或材料表

4. 工程概算书

建设项目设计概算是初步设计文件的重要组成部分。概算文件应单独成册。设计概算文件由封面、签署页（扉页）、目录、编制说明、建设项目总概算表、工程建设其他费用表、单项工程综合概算表、单位工程概算书等内容组成。

5. 有关专业计算书（计算书不属于必须交付的设计文件，但应按本规定相关条款的要求编制）

六、人员要求：

建筑设计专业负责人1人，一级注册建筑师执业资格；

结构设计专业负责人1人，一级注册结构工程师执业资格；

电气设备专业负责人1人，工程师及以上职称；

暖通专业负责人1人，工程师及以上职称；

给排水专业负责人1人，工程师及以上职称；

景观绿化专业负责人1人，工程师及以上职称；

造价编制负责人1人，一级注册造价工程师资格。

本项目配备的人员均应有本企业有效的社保证明（近3个月内任意一个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。若投标人为高等院校所属设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明；若响应单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖响应单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）

## ▲七、商务需求

（一）合同期限：（1）合同签订后10日历天内完成总体规划和方案设计，提供满足规划局审批深度要求的方案设计图纸等报批文件。（2）合同签订后25日历天内完成满足EPC招标及建设单位深度要求的初步设计（含概算）方案。

（二）付款方式

合同签订支付预付款为合同价的 20%，总设计规划方案经规划局审批后支付至30%，初步设计方案经甲方认可并通过发改委审批后支付至 90%,配合建设单位完成EPC工程总承包单位招标后支付尾款。

（三）项目负责人：具有一级注册建筑师证书（在投标单位注册，且在注册有效期内）。

（四）质量要求：各阶段、各专业设计内容和深度应符合设计文件编制深度规定，符合各审核、审批部门的要求，并满足采购人及相关部门提出的相关设计要求。符合国家有关设计质量等级评定标准合格等级。

八、知识产权保护

1、磋商供应商保证本项目投标（响应）文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任；

2、若磋商供应商使用他人的专利、专有技术，磋商供应商应自行承担所涉及的一切费用。

九、注意事项

为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商采购文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

十、投标演示要求

1.本项目需要演示：由磋商小组对各供应商针对采购文件中演示部分进行评定打分。

2.演示形式：供应商针对采购文件需要演示的内容进行连续录制，演示时长大于等于5分钟。演示内容录制以MP4等常见格式存储，不得采用特殊或专用存储模式，用U盘介质提交，U盘要符合NTFS或者FAT32的格式，不能打开识别的视频文件其风险由供应商自行承担.。

3.演示视频资料递交方式与时间：

演示视频资料须进行封装并在包装上注明供应商名称、供应商地址、项目名称、项目编号。

演示视频资料应在2024年5月7日9时之前邮寄至舟山市定海区环城南路482号303室，收件人：袁郡；联系电话：13957229952。

4、未按招标文件要求提供演示U盘造成评审专家无法正常评审的风险由供应商自行承担。

# 第五部分 合同的主要和一般条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：浙江海洋大学

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计。

2.工程地点：                     。

3.工程概况：                     。

4.投资估算：约       万元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、智能化、装饰、综合管线、景观绿化、室外附属工程等本项目内的所有内容的方案设计、初步设计（含概算）及后续服务工作。该项目为设计总承包（设计总承包是指该项目的所有不同专业、不同工种的全部设计）。若涉及到总承包单位在该项目中无设计资质部分，由设计总承包单位负责另行委托（受托单位须具有相应资质，并经业主同意），设计费用由设计总承包单位承担，并对专业设计单位给予配合。

2.工程设计阶段：        详见合同附件1                。

3.工程设计服务内容：详见合同附件1及招标技术要求   。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：       ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                  。

设计人项目负责人：                  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在         签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自              双方盖章之日             生效。

十二、合同份数

本合同正本一式  贰  份、副本一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹   份、副本  肆  份，设计人执正本  壹  份、副本   肆   份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款

通用条款（略）

同《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑）》

（GF-2015-0209）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：1）本合同补充条款或补充协议（如有）；2）招标文件及其补充文件；3）投标函及投标函附录；4）合同履行中，发包人承包人有关项目的洽商、会议纪要等书面协议或文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按照现行的法律、法规及有关条例和规定。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括: 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   /       ；

提供国外技术标准的名称：    /      ；

提供国外技术标准的份数：   /        ；

提供国外技术标准的时间：      /      ；

提供国外技术标准的费用承担：   /     。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

详见招标技术标准 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1）本合同协议书或补充协议（如有）；2）中标通知书；3）专用合同条款及其附件或本合同补充条款（如有）；4）通用合同条款；5）投标函及其附录；6）招标文件及其补充文件；7）技术标准和要求；8）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、会议纪要等书面协议或文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：发包人现场办公室         ；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表     ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：项目设计负责人    ；

设计人指定的联系电话及传真号码：              ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密

保密期限：                                           。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：

1）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

3）发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

4）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

5）发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

6）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 1）督促设计项目负责人按照设计合同办事；2）协调各有关单位工作；3）工程进度与工程量的确认；4）督促并控制好工程进度、质量、投资。

发包人更换发包人代表的，应当提前  3  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需  配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现2.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

2）负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

3) 如发包方在整个项目实施过程中要求对原设计进行修改和调整，设计人必须配合。

4）如出现可预见的错误而未及时解决导致施工过程中造成的返工给发包人造成经济损失或工期延误的，发包人有权向设计人索赔。

5）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充

6）负责工程总体设计的设计人，除应按合同规定完成本合同段的设计工作外，还应负责总体设计以及各专业设计文件的协调、汇总工作，包括协调、统一文件的编制，编制说明和汇编总概算等相关工作，并对工程设计的整体性负责。当发包人认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。设计人应积极配合发包人进行各项招标工作。

7）设计人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

8）设计人应做好后续服务，并负责解决工程总承包过程中出现的设计问题：

（1）负责工程设计交底，解答工程总承包过程中承包人有关设计文件的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对工程实施过程中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足工程实施要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）配合发包人完成项目规划方案、初步设计方案等各阶段的审批工作。

9）人员保证与变更

①设计人应安排投标书中承诺的人员投入工作，并在设计周期内保持人员的相对稳定。

②如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。

③设计人的工作进度没有达到设计人投标书承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人负责履行合同          。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  3 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：若擅自变更，则设计人承担中标价10%的违约金。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后   3   天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由设计人承担  。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：接到设计通知后7天内。

3.3.2 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：未经发包人同意不得擅自更换主要设计人员，否则设计人将承担中标价5%的违约金。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：不得将工程主体结构、关键性工作设计分包给第三人。

主体结构、关键性工作的范围：建筑、结构    。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：                      。

其他关于分包的约定： 分包单位必须具有相应资质与能力且必须经过发包人同意       。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：    由设计总承包单位负责提交      。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：             /              。

3.5 联合体

3.5.1 发包人向联合体支付设计费用的方式：        /        。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：     详见招标技术要求       。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：按通用条款执行。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：     /             。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件深度规定： 应满足发包人的要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定  。

5.3.2 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 符合《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)和《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)等规定。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：    详见合同附件3            。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：         /                  。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：       7天内     。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /    。

设计人应在发生进度延误的情形后 5  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 提前交付工程设计文件的奖励：     /        。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：dwg和pdf格式的电子光盘  。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15  天。

8.2 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.3 工程设计审查形式及时间安排：  发包人负责组织工程设计文件审查会议      。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：      /       。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 施工期 内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（2）总价合同

总价包含的风险范围：在合同实施期间，本项目设计费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

风险费用的计算方法： /   。

风险范围以外合同价格的调整方法： 本项目设计费计费额按批准的设计概算为计费额，按实调整，但中标的设计费浮动率不变。浮动率=中标的设计费/估算的工程设计收费 。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例  15% 或预付款的比例  /   。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  合同生效后15内，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   /   天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  10  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人   需   有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 属于设计人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 已包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之一。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：签约合同价  。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：签约合同价的双倍  。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：                   。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 发包人有权解除合同，设计人赔偿由此给发包人带来的一切损失。

14.2.6设计人必须进行限额设计，所有设计文件和设计变更，必须经独立造价咨询公司审查投资后才能出图。如造价咨询公司审查认为方案或施工图超投资，设计人必须无偿进行调整或修改设计并使投资控制在限额设计以内，对设计人而造成的工期延误及超出投资限额的损失，发包人将追究设计人责任并要求进行赔偿。如设计人调整或修改设计仍未使投资控制在设计限额以内，发包人有权中止设计合同，并可按合同总价的5～10%计扣设计人的违约金，相应阶段设计合同价将不予支付。

注：本工程限额设计是指按照批准初步设计总概算控制技术设计和施工图设计，同时各专业在保证达到使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制不合理变更，保证总投资额不被突破。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    无   。

16. 合同解除

16.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）暂停设计期限已连续超过  90  天，或者因设计人原因超过约定时间40天未出具设计成果。

16.2 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  90   天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：         /             。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /              。

选定争议评审员的期限：                  /             。

评审所发生的费用承担方式：               /            。

其他事项的约定：                          /           。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：               /           。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向             /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    舟山市   人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1市外设计企业必须符合舟建发[2016]57号《关于进一步规范勘察设计市场管理的通知》的相关规定。

18.2 中标人在签订合同的同时，应按签约合同价的2%向招标人提交履约保证金（在竣工验收后无违约责任的一周内退还）

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

浙江海洋大学新建学生宿舍工程设计，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、智能化、装饰、综合管线、景观绿化、室外附属工程等本项目内的所有内容的方案设计、初步设计（含概算）及后续服务工作。该项目为设计总承包（设计总承包是指该项目的所有不同专业、不同工种的全部设计）。若涉及到总承包单位在该项目中无设计资质部分，由设计总承包单位负责另行委托（受托单位须具有相应资质，并经业主同意），设计费用由设计总承包单位承担，并对专业设计单位给予配合。

二、本工程设计阶段划分

概念性整体方案设计及方案调整（含投资估算）、初步设计（含概算）；每阶段的设计成果需满足国家现行深度规定并通过各阶段的审查；

三、各阶段服务内容

1.方案设计（包括总规划平面布置图）及优化阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）制作总规划平面布置图，报规划局审批。完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；

（5）配合发包人进行消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计（含概算编制）阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.后续服务阶段

（1）负责工程设计交底，解答工程总承包过程中承包人有关设计文件的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对工程实施过程中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足工程实施要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）配合发包人完成项目规划方案、初步设计方案等各阶段的审批工作。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 根据设计进度 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） | 1 | 根据设计进度 |  |
| 3 | 建筑红线图，建筑钉桩图 | 各1 | 根据设计进度 |  |
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 根据设计进度 |  |
| 5 | 工程勘察报告 | 2 | 根据设计进度提供地质勘察报告 |  |
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 7 | 方案设计确认单（含初设开工令） | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 8 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 9 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 10 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 15 | 合同签订后10 日历天 |  |
| 2 | 初步设计文件（含概算） | 15 | 规划方案审批后25日历天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

- 3.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 设计项目负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业负责人 |  |  |  |  |
| 结构设计专业负责人 |  |  |  |  |
| 电气设备专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通专业负责人 |  |  |  |  |
| 给排水专业负责人 |  |  |  |  |
| 景观绿化专业负责人 |  |  |  |  |
| 造价编制负责人 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |
| 其他专业负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

| 设计阶段 | 设计时间 |
| --- | --- |
| 方案设计 | 合同签订之后10日历天 |
| 初步设计 | 规划方案审批之后25日历天 |

在设计进度总框架要求下，设计人自行编制。

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：

固定单价（   元/平方米或费率  %）

2.工程设计其他服务费用：

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费   人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计评审（或通过审查的施工图设计）的建筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。

（3）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为             。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（4）其它：                                          。

三、设计费明细计算表

| 项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 建安造价（万元） | 设计费计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 层数 | 建筑面积（㎡） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |  |

说明：1、双方商定，本合同的设计费估算价为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

2、如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整

四、设计费支付方式

合同签订支付预付款为合同价的 20%，总设计规划方案经规划局审批后支付至30%，初步设计方案经甲方认可并通过发改委审批后支付至 90%,配合建设单位完成EPC工程总承包单位招标后支付尾款。

附件7：

设计变更计费依据和方法

本附件内容合同双方自行约定。

第六部分 供应商磋商响应文件格式附件

供应商提交响应文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或评审小组查找不到有效文件是响应供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评审小组将应用响应供应商提交的资料作出自己的判断。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评审小组认定为投标无效。

- 一、资格审查文件格式

### 1.1   资格审查文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采购编号： |  |
| 项目名称： |  |
| 标项： | （若有） |
| 磋商响应方全称（盖章）： |  |
| 磋商响应方地址： |  |
| 年月日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5 磋商响应声明书

磋商响应声明书

致：（采购代理机构名称）

（磋商响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址    。

我（姓名）系（磋商响应方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为             ）的磋商响应，为此，我方就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意竞争性磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是正确和真实的。

3、若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构。

5、磋商响应书自磋商日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名或签名章：                  日期：

磋商响应方（(电子签名)：

### 1.6 授权委托书格式

授权委托书

（采购代理机构名称）：

我法定代表人（负责人）系（供应商全称）的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加就贵方组织的（项目名称）（项目编号）（标项）的竞争性磋商响应活动，并代表我方全权办理针对该项目的响应、磋商、评审、等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

磋商响应方（(电子签名)：

日期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.7    符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

磋商响应方（(电子签名)：

日期：  年  月   日

### 1.8特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.9其他

例如协议合同金额等

（格式自行设计）

（供应商认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二、资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采购编号： |  |
| 项目名称： |  |
| 标项： | （若有） |
| 磋商响应方全称（盖章）： |  |
| 磋商响应方地址： |  |
| 年月日 |  |

### 2.2资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩（若有）

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 采购数量 | 签约及完成日期 | 证明材料 附件页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

磋商响应方（(电子签名)：

日期：

### 2.4偏离表格式

采购需求偏离表

采购人：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应内容 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |

说明：

1.商务要求必须逐项按照采购文件要求填写。技术要求如全部响应采购文件要求可在响应内容中填写全部响应采购文件要求，有负偏离指标的该项指标必须填写。

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于采购要求）、无偏离（满足采购要求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担采购风险。

磋商响应方（(电子签名)：

日期：

2.5项目设计人员配备情况表

项目设计人员配备情况表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑专业项目负 责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构专业负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责 人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观绿化专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观绿化设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述人员均应为投标人单位正式在岗职工；上述人员中除了建筑专业负责人可以由设计项目负责人兼任外，其他人员必须专人专职，不得兼职。

2. 表中所有人员均须附相应的资格（职称）证书复印件。

3. 表中所有人员均须附本单位相应的近3个月内任意一个月社保证明，若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。

### 2.6其他内容根据评标办法自行编制

（格式自行设计）

磋商响应方（(电子签名)：

日期：

- 三、报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采购编号： |  |
| 项目名称： |  |
| 标项： | （若有） |
| 磋商响应方全称（盖章）： |  |
| 磋商响应方地址： |  |
| 年月日 |  |

### 3.2报价一览表格式

报价一览表

项目编号：

项目名称：标项：（若有）单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（小写） |  |
| 总报价（大写） | 人民币 |

注：

- 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

- 项目费用包括一切税金和费用（包括员工工资、福利、奖金、补贴、伙食费、社会保险费、管理费，税金，设备维修工具用品费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

- 以上报价应与“报价明细表”相一致。

磋商响应方（(电子签名)：

日期：

#### 附件1：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章/电子签名）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 附件2：监狱企业声明函

监狱企业声明函

【监狱企业提供】

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的货物，或者提供其他监狱企业制造的货物（本条所称货物不包括使用其他非监狱企业注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日期：

注：1.须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

2.提供的货物须按附表要求填写并作为监狱企业声明函附件。

#### 附件3：残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性企业声明函

【残疾人福利性企业提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日期：

注：1.须附相关主管部门（民政或残疾人联合会）的证明文件，否则视为非残疾人福利性企业。

2.提供的货物须按附表要求填写并作为残疾人福利性企业声明函附件。