公开招标文件

项目编号：GTXJ（采购）-20133

项目名称：2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目

采购单位：仙居县人民政府福应街道办事处   （盖章）

代理机构：浙江广通工程咨询有限公司       （盖章）

二○二○年十二月

目录

第一部分 招标公告	2

第二部分 采购需求	7

第三部分 投标人须知	13

第四部分 评标办法及评分标准	27

第五部分 合同主要条款	31

第六部分 投标文件格式	37

- 第一部分 公开招标公告

项目概况 2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目的潜在供应商应在 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 获取（下载）采购文件，并于 2021年01月19日 09:00 （北京时间）前提交（上传）投标文件

- 项目基本情况

1.项目编号：GTXJ（采购）-20133

2.项目名称：2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（元）：6000000

5.最高限价（元）：各标项均限价1500000

6.采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 单位 | 工作范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月塘管理区建筑拆除和垃圾清运 | 1 | 150 | 年 | 月塘管理区违章建筑和临时设施的拆除、违章户外广告和楼顶标识设施拆除及垃圾清运等服务。 |  |
| 2 | 东门管理区建筑拆除和垃圾清运 | 1 | 150 | 年 | 东门管理区违章建筑和临时设施的拆除、违章户外广告和楼顶标识设施拆除及垃圾清运等服务。 |  |
| 3 | 断桥管理区建筑拆除和垃圾清运 | 1 | 150 | 年 | 断桥管理区违章建筑和临时设施的拆除、违章户外广告和楼顶标识设施拆除及垃圾清运等服务。 |  |
| 4 | 大路管理区建筑拆除和垃圾清运 | 1 | 150 | 年 | 大路管理区违章建筑和临时设施的拆除、违章户外广告和楼顶标识设施拆除及垃圾清运等服务。 |  |

特别说明：①本项目按标项依次开标，各供应商可参与任一标项或多个标项投标，但最多只能成为其中一个标项的第一中标候选人，若供应商已在之前任一标项中成为第一中标候选人，则将不参加后续标项评审，也不会在后续标项中被推荐为中标候选人。②除了已成为前面任一标项的第一中标候选人的供应商外，各标项提交投标文件供应商或实质性响应供应商的家数须满足至少三家才可继续采购活动，否则该标项将作废标处理。

7.合同履行期限：一年

8.本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 获取（下载）采购文件

1.时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

4.售价（元）：0

- 提交（上线）投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年01月19日 09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）电子投标文件：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交。

（2）备份电子投标文件：备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至1137583915@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

3.开标时间：2021年01月19日 09:00 （北京时间）

4.地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启投标文件,同时邀请供应商在线参加开标。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
  2.采购项目需要落实的政府采购政策：①本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。②政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

- 3.投标保证金：不需交纳投标保证金。

- 4.在线投标（电子交易）说明

- （1）本项目实行电子招投标，电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- （2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理（已经办理CA锁的须注意有效期限，办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理，如有CA锁办理问题可联系客服400-881-7190。

- （3）供应商通过政采云平台电子投标工具（政采云电子交易客户端）编制投标文件，电子投标工具请投标供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

- （4）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的在线提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。投标截止时间前未完成提交的，视为撤回投标文件。逾期递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

- 5.其他事项

（1）成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜详见浙江省政府采购网官网介绍，客服、技术支持：400-881-7190。

（2）本项目相关公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）和“仙居县公共资源交易中心”（http://www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。

（3）供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告前获取采购文件的，请自行登陆相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

（4）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称： 仙居县人民政府福应街道办事处

地  址： 仙居县福应街道城北东路2号

传   真： /

项目联系人（询问）： 应建军

项目联系方式（询问）： 13867607828

质疑联系人： 张腾

质疑联系方式： 15967034684

2.采购代理机构信息

名  称： 浙江广通工程咨询有限公司

地  址： 仙居县工业路197号四楼

传   真： /

项目联系人（询问）： 方颖

项目联系方式（询问）： 13566657985

质疑联系人： 朱城森

质疑联系方式： 18329095776

3.同级政府采购监督管理部门

名  称： 仙居县财政局政府采购监管科

地  址： 仙居县南峰街道环城南路500号7楼

联 系 人： 陈女士

监督投诉电话：0576-87720209

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 采购需求

- ▲重要提示：实施过程中除非采购方书面调整服务范围或数量外，合同价按成交价不作调整，供应商自行考虑并承担风险费用。总报价必须包括项目实施所需的一切人员工资奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、管理费用、税费、利润、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨季节，应加强抗台抗灾，成交方要无条件听从采购方指挥，如遇人数不足，应自行增加人员调动。费用已包括在投标报价内，采购方不再另行支付。）

一、招标项目一览表

本次招标共 4 个标项，项目预算总金额为 600 万元，具体内容如下表：

| 标项序号 | 标项名称或内容 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 最高投标限价 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月塘管理区建筑拆除和垃圾清运 | 1 | 年 | 150 | 折扣系数不超过100% | 采购人指定地点 |
| 2 | 东门管理区建筑拆除和垃圾清运 | 1 | 年 | 150 | 折扣系数不超过100% | 采购人指定地点 |
| 3 | 断桥管理区建筑拆除和垃圾清运 | 1 | 年 | 150 | 折扣系数不超过100% | 采购人指定地点 |
| 4 | 大路管理区建筑拆除和垃圾清运 | 1 | 年 | 150 | 折扣系数不超过100% | 采购人指定地点 |

- 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 全费用单价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含清运 | 不含清运 |  |
| 1 | 单宗大面积（建筑面积）拆除>=500㎡（注：钢架结构的棚高度大于8米视为2层） |  |  |  |  |
| 1.1 | 临时棚 | ㎡ | 4 | 2.5 |  |
| 1.2 | 2层（含）及以下 | ㎡ | 28 | 15 |  |
| 1.3 | 3层（含）及以上 | ㎡ | 32 | 22 |  |
| 2 | 除单宗大面（建筑面积）拆除外的，按人工、工时计入 |  |  |  |  |
| 2.1 | 人工 | 天 | 260元/天 |  |  |
| 2.2 | 单排轮拖拉机 | 天 | 680元/天 |  |  |
| 2.3 | 双排轮拖拉机 | 天 | 1020元/天 |  |  |
| 2.4 | 挖机70型号 | 天 | 1020元/天 |  |  |
| 2.5 | 挖机120型号 | 天 | 1700元/天 |  |  |
| 2.6 | 挖机200-300型号 | 天 | 2380元/天 |  |  |
| 2.7 | 挖机350型号以上 | 天 | 2975元/天 |  |  |
| 2.8 | 吊机（无论大小） | 天 | 2125元/天 |  |  |
| 2.9 | 叉车小型 | 天 | 425元/天 |  |  |
| 2.10 | 叉车大型 | 天 | 850元/天 |  |  |
| 2.11 | 铲车小型 | 天 | 425元/天 |  |  |
| 2.12 | 铲车大型 | 天 | 1275元/天 |  |  |
| 2.13 | 氧气1组 | 天 | 680元/天 |  |  |
| 2.14 | 电锤（人工另算） | 天 | 170元/天 |  |  |
| 2.15 | 板车小型 | 天 | 510元/天（原则上不付，如特殊情况另算） |  |  |
| 2.16 | 板车大型 | 天 | 850元/天（原则上不付，如特殊情况另算） |  |  |
| 2.17 | 剪刀机小型 | 天 | 13600元/天 |  |  |
| 2.18 | 剪刀机大型 | 天 | 17000元/天 |  |  |

注:清单上未列明的项目，单价经采购人市场调研后确定。

服务费计算方式：选择面积计价或按人工工时计价，由甲乙双方根据拆除标的物实际情况商定，无事先约定的，按上表计价执行。

人工工时计价方式：当日服务时间小于等于5个小时的按半日计算，当日服务时间大于5个小时但小于等于8个小时的按全日计算。当日服务时间（午休及午餐时间不计入服务时间）大于8小时的，按1.5个全日计算。当日提供服务时间进行累积计算（上午、下午分别提供服务按全天计算）。

设备服务费计算方式：设备服务费已包括了设备使用费、操作人员人工费、燃油费、设备耗损费、保险费等设备使用有关的一切费用。

具体拆违服务费计算方式：具体拆违项目的服务费除另有说明外，已包含完成项目所需的一切费用，不再另行支付人员服务费和设备服务费。

1.响应时间：接到采购人通知后在1小时内作出响应，并在指定时间达到指定地点；

2.签到制度：本项目所需服务人员须在指定时间前，达到指定地点并自觉签到，不许他人代签，由采购人相关人员记录备注。

3.费用核对：每月服务结束，由中标供应商根据实际服务内容，按中标单价计算当月服务费用，并交由采购人核对。

（三）人员要求

甲方需要多名工人（3人及以上）的，乙方必须指定一名具体负责人，并服从甲方的指挥。

- 服务期限

拆除违章建筑服务的服务期为一年。若中标供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同。

- （五）履约保证金

- 1、中标人应缴纳合同金额的2%作为履约保证金，中标供应商未按规定提交履约保证金则采购人有权拒签合同。

2、服务合同履行终止且所有义务已履行完毕后5个工作日内退还；

- 3、乙方不能按期保质保量完成拆违服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收合同履约保证金。

- （六）付款方式

合同签定生效后，按实际发生的拆除内容结算，结算单价以投标文件中确定的全费用单价为合同结算单价*中标折扣率，按月付费，即每月服务结束后的次月采购人向中标供应商付清该月服务费（中标供应商必须开具100%的正式税务发票）。服务合同履行终止且所有义务已履行完毕后5个工作日内退还履约保证金（无息）。

（七）安全要求

中标供应商按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，中标供应商服务人员的人身安全由中标供应商负责。中标供应商应为服务人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由中标供应商承担责任。

- （八）质量及其他要求

- 1.每次拆除质量要按国家和行业施工规范及采购方要求一次性验收合格。

- 2.中标单位在采购方确定服务范围后必须无条件服从采购方提出的进场时间及相关事务的衔接。

- 3.每次拆除行动现场踏勘由中标单位自行组织，并负责踏勘现场所发生的所有费用。

- （九）违规监管

1.如服务人员打架斗殴的情况，扣除当次服务费的50%；

2.如拆违人员未穿着佩戴安全帽等相关安全保护装束，扣除违规人员当次服务费的30%；

3.如服务人员存在偷懒、消极怠工等情况，扣除违规人员当次服务费的30%；

4.如服务人员未在指定时间到达指定地点，第一次扣除违规人员当次服务费的30%；第二次扣除违规人员当次服务费的50%；出现第三次的直接解除合同。

5. 如服务人员未在指定时间到达指定地点的，采购人可另行安排人员，所需费用由中标供应商支付。

6.如未按采购人要求的人数指派服务人员及车辆设备的，根据具体违规情况，扣除当次服务费的20~100%；

7.如出现违法违规等行动的，采购人有权终止合同并没收履约保证金；

- 8.如出现包括但不限于以上的行为，引起恶劣社会影响的，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

附件：

拆违劳务承包单位考核表

考核对象：                            考核时间：

| 考核项目 |  | 工作任务 | 考核标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要工作 | 1 | 工作质量 | 乙方特种作业人员和特种设备操作,人员持证上岗率100%，不得违章操作、违章指挥、违反操作规程。发现一处扣3分。 | 15 |  |
|  | 2 | 成本控制 | 拆违工具、人工严格有效控制，在保证质量的前提下节约成本，经查实虚报人工、台班使用情况的，发现一次扣5分。 | 15 |  |
|  | 3 | 安全质量 | 应针对承包项目作业活动开展危险辨识和风险评估工作,针对风险源应制定相应的安全技术措施,并及时对相关人员进行安全风险和安全措施的告知。未做好以上工作，发一次扣5分。 | 20 |  |
| 基本工作 | 4 | 投诉情况 | 在履行拆违工作中，违规拆违收到有效投诉一次，经核查属实扣5分。 | 5 |  |
|  | 5 | 执行能力 | 按时保证质量完成各项任务及委托方临时安排的任务为满分，因工作失误未完成任务，每次扣1分。在执行工作任务中，有重大失误给公司或委托方带来负面影响的，此项为0分。 | 5 |  |
|  | 6 | 业务技能 | 专业技能、技术好，能熟练操作拆违工具，拆违质量受到好评者。加2分，反之扣2分。 | 5 |  |
|  | 7 | 部门配合 | 积极配合相关单位或部门工作，并完成与之相应的工作，不配合工作者一次，扣1分。 | 5 |  |
|  | 8 | 工作效率 | 工作一贯积极主动，保证质量提前完成为满分。偷懒、故意拖延时间，靠同事帮忙未完成工作的一次，扣2分。 | 5 |  |
|  | 9 | 礼貌礼节 仪容仪表 行为规范 | 注重仪容仪表、礼貌礼节、行为规范，自觉遵守和维护公司及委托方良好形象为满分。违规违纪现象两次，纪律观念不强，扣2分。违纪违规被指正时，态度傲慢，扣4分。仪容仪表不达标，礼节礼貌差一次，扣1分。 | 5 |  |
|  | 10 | 劳动纪律 | 严禁班前、班中饮酒,坚决杜绝酒后上岗，在岗人员严禁睡岗。现场作业时,要履行作业通知单及签认手续,并和现场有关责任人沟通确认之后方可实。发现一次，扣2分。 | 5 |  |
|  | 11 | 工作责任心 | 工作责任心强，能及时发现和处理突发事情，认真执行委托方的各项任务，向委托方提出合理化建议者为满分，工作责任心不强，出现问题找借口推脱责任，不能及时处理和发现突发事件，每次扣1分。 | 5 |  |
|  | 12 | 应急措施 | 建立健全应急管理机构、应急队伍和应急预案,应急预案应符合国家相关规定和现场安全实际情况,并按照应急演练计划开展应急演练活动。每次加5分。 | 10 |  |
| 其他 |  | 一票否决项 | 如在上一次服务中因乙方原因导致服务中止或造成重大影响或增加政策处理难度的，本次考核直接计0分 |  |  |
| 考核结果 |  |  |  |  |  |

说明：1、如果当月考评分未达到70分以上，第一次甲方对乙方提出整改要求，乙方按要求整改；如连续两个月未达到要求的，或考评低于70分的，甲方有权终止合同。

- 2、采购人有权根据每月考核情况，分派或调整承包商的拆违任务。

3、被考核单位对考核结果不明或存在异议，在收到考核结果后3个工作日内提出异议并协商处理。

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲项目工期 | 自项目合同签订之日起一年。 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目各标项履约保证金为合同价的5%。 鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | ▲1、电子投标文件要求： （1）供应商应按照采购文件和政采云平台电子投标工具的要求编制、加密并提交投标文件。未按规定加密的投标文件，将被拒收。 （2）投标文件提交截止时间、解密截止时间：详见招标公告。 2、电子备份投标文件要求（如有）： 备份电子投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的电子投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至1137583915@qq.com ，电子投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的电子投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。 注：电子备份投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。 特别说明：①本项目分3个标项，各供应商可根据自身情况参与任一标项或多个标项投标。如供应商参与多个标项投标的，电子标书须分标项各自编制。②本项目按标项依次开标，各供应商可参与任一标项或多个标项投标，但最多只能成为其中一个标项的第一中标候选人，若供应商已在之前任一标项中成为第一中标候选人，则将不参加后续标项评审，也不会在后续标项中被推荐为中标候选人。③除了已成为前面任一标项的第一中标候选人的供应商外，各标项提交投标文件供应商或实质性响应供应商的家数须满足至少三家才可继续采购活动，否则该标项将作废标处理。 |
| 9 | ▲投标文件提交截止时间 | 供应商应当在投标截止时间（2021年01月19日09：00（北京时间））前完成电子投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 时间：2021年01月19日09：00（北京时间） 地点：浙江广通工程咨询有限公司（仙居县工业路197号四楼开标室） |
| 11 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 13 | ▲项目最高限价 | 本项目各标项均设有最高限价，投标报价的折扣区间0%-100%。如投标人的报价未在折扣区间内的，其投标文件作无效标处理。 |
| 14 | 政采贷相关说明 | 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务： 银行名称; 联系人; 联系方式. 中国工商银行; 陈盈; 13967614344. 浙江泰隆商业银行; 陈超; 17858683697. 浙江民泰商业银行; 朱祖优; 13858602876. 中国建设银行; 徐旭霞; 15988932355. 中国邮政储蓄银行; 赵红芳; 18968556112. 农村商业银行; 叶斌昇; 13806593583. 中国农业银行; 娄志伟; 13958514828. 台州银行; 朱翔; 13819660917. |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

2、“采购人”系指仙居县人民政府福应街道办事处。

3、“采购代理机构”指采购人委托招标的浙江广通工程咨询有限公司。

4、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

5、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）特别说明

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。	3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（六）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

（七）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正或澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：①如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起通过邮寄方式提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代；②投标文件中所有证书证件等证明材料复印件应加盖单位公章，否则可能影响评分。】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（格式见附件）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件）

（4）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（5）提供最近年度的资产负债表、利润表，或者银行出具的资信证明；

（6）提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）缴纳社会保障资金凭据（提供专用收据或社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明）和有税种的完税证明或者税务部门出具的无欠税证明（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）；

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

▲注：开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查材料由采购人和采购机构负责审查，若投标人不按要求提供资格审查材料，其投标文件作无效标处理。

2、商务与技术文件的组成：

（1）专家评分索引表（格式见附件）；

（2）政府采购诚信竞投承诺书（格式见附件）；

（3）投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、财务状况、经营业绩等，格式自拟）；

（4）类似项目业绩一览表（如有，见附件）；

（5）商务响应表（见附件）；

（6）拟投入人员情况表（见附件）；

（7）拟投入车辆设备清单一览表（见附件格式）；

（8）项目具体实施方案（质量、安全、服务及承诺等）；

（9）针对本项目重点、难点及相应解决措施；

（10）应急预案及服务响应时间承诺；

（11）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表(见附件）；

（2）投标报价明细表(见附件）；

（3）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（二）投标报价

▲1、投标报价是包括材料费、安装调试费、税金、利润、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其它一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

（三）投标文件的制作、份数及提交要求

1、投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目采购需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件要求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（网址：help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

电子备份投标文件应与政采云平台上传的电子投标文件一致。

▲（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表盖章或签字（CA电子签章或签字），其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章（或CA电子公章）且必须在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

2、投标文件的份数要求

（1）电子投标文件一份：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传）。

（2）备份电子投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的电子投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至1137583915@qq.com ，电子投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的电子投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

（3）中标供应商应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件各一正二副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4、投标文件的提交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：见投标人须知“前附表”。

（3）不予接收的投标文件情形

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

（4）供应商所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

5、投标文件的补充、修改和撤回。

- （1）在投标截止时间前，投标供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按投标文件的规定编制、加密、导入和提交。

- （2）在投标文件递交截止时间后,投标供应商不得修改或撤回已提交的投标文件。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

- 开标

- 本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

- 本项目开标实行全流程电子化，采取不见面钉钉直播开标，各投标人代表可自行下载“钉钉”软件观看。（钉钉直播群号为：33808793，供应商于开标当天08:00以后搜索群号，并申请进群。）

（一） 开标事项

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份投标文件的投标单位，代理机构工作人员应做好签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、采购代理机构将向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将按“政府采购云平台”操作规范将供应商递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

5、解密结束后，宣布投标文件正常解密和解密失败的投标供应商名单，各投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各投标人代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉群。

6、采购人或采购代理机构依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

10、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目原则上采用电子评审方法。评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3、比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

（1）评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混合，或者在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件；

8、投标文件提供虚假材料的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将《中标供应商公告内容》（见附件）填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：1137583915@QQ.COM）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

4、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,属于违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第72 条，按政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续；

3.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

八、采购代理服务费

1.中标人须向招标代理机构如下标准和规定交纳采购代理服务费；

2.本项目招标代理服务费按照成交标项收取，参照《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）、《调整后的招标代理服务收费标准（2011）》（发改价格[2011]534号），采购人、供应商、代理机构约定由中标（成交）人支付，收费标准按中标（成交）金额计算：100万元以下为1.5%。中标（成交）人须在领取中标（成交）通知书的同时一次性向代理机构缴清。中标服务费按《招标代理服务费暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定的收费标准70%计取。

- 第四部分 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标单位作为中标单位的评标办法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价均相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同的，则抽签确定排列顺序。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。

三、评标细则

本项目综合评分设总分100分，其中商务资信技术标得分为80分，报价标得分为20分。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分（商务资信分+技术分）+ 报价标得分（评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位）。

商务资信技术标的评分：对各投标人的商务资信技术标经充分审核、询标后，对实质性要求符合招标文件的投标文件评委进行集体讨论，确定投标人对招标文件的响应程度、所投产品的技术性能高低等，在规定分值内由评委单独评定打分。各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会所有成员评分合计数的算术平均值计算，计算公式为：

商务资信技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会人数

（一）资格证明文件、商务资信技术标、报价标评审

▲1、资格证明文件资格审查（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）

（1）授权委托书的合法性；

（2）投标人资格条件审查。

▲2、商务资信技术标符合性审查（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）

（1）“商务资信技术标”按招标文件要求编制，字迹清晰可辩，文件签署、盖章齐全；

（2）投标文件中技术与服务满足招标文件采购需求的实质性要求；

（3）招标文件其他实质性要求或规定。

▲3、报价标的符合性评审（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）

（1）报价标内容是否提供完整，签署、盖章是否齐全；

（2）《开标一览表》、《投标报价明细表》是否按规定的格式填写完整；

（3）招标文件其他实质性要求或规定。

4、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （二）商务资信技术标、报价标评分：

- 1、商务资信技术标评标内容及标准（80分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 20分 |
| 1 | 综合实力 | 根据企业相关企业概括、信誉、荣誉、技术实力情况等介绍，综合比较评分。 注：提供有关资料复印件否则不得分。 | 8 |
| 2 | 类似业绩 | 供应商自2019年1月1日以来有拆违服务业绩的，每个可得1分，最多得5分。 （业绩有效性认定：同一年度中同单一业主单位签订的不同拆违合同为一个业绩，提供中标通知书和业主证明材料复印件加盖公章，或者提供合同和业主证明材料复印件加盖公章。业绩认定时间以合同签订时间或中标通知书发出时间为准。如同时提供的合同和中标通知书的，以后订立时间为准。） | 5 |
| 3 | 保险方案 | 根据针对投入本项目的服务人员保险方案的全面性、合理性等，由评标委员会酌情打分。 | 7 |
| 二、技术分 |  |  | 60分 |
| 4 | 投入车辆设备情况 | ①投入拆违车辆同时满足以下条件的，得20分； 板车型号≥2种 拖拉机型号≥2种 挖机型号≥4种 铲车型号≥2种 ②投入拆违车辆同时满足以下条件的，得15分； 板车型号≥1种 拖拉机型号≥1种 挖机型号≥2种 铲车型号≥1种 ③投入拆违车辆同时满足以下条件的，得10分； 拖拉机型号≥1种 挖机型号≥1种 铲车型号≥1种。 不符合以上要求的不得分。 （自有的需提供在有效年检期内的车辆行驶证复印件或买卖合同复印件，所有人名称与投标单位名称或与营业执照里的法定代表人一致，核定载货质量以行驶证登记为准，采购时间以车辆行驶证发证时期为准。租赁的需提供在有效年检期内的车辆行驶证复印件，租赁合同，核定载货质量以行驶证登记为准。） | 20 |
| 5 | 项目负责人情况 | 针对本项目负责人职称、资质、业绩、获奖情况等综合考虑，由评标委员会酌情打分。 注：项目负责人必须为本单位人员，须提供近3个月连续缴纳社保证明材料或劳动合同证明材料。 | 8 |
| 6 | 项目服务人员情况 | 1、针对本项目投入的设备使用人员的资历、驾驶证、设备操作证书等，由评标委员会酌情打分。 | 7 |
|  |  | 2、针对本项目投入的各类电工、焊工等专业人员的数量、资历、资格证书等，由评标委员会酌情打分。 | 4 |
| 7 | 针对本项目重点、难点及相应解决措施 | 根据投标供应商对项目现状、存在的问题和拆违服务的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施由评标委员会酌情打分。 | 7 |
| 8 | 项目具体实施方案（质量、安全、服务及承诺等） | 根据管理方案科学性、合理性以及适合本项目的特性和针对性，由评标委员会酌情打分。 | 7 |
| 9 | 应急预案及服务响应时间承诺 | 根据项目实施地最近的服务网点详细介绍和针对本项目拆违服务的应急预案及服务响应时间承诺，由评标委员会酌情打分。 | 7 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位 |  |  |

2、报价标评审（20分）

| 报价标评审 |  | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 评分标准 | （1）各供应商报价文件得分由评标委员会按各供应商的投标报价（即折扣率（0-100%），下同）统一计算（对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价）。 （2）报价文件评分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标折扣率最大（例：折扣率70%、80%、90%，即折扣率70%为最大）的投标报价为评标基准价。投标折扣率最大的供应商，其报价文件得满分。其他供应商的报价文件得分按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100 。 | 20 |
| 政府采购政策及优惠 | 具体优惠：本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 （1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》； （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策； （3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。 |  |

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

合  同  书

项目名称：   2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目

甲    方：   仙居县人民政府福应街道办事处

乙    方：

签订地点：浙江省仙居县

签订日期：    年    月   日

采购合同（范本）

（仅供参考；本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

发包方：                     （以下简称甲方）

承包方：                     （以下简称乙方）

根据《2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目 》的中标通知书，甲方将拆违服务承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成服务内容，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订拆违服务承包合同。

第一条  项目名称

2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目（标段     ）承包合同

第二条  服务内容

见招标文件第二部分内容。

1.响应时间：接到采购人通知后在60分钟内作出响应，并在指定时间达到指定地点；

2.签到制度：本项目所需服务人员须在指定时间前，达到指定地点并自觉签到，不许他人代签，由采购人相关人员记录备注。

第三条  服务期限

本合同服务期限为一年（自    年  月  日-    年  月  日）。本项目为单价合同，如服务期限未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如服务期限已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目服务期限完毕止。

第四条  服务经费（单价如下）

（一）中标单价综合折扣率   %，中标单价如下表：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 参考基准价（元） |  | 中标折扣率 | 中标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含清运 | 不含清运 |  |  |
| - 1 | 单宗大面积（建筑面积）拆除>=500㎡（注：钢架结构的棚高度大于8米视为2层） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 临时棚 | ㎡ | 4 | 2.5 |  |  |
| 1.2 | 2层（含）及以下 | ㎡ | 28 | 15 |  |  |
| 1.3 | 3层（含）及以上 | ㎡ | 32 | 22 |  |  |
| 2 | 除单宗大面（建筑面积）拆除外的，按人工、工时计入 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人工 | 天 | 260元/天 | 人工 |  |  |
| 2.2 | 单排轮拖拉机 | 天 | 680元/天 | 单排轮拖拉机 |  |  |
| 2.3 | 双排轮拖拉机 | 天 | 1020元/天 | 双排轮拖拉机 |  |  |
| 2.4 | 挖机70型号 | 天 | 1020元/天 | 挖机70型号 |  |  |
| 2.5 | 挖机120型号 | 天 | 1700元/天 | 挖机120型号 |  |  |
| 2.6 | 挖机200-300型号 | 天 | 2380元/天 | 挖机200-300型号 |  |  |
| 2.7 | 挖机350型号以上 | 天 | 2975元/天 | 挖机350型号以上 |  |  |
| 2.8 | 吊机（无论大小） | 天 | 2125元/天 | 吊机（无论大小） |  |  |
| 2.9 | 叉车小型 | 天 | 425元/天 | 叉车小型 |  |  |
| 2.10 | 叉车大型 | 天 | 850元/天 | 叉车大型 |  |  |
| 2.11 | 铲车小型 | 天 | 425元/天 | 铲车小型 |  |  |
| 2.12 | 铲车大型 | 天 | 1275元/天 | 铲车大型 |  |  |
| 2.13 | 氧气1组 | 天 | 680元/天 | 氧气1组 |  |  |
| 2.14 | 电锤（人工另算） | 天 | 170元/天 | 电锤（人工另算） |  |  |
| 2.15 | 板车小型 | 天 | 510元/天（原则上不付，如特殊情况另算） | 板车小型 |  |  |
| 2.16 | 板车大型 | 天 | 850元/天（原则上不付，如特殊情况另算） | 板车大型 |  |  |
| 2.17 | 剪刀机小型 | 天 | 13600元/天 | 剪刀机小型 |  |  |
| 2.18 | 剪刀机大型 | 天 | 17000元/天 | 剪刀机大型 |  |  |

注:清单上未列明的项目，单价经采购人市场调研后确定，按照中标的折扣率按实结算。

（二）服务费计算方法

人工台班费计算方式：当日服务时间小于等于5个小时的按半日计算，当日服务时间大于5个小时但小于等于8个小时的按全日计算。当日服务时间（午休及午餐时间不计入服务时间）大于8小时的，按1.5个全日计算。当日提供服务时间进行累积计算（上午、下午分别提供服务按全天计算）。

机械台班费计算方式：机械台班费已包括了设备使用费、操作人员人工费、燃油费、设备耗损费、保险费等设备使用有关的一切费用。

具体拆违服务费计算方式：因拆违需要发生的实际费用按照表3.1人工、机械单价*实际发生人工、机械台班数*中标折扣率计算，以上价格已包含完成项目所需的一切费用，不再另行支付人员服务费和设备服务费。

渣土清运：拆除产生的渣土、垃圾等，由中标供应商负责清运，同时根据相关规定，与符合要求的渣土运输单位签订合作协议，确保符合垃圾处理相关规定，并承担一切费用。

（三）付款方式：

- 1、服务费的具体计算方式按采购人制定的相关细则执行（另行制定）；

2、合同签定生效后，按实际发生的拆除内容结算，结算单价以投标文件中确定的全费用单价为合同结算单价*中标折扣率，按月付费，即每次服务结束后次月甲方向乙方付清该月服务所包含的人工、材料及车辆机械设备的总价。（乙方必须开具100%的正式税务发票）

第五条  质量

拆违服务各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求及《招标文件》中所规定的执行。

第六条  履约保证金

（一）签定合同前，乙方必须支付      人民币的合同履约保证金给甲方，甲方开给乙方合同履约保证金收据；

（二）服务合同履行终止且所有义务已履行完毕后5个工作日内退还；

（三）乙方不能按期保质保量完成拆违服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收合同履约保证金。

第七条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的拆违服务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，直至终止本合同。

2、甲方监督检查乙方落实安全防火和安全生产措施。

3、甲方可要求乙方调整不合格员工。

4、甲方应按时支付款项。本合同的服务经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取服务经费。

2、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

3、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

4、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

5、乙方负责作业过程中员工安全及事故处理和一切费用。

6、乙方应为服务人员提供与作业服务有关的一切保险，并承担全部责任。

7、乙方不得有弄虚作假及其不正当行为。

8、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规和仙居县的有关规定。

9、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务时，乙方要服从大局，相应增减服务事项及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

10、如甲方需要多名工人（3人及以上）的，乙方必须指定一名具体负责人，并服从甲方的指挥。

拆除违章广告的服务人员在作业服务过程中，不准损坏办公大楼整体结构、表面装修、顶部防水等，如有损坏，乙方负责维修或赔偿。

11、拆违人员在作业服务过程中，要严格按照安全操作规程施工，乙方承担其现场施工人员、过往行人的人身安全责任，承担倒塌、坠落物体对其他人员、物体损坏的赔偿及相关责任，乙方必须办理安全施工的相关意外保险。

12、拆违人员需穿着佩戴安全帽等相关安全保护装束，该费用由乙方承担。

13、拆违人员涉及的食宿费、交通费、车辆设备油费维护保养费等一切费用由乙方承担。

14、乙方承诺在服务期内，在执行事务过程中，加强消除现场风险隐患，全力确保现场安全，并做好保密工作。

11、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

第八条  合同组成

承包合同由《招标文件》、《投标文件》及附件为本合同的有效组成部分。

第九条  违约责任

（一）乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

（二）乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，甲方有权单方终止本合同。

（三）本拆违服务除在招标文件中列明并经甲方同意外，乙方不得将本项目分包与转包，一经发现立即取消服务资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

（四）乙方出现以下行为的：

1.如服务人员打架斗殴的情况，扣除当次服务费的50%；

2.如拆违人员未穿着佩戴安全帽等相关安全保护装束，扣除违规人员当次服务费的30%；

3.如服务人员存在偷懒、消极怠工等情况，扣除违规人员当次服务费的30%；

4.如服务人员未在指定时间到达指定地点，第一次扣除违规人员当次服务费的30%；第二次扣除违规人员当次服务费的50%；出现第三次的直接解除合同。

5. 如服务人员未在指定时间到达指定地点的，采购人可另行安排人员，所需费用由中标供应商支付。

6.如未按采购人要求的人数指派服务人员及车辆设备的，根据具体违规情况，扣除当次服务费的20~100%；

7.如出现违法违规等行动的，采购人有权终止合同并没收履约保证金；

8.如出现包括但不限于以上的行为，引起恶劣社会影响的，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

第十条  争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，双方约定向 台州仲裁委员会 提起仲裁。

第十一条  合同生效及终止

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）未在指定时间到达指定地点的情况，出现第三次的。

（6）弄虚作假及其他不正当行为。

3、法律规定的终止事由。

第十二条  合同的解释

本合同的解释权在仙居县人民政府福应街道办事处。

第十三条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须符合《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》浙财采监〔2017〕11号文件第二十条规定，当事人协商一致并签书面补充协议报仙居县政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；浙江省建设工程设备招标有限公司、仙居县财政局各一份。

甲    方：（盖章）                      乙    方：（盖章）

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权委托人：          （签字或签章） 或授权委托人：           （签字或签章）

账户名称：                             账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　     开户银行：

账    号：　　　　　　　　　　　　　　 账    号：

签订地址：仙居县                       签订日期：      年    月    日

第六部分　投标文件格式

## 1、资格证明文件格式

目  录

（按照“第三部分 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

- 附件一：

投标声明书

浙江广通工程咨询有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的 GTXJ（采购）-20133 2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目 的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c、与采购人、其它供应商恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

浙江广通工程咨询有限公司 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	 GTXJ（采购）-20133 2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目  项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：           。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：

投标人（盖单位公章）：                   日 期：    年    月    日

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘贴处 （反面）

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘贴处 （正面）

附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件粘贴处 （反面）

全权代表身份证复印件粘贴处 （正面）

- 附件三：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：浙江广通工程咨询有限公司

我公司               参加贵方组织的2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目  GTXJ（采购）-20133的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证符合招标文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目的实施；

- 我公司已经完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，服务均为我公司自主提供。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人 (签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

附件四：

无重大违法记录声明书

仙居县人民政府福应街道办事处：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人 (公章)：

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日　期：

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（按照“第三部分 投标人须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

附件五：

专家评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“专家评分索引表”装订在商务资信技术文件首页。供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响供应商的得分。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

- 日    期

附件六：

政府采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目GTXJ（采购）-20133的竞投；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它供应商和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

附件七：

类似项目业绩一览表

## 项目编号： GTXJ（采购）-20133

## 项目名称：2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

2、附上每个业绩合同复印件并加盖单位公章。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件八：

# 商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 |  |  |  |
| 2 | 人员要求 |  |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 安全要求 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：此表可延续，如不填写将视为对招标文件要求完全响应。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期 ：

附件九：

（1）拟投入人员情况表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 项目经历 | 项目人员证书 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可根据自身情况调整表格。

2、后附项目组各成员的社保缴纳证明、职称证书或注册证书等复印件应附本表后（根据评标办法提供相关证明材料复印件并加盖单位公章）。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日  期：

- （2）拟投入车辆设备清单一览表

- 项目名称：2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目

- 项目编号：GTXJ（采购）-20133

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处（或功能） | 评审材料（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中设备请参照“第四章 评标办法及评分标准”中拟投设备要求填写，并附上相关设备的评分材料。

2.投标人可根据自身情况调整表格。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日  期：

## 3、报价文件格式

目   录

（参照采购文件“第三部分 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件十：

开标一览表

项目名称：2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目

项目编号：GTXJ（采购）-20133

| 投标报价（%） | 服务期限 | 确认声明书是否签署 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一年 | 是 |  |

注: 1、投标报价包括项目实施所需的一切人员工资奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、管理费用、税费、利润、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨季节，应加强抗台抗灾，成交方要无条件听从采购方指挥，如遇人数不足，应自行增加人员调动。费用已包括在投标报价内，采购方不再另行支付；）。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

年    月    日

- 附件十一：

投标报价明细表

项目名称：2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目

项目编号：GTXJ（采购）-20133

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 参考基准价（元） |  | 报价折扣率（%） | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含清运 | 不含清运 |  |  |
| - 1 | 单宗大面积（建筑面积）拆除>=500㎡（注：钢架结构的棚高度大于8米视为2层） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 临时棚 | ㎡ | 4 | 2.5 | （在0-100%选择） | =基准价*折扣率 |
| 1.2 | 2层（含）及以下 | ㎡ | 28 | 15 |  | 以下同上 |
| 1.3 | 3层（含）及以上 | ㎡ | 32 | 22 |  |  |
| 2 | 除单宗大面（建筑面积）拆除外的，按人工、工时计入 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人工 | 天 | 260元/天 | 人工 | （在0-100%选择） |  |
| 2.2 | 单排轮拖拉机 | 天 | 680元/天 | 单排轮拖拉机 |  |  |
| 2.3 | 双排轮拖拉机 | 天 | 1020元/天 | 双排轮拖拉机 |  |  |
| 2.4 | 挖机70型号 | 天 | 1020元/天 | 挖机70型号 |  |  |
| 2.5 | 挖机120型号 | 天 | 1700元/天 | 挖机120型号 |  |  |
| 2.6 | 挖机200-300型号 | 天 | 2380元/天 | 挖机200-300型号 |  |  |
| 2.7 | 挖机350型号以上 | 天 | 2975元/天 | 挖机350型号以上 |  |  |
| 2.8 | 吊机（无论大小） | 天 | 2125元/天 | 吊机（无论大小） |  |  |
| 2.9 | 叉车小型 | 天 | 425元/天 | 叉车小型 |  |  |
| 2.10 | 叉车大型 | 天 | 850元/天 | 叉车大型 |  |  |
| 2.11 | 铲车小型 | 天 | 425元/天 | 铲车小型 |  |  |
| 2.12 | 铲车大型 | 天 | 1275元/天 | 铲车大型 |  |  |
| 2.13 | 氧气1组 | 天 | 680元/天 | 氧气1组 |  |  |
| 2.14 | 电锤（人工另算） | 天 | 170元/天 | 电锤（人工另算） |  |  |
| 2.15 | 板车小型 | 天 | 510元/天（原则上不付，如特殊情况另算） | 板车小型 |  |  |
| 2.16 | 板车大型 | 天 | 850元/天（原则上不付，如特殊情况另算） | 板车大型 |  |  |
| 2.17 | 剪刀机小型 | 天 | 13600元/天 | 剪刀机小型 |  |  |
| 2.18 | 剪刀机大型 | 天 | 17000元/天 | 剪刀机大型 |  |  |

注：1、投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定单价的折扣，实行固定单价按实结算。

- 投标人报价应在0-100%区间选择作为本次报价折扣率。报价文件评分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标折扣率最大（例：折扣率70%、80%、90%，即折扣率70%为最大）的投标报价为评标基准价。投标折扣率最大的供应商，其报价文件得满分。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

4.“投标报价明细表”中的投标报价应与“开标一览表”中的投标报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

5.投标报价明细表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

6.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件十二：

（1） 小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江广通工程咨询有限公司组织的采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

（2）小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程／提供服务），或者提供其他残疾人福利单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（4）监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

附件十三：

政府采购活动现场确认声明书（授权人）

浙江广通工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目 （编号：GTXJ（采购）-20133）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2020年   月   日

政府采购活动现场确认声明书（法人）

浙江广通工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加2020年仙居县福应街道建筑拆除和垃圾清运服务项目 （编号：GTXJ（采购）-20133）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2020年   月   日

附件十四：

- 中标供应商公告内容

- 项目名称：                                                 标项：

| - 中标供应商名称 |  | - 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |
| - 中标标的 |  |  |  |  |  |  |
| - 产品名称 | - 规格型号 |  | - 数量 | - 单价 |  | - 总价 |
| - 中标金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| - 服务要求： |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

- 2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

- 3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

- 4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：1137583915@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

- 5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予以公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。