2023年-2024年度仙居县山塘、水库、堤防及水闸维修养护项目

项目编号：TZJC-XJ-20221006号

公 开 采 购 文 件

采 购 单 位：仙居县水利局               （盖章）

采购代理机构：台州市建城工程咨询有限公司（盖章）

2022年11月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法

第五章  采购合同模板

第六章　投标文件格式

- 第一章  招标公告

项目概况

2023年-2024年度仙居县山塘、水库、堤防及水闸维修养护项目 招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年11月22日 9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：TZJC-XJ-20221006

项目名称：2023年-2024年度仙居县山塘、水库、堤防及水闸维修养护项目

预算金额（元）：8960000

最高限价（元）：8236628

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年-2024年度仙居县山塘、水库、堤防及水闸维修养护项目 | 46座水库（其中9座水库只日常巡查和运行管理平台维护）及45座山塘（其中3座山塘只日常巡查和运行管理平台维护）、三级、四级防洪堤工程32座、中型水闸1座的维修养护及日常巡查。 | 1 | 项 | 8952857 | 详见采购需求 |

合同履行期限：2年（其中堤防及水闸维修养护期限为22个月；小型水库及山塘维修养护期限为24个月 ，部分水库、山塘因除险加固和综合整治工程原因维修养护期限详见附表清单）。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质等级。

4.本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

3.方式：

（1）线上获取。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

4.售价（元）：0。

5.招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年11月22日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标。

（2）“电子备份投标文件”：电子备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至44248609@qq.com ，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商自行承担。

3.开标时间：2022年11月22日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

5.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目不收取投标保证金。

7.其他事项：

（1）本项目实行电子招投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的相关要求编制、加密并提交投标文件。供应商如在使用电子投标系统的过程中遇到涉及平台系统使用问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系电话：400-881-7190 。

（2）为确保投标的合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成电子交易所需的CA数字证书办理（制作电子投标文件时需使用CA数字证书，具体办理流程详见“浙江政府采购网”的“下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”， 因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担）。完成CA数字证书办理时间预计需一周左右，建议各供应商抓紧办理。

（3）供应商须通过政采云平台的政采云电子交易客户端制作投标文件，政采云电子交易客户端请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（客户端下载地址：“浙江政府采购网”的“下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”，电子投标相关操作详见https://service.zcygov.cn/#/help/superior）。

（4）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

（5）本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）和“仙居县公共资源交易网”（http://www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登陆上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：仙居县水利局

地  址：仙居县安洲街道水源路1-3号

项目联系人（询问）：胡先生            项目联系方式（询问）：13566457257

质疑联系人：邓先生                    质疑联系方式：13958519817

2.采购代理机构信息

名  称：台州市建城工程咨询有限公司

地  址：仙居县东陈垟新村2号楼19-21

项目联系人（询问）：陈能能             项目联系方式（询问）：13989609537

质疑联系人：陈昱含                     质疑联系方式：15057279096

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：仙居县财政局政府采购监管科

地  址：浙江省台州市仙居县环城南路500号

联系人：吴女士、郑女士

监督投诉电话：0576-87720209

友情提醒：

1.请各投标人在开标截止时间前10分钟加钉钉群号：6730008268，以便本项目能顺利进行。

2.解密结束后，供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各供应商代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉直播群。

- 采购需求

特别提醒：

▲1、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

- ▲2、加“▲”的服务要求或商务要求为实质性要求，投标人应特别注意，所提供的承诺必须完全满足或优于这些要求，否则视为不满足实质性要求。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标项，项具体内容如下表：

| 标项序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年-2024年度仙居县山塘、水库、堤防及水闸维修养护项目 | 46座水库（其中9座水库只日常巡查和运行管理平台维护）及45座山塘（其中3座山塘只日常巡查和运行管理平台维护）、三级、四级防洪堤工程32座、中型水闸1座的维修养护及日常巡查。 | 1 | 项 | 8952857 |  |

注：以上金额是指综合费用，包括人工费（含人员工资、保险、福利、人身意外伤亡保险费等）、安全文明作业、劳保用品、机械设备费、耗材费、措施费、风险费、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等在服务过程中发生的一切费用。

- （一）仙居县堤防及水闸维修养护

- 项目概况

对仙居县境内已经创建水利工程标准化管理的三、四级防洪堤工程32座、中型水闸工程1座进行维修养护。服务范围包括但不限于：堤防及水闸工程的日常维修养护、工程检查（日常巡查和其他检查）、工程观测、保洁与维护、绿化养护（含拔草）、标识标牌维护、应急管理、档案管理、所有标化管理信息平台维护、配合做好省、市、县的检查考核等工作。

三、堤防、水闸基本情况

1、三、四级防洪堤工程32座，具体信息详见需求附件。其中永安公园、清口园、盂溪右岸安洲段、盂溪右岸福应段、盂溪左岸、田市集镇区左岸(2.3公里)等6条堤防的保洁、堤身养护及绿化养护工作都已交付县旅投公司负责；盂溪堤防绿化养护包含河道内绿化养护。

2、中型水闸1座：

仙居县安洲橡胶坝泄洪冲砂闸工程位于永安溪盂溪汇合口下游约1.3km处。工程由橡胶坝、充排水泵房、泄洪冲砂闸等主要建筑物组成。橡胶坝及冲砂闸建筑物等级3级，正常蓄水位40.0m，50年一遇设计洪水位40.15m。

橡胶坝为冲水式，共四跨，单跨长87.0m，坝高4.0m。配2台充水泵（互为备用），单机容量为50kW；配3台排水泵（二用一备），单机容量为80kW。安装于右岸泵房内。

泄洪冲砂闸布置在橡胶坝与泵房间，共3孔，单孔净宽8.0m，设计流量430m3/s。闸室长12.0m，工作闸门为露顶式平面滑动钢闸门，闸门尺寸8.0×6.0m，采用卷扬式启闭机启闭。

四、管理服务要求及内容

（一）堤防工程维修养护要求

1、堤顶、堤坡、防浪墙和防渗及排水设施等的损坏修复标准不得低于原结构设计标准；对堤身裂缝和隐患，应依据其成因和性质分别采取处理措施。

2、堤身：堤顶坚实平整、无凹陷，防浪墙及堤顶无裂缝、残缺等现象，相邻两堤防之间无明显错动；堤坡平顺，无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑、洞穴，无异常渗漏；堤脚无冲刷、残缺、洞穴（蚁穴、兽穴）。

3、堤岸防护工程：墙体结构无裂缝，相邻段无错动，止水正常；护脚表面无异常变形、无松动走失，护脚平台及坡度平顺；堤脚无冲刷。

4、防渗及排水设施：防渗设施无损坏、失效现象，保护层完整；排水沟结构完整，无漏水、淤堵、阻塞等现象，出口无冲刷；减压井工程完好、无淤堵。

5、生物防护工程：防护林木无老化和缺损现象；草皮护坡完整，无高秆杂草、荆棘或灌木；绿化完好。

6、交叉建筑物：建筑物与堤防接合坚实紧密，无不均匀沉陷、裂缝、空隙、渗漏等现象；交叉建筑物运行安全、稳定。

7、管理设施：观测设施与其保护设施完好，能正常进行观测；堤防沉降观测点保护完好，保证能正常观测；人工水位观测设施能正常读取；标识标牌字迹清晰，无丢失或损坏现象；照明设施工作正常，保护设施完好，通讯及信息化设施工作稳定，运行正常。

8、堤防管理范围：管理范围内无侵占、乱挖乱倒、违规建造建筑物等行为；日常保洁：应及时清除杂树、杂物、垃圾等，保持工程及相关设施整洁。

9、盂溪河道保洁：清理盂溪(盂溪水库大坝以下至其出口段)两岸游步道外侧绿化带的河床侧起止河道范围内的所有垃圾，保持河道清洁，保持水面无漂浮物；保证每天日班有二人分段在现场打扫或清理垃圾；所有河道保洁的清洁员工作时必须着统一工作服装，印有“河道保洁”字样；洪水过后及时组织力量，清理所有垃圾；及时清理水葫芦等影响水质的危害性生物；接受仙居县水利局工作安排，及时组织力量，做好省、市、县对盂溪河道卫生检查的清洁工作。

10、永安溪县城东区防洪堤段河道保洁:

（1）保洁范围:永安溪河埠大桥至橡胶坝河段及其河岸。

（2）保洁要求：

① 成立专门的水面保洁小组并配备船只，水面保洁小组成员必须会游泳，必须做到安全规范操作，下水工作时保洁人员必须穿救生衣，安全第一，在工作时间内所造成的各种安全事故、工伤及其他一些突发性事件由中标人自行负责，与采购商无关。

② 每天7:00-17:30按规定的保洁范围不定时对湖面来回巡查，及时清理各种漂浮物、悬挂物及河滩、河堤垃圾等进行清理，打捞的垃圾日产日清，定点堆放，及时清运处理。

③ 清理各类未经批准的船只，渔网及各种捕鱼器具，劝阻游人的不文明行为，如向水中扔垃圾和向水中倾倒污染物等。

（3）保洁工具：采购商不提供任何保洁工具，所有保洁工具由中标人自行负责。

（4）特殊情况保洁：

① 发现河道内病死动物及病死动物产品的,由中标人进行统一打捞,并进行善后处理。

② 台风、暴雨过后当日起三日内,中标人负责清理河道内的垃圾、废弃漂浮物、杂

草、障碍物等,确保河道畅通和湖面、湖岸干净整洁。

③ 发生突发水污染事件时,中标人需立即向采购人报告,并积极配合有关部门采取相关措施。

11、水闸：对闸门、启闭设施、机电设施、人行桥、管理房（启闭机房）、水位尺、橡胶坝袋、水泵、阀门、标识牌等项目发生损坏时进行修理。

（二）堤防绿化养护要求

- 护堤林带等乔灌木养护：工作内容包括日常浇水、杀虫、施肥等，含乔灌木缺损时的补植。

- 草皮养护：工作内容包括日常浇水、杀虫、施肥、修剪等。

- 绿化修剪：防洪堤草坪要求基本平整，绿化区域无杂草，草皮修剪控制在6cm以下。林带要求树冠分布均匀，少或无病虫害及老化树木。

4、杂草清除：要求人工拔除宽叶杂草和掘除丛生杂草、高杆植物等，清理养护区内的建筑垃圾及生活垃圾，并将清理物运至垃圾场。清除杂草不能使用化学药剂，如确实可行，则必须经业主书面同意，方可进行。对缺损的草皮必须及时用同品种的草皮覆盖。

5、施肥管理：原则每年施肥二次，春季在3～4月间、秋季在9～10月间，以施氮肥为主，要求施肥均匀，用肥量不少于每千平米200kg。

6、灌溉：根据本养护区域的气候特点，在高温和干旱时期，用洒水车或其他设备进行灌溉，以确保种植土水分充足。

7、病虫害防治：根据实际情况对症下药，确保草皮、树木生长正常，色泽良好。

8、防火及防寒：每年的11月至次年的3月，为草皮枯黄期，在此期间，草皮除尽量剪短外，要加强巡查，一旦发现火情，及时扑灭；冬季，特别是遭遇严寒，需对树木采取防寒措施，以使树木安全越冬。

（三）堤防工程检查要求

1、按要求开展日常巡查：汛期巡查每3天不少于1次；非汛期巡查每10天不少于1次；当河道水位达到或超过警戒水位时，每天巡查1次。

2、按要求开展特别检查：当河道超过保证水位或历史最高水位时，应开展特别检查，必要时需24小时日夜守护堤防；当大暴雨、发生地震、重大事故等情况，可能造成堤防受损时，应开展特别检查工作。

3、按要求配合仙居县水利局开展定期检查：当年4月15日之前，应开展1次汛期检查；当年10月15日之后，应开展1次讯后检查。

4、开展专项检查：完成仙居县水利局临时要求的检查任务（如台风、洪水影响前后的等检查）。

5、堤防工程检查管理人员应具备相应的专业岗位技能。3、4级堤防每10公里至少应配备1名检查人员。检查人员应利用移动互联网技术和GPS、智能手机等设备，实现对河道堤防的定期巡查服务。

6、堤防工程规划、设计、施工、日常管理中形成的有关资料均应立卷归档，主要内容为：经常检查、维修养护资料、汛前检查、汛后检查、台风期检查、特别检查、工程观测、防汛抢险、工程隐患处理结果、日常工作计化、工作总洁、规章制度等的记录、报告，相关资料整理后移交所有权人要善保管，并送主管单位备份保存。

7、工程检查的一般规定、检查内容、检查方法、检查人员、检查重点等按《浙江省堤防工程管理规程（2018）》中的6（工程检查）执行；并按全省标准化信息平台管理考核规定要求及时上传相关检查内容。

（四）堤防工程管理设施维修养护要求

1、抢险道路：要求及时清除道路上及两侧影响防汛车辆通行的杂草、灌木，修补坑洼，清理路面及排水沟中的落土、块石及垃圾等物，确保上堤道路畅通。

2、沉降观测设施：保持设备安全状态，发现存在故障的及时汇报，以确保设备的正常运行。

3、保持标志（碑、牌、桩）完整与清洁，及时汇报缺失情况并安装。

（五）水闸工程维修养护要求

1、日常管理

（1）工作内容包括：工程的日常检查工作，水位的日常观测，泄流量观测，闸门的运行工作。

（2）为保证橡胶坝人工湖正常蓄水位，每天需对橡胶坝进行冲水。

2、工程维修养护

（1）工作内容包括：对闸门、启闭设施、机电设施、人行桥、管理房（启闭机房）、水位尺、橡胶坝袋、水泵、阀门、标识牌等项目发生损坏时进行修理。

（2）工程保洁

工作内容包括：对橡胶坝袋、泵房、水闸上游水面、管理房（启闭机房）等部位进行卫生保洁（杂物清理、杂草清理）工作。

（3）闸门等金属设施保养维护

工作内容包括：对闸门、启闭机、水泵阀门、管道等设备的金属结构进行除锈上漆工作，需要润滑部位进行润滑处理，设备发生损坏时对设备进行修理。

（六）应急处置

严格执行每条堤防工程的《防汛抢险应急预案》，管理人员（巡查员）发现突发险情时，按要求执行信息报告制度等等。

（七）沉降观测要求

1、测绘范围

仙居县四都村右岸防洪堤、湫山乡左岸堤防、横溪集镇区防洪堤、永安溪皤滩乡防洪堤、永安溪西亚村防洪堤、十三都坑白塔段防洪堤、十三都坑皤滩防洪堤、茶溪村防洪堤、永安至谷岩村防洪堤、田市集镇区左岸防洪堤、田市集镇区右岸防洪堤、清口园防洪堤、永安公园防洪堤、县城东区防洪堤、盂溪右岸县城福应段防洪堤、盂溪左岸县城段防洪堤、盂溪右岸县城安洲段防洪堤、现代园区防洪堤、永安园区防洪堤及汤归古堰堰坝、下华堰堰坝，共19条防洪堤，2条堰坝。

2、测绘内容

观测内容：仙居县19条河道堤防沉降观测及汤归古堰、下华堰堰坝GPS静态引点、基准点埋设、沉降观测点布设和堰坝沉降观测。

观测阶段：观测合同签订日后15个工作日内施测，每年总观测期数1期，1年工期10个月。

3、测绘要求

（1）测量等级：

国家四等水准测量

（2）控制网的布设要求：

a、基准点的布设：工程范围布设4个稳固可靠的基准点。各基准点设在建筑物开挖、地面沉降和震动区范围之外。基准点控制采用国家2000坐标系统，85高程基准。

b、沉降观测点的布设：根据甲方要求及现场实际地况布设观测点。观测点能够反映堤防及堰坝主体沉降明显的部位。

（3）观测原则要求：

a、沉降观测依据的基准点、工作基准点和被观测物上的沉降观测点，点位要稳定。

b、所用仪器、设备要固定。

c、观测人员要固定。

d、观测时的环境条件基本一致。

e、观测路线、镜位、程序和方法要固定。

（4）仪器设备要求：

a、堤防沉降观测：数字水准仪、铟瓦水准标尺

b、基准控制点：全球卫星定位GPS 静态。

（5）平差计算：

a、采用85高程基准。

b、水准路线联测（往返）各沉降观测点。

c、堤防、堰坝的沉降量以初测观测数据为参考值，与以后各期观测数据的比较值来反映。

d、成果资料整理，编制闭合水准平差报告、沉降数据记录表、水准线路图、控制点成果表。

（八）标准化平台维护要求

1、按照采购人要求派驻技术人员对标准化平台系统进行维护，并参加相关培训。

2、按省市县标准化管理要求，及时将堤防和水闸的管理、检查、维修、养护记录、工作日志台帐信息录入上报信息化管理平台，基本信息发生变化时对数据进行及时更新。

3、应做好其他电子档案的保存工作。

4、建立日常事务管理和工程运行状态的电子化台帐。

5、日常运行台账的管理，运行资料整理归档，工程观测资料的整编。

（九）档案管理要求

1、档案内容：按GB/T-11822的要求对日常管理中形成的资料进行立卷归档。工程档案主要内容为：

（1）堤防水闸工程的日常巡查、检查等工作的记录、报告；

（2）维修养护、防汛抢险、工程隐患或险情处理等过程中形成的资料；

（3）其他应该归档的资料。

2、档案保管：工程档案资料送采购单位主管部门妥善保管。档案保管按GB/T-18894的要求开展，且做到资料齐全，无虫蛀鼠害，无潮湿、霉变等情况发生。

（十）本项目堤防、水闸工程相关维修养护、运行管理未尽事宜按照《浙江省堤防工程维修养护管理规程（试行）》、《浙江省堤防工程管理规程（2018）》《浙江省大中型水闸运行管理规程》等规程相关规定相关规定执行。

- （二）小型水库及山塘维修养护

- 二、项目概况

- 对仙居县境内的小型46座水库（其中9座水库只日常巡查和运行管理平台维护）及45座山塘（其中3座山塘只日常巡查和运行管理平台维护）进行维修养护及日常巡查。服务范围包括但不限于：水库山塘的日常维修养护、日常巡查、检查、保洁与维护、绿化养护（含拔草）、标识标牌维护、应急管理、档案管理、小型水库协管平台及标化平台维护、配合做好省、市、县的检查考核等工作。

- 三、水库、山塘基本情况

- 小型水库46座；山塘45座。具体信息详见需求附件。

- 四、管理服务要求及内容

（一）水库山塘工程维修养护管理

工程维修养护以“经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢”为原则，及时消除发现的缺陷或隐患，维持工程的正常功能与形象面貌。根据工程检查和检测结果，依据《浙江省水利工程维修养护定额标准》（2018）、《浙江省水利工程定岗定员标准（试行）》、《浙江省水利工程维修养护经费编制细则》（2018）和《浙江省水利工程安全管理条例》以及各分项水利工程管理规程等相关规定，编制年度维修养护实施方案报采购人备案。

1、日常养护

日常养护工作包括防止水工建筑物损坏，保持工程安全，完整、清洁、整齐；保持启闭设备操作灵活、运行安全可靠；保持金属结构及机电设备工况良好，运行安全、平稳，无异常响声、振动与异味；保持自动化系统运行可靠，数据采集准确，安全监测及附属设施完好；保持管理区范围内干净卫生、环境优美。对发现的缺陷和问题，及时予以整修或更新。

2、维修养护一般规定

（1）维修养护须做到及时消除检查中发现的各类破损和损坏，恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程完整和正常运用。

（2）各水工建筑物结构的修复标准不得低于原设计标准，金属结构等养护应符合相关标准的规定。

（3）及时清除管辖水库山塘管理范围内的荆棘、杂草、杂物等，保持工程及相关设备设施整洁。

3、维修养护要求

（1）土石坝坝体

①坝顶及坝坡平整，无积水、杂草、弃物、雨淋沟等；护坡砌块完好，无松动、塌陷、脱落、风化或架空等现象；防浪墙、踏步结构完好。

②各种排水、导渗设施完好，排水畅通，排水沟无浑浊水渗出等。

③其它维修养护按土石坝养护修理规程（SL210-2015）的要求开展。

（2）泄洪建筑物

①进水渠边墙、溢流堰结构完好，堰面及底板平整。

②泄槽及消能设施结构完好，无影响行洪的障碍物，两岸边坡整体稳定。

③其它维修养护按土石坝养护修理规程（SL210-2015）的要求开展。

（3）输水建筑物

①进水口结构完整，附近水面无漂浮物；管（洞）身及出口结构、防渗设施完好。

②启闭机房结构安全可靠，室内干净整洁。

③启闭设施每年保养1次，无变形、锈蚀，润滑良好。如损坏，及时修复或更换，费用包含报价中。

④其它维修养护按按土石坝养护修理规程（SL210-2015）的要求开展。

（4）管理设施

①管理范围内无家禽、家畜养殖行为。

②抢险道路无阻碍物及明显破损现象，保持通畅。

③管理房结构完好，无漏水、安全问题。

④标识牌和界桩无损坏，结构完整、字迹清晰。

⑤人工水位观测设施能正常读取。

⑥其他设备设施的维修养护均能满足正常运用。

（5）蓄水区：水面保持清洁，岸坡无明显滑坡迹象。管理范围内无侵占水域、乱挖乱倒、违规建造建筑物等行为。

4、每次维护应做好详细的现场记录，有关人员需签名，如发现异常情况，应详细记录时间、部位、险情，必要时应测图、摄影或录像，且立即采取措施。

5、全年维护的记录、图件和报告等均应整理完整，并整编归档。

（二）水库山塘日常巡查管理

| 水库 | 山塘 |
| --- | --- |
| 1、责任岗位：工程运行与维护岗位，每次巡查至少1人且应相对固定。（巡查人员年龄男不超过60周岁，女的不超过55周岁。） |  |
| 2、巡查周期：汛期为每年4月15日至10月15日；非汛期为每年10月16日至次年4月14日。 |  |
| （1）非汛期每5天巡查1次。 （2）汛期每天巡查1次。 （3）暴雨、地震后应立即巡查1次。 （4）当水位离溢洪道堰顶小于0.5米（水位12.00米及以上）或溢洪道出水时每天至少巡查1次。 | （1）非汛期每15天至少巡查1次。 （2）汛期每3天巡查1次。 （3）暴雨、地震后立即巡查1次（为保证巡查安全及信息传递，巡查工作具体负责人应视情况临时增加人员）。 （4）当山塘水位接近（小于50cm）或超过溢洪道渠顶高程时，每天巡查1次。 |
| 3、巡查内容（含设备巡检） |  |
| （1）主（副）坝：坝顶路面是否有裂缝、沉降与积水等；防浪墙有否裂缝、贴块有否松动、脱落；坝坡护坡是否平整、砌块与砌石有否损坏或风化、排水沟有否堵塞；坝址与坝端排水沟是否畅通、观测井内有否杂物、渗水是否清澈等。 （2）溢洪道：溢洪道是否有堆积物等行洪障碍物，靠山体侧是否滑坡。 （3）输水涵洞（管）或虹吸管：检查进、出口及管（洞）身有无渗漏，管（洞）身有无断裂、损坏等情况；检查启闭设施运行是否正常，操作是否灵活。 （4）房屋、桥梁：管理房、启闭房是否完好，墙体有无开裂、倾斜；溢洪道桥梁有无裂缝，桥面结构是否完好，满足结构安全。 （5）进库道路：道路路面是否完好、排水沟是否畅通、山坡有否滑坡现象等。 | （1）坝顶：检查防浪墙有无裂缝、破损、错断等现象；检查坝顶路面有无裂缝、塌坑、凹陷及杂物堆积等现象；检查坝体与岸坡连接处有无裂缝、错动、渗水等现象。 （2）上游坝坡：检查坡面有无破损、凹陷、塌坑、裂缝、隆起、蚁穴兽洞等现象；检查上游坝坡有无杂物、垃圾堆积等现象。 （3）近坝岸坡：主要检查有无崩塌及滑坡等迹象。 （4）近坝区水面：主要检查有无冒泡、漩涡和方向性流动等情况。 （5）溢洪道：检查溢洪道进水口段有无阻碍物及杂物堆积现象；检查靠近溢洪道处岸坡有无滑坡、崩塌的隐患；检查溢洪道泄漕段边墙结构是否稳定；检查下游消能设施是否存在淤积现象，泄洪时是否会发生冲刷坝脚的现象。 （6）输水涵管：检查进口附近水面有无冒泡现象；检查管身有无破损、裂缝、老化等现象。 （7）下游坝坡：检查下游坡面有无渗漏、裂缝、塌坑、凹陷、隆起、蛇穴兽洞；检查排水棱体处有无异常渗漏、如黄泥水渗出；检查两侧坝端排水沟有无黄泥水渗出。 （8）坝脚区：检查坝脚以外15m范围内有无渗漏、塌坑、凹陷、隆起等现象；检查坝脚附近排水设施及导水设施是否正常；检查放水设施出口是否堵塞、冲蚀、异常渗漏等情况。 （9）管理设施：检查管理范围内有无乱挖乱堆现象，桩界及隔离设施是否完好；检查上坝道路（抢险道路）是否通行顺畅；检查标示标牌是否清晰，有无倾倒、破坏、丢失等现象；检查坝顶是否有车辆违规通行等现象；检查山塘水雨情观测设施是否完好，能否正常运行。 |
| 4、巡查路线：根据巡查线路标识牌巡查。 |  |
| 5、巡查方式：眼看、耳听、手摸、脚踩等直观方法，或辅以锤、钎、钢卷尺等简单工具器材，对工程表面和异常现象进行检查。 |  |
| 6、工作要求 |  |
| 巡查人员每次巡查应做好巡查记录，一般情况下应当天报巡查工作具体负责人审阅签字，巡查记录应真实、详细，同时将本次巡查结果与以往巡查结果进行比较分析，如发现有问题或异常现象，应立即进行复查，以保证记录的准确性和检查的正确性；如情况严重，则同时上报仙居县水利局和仙居县人民政府防汛防旱指挥部并立即向下游报警。 | 检查时应做好记录，由工程技术管理岗签字后，存档并报送仙居县水利局备案。汛期检查中发现的问题，主管部门一般应在当年主汛前及时进行处理。对于影响工程安全运行的，主管部门应调整工程运行调度计划，落实应急措施，保障工程安全度汛。 |

（三）库区保洁与绿化养护管理

大坝、溢洪道经常性的清除杂草、清障，做到大坝、溢洪道清洁无垃圾、堆晒物等，确保溢洪道通畅，水面无漂浮物；绿化区域无杂草，草皮修剪控制在6cm以下，硬化区域没有杂草。

（四）应急处置

管理人员（巡查员）发现突发险情时，应立即向当地乡镇主管部门报告。

（五）档案管理

1、档案内容：按GB/T-11822的要求对日常管理中形成的资料进行立卷归档。工程档案主要内容为：

（1）水库山塘的日常巡查、检查等工作的记录、报告；

（2）维修养护、防汛抢险、工程隐患或险情处理等过程中形成的资料；

（3）其他应该归档的资料。

2、档案保管：工程档案资料送采购单位主管部门妥善保管。档案保管按GB/T-18894的要求开展，且做到资料齐全，无虫蛀鼠害，无潮湿、霉变等情况发生。

（六）信息化管理

1、资料管理

（1）及时将水库山塘管理、检查、维修、养护记录、工作日志台帐信息录入上报信息化管理平台。

（2）应做好其他电子档案的保存工作。

2、台帐管理：建立日常事务管理和工程运行状态的电子化台帐。

五、中标人权利和义务

（一）中标人的权利

中标人有权根据国家标准、水利水电行业标准或规范等国家、省、市、行业的有关要求和承包合同按期领取承包经费。

（二）中标人的义务

中标人应履行的维修养护工程工作要求和质量标准应满足《浙江省堤防工程维修养护管理规程（试行）》和《浙江省堤防工程管理规程（2018）》等规程相关规定，同时满足管理手册的质量标准和规定，同时需满足以上采购要求。

六、其他要求

1、承包期限内，中标人应按照山塘、水库、堤防及水闸维修养护服务质量标准，合理组织，精心养护，保质、保量完成工作任务。

2、聘用人员的养老、医保、工伤、失业等社保缴费均由中标人承担，与采购人无经济联系。中标人必须为全体作业人员购买人身意外保险，重视安全生产工作，确保不发生安全生产责任事故，如发生安全生产责任事故，由中标人承担一切责任及损失。

3、对实施本项目管理服务所需的一切劳动力、材料、设备和有关的服务费用均由中标人自行承担。

4、投标价作为合同价不因市场因素和政策因素进行调整。

5、在合同期间内如中标人的原因使堤防或水库山塘坝体或其它水利设施发生人为损毁的，中标人应予及时补齐或修复，并自行承担所需费用。

6、中标人应定期向采购人提供工程管理计划及有关措施，按要求及时向采购人上报各类报表、数据和档案资料，以便采购人进行监督考核并入册存档。

7、中标人在搞好日常管理服务工作的同时，必须配合采购人完成市、县、镇布置的各项活动等临时工作任务。若遇突击检查、上级部门考核、各类创建活动等特殊情况，中标人无条件做好管理范围内的相关工作，服从采购人指挥，若须增加人员或加班不另行收费。

8、中标人在合同期内必须依照采购人制定的考核细则进行管理（考核细则详见合同附件内容）。

9、中标人必须承诺中标后按招标文件的人员机械配备要求配备合理的人员和机械设备，以确保管理服务工作的顺利开展。

10、中标人不得将本项目非法分包或整体转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

11、中标人不得利用管理区域内现有资源进行营利性活动。

▲七、商务要求

| 维护服务期 | 本项目合同服务期限为2年（其中堤防及水闸维修养护期限为22个月；小型水库及山塘维修养护期限为24个月 ，服务期限开始时间具体在合同签订时约定）。 |
| --- | --- |
| 维护质量 及考核要求 | 符合本招标文件、《浙江省堤防工程维修养护管理规程（试行）》、《浙江省堤防工程管理规程（2018）》、水库山塘标准化管理及考核办法中所定管理要求和标准进行管理与维护。 |
| 履约保证金 | 中标人在签定合同前应缴纳合同金额的2%作为履约保证金，履约完成后无息退还。 |
| 报价要求 | 按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价（包括人工费（含人员工资、保险、福利、人身意外伤亡保险费等）、安全文明作业、劳保用品、机械设备费、耗材费、措施费、风险费、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等在服务过程中发生的一切费用）。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨季节，应加强抗台抗灾，成交方要无条件听从采购方指挥。发生不可抗力及突发性事件的费用不超过山塘维修养护年平均费用3万、水库维修养护年平均费用5万的由中标人负责维修，费用包括在报价内，采购方不再另行支付。） |
| 付款方式 | 1、维护服务经费的支付：在合同签订后7日内预付合同价的20%，剩余维护经费=合同价的80%，根据先服务后付费原则，结合考核结果，按季度核拨维护经费。 2、每季度支付金额=剩余维护经费总额的25%，应扣季度的考核扣分扣款后支付。 （1）季度考核得分=采购人根据考核办法进行巡查、抽查、举报、通报等途径的考核得分。 （2）季度考核得分≥85分为合格，全额核拨季度维护经费。 （3）85分＞季度考核得分≥80分，每低1分，扣当季度维护经费1%。 （4）80分＞季度考核得分≥70分，每低1分，扣当季度护经费2%。 - 季度考核得分70分以下的，采购人无条件解除合同。 3、采购人有权要求中标人限期整改不符合要求的维护及其他内容，中标人拒绝整改或整改后仍不合格的，不予核拨当年剩余维护经费，且采购人有权无条件解除合同； ▲以上扣发部分的维护经费，均不以任何形式再核拨；因中标人原因导致的合同解除，中标人提交的履约保证金作为违约金，不予退还。 |

（一）仙居县堤防及水闸维修养护需求附件：32座堤防工程信息表

| 序号 | 堤防名称 | 维养等级 | 堤防所在河道 | 河道级别 | 堤顶路面类型 | 堤长/m | 堤高/m | 堤顶路面宽度/m | 轮廓线/m | 绿化面积/㎡ | 堤面保洁（城市）/100㎡ | 堤面保洁（农村）/100㎡ | 沉降观测点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永安公园防洪堤 | 3 | 永安溪 | 市级 | 花岗岩 | 514 | 4.71 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 有 | 其堤防保洁、堤身养护及绿化养护工作都已交付旅投公司。 |
| 2 | 县城东区防洪堤 | 3 | 永安溪 | 市级 | 花岗岩 | 2600 | 7.13 | 6.5 | 26.2 | 0 | 366.8 | 0 | 有 | 橡胶坝以下段要求堤面保洁，河道保洁范围：老河埠大桥以下至橡胶坝段。 |
| 3 | 四都村右岸防洪堤 | 4 | 永安溪 | 市级 | 沥青 | 3122 | 7.5 | 3 | 28.3 | 42294 | 0 | 883.5 | 有 | 草皮32928+护堤林9366。 |
| 4 | 横溪集镇区防洪堤 | 4 | 永安溪 | 市级 | 沥青 | 4060 | 7.3 | 5 | 26.8 | 58765 | 0 | 1088 | 有 | 草皮50645+护堤林8120。 |
| 5 | 茶溪村防洪堤 | 4 | 永安溪 | 市级 | 泥结石 | 1069 | 4.77 | 6.8 | 22.5 | 0 | 0 | 241 | 有 |  |
| 6 | 永安至谷岩村防洪堤 | 4 | 永安溪 | 市级 | 沥青 | 3670 | 8.63 | 3 | 27.8 | 3670 | 0 | 1020 | 有 |  |
| 7 | 清口园防洪堤 | 4 | 永安溪 | 市级 | 沥青 | 2078 | 2.9 | 3 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 有 | 其堤防保洁、堤身养护及绿化养护工作都已交付旅投公司。 |
| 8 | 现代园区防洪堤 | 4 | 永安溪 | 市级 | 沥青 | 2600 | 6.2 | 3 | 28.5 | 2600 | 0 | 741 | 有 |  |
| 9 | 永安园区防洪堤 | 4 | 永安溪 | 市级 | 沥青 | 3900 | 6.3 | 3 | 29 | 3900 | 0 | 1131 | 有 |  |
| 10 | 十八都坑东岸溪村防洪堤 | 4 | 十八都坑 | 县级 | 混凝土 | 600 | 5 | 2 | 16.5 | 0 | 0 | 99 | 无 |  |
| 11 | 十八都坑丁步头村防洪堤 | 4 | 十八都坑 | 县级 | 泥结石 | 200 | 4 | 4.25 | 10.25 | 0 | 0 | 21 | 无 |  |
| 12 | 田市集镇区左岸防洪堤 | 4 | 十八都坑 | 县级 | 沥青 | 2900 | 6.1 | 5 | 20.8 | 900 | 0 | 125 | 有 | 其2.3公里堤防保洁、堤身养护及绿化养护工作都已交付旅投公司。 |
| 13 | 田市集镇区右岸防洪堤 | 4 | 十八都坑 | 县级 | 沥青 | 2300 | 6.1 | 5 | 20.1 | 5600 | 0 | 583 | 有 | 护堤林带等乔灌木养护。 |
| 14 | 上张溪左岸防洪堤 | 4 | 二十都坑 | 县级 | 泥结石 | 5000 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 325 | 无 |  |
| 15 | 上张溪右岸防洪堤 | 4 | 二十都坑 | 县级 | 干砌石 | 5000 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 210 | 无 | 公路归交通部门。约取其2/3。 |
| 16 | 下垟底左岸防洪堤 | 4 | 三桥溪 | 县级 | 泥结石 | 1739 | 2.9 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 无 | 只负责标识牌管理、日常巡查。 |
| 17 | 下垟底右岸防洪堤 | 4 | 三桥溪 | 县级 | 花岗岩 | 1739 | 2.9 | 3.5 | 8 | 3080 | 140 | 0 | 无 | 护堤林带等乔灌木养护。 |
| 18 | 盂溪右岸县城安洲段防洪堤 | 4 | 盂溪 | 县级 | 花岗岩 | 2594 | 5.24 | 3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 有 | 其堤防保洁、堤身养护及绿化养护工作都已交付旅投公司。河道保洁范围：盂溪水库大坝以下至出口段。 |
| 19 | 盂溪左岸县城段防洪堤 | 4 | 盂溪 | 县级 | 花岗岩 | 3778 | 5.24 | 3 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 有 |  |
| 20 | 盂溪右岸县城福应段防洪堤 | 4 | 盂溪 | 县级 | 花岗岩 | 2494 | 5.24 | 3 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 有 |  |
| 21 | 三井坑截湾河段左岸防洪堤 | 4 | 三井坑 | 县级 | 泥结石 | 976 | 4.61 | 2 | 13 | 0 | 0 | 127 | 无 |  |
| 22 | 三井坑截湾河段右岸防洪堤 | 4 | 三井坑 | 县级 | 泥结石 | 1039 | 4.61 | 2 | 13 | 0 | 0 | 135 | 无 |  |
| 23 | 后丁坑左岸园区段防洪堤 | 4 | 后丁坑 | 乡级 | 泥结石 | 1514 | 3.59 | 1.5 | 7.15 | 0 | 0 | 108 | 无 |  |
| 24 | 后丁坑右岸园区段防洪堤 | 4 | 后丁坑 | 乡级 | 泥结石 | 1514 | 3.45 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 121 | 无 |  |
| 25 | 永安园区内河一期左岸防洪堤 | 4 | 永安园区内河 | 乡级 | 泥结石 | 295 | 5.37 | 2.5 | 11 | 0 | 0 | 33 | 无 |  |
| 26 | 永安园区内河一期右岸防洪堤 | 4 | 永安园区内河 | 乡级 | 泥结石 | 3388 | 4.39 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 无 | 其右岸日常保洁及堤路归开发区管理。 |
| 27 | 永安园区内河二期左岸防洪堤 | 4 | 永安园区内河 | 乡级 | 泥结石 | 1514 | 3.99 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0 | 144 | 无 |  |
| 28 | 永安园区内河二期右岸防洪堤 | 4 | 永安园区内河 | 乡级 | 泥结石 | 1398 | 4.04 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 175 | 无 |  |
| 29 | 永安溪西亚村防洪堤 | 4 | 永安溪 | 市级 | 沥青 | 1250 | 4.7 | 5 | 30.1 | 2500 | 0 | 376 | 有 | 护堤林带等乔灌木养护。 |
| 30 | 永安溪皤滩防洪堤 | 4 | 永安溪 | 市级 | 沥青 | 5000 | 4.4 | 3 | 20.2 | 10000 | 0 | 1010 | 有 | 护堤林带等乔灌木养护。 |
| 31 | 十三都坑白塔防洪堤 | 4 | 十三都坑 | 县级 | 沥青 | 4550 | 4.2 | 3 | 24.04 | 9100 | 0 | 1094 | 有 | 护堤林带等乔灌木养护。 |
| 32 | 十三都坑皤滩防洪堤 | 4 | 十三都坑 | 县级 | 沥青 | 3100 | 4.2 | 3 | 24.04 | 6200 | 0 | 745 | 有 | 护堤林带等乔灌木养护。 |

（二）小型水库及山塘维修养护需求附件：

- 小型水库46座（其中9座水库只日常巡查和运行管理平台维护）维修养护：

| 序号 | 库名 | 总库容/万m3 | 维养等级 | 坝长/m | 坝高/m | 绿化面积/㎡ | 库面保洁/100㎡ | 在建工程维修养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西岙水库 | 677.81 | 4 | 177 | 25 | 6000 | 0 |  |
| 2 | 良潭水库 | 37.17 | 5 | 108 | 14.6 | 631 | 0 | 6个月 |
| 3 | 前王水库 | 339.08 | 4 | 220 | 28.33 | 16483 | 0 |  |
| 4 | 沙坑水库 | 27.98 | 5 | 120 | 23 | 0 | 0 |  |
| 5 | 水帘寺水库 | 46.32 | 5 | 98 | 20.1 | 1576 | 0 |  |
| 6 | 油岭水库 | 18.56 | 5 | 92 | 21.5 | 0 | 0 |  |
| 7 | 前椿岩水库 | 39.48 | 5 | 105 | 25.8 | 0 | 0 |  |
| 8 | 夹岭水库 | 52.63 | 5 | 107 | 20.7 | 3000 | 0 | 1年 |
| 9 | 金塘坑水库 | 13.99 | 5 | 63 | 20.83 | 1100 | 0 |  |
| 10 | 平田寺水库 | 29.45 | 5 | 90 | 15.58 | 0 | 0 |  |
| 11 | 九都水库 | 60.55 | 5 | 103 | 15.04 | 1480 | 0 | 6个月 |
| 12 | 里加山水库 | 15.74 | 5 | 75 | 12 | 0 | 0 |  |
| 13 | 裘安水库 | 16.62 | 5 | 63 | 17.47 | 380 | 0 |  |
| 14 | 长家坑水库 | 70.04 | 5 | 83 | 38.53 | 0 | 0 |  |
| 15 | 东岭水库 | 432.14 | 4 | 250 | 25.83 | 10700 | 0 |  |
| 16 | 白岭脚水库 | 21.89 | 5 | 108 | 17.4 | 0 | 0 | 18个月 |
| 17 | 三井水库 | 19.01 | 5 | 90 | 15.5 | 1200 | 0 |  |
| 18 | 下湖水库 | 36.61 | 5 | 115 | 22.8 | 0 | 0 |  |
| 19 | 郑桥水库 | 516.73 | 4 | 177 | 28.36 | 12700 | 0 |  |
| 20 | 津溪岙水库 | 32.83 | 5 | 186 | 11 | 2300 | 0 | 7个月 |
| 21 | 板桥水库 | 110.3 | 4 | 150 | 25.6 | 4200 | 0 |  |
| 22 | 蒙坑水库 | 76.54 | 5 | 70 | 19.1 | 0 | 0 | 18个月 |
| 23 | 道人辽水库 | 155.1 | 4 | 146 | 38 | 0 | 0 |  |
| 24 | 里村水库 | 19.66 | 5 | 75 | 19.2 | 900 | 0 |  |
| 25 | 米坑水库 | 15.3 | 5 | 63 | 15 | 0 | 0 |  |
| 26 | 碏下水库 | 12.1 | 5 | 54 | 23.58 | 0 | 0 | 1年 |
| 27 | 新益水库 | 24.11 | 5 | 50 | 8.74 | 0 | 0 | 6个月 |
| 28 | 羊麻坑水库 | 39.8 | 5 | 150 | 16.1 | 3200 | 0 |  |
| 29 | 官岭坑水库 | 24.28 | 5 | 83 | 16.5 | 2700 | 0 |  |
| 30 | 官田坑水库 | 12.05 | 5 | 70 | 21.02 | 700 | 0 |  |
| 31 | 王古坦水库 | 17.28 | 5 | 80 | 16 | 1600 | 0 |  |
| 32 | 大岙水库 | 14.51 | 5 | 83 | 15.6 | 2277 | 0 |  |
| 33 | 六加岙水库 | 20.8 | 5 | 128 | 13 | 0 | 0 |  |
| 34 | 板辽坑水库 | 20.65 | 5 | 68 | 25 | 0 | 0 | 1年 |
| 35 | 龙潭背水库 | 9.02 | 5 | 72 | 29.31 | 0 | 0 | 6个月 |
| 36 | 西坑河水库 | 126.12 | 4 | 103 | 25.15 | 1900 | 0 |  |
| 37 | 杨丰寺水库 | 56.42 | 5 | 53 | 16.17 | 0 | 0 |  |
| 38 | 石长坑水库 | 该9座水库因水库除险加固原因无需维修养护，但需要进行日常巡查和运行管理平台维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 双坑水库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 谷坦水库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 大皮塘水库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 括苍水库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 方山水库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 西石安水库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 大林水库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 黄塘坑水库 |  |  |  |  |  |  |  |

2.山塘45座（其中3座山塘只日常巡查和运行管理平台维护）维修养护：

| 序号 | 山塘名称 | 总库容/万m3 | 维养等级 | 坝长/m | 坝高/m | 绿化面积/㎡ | 库面保洁/100㎡ | 在建工程维修养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抱上龙坑山塘 | 2.37 | 4 | 41 | 11.3 | 0 | 79 |  |
| 2 | 大湖山塘 | 4.92 | 3 | 40 | 9.87 | 0 | 152.6 |  |
| 3 | 白岩前山塘 | 3.59 | 3 | 43.3 | 10.24 | 0 | 86.9 |  |
| 4 | 西山安山塘 | 7.03 | 1 | 84 | 8.38 | 1221.11 | 198 | 第二年 |
| 5 | 上畈山塘 | 4.55 | 3 | 56.85 | 8.6 | 551 | 133 |  |
| 6 | 新塘山塘 | 9.09 | 1 | 59 | 12.14 | 1219.67 | 179 |  |
| 7 | 瓦窑塘山塘 | 6.7 | 2 | 188 | 6.12 | 1893.09 | 378 |  |
| 8 | 石门里山塘 | 1.37 | 4 | 45 | 13.68 | 0 | 32 |  |
| 9 | 雉鸡岩山塘 | 7.01 | 1 | 118 | 15.26 | 3786.78 | 140 |  |
| 10 | 管山头山塘 | 6.93 | 2 | 64 | 18.58 | 0 | 141.3 |  |
| 11 | 叶湖平山塘 | 6.42 | 2 | 101.03 | 12.34 | 2621.8 | 150.9 |  |
| 12 | 下湖溪山塘 | 1.67 | 4 | 54.76 | 11.66 | 1259.32 | 106.8 | 第一年 |
| 13 | 友谊山塘 | 4.45 | 3 | 69 | 23.82 | 0 | 77 |  |
| 14 | 塘岙山塘 | 3.44 | 3 | 46.63 | 14.8 | 0 | 88.4 |  |
| 15 | 石桂坑山塘 | 4 | 3 | 45.16 | 14.6 | 0 | 87.7 |  |
| 16 | 徐岙山塘 | 9.89 | 1 | 138 | 11.28 | 3961.21 | 321 |  |
| 17 | 马垟上岙山塘 | 9.82 | 1 | 58 | 12.2 | 1773.2 | 275 | 第一年 |
| 18 | 清明田山塘 | 3.05 | 3 | 60 | 21.06 | 1706.33 | 49 |  |
| 19 | 乌岙山塘 | 7.8 | 1 | 63 | 19.6 | 3131.47 | 119 | 除上游坡、溢洪道外养护 |
| 20 | 路田坑山塘 | 9.22 | 1 | 54.12 | 17.14 | 1063.16 | 159 |  |
| 21 | 大畈山塘 | 5.23 | 3 | 122.98 | 6.59 | 968 | 120 |  |
| 22 | 茶园坑山塘 | 2.33 | 4 | 36 | 20.37 | 0 | 50 |  |
| 23 | 下湾田山塘 | 0.67 | 5 | 34 | 8.76 | 510 | 186 |  |
| 24 | 道士殿前山塘 | 5.51 | 3 | 41 | 14.4 | 1309.62 | 126.8 |  |
| 25 | 寺岩坑山塘 | 8.9 | 1 | 36.48 | 13.52 | 495.67 | 117.8 |  |
| 26 | 西岙坑山塘 | 8.93 | 1 | 92 | 11.8 | 2933.15 | 203.3 |  |
| 27 | 大市桥山塘 | 3.16 | 3 | 53.26 | 12.6 | 1866.43 | 80 |  |
| 28 | 方塘山塘 | 2.54 | 4 | 65.83 | 8.08 | 0 | 59 |  |
| 29 | 陈江弄山塘 | 1.49 | 4 | 74 | 5.99 | 0 | 50 |  |
| 30 | 岩下马山塘 | 1.81 | 4 | 47.07 | 8.51 | 814.33 | 51 |  |
| 31 | 塘湾里山塘 | 1.18 | 4 | 63.04 | 8.04 | 0 | 32.6 |  |
| 32 | 下山弄山塘 | 3.71 | 3 | 90 | 7 | 0 | 111.2 |  |
| 33 | 小平田山塘 | 6.51 | 2 | 25 | 5.72 | 0 | 180 |  |
| 34 | 小官塘山塘 | 3.06 | 3 | 80 | 6.1 | 1004.85 | 113 |  |
| 35 | 后龙坑山塘 | 2.07 | 4 | 53.32 | 9.08 | 550 | 67.48 |  |
| 36 | 田肚里塘山塘 | 1.46 | 4 | 65.79 | 8.02 |  | 52 |  |
| 37 | 里湾塘山塘 | 6.55 | 2 | 167.2 | 6.93 | 1430 | 153 |  |
| 38 | 雪地坑山塘 | 6.16 | 2 | 63.17 | 21 |  | 121.19 |  |
| 39 | 龙潭头山塘 | 1.53 | 4 | 43.74 | 11.67 |  | 61 |  |
| 40 | 三亩湾山塘 | 3.16 | 3 | 32.99 | 11.62 |  | 93.37 | 第二年 |
| 41 | 九泉塘山塘 | 3.17 | 3 | 62.61 | 7.94 |  | 58 | 第二年 |
| 42 | 清水塘山塘 | 1.15 | 4 | 81 | 5.91 |  | 33 | 第二年 |
| 43 | 大水弄山塘 | 该3座山塘因综合整治原因无需维修养护，但需要进行日常巡查和运行管理平台维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 岩香山塘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 小牛头山塘 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封 和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的递交：详见招标公告。 |
| 15 | 投标截止时间 和 投标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：详见招标公告。 |
| 16 | 开标时间和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | ▲最高限价 | 本项目最高限价约8236628元，如供应商的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 代理服务费 | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费为人民币10000元整，由中标人在领取中标通知书前一次性付清。 |
| 22 | 政采贷 | 银行名称; 联系人; 联系方式. 中国工商银行; 陈盈; 13967614344. 浙江泰隆商业银行; 陈超; 17858683697. 浙江民泰商业银行; 朱祖优; 13858602876. 中国建设银行; 徐旭霞; 15988932355. 中国邮政储蓄银行; 赵红芳; 18968556112. 农村商业银行; 叶斌昇; 13806593583. 中国农业银行; 娄志伟; 13958514828. 台州银行; 朱翔; 13819660917. |
| 23 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 24 | 其他 | / |

| 金融机构名称及意愿承担 保函（保单）种类 | 保函（保单）收费情况 | 联系人及 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是 | 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 陈盈13967614344 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英17858683702 |
| 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |

| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| --- | --- | --- |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

4.“服务”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

本项目不接受联合体投标

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止招投标活动

（1）不具备采购文件中规定的资格要求的。

（2）未实质性响应采购文件中打“▲”条款或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（3）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的。

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

（5）报价超过采购文件中规定的最高限价的。

（7）投标文件中技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的。

（8）投标文件提供虚假材料的。

▲（9）供应商响应文件综合商务技术得分较低、报价较低的情形，被评审小组发现存在疑似不以中标为目的，响应文件编制敷衍、破坏市场秩序，疑似相互串通参与采购活动的，评审小组可对相应供应商作无效标处理。查有实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

（10）法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（包括被拒绝的条款）。

7.有下列情况之一的，本次招标活动终止

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的。

（2）因重大变故，采购任务取消的。

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（4）法律、法规和采购文件规定的其他导致评审结果无效的。

8、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）查询渠道：“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

（2）截止时点：开标后评标前。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

（4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

- ▲1.资格证明文件

（1）投标声明书（格式附后）；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人（负责人）授权委托书（格式附后）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式附后）；

（5）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（格式附后）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见附件）

（8）提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效证书复印件（供应商特定资格中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2. 商务技术文件：

- （1）专家评分索引表（格式附后）；

- （2）类似业绩（格式附后）；

- （3）企业管理体系；

- （4）拟投入本项目人员；

- （5）商务响应承诺函（格式附后）；

- （6）评分办法编制的各项内容（缺项的得0分）；

- （7）投标人认为需要的其他技术商务资料及评分项所涉及的内容。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式附后）；

（2）投标报价明细表（格式附后）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、税金及合同期内风险与国家政策性风险等完成本项目所需一切费用，不存在漏报的项目费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的递交：详见招标公告。

- （八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间组织开标，所有供应商均应准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）在钉钉群向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

- （二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

- （三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

- （四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

- （五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法/最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- （六）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝投标。

- 六、定标

（一）确定中标人

1、确定成交供应商。评审小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

3、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果。

4、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于仙居县水利局 本项目的评标。本次招标按标项评分，并产生各标项的中标人。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

(一) 报价分（20分）

报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的报价分按照下列公式计算：

报价分=（评标基准价/投标报价）×20%×100（精确到小数点后两位）

投标人的投标报价（分项报价）超过采购预算价的，将作为无效标。

- 商务技术分（80分）

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

商务技术文件的评分：对各投标人的商务技术标经充分独立审核、询标后，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位小数）。各投标人商务技术标得分按照评标委员会所有成员评分的算术平均值计算。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务分 |  |  | 27分 |
| 1 | 标书质量 | 根据投标文件编制的完整性、电子投标文件关联点设置是否定位准确、投标文件内容简洁明确程度及针对性等情况酌情评分，最高得2分；若投标文件中出现内容前后矛盾、或与招标文件要求不一致，评审小组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 2分 |
| 2 | 服务能力 | 供应商具有有效期内的浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价证书丙级及以上的，得1分。 注：须提供以上证书复印件并加盖公章，未提供的不得分。 | 1分 |
| 3 | 企业管理 体系 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每有1个得1分。本项最高得3分。 注：须提供以上证书复印件并加盖公章，未提供的不得分。 | 3分 |
| 4 | 投标人业绩 | 根据供应商自2019年10月1日以来（以合同签订日期为准）承担过的类似项目（项目特征为水利工程标准化管理维修养护项目）业绩情况来评分，每提供一个有效业绩的，得1分，最高得2分。 注：须提供以上业绩合同复印件以及中标通知书复印件并加盖公章，否则该业绩将不予认可。 | 2分 |
| 5 | 拟派项目团队情况 | 拟派本项目维修养护人员（19人）：水工监测工4人（须提供职业资格证书复印件）；水工闸门运行工2人（须提供职业资格证书复印件）；河道修防工4人（须提供职业资格证书复印件）；泵站运行工2人（须提供培训合格证书复印件）；电工5人（须提供作业证书复印件）；高处作业1人（须提供作业证书复印件）；焊接与热切割作业1人（须提供作业证书复印件）。本项每人得1分，最高得19分。 注：每人不得重复得分，须提供本单位为上述人员缴纳的最近连续3个月社保证明复印件并加盖公章，否则不予认可。上述证书如有有效期的，必须在有效期内，否则不予得分。 | 19分 |
| 二、技术分 |  |  | 53分 |
| 6 | 设备设施配置 | 针对本项目的日常巡查和维护、抢修等工作需要，拟投入的小型四轮工具车、巡查车、洒水车、铲车、挖机等车辆设备配置数量情况及配置合理性进行评分，最高得5分。 注：须提供设备车辆的照片、有效年检期内的车辆行驶证或购车发票复印件并加盖公章，如租赁车辆设备的还须提供租赁合同（租赁期限＞服务期）复印件。 | 5分 |
| 7 | 管理制度与目标 | 根据供应商提供的针对本项目的工作基本制度、目标等内容进行评分，最高得5分。 | 5分 |
| 8 | 项目组织实施方案及 保证措施 | （1）根据供应商对项目现状、存在的问题和维修养护服务的重、难点等问题进行调查剖析，并针对性地提出克服难点、要点的技术措施，由评标委员会进行评分，最高得5分。 | 5分 |
|  |  | （2）根据供应商拟定的完成本项目各项任务（包括工程维修养护、绿化养护、工程检查、工程管理设施维修养护、水闸工程维修养护等内容）的具体实施方案进行综合评分，最高得5分。 | 5分 |
|  |  | （3）根据供应商拟定的完成本项目各项任务（包括应急处置、沉降观测、标准化平台维护等内容）的具体实施方案进行综合评分，最高得5分。 | 5分 |
|  |  | （4）根据供应商提供的质量保障措施内容的科学性、合理性以及适合本项目的特性和针对性，由评标委员会进行评分，最高得4分。 | 4分 |
|  |  | （5）根据供应商提供的安全措施内容的科学性、合理性以及适合本项目的特性和针对性，由评标委员会进行评分，最高得5分。 | 5分 |
| 9 | 验收及档案管理 | 根据供应商提供的针对本项目的验收及档案管理方案等内容进行综合评分，最高得5分。 | 5分 |
| 10 | 应急预案 | 根据项目及区域特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等进行评分，最高得5分。 | 5分 |
| 11 | 服务承诺 | 根据供应商针对本项目的服务承诺的合理性、针对性、可行性等进行评分，最高得4分。 | 4分 |
| 12 | 合理化建议 | 根据供应商针对本项目的合理化建议的合理性、针对性、可行性等进行评分，最高得5分。 | 5分 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位。 |  |  |

注：1、如在投标文件中未涉及上述有关评分内容的，则相应得分按0分计。

2、以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。

3、该评审办法及评分标准仅适用于本项目采购，解释权属于采购人。

- 第五章  采购合同模板

注：该合同样本仅供参考，成交后以采购人与供应商签订的正式合同为准。

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据2023年-2024年度仙居县山塘、水库、堤防及水闸维修养护项目[项目编号：TZJC-XJ-20221006]公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.1 合同条款。

1.2 中标通知书。

1.3 更正补充文件。

1.4 招标文件。

1.5 中标供应商投标文件。

1.6 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、主要服务内容

1、对仙居县境内已经创建水利工程标准化管理的三、四级防洪堤工程32座、中型水闸工程1座进行维修养护。服务范围包括但不限于：堤防及水闸工程的日常维修养护、工程检查（日常巡查和其他检查）、工程观测、保洁与维护、绿化养护（含拔草）、标识标牌维护、应急管理、档案管理、所有标化管理信息平台维护、配合做好省、市、县的检查考核等工作。

2、对仙居县境内的小型46座水库（其中9座水库只日常巡查和运行管理平台维护）及45座山塘（其中3座山塘只日常巡查和运行管理平台维护）进行维修养护及日常巡查。服务范围包括但不限于：水库山塘的日常维修养护、日常巡查、检查、保洁与维护、绿化养护（含拔草）、标识标牌维护、应急管理、档案管理、小型水库协管平台及标化平台维护、配合做好省、市、县的检查考核等工作。

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____________元（￥_______________元）。

注：1.以上合同总价包含包括人工费（含人员工资、保险、福利、人身意外伤亡保险费等）、安全文明作业、劳保用品、机械设备费、耗材费、措施费、风险费、管理费、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等在服务过程中发生的一切费用。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨季节，应加强抗台抗灾，成交方要无条件听从采购方指挥。发生不可抗力及突发性事件的费用不超过山塘维修养护年平均费用3万、水库维修养护年平均费用5万的由中标人负责维修，费用包括在报价内，采购方不再另行支付。）

2.合同期限内，合同价不因市场因素和政策因素变动而调整。

四、服务期限

4.1 合同服务期限为       ，（其中堤防及水闸维修养护期限为2022年    月    日起至    年    月    日止；小型水库及山塘维修养护期限为2022年    月    日起至    年    月    日止）。

4.2 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务有关技术资料。

4.3 在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

六、履约保证金

6.1 在合同签订前，乙方应向甲方支付合同总价   %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

6.2乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔养护经费中扣除。剩余履约保证金（如有）将在乙方完成供货（或服务）并经甲方验收合格后15日内，凭合法收据和《仙居县政府采购验收结算单》向甲方申请无息退还（出现违约情况除外）。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

8.1 履行时间：按照本合同前款约定的起止时间；

8.2 履行方式：提供维护养护服务；

8.3 履行地点：甲方指定地点。

九、考核验收

甲方有权根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收，具体详见合同附件。

十、款项支付

10.1 维护服务经费的支付：在合同签订后7日内预付合同价的20%，剩余维护经费=合同价的80%，根据先服务后付费原则，结合考核结果，按季度核拨维护经费。

10.2 每季度支付金额=剩余维护经费总额的25%，应扣季度的考核扣分扣款后支付。

（1）季度考核得分=采购人根据考核办法进行巡查、抽查、举报、通报等途径的考核得分。

（2）季度考核得分≥85分为合格，全额核拨季度维护经费。

（3）85分＞季度考核得分≥80分，每低1分，扣当季度维护经费1%。

（4）80分＞季度考核得分≥70分，每低1分，扣当季度护经费2%。

（5）季度考核得分70分以下的，采购人无条件解除合同。

10.3 甲方有权要求乙方限期整改不符合要求的维护及其他内容，乙方拒绝整改或整改后仍不合格的，不予核拨当年剩余维护经费，且甲方有权无条件解除合同。

以上扣发部分的维护经费，均不以任何形式再核拨；因乙方原因导致的合同解除，乙方提交的履约保证金作为违约金，不予退还。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

12.1 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

12.2 若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担：

（1）转包或未经甲方同意，分包给与合同无关的第三方；

（2）考核季度平均得分70分以下的，乙方拒绝整改或整改后仍不合格的；

（3）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

因上述原因被解除合同的乙方不得参与本项目下一轮次的投标活动。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付合同价的5%作为违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

15.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、法律适用及争议解决

16.1 本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

16.2 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同中所述通知，必须为书面形式，并有送达签收。

17.3本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，上述文件未提及的遵照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中关于合同的有关条文执行。

17.4 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充，符合浙财采监[2017]11号《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》第二十条规定的，经双方协商一致后可变更合同，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.5 本合同一式   份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执   份，采购代理机构和仙居县财政局政府采购监管科各执 壹 份。

17.6 本合同附件：考核办法。

甲方（加盖公章）                             乙方（加盖公章）

法定代表人（盖章或签字）：                   法定代表人（盖章或签字）：

或授权代理人（签字）：                       或授权代理人（签字）：

联系电话：                                   联系电话：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

地址及邮编：                                 地址及邮编：

签约地点：                                   签订时间：    年   月    日

合同附件：

2023年-2024年度仙居县山塘、水库、堤防及水闸维修养护项目考核办法

| 序号 | 事项 | 考核内容 | 标准分 | 赋分原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护人员责任落实、履职情况 | 落实养护责任人与养护人员熟悉养护职责和责任事项。工程养护事项落实到岗到人，养护人员了解自身岗位职责、要求；按照养护需要，足额配备管理人员，明晰自身岗位职责，熟练掌握管理事项工作流程及要求 | 10 | 维修养护、设备操作、巡查等主要岗位人员对岗位职责、操作流程和要求不掌握的，每发现一项，扣1分；不按安全操作规程和法规作业、不听指挥的，扣1分/次。 未书面明确养护责任人和责任事项的，不得分；养护责任人、养护人员不了解养护职责、责任事项的，不得分；掌握不全面的，每发现一人，扣1分。 |
| 2 | 绿化及金属设施养护 | 草坪、乔木和灌木,按其生长特性和造型美观进行修剪，草坪不得高于6厘米；绿化带内有缺株或死株现象未及时补种；绿化带存在病虫害现象未及时采取有效措施；除草不得使用农药；及时施肥。对闸门、启闭机、水泵阀门、管道等设备的金属结构进行除锈上漆工作，需要润滑部位进行润滑处理，设备发生损坏时对设备及时修理。 | 10 | 草坪、乔木和灌木剪建不规范的每次扣1分；对缺株或死株未及时补种的扣0.5分/株；病虫害未采取有效处理的扣2分/次；使用农药查实的扣5分/次，上不封顶；没有按规定及时施肥的扣2分/次。闸门、启闭机、水泵阀门、管道等设备的金属结构未进行除锈上漆每项扣1分，未对需要润滑部位进行润滑处理的每项扣1分，设备发生损坏时未及时修理，每项扣1分。 |
| 3 | 运行管理情况 | 堤身有塌陷未及时处理的、及其他堤身存在破损现象等工程维修项目未及时处理的；并要求堤顶平整，堤坡平整洁净，无缺损，排水沟畅通。穿堤涵洞、抢险通道保持通畅；标识标牌、观测设施及所有工程设施等完好无损；水闸规范管理；维修养护记录规范。 按要求开展维修养护和设备保养等工作，工程结构完好，外观整洁；设备设施运行正常，保养到位。 | 15 | 工程维修养护不及时的扣1分/次；堤顶、堤坡不平整、不整齐、不美观，每项扣0.5-1分；穿堤涵洞、抢险通道不通畅的，每项扣1分/次；标识标牌、观测设施及所有工程设施存在裂缝、破损等维修养护不到位现象的，每项扣0.5-1分；非汛期值班人员未按规定要求开展值班每发现一次扣1分，防汛防台期间实行24小时值班，并保证2人以上在岗，未按规定要求开展值班每发现1次扣2分；水位超警戒水位，未安排巡查人员巡查，每发现一次扣2分。 溢洪道有障碍物影响行洪、边坡不稳定存在失稳等安全隐患；主要设备无法正常运行，本项不得分。工程存在明显破损维修不及时、设备保养不到位的，每发现一座，扣2分。 |
| 4 | 日常巡查、检查 | 按规定组织开展日常、定期、专项、特别检查工作；检查频次、内容、记录完整规范，发现异常及时处理报告。做好洪水期间的堤防、水库、山塘巡查、抢险工作，并严格服从水行政部门的统一指挥 | 20 | - 未按照规范要求开展日常、定期、专项、特别检查工作，频次、内容记录不规范不合理的，或发现隐患异常未及时上报的，每发现一处扣1分/次。 （2）安全检查记录不全或检查发现问题未落实措施的，扣5分；部分不落实的酌情扣分1~3分。 （3）不配合水行政部门指挥的扣5分/次，上不封顶。 |
| 5 | 保洁落实情况 | 做好工程范围内的保洁工作，要求保持工程整洁，清理杂草，无高于6厘米的杂草；盂溪、东区河道内无漂浮物，及时清理水葫芦等影响水质的危害性生物；游步道清洁；人员到岗；着装按规定；服从并完成突击保洁任务。对橡胶坝袋、泵房、水闸上游水面、管理房（启闭机房）等部位进行卫生保洁（杂物清理、杂草清理） | 10 | 堤顶、堤坡、堤脚、防汛道路出现明显垃圾，每项扣0.5-1分；杂草无清理或达不到要求每项扣0.2-0.5分；盂溪、东区河道发现漂浮物、水葫芦等没及时清理的，每次扣0.5-1分；游步道不清洁每处0.5分；人员未到岗扣每次2分；着装或穿救生衣不按规定各扣1分/次；不服从或未完成突击保洁任务扣5分/次，上不封顶；水闸保洁人员未按规定周期进行保洁每发现一项1次扣1分，保洁质量不符合要求的每处扣0.5分，保洁产生的垃圾未归集至垃圾回收点的每发现1次扣5分。 |
| 6 | 平台移动终端使用 | 工作人员熟练操作移动终端，按规定进行巡查并上报工程隐患 | 5 | 工作人员不会使用巡查移动终端，不得分，使用不熟练，每发现一人扣1分。 |
| 7 | 平台常态化使用 | 工程检查、设备操作、维修养护、隐患处置等重要事项在平台上形成电子台账 | 10 | 电子台账数据不完整、重要管理事项缺失的，每发现一处，扣1分。 |
| 8 | 台帐管理 | 管理、检查、维修、养护记录、工作日志台帐资料按规定上传，整编、归档。 | 20 | 管理、检查、维修、养护记录、工作日志缺失一次扣1分，记录不规范查到一次扣0.5分，台帐资料未按规定上传缺一次扣1分，资料未整编或整编不附合要求扣2分。 |
| 9 | 加减分事项：上级检查 | 配合做好省、市、县的检查考核。 | / | （1）受省级通报表彰的加3分，受市级通报表彰的加2分，受县级通报表彰的加1分。 （2）受省级通报批评的减3分，受市级通报批评的减2分，受县级通报批评的减1分。 |

1.本细则未尽事项，参照省、市相应条款执行。

2.本细则有仙居县水利局负责解释。

- 第六章　投标文件格式

封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：TZJC-XJ-20221006

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

附件一：

投标声明书

致：仙居县水利局、台州市建城工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查采购文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起90日。

5.如中标，我方将按采购文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11.如中标，我公司将按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日期:

附件二：法定代表人身份证明或法定代表人（负责人）授权委托书（二选一）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    身份证号码               联系电话：

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）

法定代表人签字或盖章：

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人（负责人）授权委托书

致：仙居县水利局、台州市建城工程咨询有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人签字：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

附件三：

具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

仙居县水利局、台州市建城工程咨询有限公司 ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务状况，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，不存在欠税、偷税、逃税和欠缴、逃避社会保障资金等方面的相关记录。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（招投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

承诺人(盖单位章) ：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日　期  ：

附件四：

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

仙居县水利局、台州市建城工程咨询有限公司 ：

我方参与的 （项目名称）（项目编号）  的采购活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（招投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

承诺人(盖单位章) ：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日　期  ：

附件五：

无重大违法记录声明书

仙居县水利局、台州市建城工程咨询有限公司 ：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件六：

专家评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1、投标供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日期：    年   月   日

附件七：

类似项目业绩一览表

采购项目：                                    采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料；具体参照评标办法提供相关证明材料。

2.供应商可按此表格式复制。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日    期：

附件八：

拟投入本项目人员一览表

采购项目：                                    采购编号：

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 本项目中拟承担的职务 | 工作年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |

注：1、表中拟投入本项目人员请参照“第四章 评分办法及评分标准”中人员要求填写，并附上相关证明材料等影响资格评审或评分的材料。

2、此表仅提供了表格形式，供应商可根据自身情况调整表格。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日    期：

附件九：

拟投维护设备清单

采购项目：                                    采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术参数、规格 | 作用内容等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、表中拟投入设备请参照“第四章 评分办法及评分标准”中设备要求填写，并附上相关权属证明等影响资格评审或评分的材料。

2、此表仅提供了表格形式，供应商可根据自身情况调整表格。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日    期：

附件十：

商务响应承诺函

仙居县水利局、台州市建城工程咨询有限公司 ：

我方参与的 （项目名称）（项目编号）  的招投标活动，我方郑重承诺，我方承诺对招标文件中的商务要求完全响应。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日期：

附件十一：

开标一览表

| 服务名称 | 总价（元） |
| --- | --- |
| 2023年-2024年度仙居县山塘、水库、堤防及水闸维修养护项目 | （大写） 元整； （小写） 元整。 |

注：1.报价中必须包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、税金及合同期内风险与国家政策性风险等完成本项目所需一切费用，不存在漏报的项目费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日期：

附件十二：

投标报价明细表

总价单位：元（人民币）

| 序号 | 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  | ￥ |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日期：

附件十三：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的  （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

附件十四：

监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件十五：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

日 期：    年   月   日

附件十六：

政府采购活动现场确认声明书（委托人）

仙居县水利局、台州市建城工程咨询有限公司：

本人经由                           负责人

合法授权参加2023年-2024年度仙居县山塘、水库、堤防及水闸维修养护项目（编号：TZJC-XJ-20221006号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

政府采购活动现场确认声明书（法人）

仙居县水利局、台州市建城工程咨询有限公司：

本人为                   （单位） 法人，合法参加2023年-2024年度仙居县山塘、水库、堤防及水闸维修养护项目（编号：TZJC-XJ-20221006号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商法人签名）

年  月  日