招 标 文 件

| 项目编号： | XJCG-2022-GK006 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 仙居县城区绿化养护服务采购 |
| 采 购 人： | 仙居县综合行政执法局 |
| 采购代理机构： | 仙居县政府采购中心 |

2022年11月

目      录

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法及评分标准

第四章  招标需求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式附件

- 第一章 公开招标公告

项目概况

仙居县城区绿化养护服务采购    招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（网址http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年12月2日09点00分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XJCG-2022-GK006

项目名称：仙居县城区绿化养护服务采购

预算金额（元）：标项一12453310元，标项二11389680元

最高限价（元）：标项一10958913元，标项二10022918元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 简要技术需求 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区西南片绿化养护 | 见本招标文件中招标需求内容 | 3 | 年 | 12453310 |  |
| 2 | 城区东北片绿化养护 | 见本招标文件中招标需求内容 | 3 | 年 | 11389680 |  |

合同履行期限：三年（采用1+1+1模式）。合同为一年一签，年度服务期限届满后，依据国家、省市有关规定，在年度预算能够保障、政策许可的前提下，年度考核优秀的签订下一年度合同，年度考核良好的由采购人决定是否签订，年度考核合格、不合格的均不予签订。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：发布公告之日至2022年12月2日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：本项目招标文件实行网上获取，获取路径：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取采购文件管理（或者直接在公告下方选择“潜在供应商→获取采购文件”）。在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或仙居县人民政府 仙居县公共资源交易网）获取的招标文件仅供阅览，潜在供应商必须按已明确的“获取路径”获取招标文件，否则不得对招标文件提起质疑。

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年12月2日09：00（北京时间）

2.投标地点：

⑴电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交。若提交请在投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至jcbf2022@163.com 。

3.开标时间：2022年12月2日09：00（北京时间）

4.开标地点：仙居县公共资源交易中心开标室（四）（投标人无需在开标当天到达开标现场，但须准时在线参加）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：⑴投标文件解密时间：开标时间后60分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效；

⑵本项目所有公告发布网站：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）、仙居县人民政府 仙居县公共资源交易网（http：//www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登陆上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知；

- ⑶中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：仙居县综合行政执法局

地址：仙居县景凤路1号

项目联系人（询问）：冯女士

项目联系方式（询问）：13634021210

质疑联系人：	郑先生

质疑联系电话：0576-89389026

2.采购代理机构信息

名称：仙居县政府采购中心

地址：仙居县南峰街道泰和中路6号（吾悦广场东面）县人民政府行政服务中心二楼

项目联系人（询问）：应先生

项目联系方式（询问）：0576-89372058

质疑联系人：朱女士

质疑联系电话：0576-87716503

3.同级政府采购监督管理部门信息

名称：仙居县财政局

地址：仙居县南峰街道环城南路500号财政大楼

联系人：陈女士

监督投诉电话：0576-89375225

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线

400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

仙居县政府采购中心

- 2022年11月10日

- 第二章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | ☑ 不接受。 □ 接受。 |
| 2 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第四章招标需求 |
| 3 | 答疑会 | ☑ 不召开。 □ 召开，详见第四章招标需求 |
| 4 | 分包 | ☑ 不允许。 □ 允许，但主体部分不得分包，详见第四章招标需求。 |
| 5 | 政府采购节能产品、环境标志产品 | 投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。 |
| 6 | 小型、微型企业的价格扣除 | - 1.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 20% 的价格扣除；如项目接受联合体投标或者允许分包的，其中对于大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对其报价给予 6% 的价格扣除（组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策）。 2.投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。 3.投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。 4.专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 7 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至jcbf2022@163.com。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标文件由【资格证明文件】、【商务与技术文件】、【报价文件】三部分组成。 |
| 9 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章公开招标公告 |
| 10 | 投标文件提交地点 | 见第一章公开招标公告 |
| 11 | 开标时间和地点 | 见第一章公开招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 13 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金（履约保证金要求详见“招标需求”内容）。采购人要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |

一 、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织，具体见招标公告中采购人信息内容。

2.“采购代理机构”系指采购人委托组织招标的仙居县政府采购中心。

3.“投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织。

4.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

5.“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真等。

8.标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

9.“电子交易平台”系指政府采购项目电子交易平台，即政府采购云平台（简称政采云平台）。

10.“电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

11.“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（三）采购组织类型

采购组织类型：政府集中采购。

（四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）联合体投标

1.联合体投标：见投标人须知“前附表”内容；

2.联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

3.联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

（六）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）分包

1.分包：见投标人须知“前附表”内容。

2.若项目允许分包，投标人应根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八）政府采购政策

1.政府采购节能产品、环境标志产品：见投标人须知“前附表”中“政府采购节能产品、环境标志产品”内容。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，中小企业参加政府采购活动，应当出具该办法规定的《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

属下列情形之一的给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造或服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，对其报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知“前附表”中“小型、微型企业的价格扣除”内容；

⑵接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，价格扣除比例见投标人须知“前附表”中“小型、微型企业的价格扣除”内容。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。

4.投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。

5.同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。

6.专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。

（九）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1.查询渠道：中国政府采购网（网址：http：//www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http：//www.creditchina.gov.cn）；

2.查询截止时间：开标后评标前；

3.查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

5.使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

6.联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（十）特别说明

1.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（十一）质疑与投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。

2.质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.质疑方式：质疑供应商可直接提交（含政采云平台在线质疑）、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；通过政采云平台在线质疑（供应商需在线签章）和查看质疑答复，访问路径如下：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

- 4.采购人或采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目资格要求和招标需求内容的由采购人答复）。

- 5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1.采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在提交投标文件截止时间15日前，在原公告发布媒体上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

3.当招标文件与澄清、修改、补充等文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的形式和效力

1.投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

2.投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

▲3.电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动备份投标文件电子且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按时提供解密密码或密码错误的），视同放弃投标；仅提交备份投标文件的，投标无效。

（二）在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台”实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制。

2.标前准备：各投标人应及时完成CA数字证书办理，拿到CA后在政采云平台进行绑定。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标人通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请自行前往浙江政府采购网“下载专区-电子交易客户端”下载并安装，电子投标（政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商）具体流程详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword=政府采购项目电子交易操作指南，具体以政采云平台最新网址为准。

（三）投标文件的组成

投标文件由【资格证明文件】、【商务与技术文件】、【报价文件】三部分组成。

▲1.资格证明文件的组成：

⑴投标声明书；（见附件）

⑵授权委托书（法定代表人或营业执照中负责人亲自办理投标事宜的，提供法定代表人或营业执照中负责人有效的身份证)；（见附件）

⑶有效的营业执照（如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》）；

⑷具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（见附件）；

⑸具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（见附件）；

⑹提供招标公告中符合项目特定资格要求的有效资质证书（如有要求的，必须提供）。

2.商务与技术文件的组成：

⑴投标人基本情况表；（见附件）

⑵投标方案描述：

A.对项目需求的了解及对应解决方案、针对本项目的合理化建议；

B.项目养护管理技术服务方案（包含且不限于绿化养护技术方案、绿化养护作业人员配置方案、绿化养护作业机械设备投入方案等）；

C.项目管理制度（包含且不限于人员考核制度、日常运作、作业操作流程规范等）；

D.安全文明保障方案（包含且不限于绿化养护安全保障体系和安全管理制度、文明养护管理措施、环境保护措施等）

E.质量保证措施（包含且不限于养护质量管理保障体系和控制措施、养护期内保活率的措施、防治病虫害及抗击自然灾害的具体保证措施等）；

F.应急预案及措施；

⑶拟投入项目服务人员情况（包含项目负责人及项目实施人员的资质、类似经验等）。（见附件）

⑷拟投入项目养护设备配置情况；（见附件）

⑸投标人具有与本项目相关的认证证书、荣誉或文件；（见附件）

⑹商务响应表；（见附件）

⑺同类项目业绩（投标人同类项目业绩实施情况表、合同、中标（或成交）通知书等）；（见附件）

⑻针对本项目的优惠内容与措施；

⑼投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3.报价文件的组成

⑴报价文件由开标一览表、投标报价明细表、中小企业等声明函（如有，见附件），以及投标人认为其他需要说明的内容（包括政府采购优惠政策相关资料等，如有）组成。

⑵投标报价是包括在承包区域内为完成绿化养护服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

▲⑶投标文件只允许有一个报价（包含其它一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

（四）投标文件的编制、份数及提交要求

1.投标文件的编制要求

▲⑴本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

⑵电子投标文件编制请按政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword=政府采购项目电子交易操作指南，具体以政采云平台最新网址为准）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

⑶投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求。

- ⑷投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

- ⑸投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

⑹投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

- ⑺投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.投标文件的份数及签署要求

⑴电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；

⑵备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至jcbf2022@163.com。

▲⑶投标文件内容中有要求盖章的地方，必须采用投标人CA签章。

3.投标文件的提交要求

⑴投标文件导入和加密

①投标人应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”，具体以政采云平台最新网址为准。

⑵投标文件的提交

①提交投标文件截止时间：见第一章公开招标公告；

②投标文件提交地点：

A.电子加密投标文件：电子加密投标文件在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。供应商应当在提交投标文件截止时间前完成电子加密投标文件的传输提交。

B.备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至jcbf2022@163.com ，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间内发送至上述邮箱，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

⑶不予接收的投标文件情形

①提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

⑷投标人所提交的投标文件不予退还。

⑸如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间约束。

4.投标文件的补充、修改和撤回

⑴在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交。

⑵在提交投标文件截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

（五）备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（七）投标诚实信用

1.投标人应当遵守诚实信用原则。

2.投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

四、开标

本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，投标人可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选）。

投标人可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，在解密规定时间内用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。

（一）开标事项

1.采购代理机构在“公开招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2.评标委员会成员不得参加开标活动。

3.本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1.开标会由采购代理机构工作人员主持，主持人宣布开标会开始，介绍参加开标会的相关人员。

2.宣布提交投标文件的投标人家数、投标人名称。

3.宣布开标纪律。

4.签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）。投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》发至采购代理机构电子邮箱xjcg2009@163.com。

5.投标人进行在线解密（解密时间为开标时间后60分钟内）；解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱jcbf2022@163.com提供备份投标文件压缩解密密码，否则视为放弃投标。

6.采购人依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7.商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8.开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9.当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

11.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3.比较与评价

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务与技术文件进行评价。若有演示环节要求的和商务与技术文件评审同步进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评分标准进行独立打分；

⑵评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明（包括报价修正、政府采购政策价格扣除、报价明显偏低等等）；

⑶评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

4.得分确认及评审报告编写

⑴评标委员会对报价文件进行复核，对系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

⑵评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5.评价

采购代理机构对评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人务必在线等待，留意手机短信，及时通过政采云平台进行在线澄清、说明或补正。

2.投标人的澄清、说明或补正内容将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

1.“政府采购云平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

⑴投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1.资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装，或者在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5.投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6.投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7.投标人仅提交备份投标文件的；

8.电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份投标文件解密密码或密码错误的）；

9.投标文件提供虚假材料的；

10.不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

⑴不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑵不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑶不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑷不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑸不同投标人的投标文件相互混装；

11.不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1.符合资格要求的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

6.法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能 正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1.确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

3.采购代理机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发放中标通知书。

4.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标供应商无故拖延、拒签合同的,采购代理机构和采购人有权取消其中标资格。

4.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、“政采贷”服务

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 陈盈 | 13967614344 |
| 浙江泰隆商业银行 | 陈超 | 17858683697 |
| 浙江民泰商业银行 | 朱祖优 | 13858602876 |
| 中国建设银行 | 徐旭霞 | 15988932355 |
| 中国邮政储蓄银行 | 赵红芳 | 18968556112 |
| 农村商业银行 | 叶斌昇 | 13806593583 |
| 台州银行 | 朱翔 | 13819660917 |
| 中国农业银行 | 娄志伟 | 13958514828 |

十、履约保函、预付款保函相关说明

| 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类 | 保函（保单）收费情况 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是 | 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 陈盈13967614344 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英17858683702 |
| 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |

第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

- 总则

- 1.本项目评标采用综合评分法，总分为100分（商务与技术文件得分权重为 80 %，评分分值为 80 分；报价文件得分权重为 20 %，评分分值为 20 分）。各合格投标人的评标综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。如合格投标人数量超过三家，原则上只推荐三家中标候选供商。

特别说明：⑴因考虑到本项目工作量大，为确保本项目顺利实施，采购人要求同一供应商不得同时中标两个标项。本项目按标项一、二顺序依次开标，标项一的第一中标候选人不再被推荐为标项二的中标候选人。

⑵除了已成为前面任一标项的第一中标候选人的投标人外，各标项符合资格要求的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商家数须满足至少三家才可继续开展采购活动，否则该标项将作废标处理。

2.相同品牌认定标准。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

二、分值的计算

评标综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分（价格分）。

1.商务与技术文件中的客观分由评标委员会统一意见后统一给分，其余在规定的分值内独立评定打分。

2.各有效投标人的商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均值计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 价格扣除（专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除）：

- 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。价格扣除比例见投标人须知“前附表”中“小型、微型企业的价格扣除”内容。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除比例）

4.标项一、二评分内容及标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 6分 |
| 1 | 认证证书 | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供证书原件扫描件或复印件，有得1分，没有不得分。 2.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供证书原件扫描件或复印件，有得1分，没有不得分。 3.投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，提供证书原件扫描件或复印件，有得1分，没有不得分。 | 3 |
| 2 | 荣誉 | 投标人自2019年1月1日以来（以证书颁发或发文时间为准）所承接的项目具有省级及以上园林绿化养护或工程类荣誉奖项的每个得2分，地级市园林绿化养护或工程类荣誉奖项的每个得1分，县级园林绿化养护或工程类荣誉奖项的每个得0.5分，本项最高得2分。 注：荣誉证书原件的扫描件或复印件必须编入商务与技术文件中，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类城区园林绿化养护服务项目合同业绩的，每个合同得0.5分，本项最高得1分。 注：合同、中标（或成交）通知书必须同时编入商务与技术文件，否则不得分。 | 1 |
| 二、技术分 |  |  | 74分 |
| 4 | 拟投入项目服务人员情况 | - 根据投标人拟派本项目的项目负责人，具有自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过同类城区园林绿化养护服务合同的经验，每个合同得0.5分，最高1分。 - 注：合同及相关证明材料必须同时编入商务与技术文件，否则不得分。如提供的材料不能反映项目负责人的，该合同不得分。本项合同与“序号3 业绩”得分合同不重复计分。 | 1 |
|  |  | - 1.拟派项目负责人具有园林相关专业工程师及以上的，得2分。 - 2.拟派项目技术负责人具有园林相关专业工程师及以上的，得2分。 - 3.拟派项目养护工人中具有园林绿化职业技能证书的，每有1人得1分，此项最高得3分，没有的不得分。 - 4.拟派项目现场行道树养护操作人员具有高空作业工证书的，得1分。 - 注：必须同时提供上述人员的证书原件扫描件或复印件以及投标截止时间前近6个月内任意1个月的社保缴费证明，否则不得分。 | 8 |
| 5 | 拟投入项目车辆配置情况 | 拟投入本项目的自有或租赁洒水车累计载重10吨（含）-20吨（不含）的得2分，累计载重20吨（含）-30吨（不含）的4分，累计载重30吨及以上得6分，本项最高得6分。 注：须附上在有效年检期内的车辆行驶证扫描件或复印件（如为租赁，须提供有效期内的车辆行驶证及租赁合同扫描件或复印件），编入商务与技术文件，所有人或承租人名称与投标人名称一致，核定载质量以行驶证登记为准，采购时间以行驶证发证日期为准，否则不得分。 | 6 |
|  |  | 投标人自有或租赁载货工具车核定累计载货质量0.7吨（含）-1.5吨（不含）的得2分，核定累计载货质量1.5吨及以上得4分，本项最高得4分。 注：须附上与车辆行驶证相符带牌照的车辆图片及有效年检期内的车辆行驶证扫描件或复印件（如为租赁，须提供有效期内的车辆行驶证及租赁合同扫描件或复印件），编入商务与技术文件，所有人或承租人名称与投标人名称一致，核定载质量以行驶证登记为准，采购时间以行驶证发证日期为准，否则不得分。 | 4 |
|  |  | 投标人具有自有或租赁登高作业车（高度不低于13米）的，得3分。 注：须附上与车辆行驶证相符带牌照的车辆图片及有效年检期内的车辆行驶证扫描件或复印件（如为租赁，须提供有效期内的车辆行驶证及租赁合同扫描件或复印件），编入商务与技术文件，所有人或承租人名称与投标人名称一致，核定载质量以行驶证登记为准，采购时间以行驶证发证日期为准，否则不得分。 | 3 |
| 6 | 对项目需求的了解及对应解决方案、针对本项目的合理化建议 | - 投标人应对本项目需求充分了解，提供对本项目的实际现状、存在的问题和难点要点的调查剖析，并针对克服重点、难点采取相应的解决措施，提出对应解决方案。根据投标人提供的内容进行评分，内容全面完整、科学合理的得6分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.2分，内容不完整或不合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 6 |
|  |  | - 根据投标人提供针对本项目的合理化建议情况由评标委员会判定评分，最高得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 7 | 项目养护管理技术服务方案 | - 绿化养护技术方案：根据投标人提供针对本项目的绿化养护技术方案（方案需结合季节变化及本项目实际，考虑各类园林植物特性，养护计划周密，措施有效，如养护方案及措施、苗木修剪、病虫害防治方案等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得8分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.2分，内容不完整或不合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 8 |
|  |  | - 绿化养护作业人员配置方案：根据投标人提供针对本项目的绿化养护作业人员配置方案（包含且不限于人员安排的合理性、人员调度的便捷性、专业工种的配备等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得6分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.2分，内容不完整或不合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 6 |
|  |  | - 绿化养护作业机械设备投入方案：根据投标人提供针对本项目的绿化养护作业机械设备投入方案（包含且不限于机械设备配备的科学性、设备保障管理措施以及设备投入是否满足实际养护需要等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得6分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.2分，内容不完整或不合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 6 |
| 8 | 项目管理制度 | 根据投标人提供的针对本项目的管理制度（包含且不限于人员考核制度、日常运作、作业操作流程规范等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.2分，内容不完整或不合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
| 9 | 安全文明保障方案 | 根据投标人提供的绿化养护安全文明保障方案（包含且不限于绿化养护安全保障体系和安全管理制度、文明养护管理措施、环境保护措施等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得4分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.2分，内容不完整或不合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 4 |
| 10 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的质量保证措施（包含且不限于养护质量管理保障体系和控制措施、养护期内保活率的措施、防治病虫害及抗击自然灾害的具体保证措施等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得7分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.2分，内容不完整或不合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 7 |
| 11 | 应急预案及措施 | 根据投标人对自然灾害、安全事件等（尤其是抗旱防台）的应急预案及措施进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.2分，内容不完整或不合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
| 12 | 针对本项目的优惠内容与措施 | - 根据投标人提供的针对本项目的优惠内容与措施由评标委员会判定评分，最高得3分，不提供不得分。 | 3 |
| 三、价格分 |  |  |  |
| 13 | 投标报价 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100 。 | 20 |

- 招标需求

重要提示：

# ▲1.因考虑到本项目工作量大，为确保本项目顺利实施，采购人要求同一供应商不得同时中标两个标项，具体见招标文件“第三章 评标办法及评分标准”中条款规定。

- 招标项目一览表

本次招标共 2 个标项，具体内容如下表：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区西南片绿化养护 | 3 | 年 | 1245.331 | 1095.8913 | 其他未列明行业 |
| 2 | 城区东北片绿化养护 | 3 | 年 | 1138.968 | 1002.2918 |  |

二、服务内容及要求

- 为了提高绿地养护质量，确保园林绿化效果，将城区区域的绿化推向市场化管理，方便城区绿化养护和监督，营造良好的竞争氛围，现特制定城区绿化养护招标方案。

- （一）服务内容

- 承包区域所栽植或原存在的乔木、灌木、地被花草等植物管理与养护、所有设施（包括建筑、建筑小品、座椅、垃圾桶、护栏、铺装、园路、水电、喷泉、活动器材、游乐设施等）的管理与维修以及卫生保洁；原存在苗木如有虫害，中标人需进行救治；如有死株，由中标人移除并补植直至存活（补植苗木大小、品种应与原苗木相同，且费用由中标人自行承担）。供应商在投标前应自行前往现场踏勘了解项目实际养护情况。

- （二）服务范围及要求

- 1.标项1：城区西南片区（以下以1年养护单价计算）：

| 序号 | 绿地名称（街道名称） | 面积（㎡） 行道树数（株） | 预算单价 | 合价（元） | 养护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿地养护地块 |  |  |  |  |
| 1 | 市民公园 | 49398 | 8.6 | 424822.8 | 一级 |
| 2 | 河埠公园 | 47681 | 8.6 | 410056.6 | 一级 |
| 3 | 庆丰公园 | 7794 | 8.6 | 67028.4 | 一级 |
| 4 | 西门公园 | 8681 | 8.6 | 74656.6 | 一级 |
| 5 | 下垟底小游园绿地（三处） | 2630 | 8.6 | 22618 | 一级 |
| 6 | 城北西路怀山酒店西面停车场绿化 | 2153 | 8.6 | 18515.8 | 一级 |
| 7 | 庆丰南街：小游园(意家酒店北侧) | 570 | 8.6 | 4902 | 一级 |
| 8 | 光明西路：小公园(水务集团东南方向斜对面) | 4500 | 8.6 | 38700 | 一级 |
| 9 | 浮石园小绿地 | 433 | 8.6 | 3723.8 | 一级 |
| 10 | 月塘社区文化综合体北对面停车场绿化 | 827 | 8.6 | 7112.2 | 一级 |
| 11 | 中医院后面停车场绿化 | 237 | 8.6 | 2038.2 | 一级 |
| 12 | 环城西路阿纳斯酒店后停车场绿化 | 499 | 8.6 | 4291.4 | 一级 |
| 13 | 3万5变电所南侧停车场绿化 | 314 | 8.6 | 2700.4 | 一级 |
| 14 | 邮政局东侧停车场绿化 | 230 | 8.6 | 1978 | 一级 |
| 15 | 安洲街道停车场东光明西路北停车场绿化 | 2442 | 8.6 | 21001.2 | 一级 |
| 16 | 环城西路2号停车场绿化 | 504 | 8.6 | 4334.4 | 一级 |
| 17 | 清水塘东侧停车场绿化 | 306 | 8.6 | 2631.6 | 一级 |
| 18 | 质监局南侧绿化 | 430 | 8.6 | 3698 | 一级 |
| 19 | 阳光玫瑰城南大门对面停车场绿化（公交站后侧） | 40 | 8.6 | 344 | 一级 |
| 20 | 仙德小区围墙北侧停车场绿化 | 340 | 8.6 | 2924 | 一级 |
| 21 | 安洲中学大门对面停车场绿化 | 190 | 8.6 | 1634 | 一级 |
| 22 | 泰和南路停车场绿化（外语学校北面） | 267 | 8.6 | 2296.2 | 一级 |
| 23 | 庆丰南街停车场绿化（阳光首府以北省更路以南) | 80 | 8.6 | 688 | 一级 |
| 24 | 广播传媒集团西面停车场绿化(气象路) | 300 | 8.6 | 2580 | 一级 |
| 25 | 庆丰南街停车场绿化(金融中心北侧) | 80 | 8.6 | 688 | 一级 |
| 26 | 安洲中学西面停车场绿化 | 1140 | 8.6 | 9804 | 一级 |
| 27 | 农业局南面停车场绿化 | 80 | 8.6 | 688 | 一级 |
| 28 | 环城西路停车场绿化(阳光首府西侧) | 1300 | 8.6 | 11180 | 一级 |
| 29 | 庆丰南街停车场绿化(省耕路与庆丰街交叉口) | 1500 | 8.6 | 12900 | 一级 |
| 30 | 穿城南路：绿化（第二汽车修理厂南侧） | 376 | 8.6 | 3233.6 | 一级 |
| 31 | 南五路三桥溪两侧绿地及道路北侧小绿地（仙清线至河埠路） | 27138 | 7.6 | 206248.8 | 二级 |
| 32 | 高速出口引线（仙祥路）两侧绿地 | 54462 | 7.6 | 413911.2 | 二级 |
| 33 | 三桥溪小游园 | 1790 | 7.6 | 13604 | 二级 |
| 34 | 庆丰街交通岛、记忆广场、银座小游园、大香樟绿地 | 1654 | 7.6 | 12570.4 | 二级 |
| 35 | 吾悦广场北侧停车场绿化(泰和中路以西) | 6410 | 7.6 | 48716 | 二级 |
| 36 | 南五路道路绿化带（仙清线至河埠路） | 8356 | 7.6 | 63505.6 | 二级 |
| 37 | 河埠路、大清桥转盘及周边零星绿地 | 1493 | 7.6 | 11346.8 | 二级 |
| 38 | 河口路两侧（党校、检察院至永安公园） | 3179 | 7.6 | 24160.4 | 二级 |
| 39 | 工业路（安洲南路至泰和路) | 676 | 7.6 | 5137.6 | 二级 |
| 40 | 环城南路道路绿化带（爱琴海至穿城路） | 31968 | 7.6 | 242956.8 | 二级 |
| 41 | 环城南路道路两侧绿地（爱琴海至穿城路） | 40552 | 7.6 | 308195.2 | 二级 |
| 42 | 环城南路（含穿城路到含检察院交通岛）绿化带 | 4520 | 7.6 | 34352 | 二级 |
| 43 | 三桥加油站三角绿地 | 1162 | 7.6 | 8831.2 | 二级 |
| 44 | 泰和路道路绿化带（南五路至环城北路） | 11210 | 7.6 | 85196 | 二级 |
| 45 | 环城西路与商业街交通岛绿地 | 2846 | 7.6 | 21629.6 | 二级 |
| 46 | 环城西路绿化带（南五路至环城南路） | 7888 | 7.6 | 59948.8 | 二级 |
| 47 | 农贸市场、绿色市场绿地 | 2517 | 7.6 | 19129.2 | 二级 |
| 48 | 南峰公园 | 44126 | 6.2 | 273581.2 | 三级 |
| 49 | 南峰山脚老航运社杀猪场 | 6333 | 6.2 | 39264.6 | 三级 |
| 50 | 河埠公园北侧绿地 | 14500 | 6.2 | 89900 | 三级养护，要求保证地块内乔木存活，播散两季草花 |
| 51 | 高速互通防护绿地 | 20000 | 6.2 | 124000 | 三级 |
| 52 | 泰和路两侧绿地（南五路至环城北路） | 5059 | 6.2 | 31365.8 | 三级 |
| 53 | 安州南路零星绿地（南五路至环城南路） | 2415 | 6.2 | 14973 | 三级 |
| 小计 |  | 435576 |  | 3316293.4 |  |
| 二 | 四季花卉养护 |  |  |  |  |
| 1 | 四季花卉（㎡）数量 | 1470 | 206 | 302820 | 一级养护，年更换4季以上（补充：更换节点为五一、十一、元旦、春节，保持全年有花）,种植密度40株/㎡以上，结算时，如与绿地重复计算，需减去相应绿地面积（补充：按实结算）。 |
| 2 | 环城南路栏杆四季花卉（m） | 2668 | 54 | 144072 | 一级养护，年更换4季以上，10株/m以上。 |
| 3 | 花镜（㎡）数量 | 600 | 80 | 48000 | 一级养护（按实结算） |
| 小计 |  | 4738 |  | 494892 |  |
| 三 | 行道树养护 |  |  |  |  |
| 1 | 南五路、工业路、建设路、河口路、西门公园周边、穿城南路、河埠路、省耕路、西泉路、西门街、光明西路、景凤路、西门横街、德丰路、临时农贸市场、西二路、西三路等行道树（规格Φ15以下） | 1048 | 38 | 39824 |  |
| 2 | 南兴路、发展一路、南五路、工业路、商业街、建设路、河口路、环城南路、西门公园四周、穿城南路、广电前路、省耕路、西门街、城北路、景凤路、响石山路、西门横街、环城西路、临时农贸市场、疾控中心等行道树（规格Φ15-25） | 3188 | 53 | 168964 |  |
| 3 | 工业东路、建设路、环城南路、穿城南路、仙药路、河埠路、寺后塘巷、城北路、光明路、景凤路、响石山路、环城西路、城北西路等行道树（规格Φ25以上） | 1515 | 82 | 124230 |  |
| 小计 |  | 5751 |  | 333018 |  |
| 四 | 古树名木养护 |  |  |  |  |
| 1 | 西南片绿地内需要管理的古树（株） | 23 | 300 | 6900 | 巡查、病虫害防治 |
| 小计 |  | 23 |  | 6900 |  |
| 西南片合计 |  |  |  | 4151103.4 |  |

- 2.标项2：城区东北片区（以下以1年养护单价计算）：

| 序号 | 绿地名称 （街道名称） | 面积（㎡） 行道树数（株） | 预算单价 | 合价（元） | 养护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿地养护地块 |  |  |  |  |
| 1 | 迎晖公园、工人文化宫东绿地及福应山脚绿地 | 15684 | 8.6 | 134882.4 | 一级 |
| 2 | 泥鳅山公园 | 6636 | 8.6 | 57069.6 | 一级 |
| 3 | 盂溪小公园 | 5864 | 8.6 | 50430.4 | 一级 |
| 4 | 乐安公园 | 19160 | 8.6 | 164776 | 一级 |
| 5 | 盂溪两岸（新三五省道至福应桥） | 47966 | 8.6 | 412507.6 | 一级 |
| 6 | 盂溪公园（需精细化养护部分） | 20000 | 8.6 | 172000 | 一级 |
| 7 | 永安公园 | 75168 | 8.6 | 646444.8 | 一级 |
| 8 | 农业局招待所东南侧小游园 | 1636 | 8.6 | 14069.6 | 一级 |
| 9 | 花影墙小游园 | 1560 | 8.6 | 13416 | 一级 |
| 10 | 环城南路永安街街头游园 | 146 | 8.6 | 1255.6 | 一级 |
| 11 | 永安街二小小游园、文化馆交通岛 | 257 | 8.6 | 2210.2 | 一级 |
| 12 | 炉兴村空闲置地绿化：人行道+绿化(南玲珑郡东) | 460 | 8.6 | 3956 | 一级 |
| 13 | 光明东路：停车场+绿化(市桥村拱辰新村2巷3幢前) | 39 | 8.6 | 335.4 | 一级 |
| 14 | 东门社区：停车场+绿化(环城东路就业处对面 ) | 151 | 8.6 | 1298.6 | 一级 |
| 15 | 东门社区小游园 | 540 | 8.6 | 4644 | 一级 |
| 16 | 县前社区：绿化(环北大桥北桥头转角） | 162 | 8.6 | 1393.2 | 一级 |
| 17 | 清水山庄小游园 | 2557 | 7.6 | 19433.2 | 二级 |
| 18 | 盂溪两岸（福应桥至晨曦桥） | 8138 | 7.6 | 61848.8 | 二级 |
| 19 | 环城东路、福应街道门口及停车场零星小绿地，渠化交通岛绿地 | 2635 | 7.6 | 20026 | 二级 |
| 20 | 城北路（包括三角花园、花园酒店门口） | 385 | 7.6 | 2926 | 二级 |
| 21 | 福应路（检察院到烈士陵园） | 20213 | 7.6 | 153618.8 | 二级 |
| 22 | 悬洞岭福应路两侧沿山脚绿带 | 475 | 7.6 | 3610 | 二级 |
| 23 | 泰和北路绿化带及两侧（环城北路至圭峰路） | 13663 | 7.6 | 103838.8 | 二级 |
| 24 | 圭峰路（泰和北路至盂溪南路） | 11028 | 7.6 | 83812.8 | 二级 |
| 25 | 工艺品城（包括艺城中路） | 20758 | 7.6 | 157760.8 | 二级 |
| 26 | 环城北路绿化带（环城南路至迎晖公园） | 26695 | 7.6 | 202882 | 二级 |
| 27 | 二中东路（环城北路至新三五省道） | 9273 | 7.6 | 70474.8 | 二级 |
| 28 | 东大门福应路绿化带、交通岛及路肩绿地 | 14515 | 7.6 | 110314 | 二级 |
| 29 | 环城北路两侧人行道、森林通道、四小绿地、检疫局西绿地（环城南路至迎晖公园） | 53833 | 6.2 | 333764.6 | 三级 |
| 30 | 盂溪公园其他自然山地 | 61000 | 1 | 61000 | 其他 |
|  | 中转苗圃 | 3500 | / | 20000 | 根据实际进行除草、浇水、剪枝、施肥等 |
| 31 | 东门森林健身公园 | 烈士碑至大水弄 | / | 40000 | 亭、廊、厕所、道路等设施日常维护、修缮、保洁、防火等；亭、廊每年刷油漆一次。 |
| 32 | 文化公园 | 5460 | / | 150000 | 日常按一级养护；做好两会及各种公益活动期间的卫生、秩序等。 |
| 小计 |  | 449557 |  | 3276000 |  |
| 二 | 四季花卉养护 |  |  |  |  |
| 1 | 四季花卉（㎡）数量 | 1050 | 206 | 216300 | 一级养护，年更换4季以上（补充：更换节点为五一、十一、元旦、春节，保持全年有花）,种植密度40株/㎡以上，结算时，如与绿地重复计算，需减去相应绿地面积（补充：按实结算）。 |
| 2 | 环城南路、环城北路栏杆四季花卉（m） | 76 | 54 | 4104 | 一级养护，年更换4季以上 |
| 3 | 花镜（㎡）数量 | 100 | 80 | 8000 | 一级养护（按实结算） |
| 小计 |  | 1226 |  | 228404 |  |
| 三 | 行道树养护 |  |  |  |  |
| 1 | 气象局东侧道路、盂溪北路、盂溪南路、圭峰路、陵园路、花园路、水阁路、酒坊巷、广场东路、小水弄（桃花源小区）、环城东路等行道树（规格Φ15以下） | 832 | 38 | 31616 |  |
| 2 | 环城北路、艺城中路、炉兴中路、周岩头临溪路、陵园路、二中东路、检验检疫局、褔应路、穿城路、城北路、酒坊巷、环北二路、环城东路等行道树（规格Φ15-25） | 2766 | 53 | 146598 |  |
| 3 | 盂溪北路、盂溪南路、陵园路（包括福应路）、穿城路、解放街、城北路、城北路、光明东路、后溪路、环城东路、永安街等行道树 （规格Φ25以上） | 1331 | 82 | 109142 |  |
| 小计 |  | 4929 |  | 287356 |  |
| 四 | 古树名木养护 |  |  |  |  |
| 1 | 东北片绿地内需要管理的古树（株） | 16 | 300 | 4800 | 巡查、病虫害防治 |
| 小计 |  | 16 |  | 4800 |  |
| 东北片合计 |  |  |  | 3796560 |  |

（三）养护验收考核及其他要求

1.养护质量验收标准和考核办法

本项目绿化养护应按照《仙居县城区绿地养护质量标准》、《仙居县综合行政执法局绿地养护管理考核办法》（具体见附1、附2）进行验收和考核；验收和考核不合格者，采购人有权解约中标人的养护服务合同，并报请当地政府采购管理部门，按照有关规定处理。给采购人或其他造成损失的由中标人承担或赔偿。

2.其他质量及安全等要求

⑴承包养护期限内，中标人应按照仙居县园林绿化养护操作规程及合同约定的绿化养护质量标准、考核标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

⑵中标人应在每月1日前向采购人汇报养护管理计划及有关措施，每月月末提供养护日记。

⑶中标人必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护服务期间，应按照规章制度进行养护作业，在养护作业过程发生的一切安全、人身事故，均由中标人负责，采购人不负任何责任。

⑷采购人采用每月定期检查与随机抽查相结合的考核办法，对中标人的养护质量进行考核评定。如采购人发现中标人未保质保量完成养护任务的，采购人有权对中标人采取处罚措施，情况严重的采购人有权中止合同。

- （四）拟投入项目养护的人员配备要求

标项1：

| 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管理、技术人员 | ≥3人 |  |
| 养护工人 | ≥60人 |  |

标项2：

| 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管理、技术人员 | ≥3人 |  |
| 养护工人 | ≥58人 |  |

⑴在岗养护人员要求：每天工作时间≥7小时，上班时间随季节调整，以采购人通知为准。

⑵在岗养护人员必须享有高、低温补贴，工资必须每月按时发放。

⑶中标人必须做好养护人员的养老保险、意外险和第三责任险投保工作。

- （五）拟投入项目养护设备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 辆 | ≥2 |
| 2 | 货车 | 辆 | ≥2 |
| 3 | 割草机 | 台 | ≥5 |
| 4 | 割灌机 | 台 | ≥6 |
| 5 | 绿篱机 | 台 | ≥6 |
| 6 | 打药机 | 套 | ≥6 |
| 7 | 吹风机 | 台 | ≥4 |
| 8 | 草坪梳草机 | 台 | ≥2 |
| 9 | 打孔机 | 台 | ≥2 |
| 10 | 水泵 | 台 | ≥3 |
| 11 | 储水桶 | 套 | ≥3 |
| 12 | 手推车 | 辆 | ≥3 |
| 13 | 三轮车 | 辆 | ≥5 |

三、商务需求

（一）服务期限

服务期限以合同签订日时间开始计算 三 年（采用1+1+1模式）。合同为一年一签，年度服务期限届满后，依据国家、省市有关规定，在年度预算能够保障、政策许可的前提下，年度考核优秀的签订下一年度合同，年度考核良好的由采购人决定是否签订，年度考核合格、不合格的均不予签订。

- （二）项目其他要求

1.园林废弃物处置要求：根据绿化养护工作需要，两个标项中标人需将枯枝落叶等园林废弃物运至园林废弃物处置中心进行处理。

2.为了及时响应采购人的养护要求，项目标项中标供应商在合同签订后30日内应在仙居县内设立服务网点（项目部或办公室或办事处等），否则采购人有权取消其中标资格。

（三）项目报价要求

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价。采购人保留调整数量和范围的权利，结算单价按投标单价（预算单价乘以折扣率）不作调整，结算总价按实结算，供应商自行考虑并承担风险费用。投标报价的折扣率区间为0%-88%，投标报价必须包括在承包区域内为完成绿化养护服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨季节，应加强抗台抗灾，中标人要无条件听从采购人指挥，并安排值班，费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付。）

2.供应商在投标前应自行前往现场踏勘了解项目实际养护情况，并在报价中包含以下风险成本：

⑴因工程量统计误差，总绿地面积在±5000㎡（含）以内的或行道树数量在±50株（含）以内的，费用不作调整；

⑵广场铺装或园路损坏面积分别累计30㎡以下的，费用不作调整；

⑶树池或绿化带或花坛侧石损坏分别累计30m以下的，费用不作调整；

⑷树池卵石及侧石缺损修复，费用不作调整；

⑸垃圾桶或坐凳或儿童游乐设施或健身器材或栏杆维修费用分别累计2000元以下的，费用不作调整；

⑹亭、廊、堂、厅等园林建筑维修费用分别累计3000元以下的，费用不作调整；

⑺水电设施、景观亮化、喷泉等维修费用分别累计3000元以下的，费用不作调整；

⑻行道树或乔木缺（死）株分别累计10株以下的，费用不作调整；

⑼片植小灌木或地被或草坪或草花缺（死）株分别累计面积200㎡以下的，费用不作调整；

⑽因城市景观效果需求，部分绿地秋季要求草坪内套播黑麦草以保证四季常绿，播种面积在60000㎡内的，费用不作调整；

⑾供应商在签订合同后，对照以上⑵-⑼项在半个月内对本标项范围内苗木死缺株及各种设施损坏等情况进行排摸统计，并将排摸结果上报采购人，采购人进行现场复核确认后，测算出补植、维修所需的相关费用，如按相关规定由供应商组织进行补植、维修的，完成后经采购人验收合格的，费用由采购人另行支付，逾期不报或验收不合格的，不予支付费用。

4.因城市建设需求导致绿地增加或减少的，工程量及相应费用按实调整。

5.公园以外所有绿地、绿化带因养护所需的一切用水用电费用均由中标人自行负责。

6.因绿化养护保洁过程中产生的各类垃圾由中标人自行负责清运处置，费用已包含在投标总报价内。

7.因建设年限较长、设施老化、设计缺陷等非管养缺陷导致的基础设施维修更换情况，经采购人现场确认后，部分内容由采购人予以承担，具体包含：因建设年限较长、设施老化等非管养缺陷导致儿童游乐设施一次性更换修复超过10000元、健身器材一次性更换修复超过8000元、廊亭一次性修复超过10000元、公园果皮箱及垃圾桶整体破损更换一次性超过10000元等情况。

（四）付款条件

1.本项目按月支付结算款，即中标人完成首月养护服务内容并经验收考核合格在次月25日前支付。

2.采购人每月采取定期考核与随机抽查相结合的办法对中标人养护质量进行考核验收。月末累积扣分换算成扣费金额后，应扣金额大于当月合同金额的10%，视为当月考核不合格。

3.中标人需随进度支付款项提供正式税务发票。

（五）履约保证金

项目履约保证金为年度合同金额的1%（向采购人交纳，具体详见“前附表”），项目履约结束之日起7个工作日内由采购人退还（不计息）。

- 附1.

## 仙居县城区绿地养护质量标准

1、总则

1.1为加强仙居县绿地养护的管理，提高绿地养护质量，根据《仙居县城市绿化管理办法》和相关文件，结合本市实际情况，特制订本标准。

1.2本标准适用于仙居县建成区范围内的绿地养护。

1.3各类绿地的养护管理，除应按本标准执行外，还应遵守国家、行业、地方有关标准规范的规定。

2、公园绿地养护标准（含广场绿地、街头绿地、防护绿地）

2.1总体标准：

指公园绿地养护的整体质量，内容有植物养护、树木存活率、设施维护、土肥标准、病虫害防治标准、卫生标准及管理标准。

2.1.1植物养护标准：

2.1.1.1根据设计意图，养护要重视和体现植物造景，对植物群落进行合理养护，使植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛，营造优美植物景观。

2.1.1.2随着植物生长的各个阶段，应不断进行调整与充实，使植物群落完整，层次分明，四季有花，黄土不裸露，保持叶面清洁，有整体观赏效果。

2.1.1.3树木及时修剪，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删；植物无死株。

2.1.1.4草坪生长茂盛，无空秃，无明显杂草；及时割草，平整、均匀、无漏草，适时适度。暖季型草坪高度不超过8cm，冷季型草高度不超过6cm。边线宽窄适宜、边线清晰、线条流畅（草坪与侧石结合部切出6—8cm整齐美观的边缘带，坡体草坪边缘修剪整齐；草坪与绿篱间切出10cm整齐美观的边缘带）。

2.1.1.5棚架、假山及垂直绿化管护合理，达到正常生长量。

2.1.2树木成活率标准：

树木成活率95%以上；树木保存率100%。

2.1.3设施维护标准：

2.1.3.1绿地附属设施完好、分布合理、放置整齐、保持清洁。

2.1.3.2园路、铺装地坪平整，无大面积破损、无积水、无淤泥。

2.1.3.3亭、廊及其它园林建筑保持安全，及时修缮，维护良好。

2.1.3.4金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。

2.1.3.5供水、供电、排水、喷灌等管网设施维护良好。

2.1.3.6指示牌、禁令牌、宣传牌放置合理，醒目、完善、规范。

2.1.4土肥标准：

土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，肥料种类适宜，方法合理（每年施肥不少于2次）。改善土壤理化性状。

2.1.5病虫害防治标准：

提倡综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在以不影响观赏效果的范围之内。

2.1.6卫生标准：

2.1.6.1绿地整洁，地面卫生，无垃圾杂物，墙面无涂刻、无招贴。

2.1.6.2绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物。

2.1.6.3垃圾日产日清，无卫生死角。

2.1.7管理标准：

2.1.7.1绿地管理有制度，有计划，有台账，工作人员统一着装。

2.1.7.2无违章占绿、无违法建设。

2.1.7.3秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。

2.1.8时花花坛的养护标准：

2.1.8.1布置效果：按设计精心养护，有全年用花计划，做到四季有花，花期整齐，图案美观，布置效果良好。

2.1.8.2花卉生长：花卉植株生长健壮，花色艳丽，始花期方可上花坛种植，株行距适宜，不露底土。无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草垃圾。

2.2具体养护标准：

| 分级标准 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生长势 | 旺盛 | 好 | 一般 |
| 树形 | 完美 | 良好 | 基本保持树形 |
| 杂草控制 | 除草及时，杂草控制在3%以下 | 除草及时，杂草控制在5%以下 | 除草及时，杂草控制在10%以下 |
| 病 虫 害 | 基本无明显病害（整体发病率小于5%） | 无明显病害（整体发病率小于10%） | 无明显病害（整体发病率小于15%） |
|  | 食叶性害虫危害的叶片每株小于5%；刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%；无蛀干性害虫危害；地下害虫基本无危害（整体株危害率≤3%，危害少于0.3只/100cm²）。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于10%；刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%；蛀干性害虫危害率小于5%。地下害虫基本无危害（整体株危害率≤5%，危害小于0.5只/100cm²）。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于15%；刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%；蛀干性害虫危害率小于10%。地下害虫基本无危害（整体株危害率≤10%，危害少于1只/100cm²）。 |
| 草坪 | 草种纯正，无空秃，草坪覆盖率应大于95%， | 草种基本纯正，草坪覆盖率应大于95%，中心区不得有空秃现象。 | 草种基本纯正，草坪覆盖率应大于90%，中心区不得有空秃现象。 |
| 设施、卫生 | 设施完好，卫生整洁。 | 设施基本完好，卫生整洁。 | 有必要设施，无垃圾。 |

3、社区绿地养护参照公园绿地三级标准。

4、道路绿化带养护标准

4.1总体标准：

指道路绿地养护的整体质量，内容有植物养护、设施维护、土肥水标准、病虫害防治标准及管理标准。

4.1.1植物养护：

按道路绿地的立地条件，对植物进行特殊养护、精心养护，使植物健康生长，具有良好的道路景观。

4.1.1.1采用修剪等特殊手法，控制植物高度，植物高度不得影响交通视线。

4.1.1.2绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，外援面平整。

4.1.1.3特殊地段的景观应按设计精心养护，形成有特色的植物景观。整形植物必须及时修剪保持形态，悬垂植物生长健壮，整体效果好。

4.1.1.4花灌木应按其开花习性修剪、花期见花，树形自然，高度适中、内膛不乱。

4.1.1.5花卉花期整齐，株行距适宜，无空秃、色彩效果好。

4.1.1.6绿地必须无裸露，可种植地被植物或草。

4.1.1.7绿地内无枯枝残叶、无杂草，整洁无垃圾。植物叶面无陈旧积尘。

4.1.1.8树木存活率：新栽乔木存活率95%以上，乔木保存活率100%。无死株、无缺株。

4.1.1.9植株树冠丰满、完整、茂盛，骨架均匀、树干挺直，具有一定的遮荫及观赏效果。叶片正常，在正常条件下不黄叶，不焦叶，不卷叶，不落叶。

4.1.2设施维护：

4.1.2.1护栏、侧石、小品喷灌等设施及辅助设施（包括支撑物和悬挂容器）必须安全、完好、整洁、美观。如有损坏，须及时修复。

4.1.2.2树穴有侧石，有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。

4.1.3土肥、水标准：

4.1.3.1土壤疏松，无积水，种植土低于侧石上沿3cm；充分利用有机肥，也可用复合肥，增强土壤肥力。

4.1.3.2绿地内有植物除草花外，年施肥二次，有机肥和无机肥交替使用，改善土壤板结状况。生长期宜用无机肥，休眠期宜用有机肥。施肥结合中耕（松土）除草，草花更换前施基肥。

4.1.3.3高温干旱天气应浇水保湿。道路绿地夏冬季浇水应注意不要让水溢出，避免造成路面污泥水溢流。

4.1.4病虫害防治标准：

控制在以不影响观赏效果的危害程度之内。

4.1.5管理标准：

4.1.5.1道路绿地养护作业必须设置警示区及警示牌，穿着有反光条的工作服作业，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。

4.1.5.2道路绿化管理有制度、有计划，工作有台账。道路绿化地的基础资料、变更情况及时记录入档；工作人员统一着装上岗。

4.1.5.3秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。

4.2具体养护标准：

| 分级标准 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生长势 | 好 | 正常 | 基本正常 |
| 叶片 | 健壮。在正常条件下不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶。 | 正常。较严重黄叶、焦叶、卷叶的株树在2%以下。 | 基本正常。较严重黄叶、焦叶、卷叶的株树在10%以下。 |
| 枝干 | 健壮，无明显枯枝死杈。 | 正常，无明显枯枝死杈。 | 基本正常。 |
| 树冠 | 完整美观，分枝点合适，内膛不乱，通风透光。 | 基本完整，主侧枝分布均匀，通风透光。 | 90%以上的树冠基本完整，有绿化效果。 |
| 树穴 | 有侧石，有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。 | 有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。 | 有较完整的覆盖。 |
| 其他 | 无断桩、坏桩、桩位扎缚规范，有防台措施。 | 基本无断桩、坏桩、桩位扎缚有效，有一定的防台措施。 | 有一定的防台措施。 |
| 病虫害 | 基本无明显病害（整体发病率小于5%） | 无明显病害（整体发病率小于10%） | 无明显病害（整体发病率小于15%） |
|  | 食叶性害虫危害的叶片每株小于5%；刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%；无蛀干性害虫危害；地下害虫基本无危害（整体株危害率≤3%，危害少于0.3只/100cm²）。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于10%；刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%；蛀干性害虫危害率小于5%。地下害虫基本无危害（整体株危害率≤5%，危害小于0.5只/100cm²）。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于15%；刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%；蛀干性害虫危害率小于10%。地下害虫基本无危害（整体株危害率≤10%，危害少于1只/100cm²）。 |

5、行道树的养护标准：

5.1总体标准：

指行道树养护的整体质量，内容有养护质量，栽（补）植标准，施肥标准，病虫害防治标准，卫生标准，管理标准及其他标准。

5.1.1养护质量：

5.1.1.1景观。景观标准，无缺株、死株；无枯枝、无悬挂物；保护措施完备，维护及时。

5.1.1.2生长。植物生长势较强，枝壮叶茂；生长量超过均值；叶色正常，有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶，生长季节不落叶,无明显病症和虫害遗留物（虫网、虫粪、蜜露等）,每株病虫危害率在3%以内；枝干健壮,无明显枯死枝杈；冠形完整,分枝点合适,主侧枝分布匀称、数量适宜,内膛通风透光。

5.1.1.3复壮。按时复壮，方案措施科学周密；严格操作规程；创部、朽部及时清理、消毒、涂药、修补；

5.1.1.4整枝。树木及时修剪，常绿树种整枝每年不少于1次；落叶树种整枝二年一次。冠形优美，内膛通透，主侧枝条分布匀称、修剪强度适宜，疏密得当；剪除枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、横跨枝、下垂枝、衰弱枝、劈裂枝、病虫枝和其他影响树势、树形的枝条。工具齐全，剪口、锯口平滑，涂敷得当；与周围环境相协调，较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

5.1.1.5抹芽除萌。抹芽除萌及时彻底；创口平滑。

5.1.2栽（补）植标准：

5.1.2.1栽（补）植树干笔直，纵成行、横成排。

5.1.2.2行道树要有群体特色效果，选用的品种、规格相对统一，栽（补）植品种、规格（树高一致，胸径误差≤20%）也应保持一致，树冠必须保留骨架（3—4根一级主枝）。

5.1.2.3移植树木必须带土球，土球直径不小于胸径的8～10倍，且须根保留完好。

5.1.2.4树坑直径大于土球直径50cm以上,封土深度以盖住土球上部3～5cm为宜。

5.1.2.5栽前起挖、包装运输规范；栽后支撑、修剪、浇水等严格按规程操作。

5.1.2.6树木成活率90%，树木保存率100%以上。

5.1.3施肥标准：

5.1.3.1根据不同树种、树木生长情况，按标准合理施肥。

5.1.3.2树穴内有植被的乔木适当增加量和次数。

5.1.3.3肥量种类适宜，方法合理；无缺肥、无漏肥、无肥害。

5.1.4病虫害防治标准：

5.1.4.1基本无明显病害（整体发病率小于5%）。

5.1.4.2食叶性害虫危害的叶片每株小于5%；刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%；无蛀干性害虫危害；地下害虫基本无危害（整体株危害率≤3%，危害少于0.3只/100cm²）。

5.1.5卫生标准：

5.1.5.1树冠下、树穴内无生活垃圾、砖石瓦砾、干枝枯叶及其他废弃物。

5.1.5.2树干上无铁钉、无违法悬挂物。

5.1.6管理标准：

5.1.6.1树穴。树穴形式统一，大小适宜，边线清晰，线条流畅，黄土不裸露；硬化地面树穴要有美化处理，盖板完整，无缺损；地被植物树穴覆盖充分、得当。

5.1.6.2树穴。每年松土3～5次；及时除草，草不得高于≤5cm；无大型、恶性、缠绕性杂草。

5.1.7其他标准：

5.1.7.1防台、防冻抗雪措施。遇灾害性天气及时组织进行抢扶，对危树及时修枝、加固或更换等。

## 附2：

## 仙居县综合行政执法局绿地养护管理考核办法

1．总则

1.1 为加强仙居县绿地养护管理，提高绿地养护质量，根据仙居县综合行政执法局绿地养护质量标准和有关文件，结合本市实际情况，特制订本办法。

1.2 适用范围：本办法适用于仙居县综合行政执法局管辖范围内的承包绿地养护。

2．考核办法

2.1  本办法采取不定期考核、月度考核、年度综合评定及养护期满总验收等方式对绿化管养质量进行考核。

2.2 市政园林日常不定期考核，每月末由市政园林组织考核一次。月末考核累计分值作为当月考核分。考核小组人员由仙居县城市管理科和仙居县市政园林中心和分管局长组成，组长由分管局长担任；年度综合评定组长由局长担任，副组长由分管局长担任，年度综合评定结果报局党组讨论决定。

2.3 根据《仙居县综合行政执法局绿地养护考核实施细则》进行绿地养护质量考核。

2.4 考核分数计算：每分分值为10元。

2.5 养护服务费根据考评结果按月付款，并于下一月25日前拨付相应的养护服务费。

2.6 考核人员在考核中发现问题，向养护单位进行通报，发出整改通知书，养护单位及时按要求整改。

2.7如遇重大活动，或上级部门要求突击完成某项工作，或仙居县综合行政执法局交办的临时和应急突发任务，养护单位在接到通知后，应积极配合完成，并及时反馈。

2.8月末累积扣分换算成扣费金额后，应扣金额大于当月合同金额的10%，视为当月考核不合格。一年中月考核及以上累积2次考核不合格，可终止养护合同。

2.9年度考核总扣款小于等于合同价5%为优秀；5%（不含）-8%（含）之间为良好；8%（不含）-12%（含）之间为合格；12%以上（不含12%）为不合格。

2.10因考核不合格解除合同的养护公司三年内不得参与本单位的同类型项目的投标。

3.仙居县综合行政执法局绿地养护考核实施细则

3.1绿地养护考核实施细则表

绿地名称：                               养护等级：

| 项目 |  | 考核评分办法 |  |  | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 行 道 树 、 乔 木 、 大 灌 木 养 护 |  | 1、发现原正常生长的树木因养护不当造成死株或缺株，按规格大小扣5-10分/株（且需及时补植）；补植规格差别明显的，扣5-10分；未按相同品种、规格及时补植，按该苗木市值的1-2倍从行道树养护服务费中扣除。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、未按要求做好行道树抹芽（每年3-4次）、主干及一级枝不定芽平均长度>40㎝的，扣0.5分/株，每年冬季树干涂白1次，未完成的，扣行道树养护单价的10%/株。（涂白质量不合格的，视情况扣0.2-0.5分/株。） |  |  |  | 无条件配合做好行道树影响到监控、高压线、路灯等的修枝工作 |
|  |  | 3、树木、乔木未及时修剪，有病虫枝、徒长枝、枯枝、伤残枝、过密枝，扣0.5分/株；修剪操作不规范，截口不平、拉皮，内膛过密、过度重剪，根际萌蘖等扣0.5分/株。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、树木因缺水出现萎蔫每株扣1分；因缺肥导致树木叶黄叶长势不良的每株扣1－2分，因施肥不当出现肥害的每株扣1－2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、植株长势不良，树干歪斜或倒伏，未及时扶正的，按规格大小扣1-2分/株。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、树干或树枝上有钉子或扎缚铁丝、电线、绳子或晾晒衣服及杂物的，扣0.2分/处。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、有明显病虫害未及时有效地处理扣0.5分/株。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、树池侧石缺失或损坏，没处扣0.25分；黄土裸露或有明显杂草，每处扣0.1分/ｍ2。 |  |  |  |  |
| （二） 花 灌 木 、 花 卉 、 地 被 植 物 养 护 |  | 1、原正常生长花灌木，因养护不当或人为破坏造成缺株死株、花期未见花、绿地内黄土裸露，严重影响美观的扣1分/㎡；未及时补植同品种灌木，按该灌木市值的1-2倍从绿化养护服务费扣除。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、正常季节地被、草坪长势不良，严重影响美观以及养护不当导致地被、草坪空秃残缺，扣0.5分/㎡，未及时补植同品种地被、草坪的，按市价值的1-2倍从绿化养护服务费扣除。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、不及时修剪，未按照《整改通知书》要求整改或未整改的，扣500-1000元/次；灌木修剪不规范（篱面残留废弃枝叶、反季节重剪等），剪后严重影响景观；绿篱、造型植物不及时修剪，扣1分/㎡；植物修剪不到位、层次不分明，绿篱修剪面不平、不直，宽度不匀，每100㎡扣1分；色块轮廓不明显，层次不清，每100m扣2分；球类修剪不均匀，每球扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、草坪割草不及时，超过高度（冷季草6㎝，暖季草8㎝），扣0.1分/㎡；草坪修剪面不平、边角有遗留、边缘线不清晰（未及时切边）扣0.1分/m。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、草坪杂草率≥1-5%，扣0.1分/㎡；树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无合理分隔沟每10米扣0.5分。灌木内杂草伴生，扣0.5分/㎡。杂草明显高于绿地灌木5厘米以上每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、植物因缺水出现萎蔫灌木每10㎡扣1分，地被植物每10㎡扣0.5分，出现枯死乔木每株扣5分，灌木每10㎡扣3分，草地每10㎡扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、病虫害：灌木及地被植物发虫害，扣0.5分/㎡；严重导致死株扣2分/㎡；使用不当发生药害，致使灌木、地被植物落叶死株，扣1分/㎡，有明显病虫害的扣0.2分/㎡。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、土肥标准：栽培基质应具有一定的透水、透气、保肥能力、土壤疏松、无积水，每年施合化肥、复合肥各一次，没有施肥记录或不按标准施肥的，乔木、行道树扣0.5/株一次，草坪、地被、花卉、密植灌木扣0.25f分/株一次。 |  |  |  |  |
|  |  | 9、时令草花因长势不良或缺死株或枯枝残花影响美观的扣1分/㎡，花卉布置形式不合理，造型欠整齐美观的，每处扣5-10分。 |  |  |  |  |
| （三） 保 洁 管 理 |  | 1、绿地第一遍保洁未在单位规定时间前完成的扣1分/人·次 |  |  |  |  |
|  |  | 2、硬地树穴内有杂物杂草扣0.5分/处 |  |  |  |  |
|  |  | 3、绿地内（包含铺装地）垃圾、石块超过5处的扣1分；有乱堆、乱放杂物的扣1分/处；果壳箱内垃圾未日产日清的扣1分/只，外表外围脏乱的扣0.5分/只；水面有漂浮物，水池有沉淀垃圾的，扣0.5分/处，有摊贩情况的，扣1分/处。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、完成当日作业后有泥土散落道路、乱放作业工具以及割草、修剪时产生的落叶、枯枝未及时清理的扣1分/人·次。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、灭鼠、蚊、蝇、蟑螂达不到考核标准要求的，视情节轻重，扣500-1000元/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.厕所未及时冲洗打扫或臭气较重，或蚊蝇较多，或便池有明显污洉，或有明显蛛网、积灰、虫尸的，扣1分/处。 |  |  |  |  |
| （四） 设 施 维 护 |  | 1、绿地附属设施和坐凳、垃圾桶、栏杆、健身器材、游乐设施破损，扣5-10/处； |  |  |  |  |
|  |  | 2、园路、铺装破损或大面积积水的，扣3-5分/㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 3、亭、廊等及其它园林建筑保持完好，及时修缮，维护良好。破损漆面剥落的，扣1分/m2，存在安全隐患的，扣2-5分/处，表面有招贴的，扣0.5分/处。亭、廊等及其它园林建筑每年刷油漆一次，未完成的，扣2分/m2。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、供水、供电、排水、喷灌、照明等管网设施维护良好，不符合要求扣2-5分/处。 |  |  |  |  |
| （五） 安 全 管 理 |  | 1、没有安全生产管理制度的扣20分； |  |  |  |  |
|  |  | 2、工作时间未按规定穿着标志服，扣2分/人；作业施工现场不设安全警示牌和隔离带扣10分/处。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、油锯、绿篱机、割灌机、草坪机、剪枝机等养护机械作业时，不按安全规范要求操作的扣5分/人·次。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、行道树和乔木整枝高空作业时不戴安全帽、不系安全带的扣10分/人·次。；没有做好行人车辆劝阻措施的扣10分/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、喷药作业时不戴口罩、手套、着长衣长裤作业扣2分/人·次；不严格遵守“使用说明书”和“注意事项”，不严格控制使用的浓度和剂量的扣10分/次，喷药时不注意来往行人车辆，没有防护措施，引起纠纷的扣10分/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、擅自在管理范围内或附近焚烧垃圾的扣10分/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、发生生产安全事故的，视情节轻重，扣20-50分/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、发现用电、水体、消防设施、游乐设施等存在安全隐患的，每发现一处扣10分/次。 |  |  |  |  |
| （六） 其 他 |  | 1、每项工作无微信照片反馈的、无日常养护记录、无工作台账、无安全生产巡查和管理台账的扣20分/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、阶段性工作，如抹芽、整枝、施肥、抗旱、抗灾等工作，工作计划必须在开展前上报业主：未提前上报的扣10分，上报内容不符合要求又不及时补报的扣5分，未按工作计划进度完成的每次酌情10-20分。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、抗旱、抗台、抗雪、防冻措施不力，视情节轻重，扣20-30分/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、绿地管养人员少于规定最低人数的，工人迟到早退的，扣50元/人次。旷工的，扣150元/人次。因故暂时造成在岗人数不足的，在缺人5个工作日后仍未有新人到岗的，除扣除相应人员的当月费用外，每少一人扣10分。（普通管理人员每月到位率少于26天的，扣150元/天；技术负责人每月到位率少于25天的，扣300元/天；项目经理每月到位率少于15天的，扣500元/天。） |  |  |  |  |
|  |  | 5、有擅自侵占绿地现象或突发事件损坏绿化与设施，未及时制止并上报的扣10-20分/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、未及时报送数据台账资料的，每次扣0.1分/份；在每月25号前报送城管通执法平台数据，未及时报送的，扣10分/条。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、被群众投诉、数字城管交办件中因管理不到位造成的，每件次扣100-500元；一天内组织有效整改的减半扣罚。逾期未完成整改的加倍扣罚；以后每拖延一天加扣1000元。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、如遇重大检查考核及重要节庆活动或临时突击任务中人员到岗率未达100%，未组织有效突击力量且成效较差的，省级以上检查（含省级）被通报批评或失责任分的每次扣20000元，市级领导检查被点名批评或通报的每次扣10000元，县级检查被点名批评或通报每失一分扣5000元，市城管月考核倒数第一扣4000元/次，倒数第二扣3000元/次，倒数第三扣2000元/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 9、供应商因管理或养护不力被媒体曝光的或其他原因造成养护人员及其他人员群体性上访或信访事件的，县级每次扣5000元，市级、省级以上媒体曝光的按县级的一至两倍扣罚，不及时处理的再加倍扣罚，情节严重的并进行书面警告一次，每一年度内三次以上（含）经济处罚或警告的，甲方有权解除本养护合同。 |  |  |  |  |
|  |  | 10、拟投入设备不到位的，每次每台扣2000元。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求：1、行道树、乔木、大灌木死缺株在接到整改通知单起计，5个工作日内整改完成；2、无条件配合做好影响到监控、高压线、路灯等行道树的修枝工作；3、片植灌木、地被、草坪、草花等死缺株在3个工作日内整改完成；4、卫生垃圾半个工作日整改完成；5、喷泉10个工作日内完成整改；6、其他设施7个工作日内整改完成。7、未按要求整改或未整改的，视情况扣100-1000元/次。（每年7、8、9月苗木补植可视天气情况酌情考虑） |  |  |  |  |  |  |
| 考核 人员 |  |  | 日期 |  |  |  |

3.2本细则未尽事项，参照省、市相应条款执行。

3.3本细则有仙居县综合行政执法局负责解释。

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：                                   项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据仙居县政府采购中心关于   （填写项目编号及项目名称）  项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

⑴ 合同主要条款（含附件）

⑵ 中标通知书

⑶ 招标文件

⑷ 投标文件

⑸ 合同补充条款或说明（如有的话）

⑹ 承诺书（含询标记录和优惠条件）

二、养护项目相关情况

1.养护项目名称：

2.养护地点：

3.养护范围：详见附图

4.养护面积：

5.拟投入项目养护的人员配备：

6.拟投入项目的机械设备：

三、全年养护管理服务费

根据招投标文件，本合同养护项目合同金额人民币大写:         元整（小写：            ），投标折扣率       %。

四、承包期限

承包期自本合同签订之日起计，即    年    月    日至    年    月     日止。

本项目服务期为三年（采用1+1+1模式），合同为一年一签，年度服务期限届满后，依据国家、省市有关规定，在年度预算能够保障、政策许可的前提下，年度考核优秀的签订下一年度合同，年度考核良好的由采购人决定是否签订，年度考核合格、不合格的均不予签订。

五、双方职责

（一）甲方权利和义务

1.甲方有权在养护期内对乙方的养护管理进行全程监督、检查；若发现问题，甲方有权向乙方提出整改意见并发出整改通知书，直至乙方整改到位。

2.甲方有权审核乙方的养护管理方案、人员配置、工资发放及投入的设施设备，并检查落实情况。

3.甲方有权对乙方管理范围内的绿化养护和管理质量进行不定期考核、月度考核、年度综合评定，并以考核结果作为支付实际服务费用的依据。

4.甲方有权对乙方管理人员进行集中教育和培训。

5.甲方应向乙方提供有关资料和数据（如绿地范围、水源位置等）。

6.甲方应对乙方的绿地养护工作随时进行检查，以便提高绿地养护质量。

7.养护考核期内，若乙方考核不合格，甲方有权对乙方解除本养护合同。

8.在特殊天气情况或重大活动时，甲方有权对乙方提出增加设备、加大投入人员的要求。

9.合同签订后5个工作日内甲方应将养护范围现场移交给乙方。

（二）乙方权利和义务

1.乙方在达到考核要求的前提下，有权要求甲方按时支付服务费用。

2.乙方对甲方的考核过程、结果存有异议时，可要求甲方复核，复核只进行一次。

3.乙方承担服务期间内一切养护卫生保洁、设施维护、人工水系与水面卫生保洁、中耕除草、抗旱防寒救灾、病虫害防治、绿地施肥、绿化修剪等材料、人工及器具费用，同时按照要求做好紧急抢修、冬季扫雪等突发性事件处置，完成各项检查、评比、创建任务以及服务范围内举行的各类活动的保障工作。

4.乙方应充分了解、掌握管理范围内绿地详细情况以及工作内容，进一步完善、细化投标书中承诺的日常养护方案（每周、月、季度提供一次）。

5.乙方应根据甲方要求提供绿地养护人员配置计划书（包括养护人员姓名、年龄、电话等），完善进场组织和人员管理机制，有紧急情况随叫随到；中途如有人员变动，需制定人员补充计划并报甲方核准。乙方应配备管理人员，做好日常养护、人员、纪律等台账，建立绿化养护技术资料档案。并及时向甲方反馈信息，所有资料、台账应及时进行分析整理，每月底将整理分析后的养护管理档案备份送甲方归档保存。

6.乙方必须做好养护人员养老保险、意外险和第三责任险投保工作。

7.乙方必须对所有的养护人员进行安全生产教育和劳动纪律教育，组织养护人员参加技术培训教育。

8.乙方有责任防止人为毁绿事件发生；如发生绿地被毁，应及时向甲方汇报，并按甲方要求做好修复补植工作。

9.乙方有义务积极配合甲方完成绿地重新规划及调查工作，不得擅自改变养护绿地的原有面貌和使用性质。

10.乙方对所属人员的人身安全承担责任。发生任何事故，均由乙方承担全部责任及赔偿一切经济损失。

11.乙方要加强法制宣传教育，做到遵纪守法，教育员工不参与赌博、流氓斗殴等社会“六害”行为，杜绝治安、民事、刑事案件的发生，对外来人口做到管理措施到位，否则一切责任由乙方承担。

12.乙方应每月抄水表一次，每月将抄表记录报处甲方职能科室，作为考核依据之一。如因乙方失责引起漏水而造成的损失，由乙方负责赔偿。

13.乙方应服从和接受双方约定的考核方式及由此产生的考核结果。

14.乙方不得将本服务项目转包、分包给他人。

15.乙方人员不得在从事绿地养护工作时与人争吵。如果发生争吵，造成重大不良社会影响的，乙方当月考核即为不合格。

16.因乙方绿地养护工作不到位而接到各类投诉或被曝光，情况属实的，甲方将根据考核细则扣除乙方考核分，且乙方必须在规定时间内整改到位。

17.在各种检查、创建等活动期间，甲方需要增加乙方工作量时，乙方须无条件服从。

18.公园坐凳、栏杆、花坛坐凳等乙方须安排人员每天擦拭一次，人工水系两个月清洗一次，亮化设施一个月擦拭一次，擦拭清洗的台账资料须上报甲方备查。

19.因绿化养护保洁过程中产生的各类垃圾由乙方自行负责清运处置。

20.乙方在甲方将养护范围移交后10个工作日内，将承包范围内各种设施破损、苗木缺死株等自查情况以书面形式报告给甲方。逾期不报视作完好。

六、考核验收

1.甲方采取不定期考核、月度考核、年度综合评定，对乙方养护质量进行考核验收，并以考核结果作为支付养护服务费依据。

2.考核验收按照《仙居县综合行政执法局绿地养护管理考核办法》执行。

七、养护服务费核拨方式

1.本项目按月支付结算款，即中标人完成首月养护服务内容并经验收考核合格在次月25日前支付。

2.甲方每月采取定期考核与随机抽查相结合办法对乙方养护质量进行考核验收。月末累积扣分换算成扣费金额后，应扣金额大于当月合同金额的10 %，视为当月考核不合格。

3.养护服务费用中包含以下风险成本：

⑴因工程量统计误差，总绿地面积在±5000㎡（含）以内的或行道树总数量±50株（含）以内的，费用不作调整。

⑵广场铺装或园路损坏面积分别累计30㎡以下的，费用不作调整；

⑶树池或绿化带或花坛侧石损坏分别累计30m以下的，费用不作调整；

⑷树池卵石及侧石缺损修复，费用不作调整；

⑸垃圾桶或坐凳或儿童游乐设施或健身器材或栏杆维修费用分别累计2000元以下的，费用不作调整；

⑹亭、廊、堂、厅等园林建筑维修费用分别累计3000元以下的，费用不作调整；

⑺水电设施、景观亮化、喷泉等维修费用分别累计3000元以下的，费用不作调整；

⑻行道树或乔木缺（死）株分别累计10株以下的，费用不作调整；

⑼片植小灌木或地被或草坪或草花缺（死）株分别累计面积200㎡以下的，费用不作调整；

⑽因城市景观效果需求，部分绿地秋季要求草坪内套播黑麦草以保证四季常绿，播种面积在60000㎡内的，费用不作调整；

⑾供应商在签订合同后，对照以上⑵-⑼项在半个月内对本标项范围内苗木死缺株及各种设施损坏等情况进行排摸统计，并将排摸结果上交采购人，采购人进行现场复核认定后，测算出补植所需的相关费用，如按相关规定由供应商组织进行修复补植的，完成后经采购人验收合格的，费用由采购人另行支付，逾期不报或验收不合格的，不予支付费用。

4.因城市建设需求导致绿地增加或减少的，工程量及相应费用按实调整。

5.公园以外所有绿地、绿化带因养护所需的一切用水用电费用均由中标人自行负责。

6.因绿化养护保洁过程中产生的各类垃圾由中标人自行负责清运处置，费用已包含在投标总报价内。

7.因建设年限较长、设施老化、设计缺陷等非管养缺陷导致的基础设施维修更换情况，经采购人现场确认后，部分内容由采购人予以承担，具体包含：因建设年限较长、设施老化等非管养缺陷导致儿童游乐设施一次性更换修复超过10000元、健身器材一次性更换修复超过8000元、廊亭一次性修复超过10000元、公园果皮箱及垃圾桶整体破损更换一次性超过10000元等情况。

8.中标人需随款项支付进度提供正式税务发票。

八、履约保证金及违约责任

1.乙方应向甲方提交       元人民币，作为本项目的履约保证金（形式为银行支票、汇票或银行、保险公司保函、招标文件约定的方式）。如乙方按约履行的，合同期限届满时，双方无异议，7个工作日内全额无息返还。

2.合同期限内，甲、乙双方任何一方不得单方解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，若乙方违反，甲方有权提前解除合同，并没收履约保证金；若甲方违反，甲方应双倍返还履约保证金。

3.合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，没收全额履约保证金，造成损失大于履约保证金的，甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

⑴一年内月考核累计二次考核不合格的；

⑵非自然原因一次性造成绿地设施重大损失（50000元以上）或植物大规模（3000㎡或乔木胸径15cm以上30株以上或乔木胸径15cm以下含15cm 50株以上）死株的。

⑶中标人因管理或养护不力被县级以上媒体曝光的或其他原因造成养护人员及其他人员群体性上访或信访事件的，累计二次及以上；

⑷年度考核总扣款达到合同价12%及以上的；

⑸年度综合评定不合格的。

九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十、附则

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.因自然灾害等不可抗力因素造成本合同养护项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

5.未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并作出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

6.本合同一式    份，甲、乙双方各执    份，仙居县财政局、采购代理机构各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人或授权代表：                           法定代表人或授权代表：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订日期：   年   月    日                       签订日期：    年   月   日

合同附件：

附1. 仙居县城区绿地养护质量标准

附2. 仙居县综合行政执法局绿地养护管理考核办法

第六章 投标文件格式附件

附件一：

投标文件

| 投标文件名称： | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

目录(资格证明文件)

1.投标声明书

2.授权委托书（法定代表人或营业执照中负责人亲自办理投标事宜的，提供法定代表人或营业执照中负责人有效的身份证)

3.营业执照等证明文件

4.具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

5.具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

6.招标公告中符合项目特定资格要求的有效资质证书（如有要求的，必须提供）

注：以上内容相关要求见“第二章 投标人须知”中“投标文件”组成内容。

- 附件二：

- 投标声明书

致仙居县政府采购中心 ：

我  （姓名） 系      (投标人全称)     的法定代表人（或营业执照中的负责人），我方愿意参加贵方组织的          （项目名称）（项目编号）           的投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖章)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件三：

授权委托书

仙居县政府采购中心 ：

我 法定代表人姓名（或营业执照中负责人姓名）系   （投标人全称）   的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：              职务：            联系电话                     。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：

投标人（盖章）：                   日 期：

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处 （反面）

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处 （正面）

附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件粘帖处 （反面）

全权代表身份证复印件粘帖处 （正面）

附件四：

具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

仙居县政府采购中心：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务状况，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，不存在欠税、偷税、逃税和欠缴、逃避社会保障资金等方面的相关记录。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖章)：

日　期：

附件五：

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

仙居县政府采购中心 ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）      的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖章) ：

日　期  ：

附件六：

投标文件

| 投标文件名称： | 商务与技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

目录（商务与技术文件）

- 1.投标人基本情况表

- 2.对项目采购需求的了解及合理化建议

- 3.项目养护管理技术服务方案

- 4.项目管理制度

- 5.安全文明保障方案

- 6.质量保证措施

- 7.应急预案及措施

- 8.拟投入项目服务人员情况

- 9.拟投入项目养护设备配置情况

- 10.投标人具有与本项目相关的认证证书、荣誉或文件

- 11.商务响应表

- 12.同类项目业绩

13.针对本项目的优惠内容与措施

14.投标人认为需要提供的其他资料

注：以上内容相关要求见“第二章投标人须知”中“投标文件”组成内容。

附件七：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  |  | 高级职称人数 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人数 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人数 |  |  |  |
| 账号 |  |  | 技工人数 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 发展历程及主要荣誉 |  |  |  |  |  |  |
| 企业综合情况 介绍 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件八：

拟投入项目服务人员情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 类似经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.附人员证书及其他相关材料；

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件九：

项目负责人资质情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件十：

拟投入项目养护设备配置情况

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表所列为项目所需的设备，请按每种设备分别填写；

2.表格可以延续。

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件十一：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证证书、荣誉等；

2.附所列证书或其他证明材料。

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件十二：

商务响应表

| 条款名称 | 招标文件要求 | 投标文件的响应内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应根据本招标文件第四章“招标需求”中“商务需求”内容逐条响应，按实填写响应内容。

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件十三：

投标人同类项目业绩实施情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：业绩证明应提供证明材料（合同可提供首页、含金额页、含采购产品内容页、盖章页，中标（或成交）通知书）。

投标人（盖章）：

日  期：

附件十四：

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

目录（报价文件）

1.开标一览表

2.投标报价明细表

3.中小企业等声明函（如有）

4.针对报价投标人认为需要说明的其他内容（包括政府采购优惠政策相关资料等）（如有）

附件十五：

开标一览表

项目编号：XJCG-2022-GK006

项目名称：仙居县城区绿化养护服务采购

[货币单位：人民币元]

| 投标报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注：投标报价是在包括在承包区域内为完成绿化养护服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

投标人（盖章）：

- 日    期 ：

- 附件十六：

- 投标报价明细表(标项一）

城区西南片区                                     [货币单位：人民币元]

| 序号 | 绿地名称 （街道名称） | 面积（㎡）行道树数（株） | 预算单价（元） | 折扣率（%） | 投标单价（元） | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿地养护地块 |  |  | （在0-88%选择） | / |  |  |
| 1 | 市民公园 | 49398 | 8.6 |  |  |  |  |
| 2 | 河埠公园 | 47681 |  |  |  |  |  |
| 3 | 庆丰公园 | 7794 |  |  |  |  |  |
| 4 | 西门公园 | 8681 |  |  |  |  |  |
| 5 | 下垟底小游园绿地（三处） | 2630 |  |  |  |  |  |
| 6 | 城北西路怀山酒店西面停车场绿化 | 2153 |  |  |  |  |  |
| 7 | 庆丰南街：小游园(意家酒店北侧) | 570 |  |  |  |  |  |
| 8 | 光明西路：小公园(水务集团东南方向斜对面) | 4500 |  |  |  |  |  |
| 9 | 浮石园小绿地 | 433 |  |  |  |  |  |
| 10 | 月塘社区文化综合体北对面停车场绿化 | 827 |  |  |  |  |  |
| 11 | 中医院后面停车场绿化 | 237 |  |  |  |  |  |
| 12 | 环城西路阿纳斯酒店后停车场绿化 | 499 |  |  |  |  |  |
| 13 | 3万5变电所南侧停车场绿化 | 314 |  |  |  |  |  |
| 14 | 邮政局东侧停车场绿化 | 230 |  |  |  |  |  |
| 15 | 安洲街道停车场东光明西路北停车场绿化 | 2442 |  |  |  |  |  |
| 16 | 环城西路2号停车场绿化 | 504 |  |  |  |  |  |
| 17 | 清水塘东侧停车场绿化 | 306 |  |  |  |  |  |
| 18 | 质监局南侧绿化 | 430 |  |  |  |  |  |
| 19 | 阳光玫瑰城南大门对面停车场绿化（公交站后侧） | 40 |  |  |  |  |  |
| 20 | 仙德小区围墙北侧停车场绿化 | 340 |  |  |  |  |  |
| 21 | 安洲中学大门对面停车场绿化 | 190 |  |  |  |  |  |
| 22 | 泰和南路停车场绿化（外语学校北面） | 267 |  |  |  |  |  |
| 23 | 庆丰南街停车场绿化（阳光首府以北省更路以南) | 80 |  |  |  |  |  |
| 24 | 广播传媒集团西面停车场绿化(气象路) | 300 |  |  |  |  |  |
| 25 | 庆丰南街停车场绿化(金融中心北侧) | 80 |  |  |  |  |  |
| 26 | 安洲中学西面停车场绿化 | 1140 |  |  |  |  |  |
| 27 | 农业局南面停车场绿化 | 80 |  |  |  |  |  |
| 28 | 环城西路停车场绿化(阳光首府西侧) | 1300 |  |  |  |  |  |
| 29 | 庆丰南街停车场绿化(省耕路与庆丰街交叉口) | 1500 |  |  |  |  |  |
| 30 | 穿城南路：绿化（第二汽车修理厂南侧） | 376 |  |  |  |  |  |
| 31 | 南五路三桥溪两侧绿地及道路北侧小绿地（仙清线至河埠路） | 27138 | 7.6 |  |  |  |  |
| 32 | 高速出口引线（仙祥路）两侧绿地 | 54462 |  |  |  |  |  |
| 33 | 三桥溪小游园 | 1790 |  |  |  |  |  |
| 34 | 庆丰街交通岛、记忆广场、银座小游园、大香樟绿地 | 1654 |  |  |  |  |  |
| 35 | 吾悦广场北侧停车场绿化(泰和中路以西) | 6410 |  |  |  |  |  |
| 36 | 南五路道路绿化带（仙清线至河埠路） | 8356 |  |  |  |  |  |
| 37 | 河埠路、大清桥转盘及周边零星绿地 | 1493 |  |  |  |  |  |
| 38 | 河口路两侧（党校、检察院至永安公园） | 3179 |  |  |  |  |  |
| 39 | 工业路（安洲南路至泰和路) | 676 |  |  |  |  |  |
| 40 | 环城南路道路绿化带（爱琴海至穿城路） | 31968 |  |  |  |  |  |
| 41 | 环城南路道路两侧绿地（爱琴海至穿城路） | 40552 |  |  |  |  |  |
| 42 | 环城南路（含穿城路到含检察院交通岛）绿化带 | 4520 |  |  |  |  |  |
| 43 | 三桥加油站三角绿地 | 1162 |  |  |  |  |  |
| 44 | 泰和路道路绿化带（南五路至环城北路） | 11210 |  |  |  |  |  |
| 45 | 环城西路与商业街交通岛绿地 | 2846 |  |  |  |  |  |
| 46 | 环城西路绿化带（南五路至环城南路） | 7888 |  |  |  |  |  |
| 47 | 农贸市场、绿色市场绿地 | 2517 |  |  |  |  |  |
| 48 | 南峰公园 | 44126 | 6.2 |  |  |  |  |
| 49 | 南峰山脚老航运社杀猪场 | 6333 |  |  |  |  |  |
| 50 | 河埠公园北侧绿地 | 14500 |  |  |  |  |  |
| 51 | 高速互通防护绿地 | 20000 |  |  |  |  |  |
| 52 | 泰和路两侧绿地（南五路至环城北路） | 5059 |  |  |  |  |  |
| 53 | 安州南路零星绿地（南五路至环城南路） | 2415 |  |  |  |  |  |
| 二 | 四季花卉养护 |  |  |  | / |  |  |
| 1 | 四季花卉（㎡）数量 | 1470 | 206 |  |  |  |  |
| 2 | 环城南路栏杆四季花卉（m） | 2668 | 54 |  |  |  |  |
| 3 | 花镜（㎡）数量 | 600 | 80 |  |  |  |  |
| 三 | 行道树养护 |  |  |  | / |  |  |
| 1 | 南五路、工业路、建设路、河口路、西门公园周边、穿城南路、河埠路、省耕路、西泉路、西门街、光明西路、景凤路、西门横街、德丰路、临时农贸市场、西二路、西三路等行道树（规格Φ15以下） | 1048 | 38 |  |  |  |  |
| 2 | 南兴路、发展一路、南五路、工业路、商业街、建设路、河口路、环城南路、西门公园四周、穿城南路、广电前路、省耕路、西门街、城北路、景凤路、响石山路、西门横街、环城西路、临时农贸市场、疾控中心等行道树（规格Φ15-25） | 3188 | 53 |  |  |  |  |
| 3 | 工业东路、建设路、环城南路、穿城南路、仙药路、河埠路、寺后塘巷、城北路、光明路、景凤路、响石山路、环城西路、城北西路等行道树（规格Φ25以上） | 1515 | 82 |  |  |  |  |
| 四 | 古树名木养护 |  |  |  | / |  |  |
| 1 | 西南片绿地内需要管理的古树（株） | 23 | 300 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（一年）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价（三年）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

▲1.本项目投标报价的折扣率区间为0%-88%。项目养护的综合单价在投标中承诺一次性包定，不作调整。投标单价=预算单价×折扣率，按实结算。如折扣率计算后的投标单价与填写的投标单价不一致的，以折扣率计算后的投标单价为准。

2.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件“第四章  招标需求”中的养护范围和内容要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.此表投标人根据实际情况可以增行。

投标人（盖章）：

日    期    ：

- 投标报价明细表(标项二）

城区东北片区                                       [货币单位：人民币元]

| 序号 | 绿地名称 （街道名称） | 面积（㎡）行道树数（株） | 预算单价（元） | 折扣率（%） | 投标单价（元） | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿地养护地块 |  |  | （在0-88%选择） | / |  |  |
| 1 | 迎晖公园、工人文化宫东绿地及福应山脚绿地 | 15684 | 8.6 |  |  |  |  |
| 2 | 泥鳅山公园 | 6636 |  |  |  |  |  |
| 3 | 盂溪小公园 | 5864 |  |  |  |  |  |
| 4 | 乐安公园 | 19160 |  |  |  |  |  |
| 5 | 盂溪两岸（新三五省道至福应桥） | 47966 |  |  |  |  |  |
| 6 | 盂溪公园（需精细化养护部分） | 20000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 永安公园 | 75168 |  |  |  |  |  |
| 8 | 农业局招待所东南侧小游园 | 1636 |  |  |  |  |  |
| 9 | 花影墙小游园 | 1560 |  |  |  |  |  |
| 10 | 环城南路永安街街头游园 | 146 |  |  |  |  |  |
| 11 | 永安街二小小游园、文化馆交通岛 | 257 |  |  |  |  |  |
| 12 | 炉兴村空闲置地绿化：人行道+绿化(南玲珑郡东) | 460 |  |  |  |  |  |
| 13 | 光明东路：停车场+绿化(市桥村拱辰新村2巷3幢前) | 39 |  |  |  |  |  |
| 14 | 东门社区：停车场+绿化(环城东路就业处对面 ) | 151 |  |  |  |  |  |
| 15 | 东门社区小游园 | 540 |  |  |  |  |  |
| 16 | 县前社区：绿化(环北大桥北桥头转角） | 162 |  |  |  |  |  |
| 17 | 清水山庄小游园 | 2557 | 7.6 |  |  |  |  |
| 18 | 盂溪两岸（福应桥至晨曦桥） | 8138 |  |  |  |  |  |
| 19 | 环城东路、福应街道门口及停车场零星小绿地，渠化交通岛绿地 | 2635 |  |  |  |  |  |
| 20 | 城北路（包括三角花园、花园酒店门口） | 385 |  |  |  |  |  |
| 21 | 福应路（检察院到烈士陵园） | 20213 |  |  |  |  |  |
| 22 | 悬洞岭福应路两侧沿山脚绿带 | 475 |  |  |  |  |  |
| 23 | 泰和北路绿化带及两侧（环城北路至圭峰路） | 13663 |  |  |  |  |  |
| 24 | 圭峰路（泰和北路至盂溪南路） | 11028 |  |  |  |  |  |
| 25 | 工艺品城（包括艺城中路） | 20758 |  |  |  |  |  |
| 26 | 环城北路绿化带（环城南路至迎晖公园） | 26695 |  |  |  |  |  |
| 27 | 二中东路（环城北路至新三五省道） | 9273 |  |  |  |  |  |
| 28 | 东大门福应路绿化带、交通岛及路肩绿地 | 14515 |  |  |  |  |  |
| 29 | 环城北路两侧人行道、森林通道、四小绿地、检疫局西绿地（环城南路至迎晖公园） | 53833 | 6.2 |  |  |  |  |
| 30 | 盂溪公园其他自然山地 | 61000 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 中转苗圃 | 面积约3500㎡，年预算20000元 |  |  | / |  |  |
| 32 | 东门森林健身公园 | 烈士碑至大水弄，年预算40000元 |  |  | / |  |  |
| 33 | 文化公园 | 面积约5460㎡，年预算150000元 |  |  | / |  |  |
| 二 | 四季花卉养护 |  |  |  | / |  |  |
| 1 | 四季花卉（㎡）数量 | 1050 | 206 |  |  |  |  |
| 2 | 环城南路、环城北路栏杆四季花卉（m） | 76 | 54 |  |  |  |  |
| 3 | 花镜（㎡）数量 | 100 | 80 |  |  |  |  |
| 三 | 行道树养护 |  |  |  | / |  |  |
| 1 | 气象局东侧道路、盂溪北路、盂溪南路、圭峰路、陵园路、花园路、水阁路、酒坊巷、广场东路、小水弄（桃花源小区）、环城东路等行道树（规格Φ15以下） | 832 | 38 |  |  |  |  |
| 2 | 环城北路、艺城中路、炉兴中路、周岩头临溪路、陵园路、二中东路、检验检疫局、褔应路、穿城路、城北路、酒坊巷、环北二路、环城东路等行道树（规格Φ15-25） | 2766 | 53 |  |  |  |  |
| 3 | 盂溪北路、盂溪南路、陵园路（包括福应路）、穿城路、解放街、城北路、城北路、光明东路、后溪路、环城东路、永安街等行道树 （规格Φ25以上） | 1331 | 82 |  |  |  |  |
| 四 | 古树名木养护 |  |  |  | / |  |  |
| 1 | 东北片绿地内需要管理的古树（株） | 16 | 300 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（一年）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价（三年）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

▲1.本项目投标报价的折扣率区间为0%-88%。项目养护的综合单价在投标中承诺一次性包定，不作调整。投标单价=预算单价×折扣率，按实结算。如以折扣率计算后的投标单价与填写的投标单价不一致的，以折扣率计算后的投标单价为准。

2.“投标报价明细表”中“序号31-33项”的分项合价应按照“年预算×折扣率”得出，并计入投标总报价。

3.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致。

4.“投标报价明细表”所填内容按招标文件“第四章  招标需求”中的养护范围和内容要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.此表投标人根据实际情况可以增行。

投标人（盖章）：

日    期    ：

附件十七：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 监狱企业声明函

- 提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，格式自拟

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加仙居县政府采购中心 单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期  ：

附件十八：

政府采购活动现场确认声明书

仙居县政府采购中心 ：

本人经由                         （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                                项目（编号：                ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系         （如有，请如实说明）           。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与       （供应商名称）     之间存在下列利害关系       ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                         。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2022年月日