仙居县政府采购招标文件

项目编号：TZZY仙采[2024]003号

采购项目：仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目

采 购 人：仙居县湫山乡人民政府

代理机构：台州中益工程咨询有限公司

二0二四年三月

目录

第一部分 招标公告	3

第二部分 采购需求	6

第三部分 投标人须知	11

第四部分 评标办法及评分标准	27

第五部分 合同主要条款	31

第六部分 投标文件格式	37

- 第一部分 公开招标公告

项目概况 仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目的潜在供应商应在 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目公告附件 获取（下载）采购文件，并于 2024年4月24日 09:00 （北京时间）前提交（上传）投标文件

- 项目基本情况

项目编号：TZZY仙采[2024]003号

项目名称：仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3500000

最高单价限价（元）：700 元/吨。（其中：（1）财政重量补助400元/吨；（2）除治绩效奖励300元/吨；（3）不包含基础疫木款)

标项名称：仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目

暂估数量：5000

单位：吨

简要规格描述：/

备注：

合同履行期限：合同签订之日至10月10日，具体时间遵照县级相关政策。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件

1.时间：/至2024年4月24日  ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目公告附件

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

4.售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年4月24日  09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）电子投标文件：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交。

（2）备份电子投标文件：备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至2383587721@qq.com，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

3.开标时间：2024年4月24日  09:00（北京时间）

- 4.开标地点（网址）：台州中益工程咨询有限公司开标室（仙居县工业路201号4楼）（本项目采用政采云平台线上开标，不要求供应商代表参加现场开标活动，届时将在政采云平台（https://www.zcygov.cn）上开启投标文件，同时邀请供应商准时在线参加开标活动）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。②政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

5.投标保证金：不需交纳投标保证金。

6.在线投标（电子交易）说明

（1）本项目实行电子招投标，电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理（已经办理CA锁的须注意有效期限，办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理，如有CA锁办理问题可联系客服400-881-7190。

（3）供应商通过政采云平台电子投标工具（政采云电子交易客户端）编制投标文件，电子投标工具请投标供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（4）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的在线提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。投标截止时间前未完成提交的，视为撤回投标文件。逾期递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

7.其他事项

（1）成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜详见浙江省政府采购网官网介绍，客服、技术支持：400-881-7190。

（2）本项目相关公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）和“仙居县公共资源交易网”（ http://www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。

（3）供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告前获取采购文件的，请自行登录相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

（4）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

1.采购人信息

名  称： 仙居县湫山乡人民政府

地  址： 仙居县

传   真： /

项目联系人（询问）： 朱铠强

项目联系方式（询问）： 13736283776

质疑联系人： 陈秀林

质疑联系方式： 18257656878

2.采购代理机构信息

名  称： 台州中益工程咨询有限公司

地  址： 仙居县南峰街道工业路201号2楼

传   真： /

项目联系人（询问）： 徐墁婷

项目联系方式（询问）： 13454201218

质疑联系人： 王罗平

质疑联系方式：0576-87785189

3.同级政府采购监督管理部门

名  称： 仙居县财政局政府采购监管科

地  址： 仙居县南峰街道环城南路500号7楼

传  真： /

联 系 人： 陈女士

监督投诉电话：0576-87720209

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 采购需求

- ▲重要提示：1、采购人保留调整数量和范围的权利，结算单价按投标单价不作调整，合同总价按实结算，供应商自行考虑并承担风险费用。投标报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用 (包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、清理监管费、“浙江数字森防”数据上传所有费、政策处理费和代理服务费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

一、采购项目一览表

采购人指定区域的枯死松树：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算内容及金额 （元） | ▲最高投标单价（元/吨） | 标的物行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目 | 1 | 项 | 3500000 | 700 | 林业 |  |

- 注：最高投标单价：700（元/吨）（其中：（1）财政重量补助400元/吨；（2）除治绩效奖励300元/吨；（3）不包含基础疫木款）

二、技术需求

（一）项目概况、目标任务及总体要求

- 根据《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》及省市相关文件要求，为有效降低松材线虫病危害程度和蔓延速度，提高森林质量效益，促进森林资源可持续发展，保护森林生态安全。落实以病死松树清理为核心、疫木源头管控为根本的防治策略和“全面清、常年清、清彻底”的防治要求，实现分区分级管理、科学精准施策，全面开展疫情防控攻坚行动。对林木采伐许可证核定范围内所有松树林的病死(枯死、濒死)松树进行清理除治。采取以清理病死松树为核心措施，以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等为辅助措施的综合防治策略，落实防治目标任务。

- 除治范围、对象，清理及防治要求

- 1.服务范围：湫山乡行政区域内全域范围，清理顺序按采购人要求进行实施。

2.清理对象：集中除治阶段，施工范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树，除治其主干、枝桠和伐桩。即现即清阶段，集中除治结束后，施工范围内所有新发生病死（枯死、濒死）松树及其枝桠，对新发现的死树，在3天内完成除治。

- 3.服务期限：合同签订之日至10月10日，具体时间遵照县级相关政策。

4.清除进度要求：竣工时间到10月份（具体以上级确定时间为准）,4月底全面完成“回头看”整改，做好集中除治验收准备;5月-6月完成集中除治验收工作;6月-10月根据上级安排，做好辖区内指定区域的即现即清工作;9月-11月完成即现即清检查验收，年度防治成效评价。

5.清理要求：

（1）采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理，疫木（需拍摄枯死松树清理前、后现场对比图片（未清理枯死松树、主干、枝桠、伐桩，每一株清理的疫木，都要落地上图（拍2张照片，伐前1张、伐后1张）），销毁枯死松树枝条的图片或视频，照片上标明地点，运输车辆现场装好车后及运到疫木定点处理厂过磅时图片）照片应按规定要求拍摄，并拍照上传至浙江数字森防系统中。

（2）对活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量。工程项目合法审批采伐的活松木、火烧迹地等松木和其他阔叶树严格另行登记。严格登记，禁止串货。

（3）依法办理林木采伐许可证，中标人凭证采伐，严禁借松材线虫病除治为名乱砍滥伐。按照“谁经营、谁防治”的原则，由采购人告知林木所有者限期申请办理林木采伐许可证；逾期不申请办证的，采购人可直接申请办理林木采伐许可证。

（4）全面清理采伐山场的松树枯死木，主干、树梢、直径 1 厘米以上的枝桠要全部清理下山，伐桩离地高度不超过5厘米（以上坡为准），伐桩处理严格按相关技术规程执行。所有清理物必须全部搬运下山并运送至疫木除害处理定点企业，严禁将松树枯死木运输出县或出售给非定点企业。

（5）除治队每天须按实统计出工人员和除治山场；在疫木起运点规范开具定制的“仙居县松材线虫病疫木运输单”（不能有涂改痕迹）按要求把装车拍照及信息上传“浙江数字森防”；每车疫木使用专用车辆运输、每车过磅疫木必须要有电子打印过磅单，并在运输单填写重量信息，所有单据要签字盖章，同时在“浙江数字森防”对运输员填写的重量进行核对确认，不符合要求的严禁进厂；实行每车疫木进厂即时拍照上传“浙江数字森防”，核对运输单和过磅单并签字确认，做好台账记录。

6、辅助性综合防治：以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等作为辅助措施的综合防治策略。

7.安全生产：各枯死松树除治队抓好安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

（三）质量要求标准

1.严格执行《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》相关规定，以小班为单位，对枯死松木清理情况进行质量评价考核（详见附件-仙居县松材线虫病防控考核细则），并按要求运用“数字森防”上传除治数据。

2.伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm。

3.枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死（病死、不明原因枯死、濒死）和其他原因（确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等）致死的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理。

4.疫木处理：伐除的松木必须全部搬运下山集中到存放安全和方便运输的地方，在当天运往定点除害处理企业进行安全除害处理。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

5.其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木。

（四）奖罚措施

1.合同签订后10天还未组织队伍上山施工的，没收其履约保证金，并赔偿损失。保证金不足以赔偿损失的，按实际损失追偿。

2.施工管理。供应商工作人员要统一佩戴印有“510 清干净”字样的安全帽，供应商须对除治队员进行安全和业务培训，人员名单报采购人备查，上报不及时或经协商、调解依然不履行的；存在层层转包及违反其他相关法律法规和规定等行为之一的，采购人有权立即解除合同，并取消供应商享受除治费用补助政策。

3.除治顺序和进度:供应商严格按照采购人制定的除治计划，按林班推进除治。未按采购人要求顺序开展作业的，首次发现扣罚3000元/起，以后每次增罚3000元/起，连续发现三次（含）以上的，采购人有权解除合同。2023年11月开始，每月工作量完成数占总数少于20%，或未达到月度工作计划目标的，扣罚5000元。月工作量连续两个月少于20%，或连续两个月未达到月度工作计划目标的，采购人有权解除合同，并追偿已支付的合同款项。

4.检查整改:供应商承包除治小班被省、市督查检查发现问题严重的，给予每个小班扣除2000元除治经费。在采购人或相关单位抽查过程中发现的问题，供应商必须立即进场整改，在整改要求期限内整改到位，如复查不合格的，每次扣罚3000元/起，连续3次复查不合格的，采购人有权解除合同或邀请第三方进场整改，整改费用由供应商支付（采购人有权在总除治款中向供应商追偿）。

5.数字森防应用:供应商根据山场合理安排除治小组，每小组需有一人能熟练运用“浙江数字森防”APP，按要求在浙江省数字森防系统中上传照片及数据。上传不规范被查到的，每起扣罚2000元/起，并在2天内完成整改。

6.规范采伐和运输:对供应商不按规定采伐的活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量，由于砍伐活树等造成信访和赔偿费用由供应商承担。对供应商不按规定开具运输单，或不采用挂牌专车运输，或不按规定上传运输数据到“浙江数字森防”系统的车次，采购人有权不予承认。

7.疫木管理:供应商对除治的疫木负有监管责任，因供应商监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，按1.00元/斤扣罚，低于1万元的按1万元扣罚，并追究其他相关法律责任。

8.除治质量验收：竣工时间到10月份（具体以上级确定时间为准）,4月底全面完成“回头看”整改，做好集中除治验收准备;5月-6月完成集中除治验收工作;6月-10月根据上级安排，做好辖区内指定区域的即现即清工作;9月-11月完成即现即清检查验收，年度防治成效评价。

针对验收不合格或合同工期内发现的其他质量问题，供应商必须立即进场整改，在10天内整改到位，如小班复验不合格，采购人有权邀请第三方进场整改，整改费用由供应商支付（采购人有权在总除治款中向供应商追偿）。

9.除治成效评价:对除治区域次年松材线虫病复发情况进行检查。降低率达到当年防控绩效目标的，除治费用核算总额的20%全额拨付，每减少一个百分点，扣除余款的10%，扣完为止。

10.供应商对疫木除治重量、除治质量的真实性和准确性负责。对故意藏匿主杆、枝桠等行为，以10%的比例扣减当期总除治款；有串货、虚报重量、弄虚作假、骗取财政资金的，采购人有权立即解除合同，取消供应商享受除治经费补助政策。

- （五）报价要求

1、供应商的报价必须包括为完成本项目服务可能发生的全部费用（一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润、政策处理费、代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，中标人要无条件听从采购人指挥，费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付。）

▲2、最高投标单价：700 元/吨。（其中：（1）财政重量补助400元/吨；（2）除治绩效奖励300元/吨；（3）不包含基础疫木款）

3、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。

- （六）拟投入项目人员配备及设备要求

- 采购人需要多名工人，年龄在18周岁-65周岁人数（20人及以上）的。中标供应商必须指定一名具体负责人，并服从采购人的指挥。

- （七）设备配置要求

本项目根据实际需要配备中型自卸汽车3辆、伐木油锯5套、每位伐木工配备一把斧头。以上设备配置为本项目的最低要求，其他设备按需配置。

三、商务需求

- 1.服务期限：合同签订之日至10月10日，具体时间遵照县级相关政策。

2.施工进度：竣工时间到10月份（具体以上级确定时间为准）,4月底全面完成“回头看”整改，做好集中除治验收准备;5月-6月完成集中除治验收工作;6月-10月根据上级安排，做好辖区内指定区域的即现即清工作;9月-11月完成即现即清检查验收，年度防治成效评价。

- 3.质量目标：严格按照《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》《浙江省松材线虫病防治条例》相关规定执行，达到验收合格标准。

4.付款条件：

①合同签订后7个工作日内，由乡镇支付合同总额20%预付款，用于支付乙方；

- ②完成集中除治和“回头看”整改工作，先经采购人验收通过，再经县级核查通过后，支付集中除治阶段核算价格的80%（含20%预付款）。（以除治标段为单位，得分90分(含)以上的，按{基础疫木款+除治补助经费+除治绩效奖励}全额核算；得分90分至60(含)分的，按{基础疫木款+考评分百分比×除治补助经费}进行核算，不享受除治绩效奖励；得分60分以下的，除进度款外不予拨付其他费用。）

- ③完成即现即清工作，先经甲方验收通过，再经县级核查和防治成效评价后，支付集中除治阶段剩余款项以及即现即清阶段款项。（除治费用核算总额的20%根据除治成效评价，达到当年防控绩效目标的全额拨付，指标每减少一个百分点，扣除余款的10%，扣完为止。）

- 注：上述除治工作量均需经甲方或其委托的第三方确认。

- 5.除治费用组成：

- ①基础疫木款须完成除治且“过程检查”合格的（完成一个村的林班，除治队申请验收，乡镇邀请第三方监理验收，达到90分以上），由乡镇通知定点企业将基础疫木款（350元/吨）拨付至相应除治队作为进度款，用于发放农民工工资；

- ②除治补助经费：财政重量补助400元/吨；

- ③除治绩效奖励：300元/吨。

- 6.履约保证金：（1）成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为：现金、银行转账（或电汇）或工程保函（鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约担保的，采购单位不得拒收。）。担保额度：供应商向采购人缴纳暂定合同总额的1%作为履约保证金。履行合同前缴纳履约保证金，按合同规定向采购人提交履约保证金。

- （2）履约保证金在履约完成后7个工作日内退还，如采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息退还。如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还，如成交供应商不能按投标承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。成交供应商应保证履约担保在合同期内持续有效。

四、其他注意事项

1.供应商应组建能够满足本除治服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保。

2.在清理期间，除治队作业人员工资、生活费及生产用具费、运输费、装卸费、房屋租赁费等一切费用均由供应商负责。供应商不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

3.供应商应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向采购人汇报除治工作进展。

4.为确保清理枯死松树进度和质量，在清理项目实施期间，供应商应根据采购人要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用“浙江数字森防”手机APP，对疫木采伐和运输过程等环节实施拍照留痕，确保采购人能随时了解除治进程。

5.供应商应接受采购人或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。如因上级核查发现除治队除治工作不合格的需及时整改，直至除治工作质量达到除治工作合格标准。

6.供应商应安排专人负责项目质量和安全清理管理工作，对作业人员要经常进行质量和安全清理教育，落实安全防护措施，为作业人员进行人身安全保险。

7.在除治作业过程中山场严禁抽烟，防止引发山林火灾，除治过程中因操作不当或违规用火引发森林火灾，造成的损失全部由除治队负责，赔偿费用在除治费中扣除，造成重大经济损失，依法追究除治队的经济和法律责任。如被监管人员或采购人管理人员发现，则每发现一次扣除履约保证金100元作为违约金。

8严格落实安全生产工作，做好枯死松树除治队安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

9.除治区域内施工结束后遗留、藏匿、转移疫木或违法倒卖疫木的，伐桩处理不合格的，作业区遗留 1 厘米以上枝桠的，则每发现一次扣除履约保证金500元。

10.在枯死松树运输中，运输车辆必须有年检合格证和车辆保险并且配备有符合文件规定的专用设备，驾驶员有与所驾车辆相符的驾驶证，严禁货、人混运。除治队要经常对驾驶员进行安全教育，如发生安全事故，则后果由驾驶员和除治队承担。

11.在清理开始前原则上由供应商负责政策处理工作及费用，采购人协助，特殊情况经采购人确认同意后除外。在清理过程中，如遇非供应商直接原因而引起的与当地群众的矛盾时，采购人有义务进行协调解决。因供应商原因直接引起他人利益损害、山林火灾、工伤事故等一切责任均由除治队负责。

12.如供应商恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树或擅自将枯死松树另作他用引起病松木流失扩散，采购人可立即终止合同，并赔偿采购人由此而造成的损失，情节严重的依法追究刑事责任。

13.防治工作中途如出现不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为，除所签承包合同自动失效外，按约定不予退还履约保证金、不支付已发生的任何除治施工费用，并且除治队伍还要承担由此造成的经济和法律责任。

14.本项目包含的采伐数量均为暂估，由于枯死松树数量受天气和病虫害发生情况等诸多因素影响，最终采伐数量存在不确定性，中标人不得以采伐数量不足为由向采购人索赔损失。实际砍伐数量超过标项暂估数量时需要经采购人同意后砍伐。

附件：

仙居县松材线虫病防控考核细则 一、山场清理质量评价（90分） 1.伐桩高于5cm，每发现一个扣2分； 2.大于1cm枝桠每发现一枝扣0.5分，整堆未处理的发现一处扣3分；有枯死松树树干或枝梢未清理的每发现一起扣3分； 3.有枯死松树立木或伐倒木未清理的每发现一株扣6分； 小班山场质量得分为 70分及以上的为合格小班 二、 清理过程管理评价（10分） 1.疫木除治数据上传“浙江数字森防”不规范被通报的，每起扣1分；上传比例低于100%的，每下降1%扣0.3分，低于90%的扣直接扣10分。 2.除治进度按照《仙居县年度松材线虫病防控工作方案》有关规定要求，每延迟一天（不可抗力情况除外），扣 0.5分，扣完为止。

- 三、评价结果运用。

经县级核查街道得分为90分(含)以上的，按{基础疫木款+除治补助经费+除治绩效奖励}全额核算；

经县级核查街道得分60(含)分至90分的，按{基础疫木款+考评分百分比×除治补助经费}进行核算，不享受除治绩效奖励

经县级核查街道得分60分以下的，除进度款外不予拨付其他费用，并全额赔偿乡镇工作经费。

除治施工费核算总额的20%根据除治成效评价，达到当年防控绩效目标的全额拨付，指标每少1%，扣除余款的10%，扣完为止。

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲项目工期 | 合同签订之日至10月10日，具体时间遵照县级相关政策。 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 7 | 履约保证金 | 供应商向采购人缴纳各自中标标项的履约保证金，按合同总金额的1% 缴纳。鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收；如采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息退还。 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | ▲1、电子投标文件要求： - 供应商应按照采购文件和政采云平台电子投标工具的要求编制、加密并提交投标文件。未按规定加密的投标文件，将被拒收。 - 投标文件提交截止时间、解密截止时间：详见招标公告。 2、电子备份投标文件要求（如有）： 备份电子投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的电子投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至2383587721@qq.com ，电子投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的电子投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。 注：电子备份投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。 |
| 9 | ▲投标文件提交截止时间 | 供应商应当在投标截止时间2024年4月24日 09:00（北京时间））前完成电子投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 时间：2024年4月24日 09:00（北京时间） 地点：台州中益工程咨询有限公司（仙居县南峰街道工业路201号4楼） |
| 11 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 13 | ▲项目最高限价 | 最高投标单价：700 元/吨。（其中：（1）财政重量补助400元/吨；（2）除治绩效奖励300元/吨；（3）不包含基础疫木款） 如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 14 | 政采贷相关说明 | 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务： 银行名称; 联系人; 联系方式. 中国工商银行; 王健永; 13967615120. 浙江泰隆商业银行; 陈超; 17858683697. 浙江民泰商业银行; 朱祖优; 13858602876. 中国建设银行; 徐旭霞; 15988932355. 中国邮政储蓄银行; 赵红芳; 18968556112. 农村商业银行; 叶斌昇; 13806593583. 中国农业银行; 娄志伟; 13958514828. 台州银行; 朱翔; 13819660917. |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

承担履约保函、预付款保函业务（汇总）

| 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类 | 保函（保单）收费情况 | 联系人及 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是 | 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 王健永13967615120 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英15868677616 |
| 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

2、“采购人”系指仙居县湫山乡人民政府 。

3、“采购代理机构”指采购人委托招标的台州中益工程咨询有限公司。

4、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

5、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。（若本项目允许部分分包，则分包如下：供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

9、政府采购政策及优惠：

（1）本次采购专门面向中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的采购项目。

（2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不适用）

（4）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

（5）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。

（6）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

（7）提供的服务全部由中小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

（8）残疾人福利性单位视同小微企业，参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（9）监狱企业视同小微企业，参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

（六）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

（七）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正或澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：①如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起通过邮寄方式提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代；②投标文件中所有证书证件等证明材料复印件应加盖单位公章，否则可能影响评分。】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）政府采购诚信竞投承诺书（格式见附件）；

（3）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，可提供法定代表人有效的身份证)（格式见附件）；

（4）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（5）出具依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（格式见附件）

（6）具有良好的商业信誉、健全的财务状况的承诺函（格式见附件）；

（7）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；其中，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的，除承诺函外还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料。

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）；

（9）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见附件）；

（10）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

▲注：开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查材料由采购人和采购机构负责审查，若投标人不按要求提供资格审查材料，其投标文件作无效标处理。

2、商务与技术文件的组成：

（1）专家评分索引表（格式见附件）；

（2）商务响应承诺函（格式见附件）；

（3）类似项目实施情况一览表（格式见附件）；

（4）拟投入人员情况表（格式见附件）；

（5）拟投入设备清单一览表（格式见附件）；

（6）投标人根据评分办法编制的各项内容（缺项不得分）；

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证书、荣誉等证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表(见附件）；

（二）投标报价

▲1、此报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用 (包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、清理监管费、“浙江数字森防”数据上传所有费、政策处理费和代理服务费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包，并承担一切风险责任。

2、相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写，报价表不得涂改和增删。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其它一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

（三）投标文件的制作、份数及提交要求

1、投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目采购需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件要求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（网址：help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

电子备份投标文件应与政采云平台上传的电子投标文件一致。

▲（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表盖章或签字（CA电子签章或签字），其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章（或CA电子公章）且必须在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

2、投标文件的份数要求

（1）电子投标文件一份：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传）。

（2）备份电子投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的电子投标响应文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至2383587721@qq.com ，电子投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的电子投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

（3）中标供应商应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件各一正四副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4、投标文件的提交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：见投标人须知“前附表”。

（3）不予接收的投标文件情形

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

（4）供应商所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

5、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）在投标截止时间前，投标供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按投标文件的规定编制、加密、导入和提交。

（2）在投标文件递交截止时间后,投标供应商不得修改或撤回已提交的投标文件。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

- 开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

本项目开标实行全流程电子化，采取不见面钉钉直播开标，各投标人代表可自行下载“钉钉”软件观看。（钉钉直播群号为：66720011062，供应商于开标当天08:00以后搜索群号，并申请进群。）

（一） 开标事项

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份投标文件的投标单位，代理机构工作人员应做好签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、采购代理机构将向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将按“政府采购云平台”操作规范将供应商递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

5、解密结束后，宣布投标文件正常解密和解密失败的投标供应商名单，各投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各投标人代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉群。

6、采购人或采购代理机构依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

10、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目原则上采用电子评审方法。评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3、比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

（1）评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混合，或者在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件；

8、投标文件提供虚假材料的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将《中标供应商公告内容》（见附件）填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：2383587721@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

4、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,属于违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第72 条，按政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续；

3.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

八、采购代理服务费

1. 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

2、本项目代理服务费为15000元，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书的同时一次性向代理机构缴清。

- 第四部分 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次采购实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为成交供应商的评标方法。

二、确定成交供应商

按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为第一中标候选人，排名第二的供应商为第二中标候选人，并以此类推（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为80分，报价文件为20分)。各投标供应商的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

（一）商务与技术文件由评标委员会独立打分。

（二）各投标供应商商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低（即满足采购文件要求且投标折扣率最大（例：折扣率70%、80%、90%，即折扣率70%为最大）的投标报价为评标基准价，投标折扣率最大的供应商，其报价文件得满分。其他供应商的报价文件得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100 。

注：评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

（四）商务与技术文件评审内容及标准，标项一、二、三

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 21分 |
| 1 | 标书质量 | 投标文件编制完整，表达简洁明了，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 2 |
| 2 | 类似项目业绩 | 投标供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有完成类似项目业绩的，每项得1分，最高得2分。 注：提供合同复印件编入商务与技术标,否则不得分。如果合同不能证明时间的需提供经建设单位盖章的证明材料。 | 2 |
| 3 | 本地化服务 | 投标人在本项目所在县区域范围内设有固定服务网点并配备固定人员或承诺中标后在本项目所在县区域范围设立固定服务网点并配备固定人员的得3分。 注：已经设立固定服务网点的须提供网点营业执照复印件，如未设立固定服务网点，供应商须承诺中标后在七个工作日内设立固定服务网点的须提供加盖投标人公章的承诺书，否则不予认可。 | 3 |
| 4 | 拟投入技术人员情况 | 拟投入本项目技术人员男性（年龄在18周岁-65周岁）在原定的20人的基础，每增加2人得1分，本项最高得6分，未达到基本人数不得分。 注：须提供人员身份证复印件，未提供不得分。 （供应商须承诺中标后提供的人员必须全部投保意外险，供应商须提供加盖公章的承诺书，否则不予认可，本项不得分。） | 6 |
| 5 | 拟投入实施设备情况 | 投标供应商拟投入伐木油锯套数在原定的5套的基础上，每增加1套得1分 最高6分。 （注：提供砍伐设备发票或租赁合同复印件编入商务与技术标,否则不得分）（租赁期＞服务期）； | 6 |
|  |  | 投标供应商运输车辆情况，在原定的中型自卸汽车3辆基础上，每增加1辆得1分，最多得2分 注：自有的车辆须提供在有效年检期内的车辆行驶证复印件或买卖合同复印件。如租赁车辆设备的须提供租赁合同（租赁期限＞服务期）复印件，否则不得分。 | 2 |
| 二、技术分 |  |  | 59分 |
| 6 | 实施方案和重难点分析 | 1、供应商对本项目总体要求的理解，根据采购方的需求分析拟定的总体服务方案，由评委打分。 | 4 |
|  |  | 2、根据投标文件针对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出的改进措施进行打分。 | 4 |
| 7 | 项目总体服务方案 | 1、根据投标人提供针对成交后工作的衔接、人员安排、与采购人各项工作相适应的服务运作流程的具体方案，进行打分。 | 4 |
|  |  | 2、根据投标人针对突发性事件的应急抢险方案（包括应急抢险专业队伍的组织、台风季节、雨雪天气预防、临时任务等），进行打分。 | 4 |
|  |  | 3、根据本项目内容制定切实合理的进度计划，进行打分。 | 4 |
| 8 | 项目组织方案 | 项目组织架构比较完善，清晰简练的列出主要管理流程，包括工作流程、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制等，进行打分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人对松材线虫病病因及症状的分析，由评委进行打分。 | 4 |
|  |  | 投标人承诺服务期限内或突发情况内接到采购人的指令（包括：口头、电话、传真、邮件等形式）后立即响应，并在2小时内赶赴现场（针对突发状况的还需立即启动应急预案）的得5分，未提供或提供不全不得分。 | 5 |
| 9 | 文明施工及安全保障 | 文明施工：保证施工时对山林的保护及消防安全等不造成较大影响的措施。 | 5 |
|  |  | 安全保障：投标人在保护作业环境的同时也要注意自身的生命安全，根据提供的安全保障措施的全面性、合理性，进行打分。 | 5 |
| 10 | 验收方案 | 项目验收方案是否合理、符合项目要求等情况进行打分。 | 5 |
| 11 | 管理制度 | 根据投标人的档案管理方案（包括人员档案管理、砍伐前后资料存档、疫木照片上传方案等）进行评分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人的设备管理制度（包括车辆或施工工具种类与数量、设备安排、存放和管理措施等）进行评分。 | 3 |
| 12 | 合理性建议 | 供应商应结合本项目特点及实际工作过程中有可能涉及到的因素，提出合理化建议，由评委酌情评分。 | 4 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位 |  |  |

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

合  同  书

项目名称：   仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目

甲    方：   仙居县湫山乡人民政府

乙    方：

签订地点：     省       市

签订日期：    年     月     日

有效期限：    年    月   日  至     年   月    日

甲方（以下简称甲方）：仙居县湫山乡人民政府

乙方 (以下简称乙方)：

为有效开展松材线虫病防治工作，根据《中华人民共和国合同法》《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》《浙江省松材线虫病防治条例》等有关规定，双方秉持自愿平等、公平守信原则，就松材线虫病枯死树除治施工有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、概况

- 根据《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》及省市相关文件要求，为有效降低松材线虫病危害程度和蔓延速度，提高森林质量效益，促进森林资源可持续发展，保护森林生态安全。落实以病死松树清理为核心、疫木源头管控为根本的防治策略和“全面清、常年清、清彻底”的防治要求，实现分区分级管理、科学精准施策，全面开展疫情防控攻坚行动。对林木采伐许可证核定范围内所有松树林的病死(枯死、濒死)松树进行清理除治。采取以清理病死松树为核心措施，以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等为辅助措施的综合防治策略，落实防治目标任务。

三、施工范围、时间、合同价格及支付方式

施工范围：

| 标项序号 | 标项名称 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目 | 湫山乡行政区域内全域范围，清理顺序按采购人要求进行实施。 | 辖区林木采伐许可证核定范围内，采购人保留调整数量和范围的权利。 |

服务期限：合同签订之日至10月10日，具体时间遵照县级相关政策。

合同工期：开工日期：   年   月    日    竣工日期：10月份（具体以上级确定时间为准）

投入项目人员配备及设备要求：

- 1.拟投入人员     人的。乙方必须指定一名具体负责人，并服从甲方的指挥。

- 2.拟投入项目设备：中型自卸汽车     辆、伐木油锯     套、每位伐木工配备一把斧头。（提供的人员必须全部投保意外险）

除治对象：集中除治阶段，施工范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树，除治其主干、枝桠和伐桩。即现即清阶段，集中除治结束后，施工范围内所有新发生病死（枯死、濒死）松树及其枝桠，对新发现的死树，在3天内完成除治。

合同价格及支付方式：合同金额：        元。（大写：           元，不含基础疫木款）

最后结算价按实计算（即中标单价*实际完成工作量），包括按数字森防等需要的照片拍摄费用、技术资料、调查费用、人员管理、保险费用、各类税费、履约保证金等所有费用。

□按称重计量：根据砍伐下山运送到定点企业的当年病死松树总重量，按进厂过磅重量并经驻企监管员确认的重量计算，包括基础疫木款350元/吨、财政重量补助   元/吨、除治绩效奖励   元/吨。烂树、非法采伐的活松木、工程项目合法审批采伐的活松木等松木和其他树木不计入财政补助结算重量。

- □按面积计量：根据施工并在“浙江数字森防” 上图面积计算，每亩     元。

- □其他奖励费：

- 以上费用中，财政重量补助和按面积计量费用为除治补助经费，除治绩效奖励和其他奖励费为除治绩效奖励。除治费用参照《仙居县松材线虫病防治工作机制》、《仙居县松材线虫病防控考核细则》等相关规定按实际数量进行核算。其中除治质量评价得分90分(含)以上的，全额拨付基础疫木款、除治补助经费和除治绩效奖励；县级核查得分60(含)分至90分按得分率拨付基础疫木款和除治补助经费，不享受除治绩效奖励；县级核查得分60分以下的，除进度款外不予拨付其他费用。

- 集中除治过程中，甲方以林班为单位经“过程检查”合格的，可以通过疫木除害处理定点企业代付相应的基础疫木款作为进度款。 完成集中除治工作，先经甲方验收通过，再经县级核查通过后，支付集中除治阶段核算价格的80%。完成集中除治“回头看”和即现即清工作，先经甲方验收通过，再经县级核查和防治成效评价后，支付集中除治阶段剩余款项以及即现即清阶段款项。上述除治工作量均需经甲方或其委托的第三方确认。

四、质量要求标准

- （一）清理要求及防治措施

1.清理要求：

（1）采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理，疫木（需拍摄枯死松树清理前、后现场对比图片（未清理枯死松树、主干、枝桠、伐桩，每一株清理的疫木，都要落地上图（拍2张照片，伐前1张、伐后1张）），销毁枯死松树枝条的图片或视频，照片上标明地点，运输车辆现场装好车后及运到疫木定点处理厂过磅时图片）照片应按规定要求拍摄，并拍照上传至浙江数字森防系统中。

（2）对活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量。工程项目合法审批采伐的活松木、火烧迹地等松木和其他阔叶树严格另行登记。严格登记，禁止串货。

（3）依法办理林木采伐许可证，中标人凭证采伐，严禁借松材线虫病除治为名乱砍滥伐。按照“谁经营、谁防治”的原则，由甲方告知林木所有者限期申请办理林木采伐许可证；逾期不申请办证的，甲方可直接申请办理林木采伐许可证。

（4）全面清理采伐山场的松树枯死木，主干、树梢、直径 1 厘米以上的枝桠要全部清理下山，伐桩离地高度不超过5厘米（以上坡为准），伐桩处理严格按相关技术规程执行。所有清理物必须全部搬运下山并运送至疫木除害处理定点企业，严禁将松树枯死木运输出县或出售给非定点企业。

（5）除治队每天须按实统计出工人员和除治山场；在疫木起运点规范开具定制的“仙居县松材线虫病疫木运输单”（不能有涂改痕迹）按要求把装车拍照及信息上传“浙江数字森防”；每车疫木使用专用车辆运输、每车过磅疫木必须要有电子打印过磅单，并在运输单填写重量信息，所有单据要签字盖章，同时在“浙江数字森防”对运输员填写的重量进行核对确认，不符合要求的严禁进厂；实行每车疫木进厂即时拍照上传“浙江数字森防”，核对运输单和过磅单并签字确认，做好台账记录。

（二）质量要求标准

1.严格执行《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》相关规定，以小班为单位，对枯死松木清理情况进行质量评价考核（详见附件-仙居县松材线虫病防控考核细则），并按要求运用“数字森防”上传除治数据。

2.伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm。

3.枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死（病死、不明原因枯死、濒死）和其他原因（确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等）致死的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理。

4.疫木处理：伐除的松木必须全部搬运下山集中到存放安全和方便运输的地方，在当天运往定点除害处理企业进行安全除害处理。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

5.其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木。

五、特殊条款及违约责任

1.合同签订后10天还未组织队伍上山施工的，没收其履约保证金，并赔偿损失。保证金不足以赔偿损失的，按实际损失追偿。

2.施工管理：乙方工作人员要统一佩戴印有“510 清干净”字样的安全帽，乙方须对除治队员进行安全和业务培训，人员名单报甲方备查，上报不及时或经协商、调解依然不履行的；存在层层转包及违反其他相关法律法规和规定等行为之一的，甲方有权立即解除合同，并取消乙方享受除治费用补助政策。

3.除治顺序和进度：乙方严格按照甲方制定的除治计划，按林班推进除治。未按甲方要求顺序开展作业的，首次发现扣罚3000元/起，以后每次增罚3000元/起，连续发现三次（含）以上的，甲方有权解除合同。2023年11月开始，每月工作量完成数占总数少于20%，或未达到月度工作计划目标的，扣罚5000元。月工作量连续两个月少于20%，或连续两个月未达到月度工作计划目标的，甲方有权解除合同，并追偿已支付的合同款项。

4.检查整改：乙方承包除治小班被省、市督查检查发现问题严重的，给予每个小班扣除2000元除治经费。在甲方或相关单位抽查过程中发现的问题，乙方必须立即进场整改，在整改要求期限内整改到位，如复查不合格的，每次扣罚3000元/起，连续3次复查不合格的，（或乙方未按要求落实和拒不整改的，每次扣罚5000元，采购方自行调整处罚力度），甲方有权解除合同或邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在总除治款中向乙方追偿）。

5.数字森防应用：乙方根据山场合理安排除治小组，每小组需有一人能熟练运用“浙江数字森防”APP，按要求在浙江省数字森防系统中上传照片及数据。病死松树清理数据上传不规范被查到的，每起扣罚2000元/起，并在2天内完成整改。

6.规范采伐和运输：对乙方不按规定采伐的活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量，由于砍伐活树等造成信访和赔偿费用由乙方承担。对乙方不按规定开具运输单，或不采用挂牌专车运输，或不按规定上传运输数据到“浙江数字森防”系统的车次，甲方有权不予承认。

7.疫木管理：乙方对除治的疫木负有监管责任，因乙方监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，按1.00元/斤扣罚，低于1万元的按1万元扣罚，并追究其他相关法律责任。

8.除治质量验收：竣工时间到10月份（具体以上级确定时间为准）,4月底全面完成“回头看”整改，做好集中除治验收准备;5月-6月完成集中除治验收工作;6月-10月根据上级安排，做好辖区内指定区域的即现即清工作;9月-11月完成即现即清检查验收，年度防治成效评价。

针对验收不合格或合同工期内发现的其他质量问题，乙方必须立即进场整改，在10天内整改到位，如小班复验不合格，甲方有权邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在总除治款中向乙方追偿）。

9.除治成效评价：对除治区域次年松材线虫病复发情况进行检查。降低率达到当年防控绩效目标的，除治费用核算总额的20%全额拨付，每减少一个百分点，扣除余款的10%，扣完为止。

10.乙方对疫木除治重量、除治质量的真实性和准确性负责。对故意藏匿主杆、枝桠等行为，以10%的比例扣减当期总除治款；有串货（违规从县内县外收购非本除治队伍清理的病枯死疫木和工程项目釆伐项目活松树）、虚报重量、弄虚作假、骗取财政资金的，甲方有权立即解除合同，取消乙方享受除治经费补助政策。

六、其他注意事项

1.乙方应组建能够满足本除治服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保。

2.在清理期间，除治队作业人员工资、生活费及生产用具费、运输费、装卸费、房屋租赁费等一切费用均由乙方负责。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

3.乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。

4.为确保清理枯死松树进度和质量，在清理项目实施期间，乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用“浙江数字森防”手机APP，对疫木采伐和运输过程等环节实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

5.乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

6.乙方应安排专人负责项目质量和安全清理管理工作，对作业人员要经常进行质量和安全清理教育，落实安全防护措施，为作业人员进行人身安全保险。

7.在除治作业过程中山场严禁抽烟，防止引发山林火灾，除治过程中因操作不当或违规用火引发森林火灾，造成的损失全部由除治队负责，赔偿费用在除治费中扣除，造成重大经济损失，依法追究除治队的经济和法律责任。如被监管人员或甲方管理人员发现，则每发现一次扣除履约保证金100元作为违约金。

8严格落实安全生产工作，做好枯死松树除治队安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

9.除治区域内施工结束后遗留、藏匿、转移疫木或违法倒卖疫木的，伐桩处理不合格的，作业区遗留 1 厘米以上枝桠的，则每发现一次扣除履约保证金500元。

10.在枯死松树运输中，运输车辆必须有年检合格证和车辆保险并且配备有符合文件规定的专用设备，驾驶员有与所驾车辆相符的驾驶证，严禁货、人混运。除治队要经常对驾驶员进行安全教育，如发生安全事故，则后果由驾驶员和除治队承担。

11.在清理开始前原则上由乙方负责政策处理工作及费用，甲方协助，特殊情况经甲方确认同意后除外。在清理过程中，如遇非乙方直接原因而引起的与当地群众的矛盾时，甲方有义务进行协调解决。因乙方原因直接引起他人利益损害、山林火灾、工伤事故等一切责任均由除治队负责。

12.如供应商恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树或擅自将枯死松树另作他用引起病松木流失扩散，甲方可立即终止合同，并赔偿甲方由此而造成的损失，情节严重的依法追究刑事责任。

13.防治工作中途如出现不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为，除所签承包合同自动失效外，按约定不予退还履约保证金、不支付已发生的任何除治施工费用，并且除治队伍还要承担由此造成的经济和法律责任。

14.本项目包含的采伐数量均为暂估，由于枯死松树数量受天气和病虫害发生情况等诸多因素影响，最终采伐数量存在不确定性，中标人不得以采伐数量不足为由向甲方索赔损失。实际砍伐数量超过标项暂估数量时需要经甲方同意后砍伐。

15.甲方应维护乙方合法的权利，及时支付合同约定的款项。

16.甲方应为乙方开展除治工作提供相应条件，做好政策处理等工作，因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应后果。

17.乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益。确保安全生产，做好森林防火工作，因乙方作业原因产生的火灾火情后果概由乙方负责。

18.乙方应组建能够满足本除治服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保；乙方需按照有关规定，交足履约保证金等。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

19.乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。

20.乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

21.乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用“浙江数字森防”手机APP，对疫木采伐和运输过程等环节实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

七、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

九、履约保证金

（1）乙方在履行合同前，应向甲方交纳     元履约保证金。履约保证金在履约完成后7个工作日内退还，如采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息退还。如乙方原因造成合同中止，履约担保金不返还，如乙方不能按投标承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。乙方应保证履约担保在合同期内持续有效。

- （2）担保方式为：现金、转账、及甲方认可的包含形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）。

十、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应以正式文件形式通知对方。

十四、解决争议的方法

如双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.关于本合同在履行过程中产生纠纷，应由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提出诉讼。

2.如双方同意，可以书面修改或补充本合同条款。合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，台州中益工程咨询有限公司一份，仙居县财政局一份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

签约地点：                               签约日期：     年   月    日

附件：

《仙居县松材线虫病防控考核细则》 一、山场清理质量评价（90分） 1.伐桩高于5cm，每发现一个扣2分； 2.大于1cm枝桠每发现一枝扣0.5分，整堆未处理的发现一处扣3分；有枯死松树树干或枝梢未清理的每发现一起扣3分； 3.有枯死松树立木或伐倒木未清理的每发现一株扣6分； 小班山场质量得分为 70分及以上的为合格小班 二、 清理过程管理评价（10分） 1.疫木除治数据上传“浙江数字森防”不规范被通报的，每起扣1分；上传比例低于100%的，每下降1%扣0.3分，低于90%的扣直接扣10分。 2.除治进度按照《仙居县年度松材线虫病防控工作方案》有关规定要求，每延迟一天（不可抗力情况除外），扣 0.5分，扣完为止。

- 三、评价结果运用。

经县级核查街道得分为90分(含)以上的，按{基础疫木款+除治补助经费+除治绩效奖励}全额核算；

经县级核查街道得分60(含)分至90分的，按{基础疫木款+考评分百分比×除治补助经费}进行核算，不享受除治绩效奖励

经县级核查街道得分60分以下的，除进度款外不予拨付其他费用，并全额赔偿乡镇工作经费。

除治施工费核算总额的20%根据除治成效评价，达到当年防控绩效目标的全额拨付，指标每少1%，扣除余款的10%，扣完为止。

第六部分　投标文件格式

## 1、资格证明文件格式

目  录

（按照“第三部分 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

- 附件一：

投标声明书

仙居县湫山乡人民政府 ：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的 (TZZY仙采[2024]003号 ）仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目 的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c、与采购人、其它供应商恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：必须按照本声明书要求填报。

附件二：

政府采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目(TZZY仙采[2024]003号) 的竞投；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它供应商和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件三：

授权委托书

台州中益工程咨询有限公司 /仙居县湫山乡人民政府 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	 TZZY仙采[2024]003号仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目  的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：           。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：

投标人（盖单位公章）：                   日 期：    年    月    日

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘贴处 （反面）

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘贴处 （正面）

附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件粘贴处 （反面）

附件四： 全权代表身份证复印件粘贴处 （正面）

依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

致 仙居县湫山乡人民政府 ：

我公司作为本次采购项目的供应商，参加 仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目TZZY仙采[2024]003号 采购活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (盖单位章)：

## 日　期：

附件五：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

仙居县湫山乡人民政府 ：

我方参与的 仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目 TZZY仙采[2024]003号  的投标活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

附件七：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：台州中益工程咨询有限公司/仙居县湫山乡人民政府

我公司  （投标人全称）   参加贵方组织的仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目  TZZY仙采[2024]003号 的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证符合招标文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目的实施；

- 我公司已经完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，服务均为我公司自主提供。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件七：

无重大违法记录声明书

仙居县湫山乡人民政府 ：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人 (公章)：

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日　期：

附件八：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 仙居县湫山乡人民政府   的 仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于  林业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于   林业  ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

- 所属行业：林业。

（2）残疾人福利性单位声明函(如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  仙居县湫山乡人民政府   单位的 仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目  目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程／提供服务），或者提供其他残疾人福利单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（3）监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（按照“第三部分 投标人须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

附件九：

专家评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“专家评分索引表”装订在商务资信技术文件首页。供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响供应商的得分。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

- 日    期  ：

附件十：

# 商务响应承诺函

仙居县湫山乡人民政府：

我方参与的 仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目  （项目编号： TZZY仙采[2024]003号   的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺对投标文件中的商务要求完全响应。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商（盖单位章）：

## 日  期：        年    月    日

附件十一：

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料；

2.供应商可按此表格式复制。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日  期：

附件十二：

（1）拟投入人员情况表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 项目经历 | 项目人员身份证号 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可根据自身情况调整表格。

2、根据评标办法提供相关证明材料复印件并加盖单位公章。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日  期：

- （2）拟投入设备清单一览表

- 项目名称：仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目

- 项目编号：TZZY仙采[2024]003号

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处（或功能） | 评审材料（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中设备请参照采购需求中拟投车辆设备要求填写，并附上相关设备的评分材料。

2.投标人可根据自身情况调整表格。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日  期：

## 3、报价文件格式

目   录

（参照采购文件“第三部分 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件十三：

开标一览表

项目名称：仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目

项目编号：TZZY仙采[2024]003号

| 序号 | ▲最高投标单价 | 折扣率 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政重量补助：400元/吨 | * % | 财政重量补助: 元/吨 | 本项目按折扣率报价，折扣率不得超过100%（政采云平台中的报价同样按折扣率报价） |
| 2 | 除治绩效奖励: 300元/吨 |  | 除治绩效奖励: 元/吨 |  |

注: 1、本项目所涉及的砍伐数量结算时按实际砍伐数量计量，按中标单价和实际完成工作量结算。

2、投标报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用 (包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、清理监管费、“浙江数字森防”数据上传所有费、政策处理费和代理服务费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，中标人要无条件听从采购人指挥，费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付。）

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

年    月    日

附件十四 ：

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）（以下二选一）

台州中益工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目  （编号：TZZY仙采[2024]003号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 供应商代表签名：                                               年   月   日

注：1、本表非响应文件的组成内容，无须在响应文件中提供。

2、各供应商可提前打印本表，开标当日，签署完毕后扫描上传至钉钉群。

政府采购活动现场确认声明书（法人）

台州中益工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加仙居县2024年湫山乡松枯死木清理项目（增项）项目  （编号：TZZY仙采[2024]003号）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

注：1、本表非响应文件的组成内容，无须在响应文件中提供。

2、各供应商可提前打印本表，开标当日，签署完毕后扫描上传至钉钉群。

附件十五：

- 中标供应商公告内容

- 项目名称：                                                 标项：

| - 中标供应商名称 |  | - 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |
| - 中标标的 |  |  |  |  |  |  |
| - 产品名称 | - 规格型号 |  | - 数量 | - 单价 |  | - 总价 |
| - 中标金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| - 服务要求： |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

- 2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

- 3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

- 4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：2383587721@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

- 5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予以公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。