亿诚建设项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：左江江州区河道采砂管理规划编制服务采购

项目编号：CZZC2020-C3-020153-YCJS

采购人：崇左市江州区水利局

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

2020年12月

目  录

第一章  竞争性磋商公告..............................2

第二章  磋商须知及前附表.................. ... .....4

第三章  采购项目需求一览表..........................12

第四章  竞争性磋商响应文件格式......................13

第五章  合同主要条款................................24

第六章  评审方法....................................30

第一章  竞争性磋商公告

亿诚建设项目管理有限公司

左江江州区河道采砂管理规划编制服务采购（JZZ2020-C3-00729- 001-YCJS）

竞争性磋商公告

左江江州区河道采砂管理规划编制服务采购的潜在供应商应在政采云平台（ http://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2020年12月29日9点0分（北京时间）前提交响应文件

## 一、项目基本情况

项目编号CZZC2020-C3-020153-YCJS ，政府采购计划编号：广西政采JZZC2020-C3-00729-001

项目名称：左江江州区河道采砂管理规划编制服务采购

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：85.8万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：（左江江州区河道采砂管理规划（2021-2025），本项目属采购编制服务项目，项目编制主要内容有科学规划左江江州区辖区河段总长145.555km(含与龙州县界河3.314km,宁明县界河13.579km,与扶绥县界河3.9km），划分禁采区、可采区、保留区，明确禁采期和可采取；明确规划河段范围、控制采砂总量、期限、开采深度和年控制采砂总量，明确采砂船舶类型、采砂机具数量及功率、采砂作业方式、合理设置沿江砂场）。

合同履行期限：合同签订后30天内，具体详见竞争性磋商文件

本项目（是/否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具备有效的水利行业丙级（含丙级）以上设计资质及工程勘察专业类丙级（含丙级）以上资质、已通过全国投资项目在线审批监管平台备案且服务范围包含水利水电专业（提供平台备案截图并加盖公章），在人员、设备、资金等方面具有承担本项目相应的能力；拟投入本项目的项目负责人须具有水利工程类专业高级或以上技术职称（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准），且为本单位在职职工。

三、获取采购文件

时间：2020年12月18日至2020年12月25日，每天上午9时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.售价：竞争性磋商文件每本售价0元，售后不退。

3.不接受现场购买竞争性磋商文件。

注：①已获取竞争性磋商文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

②为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性磋商文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线： 400-881-7190。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年12月29日9点30分（北京时间）

地点：崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号开标厅

## 五、开启

时间：2020年12月29日9点30分截标后（北京时间）

地点：亿诚建设项目管理有限公司评标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），（4）节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：崇左市江州区水利局

地址：崇左市江州区丽江大厦9楼

联系方式：方工，联系电话：0771-7820518

2.采购代理机构信息

名 称：亿诚建设项目管理有限公司

地　址：崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号

联系方式：唐英，联系电话：0771-7981825

3.项目联系方式

项目联系人：唐英

电　话：0771-7981825

4.监督部门：崇左市江州区财政局采购监督管理股    电话：0771-7829899

亿诚建设项目管理有限公司

2020年12月15日

第二章  磋商须知及前附表

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：左江江州区河道采砂管理规划编制服务采购 项目编号：CZZC2020-C3-020153-YCJS 采购预算金额（人民币）：85.8万元。 |
| 2 | 3 | 供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：具备有效的水利行业丙级（含丙级）以上设计资质及工程勘察专业类丙级（含丙级）以上资质、已通过全国投资项目在线审批监管平台备案且服务范围包含水利水电专业（提供平台备案截图并加盖公章），在人员、设备、资金等方面具有承担本项目相应的能力；拟投入本项目的项目负责人须具有水利工程类专业高级或以上技术职称（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准），且为本单位在职职工。 |
| 3 | 7.1 | 磋商报价：供应商须就《采购项目需求一览表》中的服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.1 | 竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本四份（副本可以为正本已盖章签字的复印件）。 |
| 5 |  | 磋商有效期：磋商截止之日起60天内。 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 响应文件提交 地点及截止时间 | 竞争性磋商响应文件递交截止时间：2020年12月29日上午9时30分（此为截标时间）。 地点：亿诚建设项目管理有限公司崇左分公司（崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号）。 |
| 8 | 开标地点 及时间 | 磋商时间：2020年12月29日上午9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 磋商地点：亿诚建设项目管理有限公司崇左分公司（崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号）会议室。 |
| 9 | 采购代理服务费 | 代理服务费：代理服务费按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（服务类）向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向亿诚建设项目管理有限公司一次付清代理服务费。 |

磋商须知

- 一、总　则

- 1. 适用范围

- 1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

- 2. 定义

2.1“采购人”是指：崇左市江州区水利局。

2.2“采购代理机构”是指：亿诚建设项目管理有限公司。

2.3“供应商”是指购买了磋商文件，响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“竞争性磋商响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “▲”系指实质性要求条款。

- 3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的），具有提供本次采购服务能力，具备法人资格的供应商 。

3.2具备有效的水利行业丙级（含丙级）以上设计资质及工程勘察专业类丙级（含丙级）以上资质、已通过全国投资项目在线审批监管平台备案且服务范围包含水利水电专业（提供平台备案截图并加盖公章），在人员、设备、资金等方面具有承担本项目相应的能力；拟投入本项目的项目负责人须具有水利工程类专业高级或以上技术职称（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准），且为本单位在职职工。

- 3.3 本项目不接受联合体参与磋商采购活动。

- 4. 磋商费用

- 4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和亿诚建设项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：亿诚建设项目管理有限公司

质疑联系人：唐工          联系电话：0771-7981825

- 通讯地址：崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号

- 二、竞争性磋商响应文件的编制

- 6. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与亿诚建设项目管理有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为准。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件

1）磋商报价表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供，同时由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章，否则磋商响应无效）；

2）磋商保证金缴纳证明。（必须提供，否则磋商响应无效）

6.6.2 商务技术文件（注明“必须提供”的必须提供，否则磋商响应无效）

1）磋商书；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

2）技术质量响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

3）商务响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

4）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）

5）法定代表人身份证复印件（必须提供），委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，委托代理时必须提供）；

6）提供水利行业丙级（含丙级）以上设计资质及工程勘察专业类丙级（含丙级）以上资质、已通过全国投资项目在线审批监管平台备案且服务范围包含水利水电专业（提供平台备案截图并加盖公章）复印件（必须提供，同时加盖单位公章）；

7）拟投入本项目的项目负责人须具有水利工程类专业高级或以上技术职称（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）职称证书复印件及磋商截止之日前半年内供应商连续三个月的社保依法缴纳证明复印件（必须提供，同时加盖单位公章）

8）磋商截止之日前半年内供应商连续三个月依法缴纳税收证明复印件[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），必须提供]；

9）2019年度财务报表或经会计师事务所审计的审计报告（必须提供）；

10）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

11）竞争性磋商文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，否则磋商响应无效）；

12）编制大纲方案，提供切实可行的项目编制大纲方案（格式自拟，必须提供）；

13）服务承诺书，提供的切实可行的服务承诺（格式自拟，必须提供）；

14）项目实施人员一览表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

15）中小微企业声明函（供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式填写（附件六），否则不予享受优惠政策）；

- 16）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

17）残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第四章要求的格式填写（附件八），否则不予享受优惠政策）；

18）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

6.6.3 磋商报价表、磋商书、法定代表人授权委托书、技术质量响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表必须按格式要求由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章，否则磋商响应无效。

6.7第四章“磋商响应文件基本格式”中规定了竞争性磋商响应文件格式的，应按相应格式要求编写（有特殊要求除外）。并在相应位置盖章，否则磋商响应无效。

- 7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 三、磋商报价要求

8.1磋商报价：供应商须就《采购项目需求一览表》中的服务内容作完整唯一报价。

8.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

- 8.3 成交供应商负责本项目所采购服务的全部工作。

- 四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

- 9. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

9.1供应商应将竞争性磋商响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”合并装订成一册，其中正本一份，副本四份，并在封面上标明“正本”或“副本”。供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封加盖公章或密封章。

9.2竞争性磋商响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）分标号；

4）供应商名称。

- 10. 竞争性磋商响应文件的递交

10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 磋商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

- 11. 迟交的竞争性磋商响应文件

11.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，在规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后，亿诚建设项目管理有限公司将拒绝接收任何竞争性磋商响应文件。

- 五、磋商及最后报价

- 12. 磋商及最后报价

12.1磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

12.3磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

12.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

12.6供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至磋商小组，逾时不交的，视同放弃磋商，磋商响应无效。

12.7响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

- 六、磋商响应无效

- 13. 磋商响应无效

13.1竞争性磋商响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应磋商文件，按磋商响应无效处理：

（1）应交未交或不足额缴纳磋商保证金的；

（2）未按竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合竞争性磋商文件要求的；

（5）竞标产品明显不符合竞争性磋商文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（8）未按第四章“竞争性磋商响应文件格式”中的“附件”的格式要求填写的；

（9）未按规定购买本项目竞争性磋商文件的。

- 七、确定成交供应商

- 14. 确定成交供应商办法

14.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.2本项目的评审原则、评审内容、评分标准、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评审方法”。

14.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选供应商中确定成交供应商。

14.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在中国政府采购网、广西政府采购网网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

- 八、签订合同

15.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

- 九、适用法律

16. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

- 十、特别说明：

▲17.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲18.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲19.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.代理服务费

21.1本项目的代理服务费按以下收费标准（服务类）向采购人收取。领取成交通知书前，采购人应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

21.2代理服务费收费标准：

| 费率 成交金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务费按差额定率累进法计算。

第三章  采购项目需求一览表

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左江江州区河道采砂管理规划编制服务采购 | 1项 | 左江江州区河道采砂管理规划（2021-2025），本项目属采购编制服务项目，项目编制主要内容有科学规划左江江州区辖区河段总长145.555km(含与龙州县界河3.314km,宁明县界河13.579km,与扶绥县界河3.9km），划分禁采区、可采区、保留区，明确禁采期和可采取；明确规划河段范围、控制采砂总量、期限、开采深度和年控制采砂总量，明确采砂船舶类型、采砂机具数量及功率、采砂作业方式、合理设置沿江砂场）。 技术规范：本项目必须按照国家现行的专业技术规范与标准进行。 |
| 商 务 要 求 | 1、质量要求：按照国家现行的专业技术规范与标准进行 2、成果交付期：接到任务通知书并提供相关资料后10个工作日内编制完中文版报告、并组织专家评审会，评审会后10个工作日内出具报告。 3、成果文件份数：修订后正式成果7套。 4、成果文件电子版要求：所有文件刻录光盘1套。 5、付款方式：合同签订之日起15工作日内支付设计人合同总额30%的预付款，设计人编制完成规划报告后 15 个工作日内，发包人向设计人支付进度款至合同总额的 80%；通过发包人审查验收后 15 个工作日内，发包人向设计人支付进度款至合同总额的 100%；发包人每支付一笔进度款前，设计人必须提供相应数额的完税发票。 |  |  |

第四章  竞争性磋商响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

一、磋商书

磋 商 书（格式）

亿诚建设项目管理有限公司：

依据贵方左江江州区河道采砂管理规划编制服务采购（JZZ2020-C3-00729- 001-YCJS）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）         提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 磋商报价表；

2. 技术规格响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

- 1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人、委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

二、磋商报价表

磋商报价表（格式）

| 项号 | 服务内容 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 成果交付期： 。 |  |  |  |  |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其竞标作无效标处理。

2、磋商报价是履行合同的最终价格，除非合同中另有规定，供应商对磋商报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、磋商报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

三、技术质量响应及偏离情况说明表

技术质量响应及偏离情况说明表（格式）

| - 序号 | - 竞争性磋商文件中的技术质量要求 | - 磋商响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件第三章《采购项目需求一览表》中的“服务内容”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

四、商务响应及偏离情况说明表

商务响应及偏离情况说明表（格式）

| - 序号 | - 竞争性磋商文件中的商务要求 | - 磋商响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件第三章《采购项目需求一览表》中的“商务要求”，逐条说明供应商的承诺的商务条件对应做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

五、资格证明及技术、商务响应文件：

资格证明及技术、商务响应文件

（不局限于以下目录，请根据竞争性磋商文件要求提供）

一、资格证明文件

1、磋商保证金缴纳证明复印件；

2、供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

3、法定代表人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件（格式详见附一）及被授权人身份证复印件；（委托代理时）

5、提供水利行业丙级（含丙级）以上设计资质及工程勘察专业类丙级（含丙级）以上资质复印件、已通过全国投资项目在线审批监管平台备案且服务范围包含水利水电专业（提供平台备案截图并加盖公章）；

6、拟投入本项目的项目负责人须具有水利工程类专业高级或以上技术职称（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）职称证书复印件及磋商截止之日前半年内供应商连续三个月的社保依法缴纳证明复印件；

7、磋商截止之日前半年内供应商连续三个月依法缴纳税收证明复印件[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）]；

8、2019年度财务报表或经会计师事务所审计的审计报告；

9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10、竞争性磋商文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，否则磋商响应无效）。

二、技术、商务响应文件

1、编制大纲方案，提供切实可行的项目编制大纲方案（格式自拟）；

2、服务承诺书，提供的切实可行的服务承诺（格式自拟）；

3、项目实施人员一览表；（格式详见附二）；

4、供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

附一：

法定代表人授权书（格式）

亿诚建设项目管理有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的左江江州区河道采砂管理规划编制服务采购（JZZ2020-C3-00729- 001-YCJS）政府采购活动的磋商代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件，可另页）

附二：

项目实施人员一览表（格式）

（拟投入人员及其技术资格一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，附相关证件复印件。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

附三：

供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明（格式）

- 致：亿诚建设项目管理有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

六、中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

七、监狱企业证明文件（格式自拟）

八、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

采购人（甲方）：

采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：

采购项目名称和编号：

签  订  地  点：

签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商的投标文件（以下简称“投标文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务名称：

2、服务内容：左江江州区河道采砂管理规划（2021-2025），本项目属采购编制服务项目，项目编制主要内容有科学规划左江江州区辖区河段总长145.555km(含与龙州县界河3.314km,宁明县界河13.579km,与扶绥县界河3.9km），划分禁采区、可采区、保留区，明确禁采期和可采取；明确规划河段范围、控制采砂总量、期限、开采深度和年控制采砂总量，明确采砂船舶类型、采砂机具数量及功率、采砂作业方式、合理设置沿江砂场）。

第二条　合同金额

本项目合同金额（大写）人民币                 。

第三条　服务期限及服务地点

1、成果交付时间：

2、交付地点： 广西崇左市江州区，采购人指定地点 。

乙方所提供的服务必须与招标文件、投标文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

第四条　双方责任义务

(一)甲方责任义务

1、甲方按本合同规定的内容向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制。

2、甲方变更委托编制项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方编制返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方完成工作量向乙方支付返工费。

3、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始编制工作的，不退还甲方已支付的合同款;已开始编制工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段编制费的一半支付;超过一半时，按该阶段编制费的全部支付。

4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作等方面的便利条件。

5、甲方按时支付进度款，以确保工程的顺利进行。

(二)乙方责任义务

1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行编制，按本合同第三条规定的内容、时间及份数向甲方交付编制文件。并对提交的编制文件的质量负责。

2、乙方负责对编制文件出现的遗漏或错误进行修改或补充。由于乙方编制失误影响到项目实施进度，但未形成实际工程质量事故的，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的编制费，并根据损失程度向甲方支付金额为编制费1%~2%的赔偿金。

3、乙方交付编制文件后，按规定参加有关上级的编制审查，并根据审查结论做相应调整补充。

4、乙方自行解决生活办公用房、办公设施设备、检验测试设备、交通工具及通讯设施等工作、生活条件。

5、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的合同款。

6、乙方应保证所提供服务成果在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

7、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第五条　售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和招标文件、投标文件和本合同所附的服务承诺，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺、质保期及其他具体约定事项。（见合同附件）

第六条  付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：合同签订之日起15工作日内支付设计人合同总额30%的预付款，设计人编制完成规划报告后 15 个工作日内，发包人向设计人支付进度款至合同总额的 80%；通过发包人审查验收后 15 个工作日内，发包人向设计人支付进度款至合同总额的 100%；发包人每支付一笔进度款前，设计人必须提供相应数额的完税发票。

3.乙方履约验收不合格的整改后再次验收不合格的,甲方有权撤销合同，乙方在7个工作日内将预付款全额退还甲方。

第七条　履约保证金

履约保证金：       无

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  验收

1、甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在中标人的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

2、乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交甲方。

3、对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十条  违约责任

1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额3‰违约金，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付服务成果款的，每天向乙方偿付逾期服务成果款额3‰ 滞纳金。

3、乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4、乙方提供的服务成果在质量保证期内，因供应商和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

5、其它违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。

6、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十一条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书。；

4、项目其他相关资料

第十七条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，本级政府采购监督管理办公室、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报本级政府采购监督管理办公室备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

第六章  评审方法

- 一、评标原则

（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评标依据，对供应商的磋商报价、技术、售后服务、财务状况、信誉业绩及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。参加政府采购活动的供应商如为中小企业的必须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。

(五) 磋商小组认为，某供应商的最终报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………10分

（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标价最低的供应商的评标价为磋商基准价，其价格分为满分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商基准价

某有效供应商价格分 =  ------------------------- ×10分

某有效供应商评标价

2. 方案和技术分…………………………………………………………………………………90分

（1）对本项目的理解（10分）

对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；项目建设的目标、内容和重点理解不到位；得0-3分；

对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；对项目建设的目标、内容和重点的理解稍有欠缺；广西壮族自治区建筑业务熟悉程度不高；广西壮族自治区建筑管理系统不够了解；得3-6分；

对项目总体有深刻认识，对申报项目的要求有清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；深刻领会项目建设的目标、内容和重点；熟悉广西壮族自治区建筑业务；了解广西壮族自治区建筑管理系统；得6-10分；

（2）编制大纲（10分）

编制大纲不全面、重点不明确、内容空泛、工作原则不完全符合行业规范，得0-3分；

编制大纲较全面、有重点、层次分明、工作原则基本符合行业规范，得3-6分；

编制大纲全面，说明符合任务要求及规范、重点明确、层次合理、工作原则完全符合行业规范，主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，得6-10分；

（3）质量、进度保证措施及其可靠性（10分）

有质量技术管理班子和制度，人员配置较少，保证措施针对性不强，可靠性一般，得0-3分；

有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备较合理，制度健全，自控体系较完整，基本能保证技术质量和工作进度，达到承诺的质量标准。保证措施内容比较详细、有针对性、可靠性较高，得3-6分；

有专门的质量技术管理班子和制度，各主要实施工序应有详细周密的人员安排计划，有各工种人员安排计划，人员投入合理，制度健全，自控体系完整，能有效保证技术质量和工作进度，达到承诺的质量标准。保证措施详细、针对性强、可靠性高，得6-10分；

（4）后续服务措施（10分）

针对本项目有简单的后续服务承诺，得0-3分；

针对本项目有比较详细具体的后续服务承诺，服务及时，态度良好，得3-6分；

针对本项目服务体系的建立；保证技术服务的方案措施（含变更的进度控制承诺）；保证研究质量的服务方案措施；协调好各部门（与本项目相关的各单位和管理部门）关系的技术服务措施；在编写专项报告过程中的技术服务措施（必须承诺“在编写过程中发生问题和事件，在接到业主单位通知后8小时内做出响应，并作出详细的质量问题技术服务方案）；定期回访措施；技术保密措施等，服务及时，态度良好，有优惠服务承诺，得6-10分；

（5）对采购项目特点、难点、重点等的技术分析和处理措施（10分）

根据对本项目的理解，提出采购项目特点、难点、重点等进行分析，对一些可能遇到的关键问题提出的处理方案简单，可行性差的得0-3分；

根据对本项目的理解，提出本项目的技术特点、难点、重点等进行分析，对一些可能遇到的关键问题提出的处理方案比较详细，可行性好的得3-6分；

根据对本项目的理解，提出本项目的技术特点、难点、重点等，详细分解设计任务；对一些可能遇到的关键问题、关键线路提出的处理方案详细具体，理念先进，科学合理，能够很好得提出建设性的建议，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，可行性高的得6-10分；

（6）方案实施合理化建议（10分）

对设计方案今后的实施提供简单的合理化建议，建议可操作性一般，得0-3分；

对设计方案今后的实施提供描述较详细，较具可操作性的合理化建议，有对实施步骤和要求进行较合理描述，得3-6分；

对设计方案今后的实施提供描述详细，可操作性强的合理化建议，对实施步骤和要求描述清楚完善，并对节省工程投资有利、保证措施具体可操作，得6-10分；

3、技术人员班子情况………………………………………………………………………………15分

评委根据各供应商针对本项目人员架构设置合理性、技术人员数量配备、 素质等方面评定。

- 本项目配备人员 3～5人，其中具有高级技术职称以上（含高级）的技术人员不少于1人，具有中级技术职称以上（含中级）的技术人员不少于2人得 5分；

- 本项目配备人员 6～8 人，其中具有高级技术职称以上（含高级）的技术人员不少于3人（含3人），具有中级技术职称以上（含中级）的技术人员不少于3人得 10 分；

本项目配备人员9～ 15人及以上，其中具有高级技术职称以上（含高级）的技术人员不少于5人（含5人），具有中级技术职称以上（含中级）的技术人员不少于10人得 15 分；

注：如达不到①要求此项可为0分。

4、业绩分……………………………………………………………………………………………15分

（1）供应商自2015年以来提供规划类的业绩，每个得5分，满分10分（以合同或中标（成交）通知书复印件为准）。

（2）投标人纳税信用等级为A级的得5分（满分5分）。提供证明复印件，未提供不得分。

5、总得分 = 1 + 2 + 3+ 4

三、成交候选供应商推荐原则

磋商小组将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。