临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市小芝镇镇区垃圾清运保洁及垃圾中转站运营项目

项目编号：TZSZH-202202

采购单位：临海市小芝镇人民政府（盖章）

代理机构：台州市臻宏工程咨询有限公司（盖章）

二〇二二年六月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	16

第四章  评标办法及评分标准	27

第五章  合同主要条款	32

第六章　投标文件格式	37

一、资格响应文件格式	37

二、商务技术文件格式	42

三、报价文件格式	52

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市小芝镇人民政府委托，现就临海市小芝镇镇区垃圾清运保洁及垃圾中转站运营项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市小芝镇镇区垃圾清运保洁及垃圾中转站运营项目

采购单位：临海市小芝镇人民政府

采购规模及内容概述：小芝镇除镇区三村外的垃圾分类清运；小芝村、三保村、大来岙村三村的环卫保洁及清运及镇属公共场所的保洁；小芝镇垃圾中转站的正常运营等，详见第二章招标需求。

采购预算：180万元/年，共540万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲服务期限：3年

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）具有《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》；

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目；

（5）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年7月12日08:30前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年7月12日08:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年7月12日08:30时。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼三号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外，投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式
采购代理机构：台州市臻宏工程咨询有限公司
地址: 临海市大洋街道冠春园路76号二楼

联系人：吴女士       电话：0576-85970025           邮编: 317000

采购单位：临海市小芝镇人民政府      联系人：毛先生    电话：0576-89395828

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 朱科科 | 15858680022 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章  招标需求

一、服务范围

本次招标为小芝镇除镇区三村外的垃圾分类清运；小芝村、三保村、大来岙村三村的环卫保洁及清运及镇属公共场所的保洁；小芝镇垃圾中转站、垃圾三化处理站的正常运营等。

- 清扫保洁范围：小芝村、三保村、大来岙村、镇属公共场所的清扫保洁；镇区三村范围内道路、镇区三村范围外除225省道外的县道两路两侧的清扫保洁；镇区范围内绿化区域节点的保洁管理。

- 垃圾清运范围：小芝镇辖区内的垃圾分类清运，包括所有自然村的垃圾中转屋（桶）的垃圾清运；工业园区的垃圾清运；小芝镇辖区范围内的教育、金融、电信、卫生、政府部门等部门的垃圾清运。小芝镇辖区范围内的环卫设施清洗维护、垃圾分类亭的维护和清洗等。

- 垃圾中转站设备运维、垃圾三化处理站的运维，垃圾外运等。

- 二、工作内容

- 1、垃圾分类收集清运。对服务范围内的可回收物、有害垃圾、易腐垃圾、其他垃圾进行分类运输、分类处置。垃圾必须日产日清，及时收集至附近垃圾桶；容器封闭无四害孳生，无积压、溢满，周围无垃圾散落，管理规范。其中清扫保洁范围内须做好垃圾分类收集工作，垃圾清运范围内做好垃圾分类清运工作。生活垃圾统一清运到采购人指定的垃圾中转站或焚烧厂，按照指定的地点进入处理。垃圾中转站落实分类压缩、持续做好撤桶并点、定点垃圾分类收集、清运等相关垃圾分类工作。

- 2、清扫保洁。在清扫保洁道路的视线范围内，无暴露垃圾，无卫生死角，无积存垃圾。道路两侧10米内也是保洁清运范围。清扫保洁产生的垃圾要及时清运处理。道路窨井盖下水孔及时清理，确保无堵塞，在清扫保洁道路的视线范围内，无主建筑垃圾乱堆放清理、杂物丢弃物清理要及时完成。对因恶劣天气或其它人为因素造成的道路污染、积雪等，须及时清除。

- 3、绿化带保洁：负责镇区范围内路段绿化带的垃圾、废弃物、石块等清理。清理死树、枯木、抛洒物，确保绿化区域干净整洁。实行专人作业管理，并按照每条道路等级的绿化带保洁标准进行保洁，无暴露垃圾、零星废弃物，无卫生死角、积存垃圾杂物。

- 4、环卫设施清洗维护。垃圾桶、果壳箱完好率要达到98%以上。垃圾桶、果壳箱每天进行清洗，保持干净，垃圾无外溢，周边无垃圾散落和存留垃圾、污水。垃圾容器封闭无四害孳生，周围定时进行卫生消杀。垃圾收集车辆每日清洗后方可上路。对承包范围内的道路沿线（市政设施、环卫设施、建筑立面等）小广告进行清洗清理，确保道路沿线无小广告；破损及影响市容的垃圾桶、果壳箱作业承包单位必须及时向业主单位提出并更换到位。垃圾分类处理亭的维护维修费、镇区垃圾中转站产生的水、电、劳动工具、办公用品损耗费均纳入投标费用。

- 5、中转站及机动车清运。中转站作业人员持证上岗，机动车驾驶员持证上岗；中转站应做到场内外整洁，无污水滞留，污水池中的污水由中标方按相关规定自行处置，厢体应密闭加盖，定时清运、消杀，无蚊蝇，无恶臭，无蛛网，无乱刻画；中转站作业时间必须与清扫、清运时间保持一致，确保垃圾及时进站，中转站无裸露垃圾堆放、堆积现象，垃圾不得停留在中转站、集装箱或汽车上；如遇停电、机械维修、中转站堵塞等突发状况，乙方必须另行组织车辆、人员及时进行清运，杜绝垃圾堆积、无法倾倒等现象；作业后保养中转站设备，做好除臭、消杀工作，污水及时处理；中转站垃圾量、除臭消杀记录、维修保养、安全检查等台帐登记及时、清晰、准确，做到有帐可查、有据可依。

- 6、垃圾三化处理站。三化处理站应做到场内外整洁，无污水滞留，定时消杀，无蚊蝇，无恶臭，无蛛网，无乱刻画；确保垃圾及时进站，及时进行三化处理，杜绝垃圾堆积、无法倾倒等现象；作业后保养三化处理站设备，做好除臭、消杀工作，污水及时处理；三化处理垃圾量、除臭消杀记录、维修保养、安全检查等台帐登记及时、清晰、准确，做到有帐可查、有据可依。

- 7、镇大院内清扫保洁：

- 所有场所要求保证一日一扫，在工作日上午8点前完成。要求做到：

- （1）大小会议室：清扫及时；地面整洁、门窗明净、桌椅摆放整齐；室内无蛛网、无灰尘、无污垢；开完会后及时清扫保洁。

- （2）门厅及走廊：清扫及时；地面无垃圾；墙面或玻璃整洁无污垢。

- （3）厕所：清扫及时；便池无污垢、垃圾袋及时更换。

- （4）操场大院：清扫及时；地面无明显的纸屑、杂物；不得有垃圾堆积和污水横流现象。

- （5）部分办公室：清扫及时；地面整洁、门窗明净、桌椅摆放整齐；室内无蛛网、无灰尘、无污垢。

- （6）工作日全天候卫生保洁，上班时需随时自查卫生。

- （7）如遇上级检查，中标人须无条件配合。

- 8、小广告清理：负责镇区三个村范围内2米以下道路两侧建筑物、构筑物、电线杆、树杆等立面、地面的乱张贴等牛皮癣、小广告的清理。

- 10、在承包期限内，因发展需要新增的镇属公共场所、道路、绿化区纳入保洁范围，并且不增加保洁费用。市里以上检查和突击检查的，要求全员出动，无条件配合采购人，确保清扫保质保量。

- 11、在保洁的路段范围，如有与其他道路（不在承包范围内道路）的交叉口，应延伸至少5米以上清扫保洁。

- 12、在承包期限内，须做好施工运输车辆所散落的渣土、砂石等物体的清扫保洁工作，相关工作内容纳入保洁工作范围内，并且不增加保洁费用。

- 三、服务和质量要求

- 1、环卫设施维护管理：承包范围内的所有垃圾站房墙面、门、垃圾桶等环卫设施的日常维护管理。所产生的费用在投标报价时综合考虑，已包含在合同价内，不再另行计取。

- 2、道路清扫保洁：

- （1）首次普扫时间在夏季6:30、冬季7:00以前完成；全天候巡回保洁，规定作业时间：6﹕30～18﹕30，冬季7:00～19﹕00。

- （2）普扫要达到“五无”、“五净”标准，既无果皮纸屑、无土石杂草、无积水积泥、无痰迹烟蒂、无堆积物，路面干净、道路绿地树圈干净、边角侧石干净、窨井盖沟槽畅通干净、果壳箱等环卫设施整齐干净。保洁范围包括人行道在内。保洁质量严格按照《浙江省城市道路清扫保洁质量标准》执行。

- （3）动态保洁：清扫保洁区域内无垃圾废弃物（包括烟头、纸屑、瓜果皮核、包装壳、塑料袋、砖瓦、石子等各类明显废弃物）；无散、袋装垃圾滞留路面及绿带；果壳箱定时清洗及时加盖、关门；步阶、墙跟、树穴无明显杂草、杂物。晴天路面无积水，无蚊蝇孳生，路两旁及隔离护栏下无淤泥，路面基本见本色。

- （4）机械清扫

- 实行道路一天一扫。按采购人要求路段实行机扫，机扫到边、到位效果明显，路面无垃圾、无积泥、无沙石；作业期间基本无扬尘，清扫途中无垃圾撒落；垃圾在指定地点倾倒，不得随意倾倒、偷到、乱到垃圾；每次倾倒垃圾时间不得超过30分钟；严格按照范围、路线、时间进行机扫作业，不得随意变更。作业速度：机械清扫作业时速≤15km/h。

- （5）道路冲洗

- 冲洗后路面无积垢、无灰尘、无烟蒂、无果壳散落；机动车道为冲水路段，要求水冲后无积水、无灰尘、无烟蒂、无果壳散落；冲洗路面时如发现路面有垃圾应及时清理（每条道路每周冲洗不少于一次）。

- 3、规范作业

- ①作业人员佩证上岗，作业期内穿反光安全服；在作业时间内，不集聚闲聊，工期休息不超过10分钟；作业期间不做与作业无关的事；车辆停放遵守交通法规；垃圾运输实行密闭，不得超高运输和吊挂杂物；严禁作业人员擅自向责任区内单位收取各种费用。清运车辆、人员要求持证且必须证照齐全有效，垃圾遮盖严实，防止抛撒散落。

- ②清扫保洁时间内（含人工清扫、机械清扫与道路冲洗）垃圾不得扫入窑井、花坛、绿化带、河道；清扫作业中不得漏扫、甩扫；交接班不得出现空档，责任区交界处清扫保洁各过界5米；垃圾在指定地点倾倒，不得焚烧垃圾。

- 垃圾分类

- 为贯彻落实《关于扎实推进农村生活垃圾分类处理工作的意见》（浙委办发〔2017〕68号）、《浙江省城镇生活垃圾分类实施方案》（浙委办发〔2017〕85号）、《台州市“垃圾革命”（城镇生活垃圾分类）工作实施方案》（台政办函〔2017〕73号）、《临海市“垃圾革命”（生活垃圾分类）工作实施意见》等文件精神，加快推进我市生活垃圾分类工作，促进生活垃圾无害化、减量化、资源化，在合同履行过程中如遇相关部门出台相关工作实施方案、考核办法、分类标准等的，中标方须无条件遵守及做好生活垃圾的分类、收集、运输等相关工作。

- ①分类收集

- 根据浙江省、台州市及临海市垃圾革命办等相关部门的相关要求，按照四分法做好清扫保洁范围内的垃圾分类工作，做好垃圾清运范围内的垃圾分类亭的维护保养工作。

- ②分类运输

- 须使用专用车辆分类运输生活垃圾，专用车辆应当清晰标示所运输生活垃圾的类别，实行密闭运输。应当将分类收集的生活垃圾及时运输至规定的处置地点，不得将分类投放的生活垃圾混合收集、运输，专车专用，杜绝混装混运。

- 5、垃圾清运要求：

- （1）生活垃圾须采用压缩式垃圾清运车收集后统一清运到采购人指定的地点进行处理，垃圾收集车辆每日清洗后方可上路；

- （2）承包范围内的垃圾按照要求进行分类清运，不少于一日两清，保证正常合理的清运秩序。严禁贪图方便，随意乱倒或焚烧垃圾。筛拣出来不符合进焚烧厂的垃圾，如石块、基建垃圾、大件废弃物等，由中标方自行寻找合适地方处理。业主视情况新增加的垃圾站或村内有建筑垃圾等成堆垃圾，中标方必须无条件配合做好清运。由垃圾焚烧站引起的限量导致清运延误，由中标单位负责处理，中标单位有义务安排合理的清运任务，采购单位不承担由限量导致的任何责任。因创建、检查评比需要及节假日特殊情况而提高要求临时增加工作量及工作任务，所需增加设备、人员费用均包含在合同价中，不作另行支付。

- （3）垃圾运输应符合《关于规范城乡生活垃圾运输的通知》（临城管委办[2018]15号）中的相关规定，包括：

- 垃圾运输应采用全密闭、压缩式、自动卸载的专用垃圾运输车辆，应具有防臭味扩散、防遗撒、防渗沥液滴漏等功能。

- 垃圾运输车辆应保持完好、整洁，按指定线路行驶，不得任意倾倒、堆放生活垃圾，禁止“抛、撒、滴、漏”。装载生活垃圾后，应对生活垃圾收集设施（垃圾池、垃圾箱、垃圾桶等）进行及时清洗保洁、复位，保持生活垃圾收集设施和周边环境干净整洁。

- 严格执行垃圾分类收集运输处置的规定办法，建筑垃圾、装修垃圾及工业固废不得混入生活垃圾。

- 6、安排清洗车辆每天巡回清洗清扫保洁范围内的垃圾箱（屋、桶、收集点），保持内外整洁，无污垢积尘。

- 7、小广告乱张贴清理。乱张贴的广告标语必须在4小时内清除，每100米路段乱张贴广告标语不得超过3处。

- 8、绿化带保洁

- 清扫人员要及时清除责任范围内绿化带中的落叶、枯枝、垃圾、石块及其他废弃物，路段绿化面积做到肉眼看去基本无垃圾。

- 9、中标方中标后半个月内按要求完成交接工作，及时招聘好新一轮保洁清运人员，划分好清运责任区域，落实好清运工资等，配置好清运车辆，并把明细表上报业主。中标方所用员工自行向社会招聘，但录用的员工要求符合劳动法相关规定（因环卫工作特殊性，从事一线保洁人员年龄可适当放宽至65周岁），身体健康，必须与用工人员签订书面劳动（劳务）合同，在待遇同等的条件下中标方应优先聘用原有人员（不符合条件除外），做好原有人员的消化接纳安置工作。采购人现有空闲的环卫专用机具，且可用于中标的保洁、清运服务的，在同等条件下中标方应优先予以租赁使用。

- 10、其他要求：

- （2）遇有重大活动、检查活动或突发事件需要，及时组织所有力量做好清扫保洁等保障工作，并无条件配合采购人。

- （3）劳动安全

- 清扫工具、车辆、劳动保护用品、职工保险等费用由承包方负责解决。承包方应加强对聘用人员的安全作业教育，作业过程一律着统一反光安全服、帽，如作业期间发生事故，采购单位不承担任何安全事故责任，包含工伤，全部由中标人负责，中标单位有义务督促驾驶员注意行车安全，以维护弱势群体为目标原则，一旦出现安全事故，责任全部由中标单位承担对于出现的工作人员的工伤及事故发生的相对方，由中标单位负责。如发生重大交通事故，采购单位有权利单方面终止承包合同，再另行招标。

- 中标供应商必须对所有员工进行安全教育，对车辆定期维护检查。本项目涉及的所有车辆均需满足有关规定，达到上路条件。所有车辆与人员的安全均由中标供应商自行负责。如发生安全事故，采购人概不负责；因中标供应商原因发生重大安全事故的，采购单位有权利单方面终止承包合同，并对中标供应商进行相应违约责任赔偿。

- （4）内部管理

- ①中标人必须建立内部考核机制，完善管理制度；建立应对遭遇恶劣天气环境卫生作业的应急机制；建立健全各项保洁管理的规章制度，明确各路段及作业点作业人员分工情况表；

- ②健全巡查、考核制度，有巡查日志；各项台帐资料齐全、确实可信；

- ③承包单位管理人员每天路面巡查不少于1次，管理人员要随清扫、清运保洁时间实行错时管理，检查必须有记录；

- ④机动车辆管理要“五有”，即有管理档案、有安全教育培训记录、有交接班记录、有运行记录、有维修保养记录。

- （5）中标供应商须编制详细的清扫保洁实施方案，列明人员车辆配置、保证质量、安全、文明施工的措施；应根据采购人确认的实施方案编制工作计划，中标后必须按时按质完成此项计划。中标供应商须于每月28日前向采购人提交本月环卫保洁出勤记录和下月环卫保洁计划（包括出勤人员名单、身份证及联系电话、车辆安排、出勤时间、现场负责人联系方式等）。采购人审核后的清扫保洁方案及计划，将作为合同附件。

- 四、人员及车辆配置要求

- 1、此次招标所涉及的人员住房和作业工具、服装等均由承包单位自行负责解决，此次招标所涉及的人员全部由中标供应商自行负责解决。

- ▲2、人员配置：拟派本项目总人数不得少于26人（其中项目负责人1人，管理人员不少于2人（其中一人文书），垃圾中转站及垃圾三化处理站操作人员不少于2人，清扫保洁人员不少于15人，驾驶员不少于6人）。

- ▲2、车辆配置：垃圾清运车要符合密闭运输的要求，有编号、有监督电话、有责任单位及公司标识，能满足垃圾及时清运的要求，全年的扫帚等清扫机具材料要落实。

- 机械作业车辆配置不低于以下标准：

- （总质量≥18000kg）压缩式垃圾清运车不少于1辆、（18吨及以上）中转站箱式勾臂车不少于1辆、（总质量≥16000kg）洒水车1辆、（总质量≥4000kg）道路清扫车1辆、6桶或6桶以上电动三轮车6辆、高压清洗车1辆、人力三轮车11辆及其他相关保洁设备，要求能够确保满足本项目的清运需求。特殊地区如道路交通因素，需配置特殊运输工具的，须及时保障。

- 注：上述机动车辆必须为2018年1月1日之后上牌的车辆（车辆为自有的必须登记在投标人公司名下，登记在投标人的独立法人子公司、参股公司名下的不予认可；若车辆设备为租赁的，须提供租赁合同扫描件，且租赁有效期须涵盖本项目3年的承包期限）投标文件中须提供上述车辆的照片、上述车辆的机动车登记证和行驶证的扫描件。

- 2.1 压缩式垃圾清运车（GPS定位系统）（不少于1辆）：必须满足本项目作业要求。（不少于1辆）（要求为封闭式专用清运车）。

压缩式垃圾清运车式样参考如下：

- 2.2 中转站箱式勾臂车（GPS定位系统）（不少于1辆）：必须满足本项目作业要求（中标方跟采购方签订合同后根据采购人需求，在接到通知后15个日历天内运送到采购人指定地点），并负责中转站的运营及日常管理（包括水电费及相关维护费用）。

中转站箱式勾臂车式样参考如下：

- 2.3 道路冲洗（洒水）专用车（GPS定位系统）（不少于1辆）：必须满足本项目作业要求，水费由中标人自行负责。

- 洒水车式样参考如下：

- 2.4 道路清扫车（GPS定位系统）：必须满足本项目作业要求。（不少于1辆）。

- 机扫车式样参考如下：

2.5 6桶或6桶以上电动三轮车（不少于6辆）

6桶或6桶以上电动三轮车式样参考如下：

- 2.6 高压清洗车（不少于1辆）

- 高压清洗车式样参考如下：

- 2.7 人力三轮车：不少于11辆

- 人力三轮车参考如下：

- 2.8▲所有配置车辆外观按垃圾分类运输要求进行喷改。中标供应商所投入本项目的作业机具及物资装备（包括机械清扫车、洒水车辆等）不得兼用于采购方外的其他项目，如有特殊情况须向采购人备案申请批准。进场后，需自行给作业人员购买人员安全保险，并自行承担所有与安全相关的责任事故。在作业过程中，作业人员及所有车辆(含采购方车辆)发生各类事故，所有经济和安全责任由中标方承担；如有出现由采购方代付现象的，采购方有权从承包款中按实际金额扣回代付费用。相关设施、设备需按上级有关规定办理手续，证照齐全。如设备、车辆在承包期内报废的，则由中标方供应相应的设备和车辆，必须确保平时作业正常运行。投标人应根据上述情况，在投标报价时予以考虑。

- 2.9中标人中标后必须向采购人提供项目专用作业车辆GPS定位监控查询功能系统，可供采购人随时检查车辆位置及工作情况。

- 五、违约责任

- 1、无特殊情况，中标方擅自终止协议的没收合同履约保证金。

- 2、中标方取得承包资格后，不得转包。否则视作违约，业主有权终止合同，并没收合同履约保证金。

- 3、中标方因特殊情况欲终止协议时，必须提前30天向业主提出申请，经业主同意后，方可终止协议，否则视作违约，并承担违约责任。

- 4、中标方工作达不到要求，业主有权监督，并提出整改意见，若中标方不采取措施，或采取措施仍达不到要求的，除做出相应处罚外业主有权终止协议。

- 5、合同履行过程中，如遇国家、浙江省或临海市出台相关新政策，则必须按新政策执行，业主有权根据新政策单方终止合同。

- 六、业主监督考核要求

- 合同签订后，业主采取每月2次定期检查和平时不定期抽查的形式，对中标方进行监督考核。考核标准如下：

- （1）如检查发现实际安排清扫保洁人员少于投标文件承诺的，每核实一次缺1人扣除3000元，缺2人扣除6000元，以此类推。

- （2）对同一地段连续三次以上检查不符合要求或群众反映强烈的，必须调整相应的保洁员或清运员，不调整的每月扣1000元。

- （3）中转站房（桶）内垃圾满溢的，每处扣10元，未将站房（桶）周边杂物或建筑垃圾及时清运的，每处扣50元；因清运人员清运后未清扫造成的站房门外散存垃圾的，每处扣10元；清运车辆在清运途中，未密闭运输造成垃圾散漏，每次扣100元。

- （4）未做到垃圾中转站日产日清的，每站每日扣100元。

- （5）未按规定将垃圾清运至规定地点，随意倾倒垃圾的，每发现一次扣50元。

- （6）凡因清运员随意乱倒或焚烧垃圾，造成中转站房污损的，每处扣100元。

- （7）所有一线作业人员、管理人员等上班时间有随地乱扔、乱吐、便溺等不文明行为的，每人每次扣50元。

- （8）清扫保洁员必须按有关规定着反光安全标志服上岗。未达到的，每人每次扣10元。

- （9）机动车闯红灯、不礼让行人的，每车每次扣500元。

- （10）对上述督查发现的问题，在规定整改期限内未整改到位的，加倍扣罚。

- （11）服从各项突击性任务和指令，如遇重大活动和重要检查，中标方应服从业主统一安排和调度，未按要求和标准完成任务的，每次扣1000-2000元。

- （12）因垃圾清扫运输不及时、不规范，造成群众或村干部举报，查证属实的，每次扣100-1000元；受镇主职领导或包村领导批评的，每例扣500-1000元；受市领导或市级及以上通报批评的，每例扣1000-5000元；受新闻媒体曝光，影响小芝镇形象的，每例视情扣5000-10000元。对市级各类检查组明查暗访反馈的扣分情况，每处按镇标准加倍扣罚。扣分内容如有重复，同一情形不累计，往高靠扣。

- （13）被群众市长热线举报或媒体曝光，被督查发现工作不到位或者村、群众举报核实准确，将分为警告、严重警告、解除合同三个考核结果，对于警告扣除3000元，严重警告扣除9000元，解除合同按实际工作天数结算到天计算。对由于中标单位原因造成的损失，全部由中标单位承担，金额在合同款中扣除。

- 七、其他要求

- ▲1、要求投标单位承诺在中标后一个月内，在临海市申报设立清扫保洁分公司，或在结算时出具“外出税收证明单”，在项目实施所在地完税。

- ▲2、投标人的项目负责人应具有道路保洁实际工作三年以上经验（需在投标文件中提供相关证明资料），中标人在承包期内，未经采购人的同意，不得变换项目负责人，如若不能兑现，视同违约处理。

- 3.中标人须向环卫工人提供符合环卫安全标准的作业服（冬夏季各2套、雨天作业服（含雨靴）1套）及相关劳保用品如毛巾、手套、肥皂等。

- 4.中标人须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同承包期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。各供应商须在报价中考虑风险。

- 5、承包方式：本次招标项目采用清扫保洁作业总价承包，中标单位不得将本项目分包、转包、内部经济承包及变相经济转承包；一经发现，采购人有权责令其马上停止作业并有权单方面解除合同，合同履约保证金不予退还。中标单位并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

- 6、付款方式：

- 按月结算，于次月的15日前支付。即当月项目经费按考核业绩结算，若遇节假日顺延。

- 7、连续两个月考核不达标，或连续三次整改不到位，次月起终止合同，采购人有权单方面解除合同，相关责任按合同及其他有关规定执行。

- 8、遇到各类创建工作或有临时突击任务时，应服从采购单位管理，延长保洁时间、冲洗道路、负责路段范围内垃圾箱（屋）的“除四害”等，不另加费用；如遇台风、洪水等重、特大自然灾害需要清理的，双方另行协商解决。

- 9、中标人（包括所有用工人员）不得（向服务对象）收取生活垃圾处置费，否则按所收金额的10倍处罚。

- 10、员工劳动保障。

- （1）每月应按时、足额向用工人员支付相应的工资、福利、环卫津贴、高温费、加班费等待遇，保障员工的合法权益，基本工资不能低于临海市当年最低工资标准110%，一经发现中标人未及时、足额支付的，在中标人补足欠薪的基础上，采购人将按原欠薪额的200%对中标人进行扣罚。

- （2）所有用工人人员的社会保险及人身团体意外险等由中标人统一购买，费用由中标人自行承担。

- （3）中标人必须执行《劳动法》、《劳动合同法》等有关员工保障的其它规定。

- ▲11、中标人在承包期内，出现环卫工人集体上访的，当月考核不合格，情节严重的，采购人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。

- 八、报价要求

- ▲1、结合本项目具体情况，要求本次投标供应商员工基本工资最低不得低于临海市本年度最低工资标准的110%（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。投标报价需包含服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、按规定需缴纳的各种社会保险、管理费用、能耗费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支，合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 2、节假日补贴最少按年度11天计取，要求按最低发放工资标准的三倍发放节假日补贴。

- 3、高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放，一线工人每人每月不低于225元人民币）按相关规定发放。

- 4、特殊岗位津贴发放标准按10元/每人/每出勤日。

- 5、供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

说明：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市小芝镇镇区垃圾清运保洁及垃圾中转站运营项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费根据中标价由成交供应商支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，计费基数为中标金额，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：100万*1.5%+（500-100）万*0.8%+（1000-500）万*0.45%。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：按月结算，于次月的15日前支付。即当月项目经费按考核业绩结算，若遇节假日顺延。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证扫描件；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

（4）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，对投标人造成不利的评审由投标人自行承担。）

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）进场机具、设备明细表；

（5）耗材配备明细表；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（8）投标人类似成功案例一览表；

（9）售后服务网点情况表；

（10）商务技术响应表；

（11）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的；

4、其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页18.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（397924214@qq.com）,联系人：吴女士，电话：0576-85970025；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

6.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（80分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | - 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、企业诚信管理体系认证、企业社会责任管理体系认证的，每具备一项得1分，最高得5分。 - 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。认证范围须包含：“环卫保洁、垃圾清运”相关内容，否则不得分。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 5分 |
|  |  | 投标人具有县级及以上环卫行政主管部门颁发的荣誉称号，每项得1分，最高得2分。 备注： 1、需提供证明文件原件扫描件，未提供不得分。 2、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 2分 |
| 2 | 清扫保洁、清运方案 | 根据投标人对本项目道路保洁工作的现状调查情况，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人对本项目存在问题剖析情况，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人对存在问题总体解决思路，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人对道路垃圾堆放方案，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人对道路垃圾分类运输方案，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人对道路垃圾转运方案，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人对道路垃圾处置办法，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人道路清扫保洁、清运作业时间安排，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人的小广告清理方案，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人的服务规范、文明作业、质量标准等承诺，进行打分（0-3分） | 3分 |
| 3 | 中转站及三化处理中心运维管理方案 | 根据投标人运维管理方案及流程科学合理性、工作操作规程及流程规范可行性，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人中转站及三化处理中心设施设备使用管理合理性、可行性，进行打分（0-3分） | 3分 |
| 4 | 应急处置 方案 | 根据突发性事件应急响应方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。 | 3分 |
|  |  | 根据突发性事件应急处置方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。 | 3分 |
| 5 | 安全文明作业方案 | 根据投标人安全文明作业培训教育方案及管理制度，进行打分（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人作业人员安全保障措施，进行打分（0-3分） | 3分 |
| 6 | 企业管理制度 | 根据投标人提供的企业管理制度，如人事管理制度、考核制度、奖惩制度、保洁管理制度等进行打分（0-3分） | 3分 |
| 7 | 拟投入的人员配备情况 | 根据投标人针对本项目拟投入的人员数量、人员能力、同类项目经验（先须考虑满足采购人的需求）及排班的合理性和可行性等进行打分（0-4分）。 | 4分 |
|  |  | 项目负责人持有环保类工程师证（或持有环卫类工程师证）得2分。（提供相关证书扫描件及投标截止日之前连续6个月投标人为该项目负责人缴纳的社保证明清晰扫描件，模糊不清或不提供的不得分）。 | 2分 |
| 8 | 硬件配置 | 根据投标人配置机具车辆设备，进行打分（0-4分） | 4分 |
|  |  | 根据投标人配置作业工具，进行打分（0-4分） | 4分 |
| 9 | 投标人业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有城镇、乡村道路清扫保洁单项合同（不包括单位内部道路、单位内部垃圾转运及单位内外部卫生保洁、物业、小区道路保洁等）清扫保洁服务业绩，每提供一个得1分，最高得2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。同一个项目续签合同只算1个业绩。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同彩色扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 | 2分 |
| 10 | 项目维稳过渡交接 | 根据投标人在本项目交接维稳过渡的交接方案，进行打分（0-3分） | 3分 |
| 11 | 售后服务的措施及承诺 | 根据投标人的售后服务措施及承诺，进行打分（0-3分） | 3分 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目”（客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 7分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 清扫保洁、清运方案 | 30分 |  | / | / |
| 3 | 中转站及三化处理中心运维管理方案 | 6分 |  | / | / |
| 4 | 应急处置 方案 | 6分 |  | / | / |
| 5 | 安全文明作业方案 | 6分 |  | / | / |
| 6 | 企业管理制度 | 3分 |  | / | / |
| 7 | 拟投入的人员配备情况 | 6分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 8 | 硬件配置 | 8分 |  | / | / |
| 9 | 投标人业绩 | 2分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 10 | 项目维稳过渡交接 | 3分 |  | / | / |
| 11 | 售后服务的措施及承诺 | 3分 |  | / | / |
| 合计 |  | 80分 |  | / | / |

- 第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                            乙方：（供应商）

甲方将：        保洁服务承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订承包合同。

第一条  项目名称

（临海市小芝镇镇区垃圾清运保洁及垃圾中转站运营项目）服务承包合同。

第二条  承包内容

1、垃圾清运及保洁服务（具体以招标文件要求为准）。

第三条  承包期限

本合同采用一年一签订形式。

服务期为20   年  月   日至20   年  月   日止。

根据第一年承包考核结果，决定是否续签第二、三年合同。

第四条  承包经费

（一）承包经费：      元（人民币大写：     ）。

（二）承包经费由人工费（包括工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保基金、员工保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、机械台班费、水电费、工具材料费、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服、反光衣等）、重大活动及应急任务费用（如由于市清运限量引起的其他清运费用等）、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

（三）承包经费按项目进度、检查验收结果和资金到账情况分次月核拨，由乙方按甲方业务要求支配使用。

（四）承包经费最终结算价依据中标通知书、招投标文件、验收考核等要求计算。

（五）付款方式

1．付款方式为先做后结，每月度支付一次，由甲方根据前一个月度的考核结果支付，每第二个月的15日结前一个月度的承包经费（遇节假日顺延）。

2．每月度结算前由乙方向甲方提供工人工资册（内容包括工人姓名、工资、身份证、考勤记录、社保缴纳证明等信息）。

3．每月度由乙方按中标总额和月考核结果金额向采购单位结算，并出具有效收据。

4．根据每月度考核结果，处罚金额按月扣除。

5．承包到期后根据考核结果在一个月内将余款一次付清。

6.连续两个月考核不达标，或连续三次整改不到位，次月起终止合同，采购人有权单方面解除合同，相关责任按合同及其他有关规定执行。

第五条  承包方式

采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。甲方将清扫保洁和垃圾清运业务及相应的经费交给乙方，乙方按甲方的管理要求和标准组织清扫（运）保洁工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第六条  工作要求和质量标准

各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求及《招标文件》中所规定的执行。

第七条  检查考评办法

具体的检查验收方法、内容、程序等按甲方具体要求及《招标文件》执行。

第八条  履约保证金

（一）乙方交纳中标价的       作为本合同的履约保证金。。

（二）履约保证金在乙方履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还；

（三）签订合同后，如乙方不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第九条  考评办法

乙方应严格按照甲方具体要求及《招标文件》的规定。

第十条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的清扫保洁及垃圾分类业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2、甲方对乙方违反考评办法中规定的行为进行处罚。

3、甲方监督检查乙方落实安全生产措施（包括防台、防火）。

4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高清扫保洁服务的技术水平。

5、甲方应按清扫保洁质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给乙方。

6、甲方可要求乙方调整不合格员工。

7、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同进行修改和补充（合同履行过程中，如遇国家、浙江省或临海市出台相关新政策，则必须按新政策执行，业主有权根据新政策单方终止合同）。

8、甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按规定扣罚。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、乙方有权对管理工作提出建议。

3、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

4、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

5、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

6、特殊情况下（台风、暴雨和冰雪等），乙方除应做好管辖地段保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

7、乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办相关手续。员工最低工资不得低于临海市本年度最低工资标准的110%，并按相关规定办理社保。安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

8、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的工作服及反光背心。

9、负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。

10、乙方负责安排骨干参加业务技术的培训学习。

11、乙方负责作业过程中的事故处理和一切费用。

12、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规和临海市的有关规定。

13、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减承包面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

14、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

第十一条  合同组成

承包合同由《招标文件》、《投标文件》及 “考核及处罚标准”及附件为本合同的有效组成部分。

第十二条  违约责任

（一）乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

（二）乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，按照《招标文件》第二部分内的“考核与处罚标准”的规定，甲方有权单方终止本合同。

第十三条  验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部清运业务及时移交甲方。未经甲方许可，合同期满，乙方不及时移交管理工程给甲方，每超过一天扣除履约保证金的10%。

第十四条  争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向临海市人民法院起诉。

第十五条  合同生效及终止

（一）本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人与中标供应商加盖印章,并经过合同鉴证后生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、根据“考核及处罚标准”进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

3、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

4、法律规定的终止事由。

（三）本合同一式捌份，双方各叁份，代理机构执贰份。

第十六条  合同的解释

本合同的解释权在甲方。

第十七条  合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：报价明细表

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件

《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

4.中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、为了更加准确判定承接企业是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别承接企业的企业规模类型。中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

3、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

4、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

- 二、商务技术文件格式

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

6.投标函格式：

投 标 函

致：             （招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的               项目（项目编号：           ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：              邮编：__________

收件人姓名：            联系手机：             公司电子邮箱：

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：                手机号码：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:            被授权人手机号码：

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：           （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系         （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工        （姓名）以我方的名义参加               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

- 8.进场机具、设备明细表：

进场机具、设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重量（kg） | 数量（台） | 来源（自有、租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：

项目编号：

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 9.耗材配备明细表

耗材配备明细表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                          项目编号：

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的消耗材料清单。

2、本表所列耗材价格应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

11、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

12.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

13.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

14.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

15.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

16.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 一年投标报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 | 3年 |  |
| 三年总报价： 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |  |  |

注：一年投标报价应与报价明细表中的一年合计报价一致。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

17.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 |  | 数量（人数） | 年支出 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产折旧 | 1、车辆、机械折旧 |  |  |  |
|  |  | （1）压缩式垃圾清运车 |  |  |  |
|  |  | （2）中转站箱式勾臂车 |  |  |  |
|  |  | （3）洒水车 |  |  |  |
|  |  | （4）道路清扫车 |  |  |  |
|  |  | （5）6桶或6桶以上电动三轮车 |  |  |  |
|  |  | （6）高压清洗车 |  |  |  |
|  |  | （7）人力三轮车 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |
| 2 | 道路清扫保洁营业费用 | 2、人员工资 |  |  |  |
|  |  | (1)项目负责人 |  |  | (人数) |
|  |  | (2)管理人员 |  |  | (人数) |
|  |  | (3)驾驶员 |  |  | (人数) |
|  |  | (4)垃圾中转站及垃圾三化处理站操作人员 |  |  | (人数) |
|  |  | (5)清扫、保洁人员 |  |  | (人数) |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | (7)社保费 |  |  |  |
|  |  | (8)出勤补贴（按每人每天10元计取） |  |  |  |
|  |  | (9)福利费用（春节、环卫节、其它重要节日等，最少按11天计取） |  |  |  |
|  |  | (10)待遇费用（高温补贴等其它补贴，其中高温补贴按一线工人每人每年不少于800元计取） |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 3、工具用品（扫帚、畚斗、垃圾分类工具、板车等） |  |  |  |
|  |  | 4、劳保用品费 |  |  |  |
|  |  | 5、作业机械车辆 |  |  |  |
|  |  | (1)燃料用油费 |  |  |  |
|  |  | (2)修理费 |  |  |  |
|  |  | (3)车辆保险费 |  |  |  |
|  |  | (4)中转站设备维护 |  |  |  |
|  |  | (5)三化处理站设备维护 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 6、道路冲洗水费 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |
| 3 | 办公费用 | 1、水电费 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |
|  |  | 3、办公用品 |  |  |  |
|  |  | 4、业务开支 |  |  |  |
|  |  | 5、租赁费 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |
| 4 | 不可预见费 | 垃圾死角治理 |  |  |  |
|  |  | 建筑废土清运 |  |  |  |
|  |  | 突击治理活动 |  |  |  |
|  |  | 小广告果壳箱清洗清理 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |
| 5 | 经营管理费 |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 总计价（1年） |  |  | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |
| 投标总报价=总计价（1年）*3 |  |  | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |

注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

2、总计价应与“开标一览表”中一年投标报价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑在内。

4、本表可根据具体需要自行增减、修订。

5、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

18.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日