临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

招标编号：ZJTY-202281

招标项目：临海市水利工程物业化管理项目（2023-2024年度）

招 标 人：临海市水利局（盖章）

联 系 人：冯女士         联系电话：0576-85389955

招标代理机构：浙江同益咨询有限公司（盖章）

联 系 人：洪女士        联系电话：13957657729

2022年11月

目    录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	10

第四章  评标办法及评分标准	27

第五章  合同主要条款	32

第六章  投标文件格式	29

- 公开招标采购公告

- 项目编号: ZJTY-202281

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定程序，受临海市水利局委托，就临海市水利工程物业化管理项目（2023-2024年度）进行公开招标，欢迎具备本项目投标人要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商参加投标。

1、项目概况

项目名称：临海市水利工程物业化管理项目（2023-2024年度）

项目编号: ZJTY-202281

采购单位：临海市水利局

采购规模及内容概述：包括水库86座，海塘9条总长20.423km，水闸47座，泵站2座，灌区1座，堤防15条，水文测站17个，水土保持站1个，山塘248座，共426个工程，详见第二章招标需求。

资金来源及出资比例：财政

采购预算及最高投标限价：1854.5877万元

采购组织类型：分散委托采购

采购方式：公开招标

采购标段数：1个标段

服务期：合同签订之日起24个月。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备采购条件，现对其进行招标。

- 2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后方可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年12月20日8时30分00秒前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年12月20日8时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，采购人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，采购人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，采购人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年12月20日8时30分00秒。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼三号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12.其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13.联系方式

临海市公共资源交易中心注册会员咨询联系电话：0576-85280675

办理地址：临海市行政服务中心B区一楼（临海市凯歌路6号）

代理机构：浙江同益咨询有限公司

地址:临海市回浦路2号

联系人：洪女士

电话:0576-85805388

招标人：临海市水利局

联系人：冯女士

电话:0576-85389955

- 附件：

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向全市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8 %起 | 徐志坚 | 13706551121 |
| 2 | 农业银行 | 3.8 %起 | 刘 军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85 %起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 6.55%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

第二章  招标需求

一、服务内容

- 本项目工程概况：包括水库86座，海塘9条总长20.423km，水闸47座，泵站2座，灌区1座，堤防15条，水文测站17个，水土保持站1个，山塘248座，共426个工程。

- 本项目服务内容主要包括：1、工程巡查检查；2、工程除草保洁；3、工程安全监测；4、工程维修养护；5、信息平台数据维护；6、台账资料整编；7、值班值守。

本项目按DB33/ T 2214—2019小型水库管理规程、DB33/T 2083—2017山塘运行管理规程、DB33/T 596—2019海塘工程管理规程、DB33/T 2109—2018大中型水闸运行管理规程、DB33/T 2201—2019堤防工程管理规程、DB33/T 2084—2017水文测站运行管理规范和工程标准化管理手册以及各工程安全应急方案、监测预报预警方案、运行调度方案等文件进行物业化管理（如遇上诉文件变化，承包人应按照最新的文件进行物业化管理，如承包人不按照最新文件进行管理，发包人有权取消合同）。承包人应配合省市县水利工程检查工作。

还应满足以下要求：

- 二、工程巡查检查

工程巡查检查内容、方法和要求按各工程管理规程执行，巡查必须采用移动终端，每次巡查不得少于5分钟，根据巡视路线进行巡查，应当场逐项填写巡查记录，不得遗漏，纸质检查记录应当场签名。如若遇到信号不好或软件问题多次上传巡查数据仍不成功的，必须提供当天巡查照片作为已巡查证明。资料员必须统计当天的巡查情况至临海市水利局运管科工作人员，若当天无反馈省市平台无记录则视为未巡查。

巡查员在巡查过程中发现缺陷或异常情况应有详细记录与说明，必须拍摄现场照片，并立即报告镇（街道）、相关管理单位和临海市水利局。

项目责任人组织汛前检查、年度检查和特别检查，承包单位和巡查员参与检查，并做好记录，收集好检查相关资料并存档。

1、小型水库巡查检查分为日常巡查、汛前检查、年度检查和特别检查。

日常巡查：①水库初蓄期，每天不少于1次，并视情况加密巡查；②水库运行期，根据坝型、运用水位等确定，具体应符合附表1的规定。持续暴雨、洪水、高水位工况下，应驻库巡查；③ 水库运行期，闸门、启闭机等金属结构及配套电气设备还应进行日常巡检，巡检频次每月不少于1次，用于泄洪的设备每10天～15天不少于1次。④库区巡查每10天不少于 1 次。

汛前检查应于当年3月底前完成。年度检查应于当年汛期结束以后、12 月15日之前完成。

在发生特别运用工况后，应立即开展特别检查。特别运用工况主要指：a) 库水位暴涨暴落或接近历史最高水位、设计洪水位、设计死水位，或者水库持续高水位运行；b) 发生有感地震等可能严重影响工程安全运行的情况；c) 发生险情。

2、山塘巡查检查分为日常巡查、汛前检查、汛后检查和特别检查。

日常巡查频次应满足：①非汛期每15天不少于1次，汛期每3天不少于1次；②当山塘水位接近（少于50 cm）溢洪道堰顶高程或山塘存在异常渗流、裂缝等问题时，应增加巡查频次。③梅雨期间、台风（影响山塘所在地）登陆前 72小时至台风结束后24小时之间或山塘水位超过溢洪道堰顶高程时，每天不少于1次。④当山塘所在地发生（局部）强降雨、地震等其他特殊情况时，应立即巡查。

汛前检查应在当年4月15日前完成。汛后检查应在当年10月15日至11月30日之间完成。

当发生超历史高水位、水位骤变、极端低气温、有感地震以及其他影响坝体安全的特殊情况时，山塘所有权人及巡查管护人员应按规定参加上级部门组织开展的特别检查工作。

3、海塘巡查检查分为日常检查、定期检查、特别检查

日常检查：汛期全线巡查每周应不少于2次，非汛期全线巡查每周应不少于1次，遇到高潮位、台风及风暴潮前应加密巡查频次。

定期检查：每年分别开展1次汛前检查和1次汛后检查（年度检查）。

特别检查：遇台风、风暴潮等灾害性天气或危害海塘安全的突发性事件，应及时进行检查。

4、堤防巡查检查分为日常巡查、定期检查、特别检查

日常巡查：① 警戒水位以下每周不少于1次；② 警戒水位以上每天不少于1次，并根据实际情况增加巡查频次与巡查人员；③险工险段需根据实际情况增加巡查频次；洪水前后应加强堤防工程巡查。

定期检查：①当年4月15日之前，应开展1次汛前检查；②当年10月15日之后，应开展1次汛后检查。

特别检查：当河道水位超过保证水位、历史最高水位，或可能影响堤防工程安全的退水期，应开展特别检查。必要时需24小时巡视检查。当发生大暴雨、地震、重大事故等情况，可能造成堤防工程受损时，应立即开展特别检查工作。

5、水闸巡查检查分为日常检查、定期检查、特别检查

日常检查：一般水闸每月不少于1次。当水闸达到警戒水位运行时，每天至少检查1次；违章情况、水流形态、安全防护设施、闸区环境卫生等应每日进行巡查。

下列情况应加强日常检查，增加检查频次：新建和加固工程在运行初期；运行多年且隐患多的水闸；水闸开启放水期间；水闸关闭且上下游水位差较大期间；闸门启闭频繁，水位变化较快，流量较大期间；台风、暴风雨以及地震影响期间

定期检查：每年汛前和汛后应各检查1次，在排水期或灌溉期或洪水、影响台风前后以及其他规定时间适时增加次数。

特别检查：当水闸遭受地震，特大洪水、风暴潮、台风，达到或超过设计水位（或超过历史最高洪水位）运行或发生重大工程事故时，应及时报告上级主管部门，并组织对工程进行特别检查。

6、水文测站巡查分为定期检查，录取数据和平台检查。

定期检查：每站每年2次，符合水文规范，提供原始记录并现场拍照；

录取数据：每站每年5次，定期读取完整数据；

平台检查：每天服务器巡查并作记录并做台账。

- 三、工程除草保洁

总体要求：承包人应对水库、山塘、海塘、堤防、水闸、灌区、水文测站进行除草保洁工作，要保证工程表面无堆积物、垃圾、杂草等，工程附属设施、标志标牌、宣传标语周围无杂草垃圾。

每个工程除草保洁前后各不少于五张照片，注明照片摄制时间，并将照片上传五化平台和省平台，此外需填写除草保洁纸质台账记录，以体现除草保洁情况。

1、工程除草要求

除草范围：①小型水库、山塘包括坝面、上坝道路、上机房道路、标识标牌旁、溢洪道、迎水坡、背水坡除草范围至坝脚（或排水沟）外2m。②海塘包括塘顶、背水坡至镇压层外2m，迎水面除草范围至坡脚1m。③堤防包括堤顶、迎水坡至水面、背水坡外两米。④水闸除草范围④灌区包括日常修剪、除草，背水坡外两米。⑤水文观测场地（草坪、门等）养护，草高低于10CM、无锈迹。

常年除草，杂草长控制在10~30cm，坡面如有树木和茅草根，需清理，拔除树根和茅草根。树木如果是村民种植要与项目责任人对接，与村民协调好后再清理。土坡和饮用水水源工程不允许用药除草，除草后不能将草堆在除草范围内，禁止用焚烧形式除草。

2、草皮养护要求

①绿化修剪：草皮修剪基本平整无杂草，草皮修剪控制在6cm以下。

②杂草清除：要求人工拔除宽叶杂草和掘除丛生杂草、高杆植物等，对缺损的草皮必须及时用同品种的草皮覆盖。

③施肥管理：原则每年施肥二次，春季在3～4月间、秋季在9～10月间，以施氮肥为主，要求施肥均匀，用肥量不少于每千平米200kg。

④灌溉：在高温和干旱时期，对草皮进行灌溉，以确保种植土水分充足。

⑤病虫害防治：根据实际情况对症下药，确保草皮生长正常，色泽良好。

⑥防火：每年的1至3月和11月至12月，为草皮枯黄期，在此期间，草皮除尽量剪短外，要加强巡查，一旦发现火情，及时扑灭。

3、工程保洁要求

保洁范围包括上述除草范围以及管理房、启闭机房、水闸闸房，海堤交叉建筑物、标识标牌、附属设施及水库山塘库（塘）面保洁。常年清理保洁范围内的建筑垃圾及生活垃圾，并将清理物运至垃圾场，另外保持标识标牌清洁。

4、其他要求

如遇省市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，承包人应无条件服从临海市水利局的统一安排和调度，配合做好工程突击性除草保洁工作。

如发生新闻媒体曝光、群众举报除草保洁不到位情况属实的，应服从临海市水利局安排立即给予整改清理。整改不到位的，临海市水利局有权请第三方单位进行除草保洁，费用从合同资金中扣除。

省市县不定期进行抽查，抽查时，承包人需进行临时除草保洁，费用包含本次投标中，不另行计算。

- 四、工程安全监测

工程安全监测根据规程要求进行观测、记录、填报表格、整理台账，在年底前递交年度观测资料整编报告和观测资料初步分析报告。

- 五、工程维修养护

工程进行日常维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能、原有规模和标准不改变、不扩大。

包括水库山塘启闭机拉杆维修保养、部分隐患修补（详见附件）、水闸启闭机保养以及所有水利工程标识标牌维修养护。

启闭机拉杆保养包括：刷漆、上黄油，保持设备清洁等常规性保养。

水闸启闭机保养包括：刷漆、上黄油，保持设备清洁等常规性保养。

标识标牌维修养护：负责修复倾斜、倒地的标识牌、每年全部标识牌内容整张重新张贴至少一次，字迹不清的上墙制度牌更换，保持标牌清洁。

灌区、水文站、城防工程运行中心根据管理单位要求进行维修养护，具体要求详见附件。除常规保养外，所有维修养护工作须在汛期4月15日前完成。

六、信息平台数据维护

信息平台包括五化平台和省市平台以及水文平台，如遇平台升级，承包人应按照最新平台要求录入数据。

承包人需要录入的数据包括：①工程首页；②基础管理；③安全管理；④控运运行；⑤维修养护；⑥应急管理；⑥后台管理；⑦数据上报。需在每月的5号前完成上个月的动态数据录入，且动态数据必须要上传省市平台，静态数据按照临海市水利局要求录入。

水文平台按照水文规范录入数据并进行每天服务器巡查。

- 七、台账资料整编

各类工程物业化管理中形成的有关资料均应移交临海市水利局，主要内容为：日常巡查、汛前检查、年度检查、特别检查、除草保洁台账、工程维修养护、沉降观测、防汛抢险、工程隐患处理结果、日常工作计划、工作总结、规章制度、人员培训等的记录、报告。相关资料整理后汇编成册移交临海市水利局运管科。

八、值班值守：按临海市水利局要求防台期间驻库（塘）巡查。

九、物业化管理相关工作要求

1、落实巡查人员、管理人员以及资料员，巡查人员落实前必须要和各镇街以及水利站对接，巡查人员、管理人员以及资料员的名单和联系方式要报给临海市水利局备案，各镇（街道）确定一名联系人员并报发包人（如需更换需经临海市水利局同意），制订年度上岗人员培训计划并报发包人备案。

2、合同签订后一个月内，承包人须根据项目分布地理位置和特征，编制项目物业化管理计划，确定计划后并报临海市水利局审查。

3、对突发事件要及时妥善处理，配合做好防汛、抗台抢险工作，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，必须服从临海市水利局的统一指挥和安排。

4、及时向临海市水利局反映水工程和水环境安全，以及水事问题、水事违法案件。

5、日常物业化管理过程中，必须接受临海市水利局以及各水利站的监督检查。

6、检查工程有无白蚁活动迹象，存在白蚁活动迹象的须及时汇报；大坝有渗漏明流的及存在坍塌，可能影响坝体安全的，应及时报告临海市水利局。

7、根据临海市水利局要求提供实时照片（必要时提供无人机照片）。

十、管理养护设备（工器具）、人员和作业时间要求

1、管理养护设备（工器具）：本项目需要的各类管护设备由承包人自行负责，投标人应根据项目特点和采购文件的规定，自行考虑相关设备，但必须符合有关规定，满足管护需要。

2、巡查人员：2023年1月14日前，承包人须对除灌区以外所有项目落实巡查人员，水库要求一库一岗，原有的巡查人员如果能够满足标化要求，在双方自愿情况下承包单位应优先考虑返聘。巡查人员需要初中或初中以上文凭，年龄符合法律规定，身体健康，责任心强。巡查移动终端由承包人落。巡查员职责为工程检查、水位、溢流水深、隐患上报以及根据临海市水利局要求提供工程实时照片。承包人须在20个日历天内对巡查员进行上岗培训。

3、对配备的巡查员、管理人员、资料员每年保证至少汛前汛后培训一次，新上岗的人员必须培训后再上岗。

4、为保障职工人身安全，在项目进场服务前，承包单位必须办理好所有管理养护人员投保人身意外伤害保险。

十一、 其他要求

1、管理养护人员在每次巡查、维修养护、除草保洁后必须立即做好记录，记录本由临海市水利局统一格式制作。

2、承包人在合同履行期间做好每季度管理养护考核资料工作，每季度第一个月的10日前完成上个季度考核资料报临海市水利局。

4、安排二个工作人员长期驻临海市水利局现场办公，具体工作由临海市水利局调配。

5、台风期间，承包单位的项目负责人须配合临海市水利局防台工作。

6、投标人需现场踏勘，对需修复的子目及项目情况进行进一步了解征询，需修复子目规格尺寸、结构、做法及修复要求等如清单中未描述的以临海市水利局的现场实际需求为准，承包人必须按临海市水利局的要求完成。

7、承包人在服务期内，对水利工程水雨情、安全监测自动化、视频监控等附属设施进行看护，发现隐患破损及时上报临海市水利局。

十二、服务质量控制

省市县三级对物业公司的相关工作进行定期或不定期抽查。

在定期或不定期对承包单位的抽查中：

1、因承包人的原因，导致巡查方式、轨迹、项目、内容、频次不符合规定的，每个工程每发现一次扣200元。上级电话抽查发现巡查员不到位的，每个工程每发现一次扣100元，现场抽查巡查员不满足要求的，每个工程每发现一次扣100元。

2、合同履行期间，承包人根据临海市水利局、省市两级要求录入数据，未在每月的5日前完成上个月的动态数据录入，每个工程发现一次扣100元。

3、草皮类工程需做好日常浇水、杀虫、施肥、修剪，草皮缺损时补植等工作，且草皮长度常年保持在6cm以内，草皮保持平整且草皮内杂草要清除干净；杂草类工程需要做好日常除草工作，且杂草长度常年保持在10cm至30cm以内，工程除草保洁工作未满足要求，每个工程每发现一次按情节轻重扣500元至1000元。

4、资料台账不满足要求的，要求限期5天内整改，整改不到位的，每个工程每发现一次按情节轻重扣500元至1000元。

5、不服从临海市水利局的统一指挥的，按情节轻重，每发现一次扣500元至1000元。对于造成严重后果的，追究物业公司当事人和相关责任人法律责任。

6、台风期间启动二级响应未24小时驻库（水库和山塘）巡查的，每发现一次，扣1000元。

7、在项目管理和保护范围内有任意堆放物料、建房、挖砂、取土、爆破、违章耕种、炸鱼等活动，发现上述活动未及时制止和及时汇报，根据事态大小，每个工程每发现一次扣200元至1000元。

8、承包单位存在弄虚作假的行为的每发现一次扣200元。

9、对于情节严重的，发现一次对承包单位进行约谈，约谈后不进行整改的对企业进行不良行为公示。

十三、服务期

合同签订之日起24个月。

十四、付款方式

（1）在签订合同书后七个工作日内业主预付当年合同价款的40％作为预付款（当年合同价款=合同价款/24*12），预付款不扣回；

（2）进度款每三个月考核合格后支付一次，共支付八次，每次付款金额为：（合同价款-预付款）/10；

（3）剩余合同价款待乙方提供完整的汇编材料并经临海市水利局审查通过后付清。

附表1

小型水库日常巡查频次

|  | 水库类型、坝型 |  |  | 水位运行条件 | 巡查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汛期 | ⁄ |  |  | ⁄ | 每天不少于1次 |
| 非汛期 | 山丘、丘陵地区水库 | 土坝 |  | 低于控制水位 | 每5天不少于1次 |
|  |  |  |  | 超过控制水位 | 每天不少于1次 |
|  |  | 混凝土坝、砌石坝 | 重力坝、拱坝 | 低于控制水位 | 每10天不少于1次 |
|  |  |  |  | 超过控制水位 | 每天不少于1次 |
|  |  |  | 拱坝 | 接近或低于设计死水位 | 每天不少于1次 |
|  | 平原、滨海区水库 |  |  | 低于控制水位 | 每10天不少于1次 |
|  |  |  |  | 超过控制水位 | 每天不少于1次 |
| 库区 |  |  |  | ⁄ | 每10天不少于1次 |
| 注1：当水库设有汛限水位时，控制水位为汛限水位；当水库未设汛限水位时，控制水位为正常蓄水位；如上级部门对水库控制水位有特殊要求的，以上级部门的指令为准。 注2：山区、丘陵区指地表面起伏、群山或冈丘连绵，大部分地面倾斜角在2°以上或地面高差在20 m以上的地区。从工程意义上，还包括建筑物挡水高度高于15m，且上、下游最大水头差大于10m的其他地区。 注3：平原、滨海区指地表面平坦宽阔，大部分地面倾斜角在2°以下或地面高差不超过20m的地区，以及与海邻接，受潮位影响的地区。从工程意义上，还包括建筑物挡水高度低于15m，且上、下游最大水头差小于10m的其他地区。 |  |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市水利工程物业化管理项目（2023-2024年度） |
| 2 | 采购内容：详见第二章“招标需求” |
| 3 | 服务期：详见第一章“采购公告” |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计算，按九五折计取，其中累进计费方式： 服务类：100万*1.5%+（500-100）万*0.8%+（1000-500）万元*0.45%+（5000-1000）万元×0.25% |
| 5 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 招标公告” |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | 投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 10 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日历天内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按合同总金额的1%计收，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料 原件扫描件或复印件

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）项目负责人简历表；

（4）项目实施人员一览表；

（5）拟投入人员承诺书（格式自拟）

（6）投标人类似成功案例一览表；

（7）商务及技术响应表；

（8）投标人按照评分标准要求提供的相应资料。

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，对投标人造成不利的评审由投标人自行承担）。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标有效期

- ▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（693513977@qq.com ）,联系人：洪女士，电话：13957657729；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构鉴证盖章（合同一式八份，采购单位与中标人各执三份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术分90分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

2.根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号规定，对符合财库〔2020〕46号的相关规定的小微企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（扣除后的价格仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购单位签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同、提供本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

6.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业同视为小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

注：①未提供以上材料的，均不给予价格扣除；②中标人享受相关中小企业扶持政策或为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 商务技术分（90分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 3分 | 投标人具有通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。 须提供证书原件扫描件，未提供的不得分。 |
| 2 | 项目负责人 | 2分 | 针对本项目投标人拟设的项目负责人具有水利类高级工程师职称的得2分，具有水利类中级工程师职称的得1分，本项最高得2分。 须提供证书原件扫描件，未提供的不得分。 |
|  |  | 2分 | 针对本项目投标人拟设的项目负责人具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书的得2分。 须提供证书原件扫描件，未提供的不得分。 |
| 3 | 技术负责人 | 3分 | 针对本项目投标人拟设的技术负责人具有水利类正高级工程师职称的得3分；具有水利类高级工程师职称的得2分；具有水利类中级工程师职称的得1分，否则不得分。 须提供证书原件扫描件，未提供的不得分。 |
| 4 | 拟投入团队 | 11分 | 针对本项目投标人拟配备的团队情况： - 团队成员（除项目负责人与技术负责人外）中配备水利工程师、水工监测工、河道修防工、质检员、闸门运行工、安全员、材料员，每个类别得1分，最高得7分； 注：投入人员需提供职称证或上岗证扫描件，未提供的不得分。 - 团队成员（除项目负责人与技术负责人外）中配备有信息化管理人员、档案管理人员的每类人员得1分，最高得2分； 注：信息化管理人员须持有计算机、软件、信息化、网络等专业大专（含）以上毕业证书或持有信息化培训证书或取得上述专业技术职称或机电专业建造师；档案管理人员须持有档案管理类职业证书或专业文凭或资料员岗位证。提供相应证明材料扫描件，未提供的不得分。 - 3.上述拟投入团队成员（除项目负责人与技术负责人外），每具备一名高级工程师职称得1分，最高得2分； - 注：需提供相应证明材料扫描件，未提供的不得分。 |
| 5 | 项目情况分析 | 4分 | 根据投标人对本项目的现状、存在的问题和维修养护服务的重、难点等问题进行调查剖析，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
| 6 | 重难点解决措施 | 4分 | 根据投标人对本项目针对性地提出克服重点、难点的技术措施，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
| 7 | 设备设施配置 | 4分 | 根据投标人针对本项目的日常巡查和养护等工作需要提供的设备设施配置情况，包括但不限于小型四轮工具车 （或厢式车、越野车）、无人机（具有专业航拍功能）、沉降观测工具、水平观测工具、简易吊装工具等，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
| 8 | 项目管理体系 | 4分 | 根据投标人针对本项目提出的组织管理体系建设方案的完善情况，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
|  |  | 4分 | 根据投标人针对本项目提出的质量管理体系建设方案的完善情况，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
|  |  | 3分 | 根据投标人针对本项目制定的运行管理制度的完善情况，由评标委员会进行评分（0-3分）。 |
|  |  | 2分 | 根据投标人针对本项目制定的内部管理制度的完善情况，由评标委员会进行评分（0-2分）。 |
| 9 | 年度工作计划 | 4分 | 参照《浙江省大中型水闸工程运行管理规程》及本项目工程实际，根据投标人针对本项目制定完善程度与符合规程情况，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
| 10 | 巡查检查方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目制定的巡查检查方案，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
|  |  | 4分 | 根据投标人针对本项目制定的巡查检查人员配置，综合力量等由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
| 11 | 台账与档案管 理 | 4分 | 根据投标人针对本项目制定的台账与档案管理方案，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
| 12 | 信息平台维护 | 4分 | 根据投标人针对本项目制定的信息平台维护方案，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
|  |  | 4分 | 根据投标人针对本项目制定的电子与智能化工作方案，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
|  |  | 4分 | 根据投标人针对本项目制定的数据资源保密方案，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
| 13 | 应急突发事情 的响应及处理 方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目制定的海塘或水闸等防台自然灾害、加强人员配置及应急突发事件的处理方案，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
| 14 | 企业员工培训方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目制定的员工培训方案（明确培训计划、培训流程、培训保障等），根据方案合理性、科学性、完整性，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
| 15 | 安全保障措施 | 4分 | 根据投标人针对本项目制定的安全保障措施方案，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |
| 16 | 服务承诺 | 4分 | 根据投标人针对本项目承诺的服务响应时间、本地化服务以及其他优惠条件等情况，由评标委员会进行评分（0-4分）。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 3分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 项目负责人 | 4分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 技术负责人 | 3分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 拟投入团队 | 11分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 5 | 项目情况分析 | 4分 |  | / | / |
| 6 | 重难点解决措施 | 4分 |  | / | / |
| 7 | 设备设施配置 | 4分 |  | / | / |
| 8 | 项目管理体系 | 13分 |  | / | / |
| 9 | 年度工作计划 | 4分 |  | / | / |
| 10 | 巡查检查方案 | 8分 |  | / | / |
| 11 | 台账与档案管 理 | 4分 |  | / | / |
| 12 | 信息平台维护 | 12分 |  | / | / |
| 13 | 应急突发事情的响应及处理方案 | 4分 |  | / | / |
| 14 | 企业员工培训方案 | 4分 |  | / | / |
| 15 | 安全保障措施 | 4分 |  | / | / |
| 16 | 服务承诺 | 4分 |  | / | / |
| 合计 |  | 90分 |  |  |  |

- 第五章 合同主要条款

- （此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、项目内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳中标价的       作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1.服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

（1）在签订合同书后七个工作日内业主预付当年合同价款的40％作为预付款（当年合同价款=合同价款/24*12），预付款不扣回；

（2）进度款每三个月考核合格后支付一次，共支付八次，每次付款金额为：（合同价款-预付款）/10；

（3）剩余合同价款待乙方提供完整的汇编材料并经临海市水利局审查通过后付清。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并

签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的

一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式陆份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

附表1

小型水库日常巡查频次

|  | 水库类型、坝型 |  |  | 水位运行条件 | 巡查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汛期 | ⁄ |  |  | ⁄ | 每天不少于1次 |
| 非汛期 | 山丘、丘陵地区水库 | 土坝 |  | 低于控制水位 | 每5天不少于1次 |
|  |  |  |  | 超过控制水位 | 每天不少于1次 |
|  |  | 混凝土坝、砌石坝 | 重力坝、拱坝 | 低于控制水位 | 每10天不少于1次 |
|  |  |  |  | 超过控制水位 | 每天不少于1次 |
|  |  |  | 拱坝 | 接近或低于设计死水位 | 每天不少于1次 |
|  | 平原、滨海区水库 |  |  | 低于控制水位 | 每10天不少于1次 |
|  |  |  |  | 超过控制水位 | 每天不少于1次 |
| 库区 |  |  |  | ⁄ | 每10天不少于1次 |
| 注1：当水库设有汛限水位时，控制水位为汛限水位；当水库未设汛限水位时，控制水位为正常蓄水位；如上级部门对水库控制水位有特殊要求的，以上级部门的指令为准。 注2：山区、丘陵区指地表面起伏、群山或冈丘连绵，大部分地面倾斜角在2°以上或地面高差在20 m以上的地区。从工程意义上，还包括建筑物挡水高度高于15m，且上、下游最大水头差大于10m的其他地区。 注3：平原、滨海区指地表面平坦宽阔，大部分地面倾斜角在2°以下或地面高差不超过20m的地区，以及与海邻接，受潮位影响的地区。从工程意义上，还包括建筑物挡水高度低于15m，且上、下游最大水头差小于10m的其他地区。 |  |  |  |  |  |

附表2

- 临海市水利工程物业化管理项目（2023-2024年度）清单

- 详见随招标文件一起发出的附件

- 第六章　投标文件格式

- 一、商务技术文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3.没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：_________  邮编：__________

收件人姓名：_______联系手机：       公司电子邮箱：

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称） ：

我             （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

10.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

11.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

12.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

投标总报价是包括服务、直接费用、间接费用、措施费用、利润及税金等其他所有费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

13.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 承接企业名称 | 是否是小微企业 | 所属 行业 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  |  | ￥ |

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

14.中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于其他未列明行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于其他未列明行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定承接企业是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别承接企业的企业规模类型。中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

15.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

16.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日