衢州市衢江区公路管理中心2022~2023年公路保洁及小修保养服务采购项目

公开招标采购文件

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

招标编号: JJZFCG-2022-035

采购人 ：衢州市衢江区公路管理中心

采购代理单位：建经投资咨询有限公司

二O二二 年 八 月

招标文件目录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标须知	5

第三部分 采购说明	18

第五部分 投标文件格式	51

第六部分 评分标准	72

- 第一部分  招标公告

项目概况

衢州市衢江区公路管理中心2022~2023年公路保洁及小修保养服务采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取（下载）招标文件，并于2022年8月23日09:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 一、招标编号:JJZFCG-2022-035

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式:公开招标

四、采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价(元) | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市衢江区公路管理中心2022~2023年公路保洁及小修保养服务采购项目 | 详见采购说明 | 项 | 16000000 | 详见采购说明 |  |

五、合格投标供应商应具备的资格条件:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

本项目不接受联合体投标。

六、招标文件获取信息：

1、时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前。

2、地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3、方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

4、售价：0

5、通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

七、投标截止时间：2022年8月23日09：30（北京时间）

八、投标地址：政采云平台；

九、开标时间：2022年8月23日09：30（北京时间）

十、开标地址：政采云平台；

十一、本公告发：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、衢江区公共资源交易网 www.qjggzy.com。

十二、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）本项目不提供纸质版采购文件，潜在供应商可通过“政府采购云平台”在线获取；供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目。 （2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。 （4）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、《关于印发浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法的通知》（浙财采监〔2012〕13号）。 （5）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明： A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。 客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。 B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。 （6）本项目采购方式：公开招标。投标人无需缴纳投标保证金。

十四、联系方式

1．采购代理机构名称：

联系人：胡先生    联系电话：0570-3019238/18305003345

传真：0570-3019238

地址：衢州市西区九华北大道507号合屹大厦1号楼1单元10楼

- 采购人名称：衢州市衢江区公路管理中心

- 联系人：周先生

- 联系电话：0570-2298711

地址：衢州市衢江区振兴东路36号

3．同级政府采购监督管理部门名称：衢州市衢江区政府采购管理办公室

联系人：杨女士

监督投诉电话 ：0570-8762709

地址：衢州市衢江区振兴东路268号

注：投标人员只需凭“健康码”绿码即可参加衢江区公共资源交易活动，非特殊情况无需核验核酸检测报告。若国内疫情反弹，中高风险地区所在县（市、区）或直辖市街道（乡镇）的其他来衢江区投标人员，到达目的地需核验3天内核酸检测阴性证明。如无证明的，就近引导至综合服务点等指定场所接受核酸检测；对检测阴性者，实施14天日常健康检测，期满再进行一次核酸检测。

- 第二部分投标须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市衢江区公路管理中心 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市衢江区公路管理中心2022~2023年公路保洁及小修保养服务采购项目 |
| 3 | 采购预算 | - 本项目预算价为1600万元，超过采购预算的投标无效。 |
| 4 | 服务期 | 16个月 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标文件递交 份数 | 电子版一份 ▲投标文件分为“资格审查文件” “技术商务文件”、“报价文件”。投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件光盘： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）要求上传电子投标文件格式文档，以光盘形式递交，数量为1份。 |
| 7 | 电子备份投标文件递交截止时间、地点 | 时间：2022年 月 日09:30:00 （北京时间） 地点：衢州市西区九华北大道507号合屹大厦1号楼1单元10楼 投标人应当在规定时间前将电子备份投标文件送交到，逾期送达将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |
| 8 | 开标地点 | 衢州市衢江区水利局(衢州市衢江区振兴东路268号)六楼2号开标厅 |
| 9 | 开标时间 | 2022年8月23日09:30:00 （北京时间） |
| 10 | 招标结果公示 | 公示1个工作日 |
| 11 | 签订合同 | 公示期结束无异议后发出中标通知书5个日历天内。 |
| 12 | 履约担保 | 1、履约担保的形式：中标人通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或采用保险保函，银行保函或保险保函必须由在衢州设有分支机构的银行或保险公司出具，银行转账缴纳的在项目履约完成后30天内无息退还，保函缴纳的保函有效期在合同工期的基础上延长6个月，否则招标人将不予接收。 2、履约担保的金额：中标价1%的履约担保。 3、履约担保的缴纳时间：以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内汇入采购人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后20日历天内提交。 |
| 13 | 履约保证金退还 | 项目验收合格后一个月内退还履约保证金。（不计利息） |
| 14 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 15 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 16 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn、衢江区公共资源交易网 www.qjggzy.com 为准。 |
| 17 | 特别提醒 | 各投标人提供的本项目所有产品、设备、软件不得有侵权行为，如有侵权行为，均由投标人承担一切法律责任。 |
| 18 | 代理费用 | (1)开标过程中的其他费用，按实收取。 (2)本项目根据每个标项（若有）中标价/实际签订的合同价，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）的收费标准向中标人收取招标代理服务费。 (3)以上费用均不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。 （4）由中标供应商在领取中标通知书时支付给招标代理单位。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向招标代理机构付清。 |
| 19 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 20 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予0 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 21 | 中小企业质押融资有关政策 | 根据“ 中国人民银行衢州中心支行 衢州市财政局关于衢州市政府采购进一步支持中小企业质押融资的实施意见”（衢银发[2020]号）规定，取得衢州市政府采购合同的供应商，可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。申请质押融资时，供应商需先注册“衢州金融服务信用信息平台”用户，登录后通过“中征融资”模块进入“中征应收账款融资服务平台”，完善企业信息后，向合作银行推送中标采购信息。在合同签订后七个工作日内将合同向同级政府采购监管部门备案。 |
| 22 | 注意事项 | 中标后按采购人要求另行提供纸质版商务技术文件、报价文件，各一式三份（一正二副）。 本项目采用电子招投标，投标人使用CA锁在30分钟完成解密即可。 |

- （一）总说明

1、总则

1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

1.2无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

1.3踏勘现场

1）招标人不统一组织现场踏勘。投标人自行对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

2）招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3） 经招标人允许，投标人可踏勘项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

2、定义

2.1、“招标人”系指衢州市衢江区公路管理中心。

2.2、“招标代理机构”系指招标人委托的建经投资咨询有限公司。

2.3、“投标人” 系指向招标人提供投标文件所叙述的货物和服务的供应商。

2.4、“服务”系指合同规定卖方须承担的供货、安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其他义务。

2.5、“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字资料。

2.6、“▲条款”系指对招标文件实质性响应的条款。

- （二）招标文件

3、招标文件组成

3.1招标文件由招标文件总目录所列内容及补充文件组成。

3.2对招标文件的解释与答疑均须是书面的，任何形式的口头答复均为无效。

4、招标文件修改、澄清与补充

4.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.2 为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可视情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

4.3投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于投标须知规定时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有参加投标的投标人。

5、招标文件解释

5.1对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确的,投标人在规定时间内没有以书面形式向招标代理机构提出,招标人或招标代理机构拥有解释权,由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素的,责任由投标人自负。

- （三）投标文件编制

6、投标文件的组成

6.1 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标。

6.2 不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

投标文件（包含电子投标文件、电子备份投标文件）均分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

（1）【资格审查文件】

▲(1)法定代表人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

▲（2）资格审查自查表，由以下组成：

①公司有效营业执照副本或事业单位法人证书（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册供应商注册信息内容截图）；中小企业声明函；

②具有完善的财务制度的承诺函；

③具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

④依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

⑥单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

⑦投标供应商没有失信记录承诺函；

⑧根据招标公告要求，证明投标人具备资格所必须提交的资料（如有要求时提供）。

所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释。否则，任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分，直至认定为投标无效，都将是投标人的责任。

（2）【技术商务文件】

①声明书；

②供应商简况表；

③商务偏离说明表；

④自评分表及评分内容（参照评分办法编制）；

⑤承诺书；

⑥投标人认为需要提供的其他文件或说明。

（3）【报价文件】

①▲投标响应函；

②▲投标(开标)一览表；

注：（1）上述内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖公章，造成的废标、不得分等后果自负。

（2）请各供应商严格按照文件内容顺序编写投标文件（并根据评分标准进行编写），因内容不齐混乱造成的废标、不得分等后果自负。以上内容未提供格式的,请各供应商格式自拟。

注：以上所涉及的证明材料原件均须彩色电子扫描件放入投标文件。

7、投标文件的语言

7.1投标文件及投标人与招标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标报价

8.1标的物及投标要求

8.1.1本项目应是包括货物、安装、施工、验收及相应的售后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。。

8.1.2投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。

8.1.3投标人应明确工期。工期是指中标人在合同生效后，对本项目设计、货物供应，并负责指导、施工、安装、调试、验收、质保，在正常运行后交付使用的期限。

8.2  报价

本项目所需的人员工资（含保险、福利等）、车辆运营费、劳动工具费、维修费等工具、劳保用具、车辆、人员保险；劳动保护用品费、人身意外伤害险、公众责任险、作业车辆及修理费、年终奖、节日慰问、养老金、承包管理费、产品购置费、运输费、培训、招标代理费、税金等，用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

8.3投标人应按招标文件中要求填写投标（开标）一览表，按招标文件中确定的招标内容范围。

8.4 本次报价小修保养服务采用下浮率报价方式，下浮率不得小于8%（含），超出该范围的报价为无效报价。公路保洁部分（含下张水泵房管理）暂按1100万元计。

8.5 技术规范要求的费用应包括在投标报价中；

8.6投标人如到现场踏勘可以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

8.7货币方式按人民币（元）结算。

- 投标文件格式填写

9.1 投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式要求编制。

10、投标文件修改与撤回

10.1投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达招标人。

10.2投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、投递人姓名、日期、并注明"修改文件"、"开标时启封"字样。

10.3投标人以传真或电报形式通知招标人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

11、投标有效期

11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。中标单位投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经招标人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

11.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

11.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 投标文件的上传和递交、解密和异常情况与修改与撤回

12、投标文件的上传和递交

1、“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“备份投标文件”的密封包装、递交：

- a.按前附表规定递交备份投标文件。

- b.采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

3、招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

13、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

14、投标文件的修改与撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

- （五）开标

15、开标

1.采购机构按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

2.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

3.投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后“电子加密投标文件”自动失效。

16、投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件送交到衢州市衢江区水利局(衢州市衢江区振兴东路268号) 六楼2号开标厅，逾期送达将被拒收。

17、没有开标特殊情况规定

- 评审

18、评审原则

18.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

18.2投标报价是中标的一个重要因素，但不保证最低报价中标。

19、评审组织

19.1 评审工作由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

20、评审纪律

20.1整个开标、评审过程接受当地相关部门的监督。整个评审过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评审信息。

20.2开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于投标文件的审查、澄清的投标有关资料，专家的评价、比较等评标资料，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

20.3在评审期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

20.4评标委员会应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对照招标文件规定的条件和标准，对各投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。如属于实质性负偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正或撤回。

20.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

20.6本项目评标过程实行全程录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

21、评审办法

21.1本次项目评审办法采用综合评分法。

21.2 综合评审打分内容由二部分组成，分别为商务报价部分、技术商务部分。

21.3技术部分由评标委员会成员在规定的分值内各自评审打分，如某个单项的打分值超过所规定的分值范围，则该份打分表无效。投标人技术部分的最终评标得分为所有评标委员会专家各自评分的平均值。

21.4投标人资信部分由评标委员会集体讨论，统一打分（少数服从多数的原则）。

21.5商务报价部分在评标委员会成员对商务标评审结束后，对有效投标人统一打分。

21.6投标人的综合得分为商务报价、技术商务部分二部分的得分之和。

22、评审程序

- 22.1推荐组长

评标委员会在成员之中（除业主代表）可推荐一名组长，主持评审工作，集各成员意见，使整个评审工作有序有效的进行。

- 22.2招标文件及评分细则审阅

在评标之前，评标委员会首先熟悉招标文件及评分细则。

- 22.3投标（响应）文件初审

22.3.1初审分为资格性评审和符合性评审。

- 资格性评审。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人资格要求进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

- 符合性评审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 22.4详细评审

评审专家对初审通过的投标文件根据评标细则内容逐项审查、评审打分（技术商务部分、商务报价部分二部分内容）。

- 22.5澄清与调整

22.5.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）签字或盖章确认并作为投标内容的一部分。投标人的澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5.2投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 开标一览表总价与分项报价一览表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。但调整后的总价如果超过开标一览表的唱标总价的以开标一览表的总价为准, 招标人不接受调高后的总价,高出部分的价格投标人按优惠条件给予招标人;如果调整后的总价比开标一览表唱标总价低的,招标人接受调整总价。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效标处理。

- 22.6无效情形

22.6.1开标时，发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1）《开标一览表中》出现多个投标报价，并未说明以哪一个为准的；

2）递交两份或多份内容不同的投标文件的；

3）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.6.2在投标文件初审时，发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1）投标人不满足资格要求的；

2）投标文件无法定代表人或合法授权的委托人签署的；

3）对投标文件的修正与澄清必须无法定代表人或合法授权的委托人签署的；

4）投标有效期不足的；

5）未按招标文件编制，字迹模糊不可辨，未按招标文件要求签署、盖章的；

6）文件内容不完整，未按招标文件要求提供的资信技术文件、商务报价文件。

7）改变招标内容、服务内容的；

8）技术条款重大偏离的；

9）服务期、付款方式、质保期重大偏离的；

10）投标人与招标人、招标机构有利害关系的；

11）认定串标的。不同的投标人有以下行为之一的认定串标：投标文件内容存在非正常一致、错漏处一致、同一单位或者同一人编制、出现同一人员、相互混装、联合体有同一人或者同一单位、保证金同一单位交纳、同一人或者同一中介机构为其提供咨询服务；

12）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.6.3出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 22.7拒绝接受情形

22.7.1发生下列情况之一的投标文件被视为无效，投标文件被拒绝接受：

1）超过投标文件递交截止时间送达的；

2）由于包装不妥严重破损或失散的；

3）以电讯、邮寄形式投标的；

4）投标文件包装封面上单位与购买招标文件、单位不一致的；

5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23、评审报告

评审结束后，应当向招标人提交项目评审报告。评审报告包括内容：开标情况、评标委员会组成情况、评标情况、无效标及废标情况、评审结果、推荐中标候选人。

评审报告是招标人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按各投标人综合得分高低依次排序。

评标委员会将评审综合得分最高的第一名投标人作为中标侯选人向招标人推荐，得分最高的为第一中标候选人，（得分相同时，报价低者优先；报价得分都相同时，技术商务部分得分最高者优先），并提交经评标委员会成员签字的评审报告。

各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可以在报告中签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

- （七）中标公示

24、中标公示

24.1根据评审报告内容，在浙江省政府采购网、衢江区公共资源交易网上公布中标候选人。

24.2公示时间为1个工作日。

- （八）合同签订

25、合同授予标准

25.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，并提交履约保证金。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

25.2 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后30天内借故拖延，拒签合同的，采购人有可能将其例入本单位的不良行为记录，拒绝再参加采购人单位举行的下一轮年度类似项目的投标。给采购人造成的损失还应当予以赔偿。

25.3 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

26、中标通知

26.1在投标文件有效期内，中标人确定后，由招标代理机构向中标人发出《中标通知书》,同时通知所有未中标人。中标通知书是合同的组成部分。

27．履约保证

27.1 中标人在合同签订前，须向采购人提交合同总价1%的履约保证金。履约担保的形式：中标人通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或采用保险保函，银行保函或保险保函必须由在衢州设有分支机构的银行或保险公司出具，银行转账缴纳的在项目履约完成后30天内无息退还，保函缴纳的保函有效期在合同工期的基础上延长6个月，否则招标人将不予接收；以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内汇入采购人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后20日历天内提交。采用银行转账方式缴纳履约保证金的服务期满经考核后无异议全额退回履约保证金（无息）。

27.2 如果中标人没有按照上述第25或26.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。

28、拒签合同的责任

28.1中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失。

28.2招标人在规定时间借故拒签合同者，以采购违约处理，并赔偿成交供应商由此造成的直接经济损失。

- （九）其他

29．采购结束

29.1 中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

29.2 本项目的投标文件不予退回。

30、解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于衢州市衢江区公路管理中心和建经投资咨询有限公司。

31、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人提出质疑，招标人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.1投标人如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容，请在规定的时间前向招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，并视为认可招标文件的所有条款。质疑接收人：胡女士，联系电话0570-3019938。

31.2 投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

31.4  招标人、招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.5  质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市衢江区政府采购管理办公室提起投诉。联系电话：0570-8762709。

- 第三部分 采购说明

期限及要求：

▲本项目服务期限为16个月。在合同有效期内，中标供应商中标价不做调整。

一、小修保养服务内容

路基、路面、路面病害处治，桥面、涵洞、排水、沿线设施维修，挡土墙、边坡防护、水毁抢通及修复等。

二、小修保养服务要求

（一）、水毁修复及零星小修标准及要求

1.养护施工期内，养护单位必须配置必要的施工机械（包括运输车辆），自备各劳保防护用品、用具，按规定配置养护人员。

2.养护施工质量按《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2015）、《沥青路面施工及验收规范》相关规定及《衢州市衢江区公路管理中心小修保养工程管理考核办法（征询意见稿）》执行，并符合上级部门相关文件要求。其中构造物（边沟、排水沟、挡墙、隔离墩、示警墩等)及涵洞维修和路肩硬化的维修质量保证期为一年；沥青路面、桥面铺装维修、伸缩缝维修及桥头跳车处治的质量保证期为一年，以实际验收时间为准，若在质保期内再次发生损坏（除交通事故），由承包单位自行进行处理，其相关处理费用自行承担，并影响承包单位的信用评价。沥青路面维修按照圆洞方补、斜洞正补的原则，修补完成后及时进行封边。

3.养护期内所发生的任何安全事故一律由中标人负责，招标人不承担任何责任。

4.养护期内，中标人所产生的各项费用，由中标人自行考虑一并计入报价中，招标人不再追加费用。

5.招标人根据作业考核评分标准对养护质量进行考核。

6.中标人不得向沿街单位和个人收取任何费用。

7.中标人不得将本项目转包，否则招标人有权责令其停止作业并中止承包合同，所造成的损失由中标人负责。

8.中标人签订合同前必须出具公司按标准配备的作业人员人身意外伤害险保单（保额100万元及以上）和职工花名册。签订的劳务合同到采购人备案，每月发放的劳务工资复印盖章后报采购人备案检查。

（二）、养护作业要求

1.中标人必须按要求进行公路养护（员工休息假期，中标人按劳动法规定自行安排）。

2.招标人有权对中标人的养护作业进行全程监督、检查以及定期和不定期考核，考核办法和考核细则与合同具有同等法律效率。

3.本次养护施工按《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2015）、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2011年）中相关规定执行。《公路养护作业安全规程》（JTG H30-2015）、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)、《水泥路面施工技术规范》（JTG F30-2003）等以及考核细则和其它有关规定、技术文件标准执行。

其中（1）沥青路面：对坑槽、沉降、车辙等需将原路面面层挖除后进行机械修补作业的病害，宜当日开挖当日修补；沥青路面病害轻微的应在3个工作日内修复，路面损坏严重，影响行车安全的，就先作临时处治，再在7个工作日内修复。沥青灌缝应常态化，发现有纵横向裂缝应在3个工作日内处理。

（2）水泥混凝土路面：出现板裂缝及填缝料局部脱落、缺损时，应在3个工作日内灌缝填补修复；出现沉降超过5cm、错台超过3cm或拱起超过5cm的，以及板底脱空、坑洞、破碎病害应在15个工作日内修复。

（3）桥头跳车的应在15个工作日内处理好；桥面铺装和伸缩缝的养护维修处理不超过30个工作日。

（4）路肩硬化和挡土墙修复应在15个工作日内处理好；边沟、涵洞等排水设施的养护维修处理不超过30个工作日。

（5）路缘石、侧石的维修和百米桩、里程碑应在3个工作日内处理好；隔离墩、示警墩的养护维修处理不超过15个工作日。

（6）水毁塌方清理应在接到指令后以最快速度处理好，平时组织好机械人力待命，一有险情，及时快速高效处治，确保公路在第一时间抢通。

（7）按要求及时完成业主交办的其他任务。

承包单位要进行施工作业前，必须报业主单位相应科室审核同意后方可实施，同时上报相应的作业计划审核同意后再进行施工作业。

- 作业人员上路作业必须统一穿戴工作服、安全背心及帽，文明养护，注意施工环保，确保作业安全。

- 作业工具：施工作业必须配置必要的施工机械，作业时必须按规定地点停放车辆，杜绝事故发生。

5.其他：道路养护投诉处理在规定的限期内完成，无投诉事件发生。

（三）、管理措施

1.中标人须在最短时间内机构人员配置到位、熟悉作业环境范围、质量标准到位，按要求规定为作业人员购买各类保险，年龄结构要求：身体健康，年龄要求65周岁以下，确保公路小修工作正常有序开展。

2.强化小修作业人员质量意识的教育并制定奖罚措施。

首先是强化小修作业人员的教育，务必把小修养护工作的重要性结合实际进行动员、定期进行小修养护质量分析、定期进行对小修作业人员的质量技术教育与安全培训。

3.在承包期内中标人须做好劳动保障工作，安全责任由中标人自行负责。

4.制定创优规划，强化质量监督考核检查体系。

（1）认真落实质量岗位责任制，实行奖优罚劣的政策，设立零星小修和水毁修复质量管理机制，对各岗位、路段落实具体任务，把零星小修和水毁修复的质量、数量、效益与小修作业人员的切身利益挂钩，作为提高小修作业人员的工作积极性和创造性，分岗位、分标准制定考核标准，由项目管理人员进行检查、考核。

（2）强化内部管理制度，抓好具体落实，加强巡查，做好作业人员、机械的安全生产管理。中标人必须制定相关的巡查及作业人员、机械安全生产的管理制度和考核办法，对项目管理人员的巡查频率、巡查记录和应急处理等都要具体的要求，工程机械和车辆等有相应的规定，对作业的安全有相关的教育和要求。

（3）中标人管理职责：中标人管理本着以保证本次零星小修和水毁修复服务项目达到标准化进行管理，建立完善的质量保证体系，全面贯彻公路养护质量标准；如：杜绝作业员工在工作时间段做一切与工作无关的事（特殊情况除外），努力实现文明环保与企业效益双丰收。

（四）、考核及其它要求

1、考核依据：招标方的有关采购文件；甲乙双方签订的零星小修和水毁修复服务合同；承包方投标书中的方案及承诺；公路小修质量的管理标准；其它必要的参照标准和依据。

2、考核制度：由招标方组织有关人员对中标承包方承包的公路小修作业每月度进行定期或不定期考核；如发现问题，招标方有权对中标方进行警告、抄告、扣分、处罚，并根据考核结果核拨承包公路日常养护-零星小修和水毁修复经费。

三、公路保洁服务要求

1. 公路环境养护管理标准

1.1公路路面（含人行道）清扫保洁；

1.2沿线绿化带内、人行道等侧石边、护栏下白色垃圾、石块等拾捡，除草；

1.3清理公路两侧路肩、边坡（除草、削高补低、清理垃圾）；

1.4清理边沟、涵洞内杂草、垃圾、淤泥，确保排水畅通；公路抛洒滴漏物的突击清理、交通事故垃圾清理及偷倒垃圾的清理；

1.5沿路垃圾、堆积物收集清运、清理塌方（3立方米以下）；

1.6护栏、标志标牌等公路附属设施日常清洁、维护；

1.7公路两侧压顶刷白，行道树刷白，百米桩、K桩、桥栏杆、警示桩油漆（压顶刷白、油漆半年一次，行道树刷白一年一次）；

1.8桥梁伸缩缝清理，泄水孔疏通，牛皮癣、垃圾（包括桥下锥坡、护坡面上的垃圾清理）等清理；

1.9做好保洁记录及相关文件（含养护中心制定的公路养护十六本台账）组卷存档等。

  - 2、绿地养护管理要求：

- 2.1成活率：年度养护结束发现因乙方养护不力导致乔木死亡，每株按同品种同规格补种。单株大规格树木或名贵树木单价在5000元以上的除同品种规格补种外，按树木价格的300%扣款（确因实际情况，经采购人同意确认需更换品种规格的，按衢州市当季苗木市场信息价的补差进行扣款）。树木存活率第一次检查时间为每年4月底，第二次检查时间为当年10月底，成活率低于98%每下降1%，考核扣减当年养护费总额的3%。

2.2修剪：灌木修剪根据实际情况修剪，一般每年不少于6次（新枝高度不得高于25cm），其它绿化按实际情况修剪，达到树木造型整齐、美观。

2.3施肥：

（1）施肥量应视树木生长情况、土壤肥力而定，树木休眠期施基肥，树木生长期施追肥。

（2）乔灌木每年冬季施一次有机肥，在生长季施两次复合肥。

（3）地被植物每年施一次有机肥，一次复合肥。

（4）草坪施肥应遵循“薄肥勤施原则”，冷季型草坪在10—次年03月施四次复合肥或复合有机肥，暖季型草坪在4—9月施四次复合肥或复合有机肥。

（5）月季每年施两次有机肥，追肥。

施肥后通知采购人，由采购人到场验收记录及施肥考核情况。

2.4病虫害防治：植物生长期间应及时治虫防病，植株无明显病虫害，绿化受病虫害侵蚀面积不大于同一绿化品种总面积的0.5%。

2.5垃圾清理：枯树枝、树叶、草沫、杂草做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

2.6遇到灾害性气候发生，应及时组织人员进行抗旱、浇水、抗台扶树、抗雪保绿，及时完成所有损坏树木的扶植、加固、清枝等工作。

2.7无明显的人为损坏，绿地内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。施工文明礼貌，如有损绿、毁绿行为及时有效制止，并及时书面上报采购人。新增护栏、被侵占绿地整治3个月内完成，完成后报验。

2.8养护人员统一着装，标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报甲方及执法部门。

2.9人员到岗率要求：

（1）专业技工、养护工人到岗率要求100%，中标单位应自行作好书面考勤记录，采购人组织不定期抽查，抽查中发现未按实到岗或考勤记录弄虚作假的，采购人在考核中可以扣罚中标单位月度考核分1分/人（不超过4分/月）。

（2）中标单位派遣本项目的项目负责人和技术负责人到岗率达90%以上，在考核、验收时必须到场，否则采购人在考核中可以扣罚中标单位月度考核分1分/次。

2.10本项目绿地范围内必须按采购人要求制作安装养护责任牌，明确单位名称、负责人及联系电话。

2.11绿地需及时除草，杂草率不高于3%，杂草高度不高于7cm。

2.12标段内有苗木补种的地块，及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活。否则，在养护期满综合验收前从养护费用中扣除苗木费及补植费用。

2.13及时维修、更换同品种、同规格设施，需要报甲方验收，否则，在养护期满综合验收前从养护费用中扣除设施费用。

2.14必须做好公路绿化养护台帐。

3.下张水泵房管理要求：

3.1下张水泵房24小时内进行抽水等日常管理工作。

3.2下张水泵房日常管理中电费、人员工资、零星维修（500元以下）、应急燃油费等一切管理费用由中标单位承担。

4.养护安全要求：

4.1养护过程中发生安全事故，责任由中标单位全权负责。

5.养护质量要求：

5.1按《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》等相关规范中相关规定执行，确保国县道公路、桥梁、隧道等设施技术状况稳定，设施设备完好（包含配套设施设备的维护、修理、更新更换等）；如因承包人的原因造成第三方伤害或财产损失等的，其责任全部由承包人承担；

要求养护质量达到《衢州市衢江区公路管理中心小修保养工程管理考核办法（征询意见稿）》要求。

5.2中标单位必须严格按合同条款、绿地养护标准，精心组织养护，确保养护质量。

5.3承包人需组建一支专职专业的小修保养队伍，人数不少于18人，包含项目负责人一名和路面、桥梁、安全设施、电力等专业的工作人员，其中专业电工至少一名，且所有驾驶/使用特殊专业设备的人员需持有上岗证，具体人员及设备进场前报业主审定（若确因工作需要，业主可根据视情况增加人员及设备要求，承包人需认可）；

5.4.承包人需办理好本项目相关的商业保险（包括工作人员的意外伤害险、公众责任险等），办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在本项目总额价中，业主不单独支付；

5.5承包人应根据工作职责做好职责范围内的有关上级、媒体和群众投诉、信访及数字城管处理等事项；做好三防及节庆等活动的应急值班、抢险任务（含抢险设备、抢险物质、抢险后勤保障等）、110应急等工作；

5.6承包人需配备清扫车不少于3辆，专职巡查车3辆（配专职巡查人员不少于4名，做好相应的道路及桥梁巡查并记录，若确因工作需要，业主可根据视情况增加人员数量要求，承包人需认可且不另增加费用），配合管理车辆3辆（配管理人员3名），具体人员进场前报业主审定。

5.7采购人在固定公路站房（杜泽站、廿里站、沈家站、小湖南站）无偿向承包人提供约30㎡的仓库或场地，用于储备应急设备、物资等。

5.8承包人需每年对所有桥梁的护栏进行至少一次油漆处理（需打磨），具体细节要求由业主明确；

5.9承包人需每月进行一次安全培训；做好业主方交办的其他服务及保障工作；

  - 6、人员设备要求

▲（一）人员安排：公路保洁及绿化养护人员不低于115人。公路保洁人员不低于99人，公路绿化养护应急人员（机动班组）不低于16人。

注：①现场保洁人员（包含清扫车、洒水车）原则上实行8小时工作制，上午7：00至中午11：00时；下午1：00时至5：00时（夏季：上午6：30时至10：30时，下午2：30时至5：30时），但不免除为确保路面清洁而延长作息时间；对上级、市里的一些检查或重要活动，必须按照采购人要求延长工作时间。作业时间内保洁人员必须足额到位。全部线路必须上下午各清扫一遍。

②人员：合同规定人员仅指完成项目的最低要求，并且在一些检查或者重要活动中，必须按采购人要求增加保洁人员。

③承包人必须无条件配合甲方并安排一定人员负责处理突发事件（含交通事故垃圾清理、应急抢险及创建等）。

▲（二）设备要求：至少配备三辆清扫车和三辆洒水车。

  - 7、小修保养最高限价表

衢江区公路日常养护-水毁修复及零星小修服务项目单价表

| 衢江公路养护小修小补价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 人民币：元 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 202-2 | 边沟维修 |  |  |  |
| -a | 边沟小段开挖 | m3 | 1 | 33 |
| -b | 边沟、截水沟、排水沟(C20水泥混凝土) | m3 | 1 | 996 |
| -c | 边沟盖板（C25水泥混凝土） | m3 | 1 | 2450 |
| -d | 维修、调整盖板 | 块 | 1 | 35 |
| 202-4 | 挡土墙维修 |  |  |  |
| -a | 浆砌片石 | m3 | 1 | 610 |
| -b | 现浇片石混凝土（C20水泥混凝土） | m3 | 1 | 730 |
| -c | 现浇混凝土（C20水泥混凝土） | m3 | 1 | 820 |
| 202-8 | 路肩处置 |  |  |  |
| -a | 路肩培土 | m3 | 1 | 54 |
| -b | 硬路肩修复（C25水泥混凝土） | m3 | 1 | 820 |
| 202-9 | 更换井盖（含安装） |  |  |  |
| -a | 窨井盖（复合材料含井圈） | 个 | 1 | 330 |
| -b | 窨井盖（φ70铸铁含井圈） | 个 | 1 | 650 |
| -c | 窨井盖（40*60cm铸铁含井圈） | 个 | 1 | 450 |
| -d | 窨井盖（38*68cm铸铁含井圈） | 个 | 1 | 450 |
| 202-10 | 路基、台背回填 |  |  |  |
| -a | 透水性材料回填 | m3 | 1 | 175 |
| -b | 级配沙砾回填 | m3 | 1 | 245 |
| 205-7 | 跌水井 |  |  |  |
| -a | 沉积池（含挖基、垫层、盖板、回填等） | 座 | 1 | 2530 |

| 衢江公路养护小修小补价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面 人民币：元 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 302-1 | 破板修复 |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土（含工料机） | m3 | 1 | 860 |
| -b | 普通沥青混凝土（人工修补，含料机） | t | 1 | 990 |
| -c | 普通沥青混凝土（机械修补，含料机） | t | 1 | 870 |
| -d | 改性沥青混凝土（机械修补，含料机） | t | 1 | 970 |
| -e | 冷补料修补 | t | 1 | 1300 |
| -f | 封层（乳化沥青） | m2 | 1 | 8 |
| -g | 粘层（乳化沥青） | m2 | 1 | 3.5 |
| -h | 铣刨沥青砼路面（5cm） | m2 | 1 | 8.2 |
| -i | 挖除20cm水泥混凝土路面 | m2 | 1 | 16 |
| 302-4 | 裂缝灌缝 |  |  |  |
| -a | 机械灌缝 | m | 1 | 8 |
| -b | 人工灌缝（含工料机） | t | 1 | 7780 |
| 304-1 | 级配碎石 | t | 1 | 115 |
| 304-3 | 稳定基层修复 |  |  |  |
| -a | 5%水稳碎石 | m3 | 1 | 370 |
| -b | C15砼基层、垫层 | m3 | 1 | 690 |
| 307-1 | 缘石、侧石、平石维修与更换 |  |  |  |
| -a | 水泥砼（C25砼，长*宽150mm*高350mm） | m | 1 | 88 |
| -b | 花岗岩（长*宽150mm*高350mm） | m | 1 | 220 |
| -c | 平石 | m2 | 1 | 95 |
| -b | 维修侧石 | m | 1 | 21 |

| 衢江公路养护小修小补价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁、涵洞 人民币：元 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 401-6 | 刷新、除锈、刷漆 |  |  |  |
| -a | 桥梁端头刷漆 | m2 | 1 | 28 |
| -b | 桥梁连续混凝土护栏刷涂料 | m2 | 1 | 20 |
| -c | 桥梁钢制构件除锈刷漆 | m2 | 1 | 32 |
| 402-5 | 维护伸缩装置 |  |  |  |
| -a | 伸缩缝混凝土拆除重浇 | m | 1 | 2660 |
| -b | 更换橡胶条 | m | 1 | 120 |
| 403-1 | 圆管涵维修（不含开挖和回填） |  |  |  |
| -a | Ф300mm圆管涵 | m | 1 | 198 |
| -b | Ф400mm圆管涵 | m | 1 | 265 |
| -c | Ф500mm圆管涵 | m | 1 | 352 |
| -d | Ф600mm圆管涵 | m | 1 | 430 |
| -e | Ф800mm圆管涵 | m | 1 | 668 |
| -f | Ф1000mm圆管涵 | m | 1 | 972 |
| -g | Ф1500mm圆管涵 | m | 1 | 1880 |

| 衢江公路养护小修小补价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道 人民币：元 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 502-2 | 洞身维修 |  |  |  |
| -a | 处理洞内漏水、防火涂料（三道） | m2 | 1 | 122.5 |
| -b | 洞壁墙面砖更换 | m2 | 1 | 140.35 |
| 502-9 | 照明设施维修 |  |  |  |
| -a | LED隧道照明灯50W | 个 | 1 | 510.98 |
| -b | LED防爆灯30W-40W | 个 | 1 | 331.09 |

| 衢江公路养护小修小补价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第600章 交通安全设施 人民币：元 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 605-2 | 里程碑（牌）、百米桩（牌）、界碑（牌）更换（含材料） |  |  |  |
| -a | 里程碑（牌）更换（混凝土） | 块 | 1 | 495 |
| -b | 百米桩（牌）更换（混凝土） | 块 | 1 | 65 |
| 605-3 | 零星标线修复 |  |  |  |
| -a | 普通标线 | m2 | 1 | 45 |
| -b | 震颤型标线 | m2 | 1 | 145 |
| 605-5 | 现浇混凝土端头（含油漆） | m3 | 1 | 940 |
| 605-6 | 护栏清洗（人工） |  |  |  |
| -a | 钢制护栏 | km | 1 | 550 |
| -b | 复合材料护栏（东迹大道） | km | 1 | 1903 |
| -c | 景观护栏（宾港北路） | km | 1 | 600 |

| 衢江公路养护小修小补价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化及环境保护设施 人民币：元 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 701-1 | 乔木补植 |  |  |  |
| -a | 香樟(米径≥12cm;H≥400cm;P≥300cm） | 棵 | 1 | 580 |
| -b | 桂花（D≥8cm，H200-250cm，P200cm） | 棵 | 1 | 180 |
| -c | 紫薇（D6cm，分枝高度1.3m） | 棵 | 1 | 225 |
| -d | 龙柏（P36-45cm） | 棵 | 1 | 110 |
| -e | 香樟移栽（米径12-20cm） | 棵 | 1 | 215 |
| 701-2 | 灌木补植 |  |  |  |
| -a | 红叶石楠球（P120cm,H120cm） | 棵 | 1 | 150 |
| -b | 海桐球（P120cm,H120cm） | 棵 | 1 | 135 |
| -c | 红花檵木球（H100cm ，P100cm ） | 棵 | 1 | 160 |
| -d | 金森女贞（H35-40cm P25-30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 52 |
| -e | 红花檵木（H35-40cm P25-30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 50 |
| -f | 金边黄杨（H40-45cm P25-30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 178 |
| -g | 红叶石楠（H40-45cm P30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 62 |
| -h | 春娟（H30-35cm P15-20cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 120 |
| -i | 大灌木移栽 | 棵 | 1 | 33 |
| 701-3 | 草皮补植 |  |  |  |
| -a | 马尼拉草坪满铺 | m2 | 1 | 23 |
| -b | 麦冬（49从/㎡ 5芽以上/丛） | m2 | 1 | 35 |
| 701-4 | 草籽补播 |  |  |  |
| -a | 狗牙根 | m2 | 1 | 4 |
| 701-5 | 时令花卉（满天星、月季花、菊花、五色梅等） | m2 | 1 | 160 |

| 衢江公路养护小修小补价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记工日、台班、材料表 人民币：元 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 801-1 | 人工 |  |  |  |
| -a | 普工 | 工.日 | 1 | 200 |
| -b | 技术工 | 工.日 | 1 | 350 |
| 801-2 | 机械 |  |  |  |
| -1 | 大型自卸载重汽车 | 台班 | 1 | 2174 |
| -2 | 中型自卸载重汽车（10-20t） | 台班 | 1 | 1440 |
| -3 | 小型自卸载重汽车（10t以下） | 台班 | 1 | 980 |
| -4 | 压路机（16t) | 小时 | 1 | 228 |
| -5 | 皮卡 | 台班 | 1 | 450 |
| -6 | 轻卡 | 台班 | 1 | 660 |
| -7 | 铲车（50型） | 小时 | 1 | 260 |
| -8 | 长臂挖掘机 | 小时 | 1 | 330 |
| -9 | 大型挖掘机 | 小时 | 1 | 400 |
| -10 | 小型挖掘机 | 小时 | 1 | 200 |
| -11 | 大型挖掘机（炮头） | 小时 | 1 | 420 |
| -12 | 小型挖掘机（炮头） | 小时 | 1 | 396 |
| -13 | 洒水车 | 台班 | 1 | 1380 |
| -14 | 抽水机 | 台班 | 1 | 207 |
| -15 | 随车吊 | 台班 | 1 | 985 |
| -16 | 10t吊车 | 台班 | 1 | 1220 |
| -17 | 小拖车 | 趟 | 1 | 253 |
| -18 | 小拖车 | 台班 | 1 | 768 |
| -19 | 大拖车 | 趟 | 1 | 457 |
| -20 | 大拖车 | 台班 | 1 | 1476 |
| -21 | 高枝剪（含料机） | 台班 | 1 | 165 |
| -22 | 电锯（含料机） | 台班 | 1 | 152 |
| -23 | 风钻机工时费(包括跟机人工) | 台班 | 1 | 1160 |
| -24 | 小型滑移装载机 | 台班 | 1 | 2032 |
| -25 | 高压水枪 | 小时 | 1 | 58 |
| -26 | 登高车 | 台班 | 1 | 1240 |
| -27 | 气割（含人料机） | 台班 | 1 | 550 |
| -28 | 电焊（含人料机） | 台班 | 1 | 770 |
| 801-3 | 材料 |  |  |  |
| -a | 防滑砂（石屑） | m3 | 1 | 255 |
| -b | 木锯屑 | m3 | 1 | 16 |
| -c | 融雪剂 | t | 1 | 2200 |

注：以上单价为综合单价，含资料费、交通组织及维护费、税金及管理费等一切相关费用。结算价为实际完成工作量*（1-下浮率）*项目单价。保险费及安全生产费根据实际支出进行核付。

## 公路保洁及小修保养范围

| 公 路 明 细 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路代码 | 线路名称 | 路段桩号 |  | 养护里程 （公里） | 技术等级 | 面层类型 | 桥梁 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 起点 | 止点 |  |  |  | 小计 |  | 大桥 |  | 中桥 |  | 小桥 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 |  |
| G320 | 沪瑞线 | 420.7 | 438.596 | 18.046 | 一级 | 沥青混凝土 | 8 | 425.1 | 1 | 194 | 2 | 139.5 | 5 | 91.6 |  |
| S305 | 富衢线 | 157.779 | 181.001 | 23.222 | 二级 | 沥青混凝土 | 4 | 185.44 | 1 | 132.2 |  |  | 3 | 53.24 |  |
| S305 | 富衢线 | 181.001 | 206.649 | 25.648 | 一级 | 沥青混凝土 | 7 | 326.4 | 1 | 130 | 2 | 106.4 | 4 | 90 |  |
| S315 | 兰贺线 | 83.35 | 86.586 | 3.236 | 一级 | 沥青混凝土 | 7 | 123 |  |  |  |  | 7 | 123 |  |
| S315 | 兰贺线 | 57.094 | 72.658 | 15.564 | 一级 | 沥青混凝土 | 6 | 477.6 | 1 | 258.2 | 3 | 168.4 | 2 | 51 |  |
| S315 | 兰贺线 | 80.111 | 91.591 | 11.48 | 一级 | 沥青混凝土 | 2 | 78.7 |  |  | 1 | 51.7 | 1 | 27 |  |
| S315 | 兰贺线 | 匝道 |  | 1.6 | 四级 | 沥青混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S315 | 兰贺线 | 匝道 |  | 1.41 | 二级 | 沥青混凝土 | 1 | 128.2 | 1 | 128.2 |  |  |  |  |  |
| X201 | 塔太线 | 0 | 25.9 | 25.9 | 三级 | 沥青混凝土 | 5 | 93.5 |  |  |  |  | 5 | 93.5 |  |
| X202 | 杜板线 | 0 | 6.924 | 6.924 | 四级 | 沥青混凝土 | 2 | 67.4 |  |  | 1 | 57.4 | 1 | 10 |  |
| X204 | 苦狮线 | 0 | 3.107 | 3.107 | 三级 | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X206 | 上田线 | 0 | 13.909 | 13.909 | 四级 | 沥青混凝土 | 1 | 23.2 |  |  |  |  | 1 | 23.2 |  |
| X209 | 云十线 | 0 | 16.164 | 16.164 | 三级 | 沥青混凝土 | 3 | 253.89 | 2 | 241.89 |  |  | 1 | 12 |  |
| X215 | 峡十线 | 0 | 12.899 | 12.899 | 三级 | 沥青混凝土 | 1 | 110 | 1 | 110 |  |  |  |  |  |
| X217 | 十团线 | 0.979 | 2.92 | 1.941 | 四级 | 沥青混凝土 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| X220 | 峡泽线 | 0 | 8.6 | 8.6 | 四级 | 沥青混凝土 | 1 | 22 |  |  |  |  | 1 | 22 |  |
| X222 | 立红线 | 0 | 2.467 | 2.467 | 二级 | 沥青混凝土 | 2 | 108.2 |  |  | 1 | 72 | 1 | 36.2 |  |
| X223 | 云徐线 | 0 | 6.964 | 6.964 | 二级 | 沥青混凝土 | 1 | 36 |  |  |  |  | 1 | 36 |  |
| X225 | 云苦线 | 0 | 9.61 | 9.61 | 三级 | 沥青混凝土 | 5 | 94 |  |  | 2 | 52 | 3 | 42 |  |
| X309 | 航河线 | 0 | 4.557 | 4.557 | 三级 | 水泥混凝土 | 2 | 68 |  |  | 1 | 45 | 1 | 23 |  |
| X322 | 余苏线 | 4.432 | 7.625 | 3.193 | 四级 | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X214 | 杭金衢东接线 | 0 | 2.124 | 2.124 | 一级 | 沥青混凝土 | 1 | 584 | 1 | 584 |  |  |  |  |  |
| X214 | 杭金衢东接线 | 匝道 |  | 0.927 | 四级 | 沥青混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X324 | 机场北路 | 4.2 | 5.63 | 1.43 | 一级 | 沥青混凝土 | 2 | 920.2 | 1 | 876.2 | 1 | 44 |  |  |  |
| X208 | 高安线 | 0 | 2.535 | 2.535 | 三级 | 沥青混凝土 | 1 | 400.4 | 1 | 400.4 |  |  |  |  |  |
| X211 | 大杨线 | 0 | 27.258 | 27.258 | 四级 | 沥青混凝土 | 10 | 252.2 | 1 | 90 | 1 | 38.1 | 8 | 124.1 |  |
| X212 | 西虎线 | 0 | 15.063 | 15.063 | 四级 | 沥青混凝土 | 4 | 214.54 | 1 | 173 |  |  | 3 | 41.54 |  |
| X213 | 全石线 | 0 | 6.065 | 6.065 | 三级 | 沥青混凝土 | 2 | 50.5 |  |  |  |  | 2 | 50.5 |  |
| X221 | 大樟线 | 0 | 6.44 | 6.44 | 二级 | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X301 | 石安线 | 14.397 | 36.119 | 21.722 | 三级 | 沥青混凝土 | 8 | 244.84 |  |  | 3 | 171 | 5 | 73.84 |  |
| X306 | 东滨线 | 0 | 3.64 | 3.64 | 二级 | 沥青混凝土 | 3 | 70.5 |  |  |  |  | 3 | 70.5 |  |
| X704 | 方全线 | 7.19 | 12.416 | 5.226 | 三级 | 沥青混凝土 | 2 | 59.84 |  |  | 1 | 29.84 | 1 | 30 |  |
| X226 | 平廿线（含下张立交桥桥底） | 0 | 12.012 | 12.012 | 一级 | 沥青混凝土 | 3 | 1079.1 | 3 | 1079.1 |  |  |  |  |  |
| X226 | 平廿线 | 22.704 | 28.169 | 5.465 | 一级 | 沥青混凝土 | 0 |  |  |  |  |  | 3 | 51 |  |
| X203 | 廿项线 | 0 | 30.57 | 30.57 | 三级 | 沥青混凝土 | 11 | 314.4 | 1 | 126.6 |  |  | 10 | 187.8 |  |
| X207 | 晚长线 | 0 | 7.45 | 7.45 | 四级 | 水泥混凝土 | 2 | 47 |  |  | 1 | 29 | 1 | 18 |  |
| X210 | 小湖线 | 0 | 48.68 | 48.68 | 四级 | 沥青混凝土 | 18 | 499 | 1 | 182 |  |  | 17 | 317 |  |
| X216 | 白白线 | 0 | 46.207 | 46.207 | 四级 | 水泥混凝土 | 4 | 111.1 |  |  | 1 | 37 | 3 | 74.1 |  |
| X218 | 黄双线 | 0 | 14.5 | 14.5 | 三级 | 沥青混凝土 | 2 | 33.5 |  |  |  |  | 2 | 33.5 |  |
| X219 | 廿横线 | 0 | 6.688 | 6.688 | 四级 | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X307 | 石呈线 | 2.522 | 20.006 | 17.484 | 四级 | 沥青混凝土 | 9 | 445.38 | 1 | 286 |  |  | 8 | 177.14 |  |
| X346 | 石下线 | 3.225 | 5 | 1.774 | 四级 | 沥青混凝土 | 1 | 47.4 |  |  | 1 | 47.4 |  |  |  |
| X224 | 杭金衢北接线 | 0 | 1.7 | 1.7 | 二级 | 沥青混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X323 | 高速衢州南接线 | 6.120 | 10.967 | 4.847 | 一级 | 沥青混凝土 | 3 | 632.66 | 2 | 617.66 |  |  | 1 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  | 506.248 |  |  | 144 | 8627.19 | 21 | 5609.45 | 22 | 1088.74 | 104 | 1997.76 |  |

## 第四部分 采购合同格式

- （以最终签订合同为准）

- 合同编号：

甲  方（采购方）：

乙  方（供应商）：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，经公开招标，确定乙方为衢州市衢江区公路管理中心2022~2023年公路保洁及小修保养服务采购项目的中标单位。甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 一、项目名称：衢州市衢江区公路管理中心2022~2023年公路保洁及小修保养服务采购项目

- 二、承包范围及工作内容

- （一）承包范围

衢州市衢江区公路管理中心范围指定区域内公路保洁及小修保养服务。

- （二）工作内容要求

- 按采购文件 项目技术规范和服务要求。

- 三、承包期限

本承包期限为1年。在合同有效期内，中标供应商中标价不做调整。

- 四、合同价款

（一）本项目合同价款组成

1、公路保洁服务合计为人民币大写      （￥：        元），总价包干。

2、小修保养服务按单价承包，结算价为实际完成工作量*（1-下浮率）*项目最高限价

（二）合同价款包括人员工资（含保险、福利等）、车辆运营费、劳动工具费、维修费等工具、劳保用具、车辆、人员保险；劳动保护用品费、人身意外伤害险、公众责任险、作业车辆及修理费、年终奖、养老金、承包管理费、产品购置费、运输费、培训、企业应缴税金和应得利润、应急风险系数（根据上级规定垃圾分类的费用等）、临时突发事件（建筑垃圾、装潢垃圾等非生活垃圾类）、规费、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

（三）支付方式：

1、发包人按月度支付承包款，上月承包款在次月15日前（节假日顺延）支付，以此类推；

2、应支付月度保洁承包费=公路保洁费用÷12×95％-月度考核扣除部分；

3、最后一个月在本合同执行完毕且经考格符合要求后15天内付清余款（扣除年度考核罚款部分）。

五、工作要求和质量标准

保洁各项具体工作的质量标准和作业规范按发包人具体要求及《采购文件》中所规定的执行。

六、履约保证金

- （一）履约保证金为合同总价的1%，合同履行完毕，考评合格且资料全部移交后7日内，银行转账缴纳的按原帐户无息退还。

（二）承包人不能按期保质保量完成清扫保洁业务，除承担相关责任外，全部履约保证金不予退还；

（三）履约担保的形式：中标人通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或采用保险保函，银行保函或保险保函必须由在衢州设有分支机构的银行或保险公司出具，银行转账缴纳的在完成后30天内无息退还，保函缴纳的保函有效期在有效期在合同工期的基础上延长6个月，否则招标人将不予接收。

- 七、权利和义务

（一）发包人权利与义务

1、发包人有权对承包人的工作进行指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向承包人提出书面或口头整改意见，承包人必须服从发包人派驻管理人员管理。

2、发包人管理人员依据本合同和考核实施对承包人的保洁工作进行考核，并根据考核结果支付承包款（含处罚和奖励）。

3、发包人有权要求承包人提供聘用人员名册、聘用合同、保险合同、设备采购发票等原始台账凭证以供查阅。

4、发包人有权要求承包人撤换工作不负责任、贻误工作或造成严重安全事故和质量事故、违法乱纪的不合格员工；如承包人保洁质量不能满足发包人要求的，发包人有权要求承包人增加人员、设备，且不增加额外费用；遇节假日、创园、创国家卫生、创建国家文明城市标准等重大活动，发包人有权要求承包人临时增加人员和延长工作时间，且不增加额外费用。

5、发包人拥有对《考核办法》《考核实施细则》修改完善和解释的权利。承包人有权对发包人的管理工作提出书面建议、意见，发包人应予以尊重和重视。

（二）承包人权利和义务

1、承包人有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、承包人应履行承诺的义务（必须按照投标文件的承诺，安排实际上岗人数和保洁车辆工具等），参加由发包人组织的检查和考核。承包人如未能按照投标文件的承诺的，发包人酌情况可给予承包人人民币2000至20000元的处罚。承包人如对考核结果存在异议的，承包人有权向发包人上级主管部门报告。

3、承包人根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、加强聘用人员管理，并为受聘人员做好如下事项：

(1) 签订正规的劳动聘用合同；（签订的合同必须在业主处备案）

(2) 劳动安全教育和人员业务技能培训；

(3) 办理人身意外伤害险；

(4) 配备足量的反光工作服、手套、口罩等必须的劳动保护用品；

(5) 配备扫把、保洁车等必须的劳动工具；配备保洁车辆为三年内购置的，需保留原始凭据备查。

(6) 养护职工的工资待遇必须确保按月发放。

4、承包人应接受发包人的检查监督及指导，完成发包人交办的清扫保洁突击性任务。在特殊情况下，如遇有重大活动或抗台、暴雨等突发事件，承包人除应及时做好管辖地段清扫保洁保障工作外，还应服从发包人的统一指挥和调动参加抢险救灾工作，人员必须及时到位并根据应急命令决定早到和离岗。

5、在合同履行期内，承包人聘用人员出现意外伤害，以及承包人或承包人员工给第三者造成人身损害或财产损失，由承包人承担全部责任；承包人保洁不到位，造成第三方人身损害或财产损失由承包人承担全部责任，赔偿全部损失。

6、承包人如发现承包范围内涉及的公共基础设施（如路面、垃圾桶、窨井盖、电缆、杆线、交通信号灯、指示牌等）损坏或缺失，需及时向发包人汇报，并联系有关产权单位进行修复。

7、承包人及聘用员工必须支持配合发包人所从事的征地拆迁、工程建设、招商引资等其它工作。

8、在合同期内，因国家建设需要征用、临时占用、新建设施等需要调整承包人管理任务和管理级别时，承包人要服从大局，相应增减承包面积及合同价款，承包人须无条件服从。由此造成的经济损失，发包人不负赔偿责任。

- 八、违约责任

（一）发包人按约定对承包人进行管理和考核，如承包人满足以下任意一项，发包人有权按实际工作量结清合同款，单方终止合同，且不承担任何违约责任。

1、年度内连续2个月或累计3个月月度考核不合格；

2、存在违反廉政合同或威胁、侮辱、诽谤管理人员等行为；

3、存在违反国家法律行为或其它犯罪活动；

4、被新闻媒体曝光或工作失误，造成恶劣社会影响；

5、不能按约定继续履行合同的问题。

（二）发包人必须在次月15日前，向承包人支付前月保洁合同款，否则承包人有权停止履行合同，直至发包人按合同约定支付合同款。

（三）本合同不得转包、分包，否则发包人有权单方面终止合同，全部履约保证金不予退还。

（四）因国家和上级政府政策等因素致使双方不能履行合同的，双方均不承担违约责任，发包人按实际工作量结清合同款，退还履约保证金。

（五）因承包人违约造成发包人损失的，全部履约保证金不予退还，并赔偿损失。

- 九、验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由承包人书面向发包人提出移交验收申请。

（二）合同期满，承包人必须将全部清扫保洁业务及时移交发包人。未经发包人许可，合同期满，承包人不及时移交项目管理资料的，每超过一天扣除履约保证金的10%，按采购人通知为准。

- 十、其它

（一）双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1)双方协商解决；(2)如其中一方不愿意或协商不成的，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。争议解决过程中，双方应保证道路保洁工作的正常进行。

（二）合同经双方盖章签字后生效，如需变更，需经双方协商同意，如需单方解除本合同，需提前30天书面通知对方（必须保证正常保洁作业），经双方同意后，办理合同终止手续。

（三）双方约定合同一式八份。

（四）合同附件。

甲    方：（公章）                    乙    方：（公章）

法定代表人：（盖章或签字）           法定代表人：（盖章或签字）

委托代理人：（签字）                 委托代理人：（签字）

地    址：                           地    址：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签订地址：                           签订日期：　　　年　　月　　日

廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强廉政建设，规范各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为本项目合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署合同之日起至该项目履行完毕且考评合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式八份，发包人承包人各执四份，具有同等效力。

发包人：               (公章)           承包人：             (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人           (盖章)            法定代表人          (盖章)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

安全合同

甲方：

乙方：

为贯彻国家有关加强安全生产管理的法律法规，落实国务院《关于进一步加强安全生产的决定》的精神，切实加强衢州市衢江区公路管理中心2022~2023年公路保洁及小修保养服务采购项目的安全生产和文明施工，强化安全生产责任制建设，使公路养护安全管理水平有较大的提高，进一步树立企业形象，增强市场竞争力。现根据上级有关要求，结合实际，特签定安全生产合同:

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检査、总结和评比。

3、适时召开安全生产协调会，及时传达上级有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方责任

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。养护期内所发生的任何安全事故一律由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职或兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉地遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检査、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的笫一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育, 熟知和遵守本项目的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人， 或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴安全服、安全标志和防护用品。项目经理安全检查员应随时检查穿戴情况，不按规定穿戴以上标志的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、乙方在生产作业时，应按国家有关规定设置安全标志，项目经理和安全员应随时检查，不按规定设置的不得进行生产作业。

10、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理有关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故或者经济损失，将依法追究责任。

本合同一式七份，甲、乙双方各执三份，衢江区财政局采购监管科各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

签订地点：                                     签字日期：   年  月

衢州市衢江区公路管理中心公路保洁及小修保养工程管理考核办法

第一章 总则

第一条  为进一步规范我区县道以上公路小修保养工程市场化运作，努力实现养护作业精细化，养护流程规范化，养护责任明确化，营造“畅、安、舒、美、洁”的公路环境，特编制本《管理考核办法》。

第二条  本办法适用于衢江区县道及以上公路保洁及小修保养的日常工作管理及考核支付。养护质量要求根据行业相关技术规范及招投标文件等约定执行。

第二章  养护工作例会制度

第三条 建立养护工作例会制度旨在检查、监督承包人对项目承包合同的执行情况，协调有关各方的关系，促进各方认真履行项目承包合同所规定的职责、权利和义务。养护工作例会分为：月度工作例会和季度工作例会。

第四条  养护工作月度例会在每月月底进行，由中心养护科召集主持，由公路站全体管理人员及养护标段项目负责人、安全员、内业资料管理员等参加；养护工作季度例会在每季度的路况考核后召开一次，由中心养护分管领导召集并主持。参加人员包括：各养护标段项目负责人、各公路站站长、内业检查人员、相关职能科室负责人及相关领导等参加。

第三章  养护计划管理

第五条  为保证小修保养工程优质高效，实现科学养护，要求承包人根据养护作业特点，结合各路局特点，合理制定养护计划。养护计划分为：年度养护工作计划和月度养护作业计划。

第六条  承包人在每年第一次养护工作月度例会前提交年度养护工作计划，内容包括为完成该年度工作目标、安排、拟投入的养护人员安排、机械设备、物资储备等情况说明；承包人在每月25日前，编制上报下月《月度养护作业计划表》，计划由所在片区的公路站初审后报中心养护科审核。

第七条  各承包人应按经批准的月度养护作业计划积极落实，月底及时统计计划实施情况，编制上报《月度公路日常养护完成实绩表》。计划实施情况将列入日常工作考核,由公路站负责日常的检查指导，中心养护科随机进行抽查。检查内容包括养护人员、机械设备、材料、资金的落实，预控方案的落实、赶工措施的落实、各有关单位责任事项的落实等。

第四章  小修保养工程管理

第八条  小修保养工程划分为日常保养和小修工程。根据国家相关技术规范要求及本次招标约定，结合我区公路养护特点，对小修保养工作具体内容进行了重新划分。具体内容如下表：（注：根据省、市小修保养分类办法和具体内容列表。）

| 项目分类 |  | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 路面 | 保养 | 1．清除路面泥土、杂物，保持路面整洁； 2．排除路面积水、积雪、积冰、积沙，铺防滑料、灭尘剂或压实积雪维持交通； 3．砂土路面刮平，修理车辙； 4．碎砾石路面匀、扫面砂，添加面砂，洒水润湿，刮平波浪，修补磨耗层； |
|  | 小修 | 1．局部处理砂石路的翻浆变形，添加稳定料； 2．碎砾石路面修补坑槽、沉降，整局修理磨耗层或扫浆铺砂； 3．桥头、涵顶跳车的处理； 4．沥青路面修补坑槽、沉陷，处理波浪、局部龟裂、啃边等病害； 5．水泥混凝土路面板块的局部修理。 6．处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等病害； 7．水泥混凝土路面日常清缝、灌缝及堵塞裂缝； 8．路缘石的修理和刷白。 |
| 路基 | 保养 | 1．整理路肩、边坡，修剪路肩、分隔带草木，清除杂物，保持路容整洁； 2．疏通边沟，保持排水系统畅通； 3．清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，修理伸缩缝，疏通泄水孔，清除松动石块； 4．路缘带的修理。 |
|  | 小修 | 1．小局开挖边沟、截水沟或分期铺砌边沟； 2．清除零星塌方，填补路基缺口，轻微沉陷翻浆的处理； 3．桥头接线或桥头、涵顶跳车的处理； 4．修理挡土墙、护坡、护坡道、泄水槽、护栏和防冰雪设施等局部损坏； 5．局部加固路肩。 |
| 交通工程及沿线设施 | 保养 | 1、护栏、标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标等维护或定期清洗（护栏、标志牌清洗国省道每年一次，县道每两年一次）。限高龙门架，防撞墩等警示漆的油漆刷新，每年一次。 2、里程碑、百米桩的油漆刷新（国省道及重要县道每年两次、其他线路每年一次）。 |
|  | 小修 | 1．里程碑、百米桩、水泥警示墩等修理、或部分添置更换；水泥警示墩、柱的刷新。 |
| 桥梁涵洞隧道 | 保养 | 1．清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面整洁； 2．疏通涵管，疏导桥下河槽； 3．伸缩缝养护，泄水孔疏通，栏杆刷新、除锈油漆（钢制栏杆一年一次油漆防锈、桥梁端头一年一次油漆、水泥砼护栏一年一次刷涂料）； 4．桥涵的日常养护。 |
|  | 小修 | 1．局部修理、更换桥栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏； 2．修补墩、台及河床铺底和防护圬工的微小损坏； 3．涵洞进出口铺砌的加固修理； 4．通道的局部维修和疏通修理排水沟。 |
| 绿化 | 保养 | 1．行车道、花草的抚育、抹芽、修剪、治虫、施肥； 2、行道树冬季刷白； 3、草皮的日常打理、除草； |
|  | 小修 | - 行道树、花草缺株的补植； - 夏季抗旱保绿； |

日常保养月度考核合格（90分及以上）的，根据投标人第1000章投标报价采用年度总承包的方式分期计量，不另外计费；小修工程项目根据经批准的《小修工程计划上报单》进行实施，公路站负责施工旁站监督并制作《小修工程施工记录单》，完工后由中心养护科组织，施工单位小修工程负责人、公路站小修工程管理人员共同参加验收，并制作《小修工程质量验收单》。每月度对资料齐全的小修工程按合同约定单价进行计量支付；对部分未提及的养护工作内容或超出约定养护频率的日常保养工作由局养护科根据实际情况进行分类、计量。

第九条  需要应急修复的小修工程（坑洞等）的最长时限：国省道及重要县道12小时内，普通县道24小时内完成（以电话、微信、钉钉等通知时间起算），特殊原因未能及时修复的，应上报中心养护科及所属区片公路站，经同意后及时设置安全警示标志，并做好相关记录；普通小修工程（水沟、挡墙等）一般要求20日内完工，施工前由中心养护科负责技术交底，公路站负责施工旁站监督。

第十条  承包人应按照行业相关技术规范规定、合同文件及本管理办法相关规定开展养护作业，并且符合有关环境保护等相关规定，做好垃圾收集、清运工作、扬尘控制等工作，不得将垃圾倒入边沟、边坡、河道等相关部门不允许倾倒的地方；由于承包人养护不到位引起的批评、投诉、信访等问题，由承包人负责整改处理、赔偿，且不另外计量经费。

第十一条  承包人路况检查经费根据投标人第1000章投标报价采用年度总承包的方式分期计量，不另外计费。路况检查分为：日常巡查和特殊巡查。具体内容如下表：

| 检查种类 | 巡查内容 | 巡查频率 | 巡查方法 | 形成记录资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡查 | 检查路面、构造物及附属设施的完好程度，发现各类病害及可能诱发病害的因素，发现有可能妨碍道路交通的路障 | 一般公路：每天至少1次； 桥涵隧日常巡查：每周至少1次； | 车行为主，人工观测、目测及手工计量，辅以摄影或摄像 | 《日常巡查记录》 |
| 特殊巡查 | 在恶劣气象条件下发生的暴雨、台风、大雾、严重冰冻及其它可能危及路基、路面、桥梁等结构物正常使用的灾害性气候时进行的巡查，重点进行高边坡、高挡墙、危桥等构造物的巡查。 | 在灾害性天气到来之前进行预防性巡查；在灾害性天气中进行应急性巡查；在灾害性天气过后进行补救性巡查 | 车行为主，巡查车速适当降低，发现异常情况应立即上报 | 《特殊巡查记录》 |

第十二条  日常巡查：《日常巡查记录》电子版应在每天下午4点30分前上报所辖公路站，若有紧急情况应随时电话上报。每季度上报经项目经理签字的纸质版《日常巡查记录》；特殊巡查：在雨季、台风、大雾、冰冻等天气时随查随记随报，每半年上报经项目经理签字的纸质版《特殊巡查记录》。

第十三条  承包人应安排有明显标识的专车用于公路巡查，非车辆故障，承包人不得擅自变更巡查车辆，巡查车辆仅限用于路况巡查。

第五章  养护作业安全管理

第十四条  承包人必须建立严密的安全管理体系，明确安全管理目标，建立健全安全管理组织网络，制定安全生产规章制度，落实安全管理职责、措施。

第十五条  承包人应按照《公路养护安全作业规程》及招标文件规定开展养护作业。规范养护机械设备安全标识的配置和养护人员着装及安全防护用具，发现一次不规范情况的，每人（每处）扣除当月养护经费200元；规范养护作业现场的安全管理，发现一次未按规范设置安全警示标志等情况的，每处扣除当月养护经费1000元。

第十六条  承包人积极开展安全生产教育，对新进人员必须开展安全生产培训，每月组织全体养护人员进行安全生产学习。建立安全生产教育台账，并由专人记录。

第六章  人员管理

第十七条  所有小修保养工程从业人员应在签订合同后一周内向业主备案，备案材料应包括人员的简历、合同及相关资格证明材料；承包人应建立养护人员工资支付台账，并采用银行转账等形式发放从业人员工资，工资支付台账作为内业管理资料备查。

第十八条  承包人项目部应配备施工员、安全员、资料员等负责小修保养工程日常管理工作。管理人员必须具备一定的专业及管理能力，且应专人专岗不得兼职;承包人应加强对养护人员的管理，保持人员相对稳定。若有主要管理人员变更，应在变更后一周内上报业主。对无法胜任工作岗位的项目从业人员，业主有权要求承包人对其进行更换。

第七章  设备物资管理

第十九条   承包人应主动购买常用的公路小修保养工具、机械设备、物资等，同时建立相应的使用管理台账记录。

第二十条  部分由业主提供的养护设备及物资，仅限用于衢江区小修保养工程招标范围内路线使用，承包人必须经业主同意后方可使用；由原设备管理单位负责《养护机械设备借用情况登记表》的登记。

第二十一条  根据“谁使用谁维保”的原则，日常使用、小修、保养、人工等费用由使用单位负责。养护设备维保必须到专业品牌维保单位进行。

第二十二条 承包人应建立工程车辆、养护设备及物资使用台账（包括自有设备和借用设备），即《公路小修保养工程车辆运营情况记录表》、《养护设备管理台账》和《材料耗存登记表》，记录车辆、设备及物资的使用情况、维保情况等。业主每季开展养护设备及物资使用情况的检查工作，主要检查养护设备及物资使用台账记录、养护设备及物资入库量、出库量、库存量、设备使用性能、维保情况。

第二十三条 承包人擅自将养护设备或物资使用于小修保养项目以外范围的或未按规定保养维护的，每发现一次扣除当月养护经费1000元，如发生损坏或灭失的应照价赔偿。

第八章  应急抢险管理

第二十四条  应急抢险工作主要指冰雪、强降雨、台风等恶劣天气、公路交通安全事故等突发事件的应急处理。应急响应时间附近街道范围不超过30分钟，乡镇偏远地区不超过60分钟，均以电话、微信、钉钉等通知时间开始计算。

第二十五条  承包人应建立值班制度，保障晚间、节假日等非正常上班突发事件的应急处理。日常值班表每月度报中心养护科、公路站；法定节假日值班表，于每次节假日前三天报送至中心办公室。

第二十六条  组建不少于15人的应急抢险组，处理恶劣天气等重大突发事件的应急处理，同时制定详细的突发事件应急预案，在每年第一次养护月度例会前将应急预案等上报中心安全桥隧科备案。

第二十七条  应急抢险设备最低配置：养护作业车2辆、油锯4把、水泵1组、发电机1组，挖掘机2台，其他小型工器具若干，并保证应急机械能正常运转；提前做好冷补沥青、碎石、煤渣、工业盐等常用应急抢险物资的储备工作。

第二十八条  公路站负责现场监督指导及投入情况统计工作。应急抢险工作完成后由承包人上报《公路小修保养工程应急工作联系单》，由公路站及中心养护科对应急工作的响应时间、安全警示、完成质量等进行评价。对评价合格的应急工作每季度根据《联系单》进行计量支付，对应急工作评价不合格的，不予支付相应经费。

第九章   项目部建设、文明施工管理

第二十九条  承包人应按合同规定成立项目经理部。项目部应选择距离所管养片区较近，交通便捷，可停放一定机械设备的场所。办公楼需设置办公室、值班室、会议室（10人以上）、资料室、卫生间等功能分区，并自行配备必要的办公设备及用品。

第三十条  项目经理部铭牌、上墙图表等应按《浙江省公路管理基层单位视觉标识系统规范化建设手册》要求制作。

第三十一条 项目经理部办公室布局、上墙图表等应布置合理。上墙图表应包含：

1、养护人员分工及照片；

2、各项规章制度、岗位职责、设备操作规程等；

3、公路管养线路示意图

4、公路养护质量示意图

5、项目部基本情况表

6、公路养护月完成情况表

7、材料耗存登记表

8、出工出勤统计表

9、晴雨统计表。

第三十二条  养护人员工作服的配置和使用应符合浙江省公路管理局《关于浙江省公路养护道工工作服配置与使用规定》，工作服上均应有所在单位的标识。

- 第十章  养护内业资料管理

第三十二条  承包人应根据上级部门及业主的相关要求开展公路小修保养工程内业资料的收集、整理、归档工作。并按《浙江省公路管理基层单位视觉标识系统规范化建设手册》或业主要求的要求制作资料盒脊背、封面、目录等。具体资料内容如下列清单：（注：现状养护资料是公司和公路站一起做的，按本办法是承包人做，公路站指导、检查。）

一、管理制度汇编

1、业主制定的公路小修保养管理、考核办法及其他相关管理制度等；

2、承包人制定的日常生产管理各项制度、岗位职责、操作规程等。

二、承包单位项目部管理台账资料

1、日常业务往来文件

2、承包单位项目部管理管理人员、养护人员信息表，相关人员任职文件、备案资料等（包括相关专职人员变更、审批资料）

项目部标识规范统一，项目部管理人员及考勤、图表、制度、岗位职责、操作规程按要求上墙等。

3、养护用工情况（用工合同及花名册、养老保险、工资支付等）

4、影像资料

三、公路小修保养管理台账资料

（一）公路日常保养管理台账

1、年度、月度公路日常养护计划表及完成实绩表

2、路况巡查记录：公路小修保养工程日常巡查记录、公路小修保养工程特殊巡查记录。

3、收工记录

4、桥隧涵日常检查、巡查记录

5、绿化管养：主要包括日常绿化修枝、修剪、病虫害防治，死株清理，抗旱保绿等。

6、日常业务往来资料：主要包括公路小修保养工程工作联系单、公路小修保养工程应急工作联系单、公路小修保养工程工作交办单、公路小修保养工程交办工作完成情况反馈表、公路小修保养工程交办单汇总表。

7、车辆运营情况记录表：包括巡查车、清扫车、养护作业车等（消耗油量、维修及保养、行驶里程。

8、检查考核：主要包括公路养护小修保养工程日常工作考核情况表、公路小修保养工程日常工作考核整改情况反馈表；季度路况考核通知、通报、季度公路小修保养工程考核评分及反馈表。

（二）公路小修管理台账

1、公路小修施工汇总表

2、公路小修工程计划上报单

3、公路小修工程施工记录单

4、公路小修工程质量验收单

（三）安全管理台账

承包单位日常安全生产管理台账。包括安全生产管理制度、安全生产会议记录、安全教育及培训、安全检查及巡查、其他安全管理台账等）。

（四）应急抢险管理台账

1、突发事件应急预案（人员、物资、机械设备等）

2、应急抢险情况汇总表（自然灾害、交通事故、公路水毁等突发事件等）

3、应急抢险相关台账资料

4、节假日、重要节点、特殊天气值班值守：值班值守安排情况、值班记录、巡查记录，上报信息情况

（五）公路站管理系统

按业主要求配合做好大道班管理系统公路小修保养相关信息的录入和维护更新。

第三十三条  资料分卷原则按类型进行，资料盒统一用塑料盒，案卷内必须有目录。 资料在次年1月底或项目结束后一个月内收集完整，并装订成册；因当年资料未收集完整不要求装订，但必须用统一的夹子进行固定，固定顺序（从外到内）：塑料（透明的）封面、纸质封面、目录、文件资料，要求外观美观整洁。

第三十四条  小修保养内业资料，在按规定要求做好纸质文件存档管理的同时，还要求做好相应的电子文件存档管理工作。承包人每年编制完成的小修保养内业资料须提供局养护科及公路站各一套存档。

第十一章  考核支付及奖惩办法

第三十五条  公路保洁及小修保养工程考核分两个部分内容：外业考核和内业考核，外业考核分数占总分的80%，内业考核分数占总分的20%。每月度汇总一次考核分数。

第三十六条  外业考核分数由日常工作考核分数占40%和月度路况考核分数占60%构成。

1、日常工作考核  日常工作考核分数，由中心养护科和各公路站分别进行考核打分。主要根据中日常交办工作完成的情况、中标单位上报的工作计划、日常养护质量、小修工程质量、公路养护相关技术规范要求等内容进行考核打分。每月末由中心养护科汇总当月的日常工作考核得分。

2、月度工作考核  月度核由中心考核领导小组外业组成员进行，采用车辆路查结合实地步行等形式进行，根据路况检查情况进行考核打分。

第三十七条  内业考核采用月度考核的方式进行，每月度进行一次。

内业月度考核由中心养护考核领导小组内业组进行，主要根据上级部门内业管理相关规范，对中标单位的养护项目内业资料、文件材料收集、整理、归档等工作进行考核打分。

第三十八条  公路保洁及小修保养经费每月度按比例支付一次，每月度考核总分数高于90分（含90分）的视为公路保洁及小修保养当月度合格，足额拨付当月度日常养护经费，90分—80分（含80分）的每下降一个分，扣除当月日常养护经费的1%（按内插值法计算）。80分以下视为公路保洁及小修保养当月度不合格，不予拨付当月日常养护经费。

第三十九条  根据浙交﹝2016﹞136号《浙江省交通运输厅、浙江省财政厅关于印发浙江省普通国省道公路日常小修保养绩效考核办法（试行）的通知》。如发包人在浙江省普通国省道年公路日常小修保养绩效考核中排名衢州地区第一名，奖励当年日常养护经费(除暂估价外)的8万元，排名第二奖励5万元，排名第三名奖励3万元。

第四十条  考核小组根据考核情况提出书面整改通知，限期整改，书面反馈。连续两个月度考核得分在80分以下的，考核小组提出书面建议，经公路中心批准予以终止合同，另择养护单位。

第四十一条  中标单位有下列行为之一的当月日常养护及小修保养工程质量视为不合格，不予支付当月经费：

（1）存在问题不及时整改，情节严重的；

（2）在一季度内连续两次出现养护质量及安全事故的；

（3）在一年内受到两次以上书面通报批评的；

（4）养护管理应急事件处理不及时、不规范，造成一定人员伤亡或不良社会影响的；

（5）发生群体性上访等事件，造成不良影响的；

第四十二条  中标单位在养护期间由于养护不到位等原因造成安全责任事故的，中标单位应承担相应责任，并赔偿损失。

第十二章

第四十三条  本办法由衢州市衢江区公路管理中心负责解释。

第四十四条  本办法自发布之日起执行。

- 第五部分    投标文件格式

说明：

1．投标文件由供应商根据照招标文件要求参照附件格式编制。

2．供应商根据实际情况填写。

3．招标文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

- 报价文件部分

- 目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函（如有，格式见附件）…………………………………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）………………………（页码）

- 一、投标响应函

衢州市衢江区公路管理中心、建经投资咨询有限公司：

(供应商全称)授权     (全权代表姓名)   (职务)为全权代表，参加贵方组织的 （项目名称）    (编号：     ) 招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5）没有违反政府采购法规、政策的记录等法律、行政法规规定的其他条件；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标资格审查文件、商务技术文件、报价文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，由采购人、采购代理机构报相关部门查处并承担列入不良行为记录名单的风险责任。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：      联系电话：

联系地址：

邮政编码：    传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

- 二、投标(开标)一览表

衢州市衢江区公路管理中心、建经投资咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们              ，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为            的招标文件（项目名称：                 ）的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 采购内容 | 总报价（元）或下浮率（%） | 服务期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路保洁服务 （含下张水泵房管理） | 暂按1100万元 |  |  |
| 2 | 小修保养服务 | 小写：百分之 大写：百分之 |  |  |

注：1、报价应包括包含人员工资（含保险、福利等）、劳动工具费、劳保用具；下张水泵房管理费；人身意外伤害险、公众责任险、作业车辆及修理费、承包管理费、产品购置费、培训、招标代理费、税金等，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。采购人不再另行支付任何费用。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：年  月   日

- 技术商务文件部分

- 目录

（1）声明书……………………………………………………………………………（页码）

（2）投标人简况表………………………………………………………………………（页码）

（3）商务偏离说明表…………………………………………………………………（页码）

（4）承诺书…………………………………………………………………（页码）

（5）自评分表及评分内容…………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的参考目录，各投标人可根据评标办法及自身情况进一步细化。

- 声明书

衢州市衢江区公路管理中心、建经投资咨询有限公司：

本单位自愿参加    （项目名称）        项目(编号:       )采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：年  月   日

- 二、投标人简况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 经营方式 |  |  | 企业性质 |  |
| 注册资金 |  | 地 址 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 职工 | 人数 |  |  | 具有执业资格的管理人员人数 |  |  |
| 获奖情况 (荣誉) |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 简 况 |  |  |  |  |  |  |

附企业、人员的相关证书复印件。如有其它补充材料，格式自拟。（文本中已提供的资料无需重复提供）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年  月   日

- 三、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

- 四、承诺书

我单位参加的衢州市衢江区公路管理中心2022~2023年公路保洁及小修保养服务采购项目投标，如我单位中标，我方承诺：

1、质量方面：我方严格按发包人要求做好承包范围的保洁工作及垃圾清运，符合创卫所规定的标准，并达到考核标准要求。

2、安全文明方面：我方严格执行操作规定，服从你方监督管理。若因我方原因发生的人身伤亡、财产损失及其他一切事故由我方承担一切责任和费用。

3、工作时间方面：我方保证按采购文件中合同所规定的要求执行，如在服务期间未做到，则按照相关条款扣罚。

5、人员到位方面：我方保证按采购文件中合同所规定的要求执行，如在服务期间未做到，则按照相关条款扣罚。

6、保洁设备及工具方面：我方保证按采购文件中合同所规定的要求执行，如在服务期间未做到，则按照相关条款扣罚。

7、不良行为记录方面：我单位和法定代表人在投标前三年的经营活动中没有被监察机关记入不良行为记录和公示，如有隐瞒的，愿意按采购文件的规定和有关法规进行处罚。

8、廉政保证方面：在合同执行过程中，我方如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了你方代表行为和欲获得超出合同规定以外的额外费用，则你方除按有关规定严肃处理当事人外，我方对上述行为造成的损害、你方的经济损失等，我方应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，你方有权终止承包人在本合同项下的承包。

9、管理办公场所方面：我方保证按采购文件中合同所规定的要求执行，如在服务期间未做到，则按照相关条款扣罚。

10、不拖欠员工工资方面：保证不因任何由于我方在发放员工工资事宜上而受被追究任何刑事、行政、民事责任。否则，愿承担处罚并赔偿及供应商的损失，直至被清退出场，并为此负相关的法律责任。

以上条款我单位作出书面承诺，如我单位中标后未按以上条款执行的，所引起的一切损失由我方承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年  月   日

# 五、自评分表（格式自拟）

- 资格文件部分

- 目录

（1）法定代表人身份证或授权委托书………………………………………………（页码）

（2）资格审查自查表…………………………………………………………………（页码）

（3）营业执照副本或事业单位法人证书……………………………………………（页码）

（4）具有完善的财务制度的承诺函…………………………………………………（页码）

（5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（6）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函………………………………………（页码）

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函 ……（页码）

（8）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函……………………………………………（页码）

（9）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

（10）根据招标公告要求，证明投标人具备资格所必须提交的资料（如有要求时提供）（页码）

- 授权委托书

衢州市衢江区公路管理中心、建经投资咨询有限公司：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：        ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）      项目(编号：         )采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

签发日期：年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表的身份证（复印件）

- 三、资格审查自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商情况 | 自查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效营业执照副本或事业单位法人证书 |  |  |  |
| 2 | 具有完善的财务制度的承诺函； |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函； |  |  |  |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； |  |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； |  |  |  |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函； |  |  |  |
| 7 | 投标供应商没有失信记录承诺函； |  |  |  |
| 8 | 根据招标公告要求，证明投标人具备资格所必须提交的资料（如有要求时提供）。 |  |  |  |

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

- 具有完善的财务制度的承诺函

衢州市衢江区公路管理中心、建经投资咨询有限公司：

我方      （供应商）   承诺具有健全和完善的财务制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

- 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

衢州市衢江区公路管理中心、建经投资咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

衢州市衢江区公路管理中心、建经投资咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

衢州市衢江区公路管理中心、建经投资咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

衢州市衢江区公路管理中心、建经投资咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次         （项目名称）              的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 投标供应商没有失信记录承诺函

衢州市衢江区公路管理中心、建经投资咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

三、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标文件封面（格式供参考）

正本或副本

资格审查文件或商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

年   月    日

- 第六部分、评分标准

- 一、评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会专家成员：采购人代表1人和专家6人组成，从专家库中随机抽取负责。评标委员会专家由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。专家人数为五人及以上单数，其中招标人代表不超过总数三分之一。

整个开标、评标过程接受相关部门的监督指导。整个评标过程应严格保密，评标委员会小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

- 二、评标办法

1、 本次项目评标办法采用综合评估法，分别为报价、商务技术二部分，总分100分。

1.1技术部分由评标委员会专家在规定的分值内各自评审打分，如某个单项的打分值超过所规定的分值范围，则该份打分表无效。投标人技术部分的最终评标得分为所有评标委员会专家各自评分的平均值。

1.2报价部分在评标委员会专家对商务技术评审结束后，对有效投标人统一打分。

1.3投标人的综合得分为商务报价、商务技术的得分之和。

2、 评标程序：投标文件初审---商务技术评审打分---报价评审打分---综合得分---评标报告。

- 三、投标文件初步评审

1、评审内容分为报价、商务技术两部分内容。开标后，首先对投标文件进行初审，评审专家对初审通过的投标文件根据评标细则内容逐项审查、评审打分。

- 1） 投标文件初审

资格性审查：根据投标供应商资格要求进行审查，是否符合招标文件的要求，以确定供应商是否具备资格。不具备资格的，作为无效标处理。

符合性审查：从投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

凡投标文件实质性内容和关键格式严重不符合有关规定和不响应招标文件要求的，经评审小组成员认定（以少数服从多数的原则）作为无效标处理。

- 2) 报价部分，报价分计算由指定人员计算。

报价标评审时发现价格计算有误，将按下述原则修正。如投标人不同意按以下原则调整的，作为无效标处理。

- 如果总价与分项价不符，以总价为准修正分项价；

- 如果以文字表示的数值与以数字表示的数值不一致，以文字为准修正数字；

- 如有漏报，少报，应视作为已含在投标报价中；其投标报价在评审过程中不予调整。其漏项的分项价或单价由评审小组在投标报价不变的前提下根据合理比例的原则对其予以调整，投标人须确定。如其中标，其合同价为中标价。如有重大漏项，经评审小组集体讨论认定（以少数服从多数的原则），作为无效标处理。

- 如有多报、重报，其投标报价在评审过程中不予调整。如其中标，其合同价予以调整。开标后，评标委员首先对投标文件进行初步评审，初步评审分资格审查和符合性审查。

- 四、详细评审

评分标准：

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各供应商的投标报价、技术和服务方案、供应商的资质和业绩等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的供应商，由各评委记名打分。经统计，得出各供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各供应商的综合得分为：投标价格得分+商务技术得分（包含服务方案得分、供应商的资质和业绩得分之和），总分为100分，其中：投标价格得分10分，商务技术得分90分。

根据上述评标原则，分值安排如下：

- 投标价格（10分）：

- 公路保洁服务（含下张水泵房管理费用）暂按1100万元计；

- 小修保养服务评分：

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）评标基准价：报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低(即下浮率最大的)(非合理报价除外)的，即报价下浮率下浮最大的为评标基准价。

（3）报价得分计算：商务得分=[（1-评标基准价）/（1-投标报价下浮率）]×10分 (精确到小数点后二位，由招标机构当场统一计算)。

在评审过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间30分钟内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。

- 商务技术（90分）

- 商务技术部分评审表

| 评审 分项 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司实力 | 投标供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的得3分； 以上证书须在有效期内，否则不得分。 |  | 3分 |
| 类似 经验 | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间止承接的道路保洁或绿化养护项目的，得1分。【提供中标通知书及合同，否则不得分】。 |  | 1分 |
| 管理 团队 | 具有安全生产考核合格证书(A类)的每个得2分，具有安全生产考核合格证书（B类）的每个得2分，具有安全生产考核合格证书（C类）的每个得1分，本项最高得6分； 【提供证书人员在本单位缴纳的社保证明，社保证明必须为近3个月（投标截止时间前3个月）的浙江政务网带有二维码的社保清单或社保部门出具的社保证明。 |  | 6分 |
| 机械 设备 | 投标人在2019年1月1日（含）以后（以行驶证上登记时间为准）购置的自有可用于本项目的车辆： 1、总质量≥16000kg洒水车或清洗车的1辆得1分，本项最多得3分。 2、总质量≥18000kg洗扫车的1辆得1分，本项最多得3分。 3、总质量≥18000kg雾炮车的1辆得1分，本项最多得1分。 4、用于巡查作业的轻型货车1辆得1分，本项最多得3分。 5、用于应急作业的挖掘机1辆得1分，本项最多得1分。 上述机械必须自购所得，车辆必须提供购车外观图、发票、在有效年检期内的车辆行驶证，总质量以行驶证登记为准；挖掘机须提供发票、合格证。 |  | 11分 |
| 技术 文件 | 公路保洁服务运营方案 | 根据投标人提供公路保洁实施、运营方案的详实度、内容完整度、针对性、科学合理可操作性等进行打分，运营方案包括但不限于：道路保洁、机械化保洁作业，监管，提升改造等。详细全面、针对性及合理性好的得10-15分；内容一般、针对性及合理性一般得5-10分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-5分。 | 15分 |
|  | 绿化养护服务运营方案 | 根据投标人提供绿化养护服务实施、运营方案的详实度、内容完整度、针对性、科学合理可操作性等进行打分，运营方案包括但不限于：乔木绿化养护，灌木绿化养护，草坪绿化养护，绿化带的保洁措施等。详细全面、针对性及合理性好的得10-12分；内容一般、针对性及合理性一般得5-10分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-5分。 | 12分 |
|  | 小修保养服务运营方案 | 根据投标人提供小修保养服务实施、运营方案的详实度、内容完整度、针对性、科学合理可操作性等进行打分，运营方案包括但不限于：道路小修、机械化作业、各部省市县各级检查、环保督查，现场会等突发性事件，突击保障任务和突发事件的处理，安全及特别事件处理，车辆及设备维护、维修等。详细全面、针对性及合理性好的得10-12分；内容一般、针对性及合理性一般得5-10分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-5分。 | 12分 |
|  | 应急预案 | 根据投标人对本项目制定的突击保障任务和突发应急事件（恶劣天气、重大考核、设备故障应急处理、道路安全、交通事故、社会安全稳定等）处理预案的合理性、及时有效性等进行打分。详细全面、针对性及合理性好的得5-8分；内容一般、针对性及合理性一般得3-5分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-3分。 | 8分 |
|  | 创新服务 | 根据投标人提供创新服务方案的针对性、科学合理可操作性、是否符合实际等进行打分， 创新服务方案包括但不限于：突破传统运作模式、保洁管理、作业措施具有的创新，使用新设施设备的合理性，创新的垃圾分类方案。详细全面、针对性及合理性好的得3-5分；内容一般、针对性及合理性一般得1-3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。 | 5分 |
|  | 与部门衔接方案 | 投标人主动参与到路政管理,与路政执法、公路所在辖区乡镇，交通管理部门、环卫、园林等部门之间衔接的措施方案，根据方案内容的针对性、可行性、科学合理性，进行打分。详细全面、针对性及合理性好的得3-5分；内容一般、针对性及合理性一般得1-3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。 | 5分 |
|  | 安全施工、文明作业措施 | 投标人安全施工、文明作业措施是否落到实处，所制订的相关措施是否科学、合理、切合实际等方面进行综合评议。详细全面、针对性及合理性好的得3-5分；内容一般、针对性及合理性一般得1-3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。 | 5分 |
|  | 保障措施 | 根据投标人提供人员配置到位、车辆作业合理、管理事项的明确，安全保证制度、安全管理台账、安全生产培训记录等措施，服务质量等措施进行打分。详细全面、针对性及合理性好的得3-5分；内容一般、针对性及合理性一般得1-3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。 | 5分 |
| 标书质量 |  | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，制作详细全面、针对性好的得1.5-2分；制作一般、针对性一般得1-1.5分；制作内容不够详细全面、针对性较差得0-1分。本项最高2分。 | 2分 |
| 备注：评标委员会按采购文件规定的评审因素和评分值进行独立评分（保留一位小数）并署名，并且计算出各投标人的得分，所有评委评分的算术平均值作为最终得分（四舍五入保留两位小数）。 |  |  |  |

▲备注：（1）请投标人在编制投标文件时仔细阅读本采购文件及其他辅助资料，根据本采购文件中评标原则及方法中所列内容结合自身情况据实提供相关资料，并递交评分内容响应页码，方便评委评分，如果因投标人招标文件编写混乱，导致评委无法准确评分，导致的扣分损失由投标人自负。

- 四、 评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐第一名为中标候选人。得分相同时，报价低者优先；报价、得分都相同时，技术部分得分最高者优先；得分、报价、技术部分全部相同时由评标委员会集体讨论确定中标候选人的排序。