常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目

（JJZXCG-2023-24）

公

开

招

标

采

购

文

件

采购单位：常山县公路港航与运输管理中心

采购代理机构：建经投资咨询有限公司

二○二三年十月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 采购内容及要求	25

第四章 合同主要条款	30

第五章 评标原则及方法	34

第六章 投标文件格式	38

# 第一章   招标公告

项目概况

常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年11月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JJZXCG-2023-24

项目名称：常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目

预算金额：3000万元（暂按1000万元/年）。

最高限价：3000万元（暂按1000万元/年）。

采购需求：两个标段，投标人只能投一个标段

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元/年) | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路日常养护服务（1标段） | 1 | 项 | 暂估公路保养480万元/年，小修工程80万元/年； | 详见《采购内容及要求》 | 两个标段，投标人只能投一个标段 |
| 2 | 公路日常养护服务（2标段） | 1 | 项 | 暂估公路保养350万元/年，小修工程90万元/年； | 详见《采购内容及要求》 | 两个标段，投标人只能投一个标段 |

合同履行期限：3年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：供应商具备路基路面养护乙级资质或同时具备公路养护三类甲级资质和乙级资质。

三、获取招标文件

1.获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2.本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登录https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3.方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4.提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2023年11月10日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（2）投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

（3）电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

（5）本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

2.其他事项：

（1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》https://mp.weixin.qq.com/s/S-lQ9FA7fuP62RywRqfelQ。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

（3）针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：常山县公路港航与运输管理中心

联系人：王工     电话：0570-5663278

地址：常山县紫港街道大桥北路21号

采购代理机构名称：建经投资咨询有限公司

地点：衢州市西区九华北大道507号合屹大厦1号楼1单元10楼

联系人：胡先生           联系电话：0570-3019238/18305003345

电子邮箱：89215006@qq.com

同级政府采购监管部门：

名 称：常山县财政局政府采购监管科

地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李先生

监督投诉电话：0570-5015373

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 见公告 |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2023年11月10日09时30分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)评标室；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：共7人组成，其中采购单位代表2名，其余5名专家从政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标 响应（电子投标）说明 | - 响应文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：89215006@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：89215006@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金 | 中标人在合同签订前向采购单位缴纳100000元的履约保证金。缴纳方式为：（可以选择转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式之一）。若中标人不能按时供货，或者提供的产品不能通过验收的，履约保证金不予退还，且采购人有权要求解除合同。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县公共资源交易网（http://qzcs.zjzwfw.gov.cn/col/col1341066/index.html） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：89215006@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数 | 本项目由评标委员会推荐各标段1名中标候选人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费【招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按服务招标计算】由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 工程费率. 100以下; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.7%. 500—1000; 0.8％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.35％. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留 份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（£是R否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1）项目属性:£货物类R服务类£工程类 2）中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 采购标的名称：常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目，所属行业： 其他未列明行业 。 3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5） 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业承接的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。允许大中型企业与小微企业、小微企业与小微企业组成联合体，组成联合体，提供联合协议和声明函（大企业须提供大型企业声明函，中小微企业须提供中小企业声明函），联合体投标的联合体各方承担连带责任。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。允许大中型企业向一家或多家小微企业、小微企业向一家或多家小微企业对本项目非主体、非关键性部分进行分包，提供分包意向协议和声明函（大企业须提供大型企业声明函，中小微企业须提供中小企业声明函），分包意向协议中，小微企业合同金额比例应达到合同总金额的10%，分包供应商应具备承接分包内容所必需的设备和专业技术能力，总包供应商对分包内容承担连带责任。 9）小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 根据《关于在公共资源交易活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》常监管办[2019]10号的规定： 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 特别说明1 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、技术资信文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件 |

### 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指建经投资咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县公路港航与运输管理中心。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 节能环保要求

6.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

6.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕19号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

7、特别说明

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8、质疑与投诉

政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

2.1投标文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格审查资料的组成：

▲1）有效期内的营业执照扫描件；特定资格要求扫描件；

▲2）法定代表人身份证明【格式见附件】（供应商代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（供应商代表为授权委托人时提供）；

▲3）符合参加政府采购活动应当具备的资格条件的承诺函；

4）投标人认为有必要提供的其他文件和说明。

注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

2.技术资信文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）资信部分

1）投标声明书【格式见附件】；

2）自评分表；

3）其他资信内容（详见评分办法）；

4）投标人认为有必要提供的其他文件和说明。

3.报价文件：

1）开标一览表；（根据系统要求在线填写。）

2）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

3）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3、投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式；

3.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 投标报价

▲ 4.1本次招标的最高报价为：标1公路日常养护服务（1标段）日常养护480万元/年（含），标2公路日常养护服务（2标段）日常养护350万元/年（含），小修工程按下浮率报价。如投标人的投标报价超出最高报价的，作废标处理。

4.2投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用，包括人员工资（含保险、福利等）、车辆运营费、劳动工具费、维修费等工具、劳保用具、车辆、人员保险；劳动保护用品费、人身意外伤害险、作业车辆及修理费、年终奖、节日慰问、养老金、承包管理费、产品购置费、运输费、培训、招标代理费、税金等。

4.3投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求，对服务费用自行报价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.4投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.5投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.6所有投标均以人民币报价。

4.7采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

- 投标文件的格式和顺序

- 响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

6、投标有效期

6.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

7、投标保证金

7.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3如投标截止时间止评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；同时组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》并发送给代理机构；

（3）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（技术资信文件）进入符合性审查、商务技术（技术资信）评审；

（4）符合性审查、商务技术（技术资信）评审结束后，在线公布商务技术（技术资信）评审结果。

（5）开启符合性审查、商务技术（技术资信）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（6）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会按规定组建。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县公共资源交易网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至建经投资咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

2.1签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

- 附件一：

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常山县公路港航与运输管理中心的常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员             	     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员             	     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常山县公路港航与运输管理中心的常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 采购内容及要求

项目概况：常山县公路港航与运输管理中心管辖内公路的路基、路面、桥涵、隧道、绿化、机电、交通安全设施等日常养护，分为公路保养和小修工程两个部分，其中公路保养工作内容包括巡查、保洁和保养。

合同工期：本项目服务期限为3年，2023年12月1日开始，2026年11月30日截止。日常养护各项维修工程缺陷责任期以其各项维修工程实际完工之日起计算12个月。若在合同期限内，中标人有严重违约行为或连续两个季度考核得分在70分以下的，招标人有权提前中止合同，履约保证金不再退回，由此造成的一切后果和损失由中标人承担。

标段划分：本项目根据地理区域划分为2个标段，分别为1标段和2标段。详见下表。

1标段：

| 路线 编号 | 路线 名称 | 路段起止桩号 |  | 里程 | 公路 |  |  |  | 桥梁 |  |  |  |  |  |  |  | 隧道 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 桩号 | 止点 桩号 |  | 等级 | 类型 | 路基 宽度(米) | 路面 | 特大桥 |  | 大桥 |  | 中桥 |  | 小桥 |  | 短隧道 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽度(米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 |
| X535 | 辉何公路 | 0 | 12.716 | 12.716 | 一级 | 沥青混凝土 | 25.5 | 24 | 1 | 1222 |  |  | 7 | 325 |  |  |  |  |
| G320 | 沪瑞线 | 460.125 | 500.423 | 40.298 | 一级 | 沥青混凝土 | 24.5 | 21 | 1 | 2045 | 5 | 1783 | 2 | 117 | 5 | 110.8 | 1 | 365 |
| S221(S324) | 江溪线 | 31.581 | 39.866 | 8.285 | 二级 | 沥青混凝土 | 12 | 9 |  |  |  |  | 3 | 151 | 1 | 24 |  |  |
|  |  | 39.866 | 53.73 | 13.864 | 一级 | 沥青混凝土 | 24.5 | 21 | 1 | 1260 |  |  | 2 | 166.4 |  |  |  |  |
| X415 | 大白线 | 6.76 | 11.529 | 4.769 | 四级 | 沥青混凝土 | 6.5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X502 | 常辉线 | 0 | 7.169 | 7.169 | 二级 | 沥青混凝土 | 18 | 15 |  |  | 1 | 129 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.169 | 7.585 | 0.416 | 二级 | 沥青混凝土 | 18 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X508 | 招五线 | 0 | 1.547 | 1.547 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  | 1 | 215 |  |  | 1 | 7.95 |  |  |
| X517 | 蒲五线 | 0 | 1.245 | 1.245 | 二级 | 沥青混凝土 | 8.5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.245 | 6.781 | 5.536 | 四级 | 沥青混凝土 | 6.5 | 5 |  |  |  |  | 1 | 29.8 |  |  |  |  |
| X519 | 澄阁线 | 0 | 2.717 | 2.717 | 二级 | 沥青混凝土 | 12 | 9 |  |  | 2 | 648 |  |  | 1 | 26 |  |  |
| X523 | 辉埠支线 | 0 | 5.025 | 5.025 | 一级 | 沥青混凝土 | 24.5 | 21 |  |  | 2 | 104 |  |  |  |  |  |  |
| X524 | 大朱线 | 0 | 5.298 | 5.298 | 二级 | 沥青混凝土 | 18 | 17.5 |  |  | 1 | 426 | 1 | 46 |  |  |  |  |
|  |  | 5.298 | 5.354 | 0.056 | 一级 | 沥青混凝土 | 24.5 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X530 | 杨樊线 | 0 | 7.673 | 7.673 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  | 1 | 132 | 2 | 122.5 | 1 | 17 |  |  |
| X531 | 水南线 | 0 | 0.345 | 0.345 | 二级 | 沥青混凝土 | 12 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2标段：

| 路线 编号 | 路线 名称 | 路段起止桩号 |  | 里程 |  |  |  |  | 桥梁 |  |  |  |  |  | 隧道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 桩号 | 止点 桩号 |  | 等级 | 类型 | 路基 宽度(米) | 路面 宽度(米) | 大桥 |  | 中桥 |  | 小桥 |  | 长隧道 |  | 短隧道 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 |
| X204 | 苦狮线 | 24.802 | 28.629 | 3.827 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.629 | 43.413 | 14.784 | 二级 | 沥青混凝土 | 12 | 9 | 1 | 130 | 2 | 130.1 |  |  |  |  |  |  |
| X501（S324） | 常新线 | 9.636 | 20.149 | 10.513 | 二级 | 沥青混凝土 | 12 | 9 |  |  |  |  | 3 | 79.4 |  |  |  |  |
|  |  | 20.149 | 21.803 | 1.654 | 二级 | 沥青混凝土 | 18 | 15 |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.803 | 41.26 | 19.457 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 | 1 | 112 | 3 | 154.1 | 2 | 54.8 |  |  | 1 | 220 |
| X503 | 中球线 | 0 | 2.13 | 2.13 | 二级 | 沥青混凝土 | 8.5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.13 | 3.973 | 1.843 | 二级 | 水泥混凝土 | 11 | 9 | 1 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.973 | 10.731 | 6.758 | 四级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  |  |  | 3 | 56.3 |  |  |  |  |
|  |  | 10.731 | 13.316 | 2.585 | 四级 | 沥青混凝土 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X505 | 宋芳线 | 0 | 5.725 | 5.725 | 四级 | 沥青混凝土 | 8.5 | 6 |  |  |  |  | 3 | 48.7 |  |  |  |  |
|  |  | 5.725 | 11.173 | 5.448 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 |  |  |  |  | 2 | 26.4 |  |  |  |  |
|  |  | 11.173 | 18.655 | 7.482 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  | 2 | 70.1 |  |  |  |  |  |  |
| X506 | 东龙线 | 0 | 14.984 | 14.984 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  |  |  | 5 | 138.1 |  |  | 1 | 165 |
| X507 | 球双线 | 0 | 4.005 | 4.005 | 三级 | 沥青混凝土 | 8.5 | 7 |  |  |  |  | 2 | 53.5 |  |  |  |  |
| X509 | 钳何线 | 0 | 2.978 | 2.978 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.978 | 11.037 | 8.059 | 三级 | 沥青混凝土 | 8.5 | 6 |  |  | 1 | 94.6 | 4 | 70 |  |  |  |  |
| X511 | 鲁芳线 | 0 | 6.45 | 6.45 | 四级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  | 1 | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.45 | 11.975 | 5.525 | 四级 | 沥青混凝土 | 6.5 | 6 | 1 | 133 |  |  | 1 | 22 |  |  |  |  |
|  |  | 11.975 | 12.984 | 1.009 | 三级 | 沥青混凝土 | 8.5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.984 | 15.948 | 2.964 | 四级 | 沥青混凝土 | 6.5 | 6 |  |  | 1 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| X512 | 宋石线 | 0 | 2.44 | 2.44 | 二级 | 沥青混凝土 | 10 | 8.5 |  |  | 2 | 77.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.44 | 2.769 | 0.329 | 三级 | 沥青混凝土 | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.769 | 3.24 | 0.471 | 四级 | 沥青混凝土 | 5.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X513 | 上红线 | 0 | 4.757 | 4.757 | 二级 | 沥青混凝土 | 10.5 | 9 |  |  |  |  | 1 | 17 |  |  |  |  |
|  |  | 4.757 | 5.151 | 0.394 | 二级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.151 | 7.734 | 2.583 | 二级 | 沥青混凝土 | 10.5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.734 | 8.356 | 0.622 | 二级 | 沥青混凝土 | 15 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.356 | 16.229 | 7.873 | 二级 | 沥青混凝土 | 10.5 | 9 |  |  | 1 | 62.1 | 2 | 33.1 |  |  |  |  |
| X514 | 新七线 | 0 | 2.257 | 2.257 | 四级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.257 | 6.043 | 3.786 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.043 | 7.997 | 1.954 | 四级 | 沥青混凝土 | 6 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X515 | 新白线 | 0 | 9.778 | 9.778 | 四级 | 沥青混凝土 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 350 |
| X518 | 溪砚线 | 0 | 1.8 | 1.8 | 四级 | 沥青混凝土 | 9 | 6 |  |  |  |  | 1 | 23.7 |  |  |  |  |
| X521(S221) | 新桥七里连接线 | 0 | 5.43 | 5.43 | 二级 | 沥青混凝土 | 12 | 9 | 3 | 659.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X529 | 江泉线 | 0 | 1.666 | 1.666 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X715(S221) | 淳常线 | 0 | 6.501 | 6.501 | 二级 | 沥青混凝土 | 8.5 | 7.5 | 3 | 541 | 1 | 58.2 |  |  | 1 | 1316 | 2 | 593 |
|  | 泉大线 | 0 | 2.245 | 2.245 | 四级 | 沥青混凝土 | 8 | 6 |  |  |  |  | 3 | 129 |  |  |  |  |

备注：新改建公路项目交工后，项目未竣工前由施工中标人负责路面保洁，项目竣工后由本次中标供应商负责全面日常养护。

第一节 工作内容及要求

- 第一部分 公路保养

- 指公路日常养护工程中按年度总承包的道路进行公路路面、路基、边坡（高边坡、高路堤）、桥梁、涵洞、隧道、安全设施、绿化等进行巡查，清扫保洁和保养工作。

1. 养护巡查

- 通过承包人路况巡查及时发现病害及其危害程度和发展趋势，路面上是否有可能损坏路面或妨碍交通的堆积物等及对构造物进行清扫保洁工作；检查公路的正常使用功能是否完好及构造物、附属设施、绿化的损坏情况；道路控制区是否存在违规作业、侵占的情况；及时采取措施，保证公路的平整完好。

- 1.1 一般要求

1.1.1 公路的日常养护应坚持巡查制度，及时发现路面、构造物及附属设施的损坏情况和可能影响交通的路障，以进行及时的保养和合理地安排维修，尽快地恢复道路并处于正常的适用状态。

1.1.2 检查和技术检测的结果，均应及时进行整理和分析并输入业主提供的养护管理系统。当各类检查或检测中发现在某一方面的技术状况和使用品质有明显下降时，应及时向业主报告并时采取相应的养护对策。

1.1.3 养护巡检查分为日常巡查和特殊巡查。高边坡、桥梁、隧道、岩溶不良地质等特殊路段技术含量较高、应委托专业检测资质单位实施的定期、专项、特殊等专业检查工作，除本项目招标文件有规定外,由业主另行组织实施。

1.1.4 巡（检）查配置要求

a) 承包人养护巡（检）查人员应相对固定；

b) 巡（检）查作业中，巡查车上应配备1名驾驶员和1名巡查人员；若巡查车配备轻量化巡检系统，驾驶员可兼任巡查人员；

c) 巡（检）查车辆应标警示颜色，车身粘贴“公路巡查”字样；

d) 巡（检）查人员应强化自身保护意识，按规定穿着安全标志服，并携带通讯工具、巡查记录本、卷尺、锥形帽等工具；

e) 巡（检）查车辆应按业主要求配备车载巡（检）查设备及定位系统（如北斗）等，积极利用信息化等科技手段，提高巡（检）查质量和效率。

1.1.5 在巡（检）查过程中，针对发现的问题，巡查人员应按照以下规定，做好应对处置

a) 巡查人员发现各类道路病害或安全隐患，应规范记录，并及时按照有关修复时限规定，规范修复；

b) 巡查人员发现对行车安全造成一定影响的病害或安全隐患，应及时报告业主，并在确保安全的前提下采取摆放安全帽等措施，并及时按有关修复时限要求规范修复；

c) 巡查人员发现危及交通安全的情况时，应立即报告业主或相关部门，并在确保自身安全的前提下立即采取摆放安全帽等安全疏导措施，宜确保交通安全。

d) 巡查人员发现有违规涉路施工、侵占公路控制区等情况，应立即制止并上报业主或执法部门。

1.1.6 应每日记录当地的天气情况。在多风、多雨、多雾、多雪、多冰冻季节，应随时注意天气的变化，必要时应与当地气象台、站取得并保持联系，随时获取最新气象信息，以便及时采取相应措施。

1.2 具体要求

1.2.1 日常巡查

1.2.1.1 日常巡查以车行目检为主，步行目检、视频巡检为辅，对路基(含边坡、挡土墙、护面墙)、路面、桥梁、涵洞、隧道土建结构、排水设施、交通安全设施、绿化、岩溶不良地质路段、养护施工作业现场等进行的巡视检查。

1.2.1.2 桥梁、涵洞、隧道等结构物日常巡查应结合《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2018）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）及业主制定的实施办法要求实施，上述相关规范、标准或业主制度如有更新，按最新要求执行。

1.2.1.3 主要内容

a) 路基：路基是否变形、沉降；路肩是否有杂物、杂草情况、路肩土流失、下沉及高路肩等情况；边沟是否有淤塞、积水，边沟砌体及勾缝是否有破损情况；边坡是否有冲毁及坍塌；挡土墙、护坡、急流槽、截水沟、排水沟是否正常完好等；

b) 路面：通阻情况；路面跳车、坑洞、裂缝、翻浆等各种病害的详细情况；路面保洁、污损、积水情况等；

c) 桥梁：墩台基础、翼墙、耳墙有无下沉、变形、开裂；梁板等上下部结构有无撞击、火烧等受损；跨河桥上下游范围有无采砂行为；桥下空间有无堆积物；伸缩缝有无破损、堵塞；锥坡有无塌陷、空洞；有无其他肉眼直观能够发现的异常情况；

d) 隧道土建结构：洞口山体是否稳定，有无明显滑坡、积水等病害；洞门、衬砌有无开裂、破损错台、渗漏水等；路面有无落物、供起、开裂、错位；检修道、排水设施、内装有无破损、积水等；有无其他肉眼直观能够发现的异常情况；

e) 交通安全设施：各类护栏以及附属于护栏上的标志设施、隔离栅、防落网、隔音墙的损坏、变形、污锈等；

f) 绿化：苗木、草坪等的成活、修剪、病虫害情况等；

g) 施工作业现场：标志牌摆放、安全操作等情况；

h) 控制区范围：是否存在违规搭建、违规施工和破坏道路及其附属设施等情况；

i) 桥下空间巡查：根据桥下杂物堆放、梁板刮擦、采砂堆砂、违章搭建、违法占用等实际现状，及时报告发包人或交通执法等相关部门，并配合做好相关工作。

1.2.1.4 巡查频率：国省道日常巡查不少于1次/日，县道巡查不少于3次/周。

1.2.2 特殊巡查

特殊巡查主要指对在恶劣气象条件下发生的暴雨、台风、大雾、严重冰冻及其它可能危及路基、路面、桥梁等结构物正常使用的灾害性气候时进行的巡查，重点进行高边坡、高挡墙等构造物的巡查。

1.2.2.1 巡查频率

在灾害性天气到来之前进行预防性巡查；在灾害性天气中进行应急性巡查；在灾害性天气过后进行补救性巡查。

1.2.2.2 主要内容

a) 路基：检查路基的稳定性，是否存在变形、裂缝、沉降以及水毁等情况；

b) 排水设施：主要检查边沟、截水沟、泄水孔等排水设施的排水通畅情况；

c) 路面：连续3天雨后完成不少于1次路面坑洞出洞以及修复情况的专项检查；

d) 桥梁防落网、防眩板等标志设施：台风前、后各不少于1次，主要检查有关设施构件的紧固和缺损情况；

e) 边坡、高挡墙：是否存在位移变化、开裂等情况。

2. 道路保洁

2.1 应有计划、有规律地开展公路的清扫保洁工作，使公路经常保持干净、整洁的路容路貌；

2.2 二级及以上等级公路的路面、桥面、隧道路面的清扫保洁工作，以扫地车机械清扫为主，人工（班组）分段巡回清扫为辅；二级以下等级公路的保洁，以人工（班组）分段巡回清扫为主，扫地车机械清扫为辅。确保道路范围整洁，无杂物垃圾；

在天气条件和行车安全允许的情况下，机械扫地车应每日上路清扫，每辆机械扫地车须安装定位系统（如北斗）；清扫时应按扫地车性能控制好车速，确保清扫效果，并做好作业记录，因故不能上路作业应按相关规定报业主代表同意；承包人要结合路段实际，制定合理计划，定期使用扫地车对中分带路缘带实施清扫保洁作业，保持道路整洁；每辆机械扫地车每月上路作业天数最低不少于24天，每日上路作业时间不少于6小时且车速控制合理有效，每月达到计量最少天数后，亦不能免除无故不上路的考核处罚；

2.3 机械清扫时应注意做好安全防护，必要时，后方可跟随预警车或按规范临时封闭相关车道；

2.4 互通区、大型交叉口等窗口区域，应配置定点清扫人员（或班组巡回），保障各窗口区域的整洁；特殊节假日、客流量高峰期间，承包人应组织足够的清扫班组，对垃圾较多的窗口区域进行突击清扫；

2.5 路堤边坡、桥梁锥坡应适时开展集中清扫（不少于1次/季度），确保整洁、无杂物。要求保持巡检道、平台、坡面无杂草（树）、垃圾等。

3. 路基保养

3.1 保养工作主要内容

a) 整理路肩、边坡，修剪路肩草木，清除杂物，保持路容整洁；

b) 清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，修理伸缩缝、疏通泄水孔及清理松动石块；

c) 零星检修道钢扶手的阻锈油漆、清理检修道杂草、杂树；局部路缘石的扶正调直；路肩、边坡冲刷处治和零星塌方（无需外运）的及时治理。

3.2 保养频率及时限要求

a) 土路肩杂草等视长势情况安排，一般要求不少于4次/年，边坡高草、杂树结合边沟清理工作进行；

b) 在行车目视所及范围内的路肩、边沟、边坡的垃圾及堆积物，要求发现后24小时内完成清理，其余部分宜在7天内适时安排集中清理；

c) 挡土墙、护坡杂草杂树清除，伸缩缝、泄水孔定期清理、疏通1次/季度；零星边坡风化石、松动石块等发现后及时清理，如无法完成的，应及时采取应急交通组织措施，确保公路行车安全。

4. 排水设施清理

4.1 主要工作内容

及时清理疏通边沟、截水沟、中央排水沟（包括集水井和纵、横向排水管）、暗沟、桥下沉砂缓冲池等排水设施中的高草、杂物、淤塞等，确保沟体完整，纵坡适度，水流畅通，进出口良好。

4.2 保养频率及时限要求

边沟、排水沟、截水沟等排水设施的全面清理和疏通不少于2次/年，雨季、台风季节前、后应安排1次，雨季中应加强检查和清理，受地形限制，易出现积水并影响上下游排灌或影响路基、结构物完好及行车安全的边沟、中央排水沟应加大频率，适时进行清理；桥下沉砂缓冲池应根据实际情况及时清理，原则上不少于1次/年。日常巡检发现排水设施局部堵塞路段应及时清理疏通。

- 中分带综合清理

5.1 主要工作内容

包括但不限于中分带保洁、除草、中分带堆土清理平整、中央开口部、路缘带附近泥沙清运、封道区域内垃圾捡拾等工作内容。

5.2 保养频率及时限要求

以人工班组清扫为主，承包人应有计划地开展巡回清理工作。中分带全面清理工作不少于1次/月（全路段双向覆盖。同时所有路段均不能免除因路况实际需要按业主（代表）要求对某一路段进一步加密清理频率，确保公路整洁。

- 桥涵保养

6.1 工作主要内容

a) 清除积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁；

b) 清理伸缩缝，疏通涵洞、桥梁泄水孔；清理检修道杂物或砍伐、修剪遮蔽巡检道的树木；

c) 桥梁扶手、砼护栏油漆；

d) 桥下堆积物清理；公路交叉跨线桥勾缝清理；

e) 疏通、清除涵洞淤塞，保持洞口清洁无杂物，洞内排水畅通。

6.2 保养频率及时限要求

a) 桥梁伸缩缝、泄水孔、巡检道集中清理不少于1次/月；日常巡检查中发现桥梁伸缩缝、泄水孔堵塞或杂草树森遮蔽巡检道时，应及时清理、疏通、砍伐修剪；

b) 桥梁扶手、砼护栏油漆不少于1次/年；

c) 桥下堆积物清理，做到及时发现及时清理，做好桥下易燃易爆类堆积物巡查及清理工作，连续高温天气应加大清理频率，无法清理的人为堆积物应及时上报业主代表，并积极配合有关部门做好相关工作；上跨桥或跨线桥梁板底部勾缝存在脱挂，可能造成行车、行人安全事故，应在发现后24小时内完成清理工作；

d) 涵洞疏通（清理）应不少于2次/年，其中雨季前、后应进行全面彻底的清理，雨季中应加强检查和清理。

7. 隧道保养

7.1 工作主要内容

a) 清理隧道内路面杂物，维护洞内内装，保持隧道整洁；清理检修道（含高位水池）杂物或砍伐、修剪遮蔽巡检道的树木；

b) 清理和疏通排水设施，保持排水畅通；

c) 清理洞口和洞门附近挂冰、浮石，保证行车安全；

d) 整理移位盖板。

7.2 保养频率及时限要求

a) 隧道内路面、横通道、顶板、内装饰、侧墙和洞门保持干净、整洁，无污垢、污染、油污和痕迹；标志、轮廓标保持完整、清晰和醒目，清洁频率按照隧道养护规范规定执行；巡检道集中清理不少于1次/月；隧道清洗不少于2次/年；

b) 隧道排水设施的清理疏通宜不少于1次/季度，在雨季，应加强对排水设施的检查和清理疏通工作；

c) 洞口和洞门存在挂冰、浮石等病害，应在发现后24小时内完成应急处治工作，确保行车安全；

d) 结合日常巡检查，做好隧道边沟、缝隙式排水沟、管线沟盖板的移位整理工作；发现因其他单位施工造成的盖板破坏，及时记录并上报；及时对隧道高位水池补漏。

8. 安全设施保养

8.1 工作主要内容

a) 护栏、标志牌、里程牌、百米桩、轮廓标、声屏障、防撞桶、水马等交安设施的维护和定期清洁；

b) 清理隔离栅、标志标牌藤蔓等附着物；砍伐或修剪遮蔽安全设施的树木。

8.2 保养频率及时限要求

a) 护栏、标志牌、里程牌、百米桩、轮廓标、声屏障、防撞桶、水马等交安设施的维护和定期清洁，里程牌、百米桩、警示桩等进行刷漆；（国省道及重要县道不少于2次/年，其他线路不少于1次/年）

b) 及时清理隔离栅、标志标牌藤蔓等附着物；及时砍伐或修剪遮蔽安全设施的树木；

c) 发现隔离栅、桥梁防抛网、防眩设施、护栏、隔音屏等设施损坏等问题应及时上报。

9. 绿化养护

9.1 主要工作内容

a) 绿化苗木的抚育、抹芽、修剪、浇水、治虫、施肥；

b) 有害植物的清理；

c) 死株苗木、杂草、杂物清理；

d) 行道树冬季刷白。

9.2 保养频率及时限要求

a) 中央分隔带防眩苗木的修剪应不少于2次/年（新枝高度不得高于25cm），一般在3-5月，9-11月完成；防眩苗木修剪高度以现场实际控制为准；

b) 中央分隔带小苗灌木带、高草生长高度不应遮挡护栏上的附着式轮廓标，否则应及时修剪、清理。绿化内的杂物、垃圾应及时清理；

c) 公路两侧（含互通区）乔木每年在休眠期视生长情况进行修剪，主要应将乔木的枯枝、病枝、弯曲畸形枝、过密枝以及已侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距的枝条及时剪除；同时应对公路两侧（包括互通区）绿化开展不少于2次/年的专项养护工作，包括上述绿化保养工作及绿化场地垃圾等的清理工作；

d) 土路肩表面有草皮、高草的，以不应阻碍路面排水、高度不超过12cm为原则，否则，应及时修剪；

e) 公路范围内发现有害植物（如一枝黄花），应在其播种期前挖除，防止蔓延；

f) 浇水应根据不同植物生物学特性、树龄、季节、土壤干湿程度确定，做到适时、适量、不遗漏。每次浇水要浇足浇透，夏季高温季节应在早晨和傍晚进行、冬季宜午后进行，雨季应注意排涝、及时排出积水；

g) 中分带绿化养护应与中分带综合清理统筹计划，合理安排施工作业，提高封道效率，减少重复封道、重复作业；

h) 公路站所、公路沿线景观节点的草皮修剪不少于4次/年，及时除杂草，保证草皮应保持在6-8cm，长势良好，不枯黄，春季返青较好；花卉、绿篱、乔木、花灌木适时喷药施肥、修剪整形，保持生长茂盛、植株健壮、树冠完整，无明显枯枝黄叶；树体基本无蛀杆害虫，虫粪、虫网等危害的株数在4％以下；

i) 遇到灾害性气候发生，应及时组织人员进行抗旱、浇水、抗台扶树、抗雪保绿，及时完成所有损坏树木的扶植、加固、清枝等工作；

j) 每年11月-12月，要求对所有乔木树干进行刷白，刷白高度统一为1.2m。

- 第二部分 小修工程

按《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2015）、《公路养护作业安全规程》（JTG H30-2015）、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)、《水泥路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《浙江省普通干线公路小修保养标准化指南》、《浙江省普通干线公路小修保养操作手册》等以及考核细则和其它有关规定、技术文件标准执行。

- 沥青路面：路面坑洞发现后应及时处治，如遇降雨等情况无法进行规范修补的，应及时采取临时性措施，确保通行安全。

- 水泥混凝土路面：出现板裂缝及填缝料局部脱落、缺损时，应在3个日内灌缝填补修复；出现沉降超过5cm、错台超过3cm或拱起超过5cm的，以及板底脱空、坑洞、破碎病害应在15日内修复。

- 零星的路肩硬化和挡土墙修复及边沟、涵洞等排水设施的养护维修处理不超过30个工作日。

- 路缘石、侧石的维修和百米桩、里程碑应及时处置。

- 裂缝灌封工作宜采用专用灌缝材料实施，路面裂缝病害应开展专项排查并集中灌缝，应不少于2次/年，并应在每年的冬季（一般在10-12月）和雨季来临前(一般在3-4月）完成。

- 水毁塌方清理应在接到指令后以最快速度处理好，平时组织好机械人力待命，一有险情，及时快速高效处治，确保公路在第一时间抢通。

- 冰雪天气，应根据天气情况及业主要求，及时组织力量撒布融雪剂或采取措施清理积雪，保障路面畅通。

- 台风天气，应加强巡查，及时清理倒伏折断的行道树，保障路面畅通。

- 交通事故，接到业主、交警或者举报电话等，1小时内出发，2小时内到达现场并组织力量及时清理保通。

- 按要求及时完成业主交代的其他应急工作、抢险任务。

第二节 资源配置及要求

一、驻地建设

1. 承包人应在常山县范围内成立项目部，包含养护与管理所需的办公室、工作场地、仓库与贮料场等设施。

2. 发包人提供养护基地用房和场地用于本项目养护承包人驻地项目部，承包人可根据实际需要确定是否使用。无论承包人是否使用发包人提供的驻地，驻地建设费用都不另外计取。

3. 承包人负责对发包人提供的驻地用房和场地等设施进行管理与维护，并应满足科学管理、文明养护的要求，确保发包人提供的房屋和场地等设施保持良好状态。

4. 养护机械停放场地应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

5. 仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它物件提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本合同养护工程的需求。仓库、贮料场及拌和场应保持整洁，不同材料应设标志分别堆放。

6. 按照标化工地、美丽项目建设标准，设置并维护相应的宣传栏等设施。

7、驻地场所所涉及到费用均由承包人自行承担。

二、人员配置

承包人项目部养护人员应满足现场实际需求，发包人可以根据养护实际情况，要求承包人增加或调整养护人员。养护人员应相对固定，不得随意更换。

- 现场保洁人员原则上实行8小时工作制，上午7：00至中午11：00时；下午1：00时至5：00时（夏季：上午6：30时至10：30时，下午2：30时至5：30时），但不免除为确保路面清洁而延长作息时间；对上级、市里的一些检查或重要活动，必须按照采购人要求延长工作时间。作业时间内保洁人员必须足额到位。

- 合同规定人员仅指完成项目的最低要求，并且在一些检查或者重要活动中，必须按发包人要求增加保洁人员。

- 组建一支不少于15人的应急抢险队伍，必须无条件配合发包人并安排一定人员负责处理突发事件（含交通事故垃圾清理、应急抢险及创建等）

- 各类人员年龄不得违反相关法律法规规定。其中上路作业人员年龄不得超过65周岁。

以下两个表格分别为1标段、2标段进场后最低人员配置要求。

1标段进场后养护人员最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 协调统筹整个项目。 |  |
| 养护管理员 | 1 | 负责养护安全、质量管理工作。 |  |
| 路况巡查员 | 2 | 2名专职巡查人员，不得有巡查车司机兼任（每辆巡查车中至少配置1名司机+1名巡查员）。若巡查车配备轻量化巡检系统，司机可兼任巡查员。 |  |
| 资料员 | 1 | 熟练操作电脑、使用办公软件，掌握公路养护系统的操作和内业资料的整理。 |  |
| 电工 | 1 | 具备电工证，对320国道沿线的路灯、路灯专变、路灯智能控制柜等用电设备进行日常维护 | 可外聘，但要相对固定 |
| 扫地车驾驶员 | 3 | 身体健康，具备驾驶扫地车的相应驾照 |  |
| 洒水车驾驶员 | 2 | 身体健康，具备驾驶扫地车的相应驾照 |  |
| 绿化养护班组 | 1 | 身体健康，配置不少于1个班组，不少于5人/班组。 | 可兼日常应急抢险工作、不包括专项应急抢险 |
| 综合养护班组 | 2 | 身体健康，配置不少于2个班组，不少于5人/班组。 | 可兼日常应急抢险工作、不包括专项应急抢险 |
| 保洁人员 | 满足要求 | 身体健康，配置不少于1个保洁班组，不少于5人/班组。定点保洁人员不少于15人 | 可兼日常应急抢险工作、不包括专项应急抢险 |

2标段进场后养护人员最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 协调统筹整个项目。 |  |
| 养护管理员 | 1 | 负责养护安全、质量管理工作。 |  |
| 路况巡查员 | 2 | 2名专职巡查人员，不得有巡查车司机兼任（每辆巡查车中至少配置1名司机+1名巡查员）。若巡查车配备轻量化巡检系统，司机可兼任巡查员。 |  |
| 资料员 | 1 | 熟练操作电脑、使用办公软件，掌握公路养护系统的操作和内业资料的整理。 |  |
| 扫地车驾驶员 | 2 | 身体健康，具备驾驶扫地车的相应驾照。 |  |
| 洒水车驾驶员 | 2 | 身体健康，具备驾驶扫地车的相应驾照。 |  |
| 绿化养护班组 | 1 | 身体健康，配置不少于1个班组，不少于5人/班组。 | 可兼日常应急抢险工作、不包括专项应急抢险 |
| 综合养护班组 | 2 | 身体健康，配置不少于2个班组，不少于5人/班组。 | 可兼日常应急抢险工作、不包括专项应急抢险 |
| 保洁人员 | 满足要求 | 身体健康，配置不少于1个保洁班组，不少于5人/班组。定点保洁人员不少于20人 | 可兼日常应急抢险工作、不包括专项应急抢险 |

三、设备配置

以下两个表格分别为1标段、2标段进场后最低设备配置要求。

1标段进场后养护设备最低要求

|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理用车 | 辆 | 1 | 满足需求 |
| 2 | 巡（检）查车 | 辆 | 2 | 用于日常巡查、桥隧等巡检查 |
| 3 | 扫地车 | 辆 | 3 | 适用于公路机械化清扫保洁作业，整车作业，技术性能可靠；垃圾箱容量、主吸和清扫宽度、清扫速度均可满足中分带路缘带清扫作业。其中至少2辆扫地车质量不低于5吨。 |
| 4 | 养护工具（预警）车 | 辆 | 4 | 具有LED预警显示屏（屏幕宽度不低于1.2米，配备警示喇叭等），车辆需具有后斗，可装运货物。（车辆规模配置须满足养护作业需求） |
| 5 | 车载式绿化修剪机 | 台 | 1 | 工作幅宽大于1米，工作最大高度大于3米，能够对中分带、边坡各类绿化（桧柏、夹竹桃等）具有较好的修剪功能。 |
| 6 | 洒水车 | 台 | 2 | 罐体容积满足要求，具有洒水、压尘、高、低位喷洒等功能，还具有运水、排水，应急消防等功能。 |
| 7 | 护栏清洗设备 | 套 | 1 | 可安装在洒水车或者扫地车上。 |
| 8 | 发电机 | 台 | 1 | 5kw以上 |
| 9 | 坑洞修补设备 | 套 | 满足要求 | 包括切割机、平拉式压路机、风镐、空压机等 |
| 10 | 巡查工具 | 套 | 满足要求 | 相机，必备测量工具、仪器（水准仪）等 |
| 11 | 手推式多功能推草打草坪修剪机 | 套 | 满足要求 | 满足绿化养护需求 |
| 12 | 手持式绿篱机 | 套 | 满足要求 | 满足除草，修剪，绿化功能 |
| 13 | 风镐、高压水枪、路基横向排水管疏通机械等其他小型机具 | 套 | 满足要求 | 满足伸缩缝清理、路基横向排水管疏通等各类养护工作需求 |

2标段进场后养护设备最低要求

|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理用车 | 辆 | 1 | 满足需求 |
| 2 | 巡（检）查车 | 辆 | 2 | 用于日常巡查、桥隧等巡检查 |
| 3 | 扫地车 | 辆 | 2 | 适用于公路机械化清扫保洁作业，整车作业，技术性能可靠；垃圾箱容量、主吸和清扫宽度、清扫速度均可满足中分带路缘带清扫作业。其中至少1辆扫地车质量不低于5吨。 |
| 4 | 养护工具（预警）车 | 辆 | 4 | 具有LED预警显示屏（屏幕宽度不低于1.2米，配备警示喇叭等），车辆需具有后斗，可装运货物。（车辆规模配置须满足养护作业需求） |
| 5 | 车载式绿化修剪机 | 台 | 1 | 工作幅宽大于1米，工作最大高度大于3米，能够对中分带、边坡各类绿化（桧柏、夹竹桃等）具有较好的修剪功能。 |
| 6 | 洒水车 | 台 | 2 | 罐体容积满足要求，具有洒水、压尘、高、低位喷洒等功能，还具有运水、排水，应急消防等功能。 |
| 7 | 护栏清洗设备 | 套 | 1 | 可安装在洒水车或者扫地车上。 |
| 8 | 发电机 | 台 | 1 | 5kw以上 |
| 9 | 坑洞修补设备 | 套 | 满足要求 | 包括切割机、平拉式压路机、风镐、空压机等 |
| 10 | 巡查工具 | 套 | 满足要求 | 相机，必备测量工具、仪器（水准仪）等 |
| 11 | 手推式多功能推草打草坪修剪机 | 套 | 满足要求 | 满足绿化养护需求 |
| 12 | 手持式绿篱机 | 套 | 满足要求 | 满足除草，修剪，绿化功能 |
| 13 | 风镐、高压水枪、路基横向排水管疏通机械等其他小型机具 | 套 | 满足要求 | 满足伸缩缝清理、路基横向排水管疏通等各类养护工作需求 |

- 四、信息化建设

- 1、在两个标段中，承包人配置的扫地车、洒水车、巡查车均需安装实时动态及视频监控设备（包含车载设备、软件平台及技术服务），具体细节要求进场后由发包人明确，相关费用（每套设备费用约3500元，每辆车配置一套）均由承包人承担，并包含在项目总价中，发包人不再另行支付。

- 2、为推进信息化建设，鼓励中标人运用轻量化巡检设备，在经采购人同意后，轻量化巡检设备实施完成，采购人将对该设备进行50%的补助（按设备购买发票），该费用不在本次招标范围内，另行支付。

- 五、特别说明

- 1、按浙交〔2007〕82号 关于印发《浙江省公路抢险应急及小额零星工程管理暂行办法》的通知，当项目发生抢险应急需保通、抢通时，应急抢通的费用，不在中标金额支付范围内，另行安排费用支付，单价参照中标单价执行，数量按实计算。

- 2、如遇有活动安排，需临时增加清扫车辆，采购人可视实际情况无偿提供1至2辆扫地车供中标人使用，驾驶员由中标人自行安排。采购人不承担所涉车辆借予中标人使用期间内所发生违章、交通事故或其他事故造成的一切责任，包括违章罚款、驾驶证记分及其他方面的行政、民事责任等。中标人在使用车辆期间应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。

- 第三节 计量

- 本项目计量分为公路保养和小修工程两个部分，按季度计量支付。公路保养采取总额包干的形式，1标段最高限价为480万元/年，2标段最高限价为350万元/年。小修工程采取工程量据实计量，各子目最高限价如下表。

工程量据实计量类最高限价表

| 200章 路基 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 201-1 | 清理零星塌方 |  |  |  |
| -a | 方量20m3以下 | m3 | 1 | 50 |
| -b | 方量20m3-50m3 | m3 | 1 | 40 |
| -c | 方量50m3以上 | m3 | 1 | 30 |
| 202-2 | 边沟、排水沟、截水沟、急流槽维修 |  |  |  |
| -a | 边沟小段开挖 | m3 | 1 | 26.58 |
| -b | C20砼 | m3 | 1 | 760 |
| -c | 浆砌块（片）石 | m3 | 1 | 500 |
| 202-3 | 维修、更换边沟盖板 |  |  |  |
| -a | 更换（C25钢筋混凝土盖板） | m3 | 1 | 1850 |
| 202-4 | 挡土墙维修 |  |  |  |
| -a | C20现浇砼挡墙（含挖基） | m3 | 1 | 610 |
| -b | M7.5浆砌块（片）石挡墙（含挖基） | m3 | 1 | 440 |
| -c | C20片石砼挡墙（含挖基） | m3 | 1 | 560 |
| 202-6 | 路肩处治 |  |  |  |
| -a | 路肩培土 | m3 | 1 | 37.37 |

| 300章 路面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 302-1 | 破板修复 |  |  |  |
| -a | 水泥砼路面修复 | m3 | 1 | 780 |
| 302-4 | 裂缝维修 |  |  |  |
| -a | 机械灌缝（甲供设备） | m | 1 | 6 |
| -b | 人工灌缝 | m | 1 | 4 |
| 303-2 | 块状裂缝、龟裂维修 |  |  |  |
| -a | 裂缝灌缝 | m2 | 1 | 14 |
| 303-3 | 沉陷、坑槽、车辙、翻浆处理 |  |  |  |
| -a | 普通沥青混凝土修补（含工料机） | m3 | 1 | 1700 |
| -b | 热再生修补 | m2 | 1 | 270 |
| -c | 沥青封层 | m2 | 1 | 7 |
| -d | 乳化沥青粘层 | m2 | 1 | 2.2 |
| -e | 冷补料修补 | t | 1 | 1200 |
| -f | 铣刨沥青砼路面 | m3 | 1 | 140 |
| 305 | 路缘石、侧石、平石 |  |  |  |
| 305-1 | 油漆刷白 | m | 1 | 16 |
| 305-2 | 维修与更换 |  |  |  |
| -a | 砼侧石（C25砼，宽150mm*高350mm） | m | 1 | 44 |
| -b | 花岗岩侧石（宽150mm*高350mm） | m | 1 | 180 |
| 306 | 清除老路面及其他构造物 |  |  |  |
| -a | 挖除清理水泥混凝土路面 | m3 | 1 | 120 |
| -b | 挖除清理沥青混凝土路面 | m3 | 1 | 120 |
| -c | 拆除浆砌石 | m3 | 1 | 50 |
| -d | 拆除砼 | m3 | 1 | 100 |
| -e | 拆除钢筋砼 | m3 | 1 | 270 |

| 400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 402-3 | 护栏维修 |  |  |  |
| -a | 钢筋混凝土护栏修复 | m | 1 | 850 |
| 402-5 | 伸缩缝维修 |  |  |  |
| -a | 伸缩缝混凝土拆除重浇(普通） | m | 1 | 1800 |
| -b | 伸缩缝混凝土拆除重浇(24小时速凝砼） | m | 1 | 2800 |
| 403-2 | 锥坡、翼墙维修 | m3 | 1 | 490 |
| 404-1 | 圆管涵维修 |  |  |  |
| -a | Ф300mm圆管涵 | m | 1 | 200 |
| -b | Ф400mm圆管涵 | m | 1 | 260 |
| -c | Ф500mm圆管涵 | m | 1 | 350 |
| -d | Ф600mm圆管涵 | m | 1 | 450 |
| -e | Ф800mm圆管涵 | m | 1 | 630 |
| -f | Ф1000mm圆管涵 | m | 1 | 900 |

| 500章 隧道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 502-2 | 洞身维修 |  |  |  |
| -a | 处理洞内漏水、防火涂料（三道） | m2 | 1 | 40 |
| -b | 洞壁墙面砖更换 | m2 | 1 | 150 |

| 600章 交通安全设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 605-2 | 里程碑、百米桩更换 |  |  |  |
| -a | 里程碑更换 | 块 | 1 | 280 |
| -b | 百米桩更换 | 块 | 1 | 30 |
| -c | 更换自发光道灯 | 个 | 1 | 110 |

| 700章 绿化及环境保护设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 701-1 | 乔木补植 |  |  |  |
| -a | 香樟(米径≥12cm;H≥400cm;P≥300cm） | 棵 | 1 | 700 |
| -b | 桂花（D≥8cm，H200-250cm，P200cm） | 棵 | 1 | 260 |
| -c | 紫薇（D6cm，分枝高度1.3m） | 棵 | 1 | 180 |
| -d | 银杏（米径≧12cm） | 棵 | 1 | 800 |
| -e | 水杉（米径≧12cm） | 棵 | 1 | 350 |
| -f | 行道树移栽（米径12-20cm） | 棵 | 1 | 300 |
| 701-2 | 灌木补植 |  |  |  |
| -a | 红叶石楠球（P120cm,H120cm） | 棵 | 1 | 150 |
| -b | 海桐球（P120cm,H120cm） | 棵 | 1 | 200 |
| -c | 红花檵木球（H100cm ，P100cm ） | 棵 | 1 | 150 |
| -d | 金森女贞（H35-40cm P25-30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 60 |
| -e | 红花檵木（H35-40cm P25-30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 80 |
| -f | 金边黄杨（H40-45cm P25-30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 200 |
| -g | 红叶石楠（H40-45cm P30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 60 |
| -h | 春鹃（H30-35cm P15-20cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 60 |
| 701-3 | 草皮补植 |  |  |  |
| -a | 马尼拉草坪满铺 | m2 | 1 | 20 |
| -b | 麦冬（49从/㎡，5芽以上/丛） | m2 | 1 | 35 |
| -c | 果岭草 | m2 | 1 | 32 |
| -d | 美女樱 | m2 | 1 | 40 |
| 701-4 | 草籽补播 |  |  |  |
| -a | 狗牙根 | m2 | 1 | 2 |
| -b | 三叶草 | m2 | 1 | 3 |
| 新添加 |  |  |  |  |

| 800章 记工日、台班、材料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 801-1 | 人工 |  |  |  |
| -a | 普工 | 工.日 | 1 | 130 |
| -b | 夜间用工 | 工.日 | 1 | 180 |
| -c | 技术工 | 工.日 | 1 | 300 |
| 801-2 | 机械 |  |  |  |
| -a | 中型自卸载重汽车（5t） | 台班 | 1 | 1200 |
| -b | 压路机（16t) | 小时 | 1 | 220 |
| -c | 轻型工程车 | 台班 | 1 | 350.00 |
| -d | 铲车（50型） | 小时 | 1 | 220 |
| -e | 130型挖掘机 | 小时 | 1 | 240 |
| -f | 75型挖掘机 | 小时 | 1 | 200 |
| -g | 55型挖掘机 | 小时 | 1 | 160 |
| -h | 130型挖掘机（炮头） | 小时 | 1 | 320 |
| -i | 75型挖掘机（炮头） | 小时 | 1 | 280 |
| -j | 洒水车 | 台班 | 1 | 1200 |
| -k | 抽水机 | 台班 | 1 | 200 |
| -l | 随车吊 | 台班 | 1 | 800 |
| -m | 10t吊车 | 台班 | 1 | 1600 |
| -n | 小拖车 | 趟 | 1 | 180 |
| -o | 大拖车 | 趟 | 1 | 450 |
| -p | 高枝剪（含工料机） | 台班 | 1 | 200 |
| -q | 电锯（含工料机） | 台班 | 1 | 200 |
| -r | 风钻机工时费(包括跟机人工) | 台班 | 1 | 650 |
| -s | 拖拉机工时费 | 台班 | 1 | 800 |
| -t | 小型滑移装载机 | 台班 | 1 | 2000 |
| 801-3 | 防滑材料 |  |  |  |
| -a | 石屑 | m3 | 1 | 150 |
| -b | 木屑 | m3 | 1 | 15 |

注：1、最高限价表中没有适用的工程项目的，按信息价组价后结合中标下浮率确定价格；如信息价没有的，按签证价确定价格。

2、含各部省市县各级检查、环保督查，现场会等突发性事件按小修清单单独按实计算费用。

第四节 考核

本项目考核参照《常山县交通运输局小修保养管理办法》执行。此外，对道路巡查、扫地车等进行特别约定：

- 道路巡查。日常巡查要求每日巡查轨迹全覆盖国省道，县道不少于3次/周，每月抽查以巡查轨迹（承包人提供GPS数据）为主，其他手段为辅。发现巡查不到位或无故不巡查的，需进行扣款。当月5日及以内未巡查到位的，按500元/日进行扣款；当月5日以上未巡查到位的，按1000元/日进行扣款。特殊巡查不到位的，扣除2000元/次。

- 扫地车。每辆机械扫地车每月上路作业天数最低不少于24天，每日上路作业时间不少于6小时且车速控制合理有效，每月达到计量最少天数后，亦不能免除无故不上路的考核处罚。每月对GPS数据进行抽查，发现无故不上路的，扣除1500元/辆/日。

- 保洁人员。日常考核中，发现定点保洁人员人数减少，不满足招标文件最低要求的，扣除200元/人/日。

关于印发《常山县交通运输局小修保养

管理办法》的通知

各有关单位：

为规范我县小修保养工程市场化管理，加强对小修保养中标单位的考核，进一步提升我县县道（含）以上公路路况，现将《常山县交通运输局小修保养管理办法》印发给你们，请遵照执行。该办法自2023年12月1日起试行。

常山县交通运输局

2023年9月6日

常山县交通运输局小修保养管理办法

为规范我县县道（含）以上公路小修保养市场化运作，努力实现养护作业精细化，养护流程规范化，养护责任明确化，营造“畅、安、舒、美、洁”的公路环境，特编制本《管理办法》。

本办法适用于常山县县道及以上公路小修保养的日常工作管理及考核支付。养护质量要求根据行业相关技术规范及招投标文件等约定执行。

一、养护工作例会制度

（一）建立养护工作例会制度旨在检查、监督承包人对项目承包合同的执行情况，协调有关各方的关系，促进各方认真履行项目承包合同所规定的职责、权利和义务。

（二）养护工作例会一般在每季度的路况考核后召开一次，由中心养护科召集并主持。参加人员包括：各公路站负责人、各养护标段项目负责人、内业人员等参加。

二、养护计划管理

（一）为保证常山县交通运输局公路港航与运输管理中心小修保养优质高效，实现科学养护，由养护单位根据各线路养护特点，合理制定月度养护作业计划，填写《月度公路养护计划表》并报公路站审核通过。

（二）各承包人应按制定的《月度公路养护计划》开展当月养护工作，根据实际进度及时对人员、机械、材料等投入情况进行调整，确保保质保量按时完成当月养护工作。公路站及养护科进行随机抽查。承包人根据当月日常养护开展情况编制《月度公路养护完成情况表》并报公路站审核。

三、小修保养管理

（一）小修保养划分为日常保养和小修工程。根据国家相关技术规范要求及本次招标约定，结合我县公路养护特点，对常山县交通运输局公路港航与运输管理中心小修保养工作具体内容进行了划分。具体内容如下表：

| 项目分类 |  | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 路面 | 保养 | 1. 清除路面泥土、杂物，保持路面整洁； 2. 排除路面积水、积沙、少量抛洒滴漏等； |
|  | 小修 | 1．桥头、涵顶跳车的处理； 2．沥青路面、水泥路面的病害处理； 3．水泥混凝土路面灌缝及堵塞裂缝； 4．路缘石的修理； |
| 路基 | 保养 | 1．整理路肩（铲除高路肩）、边坡，修剪路肩、分隔带草木，清除杂物，保持路容整洁； 2．清理、疏通边沟，保持排水系统畅通； 3．清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，清除松动石块； |
|  | 小修 | 1. 小段开挖边沟、排水沟或铺砌边沟； 2．清除零星塌方（5立方米以上），填补路基缺口，轻微沉陷翻浆的处理； 3．桥头接线或桥头、涵顶跳车的处理； 4．修理或增设挡土墙、护坡、护坡道、泄水槽等； 5．局部加固、垫补路肩； |
| 交通工程及沿线设施 | 保养 | 1. 护栏、标志牌、轮廓标等交安设施的定期清洗（护栏、标志牌清洗国省道及重要县道每年两次，其他线路每年一次）。限高龙门架，防撞墩等警示漆的油漆刷新，每年两次； 2.里程碑、百米桩的油漆刷新（国省道及重要县道每年两次、其他线路每年一次）； |
|  | 小修 | 1．护栏、柔性警示柱、语音提示系统、隔离栅、轮廓标、标志牌、里程碑、百米桩、防雪栏栅、路灯等公路设施的修理、或部分添置更换； 2.水泥警示墩、柱的刷新； 3．路面标线的局部补画； |
| 桥梁涵洞隧道 | 保养 | 1．清除污泥、杂物，保持桥面整洁； 2．疏通涵管，疏导桥下河槽； 4．伸缩缝养护，泄水孔疏通，桥栏杆及墩头油漆（钢制栏杆一年一次油漆防锈）； 4．桥涵的日常养护； 5．保持隧道内洞壁及洞口清洁； |
|  | 小修 | 1．局部修理、更换桥栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏； 2．修补墩、台及河床铺底和防护圬工的微小损坏； 3．涵洞进出口铺砌的加固修理； 4．通道的局部维修和疏通修理排水沟； 5．清除隧道洞口碎落岩石和修理圬工接缝，处理渗漏水； 6. 修复或增设隧道内安全、照明等设施； |
| 绿化 | 保养 | 1．行车道、花草的抚育、抹芽、修剪、治虫、施肥； 2. 行道树冬季刷白； 3. 草皮的日常打理； |
|  | 小修 | - 行道树、花草缺株的补植； - 草籽补播 - 夏季抗旱保绿； |
| 应急工 作 |  | 1. 抗击洪水、台风、冰雪等恶劣天气，清除积雪、积冰、大量塌方等； 2. 遇到交通事故等突发情况，清理路障并设置安全警示标志； |
|  |  | - 3. 其他上级部门交办的应急工作； |

日常保养季度考核合格（80分及以上）的，根据投标人投标报价采用年度总承包的方式分期计量，不另外计费；小修工程项目根据经批准的《小修工程计划上报单》进行实施并制作《小修工程施工记录单》，完工后进行验收，并制作《小修工程质量验收单》。每季度对资料齐全的小修工程按合同约定单价进行计量支付；对部分未提及的养护工作内容或超出约定养护频率的日常保养工作由段养护科根据实际情况进行分类、计量。

承包人的小修保养工作不到位的，养护科及公路站可通过《小修保养工作交办单》的形式书面通知承包人进行限期整改。对整改不到位的、超出整改期限、多次出现同样问题的，业主可根据情况对承包人处以500元—5000元罚金。罚金在日常养护经费（投标人投标报价）的每季度计量中扣除。

（二）需要应急修复的小修工程（坑洞等）应及时安排处置，特殊原因未能及时处置的，应上报段养护科及所属区片公路站，经同意后及时设置安全警示标志，并做好相关记录；其他普通小修工程（水沟、挡墙等）一般要求20日内完工。

（三）承包人应按照行业相关技术规范规定、合同文件及本管理办法相关规定开展养护作业，并且符合有关环境保护等相关规定，做好垃圾收集、清运工作、扬尘控制等工作，不得将垃圾倒入边沟、边坡、河道等相关部门不允许倾倒的地方；由于承包人养护不到位引起的批评、投诉、信访等问题，由承包人负责整改处理、赔偿，且不另外计量经费。

（四）承包人路况检查经费根据投标人投标报价采用年度总承包的方式分期计量，不另外计费。路况检查分为：日常巡查和特殊巡查。具体内容如下表：

| 检查种类 | 巡查内容 | 巡查频率 | 巡查方法 | 形成记录资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡查 | 检查路面、构造物及附属设施的完好程度，发现各类病害及可能诱发病害的因素，发现有可能妨碍道路交通的路障 | 国省道：每日至少1次； 其余道路每周至少3次； | 车行为主，人工观测、目测及手工计量，辅以摄影或摄像 | 《日常巡查记录》 |
| 特殊巡查 | 在恶劣气象条件下发生的暴雨、台风、大雾、严重冰冻及其它可能危及路基、路面、桥梁等结构物正常使用的灾害性气候时进行的巡查，重点进行高边坡、高挡墙、危桥等构造物的巡查。 | 在灾害性天气到来之前进行预防性巡查；在灾害性天气中进行应急性巡查；在灾害性天气过后进行补救性巡查 | 车行为主，巡查车速适当降低，发现异常情况应立即上报 | 《特殊巡查记录》 |

（五）日常巡查：每季度上报经项目经理签字的纸质版《日常巡查记录》；特殊巡查：在雨季、台风、大雾、冰冻等天气时随查随记，每半年上报经项目经理签字的纸质版《特殊巡查记录》。

（六）承包人应安排有明显标识的专车用于公路巡查，非车辆故障，承包人不得擅自变更巡查车辆，巡查车辆仅限用于路况巡查。未落实日常巡查工作的承包人，将按未落实的时间及公路等级在日常养护经费（投标人投标报价）中扣除。

四、养护作业安全管理

（一）承包人必须建立严密的安全管理体系，明确安全管理目标，建立健全安全管理组织网络，制定安全生产规章制度，落实安全管理职责、措施。

（二）承包人应按照《公路养护安全作业规程》及招标文件规定开展养护作业。规范养护机械设备安全标识的配置和养护人员着装及安全防护用具，发现一次不规范情况的，每人（每处）扣除当季养护经费200元；规范养护作业现场的安全管理，发现一次未按规范设置安全警示标志等情况的，每处扣除当季养护经费1000元。

（三）承包人积极开展安全生产教育，对新进人员必须开展安全生产培训，每月组织全体养护人员进行安全生产学习。建立安全生产教育台账，并由专人记录。

五、人员管理

（一）承包人项目部应配备养护管理人员等负责小修保养日常管理工作。管理人员必须具备一定的专业及管理能力;承包人应加强对养护人员的管理，保持人员相对稳定。若有主要管理人员变更，应在变更后一周内上报业主。对无法胜任工作岗位的项目从业人员，业主有权要求承包人对其进行更换。

（二）养护科、公路站将对承包人公路养护人员、机械上路率进行随机抽查。对一个季度抽查到两次以上（包括两次）同一路段无人上路养护且养护不到位的情况将按照每一处核减1000元的标准在日常养护经费（投标人投标报价）的每季度计量中扣除。

六、设备物资管理

（一）承包人应主动购买常用的公路小修保养工具、机械设备、物资等，同时建立相应的使用管理台账记录。

（二）承包人应建立工程车辆、养护设备及物资使用台账，即《公路小修保养车辆运营情况记录表》、《养护设备管理台账》和《材料耗存登记表》，记录车辆、设备及物资的使用情况、维保情况等。业主每季开展养护设备及物资使用情况的检查工作，主要检查养护设备及物资使用台账记录、养护设备及物资入库量、出库量、库存量、设备使用性能、维保情况。

七、应急抢险管理

（一）应急抢险工作主要指冰雪、强降雨、台风等恶劣天气、公路交通安全事故等突发事件的应急处理。应急响应时间附近街道范围不超过30分钟，乡镇偏远地区不超过60分钟，均以电话、微信、钉钉等通知时间开始计算。

（二）承包人应建立值班制度，保障晚间、节假日等非正常上班突发事件的应急处理。日常值班表每季度上报业主；法定节假日值班表，于每次节假日前三天报送至中心办公室。

承包人应建立应急值班制度，每日各标段至少安排两人进行夜间值班，由公路站负责抽查考核。夜间应急工作不及时的按1000元/次进行处罚。

（一）组建不少于15人的应急抢险小分队，处理恶劣天气等重大突发事件的应急处理，同时制定详细的突发事件应急预案（包含队员职责分工、联系方式等内容）在每年第一次养护季度例会前将应急预案等上报中心养护科。

（二）应急抢险设备最低配置：养护作业车2辆、油锯4把、水泵1组、发电机1组，挖掘机2台，其他小型工器具若干，并保证应急机械能正常运转；提前做好冷补沥青、碎石、煤渣、工业盐等常用应急抢险物资的储备工作。

（三）公路站负责现场监督指导及投入情况统计工作。应急抢险工作完成后由承包人上报《公路小修保养应急工作联系单》，由公路站及中心养护科对应急工作的响应时间、安全警示、完成质量等进行评价。对评价合格的应急工作每季度根据《联系单》进行计量支付，对应急工作评价不合格的，不予支付相应经费。

对因应急或交办工作处置不力、拖沓散漫，养护人员乱收污染费等社会影响较差的情况，业主可对承包人处以2000-20000元不等的罚款。

八、项目部建设、文明施工管理

（一）承包人应按合同规定成立项目经理部。项目部应选择距离所管养片区较近，交通便捷，可停放一定机械设备的场所。办公楼需设置办公室、值班室、会议室（10人以上）、资料室、卫生间等功能分区，并自行配备必要的办公设备及用品。

（二）项目经理部铭牌、上墙图表等应按《浙江省公路管理基层单位视觉标识系统规范化建设手册》要求制作。

（三）项目经理部办公室布段、上墙图表等应布置合理。上墙图表应包含：

1、养护人员分工及照片；

2、各项规章制度、岗位职责、设备操作规程等；

3、公路管养线路示意图

4、公路养护质量示意图

5、项目部基本情况表

6、公路养护月完成情况表

7、材料耗存登记表

8、出工出勤统计表

9、晴雨统计表。

（四）养护人员工作服的配置和使用应符合浙江省公路管理局《关于浙江省公路养护道工工作服配置与使用规定》，工作服上均应有所在单位的标识。

九、养护内业资料管理

（一）承包人应根据上级部门及业主的相关要求开展公路小修保养内业资料的收集、整理、归档工作。并按《浙江省公路管理基层单位视觉标识系统规范化建设手册》或业主要求的要求制作资料盒脊背、封面、目录等。具体资料内容如下列清单：

1、管理制度汇编

（1）业主制定的公路小修保养管理、考核办法及其他相关管理制度等；

（2）承包人制定的日常生产管理各项制度、岗位职责、操作规程等。

2、承包单位项目部管理台账资料

（1）日常业务往来文件

（2）承包单位项目部管理管理人员、养护人员信息表，相关人员任职文件、备案资料等（包括相关专职人员变更、审批资料）

项目部标识规范统一，项目部管理人员及考勤、图表、制度、岗位职责、操作规程按要求上墙等。

（3）养护用工情况（用工合同及花名册、养老保险、工资支付等）

3、影像资料

4、公路小修保养管理台账资料

（1）公路日常保养管理台账

①、年度、月度公路日常养护计划表及完成实绩表

②、路况巡查记录：公路小修保养日常巡查记录、公路小修保养特殊巡查记录。

③、收工记录

④、桥隧涵日常检查、巡查记录

⑤、绿化管养：主要包括日常绿化修枝、修剪、病虫害防治，死株清理，抗旱保绿等。

⑥、日常业务往来资料：主要包括公路小修保养工作联系单、公路小修保养应急工作联系单、公路小修保养工作交办单、公路小修保养交办工作完成情况反馈表、公路小修保养交办单汇总表。

⑦、车辆运营情况记录表：包括巡查车、扫地车、养护作业车等（消耗油量、维修及保养、行驶里程）。

⑧、检查考核：主要包括公路养护小修保养日常处罚、公路小修保养考核评分及反馈表。

（2）公路小修管理台账

①、公路小修施工汇总表

②、公路小修工程计划上报单

③、公路小修工程施工记录单

④、公路小修工程质量验收单

（3）安全管理台账

承包单位日常安全生产管理台账。包括安全生产管理制度、安全生产会议记录、安全教育及培训、安全检查及巡查、其他安全管理台账等）。

（4）应急抢险管理台账

①、突发事件应急预案（人员、物资、机械设备等）

②、应急抢险情况汇总表（自然灾害、交通事故、公路水毁等突发事件等）

③、应急抢险相关台账资料

④、节假日、重要节点、特殊天气值班值守：值班值守安排情况、值班记录、巡查记录，上报信息情况

（5）公路站管理系统

按业主要求配合做好养护管理系统公路小修保养相关信息的录入和维护更新。

（二）资料分卷原则按类型进行，资料盒统一用塑料盒，案卷内必须有目录。 资料在次年3月前或项目结束后一个月内收集完整，并装订成册；因当年资料未收集完整不要求装订，但必须用统一的夹子进行固定，固定顺序（从外到内）：塑料（透明的）封面、纸质封面、目录、文件资料，要求外观美观整洁。

（三）小修保养内业资料，在按规定要求做好纸质文件存档管理的同时，还要求做好相应的电子文件存档管理工作。承包人每年编制完成的小修保养内业资料须提供中心养护科及公路站各一套存档。

十、考核支付管理

（一）小修保养考核分两个部分内容：外业考核和内业考核，外业考核分数占总分的70%，内业考核分数占总分的30%。每季度汇总一次考核分数。在所有考核打分中均采用百分制,计算平均得分作为该项考核分数。

- （二）外业考核采用季度考核的方式进行，每季度进行一次。外业季度考核由考核小组成员进行，采用车辆路查结合实地步行等形式进行，根据路况检查情况进行考核打分。

（三）内业考核采用季度考核的方式进行，每季度进行一次。内业季度考核由养护考核小组内业组进行，主要根据上级部门内业管理相关规范，对中标单位的养护项目内业资料、文件材料收集、整理、归档等工作进行考核打分。

（四）小修保养经费每季度按比例支付一次，每季度考核总分数高于80分（含80分）的视为小修保养质量合格，足额拨付当季日常养护经费，80分—70分（含70分）的每下降一个分，扣除当季日常养护经费的10%（按内插值法计算）。70分以下视为小修保养质量不合格，不予拨付当季日常养护经费。经验收合格的公路小修工程，每季度支付一次工程款。

（五）考核小组根据考核情况提出书面整改通知，限期整改，书面反馈。连续两个季度考核得分在70分以下的，考核小组提出书面建议，经中心批准予以终止合同，另择养护单位。

（六）中标单位有下列行为之一的当季小修保养质量视为不合格，不予支付当季经费：

1、存在问题不及时整改，情节严重的；

2、在一季度内连续两次出现养护质量及安全事故的；

3、在一季度内受到两次市级及以上书面通报批评的；

4、养护管理应急事件处理不及时、不规范，造成一定人员伤亡或不良社会影响的；

5、发生群体性上访等事件，造成不良影响的；

（七）中标单位在养护期间由于养护不到位等原因造成安全责任事故的，中标单位应承担相应责任，并赔偿损失。

十一、特别说明

（一）保险

1.承包人需办理好本项目相关的商业保险（包括工作人员的意外伤害险、第三方责任险等），办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在本项目总额价中，业主不单独支付。

2.承包人签订合同后一个星期内必须出具公司按标准配备的作业人员人身意外伤害险保单（保额100万元及以上）和职工花名册，公共安全责任保险保单。

（二）养护期内所发生的任何安全事故一律由承包人负责，招标人不承担任何责任。

（三）养护期内，中标人所产生的各项费用，由中标人自行考虑一并计入报价中，招标人不再追加费用。

（四）承包人不得将本项目转包，否则招标人有权责令其停止作业并中止承包合同，所造成的损失由中标人负责。

（五）按《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》等相关规范中相关规定执行，确保国县道公路、桥梁、隧道等设施技术状况稳定，设施设备完好（包含配套设施设备的维护、修理、更新更换等）；如因承包人的原因造成第三方伤害或财产损失等的，其责任全部由承包人承担；要求养护质量达到《常山县交通运输局小修保养管理办法》要求。

（六）本办法由常山县交通运输局公路港航与运输管理中心负责解释。

（七）本办法自发布之日起执行，原考核办法废止。

# 合同主要条款

（具体合同内容按最终合同确定）

甲  方（采购方）：

乙  方（供应商）：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，经公开招标，确定乙方为                         的中标单位。甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、项目名称：

二、承包范围及工作内容

- （一）承包范围

常山县公路港航与运输管理中心指定区域内公路日常养护服务。

- （二）工作内容要求

- 按采购文件项目技术规范和服务要求。

- 三、承包期限

本承包期限为3年，从保洁业务交接完毕之日起（2023 年12月1日至2026年11月30日止）。在合同有效期内，中标供应商中标价不做调整。

招标人根据考核情况有权终止或续签合同。若在合同期限内，中标人有严重违约行为，招标人有权提前中止合同，履约保证金不再退回，由此造成的一切后果和损失由中标人承担。

- 四、合同价款

（一）本项目合同价款组成

1、公路保养合计为人民币大写      （￥：        元），总价包干。

2、小修工程按单价据实计量，结算价为实际完成工作量*（1-下浮率）*项目最高限价

（二）合同价款包括劳务、保险、车辆、维护、水电费、工具材料费、小广告清理费、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括环卫工人冬、夏装工作服、反光衣等）、企业应缴税金和应得利润、应急风险系数（根据上级规定垃圾分类的费用等）、临时突发事件（建筑垃圾、装潢垃圾等非生活垃圾类）、规费、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

（三）支付方式：

1、发包人按季度支付承包款；

2、应支付公路保养承包费=总额包干费用÷4-季度考核扣除部分；

3、最后一个季度在本合同执行完毕且经考格符合要求后15天内提交财政请款（扣除年度考核罚款部分）。

五、工作要求和质量标准

保洁各项具体工作的质量标准和作业规范按发包人具体要求及《采购文件》中所规定的执行。

六、履约保证金

（一）履约保证金为100000元，合同履行完毕，考评合格且资料全部移交后7日内，银行转账缴纳的按原帐户无息退还。

（二）承包人不能按期保质保量完成清扫保洁业务，除承担相关责任外，全部履约保证金不予退还；

（三）履约担保的形式：中标人通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或采用保险保函，银行保函或保险保函必须由在项目所在地设有分支机构的银行或保险公司出具，银行转账缴纳的在完成后30天内无息退还，保函缴纳的保函有效期在有效期在合同工期的基础上延长6个月，否则招标人将不予接收。

- 七、权利和义务

（一）发包人权利与义务

1、发包人有权对承包人的工作进行指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向承包人提出书面或口头整改意见，承包人必须服从发包人派驻管理人员管理。

2、发包人管理人员依据本合同和考核实施对承包人的保洁工作进行考核，并根据考核结果支付承包款（含处罚和奖励）。

3、发包人有权要求承包人提供聘用人员名册、聘用合同、保险合同、设备采购发票等原始台账凭证以供查阅。

4、发包人有权要求承包人撤换工作不负责任、贻误工作或造成严重安全事故和质量事故、违法乱纪的不合格员工；如承包人保洁质量不能满足发包人要求的，发包人有权要求承包人增加人员、设备，且不增加额外费用；遇节假日、创园、创国家卫生、创建国家文明城市标准等重大活动，发包人有权要求承包人临时增加人员和延长工作时间，且不增加额外费用。

5、发包人拥有对《考核办法》《考核实施细则》修改完善和解释的权利。承包人有权对发包人的管理工作提出书面建议、意见，发包人应予以尊重和重视。

（二）承包人权利和义务

1、承包人有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、承包人应履行承诺的义务（必须按照投标文件的承诺，安排实际上岗人数和保洁车辆工具等），参加由发包人组织的检查和考核。承包人如未能按照投标文件的承诺的，发包人酌情况可给予承包人人民币2000至20000元的处罚。承包人如对考核结果存在异议的，承包人有权向发包人上级主管部门报告。

3、承包人根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、加强聘用人员管理，并为受聘人员做好如下事项：

(1) 签订正规的劳动聘用合同；（签订的合同必须在业主处备案）

(2) 劳动安全教育和人员业务技能培训；

(3) 办理人身意外伤害险；

(4) 配备足量的反光工作服、手套、口罩等必须的劳动保护用品；

(5) 配备扫把、保洁车等必须的劳动工具；配备保洁车辆为三年内购置的，需保留原始凭据备查。

(6) 环卫职工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按时发放。

4、承包人应接受发包人的检查监督及指导，完成发包人交办的清扫保洁突击性任务。在特殊情况下，如遇有重大活动或抗台、暴雨等突发事件，承包人除应及时做好管辖地段清扫保洁保障工作外，还应服从发包人的统一指挥和调动参加抢险救灾工作，人员必须及时到位并根据应急命令决定早到和离岗。

5、承包人应严格按照浙政办发〔2009〕190号《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》各条规定逐条落实一线作业人员工资、岗位津贴、福利待遇、社会保险等要求，确保一线作业人员月工资的发放。

6、在合同履行期内，承包人聘用人员出现意外伤害，以及承包人或承包人员工给第三者造成人身损害或财产损失，由承包人承担全部责任；承包人保洁不到位，造成第三方人身损害或财产损失由承包人承担全部责任，赔偿全部损失。

7、承包人如发现承包范围内涉及的公共基础设施（如路面、垃圾桶、窨井盖、电缆、杆线、交通信号灯、指示牌等）损坏或缺失，需及时向发包人汇报，并联系有关产权单位进行修复。

8、承包人及聘用员工必须支持配合发包人所从事的征地拆迁、工程建设、招商引资等其它工作。

9、在合同期内，因国家建设需要征用、临时占用、新建设施等需要调整承包人管理任务和管理级别时，承包人要服从大局，相应增减承包面积及合同价款，承包人须无条件服从。由此造成的经济损失，发包人不负赔偿责任。

增减按下列价格进行（单位：公里/万元）：

| 序号 | 公路等级 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级公路(辅道) | 5.6 | 若为重载交通公路，可在对应价格基础上上浮20%。 |
| 2 | 一级公路 | 4.8 |  |
| 4 | 二级公路（国道） | 4.16 |  |
| 3 | 二级加宽路 | 3.2 |  |
|  | 二级公路（县道） | 2.56 |  |
| 5 | 三级公路 | 1.28 |  |
| 6 | 四级公路 | 0.8 |  |

10、承包人驻地场所所涉及到费用均由承包人自行承担。

- 八、违约责任

（一）发包人按约定对承包人进行管理和考核，如承包人满足以下任意一项，发包人有权按实际工作量结清合同款，单方终止合同，且不承担任何违约责任。

1、合同期内连续两个季度考核不合格；

2、存在违反廉政合同或威胁、侮辱、诽谤管理人员等行为；

3、存在违反国家法律行为或其它犯罪活动；

4、被新闻媒体曝光或工作失误，造成恶劣社会影响；

5、不能按约定继续履行合同的问题。

（二）发包人无故拖欠合同款的，承包人有权停止履行合同。

（三）本合同不得转包、分包，否则发包人有权单方面终止合同，全部履约保证金不予退还。

（四）因国家和上级政府政策等因素致使双方不能履行合同的，双方均不承担违约责任，发包人按实际工作量结清合同款，退还履约保证金。

（五）因承包人违约造成发包人损失的，全部履约保证金不予退还，并赔偿损失。

- 九、验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由承包人书面向发包人提出移交验收申请。

（二）合同期满，承包人必须将全部清扫保洁业务及时移交发包人。未经发包人许可，合同期满，承包人不及时移交项目管理资料的，每超过一天扣除履约保证金的10%，按采购人通知为准。

- 十、其它

1、为推进信息化建设，鼓励承包人运用轻量化巡检设备，在经采购人同意后，轻量化巡检设备实施完成，采购人将对该设备进行50%的补助（按设备购买发票），该费用不在本次招标范围内，另行支付。

2、特别说明：按浙交〔2007〕82号 关于印发《浙江省公路抢险应急及小额零星工程管理暂行办法》的通知，当项目发生抢险应急需保通、抢通时，应急抢通的费用，不在中标金额支付范围内，另行安排费用支付，单价参照中标单价执行，数量按实计算。

3、如遇有活动安排，需临时增加清扫车辆，采购人可视实际情况无偿提供1至2辆扫地车供中标人使用，驾驶员由中标人自行安排。采购人不承担所涉车辆借予中标人使用期间内所发生违章、交通事故或其他事故造成的一切责任，包括违章罚款、驾驶证记分及其他方面的行政、民事责任等。中标人在使用车辆期间应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。

4、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1)双方协商解决；(2)如其中一方不愿意或协商不成的，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。争议解决过程中，双方应保证道路保洁工作的正常进行。

5、合同经双方盖章签字后生效，如需变更，需经双方协商同意，如需单方解除本合同，需提前30天书面通知对方（必须保证正常保洁作业），经双方同意后，办理合同终止手续。

6、合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

签订地点：                                     签字日期：   年  月  日

廉政责任书

甲方：

乙方：

为加强廉政建设，规范各项活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为本项目合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署合同之日起至该项目履行完毕且考评合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式四份，发包人承包人各执两份，具有同等效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

签订地点：                                     签字日期：   年  月  日

- 安全合同

甲方：

乙方：

为贯彻国家有关加强安全生产管理的法律法规，落实国务院《关于进一步加强安全生产的决定》的精神，切实加强常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目的安全生产和文明施工，强化安全生产责任制建设，使公路养护安全管理水平有较大的提高，进一步树立企业形象，增强市场竞争力。现根据上级有关要求，结合实际，特签定安全生产合同:

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检査、总结和评比。

3、适时召开安全生产协调会，及时传达上级有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方责任

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职或兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉地遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检査、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的笫一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育, 熟知和遵守本项目的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人， 或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴安全服、安全标志和防护用品。项目经理安全检查员应随时检查穿戴情况，不按规定穿戴以上标志的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、乙方在生产作业时，应按国家有关规定设置安全标志，项目经理和安全员应随时检查，不按规定设置的不得进行生产作业。

10、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理有关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故或者经济损失，将依法追究责任。

本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

签订地点：                                     签字日期：   年  月  日

# 评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、评标委员会对通过资格审查的投标文件进行评审；根据综合评审结果，提交评审报告。

2、若投标人投标报价超出采购预算价，作废标处理，并不再向采购单位推荐。若所有投标人投标报价均超出采购预算，采购单位无法支付，本项目作流标处理。

四、投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

2、经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

五、评标办法

5.1投标报价是指报价合计。

5.2本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标供应商。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标供应商；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标供应商。计算结果保留两位小数，四舍五入。

5.3开标顺序：先开一标段，再开二标段。

5.4评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和技术资信得分之和，总分为100分，其中：报价分20分，技术资信分80分。

各投标人的技术资信分为评标委员会各成员评分的平均值；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

投标价格（20分）：

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）评标基准价：报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低(非合理报价除外)的，即报价最低的为评标基准价。

（3）报价得分计算：商务得分=（评标基准价/投标报价）×所占分数 (精确到小数点后二位，由招标机构当场统一计算)。

技术资信（80分）：

- 技术资信部分评审表

| 评审 分项 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业认证及荣誉 | - 投标人取得安全生产标准化证书的得1分。 2、投标人自2020年10月1日至投标截止时间止获得市级及以上行政主管部门颁发的荣誉的得1分。 【提供有效的证书或证明文件加盖投标人公章编入商务技术文件，否则不得分】 |  | 2分 |
| 类似 经验 | 投标人自2020年10月1日至投标截止时间止承接的公路（国省县道）保洁（不包含市政保洁）或公路（国省县道）小修保养（不包含市政保养）的每个业绩1分，最高得2分。【提供政府采购合同或成交(中标)通知书，加盖公章编入商务技术文件中，否则不得分】。 |  | 2分 |
| 服务 能力 | 项目经理具有较强的组织管理能力，项目经理获得行政主管部门颁发的各类荣誉，地市级及以上的得1分。【提供荣誉证书或证明文件，加盖投标人公章编入商务技术文件，否则不得分】 【提供以上人员在本单位缴纳的社保证明，社保证明必须为近6个月（投标截止时间前6个月）的浙江政务网带有二维码的社保清单或社保部门出具的社保证明】 |  | 1分 |
| 实施方案 | 公路巡查服务运营方案 | 根据投标人提供公路巡查实施方案的详实度、内容完整度、针对性、科学合理可操作性等进行打分，巡查方案包括但不限于：人员安排、线路划分，平台监管等。详细全面、针对性及合理性好的得5-8分；内容一般、针对性及合理性一般得2-5分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-2分。本项最高8分。 | 8分 |
|  | 公路保洁服务运营方案 | 根据投标人提供公路保洁实施、运营方案的详实度、内容完整度、针对性、科学合理可操作性等进行打分，运营方案包括但不限于：道路保洁、机械化保洁作业，定点保洁人员安排，平台监管等。详细全面、针对性及合理性好的得7-10分；内容一般、针对性及合理性一般得3-6分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-3分。本项最高10分。 | 10分 |
|  | 公路其他保养服务运营方案 | 根据投标人提供公路保养实施、运营方案的详实度、内容完整度、针对性、科学合理可操作性等进行打分，运营方案包括但不限于：路基保养、排水设施清理、中分带综合清理、桥涵保养、隧道保养、安全设施保养等。详细全面、针对性及合理性好的得5-8分；内容一般、针对性及合理性一般得2-5分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-2分。本项最高8分。 | 8分 |
|  | 绿化养护服务运营方案 | 根据投标人提供绿化养护服务实施、运营方案的详实度、内容完整度、针对性、科学合理可操作性等进行打分，运营方案包括但不限于：乔木绿化养护，灌木绿化养护，草坪绿化养护，绿化带的保洁措施等。详细全面、针对性及合理性好的得3-5分；内容一般、针对性及合理性一般得1-3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。本项最高5分。 | 5分 |
|  | 公路小修工程运营方案 | 根据投标人提供小修公路保养实施、运营方案的详实度、内容完整度、针对性、科学合理可操作性等进行打分，运营方案包括但不限于：道路小修、机械化作业、各部省市县各级检查、环保督查，现场会等突发性事件，突击保障任务和突发事件的处理，安全及特别事件处理，车辆及设备维护、维修等。详细全面、针对性及合理性好的得5-8分；内容一般、针对性及合理性一般得2-5分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-2分。本项最高8分。 | 8分 |
|  | 应急预案 | 根据投标人对本项目制定的突击保障任务和突发应急事件（恶劣天气、重大考核、设备故障应急处理、道路安全、交通事故、社会安全稳定等）处理预案的合理性、及时有效性等进行打分。详细全面、针对性及合理性好的得3-5分；内容一般、针对性及合理性一般得1-3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。本项最高5分。 | 5分 |
|  | 创新服务 | 根据投标人提供创新服务方案的针对性、科学合理可操作性、是否符合实际等进行打分， 创新服务方案包括但不限于：突破传统运作模式、保洁管理、作业措施具有的创新，使用新设施设备的合理性，创新的垃圾分类方案。详细全面、针对性及合理性好的得2-3分；内容一般、针对性及合理性一般得1-2分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。本项最高3分。 | 3分 |
|  | 与部门衔接方案 | 投标人主动参与到路政管理,与路政执法、公路所在辖区乡镇，交通管理部门、环卫、园林等部门之间衔接的措施方案，根据方案内容的针对性、可行性、科学合理性，进行打分。详细全面、针对性及合理性好的得3-5分；内容一般、针对性及合理性一般得1-3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。本项最高5分 | 5分 |
|  | 合同交接过渡期 | 合同交接过渡期（含合同始、止）两个交接期交接方案及合同期内配合业主工作的服务承诺：内容是否详细、完善，服务承诺是否在方案内体现。详细全面、针对性及合理性好的得2-3分；内容一般、针对性及合理性一般得1-2分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。本项最高3分。 | 3分 |
|  | 安全施工、文明作业措施 | 投标人安全施工、文明作业措施是否落到实处，所制订的相关措施是否科学、合理、切合实际等方面进行综合评议。详细全面、针对性及合理性好的得3-5分；内容一般、针对性及合理性一般得1-3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。本项最高5分 | 5分 |
|  | 保障措施 | 根据投标人提供项目责任区域划分、人员配置到位、车辆作业合理、管理事项的明确，安全保证制度、安全管理台账、安全生产培训记录等措施，服务质量等措施进行打分。详细全面、针对性及合理性好的得3-5分；内容一般、针对性及合理性一般得1-3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。本项最高5分。 | 5分 |
|  |  | 拟投入的设备及配置计划，设备及配置满足本项目要求，安排针对性强，合理性好的得3-5分；配置一般、安排针对性一般，合理性一般得1-3分；配置不够、安排针对性及合理性较差得0-1分。本项最高5分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人对公路设施运行维护及技术质量监管措施的可靠性、技术保障的科学合理性、合理性，进行打分。详细全面、针对性及合理性好的得2-3分；内容一般、针对性及合理性一般得1-2分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-1分。本项最高3分。 | 3分 |
|  |  | 质量管理体系、质量监管制度，内部考核制度，企业管理制度（包含员工档案管理、培训制度、财务管理制度等），进行打分。详细全面、针对性及合理性好的得1.4-2分；内容一般、针对性及合理性一般得0.7-1.3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-0.6分。本项最高2分。 | 2分 |
| 备注：评标委员会按采购文件规定的评审因素和评分值进行独立评分（保留一位小数）并署名，并且计算出各投标人的得分，所有评委评分的算术平均值作为最终得分（四舍五入保留两位小数）。 |  |  |  |

七、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术资信分与报价分之和】）高低进行排序，综合得分最高的投标人作为中标候选人（得分相同的，按投标报价低者排列在前；得分且投标报价相同的则由采购单位现场抽签确定）。

- 排名第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位将重新对该标段组织招标。

八、确定中标人

评标结束后，采购单位将在常山县公共资源交易网及浙江政府采购网公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内无异议则采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

九、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

# 投标文件格式

## 一、正本或副本封面式样

正本

常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目

（项目编号：               ）

投 标 文 件

投标人名称：                     （加盖公章）

投标人法定代表人：               （签    字）

## 二、供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件1

投标声明书

常山县公路港航与运输管理中心：

根据贵方为             项目（项目编号：            ）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起     有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（四）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（五）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人全称（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件2

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

后附法定代表人身份证扫描件：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加               （项目名称）              （项目编号）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

后附委托代理人身份证扫描件：

附件3

符合参加政府采购活动应当具备的资格条件的承诺函

常山县公路港航与运输管理中心 ：

我方参与          项目【招标编号：          】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

附件4

开标一览表

项目名称：常山县公路港航与运输管理中心2023～2026年公路日常养护服务采购项目

项目编号：JJZXCG-2023-24

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路保养 | 1 | 项 |  |
| 小修工程 | 1 | 项 | [计算方法：小修工程*（1-下浮率 ）] |
| 服务年限3年 |  |  |  |
| 合计（公路保养+小修工程）*服务年限 |  |  |  |

注:

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用（含税金）、拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。包括人工费用、设备费用、机械设备费用、材料费用、劳保福利、管理费、税金、利润及为完成合同所需所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用

投标人全称（盖章）：

日 期：  年  月  日

政府采购活动现场确认声明书

建经投资咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加                （编号：         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年  月  日

注：请将本声明书线下填写好后在开标截止时间后10分钟内扫描或拍照（须清晰）发送回招标代理邮箱89215006@qq.com，否则有可能影响你单位投标。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。