集聚区中央创新区块市政设施

年度维修养护工程

采  购  文  件

招标编号：台财采确[2020]311号

采购单位：台州市市政公用事业服务中心（盖章）

联 系 人：徐涛涛

联系电话：0576-81889012

招标代理：建经投资咨询有限公司（盖章）

联 系 人：赖文俊

联系电话：0576-88550056

日    期：2020年4月

目录

第一章 公开招标采购公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

第四章 评标方法及评分标准

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

# 第一章  公开招标采购公告

集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经台州市财政局台财采确[2020]311号确认书批准，现就集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

# 一、招标项目编号: 台财采确[2020]311号

# 二、采购组织类型：分散采购

# 三、公告期限：5个工作日

# 四、招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单 位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程 | 2 | 年 | 年度预算427.0678万元，总预算854.1356万元 | 工程承包范围为集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程：道桥设施、排水设施、日常巡视、恶劣天气维护等养护维修工作，具体要求详见采购文件。 | 合同一年一签 |

# 五、投标供应商资格要求:

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（4）项目负责人具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上资质；

（5）本项目不接受联合体投标。

# 六、招标文件的获取时间、地址、售价:

1.获取时间：公告发布时间至投标截止时间。

2.获取地址：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）（简称“政釆云平台”）。

3.获取采购文件方式：在线获取。投标人在政釆云平台进行网上报名后可免费下载。

4.标书售价(元)：无。

5.获取采购文件时应提供以下材料：无，按政釆云系统要求进行获取。

备注：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览，如需参加项目投标，请供应商按上述要求获取采购文件，如未在政采云系统内完成相关流程，采购组织机构将拒绝非报名供应商的投标文件，引起的投标无效责任自负。

# 七、投标截止时间：以浙江政府采购网发布的本项目招标公告为准

# 八、投标地址：通过政釆云平台实行在线投标响应。

# 九、开标时间：以浙江政府采购网发布的本项目招标公告为准

# 十、开标地址：通过政釆云平台实行在线开标。现场地址为浙江省台州市椒江区爱华路18号新台州大厦7楼D室

# 十一、投标保证金：本项目不收取投标保证金

# 十二、其他事项：1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：详见采购文件。

3. 其他事项：

（1）请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”入库手续。

（2）投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1）查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

2）截止时点：开标后评标前。

3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动，其投标文件作无效标处理。

（3）本项目实行电子采购，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（4）标前准备：各供应商在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理（使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理时间较长，建议各潜在供应商抓紧时间办理。

（5）电子投标文件编制、递交、解密等：

1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密投标文件，并按要求上传递交投标文件。供应商未按规定加密和递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，具体为“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，电子投标文件制作具体流程详见政采云平台供应商项目采购的电子招投标操作指南。

3）建议供应商提前上传电子投标文件，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员（投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政釆云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被拒收）。

4）本次招标将于规定时间在浙江省台州市椒江区爱华路18号新台州大厦7楼D室开标，请在开标当日规定解密时间内将投标文件完成解密（用CA驱动锁插入电脑及账号登入政釆云平台按时解密）。供应商在投标截止时间前请将备份电子投标文件（存储在U盘中）送达（或邮寄）至采购代理机构处,地址及电话见下方联系方式，备份电子投标文件单独密封包装，包装袋封面应标明项目名称、供应商名称，封口应加盖单位公章。若邮寄的，再装入邮寄袋，逾期或不符合规定的备份电子投标文件恕不接受，供应商自行对邮寄的备份电子投标文件完整性和快递过程中的一切问题负责，以快递送达时间为准，建议供应商提前快递，采用EMS或顺丰快递等方式，不接受到付的快递。投标文件未按时完成解密，供应商提供了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件作为依据，未提供备份电子投标文件的，视为放弃投标处理。按时完成解密的，其备份电子投标文件自动失效。

# 十三、联系方式

1.采购代理机构名称：建经投资咨询有限公司

联系人：赖文俊

联系电话：0576-88550056、15268888317

传真：0576-88550037

地址：浙江省台州市椒江区爱华路18号新台州大厦16楼F室

2、采购人名称：台州市市政公用事业服务中心

联系人：徐涛涛

联系电话：0576-81889012

传真：0576-81889012

地址：台州市市政府东侧台州市市政公用事业服务中心

3、同级政府采购监督管理部门名称：台州市财政局政府采购监管处

联系人：张先生

联系电话：0576-88206705

传真：0576-88206705

地址：台州经济开发区纬一路；

采购人：台州市市政公用事业服务中心

招标代理：建经投资咨询有限公司

# 第二章  招标需求

编号: 台财采确[2020]311号

采购单位名称：台州市市政公用事业服务中心

# 一、项目要求

本次招标共一个标段，具体内容如下：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单 位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程 | 2 | 年 | 年度预算427.0678万元，总预算854.1356万元 | 工程承包范围为集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程：道桥设施、排水设施、日常巡视、恶劣天气维护等养护维修工作，具体要求详见采购文件。 | 合同一年一签 |

# 采购清单及技术需求

1、养护承包内容

工程承包范围为集聚区中央创新区块（东至228国道，西至东环大道，南至现代大道，北至市府大道）市政设施年度维修养护工程：道桥设施、排水设施、日常巡视、恶劣天气维护等养护维修工作。

按养护面积结算的零星维修内容包括单体面积≤10 m2沥青路面坑洞修补、小于一板块水泥砼面层翻修、单体面积≤20 m2人行道及绿道维修、单体长度≤1m桥栏杆维修及裂缝加固、平侧石校正及翻修、单体面积≤10 m2道路挖掘后修复、雨污水管道及雨水井、检查井、排水沟的清疏（管径＜600mm管道一年两次清疏、管径大于等于600mm管道一年一次清疏、雨污水检查井清涝一年两次、雨水边井及排水沟一年4次）、闸门井及附属设施日常养护、承包范围内市政设施日常巡查、数字城管事部件及投诉件的维修、检查井井盖座更换、管道排查零星用工、雨天排除积水用工、防台防汛防冰冻等人工、物资、机械等费用。检查井井盖座由业主方提供；井筒升降（含井盖座更换数量）若超过5%,超过部份人工机械费按预算价乘以下浮率另行结算。道路设施维修范围包括道路边线至现有建筑物之间退让地内的设施，零星维修产生的费用不另行计算，投标方投标时综合考虑。

按实际维修工程量结算的维修内容指零星维修内容以外的市政设施维修，工程量清单中包括的有拆除基层、人行道垫层、拆除人行道、人行道块料铺设、碎石、安砌侧石、拆除路面、水泥混凝土、现浇平石、铣刨路面、余方弃置、粘层、沥青混凝土、砖砌偏沟式单篦雨水口、路面嵌缝、排水管(积水点改造)、检查井升降、检查井防护网设置等发包方要求维修的内容。维修内容中未包括的内容，实际发生时套用相应定额按实结算，中标人不得拒绝维修。

养护单位（中标人）日常巡查中应及时发现区域内各类市政设施的损坏情况，对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志。

系统掌握集聚区中央创新区块市政设施动态情况，建立健全日常巡查养护及管理台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、养护计划、养护工作报表、日常巡查表等台帐资料。

2、养护质量要求

1．《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

2．《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017)

3.《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

4. 《台州市市政设施养护管理标准》（台城管[2018]40号）

5. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008)

6. 《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96)

7．《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）

8．《道路作业交通安全标志》（GA182-1998）

9.《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

10.《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900-2010）

备注：

▲（1）投标报价是履行合同的最终价格，报价方式采用总价报价法，指完成招标文件及合同范围内的所有工作内容所需的人工费、材料费、机械费、设备费、措施费、规费、企业管理费、利润、税金、招标代理费、作业用水用油、其他政策文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

▲（2）清单中标“▲”或“★”的技术指标、主要功能项目允许正偏离。

▲合同期限：本次招标合同期为1+1年，预算金额为2年。结合考核采用1年+1年的续签模式。

# 三、商务要求

▲1、付款条件：详见合同条款；

# ▲2、本项目采购人设有报价上限，总报价上限为8541356元（预算总价）。

# 其中：

# （1）零星维修内容预算价为2760248元/年×2年=5520496元；按实结算的维修内容预算价为1510430元/年×2年=3020860元。

# （2）零星维修内容与按实结算的维修内容执行同一结算率；结算率=投标总报价÷预算总价=     ÷8541356元×100%=     %；

零星维修内容和按实结算维修内容清单电子版、预算书电子版及道路清单另行提供给各投标人。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程 |
| 2 | 采购人：台州市市政公用事业服务中心 |
| 3 | 投标报价及费用: 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场勘察:本次采购招标不组织现场勘察。 |
| 6 | 答疑与澄清:投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标前10日，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清；质疑联系人及联系方式：0576-88550056（张工） |
| 7 | 电子投标要求： 投标人须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件，投标截止时间详见本项目招标公告。 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。逾期上传的投标文件恕不接受。 电子投标文件编制时，应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行标书关联定位。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 |
| 8 | 备份电子投标文件要求：以U盘为介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件是通过政采云平台电子投标工具制作投标文件产生的备份文件。备份电子投标文件的有效性由投标人自行负责。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间：开始解密后30分钟内完成解密。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、 ( 当地政府采购网，如有)等网站或媒体。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还: 合同履约保证金为中标价的5%，在合同签订后办理履约担保。可采用专业担保公司出具的履约保函形式；若采用现金的，汇至招标人指定的账户，合同期满后，无息退还履约保证金。 |
| 13 | 采购资金来源：预算资金 |
| 14 | 投标有效期：90天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 16 | 根据监管部门通知，中标人可根据项目情况及自身需求向以下银行申请政采贷服务： 银行 贷款年利率 联系人 联系电话 中国工商银行 3.8%起 王霖 88588246 13857654562 中国农业银行 3.8%起 龚盛 15858682216 中国建设银行 基准利率上浮5%-10% 王颖 88818255 13957686110 中国银行 3.75%起 任茜 13857695378 |

## 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“招标人、采购人”）。

2、“投标人”、“供应商”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、培训、技术指导、服务以及其他类似的义务。

4、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物或技术服务。

5、“书面形式”包括信函、传真等。

6、“▲”系指实质性要求条款。

7、政府采购云平台系指浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）（简称“政釆云平台”）。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

法定代表人或授权代表需在投标文件相应位置签字或盖章。如投标人代表不是法定代表人，须同时提交法定代表人出具的授权委托书（格式见附件），否则投标文件作无效标处理。

备注：电子招投标过程中，若CA签章上目前没有法定代表人或授权代表签字信息的，所以涉及到签字或盖章的位置，做PDF的时候线下签字或盖章完成后再扫描即可。如果需要CA中加法人章或者法人签名等，需要供应商单独线下联系CA公司进行办理，可能需另收取费用。若投标人未按照招标文件要求进行签字或盖章的，导致其投标文件无效的后果由投标人自行承担。

（五）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2、所有涉及电子招投标相关的费用均由投标人自理。

3、本项目招标代理服务费由中标人支付，支付标准按2002年10月15日国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）之附件《招标代理服务收费标准》规定收费标准八折向招标代理机构缴纳服务费。招标代理服务费以中标金额作为收费计算基数（服务类），采用差额定率累进法计算，招标代理服务费应包含在投标总报价中，但不应单独列出，由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不再另行计取。

4、若因中标人原因而被取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人排名在前；评审得分相同的，报价低的投标人排名在前；当报价也相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

5、投标人被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

6、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动，其投标文件作无效标处理。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、招标人有权对招标文件进行澄清与修改。招标文件发出以后，无论出于何种原因，招标人可以对发现的错误或遗漏，在规定时间内主动地或在潜在投标人提出问题进行解答时，澄清或者修改，改正差错，避免损失。

2、招标人对已发出的招标文件的澄清与修改。澄清或者修改的内容为实质性内容的，并且可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

对政府采购项目投标和开标截止时间的修改，在原公告发布媒体上发布更正公告。

3、澄清或者修改的内容应为招标文件的组成部分

招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清和修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒介上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十日前以书面形式向采购人提出。如有更正，采购人将在规定的时间内在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，逾期提出采购人将不予受理。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人将不予受理。

5、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6、投标人须及时查看本项目的答复、澄清、修改、补充通知、更正公告，并及时调整投标文件，避免因此造成不利于投标人的评分或投标失败。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密投标文件并按要求上传递交。

3、供应商应当按要求在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格响应文件、商务技术响应文件中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

4、本文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制，格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

5、投标文件内容不完整、编排混乱等导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7、供应商没有按照要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（二）投标文件的组成

投标文件包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件。政采云电子交易客户端（政釆云投标客户端）中还需填写开标一览表（如有）。

（1）资格响应文件：

a.企业营业执照或事业单位法人证书复印件；

b.市政公用工程施工总承包资质证书复印件

c.项目负责人市政公用工程专业注册建造师证书复印件；

（2）商务技术响应文件：

a. 法定代表人授权书、法定代表人身份证明（若规定签字或盖章位置由法定代表人签字盖章的，则无需提供法定代表人授权书，仅提供法定代表人身份证明即可，法定代表人须与营业执照上载明的一致）；

b.类似项目业绩一览表（格式详见附件）；

c.投标人业绩合同履约评价表；（格式详见附件）

d.承诺函；（格式详见附件）

e.管理班子成员一览表；（格式详见附件）

f.养护工人一览表；（格式详见附件）

g.技术规格（需求）偏差表（格式详见附件）；

h.投标人认为需提供的其他方案及材料（按评标办法要求编写）。

以上所有要求提供的相关证明材料均需按评标办法要求提供。

商务技术响应文件内容缺项的，根据评标办法规定，该项得0分。

（3）报价要求响应文件：

a.投标函（格式详见附件）；

b.报价明细表（格式详见附件）；

c.中小微企业声明（格式详见附件）；（如有）

d.行政主管部门出具的中小微企业证明材料复印件（否则不予认定为小微企业）；（如有）（若提供行政主管部门的网页打印件的，也予以认可）

（4）其他：

法定代表人或授权代表需在投标文件相应位置签字或盖章。如投标人代表不是法定代表人，须同时提交法定代表人出具的授权委托书（格式见附件），否则投标文件作无效标处理。

备注：电子招投标过程中，若CA签章上目前没有法定代表人或授权代表签字信息的，所以涉及到签字或盖章的位置，做PDF的时候线下签字或盖章完成后再扫描即可。如果需要CA中加法人章或者法人签名等，需要供应商单独线下联系CA公司进行办理，可能需另收取费用。若投标人未按照招标文件要求进行签字或盖章的，导致其投标文件无效的后果由投标人自行承担。

全权代表或法定代表人的手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执。

若法定代表人无法准时及全过程参加本项目线上招投标活动的，建议授权全权代表参加。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币：人民币），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标总报价是履行合同的最终价格，报价方式采用总价报价法，指完成招标文件及合同范围内的所有工作内容所需的人工费、材料费、机械费、设备费、措施费、规费、企业管理费、利润、税金、招标代理费、作业用水用油、其他政策文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金：无；

（七）投标文件的编制、签署

1、投标人按本招标文件规定的要求和浙江政府采购云平台要求编制电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署。

3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、电子投标文件编制时，应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行标书关联定位。

（八）投标文件的封装、递交要求

1、备份电子投标文件单独密封包装，包装袋封面应标明项目名称、供应商名称，封口应加盖单位公章。若邮寄的，再装入邮寄袋中，逾期或不符合规定的备份电子投标文件恕不接受，供应商自行对邮寄的备份电子投标文件完整性和快递过程中的一切问题负责，以快递送达时间为准，建议供应商提前快递，采用EMS或顺丰快递等方式，不接受到付的快递。

2、未按规定密封或标记的备份电子投标文件不构成无效标，但由此造成投标文件被误投或由此产生的其他一切风险均由投标人自行承担。

3、投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的上传递交。

4、备份电子投标文件在规定截至时间后送达或寄到的，采购组织机构将拒绝接收。

5、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标（招标文件中标“▲”或“★”的技术指标、主要内容允许正偏离）。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件规定位置无法定代表人签字或盖章，或授权代表未提供法定代表人授权委托书的；

（3）法定代表人须与营业执照上载明的一致；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；投标文件组成不符合招标文件要求的；

（5）投标有效期、供货期、服务期、工期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）电子投标文件未按时完成解密，又未提供备份电子投标文件的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要内容发生负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）开标一览表中填报的报价、供货期、服务期、工期等报价内容与报价要求响应文件中的投标函不一致；

4、被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备：

采购组织机构在招标公告规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审资格响应文件、商务技术响应文件，汇总评分后，再开启报价要求响应文件并评审报价的办法实施。

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加（或到开标现场参加）。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标（或到开标现场参加）而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

若供应商法定代表人或授权代表到开标现场参加本项目开标的，建议携带笔记本电脑、插线板、保持电脑网络畅通、CA锁等开标工具，否则造成无法解密或其他一切问题由供应商自行承担。

疫情期间，进入开评标现场的人员，须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常和信息登记后方可进入开评标现场；不符合上述要求的人员不得进入开评标现场，进入后不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护，参与评审活动人员应严格遵守开评标现场及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定，否则不得进入现场。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、到达开标时间后，采购组织机构在政釆云平台发起电子加密投标文件“开始解密”，由供应商在招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

5、投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，现场参加的，则现场签署。供应商未按时签署或拒不签署《政府采购活动现场确认声明书》的，其投标文件作无效标处理。

6、开启投标文件，进入资格响应文件评审、资格审查；

7、资格响应文件通过的投标供应商进入商务技术文件评审；

8、通过发送电子邮件形式公布资格审查、符合性审查、商务技术文件评审无效供应商名称及理由；公布有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件得分情况。商务技术文件仅宣布总得分，不公布各细项得分，供应商不得就此提出异议。

9、开启通过资格响应文件评审、商务技术文件评审有效投标供应商的报价要求响应文件，通过发送电子邮件形式公布报价内容，供应商通过发送电子邮件形式对各自的报价进行回复确认（不予确认的应说明理由，否则视为已确认）。报价开启后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。享受政策优惠的供应商也同样通过上述方式进行电子邮件确认。

10、评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，或在政釆云平台上进行公布结果。

11、开标会议结束。

12、备注：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。电子投标文件的加密及解密须为同一个CA锁，否则造成无法成功解密的后果，由供应商自行承担。若供应商在同一时间段参加多个项目投标的，请自行内部协调好，系统要求编制标书的CA与解密CA保持一致。

（三） 异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建为  5  人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时编写采购项目评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正均在线完成，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，以扫描件形式发送至指定邮箱。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是  综合评分法   ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。

本项目由采购人确定中标人。

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2、投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、采购人依法确定中标人后，以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

本项目履约保证金：详见投标人须知。

# 第四章　评标方法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于台州市市政公用事业服务中心的集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程的评标。

# 一、总  则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价要求响应文件30分、商务技术响应文件70分。

各投标人的总得分＝商务技术响应文件得分+报价要求响应文件得分。

# 二、评标内容及标准

（1）资格审查

在政釆云平台依法获取采购文件的供应商不代表已经通过资格审查。

采购人按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查及信用查询，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（2）商务技术响应文件评审（70分）

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果取平均值，为投标人的商务技术响应文件得分。（评委评分结果平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

| 序号 | 评 分 内 容 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 8 | 投标人2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有市政设施养护业绩或公路道路养护业绩的，并同时提供业绩甲方出具的履约评价表（格式详见附件），甲方评价为“好”的，一个业绩得2分；评价为“一般”的，一个业绩得1分；其他不得分。本项最高得8分。 注：须提供履约评价表复印件，同时提供合同复印件，以上缺一不可，否则不予得分。如提供的材料不能反映项目类型或时间的，该业绩不予得分。投标人以联合体方式获得的业绩，不予认可。 |
| 2 | 信用状况 | 2 | 投标人曾被工商行政管理部门评为AA级及以上“守合同重信用”企业的：评为省级及以上的，得2分；评为地（市）级的，得1分，否则得0分。 注：提供相关证明材料。 |
| 3 | 服务便利性 | 5 | 投标人在项目范围内或其周边区域5公里范围内，目前已经拥有满足停放本项目所需机械、材料等场地的，得5分，提供场地证明材料（产权证明或租赁协议等）复印件，未同时提供复印件的，不予得分。 投标人若无上述场地的，可承诺在中标后提供满足要求的场地（承诺格式自拟），得2分。 注：以上两项不可重复计分，最高得5分。缺项不得分。 |
| 4 | 针对本项目拟投入设备情况 | 8 | 投标人自有设备或承诺中标后拟投入设备：有下水管道疏通车的得1分，疏通车核定载质量不小于5吨的得1分 ；有小型沥青路面修补压路机得2分；有排涝应急设备总计流量达到500 m3/小时得1分，有沥青路面热再生修补车等快速环保沥青修补机械的得1分,有铣刨机的得1分，有路面切缝机得1分。 注：提供相关所有权证明复印件或购置发票复印件或者承诺函；本项最高得8分。 |
| 5 | 其他自有设备情况 | 3 | 根据投标人现有的其他自有设备配备情况进行综合评分。 评为优得3分，评为良好得2.5分，较好得2分，一般得1分。 |
| 6 | 投入管理班子情况 | 5 | 管理班子：根据投标人拟投入本项目的管理班子成员情况进行综合评审（投标人须提供管理班子人员的相关证书材料等）。 评为优得5分，评为良好得4分，较好得3分，一般得2分。 |
| 7 | 投入养护工人情况 | 5 | 养护工人情况：根据投标人拟投入本项目的养护工人人数、配置情况进行综合评审。 评为优得5分，评为良好得4分，较好得3分，一般得2分。 |
| 8 | 市政设施养护管理目标、制度及实施措施 | 8 | 根据投标人针对本项目市政设施养护管理目标、制度及实施措施情况进行综合评审。 评为优得8分，评为良好得6分，较好得4分，一般得2分。 |
| 9 | 安全管理目标、制度及实施措施 | 7 | 根据投标人针对本项目安全管理目标、制度及实施措施情况进行综合评审。 评为优得7分，评为良好得5分，较好得4分，一般得2分。 |
| 10 | 日常巡查管理目标、制度及实施措施 | 8 | 根据投标人针对本项目日常巡查管理目标、制度及实施措施情况进行综合评审。 评为优得8分，评为良好得6分，较好得4分，一般得2分。 |
| 11 | 技术规格（需求）偏差情况 | 9 | 投标文件的偏离情况评审： 评标委员会根据投标人的技术规格（需求）偏差表表评审，对非关键的指标及技术要求负偏离的。评定为差的，得3分。 评标委员会根据投标文件载定的各项内容等满足采购文件的基本要求的。评定为一般的，得7分。 评标委员会根据投标文件载定的各项内容等满足采购文件的基本要求基础上，较为优于采购要求的。评定为好的，得9分。 以上内容不得重复计分。 |
| 12 | 标书质量 | 2 | 根据投标人所交资料的完整性与投标书内容、格式，投标文件的编制是否符合招标文件要求，内在条理是否清晰。编制完整，格式规范，符合招标文件要求的。评为优得2分，评为良好得1.5分，评为一般得1分。 |

商务技术响应文件内容缺项的，该项得0分（附件另行备注除外），以上各项的总和为投标人的商务技术响应文件部分得分。投标文件中所提供的复印件均需清晰可见（建议采用原件的扫描件），否则不利于投标人的评分，由投标人自行负责。

商务技术响应文件详细评审结束后，仅公布各投标人商务技术响应文件总得分，不公布各分项评审得分，投标人不得就此提出异议。

（3）报价要求响应文件评审（30分）

报价要求响应文件评定分值为30分。（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

本项目采购人设有报价上限，上限价详见招标需求，投标报价高于上限价的，作无效标处理。当所有投标人的投标报价均高于上限价的，本项目重新招标。

价格分采用低价优先法计算，以最低有效报价作为评标基准价，投标人的投标报价等于评标基准价的，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价要求响应文件得分=(评标基准价／投标报价)×30

如小型和微型企业参与投标的，按照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号的政策，本项目对小型和微型企业投标的投标报价给予6%的减少，用减少后的投标报价参与商务评分。若中标，中标价为小微企业的原报价。

以上所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；投标人需提供行政主管部门出具的中小微企业证明材料复印件，否则不予认定为小微企业。若提供行政主管部门的网页打印件的，也予以认可。

（4）总得分的统计及中标候选人的确定

评标总得分的确定：

投标人的总得分＝商务技术响应文件得分+报价要求响应文件得分。

中标候选人的确定：

中标候选人的排名次序按投标人总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人，以此类推。若出现总得分相同时，按投标报价得分由高到低顺序排列；若总得分且报价得分均相同的，按商务技术响应文件得分由高到低顺序排列；若以上两项均相同的，则抽签确定。

# 第五章　政府采购合同主要条款

# 合同条款

合同文本采用《建设工程施工合同（GF-2013-0201）专用条款台州示范文本》（台建规[2014]382号）。

合同通用条款采用《台州市建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款。

## 合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据各具体工程的投标文件签订

## 第一部分　合同协议书

发包人（全称）：台州市市政公用事业服务中心

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：   /

4.资金来源：财政资金

5.工程范围：工程承包范围为集聚区中央创新区块（东至228国道，西至东环大道，南至现代大道，北至市府大道）市政设施（道路面积约978016m2）年度维修养护工程：道桥设施、排水设施、日常巡视、恶劣天气维护等养护维修工作。

6.工程内容：工程承包范围为集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程：道桥设施、排水设施、日常巡视、恶劣天气维护等养护维修工作。

按养护面积结算的零星维修内容包括单体面积≤10 m2沥青路面坑洞修补、小于一板块水泥砼面层翻修、单体面积≤20 m2人行道及绿道维修、单体长度≤1m桥栏杆维修及裂缝加固、平侧石校正及翻修、单体面积≤10 m2道路挖掘后修复、雨污水管道及雨水井、检查井、排水沟的清疏（管径＜600mm管道一年两次清疏、管径大于等于600mm管道一年一次清疏、雨污水检查井清涝一年两次、雨水边井及排水沟一年4次）、闸门井及附属设施日常养护、承包范围内市政设施日常巡查、数字城管事部件及投诉件的维修、检查井井盖座更换、管道排查零星用工、雨天排除积水用工、防台防汛防冰冻等人工、物资、机械等费用。检查井井盖座由业主方提供；井筒升降（含井盖座更换数量）若超过5%,超过部份人工机械费按预算价乘以下浮率另行结算。道路设施维修范围包括道路边线至现有建筑物之间退让地内的设施，零星维修产生的费用不另行计算，投标方投标时综合考虑。

按实际维修工程量结算的维修内容指零星维修内容以外的市政设施维修，工程量清单中包括的有拆除基层、人行道垫层、拆除人行道、人行道块料铺设、碎石、安砌侧石、拆除路面、水泥混凝土、现浇平石、铣刨路面、余方弃置、粘层、沥青混凝土、砖砌偏沟式单篦雨水口、路面嵌缝、排水管(积水点改造)、检查井升降、检查井防护网设置等发包方要求维修的内容。维修内容中未包括的内容，实际发生时套用相应定额按实结算，中标人不得拒绝维修。

养护单位（中标人）日常巡查中应及时发现区域内各类市政设施的损坏情况，对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志。

系统掌握集聚区中央创新区块市政设施动态情况，建立健全日常巡查养护及管理台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、养护计划、养护工作报表、日常巡查表等台帐资料。

二、合同工期：一年，自     年    月    日至      年    月    日。

三、质量标准

工程质量符合   合格标准并达到业务考核细则要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

总金额（大写）：              （人民币）

（小写）：¥             元（人民币）

零星维修内容与按实结算的维修内容执行同一结算率；

结算率一次性包死，结算率=投标总报价÷预算总价=     ÷8541356元×100%=     %；

2. 合同价格形式：  固定单价合同

3. 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，本工程的增值税按一般计税方法计算缴纳。发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入施工合同约定的承包人指定的银行账户。

五、项目负责人

项目负责人：          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）投标文件

（4）技术标准和要求；

（5）其他合同文件。

在采购招标、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。

七、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在   台州市市政公用事业服务中心   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式  10  份，均具有同等法律效力，发包人执  4  份，承包人执  4  份，财政部门1份，代理机构1份。

发包人(公章)：                              承包人(公章)：

地  址：                                    地  址：

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

第二部分　　通用条款(略)

# 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

1.1.3.9 永久占地包括：

1.1.3.10 临时占地包括：

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 按现行的国家、省、市施工验收规范、养护技术规范（标准）、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范、技术要求等。

2. 符合下列相关业务考核细则要求。

业 务 考 核 细 则

| 项目名称 | 编号 | 考核要求 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青面层道路设施 | 1 | 沥青路面平顺、行车平稳，无影响行车安全的坑洞（深度大于30mm、面积在0.25m2以上）、沉陷（路面下凹深度在30mm以上）、车辙（深度在15mm以上）、拥包和波浪（坡峰坡谷高差在15mm以上）等病害。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 2 | 沥青面层大于3mm未经灌缝处理的网裂、线裂、龟裂等裂缝连续长度不超过10cm，且裂缝无集中分布；无面积大于0.25㎡以上的松散层。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 3 | 井盖无缺失，沥青面层与路面上的各种检查井盖、雨水口平顺相接，无沉陷，车行道上路面与检查井框顶面高差不应大于5mm；晴天路面无大于1m2积水。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 4 | 沥青面层维修新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，且沥青面层坑槽修补应为顺路方向的矩形。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
| 水泥面层道路设施 | 5 | 水泥路面平顺、行车平稳，无影响行车安全的坑洞（深度大于30mm）、错台（高差大于12mm）、面板沉陷、板端拱起等病害。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 6 | 水泥路面板大于3mm未经灌缝处理的裂缝连续长度不超过10cm，且裂缝无集中分布。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 7 | 新维修板块与旧板块接边，高差不大于5mm。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 8 | 井盖无缺失，水泥混凝土面层与各种检查井盖、雨水口平顺相接，车行道上路面与检查井框顶面高差不得大于5mm；晴天路面无大于1m2积水。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
| 其它路面及人行道设施（包括退让地内的设施 | 9 | 面层料铺筑平整不摇动，缝隙饱满。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 10 | 路面平整，相邻块高差不大于3mm，无影响行人安全的坑洞、沉陷等病害。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 11 | 各种类型井盖无缺失，井盖框和路面高差不得大于5mm，晴天路面无大于1m2积水。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 12 | 盲道及无障碍坡道设置合理、规范、连续。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
| 排水设施 | 13 | 管径小于600mm的排水排污管道（包括所有支管）每年至少疏通两遍，大于等于600mm的管道每年至少疏通一遍，雨、污水检查井一年至少清涝两次，雨水边井及排水沟一年至少清涝4次。第一遍疏通在每年6月30日前完成，第二遍疏通在每年12月30日前完成。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 14 | 每遍疏通完成后，要求管道及流槽窨井内无淤泥，检查井、雨水边井积淤深度小于50mm。所有检查井、雨水边井内壁清理干净，无明显附着物。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 15 | 所有雨水边井的盖板格栅缝内的泥土每3个月进行一次清理。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 16 | 大于300mm的管道须采用掏挖式疏通车进行疏通。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 17 | 保持排水排污管道畅通，如果管道堵塞，管道疏通车能在2小时内赶到并投入施工。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 18 | 每逢雨天时，保证每天有20人以上在集聚区中央创新区块巡逻，及时排除路面积水。遇台风、强暴雨或冰雹时，保证能及时派出40人以上在集聚区中央创新区块排除积水。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 19 | 在管道疏通作业或管道排查时，发现检查井内二道防护网缺失的，须立即安装二道防护网。加固的材料须使用不锈钢。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
| 桥梁设施 （含涵洞） | 20 | 桥面铺装层平整、基本完好，无明显积水、无大于0.1m2坑洞及坑槽、无大于5mm未经灌缝处理的裂缝；泄水管无阻塞、残缺脱落。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 21 | 桥接线基本平顺，与桥面高差不应大于2cm。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
|  | 22 | 桥梁伸缩缝平整、直顺、伸缩自如、缝宽基本正常，缝内基本无沉积物阻塞，接缝处桥面边缘基本无破碎损坏；桥栏杆无缺失，无安全隐患。 | 达到考核要求，未达标的整改到达标为止。 |
| 日常巡查 | 23 | 承包人必须配备集聚区中央创新区块专用巡查车辆，每天固定两人（其中一名要求为专业技术人员），按照巡查频率要求开展集聚区中央创新区块市政设施巡查，并按相关规定每日做好巡查记录。 | 不定期抽查，未按要求配备车辆或人员的、未按要求开展巡查的、未及时发现病害的，整改到达标。 |
|  | 24 | 巡查人员必须严格按照《业务考核细则要求》认真细致开展巡查，对不符合考核要求的设施病害及时拍照采集，及时交办维修，并留档保存。 |  |
| 恶劣天气管理 | 25 | 遇台风、冰雹、冰冻、强降雨等恶劣天气，承包方必须备足砂袋、柴油、路面防冻剂等应急物资；调度好疏通车、排涝车、发电机、挖掘机等应急机械，并加强泵站人员的值守。 | 不定期抽查，未按要求管理的，整改到达标。 |
|  | 26 | 遇台风、冰雹或强暴雨时，保证能及时派出40人以上在集聚区中央创新区块排除积水。 |  |

1.4.3发包方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人书面通知  ；

发包人指定的接收人为：                       ；

承包人接收文件的地点：                       ；

承包人指定的接收人为：                       ；

监理人接收文件的地点：                       ；

监理人指定的接收人为：                       ；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：发生时协商处理。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    徐涛涛              ；

身份证号：                              ；

职    务：                              ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：台州市市政府东侧市园林管理处南幢        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按合同通用条款执行  。

发包人是否提供支付担保： 无  。

发包人提供支付担保的形式：无 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：日常维修相关图片及台帐资料等 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  / 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：/。

承包人提交的竣工资料形式要求：/  。

（10）承包人应履行的其他义务：

a、在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

b、严格按照《业务考核细则》考核要求开展集聚区中央创新区块市政设施日常维修养护。一切由于设施养护维修不及时、不到位造成的人员伤亡、车辆损坏等赔偿和法律责任均由承包方负责。

c、承包人日常必须配有8人及以上维修专业人员，储备经常性维修材料，及时高质量地开展集聚区中央创新区块市政设施精细化维修养护任务。对发包人交办的或承包人巡查发现的常规设施病害，应在两日内维修完成；对存在安全隐患的病害，必须即知即改，确因客观原因无法及时维修的，要立即设置安全围护、警示标志，杜绝安全事故的发生。

d、承包人必须确保集聚区中央创新区块市政设施12345投诉件及时维修率达100%。

e、集聚区中央创新区块市政设施养护作业时，承包人在作业范围内必须设置安全围挡，高度不小于1.2米，施工现场必须设置清晰、醒目的告示和警示标志标牌、警示灯、夜间警示设施等。

f、本项目施工安全由承包人负责，承包人应为施工人员提供人身意外伤害保险。

g、按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场发包人和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔2006〕330号）要求  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须达到《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔2006〕330号）要求，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /   。

主体结构、关键性工作的范围：  /    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/      。

其他关于分包的约定：      /     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：             。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                。

承包人提供履约担保的期限：              。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    /      。

关于监理人的监理权限：      /     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用，并提供必要的办公桌椅及配套的通信网络。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

4.3关于监理人的其他约定：

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /    ；

（2）  /   ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /   。

关于工程奖项的约定：  / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市有关文明施工管理规定和《台州市道路施工作业安全管理规定》（台道安领（2018）1号）文件执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；安全文明施工费支付比例、期限及使用按通用条款执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）前7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内完成修正，并重新提交。每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）前7天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按合同通用条款执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  /   。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

1、每天连续停水或停电超过8小时以上。

2、因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

3、非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

4、施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

5、地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风） ；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /   。

#### 8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥及新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。

（2）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                /               。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按合同通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       /      。

施工现场需要配备的试验设备：       /      。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /      。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如主体结构工程现场实体检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：闭水试验及其他试验。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款执行。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按合同通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按合同通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：创造经济效益的10％予以奖励。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：           /         。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：零星维修内容市场价格波动不作调整；按实结算的维修内容按下述原则调整：

具体调整的人工（包括机械费中机上人工）、材料（特指沥青砼〕。本条约定的调整时间均为在施工合同工期范围内。人工（含机上人工）调整的差价部分只计取税金。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：A1=预算编制期所采用的《台州造价》（正刊）（工程所在地）对应人工、材料信息价。

（2）市场价格约定：A2＝施工工期内的《台州造价》（正刊）（工程所在地）对应人工、材料信息价算术平均价；

（3）调整方法

a、Δ=（A2-A1）/A1×100%；

b、如|Δ|≤5%，该材料（人工）结算价格不作调整；

c、当Δ>5%时，该材料（人工）价格按超出5%的金额调增，即该材料（人工）结算价格=A1+（A2-A1×1.05）；

d、当Δ<－5%时，该材料（人工）价格按超出5%的金额调减，即该材料（人工）结算价格= A1－（A1×0.95－A2）。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同预算价。零星维修内容与按实结算的维修内容执行同一结算率；

结算率一次性包死，结算率=投标总报价÷预算总价=     ÷8541356元×100%=     %；

除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包方的承诺一次性包定：

（1）综合单价；

（2）施工组织措施费费率；

（3）规费费率、税金税率；

（4）计日工综合单价：技术工180元/天，普工150元/天，工数经发包人签证认可方可计价；

（5）零星维修综合单价根据集聚区中央创新区块目前现状，依据《浙江省市政设施养护维修定额》（2003版）编制，实际维修中出现维修率不同、子目增减、子目漏项等结算不作调整；预算中未计入的雨水口支管疏通、管网疏通出的污泥清涝、污泥清运及堆放、闸门井及附属设施日常维护、人行道上除草等费用，投标时综合考虑，不另计费。

（6）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由乙方自行解决。因此而造成的工期延长由乙方负责。如给甲方另行造成额外的经济损失，甲方可从乙方的工程款中扣回。

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。

c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。

d.土方、废渣外运单价包死，不管运距是否有变化，都不予调整。

e.本项目夜间施工增加费已包含在合同价内，不再另行计取，如未发生该项费用，则结算时予以相应扣减。

f.施工护栏清单按项计入，乙方应对现状道路状况及护栏材质综合考虑，结算时不做调整。

g. 大型机械进出场费及安拆费按项一次性包干，不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整。

i.自备发电机、储水设施费用：包括由于停电或停水及施工用水加压而增加的费用由承包方承担。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（一）零星维修项目调整方法：（1）零星维修项目预算编制道路养护面积为978016 m2，若实际道路养护面积增加或减少量在1%以内，零星维修项目结算不作调整；若实际道路养护面积增加或减少量在1%以外，零星维修项目结算按实际道路养护面积调整，年结算单价为2.8223元/m2（2760248元/978016m2）乘以结算率 。

（二）按实结算的维修项目调整方法：（1 ）工程量按照甲方提供的预算书及《浙江省建设工程计价规则（2018）》的规定计算，由乙方计量、甲方及有关部门核准，按实结算。其中，为计量准确，沥青维修量以吨为单位按沥青车过磅净重计算，粗粒式沥青混凝土（进口沥青）密度按2.33T/m3计，中粒式沥青混凝土（进口沥青）密度按2.30T/m3计，细粒式沥青混凝土（进口沥青）密度按2.25T/m3计，玄武岩细粒式sbs改性沥青混凝土（进口沥青）密度按2.43 T/m3计，实际施工时密实度不同不予调整。

细、中粒式沥青砼的摊铺分别按4.5cm、6cm的摊铺厚度编制预算，实际施工摊铺厚度不同时，机械和人工含量不作调整。

（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。

（3）因甲方提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，按10.4条执行。

（4）甲方提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1（2）款约定执行。

（5）因分部分项工程量清单漏项或非乙方原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由乙方根据措施项目变更情况，按合同专用条款10.4款约定方法调整。但合同或预算书中注明一次性包定的措施项目，不作调整。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4款约定方法确定或签证。

（7）由于乙方未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由乙方自负。

（8）预算子目中没有的子目套用建设行政主管部门最新颁发的定额、取费及补充文件进行编制。预算中无单价但有信息价的材料，按施工期《台州造价》（正刊）（工程所在地）对应人工、材料信息价平均价计取，无信息价的，结算时按签证为准（签证价不下浮）。

风险费用的计算方法：无。

2、总价合同。

总价合同包含的风险范围：无

总价合同风险费用的计算方法：无。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：10%。

预付款支付期限：合同签订工程开工工人进场后7天内。

预付款扣回的方式：不扣款，作为工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/ 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：完成合同条款约定的所有维修内容，并达到业务考核细则达标要求。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按季支付。

12.4.2 进度付款的约定

关于进度付款的约定：本工程进度款按季支付，每季度经考核并达到业务考核细则要求（得分不少于85分）后支付至已完成工程量价款的75%；扣除质保金和考核扣款后的余款待合同工期结束，全年综合考核评价合格（得分不少于90分），财政部门或第三方中介机构审定后一次性付清。未达到考核要求的，整改至考核要求后可再付款，但整改后的得分不能作为合同续签得分依据。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认考核结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计利息。

（3）发包人每季签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按合同通用条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

12.5 支付帐户：

发包人应将合同价款支至合同协议书中约定的承包人帐户：开户行：      帐号：    承包人收取款项时应开具建筑业统一发票。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24      小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

竣工验收按《建设工程质量管理条例》第十六条执行。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按合同通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：           /       。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

（1）单机无负荷试车费用由       无        承担；

（2）无负荷联动试车费用由       无         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内  。

#### 14. 竣工结算

承包人应在完成合同范围内施工内容，经建设工程竣工验收合格，并取得工程竣工验收报告后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。

14.1竣工结算申请

14.1.1承包人提交竣工结算文件时间、程序约定：  按合同通用条款执行。

14.1.2承包人提交的竣工结算文件具体内容及合法性、真实性及完整性约定: 按合同通用条款执行。

14.1.3发包人审核竣工结算文件时限约定：按合同通用条款执行。

14.1.4发包人未按时支付竣工结算价款逾期违约金约定：按合同通用条款执行。

14.1.5经催告后发包人不支付结算价款，则发包人承包人同意选择   （4）  方式进行处理：

（1）对留置的标的物进行处理

（2）向保证人提出支付担保索赔

（3）与发包人协议将该工程折价或拍卖

（4）其他：双方协商解决。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在6个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。

由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（2）发包人在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条争议解决约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按合同通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同通用条款执行  。

（2）发包人完成支付的期限：按合同通用条款执行  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期12个月，其余按合同通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (3)  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2）     /     的工程款；

（3）其他方式:  结算价的3%做为质量保证金       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：无。

关于质量保证金的补充约定：无

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第  (4) 方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。

（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的50%，满二年返还质量保证金的50%。

（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。

（4）其它：工程质量保修金，一年保修期满后无息付清。

注：工程质量保修期以单项工程竣工验收之日起算。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按合同通用条款执行。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：            /                            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员误工费。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                /               。

（7）其他：           /                               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1、机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

2、本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到合同的要求；

3、承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

4、承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、机械设备未按承诺到位，每项设备罚金1000元；

2、现场安全文明施工不符合承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到合同的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，并赔偿发包人损失。

3、未达到所承诺的诚信与技术标准，按每一项1000元。

5、工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10年一遇洪水、暴风雪、干旱， 罢工、政府禁令，台州气象台发布的正面袭击台州的11级及以上台风、震中在中程所在地方圆20公里内的里氏6级及以上地震、经发包人及监理人认定的在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：无。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：无。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按合同通用条款执行。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按合同通用条款执行。

选定争议评审员的期限：争议发生后14天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按合同通用条款执行。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按合同通用条款执行。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按合同通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向        /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地    人民法院起诉。

21.合同续签条件（必须同时满足下列条件）

（1）合同期内无发生由于养护失责造成的人员死亡事件。

（2）季度考核全年平均综合得分不得低于90分，单次考核不得低于85分；全年综合考核得分不得低于90分。

（3）市城管委组织的考核得分不得连续两次位列全市最低。

（4）承包人在投标时承诺中标后拟投入的机械设备须在合同签订后一个月内全部购置到位，不得缺少。

（5）人员及机械设备投入满足日常养护要求；多城同创、恶劣气候及突发事件应对及时，措施科学合理。

22.考核评分细则（满分100分）：发包方或发包方委托的第三方根据《业务考核细则》中的考核要求对集聚区中央创新区块市政设施开展季度考核和全年综合考核。

22.1 考核抽取频率

季度考核、全年综合考核随机抽取的道路条路不少于15%；每条道路检查长度为1000米，道路总长不足1000米，全路段检查。

22.2  考核扣分细则

（1）考核现场每发现一处不符合考核要求的设施病害扣0.1分。

（2）季度考核期内每发现一起不符合日常巡查、恶劣天气应对管理要求的，扣0.2分。

（3）季度考核期内每发生市政府12345交办件及时回复率未达到100%的，每件扣2分。

（4）季度考核期内发包方发现问题提出合理整改要求，承包方不及时整改的，每次扣0.2分；拒不整改的，扣1分。

（5）季度考核期内发生由于养护失责造成的人员伤亡和车辆损伤事件，每件扣1分。

（6）全年综合考核时，季度考核期内发现的问题仍未整改的，加倍扣分。

22.3  考核扣款细则

季度考核、全年综合考核得分达到96分的，不予扣款；未达到96分的，每少一分，扣2000元。

#### 附件：

#### 工程质量保修书

发包人（全称）：台州市市政公用事业服务中心

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程    （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /   年；

3．装修工程为   /  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /   年；

5．供热与供冷系统为   /   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /   年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程为1+1年，采用考核合格续签方式。零星维修项目不设保修期，按实结算项目保修期为一年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

## 第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程

工程项目地址：集聚区中央创新区块

建设单位（发包人）：台州市市政公用事业服务中心

施工单位（承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式   份。

发包人单位：（盖章）　　　　　　　　                　承包人单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

发包人监督单位（盖章）　　　　　　　　　               承包人监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               年　月　日

# 第六章  投标文件格式

报价要求响应文件格式

附件1：

投  标  函

致：台州市市政公用事业服务中心：

（投标人全称）参加集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程（招标编号台财采确[2020]311号）的有关活动，并对此进行投标，在全部同意招标文件及合同条款的前提下，为此承诺：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、投标总报价：（大写）：                       元人民币；

（小写）：                       元人民币。

合同期限：符合招标文件要求。

3、我方已详细审查全部招标文件，在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性没有异议。本项目招标代理服务费已由我方在报价时综合考虑，结算时不再另行计取。投标总报价是履行合同的最终价格，报价方式采用总价报价法，指完成招标文件及合同范围内的所有工作内容所需的人工费、材料费、机械费、设备费、措施费、规费、企业管理费、利润、税金、招标代理费、作业用水用油、其他政策文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、本投标有效期为开标之日起90天。

5、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务；本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

投标人全称：                     （加盖投标人公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

附件2

集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程

报价明细表

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 结算率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程（包含零星维修内容与按实结算的维修内容） | 投标总报价： 元 | 结算率： % |
| 注：零星维修内容与按实结算的维修内容执行同一结算率；结算率（%）=投标总报价÷8541356元×100%； |

备注：按养护面积结算的零星维修内容包括单体面积≤10 m2沥青路面坑洞修补、小于一板块水泥砼面层翻修、单体面积≤20 m2人行道及绿道维修、单体长度≤1m桥栏杆维修及裂缝加固、平侧石校正及翻修、单体面积≤10 m2道路挖掘后修复、雨污水管道及雨水井、检查井、排水沟的清疏（管径＜600mm管道一年两次清疏、管径大于等于600mm管道一年一次清疏、雨污水检查井清涝一年两次、雨水边井及排水沟一年4次）、闸门井及附属设施日常养护、承包范围内市政设施日常巡查、数字城管事部件及投诉件的维修、检查井井盖座更换、管道排查零星用工、雨天排除积水用工、防台防汛防冰冻等人工、物资、机械等费用。检查井井盖座由业主方提供；井筒升降（含井盖座更换数量）若超过5%,超过部份人工机械费按预算价乘以下浮率另行结算。道路设施维修范围包括道路边线至现有建筑物之间退让地内的设施，零星维修产生的费用不另行计算，投标方投标时综合考虑。

按实际维修工程量结算的维修内容指零星维修内容以外的市政设施维修，工程量清单中包括的有拆除基层、人行道垫层、拆除人行道、人行道块料铺设、碎石、安砌侧石、拆除路面、水泥混凝土、现浇平石、铣刨路面、余方弃置、粘层、沥青混凝土、砖砌偏沟式单篦雨水口、路面嵌缝、排水管(积水点改造)、检查井升降、检查井防护网设置等发包方要求维修的内容。维修内容中未包括的内容，实际发生时套用相应定额按实结算，中标人不得拒绝维修。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件3

中小微企业声明

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：仅小型和微型企业具有价格减免权力，如投标人非中小微企业的，则无需提供本声明。若投标人提供本声明的，还需提供行政主管部门出具的中小微企业证明材料复印件（附后），否则投标人无条件接受本声明不予认可的处理，非行政主管部门出具证明材料均无效。若提供行政主管部门的网页打印件的，也予以认可。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

商务技术响应文件格式

附件4

集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程

类似项目业绩一览表

| 序号 | 业绩名称 | 委托方名称 | 合同签订时间 | 业绩委托方联系人及联系电话 | 履约评价：好或一般或其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）以上内容填写必须完整、真实。

（2）评分以评标办法约定的合格证明材料为准。业绩材料若太多，可提供关键页，例：扉页、首页、签章页、合同签订时间页等，但必须能够证明为有效业绩方可。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件5

# 投标人业绩合同履约评价表

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目特征 |  |
| 合同签订日期 | 年 月 日 | 合同金额 | 万元 |
| 甲方单位名称 |  | 单位地址 |  |
|  |  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 甲方单位 评价意见 | 评价意见 | 备注 |
|  | □好 □一般 □其他 |  |

# 甲方（盖章）：                                                                                                                           年    月    日

填表说明：

1.此表为甲方对本项目投标单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的□内打钩。

2.可重复使用，在商务技术响应文件标中提供复印件。

附件6

集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程

承诺函

| 序号 | 内容 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否承诺中标后在在项目范围内或其周边区域5公里范围内提供满足停放本项目所需机械的场地。 |  | 填写“是”或“否”或“已具备” |
| 2 | 是否承诺中标后拟投入下水管道疏通车 |  | 填写“是”或“否” |
| 3 | 是否承诺中标后拟投入的下水管道疏通车核定载质量不小于5吨 |  | 填写“是”或“否” |
| 4 | 是否承诺中标后拟投入小型沥青路面修补压路机 |  | 填写“是”或“否” |
| 5 | 是否承诺中标后拟投入排涝应急设备总计流量达到500 立方/小时 |  | 填写“是”或“否” |
| 6 | 是否承诺中标后拟投入沥青路面热再生修补车等快速环保沥青修补机械 |  | 填写“是”或“否” |
| 7 | 是否承诺中标后拟投入铣刨机 |  | 填写“是”或“否” |
| 8 | 是否承诺中标后拟投入路面切缝机 |  | 填写“是”或“否” |

注：以上承诺内容必须真实填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件7

集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程

管理班子成员一览表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 职称及证书 | 发证时间及部门 | 参加工作时间 | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。后附各证明材料（根据评标办法要求提供）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件8

集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程

养护工人一览表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 身份证号码 | 有何种证书 | 参加工作时间 | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，附人员身份证复印件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件9

集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程

技术规格（需求）偏差表

投标人在投标时应对于该部分给予充分的考虑。为了采购人评议的需要，投标人应将这些条款的任何偏差逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。未在此附件中写明的任何偏差，均按投标人响应了投标文件相应部分的要求。

| 章 节 号 | 招标文件要求 | 投标人的偏差 | 投标人偏差的理由 | 属于“正或负”偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本页未填写或未提供，均视为完全满足采购文件要求，无偏差。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件10

法定代表人授权书

台州市市政公用事业服务中心：

（单位全称）法定代表人        （姓名）

授权                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的           号《集聚区中央创新区块市政设施年度维修养护工程》，全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

1.投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内

容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

2.投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

3.投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：                日  期：

全权代表身份证复印件粘帖处（或附后）

附：

全权代表姓名：       职务：

传真：

手机号码：

电子邮箱（建议为qq邮箱）：

备注：全权代表的手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执。

附件11

法定代表人身份证明

投标人名称：

我单位的法定代表人身份信息如下：

姓名：           ；性别：        ；

身份证号码：                     ；

手机号码：                     ；

电子邮箱（建议为qq邮箱）：                     ；

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘帖处（或附后）

投标人名称(盖章)：

日期：

备注：手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执。