临海市政府采购

招 标 文 件

招标编号：ZJZY-202001

招标项目：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目

招 标 人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司（盖章）

临海市城投建筑垃圾消纳有限公司（盖章）

联 系 人：罗先生     联系电话：0576- 85389577

招标代理机构：浙江中永工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：林小姐     联系电话：0576-85318816

2020年7月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知前附表	11

第四章  评标办法及评分标准	23

第五章  合同主要条款	27

第六章  投标文件格式	33

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市城市建设发展与投资集团有限公司、临海市城投建筑垃圾消纳有限公司委托，就临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商参加投标。

1、项目概况

项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目

项目编号：ZJZY-202001

采购单位：临海市城市建设发展与投资集团有限公司、临海市城投建筑垃圾消纳有限公司

采购规模及内容概述：本次招标为对临海市城投建筑垃圾分拣中心存量及新增建筑垃圾进行分类处置，垃圾分拣中心位于大洋街道梅岙村，现存量建筑垃圾约15万m³，日新增约200吨/天，分类处置总量暂定22万吨，可焚烧垃圾外运暂定11万吨。具体详见招标文件第二章。

资金来源及出资比例：自筹

预算价及最高限价：预算金额为968万元，其中建筑垃圾分类处置最高限价为24元/吨，可焚烧垃圾外运最高限价为40元/吨。

采购组织类型：分散委托采购

采购方式：公开招标

标段：1个标段

服务期：建设期为合同签订之日起60日历天，完成所有手续报批、分拣场地建设及设备安装调试工作（如确有其他原因不能完成的，须经招标人同意）；垃圾分类处置服务期限为自建设期结束后1年（不含建设期）。

该项目已具备采购条件，现对其进行招标。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）具有与本项目采购相适应的经营能力（包括供应能力、施工能力、售后服务能力等）的供应商；

（3）同一法人机构与其任何分支机构（或同一法人机构的不同分支机构）不得同时对本项目进行投标，否则其投标均按无效标处理；

（4）本项目不接受联合体投标。

3、报名

不报名，符合要求的注册供应商均可参加投标。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2020年8月11日08时30分00秒前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址http://www.zcygov.cn ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容如与政采云系统中有关内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为。

投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

7.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交相应的电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2020年8月11日08时30分00秒，投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交。

纸质备份投标文件递交时间：2020年8月11日08时00分00秒至2020年8月 11日08时30分00秒持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交。

投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心B区一号开标室（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

为保证开评标现场的疫情防控安全，各投标人到场须测量体温、出示绿色台州健康码、有无新型冠状病毒肺炎病史、近14天有无疫情重点地区旅居史或疫情重点地区人员接触史（填写《开评标现场人员健康信息登记表》）且投标人即交即回（投标人交完投标文件后可即回，减少人员聚集时间），开标现场看直播（进入临海市公共资源交易中心首页→每日直播图标）
注：接受纸质备份投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

9.公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

（2）收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2020年8月11日08时30分00秒。

开标地点：临海市公共资源交易中心B区一号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云上解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

13、联系方式

采购代理机构：浙江中永工程咨询有限公司

地址：临海市清化路7号

邮编：317000

联系人：林小姐

电话：0576-85318816

采购人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

临海市城投建筑垃圾消纳有限公司

联系人：罗先生

电话: 0576- 85389577

- 第二章   招标需求

一、项目概况

根据台政办函《台州市“垃圾革命”（城镇生活垃圾分类）工作实施方案的通知》（台政办函〔2017〕73号）文件精神，现实施临海市城投建筑垃圾分拣场垃圾分类处置项目。目前，临海市城投建筑垃圾分拣场存量建筑垃圾约15万m³，日新增约200吨/天。

为彻底解决建筑垃圾的处置问题，结合当前“垃圾革命”工作实际，通过本项目的实施实现此类垃圾资源化利用和减量化的要求。

二、招标内容

1、建筑垃圾分类处置：通过对存量及新增建筑垃圾进行分拣工艺把混合的垃圾还原成洁净的砂石骨料、砖砂、筛分土、废铁、轻物质（包括碎木材、塑料、布等）及其它物质。存量建筑垃圾分拣后如存在危废垃圾的，由中标人按规范进行无害化处置；新增建筑垃圾中如发现危废垃圾的，应不予接收，由运输单位的运输车辆负责直接拉回。

2、分拣场地建设：由投标人自行负责垃圾分拣车间的施工，包括封闭车间、场地硬化、车间喷淋、排水沟等，做好污水、扬尘等环保控制措施，在作业过程中应减少噪声对周边居民的影响。

3、可焚烧垃圾外运：由投标人负责将可焚烧垃圾运送至临海伟明垃圾焚烧发电厂，清运途中应做好车辆的密封工作，防止垃圾的滴、漏、撒。可焚烧垃圾必须保证满足焚烧厂焚烧要求，若分拣的焚烧垃圾未能达到焚烧厂要求的，需进行的重新筛分由中标人自行承担风险。

三、机械设备及人员配置要求

（一）机械设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖机 | ≥2 |  |
| 2 | 铲车 | ≥1 |  |
| 3 | 场内运输车 | ≥2 |  |
| 4 | 垃圾清运车 | ≥1 |  |
| 5 | 垃圾自动分拣生产线 | ≥1 | 生产线设备需配置如均匀给料系统、大骨料溜槽、风选给料皮带机、轻型比重分选系统、除铁器等 |
| 6 | 其他设施设备 | 按需配置 |  |

（二）人员配置要求

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 负责各方面沟通联络及配合业主实施管理工作 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 负责全过程的技术决策、技术指导工作 |
| 3 | 计量员 | ≥1 | 若法律法规规定须持有相关岗位证书方能上岗的岗位，必须持有相应的岗位证书。 |
| 4 | 分拣人员 | ≥10 |  |
| 5 | 运输车辆驾驶员 | ≥1 |  |
| 6 | 机械设备、车辆操作工 | 按需配置 |  |

注：投标人应根据项目实际项目在满足最低要求基础上合理配备机械设备以及各岗位工作人员，确保本项目能够顺利高效地运行。

四、分拣场地建设要求

1、分拣车间：总面积不少于500平方米，包括封闭车间、场地硬化、车间喷淋、排水沟等。建筑物建设报批（包括前期报批、施工图、施工等相关手续）、施工等须符合相关部门要求，建筑物质量须符合相关标准及规范要求，招标人协助投标人进行办理。

五、服务质量要求

1、本项目的服务内容包括分拣场地建设、项目生产线日常运营维护、各类建筑垃圾混合废弃物进行分类消纳、处置等，设备日常运行、保养、维修等，除不可抗力因素外，不得长期停工导致项目进程不达标，应配置相应的机械台班及足量的人员保证项目的正常运营。

2、建立规范完善的管理制度，包括队伍建设、安全生产、检查考核、奖惩、作业规范应急预案等。

3、应建立建筑垃圾处置管理台账管理制度（包括但不限于，对在存量垃圾处置同期新增的建筑垃圾进行分类台账管理、对混合垃圾分类堆放、可焚烧垃圾外运的记录管理等）。

4、各功能区划分合理，各功能区设置明显的分区标识牌,并按法律法规规定做好防尘、降尘、防噪及污水排放等措施，生产区外达标排放，场地内尽可能保持卫生整洁。

5、具备日均不少于800吨的处理能力。

6、在合同履行期间中标人应合理安排处置工序，对大件垃圾进行优先处置。

7、在合同履行期间招标人有权根据项目实际需要决定先处理存量垃圾（包括处置区域）或新增垃圾，中标人须无条件配合。

8、若中标人未按照本合同约定达到服务目标或服务质量未达到招标文件要求，招标人有权要求中标人限期整改，逾期未整改的，招标人有权终止合同；造成招标人经济损失的，中标人给予招标人经济赔偿。

六、分拣场地建设（含设备安装调试）工期及服务期限

建设期为合同签订之日起60日历天，完成所有手续报批、分拣场地建设及设备安装调试工作（如确有其他原因不能完成的，须经招标人同意）；垃圾分类处置服务期限为自建设期结束后1年（不含建设期）。

七、合同支付方式

处置费用每两个月按实结算一次，乙方本月所完成的建筑垃圾处置工程量和可焚烧垃圾外运工程量，工程量经地磅按实计量（由甲乙双方代表在过磅单上签字确定，否则不予结算），建筑垃圾在过磅后再进行分类处置，其中可焚烧垃圾外运工程量由垃圾分拣中心出场重量与临海伟明垃圾焚烧发电厂进场接收重量进行校核，重量如不一致的以低者为准。在通过甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付该两个月完成的工程量×中标全费用单价的85%，剩余15%待且合同履行完毕并经采购人验收合格后一次性付清。

八、其他要求

1、中标人须为全体作业人员按规定购买保险、人身意外险等其他保障，必须重视安全生产工作，确保服务期限内不出安全生产事故。中标人在服务期限内发生的交通事故、安全生产事故等一切责任均由中标人自行承担，与招标人无关。

2、焚烧费用由招标人负责支付。

3、垃圾分拣处置以后可利用的建筑材料（含建筑垃圾分拣好后的各类金属、木质材料、各类建筑骨料等）归中标人所有，由中标人自行按规范处置，相关费用及残余价值由投标人在投标报价时综合考虑（本项目预算价中已剔除残余价值）。垃圾分拣处置以后可利用的建筑材料中标人须即时清运，不得堆放在场地内，经发现的按2000元/次进行处罚。

4、合同服务期结束并经招标人同意确认后相关分拣设施设备由中标人负责拆回，车间等建筑物归招标人所有，相关费用在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付相关费用。

九、检查和考核

1、中标人应认真按照约定的质量标准进行项目实施，随时接受招标人的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

2、对于项目实施质量及进度不符合要求的，情节轻的，招标人先通知限期整改，中标人逾期不整改的或整改效果不符合要求的，由招标人派其他队伍整改，费用在中标人的项目费用中扣除；实施质量及进度不符合要求的，情节严重的或工作中发生重大失误的，招标人有权立即终止合同并扣罚全部履约保证金。

3、中标人经考核确实不能履行该项目的，招标人有权无条件单方终止合同。中标人接招标人通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的损失由中标人承担。

4、中标人拟投入本项目的机械设备及工作人员须按投标承诺进行配备，不得兼用于其他项目，经招标人检查发现设备或人员未按承诺到位的，按2000元/次进行处罚，超过3次招标人有权无条件单方终止合同并没收全部履约担保金。其中项目负责人月到岗天数不少于24天，项目技术负责人月到岗天数不少于12天，不足天数按每天2000元进行处罚，连续三个月达不到要求的，招标人有权终止合同，没收全部履约担保金。

5、中标人在收纳垃圾过程中，招标人查实为中标人责任与垃圾生产单位或垃圾供应者或运输单位产生纠纷导致上访事件或新闻媒体曝光的，招标人有权终止项目合同并不予退还履约担保，中标人自行退场，招标人不予补偿任何费用。

6、中标人现场分拣、处置设备和管理措施必须符合当地环保、消防、行政执法局、劳动监察等主管部门的规定，履约期间，因主管部门依法依规要求关停的，招标人有权终止项目合同并不予退还履约担保，中标人自行退场，招标人不予补偿任何费用。

7、中标人如违法违规处理生活垃圾、工业垃圾或其他垃圾的，招标人有权终止项目合同并不予退还履约担保，中标人自行退场，招标人不予补偿任何费用。

8、中标人如在可焚烧垃圾外运存在造假行为，招标人将依法移交相关部门处理。

9、中标人不得以任何方式转包、分包或者挂靠本项目。如发现中标人存在转包、分包的行为或以挂靠的方式谋取中标的，招标人有权解除合同，并要求中标人赔偿相应损失。

- 第三章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目 |
| 2 | 采购内容及数量： 详见“第二章 招标需求”。 |
| 3 | ▲服务期：建设期为合同签订之日起60日历天，完成所有手续报批、分拣场地建设及设备安装调试工作（如确有其他原因不能完成的，须经招标人同意）；垃圾分类处置服务期限为自建设期结束后1年（不含建设期）。 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准计取。由中标单位支付给采购代理机构。结算时间：在招标代理机构发中标通知书前一次性付清招标代理机构代理服务费用。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 10 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则将失去中标资格。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日历天内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按合同总金额的3%计收（提交方式：网上银行转帐、电汇、汇票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式）。 |
| 15 | 根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。 |
| 16 | 公示结束后如无特殊情况，中标单位需另行提供与其在本项目投标时的投标文件正本的格式、内容完全一致的投标文件副本叁份。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的浙江中永工程咨询有限公司和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

注：公示结束后如无特殊情况，中标单位需另行提供与其在本项目投标时的投标文件正本的格式、内容完全一致的投标文件副本叁份。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、报价文件两部分组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

- 投标函；

- 投标声明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 营业执照副本复印件；

- 资格资质证明文件；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 依法缴纳税收和社会保障金的承诺函；

- 没有重大违法记录的承诺函；

- 没有失信记录承诺函；

- 非联合体投标的承诺函；

- 设备说明表；

- 项目实施人员一览表；

- 项目负责人简历表；

- 投标人类似成功案例一览表；

- 售后服务网点情况表；

- 商务技术响应表；

- 实施方案（格式自拟）；

- 投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

- 投标人认为可以证明其能力的其他材料。

说明：商务技术文件除投标函和法定代表人授权委托书外，招标文件第六章中附表格式均为参考格式。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）提供投标人开标前上一年度含有从业人员数据的统计报表或提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料和工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成服务所需的人工费、起挖、筛捡、处置、运输费用【包括但不限于辅助机械费、技术措施费、安全文明措施费、突发事件（包括但不限于工作人员工伤或死亡事故）处置费用、排污费等】、分拣场地建设（包括报批、施工等）、机械设备折旧，以及利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目服务涉及的全部费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标有效期

- ▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

4.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

5. 纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）纸质备份投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装纸质投标文件。商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）以电讯、邮寄形式提交的；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（3）投标截止时间前未完成传输电子投标文件的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标人的电子投标文件无法按时解密的。

（13）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（九）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

3.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

5.商务技术文件评审；

6.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，，并且在同一时间送至招标代理公司鉴证盖章（合同一式八份，采购单位与中标人各执三份，招标代理公司二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否者无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口及招标代理公司登记存档。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、首台套产品和制造精品、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。首台套产品视同拥有业绩。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（二）商务技术分（80分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准及内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 |  | 根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力及获荣誉情况等由评标委员会进行打分（0-5分）。 | 5分 |
| 2 | 企业认证 |  | 投标人具有质量、环境、职业健康安全三项管理认证证书且在有效期内的，每具有一项得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供证书复印件，同时提供原件查验，不提供原件不得分。 | 3分 |
| 3 | 企业业绩 |  | 投标人2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来有类似业绩的，1个得2分，最多得6分。 注：投标文件中提供合同复印件，同时提供原件查验，不提供原件不得分。同一年度中同单一业主单位签订的不同服务合同为一个业绩。 | 6分 |
| 4 | 项目实施方案 | 人员配置方案 | 根据投标人针对本项目所配置人员的数量、岗位设置合理性、人员技能水平等情况进行打分： 人员数量充足、岗位设置合理、人员技能水平高的得8.1-12分； 人员数量较充足、岗位设置较合理、人员技能水平一般的得4.1-8分； 人员数量不充足、岗位设置不合理、人员技能水平差的得0-4分； | 12分 |
|  |  | 机械设备配置方案 | 根据投标人针对本项目投入的机械设备类别、数量、是否自有等情况进行打分： 机械设备类别齐全、数量充足、自有程度高的得7.1-10分； 机械设备类别较齐全、数量较充足、自有程度一般的得4.1-7分； 机械设备类别不齐全、数量不充足、自有程度差的得0-4分； | 10分 |
|  |  |  | 根据投标人针对本项目投入的机械设备的品牌优劣性、产品质量、与本项目匹配程度的适用性、合理性，由评标委员会进行打分（0-5分）。 | 5分 |
|  |  | 垃圾分拣方案 | 针对本项目制定的垃圾分拣方案（包括设备进场计划、作业计划、作业规程、作业细则、工艺流程、分拣后垃圾标准）、生产线设计方案、各系统设备设施布局情况等描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等，由评标委员会进行打分： 方案及布局全面、合理、规范、可操作性强的得7.1-10分； 方案及布局较全面、较合理、较规范、可操作性一般的得4.1-7分； 方案及布局不全面、不合理、不规范、可操作性差的得0-4分。 | 10分 |
|  |  | 分拣场地建设方案 | 针对本项目制定的分拣场地建设方案（包括封闭车间、场地硬化、车间喷淋、排水沟等），结合其施工单位确定、施工进度、建设标准及质量要求等由评标委员会进行打分： 建设方案成熟、适用、可操作性强、标准及质量要求高的得6.1-8分； 建设方案较成熟、适用性一般、可操作性一般、标准及质量要求一般的得3.1-6分； 建设方案不成熟、适用性差、可操作性差、标准及质量要求低的得0-3分。 | 8分 |
| 5 | 可焚烧垃圾运输方案 |  | 针对本项目制定的可焚烧垃圾运输方案描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等，由评标委员会进行打分（0-5分）。 | 5分 |
| 6 | 安全生产和劳动保护 |  | 针对本项目具有完备的安全生产教育管理制度，制定科学、合理的安全教育、劳动保护及安全措施等方案，根据制度的完整性、可操作性等由评标委员会进行分（0-4分）。 | 4分 |
| 7 | 重难点分析 |  | 包括针对本项目所涉及到的垃圾场现场实际情况的了解和调研（如扰民问题、周边环境等）、针对本次服务的关键点和难点以及项目急需实施内容。评委会根据各投标人对本项目的理解程度进行打分（0-4分）。 | 4分 |
| 8 | 环保措施 |  | 根据投标人针对本项目制定的除臭、分拣过程产生的二次污染等环保措施及实施控制方案，由评标委员会进行打分（0-4分）。 | 4分 |
| 9 | 合理化建议 |  | 根据投标人结合本项目实际情况提出的合理化建议，由评标委员会进行打分（0-4分）。 | 4分 |

（三）技术、商务、资信及其他分的计算方式

（1）商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

项目编号：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

- 第五章  合同主要条款

项目名称：                           　  　项目编号：

甲方：（采购人）　　　　　　　　　　　　　　乙方：（成交人）

鉴证方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和                                  （本项目名称）的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、服务内容

1、建筑垃圾分类处置：通过对存量及新增建筑垃圾进行分拣工艺把混合的垃圾还原成洁净的砂石骨料、砖砂、筛分土、废铁、轻物质（包括碎木材、塑料、布等）及其它物质。存量建筑垃圾分拣后如存在危废垃圾的，由中标人按规范进行无害化处置；新增建筑垃圾中如发现危废垃圾的，应不予接收，由运输单位的运输车辆负责直接拉回。

2、分拣场地建设：由投标人自行负责垃圾分拣车间的施工，包括封闭车间、场地硬化、车间喷淋、排水沟等，做好污水、扬尘等环保控制措施，在作业过程中应减少噪声对周边居民的影响。

3、可焚烧垃圾外运：由投标人负责将可焚烧垃圾运送至临海伟明垃圾焚烧发电厂，清运途中应做好车辆的密封工作，防止垃圾的滴、漏、撒。可焚烧垃圾必须保证满足焚烧厂焚烧要求，若分拣的焚烧垃圾未能达到焚烧厂要求的，需进行的重新筛分由中标人自行承担风险。

二、服务要求

（一）分拣场地建设要求

1、分拣车间：总面积不少于500平方米，包括封闭车间、场地硬化、车间喷淋、排水沟等。建筑物建设报批（包括前期报批、施工图、施工等相关手续）、施工等须符合相关部门要求，建筑物质量须符合相关标准及规范要求，招标人协助投标人进行办理。分拣车间的报批、建设施工等所有相关费用均已包含在合同价款内，不再另外计取。

（二）服务质量要求

1、本项目的服务内容包括分拣场地建设、项目生产线日常运营维护、各类建筑垃圾混合废弃物进行分类消纳、处置等，设备日常运行、保养、维修等，除不可抗力因素外，不得长期停工导致项目进程不达标，应配置相应的机械台班及足量的人员保证项目的正常运营。

2、建立规范完善的管理制度，包括队伍建设、安全生产、检查考核、奖惩、作业规范应急预案等。

3、应建立建筑垃圾处置管理台账管理制度（包括但不限于，对在存量垃圾处置同期新增的建筑垃圾进行分类台账管理、对混合垃圾分类堆放、可焚烧垃圾外运的记录管理等）。

4、各功能区划分合理，各功能区设置明显的分区标识牌,并按法律法规规定做好防尘、降尘、防噪及污水排放等措施，生产区外达标排放，场地内尽可能保持卫生整洁。

5、具备日均不少于800吨的处理能力。

6、在合同履行期间中标人应合理安排处置工序，对大件垃圾进行优先处置。

7、在合同履行期间招标人有权根据项目实际需要决定先处理存量垃圾（包括处置区域）或新增垃圾，中标人须无条件配合。

8、若中标人未按照本合同约定达到服务目标或服务质量未达到招标文件要求，招标人有权要求中标人限期整改，逾期未整改的，招标人有权终止合同；造成招标人经济损失的，中标人给予招标人经济赔偿。

（三）其他要求

1、中标人须为全体作业人员按规定购买保险、人身意外险等其他保障，必须重视安全生产工作，确保服务期限内不出安全生产事故。中标人在服务期限内发生的交通事故、安全生产事故等一切责任均由中标人自行承担，与招标人无关。

2、焚烧费用由招标人负责支付。

3、垃圾分拣处置以后可利用的建筑材料（含建筑垃圾分拣好后的各类金属、木质材料、各类建筑骨料等）归中标人所有，由中标人自行按规范处置，相关费用及残余价值由投标人在投标报价时综合考虑（本项目预算价中已剔除残余价值）。垃圾分拣处置以后可利用的建筑材料中标人须即时清运，不得堆放在场地内，经发现的按2000元/次进行处罚。

4、合同服务期结束并经招标人同意确认后相关分拣设施设备由中标人负责拆回，车间等建筑物归招标人所有，相关费用在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付相关费用。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥___________元）人民币。

1、本合同为全费用单价合同建筑垃圾分类处置全费用单价为（大写）：      元/吨；可焚烧垃圾外运全费用单价为（大写）：        元/吨。

2、全费用单价构成：包含完成每单位（吨）服务所需的人工费、起挖、筛捡、处置、运输费用【包括但不限于辅助机械费、技术措施费、安全文明措施费、突发事件（包括但不限于工作人员工伤或死亡事故）处置费用、排污费等】、分拣场地建设（包括报批、施工等）、机械设备折旧，以及利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目服务涉及的全部费用。

3、结算依据：本项目采用全费用单价合同，服务费用的结算依据为“处置的工程量×全费用单价”，工程量按地磅按实计量（由甲乙双方代表在过磅单上签字确定，否则不予结算），建筑垃圾在过磅后再进行分类处置，其中可焚烧垃圾外运工程量由垃圾分拣中心出场重量与临海伟明垃圾焚烧发电厂进场接收重量进行校核，重量如不一致的以低者为准。

4、服务期限内，乙方承诺的合同单价不因市场因素和政策因素变动而调整。

四、设备安装调试工期及服务期限

建设期为合同签订之日起60日历天，完成所有手续报批、分拣场地建设及设备安装调试工作（如确有其他原因不能完成的，须经招标人同意）；垃圾分类处置服务期限为自建设期结束后1年（不含建设期）。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、履约保证金

1、中标人在合同签订前按规定交纳合同总价 3 %的履约保证金。

2、履约保证金在项目验收合格后30天内无息退还。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：合同签订之日起。

2、履行地点：甲方指定地点。

八、考核验收：由甲方组织实施。

九、款项支付

处置费用每两个月按实结算一次，乙方本月所完成的建筑垃圾处置工程量和可焚烧垃圾外运工程量，工程量经地磅按实计量（由甲乙双方代表在过磅单上签字确定，否则不予结算），建筑垃圾在过磅后再进行分类处置，其中可焚烧垃圾外运工程量由垃圾分拣中心出场重量与临海伟明垃圾焚烧发电厂进场接收重量进行校核，重量如不一致的以低者为准。在通过甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付该两个月完成的工程量×中标全费用单价的85%，剩余15%待且合同履行完毕并经采购人验收合格后一次性付清。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担：

（1）转包或未经招标人同意，分包给与合同无关的第三方；

（2）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

十二、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金伍万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方应认真按照约定的质量标准进行项目实施，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

5、对于项目实施质量及进度不符合要求的，情节轻的，甲方先通知限期整改，乙方逾期不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方的项目费用中扣除；实施质量及进度不符合要求的，情节严重的或工作中发生重大失误的，甲方有权立即终止合同并扣罚全部履约保证金。

6、乙方经考核确实不能履行该项目的，甲方有权无条件单方终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的损失由乙方承担。

7、乙方拟投入本项目的机械设备及工作人员须按投标承诺进行配备，不得兼用于其他项目，经招标人检查发现设备或人员未按承诺到位的，按2000元/次进行处罚，超过3次招标人有权无条件单方终止合同并没收全部履约担保金。其中项目负责人月到岗天数不少于24天，项目技术负责人月到岗天数不少于12天，不足天数按每天2000元进行处罚，连续三个月达不到要求的，招标人有权终止合同，没收全部履约担保金。

8、乙方在收纳垃圾过程中，甲方查实为乙方责任与垃圾生产单位或垃圾供应者或运输单位产生纠纷导致上访事件或新闻媒体曝光的，甲方有权终止项目合同并不予退还履约担保，乙方自行退场，甲方不予补偿任何费用。

9、乙方现场分拣、处置设备、运输、管理措施等相关工作必须符合当地环保、消防、行政执法局、劳动监察等相关主管部门的规定，履约期间，因主管部门依法依规要求关停的，甲方有权终止项目合同并不予退还履约担保，乙方自行退场，甲方不予补偿任何费用。

10、乙方如违法违规处理生活垃圾、工业垃圾或其他垃圾的，甲方有权终止项目合同并不予退还履约担保，乙方自行退场，甲方不予补偿任何费用。

11、中标人如在可焚烧垃圾外运存在造假行为，招标人将依法移交相关部门处理。

12、中标人不得以任何方式转包、分包或者挂靠本项目。如发现中标人存在转包、分包的行为或以挂靠的方式谋取中标的，招标人有权解除合同，并要求中标人赔偿相应损失。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式八份,甲乙双方签订后送至浙江中永工程咨询有限公司鉴证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

签字日期：    年 　月    日              签字日期：    年 　月    日

鉴证方：（盖章）

法定代表人：

签字日期：    年 　月    日

- 第六章  投标文件格式

- 一、商务技术文件格式

1.商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

2.商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标函格式：

投标函

致：          （招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的               项目（项目编号：        ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                       电话：              传真：______________

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）:                  被授权人手机号码：

投标人:(公章)

日期:        年          月            日

4.投标声明书格式：

投标声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。我            （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字（或盖章）：               投标人（盖章）：

年    月    日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称） ：

我             （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函格式：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方具有履行               项目（项目编号：        ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

年    月    日

7.依法缴纳税收和社会保障金的承诺函格式

依法缴纳税收和社会保障金的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

年    月    日

8.没有重大违法记录的承诺函格式

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

年    月    日

9.没有失信记录承诺函格式

没有失信记录承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方的信用信息记录以采购组织机构在资格审查时统一查询结果为准。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

年    月    日

10.非联合体投标的承诺函格式

非联合体投标的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方可独立参加               项目（项目编号：        ）的相关政府采购活动内容，未与其他单位组成联合体。如有虚假或隐瞒，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

年    月    日

11.设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据系统的实际情况编制工程量清单表，清单表中应不包含价格信息。

本项目货物的组成及详细功能描述等内容可附此表后。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

12.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

13、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

14.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须将合同复印件附此表后。

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

15.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

16.商务技术响应表格式：

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求（内容、页码） | 是否响应 | 投标人的承诺或说明（内容、页码） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中列明与招标文件要求有正偏离或负偏离的情况。

2、此表格行数不够，投标人可根据实际情况自行增减行数。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

- 日期：

- 二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在     年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：_____________________________ 小写：_____________________________ |  |

法定代表人（签字或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

4.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 全费用单价（元/吨） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾分类处置 | 暂定22万吨 |  |  |  |
| 2 | 可焚烧垃圾外运 | 暂定11万吨 |  |  |  |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  | ￥ |

注：①此分项明细报价总价应与 “开标一览表”中投标总价相一致。

②投标报价包括完成服务所需的人工费、起挖、筛捡、处置、运输费用【包括但不限于辅助机械费、技术措施费、安全文明措施费、突发事件（包括但不限于工作人员工伤或死亡事故）处置费用、排污费等】、分拣场地建设（包括报批、施工等）、机械设备折旧，以及利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目服务涉及的全部费用。

法定代表人（签字或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

5. 小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员     人、营业收入    万元，资产总额    万元，为        （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日