临海市政府采购

招  标  文  件

项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期）

项目编号：ZJZY-202201

采购单位：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

临海市城投建筑垃圾消纳有限公司

代理机构：浙江中永工程咨询有限公司

二0二二年二月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章   招标需求	8

第三章  投标人须知	15

第四章  评标办法及评分标准	27

第五章  合同主要条款	32

第六章　投标文件格式	41

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市城市建设发展与投资集团有限公司、临海市城投建筑垃圾消纳有限公司委托，现就临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期）进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期）

采购单位：临海市城市建设发展与投资集团有限公司、临海市城投建筑垃圾消纳有限公司

采购规模及内容概述：本次招标为对临海市城投建筑垃圾分拣中心存量及新增建筑垃圾进行分类处置，垃圾分拣中心位于大洋街道梅岙村，现存量建筑垃圾约15万吨（具体以招标人根据现场实际情况确定），日新增约200吨/天，分类处置总量暂定36.9万吨，可焚烧垃圾外运暂定6.285万吨。具体详见招标文件第二章。

采购预算：预算金额为1213.074万元，其中建筑垃圾分类处置预算价为25.21元/吨，可焚烧垃圾外运预算价为45元/吨。

最高限价: 最高限价为1000.53万元，其中建筑垃圾分类处置最高限价为19.45元/吨，可焚烧垃圾外运最高限价为45元/吨。

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲服务期：建设期为接到招标人书面进场开工通知单之日起30日历天，完成所有手续报批、分拣场地建设及设备安装调试工作（如确有其他原因不能完成的，须经招标人同意）；垃圾分类处置服务期限为自建设期结束后3年（不含建设期），如合同履行过程中应付价款达到合同签约价的，则合同同时终止。合同履行期间招标人对中标人每年项目履约情况做出评价，若中标人履约情况未能达到采购人的考核指标，则采购人有权在本项目合同当年履行完毕后解除合同。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年3月2日8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年3月2日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年3月2日8:30时。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼三号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

采购代理机构：浙江中永工程咨询有限公司

地址: 临海市清化路7号

联系人:邵女士    电话及传真:0576-85318816     邮编:317000

电子邮箱: zjzy_lh2018@163.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）联系人：汪先生  电话：0576-89361508

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章   招标需求

一、项目概况

本次招标为对临海市城投建筑垃圾分拣中心存量及新增建筑垃圾进行分类处置，垃圾分拣中心位于大洋街道梅岙村，现存量建筑垃圾约15万吨（具体以招标人根据现场实际情况确定），日新增约200吨/天，分类处置总量暂定36.9万吨，可焚烧垃圾外运暂定6.285万吨。投标单位需到实地自行勘察，投标文件的承诺视为投标单位已勘察。

为彻底解决建筑垃圾的处置问题，结合当前“垃圾革命”工作实际，通过本项目的实施实现此类垃圾资源化利用和减量化的要求。

二、招标内容

1、建筑垃圾分类处置：通过对存量及新增建筑垃圾进行分拣、破碎等工艺把混合的垃圾还原成洁净的砂石骨料、砖砂、筛分土、废铁、轻物质（包括碎木材、塑料、布等）及其它物质。存量建筑垃圾分拣后如存在其他垃圾的，由投标人按规范进行无害化处置；新增建筑垃圾中如发现危废垃圾的（由投标人负责对进场建筑垃圾进行检查），应不予接收，由运输单位的运输车辆负责直接拉回。

2、分拣场地建设：场地内已建设有约600平方米分拣车间、变压器400KV供投标人使用。投标人对具体场地状况自行踏勘，根据需要自行确定扩建、改造场地，经招标人同意后自行组织施工，包括封闭车间、场地硬化[包括场地内各功能区场地（如可利用的建筑材料堆放区、外运可焚烧垃圾堆放区等）]、车间喷淋、排水沟等，做好污水、扬尘等环保控制措施，在达到环保要求前提下，施工过程中应减少噪声对周边居民的影响。场地硬化要求：对场地内各功能区进行划分，包括但不限于①每日新增建筑垃圾堆放区：日新增垃圾进行须进行单独堆放，不得与场地内原存量建筑垃圾混合堆放；②须外运可焚烧垃圾堆放区：须外运可焚烧垃圾不得露天堆放，堆放区上方须设置遮挡（如简易厂棚等），同时周边须设置排水沟；③回收可利用建筑垃圾堆放区：回收可利用建筑垃圾堆放时须将粉料单独堆放。以上三个堆放区面积均不得少于1000平方米，硬化厚度（采用标号C30及以上混凝土）≥20CM。场地建设完成后通过甲方认可方可投入生产。投标单位需到实地自行勘察，投标文件的承诺视为投标单位已勘察。

3、可焚烧垃圾外运：由投标人负责将可焚烧垃圾运送至临海伟明垃圾焚烧发电厂或其他经行政主管部门审批设立的符合消纳要求的垃圾消纳场（外运前须提供合同及消纳场相关资料交业主备案），清运途中应做好车辆的密封工作，防止垃圾的滴、漏、撒。可焚烧垃圾必须保证满足焚烧厂焚烧要求，若分拣的焚烧垃圾未能达到焚烧厂要求的，需进行的重新筛分由中标人自行承担风险。

三、机械设备及人员配置要求

（一）机械设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖机 | ≥3 |  |
| 2 | 铲车 | ≥1 |  |
| 3 | 场内运输车 | ≥2 |  |
| 4 | 垃圾清运车 | ≥1 |  |
| 5 | 垃圾自动分拣生产线 | ≥1 | 生产线设备需配置如均匀给料系统、大骨料溜槽、风选给料皮带机、轻型比重分选系统、除铁器等 |
| 6 | 其他设施设备 | 按需配置 |  |

（二）人员配置要求

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 负责各方面沟通联络及配合业主实施管理工作 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 负责全过程的技术决策、技术指导工作 |
| 3 | 计量员 | ≥1 | 若法律法规规定须持有相关岗位证书方能上岗的岗位，必须持有相应的岗位证书。 |
| 4 | 分拣人员 | ≥10 |  |
| 5 | 运输车辆驾驶员 | ≥1 |  |
| 6 | 机械设备、车辆操作工 | 按需配置 |  |

注：（1）投标人应根据项目实际需要合理配备机械设备以及各岗位工作人员，确保本项目能够顺利高效地运行，确保建筑垃圾日进日清。

（2）中标人进场前须将设备配置清单交招标人进行审核确认，经确认后方可进场。设备安装完毕后，招标人将对设备进行验收，经验收合格的方可开工。

四、分拣场地建设要求

1、场地内已建设有约600平方米分拣车间、变压器400KV供投标人使用。投标人对具体场地状况自行踏勘，根据需要自行确定扩建、改造场地，经招标人同意后自行组织施工，包括封闭车间、场地硬化[包括场地内各功能区场地（如可利用的建筑材料堆放区、外运可焚烧垃圾堆放区等）]、车间喷淋、排水沟等，做好污水、扬尘等环保控制措施，在达到环保要求前提下，施工过程中应减少噪声对周边居民的影响。场地建设完成后通过甲方认可方可投入生产。投标单位需到实地自行勘察，投标文件的承诺视为投标单位已勘察。

2、场地硬化要求：对场地内各功能区进行划分，包括但不限于①每日新增建筑垃圾堆放区：日新增垃圾进行须进行单独堆放，不得与场地内原存量建筑垃圾混合堆放；②须外运可焚烧垃圾堆放区：须外运可焚烧垃圾不得露天堆放，堆放区上方须设置遮挡（如简易厂棚等），同时周边须设置排水沟；③回收可利用建筑垃圾堆放区：回收可利用建筑垃圾堆放时须将粉料单独堆放。以上三个堆放区面积均不得少于1000平方米，硬化厚度（采用标号C30及以上混凝土）≥20CM。

五、服务质量要求

1、本项目的服务内容包括分拣场地建设、项目生产线日常运营维护、各类建筑垃圾混合废弃物进行分类消纳、处置等，设备日常运行、保养、维修等，除不可抗力因素外，不得长期停工导致项目进程不达标，应配置相应的机械台班及足量的人员保证项目的正常运营。

2、机械设备配置要求配备挖机、铲车、场内运输车、垃圾清运车、垃圾自动分拣生产线、其他设施设备等，人员配备要求配备项目负责人、项目技术负责人、计量员、分拣人员、运输车辆驾驶员、机械设备、车辆操作工等。

3、中标人须为全体作业人员按规定购买保险、人身意外险等其他保障，必须重视安全生产工作，确保服务期限内不出安全生产事故。中标人在服务期限内发生的交通事故、安全生产事故等一切责任均由中标人自行承担，与招标人无关。

4、中标人进场前须将设备配置清单交招标人进行审核确认，经确认后方可进场。设备安装完毕后，招标人将对设备进行验收，经验收合格的方可开工。

5、临海市城投建筑垃圾分拣中心生活区（包括食堂、办公用房、门口场地等）按现状提供给投标人使用，如需进一步添置物品和改造的由投标人自行负责，涉及改造的须将改造方案报招标人同意后方可实施，生活区及旁边卫生间日常保洁由投标人负责，相关费用在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付相关费用。

6、中标人应建立规范完善的管理制度，包括队伍建设、安全生产、检查考核、奖惩、作业规范应急预案等。

7、中标人应应建立建筑垃圾处置管理台账管理制度（包括但不限于，对在存量垃圾处置同期新增的建筑垃圾进行分类台账管理、对混合垃圾分类堆放、可焚烧垃圾外运的记录管理等）。

8、各功能区划分合理，各功能区设置明显的分区标识牌,并按法律法规规定做好防尘、降尘、防噪及污水排放等措施，生产区外达标排放，场地内尽可能保持卫生整洁。投标人须对场地内各功能区场地（如可利用的建筑材料堆放区、外运可焚烧垃圾堆放区等）进行硬化，实施前将方案报招标人同意。

9、在合同履行期间招标人有权根据项目实际需要决定先处理存量垃圾（包括处置区域）或新增垃圾，投标人须无条件配合。

10、在合同履行期间中标人应合理安排处置工序，生产前须将垃圾分拣处置方案以及场地堆放区块划分方案报招标人审核同意。

▲11、存量建筑垃圾（含期间每日新增）处置期间须具备日均不少于800吨的处理能力，在存量建筑垃圾分拣完毕后做到新增建筑垃圾日进日清。

▲12、即时外运分拣产生的可焚烧垃圾，可焚烧垃圾外运比例（即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例）日均须不低于30%。

▲13、投标人应保证垃圾分类质量，做到应分尽分，分拣回收利用率不得低于80%（即可焚烧垃圾外运不得高于20%），不得将可利用的建筑垃圾当做可焚烧垃圾外运，可焚烧垃圾外运前招标人将对装载情况进行查验。

14、可焚烧垃圾如运至临海伟明垃圾焚烧发电厂的，焚烧费用由招标人负责支付，运输车辆应符合临海伟明垃圾焚烧发电厂相关要求，否则由此引起的相关责任和费用由投标人自行承担；如运至其他经行政主管部门审批设立的符合消纳要求的垃圾消纳场的（（外运前须提供合同及消纳场相关资料交业主备案）），消纳费用由投标人自行承担，运输车辆应采用密闭式车辆或进行压缩打包后运输，并经招标人检查认可后方可出场。

15、垃圾分拣处置以后可利用的建筑材料（含建筑垃圾分拣好后的各类金属、木质材料、各类建筑骨料等）归中标人所有，由中标人自行按规范处置，相关费用及残余价值由投标人在投标报价时综合考虑（本项目预算价中已剔除残余价值）。

16、投标人须划分出指定区域分开堆放每日新增垃圾，不得与原存量垃圾倾倒一起。同时做好新增进场建筑垃圾的倾倒管理工作，指挥车辆倾倒至指定区域，因乱倾倒导致场内道路堵塞等由投标人负责清理。

17、若投标人未按照本合同约定达到服务目标或服务质量未达到招标文件要求，招标人有权要求投标人限期整改，逾期未整改的，招标人有权终止合同；造成招标人经济损失的，投标人给予招标人经济赔偿。

18、投标人须做好进出场道路的日常养护、保洁、防尘、安全等相关工作，相关费用含在合同价款中，不另行计取。

19、投标人自行承担合同履行期间的水、电费用，每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额缴纳，若投标人不按时缴纳，则招标人有权采取相应措施。

20、合同服务期结束并经招标人同意确认后，相关分拣设施设备由投标人在要求时间内负责拆回，投标人所建设建筑物（如有）归招标人所有，相关费用在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付相关费用。

六、分拣场地建设（含设备安装调试）工期及服务期限

建设期为接到招标人书面进场开工通知单之日起30日历天，完成所有手续报批、分拣场地建设及设备安装调试工作（如确有其他原因不能完成的，须经招标人同意）；垃圾分类处置服务期限为自建设期结束后3年（不含建设期），如合同履行过程中应付价款达到合同签约价的，则合同同时终止。

合同履行期间招标人对中标人每年项目履约情况做出评价，若中标人履约情况未能达到采购人的考核指标，则采购人有权在本项目合同当年履行完毕后解除合同。

七、合同支付方式

处置费用每两个月按实结算一次，乙方本月所完成的建筑垃圾处置工程量和可焚烧垃圾外运工程量，工程量经地磅按实计量（由甲乙双方代表在过磅单上签字确定，否则不予结算），其中可焚烧垃圾外运工程量由垃圾分拣中心出场重量与临海伟明垃圾焚烧发电厂或其他经行政主管部门审批设立的符合消纳要求的垃圾消纳场进场接收重量进行校核，重量如不一致的以低者为准。在通过甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付该两个月完成的工程量×中标全费用单价的75%，剩余25%待且合同履行完毕并经采购人验收合格后一次性付清。

八、检查和考核

1、中标人应认真按照约定的质量标准进行项目实施，随时接受招标人的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

2、中标人拟投入本项目的机械设备及工作人员须按投标承诺进行配备，不得兼用于其他项目，经招标人检查发现设备或人员未按承诺到位的，按2000元/次进行处罚，超过3次招标人有权无条件单方终止合同并没收全部履约担保金。其中项目负责人和项目技术负责人月到岗天数不少于22天（合同履行期间确需离开的须以书面形式向招标人请假，并且两人不得同时请假），不足天数按每天2000元进行处罚，连续三个月达不到要求的，招标人有权终止合同，没收全部履约担保金。

3、垃圾分拣处置以后可利用的建筑材料和须外运的可焚烧垃圾须堆放在场地内的指定区域，并即时清运，如堆放超出指定区域的一经发现的按2000元/次进行处罚。

4、分拣场地建设期超出中标人投标承诺的，每延误1天按5000元/天进行处罚。

5、中标人须做好设备保养调试工作，在服务期间不得因设备保养停工而影响处置进度。

6、存量建筑垃圾（含期间每日新增）处置期间日处理量（每两个月考核一次，按平均值计算）达不到中标人投标承诺的，按50000元/次进行处罚。

7、分拣回收利用率（每两个月考核一次，按平均值计算）达不到中标人投标承诺的，按50000元/次进行处罚。

8、可焚烧垃圾外运比例（即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例。每两个月考核一次，按平均值计算）达不到中标人投标承诺的，按50000元/次进行处罚。

9、对于项目实施质量及进度不符合要求的，情节轻的，招标人先通知限期整改，中标人逾期不整改的或整改效果不符合要求的，由招标人派其他队伍整改，费用在中标人的项目费用中扣除；实施质量及进度不符合要求的，情节严重的或工作中发生重大失误的，招标人有权立即终止合同并扣罚全部履约保证金。

10、中标人经考核确实不能履行该项目的，招标人有权无条件单方终止合同。中标人接招标人通知后必须在指定时间内无条件清退出场，如对招标人造成损失的由中标人承担。

11、中标人在收纳垃圾过程中，招标人查实为中标人责任与垃圾生产单位或垃圾供应者或运输单位产生纠纷导致上访事件或新闻媒体曝光的，招标人有权终止项目合同并不予退还履约担保，中标人自行退场，招标人不予补偿任何费用。如对招标人造成损失的由中标人承担。

12、中标人现场分拣、处置设备和管理措施必须符合当地环保、消防、行政执法局、劳动监察等主管部门的规定，履约期间，因中标人原因导致主管部门依法依规要求关停的，招标人有权终止项目合同并不予退还履约担保，中标人在规定时间内退场，招标人不予补偿任何费用。

13、中标人如违法违规处理生活垃圾、工业垃圾或其他垃圾的，招标人有权终止项目合同并不予退还履约担保，中标人自行退场，招标人不予补偿任何费用。

14、中标人如在可焚烧垃圾外运存在造假行为，招标人将依法移交相关部门处理。

15、中标人不得以任何方式转包、分包或者挂靠本项目。如发现中标人存在转包、分包的行为或以挂靠的方式谋取中标的，招标人有权解除合同，并要求中标人赔偿相应损失。

16、合同履约期间，因市政府或上级各主管部门根据政策需要或有关规定依法依规要求关停的（非中标人原因），招标人有权终止项目合同并退还履约担保，中标人在规定时间内退场，招标人不予补偿任何费用。

17、相关罚款从当期应付款中直接扣除。

九、合同解除情形：

中标人出现以下情形的，招标人有权单方面解除合同：

1、中标人拟投入本项目的机械设备及人员经检查发现未按承诺到位次数超过3次；

2、项目负责人和项目技术负责人月到岗天数连续三个月达不到要求的；

3、违法违规处理生活垃圾、工业垃圾或其他垃圾；

4、服务期限内出现安全生产事故并出现人员伤亡；

5、存量建筑垃圾（含期间每日新增）处置期间日处理量连续3次考核（每两个月考核一次，按平均值计算）未达到中标人投标承诺；

6、可焚烧垃圾外运比例连续3次考核（每两个月考核一次，按平均值计算）未达到中标人投标承诺；

7、未在投标承诺建设期期限内按要求完成分拣场地建设；

8、招标文件约定的其他情形。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期） |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定取费标准的70%计取，由成交供应商支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：处置费用每两个月按实结算一次，乙方本月所完成的建筑垃圾处置工程量和可焚烧垃圾外运工程量，工程量经地磅按实计量（由甲乙双方代表在过磅单上签字确定，否则不予结算），其中可焚烧垃圾外运工程量由垃圾分拣中心出场重量与临海伟明垃圾焚烧发电厂或其他经行政主管部门审批设立的符合消纳要求的垃圾消纳场进场接收重量进行校核，重量如不一致的以低者为准。在通过甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付该两个月完成的工程量×中标全费用单价的75%，剩余25%待且合同履行完毕并经采购人验收合格后一次性付清。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的2.5%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）日处理量承诺函；

（9）可焚烧垃圾外运比例承诺函；

（10）分拣回收利用率承诺函

（11）售后服务网点情况表；

（12）商务技术响应表；

（13）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）单价分析；

（4）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括人工费、起挖、筛捡、处置、场内运输费用【包括但不限于辅助机械费、技术措施费、安全文明措施费、突发事件（包括但不限于工作人员工伤或死亡事故）处置费用、排污费等】、分拣场地建设（包括报批、施工等）、机械设备折旧，以及利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目服务涉及的全部费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（ zjzy_lh2018@163.com）,联系人：朱先生，电话：0576-85318816；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构鉴证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术分65分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（35分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（65分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 8分 | （1）企业信用：2019年1月1日至今供应商获得有资质的第三方信用评价机构及各级部门出具的企业信用等级证书，AAA级的得3分，AA级得2分，A级得1分。 备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。 |
|  |  |  | - 体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、履约能力评价体系认证证书的，每个得1分，最高得4分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （3）企业业绩：投标人具有2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似建筑垃圾或混合垃圾资源化利用分类处置项目合同业绩的得1分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 2 | 项目团队 配置情况 | 5分 | （1）现场负责人（即项目负责人或技术负责人）:根据现场负责人管理经历、专业素质、技术能力、工作经验、调动资源能力等（参考履历表和相关资料、相关证书等）进行打分（0-3分）。 （2）拟派团队人员中具有安全员资格证书的，每1人得1分，最高得2分。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供社保资料的不得分。 |
| 3 | 总体 技术服务方案 | 14分 | （1）项目理解：根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | （2）重点、难点分析：根据服务项目的重点、难点分析及针对措施，根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | - （3）可利用建筑材料资源化利用方案：根据方案中对分拣后各种物质的资源化利用情况，其具体处置方法、方式是否详尽、明晰，是否科学合理，再生产品情况等内容描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | - （4）应急预案、投诉处理：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容以及投标人的投诉处理方法、机制、投诉处理的资源配置及针对投诉后的处理方案和客户后期信息反馈等内容进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | - （5）合理化建议：根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分（0-3分）。 |
| 4 | 分拣效率及质量 | 18分 | - 分拣技术方案及方法：根据项目实际情况、分阶段拟投入生产线在数量、产能方面的科学性、可操作性等内容，拟投入本项目机械设备类别、品牌、处置能力、数量以及是否自有等情况（参考购置发票、租赁合同、设备说明等），根据方案具体工作方法是否详尽、明晰，工艺流程是否科学合理，垃圾分拣程度高、可焚烧垃圾外运少、关键技术解决能力等内容进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （2）分拣效率和产能：承诺存量建筑垃圾（含期间每日新增）处置期间日处理量在达到800吨的基础上，每增加100吨得0.5分，按比例得分，最多得6分。 |
|  |  |  | （3）分拣质量：承诺分拣回收利用率在达到80%（即不可利用的需焚烧垃圾比例20%）的基础上，每增加3%得1分，按比例得分；承诺分拣回收利用率达到100%（即不可利用的需焚烧垃圾比例为0）的得9分。 |
| 5 | 轻物质或可焚烧垃圾的处置及外运 | 11分 | （1）对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用：拟投入的机械设备情况以及生产线所需场地的建设规模和建设时间等，对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用方案的合理性、可行性、可操作性等进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （2）对不可利用的轻物质或可焚烧垃圾的外运：针对本项目产生的不可利用的轻物质或可焚烧垃圾制定外运方案，对去处接受地情况和运输方案描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （3）可焚烧垃圾外运比例（即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例）承诺达到100%的，得3分；≥90%的，得1分。其余不得分。 |
|  |  |  | - （4）投标人具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分；若投标人委托合作第三方运输单位进行垃圾运输的，第三方运输单位具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分。最高得2分。 - 备注： - 1、提供的证书、协议必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书（若委托合作第三方运输单位的，还须同时提供委托合作协议）彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。 |
| 6 | 分拣场地 建设方案 | 9分 | （1）场地各功能区划分和硬化方案：基于投标人对场内实际情况分析，划分各功能区块（需附规划平面图）。根据投标人对场地规划方案的科学性、合理性，包括各功能区块的安排、硬化情况以及排水、排污管网、沟渠的设置，拟建设的标准及质量要求以及建设时间等情况进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （2）具体环保措施：根据本项目的实际情况制定具体环保措施，针对本项目制定的除臭、分拣过程产生的二次污染等环保措施及实施控制方案等内容（如喷淋数量、围挡高度、密封设施等）等情况进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （3）安全文明措施：根据本项目的实际情况制定安全文明方案和措施，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等情况进行打分（0-3分）。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 8 |  | 供应商务必将证书、业绩内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 供应商将应得分值填写准确 |
| 2 | 项目团队配置情况 | 5 |  | 供应商务必将证书内容容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 供应商将应得分值填写准确 |
| 3 | 总体技术服务方案 | 14 |  | / | / |
| 4 | 分拣效率及质量 | 18 |  | / | / |
| 5 | 轻物质或可焚烧垃圾的处置及外运 | 11 |  | / | / |
| 6 | 分拣场地建设方案 | 9 |  | / | / |
| 合计 |  | 65分 |  | / | / |

- 第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

鉴证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、项目内容

1、建筑垃圾分类处置：通过对存量及新增建筑垃圾进行分拣、破碎等工艺把混合的垃圾还原成洁净的砂石骨料、砖砂、筛分土、废铁、轻物质（包括碎木材、塑料、布等）及其它物质。存量建筑垃圾分拣后如存在其他垃圾的，由投标人按规范进行无害化处置；新增建筑垃圾中如发现危废垃圾的（由投标人负责对进场建筑垃圾进行检查），应不予接收，由运输单位的运输车辆负责直接拉回。

2、分拣场地建设：场地内已建设有约600平方米分拣车间、变压器400KV供投标人使用。投标人对具体场地状况自行踏勘，根据需要自行确定扩建、改造场地，经招标人同意后自行组织施工，包括封闭车间、场地硬化[包括场地内各功能区场地（如可利用的建筑材料堆放区、外运可焚烧垃圾堆放区等）]、车间喷淋、排水沟等，做好污水、扬尘等环保控制措施，在达到环保要求前提下，施工过程中应减少噪声对周边居民的影响。场地硬化要求：对场地内各功能区进行划分，包括但不限于①每日新增建筑垃圾堆放区：日新增垃圾进行须进行单独堆放，不得与场地内原存量建筑垃圾混合堆放；②须外运可焚烧垃圾堆放区：须外运可焚烧垃圾不得露天堆放，堆放区上方须设置遮挡（如简易厂棚等），同时周边须设置排水沟；③回收可利用建筑垃圾堆放区：回收可利用建筑垃圾堆放时须将粉料单独堆放。以上三个堆放区面积均不得少于1000平方米，硬化厚度（采用标号C30及以上混凝土）≥20CM。场地建设完成后通过甲方认可方可投入生产。投标单位需到实地自行勘察，投标文件的承诺视为投标单位已勘察。

3、可焚烧垃圾外运：由投标人负责将可焚烧垃圾运送至临海伟明垃圾焚烧发电厂或其他经行政主管部门审批设立的符合消纳要求的垃圾消纳场（外运前须提供合同及消纳场相关资料交业主备案），清运途中应做好车辆的密封工作，防止垃圾的滴、漏、撒。可焚烧垃圾必须保证满足焚烧厂焚烧要求，若分拣的焚烧垃圾未能达到焚烧厂要求的，需进行的重新筛分由中标人自行承担风险。

二、服务要求

1、本项目的服务内容包括分拣场地建设、项目生产线日常运营维护、各类建筑垃圾混合废弃物进行分类消纳、处置等，设备日常运行、保养、维修等，除不可抗力因素外，不得长期停工导致项目进程不达标，应配置相应的机械台班及足量的人员保证项目的正常运营。

2、机械设备配置要求配备挖机、铲车、场内运输车、垃圾清运车、垃圾自动分拣生产线、其他设施设备等，人员配备要求配备项目负责人、项目技术负责人、计量员、分拣人员、运输车辆驾驶员、机械设备、车辆操作工等。

3、中标人须为全体作业人员按规定购买保险、人身意外险等其他保障，必须重视安全生产工作，确保服务期限内不出安全生产事故。中标人在服务期限内发生的交通事故、安全生产事故等一切责任均由中标人自行承担，与招标人无关。

4、中标人进场前须将设备配置清单交招标人进行审核确认，经确认后方可进场。设备安装完毕后，招标人将对设备进行验收，经验收合格的方可开工。

5、临海市城投建筑垃圾分拣中心生活区（包括食堂、办公用房、门口场地等）按现状提供给投标人使用，如需进一步添置物品和改造的由投标人自行负责，涉及改造的须将改造方案报招标人同意后方可实施，生活区及旁边卫生间日常保洁由投标人负责，相关费用在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付相关费用。

6、中标人应建立规范完善的管理制度，包括队伍建设、安全生产、检查考核、奖惩、作业规范应急预案等。

7、中标人应应建立建筑垃圾处置管理台账管理制度（包括但不限于，对在存量垃圾处置同期新增的建筑垃圾进行分类台账管理、对混合垃圾分类堆放、可焚烧垃圾外运的记录管理等）。

8、各功能区划分合理，各功能区设置明显的分区标识牌,并按法律法规规定做好防尘、降尘、防噪及污水排放等措施，生产区外达标排放，场地内尽可能保持卫生整洁。投标人须对场地内各功能区场地（如可利用的建筑材料堆放区、外运可焚烧垃圾堆放区等）进行硬化，实施前将方案报招标人同意。

9、在合同履行期间招标人有权根据项目实际需要决定先处理存量垃圾（包括处置区域）或新增垃圾，投标人须无条件配合。

10、在合同履行期间中标人应合理安排处置工序，生产前须将垃圾分拣处置方案以及场地堆放区块划分方案报招标人审核同意。

▲11、存量建筑垃圾（含期间每日新增）处置期间须具备日均不少于800吨的处理能力，在存量建筑垃圾分拣完毕后做到新增建筑垃圾日进日清。

▲12、即时外运分拣产生的可焚烧垃圾，可焚烧垃圾外运比例（即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例）日均须不低于30%。

▲13、投标人应保证垃圾分类质量，做到应分尽分，分拣回收利用率不得低于80%（即可焚烧垃圾外运不得高于20%），不得将可利用的建筑垃圾当做可焚烧垃圾外运，可焚烧垃圾外运前招标人将对装载情况进行查验。

14、可焚烧垃圾如运至临海伟明垃圾焚烧发电厂的，焚烧费用由招标人负责支付，运输车辆应符合临海伟明垃圾焚烧发电厂相关要求，否则由此引起的相关责任和费用由投标人自行承担；如运至其他经行政主管部门审批设立的符合消纳要求的垃圾消纳场的（（外运前须提供合同及消纳场相关资料交业主备案）），消纳费用由投标人自行承担，运输车辆应采用密闭式车辆或进行压缩打包后运输，并经招标人检查认可后方可出场。

15、垃圾分拣处置以后可利用的建筑材料（含建筑垃圾分拣好后的各类金属、木质材料、各类建筑骨料等）归中标人所有，由中标人自行按规范处置，相关费用及残余价值由投标人在投标报价时综合考虑（本项目预算价中已剔除残余价值）。

16、投标人须划分出指定区域分开堆放每日新增垃圾，不得与原存量垃圾倾倒一起。同时做好新增进场建筑垃圾的倾倒管理工作，指挥车辆倾倒至指定区域，因乱倾倒导致场内道路堵塞等由投标人负责清理。

17、若投标人未按照本合同约定达到服务目标或服务质量未达到招标文件要求，招标人有权要求投标人限期整改，逾期未整改的，招标人有权终止合同；造成招标人经济损失的，投标人给予招标人经济赔偿。

18、投标人须做好进出场道路的日常养护、保洁、防尘、安全等相关工作，相关费用含在合同价款中，不另行计取。

19、投标人自行承担合同履行期间的水、电费用，每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额缴纳，若投标人不按时缴纳，则招标人有权采取相应措施。

20、合同服务期结束并经招标人同意确认后，相关分拣设施设备由投标人在要求时间内负责拆回，投标人所建设建筑物（如有）归招标人所有，相关费用在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付相关费用。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

1、本合同为全费用单价合同，建筑垃圾分类处置全费用单价为（大写）：      元/吨；可焚烧垃圾外运另行计费，全费用单价为（大写）：        元/吨。

2、全费用单价构成：包含完成每单位（吨）服务所需的人工费、起挖、筛捡、处置、场内运输费用【包括但不限于辅助机械费、技术措施费、安全文明措施费、突发事件（包括但不限于工作人员工伤或死亡事故）处置费用、排污费等】、分拣场地建设（包括报批、施工等）、机械设备折旧，以及利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目服务涉及的全部费用。

3、结算依据：本项目采用全费用单价合同，服务费用的结算依据为“处置的工程量×全费用单价”，工程量经地磅按实计量（由甲乙双方代表在过磅单上签字确定，否则不予结算），其中可焚烧垃圾外运工程量由垃圾分拣中心出场重量与临海伟明垃圾焚烧发电厂或其他经行政主管部门审批设立的符合消纳要求的垃圾消纳场进场接收重量进行校核，重量如不一致的以低者为准。

4、服务期限内，乙方承诺的合同单价不因市场因素和政策因素变动而调整。

四、设备安装调试工期及服务期限

建设期为接到招标人书面进场开工通知单之日起        日历天，完成所有手续报批、分拣场地建设及设备安装调试工作（如确有其他原因不能完成的，须经招标人同意）；垃圾分类处置服务期限为自建设期结束后3年（不含建设期），如合同履行过程中应付价款达到合同签约价的，则合同同时终止。

合同履行期间招标人对中标人每年项目履约情况做出评价，若中标人履约情况未能达到采购人的考核指标，则采购人有权在本项目合同当年履行完毕后解除合同。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

乙方交纳中标价的       作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、考核验收：由甲方组织实施。并在合同履行期间按照《合同履行情况考核标准》对甲方履约情况进行考核。

十、款项支付

处置费用每两个月按实结算一次，乙方本月所完成的建筑垃圾处置工程量和可焚烧垃圾外运工程量，工程量经地磅按实计量（由甲乙双方代表在过磅单上签字确定，否则不予结算），其中可焚烧垃圾外运工程量由垃圾分拣中心出场重量与临海伟明垃圾焚烧发电厂或其他经行政主管部门审批设立的符合消纳要求的垃圾消纳场进场接收重量进行校核，重量如不一致的以低者为准。在通过甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付该两个月完成的工程量×中标全费用单价的75%，剩余25%待且合同履行完毕并经采购人验收合格后一次性付清。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十三、违约责任

（1）检查和考核

1、中标人应认真按照约定的质量标准进行项目实施，随时接受招标人的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

2、中标人拟投入本项目的机械设备及工作人员须按投标承诺进行配备，不得兼用于其他项目，经招标人检查发现设备或人员未按承诺到位的，按2000元/次进行处罚，超过3次招标人有权无条件单方终止合同并没收全部履约担保金。其中项目负责人和项目技术负责人月到岗天数不少于22天（合同履行期间确需离开的须以书面形式向招标人请假，并且两人不得同时请假），不足天数按每天2000元进行处罚，连续三个月达不到要求的，招标人有权终止合同，没收全部履约担保金。

3、垃圾分拣处置以后可利用的建筑材料和须外运的可焚烧垃圾须堆放在场地内的指定区域，并即时清运，如堆放超出指定区域的一经发现的按2000元/次进行处罚。

4、分拣场地建设期超出中标人投标承诺的，每延误1天按5000元/天进行处罚。

5、中标人须做好设备保养调试工作，在服务期间不得因设备保养停工而影响处置进度。

6、存量建筑垃圾（含期间每日新增）处置期间日处理量（每两个月考核一次，按平均值计算）达不到中标人投标承诺的，按50000元/次进行处罚。

7、分拣回收利用率（每两个月考核一次，按平均值计算）达不到中标人投标承诺的，按50000元/次进行处罚。

8、可焚烧垃圾外运比例（即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例。每两个月考核一次，按平均值计算）达不到中标人投标承诺的，按50000元/次进行处罚。

9、对于项目实施质量及进度不符合要求的，情节轻的，招标人先通知限期整改，中标人逾期不整改的或整改效果不符合要求的，由招标人派其他队伍整改，费用在中标人的项目费用中扣除；实施质量及进度不符合要求的，情节严重的或工作中发生重大失误的，招标人有权立即终止合同并扣罚全部履约保证金。

10、中标人经考核确实不能履行该项目的，招标人有权无条件单方终止合同。中标人接招标人通知后必须在指定时间内无条件清退出场，如对招标人造成损失的由中标人承担。

11、中标人在收纳垃圾过程中，招标人查实为中标人责任与垃圾生产单位或垃圾供应者或运输单位产生纠纷导致上访事件或新闻媒体曝光的，招标人有权终止项目合同并不予退还履约担保，中标人自行退场，招标人不予补偿任何费用。如对招标人造成损失的由中标人承担。

12、中标人现场分拣、处置设备和管理措施必须符合当地环保、消防、行政执法局、劳动监察等主管部门的规定，履约期间，因中标人原因导致主管部门依法依规要求关停的，招标人有权终止项目合同并不予退还履约担保，中标人在规定时间内退场，招标人不予补偿任何费用。

13、中标人如违法违规处理生活垃圾、工业垃圾或其他垃圾的，招标人有权终止项目合同并不予退还履约担保，中标人自行退场，招标人不予补偿任何费用。

14、中标人如在可焚烧垃圾外运存在造假行为，招标人将依法移交相关部门处理。

15、中标人不得以任何方式转包、分包或者挂靠本项目。如发现中标人存在转包、分包的行为或以挂靠的方式谋取中标的，招标人有权解除合同，并要求中标人赔偿相应损失。

16、合同履约期间，因市政府或上级各主管部门根据政策需要或有关规定依法依规要求关停的（非中标人原因），招标人有权终止项目合同并退还履约担保，中标人在规定时间内退场，招标人不予补偿任何费用。

17、相关罚款从当期应付款中直接扣除。

（2）合同解除情形

中标人出现以下情形的，招标人有权单方面解除合同：

1、中标人拟投入本项目的机械设备及人员经检查发现未按承诺到位次数超过3次；

2、项目负责人和项目技术负责人月到岗天数连续三个月达不到要求的；

3、违法违规处理生活垃圾、工业垃圾或其他垃圾；

4、服务期限内出现安全生产事故并出现人员伤亡；

5、存量建筑垃圾（含期间每日新增）处置期间日处理量连续3次考核（每两个月考核一次，按平均值计算）未达到中标人投标承诺；

6、可焚烧垃圾外运比例连续3次考核（每两个月考核一次，按平均值计算）未达到中标人投标承诺；

7、未在投标承诺建设期期限内按要求完成分拣场地建设；

8、招标文件约定的其他情形。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份,甲乙双方签订后采购代理机构鉴证盖章，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

鉴证方：（盖章）

附件：1、附上报价明细表

2、合同履行情况考核标准

附件二：合同履行情况考核标准

| 考核内容 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产 | 重视安全生产工作，确保服务期限内不出安全生产事故。如经招标人发现存在安全生产隐患的，每发现一次扣1分；若出现安全生产事故但未出现人员伤亡的每次扣4分；若出现安全生产事故并出现人员伤亡的每次扣8分。 |  |
| 规范生产 | 按法律法规规定做好防尘、降尘、防噪及污水排放等措施，生产区外达标排放，场地内尽可能保持卫生整洁。经招标人发现不符合标准的，每次扣2分；出现投诉举报并查实的，每次扣4分。 |  |
| 日处置量 | 存量建筑垃圾（含期间每日新增）处置期间日处理量（每两个月考核一次，按平均值计算）未达到中标人投标承诺的，每低于承诺50吨，扣1分。 |  |
| 分拣回收利用率 | 分拣回收利用率（每两个月考核一次，按平均值计算）未达到中标人投标承诺的，每低于承诺1%，扣1分。 |  |
| 可焚烧垃圾外运比例 | 可焚烧垃圾外运比例（每两个月考核一次，按平均值计算）未达到中标人投标承诺的，每低于承诺3%，扣1分。 |  |
| 场地堆放 | 各功能区划分合理，场地内物品须堆放在指定区域内（如垃圾分拣处置以后可利用的建筑材料、须外运的可焚烧垃圾等），经发现未按规定堆放的，每次扣1分。 |  |
| 人员考勤 | 项目负责人和项目技术负责人月到岗天数未满足招标文件要求的，每少一天每人次扣1分。 |  |
| 台帐资料 | 建立完整、规范的管理台账（包括人员、生产等），经检查不合格的，每次扣1分。 |  |
| 通报批评 | 被上级暗访通报或者被媒体曝光的，临海市级每次扣2分，台州市级扣4分，省级及以上扣8分。 |  |
| 工资发放 | 不得拖欠农民工工资，做到工资支付月结月清，经发现未按时按规定发放的，每次扣3分。 |  |

备注：①考核总分（满分）为100分，违反考核标准中相关要求的则进行扣分。

②本合同服务期为3年。在每年最后一个月，采购人根据上表对中标人在当年合同期内的履约情况进行考核（其中日处置量、分拣回收利用率、可焚烧垃圾外运比例每两个月考核一次，按平均值计算，扣分在一个考核年度内累加计算），若中标人经考核分数低于85分的，则采购人有权在本项目合同当年履行完毕后解除合同。

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.日处理量承诺函

日处理量承诺函

我方郑重承诺：如我方一旦中标，我方将在存量建筑垃圾（含期间每日新增）处置期间日均处理        吨，在存量建筑垃圾分拣完毕后做到新增建筑垃圾日进日清。并无条件招标人考核。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

12. 可焚烧垃圾外运比例承诺函

可焚烧垃圾外运比例承诺函

我方郑重承诺：如我方一旦中标，我方将即时外运分拣产生的可焚烧垃圾，可焚烧垃圾外运比例（即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例）日均达到          %。并无条件招标人考核。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

13. 分拣回收利用率承诺函

分拣回收利用率承诺函

我方郑重承诺：如我方一旦中标，我方将保证垃圾分类质量，做到应分尽分，分拣回收利用率达到       %（即可焚烧垃圾外运比例为       %），不得将可利用的建筑垃圾当做可焚烧垃圾外运，可焚烧垃圾外运前接受招标人对装载情况进行查验。并无条件招标人考核。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

14.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

15.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

16.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

17.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

投标总报价是包括人工费、起挖、筛捡、处置、场内运输费用【包括但不限于辅助机械费、技术措施费、安全文明措施费、突发事件（包括但不限于工作人员工伤或死亡事故）处置费用、排污费等】、分拣场地建设（包括报批、施工等）、机械设备折旧，以及利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目服务涉及的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

18.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 承接企业名称 | 是否是小微企业 | 所属 行业 | 数量 （暂定） | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾分类处置 |  |  |  | 369000 | 吨 |  |  |
| 2 | 可焚烧垃圾外运 |  |  |  | 62850 | 吨 |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

19.单价分析

单价分析

由各投标人结合为完成本项目所需的人工费、起挖、筛捡、处置、场内运输费用【包括但不限于辅助机械费、技术措施费、安全文明措施费、突发事件（包括但不限于工作人员工伤或死亡事故）处置费用、排污费等】、分拣场地建设（包括报批、施工等）、机械设备折旧，以及利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用对自身投标单价进行分析说明，格式自拟。

20.中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定承接企业是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别承接企业的企业规模类型。中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

21.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日