台州市政府采购招标文件

项目编号：台财采确临[2022]170号

项目名称：台州市区基础测绘地理信息数据联动更新

采购单位：台州市自然资源和规划信息中心（盖章）

联系人：张先生        联系电话：0576-88517803

代理机构：台州市建设咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：莫子涵      联系电话：0576-88517791

二〇二二年二月

目    录

第一章  公开招标采购公告…………………………………………3

第二章  招标需求……………………………………………………7

第三章  投标人须知…………………………………………………12

第四章  评标办法及评分标准………………………………………21

第五章  合同主要条款………………………………………………25

第六章  投标文件格式………………………………………………32

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就台州市区基础测绘地理信息数据联动更新进行公开招标采购，欢迎能提供本国货物、服务的投标人前来投标：

一、项目编号：台财采确临[2022]170号

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量

| 采购内容 | 简要技术要求、用途 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区约800平方公里的基础测绘地理信息数据年度联动更新和季度更新 | 详见第二章招标需求 | 1 | 项 | 640万元 | 2022年11月15日前完成年度更新（全要素更新）工作，并通过省级测绘质量监督检验机构质检合格。 完成2022年第三季度、第四季度、2023年第一季度、第二季度的1:2000重大要素增量更新，并于每个季度终了后的5个工作日内提交成果。 | 台州市自然资源和规划信息中心指定地点 |

四、合格投标人的资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2)未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）投标人须为同时具备自然资源主管部门颁发的工程测量、地理信息系统工程乙级及以上资质的大陆境内企事业单位；

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（5）本项目不接受联合体投标。

五、采购文件的获取：

1、本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、获取时间：公告发布时间至投标截止时间。

3、地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）。

4、方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取费用；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

5、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无

6、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标截止时间、响应文件递交截止时间及投标开始时间、地点：

投标截止时间：2022年3月17日9时30分。投标文件未按时解密，视为放弃投标。

投标地点：投标截止时间前将“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。

开标时间：2022年3月17日9时30分。

开标地点：浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场3幢（南门）三楼开标室（线上开标）。

七、投标保证金：

根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）相关规定，本项目不设置投标保证金。

八、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3、参与政府采购活动尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购网上申请注册，注册终审通过后再进行报名。

4、本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

5、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

6、非浙江省政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号）的相关规定，及时办理供应商注册或更新事项。

九 、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前将【介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”】送交到开标地点（也可通过EMS邮寄或顺丰邮寄形式）。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前一个工作日下午16:00整（邮寄地址：台州市建设咨询有限公司（台州市市府大道465号市建设规划大楼二楼213室，联系人：莫先生，电话：0576-88517791))。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密（解密过程中解密失败），投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。（开标时间后30分钟内，用CA驱动锁插入电脑及账号登入“政府采购云平台” 按时解密，否则视为放弃投标。电脑及CA解密设备自备。）

6、投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。投标人的电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，启用以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”进行开评标。

7、▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

十、其余事项：中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246 13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339 13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185 13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518 13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670 15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982 18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

十一、其他：

1、采购代理机构名称：台州市建设咨询有限公司

联系人：莫子涵

联系电话：0576-88517791

传真：0576-88517785

地址：浙江省台州市市府大道465号市建设规划大楼二楼213室

2、采购人名称：台州市自然资源和规划信息中心

采购单位联系人：张先生

联系电话：0576-88517803

地址：浙江省台州市市府大道465号

3、同级政府采购监督管理部门名称：台州市财政局

联系人：陈女士

监督投诉电话：0576-88206705、0576-88206731

地址：台州经济开发区纬一路天元大厦

台州市建设咨询有限公司

2022年2月

第二章  招标需求

# 编号：台财采确临[2022]170号

# 采购项目名称：台州市区基础测绘地理信息数据联动更新

一、项目内容

1、采购内容

完成台州市区约800平方公里的基础测绘地理信息数据年度联动更新和季度更新。

①年度更新：完成市本级约800平方公里基础测绘地理信息数据修测，包括1:500测图、数据入库、接边融合，1:2000库体数据、图幅数据生产、接边融合，地名地址及POI采集建库等；

②季度更新：完成市本级约800平方公里的2022年第三季度、第四季度、2023年第一季度、第二季度的1:2000重大要素增量更新，包括1:2000库体数据生产、元数据生产、接边融合。

台州市区基础测绘地理信息数据联动更新范围示意图如下：

2、预估工作量

| 序号 | 区块名称 | 更新面积（KM2） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 台州市区 | 约800 |

二、主要技术规格及要求：

1、时间要求：

①年度更新： 2022年11月15日前完成年度更新（全要素更新）工作，并通过省级测绘质量监督检验机构质检合格。

②季度更新：完成2022年第三季度、第四季度、2023年第一季度、第二季度的1:2000重大要素增量更新，并于每个季度终了后的5个工作日内提交成果。

- 技术指标要求：

（1）《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1—2017）以下简称《图示》；

（2）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

（3）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316—2008）；

（4）《地名分类与类别代码编制规则》（GB/T18521-2001）；

（5）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33/T 817-2010）；

（6）《1∶500、1∶1 000、1∶2000 数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）；

（7）《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T 1007-2001 ）；

（9）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）；

（10）《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005）；

（11）《地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范》（CH/Z 9010-2011）；

（12）《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）；

（13）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

（14）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

（15）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；

（16）《基础地理信息数字成果1∶500、1∶1000、1∶2000 数字线划图》（CH/T 9008.1―2010）；

（17）《浙江省天地图省、市级数据融合技术方案》（2020年版）；

（18） 《台州市1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定（2020版）》（以下简称《台州版技术规定》）；

（19）《浙江省自然资源厅关于做好2022年度1:2000比例尺基础地理信息资源更新和应用服务工作的通知》

（20）《浙江省1:2000比例尺基础地理信息资源更新技术规定（2020版）》（以下简称《省标版技术规定》）；

（21）《浙江省1︰2000比例尺基础地理信息资源更新数据字典》

3、坐标高程体系及技术指标要求：

a）平面坐标系统：台州2000坐标系（国家2000椭球，中央子午线121度21分）；国家2000坐标系（国家2000椭球，中央子午线120度）。

b）高程系统：高程系统采用1985国家高程基准（二期）。

4、精度要求

a）根据规范，地物点划分为三大类：

一类地物点，即主要地物点，指城镇道路、街道、巷道两侧明显建筑物（构筑物）拐点；二类地物点，主要指设站施测困难的明显建筑物拐点及农村居民地明显建筑物拐点；三类地物点，又称次要地物点，除上述两类地物点的其它地物点。

b）地物点平面精度

一类地物点：点位中误差±5cm，间距中误差±5cm；二类地物点：点位中误差±7.5cm，间距中误差±7.5cm；三类地物点：点位中误差±25cm，间距中误差±20cm。

c）地形图高程精度

高程注记点相对于邻近控制点的高程中误差不大于±0.15 m。

d）图根点精度

图根点相对于邻近控制点的平面点位中误差不大于±5cm，高程中误差不大于±5cm。

e）测站点精度

测站点相对于邻近控制点的平面点位中误差不大于±5cm，高程中误差不大于±5cm。

5、其他要求

a) 1：500修测须严格按照《台州市1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定》规定的内容、分类代码、几何表达、拓扑、属性等要求执行，更新区域要素未发生变化的，也需要对原有数据根据《技术规定》的内容、分类代码、几何表达、拓扑、属性等要求进行整合处理；

b）1:2000元数据结构须按照《台州市1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定》和《浙江省1:2000比例尺基础地理信息资源更新技术规定》（2020版）的要求执行

c）在已有图库一体化数据导出的基础上开展数据生产更新工作时，原有数据不论图形是否发生变化，其图形的图元标识码属性（ELEMID）值不允许被修改；数据图形需要删除的直接删除，提交入库时无需保留原版本。

d）须做好接边工作，测区与外围数据的接边工作，库体数据须与总库接边融合。

6、具体要求：

a）凡是《台州市1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定》中规定有标识点分类和代码的，须采集标识点，标识点等同于名称对象点，不得重复采集，标识点一般配置在地理实体的表达图形的主体部分的概略中心位置；线状地理实体有结构线要求的须采集结构线，结构线按照线状要素的实际特性变化分段采集，结构线等同名称对象线，不重复采集名称对象线；由于地物大小和制图比例尺限制，涉及到依比例尺、不依比例尺等（例如塔）数据采集和表达时，一般有定位点的不再重复采集标识点；采用单线表达的地物（例如河流、道路等）不再重复采集结构线。

b）线状和面状要素的注记点、注记线可以多个，根据地物形状、大小和制图比例尺等因素进行配置。

c）人行道依比例尺的以面、边线表示，图上宽度小于图式要求不表示，人行道边线与房屋或栅栏间距小于图式要求，边线可不表示。

d）路面上隔离用的隔离带（绿化带）构面，与路面重叠，道路面不要挖洞扣除。

e）所有地名必须依附在地理实体上，不存在单独的地名要素。

f）地址采集，分院落地址、建筑地址。建成区建筑地址应采集到建筑物入户单元或其同级；农村住宅：单门单院采集到户，多户同一楼房采集到入户单元或其同级。地址应该按照《技术规定》规定的地址规范进行采集。

g）季度更新，按照《浙江省自然资源厅关于做好2022年度1:2000比例尺基础地理信息资源更新和应用服务工作的通知》和《浙江省1:2000比例尺基础地理信息资源更新技术规定（2020版）》的要求执行。

7、质量要求：

根据《测绘成果质量检查与验收》规定，项目实施“两级检查、一级验收”制度，对成果质量进行控制。提交的最终数据成果必须经省级测绘质量监督检验机构质检合格（质检费用由中标人承担）。

8、成果要求：

| 内容 | 要求 | 格式 | 数量 | 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 库体成果、元数据 | 季度更新库体成果、元数据 | 符合省标版技术规定 | 国家2000坐标系，坐标单位为度 | GDB、SHP | 1 | DVD光盘或硬盘 |
|  |  | 符合台州版技术规定 | 国家2000坐标系，坐标单位为度 |  | 1 |  |
|  |  |  | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | 1 |  |
|  | 年度更新1:2000库体成果、元数据 | 符合省标版技术规定 | 国家2000坐标系，坐标单位为度 |  | 1 |  |
|  |  | 符合台州版技术规定 | 国家2000坐标系，坐标单位为度 |  | 1 |  |
|  |  |  | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | 1 |  |
|  | 年度更新1:500库体成果、元数据 | 符合台州版技术规定 | 国家2000坐标系，坐标单位为度 |  | 1 |  |
|  |  |  | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | 1 |  |
| DWG成果 | 台州2000坐标系，坐标单位为米 | DWG | 1 | DVD光盘或硬盘 |
|  | 国家2000坐标系，坐标单位为米 |  |  |  |
| 文档资料 | 成果清单 | DOC、pdf、纸质 | 2 | DVD光盘或硬盘、 纸质装订成册 |
|  | 技术设计书 |  | 3 |  |
|  | 控制成果资料（各类观测手簿、各类计算册、控制成果 |  | 1 |  |
|  | 技术总结报告（附仪器校准证书） |  | 3 |  |
|  | 质量检查报告 |  | 3 |  |
|  | 成果验收报告 |  | 1 |  |
|  | 其它各类资料的文档 |  | 1 |  |
| 注：“省标版技术规定”的库体成果和元数据成果可通过甲方提供的提取转换工具从“台州版技术规定”的成果中提取。 |

# 三、商务需求表

| 总体要求 | 投标人需按本技术规格书的要求完成 台州市区基础测绘地理信息数据联动更新，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。费用应全部包含在总报价中。 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括测绘服务、软硬件设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、工伤保险费、水电费、政策性文件规定、质保维护费、第三方质检费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。 |
| 招标范围 | 招标范围为采购人提供的技术规格书中所包含的 台州市区基础测绘地理信息数据联动更新所有内容。 |
| 质保期 | （1）所有成果均须通过省级测绘质量监督检验机构质检合格。 （2）服务质量保证期为服务成果向采购人移交起十二个月。（产品技术需求栏中有特别注明的除外） （3）即使是在质量保证期满后，中标供应商仍应对服务成果提供终身免费技术支持与咨询。 |
| 时间及地点 | 时间要求：2022年11月15日前完成年度更新（全要素更新）工作，并通过省级测绘质量监督检验机构质检合格。完成2022年第三季度、第四季度、2023年第一季度、第二季度的1:2000重大要素增量更新，并于每个季度终了后的5个工作日内提交成果。 服务地点：台州市自然资源和规划信息中心指定地点。 |
| 付款条件 | 详见合同条款 |

第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州市区基础测绘地理信息数据联动更新 |
| 2 | 采购数量：详见第二章“主要技术规格及要求” 采购单位：台州市自然资源和规划信息中心 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）相关规定，本项目不设置投标保证金。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 项目类别：服务类采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（十六）其他未列明行业。 |
| 7 | 线上演示：无 |
| 8 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止5个工作日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 书面质疑接收人：徐瑜 联系电话：0576-88517786 书面质疑接收地址：浙江省台州市椒江区市府大道465号213室 |
| 9 | 投标文件形式： 本项目实行电子投标。 供应商应准备两种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 12 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于发布公告的网站上。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体。 |
| 15 | 投标保证金退还：无 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 17 | 履约保证金或履约保函的收取及退还:本项目不设履约保证金。 |
| 18 | 采购资金来源：预算资金 |
| 19 | 付款方式：详见合同条款 |
| 20 | 投标文件递交要求： 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件二类： 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2.以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。 3.投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。投标人的电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，启用以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”进行开评标。 4.▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 21 | 投标文件有效期：90天 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 23 | 本项目为电子招投标，无须提交任何纸质文件及资料 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包。投标人如果对于法律服务分包，需要在投标文件中进行说明。

## （八）特别说明：

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。如投标人项目派遣人员为劳务派遣性质的，派遣人员的社保须由对应的劳务派遣公司缴纳，否则该项目派遣人员不予认可。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 中标人须依照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第74条之规定处以中标金额1%的罚款，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.技术咨询合同

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在公告信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

# （一）	投标文件的要求

# 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

# 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

# （二）投标文件的组成

# 投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供所参与的投标文件：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格证明文件的组成：

| (1) | 投标文件封面； | 格式见附件 |
| --- | --- | --- |
| (2) | 法定代表人授权委托书； | 格式见附件 |
| (3) | 投标函； | 格式见附件 |
| (4) | 诚信投标承诺书； | 格式见附件 |
| (5) | 投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）： 1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 2）如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； 3）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； 4）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； 5）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 | / |
| (6) | 中小企业声明函； | 格式见附件 |
|  | 投标人若参与残疾人福利性单位评审的，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定, 提供残疾人福利性单位声明函（如有）； | / |
|  | 投标人若参与监狱企业评审的，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定,格式自拟（如有）。 | / |
| （7） | 投标人认为需要提供的其他相关材料（如有）。 | / |

2、商务与技术文件的组成：

| (1) | 投标文件封面； | 格式见附件 |
| --- | --- | --- |
| (2) | 各投标人根据自身对本项目的解读，按照本招标文件第四章“评标办法及评分标准”中商务与技术文件的打分内容，并结合第二章“招标需求”，由各投标人自行编制商务与技术文件，并装订成册； | / |
| (3) | 投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料（如有）。 | / |

3、报价文件的组成:

| (1) | 投标文件封面; | 格式见附件 |
| --- | --- | --- |
| (2) | 开标一览表; | 格式见附件 |
| (3) | 投标人认为需要提供的其他文件和资料（如有）。 |  |
| 1、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。 2、报价文件格式应按招标文件中相关附表格式填写。 |

▲注：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件封面必须由法定代表人签字或盖章章并加盖电子公章，其余附件按招标文件要求格式签章。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，其应包括测绘服务、软硬件设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、工伤保险费、水电费、政策性文件规定、质保维护费、第三方质检费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （六）投标保证金

根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）相关规定，本项目不设置投标保证金。

（七）投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（4）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件两类：

（1）按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务与技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2投标文件分为资格证明文件、商务与技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件中“投标文件的组成”的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权委托代理人签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责，▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

（2）以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

Ⅰ电子投标文件

1.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

2.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权委托代理人签字信息，需要投标人联系相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

3.以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

2、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（八）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标先评审资格证明和商务与技术文件，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格证明文件和商务与技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

五、评标

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，本次开标失败。

（一）组建评标委员会

评标委员会由评审专家组成，成员人数为5人及以上单数。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的。

2、资格证明文件、商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件、商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的项目跟资格证明文件、商务与技术文件中的投标项目出现重大偏差的。

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托代理人身份不符的。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、投标人的电子投标文件无法按时解密的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

13、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人重新招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.本项目不设履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则采购人有权要求中标人承担因其无法履约造成的相应损失。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，以完成开、评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分均为100分，其中报价文件20分、商务与技术文件80分。

投标人的总得分＝商务与技术文件得分+报价文件得分。

二、评标内容及标准

（1）资格证明文件审查

评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（2）商务与技术文件评审（ 80分）

评标委员会成员按商务与技术文件的评分标准，在确定的最终类别的分值范围内各自打分。商务与技术文件分按照评标委员会成员的评分结果取平均值，为投标人的商务与技术文件得分。（评委评分结果每项保留1位小数，第2位四舍五入；平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术性能56分 | 1、根据投标人提出对本项目背景和结合项目实际针对以下四方面内容：①相关标准及规范运用；②需求分析；③建设目标；④项目现状等4方面内容与用户需求吻合程度等情况进行分析，每提出一方面内容的由专家在0-2分区间内酌情打分。 对于思路模糊、无针对性、方法不科学合理、无可操作性、需求分析不明确的得0分；缺项得0分。 | 8 |
|  | 2、根据投标人结合项目实际提出的技术方案的科学性、合理性、可操作性以及对相关技术标准及要求的符合性进行打分，由专家在0-10分内酌情打分。 对于思路明确、针对性强、方法科学合理、可操作性强、与相关技术标准及要求的符合性高的得最高分10分； 对于思路模糊、无针对性、方法不科学合理、无可操作性、不符合相关技术标准及要求的得0分。 | 10 |
|  | 3、根据投标人对项目实施有利的技术或项目优势等进行评分。投标人每列明一项对项目实施有利的技术或项目优势的得1分，最高得5分。 | 5 |
|  | 4、工作措施：根据本项目的质量保证措施、安全技术措施、设备管理、保密管理等情况，由专家在0-8分内酌情打分。 对于思路明确、针对性强、方法科学合理、可操作性强、技术路线与需求分析精准的得最高分8分； 对于思路模糊、无针对性、方法不科学合理、无可操作性、技术路线与需求分析不明确的得0分。 | 8 |
|  | 5、合理化建议：对本项目重点难点进行分析论证，并提出对策和技术办法，以及对本项目的合理化建议是否具有较高实用价值等情况，由专家在0-4分内酌情打分。 对于思路明确、针对性强、方法科学合理、可操作性强、技术路线与需求分析精准的得最高分4分； 对于思路模糊、无针对性、方法不科学合理、无可操作性、技术路线与需求分析不明确的得0分。 | 4 |
|  | 6、工期安排：根据项目工期进度计划及施工方案的安排合理性、科学性等情况，由专家在0-4分内酌情打分。 对于方案明确、针对性强、方法科学合理、可操作性强的得最高分4分； 对于方案模糊、无针对性、方法不科学合理、无可操作性的得最低分0分。 | 4 |
|  | 7、软硬件设备投入：根据投入项目的软硬件设备情况，由专家在0-4分内酌情打分。 对于软硬件设备投入合理，运用得当，结合项目实际的得最高分4分； 对于软硬件设备投入不合理，不切实际的得最低分0分。 注：须提供软硬件采购发票复印件，采购发票在采购公告发布之前有效，不提供的不得分。属于自主软件的，提供对应材料予以佐证。 | 4 |
|  | 8、投入本项目的人员及机构配置：组织机构健全，职责明确，根据项目内容，承担单位配置的内外业人员合理得当情况，由专家在0-4分区间内酌情打分。 项目组人员配备充足，专业齐全，结构合理得4分； 项目组人员配备不充足，专业不齐全，结构不合理得0分； | 4 |
|  | 9、本项目拟投入的项目总负责人具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师的得2分，项目技术负责人具有测绘地理信息相关专业高级及以上测绘工程师的得1分，本项最高得3分。 注：以上人员不重复计算，须提供项目总负责人及项目技术负责人的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分。 | 3 |
|  | 10、投入本项目的其他高工数量：投标人具有高级工程师及以上职称的技术人员每1个得0.2分，本项最高得2分。 投入本项目的中级工程师数量：投标人具有中级工程师的每1个得0.1分，本项最高得2分。 注：以上人员不包括项目总负责人及其它负责人，投标人须提供对应人员的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分（退休人员须提供退休证和返聘合同复印件，否则不得分）。上述人员为劳务派遣性质的， 还须提供相对应的劳务派遣合同复印件。 | 4 |
|  | 11、投入本项目的涉密资质人员：投标人具有涉密人员每1个得0.2分，最高得2分。 注：以上人员不包括项目总负责人及其它负责人，投标人须提供对应人员的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分（退休人员须提供退休证和返聘合同复印件，否则不得分）不提供则不得分。上述人员为劳务派遣性质的， 还须提供相对应的劳务派遣合同复印件。 | 2 |
| 企业实力及信誉17分 | 1、2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过1：500、1：2000的地形图测绘项目,执行DB33/T标准的项目，单个合同测绘面积达到100平方公里以上的,每个项目得2分，最高得6分。 注：以合同签订时间为准，须提供合同复印件，不提供则不得分。 | 6 |
|  | 2、投标人同时具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体得4分，每少一项扣1分，本项最高得4分。 | 4 |
|  | 3、1）2019年1月1日以来投标人承担项目获得省级及以上人民政府颁发的科学技术进步奖：国家级的每个得2分，省级的每个得1分。最高得3分。 2）2019年1月1日以来获得过国家级（含学会或协会）优秀工程奖：金奖的每项2分，银奖的每项1分，铜奖的每项0.5分，最高得2分。 3）2019年1月1日以来获得过省级（含学会或协会）优秀工程奖：金奖的每项1分，银奖的每项0.5分，铜奖的不得分，最高得1分。 注：以上获奖，须提供复印件，不提供则不得分，以奖项颁发时间为准。 | 6 |
|  | 4、1）具备自然资源主管部门颁发的工程测量甲级资质证书的得0.5分，最高得0.5分； 2）具备自然资源主管部门颁发的地理信息系统工程甲级资质证书的得0.5分，最高得0.5分； 注：须提供有效的资质证书复印件，不提供则不得分。 | 1 |
| 综合信用2分 | 行业信用测绘地理信息行业没有不良信息得1分。 行业信用测绘地理信息行业存在不良信息，每个扣1分，扣至0分为止。 行业信用测绘地理信息行业存在良好信息的，每个加0.5分，最多加1分。 注：以自然资源部网上政务服务平台中“资质单位信用信息”查询为准，投标人在投标文件中提供查询页的打印件，未提供不得分；如查询到存在严重不良信息，取消投标资格。 | 2 |
| 服务承诺5分 | 1、应急服务响应：根据提供应急服务工作响应时间进行综合评分。 （1）处置措施及响应时间2小时及以内的，得 2分； （2）处置措施及响应时间4小时及以内的，得 1.5分； （3）处置措施及响应时间6小时及以内的，得 1 分； （4）处置措施及响应时间8小时以上的，得 0.5 分。 | 2 |
|  | 2、质量负责承诺：承诺项目成果数据最终通过省级测绘质量监督检验机构质检，样本里每个单位成果质量得分都达到75分及以上的得3分，未承诺的不得分。 | 3 |

注：商务与技术文件内容缺项的，该项得0分。

（3）报价文件评定分值为20分。（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

本项目采购人设有报价上限，上限价为：640万元

投标报价高于上限价的，作无效标处理。当所有投标人的投标报价均高于上限价的，本项目重新招标。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第四条规定，本项目服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》签订劳动合同的从业人员，享受该办法规定对中小企业的扶持政策。残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

1) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

2)残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》和《产品适用政府采购政策情况表》，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

价格分采用低价优先法计算，以最低有效报价作为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标人的报价文件得分=(评标基准价／投标报价)×20

（4）总得分的统计及中标候选人的确定。

评标总得分的确定：

投标人的总得分＝商务与技术文件得分+报价文件得分。

中标候选人的确定：

本次招标设置一名中标候选人。中标候选人的排名次序按投标人总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为中标候选人。若出现总得分相同时，按商务与技术文件得分由高到低顺序排列；若以上均相同的，则抽签确定。

第五章 合同主要条款（供参考）

浙江省政府采购合同主要条款指引

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

委托方：         （以下简称甲方）

承接方：         （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》及其他有关法律法规，及经双方协商一致签订本协议。

第一条 测绘范围：

台州市区，见下图：

- 工作内容：

台州市区约800平方公里的基础测绘地理信息数据年度联动更新和季度更新。

①年度更新：完成市本级约800平方公里基础测绘地理信息数据修测，包括1:500测图、数据入库、接边融合，1:2000库体数据、图幅数据生产、接边融合，地名地址及POI采集建库等；

②季度更新：完成市本级约800平方公里的2022年第三季度、第四季度、2023年第一季度、第二季度的1:2000重大要素增量更新，包括1:2000库体数据生产、元数据生产、接边融合。

- 执行技术标准：

1、技术指标要求：

（1）《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1—2017）以下简称《图示》；

（2）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

（3）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316—2008）；

（4）《地名分类与类别代码编制规则》（GB/T18521-2001）；

（5）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33/T 817-2010）；

（6）《1∶500、1∶1 000、1∶2000 数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）；

（7）《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T 1007-2001 ）；

（9）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）；

（10）《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005）；

（11）《地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范》（CH/Z 9010-2011）；

（12）《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）；

（13）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

（14）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；

（15）《基础地理信息数字成果1∶500、1∶1000、1∶2000 数字线划图》（CH/T 9008.1―2010）；

（16）《浙江省天地图省、市级数据融合技术方案》（2020年版）；

（17） 《台州市1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定》（2020版 ）；

（18）《浙江省自然资源厅关于做好2022年度1:2000比例尺基础地理信息资源更新和应用服务工作的通知》

（19）《浙江省1:2000比例尺基础地理信息资源更新技术规定》（2020版）；

（20）《浙江省1︰2000比例尺基础地理信息资源更新数据字典》

2、坐标高程体系及技术指标要求：

a）平面坐标系统：台州2000坐标系（国家2000椭球，中央子午线121度21分）；国家2000坐标系（国家2000椭球，中央子午线120度）。

b）高程系统：高程系统采用1985国家高程基准（二期）

3.精度要求

a）根据规范，地物点划分为三大类：

一类地物点，即主要地物点，指城镇道路、街道、巷道两侧明显建筑物（构筑物）拐点；二类地物点，主要指设站施测困难的明显建筑物拐点及农村居民地明显建筑物拐点；三类地物点，又称次要地物点，除上述两类地物点的其它地物点。

b）地物点平面精度

一类地物点：点位中误差±5cm，间距中误差±5cm；二类地物点：点位中误差±7.5cm，间距中误差±7.5cm；三类地物点：点位中误差±25cm，间距中误差±20cm。

c）地形图高程精度

高程注记点相对于邻近控制点的高程中误差不大于±0.15 m。

d）图根点精度

图根点相对于邻近控制点的平面点位中误差不大于±5cm，高程中误差不大于±5cm。

e）测站点精度

测站点相对于邻近控制点的平面点位中误差不大于±5cm，高程中误差不大于±5cm。

4.其他要求

a) 1：500修测、1：2000修测数据更新需严格按照《台州市1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定》（2020试行）（以下简称《技术规定》）规定的内容、分类代码、几何表达、拓扑、属性等要求执行，更新区域要素未发生变化的，也需要对原有数据根据《技术规定》的内容、分类代码、几何表达、拓扑、属性等要求进行整合处理；

b）1:2000元数据结构须按照《台州市1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定》和《浙江省1:2000比例尺基础地理信息资源更新技术规定》（2020版）的要求执行；

c）在已有图库一体化数据导出的基础上开展数据生产更新工作时，原有数据不论图形是否发生变化，其图形的图元标识码属性（ELEMID）值不允许被修改；数据图形需要删除的直接删除，提交入库时无需保留原版本。

d）须做好接边工作，测区与外围数据的接边工作，库体数据须与总库接边融合。

5.具体要求：

a）凡是《台州市1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定》中规定有标识点分类和代码的，须采集标识点，标识点等同于名称对象点，不得重复采集，标识点一般配置在地理实体的表达图形的主体部分的概略中心位置；线状地理实体有结构线要求的须采集结构线，结构线按照线状要素的实际特性变化分段采集，结构线等同名称对象线，不重复采集名称对象线；由于地物大小和制图比例尺限制，涉及到依比例尺、不依比例尺等（例如塔）数据采集和表达时，一般有定位点的不再重复采集标识点；采用单线表达的地物（例如河流、道路等）不再重复采集结构线。

b）线状和面状要素的注记点、注记线可以多个，根据地物形状、大小和制图比例尺等因素进行配置。

c）人行道依比例尺的以面、边线表示，图上宽度小于图式要求不表示，人行道边线与房屋或栅栏间距小于图式要求，边线可不表示。

d）路面上隔离用的隔离带（绿化带）构面，与路面重叠，道路面不要挖洞扣除。

e）所有地名必须依附在地理实体上，不存在单独的地名要素。

f）地址采集，分院落地址、建筑地址。建成区建筑地址应采集到建筑物入户单元或其同级；农村住宅：单门单院采集到户，多户同一楼房采集到入户单元或其同级。地址应该按照《台州市1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定》规定的地址规范进行采集。

g）季度更新，按照《浙江省自然资源厅关于做好2022年度1:2000比例尺基础地理信息资源更新和应用服务工作的通知》和《浙江省1:2000比例尺基础地理信息资源更新技术规定（2020版）》的要求执行。

6、质量要求：

根据《测绘成果质量检查与验收》规定，项目实施“两级检查、一级验收”制度，对成果质量进行控制。提交的最终数据成果必须经过省级测绘质量监督检验机构质检合格（质检费用由乙方承担）。

第四条 测绘工程费：

１、取费依据：/

2、取费项目及工程总价款：

| 序号 | 项目名称 | 范围 | 修测实际面积（暂估）工作量（km²） | 单价（元/ km²） | 质检费用 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 工程总价款： |
| 工程总价款是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括测绘服务、软硬件设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、工伤保险费、水电费、政策性文件规定、质保维护费、第三方质检费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用 |

- 物价涨跌不予调整，政策性调价不予调整，最终工程款按投标人投标时承诺的单价×实际结算面积。

- 最终结算价不得高于中标价。

第五条 甲方的义务

1、免费向乙方提供测区范围内电子、纸质地形底图各一套；

2、自接到乙方编制的技术设计书（或技术要求）之日起   日内完成审定工作，并提出书面审定意见。

3、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

第六条 乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起   日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成该项技术书的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对《技术设计书》同意实施的审定意见之日起    日内组织测绘队伍进场作业。

3、乙方应当根据《技术设计书》要求确保测绘项目如期完成。

4、乙方必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保安全、文明施工。在施工过程中乙方及因乙方原因造成第三方的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由乙方承担全部责任和费用。

5、乙方须提供相应后续服务，如在后续入库过程中发现批量错误，造成入库困难的，须对成果进行修改。

6、自服务成果向甲方移交之日起，免费提供12个月的质保服务。

7、乙方对服务成果提供终身免费技术支持与咨询。

第七条 测绘项目完成工期

2022年11月15日前完成年度更新（全要素更新）工作，并通过省级测绘质量监督检验机构质检合格。

完成2022年第三季度、第四季度、2023年第一季度、第二季度的1:2000重大要素增量更新，并于每个季度终了后的5个工作日内提交成果。

第八条 乙方应当于工程完工之日起   日内书面通知甲方验收， 对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验机构裁决。其费用由败诉方承担。

第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：乙方测绘成果的所有权、使用权、拷贝权归甲方所有。

第十条 测绘工程费支付方式

付款方式：

乙方进场作业后，出具合同款30%金额的增值税普通发票十个工日内，甲方向乙方支付合同额的30%；乙方完成全部外业工作和质量检查后，出具合同款40%金额的增值税普通发票十个工日内，甲方向乙方支付合同额的40%；乙方完成年度更新工作并经省级测绘质量监督检验机构质检合格后，出具合同款20%金额的增值税普通发票，甲方向乙方支付合同额20%；项目全部工作验收合格后，乙方出具剩余部分结算款金额的增值税普通发票十个工作日内，甲方向乙方支付剩余部分结算款。

第十一条  成果要求

| 内容 | 要求 | 格式 | 数量 | 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 库体成果、元数据 | 季度更新库体成果、元数据 | 符合省标版技术规定 | 国家2000坐标系，坐标单位为度 | GDB、SHP | 1 | DVD光盘或硬盘 |
|  |  | 符合台州版技术规定 | 国家2000坐标系，坐标单位为度 |  | 1 |  |
|  |  |  | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | 1 |  |
|  | 年度更新1:2000库体成果、元数据 | 符合省标版技术规定 | 国家2000坐标系，坐标单位为度 |  | 1 |  |
|  |  | 符合台州版技术规定 | 国家2000坐标系，坐标单位为度 |  | 1 |  |
|  |  |  | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | 1 |  |
|  | 年度更新1:500库体成果、元数据 | 符合台州版技术规定 | 国家2000坐标系，坐标单位为度 |  | 1 |  |
|  |  |  | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | 1 |  |
| DWG成果 | 台州2000坐标系，坐标单位为米 | DWG | 1 | DVD光盘或硬盘 |
|  | 国家2000坐标系，坐标单位为米 |  |  |  |
| 文档资料 | 成果清单 | DOC、pdf、纸质 | 2 | DVD光盘或硬盘、 纸质装订成册 |
|  | 技术设计书 |  | 3 |  |
|  | 控制成果资料（各类观测手簿、各类计算册、控制成果 |  | 1 |  |
|  | 技术总结报告（附仪器校准证书） |  | 3 |  |
|  | 质量检查报告 |  | 3 |  |
|  | 成果验收报告 |  | 1 |  |
|  | 其它各类资料的文档 |  | 1 |  |
| 注：“省标版技术规定”的库体成果和元数据成果可通过甲方提供的提取转换工具从“台州版技术规定”的成果中提取。 |

第十二条 甲方违约责任

1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款。

第十三条 乙方违约责任

1、在投标文件中明确的项目负责人、项目技术人员以及主要测量仪器和设备必须到位，否则视作违约，违约金按工程合同额5%计算。

2、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿全部价款的10%，并归还甲方已支付的全部价款。

3、乙方不能在规定时间完工，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价款万分之三的违约金。因自然灾害、天气、不可抗力等原因造成延期，乙方不承担违约责任。

3、乙方因标的质量不合格应负责无偿予以重新生产，返工周期为40个工作日，乙方应在该期限内二次质检合格；二次质检合格的，处罚违约金按工程总价的10%计算。二次质检不合格，甲方有权解除合同且乙方应退回已支付价款。如逾期的，视为二次质检不合格。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让。

5、在投标文件中，承诺项目成果数据最终通过质检，样本里每个单位成果质量得分都达到75分及以上的。测绘任务完成后，样本里单位成果质量得分出现“大于等于70分小于75分”的情况，扣减合同款的5%，样本里单位成果质量得分出现“大于等于60分小于70分”的情况，扣减合同款的10%。

第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条 验收工作由甲方组织进行，验收费用由乙方承担，乙方要协助完成竣工验收工作。

第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意台州仲裁委员会仲裁。

第十八条附则

1．本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2．本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

| 合作甲 方 | 单位地址： | 合作乙 方 | 单位地址： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 邮政编码： |  | 邮政编码： |
|  | 电 话： |  | 电 话： |
|  | 开户银行： |  | 开户银行： |
|  | 银行帐号： |  | 银行帐号： |
|  | 单位地址： |  |  |
|  | 邮政编码： |  |  |
|  | 电 话： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行帐号： |  |  |

委托方单位名称（盖章）　　                   　承接方单位名称（盖章）

法定代表人(或委托代理人)（签字）：　　　　法定代表人(或委托代理人)（签字）：

合同订立时间：　　    年　 　月　 　日

第六章　投标文件格式

附件1、投标文件封面：

台州市区基础测绘地理信息数据联动更新

项目编号：台财采确临[2022]170号

投

标

文

件

（资格证明文件/商务与技术文件/报价文件）

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：

附件2、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的台州市区基础测绘地理信息数据联动更新的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                      日期：      年    月    日

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人身份证复印件粘帖处

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3、开标一览表

台州市区基础测绘地理信息数据联动更新

开标一览表

致：台州市自然资源和规划信息中心

经研究，我们决定参加你单位的台州市区基础测绘地理信息数据联动更新的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的招标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

| 1、投标总报价 | 大写： 元；小写： 元 |
| --- | --- |
| 2、时间要求 | ①年度更新： 2022年11月15日前完成年度更新（全要素更新）工作，并通过省级测绘质量监督检验机构质检合格。 ②季度更新：完成2022年第三季度、第四季度、2023年第一季度、第二季度的1:2000重大要素增量更新，并于每个季度终了后的5个工作日内提交成果。 |
| 3、质量等级 | 符合要求 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价其应包括采购内容及要求和服务工作内容中的所有工作开支及利润、税金等所有费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

附件4：拟参与本项目的主要人员资格及简历

### 台州市区基础测绘地理信息数据联动更新

### 拟参与本项目的主要人员资格及简历

### 项目名称：台州市区基础测绘地理信息数据联动更新

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 身份证号 | 岗位 | 专业技术资格 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、拟参与本项目的主要人员其他需提供的资料详见本项目商务与技术文件评审评分细则人员要求

投标人名称(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件5：中小企业声明

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元（注），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章或CA签章）：

日期：   年  月  日

附件6：诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

针对本次招标项目，我公司郑重承诺：本单位自愿参加        的招标项目。

1、本公司所填列的技术要求、服务、数量等相关内容都是真实、准确的；

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法；

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人；

4、本公司保证绝不向采购人、采购单位有关工作人员提供不正当利益，以影响采购结果的公正性。

5、同意此次招标文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与招标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受投标保证金不予退还的处理及政府采购监管部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

附件7：残疾人福利性单位声明函

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章或CA签章）：

日  期：

附件8：投标人业绩一览表

投标人业绩一览表

台州市区基础测绘地理信息数据联动更新

| 序号 | 工程名称 | 项目规模 | 合同金额 | 业主单位名称 （联系人、联系电话） | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据需要扩展表格。

我方保证以上提供的资料是真实、准确的，如有虚假，愿接受被没收投标担保的处罚，并愿意承担法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件9    投标函

投标函

：

(投标人名称)授权 (全权代表姓名)  (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的  省市统筹0.2米航片数据获取及DOM数据生产  项目 (采购编号：台财采确临[2022]169号)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。具体内容为：

(1)资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件(2)报价文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人（公章或CA签章）：

联系人：    联系电话：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

日期：   年  月  日