台州市宇盛招标代理有限公司关于南洋十路固废填埋区垃圾运输及焚烧处置项目

公开招标采购文件

项目编号：TZYS-202137

项目名称：南洋十路固废填埋区垃圾运输及焚烧处置项目

采购单位：浙江头门港经济开发区管理委员会

联 系 人：金先生        联系电话：13706762878

代理机构:台州市宇盛招标代理有限公司

联 系 人：姚女士        联系电话：0576-85155851

2021年6月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	12

第四章  评标办法及评分标准	24

第五章  合同	28

第六章　投标文件格式	34

一、资格响应文件格式	34

二、商务技术文件格式	37

三、报价文件格式	46

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，现就南洋十路固废填埋区垃圾运输及焚烧处置项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1、项目概况

项目名称：南洋十路固废填埋区垃圾运输及焚烧处置项目

项目编号: TZYS-202137

采购单位：浙江头门港经济开发区管理委员会
采购规模及内容概述：南洋十路固废填埋区垃圾运输及焚烧处置项目:30000吨。详见第二章招标需求。

资金来源及出资比例：自筹

采购预算：6600000元
采购标段数：1

采购方式：公开招标该项目已具备采购条件，现对其进行招标。

服务期：90天。合同签订后3天内设备进场并开始运输焚烧。

2、投标人资格要求

（1）投标人必须是：符合《政府采购法》第二十二条规定；

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体投标。

注：本项目在评标时进行资格审查，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附上招标文件要求的所有资格证明材料。

3、报名

本项目无需报名，投标人必须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/index.html）注册、提交审核通过后方可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费。
获取方式：凡有意参加投标者，在2021年 7 月 20 日08:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址http://www.zcygov.cn ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出（供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑），否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2021年 7 月 20 日 08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2021年 7 月 20 日08:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标;直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼 3  号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

临海市公共资源交易中心注册会员咨询联系电话：0576-85280675

办理地址：临海市行政服务中心B区一楼政府采购中心窗口（临海市凯歌路6号）

代理机构：台州市宇盛招标代理有限公司
地址: 浙江省临海市行政服务中心A区二楼招标代理窗口（临海市凯歌路6号）
联系人：姚女士               邮编：317000
电话及传真：0576-85155851    电子邮件：1605838851@qq.com

招标人：浙江头门港经济开发区管理委员会

联系人：金先生

电话: 13706762878

# 第二章  招标需求

一、总则

固体废物特性分析

根据《浙江头门港经济开发区南洋十路地块非法填埋区域固体废物调查报告》（以下简称“固废调查报告”）的调查结果可知，该南洋十路场地固体废物为一般固废及生活垃圾。因此，建议参照一般工业固体废物进行转移和处置。

（一）采购内容

1.2.1项目背景：

为做好头门港经济开发区南洋十路固废填埋区一般工业固废的清理、运输、筛分、焚烧等工作，浙江头门港经济开发区管理委员会对头门港经济开发区南洋十路固废填埋区一般工业固废运输及焚烧进行公开招标。

一般工业固废共计约30000吨。（以上数量均为暂定，最终数量按实际工作量结算）

1.2.2 招标目的：选择在一般工业固废处理行业富有处理经验，有实力、负责任的投标人，以实施、服务本项目。

1.2.3招标内容：

（1）通过公开招标方式择优选择项目中标人。

（2）中标人在与招标人签订委托协议后，在服务期限内负责实施本项目，并于服务期满后无偿完好地将项目移交给招标人或其指定机构。

1.2.4工作要求：

1.2.4.1招标人主要工作内容及要求：

（1）负责中标方的日常作业的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。

（2）进行项目工作指导及监督。

（3）招标方应做的其他工作，双方应在补充条款内约定。

1.2.4.2中标人主要工作内容及要求：

（1）对场地内现场筛分后的一般工业固废及时进行运输及焚烧：

（2）必须自行踏勘现场，熟悉场地实际情况，自行配置所需的机械设备、运输车辆及配置焚化设备或与焚化电厂签署合作协议等，车辆进退场困难等相关费用报价时应予以充分考虑，结算时不作调整。

（3）项目实施过程中，一般工业固废运输过程中必须清运至招标人指定地点，严禁随意倾倒、严禁随意焚烧，如发现有随意倾倒，随意焚烧的情况，一经发现，招标人将立即终止合同，并扣罚投标人的全部履约保证金。

（4）现场内用水、用电、电讯线路、材料堆放场地等由中标人自行解决，所需费用（包括用水、用电涨价风险因素）一并计入投标报价内，今后不另增加费用。

（5）为确保在本项目实施期间往来人员、车辆的安全，承包人在项目实施期间应严格执行相关安全作业规程，认真做好相关安全标识（志）、安全隔离、安全维护等措施，涉及的一切费用由投标人自行考虑在报价内，今后不另增加费用。

（6）中标人应遵守国家和临海市政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于中标人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由中标人负责。中标人应当为项目现场从事专业操作人员和管理的人员，在项目实施过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理意外伤害保险并支付保险费，费用含在投标报价内。

（7）中标人应在项目实施前设置并建立项目应急方案，在供项目实施过程中发生突发事件时使用（突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等）。

（8）指派一名项目负责人，具体负责工作，并用书面材料报招标方备案。

（9）项目负责人等有关人员必须按时参加由招标方召开的例会和各种必须参加的会议。

（10）根据招标方工作计划，承担日常作业，每天工作时间不少于8小时，无特殊情况每天工作；如有特殊要求，必须到当地环境保护行政主管部门办理夜间施工相关手续。

（11）做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度报表，上报工作完成情况表，按招标方要求及时上报；

（12）应按招标方提出的以周围建筑物和各种管线的要求落实保护措施；

（13）做好每日工作记录，发现问题及时报告、及时处理；

（14）及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理；

（15）按时完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务；

（16）加强法定节假日的正常工作；

（17）中标方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

（18）中标方如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知招标方，并征得招标方同意。后任继续行驶合同文件的前任的职权，履行前任的义务。

（19）招标方可以与中标方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

1.2.5检查和考核：

（1）中标方应认真按照约定的质量标准进行项目实施，随时接受招标方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

（2）对于项目实施质量不符合要求的，情节轻的，招标方先通知限期整改，中标方逾期不整改的或整改效果不符合要求的，由招标方派其他队伍整改，费用在中标方的项目费用中扣除；实施质量不符合要求的，情节严重的或工作中发生重大失误的，招标方有权立即终止合同并扣罚全部履约保证金。

（3）中标方经考核确实不能履行该项目的，招标方有权无条件单方终止合同。中标方接招标方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的损失由中标方承担，原已完成的工作量按实结算。

1.2.6承包期限：

暂定90天，具体以招标人实际安排为准。合同签订后3天内设备进场并开始运输焚烧。

▲投标人须承诺每天焚烧工作量不少于500吨/天，焚烧要求和标准必须满足国家标准及地方相关规定等。

▲投标人须提供本次终端焚烧处置单位意向书、终端焚烧处置承诺书（中标人在中标后发中标公告前须提供终端焚烧处置单位合同书）（涉及到行政报批都由中标人负责）。

二、相关要求

1、运输人员及车辆管理

（1）做好车辆安全检查，确保车况性能良好。运输车辆做到专车专用。

（2）严禁超载、超速、疲劳驾驶、酒后驾车，驾驶员、装卸员及有关业务管理人员，必须掌握固体废物运输的相关知识。

（3）做好运输过程的“防扬散、防流失和防雨淋”措施，如有洒落应及时收集、清理。

2、安全卫生防护

（1）加强运输人员管理，在运输前，对所有涉及的运输人员针对场地运输的注意事项、个人防护用品的正确穿戴、事故应急等内容进行安全教育，告之运输过程存在的风险，强调工作的特殊性。

（2）如果运输人员需与固体废物接触，必须佩带手套、眼镜、防护口罩。

现场清理、包装、装车的环境安全防护作业指导

（1）所有管理、监督及操作人员在作业前必须接受专业的安全培训和应急培训；

（2）进入现场前，操作人员必须佩带好相应的个人防护用品，应配备的防护用品包括安全帽、工作服、防护服、防渗耐油手套、防毒面具、全封防护眼镜、安全鞋、高筒雨鞋；

（3）正确操作机械及施工工具，以防发生工伤事故；

（4）在污染物清理、包装、转运、装车过程中，防止被砸、挤手或高空作业跌落；

（5）在污染物清理、包装、转运、装车过程中，要轻拿轻放，严禁野蛮操作；

（6）转运过程中使用的吊车、叉车、挖掘机、电焊工等特种设备的操作人员必须经过国家相关部门的培训，持有效操作证上岗，严禁无证操作，特种作业操作人员操作必须遵守安全操作规程；

（7）特种设备安全配件必须齐全，作业前操作人员必须对特种设备的各安全配件进行检查，检查无问题后才能操作；

（8）叉车在操作区域进行操作时行驶速度保持在5公里／小时以内，拐弯或倒车时必须鸣笛，司机驾驶叉车时对周边环境要仔细观察，防止发生事故；

（9）驾驶叉车时要注意距离斜坡保持一定距离，防止发生车辆从斜坡上滑下的事故；

（10）使用挖掘机清理过程中，挖掘斗下方及车辆回转范围内不能站人；

（11）清理挖掘要派专人指挥，事前沟通，指挥信号要明确；

（12）叉车、吊车吊装物品不能超过其规定的载重量；

（13）转运过程中可能会发现泄漏，发生后立即按照应急方案进行应急处理；

（14）严格按照技术规范的要求，对收集后的废弃物进行包装，包装袋口要扎紧；

（15）污染物清理要彻底，不要留死角；

（16）进行清理前专业的安全人员使用有毒气体检测仪器对密闭空间内气体进行有毒气体浓度进行检测，检测结果在安全范围的情况下，才能进行清理工作，向后每4小时检测1次，检测结果要保留记录；

（17）现场应准备好灭火器，并做好随时应对的准备；

（18）在污染物清理、包装、转运、装车过程中，现场严禁吸烟和使用明火作业，如确实因工作需要，需要办理动火审批手续，安全监督人员需要对现场动火的安全性进行确认；

（19）在污染物清理、包装、转运、装车过程中，防止发生污染物的扩散、造成环境的二次污染事故；

（20）使用后的被污染的防护用品统一放置在塑料袋中，然后放入密封的容器中，这些污染物将按照要求统一进行处理处置：

（21）在污染物清理、包装、转运、装车过程中，通过吸入、皮肤接触、食入有毒气体及废物，对人体造成一定的危害性，应注意防范；如果此类事故发生，应及时冲洗、治疗；

（22）如有液体泄漏，立即根据技术方案的要求将泄漏物收集入200L小口桶中，并立即封存，防止二次泄漏。

3、废物运输过程中的环境安全防护作业指导

（1）所有运输在作业前必须接受专业的安全培训和应急培训；

（2）运输过程严格按照国家对危险货物运输的相关法律法规执行；

（3）运输车辆（船舶）使用危险货物运输车辆（船舶），司机和押运员要经过国家相关部门正规培训，持有效证件上岗；

（4）运输车（船）上随车（船）配备应急处理的防护用品和泄漏牧集物品；

（5）运输人员要在规定的已经审批的路线上行驶；

（6）运输不能超过车辆（船舶）最大载重量；

（7）运输途中运输司机要定期检查车辆货箱门（船舶货仓）是否完好，核对内部废物数量；

（8）如发生泄漏，应急处理前必须佩带的防护用品包括：工作服、防护服、3M防有机气体面具、全封防护眼镜、海员手套（内戴丁腈手套）、安全鞋。

环境风险识别和评估

4、在清运过程中，应做到：

（1）工人使用过的个人防护用品如沾染了泄漏含有污染物成份的沾染物，如处理不当则会带来新的污染。若个人防护用品能统一收集、包装，并运输至处置单位处置，将此风险降到最低。

（2）在清理、收集、包装过程中的工具如沾染了泄漏的含有污染物的沾染物，如没有进行妥善处理，又用于其他用途，则可能带来新的污染。但是只要遵守操作要求，将工具擦拭干净，擦拭后的材料能统一收集、包装，并运输至处置单位处置，将此风险降到最低。

综上所述，在固体废物清运处置过程中，可能会存一定的环境风险，针对这些环境风险，要求清理、收集、包装过程安全和应急作业指导书中提出相关管理要求，并对操作人员进行相应的操作安全及个人防护的培训，做到将事故风险降至最低，并在可控范围内。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南洋十路固废填埋区垃圾运输及焚烧处置项目项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” 采购预算：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 3 | 服务期：90天。合同签订后3天内设备进场并开始运输焚烧。 服务地点：采购单位指定地点 |
| 4 | ▲质保期：/。 |
| 5 | ▲付款方式：合同生效后，预支付第一个月实际金额的10%，根据中标人实际运输到焚烧厂磅房称重数量,按实结算。（结合分选磅房称重的数据及焚烧厂称重数据，以合理的实际数据为准）履约保证金在最后批次供货完毕并验收合格后无息退还。 |
| 6 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费由中标单位支付给采购代理机构：根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准计取。在招标代理机构发中标通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 7 | 投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金 |
| 8 | 现场踏勘：投标人可自行到现场踏勘 |
| 9 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出（供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑），否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 11 | 投标截止时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 12 | 开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 13 | 评标办法：综合评分法 |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网 |
| 15 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按中标金额的3%计收，验收合格后5日内无息退还。 |
| 17 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天投标文件应保持有效。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于南洋十路固废填埋区垃圾运输及焚烧处置项目项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标人系指组织本次招标的代理机构（“台州市宇盛招标代理有限公司”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）采购货物清单表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（中小企业必须提供，非中小企业无需提供）；

（4）提供承接企业开标前上一年度含有从业人员数据的统计报表或提供上述单位企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。同时提供承接企业开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有金税三期验证网址的上一年度企业财务报表。（中小企业企业必须提供上述资料，非中小企业企业无需提供。不提供或未提供齐全上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号、工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

注：1、以上内容如有附表的根据附表填写，若无附表的各投标人可自拟格式填写。

3.采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 本项目合同采用固定单价，投标人进行报价时，投标人投标报价中应包括了人工工资、福利、保险、车辆、设备（含计量设备）、油费、车辆设备维修费、税金、利润等所有合同中所涉及的所有由乙方承担的费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处理：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）未按招标文件要求支付招标代理服务费的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的；

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商请准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（招标代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

投标人是否完成解密以政采云平台上显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上显示的解密情况为准；

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页18.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（1605838851@qq.com）,联系人：姚女士，电话：0576-85155851；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格响应文件及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格响应文件及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11．宣布综合得分结果及中标候选人名单。供应商可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各供应商注意收看；

12．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人予以提前准备（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云系统视频会议询标系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；政采云平台开标一览表中填报的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。采购结果公示及公告期间,供应商不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：
① 采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否者无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
② 采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或招标代理公司将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于南洋十路固废填埋区垃圾运输及焚烧处置项目项目的评标。

一、总则

评标采用综合评分法，总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。首台套产品视为业绩满分。

投标人评标综合得分=价格分+资信及商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价6%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。如未按招标文件要求提供上述小微企业证明材料的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明且提交相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应根据有关法律法规规定对该投标文件作无效报价处理，并在评标报告中说明。

（二）资信及商务技术分（80分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序 号 | 评分依据 | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力等由评标委员会综合打分（0-5分）。 | 5 |
| 2 | 业绩 | 提供投标人自2018年1月1日（以合同有效期时间为准）至今实施垃圾处置、垃圾清运等与本项目有关的成功案例得5分；【投标文件中提供合同原件彩色扫描件，未提供的不得分。】 | 5 |
| 3 | 车辆设备保障 | 投标人拥有或租赁垃圾运输车辆的，每辆得1分，最多得5分。（投标时若设备为投标人自有，则提供购置合同原件扫描件；若为租赁，则提供租赁合同原件扫描件并附所有车辆照片）； | 5 |
| 4 | 人员配置 | 根据投标人对本项目的人员安排合理性由评标委员会酌情打分。(5分) | 5 |
| 5 | 运输服务方案 | 具体运输服务方案（包括但不限于每个区域的详细的运输服务方案，方案中明确运输路线的，运输车辆提供GPS定位服务的，运输车辆采用全封闭式的可酌情加分） | 15 |
| 6 | 应急方案 | 针对可能发生的各类情形，投标人提供针对本项目的应急方案。 ①针对创文创卫、重大检查等政策性因素的应急方案（0-5分）； ②针对恶劣气候、突发事故等的应急方案（0-5）； ③因工期紧张因素造成的应急方案（0-5分）。 | 15 |
| 7 | 项目实地调研 | - 投标人对该项目的现状调查与问题剖析，且对本项目了解是否深入详细、问题剖析是否全面深入由评标委员会酌情打分。（0-5分） 2、投标人是否提出合理化的设想和建议，建议是否切实可行由评标委员会酌情打分。（0-5分） | 10 |
| 8 | 针对本项目的优势 | 1、针对本项目提供的优惠条件、公司优势、公司设立情况等进行评分。（0-6分） 2、根据投标人应急响应时间、到达现场处理时间等承诺内容进行评分。（0-4分） | 10 |
| 9 | 售后服务网点 | 投标人在临海本地设立服务网点或承诺中标后设立的，并提供网点配套的相应服务能力。由评审小组独立打分（0-5分），未设立或未承诺中标后设立的，不得分。 | 5 |
| 10 | 对招标文件的响应程度 | 根据投标人对招标文件的商务技术响应情况评分。 | 5 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）资信及商务技术分的计算方式

资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

资信及商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

采购项目评分索引表（范例）

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

项目编号：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 5 |  |  |
| 2 | 业绩 | 5 |  | 投标人务必将证书详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 |
| 3 | 车辆设备保障 | 5 |  |  |
| 4 | 人员配置 | 5 |  |  |
| 5 | 运输服务方案 | 15 |  |  |
| 6 | 应急方案 | 15 |  |  |
| 7 | 项目实地调研 | 10 |  |  |
| 8 | 针对本项目的优势 | 10 |  |  |
| 9 | 售后服务网点 | 5 |  |  |
| 10 | 对招标文件的响应程度 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 80 |  |  |

# 第五章  合同

项目编号：

合  同  书

项目名称：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

签订地点：                   浙江省    临海市

签订日期：                    年       月       日

合同条款

项目名称：                           　  　项目编号：

甲方：（采购人）　　　　　　　　　　　　　　乙方：（成交人）

鉴证方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和                                  （本项目名称）的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、服务内容

可焚烧垃圾外运：由投标人负责将可焚烧垃圾运送至            ，清运途中应做好车辆的密封工作，防止垃圾的滴、漏、撒。可焚烧垃圾必须保证满足焚烧厂焚烧要求，若分拣的焚烧垃圾未能达到焚烧厂要求的，需进行的重新筛分由中标人自行承担风险。

二、服务要求

（一）服务质量要求

1、本项目的服务内容包括垃圾车辆运输、垃圾焚烧处置等应配置相应的机械及足量的人员保证项目的正常运营。

2、建立规范完善的管理制度，包括队伍建设、安全生产、检查考核、奖惩、作业规范应急预案等。

3、应建立建筑垃圾处置管理台账管理制度（包括但不限于，对在存量垃圾处置同期新增的建筑垃圾进行分类台账管理、对混合垃圾分类堆放、可焚烧垃圾外运的记录管理等）。

4、各功能区划分合理，各功能区设置明显的分区标识牌,并按法律法规规定做好防尘、降尘、防噪及污水排放等措施，生产区外达标排放，场地内尽可能保持卫生整洁。

5、具备日均不少于500吨的处理能力。

6、在合同履行期间中标人应合理安排处置工序，对大件垃圾进行优先处置。

7、在合同履行期间招标人有权根据项目实际需要决定先处理存量垃圾（包括处置区域）或新增垃圾，中标人须无条件配合。

8、若中标人未按照本合同约定达到服务目标或服务质量未达到招标文件要求，招标人有权要求中标人限期整改，逾期未整改的，招标人有权终止合同；造成招标人经济损失的，中标人给予招标人经济赔偿。

（二）其他要求

中标人须为全体作业人员按规定购买保险、人身意外险等其他保障，必须重视安全生产工作，确保服务期限内不出安全生产事故。中标人在服务期限内发生的交通事故、安全生产事故等一切责任均由中标人自行承担，与招标人无关。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥___________元）人民币。

1、本合同为全费用单价合同建筑垃圾分类处置全费用单价为（大写）：      元/吨；可焚烧垃圾外运全费用单价为（大写）：        元/吨。

2、全费用单价构成：包含完成每单位（吨）服务所需的人工费、处置、运输费用、焚烧处置费、机械设备折旧，以及利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目服务涉及的全部费用。

3、结算依据：本项目采用全费用单价合同，服务费用的结算依据为“处置的工程量×全费用单价”，工程量按地磅按实计量（由甲乙双方代表在过磅单上签字确定，否则不予结算）。

4、服务期限内，乙方承诺的合同单价不因市场因素和政策因素变动而调整。

四、服务期限

为合同签订之日起90日历天完成所有垃圾运输及焚烧任务。合同签订后3天内设备进场并开始运输焚烧。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、履约保证金

1、中标人在合同签订前按规定交纳合同总价 3 %的履约保证金。

2、履约保证金在项目验收合格后30天内无息退还。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：合同签订之日起。

2、履行地点：甲方指定地点。

八、考核验收：由甲方组织实施。

九、款项支付：

合同生效后，预支付第一个月实际金额的10%，根据中标人实际运输到焚烧厂磅房称重数量,按实结算。（结合分选磅房称重的数据及焚烧厂称重数据，以合理的实际数据为准）履约保证金在最后批次供货完毕并验收合格后无息退还。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担：

（1）转包或未经招标人同意，分包给与合同无关的第三方；

（2）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

十二、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金伍万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方应认真按照约定的质量标准进行项目实施，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

5、对于项目实施质量及进度不符合要求的，情节轻的，甲方先通知限期整改，乙方逾期不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方的项目费用中扣除；实施质量及进度不符合要求的，情节严重的或工作中发生重大失误的，甲方有权立即终止合同并扣罚全部履约保证金。

6、乙方经考核确实不能履行该项目的，甲方有权无条件单方终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的损失由乙方承担。

7、乙方拟投入本项目的机械设备及工作人员须按投标承诺进行配备，不得兼用于其他项目，经招标人检查发现设备或人员未按承诺到位的，按2000元/次进行处罚，超过3次招标人有权无条件单方终止合同并没收全部履约担保金。其中项目负责人月到岗天数不少于24天，项目技术负责人月到岗天数不少于12天，不足天数按每天2000元进行处罚，连续三个月达不到要求的，招标人有权终止合同，没收全部履约担保金。

8、乙方在垃圾运输过程中，甲方查实为乙方责任与垃圾供应者或分选单位产生纠纷导致上访事件或新闻媒体曝光的，甲方有权终止项目合同并不予退还履约担保，乙方自行退场，甲方不予补偿任何费用。

9、乙方处置设备、运输、管理措施等相关工作必须符合当地环保、消防、行政执法局、劳动监察等相关主管部门的规定，履约期间，因主管部门依法依规要求关停的，甲方有权终止项目合同并不予退还履约担保，乙方自行退场，甲方不予补偿任何费用。

10、乙方如违法违规处理生活垃圾、工业垃圾或其他垃圾的，甲方有权终止项目合同并不予退还履约担保，乙方自行退场，甲方不予补偿任何费用。

11、中标人如在可焚烧垃圾外运存在造假行为，招标人将依法移交相关部门处理。

12、中标人不得以任何方式转包、分包或者挂靠本项目。如发现中标人存在转包、分包的行为或以挂靠的方式谋取中标的，招标人有权解除合同，并要求中标人赔偿相应损失。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式八份,甲乙双方签订后送至台州市宇盛招标代理有限公司见证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

开户行：

银行账号

签字日期：    年 　月    日              签字日期：    年 　月    日

见证方：（盖章）

签字日期：    年 　月    日

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

# 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照

(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

6.投标函格式：

投 标 函

致：                 （招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的                 项目（项目编号：          ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：                  邮编：

收件人姓名：            联系手机：            公司电子邮箱：

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：                手机号码：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:              被授权人手机号码：

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                 （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工         （姓名）以我方的名义参加                 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

8. 服务清单表格式：

服务清单表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购名称 | 规格 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，本表勿填写价格信息。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

11.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人或被授权人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

12.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 附证明资料并标明页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

13.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

14.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

15.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 标段 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 （元/吨） | 投标总报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南洋十路固废填埋区垃圾运输及焚烧处置项目 | 吨 | 30000 |  |  |
| 2 | 服务期： |  |  |  |  |
| 合计：大写： ￥： |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人可以提出更优惠的承诺。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 |  | 月支出 | 年支出 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产折旧 | 1、机械折旧 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 2 | 固体废物运输 及焚烧作业费用 | 2、人员工资 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  | (人数) |
|  |  |  |  |  | (人数) |
|  |  |  |  |  | (人数) |
|  |  |  |  |  | (人数) |
|  |  |  |  |  | (人数) |
|  |  | 3、出勤补贴（按每人每天10元计取） |  |  |  |
|  |  | 4、福利费用（春节、环卫节、其它重要节日等，最少按11天计取） |  |  |  |
|  |  | 5、待遇费用（高温补贴等其它补贴，其中高温补贴按一线工人每人每年不少于800元计取） |  |  |  |
|  |  | 6、劳保用品费 |  |  |  |
|  |  | 7、作业机械车辆运行费用 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 8、工具用品 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 3 | 办公费用 | 1、水电费 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |
|  |  | 3、办公用品 |  |  |  |
|  |  | 4、业务开支 |  |  |  |
|  |  | 5、租赁费 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 4 | 不可预见费 |  |  |  |  |
|  |  | ……… |  |  |  |
| 5 | 经营管理费 |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 总计价（1年） |  |  | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |

注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

2、总计价应与 “开标一览表”中投标报价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑在内。

4、本表可根据具体需要自行增减、修订。

5、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

17.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第      项      行业，承建（承接）企业为（企业名称），该企业上一年度从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第      项      行业，承建（承接）企业为（企业名称），该企业上一年度从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

备注：1、标的工程、服务分别由不同企业承建（承接）的，请按序号填写齐全所有标的物内容；

2、上述空格内容应填写而未进行填写或未如实填写的，不予认定为小微企业；

3、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

18.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系      □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日

20. 融资相关事项的通知

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 朱科科 | 15858680022 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |