竞争性磋商文件

| 项目编号： | SYZCGJC2021-002 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 松阳县“民情地图”促服务整体智治系统一期软件开发项目 |
| 采 购 人： | 松阳县人民政府办公室 |
| 采购代理机构： | 松阳县招标投标中心 |
| 备案单位: | 松阳县政府采购监督管理办公室 |
| 2021年5月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  竞争性磋商采购邀请函	1

第二章  采购需求	4

一    采购内容及清单	4

二    执行标准要求	5

三    项目概况	5

3.1 建设背景	5

3.2 存在的问题	6

3.3 建设目标	7

四    采购内容要求	7

4.1 系统总体架构	8

4.2 建设内容	11

五    技术要求	31

5.1	基本要求	31

5.2	部署要求	32

5.3	数据资源体系要求	32

5.4	系统安全要求	32

5.5	系统性能要求	33

六    项目管理	33

6.1	进度管理	33

6.2	质量管理	34

6.3	变更管理	34

6.4	风险管理要求	34

6.5	文档管理	34

6.6	其他要求	35

七   实施团队要求	35

八   知识转移及售后服务能力	36

8.1	知识转移	36

8.2	售后服务能力	36

九   验收要求	37

9.1	验收组织	37

9.2	初验流程	37

9.3	终验条件	37

9.4	验收内容	38

9.5	验收相关材料	38

十   保密要求	38

十一   报价要求	38

十二   商务要求	38

十三    其他	39

第三章  供应商须知	40

供应商须知前附表（一）	40

供应商须知前附表（二）	43

一    总则	44

1.1     适用范围	44

1.2     定义	44

1.3     供应商应具备资格条件	45

1.4     联合体	45

1.5     磋商响应文件的语言及计量	45

1.6     磋商费用	45

1.7     现场踏勘	45

1.8     答疑会	45

1.9     分包	46

1.10    保密	46

1.11    政府采购政策	46

1.12    信用信息记录查询	47

1.13    质疑和投诉	47

1.14    特别声明	48

二    磋商文件	48

2.1     磋商文件的组成	48

2.2     磋商文件的澄清、修改	49

三    磋商响应文件	49

3.1     磋商响应文件的形式和效力	49

3.2     在线磋商响应（电子投标）说明	49

3.3     磋商响应文件组成	50

3.4     资格审查文件的组成	50

3.5     资信商务及技术文件的组成	50

3.6     报价文件的组成	50

四    磋商响应文件的编制	50

4.1     磋商响应文件编制	50

4.2     磋商报价要求	51

4.3     磋商有效期	51

4.4     磋商响应文件格式	51

4.5     磋商响应文件份数及签署	51

五    磋商响应文件的提交	51

5.1     磋商响应文件导入和加密	51

5.2     磋商响应文件的提交	52

5.3     磋商响应文件修改和撤回	52

5.4     备选磋商方案	52

5.5     磋商诚实信用	52

六    开标、资格审查、磋商和评审	53

6.1     开标	53

6.2     资格审查	53

6.3     磋商和评审	55

6.4     磋商响应文件的澄清、说明或补正	56

6.5     报价错误修正	56

6.6     评审报告	57

七    响应无效的情形	57

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其响应无效	57

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应无效	57

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效	58

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效	58

7.5     如有下列情形之一的，其响应无效	58

八    成交和合同	59

8.1     成交	59

8.2     成交公告和成交通知书	59

8.3     履约保证金	60

8.4     合同	60

九    其他事项	60

9.1     解释权	60

第四章  合同格式	61

1、总则	62

2．合同文件	62

3．合同价款及付款方式	62

4．服务期限	62

5. 服务地点	63

6．技术要求	63

7．项目实施要求	63

8．质量保证	63

9．违约行为	64

10．违约责任	64

11．不可抗力	65

12．争议及仲裁	65

13．合同生效	65

14．合同修改	65

15. 其他	66

第五章  磋商响应文件格式	72

一  资格审查文件格式	72

1.1    资格审查文件封面格式	72

1.2    资格审查文件目录	73

1.3    有效营业执照电子文档	73

1.4    负责人身份证电子文档	73

1.5    授权委托书格式	74

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	75

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	75

1.8    无重大违法记录声明书格式	76

1.9    联合体协议书格式（若有）	77

1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）	78

1.11    投标保密承诺书	78

1.12    其他	81

二  资信商务及技术文件格式	82

2.1    资信及商务文件封面格式	82

2.2    资信商务及技术文件目录	82

2.3    磋商响应函格式	83

2.4    商务响应表格式	85

2.5    实施方案	86

2.6    技术规格偏离表格式	86

2.7    拟投入的项目班子格式	87

2.8    供应商需要说明的其他文件和说明	87

三  报价文件格式	88

3.1     报价文件文件封面格式	88

3.2     报价文件文件目录	88

3.3     开标一览表格式	89

3.4     响应分项报价表格式	90

3.5     中小企业声明函格式	91

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	92

3.7     监狱企业证明格式	93

第六章  评审办法和细则	93

一    总则	93

二    评审一般规定	93

三    评审内容及标准	94

附件：政府采购活动现场确认声明书	97

第一章  竞争性磋商采购邀请函

项目概况：

松阳县“民情地图”促服务整体智治系统一期软件开发项目的受邀供应商应从浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）自行获取采购文件（详见本邀请函三 获取（下载）采购文件），并于2021年5月18日09：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SYZCGJC2021-002

项目名称：松阳县“民情地图”促服务整体智治系统一期软件开发项目

采购方式：竞争性磋商

采购需求：见采购文件第二章

数量：1

单位：套

预算金额：951.68万元

最高限价：951.68万元

简要规格描述：见采购文件第二章

备注：无

合同履行期限：见采购文件第二章

联合体投标：接受   不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

1. 时间：发布公告之日至2021年5月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3. 方式：自行下载获取

⑴浙江政府采购网注册正式供应商-用户入驻/登录—用户登录-项目采购-获取采购文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22 ，注册咨询电话：400-881-7190；

4. 售价：0元

四、响应文件提交（上传）

1. 截止时间：2021年5月18日 09:30（北京时间）；

2. 地点：

⑴ 电子加密磋商响应文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商自行打印磋商响应文件接收回执。

⑵备份磋商响应文件：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件以电子邮件的形式发送至（290640863@qq.com），备份磋商响应文件在“电子加密磋商响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份磋商响应文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

五、响应文件开启

开启时间：2021年5月18日 09:30（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：

⑴本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：松阳县人民政府办公室

地  址：松阳县西屏街道府前街1号

项目联系人（询问）：洪先生      项目联系方式（询问）：18069390128

质疑联系人：陈先生            质疑联系方式：18268920306

2. 采购代理机构信息

名  称：松阳县招标投标中心

地  址：松阳县西屏街道环城西路121号县行政服务中心4楼

传  真：0578-8078016

项目联系人（询问）：杨女士    项目联系方式（询问）：0578-8078016

质疑联系人：潘先生                 质疑联系方式：0578-8019683

3. 同级政府采购监督管理部门

名   称：松阳县政府采购监督管理办公室

地   址：松阳县西屏街道环城西路95号

联系人：阙先生  监督投诉电话：0578-8811960

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

松阳县人民政府办公室

松阳县招标投标中心

2021年5月6日

第二章  采购需求

- 一    采购内容及清单

| 序号 | 模块内容 | 说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田园码 | 包括码上晾证，码上证明场景实施，具体场景包括码上办水、码上办电 | 1 | 模块 |  |
| 2 | 未来村社 | 建设村社认证、三务公开、重大项目公开、议事堂、村情反馈、平安学堂、政策资讯、通讯录、公告等板块，按资产云组件规则开发 | 1 | 模块 |  |
| 3 | 松阳圈 | 包括松阳出行、松阳就业、松阳集市、96345便民服务 | 1 | 模块 |  |
| 4 | 松溪宝 | 瞄准服务群众的“关键小事”，为群众提供常用信息和电子健康档案查询 | 1 | 模块 |  |
| 5 | 社会心理健康数字化服务 | 向松阳县全体民众提供智能社会心理健康服务，提供心理百科、心理测试、心理训练、心理咨询四大核心功能系统，结合四平台，实现线下和线上、人工和智能相结合 | 1 | 模块 |  |
| 6 | 社会热点协同处置 | 复用i丽水中的秸秆焚烧、森林火灾、生态环境污染、农药化肥、僵尸车挪车、噪音扰民、消防车通道、窨井盖监管、河道采砂、餐厨垃圾桶、餐饮油烟、工地渣土车、背街小巷整治13个场景。 | 1 | 模块 |  |
| 7 | 公安警情预警 | 聚焦社会应急联动指挥机制，实现110应急联动、矛盾纠纷警情双向推送，建立三色图，实现责任到人、智能闭环处置 | 1 | 模块 |  |
| 8 | 数字背包 | 包括走访打卡、任务交办以及智能填报 | 1 | 模块 |  |
| 9 | 公共法律服务 | 建立全域法律智能服务体系，推进“法服码”的6个码上服务应用，包括码上审查、码上公证、人民调解、行政诉讼案件调解、码上援助、码上复议及码上顾问 | 1 | 模块 |  |
| 10 | 平安情指 | 实现县乡一体的社会治理综合指挥，建设包括党建驾驶舱、平安情指一张网（包括公安、信访、四平台、应急、行政执法、水利应急指挥、司法、法院、检察院部门驾驶舱）、行政服务中心驾驶舱和乡镇（平安领域）驾驶舱及日报、交办系统 | 1 | 模块 |  |
| 11 | 家庭户认证 | 实现以户为单位的认证，按花园云组件开发 | 1 | 模块 |  |
| 12 | 民情地图 | 民情地图基础数据维护、图层建模部署以及大屏展示 | 1 | 模块 |  |
| 13 | 智能表单 | 可实现部门到乡镇干部的任务交办协同处置及数据分级分权限汇总 | 1 | 模块 |  |
| 14 | 三维引擎 | 包括三维地图底座，村社三维建模5个 | 1 | 模块 |  |
| 15 | 智审数字员工 | 文本和自然语言审查 | 1 | 模块 |  |
| 16 | AI+RPA数字员工 | 针对业务系统数据的无法获取的情况下的数据采集和上报解决方案 | 1 | 模块 |  |
| 17 | 民情地图专题库建设 | 民情地图专题库建设 | 1 | 模块 |  |
| 18 | 统一工作平台 | 积分中心、接入应用管理、专区管理、个人用户管理、权限管理及系统管理 | 1 | 模块 |  |
| 19 | 其他功能需求 | 系统的其他功能需求 | 1 | 项 |  |
| 20 | 数字小港，国家级传统村落共享村庄，中医药康养平台，山区留守群体数字化服务等数据支撑和前台对接 |  | 1 | 项 |  |

- 二    执行标准要求

供应商所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。

- 三    项目概况

3.1 建设背景

2010年4月，在推进“网格化管理、组团式服务”群众信息采集过程中，松阳县四都乡首次提出参考“谷歌”地图绘制各村基本民情，随后初步讨论形成了《四都乡“谷歌”地图绘制要求》，在图上简要标明农户位置信息、党员干部和重点人员等五个方面内容，而后松阳县将该模式在全县推广，进一步明确了“民情地图”“画什么”“怎么画”的问题，最终形成了较为成熟的“民情地图”架构。

2010年7月底，松阳县原401个行政村的2406张“民情地图”已全部手绘完成。每个行政村都有一套完整的手绘“民情地图”，包含6张地图信息：《村情民情图》主要反映了村庄地形地貌、村容村貌、乡情民情等情况；《产业发展图》主要标注村产业现状、分布和农户从业情况；《组织体系图》主要标注村级组织框架、骨干队伍和基层社会治理服务体系建设情况；《重点人员图》主要标注本村外出创业人员、乡土知名人士和刑满释放人员、精神病人等情况；《结对帮扶图》主要标注了生活困难党员群众、残疾人、留守儿童以及孤寡老人等情况；《防灾避险图》主要标注自然灾害隐患区域及抢险避灾逃生线路等情况。

2011年8月，松阳县制定出台“民情地图”促服务长效机制，把“民情地图”促服务工作作为一项长效机制固定下来，推进社会管理服务创新，以村情民情图、产业发展图、组织体系图、结对帮扶图、重点人员图、防灾避险图等6张图为基础，在地理信息系统中录入松阳全县401个行政村、21.4万农户的8000余万项信息，构建起“民情大数据”，为干部开展工作提供有力支撑。

“民情地图”促服务工作先后荣获“浙江省公共管理创新案例评选优秀奖”、“浙江省服务型基层党组织建设十大特色品牌”等20多项荣誉，并且，该模式先后受到了《新闻联播》、《人民日报》等主流媒体的焦点报道以及中央组织部《党建研究参考资料》的专题刊发。松阳县还与国家治理协同创新中心签定协同创新合作框架协议，就“国家治理现代化与松阳县基层治理模式创新”课题的理论与现实问题展开研究，使得“民情地图”成为国家基层社会治理研究样板。

### 3.2 存在的问题

在顺应数字时代发展的新趋势和县域治理现代化的大背景下，松阳县人民政府需要对施政理念、机制、工具、手段进行全方位、系统性、重塑性变革，“民情地图”促服务工作也亟需在“整体”构建和“智治”运用方面进行强化提升：

一是长效机制的与时俱进。《民情地图促服务长效机制》提出已十年有余，原有的实施意见及工作机制已经不能满足时代发展的需求，特别是在系统构建“简洁明快、务实高效”的工作体系方面，随着数字技术的发展和政府职能的转变，需要跨部门进行数据共享、流程再造和业务协同，使党政机关服务方式从“碎片化”转变为“一体化”。

二是信息系统的更新换代。“民情地图”地理信息系统硬件设备采购于2010年，原有的软件平台更新也存在一定问题，系统操作使用不便，无法进行有效的大数据分析应用。随着云计算、大数据、物联网、人工智能等数字技术的飞速发展，在如何加快形成即时感知、高效运行、智能监管、主动服务的新型治理形态，推动党委政府决策更科学、治理更精准、服务更高效方面对信息系统提出了更高的要求。

三是服务终端的多元化发展。原有的“民情地图”促服务系统服务对象单一，局限于基层干部和政务端，缺少政府与群众之间的互动交流和情况反馈。数据采集较为繁琐，通过基层干部单一的基础数据采集填报，再通过PC端手动录入，大量的基础数据加重了基层负担。有效整合政府各部门的基础数据，减少数据采集和基层负担，同时为政府和群众建立沟通的桥梁，解决服务群众的最后一公里也势在必行。

### 3.3 建设目标

围绕建设数字松阳目标，统筹运用数字化技术、数字化思维、数字化认知，把数字化、一体化、现代化贯穿到党的领导和经济、政治、文化、社会、生态文明建设全过程各方面，对县域治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位、系统性重塑的过程，从整体上推动松阳经济社会发展和治理能力的质量变革、效率变革、动力变革，努力成为新发展阶段的领跑者。

坚持深化完善“民情地图”促服务整体智治系统，引领数字化改革工作，实现 “综合改革、数字同频、跨越发展”整体目标：

一是推进实现县域数据的集合、可视化治理、共享开放，建设一套完善的数据更新机制和数据到图、数据到户、数据到人的社会治理专题库，提供县域智治的基础数据平台标准样板；

二是推进党政机关整体智治、政府数字化转型、数字法治的县域实践，以全新的政府治理理念、社会服务需求出发,按照事项清单、权责清单重组部门业务数字化场景和业务协同场景，包括新建特色场景、复用省市场景、融合在建在用平台，提供数字赋能县域智治的场景应用样板；

三是推进松阳特色产业培育和两山转化，为智能制造新城、中国有机茶乡、全域康养胜地、国家级传统村公园发展赋能，为“松阳县高质量跨越式发展综合改革试点”提供数据平台支撑，提供综合改革推进高质量发展的数字经济发展样板；

四是推进政府、组织、群众的数字社会建设，通过触达县域每一个时空、每一个人、每一个角落，融政府智治、民生服务于一体，提供“数字社会”的数字赋能服务样板；

五是推进县域数据的多维度分析挖掘,打造数据的“县乡一体、条抓块统、数据生产”，提供数字生产、数字决策的决策模型样板。

- 四    采购内容要求

### 4.1 系统总体架构

松阳县“民情地图”促服务整体智治系统遵循国家政务信息系统相关标准规范，贯彻执行2021年《政府工作报告》中提出的聚焦数字化改革，依照浙江省数字化改革总体方案的部署，聚焦党政机关、数字政府、数字经济、数字社会、数字法治五大领域，依托云计算、大数据、AI、物联网等技术，实现松阳县数字化改革工作“综合改革、数字同频、跨越发展”的整体目标。松阳县“民情地图”促服务整体智治系统的总体架构如下所示：

一、入口层

两个入口：“浙里办”、“浙政钉”上集成“i松阳”。

浙里办“i松阳”：群众端入口，汇集松阳县特色应用，包括田园码、未来村社、松阳圈、松溪宝、社会热点协同处置、社会心理健康数字化服务等应用。根据登录用户角色权限，展示不同的场景应用。

浙政钉“i松阳”：机关工作人员入口，部署统一工作平台、民情地图、公安警情预警、数字背包、山区公共法律服务、平安情指等应用。用户角色分县、部门和乡镇街道、村社三级，三级侧重点各有不同。

二、应用层

应用层涵盖10大应用场景，包括田园码、未来村社、松阳圈、松溪宝、社会热点协同处置、公安警情预警、社会心理健康数字化服务、数字背包、公共法律服务、平安情指。

田园码：为加快落实“无证明城市”工作，基于丽水市花园码，实现松阳县级应用-田园码。田园码上汇聚个人相关数据，提供码上亮证、码上办电、码上办水、码上办事等功能。

未来村社：精细化基层治理改革，完善村社事务协商方式，完善乡村议事制度，推送村社“三务”网络公开，畅通群众献策渠道，建设三务公开、重大项目公开、议事堂、村情反馈、等模块；设立平安学堂、政策咨询等板块，开始实时动态宣传，正面引导社会舆论。

松阳圈：作为社会生活类服务圈，整合松阳就业、松阳出行、96345便民服务，新建松阳集市应用，为松阳群众提供生活便利服务。

松溪宝：瞄准服务群众的“关键小事”，为群众提供电子健康档案、社保、公积金缴存等个人信息查询。

社会热点协同处置：聚焦社会热点，结合四平台及丽水市多业务协同平台、丽水市基层治理四平台，引导群众积极参与村社治理，实现从“专职网格”报料向“全民网格”报料转变、从“路人甲”到“主人翁”的角色转变，推进解决社会治理中的秸秆焚烧、森林火灾、生态环境污染、农药化肥、僵尸车挪车、噪音扰民、消防车通道、窨井盖监管、河道采砂、餐厨垃圾桶、餐饮油烟、工地渣土车、背街小巷整治等群众热点问题。

社会心理健康数字化服务: 向松阳县全体民众提供智能社会心理健康服务（舒心码），提供心理百科、心理测试、心理训练、心理咨询四大核心功能系统，结合四平台，实现线下和线上、人工和智能相结合。

公安警情预警：聚焦社会应急联动指挥机制，实现110应急联动、矛盾纠纷警情双向推送，建立三色图，实现责任到人、智能闭环处置。

数字背包：围绕减轻基层乡镇社会干部工作负担，提高工作绩效为重点，建设重点人员和场所走访打卡、任务交办和智能填报等功能。

山区公共法律服务：建立全域法律智能服务体系，推进“法服码”的6个码上服务应用，不断提高社会治理社会化、法治化、智能化水平。

1)	码上审查：实现线上线下法律智能咨询服务，设立专职法律顾问团，实现乡镇街道及行政村等基层组织相关文件、合同、重大行政决策和执法决定的合法性审查；

2)	码上公证：结合省厅“公证E通”的全域覆盖工程，实现委托、继承、出生的公证事项申请材料的线上提供；

3)	码上调解：结合浙里调，实现人民调解码上申请，48小时内介入，防止纠纷从小事激化为大事，将纠纷化解在萌芽状态；通过行政诉讼调解模块，完善行政诉讼案件立案前调解机制，全流程跟进调解进度，进一步降低行政诉讼收案量。由松阳县法院、景宁法院、市中院进行行政诉讼案件调解立案，由司法部门进行派发，事权单位进行调解，司法局同步调解结果给法院。

4)	码上援助：对法援申请人及其家庭成员进行身份、社保、财产信息核查，是否符合法援条件，避免公共资源浪费。核查方式包括两种，一、申请人通过浙里办扫码；二、工作人员线上查询。

5)	码上复议：推动行政复议案件在诉前、诉中阶段转为调解案件，有效推进诉源治理，实现源头减量、诉中减量，提升审判质效。

6)	码上顾问：方便群众法律咨询，公开村镇法律顾问。

平安情指：实现县乡一体的社会治理综合指挥，建设包括党建驾驶舱、 平安情指一张网（包括公安、信访、四平台、应急、行政执法、水利应急指挥、司法、法院、检察院部门驾驶舱）、行政服务中心驾驶舱和乡镇（平安领域）驾驶舱，实现各领域、分条线的可视化展示，实现平安一图的智能化日报上报、任务交办、协同处置、会商等功能。

三、应用支撑层

基于多业务协同平台、DataV、地图服务、发码平台、用户中心等省市组件服务，以及松阳特色组件服务，为应用提供支撑工作。松阳特色组件服务，包括家庭户认证、民情地图、智能表单、智审数字员工、三维引擎、AI+RPA数字员工。具体如下所示：

家庭户认证：提供家庭户认证模块，认证后的家庭户关系可提供相关应用调用；

民情地图：基于丽水市标准地址库，结合天地图、3维实景等，建设13张民情地图，包括村情民情图、产业发展图、重点人员、组织体系图、结对帮扶图、防灾避险图、工业企业图、生态资源图、村庄规划图、物联网感知图、传统村落图、动态事件图、民生工程图；

智能表单：基于表单引擎，实现可视化表单的配置和数据分层次汇总，自定义内容包括所有表单的基本信息及表单内容，支持表单的版本控制。

智审数字员工：基于自然语言处理算法技术，实现网络涉黄、涉暴、涉政等言论过滤审核，净化网络环境。

三维引擎：实现三维实景地图的三维引擎，承载村社级别的三维地图数据，具备流畅的空间交互体验感。

AI+RPA数字员工：自动化软件作为虚拟劳动力，依据预先设定的程序与现有系统进行交互并完成预期的任务，捕捉并模拟日常的键盘、鼠标操作等人机交互行为，完成识别、触发、通信、文本生成等任务，自动执行重复性的业务流程。

四、数据支撑层

数据支撑层包括省数据共享服务、丽水市数据共享服务、市公共数据工作平台以及松阳数据仓组成，汇聚全县的数据，涵盖村情、民情、村社治理等数据，经过数据清洗、脱敏后，按照项目统一数据规范建设民情地图资源目录，作为整体智治平台的数据基础。

五、基础支撑层

基于丽水市花园云提供基础支撑服务。

### 4.2 建设内容

#### 4.2.1	田园码

为加快落实“无证明城市”工作，基于丽水市花园码，在浙里办-i松阳内实现松阳县级应用-田园码。田园码上汇聚个人相关数据，复用码上亮证、码上办电、码上办水、码上办事等功能。

1. 码上亮证

基于丽水市花园码，跳转至码上证明，提供个人身份证、行驶证、驾驶证、不动产权证等查询。

2. 扫码办事

码上办水：复用花园码的码上办水场景，通过扫码，提供身份证、不动产证件；

码上办电：复用花园码的码上办电场景，通过扫码，提供身份证、不动产证件；

码上办事：跳转到一证通办。。

3. 码上证明统计

提供码上证明的统计分析，包含：各场景应用码的调用次数统计、证明类别统计、各证明使用占比统计等

#### 4.2.2	未来村社

精细化基层治理改革，完善村社事务协商方式，完善乡村议事制度，推送村社“三务”网络公开，畅通群众献策渠道，建设三务公开、重大项目公开、议事堂、村情反馈等模块；设立平安学堂、政策资讯等板块，动态宣传正面引导社会舆论。在浙里办-i松阳内建设如下功能：

1. 村社认证

根据民情地图基础数据维护的户籍数据为登录的用户默认分配村社；

对于在平台中没有户籍信息群众，提供i松阳前端提交村社认证申请，提交后由相关工作人员在统一工作平台中的认证处置中心中进行核准确认。核准确认后，面向该浙里办账户开放相应认证村社的：议事堂、平安学堂、三务公开等村社村民共治板块；

支持村社认证修改，修改后需相关工作人员进行审核，核准后开放相应认证村社的相关板块权限；

支持村社订阅：所有i松阳浙里办用户，除认证村社外，还可额外订阅一个村社内容。订阅村社无需申报、审批，订阅人员视为本村暂住村民。面向该村社订阅用户，提供村社公告等公开信息，便于村社暂住人口及时知晓村社动态。

支持县乡各级干部登陆浙里办-i松阳-未来村社，可手动切换村社查看该干部管辖村社的未来村社所有内容板块，无需进行村社认证。

2. 公告

支持未来村社公告信息展示

3. 三务公开

支持村务、财务、党务信息公开。

三务信息只针对本村认证村民开放；

4. 重大项目公开

支持重大事项信息公开。

村社重大事项信息只针对本村认证村民开放。

5.	平安学堂

平安学堂管理员在浙政钉统一工作台上发布宣传资料，支持图片、文章、视频等方式。

群众在平安学堂中学习平安宣传的文章，支持分享、点赞。

根据平安学堂的积分规则获取平安积分。

6.	议事堂

按五议两公开规则设置，村社议题由村社管理员发布。议题形式包括评论、投票、问卷三种方式，面向对象包括常住人口及暂住人口、村民代表、相关协会会员、党员等。

村社成员能查看本村的议题，参与议事时，只能查看本人发表的信息以及精选评论。

系统支持对群众发表的评论进行自动过滤判断，对涉政、涉黄等言论进行文本检测。

村社管理员可在浙政钉后台对村社成员发表的评论进行屏蔽、禁言等操作。

支持对议事结果查看、导出。

议事结束后，系统对有效的结果根据积分规则自动计算议事分。

7.	政策资讯

管理员在浙政钉统一工作平台上进行政策资讯的发布，支持图片、文字及视频等方式；

对接掌上松阳，通过接口调用，展示每天最新5条新闻资讯信息。

支持信息的查询、详情查看、分享及点赞。

8. 村情反馈

支持本村村民反馈村情信息，反馈后由可在浙政钉后台进行反馈办结，具体设计结合乡村共建共治党员晾晒场景建设,一是建设可视化的党员责任区、党员联系户驾驶舱；二是建设群众诉求快速响应通道，有意见、困难可通过未来村社提交，由联系党员第一时间帮助解决，并列入党员志愿活动积分；三是通过系统交办、督办和评价，以数字化改革推动党员服务基层。

9. 通讯录

支持查看村社办事通讯录，内容包括村干部、网格员姓名电话信息，群众日常办事涉及部门的电话等。

#### 4.2.3	松阳圈

作为社会生活类服务圈，在浙里办-i松阳内整合松阳就业、松阳出行、96345便民服务和松阳集市，为松阳群众提供生活便利服务。

1.	松阳就业

支持跳转至浙里办爱松阳现有的松阳就业板块

2.	松阳出行

支持跳转至松阳出行小程序

3. 96345便民服务

支持便民服务介绍。

支持丽水市96345社会公共服务信息平台前十条数据滚动轮播。

支持一技之长服务者申请，信息填写内容包括个人基本信息、服务内容、2寸照片、身份证、无犯罪记录证明、相关资质证书，如果是企业申请，则需提交营业执照、企业公章等。

申请提交后在浙政钉统一工作平台上由工作人员进行初审，审核后短信以及浙里办消息通知申请人是否通过。

4.	松阳集市

支持群众在松阳集市发布信息；

系统自动对发布信息进行过滤判断，对涉政、涉黄等信息进行文本检测。

支持村社干部对发布信息进行审核。

#### 4.3.4	松溪宝

瞄准服务群众的“关键小事”，在浙里办-i松阳内为群众提供常用信息和个人健康档案查询

1. 常用信息包括市民卡、公积金缴存、医保账户、车辆违法、不动产抵押信息、个人未履行生效判决信息。

2. 提供个人健康档案信息，包括体检报告、医疗影像、检验报告、急诊就诊信息等。

#### 4.2.5	社会心理健康数字化服务

向松阳县全体民众提供智能社会心理健康服务，提供心理百科、心理测试、心理训练、心理咨询四大核心功能系统，结合四平台，实现线下和线上、人工和智能相结合。具体功能如下：

1. 心理百科

1）对心理病症及居民工作生活中遇到的真实困扰进行心理（学）的科普教育

2）教育内容包括但不限于定义、具体表现、形成原因、造成影响及应对方法

3）根据发展心理学，通过一套系统化的心理学系系统，为不同年龄段的居民提供所需的心理知识。

4）普及按照人群，覆盖主流心理问题，包括学业问题、个人成长问题、人际关系问题、恋爱婚姻问题、职场问题、亲子教育问题和负面情绪问题等至少7类主流问题，涵盖至少100个具体困扰的普及教育条目。

5）其他科普内容包含但不限于文章、视频、音频、课程等。科普宣传内容不少于800项。

2. 心理测试

1）为居民提供不断探索自我的平台，通过高信效度量表与人际交互分析，结合大数据模型，对居民的心身健康、情绪状态、职场发展、亲密关系、亲子教育、人际相处与个人潜能等维度进行科学分析评估。

2）心理测评要具备较高的信效度，内容要至少包含评估结果，具体分析及发展建议三部分，帮助用户了解自我，

3）为居民构建对应评估结果的心理档案。

4）提供的测评量表数量不少于80个。

5）呈现方式好玩有趣，便于居民不断探索自我

6）面向的人群包括学生、家长、乡镇干部、老人、重点人员的社会矫正和刑满释放人员。

3. 心理训练

1）结合居民实时心理数据及人机交互结果，提供智能化、周期性的线上自主训练方案，为居民调节情绪困扰，锻炼心理能力、发展自我潜能。

2）方案内容包括但不限于：

认知矫正：以认知疗法当中的技术调整引发居民心理问题的灾难化、非黑即白等认知偏差；

心理测量：用专业心理量表评估居民心理状态；

心理教育：用专业心理学知识提升居民的认知能力；

放松训练：用正念、冥想等方法帮助居民舒缓情绪；

行为训练：用暴露、STOP技巧等方法帮助居民学会舒缓情绪；

生理调适：通过对居民的饮食、运动等方面的调节，帮助居民调节情绪；

3）数字化心理健康解决方案不得少于10个。

4）每个方案不少于3天。每天内容不少于3项。

4. 心理咨询

1）能够在通过知识图谱等技术智能识别定位到居民的具体心理困扰后，运用心理咨询技术给予对应的自动心理干预。

2）心理困扰按照人群，覆盖主流心理问题，包括学业问题、个人成长问题、人际关系问题、恋爱婚姻问题、职场问题、亲子教育问题和负面情绪问题等至少7类主流问题，涵盖至少100个具体困扰问题场景（困扰问题举例：恋爱婚姻问题-恋爱问题-遭遇分手产生的心理困扰）。

3）运用的心理咨询技术包括但不限于认知行为疗法、焦点解决短期治疗、辩证行为疗法、正念、大脑修复术等经证实可以用于线上智能干预的技术。

4）心理干预过程包括但不限于事件科普、成因分析、状态评估、共情、具体咨询、分析结论报告及居民反馈。

5. 心理大数据信息化看板

1）在一定的应用基础前提下，汇总松阳县个人心理状态信息，展示松阳县整体的社会心理状况，并可以按虚拟地图形式展示各区心理状况。

2）大数据展板采用分级服务平台架构，在大数据展板分级展示民众心理健康及社会心理状态，帮助有关部门动态、实时的掌握民众心理健康及社会心理情况。

3）主要包括：

•	基本信息：基本信息数据（性别/年龄/职业/学历等数据），及总体使用情况；

•	交互行为数据（解决困扰数据/人机互动数据等数据）

•	心理健康数据（民众主要心理困扰/心理亚健康人群及占比/焦虑、压力、抑郁人群占比等数据）。

•	社会心理状态：心理健康状态/重点关注指标（幸福感、情绪稳定性等）/负面情绪状态/心理困扰等；

•	危机事件预警信息；

自杀倾向的风险；

易形成社会危害风险，例如严重精神障碍、反社会人格等；

其他社会心理问题的风险预测。

6. 个人心理健康档案系统

针对有权限的管理者或有关人员，可以查看个人心理的健康档案，人机交互语句等；

1）可以根据居民的姓名、手机号等个人信息，查看其个人心理档案；

2）档案中，评估内容部分包括居民的所有心理评估记录，包括但不限于居民的心身健康、情绪状态、职场发展、亲密关系、亲子教育、人际相处与个人潜能等评估维度、分数与对应结果等级；

3）档案中，人机交互部分包括居民的所有人机交互语料记录；

4）支持便捷搜索。

7. 危机事件预警管理

针对心理测评量表及人机交互过程中出现敏感词汇或者心理危机人员，提供在线的危机预警处理，包括展示，结果处理等。

1）展示内容包括居民ID，预警时间、居民手机号、居民姓名、事件类型、触发类型、当前状态；

2）可对预警事件进行搜索，搜索条件包括居民ID、居民手机号、居民姓名、事件类型、预警时间段、触发类型、状态等；

3）支持对预警结果详情的查看并处理。查看内容主要为具体预警事件，处理主要为标记是否处理该事件；

4）支持接口端打通，将实际处理结果反馈至预警后台；

5） 支持对预警事件的设置，包括设置需要实时通知的电子邮箱和手机号码，并能对其进行上下线操作。

6）对接基层四平台，将预警信息推送到四平台。

8. 心理咨询预约转介管理

1）可自行维护心理咨询师/机构及医疗机构，包括头像/照片，姓名/名称，具体描述，擅长领域、热线电话、可预约时间、定位等信息；

2）支持心理咨询师/机构及医疗机构的上线与下线操作；

3）支持查看预约结果，分派具体咨询人，查看咨询记录，及管理整个咨询状态。9）社会心理健康知识维护

系统终验后，提供1年的社会心理健康知识免费维护服务。免费维护期后的知识维护费用，双方协商服务价格。请供应商说明维护服务方案。

#### 4.2.6 社会热点协同处置

聚焦社会热点，结合丽水市基层治理四平台及花园云多业务协同平台，引导群众积极参与村社治理，实现从“专职网格”报料向“全民网格”报料转变、从“路人甲”到“主人翁”的角色转变，推进解决社会治理中的群众热点问题，在浙里办-i松阳内建设包括复用i丽水中的秸秆焚烧、森林火灾、生态环境污染、农药化肥、僵尸车挪车、噪音扰民、消防车通道、窨井盖监管、河道采砂、餐厨垃圾桶、餐饮油烟、工地渣土车、背街小巷整治13个场景。

1. 秸秆焚烧

秸秆焚烧多业务协同处置。对秸秆焚烧群众举报、日常巡查、物联感知设备监测等触发场景进行提炼优化，实现秸秆焚烧在线监管闭环处置、责任清晰。

2. 森林火灾

森林火灾多业务协同处置。针对森林火灾预警，采用群众举报、日常巡查、设备监测等手段，实现森林火灾监管全闭环在线处置。

3. 生态环境污染

生态环境污染多业务协同处置。对企业在线检测、水环境自动检测、气环境自动检测、以及人工触发的举报场景进行升级提炼及优化，融合环境事件驱动协同监管、建设一个闭环式环境监管体系，实现业务清、流程清、环节清、责任清的闭环式事件管理。

4. 农药化肥

农药化肥多业务协同处置。针对农药化肥多种违规场景，例如销售禁限用农药、使用禁限用农药、农资店进货和销售台账不全等，从群众举报、日常巡查、设备监测预警等维度，对农药化肥监管业务流程进行梳理及优化，打造丽水“对标欧盟，肥药双控”标准。

5. 餐饮油烟

餐饮油烟多业务协同处置。针对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施或未采取其他措施，超标排放油烟等问题，采用群众举报、日常巡查、设备监测等手段，实现餐饮油烟污染在线监管全闭环在线处置。

6. 僵尸车挪车

僵尸车多业务协同处置。针对僵尸车停放不同区域，从群众举报、日常巡查、设备监测预警等维度，梳理及优化业务流程，实现僵尸车在线监管全闭环处置。

7. 消防车通道

消防车通道多业务协同处置。针对车辆占据消防通道的不同场景，从群众举报、日常巡查、设备监测预警等维度，对消防车通道监管业务流程进行梳理，实现消防车通道在线监管事件举报在线协同监管，以多维度监督管理为突破口，为实现全民自治奠定基础。

8. 噪音扰民

噪音扰民多业务协同处置。针对已竣工交付对住宅装修扰民、日间建筑施工噪声扰民、夜间建筑施工噪声扰民问题，根据群众举报、设备监测等手段，逐步攻克各种“繁杂难”问题。

9. 窨井盖监管

窨井盖监管多业务协同处置。针对井盖破损、丢失等问题，采用群众举报、日常巡查、设备监测等手段，实现窨井盖监管全闭环在线处置。

10. 工地渣土车

工地渣土车多业务协同处置。针对渣土车丢弃、遗撒、随意倾倒建筑垃圾、渣土车不在规定时间入城、渣土车未停在规定区域、渣土车偏离规定路线等情况，梳理及优化业务流程，实现渣土车管理规范化、业务协同智能化。

11. 河道采砂

河道采砂多业务协同处置。针对未按照规定要求从事河道采砂作业的问题，梳理及优化日常巡查、群众举报触发的业务场景，实现河道采砂在线监管全闭环处置。

12. 餐厨垃圾桶

餐厨垃圾桶多业务协同处置。针对餐厨垃圾桶摆放不规范、餐饮店餐厨垃圾桶脏污、餐厨垃圾未及时清运、违规处置餐厨垃圾等问题，通过群众举报、日常巡查、物联感知设备监测等手段，对业务场景进行提炼优化，实现餐厨垃圾桶在线监管闭环处置、责任清晰。

13. 背街小巷整治

背街小巷整治多业务协同处置。针对乱堆乱晒、乱设地锁、违章搭建、公益广告缺失等问题，通过群众举报、日常巡查等手段，对业务场景进行梳理及优化，实现背街小巷整治监管事件闭环式业务协同。

#### 4.2.7	公安警情预警

聚焦社会应急联动指挥机制，实现110应急联动、矛盾纠纷警情双向推送，建立三色图，实现责任到人、智能闭环处置。

1. 应急联动：建设公安与相关单位应急联动机制，实现包括应急联动单录入、交办、追加、签收、反馈、办结等功能。

2. 矛盾纠纷：在接处警和工作中发现的重大矛盾纠纷，通过“数字智能+人脑智慧”的“双智引擎”模式，对矛盾纠纷进行半自动化分析研判，根据研判结果进行分级（红、黄、蓝三色）推送预警，推送至矛调中心的人民调解系统、乡镇干部和政法委基层治理指导科的基础治理四平台。

3. 支持对应急联动、矛盾纠纷和各类警情数据统计分析。

#### 4.2.8	数字背包

围绕减轻基层乡镇社会干部工作负担，提高工作绩效为重点，建设重点人员和场所走访打卡、任务交办和智能填报等功能。

1. 走访打卡

支持重点人员、结对帮扶等人员的走访打卡功能；

支持走访打卡统计并导出。

2. 任务交办

支持县级领导或者部门领导从驾驶舱对某个任务进行交办，可交办给部门或者具体部门人员，由相关责任人进行反馈跟踪办结。

3. 智能填报

通过梳理整合全县各个条线上政务数据收集事项，支持全县同类数据一次采集、动态维护、统一管理，解决基层普遍反映的数据报表重复报、多头报等问题，同时建立数据采集共享机制，保障全县各部门之间的信息资源共享。

数据管理部门基于智能表单组件，生成数据采集表单和任务，任务接收人在线填写相关数据。

4. 基础信息查询

功能详见“民情地图”基础数据维护，支持移动端查询。

#### 4.2.9	公共法律服务

建立全域法律智能服务体系，推进“法服码”的6个码上服务应用，不断提高社会治理社会化、法治化、智能化水平。

公共法律服务码集成了公证、援助、人民调解、行政复议及法律顾问信息。群众通过扫描二维码，选择业务类型进行办理。具体流程如下：

1)	码上公证：结合省厅“公证E通”的全域覆盖工程，实现委托、继承、出生的公证事项申请材料的线上提供。

2)	码上援助：对法援申请人及其家庭成员进行信息核查，来确认是否符合法援条件，避免公共资源浪费。核查信息包括申请人及其家庭成员的车辆、房产、社保、养老金待遇、医保。核查方式包括两种：

对于有智能手机的申请人，申请人通过浙里办扫描司法局的援助二维码，申请人授权后，工作人员能在浙政钉后台查询申请人及其家庭信息，结合查询信息给出初审结果。

工作人员线上查询。对于没有智能手机的申请人，申请人通过线下签署告知单，工作人员在浙政钉后台申请查询个人及其家庭信息，领导审核通后，展示查询结果，结合查询信息给出初审结果。

支持援助申请台账管理。

3)	码上调解：

人民调解：链接跳转至浙里调，实现人民调解码上申请，48小时内介入，防止纠纷从小事激化为大事，将纠纷化解在萌芽状态；调解数据采集到民情地图社会治理库和事件图中。

行政诉讼案件调解：面向政府工作人员开放。通过行政诉讼调解模块，完善行政诉讼案件立案前调解机制，全流程跟进调解进度，进一步降低行政诉讼收案量。由松阳县法院、景宁法院、市中院进行行政诉讼案件调解立案，由司法部门进行派发，事权单位进行调解，司法局同步调解结果给法院。

4)	码上复议：推动行政复议案件在诉前、诉中阶段转为调解案件，有效推进诉源治理，实现源头减量、诉中减量，提升审判质效。具体流程如下：

当事人通过浙里办线上申请行政复议，填写信息包括姓名、住址、身份证号、联系方式、被申请人、申请事项、事实及理由、证据，提交申请单后，系统通过浙政钉告知工作人员，流程进入初步审查，审查结果通过短信及浙里办站内信的方式告知当事人。

5)	码上顾问：查看本村的法律顾问。

6)	码上审查：面向政府工作人员开放。实现线上线下法律智能咨询服务，设立专职法律顾问团，实现乡镇街道及行政村等基层组织相关文件、合同、重大行政决策和执法决定的合法性审查。

#### 4.2.10	平安情指

1. 指标展示

实现县乡一体的社会治理综合指挥，建设包括党建驾驶舱、平安情指一张网（包括公安、信访、四平台、应急、行政执法、水利应急指挥、司法、法院、检察院部门驾驶舱）、行政服务中心驾驶舱和乡镇（平安领域）驾驶舱，实现各领域、分条线的可视化展示，实现平安一图的智能化日报上报、任务交办、协同处置、评价等功能。

2.日报报送

基于智能表单组件，支持日报模板管理，支持多版本管理，功能包括模板新增、修改、发布、查询、详情。

支持日报报送配置，具体内容包括日报标题、日报模板、收件人浙政钉、收件人邮箱。

支持系统根据日报模板自动生成日报，并下发给指定人员。

3. 任务交办

驾驶舱调用数据背包的任务交办模块，进行任务交办和协同处置。

#### 4.2.11	家庭户认证

提供家庭户认证模块，认证后的家庭户关系可提供相关应用调用。

户主对家庭户发起家庭户认证申请，认证后的家庭户关系可提供相关业务系统调用。

申请提交后，通过调用公安户籍信息，对提交的信息真实性进行核验，核验无误后认证通过

#### 4.2.12	民情地图

基于丽水市标准地址库，结合天地图、三维实景等，建设13张民情地图，包括村情民情图、产业发展图、重点人员、组织体系图、结对帮扶图、防灾避险图、工业企业图、生态资源图、村庄规划图、物联感知图、传统村落图、动态事件图、民生工程图；

结合三维引擎，建设5个村社的三维实景民情地图。

1.  基础数据维护

村情民情数据维护，包括行政村基本情况、家庭基本信息、房屋信息、人口信息（常驻人口、暂住人口）、县政府信息、乡镇府信息、著名景点信息、学校信息、工业园区、文化建筑信息、卫生医疗机构信息、车站信息、村办公室信息、避灾安置中心、便民服务中心、文化礼堂、居家养老服务中心、物流配送点信息、历史文化建筑信息、景点信息的增删改查导入。

产业发展信息维护，包括农产品加工商信息、合作社信息、店铺信息、小作坊、民宿信息、景点信息的增删改查导入。

重点人员信息维护，包括刑满释放人员、失信人员、社区矫正对象、违反治安处罚人员、涉毒人员信息、精神障碍人员、重点青少年人员、上访人员、在逃人员、涉稳涉恐人员信息的增删改查导入。

组织体系信息维护，包括党组织信息、人大干部、政府干部、政协干部、纪委干部、村委干部、村监委干部、股份经济合作社管委会干部、股份经济合作社监事会干部、妇联干部、团支部干部、网格员、村调成员、民兵连成员、护林员、乡贤、党员信息、党员联系户信息的增删改查导入。

结对帮扶信息维护，包括残疾人信息、低保人员、低边人员、五保人员、困境儿童、留守儿童、留守儿老人、优抚人员、服刑在教人员未成年子女、走访记录、帮扶记录、智慧医保信息的增删改查导入。

防灾避险信息维护，包括危房、地质灾害点、小流域隐患、水库、山塘、避险路线信息增删改查导入。

工业企业信息维护，包括企业信息、工业园区信息增删改查导入。

生态资源信息维护，包括生态红线、水域、生态公益林、农作物种植类型种植点信息增删改查导入。

县镇规划信息维护，包括县镇现有规划信息、县镇未来规划信息的增删改查导入。

物联感知信息维护，包括井盖监测点信息、危险气体检测点信息、城市内涝监测点信息、监控摄像头监测点信息维护。

传统村落信息维护，包括传统村落基本信息、县级文物保护单位信息、推荐文保点建筑信息、历史建筑信息、其他重要建筑信息、重要山林景观和环境信息、农田信息、传统生产/生活设施、村内旅游导览路线、道路交通规划图信息、人居环境改善计划信息的增删改查导入。

动态事件信息维护，包括应急对队伍信息、应急车辆、应急设备信息的增删改查导入；通过接口获取i松阳报料信息、四个平台事件信息、矛调事件信息以及信访事件信息、公安警情信息等。

民生工程信息维护，支持民生工程信息的增删改查导入。

2. 民情地图图层管理模块

基于以上的基础数据，结合天地图和标准地址库数据，包括村情民情图、产业发展图、重点人员、组织体系图、结对帮扶图、防灾避险图、工业企业图、生态资源图、村庄规划图、物联网感知图、传统村落图、动态事件图、民生工程图等13张民情地图的基础数据在地图上进行打点标记。

3. 民情地图分析模块

基于民情地图及相关数据，对村情民情图、产业发展图、重点人员、组织体系图、结对帮扶图、防灾避险图、工业企业图、生态资源图、村庄规划图、物联网感知图、传统村落图、动态事件图、民生工程图进行概览分析，实现县、乡镇、行政村三级钻取分析，通过搜索可定位到地图的村落、户、人员等，并可查询相关的详细信息。

4、结合三维引擎，建设5个村社的村情民情、产业发展、组织体系、结对帮扶、重点人员、防灾避险等三维实景民情地图

#### 4.2.13智能表单

基于表单引擎，实现可视化表单的配置，自定义包括所有表单的基本信息及表单内容，支持表单的版本控制。结合智能表单，维护民情地图基础数据和数字背包中的智能填报。

1. 智能报表设计管理

智能报表设计管理功能包括表样的增加、修改、上传、检查、删除、启用、停用等,管理的报表内容包括报表登记表、表样设计、填报规则、衍生计算公式、初始化规则等。

2. 表单任务管理

报表任务完整业务流程如下：

1)	报表设计。部门或乡镇工作人员在本模块中设计完成业务所需的数据报表。

2)	任务发起。部门或乡镇工作人员发起数据报表任务，并将任务信息流转至镇街或其它协同职能部门账号，支持任务撤销。

3)	任务确认。镇街或其它协同职能部门人员确认后将任务信息流转至村社级相关人员账号，支持任务回退。

4)	任务受理。村社相关人员确认受理任务并填写数据报表，支持任务回退和反馈。

5)	任务完成。数据报表填写完毕并根据系统预先设置递交。

6)	任务评价。任务发起人可对镇街或村社报表任务完成质量进行评价。

3. 统计分析

统计县乡镇街道已有数据报表总量和任务总数，各部门已有数据报表总量和占比，各部门下发的数据采集任务数量和占比，各镇街任务按时完成数、过期数、完成率、过期率等，并通过图表进行展示；按照年、季度、月统计新增报表总量和任务总数，各县部门新增数据报表总量和占比，各部门下发的数据采集任务数量和占比，各镇街或行政村按时完成数、过期数、完成率、过期等，通过图表进行展示。

#### 4.2.14	三维引擎

实现三维实景地图的三维引擎，承载村社级别的三维地图数据，具备流畅的空间交互体验感，具体功能如下所示：

1. 图形绘制

支持在实景模型上绘制线条、体块，支持体块编辑操作的辅助功能；

2. 数据测量

测量距离、坡度、面积、周长、等数据，测量精度取决于模型精度的辅助功能；支持在线测量任何点位之间的距离（直线距离、水平距离、高差）、测量面积与坡度。

3. 空间漫游

模拟乘坐热气球时的视角进行全域空间漫游，可模拟三维场景中任何点位的视线，支持水平360°、垂直180°环视，支持键盘操作的辅助功能；

4. 热点标注

由文字、图标、引线组成，其中文字可更改字体、字号、颜色属性，图标有静态和动态，引线可调节高度，整体点击事件可扩展外链、文字、图片、视频、全景等的辅助功能；

5. 日照模拟

根据目标所处的经纬度、时区、周边建筑以及地形地貌情况，动态模拟一年四季从早到晚日照的变化情况的辅助功能；

6. 水淹模拟

水平面上升之后对场景淹没情况的动画模拟，可自定义不同节点水位高度、水面升降与IOT数据关联的辅助功能；根据真实地形，模拟水淹的动态效果，支持淹没过程与地图同时操；

7. 地块对比

同一个项目加载多个时间段内容，可展示不同时间段内容的辅助功能。

8. 辅助指挥调度

指挥中心通过布控球、固定球机、单兵、无人机等设备观看前端实时画面，利用语音对讲功能，进行远程应急指挥调度工作。

9. 二、三维地图融合、切换

融合多种第三方平面地图（天地图），以丽水市测绘中心天地图为底图建设二维地图的基础上，建立点位三维实景模型数据和三维实景空间，作为领导驾驶舱三维实景的基础数据，将数据与二维地图、三维地图进行叠加并支持矢量地图与卫星地图，可进行二、三维地图切换。

10. 图层管理

通过将不同类型的元素与数据进行分类管理，分别放置在不同的图层中，需要展示哪类元素或数据时打开相应的图层即可，提升界面的交互性、操作的便捷性、数据的可看性。

11. 在线规划应用

对地形进行压平、挖坑等编辑操作，导入新的建筑模型进行在线编辑

12. 视线应用

模拟三维场景中任何点位的视线（狙击手视野），支持左右与上下环视

13. 空间漫游应用

模拟乘坐热气球时的视角进行全域空间漫游，可模拟三维场景中任何点位的视线，支持水平360°、垂直180°环视，支持键盘操作的辅助功能。

#### 4.2.15智审数字员工

基于自然语言处理算法技术，实现网络涉黄、涉暴、涉政等言论过滤审核，净化网络环境。通过智审数字员工，对群众在i松阳上发表的言论进行智能审核过滤。

涉政审核：支持涉政文本内容审核，针对群众评论、发贴等内容进行过滤审核，需能够精准识别各类场景中涉政人物、政治事件、宗教、反动分裂，以及恐怖主义等违规文本，管理员可进行违规设置，以符号代替或直接隐藏不在前端显示。

涉黄审核：支持色情文本内容审核，针对群众评论、发贴等内容进行过滤审核，需精准识别淫秽、污秽、色诱、文爱等涉黄内容，支持重度色情、轻度色情分级，管理员可进行违规设置，以符号代替或直接隐藏不在前端显示。

辱骂、侮辱审核：支持辱骂文本内容审核，针对群众评论、发贴等内容进行过滤审核，需精准识别各类场景中含有污辱、谩骂、诋毁等辱骂内容，管理员可进行违规设置，以符号代替或直接隐藏不在前端显示。

违禁内容审核：支持违禁文本内容审核，针对群众评论、发贴等内容进行过滤审核，需精准识别赌博、刀枪、毒品、造假、贩假等违规内容，管理员可进行违规设置，以符号代替或直接隐藏不在前端显示。

广告审核：支持广告导流功能，针对群众评论、发贴等内容进行过滤审核，需精准识别违法垃圾广告内容，管理员可进行违规设置，以符号代替或直接隐藏不在前端显示。

垃圾内容审核：支持垃圾内容过滤功能，针对群众评论、发贴等内容进行过滤审核，需精准识别水贴、刷屏、无意义等垃圾内容，实现智能反垃圾，管理员可进行违规设置，以符号代替或直接隐藏不在前端显示。

知识库管理：支持涉黄、涉政等敏感词汇知识库导入，支持自定义敏感词汇添加。

#### 4.2.16	AI+RPA数字员工

自动化软件作为虚拟劳动力，依据预先设定的程序与现有系统进行交互并完成预期的任务，捕捉并模拟日常的键盘、鼠标操作等人机交互行为，完成识别、触发、通信、文本生成等任务，自动执行重复性的业务流程。通过数字员工，抓取不能通过接口获取业务系统数据。

流程监控能力：提供锁屏运行流程功能，在锁屏运行过程中需提供日志记录和录屏的功能，便于流程回溯审计。

多任务运行能力：支持多任务并行，单机器人需可同时执行多个任务。

任务管理能力：提供流程的定时执行、分组执行能力，支持手动执行和按计划任务自动执行两种模式选择。

离线运行能力：支持离线状态下，独立导入流程任务。

运行状态预览：支持本地运行数据统计，可视化直观展示。

日志管理能力：自动化流程执行后系统记录运行日志，并可供查看。

异常反馈能力：提供执行过程反馈，执行状态实时查看。

兼容性：机器人支持Windows7 SP1及以上操作系统

#### 4.2.17民情地图专题库

基于省市数据共享服务和丽水市统建的松阳数据仓，结合民情地图应用数据，建设松阳县民情地图专题库。具体包括村情民情专题、产业发展专题、组织体系专题、结对帮扶专题、重点人员专题、防灾避险专题、工业企业专题、生态资源专题、县镇规划专题、物联感知专题、传统村落专题、动态事件专题以及民生工作专题。

#### 4.2.18	统一工作平台

1. 编辑管理中心

支持公告信息、三务公开、重大项目公开、平安学堂、政策资讯信息的增删改查。

村社议题管理，支持评论、问卷、投票等形式。支持议题审批、查询、参议结果查询及对相关评论进行手动屏蔽。

2. 个人用户管理中心

对接浙里办用户体系，获取i松阳的个人用户清单及相应用户信息，支持个人用户信息的修改、删除、查询等。

3. 权限管理

组织管理：同步浙政钉组织机构体系，包括全县及所所辖的乡镇、村组织机构数据，并可以对组织信息进行修改、查询。

用户管理：同步浙政钉用户体系，支持用户关联角色。

角色管理：支持角色配置，包括菜单角色及数据权限角色。

菜单管理：支持平台菜单配置。

组管理：支持用户组管理。

4. 积分中心

- 积分规则管理：支持积分规则配置，包括议事堂积分规则、社会热点协同处置积分规则、平安学堂积分规则。

- 用户积分查询：支持用户积分排名查询及积分明细详情查看。

- 积分商城：支持商品上下架管理；支持积分兑换、订单管理。

5. 接入应用管理

支持浙里办-i松阳应用接入管理。

6. 专区管理

支持专区管理，提供专区的开辟及专区应用上下架功能。

7. 系统管理

- 数据字典：在“数据字典”菜单中可进行数据参数项维护和参数字典项维护操作。可支持数据导出，方便存档管理；

- 日志管理：支持系统日志查询及详细信息查看

- 流程配置：支持审批流程配置，采用可视化界面提供灵活的审批流程配置。流程节点审批人员可以根据多个维度对任务审批人进行定义，包括角色、人员、组、部门、职位以及自定义人员。

- 系统参数：支持系统参数可视化配置，包括但不限于松阳集市审批预警参数、每人每日最多可获取积分参数。

#### 4.2.18	其他功能需求

1. 支持浙里办-i松阳个人标签展示，包括党员、人大干部、政府干部、政协干部、纪委干部、村委干部、村监会干部等，具体标签参见民情地图-组织体系维护信息。

2. 支持浙里办-i松阳积分查询及积分兑换。

3. 支持浙里办-i松阳-我的发布信息查看，包括但不限于集市信息发布、村社议题评论、投票、问卷、96345申请信息、报料、村情反馈。

4. 针对律师，开放码上审查功能，包括待处理任务列表查看、下载、提交审查意见及已处理任务查询等功能。

5. 将i松阳的积分同步至E户分系统，丰富E户分指标体系。

- 五    技术要求

### 5.1	基本要求

- 面向机关单位工作人员端上架到浙政钉，面向群众企业端上架到浙里办。网页登录界面，机关单位工作人员和群众企业能够分别以浙政钉和浙里办扫码登录；

- 机关单位用户采用浙政钉用户体系，群众企业端采用政务服务网用户体系；

- 应用系统集成到五大综合应用和总门户。

- 根据省市信息系统普查和数据目录编制规范和工作要求，完成本系统的数据编目工作，并将结果按照相关规范录入数据支撑系统，并同步到省市公共数据平台。

- 系统的数据规范和技术规范参照云原生平台，平台开发文档参照http://assetdocs.assetcloud.org.cn/DevelopGuide

- 本项目需要符合适配信创工程的要求，后续在具备改造条件后应业主方的要求承建方应无条件进行改造。

- 支持B/S架构，具有友好且现代化的界面和操作性；

- 系统要求兼容IE8及以上浏览器，如chrome、safari、火狐等；

- 系统应具有良好的可维护性和可扩展性，具有灵活的参数化配置功能；

- 能够提供详细有效用户使用日志和系统运行日志，方便查找问题和错误；提供日志查询界面；日志需描述清晰,提供DEBUG手段,可动态设置日志级别和归档周期等；

请供应商说明产品是否可以满足上述基本要求，并简要说明实现机制。

### 5.2	部署要求

平台应用和数据库服务器，均采用丽水市政务云资源，请供应商提供系统的部署架构图以及所需的云资源。

另外，供应商在系统上线后还需在云原生平台上进行上架，上架规范参照云原生应用平台的上架须知和部署手册，参照http://assetdocs.assetcloud.org.cn。

### 5.3	数据资源体系要求

- 系统要求登记备案到公共数据平台普查系统；

- 系统关联的核心业务要求梳理到公共数据平台；

- 数据资源目录要求编目到公共数据平台；

- 数据共享需求要求通过公共数据平台实现。

### 5.4	系统安全要求

提供完整数据安全方案，具备数据处理完整性解决方案，对报文、数据库、日志、配置文件等系统中的涉密信息进行加密处理；

保证数据传输过程中的正确性、完整性、一致性、安全性、可审计性；

系统提供用户、密码、角色等控制手段，防止非法用户对系统进行访问及操作；有效防止数据的非法访问、篡改、丢失、复制；

本系统应满足信息系统安全等级保护三级认证。

### 5.5	系统性能要求

1. 系统容量需求

系统支持正常5000个用户并发访问的性能要求；

2. 可靠性

系统应提供7×24 小时的连续运行，平均年故障时间：<1 天，平均故障修复时间：<180分钟。

3. 数据管理能力

数据库应满足需要的业务数据量，系统在线用户5000个的负载下，要求所有业务可用及稳定运行。

4. 系统可扩展性

随着政策的不断完善，管理部门也将不断产生新的需求。应用系统的建设不可能一步到位，这就需要在发展过程中不断完善。因此在系统设计和建设上要充分考虑今后一段时期内的拓展需要，考虑与省、市级平台的数据交换共享需求，为平台升级奠定技术积累。

在架构设计部分充分考虑将来的扩展需要，保证未来业务发展的空间。应用支撑体系各组件的功能设计，应尽可能采用模块化并预留适当的接口。由于管理业务可能经常发生变化，因此在组件的建设过程中应结合分布式应用的特点，增加组件的伸缩性和可重用性，以方便维护

- 六    项目管理

### 6.1	进度管理

按照“急用先行”的原则，本系统应于合同签订后2个月内投产一期版本并通过初验。

供应商负责配合采购人和监理进行进度管理，参与制定项目进度管理计划，并严格按照进度管理计划开展工作，编写进展报告，定期就项目进展情况向采购人通报，同时参加日常工作会议和专题工作会议并向采购人进行专题汇报。

### 6.2	质量管理

配合采购人和监理进行质量管理，参与制定项目质量管理机制。配合采购人和监理明确项目质量目标、质量标准，制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法，明确质量管理工作方法和工具、管理内容，明确影响质量的控制节点以及如何检查、控制。质量管理内容包括但不限于：系统的响应能力管理、可用性管理、可靠性管理、可扩展性管理、健壮性管理、安全性管理、可修改性管理、可变性管理、易用性管理、可测试管理、功能性管理、互操作性管理等。

### 6.3	变更管理

协同采购人和监理进行变更管理，制定项目变更管理机制。

在项目实施过程中，允许工作量在以上表述工作内容25%范围内发生变更，双方协商解决变更问题。

### 6.4	风险管理要求

协同采购人和监理进行风险问题管理，制定风险问题管理机制。及时发现、协调并组织解决风险和问题。

### 6.5	文档管理

根据采购人要求完成文档管理、档案归档。组织项目总体推动相关的培训和会议；编写相关会议的通知、纪要、培训和汇报材料。完成采购人交办的有关项目总体推动的相关事项。

投标方提供的技术文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写。

投标方提供的技术文件应是能满足系统进行所需的安装调试、操作使用及维护管理等所有产品的详细技术资料。

投标方应保证提供项目所需如项目实施计划、项目测试文档等工程实施及维护文档。

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容：

（1）必须提供软件的源程序及可执行代码。源程序要求具有良好的编程风格，可执行代码以二进制文件或可安装文件的形式提供。

（2）投标方提供的技术文件与其提供的软件相一致，至少包括：

- 系统需求分析说明书

- 系统详细设计说明书

- 系统数据更新机制（明确哪些数据是通过接口，哪些是通过人工填报）

- 系统数据库结构（数据库的设计以及数据实体模型、相互关系的描述）

- 工程进度计划

- 系统实施方案

- 系统测试计划

- 系统测试用例说明

- 系统测试报告

- 系统操作手册

- 系统试运行报告

- 系统验收报告

- 系统维护保修记录

以及信息化监理所要求的文档。

### 6.6	其他要求

结合本项目具体情况，请供应商给出本项目的系统测试方案。

- 七   实施团队要求

1.	项目团队由项目经理、技术经理、数据库设计人员、程序设计人员、需求分析人员、信息安全人员、文档管理人员、质量管理人员等组成，项目组成员不少于15人，以上人员须提供本单位的近3个月内的社保证明；

2.	项目经理要求具有PMP资质证书，具备8年以上工作经验；

3.	技术经理要求5年以上工作经验，拥有高级工程师职称；

4.	供应商必须承诺，在项目开展期间，不得变更项目经理及项目成员，如确因特殊原因，供应商不得不更换项目经理及项目成员的情况，供应商应安排资质更佳、项目实施经验更为丰富的替换人选，经过招标方面试通过后，方可更换；

5.	供应商在工作过程中，须接受采购人项目管理办公室（PMO）的监督和管理；

6.	项目各阶段完成的成果必须符合行业标准的质量要求；

7.	供应商工作人员在招标方工作期间，须接受采购人的管理，并严格遵守招标方的各项规章制度，包括但不仅限于：考勤制度、请假制度、安全制度、保密制度等。

- 八   知识转移及售后服务能力

### 8.1	知识转移

本次项目实施过程中产生的所有定制化开发源代码及知识产权，归松阳县人民政府办公室所有。

供应商承诺项目实施过程中所用到的软件、源代码，不存在知识产权争议，甲方可以安全、合法的使用。

要求供应商必须提供投标产品关于定制化开发部分的源代码，便于系统的维护和后续开发。全部产品须提供与本项目有关的注释清晰、可读性强的源代码和代码解析平台（若有）。

因性能或高可用性方面的要求，系统进行扩展时，新部署的系统不存在知识产权争议，无需向投标方支付额外费用。

供应商应确保在系统开发和建设中所提供的培训是全面而系统的，包括不限于系统操作、开发工具使用、上线维护等培训内容，培训的主要对象是系统的使用者、技术支持人员、业务人员等。

培训完成后至少应达到以下效果：

- 操作人员：熟悉系统功能特点，熟练掌握各项业务操作及业务处理流程。

- 技术人员：掌握平台的设计思想、整体架构及源代码，具备独立的系统运维管理能力。

### 8.2	售后服务能力

本项目质量保证期为项目终验后起2年，在质保期内提供2人驻场服务。

质量保证期内投标人应提供7×24 小时的技术支持。供应商应说明提供技术服务的方式以及出现故障后的处理流程、响应时间、解决时间。

- 九   验收要求

### 9.1	验收组织

项目验收分为初验和终验，由采购人组织专家进行验收评审。

### 9.2	初验流程

采购人组织业务需求部门进行需求验收测试，中标(成交)人根据测试结果进行修改完善。项目的业务需求满足需求部门的要求后，采购人依据相关批复文件、招标采购文件、合同对项目的技术和文档等组织专家进行验收，形成验收报告；中标(成交)人提供初验所需的详细设计、自测测试报告和具备资质的第三方测试报告等材料。

项目初验后进入试运行，试运行期6个月。

### 9.3	终验条件

采购人组织成立验收组，负责开展竣工验收的先期基础性工作，检查项如下所示：

1. 业务应用体系要求：

- 是否完成批复中要求的应用场景建设

- 应用场景是否已集成到五大综合应用和总门户。

2. 应用支撑体系要求：

- 面向机关单位工作人员端上架到浙政钉，面向群众企业端上架到浙里办。如有网页登录界面，机关单位工作人员和群众企业能够分别以浙政钉和浙里办扫码登录。

- 机关单位用户是否采用浙政钉用户体系，群众企业端是否采用政务服务网用户体系。

3. 数据资源体系要求：

- 系统是否已经登记备案到公共数据平台普查系统。

- 系统关联的核心业务是否已经梳理到公共数据平台。

- 数据资源目录是否已编目到公共数据平台。

- 数据共享需求是否通过公共数据平台实现。

4. 基础设施体系要求

- 系统是否部署在省、市政务云环境。

- 系统是否按规范部署在电子政务外网环境。

- 视频监控点位是否已接入市公共安全视频图像信息共享总平台。

- 系统是否符合信息安全“三同步”要求，完成信息系统安全等级保护三级认证。	满足终验条件后，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

### 9.4	验收内容

审查项目的建设目标、内容、质量等情况。

评价项目交付使用情况。

检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

### 9.5	验收相关材料

供应商需负责整理并提供以下验收材料：项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、第三方测试报告、竣工验收报告等相关验收材料，等保三级测评报告由采购人邀请网络安全等级保护测评机构出具。

- 十   保密要求

供应商(含项目组所有成员)须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。供应商必须与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

- 十一   报价要求

1、除竞争性磋商文件特殊说明外，供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、相关设备、各种社会保险、办公费等）。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

2、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价。

- 十二   商务要求

12.1付款方式：

（1）合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标(成交)人支付合同总额的30%；

（2）系统上线初验合格后15个工作日内支付合同金额的45%；

（3）终验合格后15个工作日内支付合同金额的20%；

（4）系统质保期结束后15个工作日内支付合同金额的5%。

- 十三    其他

13.1 本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标(成交)单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

13.2 本项目排名第一的成交候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布成交通知书，由此造成的不利影响自行承担。

13.3 有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，联系人：杨女士，联系电话：0578—8078016。

13.4 本章和第四章内容为磋商（谈判）过程中可能实质性变动的内容。

第三章  供应商须知

- 供应商须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章竞争性磋商采购邀请函 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章竞争性磋商采购邀请函 |
| 1.4.1 | 联合体 |  不接受；  接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 |  不组织。  组织，详见第二章采购需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 |  不召开；  召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | 1.不允许。  2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章采购需求 |
| 1.11.1 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予6%的价格扣除 2. 小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除 3. 本项目所属行业：信息系统开发。 |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求及供应商资格条件质疑： 单 位：松阳县人民政府办公室 联系人：陈先生 联系电话：182689203062. 其他事项质疑： 单 位：松阳县招标投标中心 联系人：潘先生 联系电话：0578-8078016 传真：0578-8078016 |
| 1.13.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章竞争性磋商采购邀请函 |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | 1. 有效的营业执照电子文档； 2. 负责人身份证电子文档。 3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； 4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； 5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； 6. 无重大违法记录声明书； 7. 联合体协议书（若有）； 8. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； 9.投标保密承诺书； 10. 其他。 注：编制格式要求见第五章磋商响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 磋商响应函； 2. 成功案例及业绩（若有）； 3. 商务响应表； 4. 实施方案（结合“第二章采购需求”和“第六章评审办法和细则”进行编制） 5. 供应商需要说明的其他文件和证明。 注：结合“第二章采购需求”和“第六章评审办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章磋商响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 磋商响应分项报价表； 3. 供应商类型声明函（若有）； 4. 制造企业声明函（若有）； 5. 监狱企业声明函（若有）； 6. 残疾人福利性企业声明函（若有）。 注：编制格式要求见第五章磋商响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 磋商有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 磋商响应文件份数 | 1. 电子加密磋商响应文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份磋商响应文件：电子邮件提交一份，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件以电子邮件的形式发送至（290640863@qq.com）。 注：供应商在线解密失败后，启用备份磋商响应文件，否则不启用备份磋商响应文件。 |
| 6.1.1 | 开启时间和地点 | 见第一章竞争性磋商邀请函，供应商可以远程在线参加，不需现场参加开标 |
| 6.1.2 | 开标时供应商需携带设备 | 供应商须携带笔记、CA锁 |
| 6.3.1 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 7.3 | 非实质性条款允许偏离项数 | 0 项 |
| 8.2.1 | 成交公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的5% 缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函 缴纳时间：签订合同前 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：（采购人名称）松阳县财政局会计核算中心 开户银行：中国银行松阳支行 开户账号：39745833393000006 缴款备注：缴纳松阳县人民政府办公室关于松阳县“民情地图”促服务整体智治系统一期软开项目履约保证金款项 退还时间：项目履约完毕后退还 履约保函：以各金融机构或担保机构出具的为准。 |

- 供应商须知前附表（二）

采购活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布竞争性磋商采购公告 | 2021年5月6日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 2 | 发放磋商文件 | 2021年5月6日起 | 获取方式：浙江政府采购网注册正式供应商-用户入驻/登录—用户登录-项目采购-获取采购文件管理； |
| 3 | 现场踏勘和地点 |  无  XXXX年XX月XX日XX时 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，响应文件提交截止时间时间5日前，不足5日的，顺延响应文件提交截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 响应文件提交截止时间 | 见第一章竞争性磋商采购邀请函 |  |
| 6 | 开启时间 | 见第一章竞争性磋商采购邀请函 |  |
| 7 | 成交公告及成交通知书 | 成交人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 成交结果质疑期限 | 成交结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 成交结果投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日 |  |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

磋商文件适用于本次采购项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：详见供应商须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指竞争性磋商采购公告中载明的本项目的采购代理机构，详见供应商须知前附表（一）；

1.2.3   “供应商”系指按照本磋商文件的规定参加并递交磋商响应文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “供应商代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、磋商文件和磋商响应文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指供应商按磋商文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品；

1.2.12  “电子磋商响应文件”系指供应商通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密磋商响应文件”。

1.2.13  “备份磋商响应文件”系指与“电子磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.2.14  “磋商响应文件”系指供应商提交的首次响应文件。

1.3     供应商应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定。

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见供应商须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     磋商响应文件的语言及计量

1.5.1   磋商响应文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   磋商响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   磋商响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按供应商须知前附表（一）规定的时间、地点组织供应商现场踏勘；

1.7.2   供应商踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   供应商自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按供应商须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对供应商所提问题进行澄清答复；

1.8.3   供应商自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见供应商须知前附表（一）；

1.9.2   供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与磋商响应活动的各方当事人应当对评审情况以及在评审过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.2  供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策；

1.11.3  供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策。

1.11.4  采购进口产品：采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为供应商资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见供应商须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见供应商须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.14.3  本项目排名第一的成交候选人未注册成为浙江省政府采购网“正式供应商”的，将会影响该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担。

- 二    磋商文件

2.1     磋商文件的组成

2.1.1   第一章  竞争性磋商采购公告（邀请）；

2.1.2   第二章  采购需求；

2.1.3   第三章  供应商须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  磋商响应文件格式；

2.1.6   第六章  评审办法及标准；

2.1.7   本项目磋商文件的澄清、修改的内容。

2.2     磋商文件的澄清、修改

2.2.1   供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在磋商文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对磋商文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构在响应文件提交截止时间5日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购代理机构有权顺延响应文件提交截止时间；

2.2.3   响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见供应商须知前附表（一）；

2.2.5   当磋商文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    磋商响应文件

3.1     磋商响应文件的形式和效力

3.1.1   磋商响应文件形式：电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”在磋商响应文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   磋商响应文件的效力：“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   电子加密磋商响应文件按时解密成功的，备份磋商响应文件自动失效；电子加密磋商响应文件解密失败，按采购文件规定提交备份磋商响应文件且有效的，以备份磋商响应文件为准；电子加密磋商响应文件解密失败，又未提交备份磋商响应文件，视同放弃投标。

3.2     在线磋商响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子磋商，应按照本项目磋商文件和政府采购云平台的要求编制；供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。

3.2.3   磋商响应文件制作：供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     磋商响应文件组成

磋商响应文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

- 四    磋商响应文件的编制

4.1     磋商响应文件编制

4.1.1   本磋商文件中若有多标项的，若参与多标项磋商的，则按每个标项分别独立编制磋商响应文件；

4.1.2   电子磋商响应文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本磋商文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   供应商应按磋商文件的要求提供相关资料，并对磋商文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证磋商响应文件的准确、真实、明确。磋商响应文件响应内容对磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，磋商小组有权视作磋商响应文件不完全响应磋商文件要求；

4.1.4   磋商响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   磋商响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

4.2     磋商报价要求

4.2.1   磋商报价是履行合同的最终价格，为实施本项目所需的一切费用；

4.2.2   每轮磋商只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     磋商有效期

4.3.1   磋商有效期：见供应商须知前附表（一）。磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     磋商响应文件格式

磋商响应文件格式见磋商文件“第五章磋商响应文件格式”，磋商响应文件应当按照磋商文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     磋商响应文件份数及签署

4.5.1   磋商响应文件份数：见供应商须知前附表（一）；

4.5.2   磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    磋商响应文件的提交

5.1     磋商响应文件导入和加密

5.1.1   供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   磋商响应文件编制好后应当生成电子加密磋商响应文件，生成电子加密磋商响应文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     磋商响应文件的提交

5.2.1   响应文件提交截止时间：见第一章竞争性磋商采购邀请函

5.2.2   响应文件提交地点：见第一章竞争性磋商采购邀请函

5.2.3   不予接收的磋商响应文件情形

⑴响应文件提交截止时间前未完成传输的磋商响应文件；

⑵未生成加密的磋商响应文件；

5.2.4   供应商所提交的磋商响应文件不予退还。

5.3     磋商响应文件修改和撤回

5.3.1   在响应文件提交截止时间前，供应商可对已提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的磋商响应文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的磋商响应文件应按磋商文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回已提交的磋商响应文件。

5.4     备选磋商方案

本项目不接受备选磋商方案。与“电子磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”不是磋商备选（替代）磋商方案。

- 5.5     磋商诚实信用

5.5.1   供应商应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   供应商有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴供应商在磋商有效期内撤销磋商响应文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸供应商有串通磋商行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因供应商有第5.6.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究供应商赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、磋商和评审

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见供应商须知前附表（一）

6.1.2   供应商的供应商代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍采购项目采购情况，包括采购方式，发布媒体，提交磋商响应文件的供应商家数、供应商名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷供应商进行在线解密（解密时间为响应文件提交截止时间后60分钟内）；解密未成功的，启动备份磋商响应文件，未提供备份磋商响应文件的，视为放弃投标；

⑸供应商填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见磋商文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，供应商在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按竞争性磋商采购公告内供应商资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   资格审查：全部满足下表要求的供应商为合格供应商，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 无 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由供应商自行负责； |  |  |

6.2.3   供应商家数要求

⑴因市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家；

⑵政府购买服务项目（含政府和社会资格合作项目）在资格审查、符合性审查、提交最后报价过程中，符合要求的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行；

⑶上述2种情形除外，采购过程中有效供应商均不得少于3家，否则不得进入评审，并按相关规定重新组织采购。

6.3     磋商和评审

6.3.1   评审办法：见供应商须知前附表（一）；

6.3.2   磋商小组由采购代理机构组建：磋商小组由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建磋商小组；

6.3.3   磋商和评审由磋商小组负责，磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定磋商和评审程序、评审办法和评审标准进行磋商、独立评审；

6.3.4   磋商期间，磋商供应商代表必须在线等待，负责解答有关事宜；

6.3.5   磋商和评审程序

⑴符合性审查

- 磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指磋商响应文件符合磋商文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵磋商

磋商小组对磋商响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行多轮磋商。

- 磋商小组按政采云平台系统自动生成的顺序分别与供应商进行磋商（若有演示内容，演示顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组采用政府采购云平台交换数据电文通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

⑶评审

- 资信商务及技术文件评审

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各磋商响应文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

- 各供应商的资信商务及技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

- 报价文件评审

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

- 报价修正；

- 政府采购政策价格扣除；

- 磋商小组根据供应商的最后报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

6.4     磋商响应文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过政府采购云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。电子磋商响应文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

⑵供应商的的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分；

6.4.2   评审时磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响服务（产品）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受供应商主动对磋商响应文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   磋商小组对确定磋商响应文件为实质上响应磋商文件要求的，磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴正本与副本不一致时，以正本为准；

⑵报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑶报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑷单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑸总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑹同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑺对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑻修正错误的响应报价，经供应商负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

6.6     评审报告

6.6.1   评审结果汇总，供应商结果排序；

6.6.2   磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人；

6.6.3   评审报告由磋商小组成员签字确认生效，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过成交公告的形式宣布评标结果。

- 七    响应无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其响应无效

⑴未按要求提交电子加密磋商响应文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密磋商响应文件或提交电子加密磋商响应文件无法解密，且未按规定提交备份磋商响应文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴未按磋商文件规定进行盖章、签字的；

⑵未实质响应磋商文件中带“”条款要求的磋商响应文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

⑷供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵磋商响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶磋商小组评定有非实质性条款负偏离超过磋商文件规定项数的，项数要求见供应商须知前附表（一）；

⑷供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在磋商响应文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书的；

⑹磋商响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审无法正常进行（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴报价超过磋商文件中规定的最高限价的；

⑵响应报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶磋商小组评定其响应的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评审现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后在线确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其响应无效

⑴供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

⑵供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

⑶供应商之间协商磋商响应文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑹供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

⑻不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

⑽不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同供应商的磋商响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取成交的。

- 八    成交和合同

8.1     成交

8.1.1   采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人；

8.1.3   采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人；

8.1.4   成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     成交公告和成交通知书

8.2.1   采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表（一）规定的网址发布成交结果；

8.2.2   成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   成交公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在成交结果公告中附成交通知书，视同向成交人发出成交通知书，同时成交人应在成交结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面成交通知书；

8.2.5   成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见供应商须知前附表（一）。

8.3.2   成交人提供的服务及相关货物符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本磋商文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

采购人：（以下称甲方）

中标(成交)人：（以下称乙方）

- 1、总则

根据招标文件项目编号（          ）在年 月 日开标会上，经评标委员会评定                   (乙方)为中标(成交)人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 2．合同文件

2.1本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2中标（成交）通知书；

2.3投标人在询标时的书面承诺；

2.4投标文件；

2.5补充文件；

2.6招标文件；

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

- 3．合同价款及付款方式

3.1本合同金额为（大写）：___________________元（￥_______________元）人民币。

3.2付款方式

（1）合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标(成交)人支付合同总额的30%；

（2）系统上线初验合格后15个工作日内支付合同金额的45%；

（3）终验合格后15个工作日内支付合同金额的20%；

（4）系统质保期结束后15个工作日内支付合同金额的5%。

3.3乙方须提供服务费结算清单及正式的税务发票，合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 4．服务期限

4.1 工期：合同签订后，2个月内完成系统上线及通过项目初验。

4.2质保期：____项目终验后起2年，在质保期内提供2人驻场服务___________

- 5. 服务地点

丽水市松阳县。

- 6．甲方主要权利及义务

6.1甲方应指派一名或多名工作人员负责监督、协调在本合同项下服务工作。

6.2甲方应按照服务工作时间计划及合同约定，做好必要的准备工作，以便乙方如期展开开发工作。

6.3甲方有权要求乙方就项目进展情况所作的报告，并有权对其进行检查。

6.4甲方应向乙方提供并允许乙方为工作目的而使用双方商议书面确认的信息、数据、资料。

6.5在乙方如约履行本协议相关义务后，甲方应按约定向乙方支付合同款项。

- 7. 乙方主要权利及义务

7.1按照协议约定获得甲方支付合同款项的权利。

7.2乙方遵从法律法规，保证工作过程不会侵犯任何第三方的合法权利。

7.3乙方负有对甲方就项目所需的材料和数据妥善保管和使用的义务和责任。

7.4乙方应制定服务中断相关的应急处理预案，书面报甲方审核同意后作为日后执行依据。

7.5乙方不得以甲方的名义开展活动，乙方在各类宣传活动中涉及甲方案例的，应获得甲方书面同意。

7.6出现以下情况，由甲乙双方协商后触发本协议变更或终止的，在变更协议正式签署、协议合法终止前的过渡期间，乙方应遵循甲方管理要求进行信息、资料和设施的交接处置，且不得降低过渡期间服务水平：

（1）政策要求发生变化；

（2）甲方或乙方的所有权或控制权发生变化；

（3）甲方或乙方的业务经营发生破产、重组、清算等重大变化；

（4）乙方提供的服务不充分，造成甲方不能履行监督义务。

7.7乙方应按照本合同要求，如期完成服务工作并交付服务成果，保证其提供的系统经过正确安装、合理操作和维护保养，在系统生命周期内运转良好。在整个项目集成及软件开发过程中，需符合本合同、补充协议及招标文件等规定的功能、性能等要求。

7.8乙方应当按照甲方要求指派能充分胜任开发工作的专职开发人员。除非事前经甲方书面同意，否则乙方不得随意撤换以上人员。

7.9乙方应当按照本次项目招标文件中的需求实施项目开发、项目推广、项目支持与维护服务以及为甲方提供培训服务等工作。

7.10甲方有权根据项目总体进度情况在约定的工作范围内调整乙方的工作内容。

7.11乙方承诺在本合同服务工作完成前，投入本项目的所有乙方人员未经甲方书面同意不能同时参与甲方项目以外的第三方项目，且未经甲方书面同意不能与乙方投入甲方其他项目的人员交叉使用。

7.12如本合同项下的服务工作涉及与甲方指定的第三方公司进行合作的，乙方应根据甲方要求配合甲方与其它第三方公司进行合作。

7.13乙方人员在执行本服务过程中，应按要求回答甲方或甲方指定的第三方人员有关本服务涉及的业务、技术和管理方面的问题。

7.14乙方应按甲方要求派出人员参加就相关业务、技术和管理活动定期或不定期召开的研讨会，并按甲方要求对其所撰写的程序、文档或其他服务成果进行解释或说明。

7.15乙方应接受甲方指派相关人员参与本服务任何相关业务、技术和管理活动。

7.16本合同或合同附件中约定的有关服务工作的全部期限、时限或工作时间进度安排（包括使用“里程碑”、“计划”、“预计”或“暂定”等类似用语标注或说明的期限、时限或工作时间进度安排），在没有甲方书面通知变更时间要求的情况下，乙方必须严格按照该时间要求完成相应服务工作，不得擅自延后或推迟；若甲方书面通知变更时间要求的，则按照变更后的时间点相应调整服务工作时间安排。

7.17乙方提供免费维护服务。但若乙方作为服务成果交付的软件程序存在错误或瑕疵的，乙方应免费予以及时修正，乙方因此而花费的工作时间不计入免费维护期限。

7.18乙方响应甲方对系统的服务请求时间为每周7天，每天24小时；乙方提供热线电话、传真维护、远程终端登录维护及技术人员上门巡检维护等维护响应方式。

- 8．项目实施要求

8.1知识产权：

8.1.1本次项目实施过程中产生的所有定制化开发的源代码及知识产权，归甲方所有。 除经甲方书面同意或为甲方提供服务目的外，乙方不得再以任何形式使用，乙方也不得透露给任何第三方。

8.1.2乙方保证其提供服务及产品不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。

8.1.3如果第三方声称乙方向甲方提供的产品或服务侵犯其知识产权，并已就此对甲方或乙方提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（以下简称侵权诉讼），则知悉上述事项的一方应立即通知合同对方，甲方有权：（1）暂停履行对侵权诉讼所涉产品或服务的采购或支付义务直至侵权纠纷完全解决，并要求乙方自担费用向甲方提供与该第三方协商、诉讼、和解所需的一切协助（包括但不限于向甲方提供证明侵权不存在的各类证据、派出人员参加协商、诉讼或会谈等）；（2）甲方有权选择与该第三方达成和解，并由乙方支付和解协议所约定的全部费用以及甲方因侵权纠纷而遭受的全部损失或费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、交通费、通讯费、差旅费、对第三方的损害赔偿金、行政处罚罚款、获取该产品或服务相应使用许可的费用、因停止使用或修改、替换侵权威胁所涉及的产品或服务而遭受的损失等）。如果甲方选择继续参加侵权诉讼法律程序，乙方应当赔偿甲方因侵权诉讼及履行生效法律裁判而需支付的费用或遭受的损失。

8.1.4不论本合同是否解除或终止，本条款持续有效。

8.2资料档案及保密要求：

8.2.1甲乙双方应当对本合同的内容以及在签订、履行本合同过程中知悉或获得的所有有关对方的商业秘密、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密，除非该信息是：（1）披露方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为接受方违反本保密义务而导致该信息公知公晓的；（3）接受方从有权披露该信息的第三方获取的信息，且接受方对该信息无保密义务；（4）在本合同谈判前接受方已独立开发的信息。

8.2.2在本合同约定的保密期限内，未经披露方书面同意，接受方不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。接受方的雇员为履行本合同约定而必须接触相关保密信息时，接受方可以将此部分保密信息披露给该雇员，但接受方应当告知该雇员相关的保密义务并和其签署书面保密协议，使其承担不低于本保密条款约定的保密义务。

8.2.3接受方或其雇员（无论该雇员是否已从接受方离职）在本条约定的保密期限内违反保密义务的，接受方应当对披露方因此所遭受的损失承担赔偿责任。如果接受方在本合同有效期内严重违反保密义务，披露方同时还有权提前终止本合同。

8.2.4双方承担无限期保密，直至对方宣布解密或秘密信息实际上已经公开。本款规定的保密义务不受本合同的变更、终止等的影响。

8.3验收标准及方式：乙方应按照招标文件和合同约定完成各项服务，直至验收合格。验收分为初验和终验，由甲方组织专家评审小组进行验收。

验收过程中，如服务工作及服务成果存在错误、缺陷或与本合同约定不符的（简称“验收不合格”），乙方应当立即采取纠正、补充或甲方要求的其他补救措施，并与甲方协商约定新的验收时间进行验收（简称“重新提交验收”）。若乙方重新提交验收而导致原计划的服务完成期限或验收合格期限逾期的，乙方应承担逾期违约责任。

8.4其他服务承诺：在合同执行期间，如服务计划书中的承诺标准低于国家新颁布的技术标准及要求时，则乙方应该按照新颁布的标准执行。

- 9．责任划分

9.1本项目实施及维护涉及甲、乙双方及其他多个软、硬件厂商的，在可以明确界定责任的情况下，各方按有关合同承担责任及义务；在未明确界定责任的情况下，由乙方以本项目总集成商的身份承担本项目责任及义务。

9.2在整个项目周期及后续维护期内，乙方对项目的成功建设及稳定运行负主要责任，完成项目的开发、上线实施、维护和相应的技术支持等全过程工作。

- 10. 违约责任

10. 违约责任

10.1甲方违约行为及责任

10.1.1甲方无正当理由拒绝接受乙方交付的开发成果或逾期延迟验收，甲方应按合同款的每日千分之三向乙方支付违约金，但违约金的最高限额不超过合同款的百分之十。

10.1.2甲方违反政府采购法和国家其他的相关法律法规，乙方可有权单方面解除本合同，并追加甲方承担因此造成的损失和相关法律责任

10.2 乙方违约行为及责任

10.2.1乙方超过本合同约定期限未将服务成果提交甲方验收的，甲方有权要求乙方继续履行或采取补救措施。乙方按合同款的每日千分之三支付违约金，但违约金的最高限额不超过合同款的百分之十。其中违约金由甲方从应付款中扣除。逾期超过约定日期三十个工作日不能完工的，甲方可单方解除本合同并不予返还履约保证金，乙方还需承担包括但不限于重新招标费用和合同总价上涨差价、诉讼费、律师费以及相关法律责任。

10.2.2 乙方开发成果中的软件在安装、使用过程中发现存在缺陷或瑕疵的，甲方有权选择行使下列权利：

（1）要求乙方在接到甲方通知后3个工作日内免费进行修复；如因瑕疵给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方因此遭受的损失。

（2）乙方拒绝修复的，可由甲方或由甲方委托第三方进行修复，但由此发生的费用由乙方负担；如因瑕疵给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方因此遭受的损失。

10.2.3依上款约定，对于乙方开发成果中的软件瑕疵，如乙方在开始修复工作后10个工作日内无法修复，或者在乙方拒绝修复时甲方或甲方委托的第三方无法修复的，甲方有权选择行使下列权利：甲方将该瑕疵软件退还乙方，乙方退还甲方已支付的全部相应费用及同期存款利息，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。乙方还需承担包括但不限于重新招标费用和合同总价上涨差价、诉讼费、律师费以及相关法律责任。

10.2.4由于乙方人员指导错误、技术资料、图表、说明错误等造成的甲方任何设备损坏的，乙方应立即免费进行维修，使其恢复到未损坏前的状况，乙方同时应当赔偿甲方因此遭受的损失。若乙方人员在提供服务过程中造成甲方或其他第三人的人身或其他财产损害的，乙方也应承担赔偿责任。

10.2.5在质保期内，如因乙方提供的产品存在质量问题或因乙方提供的维保服务不到位，对甲方造成损失的，乙方应对甲方全部损失进行赔偿。

10.2.6乙方应当向甲方支付违约金或赔偿金的，应当在甲方发出索赔通知后10个工作日之内支付给甲方。

- 11．不可抗力

11.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

11.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

- 12．争议及仲裁

12.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可提交松阳仲裁委员会仲裁。

12.2在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 13．合同生效

13.1 本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，监督机构和主管部门备案各壹份。

13.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

- 14．合同修改

14.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

14.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

- 15. 其他

15.1未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

15.2 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

15.3乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

15.4本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

15.5适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方：                                   乙方：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。

2.1.3 “服务”系指成交人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的25%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五章  磋商响应文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

### 1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的响应活动，我方郑重声明，我方参加本项目响应活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式（若有）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照磋商文件的规定提交采购磋商响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据磋商文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：1、若是联合体参与响应的，须提供本协议；

2、联合体响应的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（或负责人）身份证电子文档、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、资格证明、无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.11    投标保密承诺书

投标保密承诺书

本单位郑重承诺，在参加   （采购人名称）    的   （项目名称） 投标过程中，   （采购人名称）   同意向本单位供给有关本项目的相关信息和技术资料，前提是本单位必须根据本承诺书的规定对所供给的信息和资料严格履行保密职责，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。

为了对保密信息予以有效保护，本单位同意做出以下承诺：

一、相关信息和资料的定义

本承诺书所称的“相关信息和技术资料”是指基于  （采购人名称）    的   （项目名称）的招投标向本单位供给的招标文件资料以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

二、保密义务

1. 本单位同意严格保密本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料。

2. 本单位保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料。

3.未经  （采购人名称）书面同意，本单位不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料。

三、使用方式和不使用的义务

本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料只能被本单位用于进行本次参与招投标及中标（成交）后的项目实施，本单位不能将本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料用于其它任何目的。除本单位参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，本单位不能将本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料透露给其它任何人;未经  （采购人名称）书面同意，本单位不得将本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。本单位应当告知参与本次招投标的员工或本单位聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了  （采购人名称）所供给的相关信息和技术资料，依据本承诺书约定，本单位应与泄密员工或外聘人员承担连带职责。

四、相关信息和资料的交回

当  （采购人名称）以书面形式要求本单位交回本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料时，本单位应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。本单位在交回以上有关资料前未经  （采购人名称）的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。没有  （采购人名称）的书面许可，本单位不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

五、违约职责

本单位如违约泄露本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料，应当按照  （采购人名称）的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由本单位承担。本单位当赔偿  （采购人名称）因本单位违约而造成的所有损失。

六、保密期限

自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要贴合本承诺书的约定，除非  （采购人名称）经过书面通知明确说明，本承诺书所涉及的某项信息和资料能够不用保密，本单位必须按照本承诺书所承担的保密义务在所理解的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

七、其他

1.本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

2.由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本承诺书自本单位加盖公章之日起生效。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 1.12    其他

（格式自行设计）

（供应商认为有利于其本次响应的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    磋商响应函格式

磋商响应函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的磋商文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次响应有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方成交，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的磋商有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的磋商有效期内撤回响应，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期（工期） |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |
| 5 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

### 2.5    实施方案

（格式自行设计）

### 2.6    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 服务名称 | 磋商文件要求 | 磋商响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 供应商应根据响应服务的实际技术规格，并对照磋商文件要求，对确实存在响应服务要求与磋商文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“服务名称”栏注明偏离产品的名称；“磋商响应” 栏注明磋商服务的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；供应商应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。磋商小组将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，磋商小组可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由磋商小组决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过磋商文件规定的项数，磋商响应文件无效；（磋商文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以磋商小组综合评价为准，解释权属磋商小组。

供应商盖章：

日      期：

### 2.7    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

供应商盖章：

日      期：

### 2.8    供应商需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《响应分项报价表》

2. 总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

供应商盖章：

日      期：

### 3.4     响应分项报价表格式

响应分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 服务内容 | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

供应商盖章：

日      期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评审。

- 一    总则

1.1  评审工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定成交候选人。磋商小组应严格按照磋商文件的资信商务及技术和报价要求，对磋商响应文件综合分析评价并编制评审报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2  本次评审采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；最终得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。磋商小组按顺序推荐成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评审采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为85%，评审分值为85分。评审专家对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效供应商的资信商务及技术得分为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2   报价分的权重为15%，评审分值为15分，由磋商小组按各供应商报价统一计算。

2.3   供应商总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.3   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（15分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/磋商报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。

调整后的磋商报价＝∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分85分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 |  | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 | 投标人资质信誉：投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书（证书覆盖范围包括基础电信业务及增值电信业务，信息业务相关的系统集成、技术服务、维护及相关管理活动）每个得1分，最多得2分。（需提供证书原件扫描件，否则不得分） |  | 0～2 |  |
| 2 |  | 服务周期：服务周期超过2年的，每增加半年得1分。 |  | 0～4 |  |
| 3 | 技术部分 | 总体解决方案：充分了解项目现状和背景，理解项目需求情况，提供系统性科学合理的总体解决方案。方案科学、严密、合理、全面得5分，方案欠科学或欠严密或欠合理或欠全面处每项扣0.5分，方案不科学或不严密或不合理或不全面处每项扣1分，扣完该项得分为止。 |  | 0～5 |  |
| 4 |  | 针对本项目的解决方案 | 田园码：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～2 |  |
|  |  |  | 未来社区：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～3 |  |
|  |  |  | 松阳圈：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～2 |  |
|  |  |  | 松溪宝：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～2 |  |
|  |  |  | 社会心理健康数字化服务：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～4 |  |
|  |  |  | 社会热点协同处置：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～5 |  |
|  |  |  | 公安警情预警：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～2 |  |
|  |  |  | 数字背包：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～3 |  |
|  |  |  | 公共法律服务：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～5 |  |
|  |  |  | 平安情指：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～4 |  |
|  |  |  | 民情地图：基础数据维护、民情地图管理、民情地图分析、三维实景民情地图等功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～7 |  |
|  |  |  | 智能表单：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～2 |  |
|  |  |  | 三维引擎：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～2 |  |
|  |  |  | 智审数字员工：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～2 |  |
|  |  |  | AI+RPA数字员工：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～2 |  |
|  |  |  | 民情地图专题库设计：是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～4 |  |
|  |  |  | 统一工作平台功能设计：是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～2 |  |
|  |  |  | 其他：功能设计是否科学合理、是否满足招标功能要求、是否切合实际业务需求等进行评分。 | 0～2 |  |
| 5 |  | 技术方案： 根据投标方案中提供的基本技术架构、部署方案、数据资源管理方案、系统安全方案和性能方案的合理性进行评分。方案科学、合理、全面得4分，方案欠科学或欠严密或欠合理或欠全面处每项扣0.5分，方案不科学或不严密或不合理或不全面处每项扣1分，扣完该项得分为止。 |  | 0～4 |  |
| 6 |  | 项目管理方案： 根据投标方参与本次项目拟采用的软件开发组织形式，项目实施进度安排、项目质量管理方案、风险管理方案、文档管理方案、测试方案等内容的合理性进行评分。方案科学、合理、全面得6分，方案欠科学或欠严密或欠合理或欠全面处每项扣0.5分，方案不科学或不严密或不合理或不全面处每项扣1分，扣完该项得分为止。 |  | 0～6 |  |
| 7 |  | 实施团队情况： 项目实施团队人数20人（含）以上得2分，15-19人得1分，少于15人不得分。项目经理具有PMP证书得1分，没有不得分。以上人员须提供投标截止时间前三个月中，任一个月由本单位（投标人）缴纳社保的证明扫描件，否则不得分。 |  | 0～3 |  |
| 8 |  | 知识转移及售后服务能力： 根据投标方案中提供的培训方案和售后服务方案给分。方案合理、清晰、可行得4分，方案欠合理或欠清晰或欠可行的每项扣0.5分，方案不合理或不清晰或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 |  | 0～4 |  |
| 9 |  | 验收方案： 根据投标方参与本次项目验收方案的科学性、合理性和可行性进行评分。方案科学、合理、可行得2分。方案欠科学或欠合理或欠可行的，每项扣0.5分；方案不科学或不合理或不可行的，每项扣1分，扣完该项得分为止； |  | 0～2 |  |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

松阳县招标投标中心：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加松阳县“民情地图”促服务整体智治系统一期软件开发项目（项目编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在响应文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱290640863@qq.com。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。