招标文件

采购编号：WXZXLDZB-2019-019号

项目名称：丽水市智慧水电(监测)系统建设服务采购项目

采 购 人（盖章）：丽水市水利局

采购代理机构（盖章）：浙江万兴工程咨询有限公司

编制时间：二〇一九年七月

## 目  录

第一章  招标公告	3

第二章   项目需求	5

一 建设内容与要求	5

二 服务要求	13

三 付款方式	14

四 其他要求	14

第三章   投标人须知	15

一  总则	16

二  招标文件说明	17

三  投标文件的编写	17

四  投标文件的包装、提交、修改和撤回	20

五  开标和评审	21

六  投标无效的情形	24

七  法律责任	25

八  行贿犯罪档案查询	26

九  询问	27

十  质疑	27

十一  投诉	28

十二  授予合同	28

十三  验收	29

十四  中小企业	29

十五  其他事项	30

第四章  政府采购合同	31

第五章　投标相关文件格式	47

一   资信及商务文件	47

二   技术文件	62

三   报价文件格式	63

四   投标文件封面及外层包装封面格式	66

第六章  评标办法和细则	68

一  总则	68

二  评审委员会	68

三  评审程序	69

四  评标一般规定	70

五  评审内容和标准	70六  评标纪律和要求	73

## 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，浙江万兴工程咨询有限公司受丽水市水利局的委托，就其丽水市智慧水电(监测)系统建设服务采购项目进行公开招标采购。欢迎国内符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1. 采购编号：WXZXLDZB-2019-019号

2. 项目名称：丽水市智慧水电(监测)系统建设服务采购项目

3. 采购方式：公开招标

4. 组织类型：分散采购

5. 项目概况：

| 序号 | 项目名称 | ▲预算金额（最高限价）（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水市智慧水电（监测）系统 建设采购项目 | 500.00 | 项目分三年实施 |

6. 投标人应具备的资格要求：

6.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

6.2. 投标截止时间前三年内，未被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及禁止参加政府采购活动，信用信息以投标截止日信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）公布为准。

6.3.具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证。

6.4.本项目不接受联合体投标。

7.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

8.招标文件获取时间：2019年8月2日—2019年8月9日，上午：08:30-12:00；下午：15:00-18:00 (双休日及法定节假日除外)。招标文件获取截止时间之后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取。

9.招标文件质疑：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后获取招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

10.招标文件发售及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载。

10.1潜在投标人应自行关注网站采购公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

11. 投标截止时间：2019年8月23日09:00时（北京时间）。

12.提交投标文件地点：丽水市公共资源交易中心(丽水市人民街615号商会大厦五楼)

13.公开招标开标时间：2019年8月23日09:00时（北京时间）

14.开标地点：丽水市公共资源交易中心(丽水市人民街615号商会大厦五楼)

15.本公告在以下媒体同时公布：

丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）

16．联系方式

16.1采购人名称：丽水市水利局

采购单位联系人：秦俊虹    联系电话：0578-2802291

地址：丽水市城东路99号

16.2采购代理机构名称：浙江万兴工程咨询有限公司

项目负责人：泮良英    联系电话：0578-2178105    传真：0578-2781300

质疑联系人：何仪      联系电话：0578-2273006    传真：0578-2781300

地  址：丽水市北苑路198号财富大厦8楼802室

16.3同级政府采购监督管理部门名称：丽水市财政局政府采购监管处

联系人：柳先生      监督投诉电话：0578-2669165   传真：0578-2669165

地  址：丽水市莲都区北苑路190号

丽水市水利局

浙江万兴工程咨询有限公司

2019年8月2日

## 第二章   项目需求

一、项目建设内容与要求

本项目所需提供的服务内容为：智慧水电系统平台服务部分和监测系统服务部分。智慧水电系统平台服务部分包括数据支撑系统、智慧水电信息系统、移动端App三部分；监测系统服务为试点区域的生态流量监测，包括实时生态流量监测系统、动态视频定送系统、以及试点区域的监测点布设和网络供电布设实施；另外包括运行系统所需要的云IT基础设施、视频流服务，试点区域的水电站生态流量监测和视频监测设备的网络流量费用等。

系统建成后将实现对全市821座农村水电站的基础信息管理，实现生态流量的实时监测与分析；整合行业信息资源，整合农村水电站基础信息、现场图片、基础地理、地形数据、全景图等，实现多源、多维、多态水电数据支撑；利用移动端APP实现对电站信息的动态反馈；利用水文-水动力数值模型，实现对示范区主要子流域的生态流量结合流量泄放与自然产汇流的数值模拟、分析评价和效果预测。主要包括：智慧水电数据支撑系统、信息系统、移动App。

（一）智慧水电（监测）系统平台服务内容如下：

| 序号 | 服务需求明细 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “智慧水电” 数据支撑系统 | 监测设备管理 | 1套 |
| 2 |  | 数据对象管理 | 1套 |
| 3 |  | 监测数据管理 | 1套 |
| 4 |  | 区县数据服务 | 9个 |
| 5 |  | 水利部统计系统数据接口 | 1个 |
| 6 |  | 小水电清理整改基础数据 | 821座 |
| 7 |  | 小水电相关基础地理数据 | 1套 |
| 8 |  | 小水电电站基础数据管理 | 1套 |
| 9 | “智慧水电” 信息系统 | 全市小水电一张图 | 1套 |
| 10 |  | 区县小水电一张图 | 1套 |
| 11 |  | 小水电专题图 | 1套 |
| 12 |  | 视频中心 | 1套 |
| 13 |  | 监管中心 | 1套 |
| 14 |  | 管理中心 | 1套 |
| 15 |  | 统计分析 | 1套 |
| 16 |  | 行政管理 | 1套 |
| 17 |  | 安全生产 | 1套 |
| 17 |  | 系统管理 | 1套 |
| 18 |  | 试点生态流量监测数据对接与展示 | 1套 |
| 19 |  | 试点小流域生态流量预报预警系统 | 1套 |
| 20 |  | 试点区域综合评估 | 1套 |
| 21 |  | 试点区域一站一策 | 1套 |
| 22 |  | 大屏数据可视化 | 1套 |
| 23 | 移动端App | 移动端App，含站长App和采集App | 2套 |

软件系统功能要求：

1、总体要求

(1)软件开发与集成须满足建设单位的实际工作需要，供货商须提供完整的设备安装与调试计划和软件开发集成计划，确保所有工作按业主单位要求开展。

- 项目软件质保期为项目验收合格之日起三年，从系统验收合格之日起计算。所提供服务使用的设备部分质保期三年以上，从系统验收合格之日起计算。

- (3)积极协助配合提供与丽水市各区县其它软件平台的数据对接调试服务，确保本系统各个功能正常运行。

2、软件技术参数

系统建设内容包括：智慧水电数据支撑系统、信息系统、移动App。

- （1）数据支撑系统

实现基础数据的汇聚和整合；实现生态流量监测设备的管理；实现监测数据的采集、传输、存储和管理功能；实现融合数据的查询检索、统计分析功能；实现对下服务数据接口和对上数据共享接口；实现本项目建设各子系统的数据对象管理与维护；实现对本项目各子系统的数据支撑。

1）监测设备管理

实现对丽水市生态流量监测设备的管理与维护；建立标准格式，显示数据统一归集、统一管理和运维；对不同品牌型号的监测设备进行新增、删除、管理、安装和维护；支持监测参数和监测设备扩展。

2）数据对象管理

为提升项目长期运维稳定性和可扩展性，实现对本项目中各子系统的数据对象管理与维护功能，包括对象点线面空间位置信息；基本表字段；扩展表字段；附属文件类型等的维护和管理。同时实现对本项目中各子系统中所需数据的支撑。

3）区县数据服务

实现对丽水市各区县的生态流量监测数据的标准化数据服务、和数据采集接口，实现数据的上传、下发、对接等服务。

4）与水利部水电统计系统的数据接口

实现数据同步接口，下载水利部丽水市电站统计数据、共享清理整改和生态流量相关数据的接口实现。

5）清理整改基础数据整理

收集和整合已有的821座小水电站基础数据、清理整改调查数据，包含调查信息、照片、全景图、测量数据、分析报告文档等数据资源；整理入库形成小水电基础数据库。

6）基础地理数据汇聚和整合

整合DEM数据；提供空间数据的矢量、栅格数据整合和服务功能，支持元数据管理和查询，支持元数据标准，支持空间数据管理，包括矢量、栅格、影像、地形、注记等数据类型。

7）小水电基础数据管理

管理数据支撑平台所有已整合的基础数据、基础地理数据、清理整改数据、生态流量监测数据等，提供综合的数据管理功能。同时包含对生态流量监测设备的数据采集、传输、存储和管理。实现对数据支撑平台融合后的各类数据的综合查询检索，综合统计分析功能。

- （2）智慧水电信息系统

基于J2EE开发基于B/S架构的智慧水电信息系统，功能模块和软件系统要求包括：

1）全市小水电一张图

可以实现在“一张图”上展示全市所有小水电站在数据支撑平台中汇集整合的数据资源；基本展示按照行政区划-电站-所属各类信息资源进行展示和查询；支持空间查询和模糊查询功能；支持地图标注功能；支持天地图对接和矢量/影像/地形底图切换以及基本的地理信息展示功能；每个电站可以展示其基本信息、监测信息、视频信息、图片文档等各类信息资源。

2）区县小水电一张图

按照全市小水电一张图模式，开发各区县权限级别的“一张图”展示区县所有小水电站在数据支撑平台中汇集整合的数据资源。具备一定的区县扩展数据自定义功能。

3）小水电专题图

按照不同管理需求，应用地理信息技术，制作针对不同业务的专题图，清理整改作战图、安全生产、增效扩容等专题图；支持和生态流量监测系统、采集端App、站长端App的数据联动和动态提醒报警。支持360全景相机拍摄的小水电站内和大坝的全景图展示功能。

4）视频中心

对接全市生态流量监控视频，实现生态流量监测展示功能，包括实时流量监测数据、预警视频片段、视频片段图片数据、实时视频流数据的采集、传输和展示；具备生态流量监测数据和视频流整合功能；具备视频定时存档和识别等功能；实现实时流量监测数据和视频监测数据的同屏整合；实现数据追溯。

5）监管中心

生态流量支持图形识别，自动根据视频和图像判断是否有正常泄放生态流量的功能，支持非正常状态下报警，支持不同场景的自学习功能。包含生态流量报警功能；报警审核功能；报警处理功能，其中报警处理包括下达任务和发送短信等功能；报警数据统计等功能。

6）管理中心

对电站的清理整改、绿色水电、安全生产等相关项目进行管理，对项目可以直观的查看项目进度，同时可以通过任务下发方式向下传达任务，实现下达-接收-分配-处理-反馈机制。处理完成后实现电站相关项目的进度管理和查询统计。随手拍功能，支持站长随时提交农村水电周边的环境相关事件。生态流量监测功能，支持在偏远地区没有安装视频的水电站，通过手机定位和拍照进行生态流量监管功能。

7）统计分析

按水利局业务需求，生成定制化报表。

8）行政管理

水电的基本信息管理；水电的其它行政管理，业务科室人员通过任务中心可以向处理人员或站长传达任务，同时可以查询和审核所有的任务的完成情况，上报任务情况，最后实现任务完成情况的统计。

9）安全生产

水电站站长通过站长端上报安全生产相关数据；水利局管理人员在系统中进行审核管理。

10）系统管理

实现用户和权限管理，实现市级、县级、站长级管理权限配置；实现采集、处理等不同角色分配；实现河流和流域维护管理功能。

11）大屏可视化展示界面

包含市级大屏数据可视化展示界面和区县级大屏数据可视化展示界面，用户按照不同的权限查看不同的界面。大屏要求针对不同的比例尺进行优化，并至少展示清理整改任务进展、区县排名、基本统计、合法合规、泄放设施统计、分类汇总、地图展示等功能。

12）试点生态流量监测数据对接与展示

本项目包含试点生态流量监测建设，基于市平台针对试点区域进行区县功能实施，包括生态流量监测数据采集和展示、区县权限的页面展示等。

13）试点主要河流生态流量数值模拟评价

针对试点区域主要河流，通过水文-水动力数值模型，在结合降雨预测数据、DEM地形数据和下泄流量数据基础上建立河流的水流模拟和预测模型，通过数值计算进行河流在不同场景下的水流水位模拟和断流情况预测评价功能，并实现基于地理信息的可视化展示。

14）试点区域综合评估

结合采集与调查结果，实现对试点区域和小流域内电站的生态流量进行综合评估，根据最终形成综合评估报告，分析确定生态流量监测要求。

15）试点区域一站一策

结合采集与调查结果，结合区域综合评估结果和一站一策方案，确定分类监测方案，进行生态流量监测实施。

- （3）移动端APP

分为站长端和采集端App两种不同的App版本。

采集端可以方便采集和整理数据，达到即采集即整理的效果，减少了后期数据整理的时间，提高了效率。App支持离线操作，即在无网环境下可以保存信息，当在网络环境下，后台将自动上传采集信息，并在右上角有待上传的提示数据。APP按照信息类型分别采集电站信息，信息类型包括：基本信息，合法合规性，自然保护区，生态流量，社会及安全。实现采集端App可以和全国清理整改平台实现数据对接。

站长端是水电站长和相关水电主管部门的桥梁。通过站长端，站长可以接收任务通知单，同时按照通知单的要求提交结果。加强了沟通的效率，同时对工作进行留痕，系统可对任务全程监管。站长端同时也是拍照上报生态流量图形的终端。

（二）监测系统服务内容

所提供服务包括实时生态流量监测系统、动态视频定送系统、以及试点区域的监测点布设和网络供电布设实施涉及的系统。

- 1、实时生态流量监测系统拟投入清单技术要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 采集处理终端 （含采集软件） | 1)使用环境：-40℃ 到 85℃，相对湿度为5%到95%。 2)可接入摄像机、流量仪、闸门开度仪、水位传感器、电流传感器，功率变送器等对视频及流量数据进行计算、存储，传输，报警通知等操作。 3)在现地获取摄像头信息，定时截图，并将截图时的生态流量数据及时间戳打印在截图上，图片存储至少满足三个月的存储容量，保存及上送时间间隔最小应不高于5分钟。 4)定时主动将带有时间戳及生态流量数据的图片上送至监管平台，保存及上送时间间隔最小应不高于5分钟。 5)装置可进行远程参数设置、软件更新。 6)具有自动重连功能，在网络中断后，可自动重新联网，主动与监管平台建立链接并传输数据。 7)具有水电动态安全预警方面的专利。 8)具有自主知识产权的水电站集控平台软件（有相关软著证明）。 9)具有自主知识产权的水电站APP应用软件（有相关软著证明）。 | 套 | 6 |
| （2） | 数据采集仪 | - 1）要求提供模拟量采集（4-20mA），典 - 型测量精度0.5%，RS485或RJ45网络接口（支持Modbus RTU），数字量信号的采集和控制。 - 2）电源端口和通信端口要求具有防浪涌， - 防雷600W保护，能够最大限度防止工业现场的静电和浪涌冲击。 - 3）要求对外通信采用工业标准协议 - Modbus RTU，可以方便和PLC，组态软件实现完美无缝对接。要求兼容TIA/EIA422/485标准，采用工业级芯片，端口使用 ESD 增强型收发器。 - 4）工作电压12-15V。 - 5）要求可设置自动周期保存模拟通道值， - 最大保存记录65536条（按8路全保存计算）；具有断电自动保存数据功能； - 6）继电器规格，触点负载：2A（30VDC）、 - 0.5A（125VAC），继电器接通时间（典型）：≤3ms，继电器关断时间（典型）：≤3ms，绝缘电阻：1000MΩ（500VDC）；传输介质: 双绞线或屏蔽线 ；外形尺寸：178mm*85mm*40mm ；使用环境：-40℃ 到 85℃，相对湿度为5%到95%；壁挂安装。 | 套 | 11 |
| （3） | 流量计 | - 1)精度0.5级，消耗总功率<6.5VA； - 2)供电：220VAC或24VDC； - 3)输出：4-20mA。 | 套 | 1 |
| （4） | 功率变送器 | - 1)精度0.5级，消耗总功率<6.5VA； - 2)供电：220VAC或24VDC； - 3)输出：4-20mA。 | 个 | 7 |
| （5） | 超声波液位计 | - 1)精度0.5级，消耗总功率<6.5VA； - 2)供电：220VAC或24VDC； - 3)输出：4-20mA。 | 个 | 5 |
| （6） | 流量监控安装调试费 | 定制 | 套 | 6 |
| （7） | 流量监控运行维护费 | 定制 | 套 | 6 |

- 2、动态视频定送系统拟投入清单技术要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 工业摄像机 | - 1）最大图像尺寸：1920×1080，主码流及帧率：50Hz: 25帧(1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz: 30帧(1920×1080,1280×960,1280×720)；子码流及帧率：50Hz: 25帧(704×576,640×480,352×288,320×240)，60Hz: 30帧(704×480,640×480,352×240,320×240); 第三码流及帧率：50Hz: 25帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288,320×240)。支持3D降噪，光学宽动态。 - 2）镜头：5~50mm，自动光圈，手动变焦。 - 3）网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M/1000M自适应以太网络数据。 - 4）支持Micro SD卡存储，最大128G。 - 5）支持定时点及定占用率拍照，照片存于SD卡里，支持远程下载。 - 6）支持ONVIF/GB28181协议；可接入第三方NVR。 - 7）支持手机监控（iOS,android）,支持Web端，平台管理软件，提供SDK；支持云服务，网络穿透，报警信息推送至手机。 - 8）要求采用户外防护罩设计，防水防雨防潮；包含防雷保护，电源、网络、POE防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5。 - 9）最低照度：彩色：0.001Lux@(F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux@(F1.2，AGC ON)。 - 10）视频处理：H.265视频编码,支持三码流,AVI格式；支持码流32 Kbps~16Mbps可调；支持帧率1~30帧/秒可调。 - 11）RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议。 - 12）支持光纤接口，光口传输速率155M以上，光口传输距离20km以上，单模单纤。 - 13）支持html5视频无插件直播。 - 14）支持传感器数据动态叠加，叠加方式为前端叠加，录像及抓拍照片均有叠加存储本地内存卡，不可篡改。 - 15）摄像机抓拍照片可通过手机端推送至相关人员手机，告警信息可点击查看抓拍照片，照片上叠加传感器水印数据。 | 套 | 30 |
| （2） | 百兆工业以太网 交换机 | - 1）支持1个百兆光口，1-4个10/100M自适应电口。 - 2）支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 - 3）完全兼容标准的以太网应用，对接方便。 - 4）支持SFP光口热插拔，维护便捷。 - 5）支持存储转发交换方式。 - 6）自动MAC地址学习功能。 - 7）支持无风扇散热。 - 8）支持双电源冗余供电。 - 9）支持电源防反接保护，高可靠的过流/过压保护。 - 10）支持EMC4级防护。 - 11）IP40防护。 | 台 | 30 |
| （3） | 支架 | - 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm。 | 台 | 30 |
| （4） | 智能监控箱 | - 不锈钢：400*500*160mm，含三级防雷保护、开关电源、交换机等。 | 套 | 30 |
| （5） | 辅材 | 定制 | 套 | 30 |
| （6） | 3.5米立杆 | 定制 | 套 | 30 |
| （7） | 基础浇筑 | C25混凝土基础开挖及浇固 | 套 | 30 |
| （8） | 标示牌 | 定制 | 套 | 30 |
| （9） | 接地扁铁 | 定制 | 根 | 30 |
| （10） | 避雷针 | 定制 | 根 | 30 |
| （11） | 接地线 | 1*10mm² 铜芯 | 米 | 110 |

- 3、其它所需配件和部署实施内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 视频监控安装调试费 | 定制 | 点 | 30 |
| （2） | 视频监控运行维护费 | 定制 | 套/年 | 30 |

（三）云服务

提供以下配置的云服务器和相应的IT基础设施环境：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 云服务器 | - Intel 16核处理器，主频≥2.5Ghz，64GB内存，硬盘系统盘200GB、数据盘5TB。 - CentOS操作系统。 - 100MB外网带宽。 | 台 | 2 |
| （2） | 生态流量监控服务器 | - Intel 8核处理器，主频≥2.5Ghz，16GB内存，硬盘系统盘200GB、数据盘5TB。 - Windows2012Server操作系统。或者提供相应配置的云服务器。 - 100MB外网带宽。 | 台 | 1 |
| （3） | 视频流媒体服务器 | - Intel 8核处理器，主频≥2.5Ghz，16GB内存，硬盘系统盘200GB、数据盘5TB。 - Windows2012Server操作系统。或者提供相应配置的云服务器。 - 100MB外网带宽。 | 台 | 1 |
| （4） | 防火墙 | 网络处理能力4G，并发链接≥160万，1U机箱，单电源，标配6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP插槽，支持1个Console口，支持液晶屏，三年设备保修 | 台 | 1 |
| （5） | 交换机 | - 固化千兆以太网光接口数量≥26，固化千兆以太网光电复用Combo接口数量≥8，固化万兆以太网光接口数量≥2，管理网口≥1，1个RJ-45 Console口，提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图。 - 交换容量≥256 Gbps、包转发率≥69 Mpps。 - 支持RIPv1/v2;支持OSPFv1/v2，OSPFv3;支持VRRP，支持IGMP Snoopingvv2/v3。 - 支持IRF2智能弹性架构，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，支持分布式设备管理，分布式链路聚合。 | 台 | 1 |

（四）网络

提供对接前端采集设备的光纤线路，每条线路100MB带宽，共32条。

（五）试点区域电站

试点区域电站数量为29座。

二、服务要求

- 系统建设期：合同签订后45日历天内完成（其中软件开发要求30日历天内完成）。

- 项目建设完成，试运营一个月结束，并通过验收，进入项目服务期。

- 服务期为三年。服务期限内各项要求均能满足采购人要求的，可以续签下一年合同，最多续签两年，费用双方另行协商。

4、服务期满后，系统平台及监控监测设施设备移交给采购人，并确保设施设备完好、系统运行正常。

三、付款方式

合同签订后支付合同价的20%；完成2019年合同规定的全部任务后，再支付合同价的35%；完成2020年规定的全部合同内容，支付合同价的20%；完成2021年规定的全部合同内容，支付余款。

四、其他要求

- 确保后期数据接入丽水市花园云平台。

- 投标报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括人员劳务费、设备购置费、取电费用、三年电费、人员保险费、管理费、维护费、利润、税金、作业过程中涉及到的其他相关费用等。

- 3、本项目排名第一的中标（成交）候选人未注册成为浙江省政府采购正式注册供应商的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

## 第三章  投标人须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丽水市智慧水电(监测)系统建设服务采购项目 （采购编号：WXZXLDZB-2019-019号） |  |  |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托代理 |
| 3 | 采购人 | 丽水市水利局 |  |  |
| 4 | 采购代理机构 | 浙江万兴工程咨询有限公司 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |  |  |
| 6 | 投标文件份数 | 资信及商务文件、技术文件、报价文件各正本一份、副本四份 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 自获取招标文件之日（获取截止日之后获取招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改 | 投标截止时间15日前 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江万兴工程咨询有限公司 提交截止时间：2019年8月23日09:00时（北京时间） 提交地点：丽水市政府采购中心(丽水市人民街615号商会大厦五楼) |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2019年8月23日09:00时（北京时间） 开标地点：丽水市政府采购中心五楼开标厅 |  |  |
| 11 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章 评审办法和细则” |  |  |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标结果公告在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）等媒体上发布，并发布中标通知书。 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）等。 |  |  |
| 15 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于浙江万兴工程咨询有限公司 |  |  |
| 16 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，未提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |  |  |

### 一   总则

1. 适用范围

1.1 招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1 “采购人”系指丽水市水利局。

2.1.2 “采购代理机构”系指浙江万兴工程咨询有限公司。

2.1.3 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5 “合同”系指采购人与中标供应商双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8 “▲” 系指实质性要求条款。

3. 投标人应具备资格条件

3.1 符合本文件第一章招标公告第“6”条的规定；

3.2 投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明项目所需产品、服务、招标、投标程序和合同条款等。本招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2 项目需求

6.1.3 投标人须知

6.1.4 政府采购合同

6.1.5 投标相关文件格式

6.1.6 评标办法和细则

6.1.7 与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容

7. 投标人的风险

7.1 投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清和修改

8.1 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2 报名供应商认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前，在“浙江政府采购网”、“丽水市公共资源交易网”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编制

9. 要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2 投标文件、供应商与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，供应商有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由供应商承担。

10. 投标文件的组成

▲10.1 提交的投标文件应分为资信及商务文件、技术文件、报价文件三部分，三部分应全部单独密封。资信及商务文件、技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信及商务、技术内容, 其资信及商务、技术内容评标时将作为无效内容。

10.2 招标文件“第五章 投标相关文件格式”所列的格式、内容以及供应商认为有必要提供的其它文件。

11. 投标文件（资信及商务文件、技术文件、报价文件）编制的内容和要求

11.1 资信及商务文件编制内容和要求

▲11.1.1 公司有效营业执照或事业单位法人证书复印件（提供原件核对，如投标人已在“浙江政府采购网”注册成为“浙江政府采购供应商库”的供应商，只需提供公司营业执照或事业单位法人证书复印件和“浙江政府采购网”的“供应商”栏目查询投标人注册页面信息打印件）、中华人民共和国基础电信业务经营许可证复印件；

▲11.1.2 负责人身份证复印件（负责人参与开标会的需提供身份原件核对）；有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件（身份证需提供原件核对）；

▲11.1.3 资格声明；

▲11.1.4 无重大违法记录声明书；

▲11.1.5 投标声明书；

▲11.1.6 投标人参标申请表；

▲11.1.7拟派本项目班子人员情况表；

11.1.8中小企业声明函（如有）；

11.1.9其它（供应商认为有利于其本次投标的其它资信及商务材料等）。

▲11.1.10 以上复印件均需加盖单位公章。

11.1.11 以上材料有格式的严格按格式要求填写（格式见第五章资信及商务文件格式）。

11.1.12 资信及商务文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。

11.1.13 供应商未在投标文件的资信及商务文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由供应商自行承担。

11.2 技术文件的编制内容和要求

11.2.1 按招标文件“第五章 投标相关文件格式”所列的内容和格式。

11.2.2 供应商应对照招标文件 “第二章 项目概况和技术指标”所列的内容提供完整产品、服务、技术指标等。

11.2.3 项目承诺：招标文件规定的要求仅为基本要求，供应商可以作出优于或高于招标文件中所要求的承诺。

11.2.4 供应商认为有必要提交的其他技术证明资料。

11.3 报价文件编制的内容和要求

11.3.1招标文件“第五章 投标相关文件格式”所列的内容和格式的要求，以及供应商认为有必要提供的其它文件。

11.3.2 招标文件“第二章 项目概况和技术指标”所列的相关内容编制。

11.3.3 投标报价

▲11.3.3.1供应商应在招标文件所附表格格式填写投标产品、服务的单价和投标总价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

11.3.3.2 投标相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.3.3.3 投标报价超过采购最高限价的，供应商不进入报价评分且其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

▲11.3.3.4 供应商报价只有总报价而无分项报价的，供应商不进入报价评分，其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。供应商报价只有分项报价而无总报价的，其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

▲11.3.3.5 投标报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括人员劳务费、设备购置费、取电费用、三年电费、人员保险费、管理费、维护费、利润、税金、作业过程中涉及到的其他相关费用等。

11.4 排版：所有文字及表格采用黑色，纸张采用白色标准A4纸（210×297mm）。

11.5 封面：按照招标文件规定的要求制作封面，并按本章“15.2.1”点的要求加盖供应商公章和其负责人（或被委托人）签字或盖章。

12. 投标产品（或服务）应符合第二章项目概况和技术指标的要求。

12.1 供应商需提交其拟供产品（或服务）所符合招标文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1 供应商应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资信及商务文件”、“技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或授权代表）在投标文件相关位置签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   投标文件的包装、装订、提交、修改和撤回

15. 投标文件的包装、密封、标记和装订

15.1投标文件按资信及商务文件、技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件。

15.2投标文件封面及投标文件外层包装制作要求：

15.2.1 资信及商务文件、技术文件、报价文件封面上应注明文件名称（即资信及商务文件、技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、供应商名称（盖章）、负责人（或授权代表）签字或盖章和正副本字样。

15.2.2投标文件外层包装应注明文件名称（即资信及商务文件、技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、供应商名称（盖章）、供应商地址、负责人（或授权代表）签字或盖章和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

15.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

15.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由供应商标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

15.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还供应商代表人；

15.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

15.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

15.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

15.5.4 投标文件中的资信及商务文件、技术文件、报价文件出现包装混装。

16. 投标文件的提交

▲16.1 在提交投标文件截止时间前，供应商应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在提交投标文件截止时间后，采购代理机构将拒收供应商的投标文件。

16.2 采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

17. 投标文件的修改和撤销

17.1 在提交投标文件截止时间前，供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

17.2 修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲17.3 在提交投标文件截止时间后，供应商不得修改、撤回已提交的投标文件。

17.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者负责人或被委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 五   开标和评标

18. 开标

18.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有供应商应到场。如供应商不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2 开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、供应商名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

18.3 投标文件经供应商或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经供应商确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启。

18.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还供应商；

18.3.2 因投标文件份数不符合要求等原因造成供应商不足三家，按相关规定重新组织招标。

18.4 唱标

18.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布供应商名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.4.2 采购代理机构做好开标记录。供应商代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同人可以开标结果，不影响评审过程，但有可能影响供应商诚信。

18.5 开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或政府采购代理按资格要求对供应商进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的供应商不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程

20.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

20.2 评审

20.2.1 符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

20.2.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

20.2.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

20.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7） 修正错误的的投标报价，经供应商的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格供应商的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

24. 保密和评审过程的监控

24.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 六   投标无效的情形

25. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

25.1电报、电话、传真形式的投标；

25.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

25.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

25.4 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

25.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的；

25.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的；

25.7 不具备招标文件规定资格要求的；

25.8 投标有效期不足的；

25.9 采用暗标的项目（包）的技术文件没有采用暗标的;

25.10 评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

25.11 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

25.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.13 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.14 招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其它商品、服务的；

25.15 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.16 评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且不能合理说明原因和提供证明材料的；

25.17 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.18 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

25.19 提供虚假材料谋取中标的；

25.20 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

25.21 招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七   法律责任

26. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

26.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

26.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

26.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

26.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款26.1至26.5项情形之一的，中标无效。

27. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

27.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

27.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

27.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

27.4 将政府采购合同转包；

27.5 提供假冒伪劣产品；

27.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

28. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

29. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

29.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

29.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

29.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

29.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

29.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

29.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

29.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

29.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 八   行贿犯罪档案查询

30. 中标结果公告前采购代理机构将对中标候选人进行行贿犯罪档案查询。如有行贿犯罪纪录的，将按有关法律、法规及有关文件规定办理。

### 九   询问

31. 投标人有权就采购活动的事项提出询问。

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在规定的时间内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2 对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1 采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2 采购代理机构将在提交投标文件的截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”、“丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）”上予以公布。潜在投标人应自行关注网站更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

31.3 投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

31.4 政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 十  质疑

32.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

32.2 质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3 质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1 邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2 传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3 在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4 质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5 采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6 质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告监督部门，由监督部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

33. 质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向监督部门投诉。

### 十二  授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网”上发布中标结果公告。中标结果公告不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35. 授予合同时变更数量的权力

35.1 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人经监督部门同意，补充合同交监督部门备案。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。36.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

36.3 中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书15天内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5本项目不设履约保证金。

36.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

37.采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

### 十四  中小企业

38.关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监[2012]11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业供应商，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选供应商后再申请注册入库。

38.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品给予同等政策。

### 十五  其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

40.采购代理机构对决标结果不负责解释。

41.项目监督

41.1本项目接受监察、财政、审计等部门的监督。

42.采购代理费：由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付招标代理费叁万叁仟肆佰元整。

## 第四章  政府采购合同

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

甲　　方（即采购人）：

乙　　方（即中标供应商）：

签署地点：

签署日期：

根据 　　　  　      招标文件（采购编号为　  　  ），在    年   月   日公开招标会上，经评标委员会评定 　　　  　  (乙方)为中标供应商。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 项目建设内容与要求

本项目所需提供的服务内容为：智慧水电系统平台服务部分和监测系统服务部分。智慧水电系统平台服务部分包括数据支撑系统、智慧水电信息系统、移动端App三部分；监测系统服务为试点区域的生态流量监测，包括实时生态流量监测系统、动态视频定送系统、以及试点区域的监测点布设和网络供电布设实施；另外包括运行系统所需要的云IT基础设施、视频流服务，试点区域的水电站生态流量监测和视频监测设备的网络流量费用等。

系统建成后将实现对全市821座农村水电站的基础信息管理，实现生态流量的实时监测与分析；整合行业信息资源，整合农村水电站基础信息、现场图片、基础地理、地形数据、全景图等，实现多源、多维、多态水电数据支撑；利用移动端APP实现对电站信息的动态反馈；利用水文-水动力数值模型，实现对示范区主要子流域的生态流量结合流量泄放与自然产汇流的数值模拟、分析评价和效果预测。主要包括：智慧水电数据支撑系统、信息系统、移动App。

（一）智慧水电（监测）系统平台服务内容如下：

| 序号 | 服务需求明细 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “智慧水电” 数据支撑系统 | 监测设备管理 | 1套 |
| 2 |  | 数据对象管理 | 1套 |
| 3 |  | 监测数据管理 | 1套 |
| 4 |  | 区县数据服务 | 9个 |
| 5 |  | 水利部统计系统数据接口 | 1个 |
| 6 |  | 小水电清理整改基础数据 | 821座 |
| 7 |  | 小水电相关基础地理数据 | 1套 |
| 8 |  | 小水电电站基础数据管理 | 1套 |
| 9 | “智慧水电” 信息系统 | 全市小水电一张图 | 1套 |
| 10 |  | 区县小水电一张图 | 1套 |
| 11 |  | 小水电专题图 | 1套 |
| 12 |  | 视频中心 | 1套 |
| 13 |  | 监管中心 | 1套 |
| 14 |  | 管理中心 | 1套 |
| 15 |  | 统计分析 | 1套 |
| 16 |  | 行政管理 | 1套 |
| 17 |  | 安全生产 | 1套 |
| 17 |  | 系统管理 | 1套 |
| 18 |  | 试点生态流量监测数据对接与展示 | 1套 |
| 19 |  | 试点小流域生态流量预报预警系统 | 1套 |
| 20 |  | 试点区域综合评估 | 1套 |
| 21 |  | 试点区域一站一策 | 1套 |
| 22 |  | 大屏数据可视化 | 1套 |
| 23 | 移动端App | 移动端App，含站长App和采集App | 2套 |

软件系统功能要求：

1、总体要求

(1)软件开发与集成须满足建设单位的实际工作需要，供货商须提供完整的设备安装与调试计划和软件开发集成计划，确保所有工作按业主单位要求开展。

- 项目软件质保期为项目验收合格之日起三年，从系统验收合格之日起计算。所提供服务使用的设备部分质保期三年以上，从系统验收合格之日起计算。

- (3)积极协助配合提供与丽水市各区县其它软件平台的数据对接调试服务，确保本系统各个功能正常运行。

2、软件技术参数

系统建设内容包括：智慧水电数据支撑系统、信息系统、移动App。

- （1）数据支撑系统

实现基础数据的汇聚和整合；实现生态流量监测设备的管理；实现监测数据的采集、传输、存储和管理功能；实现融合数据的查询检索、统计分析功能；实现对下服务数据接口和对上数据共享接口；实现本项目建设各子系统的数据对象管理与维护；实现对本项目各子系统的数据支撑。

1）监测设备管理

实现对丽水市生态流量监测设备的管理与维护；建立标准格式，显示数据统一归集、统一管理和运维；对不同品牌型号的监测设备进行新增、删除、管理、安装和维护；支持监测参数和监测设备扩展。

2）数据对象管理

为提升项目长期运维稳定性和可扩展性，实现对本项目中各子系统的数据对象管理与维护功能，包括对象点线面空间位置信息；基本表字段；扩展表字段；附属文件类型等的维护和管理。同时实现对本项目中各子系统中所需数据的支撑。

3）区县数据服务

实现对丽水市各区县的生态流量监测数据的标准化数据服务、和数据采集接口，实现数据的上传、下发、对接等服务。

4）与水利部水电统计系统的数据接口

实现数据同步接口，下载水利部丽水市电站统计数据、共享清理整改和生态流量相关数据的接口实现。

5）清理整改基础数据整理

收集和整合已有的821座小水电站基础数据、清理整改调查数据，包含调查信息、照片、全景图、测量数据、分析报告文档等数据资源；整理入库形成小水电基础数据库。

6）基础地理数据汇聚和整合

整合DEM数据；提供空间数据的矢量、栅格数据整合和服务功能，支持元数据管理和查询，支持元数据标准，支持空间数据管理，包括矢量、栅格、影像、地形、注记等数据类型。

7）小水电基础数据管理

管理数据支撑平台所有已整合的基础数据、基础地理数据、清理整改数据、生态流量监测数据等，提供综合的数据管理功能。同时包含对生态流量监测设备的数据采集、传输、存储和管理。实现对数据支撑平台融合后的各类数据的综合查询检索，综合统计分析功能。

- （2）智慧水电信息系统

基于J2EE开发基于B/S架构的智慧水电信息系统，功能模块和软件系统要求包括：

1）全市小水电一张图

可以实现在“一张图”上展示全市所有小水电站在数据支撑平台中汇集整合的数据资源；基本展示按照行政区划-电站-所属各类信息资源进行展示和查询；支持空间查询和模糊查询功能；支持地图标注功能；支持天地图对接和矢量/影像/地形底图切换以及基本的地理信息展示功能；每个电站可以展示其基本信息、监测信息、视频信息、图片文档等各类信息资源。

2）区县小水电一张图

按照全市小水电一张图模式，开发各区县权限级别的“一张图”展示区县所有小水电站在数据支撑平台中汇集整合的数据资源。具备一定的区县扩展数据自定义功能。

3）小水电专题图

按照不同管理需求，应用地理信息技术，制作针对不同业务的专题图，清理整改作战图、安全生产、增效扩容等专题图；支持和生态流量监测系统、采集端App、站长端App的数据联动和动态提醒报警。支持360全景相机拍摄的小水电站内和大坝的全景图展示功能。

4）视频中心

对接全市生态流量监控视频，实现生态流量监测展示功能，包括实时流量监测数据、预警视频片段、视频片段图片数据、实时视频流数据的采集、传输和展示；具备生态流量监测数据和视频流整合功能；具备视频定时存档和识别等功能；实现实时流量监测数据和视频监测数据的同屏整合；实现数据追溯。

5）监管中心

生态流量支持图形识别，自动根据视频和图像判断是否有正常泄放生态流量的功能，支持非正常状态下报警，支持不同场景的自学习功能。包含生态流量报警功能；报警审核功能；报警处理功能，其中报警处理包括下达任务和发送短信等功能；报警数据统计等功能。

6）管理中心

对电站的清理整改、绿色水电、安全生产等相关项目进行管理，对项目可以直观的查看项目进度，同时可以通过任务下发方式向下传达任务，实现下达-接收-分配-处理-反馈机制。处理完成后实现电站相关项目的进度管理和查询统计。随手拍功能，支持站长随时提交农村水电周边的环境相关事件。生态流量监测功能，支持在偏远地区没有安装视频的水电站，通过手机定位和拍照进行生态流量监管功能。

7）统计分析

按水利局业务需求，生成定制化报表。

8）行政管理

水电的基本信息管理；水电的其它行政管理，业务科室人员通过任务中心可以向处理人员或站长传达任务，同时可以查询和审核所有的任务的完成情况，上报任务情况，最后实现任务完成情况的统计。

9）安全生产

水电站站长通过站长端上报安全生产相关数据；水利局管理人员在系统中进行审核管理。

10）系统管理

实现用户和权限管理，实现市级、县级、站长级管理权限配置；实现采集、处理等不同角色分配；实现河流和流域维护管理功能。

11）大屏可视化展示界面

包含市级大屏数据可视化展示界面和区县级大屏数据可视化展示界面，用户按照不同的权限查看不同的界面。大屏要求针对不同的比例尺进行优化，并至少展示清理整改任务进展、区县排名、基本统计、合法合规、泄放设施统计、分类汇总、地图展示等功能。

12）试点生态流量监测数据对接与展示

本项目包含试点生态流量监测建设，基于市平台针对试点区域进行区县功能实施，包括生态流量监测数据采集和展示、区县权限的页面展示等。

13）试点主要河流生态流量数值模拟评价

针对试点区域主要河流，通过水文-水动力数值模型，在结合降雨预测数据、DEM地形数据和下泄流量数据基础上建立河流的水流模拟和预测模型，通过数值计算进行河流在不同场景下的水流水位模拟和断流情况预测评价功能，并实现基于地理信息的可视化展示。

14）试点区域综合评估

结合采集与调查结果，实现对试点区域和小流域内电站的生态流量进行综合评估，根据最终形成综合评估报告，分析确定生态流量监测要求。

15）试点区域一站一策

结合采集与调查结果，结合区域综合评估结果和一站一策方案，确定分类监测方案，进行生态流量监测实施。

- （3）移动端APP

分为站长端和采集端App两种不同的App版本。

采集端可以方便采集和整理数据，达到即采集即整理的效果，减少了后期数据整理的时间，提高了效率。App支持离线操作，即在无网环境下可以保存信息，当在网络环境下，后台将自动上传采集信息，并在右上角有待上传的提示数据。APP按照信息类型分别采集电站信息，信息类型包括：基本信息，合法合规性，自然保护区，生态流量，社会及安全。实现采集端App可以和全国清理整改平台实现数据对接。

站长端是水电站长和相关水电主管部门的桥梁。通过站长端，站长可以接收任务通知单，同时按照通知单的要求提交结果。加强了沟通的效率，同时对工作进行留痕，系统可对任务全程监管。站长端同时也是拍照上报生态流量图形的终端。

（二）监测系统服务内容

所提供服务包括实时生态流量监测系统、动态视频定送系统、以及试点区域的监测点布设和网络供电布设实施涉及的系统。

- 1、实时生态流量监测系统拟投入清单技术要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 采集处理终端 （含采集软件） | 1)使用环境：-40℃ 到 85℃，相对湿度为5%到95%。 2)可接入摄像机、流量仪、闸门开度仪、水位传感器、电流传感器，功率变送器等对视频及流量数据进行计算、存储，传输，报警通知等操作。 3)在现地获取摄像头信息，定时截图，并将截图时的生态流量数据及时间戳打印在截图上，图片存储至少满足三个月的存储容量，保存及上送时间间隔最小应不高于5分钟。 4)定时主动将带有时间戳及生态流量数据的图片上送至监管平台，保存及上送时间间隔最小应不高于5分钟。 5)装置可进行远程参数设置、软件更新。 6)具有自动重连功能，在网络中断后，可自动重新联网，主动与监管平台建立链接并传输数据。 7)具有水电动态安全预警方面的专利。 8)具有自主知识产权的水电站集控平台软件（有相关软著证明）。 9)具有自主知识产权的水电站APP应用软件（有相关软著证明）。 | 套 | 6 |
| （2） | 数据采集仪 | - 1）要求提供模拟量采集（4-20mA），典 - 型测量精度0.5%，RS485或RJ45网络接口（支持Modbus RTU），数字量信号的采集和控制。 - 2）电源端口和通信端口要求具有防浪涌， - 防雷600W保护，能够最大限度防止工业现场的静电和浪涌冲击。 - 3）要求对外通信采用工业标准协议 - Modbus RTU，可以方便和PLC，组态软件实现完美无缝对接。要求兼容TIA/EIA422/485标准，采用工业级芯片，端口使用 ESD 增强型收发器。 - 4）工作电压12-15V。 - 5）要求可设置自动周期保存模拟通道值， - 最大保存记录65536条（按8路全保存计算）；具有断电自动保存数据功能； - 6）继电器规格，触点负载：2A（30VDC）、 - 0.5A（125VAC），继电器接通时间（典型）：≤3ms，继电器关断时间（典型）：≤3ms，绝缘电阻：1000MΩ（500VDC）；传输介质: 双绞线或屏蔽线 ；外形尺寸：178mm*85mm*40mm ；使用环境：-40℃ 到 85℃，相对湿度为5%到95%；壁挂安装。 | 套 | 11 |
| （3） | 流量计 | - 1)精度0.5级，消耗总功率<6.5VA； - 2)供电：220VAC或24VDC； - 3)输出：4-20mA。 | 套 | 1 |
| （4） | 功率变送器 | - 1)精度0.5级，消耗总功率<6.5VA； - 2)供电：220VAC或24VDC； - 3)输出：4-20mA。 | 个 | 7 |
| （5） | 超声波液位计 | - 1)精度0.5级，消耗总功率<6.5VA； - 2)供电：220VAC或24VDC； - 3)输出：4-20mA。 | 个 | 5 |
| （6） | 流量监控安装调试费 | 定制 | 套 | 6 |
| （7） | 流量监控运行维护费 | 定制 | 套 | 6 |

- 2、动态视频定送系统拟投入清单技术要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 工业摄像机 | - 1）最大图像尺寸：1920×1080，主码流及帧率：50Hz: 25帧(1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz: 30帧(1920×1080,1280×960,1280×720)；子码流及帧率：50Hz: 25帧(704×576,640×480,352×288,320×240)，60Hz: 30帧(704×480,640×480,352×240,320×240); 第三码流及帧率：50Hz: 25帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288,320×240)。支持3D降噪，光学宽动态。 - 2）镜头：5~50mm，自动光圈，手动变焦。 - 3）网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M/1000M自适应以太网络数据。 - 4）支持Micro SD卡存储，最大128G。 - 5）支持定时点及定占用率拍照，照片存于SD卡里，支持远程下载。 - 6）支持ONVIF/GB28181协议；可接入第三方NVR。 - 7）支持手机监控（iOS,android）,支持Web端，平台管理软件，提供SDK；支持云服务，网络穿透，报警信息推送至手机。 - 8）要求采用户外防护罩设计，防水防雨防潮；包含防雷保护，电源、网络、POE防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5。 - 9）最低照度：彩色：0.001Lux@(F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux@(F1.2，AGC ON)。 - 10）视频处理：H.265视频编码,支持三码流,AVI格式；支持码流32 Kbps~16Mbps可调；支持帧率1~30帧/秒可调。 - 11）RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议。 - 12）支持光纤接口，光口传输速率155M以上，光口传输距离20km以上，单模单纤。 - 13）支持html5视频无插件直播。 - 14）支持传感器数据动态叠加，叠加方式为前端叠加，录像及抓拍照片均有叠加存储本地内存卡，不可篡改。 - 15）摄像机抓拍照片可通过手机端推送至相关人员手机，告警信息可点击查看抓拍照片，照片上叠加传感器水印数据。 | 套 | 30 |
| （2） | 百兆工业以太网 交换机 | - 1）支持1个百兆光口，1-4个10/100M自适应电口。 - 2）支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 - 3）完全兼容标准的以太网应用，对接方便。 - 4）支持SFP光口热插拔，维护便捷。 - 5）支持存储转发交换方式。 - 6）自动MAC地址学习功能。 - 7）支持无风扇散热。 - 8）支持双电源冗余供电。 - 9）支持电源防反接保护，高可靠的过流/过压保护。 - 10）支持EMC4级防护。 - 11）IP40防护。 | 台 | 30 |
| （3） | 支架 | - 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm。 | 台 | 30 |
| （4） | 智能监控箱 | - 不锈钢：400*500*160mm，含三级防雷保护、开关电源、交换机等。 | 套 | 30 |
| （5） | 辅材 | 定制 | 套 | 30 |
| （6） | 3.5米立杆 | 定制 | 套 | 30 |
| （7） | 基础浇筑 | C25混凝土基础开挖及浇固 | 套 | 30 |
| （8） | 标示牌 | 定制 | 套 | 30 |
| （9） | 接地扁铁 | 定制 | 根 | 30 |
| （10） | 避雷针 | 定制 | 根 | 30 |
| （11） | 接地线 | 1*10mm² 铜芯 | 米 | 110 |

- 3、其它所需配件和部署实施内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 视频监控安装调试费 | 定制 | 点 | 30 |
| （2） | 视频监控运行维护费 | 定制 | 套/年 | 30 |

（三）云服务

提供以下配置的云服务器和相应的IT基础设施环境：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 云服务器 | - Intel 16核处理器，主频≥2.5Ghz，64GB内存，硬盘系统盘200GB、数据盘5TB。 - CentOS操作系统。 - 100MB外网带宽。 | 台 | 2 |
| （2） | 生态流量监控服务器 | - Intel 8核处理器，主频≥2.5Ghz，16GB内存，硬盘系统盘200GB、数据盘5TB。 - Windows2012Server操作系统。或者提供相应配置的云服务器。 - 100MB外网带宽。 | 台 | 1 |
| （3） | 视频流媒体服务器 | - Intel 8核处理器，主频≥2.5Ghz，16GB内存，硬盘系统盘200GB、数据盘5TB。 - Windows2012Server操作系统。或者提供相应配置的云服务器。 - 100MB外网带宽。 | 台 | 1 |
| （4） | 防火墙 | 网络处理能力4G，并发链接≥160万，1U机箱，单电源，标配6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP插槽，支持1个Console口，支持液晶屏，三年设备保修 | 台 | 1 |
| （5） | 交换机 | - 固化千兆以太网光接口数量≥26，固化千兆以太网光电复用Combo接口数量≥8，固化万兆以太网光接口数量≥2，管理网口≥1，1个RJ-45 Console口，提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图。 - 交换容量≥256 Gbps、包转发率≥69 Mpps。 - 支持RIPv1/v2;支持OSPFv1/v2，OSPFv3;支持VRRP，支持IGMP Snoopingvv2/v3。 - 支持IRF2智能弹性架构，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，支持分布式设备管理，分布式链路聚合。 | 台 | 1 |

（四）网络

提供对接前端采集设备的光纤线路，每条线路100MB带宽，共32条。

（五）试点区域电站

试点区域电站数量为29座。

二、合同价款

1、本合同总价款为人民币（大写）            （￥：          ）。
　　2、本合同总价款包括人员劳务费、设备购置费、取电费用、三年电费、人员保险费、管理费、维护费、利润、税金、作业过程中涉及到的其他相关费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
　　4、系统建设完成并经验收合格后移交乙方使用，使用至服务期满。

- 三、组成本合同的有关文件
   下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、本合同书

2、中标通知书

3、中标人澄清修改文件

4、中标人投标文件

5、招标文件澄清修改文件

6、招标文件

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

四、付款方式

合同签订后支付合同价的20%；完成2019年合同规定的全部任务后，再支付合同价的35%；完成2020年规定的全部合同内容，支付合同价的20%；完成2021年规定的全部合同内容，支付余款。

五、服务要求

- 1、系统建设期：合同签订后45日历天内完成（其中软件开发要求30日历天内完成）。

- 2、项目建设完成，试运营一个月结束，并通过验收，进入项目服务期。

- 3、服务期为三年。服务期限内各项要求均能满足采购人要求的，可以续签下一年合同，最多续签两年，费用双方另行协商。

4、服务期满后，系统平台及监控监测设施设备移交给采购人，并确保设施设备完好、系统运行正常。

六、知识产权

1、乙方对甲方提供的所有资料进行保密，如有泄漏，由乙方承担所有后果。

2、乙方保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。

3、若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方负责。

4、凡涉及到本次招标项目的任何知识产权均属于甲方所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标单位不承担由此引起的一切经济和法律责任。

七、双方的权利和义务

1、甲方职责和义务

（1）及时向乙方提供相关资料。

（2）及时组织相关人员进行验收。

2、乙方职责和义务

（1）在规定期限内，组织完成甲方规定的任务，并提交相应工作成果。

（2）确保后期数据接入丽水市花园云平台。

（3）安全第一，必须做到安全生产。在作业过程中，发生任何安全事故纠纷，均由乙方自行处理并承担全部后果。

## 八、违约责任

1、如果延误工期，乙方向甲方支付的误期损害赔偿费每天为5000元，提前不奖励。

2、项目班子

乙方拟派的班子成员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间甲方有权对不称职的人员提出更换，乙方不得拒绝和拖延。

- 质量能满足采购文件的要求，确保后期数据接入丽水市花园云平台，并对其负责。若最终结果达不到乙方要求，造成甲方损失的，乙方向甲方支付赔偿费30000元，并返工至合格为止。

## 九、争议的解决办法

在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第（一）种方式解决。

（一）因本合同所发生的任何争议，申请 丽水 仲裁委员会仲裁；

（二）按司法程序解决。

## 十、其它

1、本合同一式陆份，双方各执叁份。

2、本项目实施过程中产生的任何费用均由乙方承担。

3、未尽事宜双方协商确定。

甲方：  （盖章）                  乙方：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

地  址：            地  址：  

邮政编码：            邮政编码：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

签订时  间：      年   月   日

丽水市水利局

工程（项目）廉政责任书

丽水市纪委市监委派驻丽水市水利局纪检组制

年     月    日

工程（项目）廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

业主单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该工程（项目）的工作人员，在工程（项目）的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程（项目）承包合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买工程（项目）承包合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程（项目）的有关方针、政策，尤其是有关工程（项目）的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的主管部门、派驻纪检组各一份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人    　　　　　　       法定代表人

（或委托代理人）：              （或委托代理人）：

项目负责人：

地址：　　　　　　　　　　       地址：

电话：　　　　　　　　　　       电话：

年　 月　  日                    年　  月　  日

## 第五章  投标相关文件格式

### 资信及商务文件

目录

- 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）入库页面打印件，并加盖公章（如有）

- 公司营业执照或事业单位法人证书副本复印件、中华人民共和国基础电信业务经营许可证复印件

- 3、投标声明书

4、负责人身份证复印件；有委托授权人的，则还应当提供授权委托书及委托代表人的身份证复印件

5、投标人参标申请表

6、投标人资格声明

7、无重大违法记录声明书

8、拟派本项目班子人员情况表

9、中小企业声明函

10、其它（投标人认为有必要提供的其他资信证明文件）

1、浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）入库页面打印件，并加盖公章（如有）

2、公司营业执照或事业单位法人证书副本复印件、中华人民共和国基础电信业务经营许可证复印件

3、 投标声明书

采购代理机构名称  ：

__________________________(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址____________________。

我______________(姓名)系___________(投标人名称)的负责人，我方愿意参加贵方组织的_________________ (招标编号、招标项目名称)的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资信及商务文件正本  份，副本  份；

技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的服务的投标报价详见报价表。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、如采购项目需第二中标候选人参与验收工作的，如我方为中标人的，我方将接受第二中标候选人参与验收活动。如我方为第二中标候选人，我方将积极配合采购人做好验收工作，并接受因我公司无故缺席、阻扰和干扰正常项目验收工作而受到的处罚，并保证遵守招标文件中的其他有关条款。

6、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________________________     邮编：____________

电话：____________　                     传真：____________

投标人盖章：

日     期：

注：▲按照本声明书要求填报。

4、授权委托书

采购代理机构名称：

我       （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称     ）（采购编号：　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此声明。

负责人盖章 ：

投标人盖章 ：

日期：

_______________________________________________________________________

附：1、被委托人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人、被委托人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

被委托人身份证件扫描件：

正面： 反面：

负责人盖章：

投标人盖章：

日     期：

5、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照或事业单位法人证书编号 |  |  |  |  | 投标人地址 |  |  |
| 注册日期 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  | E-mail |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 联系电话： |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话： |  | 手机: |
| 主营 项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营 项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  | 招标项目 |  | 投标品牌（如招标文件有品牌可选） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

6、投标人资格声明

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．项目负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数: _______人

- 企业性质：__________

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人盖章：

日     期：

7、无重大违法记录声明书

采购代理机构名称：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

年  月  日

- 商务响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务承诺 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 完成时间 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

9、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

供应商企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与磋商或其制造生产产品的，供应商应详细填写本函，并提供相关证明。相关证明包括企业营业执照、监狱企业证明、残疾人福利企业证明、企业基本情况等判定企业是否为小型、微型、监狱和残疾人福利企业的证据。

2.填写内容应与分项报价清单相关内容一致，如不一致造成偏差的，后果由供应商自行承担。

3.如未填写或未提供相关证明的，视为供应商放弃相关政策优惠处理。

10、其它（投标人认为有必要提供的其他资信证明文件）

### 二   技术文件

目录

- 项目总体设计（格式自拟）；

- 数据支撑系统（格式自拟）；

3、智慧水电信息系统（格式自拟）；

4、大屏展示界面设计（格式自拟）；

5、移动端APP（格式自拟）；

6、工期保证措施（格式自拟）。

### 三   报价文件格式

目录

一、报价书（开标一览表）

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 元整（￥ ） |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

- 上述报价应包括人员劳务费、设备购置费、取电费用、三年电费、人员保险费、管理费、维护费、利润、税金、作业过程中涉及到的其他相关费用等。

- 投标人的投标报价不得超出采购人设立的最高限价，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

负责人盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 分项报价表

投标分项报价表内容要求：

投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

（表格请按第二章和第五章相关内容和要求自行设计）

注：1、投标人对产生报价的分项详细列表说明。

2、“投标分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各投标人没有按要求作出实质性响应是投标人的风险。

▲3、上述报价应包括人员劳务费、设备购置费、取电费用、三年电费、人员保险费、管理费、维护费、利润、税金、作业过程中涉及到的其他相关费用等。

4、上述总价应与开标一览表中的总报价一致。

▲5、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

负责人盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 四   投标文件封面及外层包装封面格式

### 投标文件封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资信及商务文件/技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或授权代表（签字或盖章）：

编制时间：   年  月  日

### 投标文件外层包装封面格式

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资信及商务文件/技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或授权代表（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

## 第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一  总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；最终得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐三名中标候选人，采购人确认排名第一的中标候选人为本项目中标人。

### 二  评标委员会

2.1评标委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评标委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2 评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三  评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，并根据审查、澄清等情况结合评审办法对技术文件进行独立打分；

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 报价文件评审

3.4.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

3.4.2报价修正；

3.4.3 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.6 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四  评审一般规定

4.1本评审办法采用综合评分法，总分100分。

4.1.1投标人资信及商务权重为18%，评审分值为18分，由评审专家讨论后统一打分。

4.1.2项目技术权重为72%，评审分值为72分：评审专家对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评审专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。投标人最终技术得分为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

4.1.3 报价权重为10%，评审分值为10分，由评标委员会按各投标人的报价统一计算。

4.1.4 评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数，如某分项评分要素为2分，则评审专家在0.01〜2分内打分。

### 五  评审内容及标准

5.1技术分为72分，权重为72%，评审专家对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评审专家单独评定打分。

| 序号 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计（0-14分） | 1）总体思路：对本项目建设的总体目标理解充分，对各组成部分的业务、功能定位以及系统建设开发思路清晰，技术可行进行综合评分，优的得4-3分，良3-1分，其他1-0分。 |
|  |  | 2）需求分析：对项目的相关的政策、背景、目标、任务、业务与技术需求及整体设计要求的理解分析准确深入等内容进行综合评分，优的得4-3分，良3-1分，其他1-0分。 |
|  |  | 3）技术路线和建设方案：针对本项目建设内容具有实际案例和建设经验，技术路线先进、合理、可操作性强；具有一定的先进性的应用特征，能满足项目建设的需求；对项目后续建设内容能给出合理化建议。优的得6-4分，良4-2分，其他2-0分。 |
| 2 | 数据支撑系统（0-8分） | 1）提供水利部统计系统数据结构和对接方案的得2分。 2）提供数据项目规格说明和建库方案，以确保可按期完成数据整理和建库工作的得2分。 3）需提供小水电基础数据管理功能的详细方案说明，要求包含基本信息、生态流量、等信息并在关键取证项目包含照片的得2分。 4）需提供灵活的配置功能设计与描述，支持矢量、栅格等空间信息不同点线面数据的管理；包含对象、表格、字段维护；包含设备管理，可以灵活配置设备与参数功能的得2分。 |
| 3 | 智慧水电信息系统 （0-14分） | 1）具备符合要求的智慧水电信息系统技术框架；按照智慧水电信息系统的功能：即全市小水电一张图、区县小水电一张图、小水电专题图、视频中心、监管中心、管理中心、统计分析、行政管理、安全生产方案等9项目内容，按照功能完备情况进行综合评分，要求包含详细的功能说明和界面设计。优的得6-4分，良4-2分，其他2-0分。 |
|  |  | 投标人提供试点区域生态流量监测系统部署实施方案以及系统应用方案，要求包含试点区域详细的水电站生态流量监测系统部署方案，优的得2-1.5分，良1.5-1分，其他1-0分。 |
|  |  | 提供针对试点区域小流域水文-水动力数值模型计算的结合生态流量泄放和自然产汇流的模拟分析和预测评价功能设计、技术原理、建模方案、率定验证方案；要求提供达到小流域建模要求的数据资料，优的得2-1.5分，良1.5-1分，其他1-0分。 |
|  |  | 提供试点区域综合评估方案和成果。优的得2-1.5分，良1.5-1分，其他1-0分。 |
|  |  | 提供试点区域一站一策方案和成果。优的得2-1.5分，良1.5-1分，其他1-0分。 |
| 4 | 大屏展示界面设计（0-8分） | 投标人能够详细阐述大屏展示系统功能设计、各统计指标的计算规则和可视化系统界面，能充分响应招标文件的各项技术要求。按照技术要求响应的程度、准确、合理、完整的情况进行综合打分，优的得8-6分，良6-3分，其他3-0分。 |
| 5 | 移动端APP（0-10分） | 采集端App：提供采集端软件采集项目的明细清单并提供采集项目和水利部小水电清理整改要求的对照说明；要求采集端App提供和全国清理整改管理系统的数据对接方案，优的得5-4分，良4-2分，其他2-0分。 |
|  |  | 站长端App：提供站长端App的详细功能说明，以及和小水电生态流量监测管理系统的任务上传下达等功能设计，优的得5-4分，良4-2分，其他2-0分。 |
| 6 | 工期保证措施（0-3分） | 根据投标人工期安排的计划合理性及完善性由评审小组比较打分，优的得3-2分，良2-1分，其他1-0分。 |
| 7 | 现场演示(0-15分) | 根据投标人对智慧水电信息系统、数据支撑平台和大屏展示系统的案例进行现场演示，回答专家提问等，按照演示内容的完整性、成熟性，以及和采购需求的响应程度、准确、合理、完整的情况进行综合打分，优的得15-12分；良12-6分；差的得6-0分。 注：供应商需提供真实系统演示；若Demo版本模拟、以PPT或放弃现场演示不得分。演示时间不得超过15分钟。 |

5.2资信分为18分，权重为18%，由评审专家根据各投标人的资信经充分审核、讨论后，在规定的分值内统一打分。

| 序号 | 类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 投标人自2015年1月1日以来，承担过同类项目成功案例的得2分，最多4分（开标时须提供合同原件备查，复印件放入资信及商务文件，否则不得分）。 | 0-4分 |
| 2 | 投标人所投产品相关证书 | 投标人具有本项目主要软件产品的软件著作权登记证书的，每个产品2分，最多4分 | 0-4分 |
|  |  | 具有水电动态安全预警方面的专利，得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 具有自主知识产权的水电站集控平台软件（有相关软著证明）得1分。 | 0-1分 |
|  |  | 具有自主知识产权的水电站APP应用软件（有相关软著证明）得1分。 | 0-1分 |
|  |  | 具备采集端主动将带有时间戳及生态流量数据的视频和图片上送至监管平台的功能，并支持定时保存带时间戳和生态流量数据的视频图片功能，得1分。 | 0-1分 |
|  |  | 以上涉及评分的，开标时须提供相关证书原件备查，所投产品著作权或专利或知识产权若不是投标人所有的，须取得所投产品著作、专利、知识产权等的授权书原件，相关复印件放入资信及商务文件，否则不得分。 |  |
| 3 | 拟投入的人员证书 | 拟投入的人员具有PMP项目管理资格认证证书的每个1分，最多2分；具有ITIL证书的每个1分，最多2分（提供原件备查，复印件放入资信及商务文件，否则不得分） | 0-4分 |
| 4 | 政策加分 | 投标人为中小企业或监狱企业或残疾人福利企业的，得1分（开标时须提供相关证明材料原件备查，否则不得分，是否中小企业或监狱企业或残疾人福利企业的具体根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定）。 | 0-1分 |

5.3报价得分为10分,权重为10%，由评审专家按各投标人的报价统一计算。

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2 最终报价超过最高限价的投标人不进入报价评分。

5.3.3 评标基准价=进入报价评分的各投标人有效报价中的最低报价；

5.3.4投标报价等于评标基准价的得满分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/报价）×报价权值×100

5.5本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋投标人报价得分；

5.6 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向监督部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合监督部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。