# 临海市政府采购

竞争性谈判文件

招标项目：大田街道马僚山公墓工程(二期)

招 标 人：临海市方溪水库投资发展有限公司

联 系 人：程女士       联系电话：15657668818

招标代理机构： 浙江建航工程咨询有限公司

联 系 人：杨先生       联系电话：0576-85318816

2019年9月

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  采购需求	3

第四章  合同主要条款	13

第一部分  协议书	15

第二部分  通用条款(略)	17

第三部分  专用条款	18

第四部分  工程质量保修书	25

第五部分  工程建设项目廉政责任书	26

第五章　供应商谈判文件格式	28

供应商谈判文件格式	28

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市方溪水库投资发展有限公司单位委托，就大田街道马僚山公墓工程(二期)进行竞争性谈判采购，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关服务的供应商前来投标。

1、项目概况

项目名称：大田街道马僚山公墓工程(二期)

项目编号：ZJJH-201932

采购内容：大田街道马僚山公墓工程(二期)项目位于临海市大田街道马僚山，公墓工程包括公墓透水砖通道、墓身基础、排水沟、台阶、挡土墙、苗木种植等。

采购标段数：1

采购方式：竞争性谈判

采购预算：1004816元

最高限价：904334元

工期：不超过60日历天。

该项目已具备采购条件，现对其进行竞争性谈判。
2、供应商资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

（2）全国范围内市政公用工程施工总承包叁级及以上；

（3）项目负责人资格要求：注册建造师（市政工程）二级及以上，同时取得施工企业项目负责人安全生产合格证书（“三类人员”B类证书）。

（4）本项目不接受联合体投标。

3、报名

不报名，符合要求的注册供应商均可参加投标。

- 竞争性谈判文件的获取

谈判文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2019年10月14日09时00分前，到临海市公共资源交易中心网站注册并审核通过后可自行下载采购文件（如无法下载请及时联系浙江建航工程咨询有限公司，也可持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证到浙江建航工程咨询有限公司购买）。

竞争性谈判文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5、投标保证金

投标保证金金额：本项目不收取保证金。

6、投标截止及开标时间和地点

供应商谈判文件递交时间：2019年 10月14日08时00分至2019年10月14日09时00分在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交供应商谈判文件。

供应商谈判文件递交地点：临海市公共资源交易中心三号开标室（B102）（临海市凯歌路6号）。

逾期送达的或者未送达指定地点的供应商谈判文件，招标人不予受理。

注：接受供应商谈判文件的条件：接受供应商谈判文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；3、供应商谈判文件在规定的截止时间前提交。4、在供应商谈判文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

温馨提示：

1、2018年1月1日起临海市公共资源交易中心全面停止IC办理与使用，采用在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员的身份证办理各项交易手续。

2、用交易员身份证提交供应商谈判文件的，递交标书人员必须与在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证人员相一致，否则不予接收供应商谈判文件。

7.开标

开标时间：2019年10月14日09时00分。

开标地点：临海市公共资源交易中心三号开标室（B102）（临海市凯歌路6号）

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

9、其他事项

（1）根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

10、联系方式

临海市政府采购中心地址：临海市行政服务中心B区一楼（临海市凯歌路6号）

注册、U盾、交易员身份证注册办理咨询联系电话：0576-85280675

采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

地址：浙江省临海市大洋街道清化路7号大洋工业园区A2幢二楼

邮编：317000

联系人：杨先生

电话：0576-85318816

传真：0576-85318816

采购人：临海市方溪水库投资发展有限公司

联系人：程女士     联系电话：15657668818

# 第二章  采购需求

一、项目概况：

1.项目名称：大田街道马僚山公墓工程(二期)

2.建设单位：临海市方溪水库投资发展有限公司

3.建设地点：临海市大田街道马僚山

4.建设规模:大田街道马僚山公墓工程(二期)项目位于临海市大田街道马僚山，公墓工程包括公墓透水砖通道、墓身基础、排水沟、台阶、挡土墙、苗木种植等。

5.工期：不超过60日历天

6.承包方式

本工程承包方式采用包工包料。

7.现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）投标人应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。成交后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

二、质量及保修要求:

1.质量标准：合格

2.保修期：本工程质量保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、付款方式：

中标人按月工程进度于每月25日前上报当月完成工程量，经监理、采购人核准后14个工作日内付至85％的进度款，等财政审价部门审价后付至决算价的97%，余下3%作为工程质量保证金，保证期满后付清（保证金不计息）。承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。

- 其它要求：

- 安全要求：施工单位须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由施工单位承担全权责任。

- 文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：大田街道马僚山公墓工程(二期) |
| 2 | 采购内容：（详见第二章 招标需求） 采购预算：1004816元 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费由中标单位支付给采购代理机构：根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准。 |
| 4 | 投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。 |
| 5 | 现场踏勘及答疑：投标人可自行到现场踏勘，招标人不承担由此带来的任何责任。 |
| 6 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 投标文件组成：商务标正本 1 份、副本3份； |
| 8 | 投标截止时间及地点，开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、临海市公共资源交易中心网（http://www.lhztb.gov.cn/）、中国临海政府网（http://www.linhai.gov.cn） |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 11 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还:按中标金额的5%计收，验收合格后5日内无息退还。 |
| 13 | ▲投标文件有效期：自投标截止日起90天投标文件应保持有效。 |
| 14 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则将失去成交资格。 |
| 15 | 供应商谈判文件份数：正本一份，副本三份。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

（一）总则

1、本竞争性谈判文件已向临海市财政局备案。

2、本竞争性谈判文件解释权归浙江建航工程咨询有限公司。

3、本次谈判工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

4、无论谈判过程中的做法和结果如何，投标人自行承担谈判活动中所发生的全部费用。

（二）定义

1、“招标人”系指组织本次谈判的浙江建航工程咨询有限公司和临海市方溪水库投资发展有限公司。

2、“投标人”是指向招标人提供谈判文件所叙述的服务的制造厂家或投标供应商。

（三）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照竞争性谈判文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（四）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（五）特别说明

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交供应商谈判文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（六）质疑和投诉

1.投标人认为竞争性谈判文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件组成

竞争性谈判文件由总目录所列内容组成。

（二）投标人的风险

投标人没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者投标人没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（二）竞争性谈判文件的澄清

投标人如发现竞争性谈判文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“前附表”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性谈判文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（四）竞争性谈判文件的修改

1、在供应商谈判文件提交截止时间前，招标人有权修改竞争性谈判文件，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。修改文件作为竞争性谈判文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

2、为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正供应商谈判文件，招标人可视情推迟供应商谈判文件提交截止时间和谈判时间，并将此变更通知各供应商。

3、竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

三、供应商谈判文件的编制

（一）供应商谈判文件格式

1、投标人应按竞争性谈判文件中所提出的格式要求编制。

2、本次供应商谈判文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3、供应商谈判文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4、投标人应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按竞争性谈判文件要求详细编制供应商谈判文件，并保证供应商谈判文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判。

5、供应商谈判文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6、由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由投标人自负。

7、不按竞争性谈判文件要求密封的供应商谈判文件将被拒绝。

（二）供应商谈判文件组成：（一正三副）

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）法定代表人委托授权书（格式见附件）；

（4）《企业资质证书》复印件，资质等级以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址： www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果为准；

（5）《安全生产许可证》复印件,或通过浙江政务服务网打印的网上打印件；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目负责人建造师证书、“三类人员”B类证书复印件，或通过浙江政务服务网打印的网上打印件；

（8）项目管理机构配备表；

（9）主要施工机械设备表；

（三）供应商谈判文件内容填写说明

1、谈判报价

（1）投标人根据竞争性谈判文件的要求，须将施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、总承包服务费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用都包含在谈判报价中。

（2）报价表格要求

投标人应按竞争性谈判文件要求填写报价表。

（3）报价要求

1）报价单位为元（人民币）

2）此报价为投标人工程施工至验收合格前的所有费用之和。

3）最终报价一经成交，则单价不因任何因素而作调整。

（四）发生下列情况之一，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回供应商谈判文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在供应商谈判文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

四、供应商谈判文件的有效期

▲1、自供应商谈判文件提交截止之日起90天内，有效期短于这个规定期限的供应商谈判文件将被拒绝。成交人谈判有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经同意，供应商谈判文件的一切内容不予改变。

2、在特殊情况下，采购单位可与投标人协商延长供应商谈判文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改供应商谈判文件和承诺的内容。

五、供应商谈判文件的签署和份数

1.投标人应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制、装订供应商谈判文件并标注页码，供应商谈判文件内容不完整、编排混乱而导致供应商谈判文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应将谈判文件装订成册，供应商谈判文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，未标注清楚导致供应商谈判文件被误读等由投标人责任自负。活页装订的供应商谈判文件将被拒绝。

3.供应商谈判文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，供应商谈判文件正本除规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

▲4.供应商谈判文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。

5.供应商谈判文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。供应商谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

六、供应商谈判文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应密封封装供应商谈判文件，正、副本可共同密封。供应商谈判文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、供应商谈判文件名称、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（供应商谈判文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的供应商谈判文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的供应商谈判文件将被拒绝，由此造成供应商谈判文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。相关原件在供应商谈判文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的供应商谈判文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改供应商谈判文件。修改后重新递交的供应商谈判文件应当按本竞争性谈判文件的要求签署、盖章和密封。

七-、供应商谈判文件的提交

▲（一）供应商谈判文件提交

1、供应商持注册员身份证提交谈判文件：在“采购公告”规定的时间内。

2、供应商谈判文件提交地点：按“采购公告”规定地点进行。

3、采购代理机构如因故推迟供应商谈判文件提交截止时间，应以补充通知形式发布公告发布网上。在这种情况下，双方的权利和义务将受到新截止时间的约束。

（二）发生下列情况之一的供应商谈判文件将不予受理：

1、以电讯、邮寄形式提交的；

2、逾期送达的或者未送达指定地点的。

（三）投标无效的情形

实质上没有响应竞争性谈判文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正供应商谈判文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性谈判文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正供应商谈判文件后，不影响评标委员会对其供应商谈判文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，供应商谈判文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的；

（2）供应商谈判文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、供应商谈判文件份数少于竞争性谈判文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）供应商谈判文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）供应商谈判文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期、保修期等商务条款不能满足竞争性谈判文件要求的；

（7）未实质性响应竞争性谈判文件要求或者供应商谈判文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）供应商谈判文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的（谈判小组一致认定的）；

（10）与竞争性谈判文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，供应商谈判文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

（2）报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）二分之一以上的谈判小组成员认为谈判响应方的报价明显高于或低于市场平均价的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.被拒绝的供应商谈判文件为无效。

（四）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

九、谈判

（一）谈判总则

1、谈判会在“采购公告”规定的时间和地点进行。

2、谈判会由采购代理机构工作人员主持、记录，相关部门到场监督。

3、谈判时，由投标人检查供应商谈判文件的密封情况，确认无误后拆封、唱读。

4、招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带(法定代表人授权委托书)和身份证参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

5、招标人将根据本次谈判采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》规定组建谈判小组，谈判工作由谈判小组负责。（谈判小组由采购单位熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数，其中采购单位代表不超过总数三分之一。）

6、谈判小组应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对照竞争性谈判文件规定的条款和标准，对各供应商谈判文件（包括谈判时的承诺）的合格性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。

7、谈判小组对各供应商谈判文件的判定，只依据供应商谈判文件的内容及谈判时的（承诺）记录本身，不依靠谈判后的任何外来证明。

8、无效标或废标

（1）发生下列情况之一的供应商谈判文件被视为无效标：

1)未按竞争性谈判文件规定要求包装密封、签署、盖章的；

2)不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规或竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的；

（2）发生下列情况之一的本项目被视为废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

2）因重大变故，采购任务取消的；

3）所有投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

9、成交办法

（1）本次竞争性谈判采用符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交人。

（2）节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

10、谈判过程保密

（1）谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（2）谈判结束之后，直到授予成交人签订供货协议止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的等有关资料，均不得向其他投标人或其他无关的人员透露。

（3）在谈判期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致谈判被拒绝，并承担相应的法律责任。

（二）谈判程序

1、身份认证

（1）谈判开始前由采购代理机构对投标人进行身份认证。

（2）未通过身份认证者不再进入谈判程序。

2、谈判顺序

（1）投标人的谈判顺序根据各投标单位递交标书的顺序进行。

（2）每一轮谈判，谈判小组全体成员分别单独与投标人进行谈判。

（3）谈判轮次根据现场谈判的情况而定，最多不得超过三轮。

3、谈判内容及要点

在谈判过程中，谈判小组可对竞争性谈判文件实质性内容进行修改或调整；投标人也可对供应商谈判文件进行修改，提供最佳方案。

（1）报价

（2）施工要求

（3）付款方式

（4）竞争性谈判文件其他要求

4、最终报价

（1）最后一轮谈判结束后，投标人在规定的同一时间内进行最终报价，即最终报价作为合同价签订。

（2）最终报价不能更改。超过规定时间提交的最终报价将作为无效处理；提交的最终报价不能高出第一次谈判报价，否则最终报价无效，以第一次报价作为最终报价（设备、方案调整除外）。

（3）最终报价由法定代表人或其委托代理人签字生效。

5、预成交人确定

谈判小组根据谈判结果和投标人最终报价，在符合采购需求的情况下，按照质量和服务相等且报价最低成交的办法，向采购单位推荐第一、第二预成交人。

6、定标办法

（1）定标由采购单位负责。定标应从谈判小组推荐的成交候选供应商中确定成交人。

（2）招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

（3）投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

（4）采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（5）定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

（6）采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

九、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至浙江建航工程咨询有限公司见证盖章（合同一式捌份，采购单位与中标人各执叁份，代理机构贰份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据竞争性谈判文件确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金（开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，开户名：临海市公共资源交易中心，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将不予退回，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

# 第四章  合同主要条款

项目编号：ZJJH-201932

合  同  书

项目名称：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

签订地点：                   浙江省    临海市

签订日期：                    年       月       日

合同条款

合同文本采用建设工程施工合同示范文本（GF-99-0201）。

合同通用条款示范文本（GF-99-0201）的通用条款。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

## 第一部分  协议书

发包人（全称）：临海市方溪水库投资发展有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：大田街道马僚山公墓工程(二期)

工程地点：临海市大田街道马僚山

工程内容：大田街道马僚山公墓工程(二期)项目位于临海市大田街道马僚山，公墓工程包括公墓透水砖通道、墓身基础、排水沟、台阶、挡土墙、苗木种植等。

资金来源：财政100%

二、工程承包范围

承包范围：招标范围为大田街道马僚山公墓工程(二期)，具体详见招标人提供的预算书。

三、合同工期

开工日期： 以发包人的开工通知为准

竣工日期： 按合同工期顺推

合同工期总日历天数      天。

四、质量标准

工程质量标准：   合格

五、合同价款

1.签约合同价为：

金额（大写）：            元（人民币）

￥：            元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、本合同专用条款

6、本合同通用条款

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、工程量清单

10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力

十一、合同生效

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：       浙江省临海市____

本合同双方约定        自合同签订之日起       后生效。

| 发包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 承包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 鉴证方：（盖章） |

## 第二部分  通用条款(略)

## 第三部分  专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按通用条款，招标文件作为合同文件的组成，其顺序排列在中标通知书与投标文件之间。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的法律、行政法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后提供三套。

发包人对图纸的保密要求：   /

使用国外图纸的要求及费用承担：    /

#### 二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：

职务：

发包人委托的职权：工程质量检查、验收由监理工程师单独签署；有关工程工期、工程量复核、设计变更和其它工程联系单由监理工程师与发包人派驻的工程师共同签署。

需要取得发包人批准才能行使的职权：变更工程设计的确认、承包人采购的建筑材料品牌品质的确认。

5.3 发包人派驻的联系人

姓名：

职务：       /

职权：工程工期、工程量复核、设计变更和其它工程联系单由发包人派驻的代表或分管领导共同签署，负责监理、施工项目班子人员管理，安全文明施工。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：

7、项目负责人

姓名：

职务：      项目负责人

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：在开工前书面形式提供 。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理所需的证件。

（6）水准点与座标控制点交验要求：在开工前书面形式提供 。

（7）图纸会审和设计交底时间：      在开工前	。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：按通用条款规定办理。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：  /

8.2 发包人委托承包人办理的工作：  /

9.承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：   /

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：   承包人自行负责

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包方提供办公用房，向监理方提供现场办公、生活用房。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关部门要求；

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；

(8)施工场地清洁卫生的要求：按通用条款；

(9)双方约定承包人应做的其他工作：  /

#### 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在签订合同后7天内提供修正的施工组织设计。每月25日前向工程师和发包方提供下一月进度计划和施工方案。 承包人收到发包人开工通知后，在3天内开工。

开工前，承包人须给招标人提供施工组织方案；开工后，承包人须给招标人每周提供一次施工进度表。

工程师确认的时间：承包人提交后7天内批复。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：      /

11、开工及延期开工

发包人的开工通知应在中标通知书发出之日起60天内发出。

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：    无

#### 四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按现行规范、质量监督要求。

19.工程试车

19.5 试车费用的承担：    /

#### 五、安全施工

本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。

#### 六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用 可调总价方式确定。

（1）采用可调总价合同，合同价款调整方法：

1、本工程竣工结算价的计算方式为：竣工结算时以实际发生的工程总费用乘以投标报价结算率（结算率＝投标报价/预算造价）计算。

2、计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工180元/工日、普工120元/工日计取）；

3、本工程竣工结算材料单价实行市场动态管理，按合同施工期内的信息价（台州建设工程造价信息的临海部分，正刊）的平均值计算。

4、施工用电处理、施工场地清理按暂定价计入，结算时以发包人签证为准。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

工程量及各项费率按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版）标准及有关规定计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核，按实结算。

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：   无 。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同生效后，人员设备进场后，付合同总金额的10%工程备料款。

25、工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。

26、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：中标人按月工程进度于每月25日前上报当月完成工程量，经监理、采购人核准后14个工作日内付至85％的进度款，等财政审价部门审价后付至决算价的97%，余下3%作为工程质量保证金，保证期满后付清（保证金不计息）。承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。中标人按月工程进度于每月25日前上报当月完成工程量，经监理、采购人核准后14个工作日内付至85％的进度款，等财政审价部门审价后付至决算价的97%，余下3%作为工程质量保证金，保证期满后付清（保证金不计息）。承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。

#### 七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

（3）承包人可代为调剂串换的材料：

（4）到货地点与一览表不符：

（5）供应数量与一览表不符：

（6）到货时间与一览表不符：

27.6 发包人供应材料设备的结算方法：

28、承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：

1、材料品牌、规格和使用要求：         /

2、本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨均由施工单位自行负责。散装水泥的使用率不低于80%，否则散装办的押金由承包人承担。

4、所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需经发包人认可，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

5、凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

6、无承包价（暂定价）的单项材料、设备估算价在20万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发承包双方通过公开招标确定其价格；其他无承包价（暂定价）材料由承包人采购，采购前一个月其质量、价格、产地、规格、采购方式等需事先征得发包人签证同意。

7、所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位检测合格后方可使用。

8、根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

#### 八、工程变更

30.1实际施工时，涉及到工程量的归属由发包人确定。当本工程需要变更时，应经发包人设计单位、监理单位认可后出具变更联系单。

30.2发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工或要求调整任何单价。

#### 九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：叁份。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

（1）合同工期以承包人的投标函的承诺工期为准。此工期是指发包人办理施工许可证后发出开工通知书之日起至承包人完成合同范围内的全部工程量，交齐施工技术及质保资料，提出竣工验收报告，经发包人核实签字之日止，如竣工验收达不到合格等级需返修的，则返修时间计入施工工期，不予顺延。

（2）养护：竣工验收合格后由承包方负责养护一年，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种（补种的花草苗木按原发包人要求的标准，并经发包人认可），补种的花草苗木在整体绿化工程一年养护期后仍需负责养护三个月。苗木养护标准参照《台州市园林绿化养护管理技术规程》（台建规【2006】428号）、《关于印发台州市区绿地养护管理考核办法（试行）的通知》（台建规【2010】338号）和《杭州市城市绿地养护质量标准》二类绿地养护标准。

养护期间应组织养护队伍进行日常养护，及时除去杂草和修剪、施肥、浇水、有效防治病虫害等，确保绿化效果。

33、竣工结算

竣工验收合格后，承包人收到发包人约定的工程进度款后，承包人须在发包人要求的时间内向发包人无条件移交承包范围内所有的竣工图纸及工程技术资料。发包人收到承包人完整的竣工结算报告及结算资料和工程量计算书之日起在45个工作日内给予初审后送审，送审机构由临海市财政送交有资质的审价机构并由审价机构在180个工作日内给予审定。

如发包人或审价机构收到承包人提交的完整结算资料、工程量计算书后未能在上述期限内给予初审或审定，不视为发包人对承包人提交结算报告的认可。如承包人提交的竣工结算报告有误或结算报告及结算资料、工程量计算书不完整的，不受前述规定的初审和审定期限限制，结算初审或审定期限自承包人重新提交相关结算资料或承包人进行答复之日起重新起算。

通用条款44条竣工结算内容与专项条款不符的，以专用条款为准。

工程结算由发包人委托审价机构审核，结算核减率超过5%时，则超过部分审核费（按5%的费率，基数为超过送审造价5%的幅度以外的核减额）由承包人负责，或由发包人从应付工程价款中扣缴。

#### 十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约除承担通用条款约定责任外，从约定应付之日起每延误一天向承包人支付应付款0.02%的违约金。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约除承担通用条款约定责任外，从约定应付之日起每延误一天向承包人支付应付款0.02%的违约金。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约除承担通用条款约定责任外，从约定应付之日起每延误一天向承包人支付应付款0.02%的违约金。

双方约定的发包人其他违约责任：                 /

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包人应在合同约定的时间内竣工，每延误一天的损害赔偿金为履约担保金额的0.4%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包人投标时承诺的质量标准为本工程合同的质量标准。

如因承包人原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，再全额没收履约担保，并处以工程决算总造价5%的罚款并补偿发包人因此而遭受的损失。

由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。

双方约定的承包人其他违约责任：

承包人承诺的项目部技术经济管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2006]330号）和《台州市建筑业企业及其从业人员记分管理办法》（台建规[2006]328号）执行；项目负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目负责人月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.1%；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.05%；每半天考勤一次，每月结算。对所有进场作业人员进行指纹考勤，动态管理。

机械设备按投标承诺及时到位，若其中某项不能兑现，每不能兑现一项扣除履约担保金额的2%。

本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，作违约处理，发包人可自行终止合同。

承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门调解；

（2）采取第 二种方式解决。第一种解决方式：约定向  台州仲裁委员会  提请仲裁；第二种解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

#### 十一、其他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程主体结构（或关键性工作）必须由承包人自行完成，如专业工程确需分包，承包人应提交分包人的资料，并符合以下的要求：

1、分包单位资质须符合相应资质条件；

2、承包人的投标文件及中标后签署的合同协议，对分包单位亦受法律约束；

3、分包单位选择必须经发包人、承包人共同确定。

39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：     /

40、保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：       /

发包人委托承包人办理的保险事项：     /

（2）承包人投保内容：按规定必须投保的强制性保险。

41、担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： /  担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人应按招标文件要求提供履约担保（其中质量50%、工期30%、人员设备安全20%）。履约担保待获工程验收证书后10日内结清。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权没收相应款项的履约担保。

（3）双方约定的其他担保事项：    无

46、合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：   6份

47、补充条款

以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取。

（1）承包人认为需进一步平整或需铺筑施工道路、清除原有建筑物基础或地下障碍物、外运现场多余土方或建筑垃圾等发生的一切费用。

（2）大型机械进退场费：承包人不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整，一次性包死。

（3）自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。

（4）承包人在本工程施工中，与施工有关的一切设施、设备、人员、材料堆场等，必须控制在总平规定范围内，如果超越了该范围而引起的二次搬运及施工场地原因产生的二次搬运费等费用，均已含合同价款内。

## 第四部分  工程质量保修书

发包人(全称)：临海市方溪水库投资发展有限公司

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对大田街道马僚山公墓工程(二期) （工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人所承包内容。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 / 年；

（3）装修工程为 / 年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

（5）供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年。

（7）其他项目保修期限约定如下：  本工程约定保修期限为1年    。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到报修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。

3.2发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、质量保修金的支付

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：    无   。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）：                           承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

年    月    日                              年    月    日

## 第五部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：大田街道马僚山公墓工程(二期)

工程项目地址：

建设单位（甲方）：临海市方溪水库投资发展有限公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　 乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

# 第五章　供应商谈判文件格式

## 供应商谈判文件格式

1. 供应商谈判文件的外包装封面格式：

供应商谈判文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

2. 供应商谈判文件封面格式：

正本/或副本

供应商谈判文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标函格式：

投 标 函

致：              （招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的                  项目（项目编号：            ）的投标，并按采购文件的要求提交供应商谈判文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____

邮编：__________   电话：______________传真：______________

开户行：______________银行账号：______________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：__________        _____

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

4.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：_____________________________ 小写：_____________________________ |  |

投标人（盖章或签名）：

日期：

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

6.项目负责人简历表格式：

大田街道马僚山公墓工程(二期)

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 证书号 |  | 身份证 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

7.项目管理机构配备表格式：

大田街道马僚山公墓工程(二期)

项目管理机构配备表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗工龄 | 证书号码及 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：                                 投标人（盖章）:

日期：   年   月   日

8.主要施工机械设备表：

大田街道马僚山公墓工程(二期)

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：                                 投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# Text boxes

招标编号：ZJJH-201932