招  标  文  件

采购编号: JY分散公开2022-17

项目名称: 缙云县好溪灌区续建配套及节水改造工程全过程工程咨询服务项目（第二次）

采 购 人: 缙云县水利局

采购代理机构:浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

二〇二二年十月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	5

前列表	6

一   总则	8

二   招标文件说明	9

三   投标文件的编写	10

四   履约保证金	11

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	11

六   开标和评审	12

七   投标无效的情形	14

八   法律责任	15

九   澄清、修改发布媒体	16

十   质疑	16

十一  投诉	17

十二  授予合同	18

十三  验收	18

十四  政府采购政策	18

十五  其他事项	20

第三章  采购需求	21

第四章　政府采购合同格式	25

第五章　投标相关文件格式	37

一   资格审查文件格式	37

二   资信商务及技术文件格式	45

三   报价文件格式	54

第六章  评标办法和细则	60

一   总则	60

二   评审委员会	60

三   评标程序	60

四   评标一般规定	61

五   评标办法和细则	62

六   评审纪律和要求	63

# 第一章  公开招标公告

项目概况：

缙云县好溪灌区续建配套及节水改造工程全过程工程咨询服务项目（第二次）的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/jyweb/）获取（下载）招标文件，并于2022年11月1日 9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JY分散公开2022-17

项目名称：缙云县好溪灌区续建配套及节水改造工程全过程工程咨询服务项目（第二次）

预算金额（元）：9500000元

最高限价（元）：9441900元

采购需求：详见采购文件

数量：1

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

合同履约期限：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格，移交全部资料

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2.投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

4. 本项目的特定资格要求：

4.1投标人须具有独立法人资格

4.2投标人必须同时满足：①建设行政主管部门核发的水利行业设计乙级及以上资质或工程设计水利行业（河道整治）专业乙级及以上资质；②工程咨询单位乙级及以上资信证书（专业包含水利水电）；③水利工程施工监理乙级及以上资质； 或由①②③组成的联合体；如为联合体投标的，联合体牵头人必须具备①，联合体成员个数最多不超过2家。

4.3投标人拟派项目负责人、总监理工程师资格要求：

1）投标人拟派项目负责人、总监理工程师不得相互兼任。

2）项目负责人须具备水利相关专业高级及以上职称；如为联合体投标，须为联合体牵头人委派（以社保为准）。

3）拟派总监理工程师须具有水利相关专业高级工程师及以上职称，并具有在投标人（或联合体成员）单位执业的水利部（或中国水利工程协会）颁发的监理工程师资格证书。

4）所有人员必须具有在本单位正常缴纳的（2021年10月-2022年9月）社保(含每月明细，可网上验证，不得为补缴)。

三、获取招标文件

1. 时间：/至2022年 10 月 31 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）公告附件

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年11月1日 09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

3.开标时间：2022年11月1日 09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：缙云县新区黄龙路48号广电大楼六楼开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人名称：缙云县水利局

项目联系人： 徐先生      联系电话：0578-3013833

地址：缙云县五云街道和泰城17号楼9层

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

项目负责人：杜女士  联系电话：0578-3316115   传真：0578-3316115

质疑联系人：樊先生  联系电话：0578-3316115   传真：0578-3316115

地址：缙云县五云街道黄龙路293号5单元202室

3. 同级政府采购监督管理部门名称：缙云县财政局政府采购监管科

联系人：姚新伟    监督投诉电话：0578-3318985   传真：0578-3318985

地 址：缙云县财政局7楼

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：缙云县水利局

采购代理机构：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

日期：2022年10月11日

# 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 缙云县好溪灌区续建配套及节水改造工程全过程工程咨询服务项目（第二次） |  |  |
| 2 | 采购人 | 缙云县水利局 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑，否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 本项目实行电子招投标，供应商须在磋商截止时间前，前往政采云平台上传电子响应文件，无需到达现场提交响应文件。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅 评标地点：缙云县公共资源交易中心（缙云县五云街道新区黄龙路广电大楼六楼）。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ |  |  |
| 15 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |  |  |
| 16 | 投标人硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 17 | 强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |  |  |
| 18 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 本项目所属行业：其他未列明行业。(中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件)。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |
| 19 | 其它 | 中标供应商有资金需求，可申请政采贷、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。 1、政采贷 通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。 2、履约保函、预付款保函 中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。 履约保函，政采贷，预付款保函等金融服务办理方式。 中标供应商登陆政采云——我的工作台——金融服务——融资专区或保函专区申请。金融专线400-903-9583 3.风险提示 （1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。 （2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。 （3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系缙云县水利局。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江大兴建设项目管理咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

2.1.9“▲” 系指实质性要求条款，“★”为关键性技术参数。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

11.1.1公司有效营业执照扫描件；

11.1.2负责人身份证扫描件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人的身份证扫描件）；

11.1.3资格承诺函：

11.1.4资格声明；

11.1.5无重大违法记录声明书；

11.1.6信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章“二、第2点”。）。

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：建议A4排版。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.1履约保证金：无。

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的或解密未成功的，采用备份投标文件开标（供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（749278492@qq.com）提供备份响应文件）。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，建议投标人派代表参加开标会，投标人若未安排人员到场的应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。备份投标文件上传成功视同解密成功。

19.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6采购代理机构做好会议记录，投标人在代理机构开启标书信息后可查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8在代理机构“开启标书信息”后20分钟内提交《政府采购活动现场确认声明书》。（详见第五章格式）

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（749278492@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交响应文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的。

28.6采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

28.7评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

28.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.9投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.10招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.11投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.12评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.13投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.14提供虚假材料谋取中标的。

28.15在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.16招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

39. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

39.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

39.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 是 专门面向中小企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：/

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

40.6供应商符合《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

40.7中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

40.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

40.12节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

40.13环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

40.14政府强制采购的节能产品品目：见前列表17条。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第41条规定的认证证书。

41特别声明

41.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

41.2采用最低磋商评审价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加磋商评审；报价相同的，则按照技术优的供应商参加磋商评审。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后的得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

41.3核心产品：见供应商须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在竞争性磋商文件中标明“★”标志的产品。

### 十五  其他事项

42. 解释权

42.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

42.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

43. 采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用按原国家收费标准计取，采用差额累计法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

# 第三章  招标需求

### 一．项目背景

缙云县好溪灌区续建配套与节水改造项目设计灌溉面积7.15万亩，有效灌溉面积6.34万亩，好溪灌区改造标准为“二级”，工程等别为III等，工程规模为中型。项目总投资约10125.07万元，建安投资8137.21万元。

本次建设内容以灌区实际出发，以水源连通工程；灌区的灌排体系渠道改造，渠系建筑物配套改建、完善管护与安全设施、用水量测及信息化改造、管理体制改革等方面进行灌区续建配套与节水改造。具体布置如下：

1、水源连通工程，新建潜明水库引水工程至新碧新建灌片连通工程共计9.44km，新建潜明水库引水工程至东方灌片连通工程共计3.78km，改建白六渠渠首堰坝，新建溪南溪堰坝一座。

2、骨干输配水与排水工程；本次建设改造灌区干渠23.67km，支渠改造8.55km，排水沟整治2.65km，渠道改管道共计16.46km。

3、骨干渠（沟）系建筑物及配套设施，主要改造1m以上水闸共8座，改造小型水闸共12 座，设置管理房共20座，巡查管护道路16.7km、并设置安全警示标识标牌、围栏挡护设施、救生设施等。

4、是用水量测与信息化建设，用水量测建设主要包括流量检测，水位检测；信息化建设主要包括闸泵站远程控制系统，智慧眼监视系统，安全防范系统，通信网络系统，调度指挥中心等。

本工程总投资10125.07万元，本工程建安投资8137.21万元，其中建筑工程6731.45万元，机电设备及安装工程1000.00万元，金属结构设备及安装工程45.32万元，施工临时工程236.61万元，环境保护工程48.64万元，水土保持工程投资 75.19 万元。

二、工程咨询服务范围：

缙云县好溪灌区续建配套与节水改造项目范围内的如下全过程工程咨询服务内容(包括但不限于)：①工程招标代理；②工程造价；③工程测量及工程勘察；④工程施工监理；⑤初步设计及施工图设计；⑥第三方检测；⑦工程科研等服务，具体包括但不限于以下工作的全部人工费、材料费、设备费、管理费、税金、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的全部风险；

三、咨询服务期限：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格，移交全部资料。

四、质量要求：合格及以上。

五、工程咨询服务范围及具体内容：

1）工程招标代理：编写招标文件，发布招标公告，发放招标文件，招标答疑，组织开标、评标、评标结果公示、发中标通知书及协助招投标双方签订合同等工作；

2）工程造价（编制工程量清单及招标控制价）：根据施工图纸、招标人的建议要求和施工现场的实际情况编制工程招标控制价(预算)及实物工程量清单。

3）工程测量及工程勘察：

工程测量内容：

①工程测量范围为缙云县好溪灌区续建配套与节水改造项目涉及的工程施工区域，局部节点根据设计实际需求扩大范围。

②平面测量及断面测量精度满足施工图设计要求。

③提交成果：技术总结报告、地形图、横断面图、点之记等测量书面成果或电子文件成果。

工程勘察内容：

①工程勘察范围为缙云县好溪灌区续建配套与节水改造项目所涉及输配水工程、排水工程、渠（沟）系建筑物、泵站及管理房等交叉建筑物。

②根据相关规程规范完成满足工程施工图设计的勘察工作。

③提交成果：工程地质勘察报告（须含岩土层物理力学参数建议值表、岩土层物理力学参数统计表、地质剖面图等附表及附图），须提交纸质成果报告及电子版成果报告。

4）工程施工监理：符合国家法律、法规、规章及技术标准，《水利工程施工监理规范》SL 288--2014、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~631-2012、SL638~639-2013），水利工程施工监理除应符合以上标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定，并达到施工承包合同规定的质量标准；

5）初步设计及施工图设计：按《水利水电工程初步设计编制规程》SL619-2013完成水文、工程地质、工程任务与规模、工程布置及建筑物等各相关章节的编制工作，但不包括相关的测量、地质勘察、建设征地与移民安置评估专题、水土保持专题、环境影响评价专题、人防专题等各项专题工作，按浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018）、浙江省水利水电建筑、安装工程预算定额等编制初步设计概算，但不包括因政策处理等原因导致的调整概算报告编制工作，按《水利水电工程初步设计编制规程》SL619-2013完成初步设计（含概算编制）及施工图设计（含水土保持工程设计）及专项设计；协助办理与设计成果相关的报审工作；为完成本项目设计工作而需完成的其他工作或协助招标人完成的其他工作。

6）第三方检测：依据《浙江省水利工程质量检测管理办法》、《水利工程质量检测技术规程》、《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等有关规范性文件和设计要求，开展第三方检测工作，并提交纸质成果报告。

7）工程科研：打造山区型中型灌区示范亮点。

8）全过程工程咨询费用=工程招标代理费+工程造价费+工程测量及工程勘察费+工程施工监理费+初步设计及施工图设计费+第三方检测费+工程科研费。暂定以8137.21万元计算费用。

六、办公和检测设备配置和要求

工程咨询人应组建满足工作需要的项目组织机构，配备必要的办公用具和检测设备，包括：

工程咨询人配置的项目组织机构人员必须满足本项目实际工作需求；

项目组织机构的主要人员应具有相应的资格条件，在本合同履行过程中，项目主要负责人及重要岗位工程咨询人应保持相对稳定，以保证工程咨询工作正常进行；

建设单位将通过施工单位提供现场办公场地给工程咨询单位，办公设施由工程咨询单位自行负责，食宿自理，不得使用或借用施工单位生活用房，不得搭伙施工单位食堂（建设单位按合同约定提供的施工现场办公用房除外）

七、项目组织机构人员配备和要求

1、项目组织机构人员配备要求

| 序号 工程监理组 配置岗位要求; 人员资格要求; 专业要求; 数量要求; 备注; 其他要求. 1; 项目负责人; 具有水利工程相关专业高级及以上专业技术职称; 水利相关专业; 1; 每月驻现场不少于22天. 工程造价负责人; 工程师及以上; 具有全国水利工程造价工程师证书或一级注册造价工程师证书（水利专业）; 1; 按需进场. 设计负责人; 具有水利工程相关专业高级及以上专业技术职称; 水利相关专业; 1; 按需进场. 工程测量负责人; 具有水利工程相关专业高级及以上专业技术职称; 水利相关专业; 1; 按需进场. 工程勘察负责人; 具有水利工程相关专业高级及以上专业技术职称; 水利相关专业; 1; 按需进场. |
| --- |
| 1 | 总监理工程师 | 具有水利工程相关专业高级及以上专业技术职称 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | 1 | 每月驻现场不少于22天 | 总监 |
| 2 | 水工建筑专业 监理工程师 | 工程师及以上 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | 2 | 每月驻现场不少于22天 | 水工建筑专业 监理工程师 |
| 3 | 监理员 | / | 监理员岗位证书或培训合格证书 | 3 | 每月驻现场不少于22天 | 监理员（水利3） |

注：（1）以上表列组成人员均要求为投标单位自有人员。

（2）此表为招标人建议的最低人员需求，投标人须根据项目的情况、公司发展战略、投标响应等因素综合考虑，增加配备岗位及数量。

（3）全过程驻场和按阶段驻场的到位率是22天/月，其他按需进场的以招标人书面通知的时间为准。

七、报价要求

▲1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括包括人员工资、差旅费、机械损耗费、保险费、税金、代理服务费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用；投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的20%的预付款，供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函。剩余服务费按以下条款支付：

（1）工程勘察费：工程咨询人在出具勘察成果支付至勘察费的70%，审查通过后付清。

（2）工程测量费：工程咨询人在出具测量成果支付至测量费的70%，审查通过后付清。

（3）招标代理费：在第一个代理标段成交合同签订后付至招标代理费合同价的85%，在所有代理标段成交合同签订后付清尾款。

（4）工程造价（编制工程量清单及招标控制价）：在第一个标段成交合同签订后付至签约合同价的85%，在所有标段成交合同签订后付清尾款。

（5）初步设计及施工图设计费：初步设计批复完成后付至签约合同价的50%；施工图设计完成后付至签约合同价的85%，待所有项目完工验收合格后付清余款。

（6）工程施工监理费：根据工程实际完成建安投资同比例支付；工程完工验收合格后，委托人支付到监理服务费的 95%；全部资料移交，经审计部门审计后，委托人付清余款。

（7）第三方检测费用：根据实际工作内容按季度结算。

（8）工程科研费用：工程完工并创建山区型中型灌区示范亮点成功后一次性付清。

注：若联合体中标的，则由联合体各方按各自负责的内容提出申请，报采购人确认，费用由采购人直接支付给联合体各方。

# 第四章　合同主要条款

工程咨询服务合同

项目名称：

委托人：

工程咨询人：

第一部分  协议书

委托人（全称）：

工程咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程咨询有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：缙云县好溪灌区续建配套及节水改造工程全过程工程咨询服务项目（第二次）。

项目总投资：                                                   。

建安造价：                                                     。

建设地点：位于好溪灌区，涉及壶镇镇、东方镇、东渡镇、新碧街道、新建镇和舒洪镇6个镇（街道）。

工程概况及规模：缙云县好溪灌区续建配套与节水改造项目设计灌溉面积7.15万亩，有效灌溉面积6.34万亩，好溪灌区改造标准为“二级”，工程等别为III等，工程规模为中型。项目总投资约10125.07万元，建安投资8013.38万元。

本次建设内容以灌区实际出发，以水源连通工程；灌区的灌排体系渠道改造，渠系建筑物配套改建、完善管护与安全设施、用水量测及信息化改造、管理体制改革等方面进行灌区续建配套与节水改造。 具体布置如下：

1、水源连通工程，新建潜明水库引水工程至新碧新建灌片连通工程共计9.44km，新建潜明水库引水工程至东方灌片连通工程共计3.78km，改建白六渠渠首堰坝，新建溪南溪堰坝一座。

2、骨干输配水与排水工程；本次建设改造灌区干渠23.67km，支渠改造8.55km，排水沟整治2.65km，渠道改管道共计16.46km。

3、骨干渠（沟）系建筑物及配套设施，主要改造1m以上水闸共8座，改造小型水闸共12 座，设置管理房共20座，巡查管护道路16.7km、并设置安全警示标识标牌、围栏挡护设施、救生设施等。

4、是用水量测与信息化建设，用水量测建设主要包括流量检测，水位检测；信息化建设主要包括闸泵站远程控制系统，智慧眼监视系统，安全防范系统，通信网络系统，调度指挥中心等。

本工程总投资10125.07万元，本工程建安投资8013.38万元，其中6731.45万元，机电设备及安装工程1000.00万元，金属结构设备及安装工程45.32万元，施工临时工程236.61万元。

具体服务内容在本合同附录A中明确。

三、组成本合同的文件及解释顺序

1.协议书；

2.中标通知书；

3.投标文件及其附件；

4.专用条件及附录A；

5.通用条件；

6.附录B。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。

四、项目负责人

工程咨询项目负责人姓名：         ，身份证号码：                ，注册证书类别、专业、注册号：            ，职称、证书号：           。

工程总监理工程师姓名：         ，身份证号码：                ，注册证书类别、专业、注册号：            ，职称、证书号：           。

五、工程咨询服务目标

服务目标：                                                     。

六、工程咨询报酬

根据工程咨询服务范围和内容，本合同工程签约合同价为：           。

其中：

☑工程勘察：                                                       。

☑工程测量：                                                       。

☑初步设计：                                                       。

☑施工图设计：                                                     。

☑施工监理：                                                       。

☑招标代理：                                                       。

☑工程造价：                                                       。

☑第三方检测：                                           。

☑工程科研：                                                       。

除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，在专用条件中约定。

七、工程咨询服务期限

相关专业咨询服务期限为：自合同签订之日起，至本项目质量缺陷期满并移交后6个月。

八、双方承诺

1.委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定支付酬金。

2.工程咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定提供工程咨询服务。

九、争议解决

本合同履行过程中引起的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列方式解决（只能选择其中一项）：

□向                        仲裁委员会申请仲裁；

□向有管辖权的人民法院起诉。

十、合同订立

1.订立时间：       年     月     日。

2.订立地点：                                                   。

十一、合同份数

本合同一式      份，具有同等法律效力，其中委托人执      份，工程咨询人执      份。

委托人：（公章）                      工程咨询人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

第二部分  通用条件

1. 词语定义、语言

1.1 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语和用语具有本条款所赋予的含义：

1.1.1 “项目”是指委托人委托工程咨询人实施工程咨询的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指委托工程咨询业务的一方及其合法的承继人。

1.1.3 “工程咨询人”是指提供工程咨询业务和承担工程咨询责任的一方及其合法的承继人。

1.1.4 “建设管理”是指工程咨询人受托提供的全部或部分在项目建设过程中的建设管理并承担相应工程咨询责任的活动，包括但不限于对项目策划、规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量（安全）、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制。

1.1.5 “专业咨询服务”是指工程咨询人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询、工程施工监理等一项或多项专业化咨询服务。

1.1.6 “工程咨询机构”是指由工程咨询人组建实施具体工程咨询工作的机构。

1.1.7 “项目负责人”是指经委托人同意，由工程咨询人任命的全面履行本合同的负责人。

1.1.8 “正常工作”是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。

1.1.9 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外的工程咨询人的工作，包括在专用条件中约定的项目延期增加的工作。

1.1.10 “天”：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.11 “参建方”是指承担本项目的勘察、设计、施工、供货、建设管理、专业咨询服务等工作的单位。

1.1.12 “不可抗力”是指委托人和工程咨询人在订立本合同时不可预见，在履行本合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

2. 委托人义务

2.1 委托人应当监督和指导项目的策划和建设实施，并主持项目的竣工验收和移交使用。

2.2 委托人应当按专用条件约定派遣相应的人员，并为工程咨询工作提供房屋、资料、设备条件。

2.3 委托人应当按合同约定的方式、时间、金额向工程咨询人支付工程咨询费。

2.4 委托人负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方按合同约定支付款项。

2.5 委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与工程咨询人联系，若委托人更换常驻代表，应当提前通知工程咨询人。

2.6 委托人应当建立健全决策机制，及时对工程咨询人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复，决定与批复的合理时限、相应形式在专用条件中约定。委托人在项目建设过程中对参建方的各种实施指令均应当通过工程咨询人下达。

2.7 委托人应当将授予工程咨询人的管理权利以及工程咨询机构主要成员的职能分工及时书面通知各参建方。

2.8 委托人负责项目资金筹措、建设相关优惠政策争取、项目建设外部环境协调等，协调工作均以委托人为主完成，工程咨询人予以配合。

3. 工程咨询人义务

3.1 工程咨询人应当按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供建设工程咨询服务。

3.2 工程咨询人在履行本合同义务期间，应当遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

3.3 工程咨询人应当组建能够满足工程咨询服务需要的工程咨询机构，向委托人报送项目负责人授权书（明确授权范围）、工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询计划，完成工程咨询合同约定的工程咨询业务。在履行合同义务期间，应当按专用条件约定向委托人报告工程咨询工作，提供相应的咨询服务成果文件。

3.4 工程咨询人应当按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询，严格控制项目投资，确保工程质量，按期组织交验实体项目。工程咨询人不得在工程咨询过程中随意变更建设规模、建设内容和建设标准。如需超出范围变更，应当报委托人同意后遵循建设程序办理相关手续。

3.5 工程咨询人应当根据项目进度需要，按专用条件约定向委托人提供资金使用计划。

3.6 工程咨询人应当在项目建成后，及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。协助委托人组织项目移交使用，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作。

3.7 工程咨询人应当在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

3.8 工程咨询人应当建立完整的项目建设档案，在工程咨询任务完成后将项目档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

3.9 工程咨询人使用的委托人提供的设施和物品属委托人所有。在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人应当将其设施和剩余的物品按专用条件约定的时间和方式移交给委托人。

3.10 未征得委托人同意，不得泄露本项目需要保密的技术与经济资料。

3.11 在工程咨询服务范围内，就委托人和其他参建方提出的意见和要求及时提出处理意见。如委托人与其他参建方发生合同争议，工程咨询人应当协助委托人与其他参建方协商解决。如委托人与其他参建方的合同争议进入仲裁或者诉讼程序，工程咨询人应当提供必要的证明资料。

3.12 除依法必须由委托人签章的工程文件外，工程咨询人根据委托人授权应当在相应的工程文件中代表委托人签章或共同签章。具体要求在专用条件中约定。

3.13 工程咨询人在项目建设过程中负责起草项目建设相关合同文本（委托人自行起草或者委托他人起草的除外），参与合同洽商及审核合同文本，并为委托人提供相应咨询建议。

3.14 未经委托人同意，工程咨询人不得将建设管理及自有资质范围内的专业咨询服务转委托给第三方实施。法律、法规、规章未禁止转委托的服务事项，经委托人同意，工程咨询人可以转委托，转委托协议等文件应当向委托人报备，工程咨询人对转委托服务负全部责任。

4. 委托人权利

4.1 对工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目建设相关合同拥有最终审定权。

4.2 对项目建设过程和工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

4.3 对建设规模、设计标准、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及审批工程设计变更。

4.4 决定是否同意工程咨询人调换项目负责人。

4.5 要求工程咨询人提交业务范围内的专项报告。

4.6 对工程咨询人派出的工程咨询机构与工程咨询人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，以及要求工程咨询人更换不称职的工程咨询人员。

4.7 对工程咨询人提交的咨询成果文件进行审核。

5. 工程咨询人权利

5.1 工程咨询人在委托人委托的工程咨询范围内，享有以下权利：

5.1.1 提出选择参建方的建议。

5.1.2 知晓项目建设资金筹措等相关情况。

5.1.3 就建设规模、设计标准、使用功能要求等项目建设相关事项提出建议。

5.1.4 就工程设计中的技术问题向设计人提出建议；可能提高工程造价、延长工期的建议，应当事先征得委托人的同意。发现工程设计不符合强制性标准或设计合同约定的，有权报告委托人或书面函告设计人要求更正。

5.1.5 向委托人提出设计优化、施工组织优化、建设管理流程优化、制度优化等建议。

5.1.6 代表委托人或与委托人代表共同主持各参建方的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

5.1.7 监督监理单位履行监理合同义务。征得委托人同意，可督促监理发布或在无监理的情况下自行发布开工令、停工令、复工令。涉及施工安全或人身健康等紧急情况需要停工的，可以先采取措施，事后及时向委托人报告。

5.1.8 督促监理行使或在无监理的情况下自行行使对工程材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部或分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理或工程咨询机构复工令后才能复工。

5.1.9 督促监理行使或独立行使对工程施工进度的检查、监督权，以及在征得委托人同意的情况下，确认工程竣工提前日期或延误期限。

5.1.10 征得委托人同意，在建设相关合同约定的价格范围内对相应进度款项支付进行审核和确认，以及复核和确认相应合同结算价格。未经工程咨询负责人签字确认，委托人不得支付参建方款项。

5.2 按工程咨询合同取得相应报酬及奖励，或参与项目投资节余的提成。

6. 违约及赔偿责任

6.1 工程咨询人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定的，委托人可以在工程咨询报酬中扣除相应的违约金，具体违约责任在专用条件中约定。

6.2 因工程咨询人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其他经济损失的，工程咨询人可以向委托人赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。工程咨询人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

6.3 委托人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约的，应当承担相应的违约责任，具体违约责任在专用条件中约定。

7. 免责与索赔

7.1 因不可抗力导致工程咨询合同不能全部履行或部分履行，双方均免责，且各自承担其因此而造成的损失、损害，并就相关事项应当积极组织各方协商解决。不可抗力情形及相关处理原则在专用条件中约定。

7.2 工程咨询人对由于其他参建方违约或过失所影响建设质量、工期而造成委托人的经济损失，不承担直接经济责任。

7.3 委托人和工程咨询人有权就对方原因造成的损失提出索赔。索赔不能成立的，索赔提出方应当赔偿对方由此引起的费用。

8. 合同生效、变更、解除与终止

8.1 本合同自双方法定代表人签字或者盖公章之日起生效。

8.2 除不可抗力外，由于非工程咨询人的原因使工程咨询工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则工程咨询人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成工程咨询的时间相应延长，增加的工程咨询工作时间、工作内容应当视为附加工作。附加工作报酬的确定方式在专用条件中约定。

8.3 合同履行过程中，遇有与工程有关的法律、政策或者强制性标准发生变化的，双方应当遵照执行，由此引起工程咨询服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应当通过协商解决。

8.4 工程咨询人未履行全部或部分工程咨询义务且无正当理由时，委托人可发出催告直至解除合同，工程咨询人应当根据其未履行的程度及委托人的损失承担违约责任。

8.5 合同解除

8.5.1 委托人与工程咨询人协商一致，可以解除合同。

8.5.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）未经委托人同意，工程咨询人将本合同约定的工程咨询服务工作全部或部分转委托给第三方实施的，委托人可以解除合同；

（2）工程咨询人提供的工程咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经工程咨询人催告后，在28天内仍未支付的，工程咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要，另一方可以提出解除合同。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

8.5.3 任何一方提出解除合同的，应当提前28天书面通知对方。

8.5.4 合同解除后，委托人应当按照合同约定向工程咨询人支付已完成部分的咨询服务报酬。

8.6 当工程咨询人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有工程咨询报酬（包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等）后，本合同终止。

9. 工程咨询报酬

9.1 工程咨询报酬包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，除正常工作报酬在工程咨询合同协议书内明确外，附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式在专用条件中约定。

9.2 委托人应当按照专用条件约定的方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬。工程咨询报酬的计算调整条件与方式在专用条件中约定。

9.3 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬，自规定之日起，还应当向工程咨询人支付逾期付款利息。逾期付款利息的具体计算方式在专用条件中约定。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率在专用条件中约定。

9.5 如果委托人对工程咨询人提交的支付通知书中报酬或部分报酬提出异议，应当在收到支付通知书后7天内与工程咨询人协商。

10. 其他

10.1 经委托人同意，工程咨询人外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

10.2 委托人要求工程咨询人实施的或根据相关规定应当由委托人负责的材料、设备、工程实体检测，所发生的费用由委托人审核后支付。

10.3 工程咨询人及其工程咨询机构成员在服务期限内不应接受除委托人外的其他本项目利益相关方的任何报酬。

10.4 双方均应当履行保密义务，除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，均不得将对方声明需要保密的资料、信息泄露给第三方。保密事项与期限在专用条件中约定。

10.5 本合同涉及的通知应当采用书面形式，并在送达对方时生效，如采用其他形式的，应当在专用条件中约定。

10.6 工程咨询人对其编制的文件拥有著作权。工程咨询人可单独或与他人联合出版有关工程咨询的资料。除专用条件另有约定外，如果工程咨询人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关工程咨询的资料，应当征得委托人的同意。

10.7 附加协议条款由双方在专用条件中约定。

第三部分 专用条件

1.1.12不可抗力的其他情形还包括：包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。或出现较大偏离建设工程客观规律的情况 。

2.2 委托人派遣的人员及为工程咨询工作提供的房屋、资料、设备条件：          。

2.5 委托人授权常驻代表及授权为：         ，委托人更换常驻代表应当提前 7  天通知工程咨询人。

2.6 委托人对工程咨询人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复的合理时限、相应形式明确为： 在项目建设过程中，对工程咨询人的请示和建议的决定、对工作计划和报告的批复，委托人均应形成纸质文件；对参建单位的各种实施指令，委托人均以书面形式通过工程咨询人下达。

3.3 工程咨询人向委托人报告工程咨询工作及提供相应的咨询服务成果文件要求为：工程咨询人应根据项目进度与实际需要，提供月、季、年报表，报表内容应涵盖工程咨询委托范围内的各项内容；同时工程咨询过程中形成的各种会议纪要、专题汇报、建议及签署的各种文件应按委托人要求及时进行汇总并归档 。

3.5 工程咨询人向委托人提供资金使用计划要求为：按项目进度需要及时提供年、季、月度资金使用计划。

3.9 在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人移交委托人提供的设施和剩余的物品的时间和方式为：在工程咨询工作完成或中止后7天内，工程咨询人移交委托人提供的办公场地、设施和剩余物品，且办理书面移交手续。

3.12 委托人授权工程咨询人在工程文件中签章或共同签章的要求为：

工程咨询人应当在管理文件、资料和约定的成果文件上加盖并由项目负责人或总监理工程师签字。

6.1 工程咨询人的具体违约责任：工程咨询人未能完全履行全过程工程咨询合同，导致以下情形的，所造成的损失或投资增加额按合同约定从工程咨询人的履约担保中扣除；履约保证金额不足的，相应扣减工程咨询报酬，最高不超过工程咨询报酬总额。

6.2 工程咨询人向委托人赔偿金额的确定方式：  按考勤及相关文件记录确定，相关违约金在当期工程咨询报酬进度款中直接扣除    。

6.3 委托人的具体违约责任：         按通用条款           。

7.1 双方约定不可抗力情形及相关处理原则：      按通用条款      。

8.2 附加工作报酬的确定方式：         /

8.5.2 双方约定解除合同的其他条件：       按通用条款            。

9.1 附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式分别为：

附加工作报酬：由于非承包人原因造成比初设批复施工工期推迟或延误3个月以上的，投入的人月数经委托人确认后，费用另行协商。

9.2 委托人同意按以下方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬：

合同签订后7个工作日内支付合同金额的20%的预付款，供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函。剩余服务费按以下条款支付：

（1）工程勘察费：工程咨询人在出具勘察成果支付至勘察费的70%，审查通过后付清。

（2）工程测量费：工程咨询人在出具测量成果支付至测量费的70%，审查通过后付清。

（3）招标代理费：在第一个代理标段成交合同签订后付至招标代理费合同价的85%，在所有代理标段成交合同签订后付清尾款。

（4）工程造价（编制工程量清单及招标控制价）：在第一个标段成交合同签订后付至签约合同价的85%，在所有标段成交合同签订后付清尾款。

（5）初步设计及施工图设计费：初步设计批复完成后付至签约合同价的50%；施工图设计完成后付至签约合同价的85%，待所有项目完工验收合格后付清余款。

（6）工程施工监理费：根据工程实际完成建安投资同比例支付；工程完工验收合格后，委托人支付到监理服务费的 95%；全部资料移交，经审计部门审计后，委托人付清余款。

（7）第三方检测费用：根据实际工作内容按季度结算。

（8）工程科研费用：工程完工并创建山区型中型灌区示范亮点成功后一次性付清。

工程咨询报酬的计算调整条件与方式分别为：（1）招标代理费：按单次工程中标价为计费基数（专家评审费包含在代理服务费内，招标人不另外支付（2）工程造价（编制工程量清单及招标控制价）：按单次工程招标控制价为计费基数（3）工程测量（含三维建模）费用：按建设部《工程勘察设计收费标准》结合实际完成的工作量计算计费基数（4）初步设计和施工图设计费：按初步设计批复的建安投资及设备购置费之和为计费基数（5）工程施工监理费：按初步设计批复的建安投资及设备购置费之和为计费基数，（6）工程科研费用：为固定报价，投标时不下浮，结算时不作调整（7）第三方检测费用：检测项目及数量按照《浙江省水利工程质量检测管理办法》、《水利工程质量检测技术规程》、《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等有关规范性文件和设计要求；检测单价参考浙江省水利工程质量检测协会于2019年11月印发的《浙江省水利工程质量检测费用调研报告》中的单价，结合第三方检测的实际工作量计算费用。

9.3 委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬所导致的逾期付款利息计算方式约定为： /  。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率约定为：     人民币        。

10.4 委托人要求的保密事项与期限：                    。

工程咨询人要求的保密事项与期限：                              。

10.5 本合同涉及的通知采用书面形式外的其他形式及生效条件为：须征得委托人同意   。

10.6 工程咨询人出版涉及本工程的有关工程咨询的资料约定：        。

# 第五章　投标相关文件格式

资格审查文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

### 一   资格审查文件格式

▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照扫描件；（若为联合体则双方均需提供）

▲2、授权委托书

（若为联合体则由牵头单位提供）

（缙云县水利局）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）              （身份证号码）以我方的名义参加就贵方组织的（采购项目名称及标项）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

4、上述格式中的“负责人签字或盖章”，投标人通过政采云平台电子投标工具无法完成的，可以采用纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲3、资格承诺函

（若为联合体则双方均需提供）

我单位——                  （供应商全称）参与 缙云县好溪灌区续建配套及节水改造工程全过程工程咨询服务项目（第二次）项目（项目编号：             ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间（具体以开标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

▲4、资格声明

（若为联合体则双方均需提供）

（缙云县水利局）：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我  (法定代表人或负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称及标项）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：_________自有资金：__________企业人数：_______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

▲5、无重大违法记录声明书

（若为联合体则双方均需提供）

（缙云县水利局）：

我方参与的                         （采购项目名称及标项）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

6、联合体协议书

牵头人：

成员方：

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           （牵头人）为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

牵头人承担的工作和义务为:

成员方承担的工作和义务为：

- 有关本次联合体的其他事宜：本联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额      %以上；

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持   份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 单位： （公章） 日期： 年 月 日 | 单位： （公章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（负责人）身份证电子文档、资格承诺函、资格声明、无重大违法记录声明书等相关材料。

### 二   资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

二、资信商务及技术文件格式

1、投标声明书

（若为联合体则由牵头人提供）

（缙云县水利局）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称及标项）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

- 投标人参标申请表

（若为联合体则由牵头单位提供）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 标项 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 节能环保产品（若有）

（若为联合体则由牵头单位提供）

项目名称：                         采购编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |

注：

1.节能产品、环境标志产品须提供有效认证证书扫描件，否则节能和环保产品不给分。

2.投标人应在对应比重前的□内打“√”，未打“√”的作未提供处理。

4、代理服务费支付承诺书

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

注：

代理服务费收取账户信息：

户名：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司缙云分公司

账号：396158683598

开户行：中国银行股份有限公司缙云县支行

5、类似业绩表

供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同等相应资料复印件附后。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

6、商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

- 7、投标人按照采购需求及评分办法中的要求进行逐项综合阐述；投标人认为有必要提供的其他资料文件

- （格式自行设计）（不得出现报价）

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

### 三   报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

1.报价书（开标一览表）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

▲1.如果不提供详细分项报价，不得推荐为成交候选人。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子章，否则不得推荐为成交候选人。

▲3.投标总价是指投标人为正确地履行所有合同义务后的价款，包含完成本项目所需的工具投入使用、人员服务费、交通费、税金、招标代理服务费等全部费用。

供应商(电子签章):

日     期:

2、分项报价表

项目编号：

###### 项目名称：                                                          单位（万元）

| 序号 | 服务事项 | 招标控制价 | 投标下浮率 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程勘察 | 173.76 |  |  |
| 2 | 工程测量 | 169.26 |  |  |
| 3 | 初步设计 | 122.18 |  |  |
| 4 | 施工图设计 | 149.32 |  |  |
| 5 | 施工监理 | 163.57 |  |  |
| 6 | 招标代理 | 31.44 |  |  |
| 7 | 工程造价 | 19.66 |  |  |
| 8 | 第三方检测 | 35 | 暂估价，不作为竞争性报价，按实结算 | 35 |
| 9 | 工程科研 | 80 | 固定报价，不作为竞争性报价 | 80 |
| 10 | 合计 | 944.19 |  |  |

注：1、本项目各分项由投标人自主填报投标下浮率，最终以投标总价为准。

###### 2、各分项项目的报价等于［各分项的控制价×（1-投标下浮率）］。

供应商(电子签章):

日     期:

3、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

3.1 中小企业声明函格式（工程、服务）

（若为联合体则双方均需提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

3.2监狱企业声明函（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：1.须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理；

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

3.3残疾人福利性企业声明函（残疾人福利性企业提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1.须附相关主管部门（民政或残疾人联合会）的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理；

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

3.4 其它

评标办法中涉及评分的相应证件、证明等资料的复印件

（格式自拟）

# 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐预中标人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中经济、技术评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为80%，分值为80分。

4.1.1资信商务及技术部分权重为80%，分值为80分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为20%，分值为20分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数，如某分项评分要素为2分，则评审专家在0.01〜2分内打分。

### 五   评标办法和细则

5.1.资信商务及技术分值为80分，权重为80%。

资信商务及技术分值为80分，权重为80%。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 1、投标人（联合体投标的指联合体任一方）具有合同金额800万元及以上水利工程全过程咨询业绩的得1分。项目业绩证明材料包括：中标通知书及合同（二者缺一不可），金额以中标通知书或合同注明的为准。（相关文件提供在资信文件中） 2、投标人（联合体投标的指联合体任一方）自2017年1月1日（时间以完（竣）工验收书时间为准）以来单独完成过中型及以上灌区节水配套改造设计或监理业绩的得1分。（须提供①中标通知书、②合同复印件、③完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣）工质量评定报告复印件。如上述业绩证明材料均未能体现项目特征的，还应提供项目的初步设计批复文件复印件为依据，否则业绩不予认可。） | 2分 |
| 2 | 供应商荣誉 | 投标人（联合体投标的指联合体任一方）自2017年7月1日以来完成过的水利工程项目（设计或监理）获得部级、国家级优质工程奖的（如大禹奖）每个得2分；获得过省级优质工程奖的（如钱江杯），每一个得1分。此项最高得4分。项目认定以发文公布时间为准。 （须提供相关行政主管部门或相应行业协会发布的获奖文件或获奖证书，复印件装订到资信文件中，否则不得分） | 4分 |
| 3 | 信用评价 | 投标人（联合体指联合体双方）在全国水利建设市场信用信息平台（网址http://rcpu.cwun.org/）水利建设市场主体信用评价结果信用评价等级同时为“AAA”级得2分，“AA”级得1分，“A”级得0.5分其余不得分。（查询网页打印件加盖单位公章提供在资信标中，未提供不得分） | 2分 |
| 4 | 投标人资信 | 投标人（联合体投标的指联合体任一方）具有工程咨询单位甲级资信证书得2分，省级国土整治与生态修复工程专项设计甲级证书得1分、乙级的得0.5分。省级环境污染防治工程专项设计服务能力评价甲级证书（环境生态）的得1分、乙级的得0.5分（相关证书复印件提供在资信文件中，未提供不得分） | 4分 |
|  |  | 投标人（联合体投标的指联合体任一方）具有监理综合资质或水利工程施工监理甲级的得2分。 （相关证书复印件提供在资信文件中，未提供不得分） | 2分 |
| 5 | 体系认证 | 投标人【联合体投标的指联合体任一方】具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001/OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书，证书的认证内容包含以下内容：（①水利水电工程全过程工程咨询、②环境影响评价、③工程造价咨询、④招标代理、⑤水土保持方案编制、⑥工程勘察、⑦工程设计、⑧项目管理）具有其中一项得0.5分。此项最高得 4.0 分 （相关证书复印件提供在资信文件中，未提供不得分） | 4分 |
| 6 | 项目组成员 | 1、项目负责人具有一级造价工程师（水利工程专业）资格证书、一级建造师资格证、咨询工程师（投资）资格证书、注册土木工程师（水利水电工程地质）资格证书、注册安全工程师、水利部（或中国水利工程协会）或住建部颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证的，有一个得1分。本项最高得4分（相关证书复印件提供在资信文件中，未提供不得分）。 2、投标人拟派人员中具有水文、规划、水工、地质、造价、环评、水保、水工建筑、工程测量、环境保护专业，每具有一个专业证书的得1分，且人员都应具有中级及以上职称，每人最多可有2个专业。本项最高8分。 专业证明标准：水文专业指具有注册土木工程师（水利水电工程规划）资格证、规划专业指具有注册土木工程师（水利水电工程规划）资格证、水工专业指具有注册土木工程师（水利水电工程-水工结构）资格证、地质专业指具有注册土木工程师（水利水电工程地质）资格证、造价专业指具有造价工程师证、环评专业指具有环境影响评价工程师职业资格证书、水保专业指具有注册土木工程师（水利水电工程水土保持）资格证；水工建筑、工程测量、环境保护专业以全国水利工程建设监理工程师资格证书为准。 | 12分 |
| 7 | 技术服务方案 | 服务大纲：规划科学，总体设想清晰，主要任务与目标明确，且符合招标文件要求。全面的得5分，服务大纲欠科学、欠严密、欠合理、欠全面的每项扣0.5分，服务大纲不科学、不严密、不合理、不全面每项扣1分，总分扣完为止。 | 5分 |
|  |  | 项目部组织结构和管理制度：组织结构和制度健全、有保障。由专家评委酌情打分，优：5-4，良：3-2，一般：2-0； | 5分 |
|  |  | 重难点分析及合理化建议。由专家评委酌情打分，优：5-4，良：3-2，一般：2-0； | 5分 |
|  |  | 工程测量与勘察方案：科学、合理、针对性强。由专家评委酌情打分，优：5-4，良：3-2，一般：2-0； | 5分 |
|  |  | - 工程设计方案：设计方案新颖、科学合理 | 10分 |
|  |  | - 监理工作方案：监理大纲内容齐全与否，四控制二管理一协调的措施是否切合工程特点、难点、具有针对性。由专家评委酌情打分，优：5-4，良：3-2，一般：2-0； | 5分 |
|  |  | - 招标代理工作：方案合理可行；招标工作进度及工作质量保证措施可操作性强；防范投标人的投标挂靠串标行为、防范流标及投标人投诉的有效措施具有针对性。由专家评委酌情打分，优：5-4，良：3-2，一般：2-0； | 5分 |
|  |  | 工程检测方案：科学、合理、可操作性强。由专家评委酌情打分，优：5-4，良：3-2，一般：2-0； | 5分 |
|  | 合理化建议 | 根据项目实际情况，投标人提出的有效的改进措施和合理化建议等情况由专家评委酌情打分，优：5-4，良：3-2，一般：1-0； | 5分 |

5.2.报价得分计算：

1、报价文件

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予20%的扣除，投标报价计算公式如下：（本项目不适用）.

投标报价=投标报价×（1-20%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得20分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任

附件：咨询费用计算依据及计算方法

### 1.1 工程概况

项目建设范围为好溪灌区，涉及壶镇镇、东方镇、东渡镇、新碧街道、新建镇和舒洪镇6个镇（街道），设计灌溉面积7.15万亩，有效灌溉面积6.34万亩，好溪灌区改造标准为“二级”，工程等别为III等，工程规模为中型。项目总投资约10125.07万元，建安投资8137.21万元。

本次建设内容以灌区实际出发，以水源连通工程；灌区的灌排体系渠道改造，渠系建筑物配套改建、完善管护与安全设施、用水量测及信息化改造、管理体制改革等方面进行灌区续建配套与节水改造。 具体布置如下：

1、水源连通工程，新建潜明水库引水工程至新碧新建灌片连通工程共计9.44km，新建潜明水库引水工程至东方灌片连通工程共计3.78km，改建白六渠渠首堰坝，新建溪南溪堰坝一座。

2、骨干输配水与排水工程；本次建设改造灌区干渠23.67km，支渠改造8.55km，排水沟整治2.65km，渠道改管道共计16.46km。

3、骨干渠（沟）系建筑物及配套设施，主要改造1m以上水闸共8座，改造小型水闸共12 座，设置管理房共20座，巡查管护道路16.7km、并设置安全警示标识标牌、围栏挡护设施、救生设施等。

4、是用水量测与信息化建设，用水量测建设主要包括流量检测，水位检测；信息化建设主要包括闸泵站远程控制系统，智慧眼监视系统，安全防范系统，通信网络系统，调度指挥中心等。

本工程总投资10125.07万元，本工程建安投资8137.21万元，其中6731.45万元，机电设备及安装工程1000.00万元，金属结构设备及安装工程45.32万元，施工临时工程236.61万元。环境保护工程投资48.64万元， 水土保持工程投资75.19万元。

### 1.2 计算依据

1）《中华人民共和国招标投标法》；

2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

3）《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）；

4）《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）；

5）《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）；

6）《浙江省招标投标条例》；

7）浙江省浙江省物价局、浙江省计划与经济委员会：《转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（浙价格[1999]411号）；

8）《浙江省工程建设其他费用定额》。

9）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021年)

10)《浙江省建设工程造价咨询服务项目及收费指引》的通知（浙建价协〔2021〕13号）

11）财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）

### 1.3 主要内容

本报告主要内容包括缙云县好溪灌区续建配套与节水改造项目全过程工程咨询服务标准收费计算、缙云县工程市场项目招投标情况调查、周边县市工程市场调查、缙云县好溪灌区续建配套与节水改造项目全过程工程咨询服务最高限价计算等4个部分。

#### 1.3.1 标准收费计算

缙云县好溪灌区续建配套与节水改造项目全过程工程咨询服务服务范围包括工程测量及工程勘察、初步设计及施工图设计、项目管理、工程施工监理、工程造价、招标代理、第三方及监理平行检测、工程科研等。

本项目全过程咨询服务标准收费内容根据服务范围确定主要包括以下内容。

（1）工程地质勘察费用计算；

（2）初步设计阶段的工程测量费用计算；

（3）初步设计报告编制费用计算；

（4）施工图设计服务费用计算；

（5）工程监理费用计算；

（6）招标代理服务费用计算；

（7）工程造价服务费用计算

（8）第三方及监理平行检测费用计算；

（9）工程科研费用计算。

## 2  标准收费计算

缙云县好溪灌区续建配套与节水改造项目全过程工程咨询服务服务范围包括工程测量及工程勘察、初步设计及施工图设计、项目管理、工程施工监理、工程造价、招标代理、第三方及监理平行检测、工程科研等。

### 2.1工程勘察

该项费用投标时作为固定报价，不作为竞争性报价下浮。

1）勘察布置

沿干渠轴线布置勘探纵断面，每间距500m左右布置1只钻孔，沿堤轴线每隔1000m左右垂直于堤轴线布置1条勘探横断面，每断面布置2只钻孔。支渠沿轴线布置勘探纵断面，每隔1000m布置1只钻孔。连通工程和管道工程每隔1000m布置1只钻孔。每座堰坝及小型水闸布置2只钻孔。1m左右水闸每座布置1只钻孔。每座管理房布置1只钻孔。

2）计算过程

| 序号 | 项目名称 | 类别 | 工作量 | 单位 | 单价(元) | 系数 | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 带状地质测绘 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1：1000 | 简单 | 6.1 | km2 | 5355 | 1 | 32666 |
| 二 | 陆地钻探 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 0~10 | Ⅲ | 280 | m | 117 | 1.8 | 58968 |
| 2.2 |  | Ⅳ | 560 | m | 207 | 1.8 | 208656 |
| 2.3 |  | Ⅵ | 560 | m | 382 | 1.3 | 278096 |
| 三 | 原位测试 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 10~20m动探 | Ⅳ | 42 | m | 375 | 1.3 | 20475 |
| 四 | 取土样 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ≤30m取土 | 陆上 | 140 | 组 | 65 | 1.3 | 11830 |
| 五 | 水文试验 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 注水试验 |  | 36 | 段 | 409 | 1 | 14724 |
| 5.2 | 压水试验 |  | 36 | 段 | 1753 | 1 | 63108 |
| 六 | 土工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 含水量 |  | 140 | 项 | 8 | 1 | 1120 |
| 6.2 | 密度 |  | 140 | 项 | 8 | 1 | 1120 |
| 6.3 | 比重 |  | 140 | 项 | 19 | 1 | 2660 |
| 6.4 | 颗分 |  | 93 | 项 | 89 | 1 | 8307 |
| 6.5 | 流塑限 |  | 140 | 项 | 45 | 1 | 6300 |
| 6.6 | 渗透 |  | 140 | 项 | 55 | 1 | 7700 |
| 6.7 | 压缩 |  | 140 | 项 | 40 | 1 | 5600 |
| 6.8 | 固结 |  | 93 | 项 | 264 | 1 | 24640 |
| 6.9 | 快剪 |  | 70 | 组 | 49 | 1 | 3430 |
| 6.10 | 固快 |  | 70 | 组 | 71 | 1 | 4970 |
| 6.11 | 水质分析 |  | 5 | 件 | 220 | 1 | 1100 |
| 七 | 勘察技术费 | 乙类 | 755469 |  |  | 100% | 755469 |
| 八 | 作业准备费 |  | 1510938 |  | 15% | 1 | 226641 |
| 九 | 预算合计 |  |  |  |  |  | 1737579 |

### 2.2 工程测量预算（含三维建模）

1）计算依据

浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021年)。

2）工作方案

①采用坐标系统

坐标系统：平面系统：采用CGCS2000国家大地坐标系；

高程系统：采用1985国家高程基准（二期）。

②测量方案及预计工作量

本次地形测量工作达到施工图阶段的深度，主要工作内容为控制测量、地形测量、断面测量。

ａ．控制测量：根据拟实施的工程结合实际地形情况按照1km间隔布置控制点，使得控制点能控制整个测区，初定66个控制点；四等水准路线初定100km。

ｂ．地形测量工作内容：渠道及抢险道路测量范围为轴线两侧各25m，比例尺1:500。测量面积初定4.3km2。

ｃ．横断面测量：渠道横断面沿渠道轴线布置，间距50m/条，道路横断面沿道路轴线布置，间距100m/条，范围同地形测量；断面比例尺1:200。初定断面测量长度77km。

2.3计算过程

| 序号 | 项目名称 | 困难类别 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 附加调整系数 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制测量 | 中等 | 点 | 66 | 3203 | 1 | 211398 |  |
| 2 | 四等水准 | 复杂 | km | 100 | 323 | 1 | 32300 |  |
| 3 | 1：500地形（综合） | 中等 | km2 | 4.3 | 81453 | 1.8 | 630446 | 数字化1.5、带状1.3 |
| 4 | 1：200断面测量 | 中等 | km | 77 | 4316 | 1.5 | 498498 | 数字化1.5 |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  | 1372642 |  |
| 6 | 技术工作费22% |  |  | 1372642 | 22% | 1 | 301981 |  |
| 7 | 测绘队伍调遣费 |  |  | 6 | 3000 |  | 18000 |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  | 1692624 |  |

### 2.3 初步设计

1）设计费计算依据

计算标准：国家计委、建设部《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021年)》。

2）设计费计算公式

根据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021年)》规定工程设计收费按照下列公式计算：

工程设计费=工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）

工程设计收费基准价=基本设计收费+ 其他设计费

基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×综合调整系数

3）设计费计算办法

（1）确定工程设计收费计费额

根据该工程设计收费计费额为第一部分：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程；第二部分：水库淹没区处理补偿费、建设及施工场地征用补偿费。第一部分费用全部计入计费额；第二部分费用之和低于第一部分25%的，全额计入计费额。

本工程第一部分费用为8137.21万元，第二部分费用之和为114.96万元，全额计入计费额。

因此本工程设计收费计费额为8137.21+114.96=8252.17万元。

（2）确定工程设计收费基准价

查表得工程设计收费基准价=(274.3-224.6)/(10000-8000)×(8252.17-8000)+224.6=230.87万元。

（3）确定各项系数

1）确定专业调整系数：0.7。

2）确定综合调整系数：根据收费标准，设计费综合调整系数是对工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数，调整系数为0.8-1.2，对于配套建筑物多、有水文化设计要求、有信息化专项设计等设计复杂、工作量大的取大值，反之取小值。结合工程实际，综合调整系数取大值，即1.2；根据设计费专业调整系数表注1：改扩建和技术改造建设项目，设计费在综合调整的基础上，再乘以1.1-1.4的调整系数。综合工程实际，调整系数取1.4。

综上，基本设计收费=230.87×0.7×1.2×1.4=271.50万元

费用计算

参照2002收费标准，引调水及河道治理工程初设：招标设计：施工图阶段比例为45%：20%：35%。

设计费用为：

初步设计：271.50×45%=122.18万元

### 2.4 施工图设计

施工图设计：252.11×55%=149.32万元

### 2.5 工程施工监理

1）计算依据

①监理费计算依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021年)见附表。

②工程建安投资8137.21万元。

2）系数取值

①工程类型调整系数其他水利工程取定，即0.9。

②工程复杂程度调整系数取1.1。

3）计算过程

施工监理服务收费基价＝(196.7-162.9)/(10000-8000)×(8137.21-8000)+162.9=165.22万元。

则，工程监理费=监理收费基价×工程类型调整系数×工程复杂调整系数=165.22×0.9×1.1=163.57万元。

4）附件：相关取费标准

表2.6-1         工程复杂程度表

| 等级 | 工程特征 | 调整系数 |
| --- | --- | --- |
| I级 | - 1）流量＜15 m3/s的引调水渠道管线工程； - 2）堤防等级V级的河道治理建(构)筑物及河道堤防工程； - 3）灌区田间工程； - 4）水土保持工程； - 5）疏浚工程、垦区吹填工程； - 6）单洞长度＜1km的隧洞； | - 0.85-0.95 |
| II级 | - 1）最大坝高＜70m且库容＜1000万m3 的水库工程； - 2）15 m3/s≤流量＜25 m3/s引调水渠道管线工程； - 3）引调水工程中的建筑物工程； - 4）总装机容量＜10MW的水电站工程； - 5）堤防等级III、IV级的堤防及建(构)筑物工程； - 6）1km≤单洞长度＜4km的隧洞工程； - 7）防波堤、围垦工程； | - 0.95-1.1 |
| III级 | - 1）最大坝高≥70 m或库容≥1000万m3的水库工程； - 2）流量＞25 m3/s引调水渠道管线工程； - 3）丘陵、山区地区的引调水建筑工程； - 4）总装机容量≥1000MW的水电站工程； - 5）单洞长度≥4km的水工隧洞； - 6）堤防等级I、II级的堤防及建(构)筑物工程； - 7）大型泵站及设计流量≥20m3/s软基泵站； - 8）大型水闸及过闸流量≥300m3/s软基水闸； | - 1.1-1.25 |

表2.6-2         施工监理服务收费基价表         单位：万元

| 序号 | 计费额 | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 14.9 |
| 2 | 1000 | 27.1 |
| 3 | 3000 | 70.3 |
| 4 | 5000 | 108.7 |
| 5 | 8000 | 162.9 |
| 6 | 10000 | 196.7 |
| 7 | 20000 | 354.1 |
| 8 | 40000 | 637.4 |
| 9 | 60000 | 892.3 |
| 10 | 80000 | 1130.2 |
| 11 | 100000 | 1356.3 |
| 12 | 200000 | 2441.3 |
| 13 | 400000 | 4394.3 |
| 14 | 600000 | 6152.0 |
| 15 | 800000 | 7792.6 |
| 16 | 1000000 | 9351.1 |

表2.6-3工程类型调整系数表

| 工程类型 | 专业调整系数 |
| --- | --- |
| 枢纽工程 | 1.2 |
| 其他水利工程 | 0.9 |

### 2.7 招标代理

1）计算依据

①《国家计委、财政部关于整顿招标投标收费的通知》（计价格[2002]520号）。

②本工程建安投资8137.21万元，其中建筑工程投资为6731.45万元，机电设备及安装工程1000.00万元，金属结构设备及安装工程 45.32万元，施工临时工程236.61万元。环境保护工程投资48.64万元，水土保持工程投资75.19万元。

2）计算过程

施工标暂按1个土建标段和1个机电金结标段划分。其中，土建标段金额7091.89万元，机电金结标段金额1045.32万元。

①土建施工标段招标代理收费

=100×1.0%+400×0.7%+500×0.55%+4000×0.35%+2091.89×0.2%=24.73万元

②机电金结标段招标代理收费

100×1.0%+400×0.7%+500×0.55%+45.32×0.35%=6.71万元

合计：24.73+6.71=31.44万元。

表2.7-1         招标代理服务收费标准

| 费率 服务 中标金额 | 货物招标 （%） | 服务招标 （%） | 工程招标 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
| 100～500万元 | 1.10 | 0.80 | 0.70 |
| 500～1000万元 | 0.80 | 0.45 | 0.55 |
| 1000～5000万元 | 0.50 | 0.25 | 0.35 |
| 5000～10000万元 | 0.25 | 0.10 | 0.20 |
| 10000～100000万元 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 100000万元以上 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

### 2.8工程造价：编制工程量清单及招标控制价；

1）计算依据

①《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》（浙价服[2009]84号）。

②本工程建安投资8137.21万元

计算基数:建安部分投资8137.21万元。

1、工程量清单及招标控制价编制或审核

1）计算过程：

100*0.36%+400*0.33%+500*0.3%+1000*0.27%+3000*0.24%+3137.21*0.21%=19.66万元。

### 2.9 第三方检测

因无相应的检测方案，该项费用按35万元暂计；且投标时作为暂估价，不作为竞争性报价，按实结算。

### 2.10工程科研

通过工程实施，拟打造山区型中型灌区示范亮点，该项费用按80万元暂计，投标时作为固定报价，不作为竞争性报价下浮。

### 2.11 小节

根据相关规程规范及计算方法，全过程工程咨询费用=工程勘察服务费+工程测量服务费+初步设计服务费+施工图设计服务费+施工监理服务费+招标代理服务费+第三方检测费+工程科研费。

全过程工程咨询费用=173.76+169.26+122.18+149.32+163.57+31.44+19.66+35+80+=944.19万元