温州市中心血站

竞争性磋商文件

项目编号： WZZJCG2022001

项目名称：温州市级核酸应急检测总基地一期工程-装修改造项目

采购方式：竞争性磋商

采   购   人: 温州市中心血站

采购代理单位：浙江建航工程咨询有限公司

二○二二年二月

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

供应商须知前附表（本表是对供应商须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）	6

一、总则	11

二、磋商文件	12

三、响应文件编制	13

四、响应文件的递交	15

五、电子开标	16

六、评审	16

七、定标及授予合同	18

第三章 评审办法和标准	20

一、总则	20

二、评审组织	20

三、磋商会议	20

四、评审结果	23

第四章 合同草案条款	25

第一部分 合同协议书（略）	25

第二部分 通用合同条款（略）	25

第三部分 专用合同条款	25

第五章 工程量清单	41

第六章 技术标准和要求	43

第七章 总平方案	43

第八章 响应文件格式	46

注：竞争性磋商文件中加“▲”的条款，为本次采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致响应文件被拒绝的风险由供应商自行承担。

第一章 竞争性磋商公告

# 关于温州市中心血站温州市级核酸应急检测总基地一期工程-装修改造项目竞争性磋商的公告

项目概况

温州市级核酸应急检测总基地一期工程-装修改造项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取磋商文件，并于2022年 2月21日15点00分（北京时间）前通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标,递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZJCG2022001

项目名称：温州市级核酸应急检测总基地一期工程-装修改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：15700000元

最高限价（元）：14522330元

采购需求：包括原有建筑拆除（含实验室搬迁）、室内装修装饰、室内给排水、消防、电气、弱电智能化、净化空调通风系统及实验室配套项目满足检测工作正常运行为止等（但不含核酸检测所需的专用仪器设备购置），具体详见总平方案及磋商文件要求。

标项一:
    标项名称: 温州市级核酸应急检测总基地一期工程-装修改造项目 
    数量: 1  
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：温州市级核酸应急检测总基地一期工程-装修改造项目，位于市中心血站瓯江口院区实验楼 1、2 和5楼，改造总建筑面积约2210平方米。本次工程需将上述楼层建设4个平疫结合PCR实验室，以满足新冠核酸检测要求，预计在检测高峰时期能实现10万单管日检测能力。

备注：

合同履行期限：总工期80日历天。

本项目接受联合体投标，联合体投标的须提供联合体投标协议书（格式附后）。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商资格条件；

2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

1）投标人须同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，或具备建筑工程施工总承包三级及以上，上述二者具备之一即可；

2）营业执照经营范围须包括生物安全工程或空气净化工程。

三、获取（下载）采购文件：

时间：/至2022 年2月21日，每天上午00:00 至12:00，下午12:00 至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）：

截止时间：2022年02月21日15:00（北京时间）

地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

五、响应文件开启：

开启的时间：2022年2月21日下午15时00分，

地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开启。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
    2.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

2、其他事项：（1）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见采购文件相关政府采购相关政策说明部分；（2）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。（3）电子交易平台为政采云平台。登录网址：https://www.zcygov.cn。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市中心血站

地    址：温州市中心血站瓯江口院区

项目联系人（询问）：谢主任

项目联系方式（询问）：13676580389

质疑联系人：谢主任

质疑联系方式：13676580389

2.采购代理机构信息

名    称：浙江建航工程咨询有限公司

地    址：温州市上美小区11幢一单元402室

项目联系人（询问）：朱旭丽

项目联系方式（询问）：0577-88129902,15868774758

质疑联系人：周女士

质疑联系方式：0577-88129902

3. 同级政府采购监督管理部门：

名    称：温州市财政局政府采购监管处

地    址：温州市鹿城区绣山路299号

传    真：/

联系人 ：胡女士、蔡女士

监督投诉电话：0577-88505289、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表（本表是对供应商须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市中心血站 联系人：谢主任 电话：13676580389 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司 代理机构地址：温州市上美小区11幢一单元402室 项目经办人：黄媛媛 电话：0577-88129902 |
| 3 | 采购项目名称 | 温州市级核酸应急检测总基地一期工程-装修改造项目 |
| 4 | 采购预算金额 | 15700000元 |
| 5 | ▲最高限价 | 本工程最高限价为14522330元，供应商的报价高于最高限价的作无效报价处理。 |
| 6 | ▲采购范围 | 包括原有建筑拆除（含实验室搬迁）、室内装修装饰、室内给排水、消防、电气、弱电智能化、净化空调通风系统及实验室配套项目满足检测工作正常运行为止等（但不含核酸检测所需的专用仪器设备购置），具体详见总平方案及磋商文件要求。 |
|  | ▲工期 | 工期: 总工期80日历天。 |
|  | ▲质量要求 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 合格 标准 |
| 7 | ▲供应商资格要求 | 详见招标公告 |
| 8 | ▲是否接受联合体 | (接受 |
| 9 | ▲信用信息 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点：响应文件提交截止时间； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：将供应商信用记录查询结果网页截图打印作为查询记录和证据，与其他采购过程文件一并保存； 4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，将拒绝其参与本次磋商活动。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 10 | 分包 | (不允许 |
| 11 | 现场踏勘 | (不组织自行前往。因现场勘查不充分导致的报价缺失由供应商自行承担，采购人不再另行支付费用。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行负责。对采购范围及技术要求予以进一步明确，但踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行负责。 |
| 12 | 供应商提出疑问或要求澄清的截止时间 | 2022 年2月 15日17:30时前，以书面形式扫描件向采购代理机构提出。 |
| 13 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求，质疑提出人应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内送达采购代理机构。 联系部门：浙江建航工程咨询有限公司 质疑联系人：周女士 质疑联系方式：0577-88129902 |
| 14 | ▲响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间起生效，有效期90天。 |
| 15 | 磋商保证金 | 本项目无需提交磋商保证金； |
| 16 | 响应文件的组成 | 磋商响应文件由报价文件、技术资信文件两部分组成。 |
| 17 | 编制要求 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 18 | 响应文件的签章 | 投标文件的均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位电子公章和法定代表人或其授权代表电子印章（或签字）。投标文件中所涉及的电子公章必须是投标供应商全称的CA电子公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 19 | 响应文件的形式 | (电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 20 | 响应文件的份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份响应文件”：可以以电子邮件方式传送至浙江建航工程咨询有限公司电子邮箱（17967411@qq.com）。 （3）供应商中标后提供一正二副纸质响应文件和电子响应文件与纸质响应文件内容一致的承诺书给采购组织机构留底以作项目验收存档使用 |
| 21 | 响应文件的上传和递交 | 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致供应商投标无效，供应商可在开标时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江建航工程咨询有限公司电子邮箱（17967411@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内），供应商可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江建航工程咨询有限公司电子邮箱（17967411@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如供应商未按照规定时间（开标时间前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 供应商无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。重要提醒：解密用的CA为制作投标文件的CA。 采购代理机构将记录所有投标文件的开封过程的有关内容，并由相关人员签字确认。磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正，须通过政采云平台要求澄清、说明或者补正。 供应商递交的备份电子投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定加密或加写标记； 2、超过投标截止时间送达的； 3、未在政采云平台获取采购文件的； 4、仅提供电子备份投标文件的，投标无效。 |
|  | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购代理机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：2022年2月 21日15:00 递交地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标） |
| 20 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同响应文件递交截止时间 开标地点：浙江建航工程咨询有限公司（温州市上美小区11幢一单元402室），供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。 |
| 21 | 磋商小组成员 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 22 | 确定成交供应商方式 | 由采购人确定。 |
| 23 | 履约保证金 | 本项目不需要提交 |
| 25 | 其他 |
| 26 | 政府采购政策 | 一、根据【关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）】的相关规定： 1.对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审时对小型和微型企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。 3.中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 二、根据财库[2017]141号的相关规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件相关规定）。 三、根据财库[2014]68号的相关规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 上述三点内容详见附件相关规定。 四、本项目相关情况及执行的政策： 1.本项目非专门面向中小企业的采购项目，也非预留份额的采购项目。 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准属于建筑业。 3. 本项目对小型和微型企业提供的服务的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 27 | 工程报价 特别提醒 | 1）任何与报价相关的信息请只在报价文件中体现，否则发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 2）供应商对本采购项目所涉及的相关材料、设备的品牌除了在报价文件中列表说明外，请在资信技术标中也明确列明，以便磋商小组可以在资信技术评审中，对其响应品牌的优劣作出评分；若因供应商未在资信技术标中列明品牌，而导致其评分时可能产生的不利影响，由供应商承担。 3）本项目施工过程血站处于营业状态，施工过程中需要夜间施工，施工时务必需做好降低噪音、防尘、减少干扰、做好安全文明施工和成品保护的防护措施和安全生产保障工作，即确保血站运营不影响，又确保安全施工不影响，要求供应商对本项目投保工程一切险及第三者责任险，保险费用及夜间施工增加费用由供应商在报价时予以考虑，成交后不予调整。 4）本项目产生的建筑垃圾必须每天清运一次（承包人须负责消纳处置到指定地点并承担相应费用），夜间施工结束后需清理施工现场，保证血站第二天的正常运营，施工期间必须保障非施工区域医务人员及病患的安全通道，同时保障施工场区安全通行的通道，由此产生的费用在报价时予以考虑，成交后不予调整。 5）本项目为交钥匙工程，本项目中标人供应商需要负责同专用设备供应安装单位的协调与配合并保证整体项目的联调联试完成，各投标供应商需在报价中综合考虑上述相关风险因素。 |

一、总则

1.1．项目概况

1.1.1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目通过竞争性磋商进行采购。

1.1.2.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见供应商须知前附表。

1.1.4.采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2. ▲采购预算及最高限价：

1.2.1采购预算见供应商须知前附表。

1.2.2最高限价见供应商须知前附表。

1.3. ▲采购范围、工期和质量要求：

供应商须知前附表。

1.4.供应商：

指递交响应文件的法人。‘

1.5. ▲对供应商相关要求

1.5.1.符合竞争性磋商公告 “磋商供应商资格要求”。

1.5.2.供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

1.5.3.供应商不得以向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

1.5.4.本项目不接受联合体参加磋商。

1.6. ▲本项目将执行在政府采购活动中查询及使用行贿犯罪记录和信用记录的规定，具体要求：

见供应商须知前附表

1.7.分包

本项目允许分包(仅允许设计分包)。

1.8.费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.9.保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10.语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12.踏勘现场

1.12.1.供应商须知前附表若规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.12.2.供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

1.12.3.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

1.12.4.除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

二、磋商文件

2.1.磋商文件的组成

本磋商文件包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法和标准

第四章 合同草案条款

第五章 工程量清单

第六章 技术标准和要求

第七章 总平方案

第八章 响应文件格式

根据本章第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2.磋商文件的澄清或修改

2.2.1.供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2.供应商如有疑问可以在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出询问，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.3.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

通过发布公告邀请供应商参加磋商的，澄清修改和更正内容将在磋商公告发布媒体上予以公告。

2.2.4.供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.3.供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，按供应商须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部2017第94号令）的规定。

三、响应文件编制

3.1.响应文件的组成

3.1.1.响应文件由资格文件、技术资信文件、报价文件三部分组成。

第一部分：资格文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商有效的营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料) ， 经营范围须包括生物安全工程或空气净化工程。 | 资格审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。 |
| 2 | 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） |  |
| 3 | 依法缴纳税收证明材料 |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 |  |
| 6 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函 |  |
| 8 | 供应商信用记录查询结果 |  |
| 9 | 供应商特定资格条件证明： |  |
| 9.1 | 投标人须同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，或具备建筑工程施工总承包三级及以上，二者具备之一即可；如为联合体投标，须提供联合体投标协议书。 |  |

第二部分：技术资信响应文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书（适用于无委托代理人的情况）或附有法定代表人身份证明的授权委托书（适用于有委托代理人的情况）； |  |
| 2 | 供应商基本情况表 |  |
| 3 | 技术条款、商务条款偏离表 |  |
| 4 | 供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来单独已完成的类似工程业绩（详见技术资信部分评分标准） |  |
| 5 | 施工进度计划及材料、设备、人员配置 |  |
| 6 | 施工方案等 |  |
| 7 | 根据评标原则，供应商需要说明的其他文件和说明 |  |

第三部分：报价文件

| 1 | 报价函 |
| --- | --- |
| 2 | 初次报价一览表 |
| 3 | 分项报价汇总表 |
| 4 | 已标价工程量清单 |
| 4.1 | 投标报价 |
| 4.2 | 编制说明 |
| 4.3 | 投标报价费用表 |
| 4.4 | 单项（专业）工程投标报价费用表 |
| 4.5 | 分部分项工程量清单与计价表 |
| 4.6 | 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 4.7 | 综合单价计算表 |
| 4.8 | 综合单价工料分析表 |
| 4.9 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |
| 4.10 | 其他项目清单与计价汇总表 |
| 4.11 | 暂列金额明细表 |
| 4.12 | 材料（工程设备）暂估单价表 |
| 4.13 | 专业工程暂估价表 |
| 4.14 | 专项技术措施暂估价表 |
| 4.15 | 计 日 工 表 |
| 4.16 | 总承包服务费计价表 |
| 4.17 | 主要工日一览表 |
| 4.18 | 发包人提供材料和工程设备一览表 |
| 4.19 | 主要材料和工程设备一览表 |
| 4.20 | 主要机械台班一览表 |
| 4.21 | 投标品牌选用表 |
| 4 | 中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性企业声明函及其相关的证明材料（若有提供，若无则不用提供） |

3.2. ▲磋商报价

详见第五章《工程量清单》

工程报价的特别提醒：本项目需要中标供应商进行深化设计并使该项目核酸检测达到PCR实验室检测要求，合同总价不变，成交后不作调整（采购人不接受任何工程变更调整），磋商文件、工程量清单中明确的报价与内容以及施工期间潜在可能产生的费用，中标单位均需考虑在本次磋商报价中并自行承担。

3.6. ▲响应文件有效期

3.6.1.本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于磋商文件中载明的有效期。

3.6.2.在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.7. ▲磋商保证金

3.7.1.见供应商须知前附表。

3.8. ▲响应文件的编制

3.8.1.响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

响应文件应当对磋商文件有关采购范围、工期、响应文件有效期及磋商文件要求实质性内容作出响应。

3.8.2. 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

3.8.3. 供应商应当按照本章节 “响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

3.8.4.响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

3.8.5. 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

3.8.6.应商没有按照本章节 “响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

3.9响应文件的签章

3.9.1响应文件的签章：见供应商须知前附表；

3.9.2电子签章操作指南详见“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”中供应商项目采购-电子招投标操作指南。

3.9.3响应文件如有修改和增删必须由供应商代表在修改和增删处旁签署或加盖供应商的单位公章，方才有效。

3.10响应文件的形式

3.10.1响应文件的形式：见供应商须知前附表；

3.10.2 “电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

3.10.3 “备份响应文件”：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。

3.11响应文件的份数

3.11.1响应文件的份数：见供应商须知前附表。

四、响应文件的递交

4.1响应文件的上传和递交

4.1.1“响应文件”的上传、递交：见供应商须知前附表。

4.2“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

4.2.1“电子加密响应文件”解密：见供应商须知前附表。

4.3响应文件的补充、修改或撤回

4.3.1供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

4.5响应文件的备选方案

4.5.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是投标备选（替代）方案。

五、电子开标

5.1电子开标及评审程序

1）招标采购单位将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2）投标截止时间后，向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由招标采购单位按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。

3）就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，供应商作出最终承诺和最后报价。所有二次（或最后）报价、询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）。

4）在系统上公开资格和商务技术评审结果。

5）在系统上录入最后报价情况。

6）磋商小组对报价情况进行评审。

7）在系统上公布评审结果。

▲政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

六、评审

6.1磋商小组

采购人依法组建磋商小组。磋商小组的成员在评审过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

6.2评审过程的保密性

开标后直至向成交供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评审无关人员透露。如果供应商在评审过程中试图向采购人、采购代理机构或磋商小组施加影响，其投标将被拒绝。

6.3资格审查和符合性审查

1）采购人或采购代理机构依据法律、法规和磋商文件的规定，对各供应商进行资格性审查，审查各供应商的资格是否符合本项目对供应商资格的实质性要求。

2）磋商小组依据磋商文件的实质性要求，对通过资格审查的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3）满足磋商文件的实质性要求指响应文件对磋商文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。重大偏差或保留指影响到磋商文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少供应商的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

4）磋商小组审查判断响应文件是否满足磋商文件的实质性要求仅基于响应文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足磋商文件实质性要求的响应文件将被磋商小组否决，被否决的响应文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足磋商文件实质性要求的响应文件。

6.4有下列情形之一的，磋商小组将否决其响应文件，按无效标处理：

- 不具备磋商文件中规定的资格要求；

- 未按照磋商文件规定提交供应商的资格文件或提供的资格文件不全的；

- 违反磋商文件中载明“投标无效”条款的规定；

- 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

- 明显不符合磋商文件中主要采购标准、采购要求的；

- 响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 最后报价超过采购预算的；

- 响应文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有单位负责人合法、有效委托的；

- 电子响应文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 供应商提交的响应文件相关证书、材料经磋商小组认定有弄虚作假情况的；

- 磋商小组认定不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.5有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他串通投标情形。

6.6澄清有关问题

1）响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。

2）供应商的澄清、说明或补正应由供应商代表在磋商小组规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况约定）以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）向磋商小组提交，前述澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。若供应商未按照前述规定向磋商小组提交书面澄清、说明或补正，则磋商小组将按照不利于供应商的内容进行认定。

3）最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本条中第1）、2）款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

6.8根据磋商结果要求各供应商在规定时间内给出最后报价（不得高于第一次磋商报价，另有决议的除外）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

6.9磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.10评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.11评审原则和评审办法详见本磋商文件《评审原则及办法》。

6.12采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标采购单位可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

▲出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标采购单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.13确定中标候选人

6.13.1本次采购由磋商小组推荐中标候选人，采购人根据磋商小组的推荐结果进行最终确认。

6.13.2中标（或成交）公告同时作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知除成交供应商外的其他供应商没有中标（或成交）的书面形式。

6.14采购人或采购代理机构对决标结果不做任何解释。

6.15未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

七、定标及授予合同

7.1确认成交供应商

7.1.1采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定成交供应商。

7.1.2成交供应商确定之日起2个工作日内，在磋商文件载明的指定媒体上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日。

7.2中标通知书

7.2.1成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出中标通知书。

7.2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

7.3授标时更改采购内容数量的权力

7.3.1采购人在授予合同时有权对采购内容的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

7.4签订合同

7.4.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对磋商文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

7.4.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

7.4.3在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求成交供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后的第一位的中标候选人签订政府采购合同。

7.4.4磋商文件、成交供应商的响应文件、投标修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和磋商小组双方签字的询标纪要和中标通知书均作为签订采购合同的依据和组成部分。

7.4.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

7.5履约保证金

7.5.1本项目不需要。

8．其他

本项目采购招标代理服务费由中标供应商向代理机构进行支付，按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件工程类服务收费标准的59%并由投标人在投标报价中综合考虑，不再单列。

第三章 评审办法和标准

本评审办法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评标专家共同组成。

三、磋商会议

1、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

1.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.2如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.3、磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行（如有需要可进行2至3次磋商），并要求供应商提交最终磋商报价。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一名的供应商向采购人推荐其为成交供应商

4、磋商响应文件的澄清

4.1、为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对磋商响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为磋商响应文件内容的一部分。

5、技术资信部分评分标准（70分）：

各磋商小组成员按下列评分项目进行评审，每人一张评分计算票，并记名。技术资信部分各项评分内容由磋商小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评审专家的评分总和的算术平均值为各供应商技术资信得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

|  | 评分内容 | 分数值 | 评定原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 磋商供应商业绩 | 0-1.5分 | 磋商供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似工程业绩，每提供1个类似工程业绩得0.5分，满分1.5分。 （供应商业绩证明材料应同时提供①合同或协议书；②中标（成交）通知书；③第三方检测报告;三者缺一不可。） 注：以上证明材料必须提供复印件加盖公章；上述类似工程业绩指基因扩增（或PCR）实验室业绩；如为联合体则指其中一方。 |
| 5.2 | 施工进度计划及材料、设备、人员配置 | 0-16分 | 施工进度计划 科学合理、完全满足施工需要的得4分；基本满足施工需要的得2分；存在不足的得1分。 主要施工材料配置计划 科学合理、完全满足施工需要的得4分；基本满足施工需要的得2分；存在不足的得1分。 主要设备配置计划 科学合理、完全满足施工需要的得4分；基本满足施工需要的得2分；存在不足的得1分。 派驻现场的工程技术管理人员的配置 科学合理、完全满足施工需要的得4分；基本满足施工需要的得2分；存在不足的得1分。 注：上述各内容，投标人没有提供相应内容的按零分处理。 |
| 5.3 | 施工方案 | 0-20分 | 针对本工程特点、难点专项施工方案 科学合理、完全满足施工需要的得5分；基本满足施工需要的得3分；存在明显不合理或不足的得1分。 工程质量、安全生产保证措施 科学合理、完全满足施工需要的得5分；基本满足施工需要的得3分；存在明显不合理或不足的得1分。 文明施工、环境保护保证措施 科学合理、完全满足施工需要的得5分；基本满足施工需要的得3分；存在明显不合理或不足的得1分。 施工合理化建议 科学合理、完全满足施工需要的得5分；基本满足施工需要的得3分；存在明显不合理或不足的得1分。 注：上述各内容，投标人没有提供相应内容的按零分处理。 |
| 5.4 | 方案深化设计建议 | 0-10分 | 方案深化设计建议： 方案深化设计建议深度、合理性、完整性等优的得10分，良的得7分，中的得4分，一般的得1分。 注：投标人没有提供相应内容的按零分处理。 |
| 5.5 | 主要材料品牌因素 | 0-4分 | 主要材料品牌因素： 主要材料品牌符合度、知名度、信誉度等非常好得4分；较好的得3分；一般的得2分。 注：投标人没有提供相应内容的按零分处理。 |
| 5.6 | 优惠措施 | 0-8.5分 | 优惠措施： 按各投标供应商提供的各项优惠措施承诺等相应计分： 1、承诺工期在80日历天内基础上，每提前2天得1分， 本小项最多得5分； 2、承诺拟投入的项目负责人具备高级及以上技术职称资格 （并提供职称证书复印件备查）的得1.5分； 3、承诺提供其他相关优惠措施情况按好得2分；较好的得1.5分；一般的得1分。 注：投标人没有提供相应内容的对应评分项按零分处理。 |
| 5.7 | 综合实力 | 0-10分 | 磋商供应商综合实力情况： 投标供应商综合实力、项目施工经验及市场荣誉等情况优的得10分，良的得7分，中的得4分，一般的得1分。 注：投标人没有提供相应证明材料内容的按零分处理；如为联合体则指各方。 |

6、报价部分评分标准（30分）：

▲本次采购设有最高限价，最高限价为14522330元，磋商供应商的最后报价高于最高限价，按响应无效处理，不进入磋商基准价的计算。

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其磋商报价得分为满分30分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（四舍五入后保留小数2位）

小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明：

1、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（磋商响应文件报价文件中提供）：

（1）提供《中小企业声明函》（格式详见第八章响应文件格式）；

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（磋商响应文件报价文件中提供，不提供的不享受价格折扣）：

（1）提供《监狱企业声明函》（格式详见第八章响应文件格式）

（2）应提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖供应商公章）。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（磋商响应文件报价文件中提供，不提供的不享受价格折扣）：

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条规定；

（2）提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第八章响应文件格式）。

此项由磋商小组集体核实。

四、评审结果

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审综合得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，无法区分技术指标优劣则由磋商小组成员记名投票按少数服从多数的原则确定候选顺序。

磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第四章 合同草案条款

本项目采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

## 第一部分 合同协议书（略）

## 第二部分 通用合同条款（略）

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：采购文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除报价函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：合同签订时填写     ；

资质类别和等级：合同签订时填写       ；

联系电话：合同签订时填写        ；

电子信箱：合同签订时填写          ；

通信地址：合同签订时填写           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：合同签订时填写          ；

资质类别和等级：合同签订时填写    ；

联系电话：合同签订时填写         ；

电子信箱：合同签订时填写             ；

通信地址：    合同签订时填写            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /      。

1.1.3.9 永久占地包括：              /          。

1.1.3.10 临时占地包括：           /            。

1.3法律

适用于本合同的相关规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）报价函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）采购文件及其补充文件；（6）本合同通用条款；（7）技术标准和要求；（8）总平方案；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）除报价函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件及其补充文件；（11）经发包方批准的施工组织设计。

注：合同履行过程中，经双方确认的有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。

1.6 总平方案和承包人文件

1.6.1 总平方案的提供

发包人向承包人提供总平方案的期限：合同签订时填写；

发包人向承包人提供总平方案的数量：合同签订时填写；

发包人向承包人提供总平方案的内容：合同签订时填写。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，安全文明施工具体措施，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、安全文明施工具体措施、施工进度计划表开工前；当月实际完成工程量月报表、下月进度计划表每月25日前提供；

承包人提供的文件的数量为：   叁份        ；

承包人提供的文件的形式为：  纸质版本及电子版本 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内，如遇特殊情况需延期将另行通知承包人。

1.6.5 现场总平方案准备

关于现场总平方案准备的约定：   / 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：合同签订时填写；

发包人指定的接收人为：合同签订时填写。

承包人接收文件的地点：合同签订时填写     ；

承包人指定的接收人为：合同签订时填写     。

监理人接收文件的地点：/    ；

监理人指定的接收人为：/     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： /      。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决并自行承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的总平方案、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：拟行通行条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：拟行通行条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、转有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /   。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：合同签订时填写  ；

身份证号：合同签订时填写  ；

职    务：合同签订时填写  ；

联系电话：合同签订时填写  ；

电子信箱：合同签订时填写  ；

通信地址：合同签订时填写 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1.全过程负责工程质量、安全、进度、投资控制，全面协调各方工作。2.施工过程中涉及工程款支付、索赔、工程变更、会议纪要、往来文件、补充协议等文件的签署权限必须遵照本单位的相关管理规定执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：签订合同时明确。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件：签订合同时由发包人明确。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：   否  。

发包人提供支付担保的形式：  /  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及所需技术档案资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供4套竣工图及所需技术档案资料4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人自行承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后15天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质形式以及电子文件  。

（10）承包人应履行的其他义务：a. 每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表，报发包人。b. 承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题。发包人给予配合。c. 已完工程成品在竣工验收完成前，由承包人明确施工界面、负责相应的保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。d.所有处罚，发包人可直接从工程款中扣除，不需取得承包人同意。e若承包人使用劣质材料，一经发现，发包人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同，并按照所使用劣质材料的价款进行处罚。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。f垃圾清运及消纳费、所有材料防腐、防护费、二次清洁费等由投标人综合考虑相关风险，包含在投标报价中，今后不再另行支付；g由于承包人在施工过程中发生的一切安全事故，由承包人自行承担全部责任，投标人综合考虑相关风险；I其他：双方另行协商。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   合同签订时填写 ；

身份证号：合同签订时填写    ；

建造师执业资格等级：合同签订时填写 ；

建造师注册证书号：合同签订时填写 ；

建造师执业印章号：合同签订时填写 ；

安全生产考核合格证书号：合同签订时填写 ；

联系电话：合同签订时填写   ；

电子信箱：合同签订时填写 ；

通信地址：合同签订时填写   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：签订合同时由承包人填写    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到位率要达到投标工期的100%以上，但国家规定的休息日内不应影响施工进度，并每月到达不少于24天，由发包人组织按每月的实际天数考核，每缺一天，支付违约金每人2000元；每天到岗低于6小时的，视为缺勤；未能参加相关会议的、会议迟到或者未履行责任，承包人向发包人支付2000元/人次的违约金；在当期工程款中扣除。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开,每少一天承包人向发包人支付违约金2000元人民币，不足一天按一天计（下同），扣完为止，在当期工程款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人，否则每更换一次项目经理，承包人向发包人支付违约金5万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付违约金5万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付违约金2万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场应通知发包人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换，否则每更换一人次承包人向发包人支付违约金人民币2万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按未到位处理。

注：1）以下情况为正常调换，经发包人批准后可免予处罚：被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄或新冠疫情影响其职责的正常履行的。

2）以下情况为非正常调换，经发包人确认后按相应违约处理：①被替换人擅自离岗或擅自调离的；②因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；③因工作不称职等原因被行业主管部门、建设行政监督部门或发包人书面要求调换的；⑤发包人认为不可接受的其他原因。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人资质范围以内的工程未经发包人同意不得分包，如果承包人未经发包人同意而自行分包、转包，一经发现并查实，发包人有权解除合同并由承包人承担由此造成的一切责任和损失。

主体结构、关键性工作的范围：根据工程项目情况由监理工程师或发包人开工后确认。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：         /        。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    签订合同时填写     。

关于监理人的监理权限：    签订合同时填写      。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：签订合同时填写 ；

职    务：签订合同时填写  ；

监理工程师执业资格证书号：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写 ；

电子信箱：签订合同时填写 ；

通信地址：签订合同时填写 ；

关于监理人的其他约定：   签订合同时填写  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          /                 ；

（2）          /                  ；

（3）         /                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       质量要求合格        。

关于工程奖项的约定：           无           。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时通知发包人。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体详见温住建发[2012]190号文件附件安全生产费用项目一览表。 2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，针对本项目的安全文明施工具体措施在开工前提交发包人，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在承包人整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：       /         。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按发包人有关规定做好文明施工，承包人未按提交的安全文明施工具体措施做好文明施工的，发包人将对承包人进行罚款（发包人可以直接从同期工程款支付中扣除）。保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人自合同签订后，支付预付款时将安全文明施工费全额含在预付款中支付给承包人，承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /       。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后3天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在必须在三天内修正完毕并提供正式的施工组织设计，发包人应在七天内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：        /         。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /       。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /      。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天罚3000元（尾数不足一天的按一天计算，开始计算时间以开工令时间为准）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：如遇到施工场地周围地下管线；地下障碍物和污染物；邻近建筑物、构筑物的保护要求；按通用条款7.6款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）/；

（2）                  /                         ；

（3）                   /                        。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        不奖励                。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人清点后妥善保管及承担费用。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款并补充以下内容：在材料设备使用前，承包人必须提供样品（如特殊原因无法提供的，可随同发包人至制造商查验材料设备），技术检验试验指标、具体型号品牌且达到发包人采购时对材料设备的要求，并经发包人同意后方可使用。否则视为承包人违约，发包人可以自行采购相关材料设备，由此引起的材料设备购置费、安装费等相关费用均由承包人支付（发包人可以直接从工程款支付中扣除此项费用）且发包人不另行支付由此引起的差价费用，承包人并且需要支付违约金为所需采购材料设备购置及安装费的50%，并承担由此引起的工期延误的责任。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：         /           。

施工现场需要配备的试验设备：        /               。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /             。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：           /                  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：         /                 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

以下仅限于发包人（或采购人出现重大方案调整时方予以修正，否则不采用）：

1、变更项目在已标价工程量清单有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定；

2、变更项目在清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表（如中标报价中没有综合单价分析表，则按招标人提供的招标控制价中综合单价分析表为准），只对变更部分进行调整；

3、清单中没有相同或类似项目的变更项目的综合单价，按照合理的成本与利润构成的原则（即招标人提供的招标控制价编制的口径、取费以及造价信息上的价格；如无信息价则采用市场价），由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。

4、承包人要求上报工程变更时，必须同时上报造价，上报资料必须真实，对工程变更的审价费用参照浙价服〔2009〕84 号文件规定，核减超过 5%的幅度以外的审价费用由承包人承担。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /         。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：        /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应按照发包人的要求使用 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      否        。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /           。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：       /             。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：本项目需要中标供应商进行深化设计并使该项目核酸检测达到PCR实验室检测要求，本项目采用固定总价包干，合同总价不变，成交后不作调整（即采购人不接受任何变更联系单，余同），磋商文件、工程量清单中明确的报价与内容以及施工期间潜在可能产生的费用，中标单位均需考虑在本次磋商工程费报价中并自行承担。

风险费用的计算方法：已包含在合同总价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：本项目采用固定总价包干，合同总价不变，成交后不作调整。

3、其他价格方式：             /          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付工程款为签约合同价的20%。

预付款支付期限：合同签订且收到承包人履约保证金（如有）和预付款发票后20个工作日内支付。

预付款扣回的方式：不扣回，冲抵工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：             /               。

预付款担保的形式为：                   /                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、相应工程量计算规范及相关省市文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25号前，进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：          /           。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /             。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：      按月支付        。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月25日前，进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据，除按通用条款外，增加工程量计算书。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：本项目工程款支付必须汇入企业法人的基本账户由企业拨付到项目部。承包人正式开工后应在每月25日前将上月25日至当月24日已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实后，报采购人认可后，据此支付该月完成工程量85%的工程进度款，当本工程进度款支付至合同价格的85%时（不含工程变更款项），将停止支付工程进度款。待承包人完成合同约定全部内容，达到合同约定的承包内容质量全部合格标准，并经总监理工程师按有关施工标准检验合格签字认可并完成验收出具第三方检测报告后支付至90%；通过工程竣工验收，提交应归档的全部技术文件资料交城建档案馆（如因发包方原因无法备案，按实际情况协商处理）后工程款项付至工程结算价的98.5%，余款1.5%待承包人提交质量保证金后付清。

注：1）本项目工程价款及结算造价金额须经发包人或采购人委托的第三方审价机构审定，磋商文件要求及工程量清单报价内容将作为其包干的费用结算依据；工程结算审核中发现没有实施的部分将按其报价相应予以退出（如报价明显与招标控制价有偏离，则发包人有权按招标控制价相应分析表价格退出），风险由投标人在投标报价中已综合考虑；

2）承包人向发包人提供的发票必须为增值税专用发票。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：       /         。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在每月25日未收到承包人进度付款申请单，发包人代表将不予签证，累计至下月支付。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款规定。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前      /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：        /   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：          /                  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款第13.2.5款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误处罚违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /               。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收完成并达到合同约定的质量标准，接到发包人退场通知10天内。竣工退场时清理施工现场（土地红线）内或明显属于本工程所有的成品、半成品材料、施工机具、渣土及建筑垃圾等，符合项目正常使用要求。及时清理场地内、场地外以本工程施工名义搭设的施工临时设施、建（构）筑物，并恢复原样。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：       /          。

竣工结算申请单应包括的内容：          /               。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：       /            。

发包人完成竣工付款的期限：           /               。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：       /        。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       /           。

承包人提交最终结算申请单的期限：       /            。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /           。

（2）发包人完成支付的期限：        /             。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                                           。

（2）1.5%的工程结算价款；

（3）其他方式:         /                                                    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  3种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 采用现金或保函（银行或保险公司）形式，如采用保函的，①有效期同缺陷责任期；若缺陷责任期满，承包人违约情形仍未处理完毕，预计超过质保金保函有效期的，应续期至违约情形处理完毕为止；②见索即付，即在保函有效期内，担保方在收到受益人经法定代表人或授权委托人签字并加盖公章的书面索赔文件后，无条件向受益人支付累计不超过保函最高担保金额的款项。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期为两年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    另行协商        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     另行协商        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：      /         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人不服从发包人关于工程质量、进度、安全文明等管理。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；每发现一次，根据情节严重程度处于2000-100000元罚款。

（2）因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付合同结算总价款的2%的质量违约金，违约金的处罚不免除承包人工程返修责任。

（3）发包人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等管理的行为，酌情处以2000-10000元/次的罚款，并在当期工程款中扣除。

（4）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，并从质量保证金中扣除，费用超出保证金的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     /       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行协商  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      /        。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程一切险及第三者责任险由承包人投保，保险费已包含合同总价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人承担以下保险：自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事危险作业员工的意外伤害，第三方人身伤害及财产等，保险费用已包含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      是       。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         /        。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /              。

选定争议评审员的期限：            /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /            。

其他事项的约定：               /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向      /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

附件：                     工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程施工合同范围内的全部施工内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为  2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为    2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：  保修期为贰年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，出现质量问题，承包人在接到发包人通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于 4 小时，一般质量维修需在 3 天内维修完毕，严重质量问题需在接到发包人通知后 3 天内拿出维修方案（须经发包人认可），按维修方案进行维修。若承包人未按约定时间到场，发包人有权自行组织修复或委托第三方修复，发生的修理费用从承包人质保金中扣除，并视具体情况追究承包人延误维修时间造成的直接损失。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

第五章 工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的总平方案以及有关的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及总平方案等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款、技术标准和要求、供应商自行深化设计以及本章的有关约定。

1.4除本招标文件有特别约定外均按现行计价依据规定执行。

2.磋商报价说明

2.1磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求、采购人提供的招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及总平方案、供应商自行深化设计，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格进行自主固定总价报价并按磋商文件要求进行包干。

2.2工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2供应商在响应文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。供应商响应的产品必须满足磋商文件要求，其性能、主要技术指标参照或不低于磋商文件中提供的技术标准和要求，采购人如有提供参考品牌的，供应商响应的产品品牌档次应参照或相当于参考品牌的档次，否则中标后采购人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。

2.4.4在我市市区范围内禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入磋商文件，供应商应将有关费用列入响应文件。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照计价依据（2018版）计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2安全文明施工基本费按计价依据（2018版）及温州市现行规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.5.3其他施工措施费：见工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.6.4总承包服务费：无。

2.7 规费、税金按计价依据（2018版）规定计取。

3. 评审

如报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金等不按规定计取的，均视为报价计算错误，按磋商文件有关规定执行。

4. 总平方案 （另册）

第六章 技术标准和要求

一、本工程采用的技术规范

1.依据采购文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到原设计文件要求，并通过相关验收合格。

由供应商提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准：

《生物安全实验室建筑技术规范》           GB 50346-2011

《建筑地面工程施工质量验收规范》         GB50209－2002

《建筑设计防火规范》                     GB50016-2006

《建筑内部装修设计防火规范》             GB50222－95（2002年版）

《通风与空调工程施工质量验收规范》       GB50243－2002

《采暖通风与空气调节设计规范》           GB50019－2003

《医院消毒卫生标准》                     GB15982-95

《空气过滤器》                           GB/T14295－93

《高效空气过滤器》                       GB/T13554－92

《民用建筑电气设计规范》                 JGJ/T16-2008

《低压配电设计规范》                     GB50054－95

《建筑给水排水设计规范》                 GB50015－2003

《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规范》     CJJ/T29－98

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242－2002

《综合布线系统工程设计规范》               GB50311-2007

《管道支架及吊架》                         S161

《建筑安装工程施工图集》

2．其它由采购人认可的有关国家权威标准

注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，供应商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。本采购文件写明的具体参数如低于最新国家标准，各供应商应该主动提升标准。

二、本次采购范围

1、温州市级核酸应急检测总基地一期工程-装修改造项目，位于市中心血站瓯江口院区实验楼 1、2 和5楼，改造总建筑面积约2210平方米。本次工程需将上述楼层建设4个平疫结合PCR实验室，以满足新冠核酸检测要求，预计在检测高峰时期能实现10万单管日检测能力。具体以工程量清单及总平方案、供应商自行深化设计为准。

2、各房间压差要求

各个房间压差参数要求：

试剂准备缓冲间:5pa

试剂准备为：10Pa；

标本制备缓冲间（共三间）为：-5Pa；

标本制备间（共三间）为：-15Pa；

扩增缓冲间：-15Pa；

扩增间（共两间）：-25Pa；

3、各洁净区房间温湿度要求

所有房间的温度要求为21-26℃，湿度为30%-70%。

4、照度要求

各缓冲区：≧150LX，各功能区域：≧300LX。

5、噪音要求

所有房间的噪音不得超过60dB。

三、总体要求

1、本工程的设备、装饰材料选择和施工要求满足现代化PCR实验室的使用要求，要求做到低噪音、高洁净、新风量充足，各项技术指标达到优良等级，环保节能，有一个舒适宁静的环境。主要设备及材料选择知名企业中、高档优质产品。

2、竣工验收前需提供第三方有资质的检测机构对洁净等级、压差梯度等内容的检测结果。

第七章 总平方案

招标人提供的技术文件及有关资料：

1、采购文件

2、工程量清单（含实验室搬迁工作清单，余同）（另册）

3、总平方案（另册）

第八章 响应文件格式

供应商提交响应文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、磋商小组将应用供应商提交的资料作出自己的判断。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被磋商小组认定为投标无效。

7、要求中涉及提供证明（或材料）复印件的，也可提供扫描件制作进响应文件内。

8、供应商公章电子签章。其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签订或盖章后扫描至电子响应文件中上传。

9、供应商可在响应文件中对采购内容的技术条款选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于磋商文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在偏离表中作出详细说明。

资格文件

目  录

（1）供应商有效的营业执照 (或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料) ，经营范围须包括生物安全工程或空气净化工程。

（2）财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

（3）依法缴纳税收证明材料

（4）依法缴纳社会保障资金证明材料

（5）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

（6）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函

（8）供应商信用记录查询结果

（9）供应商特定资格条件证明材料

注：资格证明文件中涉及到签字或盖章的，如为联合体投标，则由联合体牵头方签字或盖章即可。

一、供应商有效的营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。

说明：

1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

二、财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

说明：

1、供应商提供财务报告的，应符合下列规定：

1.1提供上一年度的年度财务报告或该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

1.2企业提供的财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表（若有）、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）。

1.3事业单位提供的财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）。

1.4社会团体提供的财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。

2、供应商提供资信证明的

2.1非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：提供供应商开户（基本存款账户）许可证复印件及开户银行出具的资信证明复印件。

2.2自然人适用：提供个人账户的开户银行出具的资信证明复印件。

3、供应商提供投标担保函的

3.1提供由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件。

3.2“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

▲无法按照本格式第1.1条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的供应商选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

三、依法缴纳税收证明材料

说明：

1.依法缴纳税收的供应商，提供投标截止时间前六个月（按照投标截止时间推算）中任一月份的依法缴纳税收的证明材料（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

四、依法缴纳社会保障资金证明材料

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的供应商，提供投标截止时间前六个月（按照投标截止时间推算）中任一月份的依法缴纳社会保障资金的证明材料（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要依法缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

五、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

温州市中心血站：

浙江建航工程咨询有限公司：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

六、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

温州市中心血站：

浙江建航工程咨询有限公司：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录（或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，现期限届已满），否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

说明： “重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函

温州市中心血站：

浙江建航工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加本项目投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此声明。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

八、信用记录查询结果

温州市中心血站：

浙江建航工程咨询有限公司：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果 （填写具体份数） 份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果 （填写具体份数） 份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

说明：

1.供应商应在磋商文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

2.查询结果：①在资格审查时通过上述网站查询并打印供应商信用记录（以下简称：“资格审查时的查询结果”）。②供应商提供的查询结果与资格审查时的查询结果不一致的，以资格审查时的查询结果为准。③因上述网站原因导致采购人、采购代理机构或磋商小组无法查询供应商信用记录的，以供应商提供的查询结果为准。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

九、特定资格条件

说明：提供以下证明材料

1）投标人须同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，或具备建筑工程施工总承包三级及以上，上述二者具备之一即可；若联合体投标的，须提供联合体投标协议书。

供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

技术资信文件

项目编号：

项目名称：

磋 商 响 应 文 件

（技术资信文件）

供应商：                          （盖单位公章）

响应文件签署人：               （签字或盖章）

年   月   日

目  录

一、技术资信响应文件：

（一）法定代表人资格证明书及授权书委托格式

（二）供应商基本情况表

（三）技术规格、商务条款偏离表

（四）项目负责人简历表

（五）2019年1月1日已完成的同类业绩表

（六）施工进度计划及材料、设备、人员配置及施工方案（由供应商根据评审要求自行提供）

注：1、未提供格式部分，由供应商自拟。

2、技术资信文件中涉及到签字或盖章的，如为联合体投标，则由联合体牵头方签字或盖章即可。

二、法定代表人资格证明书及授权书委托格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                （盖单位公章）

年        月        日

注：法定代表人直接签署响应文件并参加磋商的，在响应文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

授权委托书

本人        （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加磋商活动，签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改        （项目名称）        响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加磋商的，在响应文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

响应文件格式中所提到的响应文件签署人是指以上两文件确定的签署人员。

如参加磋商并在磋商过程中签署文件的人员与响应文件签署人不一致，须另行提供授权书。

2：供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

供应商（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

三、技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                       采购编号：

| 内 容 | 磋商文件 规定要求 | 响应文件 对应条款 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |

说明：

1.如不填写，则视为完全响应磋商文件。

2.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，“响应文件对应条款”栏不得复制粘贴，所投内容必须对照磋商文件要求详细填写说明，否则存在的风险由供应商自行承担。

▲不提供此表将被视为未实质性响应磋商文件，其投标无效。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

四、项目负责人简历表

项目名称：                                            采购编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |

注：  需提供各种学历、社保证明、职称或职业资格等证书复印件。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

五、2019年1月1日已完成的同类业绩表

| 项目名称 | 合同金额 | 使用单位全称 | 使用单位联系人电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

2、供应商业绩证明材料根据评分办法要求进行提供，附在此表之后。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：  年   月  日

六、施工进度计划及材料、设备、人员配置及施工方案

（一）由供应商根据评审要求自行提供。

报价文件封面

项目编号：

项目名称：

磋 商 响 应 文 件

（报价文件）

供应商：                          （盖单位公章）

响应文件签署人：                  （签字或盖章）

年   月   日

目  录

A、报价响应文件：

（一）报价函

（二）初次报价一览表

（三）

（四）已标价工程量清单

（五）中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性企业声明函及其相关的证明材料（若有提供，若无则不用提供）

注：1、未提供格式部分，由供应商自拟。

2、报价文件中涉及到签字或盖章的，如为联合体投标，则由联合体牵头方签字或盖章即可。

一、报价函格式

报 价 函

致：  （采购人名称）

根据你方采购工程项目编号为          的      （工程名称）       的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件全部内容后，我方决定参加贵方组织的磋商活动。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的响应文件提交截止日起遵守本响应文件中的承诺，且在响应文件有效期满之前均具有约束力。本响应文件的有效期自响应文件提交截止时间起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、按“供应商须知”要求编制的电子响应文件。

5、报价、工期、项目负责人及质量标准详见《初次报价一览表》。

6、完全理解不一定接受最低价中标。

7、愿意向贵方提供任何与该项目磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

供 应 商：                                    （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

日期                年             月               日

二、初次报价一览表格式

初次报价一览表

项目名称：

项目编号： 		（价格单位：元人民币）

| 项目名称 | 报价（元） | 工期（日历天） | 项目负责人 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： | 日历天 |  |  |

注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

三、分项报价汇总表格式

### 分项报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费报价 | （1.1+1.2） | 同已标价工程量清单投标报价，招标代理费等相关费用综合纳入本费用综合考虑，不单列。 |
| 其中 | 1.1 | 装修改造工程 |  |  |
|  | 1.2 | 安装工程 |  |  |
| 总报价（1） |  |  |

注：初次报价一览表中的总报价应与该表中的总报价一致

投标人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

年       月       日

四、工程量清单报价格式

表1

已标价工程量清单

投  标  报  价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                              (盖单位章)

法定代表人或其授权人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日

表2

编制说明

工程名称                                                                第   页 共   页

表-3

投标报价费用表

工程名称：                                           第  页  共  页

| 序号 | 工程名称 | 金额 （元） | 其中：（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | XX 单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX 单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表-4

单位（专业）工程投标报价费用表

单位（专业）工程名称：                                                  第  页  共   页

| 序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 其中 | 1.人工费+机械费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| （一） | 施工技术措施项目费 |  |  |
| 其中 | 2.人工费+机械费 |  |  |
| （二） | 施工组织措施项目费 |  |  |
| 其中 | 3.安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目 |  |  |
| （一） | 暂列金额 |  |  |
| 其中 | 4.标化工地增加费 |  |  |
|  | 5.优质工程增加费 |  |  |
|  | 6.其他暂列金额 |  |  |
| （二） | 暂估价 |  |  |
| 其中 | 7.材料（设备）暂估价 |  |  |
|  | 8.专业工程暂估价 |  |  |
|  | 9.专业技术措施暂估价 |  |  |
| （三） | 计日工 |  |  |
| （四） | 施工总承包服务费 |  |  |
| 其中 | 专业发包工程管理费 |  |  |
|  | 甲供材料设备管理费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 六 | 投标报价合计 | 一＋二＋三＋四＋五 |  |

表-5

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                    第  页  共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表-5-1

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                                   第  页  共   页

| 清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合计 |  |

表-5-1-1

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                                   第  页  共   页

| 清单综合单价组成明细 |
| --- |
| 序号 | 名称及规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其中 | 合价(元) | 其中 |
|  |  |  |  |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
| 1 | 人 工 | 一类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 二类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 三类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  | 人工费小计 |  |  |
| 2 | 材料（工程设备） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料（工程设备）费小计 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 机械费小计 |  |  |
| 4 | 工料机费用合计(1+2+3) |  |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  |  |
| 6 | 利润（计费基数×费率） |  |  |
| 7 | 综合单价(4+5+6) |  |  |

表-5-2

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                                    第  页  共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-5-2-1

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                                   第  页  共   页

| 清单综合单价组成明细 |
| --- |
| 序号 | 名称及规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其中 | 合价(元) | 其中 |
|  |  |  |  |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
| 1 | 人 工 | 一类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 二类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 三类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  | 人工费小计 |  |  |
| 2 | 材料（工程设备） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料（工程设备）费小计 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 机械费小计 |  |  |
| 4 | 工料机费用合计(1+2+3) |  |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  |  |
| 6 | 利润（计费基数×费率） |  |  |
| 7 | 综合单价(4+5+6) |  |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-6

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                   第  页  共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表-6-1

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                                    第  页  共   页

| 清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合计 |  |

表-6-1-1

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                                   第  页  共   页

| 清单综合单价组成明细 |
| --- |
| 序号 | 名称及规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其中 | 合价(元) | 其中 |
|  |  |  |  |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
| 1 | 人 工 | 一类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 二类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 三类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  | 人工费小计 |  |  |
| 2 | 材料（工程设备） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料（工程设备）费小计 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 机械费小计 |  |  |
| 4 | 工料机费用合计(1+2+3) |  |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  |  |
| 6 | 利润（计费基数×费率） |  |  |
| 7 | 综合单价(4+5+6) |  |  |

表-7

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                     第  页  共   页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  |
| 2 |  | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 5 |  | 其他施工组织措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-8

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                                第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  |  |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  |  |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-8-1

暂列金额明细表

工程名称：                                                                第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标化工地增加费 | 项 |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 | 项 |  |  |
| 3 | 其他暂列金额 | 项 |  |  |
| 3.1 | 其他暂列金额 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  | - |

表-8-2

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：                                                                第  页  共  页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

表-8-3

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：                                                 第   页  共   页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

表-8-4

计日工报价表

工程名称：                                                                 第  页  共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |
| 二 | 材 料 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |
| 三 | 施 工 机 械 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 总 计 |  |

表-8-5

总承包服务费报价表

工程名称：                                                               第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人单独发包的专业工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料(设备) |  |  |  |  |
| 2.1 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

表-9

主要工日一览表

单位（专业）工程名称：                                                      第  页  共  页

| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-10

主要材料和工程设备一览表

单位（专业）工程名称                                                      第  页  共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-11

主要机械台班一览表

单位（专业）工程名称                                                     第  页  共   页

| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-12

投标材料设备品牌选用表

| 序号 | 产品名称 | 投标材料、设备品牌名称 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- |

（四）中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性企业声明函及其相关的证明材料（若有提供，若无则不用提供）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合

体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

注：上述文件中涉及到签字或盖章的，如为联合体投标，则由联合体牵头方签字或盖章即可。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：        。

本企业为参加        （项目名称）（项目编号：        ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：        年        月        日

说明：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

注：上述文件中涉及到签字或盖章的，如为联合体投标，则由联合体牵头方签字或盖章即可。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：上述文件中涉及到签字或盖章的，如为联合体投标，则由联合体牵头方签字或盖章即可。

## 联合体投标协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）      项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

……

年       月       日